ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2017 г. N 533-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Закона Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В позиции "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "5676" заменить числом "5636".

1.2. В третьем абзаце раздела "2. Цель и задача Программы" Программы число "5676" заменить числом "5636".

1.3. В приложении "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Башмаковский район" пункт 45 изложить в новой редакции:

"

| 45 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Калинина | 1 | 303,4 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.2. в разделе "Бековский район" пункт 27 изложить в новой редакции:

"

| 27 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 11 | 1084,4 | 2 | 1995 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2018 - 2020 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.3. в разделе "Белинский район" пункт 70 изложить в новой редакции:

"

| 70 | Белинский район | г. Белинский, ул. Туристическая | 10 | 638,7 | 3 | 1973 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.4. в разделе "Бессоновский район" пункт 89 изложить в новой редакции:

"

| 89 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 32 | 1 276,7 | 3 | 1986 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.5. в разделе "Городищенский район" пункты 142, 144 изложить в новой редакции:

"

| 142 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 12 | 3 077,0 | 5 | 1979 |  | 2018 - 2020 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 37 | 2541,8 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.6. в разделе "г. Заречный" пункт 141 изложить в новой редакции:

"

| 141 | г. Заречный | ул. Восточная | 17 | 2371,8 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.7. в разделе "г. Кузнецк" пункты 9, 55, 61, 78, 96, 161, 187, 188, 191, 192, 288, 297, 301, 305, 328 изложить в новой редакции:

"

| 9 | г. Кузнецк | пер. Кирпичный | 6 | 1332,4 | 3 | 1984 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 109 | 6303,1 | 9 | 1981 | 2 | 2018 - 2020 | 2038 | 2026 | 2016 | 2038 |
| 61 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 144А | 2941,0 | 5 | 1965 |  | 2018 - 2020 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 78 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 1 | 604,9 | 2 | 1965 |  | 2018 - 2020 | 2027 | 2018 | - | 2027 |
| 96 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 6 | 821,0 | 2 | 1937 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 161 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 45 | 3 190,6 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 187 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 7А | 1 281,9 | 3 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 188 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 7Б | 1294,3 | 3 | 1989 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 191 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 11 | 1237,5 | 3 | 1979 |  | 2018 - 2020 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 192 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 11А | 1286,3 | 3 | 1979 |  | 2018 - 2020 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 288 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 30 | 271,0 | 2 | 1959 |  | 2018 - 2020 | 2023 | 2017 | - | 2023 |
| 297 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 40 | 3123,7 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 301 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2В | 1262,8 | 3 | 1980 |  | 2018 - 2020 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 305 | г. Кузнецк | ул. Республики | 115 | 1581,7 | 3 | 1992 | - | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 328 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 154А | 3104,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |

";

1.3.8. в разделе "г. Пенза":

1.3.8.1. пункты 31, 39, 43, 44, 53, 113, 122, 141, 172, 224, 410, 444, 491, 561, 605, 619, 644, 662, 976, 1020, 1105, 1234, 1251, 1319, 1353, 1745, 1748, 1771, 1878, 1928, 2090, 2168, 2420, 2459 изложить в новой редакции:

"

| 31 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 5 | 3405,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 7 | 365,0 | 2 | 1981 |  | 2018 - 2020 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 43 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 15 | 356,0 | 2 | 1987 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 17 | 397,9 | 2 | 1989 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | г. Пенза | п. Нефтяник | 12 | 748,8 | 2 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| 113 | г. Пенза | пр-кт Победы | 95 | 4785,0 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 122 | г. Пенза | пр-кт Победы | 132 | 4075,4 | 14 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 141 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 12 | 3881,8 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 172 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 44А | 6171,8 | 9 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 224 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 138 | 7941,7 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 410 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 15 | 22418,44 | 9 | 1983 | 11 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 444 | г. Пенза | ул. Антонова | 23 | 7222,2 | 10 | 2004 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 491 | г. Пенза | ул. Бакунина/Плеханова | 78/40 | 1581,0 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 561 | г. Пенза | ул. Бородина | 7 | 16421,4 | 10 | 1992 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 605 | г. Пенза | ул. Вадинская | 11А | 6315,4 | 6 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 619 | г. Пенза | ул. Ватутина | 112 | 369,489 | 2 | 1953 |  | 2018 | 2018 - 2020 | 2019 | - | 2018 - 2020 |
| 644 | г. Пенза | ул. Володарского | 85 | 1306,6 | 3 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 662 | г. Пенза | ул. Воронова | 2 | 23079,7 | 10 | 1984 | 11 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 976 | г. Пенза | ул. Карпинского | 21 | 3571,7 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1020 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 15 | 16638,56 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2038 | 2018 - 2020 | 2015 | 2038 |
| 1105 | г. Пенза | ул. Колхозная | 112 | 3371,0 | 10 | 2005 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1234 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 11 | 3930,8 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1251 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 11 | 3661,3 | 6 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1319 | г. Пенза | ул. Ладожская | 51 | 5778,2 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 1353 | г. Пенза | ул. Ладожская | 135 | 15122,6 | 10 | 1993 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1745 | г. Пенза | ул. Новый Кавказ | 6 | 4023,6 | 6 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1748 | г. Пенза | ул. Одесская | 1 | 5690,4 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| 1771 | г. Пенза | ул. Онежская | 7 | 5741,4 | 9 | 1986 | 3 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1878 | г. Пенза | ул. Попова | 54 | 2612,5 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 1928 | г. Пенза | ул. Пушанина | 28 | 618,9 | 2 | 1962 |  | 2018 - 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2090 | г. Пенза | ул. Ставского | 48 корп. 9 | 773,3 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 2168 | г. Пенза | ул. Сумская | 9 | 6484,1 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2420 | г. Пенза | ул. Циолковского/Ударная | 17/36 | 2318,7 | 3 | 1959 |  | 2016 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | - | 2018 - 2020 |
| 2459 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 105 | 6388,4 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |

";

1.3.8.2. дополнить пунктом 1249.1.:

"

| 1249.1 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 10 | 4544,4 | 11 | 1998 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.8.3. пункты 421, 791, 796, 895, 1140, 1142, 1146, 1404, 1406, 1411, 1446, 1448, 1528, 1530, 1531, 1648, 1675, 1721, 1737.1, 1740, 1741, 1781, 1782, 2016, 2099, 2141, 2142, 2143, 2144, 2275, 2276, 2278, 2280, 2285, 2286, 2383, 2385, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2497, 2499 исключить;

1.3.9. в разделе "Земетчинский район" пункт 23 изложить в новой редакции:

"

| 23 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 20А | 557,6 | 2 | 1992 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.10. в разделе "Каменский район" пункты 108, 233 изложить в новой редакции:

"

| 108 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 4 | 1033,5 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 1 | 1370,0 | 2 | 1951 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.11. в разделе "Колышлейский район" пункты 12, 20, 21, 47, 48, 49, 58, 61, 64 изложить в новой редакции:

"

| 12 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 36А | 812,8 | 2 | 1985 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 18 | 787,8 | 3 | 1986 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 19 | 851,8 | 2 | 1979 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2029 | - | 2036 |
| 47 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 1 | 1234,3 | 3 | 1981 |  | 2018 - 2020 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 48 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 3 | 1262,6 | 3 | 1982 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | - | 2039 |
| 49 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 5 | 1263,0 | 3 | 1983 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2033 | - | 2018 - 2020 |
| 58 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Первомайская | 6 | 837,1 | 2 | 1979 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | - | 2036 |
| 61 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Рабочая | 54 | 825,8 | 2 | 1986 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 3 | 1487,9 | 3 | 1990 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.12. в разделе "Кузнецкий район":

1.3.12.1. пункты 15, 46 изложить в новой редакции:

"

| 15 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Рабочая | 2А | 848,9 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 7 | 882,2 | 2 | 1980 |  | 2018 - 2020 | 2037 | 2036 | - | 2037 |

";

1.3.12.2. дополнить пунктами 8.1, 75.1, 75.2, 75.3:

"

| 8.1 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, пер. Центральный | 4а | 280,1 | 3 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 1 | 561,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75.2 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 3, стр. 1 | 561,6 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75.3 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 3, стр. 2 | 561,6 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.12.3. пункт 35 исключить;

1.3.13. в разделе "Мокшанский район" пункт 7 изложить в новой редакции:

"

| 7 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Дружбы | 1 | 885,4 | 2 | 1980 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2036 | - | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.14. в разделе "Нижнеломовский район" пункт 138.1 изложить в новой редакции:

"

| 138.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 3 | 3016,5 | 4 | 1985 |  | 2018 - 2020 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.15. в разделе "Никольский район" пункт 57 изложить в новой редакции:

"

| 57 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 125 | 911,2 | 3 | 1963 |  | 2018 - 2020 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.16. в разделе "Пачелмский район" пункт 22 изложить в новой редакции:

"

| 22 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 7 | 717,3 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.17. в разделе "Пензенский район":

1.3.17.1. пункты 33, 46, 224, 228.1 изложить в новой редакции:

"

| 33 | Пензенский район | с. Алферьевка, ул. Молодежная | 2 | 388,9 | 2 | 1971 |  | 2018 - 2020 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 10 | 4206,2 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 224 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 19 | 869,5 | 2 | 1988 |  | 2018 - 2020 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 228.1 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная | 1 | 378,5 | 2 | 1978 |  | 2018 - 2020 | 2036 | 2037 | - | 2036 |

";

1.3.18. в разделе "Сердобский район" пункты 113, 122, 154, 182, 187, 241 изложить в новой редакции:

"

| 113 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 32а | 338,7 | 2 | 1971 |  | 2016 | 2018 - 2020 | 2038 | - | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 160 | 4560,0 | 5 | 1970 |  | 2018 - 2020 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 154 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 35 | 545,6 | 2 | 1958 |  | 2016 | 2018 - 2020 | 2031 | - | 2023 |
| 182 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 14 | 743,2 | 2 | 1968 |  | 2018 - 2020 | 2029 | 2037 | - | 2029 |
| 187 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Сорокина | 3 | 537,7 | 2 | 1958 |  | 2016 | 2018 - 2020 | 2031 | - | 2023 |
| 241 | Сердобский район | п. Сазанье, ул. Чаадаева | 18 | 867,6 | 2 | 1982 |  | 2018 - 2020 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |

";

1.3.19. в разделе "Сосновоборский район" пункт 31 изложить в новой редакции:

"

| 31 | Сосновоборский район | пгт. Сосновоборск, ул. Кададинская | 28 | 1097,86 | 3 | 1970 |  | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 | - | 2018 - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ