Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 15 июля 2016 г. N 366-пП наименование настоящего постановления изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

Постановление Правительства Пензенской области от 30 октября 2015 г. N 605-пП
"Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016-2017 годы"

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 15 июля 2016 г. N 366-пП пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016-2017 годы.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 15 июля 2016 г. N 366-пП настоящий План изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

Утвержден
постановлением
Правительства Пензенской области
от 30 октября 2015 г. N 605-пП

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016-2017 годы

Таблица N 1

Перечень многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2016-2017 годах

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  | 1659466,43 | 1460427,66 | 1319534,60 | 65227,00 | 1323889806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9829600,00 | 1314060206,50 | 906,508 | 10000 |  |
| Итого на 2016 год: |  | x | x | x | x | x | 619706,72 | 542071,58 | 463213,20 | 25403,00 | 499051806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9829600,00 | 489222206,50 | 920,64 | 10000,00 | x |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | x | x | x | x | x | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72,00 | 1015000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1015000,00 | 1335,88 | 5000,00 | x |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 1015000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1015000,00 | 1335,88 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Белинский: |  | x | x | x | x | x | 4241,13 | 3694,80 | 3694,80 | 149,00 | 5327800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632800,00 | 3695000,00 | 1441,97 | 10000,00 | х |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,80 | 722,70 | 722,70 | 40 | 1885000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1885000,00 | 2608,27 | 5000,00 | дек. 16 |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653,43 | 630,50 | 630,50 | 48 | 1810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1810000,00 | 2870,74 | 5000,00 | дек. 16 |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, 16 | 1998 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2813,90 | 2341,60 | 2341,60 | 61 | 1632800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632800,00 |  | 697,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Бессоновскому сельсовету |  |  |  |  |  |  | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26,00 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 |  |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сурск: |  | x | x | x | x | x | 2423,10 | 2119,40 | 1576,20 | 116,00 | 4072000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4072000,00 | 1921,30 | 5000,00 | х |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | Деревянные | 3 | 4 | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 2672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2672000,00 | 2096,51 | 5000,00 | дек. 16 |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1982 |  | панельный | 2 | 3 | 907,40 | 844,90 | 749,60 | 34 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1400000,00 | 1657,00 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | x | x | x | x | x | 7613,90 | 7410,60 | 7410,60 | 256,00 | 5428800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5428800,00 | 732,57 | 5000,00 | х |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 561,20 | 406,30 | 406,30 | 14 | 628800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 628800,00 | 1547,62 | 5000,00 | дек. 16 |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2535,20 | 2528,60 | 2528,60 | 87 | 2600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2600000,00 | 1028,24 | 5000,00 | дек. 16 |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4517,50 | 4475,70 | 4475,70 | 155 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2200000,00 | 491,54 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | x | x | x | x | x | 43461,10 | 35398,73 | 31960,32 | 1943,00 | 27355033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27355033,00 | 772,77 | 5000,00 | х |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 3922,10 | 3336,20 | 3276,10 | 150 | 1923659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1923659,00 | 576,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6936,00 | 5811,50 | 5702,10 | 288 | 5796706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5796706,00 | 997,45 | 5000,00 | дек. 16 |
| 13 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 3916,90 | 3326,80 | 3168,90 | 159 | 1924925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1924925,00 | 578,61 | 5000,00 | дек. 16 |
| 14 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 8720,10 | 7407,60 | 7056,80 | 360 | 3486116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3486116,00 | 470,61 | 5000,00 | дек. 16 |
| 15 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6330,80 | 4752,43 | 3757,11 | 329 | 4200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4200000,00 | 883,76 | 5000,00 | дек. 16 |
| 16 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6326,30 | 4680,80 | 3253,11 | 317 | 4200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4200000,00 | 897,28 | 5000,00 | дек. 16 |
| 17 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7308,90 | 6083,40 | 5746,20 | 340 | 5823627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5823627,00 | 957,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по р.п. Исса: |  | x | x | x | x | x | 2983,90 | 2781,70 | 2781,70 | 129,00 | 6146800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2046800,00 | 4100000,00 | 2209,73 | 5000,00 | х |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, 45 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 1071000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071000,00 |  | 1714,42 | 5000,00 | дек. 16 |
| 19 | р.п. Исса, ул. Ленинская, 62 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,50 | 642,90 | 642,90 | 31 | 975800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975800,00 |  | 1517,81 | 5000,00 | дек. 16 |
| 20 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1013,40 | 893,60 | 893,60 | 44 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2200000,00 | 2461,95 | 5000,00 | дек. 16 |
| 21 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669,50 | 620,50 | 620,50 | 29 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000,00 | 3062,05 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Каменка: |  | x | x | x | x | x | 4976,94 | 4257,50 | 2224,60 | 148,00 | 11209416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11209416,00 | 2632,86 | 10000,00 | х |
| 22 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл. 8 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953,20 | 682,90 | 563,30 | 32 | 782760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 782760,00 | 1146,23 | 5000,00 | дек. 16 |
| 23 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 51 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1145,90 | 973,50 | 392,50 | 38 | 2417500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2417500,00 | 2483,31 | 5000,00 | дек. 16 |
| 24 | г. Каменка, ул. Рокосовского#, д. 36 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 843,60 | 841,10 | 485,90 | 24 | 1463000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1463000,00 | 1739,39 | 5000,00 | дек. 16 |
| 25 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1102,34 | 900,60 | 419,20 | 25 | 2539740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2539740,00 | 2820,05 | 5000,00 | дек. 16 |
| 26 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 931,90 | 859,40 | 363,70 | 29 | 4006416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4006416,00 | 4661,88 | 10000,00 | дек. 16 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | x | x | x | x | x | 4493,20 | 2767,64 | 2668,00 | 92,00 | 4085497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4085497,60 | 1476,17 | 5000,00 | х |
| 27 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2286,30 | 1500,00 | 1500,00 | 48 | 1285497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1285497,60 | 857,00 | 5000,00 | дек. 16 |
| 28 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1102,50 | 727,94 | 628,30 | 28 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1400000,00 | 1923,24 | 5000,00 | дек. 16 |
| 29 | п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1104,40 | 539,70 | 539,70 | 16 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1400000,00 | 2594,03 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по с. Камешкир |  | x | x | x | x | x | 1347,00 | 1246,20 | 1246,20 | 45,00 | 4162736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4162736,00 | 3340,34 | 5000,00 | х |
| 30 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 1988 |  | Панельные, кирпичные | 2 | 2 | 572,20 | 543,40 | 543,40 | 22 | 1720530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1720530,00 | 3166,23 | 5000,00 | дек. 16 |
| 31 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 1972 |  | Панельные, кирпичные | 2 | 2 | 774,80 | 702,80 | 702,80 | 23 | 2442206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2442206,00 | 3474,97 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | x | x | x | x | x | 46728,43 | 37104,19 | 36733,49 | 1528,00 | 31316539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 | 29956539,00 | 844,02 | 10000,00 | х |
| 32 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4384,30 | 3075,00 | 3075,00 | 136 | 1776911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1776911,00 | 577,86 | 5000,00 | дек. 16 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4336,00 | 3074,70 | 3074,70 | 124 | 1776911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1776911,00 | 577,91 | 5000,00 | дек. 16 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6499,09 | 6034,99 | 6034,99 | 286 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 588,54 | 5000,00 | дек. 16 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 6 | 12962,30 | 11784,30 | 11784,30 | 473 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 904,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 374,30 | 339,40 | 303,00 | 14 | 1388000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1388000,00 | 4089,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130,00 | 1290,20 | 1290,20 | 87 | 1360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 |  | 1054,10 | 5000,00 | дек. 16 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 1955335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1955335,00 | 5056,46 | 10000,00 | дек. 16 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1956 | 2010 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1805,88 | 916,20 | 625,70 | 23 | 1018970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1018970,00 | 1112,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11478,10 | 8931,00 | 8931,00 | 310 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 795,39 | 5000,00 | дек. 16 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2042,90 | 1271,70 | 1271,70 | 53 | 729480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 729480,00 | 573,63 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) |  | x | x | x | x | x | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36,00 | 923400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 923400,00 | 1238,96 | 5000,00 | х |
| 42 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 923400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 923400,00 | 1238,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Рамзайскому сельсовету |  |  |  |  |  |  | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27,00 | 1190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190000,00 | 0,00 | 2689,87 | 5000,00 |  |
| 43 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190000,00 |  | 2689,87 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | x | x | x | x | x | 3975,20 | 3467,50 | 3404,00 | 136,00 | 1551234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1551234,00 | 447,36 | 10000,00 | х |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,50 | 377,90 | 377,90 | 12 | 122723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 122723,00 | 324,75 | 5000,00 | дек. 16 |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 731,80 | 656,80 | 632,10 | 28 | 426592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 426592,00 | 649,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 46 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 725,80 | 652,40 | 652,40 | 24 | 423734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 423734,00 | 649,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 47 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1352,70 | 1112,40 | 1073,60 | 50 | 361252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 361252,00 | 324,75 | 5000,00 | дек. 16 |
| 48 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 740,40 | 668,00 | 668,00 | 22 | 216933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 216933,00 | 324,75 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Пенза: |  | x | x | x | x | x | 488924,42 | 434159,82 | 362000,89 | 20401,00 | 387544255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600000,00 | 383944255,70 | 892,63 | 10000,00 | х |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 646,50 | 33 | 2865806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2865806,50 | 3854,48 | 10000,00 | дек. 16 |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 805,10 | 655,40 | 655,40 | 50 | 1950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1950000,00 | 2975,28 | 10000,00 | дек. 16 |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 393,60 | 28 | 2384290,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2384290,20 | 5300,78 | 10000,00 | дек. 16 |
| 52 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 925,00 | 925,00 | 447,60 | 41 | 3114565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3114565,00 | 3367,10 | 10000,00 | дек. 16 |
| 53 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 918,90 | 901,00 | 777,21 | 37 | 2620399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2620399,00 | 2908,32 | 5000,00 | дек. 16 |
| 54 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 927,00 | 806,49 | 806,49 | 48 | 1280000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1280000,00 | 1587,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| 55 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 15953,10 | 14905,90 | 8943,54 | 704 | 14207288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14207288,00 | 953,13 | 5000,00 | дек. 16 |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11794,30 | 10789,80 | 6840,40 | 352 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 658,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 17081,90 | 16288,50 | 6896,80 | 322 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 436,11 | 5000,00 | дек. 16 |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 1978 |  | Панельные | 9 | 2 | 4472,90 | 3620,90 | 3459,00 | 176 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 980,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 11 | 26029,30 | 23412,30 | 20395,20 | 1167 | 19535021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19535021,00 | 834,39 | 5000,00 | дек. 16 |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 4270,50 | 3615,00 | 3482,20 | 193 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 982,52 | 5000,00 | дек. 16 |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6767,10 | 5811,00 | 5555,20 | 264 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 916,84 | 5000,00 | дек. 16 |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6811,22 | 5808,82 | 5517,20 | 285 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 917,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6665,50 | 5710,90 | 5592,30 | 258 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 932,91 | 5000,00 | дек. 16 |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 1979 |  | Панельные | 9 | 5 | 11630,60 | 10047,70 | 9500,60 | 440 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 883,74 | 5000,00 | дек. 16 |
| 65 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | Панельные | 9 | 5 | 11269,50 | 10062,50 | 9454,50 | 494 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2300000,00 | 228,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 66 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7181,00 | 6288,10 | 5029,80 | 268 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 564,85 | 5000,00 | дек. 16 |
| 67 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 | 1908 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 778,23 | 685,40 | 359,40 | 51 | 4950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4950000,00 | 7222,06 | 10000,00 | дек. 16 |
| 68 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 12074,50 | 10303,00 | 9474,80 | 660 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 861,84 | 5000,00 | дек. 16 |
| 69 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 11456,60 | 10111,10 | 9117,70 | 517 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 878,20 | 5000,00 | дек. 16 |
| 70 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 1982 |  | Панельные | 9 | 8 | 17249,60 | 15356,40 | 14414,80 | 931 | 14207288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14207288,00 | 925,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 71 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 14144,84 | 12395,90 | 11996,20 | 754 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 859,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 72 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 1981 |  | Панельные | 9 | 5 | 11762,10 | 10188,20 | 9883,60 | 643 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 871,55 | 5000,00 | дек. 16 |
| 73 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 1980 |  | Панельные | 9 | 7 | 15000,00 | 13050,00 | 9135,00 | 890 | 12431377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12431377,00 | 952,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 74 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 1979 |  | Панельные | 9 | 6 | 14442,97 | 12408,47 | 11947,57 | 792 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 858,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 75 | г. Пенза, ул. Володарского д. 63 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 2076800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2076800,00 | 419,91 | 5000,00 | дек. 16 |
| 76 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 260,20 | 226,37 | 202,50 | 20 | 392074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 392074,00 | 1732,01 | 5000,00 | дек. 16 |
| 77 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 5495,30 | 5351,30 | 4718,50 | 303 | 5327735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327735,00 | 995,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 78 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2060,90 | 1797,40 | 1745,40 | 77 | 975000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 975000,00 | 542,45 | 5000,00 | дек. 16 |
| 79 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 930,60 | 841,90 | 781,40 | 44 | 950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 950000,00 | 1128,40 | 5000,00 | дек. 16 |
| 80 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 10936,60 | 9915,60 | 6051,80 | 329 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 716,41 | 5000,00 | дек. 16 |
| 81 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 9029,60 | 7830,50 | 7249,15 | 389 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 907,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 82 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 435,10 | 395,90 | 141,40 | 20 | 3270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3270000,00 | 8259,66 | 10000,00 | дек. 16 |
| 83 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 13987,70 | 12623,70 | 7730,10 | 315 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 844,08 | 5000,00 | дек. 16 |
| 84 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 690,70 | 629,40 | 395,10 | 30 | 3665000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3665000,00 | 5823,01 | 10000,00 | дек. 16 |
| 85 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 792,52 | 5000,00 | дек. 16 |
| 85 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 1977 |  | Панельные | 9 | 2 | 3913,40 | 3561,00 | 3463,60 | 181 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 997,42 | 5000,00 | дек. 16 |
| 87 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 1977 |  | Панельные | 9 | 2 | 4071,60 | 3715,60 | 3504,50 | 173 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 955,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 88 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 9478,80 | 8053,80 | 7282,70 | 409 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 882,02 | 5000,00 | дек. 16 |
| 89 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 9382,48 | 8226,88 | 7849,20 | 396 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 863,47 | 5000,00 | дек. 16 |
| 90 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 1976 |  | Панельные | 9 | 4 | 9281,30 | 8124,40 | 7847,50 | 406 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 874,36 | 5000,00 | дек. 16 |
| 91 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 1978 |  | Панельные | 9 | 3 | 7000,70 | 6139,20 | 5998,40 | 272 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 867,82 | 5000,00 | дек. 16 |
| 92 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 9014,10 | 8044,00 | 6632,90 | 388 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 883,10 | 5000,00 | дек. 16 |
| 93 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2806,20 | 2410,30 | 1786,85 | 122 | 5400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 2240,39 | 5000,00 | дек. 16 |
| 94 | г. Пенза, ул. Мира, д. 11 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 17014,00 | 15423,40 | 13550,20 | 644 | 12431377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12431377,00 | 806,01 | 5000,00 | дек. 16 |
| 95 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 800000,00 | 362,15 | 5000,00 | дек. 16 |
| 96 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3515,60 | 3341,30 | 3324,00 | 115 | 1775911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1775911,00 | 531,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 97 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7081,00 | 6515,30 | 5097,20 | 255 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 817,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 98 | г. Пенза, ул. Московская, д. 24 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 28 | 4450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4450000,00 | 6661,68 | 10000,00 | дек. 16 |
| 99 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2692,70 | 2472,90 | 1970,50 | 27 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000,00 | 1536,66 | 5000,00 | дек. 16 |
| 100 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3340,80 | 3104,10 | 2905,60 | 155 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2400000,00 | 773,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 101 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 1975 |  | Панельные | 9 | 8 | 16283,40 | 14193,40 | 13562,10 | 734 | 14207288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14207288,00 | 1000,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| 102 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 1980 |  | Панельные | 9 | 7 | 17756,10 | 15447,81 | 8913,20 | 642 | 12431377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12431377,00 | 804,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 103 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 11430,40 | 10063,90 | 9669,70 | 518 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 882,32 | 5000,00 | дек. 16 |
| 104 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 1980 |  | Панельные | 9 | 2 | 4352,20 | 3727,30 | 3621,20 | 170 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 952,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 105 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 14095,10 | 12203,10 | 11881,50 | 573 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 873,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 106 | г. Пенза, ул. Собинова, 4 | 1978 |  | Панельные | 9 | 3 | 6985,90 | 6125,10 | 5839,00 | 303 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 869,82 | 5000,00 | дек. 16 |
| 107 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5296,50 | 4090,00 | 3944,70 | 199 | 4051317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4051317,00 | 990,54 | 5000,00 | дек. 16 |
| 108 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 4296,70 | 3732,60 | 2163,20 | 207 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 951,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 109 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2396,20 | 2318,70 | 1968,70 | 42 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600000,00 |  | 1552,59 | 5000,00 | дек. 16 |
| 110 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4125,30 | 3956,00 | 2948,90 | 162 | 1775911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1775911,00 | 448,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 111 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 2 | 8203,70 | 7938,60 | 4766,70 | 292 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 447,41 | 5000,00 | дек. 16 |
| 112 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 5 | 1980 |  | Панельные | 9 | 4 | 8533,00 | 7464,60 | 4635,40 | 365 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 951,64 | 5000,00 | дек. 16 |
| 113 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5513,30 | 5068,90 | 4558,20 | 277 | 4333200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4333200,00 | 854,86 | 5000,00 | дек. 16 |
| 114 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1593,50 | 1440,00 | 898,40 | 81 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2700000,00 | 1875,00 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Кондольскому сельсовету |  | x | x | x | x | x | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35,00 | 952000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 952000,00 | 1161,12 | 5000,00 | х |
| 115 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 952000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 952000,00 | 1161,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сердобск: |  | x | x | x | x | x | 1525,00 | 1422,00 | 1360,70 | 50,00 | 2145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2145000,00 | 1508,44 | 10000,00 | х |
| 116 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 581,90 | 545,60 | 545,60 | 9 | 760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 760000,00 | 1392,96 | 10000,00 | дек. 16 |
| 117 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 582,40 | 537,70 | 476,40 | 22 | 760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 760000,00 | 1413,43 | 5000,00 | дек. 16 |
| 118 | г. Сердобск, ул. Лесная, 32а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,70 | 338,70 | 338,70 | 19 | 625000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 625000,00 | 1845,29 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | x | x | x | x | x | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72,00 | 1064000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1064000,00 | 737,86 | 5000,00 | х |
| 119 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 1064000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1064000,00 | 737,86 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | x | x | x | x | x | 1827,00 | 1635,10 | 1635,10 | 142,00 | 3458000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3458000,00 | 2114,86 | 5000,00 | х |
| 120 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 901,20 | 812,50 | 812,50 | 66 | 1748000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1748000,00 | 2151,38 | 5000,00 | дек. 16 |
| 121 | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 925,80 | 822,60 | 822,60 | 76 | 1710000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1710000,00 | 2078,77 | 5000,00 | дек. 16 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 год: |  | x | x | x | x | x | 1039759,71 | 918356,081 | 856321,397 | 39824 | 824838000 | 0 | 0 | 0 |  | 824838000 | 898,168 |  | х |
| Итого по г. Белинский: |  | x | x | x | x | x | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000 | 0 | 0 | 0 |  | 1365000 | 1596,865 | 5000 | х |
| 1 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1980 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000 | 0 | 0 | 0 |  | 1365000,00 | 1596,865 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  |  |  |  |  |  | 59245,69 | 53563,05 | 53563,05 | 2919 | 48152000 | 0 | 0 | 0 |  | 48152000 | 898,9779 | 5000 |  |
| 2 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 1959 | 2001 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 3248000 | 0 | 0 | 0 |  | 3248000,00 | 1200,105 | 5000 | дек. 17 |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2791,31 | 2596,3 | 2596,3 | 151 | 3116000 | 0 | 0 | 0 |  | 3116000,00 | 1200,169 | 5000 | дек. 17 |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 1960 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2814,77 | 2619,79 | 2619,79 | 156 | 3144000 | 0 | 0 | 0 |  | 3144000,00 | 1200,096 | 5000 | дек. 17 |
| 5 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 1957 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 2499000 | 0 | 0 | 0 |  | 2499000,00 | 1200,144 | 5000 | дек. 17 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 2446000 | 0 | 0 | 0 |  | 2446000,00 | 1200,096 | 5000 | дек. 17 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2202,9 | 2059,2 | 2059,2 | 110 | 2471000 | 0 | 0 | 0 |  | 2471000,00 | 1199,981 | 5000 | дек. 17 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 1961 | 2000 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2177,12 | 2030,38 | 2030,38 | 117 | 2436000 | 0 | 0 | 0 |  | 2436000,00 | 1199,775 | 5000 | дек. 17 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 1961 | 1995 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2205,78 | 2059,6 | 2059,6 | 120 | 2472000 | 0 | 0 | 0 |  | 2472000,00 | 1200,233 | 5000 | дек. 17 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 2472000 | 0 | 0 | 0 |  | 2472000,00 | 959,5938 | 5000 | дек. 17 |
| 11 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 1959 | 2004 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2480,72 | 2234,95 | 2234,95 | 92 | 2682000 | 0 | 0 | 0 |  | 2682000,00 | 1200,027 | 5000 | дек. 17 |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2149,9 | 2007,01 | 2007,01 | 107 | 2408000 | 0 | 0 | 0 |  | 2408000,00 | 1199,795 | 5000 | дек. 17 |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 1961 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2171,52 | 2027,16 | 2027,16 | 132 | 2433000 | 0 | 0 | 0 |  | 2433000,00 | 1200,201 | 5000 | дек. 17 |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 2429000 | 0 | 0 | 0 |  | 2429000,00 | 1200,081 | 5000 | дек. 17 |
| 15 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 1961 | 2003 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2773,44 | 2580,39 | 2580,39 | 152 | 3096000 | 0 | 0 | 0 |  | 3096000,00 | 1199,819 | 5000 | дек. 17 |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1984 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7105,1 | 6285,7 | 6285,7 | 363 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 286,3643 | 5000 | дек. 17 |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7131 | 6312 | 6312 | 341 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 285,1711 | 5000 | дек. 17 |
| 18 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1986 | 2008 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3118 | 2718 | 2718 | 131 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 662,2517 | 5000 | дек. 17 |
| 19 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1986 | 2011 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3111,6 | 2711,6 | 2711,6 | 140 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 663,8147 | 5000 | дек. 17 |
| 20 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 12 | 1 | 4608,8 | 3894 | 3894 | 211 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 924,4992 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Кузнецк: |  |  |  |  |  |  | 50839,6 | 42665,62 | 41257,7 | 1868 | 36153000 | 0 | 0 | 0 |  | 36153000 | 847,3567 | 5000 |  |
| 21 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 61Б | 1938 |  | деревянный | 2 | 2 | 427,8 | 358,5 | 358,5 | 23 | 612000 | 0 | 0 | 0 |  | 612000,00 | 1707,113 | 5000 | дек. 17 |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 1946 |  | деревянный | 2 | 1 | 566,3 | 522,7 | 395,7 | 23 | 850000 | 0 | 0 | 0 |  | 850000,00 | 1626,172 | 5000 | дек. 17 |
| 23 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 1949 |  | блочный | 2 | 1 | 538,7 | 499 | 499 | 25 | 599000 | 0 | 0 | 0 |  | 599000,00 | 1200,401 | 5000 | дек. 17 |
| 24 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 |  | блочный | 2 | 2 | 693,2 | 404,8 | 404,8 | 35 | 486000 | 0 | 0 | 0 |  | 486000,00 | 1200,593 | 5000 | дек. 17 |
| 25 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 |  | блочный | 2 | 1 | 546,3 | 387,5 | 341,4 | 20 | 465000 | 0 | 0 | 0 |  | 465000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 292,9 | 270,7 | 270,7 | 13 | 227000 | 0 | 0 | 0 |  | 227000,00 | 838,5667 | 5000 | дек. 17 |
| 27 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289,9 | 267,6 | 267,6 | 15 | 321000 | 0 | 0 | 0 |  | 321000,00 | 1199,552 | 5000 | дек. 17 |
| 28 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 293 | 271,7 | 271,7 | 13 | 326000 | 0 | 0 | 0 |  | 326000,00 | 1199,853 | 5000 | дек. 17 |
| 29 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 1955 |  | каменный, кирпичный | 4 | 5 | 4852,9 | 3400,12 | 3063,4 | 106 | 4080000 | 0 | 0 | 0 |  | 4080000,00 | 1199,958 | 5000 | дек. 17 |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1959 |  | блочный | 2 | 1 | 294,1 | 271 | 233,7 | 20 | 325000 | 0 | 0 | 0 |  | 325000,00 | 1199,262 | 5000 | дек. 17 |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289 | 267,5 | 267,5 | 17 | 321000 | 0 | 0 | 0 |  | 321000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 292,3 | 269,1 | 269,1 | 10 | 323000 | 0 | 0 | 0 |  | 323000,00 | 1200,297 | 5000 | дек. 17 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,4 | 274,4 | 274,4 | 15 | 329000 | 0 | 0 | 0 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000 | дек. 17 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,7 | 274,6 | 274,6 | 11 | 330000 | 0 | 0 | 0 |  | 330000,00 | 1201,748 | 5000 | дек. 17 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2693,8 | 2503,4 | 2419,5 | 132 | 3004000 | 0 | 0 | 0 |  | 3004000,00 | 1199,968 | 5000 | дек. 17 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 295,7 | 272,5 | 272,5 | 17 | 327000 | 0 | 0 | 0 |  | 327000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 293 | 269,9 | 269,9 | 17 | 324000 | 0 | 0 | 0 |  | 324000,00 | 1200,445 | 5000 | дек. 17 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 1961 |  | блочный | 2 | 1 | 296,1 | 274,4 | 237,1 | 17 | 329000 | 0 | 0 | 0 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000 | дек. 17 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 443,7 | 409,6 | 409,6 | 17 | 492000 | 0 | 0 | 0 |  | 492000,00 | 1201,172 | 5000 | дек. 17 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 436,7 | 402,3 | 399,6 | 27 | 483000 | 0 | 0 | 0 |  | 483000,00 | 1200,597 | 5000 | дек. 17 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4004,3 | 2892 | 2892 | 110 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 622,4066 | 5000 | дек. 17 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4016,4 | 2908,7 | 2908,7 | 147 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 618,8332 | 5000 | дек. 17 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 4313,3 | 3842 | 3842 | 152 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 937,012 | 5000 | дек. 17 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 11171,5 | 9603,4 | 8866,5 | 457 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 374,8672 | 5000 | дек. 17 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12905,6 | 11548,2 | 11548,2 | 429 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 935,2107 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Пензе: |  |  |  |  |  |  | 906003,72 | 802899,371 | 743729,207 | 34158 | 706822000 | 0 | 0 | 0 |  | 706822000 | 880,337 |  |  |
| 46 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 409,7 | 409,7 | 270,2 | 36 | 1532000 | 0 | 0 | 0 |  | 1532000,00 | 3739,321 | 5000 | дек. 17 |
| 47 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 1916 |  | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 605,7 | 528,4 | 424,8 | 45 | 2999000 | 0 | 0 | 0 |  | 2999000,00 | 5675,625 | 10000 | дек. 17 |
| 48 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 545,2 | 474,324 | 333,8 | 30 | 761000 | 0 | 0 | 0 |  | 761000,00 | 1604,389 | 5000 | дек. 17 |
| 49 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 |  | каменный, кирпичный | 4 | 2 | 1997,2 | 1907,6 | 1683,7 | 58 | 3514000 | 0 | 0 | 0 |  | 3514000,00 | 1842,105 | 5000 | дек. 17 |
| 50 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1961 | 2013 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1028,9 | 957,1 | 957,1 | 45 | 1530000 | 0 | 0 | 0 |  | 1530000,00 | 1598,579 | 5000 | дек. 17 |
| 51 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 1931 | 2009 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2372,32 | 2208,02 | 2152,31 | 120 | 3920000 | 0 | 0 | 0 |  | 3920000,00 | 1775,346 | 5000 | дек. 17 |
| 52 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, д. 5/10 | 1930 |  | каменный, кирпичный | 3 | 3 | 1593,5 | 1440 | 898,4 | 81 | 3470000 | 0 | 0 | 0 |  | 3470000,00 | 2409,722 | 5000 | дек. 17 |
| 53 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 13 | 1925 | 2008 | бревенчатый | 2 | 1 | 219,6 | 194 | 69,7 | 28 | 233000 | 0 | 0 | 0 |  | 233000,00 | 1201,031 | 5000 | дек. 17 |
| 54 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 15 | 1926 | 2008 | бревенчатый | 2 | 1 | 212,9 | 187,1 | 187,1 | 28 | 225000 | 0 | 0 | 0 |  | 225000,00 | 1202,565 | 5000 | дек. 17 |
| 55 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 17 | 1928 | 2008 | бревенчатый | 2 | 1 | 232,8 | 198,9 | 145,2 | 30 | 239000 | 0 | 0 | 0 |  | 239000,00 | 1201,609 | 5000 | дек. 17 |
| 56 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1939 | 2009 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1329,88 | 1187,88 | 1078,18 | 65 | 1425000 | 0 | 0 | 0 |  | 1425000,00 | 1199,616 | 5000 | дек. 17 |
| 57 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5019 | 4133,1 | 4127,1 | 107 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 871,0169 | 5000 | дек. 17 |
| 58 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18300 | 15921 | 15921 | 690 | 14400000 | 0 | 0 | 0 |  | 14400000,00 | 904,4658 | 5000 | дек. 17 |
| 59 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 7648 | 6653,76 | 6653,76 | 430 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 1082,095 | 5000 | дек. 17 |
| 60 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4358,6 | 3843,6 | 3623,9 | 210 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 936,6219 | 5000 | дек. 17 |
| 61 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3980,1 | 3462,687 | 3462,687 | 180 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1039,655 | 5000 | дек. 17 |
| 62 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6537 | 5751,5 | 5535,4 | 197 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,8855 | 5000 | дек. 17 |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 3814 | 3318,18 | 3318,18 | 150 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1084,932 | 5000 | дек. 17 |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 9591 | 8344,17 | 8344,17 | 360 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 1078,597 | 5000 | дек. 17 |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4352 | 3847,7 | 3737 | 420 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 935,6239 | 5000 | дек. 17 |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 22281,7 | 19456,2 | 18972,7 | 730 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 832,6395 | 5000 | дек. 17 |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 9 | 22195,06 | 19402,44 | 18860,03 | 730 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 834,9465 | 5000 | дек. 17 |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 1985 |  | панельный | 9 | 6 | 14073,5 | 11844,4 | 11422,8 | 394 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 911,8233 | 5000 | дек. 17 |
| 69 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4330,09 | 3587,69 | 3549,39 | 190 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1003,431 | 5000 | дек. 17 |
| 70 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6812,1 | 5751,9 | 5350,7 | 285 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,8202 | 5000 | дек. 17 |
| 71 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 4948 | 4059,3 | 3916,6 | 438 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 886,8524 | 5000 | дек. 17 |
| 72 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6503,3 | 5665,4 | 5532,6 | 360 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 953,1542 | 5000 | дек. 17 |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6443,6 | 5722,4 | 5609 | 340 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 943,66 | 5000 | дек. 17 |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9042,56 | 8120,76 | 7967,7 | 371 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 886,6165 | 5000 | дек. 17 |
| 75 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9284,96 | 8371,26 | 7975,11 | 286 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 860,0856 | 5000 | дек. 17 |
| 76 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 9873,9 | 7771 | 7771 | 360 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 926,5217 | 5000 | дек. 17 |
| 77 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 11487,16 | 9641,66 | 9293,76 | 420 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 933,4492 | 5000 | дек. 17 |
| 78 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 5 | 11246,2 | 9969,2 | 9708 | 479 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 902,7806 | 5000 | дек. 17 |
| 79 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20769,28 | 18470,28 | 17626,68 | 633 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 877,0847 | 5000 | дек. 17 |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11269,5 | 10062,5 | 9576,3 | 494 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 894,4099 | 5000 | дек. 17 |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 11 | 25227,44 | 22418,44 | 22083,74 | 1005 | 19800000 | 0 | 0 | 0 |  | 19800000,00 | 883,2015 | 5000 | дек. 17 |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6618,8 | 5852,8 | 5748,4 | 482 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 922,6353 | 5000 | дек. 17 |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 1985 |  | панельный | 9 | 7 | 16741,05 | 14853,05 | 14583,5 | 992 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 848,3106 | 5000 | дек. 17 |
| 84 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20222,6 | 17923,6 | 16936,2 | 750 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 903,8363 | 5000 | дек. 17 |
| 85 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11288,1 | 10011,1 | 9583,9 | 821 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 899,0021 | 5000 | дек. 17 |
| 86 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11515,31 | 10238,31 | 9714,11 | 450 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 879,0513 | 5000 | дек. 17 |
| 87 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 4 | 8686,89 | 7753,29 | 7401,5 | 430 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 928,638 | 5000 | дек. 17 |
| 88 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5401,37 | 5119,27 | 4353,27 | 380 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 703,2253 | 5000 | дек. 17 |
| 89 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6821,6 | 5784,2 | 5542,1 | 334 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 933,5777 | 5000 | дек. 17 |
| 90 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 11 | 25628,51 | 23360,71 | 22092,21 | 830 | 19800000 | 0 | 0 | 0 |  | 19800000,00 | 847,577 | 5000 | дек. 17 |
| 91 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6430,5 | 5756,8 | 5467,2 | 245 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,0211 | 5000 | дек. 17 |
| 92 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 1983 |  | панельный | 9 | 2 | 3800 | 3306 | 3306 | 400 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1088,929 | 5000 | дек. 17 |
| 93 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 1983 |  | панельный | 9 | 8 | 17220,11 | 15336,32 | 14454,2 | 650 | 14400000 | 0 | 0 | 0 |  | 14400000,00 | 938,9475 | 5000 | дек. 17 |
| 94 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 16164,1 | 14727 | 12831,5 | 530 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 855,5714 | 5000 | дек. 17 |
| 95 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4382,1 | 3846 | 3627,3 | 150 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 936,0374 | 5000 | дек. 17 |
| 96 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8629,4 | 7628,2 | 7487,6 | 290 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 943,8662 | 5000 | дек. 17 |
| 97 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 8190,3 | 7390,7 | 6475,1 | 216 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 730,648 | 5000 | дек. 17 |
| 98 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 1985 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 8483,69 | 6448,86 | 5271,99 | 195 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 558,2382 | 5000 | дек. 17 |
| 99 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 8279,91 | 7792,71 | 6491,3 | 390 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 692,9553 | 5000 | дек. 17 |
| 100 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7802,1 | 7362,3 | 5647,93 | 206 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 733,4664 | 5000 | дек. 17 |
| 101 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 6 | 14651,7 | 13119,7 | 12606,6 | 400 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 823,1896 | 5000 | дек. 17 |
| 102 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7304,43 | 6453,83 | 5652,33 | 208 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 836,7125 | 5000 | дек. 17 |
| 103 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7143,6 | 6293,9 | 5591,5 | 216 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 857,9736 | 5000 | дек. 17 |
| 104 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7660,35 | 6811,65 | 5520,1 | 205 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 792,7595 | 5000 | дек. 17 |
| 105 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 1982 |  | панельный | 9 | 8 | 18674 | 16103,5 | 15520,95 | 808 | 14400000 | 0 | 0 | 0 |  | 14400000,00 | 894,2155 | 5000 | дек. 17 |
| 106 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 6804,91 | 5904,61 | 5615,81 | 193 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 914,5397 | 5000 | дек. 17 |
| 107 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 4 | 9311,1 | 8034,1 | 7502,6 | 280 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 896,18 | 5000 | дек. 17 |
| 108 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4736,52 | 4103,62 | 3550,8 | 105 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 877,2742 | 5000 | дек. 17 |
| 109 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 1985 | 2013 | панельный | 9 | 5 | 10853,7 | 9555,4 | 9211,1 | 345 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 941,8758 | 5000 | дек. 17 |
| 110 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 1891 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 365,9 | 351,7 | 351,7 | 25 | 2540000 | 0 | 0 | 0 |  | 2540000,00 | 7222,064 | 10000 | дек. 17 |
| 111 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 538,4997 | 5000 | дек. 17 |
| 112 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 13 | 37954,46 | 34485,64 | 21349,1 | 650 | 23400000 | 0 | 0 | 0 |  | 23400000,00 | 678,5433 | 5000 | дек. 17 |
| 113 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1984 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3754,9 | 3520,5 | 2926,2 | 150 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 511,291 | 5000 | дек. 17 |
| 114 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1982 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4318,3 | 3920,7 | 3423,8 | 135 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 459,1017 | 5000 | дек. 17 |
| 115 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3603,4 | 3252,2 | 2965,8 | 154 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 553,4715 | 5000 | дек. 17 |
| 116 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3666,3 | 3455 | 3455 | 187 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 520,9841 | 5000 | дек. 17 |
| 117 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 1917 |  | деревянный | 2 | 1 | 306,9 | 264,8 | 222,7 | 25 | 2234000 | 0 | 0 | 0 |  | 2234000,00 | 8436,556 | 5000 | дек. 17 |
| 118 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13946,2 | 11930,9 | 11329 | 693 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 905,2125 | 5000 | дек. 17 |
| 119 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13528,1 | 11804,9 | 11340,5 | 430 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 914,8743 | 5000 | дек. 17 |
| 120 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 1985 |  | панельный | 9 | 5 | 11539,26 | 9955,96 | 9269,16 | 408 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 903,9811 | 5000 | дек. 17 |
| 121 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 16444,3 | 14267,5 | 13383,3 | 574 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 883,126 | 5000 | дек. 17 |
| 122 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5412 | 4957,2 | 4033,5 | 135 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 726,2164 | 5000 | дек. 17 |
| 123 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 7089,84 | 6366,34 | 5333,2 | 204 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 848,2111 | 5000 | дек. 17 |
| 124 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 1983 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 6936,2 | 6226,8 | 6011,1 | 260 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 867,2191 | 5000 | дек. 17 |
| 125 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18271,1 | 16575,1 | 15294,77 | 580 | 14400000 | 0 | 0 | 0 |  | 14400000,00 | 868,773 | 5000 | дек. 17 |
| 126 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15759,52 | 14226,52 | 12769,35 | 504 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 885,6699 | 5000 | дек. 17 |
| 127 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15118,7 | 13667,7 | 12598,2 | 490 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 921,8815 | 5000 | дек. 17 |
| 128 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 1989 |  | панельный | 9 | 2 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 182 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 953,2888 | 5000 | дек. 17 |
| 129 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3473,8 | 3299,5 | 3299,5 | 257 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 545,5372 | 5000 | дек. 17 |
| 130 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1986 | 2010 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3487,5 | 3310,7 | 3310,7 | 145 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 543,6917 | 5000 | дек. 17 |
| 131 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3483,6 | 3303 | 3148,7 | 105 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 544,9591 | 5000 | дек. 17 |
| 132 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8883,6 | 7797,9 | 7565 | 295 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 923,3255 | 5000 | дек. 17 |
| 133 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6529,1 | 5741,4 | 5679 | 220 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 940,5372 | 5000 | дек. 17 |
| 134 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4363 | 3836,2 | 3788,7 | 168 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 938,4287 | 5000 | дек. 17 |
| 135 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6504,5 | 5733,4 | 5286,4 | 207 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 941,8495 | 5000 | дек. 17 |
| 136 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3837 | 3338,19 | 3826,1 | 168 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1078,429 | 5000 | дек. 17 |
| 137 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4377,4 | 3837,7 | 3471,8 | 304 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 938,0619 | 5000 | дек. 17 |
| 138 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 9398,6 | 8527,1 | 8132,5 | 260 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 844,3668 | 5000 | дек. 17 |
| 139 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4283,3 | 3851,3 | 3717,3 | 144 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 934,7493 | 5000 | дек. 17 |
| 140 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 4 | 9406,4 | 8241,6 | 7968,5 | 286 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 873,6168 | 5000 | дек. 17 |
| 141 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 9 | 20900,75 | 18468,05 | 17784,3 | 650 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 877,1906 | 5000 | дек. 17 |
| 142 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5315,62 | 5005,02 | 3881,36 | 227 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 719,2778 | 5000 | дек. 17 |
| 143 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5614,15 | 5279,05 | 4580,85 | 306 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 681,9409 | 5000 | дек. 17 |
| 144 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1984 |  | панельный | 9 | 1 | 3596,7 | 3263,9 | 2023,1 | 160 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 551,4875 | 5000 | дек. 17 |
| 145 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 9124 | 8103 | 7486,5 | 270 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 888,5598 | 5000 | дек. 17 |
| 146 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7311,9 | 6545,9 | 5859,9 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 824,9439 | 5000 | дек. 17 |
| 147 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7417,6 | 6651,6 | 5418,2 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 811,8347 | 5000 | дек. 17 |
| 148 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7350,7 | 6584,7 | 5632,3 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 820,0829 | 5000 | дек. 17 |
| 149 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 1983 |  | панельный | 9 | 6 | 13217,3 | 11685,3 | 11344,7 | 610 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 924,2381 | 5000 | дек. 17 |
| 150 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12943,1 | 11991,3 | 11421,5 | 426 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 900,653 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Городище: |  |  |  |  |  |  | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 722,4564 | 5000 |  |
| 151 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000,00 | 722,4564 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Сурск: |  |  |  |  |  |  | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0 | 0 | 0 |  | 3992000 | 3132,209 | 5000 |  |
| 152 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | деревянный | 3 | 4 | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0 | 0 | 0 |  | 3992000,00 | 3132,209 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Каменка: |  |  |  |  |  |  | 6382,6 | 5252,6 | 4358,9 | 260 | 12638000 | 0 | 0 | 0 |  | 12638000 | 2406,047 | 5000 |  |
| 153 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1947 | 1996 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 1043,6 | 825,6 | 826,8 | 60 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 1700000,00 | 2059,109 | 5000 | дек. 17 |
| 154 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 8 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 1008,9 | 682,9 | 562,7 | 32 | 1780000 | 0 | 0 | 0 |  | 1780000,00 | 2606,531 | 5000 | дек. 17 |
| 155 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 528,9 | 484,6 | 490,9 | 14 | 1541000 | 0 | 0 | 0 |  | 1541000,00 | 3179,942 | 5000 | дек. 17 |
| 156 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 623,5 | 431,3 | 276 | 28 | 1786000 | 0 | 0 | 0 |  | 1786000,00 | 4140,969 | 5000 | дек. 17 |
| 157 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 1947 | 2010 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,9 | 468,5 | 468,5 | 22 | 880000 | 0 | 0 | 0 |  | 880000,00 | 1878,335 | 5000 | дек. 17 |
| 158 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 504,6 | 460 | 407,4 | 28 | 1450000 | 0 | 0 | 0 |  | 1450000,00 | 3152,174 | 5000 | дек. 17 |
| 159 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 51 | 1930 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 1145,9 | 973,5 | 392,6 | 38 | 2390000 | 0 | 0 | 0 |  | 2390000,00 | 2455,059 | 5000 | дек. 17 |
| 160 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,1 | 468,3 | 468,9 | 18 | 562000 | 0 | 0 | 0 |  | 562000,00 | 1200,085 | 5000 | дек. 17 |
| 161 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 502,2 | 457,9 | 465,1 | 20 | 549000 | 0 | 0 | 0 |  | 549000,00 | 1198,952 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  |  |  |  |  |  | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0 | 0 | 0 |  | 786000 | 1777,074 | 5000 |  |
| 162 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0 | 0 | 0 |  | 786000,00 | 1777,074 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Нижний Ломов |  |  |  |  |  |  | 11114,46 | 8859 | 8754 | 318 | 11314000 | 0 | 0 | 0 |  | 11314000 | 1277,119 | 5000 |  |
| 163 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 731,8 | 656,8 | 614,3 | 28 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1446,407 | 5000 | дек. 17 |
| 164 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 725,8 | 652,4 | 651,3 | 24 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1456,162 | 5000 | дек. 17 |
| 165 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 3 | 3 | 1352,7 | 1112,4 | 1112,4 | 50 | 1540000 | 0 | 0 | 0 |  | 1540000,00 | 1384,394 | 5000 | дек. 17 |
| 166 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 68 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 740,4 | 668 | 628,4 | 22 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1422,156 | 5000 | дек. 17 |
| 167 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого 74/64 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 7 | 4037,8 | 2918,2 | 2918,2 | 92 | 3502000 | 0 | 0 | 0 |  | 3502000,00 | 1200,055 | 5000 | дек. 17 |
| 168 | г. Нижний Ломов, ул. Московская 14 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 983,6 | 867,1 | 867,1 | 31 | 1041000 | 0 | 0 | 0 |  | 1041000,00 | 1200,554 | 5000 | дек. 17 |
| 169 | г. Нижний Ломов, ул. Островского 5 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 3 | 4 | 1984,86 | 1472,7 | 1452,1 | 47 | 1767000 | 0 | 0 | 0 |  | 1767000,00 | 1199,837 | 5000 | дек. 17 |
| 170 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 98 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 288,2 | 265,5 | 264,3 | 13 | 319000 | 0 | 0 | 0 |  | 319000,00 | 1201,507 | 5000 | дек. 17 |
| 171 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная 13 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 269,3 | 245,9 | 245,9 | 11 | 295000 | 0 | 0 | 0 |  | 295000,00 | 1199,675 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Никольск: |  |  |  |  |  |  | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0 | 0 | 0 |  | 266000 | 1199,603 | 5000 |  |
| 172 | г. Никольск, ул. Ленина 129 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0 | 0 | 0 |  | 266000,00 | 1199,603 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по городу Сердобск: |  |  |  |  |  |  | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 900000 | 1124,719 | 5000 |  |
| 173 | г. Сердобск, ул. Пензенская 86 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 900000,00 | 1124,719 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  |  |  |  |  |  | 692,4 | 692,4 | 682,4 | 42 | 1850000 | 0 | 0 | 0 |  | 1850000 | 2671,866 | 5000 |  |
| 174 | с. Дубровки, ул. Молодежная 7 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 351,1 | 351,1 | 341,1 | 21 | 925000 | 0 | 0 | 0 |  | 925000,00 | 2634,577 | 5000 | дек. 17 |
| 175 | с. Дубровки, ул. Молодежная 8 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 21 | 925000 | 0 | 0 | 0 |  | 925000,00 | 2710,226 | 5000 | дек. 17 |

Реестр многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2016-2017 годах, по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта Всего | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  | 1323889806,50 | 86758133,98 | 609,00 | 1094086908,00 | 48629,77 | 94491187,80 | 100,20 | 421844,09 | 15950,00 | 24907683,78 | 906,50 | 12953617,45 | 10270431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2016 год: |  | 499051806,50 | 20050133,98 | 212,00 | 379486908,00 | 36500,93 | 70272187,80 | 100,20 | 421844,09 | 10921,00 | 13358683,78 | 518,40 | 5191617,45 | 10270431,40 |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | 1015000,00 |  |  |  | 650,70 | 1015000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 1015000,00 |  |  |  | 650,70 | 1015000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Белинский: |  | 5327800,00 | 1445000,00 |  |  | 2480,00 | 3882800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1885000,00 | 685000,00 |  |  | 640,00 | 1200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1810000,00 | 760000,00 |  |  | 584,00 | 1050000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 | 1632800,00 |  |  |  | 1256,00 | 1632800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бессоновскому району |  | 104295,20 |  |  |  | 410,00 | 104295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 104295,20 |  |  |  | 410,00 | 104295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сурск: |  | 4072000,00 |  |  |  | 1848,80 | 4072000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 2672000,00 |  |  |  | 1068,80 | 2672000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1400000,00 |  |  |  | 780,00 | 1400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | 5428800,00 |  |  |  | 3090,70 | 5428800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 628800,00 |  |  |  | 393,00 | 628800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 2600000,00 |  |  |  | 1459,40 | 2600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 2200000,00 |  |  |  | 1238,30 | 2200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 27355033,00 |  | 14 | 27355033,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1923659,00 |  | 1 | 1923659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 5796706,00 |  | 3 | 5796706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1924925,00 |  | 1 | 1924925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 3486116,00 |  | 2 | 3486116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 4200000,00 |  | 2 | 4200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 4200000,00 |  | 2 | 4200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 5823627,00 |  | 3 | 5823627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по р.п. Исса: |  | 6146800,00 |  |  |  | 2786,00 | 6146800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1071000,00 |  |  |  | 630,00 | 1071000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 975800,00 |  |  |  | 574,00 | 975800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 1900000,00 |  |  |  | 730,00 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 2200000,00 |  |  |  | 852,00 | 2200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Каменка: |  | 11209416,00 | 3214733,80 |  |  | 3250,50 | 6264200,00 | 67,20 | 167749,57 | 874,00 | 685097,78 | 13,40 | 426117,45 | 451517,40 |  |  |  |
| 22 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл. 8 | 782760,00 | 782760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 51 | 2417500,00 | 973500,00 |  |  | 760,00 | 1444000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1463000,00 |  |  |  | 770,00 | 1463000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Каменка, ул. Рокосовского#, д. 40 | 2539740,00 | 947540,00 |  |  | 838,00 | 1592200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 4006416,00 | 510933,80 |  |  | 882,50 | 1765000,00 | 67,20 | 167749,57 | 874,00 | 685097,78 | 13,40 | 426117,45 | 451517,40 |  |  |  |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 4085497,60 |  |  |  | 1808,00 | 4085497,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 1285497,60 |  |  |  | 681,60 | 1285497,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1400000,00 |  |  |  | 563,20 | 1400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 | 1400000,00 |  |  |  | 563,20 | 1400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по с. Камешкир |  | 4162736,00 |  |  |  | 1347,00 | 4162736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 1720530,00 |  |  |  | 572,20 | 1720530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 2442206,00 |  |  |  | 774,80 | 2442206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 31316539,00 |  | 14,00 | 24864754,00 | 2551,00 | 3783785,00 |  |  | 1218,00 | 1113586,00 | 265,00 | 315500,00 | 1238914,00 |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6 | 1776911,00 |  | 1 | 1776911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д.8 | 1776911,00 |  | 1 | 1776911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 10655466,00 |  | 6 | 10655466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 1388000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 | 573586,00 | 85,00 | 115500,00 | 698914,00 |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1360000,00 |  |  |  | 850,00 | 1360000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1955335,00 |  |  |  | 435,70 | 675335,00 |  |  | 709,00 | 540000,00 | 180,00 | 200000,00 | 540000,00 |  |  |  |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1018970,00 |  |  |  | 657,40 | 1018970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 729480,00 |  |  |  | 607,90 | 729480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) |  | 923400,00 |  |  |  | 513,23 | 923400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 923400,00 |  |  |  | 513,23 | 923400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рамзайскому сельсовету |  | 1190000,00 |  |  |  | 700,00 | 1190000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1190000,00 |  |  |  | 700,00 | 1190000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 1551234,00 | 1551234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 122723,00 | 122723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 426592,00 | 426592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 423734,00 | 423734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 361252,00 | 361252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 216933,00 | 216933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Пенза: |  | 387544255,70 | 13839166,18 | 184,00 | 327267121,00 | 10615,00 | 21593874,00 | 33,00 | 254094,52 | 8829,00 | 11560000,00 | 240,00 | 4450000,00 | 8580000,00 |  |  |  |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 2865806,50 | 965806,50 |  |  |  |  |  |  | 821,00 | 850000,00 | 25,00 | 450000,00 | 600000,00 |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 1950000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1484,00 | 1100000,00 |  |  | 850000,00 |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 2384290,20 | 584290,20 |  |  |  |  |  |  | 626,00 | 750000,00 | 25,00 | 450000,00 | 600000,00 |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 3114565,00 | 1214565,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 850000,00 | 25,00 | 450000,00 | 600000,00 |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 2620399,00 | 1170399,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 850000,00 |  |  | 600000,00 |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 1280000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 590,00 | 700000,00 |  |  | 580000,00 |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 14207288,00 |  | 8 | 14207288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 19535021,00 |  | 11 | 19535021,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 8879555,00 |  | 5 | 8879555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 2300000,00 |  |  |  | 1500,00 | 2300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 | 4950000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 598,00 | 1100000,00 | 50,00 | 950000,00 | 2900000,00 |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 8879555,00 |  | 5 | 8879555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 8879555,00 |  | 5 | 8879555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 14207288,00 |  | 8 | 14207288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 10655466,00 |  | 6 | 10655466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 8879555,00 |  | 5 | 8879555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 12431377,00 |  | 7 | 12431377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 10655466,00 |  | 6 | 10655466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 2076800,00 |  |  |  | 944,00 | 2076800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 392074,00 |  |  |  | 270,00 | 392074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 5327735,00 |  | 3 | 5327735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 975000,00 |  |  |  | 650,00 | 975000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 950000,00 |  |  |  | 500,00 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 3270000,00 | 510000,00 |  |  | 550,00 | 1200000,00 |  |  | 510,00 | 660000,00 | 20,00 | 400000,00 | 500000,00 |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 10655466,00 |  | 6 | 10655466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 3665000,00 | 815000,00 |  |  | 490,00 | 1100000,00 |  |  | 600,00 | 950000,00 | 25,00 | 450000,00 | 350000,00 |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 5400000,00 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  | 1400,00 | 2650000,00 | 25,00 | 450000,00 | 600000,00 |  |  |  |
| 94 | г. Пенза, ул. Мира, д. 11 | 12431377,00 |  | 7 | 12431377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 800000,00 |  |  |  | 450,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1775911,00 |  | 1 | 1775911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пенза, ул. Московская, д. 24 | 4450000,00 | 850000,00 |  |  | 708,00 | 1700000,00 |  |  | 600,00 | 1100000,00 | 20,00 | 400000,00 | 400000,00 |  |  |  |
| 99 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 3800000,00 | 750000,00 |  |  | 1050,00 | 2600000,00 |  |  |  |  | 25,00 | 450000,00 |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 2400000,00 |  |  |  | 1200,00 | 2400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 14207288,00 |  | 8 | 14207288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 12431377,00 |  | 7 | 12431377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 8879555,00 |  | 5 | 8879555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 10655466,00 |  | 6 | 10655466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза, ул. Собинова, 4 | 5327733,00 |  | 3 | 5327733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 4051317,00 |  | 2 | 4051317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 3600000,00 |  |  |  | 1440,00 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1775911,00 |  | 1 | 1775911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 3551822,00 |  | 2 | 3551822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 5 | 7103644,00 |  | 4 | 7103644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 4333200,00 | 4079105,48 |  |  |  |  | 33,00 | 254094,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 | 2700000,00 | 1200000,00 |  |  | 863,00 | 1500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Кондольскому сельсовету |  | 952000,00 |  |  |  | 680,00 | 952000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 952000,00 |  |  |  | 680,00 | 952000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 2145000,00 |  |  |  | 1190,00 | 2145000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 760000,00 |  |  |  | 420,00 | 760000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 760000,00 |  |  |  | 420,00 | 760000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Сердобск, ул. Лесная, 32а | 625000,00 |  |  |  | 350,00 | 625000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | 1064000,00 |  |  |  | 760,00 | 1064000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 1064000,00 |  |  |  | 760,00 | 1064000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | 3458000,00 |  |  |  | 1820,00 | 3458000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1748000,00 |  |  |  | 920,00 | 1748000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1710000,00 |  |  |  | 900,00 | 1710000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 год: |  | 824838000,00 | 66708000,00 | 397,00 | 714600000,00 | 12128,84 | 24219000,00 |  |  | 5029,00 | 11549000,00 | 388,10 | 7762000,00 |  |  |  |  |
| Итого по городу Белинский: |  | 1365000,00 |  |  |  | 1050,00 | 1365000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1365000,00 |  |  |  | 1050,00 | 1365000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 48152000,00 | 37352000,00 | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 3248000,00 | 3248000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 3116000,00 | 3116000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 3144000,00 | 3144000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 2499000,00 | 2499000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 2446000,00 | 2446000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 2471000,00 | 2471000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 2436000,00 | 2436000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 2472000,00 | 2472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 2472000,00 | 2472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 2682000,00 | 2682000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 2408000,00 | 2408000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 2433000,00 | 2433000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 2429000,00 | 2429000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 3096000,00 | 3096000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кузнецк: |  | 36153000,00 | 13091000,00 | 12 | 21600000,00 | 730,64 | 1462000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 61Б | 612000,00 |  |  |  | 306,10 | 612000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 850000,00 |  |  |  | 424,54 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 599000,00 | 599000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 486000,00 | 486000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 465000,00 | 465000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 227000,00 | 227000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 321000,00 | 321000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 326000,00 | 326000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 4080000,00 | 4080000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 325000,00 | 325000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 321000,00 | 321000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 323000,00 | 323000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 329000,00 | 329000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 330000,00 | 330000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 3004000,00 | 3004000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 327000,00 | 327000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 324000,00 | 324000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 329000,00 | 329000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 492000,00 | 492000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 483000,00 | 483000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Пензе: |  | 706822000,00 | 6317000,00 | 379 | 682200000,00 | 2409,90 | 5376000,00 |  |  | 3042,00 | 7959000,00 | 248,50 | 4970000,00 |  |  |  |  |
| 46 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1532000,00 | 492000,00 |  |  | 472,00 | 1040000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 2999000,00 | 634000,00 |  |  | 472,00 | 940000,00 |  |  | 312,00 | 845000,00 | 29,00 | 580000,00 |  |  |  |  |
| 48 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 761000,00 |  |  |  | 380,40 | 761000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 3514000,00 | 2289000,00 |  |  | 613,50 | 1225000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1530000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 1530000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 3920000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 676,00 | 2300000,00 | 81,00 | 1620000,00 |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, д. 5/10 | 3470000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 936,00 | 2300000,00 | 58,50 | 1170000,00 |  |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 13 | 233000,00 | 233000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 15 | 225000,00 | 225000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, ул. Ерик, д. 17 | 239000,00 | 239000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1425000,00 | 1425000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | 14400000,00 |  | 8 | 14400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 19800000,00 |  | 11 | 19800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 19800000,00 |  | 11 | 19800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 14400000,00 |  | 8 | 14400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 14400000,00 |  | 8 | 14400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 2540000,00 | 450000,00 |  |  | 236,00 | 720000,00 |  |  | 260,00 | 560000,00 | 40,50 | 810000,00 |  |  |  |  |
| 111 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 23400000,00 |  | 13 | 23400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 2234000,00 | 330000,00 |  |  | 236,00 | 690000,00 |  |  | 234,00 | 424000,00 | 39,50 | 790000,00 |  |  |  |  |
| 118 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 14400000,00 |  | 8 | 14400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Городище: |  | 600000,00 |  |  |  | 456,50 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 600000,00 |  |  |  | 456,50 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Сурск: |  | 3992000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1562,00 | 2040000,00 | 97,60 | 1952000,00 |  |  |  |  |
| 152 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 3992000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1562,00 | 2040000,00 | 97,60 | 1952000,00 |  |  |  |  |
| Итого по г. Каменка: |  | 12638000,00 | 2758000,00 |  |  | 3803,00 | 7490000,00 |  |  | 425,00 | 1550000,00 | 42,00 | 840000,00 |  |  |  |  |
| 153 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1700000,00 |  |  |  | 870,00 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 8 | 1780000,00 |  |  |  | 918,00 | 1780000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1541000,00 | 581000,00 |  |  | 480,00 | 960000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1786000,00 | 516000,00 |  |  | 637,00 | 1270000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 880000,00 |  |  |  | 440,00 | 880000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1450000,00 | 550000,00 |  |  | 458,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 51 | 2390000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 425,00 | 1550000,00 | 42,00 | 840000,00 |  |  |  |  |
| 160 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 562000,00 | 562000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 549000,00 | 549000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | 786000,00 |  |  |  | 393,50 | 786000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 786000,00 |  |  |  | 393,50 | 786000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Нижний Ломов |  | 11314000,00 | 6924000,00 |  |  | 1911,30 | 4390000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 950000,00 |  |  |  | 473,60 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 950000,00 |  |  |  | 478,40 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1540000,00 |  |  |  | 467,50 | 1540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 68 | 950000,00 |  |  |  | 491,80 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого 74/64 | 3502000,00 | 3502000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Нижний Ломов, ул. Московская 14 | 1041000,00 | 1041000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Нижний Ломов, ул. Островского 5 | 1767000,00 | 1767000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 98 | 319000,00 | 319000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная 13 | 295000,00 | 295000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Никольск: |  | 266000,00 | 266000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Никольск, ул. Ленина 129 | 266000,00 | 266000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 900000,00 |  |  |  | 450,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Сердобск, ул. Пензенская 86 | 900000,00 |  |  |  | 450,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  | 1850000,00 |  |  |  | 924,00 | 1850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | с. Дубровки, ул. Молодежная 7 | 925000,00 |  |  |  | 462,00 | 925000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | с. Дубровки, ул. Молодежная 8 | 925000,00 |  |  |  | 462,00 | 925000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 3

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2016-2017 годах

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого за 2016-2017 годы |  | 1659466,43 | 65227 |  |  |  | 296 | 296 |  |  |  | 1323889806,5 | 1323889806,5 |
| 2016 год |  | 619706,72 | 25403 |  |  |  | 121 | 121 |  |  |  | 499051806,5 | 499051806,5 |
| 1 | р.п. Башмаково | 862,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1015000,0 | 1015000,0 |
| 2 | г. Белинский | 4241,13 | 149 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5327800,0 | 5327800,0 |
| 3 | с. Бессоновка | 400,9 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 104295,2 | 104295,2 |
| 4 | г. Сурск | 2423,1 | 116 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4072000,0 | 4072000,0 |
| 5 | р.п. Чаадаевка | 7613,9 | 256 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5428800,0 | 5428800,0 |
| 6 | город Заречный (ЗАТО) | 43461,1 | 1943 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 27355033,0 | 27355033,0 |
| 7 | р.п. Исса | 2983,9 | 129 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6146800,0 | 6146800,0 |
| 8 | город Каменка | 4976,94 | 148 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 11209416,0 | 11209416,0 |
| 9 | Колышлейский район | 4493,2 | 92 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4085497,6 | 4085497,6 |
| 10 | с. Р. Камешкир | 1347,0 | 45 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4162736,0 | 4162736,0 |
| 11 | город Кузнецк | 46728,43 | 1528 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 31316539,0 | 31316539,0 |
| 12 | Яснополянский сельсовет (с. Каменка) | 810 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 923400,0 | 923400,0 |
| 13 | Рамзайский сельсовет | 627,9 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1190000,0 | 1190000,0 |
| 14 | г. Н. Ломов | 3975,2 | 136 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1551234,0 | 1551234,0 |
| 15 | город Пенза | 488924,42 | 20401 |  |  |  | 66 | 66 |  |  |  | 387544255,7 | 387544255,7 |
| 16 | Кондольский сельсовет | 934 | 35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 952000,0 | 952000,0 |
| 17 | город Сердобск | 1525,0 | 50 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2145000,0 | 2145000,0 |
| 18 | Пригородный сельсовет | 1550,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1064000,0 | 1064000,0 |
| 19 | р.п. Шемышейка | 1827 | 142 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3458000,0 | 3458000,0 |
| 2017 год |  | 1039759,71 | 39824 |  |  |  | 175 | 175 |  |  |  | 824838000,0 | 824838000,0 |
| 1 | г. Белинский | 941,2 | 60 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1365000,0 | 1365000,0 |
| 2 | город Заречный (ЗАТО) | 59245,69 | 2919 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 48152000,0 | 48152000,0 |
| 3 | город Кузнецк | 50839,6 | 1868 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 36153000,0 | 36153000,0 |
| 4 | город Пенза | 906003,72 | 34158 |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  | 706822000,0 | 706822000,0 |
| 5 | г. Городище | 1435,7 | 65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 600000,0 | 600000,0 |
| 6 | г. Сурск | 1515,7 | 82 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3992000,0 | 3992000,0 |
| 7 | город Каменка | 6382,6 | 260 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 12638000,0 | 12638000,0 |
| 8 | Яснополянский сельсовет | 490,8 | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 786000,0 | 786000,0 |
| 9 | г. Н. Ломов | 11114,46 | 318 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 11314000,0 | 11314000,0 |
| 10 | г. Никольск | 239,44 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 266000,0 | 266000,0 |
| 11 | город Сердобск | 858,4 | 28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 900000,0 | 900000,0 |
| 12 | Дубровский сельсовет | 692,4 | 42 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1850000,0 | 1850000,0 |