Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП,

от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП)

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016 - 2017 годы.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 366-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2017 N 5-пП)

## Таблица N 1

Перечень

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2016 - 2017 годах

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  | 1647778,19 | 1447644,55 | 1320342,40 | 64693 | 1227312800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12884672,19 | 1214428127,88 | 847,8 | 10000 |  |
| Итого на 2016 год: |  | X | X | X | X | X | 590190,88 | 512658,47 | 445832,50 | 24345 | 412380475,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12884672,19 | 399495803,03 | 804,40 | 10000,00 | X |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | X | X | X | X | X | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | X |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Белинский: |  | X | X | X | X | X | 4241,13 | 3694,80 | 3694,80 | 149 | 3567837,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 | 2268976,36 | 965,64 | 10000,00 | X |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,80 | 722,70 | 722,70 | 40 | 1163771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1163771,73 | 1610,31 | 5000,00 | дек. 16 |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653,43 | 630,50 | 630,50 | 48 | 1105204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1105204,63 | 1752,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, 16 | 1998 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2813,90 | 2341,60 | 2341,60 | 61 | 1298860,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 |  | 697,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Бессоновскому сельсовету |  |  |  |  |  |  | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 |  |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сурск: |  | X | X | X | X | X | 2423,10 | 2119,40 | 1628,50 | 116 | 2833778,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559421,42 | 1274357,09 | 1337,07 | 5000,00 | X |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | Деревянные | 3 | 4 | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 1274357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1274357,09 | 999,89 | 5000,00 | дек. 16 |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1982 |  | панельный | 2 | 2 | 907,40 | 844,90 | 801,90 | 34 | 1559421,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559421,42 |  | 1845,69 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | X | X | X | X | X | 7613,90 | 7410,60 | 7410,60 | 256 | 2842377,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2842377,82 | 383,56 | 5000,00 | X |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 561,20 | 406,30 | 406,30 | 14 | 439353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 439353,55 | 1081,35 | 5000,00 | дек. 16 |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2535,20 | 2528,60 | 2528,60 | 87 | 1030277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1030277,27 | 407,45 | 5000,00 | дек. 16 |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4517,50 | 4475,70 | 4475,70 | 155 | 1372747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1372747,00 | 306,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 43461,10 | 35398,73 | 31960,32 | 1943 | 22538342,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22538342,41 | 636,70 | 5000,00 | X |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 3922,10 | 3336,20 | 3276,10 | 150 | 1923659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1923659,00 | 576,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6936,00 | 5811,50 | 5702,10 | 288 | 4339365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4339365,16 | 746,69 | 5000,00 | дек. 16 |
| 13 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 3916,90 | 3326,80 | 3168,90 | 159 | 1924925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1924925,00 | 578,61 | 5000,00 | дек. 16 |
| 14 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 8720,10 | 7407,60 | 7056,80 | 360 | 2856103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2856103,97 | 385,56 | 5000,00 | дек. 16 |
| 15 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6330,80 | 4752,43 | 3757,11 | 329 | 2835361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2835361,25 | 596,61 | 5000,00 | дек. 16 |
| 16 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6326,30 | 4680,80 | 3253,11 | 317 | 2835301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2835301,03 | 605,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 17 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7308,90 | 6083,40 | 5746,20 | 340 | 5823627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5823627,00 | 957,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по р.п. Исса: |  | X | X | X | X | X | 2983,90 | 2781,70 | 2781,70 | 129 | 4122258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2090227,53 | 2032031,27 | 1481,92 | 5000,00 | X |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, 45 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 1081711,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081711,04 |  | 1731,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 19 | р.п. Исса, ул. Ленинская, 62 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,50 | 642,90 | 642,90 | 31 | 1008516,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008516,49 |  | 1568,70 | 5000,00 | дек. 16 |
| 20 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1013,40 | 893,60 | 893,60 | 44 | 1167977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1167977,78 | 1307,05 | 5000,00 | дек. 16 |
| 21 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669,50 | 620,50 | 620,50 | 29 | 864053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 864053,49 | 1392,51 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Каменка: |  | X | X | X | X | X | 3831,04 | 3284,00 | 1832,10 | 110 | 12301182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12301182,91 | 3745,79 | 10000,00 | X |
| 22 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл. 8 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953,20 | 682,90 | 563,30 | 32 | 3664195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3664195,42 | 5365,64 | 10000,00 | дек. 16 |
| 23 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 843,60 | 841,10 | 485,90 | 24 | 1219744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1219744,24 | 1450,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 24 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1102,34 | 900,60 | 419,20 | 25 | 3499024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3499024,37 | 3885,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 25 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 931,90 | 859,40 | 363,70 | 29 | 3918218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3918218,88 | 4559,25 | 10000,00 | дек. 16 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | X | X | X | X | X | 4493,20 | 2767,64 | 2668,00 | 92 | 2710655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2710655,35 | 979,41 | 5000,00 | X |
| 26 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2286,30 | 1500,00 | 1500,00 | 48 | 743243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 743243,20 | 495,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 27 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1102,50 | 727,94 | 628,30 | 28 | 1056961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1056961,69 | 1451,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 28 | п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1104,40 | 539,70 | 539,70 | 16 | 910450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 910450,46 | 1686,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по с. Камешкир |  | X | X | X | X | X | 1347,00 | 1246,20 | 1246,20 | 45 | 1689034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1689034,18 | 1355,35 | 5000,00 | X |
| 29 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 1988 |  | Панельные, кирпичные | 2 | 2 | 572,20 | 543,40 | 543,40 | 22 | 745897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 745897,74 | 1372,65 | 5000,00 | дек. 16 |
| 30 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 1972 |  | Панельные, кирпичные | 2 | 2 | 774,80 | 702,80 | 702,80 | 23 | 943136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 943136,44 | 1341,97 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 49810,53 | 39418,09 | 39047,39 | 1616 | 28229720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 | 26977395,58 | 716,16 | 10000,00 | X |
| 31 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4384,30 | 3075,00 | 3075,00 | 136 | 1294546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1294546,20 | 420,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 32 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4336,00 | 3074,70 | 3074,70 | 124 | 1259873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1259873,81 | 409,76 | 5000,00 | дек. 16 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6499,09 | 6034,99 | 6034,99 | 286 | 2760147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2760147,32 | 457,36 | 5000,00 | дек. 16 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 6 | 12962,30 | 11784,30 | 11784,30 | 473 | 7331837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7331837,19 | 622,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 374,30 | 339,40 | 303,00 | 14 | 3356055,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3356055,71 | 9888,20 | 10000,00 | дек. 16 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130,00 | 1290,20 | 1290,20 | 87 | 1252325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 |  | 970,64 | 5000,00 | дек. 16 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 2936144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2936144,78 | 7592,82 | 10000,00 | дек. 16 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1956 | 2010 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1805,88 | 916,20 | 625,70 | 23 | 1213950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1213950,71 | 1324,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11478,10 | 8931,00 | 8931,00 | 310 | 5509372,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5509372,73 | 616,88 | 5000,00 | дек. 16 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2042,90 | 1271,70 | 1271,70 | 53 | 812535,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 812535,13 | 638,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 108Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 88 | 502932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 502932,00 | 217,35 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) |  | X | X | X | X | X | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | X |
| 42 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Рамзайскому сельсовету |  |  |  |  |  |  | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 | 0,00 | 3719,07 | 5000,00 |  |
| 43 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 |  | 3719,07 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | X | X | X | X | X | 3975,20 | 3467,50 | 3404,00 | 136 | 1015474,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1015474,53 | 292,85 | 5000,00 | X |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,50 | 377,90 | 377,90 | 12 | 101285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 101285,89 | 268,02 | 5000,00 | дек. 16 |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 731,80 | 656,80 | 632,10 | 28 | 210311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 210311,15 | 320,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 46 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 725,80 | 652,40 | 652,40 | 24 | 212269,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 212269,06 | 325,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 47 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1352,70 | 1112,40 | 1073,60 | 50 | 273640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 273640,89 | 245,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 48 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 740,40 | 668,00 | 668,00 | 22 | 217967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 217967,54 | 326,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 457472,38 | 403406,31 | 342646,49 | 19293 | 321044997,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 | 316720061,64 | 795,84 | 10000,00 | X |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 646,50 | 33 | 2147835,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2147835,69 | 2888,82 | 10000,00 | дек. 16 |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 805,10 | 655,40 | 655,40 | 50 | 668090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 668090,95 | 1019,36 | 10000,00 | дек. 16 |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 393,60 | 28 | 2373335,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2373335,46 | 5276,42 | 10000,00 | дек. 16 |
| 52 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1021,70 | 975,90 | 447,60 | 41 | 2780566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2780566,33 | 2849,23 | 10000,00 | дек. 16 |
| 53 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1333,70 | 1186,70 | 777,21 | 37 | 2466206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2466206,80 | 2078,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 54 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 927,00 | 806,49 | 806,49 | 48 | 935449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 935449,59 | 1159,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 55 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 15953,10 | 14905,90 | 8943,54 | 704 | 14207288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14207288,00 | 953,13 | 5000,00 | дек. 16 |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11794,30 | 10789,80 | 6840,40 | 352 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 658,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 12468,99 | 11671,50 | 6896,80 | 322 | 5745939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5745939,24 | 492,31 | 5000,00 | дек. 16 |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 1978 |  | Панельные | 9 | 2 | 4472,90 | 3620,90 | 3459,00 | 176 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 980,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 11 | 25086,70 | 22312,60 | 20395,20 | 1167 | 16387215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16387215,05 | 734,44 | 5000,00 | дек. 16 |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 4270,50 | 3615,00 | 3482,20 | 193 | 3221404,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3221404,68 | 891,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6767,10 | 5811,00 | 5555,20 | 264 | 4533256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4533256,74 | 780,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6811,22 | 5808,82 | 5517,20 | 285 | 4528271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4528271,61 | 779,55 | 5000,00 | дек. 16 |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6665,50 | 5710,90 | 5592,30 | 258 | 4457733,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4457733,22 | 780,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 1979 |  | Панельные | 9 | 5 | 11630,60 | 10047,70 | 9500,60 | 440 | 6502575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6502575,41 | 647,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 65 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | Панельные | 9 | 5 | 11269,50 | 10062,50 | 9454,50 | 494 | 1718400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1718400,64 | 170,77 | 5000,00 | дек. 16 |
| 66 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7181,00 | 6288,10 | 5029,80 | 268 | 2554515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2554515,72 | 406,25 | 5000,00 | дек. 16 |
| 67 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 12074,50 | 10303,00 | 9474,80 | 660 | 6892353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6892353,77 | 668,97 | 5000,00 | дек. 16 |
| 68 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 11456,60 | 10111,10 | 9117,70 | 517 | 7350118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7350118,73 | 726,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 69 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 1982 |  | Панельные | 9 | 8 | 17249,60 | 15356,40 | 14414,80 | 931 | 11800899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11800899,08 | 768,47 | 5000,00 | дек. 16 |
| 70 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 14144,84 | 12395,90 | 11996,20 | 754 | 7241073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7241073,96 | 584,15 | 5000,00 | дек. 16 |
| 71 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 1981 |  | Панельные | 9 | 5 | 11762,10 | 10188,20 | 9883,60 | 643 | 8879555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8879555,00 | 871,55 | 5000,00 | дек. 16 |
| 72 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 1980 |  | Панельные | 9 | 7 | 15000,00 | 13050,00 | 9135,00 | 890 | 12431377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12431377,00 | 952,60 | 5000,00 | дек. 16 |
| 73 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 1979 |  | Панельные | 9 | 6 | 14442,97 | 12408,47 | 11947,57 | 792 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 858,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 74 | г. Пенза, ул. Володарского д. 63 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 4222269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4222269,94 | 853,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| 75 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 260,20 | 226,37 | 202,50 | 20 | 392074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 392074,00 | 1732,01 | 5000,00 | дек. 16 |
| 76 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 5495,30 | 5351,30 | 4718,50 | 303 | 4180380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4180380,19 | 781,19 | 5000,00 | дек. 16 |
| 77 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2060,90 | 1797,40 | 1745,40 | 77 | 717330,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 717330,93 | 399,09 | 5000,00 | дек. 16 |
| 78 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 930,60 | 841,90 | 781,40 | 44 | 713914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 713914,60 | 847,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| 79 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 10936,60 | 9915,60 | 6051,80 | 329 | 4661597,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4661597,85 | 470,13 | 5000,00 | дек. 16 |
| 80 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 9029,60 | 7830,50 | 7249,15 | 389 | 5537228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5537228,23 | 707,14 | 5000,00 | дек. 16 |
| 81 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 13987,70 | 12623,70 | 7730,10 | 315 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 844,08 | 5000,00 | дек. 16 |
| 82 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 690,70 | 629,40 | 395,10 | 30 | 5557832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5557832,97 | 8830,37 | 10000,00 | дек. 16 |
| 83 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 3400472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3400472,77 | 758,75 | 5000,00 | дек. 16 |
| 84 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 1977 |  | Панельные | 9 | 2 | 3913,40 | 3561,00 | 3463,60 | 181 | 2382325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2382325,46 | 669,00 | 5000,00 | дек. 16 |
| 85 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 1977 |  | Панельные | 9 | 2 | 4071,60 | 3715,60 | 3504,50 | 173 | 3551822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3551822,00 | 955,92 | 5000,00 | дек. 16 |
| 86 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 9478,80 | 8053,80 | 7282,70 | 409 | 5912318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5912318,60 | 734,10 | 5000,00 | дек. 16 |
| 87 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 1977 |  | Панельные | 9 | 4 | 9382,48 | 8226,88 | 7849,20 | 396 | 6464520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6464520,09 | 785,78 | 5000,00 | дек. 16 |
| 88 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 1976 |  | Панельные | 9 | 4 | 9281,30 | 8124,40 | 7847,50 | 406 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 874,36 | 5000,00 | дек. 16 |
| 89 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 1978 |  | Панельные | 9 | 3 | 7000,70 | 6139,20 | 5998,40 | 272 | 4526884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4526884,19 | 737,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 90 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 9014,10 | 8044,00 | 6632,90 | 388 | 7103644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7103644,00 | 883,10 | 5000,00 | дек. 16 |
| 91 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2806,20 | 2410,30 | 1786,85 | 122 | 8818431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8818431,72 | 3658,64 | 10000,00 | дек. 16 |
| 92 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 475105,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 475105,49 | 215,08 | 5000,00 | дек. 16 |
| 93 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3515,60 | 3341,30 | 3324,00 | 115 | 1775911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1775911,00 | 531,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 94 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7081,00 | 6515,30 | 5097,20 | 255 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 817,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| 95 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2692,70 | 2472,90 | 1970,50 | 27 | 4776709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4776709,30 | 1931,62 | 10000,00 | дек. 16 |
| 96 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3340,80 | 3104,10 | 2905,60 | 155 | 2203388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2203388,10 | 709,83 | 5000,00 | дек. 16 |
| 97 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 1975 |  | Панельные | 9 | 8 | 16283,40 | 14107,00 | 13562,10 | 734 | 10003793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10003793,24 | 709,14 | 5000,00 | дек. 16 |
| 98 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 1980 |  | Панельные | 9 | 7 | 17758,00 | 14533,00 | 8913,20 | 642 | 9138071,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9138071,29 | 628,78 | 5000,00 | дек. 16 |
| 99 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 1980 |  | Панельные | 9 | 5 | 11430,40 | 10063,90 | 9669,70 | 518 | 6832367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6832367,00 | 678,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 100 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 1980 |  | Панельные | 9 | 2 | 4352,20 | 3727,30 | 3621,20 | 170 | 2401123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2401123,67 | 644,20 | 5000,00 | дек. 16 |
| 101 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 14095,10 | 12203,10 | 11881,50 | 573 | 10655466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10655466,00 | 873,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 102 | г. Пенза, ул. Собинова, 4 | 1978 |  | Панельные | 9 | 3 | 6985,90 | 6125,10 | 5839,00 | 303 | 5327733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5327733,00 | 869,82 | 5000,00 | дек. 16 |
| 103 | ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5296,50 | 4090,00 | 3944,70 | 199 | 4051317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4051317,00 | 990,54 | 5000,00 | дек. 16 |
| 104 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 4296,70 | 3732,60 | 2163,20 | 207 | 2421487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2421487,89 | 648,74 | 5000,00 | дек. 16 |
| 105 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2396,20 | 2318,70 | 1968,70 | 42 | 4324935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 |  | 1865,24 | 5000,00 | дек. 16 |
| 106 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4125,30 | 3956,00 | 2948,90 | 162 | 1534767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1534767,95 | 387,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| 107 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 2 | 9222,10 | 8203,70 | 4766,70 | 292 | 2523135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2523135,61 | 307,56 | 5000,00 | дек. 16 |
| 108 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5513,30 | 5068,90 | 4558,20 | 277 | 3176015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3176015,56 | 626,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 109 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1593,50 | 1440,00 | 898,40 | 81 | 7059384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7059384,33 | 4902,35 | 10000,00 | дек. 16 |
| Итого по Кондольскому сельсовету |  | X | X | X | X | X | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | X |
| 110 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сердобск: |  | X | X | X | X | X | 1525,00 | 1422,00 | 1360,70 | 50 | 2347414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 | 1633829,20 | 1650,78 | 5000,00 | X |
| 111 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 581,90 | 545,60 | 545,60 | 9 | 840914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 840914,60 | 1541,27 | 5000,00 | дек. 16 |
| 112 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 582,40 | 537,70 | 476,40 | 22 | 792914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 792914,60 | 1474,64 | 5000,00 | дек. 16 |
| 113 | г. Сердобск, ул. Лесная, 32а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,70 | 338,70 | 338,70 | 19 | 713584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 |  | 2106,83 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 798176,08 | 553,52 | 5000,00 | X |
| 114 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 798176,08 | 553,52 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | X | X | X | X | X | 1827,00 | 1635,10 | 1635,10 | 142 | 2424807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2424807,21 | 1482,97 | 5000,00 | X |
| 115 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 901,20 | 812,50 | 812,50 | 66 | 1172969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1172969,34 | 1443,65 | 5000,00 | дек. 16 |
| 116 | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 925,80 | 822,60 | 822,60 | 76 | 1251837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1251837,87 | 1521,81 | 5000,00 | дек. 16 |
| ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 год: |  | X | X | X | X | X | 1057587,31 | 934986,081 | 874509,897 | 40348 | 814932324,85 | 0 | 0 | 0 |  | 814932324,9 | 871,598 | 10000 | X |
| Итого по г. Белинский: |  | X | X | X | X | X | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000 | 0 | 0 | 0 |  | 1365000 | 1596,865 | 5000 | X |
| 1 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1980 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000 | 0 | 0 | 0 |  | 1365000,00 | 1596,865 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  |  |  |  |  |  | 68013,69 | 61249,55 | 60674,15 | 3039 | 49952000 | 0 | 0 | 0 |  | 49952000 | 815,5488 | 5000 |  |
| 2 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 1959 | 2001 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 3248000 | 0 | 0 | 0 |  | 3248000,00 | 1200,105 | 5000 | дек. 17 |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2791,31 | 2596,3 | 2596,3 | 151 | 3116000 | 0 | 0 | 0 |  | 3116000,00 | 1200,169 | 5000 | дек. 17 |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 1960 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2814,77 | 2619,79 | 2619,79 | 156 | 3144000 | 0 | 0 | 0 |  | 3144000,00 | 1200,096 | 5000 | дек. 17 |
| 5 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 1957 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 2499000 | 0 | 0 | 0 |  | 2499000,00 | 1200,144 | 5000 | дек. 17 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 2446000 | 0 | 0 | 0 |  | 2446000,00 | 1200,096 | 5000 | дек. 17 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2202,9 | 2059,2 | 2059,2 | 110 | 2471000 | 0 | 0 | 0 |  | 2471000,00 | 1199,981 | 5000 | дек. 17 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 1961 | 2000 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2177,12 | 2030,38 | 2030,38 | 117 | 2436000 | 0 | 0 | 0 |  | 2436000,00 | 1199,775 | 5000 | дек. 17 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 1961 | 1995 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2205,78 | 2059,6 | 2059,6 | 120 | 2472000 | 0 | 0 | 0 |  | 2472000,00 | 1200,233 | 5000 | дек. 17 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 2472000 | 0 | 0 | 0 |  | 2472000,00 | 959,5938 | 5000 | дек. 17 |
| 11 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 1959 | 2004 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2480,72 | 2234,95 | 2234,95 | 92 | 2682000 | 0 | 0 | 0 |  | 2682000,00 | 1200,027 | 5000 | дек. 17 |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2149,9 | 2007,01 | 2007,01 | 107 | 2408000 | 0 | 0 | 0 |  | 2408000,00 | 1199,795 | 5000 | дек. 17 |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 1961 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2171,52 | 2027,16 | 2027,16 | 132 | 2433000 | 0 | 0 | 0 |  | 2433000,00 | 1200,201 | 5000 | дек. 17 |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 2429000 | 0 | 0 | 0 |  | 2429000,00 | 1200,081 | 5000 | дек. 17 |
| 15 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 1961 | 2003 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2773,44 | 2580,39 | 2580,39 | 152 | 3096000 | 0 | 0 | 0 |  | 3096000,00 | 1199,819 | 5000 | дек. 17 |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1984 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7105,1 | 6285,7 | 6285,7 | 363 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 286,3643 | 5000 | дек. 17 |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7131 | 6312 | 6312 | 341 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 285,1711 | 5000 | дек. 17 |
| 18 | г. Заречный, ул. Заречная, 30 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 8768 | 7686,5 | 7111,1 | 120 | 1800000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 234,1768 | 5000 | дек. 17 |
| 19 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1986 | 2008 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3118 | 2718 | 2718 | 131 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 662,2517 | 5000 | дек. 17 |
| 20 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1986 | 2011 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3111,6 | 2711,6 | 2711,6 | 140 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 663,8147 | 5000 | дек. 17 |
| 21 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 12 | 1 | 4608,8 | 3894 | 3894 | 211 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 924,4992 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Кузнецк: |  |  |  |  |  |  | 50411,8 | 42307,12 | 40899,2 | 1845 | 35541000 | 0 | 0 | 0 |  | 35541000 | 840,0714 | 5000 |  |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 1946 |  | деревянный | 2 | 1 | 566,3 | 522,7 | 395,7 | 23 | 850000 | 0 | 0 | 0 |  | 850000,00 | 1626,172 | 5000 | дек. 17 |
| 23 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 1949 |  | блочный | 2 | 1 | 538,7 | 499 | 499 | 25 | 599000 | 0 | 0 | 0 |  | 599000,00 | 1200,401 | 5000 | дек. 17 |
| 24 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 |  | блочный | 2 | 2 | 693,2 | 404,8 | 404,8 | 35 | 486000 | 0 | 0 | 0 |  | 486000,00 | 1200,593 | 5000 | дек. 17 |
| 25 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 |  | блочный | 2 | 1 | 546,3 | 387,5 | 341,4 | 20 | 465000 | 0 | 0 | 0 |  | 465000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 292,9 | 270,7 | 270,7 | 13 | 227000 | 0 | 0 | 0 |  | 227000,00 | 838,5667 | 5000 | дек. 17 |
| 27 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289,9 | 267,6 | 267,6 | 15 | 321000 | 0 | 0 | 0 |  | 321000,00 | 1199,552 | 5000 | дек. 17 |
| 28 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 293 | 271,7 | 271,7 | 13 | 326000 | 0 | 0 | 0 |  | 326000,00 | 1199,853 | 5000 | дек. 17 |
| 29 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 1955 |  | каменный, кирпичный | 4 | 5 | 4852,9 | 3400,12 | 3063,4 | 106 | 4080000 | 0 | 0 | 0 |  | 4080000,00 | 1199,958 | 5000 | дек. 17 |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1959 |  | блочный | 2 | 1 | 294,1 | 271 | 233,7 | 20 | 325000 | 0 | 0 | 0 |  | 325000,00 | 1199,262 | 5000 | дек. 17 |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289 | 267,5 | 267,5 | 17 | 321000 | 0 | 0 | 0 |  | 321000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 292,3 | 269,1 | 269,1 | 10 | 323000 | 0 | 0 | 0 |  | 323000,00 | 1200,297 | 5000 | дек. 17 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,4 | 274,4 | 274,4 | 15 | 329000 | 0 | 0 | 0 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000 | дек. 17 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,7 | 274,6 | 274,6 | 11 | 330000 | 0 | 0 | 0 |  | 330000,00 | 1201,748 | 5000 | дек. 17 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2693,8 | 2503,4 | 2419,5 | 132 | 3004000 | 0 | 0 | 0 |  | 3004000,00 | 1199,968 | 5000 | дек. 17 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 295,7 | 272,5 | 272,5 | 17 | 327000 | 0 | 0 | 0 |  | 327000,00 | 1200 | 5000 | дек. 17 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 293 | 269,9 | 269,9 | 17 | 324000 | 0 | 0 | 0 |  | 324000,00 | 1200,445 | 5000 | дек. 17 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 1961 |  | блочный | 2 | 1 | 296,1 | 274,4 | 237,1 | 17 | 329000 | 0 | 0 | 0 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000 | дек. 17 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 443,7 | 409,6 | 409,6 | 17 | 492000 | 0 | 0 | 0 |  | 492000,00 | 1201,172 | 5000 | дек. 17 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 436,7 | 402,3 | 399,6 | 27 | 483000 | 0 | 0 | 0 |  | 483000,00 | 1200,597 | 5000 | дек. 17 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4004,3 | 2892 | 2892 | 110 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 622,4066 | 5000 | дек. 17 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4016,4 | 2908,7 | 2908,7 | 147 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 618,8332 | 5000 | дек. 17 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 4313,3 | 3842 | 3842 | 152 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 937,012 | 5000 | дек. 17 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 11171,5 | 9603,4 | 8866,5 | 457 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 374,8672 | 5000 | дек. 17 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12905,6 | 11548,2 | 11548,2 | 429 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 935,2107 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Пензе: |  |  |  |  |  |  | 917645,92 | 813857,771 | 756120,407 | 34655 | 700448324,9 | 0 | 0 | 0 |  | 700448324,9 | 860,652 | 10000 |  |
| 46 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 409,7 | 409,7 | 270,2 | 36 | 1532000 | 0 | 0 | 0 |  | 1532000,00 | 3739,321 | 5000 | дек. 17 |
| 47 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 1916 |  | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 605,7 | 528,4 | 424,8 | 45 | 2999000 | 0 | 0 | 0 |  | 2999000,00 | 5675,625 | 10000 | дек. 17 |
| 48 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 545,2 | 474,324 | 333,8 | 30 | 761000 | 0 | 0 | 0 |  | 761000,00 | 1604,389 | 5000 | дек. 17 |
| 49 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 |  | каменный, кирпичный | 4 | 2 | 1997,2 | 1907,6 | 1683,7 | 58 | 3514000 | 0 | 0 | 0 |  | 3514000,00 | 1842,105 | 5000 | дек. 17 |
| 50 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1961 | 2013 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1028,9 | 957,1 | 957,1 | 45 | 1530000 | 0 | 0 | 0 |  | 1530000,00 | 1598,579 | 5000 | дек. 17 |
| 51 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 1931 | 2009 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2372,32 | 2208,02 | 2152,31 | 120 | 3920000 | 0 | 0 | 0 |  | 3920000,00 | 1775,346 | 5000 | дек. 17 |
| 52 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 1917 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 544 | 503,8 | 141,4 | 20 | 3625946,70 | 0 | 0 | 0 |  | 3625946,70 | 7197,195 | 10000 | дек. 17 |
| 53 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1939 | 2009 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1329,88 | 1187,88 | 1078,18 | 65 | 1425000 | 0 | 0 | 0 |  | 1425000,00 | 1199,616 | 5000 | дек. 17 |
| 54 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5019 | 4133,1 | 4127,1 | 107 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 871,0169 | 5000 | дек. 17 |
| 55 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18300 | 15921 | 15921 | 690 | 14400000 | 0 | 0 | 0 |  | 14400000,00 | 904,4658 | 5000 | дек. 17 |
| 56 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 7648 | 6653,76 | 6653,76 | 430 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 1082,095 | 5000 | дек. 17 |
| 57 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4358,6 | 3843,6 | 3623,9 | 210 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 936,6219 | 5000 | дек. 17 |
| 58 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3980,1 | 3462,687 | 3462,687 | 180 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1039,655 | 5000 | дек. 17 |
| 59 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6537 | 5751,5 | 5535,4 | 197 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,8855 | 5000 | дек. 17 |
| 60 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 3814 | 3318,18 | 3318,18 | 150 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1084,932 | 5000 | дек. 17 |
| 61 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 9591 | 8344,17 | 8344,17 | 360 | 8389308,73 | 0 | 0 | 0 |  | 8389308,73 | 1005,41 | 5000 | дек. 16 |
| 62 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4352 | 3847,7 | 3737 | 420 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 935,6239 | 5000 | дек. 17 |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 22281,7 | 19456,2 | 18972,7 | 730 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 832,6395 | 5000 | дек. 17 |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 9 | 22195,06 | 19402,44 | 18860,03 | 730 | 15193556,75 | 0 | 0 | 0 |  | 15193556,75 | 783,0745 | 5000 | дек. 16 |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 1985 |  | панельный | 9 | 6 | 14073,5 | 11844,4 | 11422,8 | 394 | 10189985,27 | 0 | 0 | 0 |  | 10189985,27 | 860,3209 | 5000 | дек. 16 |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4330,09 | 3587,69 | 3549,39 | 190 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1003,431 | 5000 | дек. 17 |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6812,1 | 5751,9 | 5350,7 | 285 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,8202 | 5000 | дек. 17 |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 4948 | 4059,3 | 3916,6 | 438 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 886,8524 | 5000 | дек. 17 |
| 69 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6503,3 | 5665,4 | 5532,6 | 360 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 953,1542 | 5000 | дек. 17 |
| 70 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6443,6 | 5722,4 | 5609 | 340 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 943,66 | 5000 | дек. 17 |
| 71 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9042,56 | 8120,76 | 7967,7 | 371 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 886,6165 | 5000 | дек. 17 |
| 72 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9284,96 | 8371,26 | 7975,11 | 286 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 860,0856 | 5000 | дек. 17 |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 9873,9 | 7771 | 7771 | 360 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 926,5217 | 5000 | дек. 17 |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 11487,16 | 9641,66 | 9293,76 | 420 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 933,4492 | 5000 | дек. 17 |
| 75 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 5 | 11246,2 | 9969,2 | 9708 | 479 | 8358793,56 | 0 | 0 | 0 |  | 8358793,56 | 838,4618 | 5000 | дек. 16 |
| 76 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20769,28 | 18470,28 | 17626,68 | 633 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 877,0847 | 5000 | дек. 17 |
| 77 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11269,5 | 10062,5 | 9576,3 | 494 | 7770483,72 | 0 | 0 | 0 |  | 7770483,72 | 772,222 | 5000 | дек. 16 |
| 78 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 11 | 25227,44 | 22418,44 | 22083,74 | 1005 | 19800000 | 0 | 0 | 0 |  | 19800000,00 | 883,2015 | 5000 | дек. 17 |
| 79 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6618,8 | 5852,8 | 5748,4 | 482 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 922,6353 | 5000 | дек. 17 |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 1985 |  | панельный | 9 | 7 | 16741,05 | 14853,05 | 14583,5 | 992 | 12600000 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 848,3106 | 5000 | дек. 17 |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20222,6 | 17923,6 | 16936,2 | 750 | 14874262,84 | 0 | 0 | 0 |  | 14874262,84 | 829,8703 | 5000 | дек. 16 |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11288,1 | 10011,1 | 9583,9 | 821 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000000,00 | 899,0021 | 5000 | дек. 17 |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11515,31 | 10238,31 | 9714,11 | 450 | 7782948,71 | 0 | 0 | 0 |  | 7782948,71 | 760,179 | 5000 | дек. 16 |
| 84 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 4 | 8686,89 | 7753,29 | 7401,5 | 430 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 928,638 | 5000 | дек. 17 |
| 85 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5401,37 | 5119,27 | 4353,27 | 380 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 703,2253 | 5000 | дек. 17 |
| 86 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6821,6 | 5784,2 | 5542,1 | 334 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 933,5777 | 5000 | дек. 17 |
| 87 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 11 | 25628,51 | 23360,71 | 22092,21 | 830 | 19800000 | 0 | 0 | 0 |  | 19800000,00 | 847,577 | 5000 | дек. 17 |
| 88 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6430,5 | 5756,8 | 5467,2 | 245 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 938,0211 | 5000 | дек. 17 |
| 89 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 1983 |  | панельный | 9 | 2 | 3800 | 3306 | 3306 | 400 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1088,929 | 5000 | дек. 17 |
| 90 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 1983 |  | панельный | 9 | 8 | 17220,11 | 15336,32 | 14454,2 | 650 | 13234639,19 | 0 | 0 | 0 |  | 13234639,19 | 862,9606 | 5000 | дек. 16 |
| 91 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 16164,1 | 14727 | 12831,5 | 530 | 11751297,37 | 0 | 0 | 0 |  | 11751297,37 | 797,9424 | 5000 | дек. 16 |
| 92 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4382,1 | 3846 | 3627,3 | 150 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 936,0374 | 5000 | дек. 17 |
| 93 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8629,4 | 7628,2 | 7487,6 | 290 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 943,8662 | 5000 | дек. 17 |
| 94 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 8190,3 | 7390,7 | 6475,1 | 216 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 730,648 | 5000 | дек. 17 |
| 95 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 1985 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 8483,69 | 6448,86 | 5271,99 | 195 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 558,2382 | 5000 | дек. 17 |
| 96 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 8279,91 | 7792,71 | 6491,3 | 390 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 692,9553 | 5000 | дек. 17 |
| 97 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7802,1 | 7362,3 | 5647,93 | 206 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 733,4664 | 5000 | дек. 17 |
| 98 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 6 | 14651,7 | 13119,7 | 12606,6 | 400 | 10241863,22 | 0 | 0 | 0 |  | 10241863,22 | 780,6477 | 5000 | дек. 16 |
| 99 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7304,43 | 6453,83 | 5652,33 | 208 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 836,7125 | 5000 | дек. 17 |
| 100 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7143,6 | 6293,9 | 5591,5 | 216 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 857,9736 | 5000 | дек. 17 |
| 101 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7660,35 | 6811,65 | 5520,1 | 205 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 792,7595 | 5000 | дек. 17 |
| 102 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 1982 |  | панельный | 9 | 8 | 18674 | 16103,5 | 15520,95 | 808 | 13540424,03 | 0 | 0 | 0 |  | 13540424,03 | 840,8373 | 5000 | дек. 16 |
| 103 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 6804,91 | 5904,61 | 5615,81 | 193 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 914,5397 | 5000 | дек. 17 |
| 104 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 4 | 9311,1 | 8034,1 | 7502,6 | 280 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 896,18 | 5000 | дек. 17 |
| 105 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4736,52 | 4103,62 | 3550,8 | 105 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 877,2742 | 5000 | дек. 17 |
| 106 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 1985 | 2013 | панельный | 9 | 5 | 10853,7 | 9555,4 | 9211,1 | 345 | 7725938,23 | 0 | 0 | 0 |  | 7725938,23 | 808,5416 | 5000 | дек. 16 |
| 107 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 1891 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 365,9 | 351,7 | 351,7 | 25 | 2540000 | 0 | 0 | 0 |  | 2540000,00 | 7222,064 | 10000 | дек. 17 |
| 108 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 538,4997 | 5000 | дек. 17 |
| 109 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 13 | 37954,46 | 34485,64 | 21349,1 | 650 | 21776840,61 | 0 | 0 | 0 |  | 21776840,61 | 631,4756 | 5000 | дек. 16 |
| 110 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1984 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3754,9 | 3520,5 | 2926,2 | 150 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 511,291 | 5000 | дек. 17 |
| 111 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1982 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4318,3 | 3920,7 | 3423,8 | 135 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 459,1017 | 5000 | дек. 17 |
| 112 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3603,4 | 3252,2 | 2965,8 | 154 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 553,4715 | 5000 | дек. 17 |
| 113 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3666,3 | 3455 | 3455 | 187 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 520,9841 | 5000 | дек. 17 |
| 114 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 1917 |  | деревянный | 2 | 1 | 306,9 | 264,8 | 222,7 | 25 | 2234000 | 0 | 0 | 0 |  | 2234000,00 | 8436,556 | 5000 | дек. 17 |
| 115 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13946,2 | 11930,9 | 11329 | 693 | 10121162,11 | 0 | 0 | 0 |  | 10121162,11 | 848,3151 | 5000 | дек. 16 |
| 116 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13528,1 | 11804,9 | 11340,5 | 430 | 10160728,94 | 0 | 0 | 0 |  | 10160728,94 | 860,7213 | 5000 | дек. 16 |
| 117 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 1985 |  | панельный | 9 | 5 | 11539,26 | 9955,96 | 9269,16 | 408 | 8507626,96 | 0 | 0 | 0 |  | 8507626,96 | 854,526 | 5000 | дек. 16 |
| 118 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 16444,3 | 14267,5 | 13383,3 | 574 | 11855380,03 | 0 | 0 | 0 |  | 11855380,03 | 830,936 | 5000 | дек. 16 |
| 119 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5412 | 4957,2 | 4033,5 | 135 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 726,2164 | 5000 | дек. 17 |
| 120 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 7089,84 | 6366,34 | 5333,2 | 204 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 848,2111 | 5000 | дек. 17 |
| 121 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 1983 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 6936,2 | 6226,8 | 6011,1 | 260 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 867,2191 | 5000 | дек. 17 |
| 122 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18271,1 | 16575,1 | 15294,77 | 580 | 12937754,48 | 0 | 0 | 0 |  | 12937754,48 | 780,5536 | 5000 | дек. 16 |
| 123 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15759,52 | 14226,52 | 12769,35 | 504 | 11870610,37 | 0 | 0 | 0 |  | 11870610,37 | 834,4001 | 5000 | дек. 16 |
| 124 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15118,7 | 13667,7 | 12598,2 | 490 | 11883773,03 | 0 | 0 | 0 |  | 11883773,03 | 869,4786 | 5000 | дек. 16 |
| 125 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 1989 |  | панельный | 9 | 2 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 182 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 953,2888 | 5000 | дек. 17 |
| 126 | г. Пенза, ул. Мира, 11 | 1979 |  | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 17014 | 15423,4 | 13550,2 | 644 | 12600000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 12600000,00 | 816,9405 | 5000 | дек. 17 |
| 127 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3473,8 | 3299,5 | 3299,5 | 257 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 545,5372 | 5000 | дек. 17 |
| 128 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1986 | 2010 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3487,5 | 3310,7 | 3310,7 | 145 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 543,6917 | 5000 | дек. 17 |
| 129 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3483,6 | 3303 | 3148,7 | 105 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 544,9591 | 5000 | дек. 17 |
| 130 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8883,6 | 7797,9 | 7565 | 295 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 923,3255 | 5000 | дек. 17 |
| 131 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6529,1 | 5741,4 | 5679 | 220 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 940,5372 | 5000 | дек. 17 |
| 132 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4363 | 3836,2 | 3788,7 | 168 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 938,4287 | 5000 | дек. 17 |
| 133 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6504,5 | 5733,4 | 5286,4 | 207 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 941,8495 | 5000 | дек. 17 |
| 134 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3837 | 3338,19 | 3826,1 | 168 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 1078,429 | 5000 | дек. 17 |
| 135 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4377,4 | 3837,7 | 3471,8 | 304 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 938,0619 | 5000 | дек. 17 |
| 136 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 9398,6 | 8527,1 | 8132,5 | 260 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 844,3668 | 5000 | дек. 17 |
| 137 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4283,3 | 3851,3 | 3717,3 | 144 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 934,7493 | 5000 | дек. 17 |
| 138 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 4 | 9406,4 | 8241,6 | 7968,5 | 286 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 873,6168 | 5000 | дек. 17 |
| 139 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 9 | 20900,75 | 18468,05 | 17784,3 | 650 | 16200000 | 0 | 0 | 0 |  | 16200000,00 | 877,1906 | 5000 | дек. 17 |
| 140 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5315,62 | 5005,02 | 3881,36 | 227 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 719,2778 | 5000 | дек. 17 |
| 141 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5614,15 | 5279,05 | 4580,85 | 306 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000,00 | 681,9409 | 5000 | дек. 17 |
| 142 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1984 |  | панельный | 9 | 1 | 2458,9 | 2126,1 | 2023,1 | 160 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1800000,00 | 846,6206 | 5000 | дек. 17 |
| 143 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 9124 | 8103 | 7486,5 | 270 | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 7200000,00 | 888,5598 | 5000 | дек. 17 |
| 144 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7311,9 | 6545,9 | 5859,9 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 824,9439 | 5000 | дек. 17 |
| 145 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6132 | 5703,6 | 5418,2 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 946,7705 | 5000 | дек. 17 |
| 146 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6117,1 | 5721,7 | 5632,3 | 250 | 5400000 | 0 | 0 | 0 |  | 5400000,00 | 943,7755 | 5000 | дек. 17 |
| 147 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 1983 |  | панельный | 9 | 6 | 13217,3 | 11685,3 | 11344,7 | 610 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 924,2381 | 5000 | дек. 17 |
| 148 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12943,1 | 11991,3 | 11421,5 | 426 | 10800000 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000,00 | 900,653 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Городище: |  |  |  |  |  |  | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 722,4564 | 5000 |  |
| 149 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000,00 | 722,4564 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Сурск: |  |  |  |  |  |  | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0 | 0 | 0 |  | 3992000 | 3132,209 | 5000 |  |
| 150 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | деревянный | 3 | 4 | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0 | 0 | 0 |  | 3992000,00 | 3132,209 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Каменка: |  |  |  |  |  |  | 4227,8 | 3596,2 | 3403,6 | 190 | 7918000 | 0 | 0 | 0 |  | 7918000 | 2201,769 | 5000 |  |
| 151 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1947 | 1996 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 1043,6 | 825,6 | 826,8 | 60 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 1700000,00 | 2059,109 | 5000 | дек. 17 |
| 152 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 528,9 | 484,6 | 490,9 | 14 | 1541000 | 0 | 0 | 0 |  | 1541000,00 | 3179,942 | 5000 | дек. 17 |
| 153 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 623,5 | 431,3 | 276 | 28 | 1786000 | 0 | 0 | 0 |  | 1786000,00 | 4140,969 | 5000 | дек. 17 |
| 154 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 1947 | 2010 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,9 | 468,5 | 468,5 | 22 | 880000 | 0 | 0 | 0 |  | 880000,00 | 1878,335 | 5000 | дек. 17 |
| 155 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 504,6 | 460 | 407,4 | 28 | 900000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 900000,00 | 1956,522 | 5000 | дек. 17 |
| 156 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,1 | 468,3 | 468,9 | 18 | 562000 | 0 | 0 | 0 |  | 562000,00 | 1200,085 | 5000 | дек. 17 |
| 157 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 502,2 | 457,9 | 465,1 | 20 | 549000 | 0 | 0 | 0 |  | 549000,00 | 1198,952 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  |  |  |  |  |  | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0 | 0 | 0 |  | 786000 | 1777,074 | 5000 |  |
| 158 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0 | 0 | 0 |  | 786000,00 | 1777,074 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Нижний Ломов |  |  |  |  |  |  | 11114,46 | 8859 | 8754 | 318 | 11314000 | 0 | 0 | 0 |  | 11314000 | 1277,119 | 5000 |  |
| 159 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 731,8 | 656,8 | 614,3 | 28 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1446,407 | 5000 | дек. 17 |
| 160 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 725,8 | 652,4 | 651,3 | 24 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1456,162 | 5000 | дек. 17 |
| 161 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 3 | 3 | 1352,7 | 1112,4 | 1112,4 | 50 | 1540000 | 0 | 0 | 0 |  | 1540000,00 | 1384,394 | 5000 | дек. 17 |
| 162 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 68 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 740,4 | 668 | 628,4 | 22 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 950000,00 | 1422,156 | 5000 | дек. 17 |
| 163 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого 74/64 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 7 | 4037,8 | 2918,2 | 2918,2 | 92 | 3502000 | 0 | 0 | 0 |  | 3502000,00 | 1200,055 | 5000 | дек. 17 |
| 164 | г. Нижний Ломов, ул. Московская 14 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 983,6 | 867,1 | 867,1 | 31 | 1041000 | 0 | 0 | 0 |  | 1041000,00 | 1200,554 | 5000 | дек. 17 |
| 165 | г. Нижний Ломов, ул. Островского 5 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 3 | 4 | 1984,86 | 1472,7 | 1452,1 | 47 | 1767000 | 0 | 0 | 0 |  | 1767000,00 | 1199,837 | 5000 | дек. 17 |
| 166 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 98 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 288,2 | 265,5 | 264,3 | 13 | 319000 | 0 | 0 | 0 |  | 319000,00 | 1201,507 | 5000 | дек. 17 |
| 167 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная 13 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 269,3 | 245,9 | 245,9 | 11 | 295000 | 0 | 0 | 0 |  | 295000,00 | 1199,675 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по г. Никольск: |  |  |  |  |  |  | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0 | 0 | 0 |  | 266000 | 1199,603 | 5000 |  |
| 168 | г. Никольск, ул. Ленина 129 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0 | 0 | 0 |  | 266000,00 | 1199,603 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по городу Сердобск: |  |  |  |  |  |  | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 900000 | 1124,719 | 5000 |  |
| 169 | г. Сердобск, ул. Пензенская 86 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 900000,00 | 1124,719 | 5000 | дек. 17 |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  |  |  |  |  |  | 692,4 | 692,4 | 682,4 | 42 | 1850000 | 0 | 0 | 0 |  | 1850000 | 2671,866 | 5000 |  |
| 170 | с. Дубровки, ул. Молодежная 7 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 351,1 | 351,1 | 341,1 | 21 | 925000 | 0 | 0 | 0 |  | 925000,00 | 2634,577 | 5000 | дек. 17 |
| 171 | с. Дубровки, ул. Молодежная 8 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 21 | 925000 | 0 | 0 | 0 |  | 925000,00 | 2710,226 | 5000 | дек. 17 |

## РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2016 - 2017 годах,

по видам ремонта

Таблица N 2

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  | 1 227 312 800,07 | 82 957 514,93 | 606,00 | 1 016 779 217,05 | 44 462,40 | 81 175 213,56 | 1 240,00 | 924 828,64 | 16 428,03 | 14 211 383,27 | 638,20 | 12 214 544,62 | 19 050 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2016 год: |  | 412 380 475,22 | 16 894 545,93 | 201,00 | 306 211 838,90 | 33 147,66 | 58 526 423,56 | 1 240,00 | 924 828,64 | 12 304,03 | 5 712 383,27 | 340,60 | 6 233 670,62 | 17 876 784,30 |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | 784 713,25 |  |  |  | 670,00 | 784 713,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 784 713,25 |  |  |  | 670,00 | 784 713,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Белинский: |  | 3 567 837,35 | 215 770,45 |  |  | 1 953,00 | 3 352 066,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1 163 771,73 | 127 457,79 |  |  | 661,00 | 1 036 313,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1 105 204,63 | 88 312,66 |  |  | 548,00 | 1 016 891,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 | 1 298 860,99 |  |  |  | 744,00 | 1 298 860,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бессоновскому району |  | 104 295,20 |  |  |  | 410,00 | 104 295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 104 295,20 |  |  |  | 410,00 | 104 295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сурск: |  | 2 833 778,51 |  |  |  | 1 761,00 | 2 833 778,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1 274 357,09 |  |  |  | 915,00 | 1 274 357,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1 559 421,42 |  |  |  | 846,00 | 1 559 421,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | 2 842 377,82 |  |  |  | 2 281,00 | 2 842 377,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 439 353,55 |  |  |  | 375,60 | 439 353,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1 030 277,27 |  |  |  | 680,40 | 1 030 277,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1 372 747,00 |  |  |  | 1 225,00 | 1 372 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 22 538 342,41 |  | 14 | 22 538 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1 923 659,00 |  | 1 | 1 923 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 4 339 365,16 |  | 3 | 4 339 365,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1 924 925,00 |  | 1 | 1 924 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 2 856 103,97 |  | 2 | 2 856 103,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 2 835 361,25 |  | 2 | 2 835 361,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 2 835 301,03 |  | 2 | 2 835 301,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 5 823 627,00 |  | 3 | 5 823 627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по р.п. Исса: |  | 4 122 258,80 |  |  |  | 2 521,44 | 4 122 258,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1 081 711,04 |  |  |  | 576,80 | 1 081 711,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 1 008 516,49 |  |  |  | 579,73 | 1 008 516,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 864 053,49 |  |  |  | 577,91 | 864 053,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1 167 977,78 |  |  |  | 787,00 | 1 167 977,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Каменка: |  | 12 301 182,91 | 3 053 360,96 | 0,00 | 0,00 | 3 412,57 | 6 954 939,74 | 160,00 | 233 728,85 | 872,00 | 0,00 | 11,80 | 619 927,42 | 1 439 225,94 |  |  |  |
| 22 | г. Каменка, Комсомольская пл. 8 | 3 664 195,42 | 1 369 301,11 |  |  | 901,37 | 2 294 894,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1 219 744,24 |  |  |  | 767,00 | 1 219 744,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 3 499 024,37 | 1 415 836,96 |  |  | 895,20 | 2 083 187,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 3 918 218,88 | 268 222,89 |  |  | 849,00 | 1 357 113,78 | 160,00 | 233 728,85 | 872,00 |  | 11,80 | 619 927,42 | 1 439 225,94 |  |  |  |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 2 710 655,35 |  |  |  | 1 753,90 | 2 710 655,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 743 243,20 |  |  |  | 642,30 | 743 243,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1 056 961,69 |  |  |  | 606,00 | 1 056 961,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 | 910 450,46 |  |  |  | 505,60 | 910 450,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по с. Камешкир |  | 1 689 034,18 |  |  |  | 1 086,38 | 1 689 034,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 745 897,74 |  |  |  | 455,00 | 745 897,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 943 136,44 |  |  |  | 631,38 | 943 136,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 28 229 720,64 | 502 932,00 | 14 | 18 155 777,25 | 2 500,67 | 4 152 912,54 | 0,00 | 0,00 | 1 059,60 | 0,00 | 133,00 | 2 267 279,12 | 3 150 819,73 |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1 294 546,20 |  | 1 | 1 294 546,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1 259 873,81 |  | 1 | 1 259 873,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 2 760 147,32 |  | 2 | 2 760 147,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 7 331 837,19 |  | 6 | 7 331 837,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 3 356 055,71 |  |  |  |  |  |  |  | 461,60 |  | 117,33 | 1 857 522,39 | 1 498 533,32 |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1 252 325,06 |  |  |  | 713,33 | 1 252 325,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 2 936 144,78 |  |  |  | 448,00 | 874 101,64 |  |  | 598,00 |  | 15,67 | 409 756,73 | 1 652 286,41 |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1 213 950,71 |  |  |  | 718,60 | 1 213 950,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 5 509 372,73 |  | 4 | 5 509 372,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 812 535,13 |  |  |  | 620,74 | 812 535,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 108Б | 502 932,00 | 502 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) |  | 594 641,63 |  |  |  | 548,84 | 594 641,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 594 641,63 |  |  |  | 548,84 | 594 641,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рамзайскому сельсовету |  | 1 645 316,70 |  |  |  | 577,68 | 1 645 316,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1 645 316,70 |  |  |  | 577,68 | 1 645 316,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 1 015 474,53 | 1 015 474,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 101 285,89 | 101 285,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 210 311,15 | 210 311,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 212 269,06 | 212 269,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 273 640,89 | 273 640,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 217 967,54 | 217 967,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Пенза: |  | 321 044 997,21 | 12 107 007,99 | 173,00 | 265 517 719,24 | 9 470,37 | 20 383 584,21 | 1 080,00 | 691 099,79 | 10 372,43 | 5 712 383,27 | 195,80 | 3 346 464,08 | 13 286 738,63 |  |  |  |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 2 147 835,69 | 962 301,70 |  |  |  |  |  |  | 1 003,00 | 994 262,43 | 18,50 | 191 271,56 |  |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 668 090,95 |  |  |  |  |  |  |  | 908,00 | 668 090,95 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 2 373 335,46 | 303 668,36 |  |  |  |  |  |  | 731,00 | 753 350,01 | 44,16 | 1 316 317,09 |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 2 780 566,33 | 1 262 469,00 |  |  |  |  |  |  | 1 290,00 | 1 088 736,98 | 14,29 | 271 699,88 | 157 660,47 |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 2 466 206,80 | 961 195,66 |  |  |  |  |  |  | 1 583,60 | 1 272 493,31 |  |  | 232 517,83 |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 935 449,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 | 935 449,59 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 14 207 288,00 |  | 8 | 14 207 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 7 103 644,00 |  | 4 | 7 103 644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 5 745 939,24 |  | 4 | 5 745 939,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 3 551 822,00 |  | 2 | 3 551 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 16 387 215,05 |  | 11 | 16 387 215,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 3 221 404,68 |  | 2 | 3 221 404,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 4 533 256,74 |  | 3 | 4 533 256,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 4 528 271,61 |  | 3 | 4 528 271,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 4 457 733,22 |  | 3 | 4 457 733,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 6 502 575,41 |  | 5 | 6 502 575,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1 718 400,64 |  |  |  | 1 465,00 | 1 718 400,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 2 554 515,72 |  | 2 | 2 554 515,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 6 892 353,77 |  | 5 | 6 892 353,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 7 350 118,73 |  | 5 | 7 350 118,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 11 800 899,08 |  | 8 | 11 800 899,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 7 241 073,96 |  | 6 | 7 241 073,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 8 879 555,00 |  | 5 | 8 879 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 12 431 377,00 |  | 7 | 12 431 377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 10 655 466,00 |  | 6 | 10 655 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 4 222 269,94 |  |  |  | 1 778,00 | 4 222 269,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 392 074,00 |  |  |  | 270,00 | 392 074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 4 180 380,19 |  | 3 | 4 180 380,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 717 330,93 |  |  |  | 473,24 | 717 330,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 713 914,60 |  |  |  | 427,10 | 713 914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 4 661 597,85 |  | 4 | 4 661 597,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 5 537 228,23 |  | 4 | 5 537 228,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 10 655 466,00 |  | 6 | 10 655 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 5 557 832,97 | 803 047,35 |  |  | 536,03 | 1 561 978,52 |  |  | 596,43 |  | 22,35 | 841 495,15 | 2 351 311,95 |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 3 400 472,77 |  | 2 | 3 400 472,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 2 382 325,46 |  | 2 | 2 382 325,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 3 551 822,00 |  | 2 | 3 551 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 5 912 318,60 |  | 4 | 5 912 318,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 6 464 520,09 |  | 4 | 6 464 520,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 7 103 644,00 |  | 4 | 7 103 644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 4 526 884,19 |  | 3 | 4 526 884,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 7 103 644,00 |  | 4 | 7 103 644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 8 818 431,72 | 1 576 122,37 |  |  |  |  |  |  | 1 861,00 |  | 66,00 | 151 687,10 | 7 090 622,25 |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 475 105,49 |  |  |  | 347,00 | 475 105,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1 775 911,00 |  | 1 | 1 775 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 5 327 733,00 |  | 3 | 5 327 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 4 776 709,30 | 1 814 809,83 |  |  | 960,00 | 2 576 697,87 |  |  |  |  | 12,20 | 385 201,60 |  |  |  |  |
| 96 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 2 203 388,10 |  |  |  | 1 081,00 | 2 203 388,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 10 003 793,24 |  | 8 | 10 003 793,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 9 138 071,29 |  | 7 | 9 138 071,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 6 832 367,00 |  | 5 | 6 832 367,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 2 401 123,67 |  | 2 | 2 401 123,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 10 655 466,00 |  | 6 | 10 655 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пенза, ул. Собинова, 4 | 5 327 733,00 |  | 3 | 5 327 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 4 051 317,00 |  | 2 | 4 051 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 2 421 487,89 |  | 2 | 2 421 487,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 4 324 935,57 |  |  |  | 1 287,00 | 4 324 935,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1 534 767,95 |  | 1 | 1 534 767,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 2 523 135,61 |  | 2 | 2 523 135,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 3 176 015,56 | 2 484 915,77 |  |  |  |  | 1 080,00 | 691 099,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 | 7 059 384,33 | 1 938 477,95 |  |  | 846,00 | 1 477 488,55 |  |  | 1 143,40 |  | 18,30 | 188 791,70 | 3 454 626,13 |  |  |  |
| Итого по Кондольскому сельсовету |  | 785 451,32 |  |  |  | 658,00 | 785 451,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 785 451,32 |  |  |  | 658,00 | 785 451,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 2 347 414,12 |  |  |  | 1 301,70 | 2 347 414,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 840 914,60 |  |  |  | 520,70 | 840 914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 792 914,60 |  |  |  | 461,00 | 792 914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Сердобск, ул. Лесная, 32а | 713 584,92 |  |  |  | 320,00 | 713 584,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | 798 176,08 |  |  |  | 729,00 | 798 176,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 798 176,08 |  |  |  | 729,00 | 798 176,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | 2 424 807,21 |  |  |  | 1 512,11 | 2 424 807,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1 172 969,34 |  |  |  | 747,11 | 1 172 969,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1 251 837,87 |  |  |  | 765,00 | 1 251 837,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 год: |  | 814 932 324,85 | 66 062 969,00 | 405,00 | 710 567 378,15 | 11 314,74 | 22 648 790,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124,00 | 8 499 000,00 | 297,60 | 5 980 874,00 | 1 173 313,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по г. Белинский: |  | 1 365 000,00 |  |  |  | 1 050,00 | 1 365 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1 365 000,00 |  |  |  | 1 050,00 | 1 365 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 49 952 000,00 | 37 352 000,00 | 7,00 | 12 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 3 116 000,00 | 3 116 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 3 144 000,00 | 3 144 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 2 471 000,00 | 2 471 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 2 436 000,00 | 2 436 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 2 682 000,00 | 2 682 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 30 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кузнецк: |  | 35 541 000,00 | 13 091 000,00 | 12 | 21 600 000,00 | 424,54 | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 850 000,00 |  |  |  | 424,54 | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 599 000,00 | 599 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 486 000,00 | 486 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 465 000,00 | 465 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 227 000,00 | 227 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 321 000,00 | 321 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 326 000,00 | 326 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 325 000,00 | 325 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 321 000,00 | 321 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 323 000,00 | 323 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 329 000,00 | 329 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 330 000,00 | 330 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 327 000,00 | 327 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 324 000,00 | 324 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 329 000,00 | 329 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 492 000,00 | 492 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 483 000,00 | 483 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 10 800 000,00 |  | 6 | 10 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Пензе: |  | 700 448 324,85 | 6 221 969,00 | 386,00 | 676 367 378,15 | 2 819,90 | 6 197 790,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,00 | 6 459 000,00 | 200,00 | 4 028 874,00 | 1 173 313,70 |  |  |  |
| 46 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1 532 000,00 | 492 000,00 |  |  | 472,00 | 1 040 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 2 999 000,00 | 634 000,00 |  |  | 472,00 | 940 000,00 |  |  | 312,00 | 845 000,00 | 29,00 | 580 000,00 |  |  |  |  |
| 48 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 761 000,00 |  |  |  | 380,40 | 761 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 3 514 000,00 | 2 289 000,00 |  |  | 613,50 | 1 225 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 1 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 3 920 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 676,00 | 2 300 000,00 | 81,00 | 1 620 000,00 |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 3 625 946,70 | 601 969,00 |  |  | 410,00 | 821 790,00 |  |  | 456,00 | 800 000,00 | 10,00 | 228 874,00 | 1 173 313,70 |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | 14 400 000,00 |  | 8 | 14 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 8 389 308,73 |  | 5 | 8 389 308,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 16 200 000,00 |  | 9 | 16 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 15 193 556,75 |  | 9 | 15 193 556,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 10 189 985,27 |  | 6 | 10 189 985,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | 9 000 000,00 |  | 5 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 8 358 793,56 |  | 5 | 8 358 793,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 16 200 000,00 |  | 9 | 16 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 7 770 483,72 |  | 5 | 7 770 483,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 19 800 000,00 |  | 11 | 19 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 12 600 000,00 |  | 7 | 12 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 14 874 262,84 |  | 9 | 14 874 262,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 9 000 000,00 |  | 5 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 7 782 948,71 |  | 5 | 7 782 948,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 19 800 000,00 |  | 11 | 19 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 13 234 639,19 |  | 8 | 13 234 639,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 11 751 297,37 |  | 7 | 11 751 297,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 10 241 863,22 |  | 6 | 10 241 863,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 13 540 424,03 |  | 8 | 13 540 424,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 7 725 938,23 |  | 5 | 7 725 938,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 2 540 000,00 | 450 000,00 |  |  | 236,00 | 720 000,00 |  |  | 260,00 | 560 000,00 | 40,50 | 810 000,00 |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 21 776 840,61 |  | 13 | 21 776 840,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 2 234 000,00 | 330 000,00 |  |  | 236,00 | 690 000,00 |  |  | 234,00 | 424 000,00 | 39,50 | 790 000,00 |  |  |  |  |
| 115 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 10 121 162,11 |  | 6 | 10 121 162,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 10 160 728,94 |  | 6 | 10 160 728,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 8 507 626,96 |  | 5 | 8 507 626,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 11 855 380,03 |  | 7 | 11 855 380,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 12 937 754,48 |  | 8 | 12 937 754,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 11 870 610,37 |  | 7 | 11 870 610,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 11 883 773,03 |  | 7 | 11 883 773,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пенза, ул. Мира, 11 | 12 600 000,00 |  | 7 | 12 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 16 200 000,00 |  | 9 | 16 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 3 600 000,00 |  | 2 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1 800 000,00 |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 7 200 000,00 |  | 4 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 5 400 000,00 |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 10 800 000,00 |  | 6 | 10 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 10 800 000,00 |  | 6 | 10 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Городище: |  | 600 000,00 |  |  |  | 456,50 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 600 000,00 |  |  |  | 456,50 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Сурск: |  | 3 992 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 562,00 | 2 040 000,00 | 97,60 | 1952000,00 |  |  |  |  |
| 150 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 3 992 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 562,00 | 2 040 000,00 | 97,60 | 1 952 000,00 |  |  |  |  |
| Итого по г. Каменка: |  | 7 918 000,00 | 2 208 000,00 |  |  | 2 885,00 | 5 710 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 151 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1 700 000,00 |  |  |  | 870,00 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1 541 000,00 | 581 000,00 |  |  | 480,00 | 960 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1 786 000,00 | 516 000,00 |  |  | 637,00 | 1 270 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 880 000,00 |  |  |  | 440,00 | 880 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 900 000,00 |  |  |  | 458,00 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 562 000,00 | 562 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 549 000,00 | 549 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | 786 000,00 |  |  |  | 393,50 | 786 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 786 000,00 |  |  |  | 393,50 | 786 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Нижний Ломов |  | 11 314 000,00 | 6 924 000,00 |  |  | 1 911,30 | 4 390 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 950 000,00 |  |  |  | 473,60 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 950 000,00 |  |  |  | 478,40 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1 540 000,00 |  |  |  | 467,50 | 1 540 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 68 | 950 000,00 |  |  |  | 491,80 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого 74/64 | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Нижний Ломов, ул. Московская 14 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Нижний Ломов, ул. Островского 5 | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого 98 | 319 000,00 | 319 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная 13 | 295 000,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Никольск: |  | 266 000,00 | 266 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Никольск, ул. Ленина 129 | 266 000,00 | 266 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 900 000,00 |  |  |  | 450,00 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Сердобск, ул. Пензенская 86 | 900 000,00 |  |  |  | 450,00 | 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  | 1 850 000,00 |  |  |  | 924,00 | 1 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | с. Дубровки, ул. Молодежная 7 | 925 000,00 |  |  |  | 462,00 | 925 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | с. Дубровки, ул. Молодежная 8 | 925 000,00 |  |  |  | 462,00 | 925 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица N 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2016 - 2017 годах

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего, кв. м. | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы, чел. | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал, ед. | II квартал, ед. | III квартал, ед. | IV квартал, ед. | Всего, ед. | I квартал, руб. | II квартал, руб. | III квартал, руб. | IV квартал, руб. | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО за 2016 - 2017 годы |  | 1 647 778,19 | 64 693 |  |  |  | 287 | 287 |  |  |  | 1 227 312 800,07 | 1 227 312 800,07 |
| 2016 год |  | 590 190,88 | 24 345 |  |  |  | 116 | 116 |  |  |  | 412 380 475,22 | 412 380 475,22 |
| 1 | р.п. Башмаково | 862,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 784 713,25 | 784 713,25 |
| 2 | г. Белинский | 4 241,13 | 149 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 567 837,35 | 3 567 837,35 |
| 3 | с. Бессоновка | 400,9 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 104 295,2 | 104 295,2 |
| 4 | г. Сурск | 2423,1 | 116 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 833 778,51 | 2 833 778,51 |
| 5 | р.п. Чаадаевка | 7 613,9 | 256 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 842 377,82 | 2 842 377,82 |
| 6 | город Заречный (ЗАТО) | 43 461,1 | 1943 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 22 538 342,41 | 22 538 342,41 |
| 7 | р.п. Исса | 2 983,9 | 129 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 122 258,8 | 4 122 258,8 |
| 8 | город Каменка | 3 831,04 | 110 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 301 182,91 | 12 301 182,91 |
| 9 | Колышлейский район | 4 493,2 | 92 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 710 655,35 | 2 710 655,35 |
| 10 | с. Р. Камешкир | 1 347,0 | 45 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 689 034,18 | 1 689 034,18 |
| 11 | город Кузнецк | 49 810,53 | 1616 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 28 229 720,64 | 28 229 720,64 |
| 12 | Яснополянский сельсовет (с. Каменка) | 810 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 594 641,63 | 594 641,63 |
| 13 | Рамзайский сельсовет | 627,9 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 645 316,7 | 1 645 316,7 |
| 14 | г. Н. Ломов | 3 975,2 | 136 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 015 474,53 | 1 015 474,53 |
| 15 | город Пенза | 457 472,38 | 19 293 |  |  |  | 61 | 61 |  |  |  | 321 044 997,21 | 321 044 997,21 |
| 16 | Кондольский сельсовет | 934 | 35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 785 451,32 | 785 451,32 |
| 17 | город Сердобск | 1 525,0 | 50 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 347 414,12 | 2 347 414,12 |
| 18 | Пригородный сельсовет | 1 550,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 798 176,08 | 798 176,08 |
| 19 | р.п. Шемышейка | 1 827 | 142 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 424 807,21 | 2 424 807,21 |
| 2017 год |  | 1 057 587,31 | 40 348 |  |  |  | 171 | 171 |  |  |  | 814 932 324,85 | 814 932 324,85 |
| 1 | г. Белинский | 941,2 | 60 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 365 000,0 | 1 365 000,0 |
| 2 | город Заречный (ЗАТО) | 68 013,69 | 3 039 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 49 952 000,0 | 49 952 000,0 |
| 3 | город Кузнецк | 50 411,8 | 1 845 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 35 541 000,0 | 35 541 000,0 |
| 4 | город Пенза | 917 645,92 | 34 655 |  |  |  | 103 | 103 |  |  |  | 700 448 324,9 | 700 448 324,9 |
| 5 | г. Городище | 1 435,7 | 65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 600 000,0 | 600 000,0 |
| 6 | г. Сурск | 1 515,7 | 82 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 992 000,0 | 3 992 000,0 |
| 7 | город Каменка | 4 227,8 | 190 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 918 000,0 | 7 918 000,0 |
| 8 | Яснополянский сельсовет | 490,8 | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 786 000,0 | 786 000,0 |
| 9 | г. Н. Ломов | 11 114,46 | 318 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 11 314 000,0 | 11 314 000,0 |
| 10 | г. Никольск | 239,44 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 266 000,0 | 266 000,0 |
| 11 | город Сердобск | 858,4 | 28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 900 000,0 | 900 000,0 |
| 12 | Дубровский сельсовет | 692,4 | 42 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 |