	[image: image1.png]



	Региональный фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Пензенской области

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,

ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001

Тел. (8412) 210-699    e-mail: fondKRMD@mail.ru


Сведения о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, и их результатах
В соответствии с частью 2 статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации контроль за использованием региональным оператором средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора осуществляет Управление Федерального казначейства по Пензенской области (в связи с ликвидацией Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области функции контроля переданы Управлению Федерального казначейства по Пензенской области(правопреемник).
2014 год

Должностными лицами ТУ Росфиннадзора в отношении деятельности регионального оператора в 2014 году проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Акт выездной проверки ТУ Росфиннадзора от 29.09.2014 по теме «использования специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора за первое полугодие 2014 года» – по результатам контрольного мероприятия финансовых нарушений не выявлено.
2015 год
Должностными лицами ТУ Росфиннадзора в отношении деятельности регионального оператора в 2015 году проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Заключение о результатах обследования от 16.03.2015 по теме «проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области» за период: с 24.09.2014 по 01.03.2015» - по результатам контрольного мероприятия финансовых нарушений не выявлено.
2. Заключение о результатах обследования от 10.07.2015 по теме «проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов за период: с 01 марта 2015 г. до 01 июля 2015г.» - по результатам контрольного мероприятия финансовых нарушений не выявлено.
3. Акт выездной проверки от 29.09.2015 (далее – Акт выездной проверки) по теме «соблюдение законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области» (с осмотром объектов капитального ремонта, проведенного в 2015 году), а также
3.1. Акт выездной внеплановой проверки от 15.10.2015 (далее – Акт выездной внеплановой проверки) по теме «соблюдение законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области».

По итогам выездных проверок в отношении Регионального фонда внесено Представление № 42 и выдано Предписание № 10 от 26.11.2015 об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2016 по делу № А49-14517/2015 по заявлению Регионального фонда указанные представление № 42 и предписание № 10 от 26.11.2015 об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации ТУ Росфиннадзора признаны недействительными. 
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (г.Самара) от 02.08.2016 по делу № А49-14517/2015 решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ТУ Росфиннадзора оставлена без удовлетворения.
4. В мае 2015 года Прокуратурой Ленинского района (требование прокуратуры Ленинского района от 28.04.2015 № 805/ж-2015) проведена внеплановая камеральная проверка по вопросу законности расходования денежных средств, выделенных из бюджета Пензенской области (в виде имущественного взноса) и израсходованных Региональным фондом в 2014 году.

По результатам контрольного мероприятия финансовых нарушений не выявлено.

2016 год
1. В порядке ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с п.11 плана работы прокуратуры Пензенской области, должностными лицами прокуратуры Ленинского района г.Пензы, с участием должностных лиц Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области и управлений (отделов) администрации города Пензы, с 24.02.2016 по 10.03.2016 проведена плановая проверка в отношении Регионального фонда, по вопросу исполнения требований жилищного и иного законодательства при осуществлении своей деятельности за период 2015- текущий период 2016 гг.
Проведена проверка деятельности Регионального фонда по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно, организация и проведение открытых конкурсов по выбору подрядных организаций, сроки и порядок оформления и заключения договоров строительного подряда, контроль качества выполняемых работ по условиям договора, оформление исполнительной документации и операции по оплате выполненных работ подрядчикам, а также исполнение иных обязанностей Регионального фонда, установленных нормами Жилищного кодекса Российской Федерации (ст.182 ЖК РФ). Кроме того, была проверена административно-хозяйственная деятельность Регионального фонда и целевое расходование денежных средств из фонда капитального ремонта, и средств субсидий на осуществление деятельности, выделяемой из бюджета Пензенской области.
По результатам проверки финансовых нарушений не выявлено.
Вынесено Представление об устранении нарушений от 11.03.2016 № 07-03-2016 по отдельно выявленным нарушениям, связанным с начислением взносов на капитальный ремонт, осуществлением работы по взысканию дебиторской задолженности, не применением в течение 2015 года мер по начислению пеней, установленных ч.14.1 ст.155 ЖК РФ, оформлению результатов конкурсных процедур (единичный случай). 

Представление рассмотрено в установленный срок, по результатам - нарушения устранены, виновное должностное лицо Регионального фонда привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. В соответствии с п. 5 ч.2 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) проведен выездной мониторинг в отношении деятельности Регионального фонда и о ходе реализации программы капремонта с участием средств Фонда, выделенных по заявкам Пензенской области на оказание финансовой поддержки. По результатам проверки Фондом составлен Отчет о результатах выездного мониторинга от 24.06.2016 № О-58/06 (далее – Отчет). 
Замечаний к качеству выполненных работ на многоквартирных домах, где заказчиком выступал Региональный фонд не выявлено. Замечания, связанные с вопросами осуществления строительного контроля и оформлением документации, поступившие от Фонда в период проверки, приняты к сведению.
3. На основании приказа Управления Федерального казначейства по Пензенской области от 05.09.2016 № 157 «О проведении выездной проверки (ревизии)» в соответствии с пунктом 11 Плана контрольной работы Управления Федерального казначейства по Пензенской области на 2016 год, в Региональном фонде проведена выездная проверка «использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, в 2015 году». 
По результатам контрольного мероприятия, оформленного актом «выездной проверки Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (Фонда капитального ремонта МКД ПО)» от 29.09.2016, нарушений не выявлено.
2017 год
1. Должностными лицами прокуратуры Октябрьского и Ленинского районов г.Пензы в отношении деятельности регионального оператора в 2017 году проведены следующие контрольные мероприятия:

1.1. В порядке ст.2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», п. 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 28.05.2015 № 265 «О порядке исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» на основании задания прокуратуры Пензенской области № 07-14-2017/752-2017 от 13.03.2017 и распоряжения прокуратуры Октябрьского района г. Пензы от  31.03.2016 № 30 «О проведении проверки» проведена плановая выездная проверка в отношении Регионального фонда, по вопросу соблюдения требований законодательства в деятельности НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области» за период 2016 - текущий период 2017 гг.
Проведена проверка деятельности Регионального фонда по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно, организация и проведение открытых конкурсов по выбору подрядных организаций, сроки и порядок оформления и заключения договоров строительного подряда, контроль качества выполняемых работ по условиям договора, оформление исполнительной документации и операции по оплате выполненных работ подрядчикам, а также исполнение иных обязанностей Регионального фонда, установленных нормами Жилищного кодекса Российской Федерации (ст.182 ЖК РФ). Кроме того, была проверена административно-хозяйственная деятельность Регионального фонда, работа с обращениями граждан в соответствии с нормами Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Жилищного кодекса Российской Федерации, претензионно-исковая работа, целевое расходование денежных средств из фонда капитального ремонта, и средств субсидий на осуществление деятельности, выделяемой из бюджета Пензенской области.

По результатам проверки финансовых нарушений не выявлено.
Прокуратурой Октябрьского района г.Пензы вынесено Представление об устранении нарушений от 12.04.2017 (далее – Представление) по отдельно выявленным нарушениям, выраженным в «неполном и несвоевременном проведении претензионно-исковой работы» и «нарушении прав граждан на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств по существу поставленных вопросов в обращении» (единичный случай). По предоставленным Региональным фондом возражениям Представление было отозвано прокуратурой Октябрьского района без рассмотрения.

Прокуратурой Октябрьского района г.Пензы было вынесено повторное Представление об устранении нарушений от 26.06.2017 по отдельно выявленным нарушениям, выраженным в «неполном и несвоевременном проведении претензионно-исковой работы». По результатам рассмотрения Представления нарушения полностью устранены.

1.2. В порядке ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», по поручению прокуратуры Пензенской области о проверке исполнения законов в сферах, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, Прокуратурой Октябрьского района г.Пензы проведена камеральная проверка деятельности Регионального фонда по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (требования прокуратуры Октябрьского района г.Пензы от 15.03.2017 № 07-12-2017 и от 20.03.2017 № 1-415в-2017).
По результатам проверки нарушений не выявлено.
1.3. В порядке ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Прокуратурой Октябрьского района г.Пензы проведена камеральная проверка деятельности Регионального фонда по вопросам исполнения трудового законодательства (требование прокуратуры Октябрьского района г.Пензы от 05.04.2017 № 07-13-2017).

По результатам проверки нарушений не выявлено.
1.4. В порядке ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Прокуратурой Октябрьского района г.Пензы проведена камеральная проверка деятельности Регионального фонда по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции (требование прокуратуры Октябрьского района г.Пензы от 18.04.2017 № 3-18в-2017).

По результатам проверки нарушений не выявлено.
1.5. В порядке ст.2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», на основании задания прокуратуры Пензенской области № 7-1-219-2017, в соответствии с решением прокурора Октябрьского района от 10.07.2017 № 49, проведена выездная проверка в отношении Регионального фонда (с 12.07.2017 по 31.07.2017), по вопросу соблюдения требований действующего законодательства, регламентирующего реализацию капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пензенской области за период 2016 – истекший период 2017 гг.
Проведена проверка деятельности Регионального фонда по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно, организация и проведение электронных аукционов по выбору подрядных организаций, сроки и порядок оформления и заключения договоров строительного подряда, контроль качества выполняемых работ по условиям договора, оформление исполнительной документации и операции по оплате выполненных работ подрядчикам, а также исполнение иных обязанностей Регионального фонда, установленных нормами Жилищного кодекса Российской Федерации (ст.182 ЖК РФ). В рамках проверки произведены выезды на объекты капитального ремонта (завершенные и находящиеся в процессе ремонта), претензионно-исковая работа, целевое расходование денежных средств из фонда капитального ремонта.

По результатам проверки: финансовых нарушений не выявлено.
- вынесено Представление прокуратуры Октябрьского района г.Пензы от 04.08.2017 по отдельно выявленным нарушениям: при направлении региональным оператором уведомлений в порядке части 3 статьи 189 ЖК РФ о плановом проведении капитального ремонта общего имущества в МКД, при осуществлении электронных аукционов (неправильного исчисления сроков, редакционных замечаний в оформлении извещений и проектов договоров).

Требования Представления рассмотрены в установленный срок.

2. Должностными лицами Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области (далее - Госжилстройтехинспекция Пензенской области) в отношении деятельности регионального оператора в 2017 году проведены следующие контрольные мероприятия:

2.1. На основании приказа о проведении проверки от 30.06.2017 № ПА-195Ф начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка (с 03.07.2017 по 28.07.2017) деятельности Регионального фонда в части исполнения требований Жилищного кодекса РФ. 

По итогам проведенной проверки составлен акт проверки от 28.07.2017 № 185 (далее – Акт проверки) и выдано предписание № ПС-77 от 28.07.2017 (далее – Предписание) об устранении нарушений, предусмотренных ст.ст. 181, 182 ЖК РФ и ст. 17 Закона Пензенской области от 01.07.2013 № 2403-ЗПО в части необходимости скорректировать информацию по одному лицевому счету в срок до 28.08.2017.
По результатам проверки финансовых нарушений не выявлено.
По результатам рассмотрения Предписания нарушение полностью устранено.

3. Должностными лицами Управления Федерального казначейства по Пензенской области в отношении деятельности регионального оператора в 2017 году проведены следующие контрольные мероприятия:

3.1. На основании приказа Управления Федерального казначейства по Пензенской области от 02.08.2017 № 255 «О проведении контрольного мероприятия» в соответствии с пунктом 14 Плана контрольной работы Управления Федерального казначейства по Пензенской области на 2017 год, в Региональном фонде проведена выездная проверка «использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, в 2016 году» (в срок с 06.09.2017 по 21.09.2017). 
По результатам контрольного мероприятия УФК по Пензенской области:

- оформлен акт выездной проверки от 21.09.2017; 
- выдано Представление от 14.11.2017 «Об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации» в части недопоступления взносов на капитальный ремонт, связанного с некорректными данными по площадям помещений, на сумму 9335,7 руб.  По результатам рассмотрения Представления нарушения полностью устранены.  
- направлено информационное письмо от 14.11.2017 «О направлении информации по итогам проведенной проверки» с предложением УФК по Пензенской области к Региональному фонду рассмотреть вопрос о целесообразности проведения обследования в рамках договора на выполнение работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт. Предложения УФК по Пензенской области подлежат рассмотрению в срок до 22.12.2017. 
С.А. Котова 210-696
