ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 16 апреля 2018 г. | № | 225-пП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пензенской области, на 2015 - 2016 годы, 
утвержденный постановлением Правительства 
Пензенской области от 26.12.2014 № 920-пП

(с последующими изменениями)

# В рамках реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2015 - 2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2014 
№ 920-пП (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

| Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 16.04.2018 № 225-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, на 2015 - 2016 годы

Таблица № 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2015 - 2016 годах

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по субъекту: |  |  | X | X | X | X | X | 675745,96 | 581898,49 | 529737,02 | 27304 | 453857091,76 | 11067668,00 |  | 10179545,00 | 12884672,19 | 419725206,57 | 779,96 | 5000,00 | X |
| Итого 2015 год: |  |  | X | X | X | X | X | 210387,55 | 180717,85 | 174089,15 | 8213 | 137959893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137959893,54 | 763,40 | 5000,00 | X |
| Итого по Атмисскому сельсовету: |  |  | X | X | X | X | X | 430,60 | 389,40 | 97,80 | 16 | 1737931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737931,43 | 4463,10 | 9000,00 | X |
| 1 |  | с. Атмис, ул. Новая, д. 4 | 1964 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 430,60 | 389,40 | 97,80 | 16 | 1737931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737931,43 | 4463,10 | 9000,00 | дек.15 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету: |  |  | X | X | X | X | X | 2912,70 | 2605,00 | 2372,00 | 102 | 3152561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152561,33 | 1210,20 | 5000,00 | X |
| 2 | п. Сахзавод, ул. Заводская, д.3 |  | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 939,20 | 831,20 | 782,50 | 28 | 943414,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943414,59 | 1135,00 | 5000,00 | дек.15 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д.2 |  | 1965 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 409,80 | 370,20 | 370,20 | 16 | 474862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474862,19 | 1282,72 | 5000,00 | дек.15 |
| 4 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 24 |  | 1974 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 765,00 | 705,20 | 705,20 | 24 | 800963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800963,37 | 1135,80 | 5000,00 | дек.15 |
| 5 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 |  | 1966 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 395,10 | 334,40 | 150,10 | 20 | 453407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453407,53 | 1355,88 | 5000,00 | дек.15 |
| 6 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 |  | 1965 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 14 | 479913,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479913,65 | 1318,44 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого по городу Белинский: |  |  | X | X | X | X | X | 1308,20 | 1272,90 | 1272,90 | 68 | 1447931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447931,65 | 1137,51 | 5000,00 | Х |
| 7 |  | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 1965 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 378,20 | 357,10 | 357,10 | 30 | 599761,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599761,45 | 1679,53 | 5000,00 | дек.15 |
| 8 |  | г. Белинский, ул. Рабочая, д. 52 | 1974 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 930,00 | 915,80 | 915,80 | 38 | 848170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848170,20 | 926,15 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого по городу Каменка: |  |  | X | X | X | X | X | 616,80 | 570,00 | 82,70 | 25 | 2902472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2902472,41 | 5092,06 | 9000,00 | X |
| 9 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 43 | 1937 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 616,80 | 570,00 | 82,70 | 25 | 2902472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2902472,41 | 5092,06 | 9000,00 | дек.15 |
| Итого по городу Кузнецк: |  |  | X | X | X | X | X | 51287,56 | 37880,10 | 35851,00 | 1655 | 12811687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12811687,35 | 338,22 | 5000,00 | X |
| 10 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 1964 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2489,20 | 2165,60 | 2165,60 | 80 | 1209118,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209118,97 | 558,33 | 5000,00 | дек.15 |
| 11 |  | г. Кузнецк, ул. Горького, д. 23 | 1991 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 10 | 9530,70 | 6555,40 | 6037,10 | 281 | 2042914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042914,60 | 311,64 | 5000,00 | дек.15 |
| 12 |  | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | 1976 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4871,80 | 3228,60 | 3178,10 | 155 | 1156213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156213,37 | 358,12 | 5000,00 | дек.15 |
| 13 |  | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 1972 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7815,40 | 6390,90 | 5777,10 | 278 | 1892488,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892488,31 | 296,12 | 5000,00 | дек.15 |
| 14 |  | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 62 | 1983 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7351,30 | 5259,70 | 5094,30 | 219 | 2049832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2049832,08 | 389,72 | 5000,00 | дек.15 |
| 15 |  | г. Кузнецк, ул. Приборо-строителей, д. 1 | 1992 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 15195,30 | 11574,00 | 11250,10 | 543 | 1812333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1812333,28 | 156,59 | 5000,00 | дек.15 |
| 16 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 317893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317893,52 | 822,07 | 5000,00 | дек.15 |
| 17 |  | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 109 | 1936 | 2010 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3318,30 | 2319,20 | 2005,80 | 77 | 2330893,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2330893,22 | 1005,04 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого по городу Пенза: |  |  | X | X | X | X | X | 147708,39 | 132747,65 | 129773,35 | 6079 | 104512306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104512306,15 | 787,30 | 5000,00 | X |
| 18 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 743,50 | 27 | 974854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974854,60 | 1311,17 | 5000,00 | дек.15 |
| 19 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 449,80 | 17 | 642364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642364,60 | 1428,11 | 5000,00 | дек.15 |
| 20 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1021,70 | 925,00 | 606,80 | 32 | 937914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937914,60 | 1013,96 | 5000,00 | дек.15 |
| 21 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 918,90 | 901,00 | 901,00 | 67 | 1099914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099914,60 | 1220,77 | 5000,00 | дек.15 |
| 22 |  | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 1962 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1618,68 | 1565,58 | 1565,58 | 86 | 1155838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1155838,30 | 738,28 | 5000,00 | дек.15 |
| 23 |  | г. Пенза, ул. Антонова, д. 10 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2570,88 | 2429,83 | 2429,83 | 176 | 1422880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422880,13 | 585,59 | 5000,00 | дек.15 |
| 24 |  | г. Пенза, ул. Бакунина, д.4 | 1908 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,23 | 685,40 | 685,40 | 51 | 4853419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4853419,31 | 7081,15 | 9000,00 | дек.15 |
| 25 |  | г. Пенза, ул. Бийская, д. 11 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1436,76 | 1308,16 | 1308,16 | 45 | 635524,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635524,27 | 485,82 | 5000,00 | дек.15 |
| 26 |  | г. Пенза, ул. Володарского, д. 38-40 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1178,10 | 1044,20 | 1044,20 | 50 | 1421146,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421146,21 | 1360,99 | 5000,00 | дек.15 |
| 27 |  | г. Пенза, ул. Володарского/ Октябрьская, д.89/3 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2228,58 | 2038,60 | 2038,60 | 78 | 1874040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874040,95 | 919,28 | 5000,00 | дек.15 |
| 28 |  | г. Пенза, ул. Воронова, д. 10 | 1981 | - | Панельные | 9 | 3 | 6778,40 | 5868,10 | 5868,10 | 279 | 4656837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4656837,39 | 793,59 | 5000,00 | дек.15 |
| 29 |  | г. Пенза, ул. Воронова, д. 12 | 1981 | - | Панельные | 9 | 2 | 4255,80 | 3650,50 | 3650,50 | 159 | 3047159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3047159,29 | 834,72 | 5000,00 | дек.15 |
| 30 |  | г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 7712,20 | 7348,50 | 4692,40 | 341 | 6194273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6194273,07 | 842,93 | 5000,00 | дек.15 |
| 31 |  | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | 1962 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2163,90 | 1985,00 | 1985,00 | 87 | 958914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958914,60 | 483,08 | 5000,00 | дек.15 |
| 32 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 1981 | - | Панельные | 9 | 4 | 8875,60 | 7854,60 | 7854,60 | 358 | 6140745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6140745,27 | 781,80 | 5000,00 | дек.15 |
| 33 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | 1981 | - | Панельные | 9 | 9 | 20589,50 | 18290,50 | 18290,50 | 852 | 13912681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13912681,05 | 760,65 | 5000,00 | дек.15 |
| 34 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 1981 | - | Панельные | 9 | 8 | 18789,06 | 16638,56 | 16638,56 | 831 | 12415628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12415628,50 | 746,20 | 5000,00 | дек.15 |
| 35 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 1981 | - | Панельные | 9 | 8 | 18821,60 | 16493,80 | 16493,80 | 842 | 12415923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12415923,39 | 752,76 | 5000,00 | дек.15 |
| 36 |  | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 1934 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 6535,75 | 6278,75 | 6278,75 | 51 | 3276313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3276313,04 | 521,81 | 5000,00 | дек.15 |
| 37 |  | г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 13 | 1895 | - | Смешанные | 2 | 1 | 635,75 | 553,10 | 553,10 | 19 | 3618958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3618958,07 | 6543,04 | 9000,00 | дек.15 |
| 38 |  | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1935 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1236,06 | 1113,06 | 1113,06 | 68 | 1371830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371830,66 | 1232,49 | 5000,00 | дек.15 |
| 39 |  | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | 1967 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3697,00 | 3457,50 | 3457,50 | 174 | 1088941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088941,89 | 314,95 | 5000,00 | дек.15 |
| 40 |  | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 15805,30 | 14353,30 | 14353,30 | 725 | 10750868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10750868,72 | 749,02 | 5000,00 | дек.15 |
| 41 |  | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 55 | 1957 | - | Деревянные | 2 | 2 | 508,50 | 506,90 | 506,90 | 21 | 331762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331762,80 | 654,49 | 5000,00 | дек.15 |
| 42 |  | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | 1977 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5241,32 | 4555,42 | 4555,42 | 94 | 1576044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576044,98 | 345,97 | 5000,00 | дек.15 |
| 43 |  | г. Пенза, ул. Мира, д. 59 | 1979 | - | Панельные | 9 | 2 | 4388,40 | 3713,40 | 3713,40 | 218 | 3087491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3087491,81 | 831,45 | 5000,00 | дек.15 |
| 44 |  | г. Пенза, ул. Попова, д. 72 | 1978 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3458,50 | 3151,40 | 3151,40 | 120 | 1568190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1568190,29 | 497,62 | 5000,00 | дек.15 |
| 45 |  | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 79а | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5103,32 | 4844,19 | 4844,19 | 211 | 3081843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3081843,76 | 636,19 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого по городу Сердобск: |  |  | X | X | X | X | X | 2028,10 | 1811,90 | 1561,50 | 88 | 5152145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5152145,42 | 2843,50 | 5000,00 | X |
| 46 |  | г. Сердобск, ул. Красная, д.18 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468,20 | 415,50 | 241,10 | 18 | 380972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380972,47 | 916,90 | 5000,00 | дек.15 |
| 47 |  | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1958 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 434,00 | 385,50 | 385,50 | 19 | 1816004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1816004,02 | 4710,78 | 9000,00 | дек.15 |
| 48 |  | г. Сердобск, ул. Совхозная, д. 10 | 1972 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678,60 | 610,60 | 534,60 | 33 | 872728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872728,09 | 1429,30 | 5000,00 | дек.15 |
| 49 |  | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 23 | 1965 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 447,30 | 400,30 | 400,30 | 18 | 2082440,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2082440,84 | 5202,20 | 9000,00 | дек.15 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету: |  |  | X | X | X | X | X | 1881,20 | 1699,20 | 1459,90 | 100 | 4072146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4072146,26 | 2396,51 | 5000,00 | X |
| 50 |  | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 20 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 935,10 | 840,20 | 690,70 | 50 | 2018255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018255,25 | 2402,11 | 5000,00 | дек.15 |
| 51 |  | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 21 | 1983 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946,10 | 859,00 | 769,20 | 50 | 2053891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053891,01 | 2391,03 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого по рабочему поселку Беково: |  |  | X | X | X | X | X | 2214,00 | 1741,70 | 1618,00 | 80 | 2170711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170711,54 | 1246,32 | 5000,00 | X |
| 52 |  | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 81 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1120,20 | 896,30 | 834,70 | 43 | 1047279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047279,87 | 1168,45 | 5000,00 | дек.15 |
| 53 |  | р.п. Беково, ул.Демьяна Бедного, д. 83 | 1986 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1093,80 | 845,40 | 783,30 | 37 | 1123431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123431,67 | 1328,88 | 5000,00 | дек.15 |
| Итого 2016 год: |  |  | X | X | X | X | X | 465358,41 | 401180,64 | 355647,87 | 19091 | 315897198,22 | 11067668,00 | 0,00 | 10179545,00 | 12884672,19 | 281765313,03 | 787,42 | 5000,00 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | X |
| 1 |  | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 1985 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Белинскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 4241,13 | 3694,80 | 3694,80 | 149 | 3567837,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 | 2268976,36 | 965,64 | 5000,00 | X |
| 2 |  | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1965 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653,43 | 630,50 | 630,50 | 48 | 1105204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105204,63 | 1752,90 | 5000,00 | дек.16 |
| 3 |  | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1973 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,80 | 722,70 | 722,70 | 40 | 1163771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163771,73 | 1610,31 | 5000,00 | дек.16 |
| 4 |  | г. Белинский, ул. Строителей, 16 | 1998 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2813,90 | 2341,60 | 2341,60 | 61 | 1298860,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 | 0,00 | 554,69 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Бессоновскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | X |
| 5 |  | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 1960 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  |  | X | X | X | X | X | 64789,70 | 53082,87 | 47156,60 | 2933 | 37562793,41 | 10720402,00 | 0,00 | 9860144,00 | 0,00 | 16982247,41 | 707,63 | 5000,00 | X |
| 6 |  | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6936,00 | 5811,50 | 5702,10 | 288 | 4339365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4339365,16 | 746,69 | 5000,00 | дек.16 |
| 7 |  | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 8720,10 | 7407,60 | 7056,80 | 360 | 2856103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2856103,97 | 385,56 | 5000,00 | дек.16 |
| 8 |  | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 39 | 1970 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3595,00 | 3313,96 | 2982,56 | 217 | 900728,00 | 390990,00 | 0,00 | 359616,00 | 0,00 | 150122,00 | 271,80 | 5000,00 | дек.16 |
| 9 |  | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 41 | 1971 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3508,70 | 3253,30 | 2927,97 | 209 | 801317,00 | 347835,00 | 0,00 | 319926,00 | 0,00 | 133556,00 | 246,31 | 5000,00 | дек.16 |
| 10 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 12363,50 | 10067,32 | 9060,59 | 507 | 8727782,00 | 3788584,00 | 0,00 | 3484567,00 | 0,00 | 1454631,00 | 866,94 | 5000,00 | дек.16 |
| 11 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6330,80 | 4752,43 | 3757,11 | 329 | 2835361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835361,25 | 596,61 | 5000,00 | дек.16 |
| 12 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6326,30 | 4680,80 | 3253,11 | 317 | 2835301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835301,03 | 605,73 | 5000,00 | дек.16 |
| 13 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д. 10 | 1979 | - | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4912,90 | 3907,10 | 3516,39 | 189 | 4459940,00 | 1935985,00 | 0,00 | 1780632,00 | 0,00 | 743323,00 | 1141,50 | 5000,00 | дек.16 |
| 14 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д. 14 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4840,50 | 3871,30 | 3484,17 | 225 | 4527421,00 | 1965277,00 | 0,00 | 1807573,00 | 0,00 | 754571,00 | 1169,48 | 5000,00 | дек.16 |
| 15 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д. 8 | 1979 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7255,90 | 6017,56 | 5415,80 | 292 | 5279474,00 | 2291731,00 | 0,00 | 2107830,00 | 0,00 | 879913,00 | 877,34 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по городу Кузнецк: |  |  | X | X | X | X | X | 49810,53 | 39418,09 | 39047,39 | 1616 | 28229720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 | 26977395,58 | 716,16 | 5000,00 | X |
| 16 |  | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4384,30 | 3075,00 | 3075,00 | 136 | 1294546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294546,20 | 420,99 | 5000,00 | дек.16 |
| 17 |  | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1979 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4336,00 | 3074,70 | 3074,70 | 124 | 1259873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259873,81 | 409,76 | 5000,00 | дек.16 |
| 18 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6499,09 | 6034,99 | 6034,99 | 286 | 2760147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760147,32 | 457,36 | 5000,00 | дек.16 |
| 19 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 1977 | - | Каменные, кирпичные | 10 | 6 | 12962,30 | 11784,30 | 11784,30 | 473 | 7331837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7331837,19 | 622,17 | 5000,00 | дек.16 |
| 20 |  | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 374,30 | 339,40 | 303,00 | 14 | 3356055,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3356055,71 | 9888,20 | 10000,00 | дек.16 |
| 21 |  | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 1959 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 88 | 502932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502932,00 | 217,35 | 5000,00 | дек.16 |
| 22 |  | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1995 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130,00 | 1290,20 | 1290,20 | 87 | 1252325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 | 0,00 | 970,64 | 5000,00 | дек.16 |
| 23 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 2936144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2936144,78 | 7592,82 | 10000,00 | дек.16 |
| 24 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1956 | 2010 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1805,88 | 916,20 | 625,70 | 23 | 1213950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213950,71 | 1324,98 | 5000,00 | дек.16 |
| 25 |  | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11478,10 | 8931,00 | 8931,00 | 310 | 5509372,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5509372,73 | 616,88 | 5000,00 | дек.16 |
| 26 |  | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 1977 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2042,90 | 1271,70 | 1271,70 | 53 | 812535,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812535,13 | 638,94 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по городу Пенза: |  |  | X | X | X | X | X | 310718,21 | 273660,54 | 236757,78 | 13009 | 208663109,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 | 204338173,64 | 762,49 | 5000,00 | X |
| 27 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1021,70 | 975,90 | 447,60 | 41 | 2780566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2780566,33 | 2849,23 | 5000,00 | дек.16 |
| 28 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1333,70 | 1186,70 | 777,21 | 37 | 2466206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2466206,80 | 2078,21 | 5000,00 | дек.16 |
| 29 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 927,00 | 806,49 | 806,49 | 48 | 935449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935449,59 | 1159,90 | 5000,00 | дек.16 |
| 30 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 646,50 | 33 | 2147835,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2147835,69 | 2888,82 | 5000,00 | дек.16 |
| 31 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 805,10 | 655,40 | 655,40 | 50 | 668090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668090,95 | 1019,36 | 5000,00 | дек.16 |
| 32 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 393,60 | 28 | 2373335,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373335,46 | 5276,42 | 10000,00 | дек.16 |
| 33 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 12468,99 | 11671,50 | 6896,80 | 322 | 5745939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5745939,24 | 492,31 | 5000,00 | дек.16 |
| 34 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 1978 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 11 | 25086,70 | 22312,60 | 20395,20 | 1167 | 16387215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16387215,05 | 734,44 | 5000,00 | дек.16 |
| 35 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 1979 | - | Панельные | 9 | 2 | 4270,50 | 3615,00 | 3482,20 | 193 | 3221404,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221404,68 | 891,12 | 5000,00 | дек.16 |
| 36 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 1979 | - | Панельные | 9 | 3 | 6767,10 | 5811,00 | 5555,20 | 264 | 4533256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4533256,74 | 780,12 | 5000,00 | дек.16 |
| 37 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 1979 | - | Панельные | 9 | 3 | 6811,22 | 5808,82 | 5517,20 | 285 | 4528271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4528271,61 | 779,55 | 5000,00 | дек.16 |
| 38 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 1979 | - | Панельные | 9 | 3 | 6665,50 | 5710,90 | 5592,30 | 258 | 4457733,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4457733,22 | 780,57 | 5000,00 | дек.16 |
| 39 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 1979 | - | Панельные | 9 | 5 | 11630,60 | 10047,70 | 9500,60 | 440 | 6502575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6502575,41 | 647,17 | 5000,00 | дек.16 |
| 40 |  | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 | - | панельный | 9 | 5 | 11269,50 | 10062,50 | 9576,30 | 494 | 1718400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718400,64 | 170,77 | 5000,00 | дек.16 |
| 41 |  | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 1986 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7181,00 | 6288,10 | 5029,80 | 268 | 2554515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2554515,72 | 406,25 | 5000,00 | дек.16 |
| 42 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 1980 | - | Панельные | 9 | 5 | 12074,50 | 10303,00 | 9474,80 | 660 | 6892353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6892353,77 | 668,97 | 5000,00 | дек.16 |
| 43 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 1980 | - | Панельные | 9 | 5 | 11456,60 | 10111,10 | 9117,70 | 517 | 7350118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7350118,73 | 726,94 | 5000,00 | дек.16 |
| 44 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 1982 | - | Панельные | 9 | 8 | 17249,60 | 15356,40 | 14414,80 | 931 | 11800899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11800899,08 | 768,47 | 5000,00 | дек.16 |
| 45 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 1980 | - | Панельные | 9 | 6 | 14144,84 | 12395,90 | 11996,20 | 754 | 7241073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7241073,96 | 584,15 | 5000,00 | дек.16 |
| 46 |  | г. Пенза, ул. Володарского д. 63 | 1960 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 4222269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4222269,94 | 853,71 | 5000,00 | дек.16 |
| 47 |  | г. Пенза, ул. Володарского/ Суворова, д. 79/61 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 260,20 | 226,37 | 202,50 | 20 | 392074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392074,00 | 1732,01 | 5000,00 | дек.16 |
| 48 |  | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 1982 | - | Панельные | 9 | 3 | 5495,30 | 5351,30 | 4718,50 | 303 | 4180380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4180380,19 | 781,19 | 5000,00 | дек.16 |
| 49 |  | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 1995 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2060,90 | 1797,40 | 1745,40 | 77 | 717330,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717330,93 | 399,09 | 5000,00 | дек.16 |
| 50 |  | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1954 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 930,60 | 841,90 | 781,40 | 44 | 713914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713914,60 | 847,98 | 5000,00 | дек.16 |
| 51 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 1977 | - | Панельные | 9 | 4 | 10936,60 | 9915,60 | 6051,80 | 329 | 4661597,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4661597,85 | 470,13 | 5000,00 | дек.16 |
| 52 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 1981 | - | Панельные | 9 | 4 | 9029,60 | 7830,50 | 7249,15 | 389 | 5537228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537228,23 | 707,14 | 5000,00 | дек.16 |
| 53 |  | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 1917 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 690,70 | 629,40 | 395,10 | 30 | 5557832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5557832,97 | 8830,37 | 10000,00 | дек.16 |
| 54 |  | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 3400472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400472,77 | 758,75 | 5000,00 | дек.16 |
| 55 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 1977 | - | Панельные | 9 | 4 | 9478,80 | 8053,80 | 7282,70 | 409 | 5912318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5912318,60 | 734,10 | 5000,00 | дек.16 |
| 56 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 1977 | - | Панельные | 9 | 2 | 3913,40 | 3561,00 | 3463,60 | 181 | 2382325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2382325,46 | 669,00 | 5000,00 | дек.16 |
| 57 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 1977 | - | Панельные | 9 | 4 | 9382,48 | 8226,88 | 7849,20 | 396 | 6464520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6464520,09 | 785,78 | 5000,00 | дек.16 |
| 58 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 1978 | - | Панельные | 9 | 3 | 7000,70 | 6139,20 | 5998,40 | 272 | 4526884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4526884,19 | 737,37 | 5000,00 | дек.16 |
| 59 |  | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 1932 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2806,20 | 2410,30 | 1786,85 | 122 | 8818431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8818431,72 | 3658,64 | 5000,00 | дек.16 |
| 60 |  | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 1966 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 475105,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475105,49 | 215,08 | 5000,00 | дек.16 |
| 61 |  | г. Пенза, ул. Московская/ Долгова, д. 121А/2А | 1957 | - | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2692,70 | 2472,90 | 1970,50 | 27 | 4776709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4776709,30 | 1931,62 | 5000,00 | дек.16 |
| 62 |  | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1963 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3340,80 | 3104,10 | 2905,60 | 155 | 2203388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203388,10 | 709,83 | 5000,00 | дек.16 |
| 63 |  | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 1975 | - | Панельные | 9 | 8 | 16283,40 | 14107,00 | 13562,10 | 734 | 10003793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10003793,24 | 709,14 | 5000,00 | дек.16 |
| 64 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 1980 | - | Панельные | 9 | 7 | 17758,00 | 14533,00 | 8913,20 | 642 | 9138071,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9138071,29 | 628,78 | 5000,00 | дек.16 |
| 65 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 1980 | - | Панельные | 9 | 5 | 11430,40 | 10063,90 | 9669,70 | 518 | 6832367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832367,00 | 678,90 | 5000,00 | дек.16 |
| 66 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 1980 | - | Панельные | 9 | 2 | 4352,20 | 3727,30 | 3621,20 | 170 | 2401123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2401123,67 | 644,20 | 5000,00 | дек.16 |
| 67 |  | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 1982 | - | Панельные | 9 | 2 | 4296,70 | 3732,60 | 2163,20 | 207 | 2421487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2421487,89 | 648,74 | 5000,00 | дек.16 |
| 68 |  | г. Пенза, ул. Циолковского/ Ударная, д. 17/36 | 1959 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2396,20 | 2318,70 | 1968,70 | 42 | 4324935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 | 0,00 | 1865,24 | 5000,00 | дек.16 |
| 69 |  | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1981 | - | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4125,30 | 3956,00 | 2948,90 | 162 | 1534767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534767,95 | 387,96 | 5000,00 | дек.16 |
| 70 |  | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 12 | 2 | 9222,10 | 8203,70 | 4766,70 | 292 | 2523135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2523135,61 | 307,56 | 5000,00 | дек.16 |
| 71 |  | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 1969 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5513,30 | 5068,90 | 4558,20 | 277 | 3176015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3176015,56 | 626,57 | 5000,00 | дек.16 |
| 72 |  | г. Пенза, ул. Шмидта/ Комсомольская, 5/10 | 1930 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1593,50 | 1440,00 | 898,40 | 81 | 7059384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7059384,33 | 4902,35 | 10000,00 | дек.16 |
| Итого по Городищенскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 10630,10 | 10113,80 | 9546,90 | 412 | 6550316,33 | 347266,00 | 0,00 | 319401,00 | 1559421,42 | 4324227,91 | 647,66 | 5000,00 | X |
| 73 |  | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 | - | Деревянные | 3 | 4 | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 1274357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1274357,09 | 999,89 | 5000,00 | дек.16 |
| 74 |  | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1982 | - | панельный | 2 | 2 | 907,40 | 844,90 | 801,90 | 34 | 1559421,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559421,42 | 0,00 | 1845,69 | 5000,00 | дек.16 |
| 75 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 1972 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 561,20 | 406,30 | 406,30 | 14 | 439353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439353,55 | 1081,35 | 5000,00 | дек.16 |
| 76 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1988 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4517,50 | 4475,70 | 4475,70 | 155 | 1372747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372747,00 | 306,71 | 5000,00 | дек.16 |
| 77 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 8 | 1969 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 593,10 | 583,80 | 507,80 | 40 | 874160,00 | 347266,00 | 0,00 | 319401,00 | 0,00 | 207493,00 | 1497,36 | 5000,00 | дек.16 |
| 78 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1984 | - | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2535,20 | 2528,60 | 2528,60 | 87 | 1030277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030277,27 | 407,45 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Иссинскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 2983,90 | 2781,70 | 2781,70 | 129 | 4122258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2090227,53 | 2032031,27 | 1481,92 | 5000,00 | X |
| 79 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669,50 | 620,50 | 620,50 | 29 | 864053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864053,49 | 1392,51 | 5000,00 | дек.16 |
| 80 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1960 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 1081711,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081711,04 | 0,00 | 1731,57 | 5000,00 | дек.16 |
| 81 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 1968 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,50 | 642,90 | 642,90 | 31 | 1008516,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008516,49 | 0,00 | 1568,70 | 5000,00 | дек.16 |
| 82 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1979 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1013,40 | 893,60 | 893,60 | 44 | 1167977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167977,78 | 1307,05 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Каменскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 3831,04 | 3284,00 | 1832,10 | 110 | 12301182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12301182,91 | 3745,79 | 5000,00 | X |
| 83 |  | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | 1947 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953,20 | 682,90 | 563,30 | 32 | 3664195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664195,42 | 5365,64 | 10000,00 | дек.16 |
| 84 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1937 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 843,60 | 841,10 | 485,90 | 24 | 1219744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219744,24 | 1450,18 | 5000,00 | дек.16 |
| 85 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1102,34 | 900,60 | 419,20 | 25 | 3499024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3499024,37 | 3885,21 | 5000,00 | дек.16 |
| 86 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 1957 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 931,90 | 859,40 | 363,70 | 29 | 3918218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3918218,88 | 4559,25 | 10000,00 | дек.16 |
| Итого по Камешкирскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 1347,00 | 1246,20 | 1246,20 | 45 | 1689034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689034,18 | 1355,35 | 5000,00 | X |
| 87 |  | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 1972 | - | Панельные, | 2 | 2 | 774,80 | 702,80 | 702,80 | 23 | 943136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943136,44 | 1341,97 | 5000,00 | дек.16 |
| 88 |  | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 1988 | - | Панельные, | 2 | 2 | 572,20 | 543,40 | 543,40 | 22 | 745897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745897,74 | 1372,65 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Колышлейскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 4493,20 | 2767,64 | 2668,00 | 92 | 2710655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2710655,35 | 979,41 | 5000,00 | X |
| 89 |  | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1972 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1102,50 | 727,94 | 628,30 | 28 | 1056961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056961,69 | 1451,99 | 5000,00 | дек.16 |
| 90 |  | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 1988 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2286,30 | 1500,00 | 1500,00 | 48 | 743243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743243,20 | 495,50 | 5000,00 | дек.16 |
| 91 |  | п. Родниковский, ул. Центральная, д. 31 | 1980 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1104,40 | 539,70 | 539,70 | 16 | 910450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910450,46 | 1686,96 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Кузнецкому району: |  |  | X | X | X | X | X | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | X |
| 92 |  | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 1979 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Мокшанскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 | 0,00 | 3719,07 | 5000,00 | X |
| 93 |  | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1961 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 | 0,00 | 3719,07 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 3975,20 | 3467,50 | 3404,00 | 136 | 1015474,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015474,53 | 292,85 | 5000,00 | X |
| 94 |  | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,50 | 377,90 | 377,90 | 12 | 101285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101285,89 | 268,02 | 5000,00 | дек.16 |
| 95 |  | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 731,80 | 656,80 | 632,10 | 28 | 210311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210311,15 | 320,21 | 5000,00 | дек.16 |
| 96 |  | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 725,80 | 652,40 | 652,40 | 24 | 212269,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212269,06 | 325,37 | 5000,00 | дек.16 |
| 97 |  | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1352,70 | 1112,40 | 1073,60 | 50 | 273640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273640,89 | 245,99 | 5000,00 | дек.16 |
| 98 |  | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 | 2008 | Блочные | 2 | 3 | 740,40 | 668,00 | 668,00 | 22 | 217967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217967,54 | 326,30 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Сердобскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 3075,80 | 2864,00 | 2802,70 | 122 | 3145590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 | 2432005,28 | 1098,32 | 5000,00 | X |
| 99 |  | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 1971 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,70 | 338,70 | 338,70 | 19 | 713584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 | 0,00 | 2106,83 | 5000,00 | дек.16 |
| 100 |  | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 1958 | - | Блочные | 2 | 1 | 581,90 | 545,60 | 545,60 | 9 | 840914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840914,60 | 1541,27 | 5000,00 | дек.16 |
| 101 |  | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 1958 | - | Блочные | 2 | 1 | 582,40 | 537,70 | 476,40 | 22 | 792914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792914,60 | 1474,64 | 5000,00 | дек.16 |
| 102 |  | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 1986 | - | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798176,08 | 553,52 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Пензенскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | X |
| 103 |  | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 1983 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | дек.16 |
| Итого по Шемышейскому району: |  |  | X | X | X | X | X | 1827,00 | 1635,10 | 1635,10 | 142 | 2424807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2424807,21 | 1482,97 | 5000,00 | X |
| 104 |  | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1982 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 901,20 | 812,50 | 812,50 | 66 | 1172969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172969,34 | 1443,65 | 5000,00 | дек.16 |
| 105 |  | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1974 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 925,80 | 822,60 | 822,60 | 76 | 1251837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1251837,87 | 1521,81 | 5000,00 | дек.16 |

Таблица № 2

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области, в 2015 - 2016 годах, по видам ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутри-домовых инженер-ных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепле-ние фасадов | переустрой-ству невентили-руемой крыши на вентилиру-емую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллек-тивных (обще-домовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по субъекту: |  |  | 453857091,76 | 22966901,90 | 197 | 287422924,55 | 60083,96 | 102088921,84 | 1240,00 | 924828,64 | 16233,93 | 11815814,28 | 443,27 | 7793312,72 | 18578508,29 | 0,00 | 323235,54 | 0,00 |
| Итого на 2015 год: |  |  | 137959893,54 | 5988204,97 | 52 | 80270567,65 | 26377,30 | 43013088,28 | 0,00 | 0,00 | 3929,90 | 6103431,01 | 102,67 | 1559642,10 | 701723,99 | 0,00 | 323235,54 | 0,00 |
| Итого по Атмисскому сельсовету: |  |  | 1737931,43 | 163217,95 | 0 | 0,00 | 374,00 | 489988,96 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 553052,66 | 25,66 | 531671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | с. Атмис, ул. Новая, д. 4 | 1737931,43 | 163217,95 | 0 | 0,00 | 374,00 | 489988,96 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 553052,66 | 25,66 | 531671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вертуновскому сельсовету: |  |  | 3152561,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2427,20 | 3152561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | п. Сахзавод, ул. Заводская, д. 3 | 943414,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 775,00 | 943414,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 474862,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,70 | 474862,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 24 | 800963,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 592,00 | 800963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 453407,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,00 | 453407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 479913,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 344,50 | 479913,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белинский: |  |  | 1447931,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1011,00 | 1447931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 599761,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 376,00 | 599761,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | г. Белинский, ул. Рабочая, д. 52 | 848170,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 848170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Каменка: |  |  | 2902472,41 | 511708,34 | 0 | 0,00 | 578,00 | 726881,93 | 0,00 | 0,00 | 635,80 | 962158,15 | 0,00 | 0,00 | 701723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 43 | 2902472,41 | 511708,34 | 0 | 0,00 | 578,00 | 726881,93 | 0,00 | 0,00 | 635,80 | 962158,15 | 0,00 | 0,00 | 701723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  |  | 12811687,35 | 317893,52 | 0 | 0,00 | 9466,30 | 12493793,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 1209118,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 886,00 | 1209118,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | г. Кузнецк, ул. Горького, д. 23 | 2042914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1822,00 | 2042914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | 1156213,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1032,00 | 1156213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 1892488,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1668,00 | 1892488,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 62 | 2049832,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1392,00 | 2049832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  | г. Кузнецк, ул. Приборо-строителей, д. 1 | 1812333,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1690,00 | 1812333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 317893,52 | 317893,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 109 | 2330893,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 976,30 | 2330893,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  |  | 104512306,15 | 4674219,09 | 52 | 80270567,65 | 7698,30 | 15967970,83 | 0,00 | 0,00 | 2373,00 | 3276313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323235,54 | 0,00 |
| 18 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 974854,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,00 | 974854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 642364,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,00 | 642364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 937914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 937914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1099914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 684,00 | 1099914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 1155838,30 | 949208,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206630,06 | 0,00 |
| 23 |  | г. Пенза, ул. Антонова, д. 10 | 1422880,13 | 0,00 | 1 | 1422880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 | 4853419,31 | 746390,60 | 0 | 0,00 | 1241,60 | 4107028,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | г. Пенза, ул. Бийская, д. 11 | 635524,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 553,00 | 635524,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | г. Пенза, ул. Володарского, д. 38-40 | 1421146,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 1421146,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | г. Пенза, ул. Володарского/ Октябрьская, д. 89/3 | 1874040,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1203,00 | 1874040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  | г. Пенза, ул. Воронова, д. 10 | 4656837,39 | 0,00 | 3 | 4656837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | г. Пенза, ул. Воронова, д. 12 | 3047159,29 | 0,00 | 2 | 3047159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 | 6194273,07 | 0,00 | 4 | 6194273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 |  | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 23А | 958914,60 | 958914,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 6140745,27 | 0,00 | 4 | 6140745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | 13912681,05 | 0,00 | 9 | 13912681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 12415628,50 | 0,00 | 8 | 12415628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 12415923,39 | 0,00 | 8 | 12415923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 3276313,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373,00 | 3276313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 13 | 3618958,07 | 715606,44 | 0 | 0,00 | 1005,70 | 2903351,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1371830,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724,00 | 1371830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 42 | 1088941,89 | 1088941,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7 | 10750868,72 | 0,00 | 7 | 10750868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 55 | 331762,80 | 215157,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116605,48 | 0,00 |
| 42 |  | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | 1576044,98 | 0,00 | 1 | 1576044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  | г. Пенза, ул. Мира, д. 59 | 3087491,81 | 0,00 | 2 | 3087491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  | г. Пенза, ул. Попова, д. 72 | 1568190,29 | 0,00 | 1 | 1568190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 79а | 3081843,76 | 0,00 | 2 | 3081843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сердобск: |  |  | 5152145,42 | 321166,07 | 0 | 0,00 | 1560,50 | 2491101,95 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 1311907,16 | 77,01 | 1027970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 380972,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 287,00 | 380972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1816004,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 383,50 | 527771,40 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 650908,42 | 24,11 | 637324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 |  | г. Сердобск, ул. Совхозная, д. 10 | 872728,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,00 | 872728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 23 | 2082440,84 | 321166,07 | 0 | 0,00 | 360,00 | 709629,99 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 660998,74 | 52,90 | 390646,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мичуринскому сельсовету: |  |  | 4072146,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1661,00 | 4072146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 20 | 2018255,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 2018255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 |  | ж/д. ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 21 | 2053891,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,00 | 2053891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по рабочему поселку Беково: |  |  | 2170711,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1601,00 | 2170711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 |  | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 81 | 1047279,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794,00 | 1047279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного, д. 83 | 1123431,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 807,00 | 1123431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2016 год: |  |  | 315897198,22 | 16978696,93 | 145 | 207152356,90 | 33706,66 | 59075833,56 | 1240,00 | 924828,64 | 12304,03 | 5712383,27 | 340,60 | 6233670,62 | 17876784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого Башмаковскому району: |  |  | 784713,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 784713,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  |  | 3567837,35 | 215770,45 | 0 | 0,00 | 1953,00 | 3352066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1105204,63 | 88312,66 | 0 | 0,00 | 548,00 | 1016891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1163771,73 | 127457,79 | 0 | 0,00 | 661,00 | 1036313,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 | 1298860,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 744,00 | 1298860,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  |  | 104295,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 104295,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  |  | 37562793,41 | 0,00 | 21 | 35860748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 4339365,16 | 0,00 | 3 | 4339365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 2856103,97 | 0,00 | 2 | 2856103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 39 | 900728,00 | 900728,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 41 | 801317,00 | 801317,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 8727782,00 | 0,00 | 5 | 8727782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 2835361,25 | 0,00 | 2 | 2835361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 2835301,03 | 0,00 | 2 | 2835301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д. 10 | 4459940,00 | 0,00 | 2 | 4459940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д.14 УК | 4527421,00 | 0,00 | 2 | 4527421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  | г. Заречный, ул. Строителей, д. 8 | 5279474,00 | 0,00 | 3 | 5279474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  |  | 28229720,64 | 502932,00 | 14 | 18155777,25 | 2500,67 | 4152912,54 | 0,00 | 0,00 | 1059,60 | 0,00 | 133,00 | 2267279,12 | 3150819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1294546,20 | 0,00 | 1 | 1294546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1259873,81 | 0,00 | 1 | 1259873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 2760147,32 | 0,00 | 2 | 2760147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 7331837,19 | 0,00 | 6 | 7331837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 3356055,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,60 | 0,00 | 117,33 | 1857522,39 | 1498533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 502932,00 | 502932,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1252325,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 713,33 | 1252325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 2936144,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 448,00 | 874101,64 |  |  | 598,00 |  | 15,67 | 409756,73 | 1652286,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1213950,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 718,60 | 1213950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 5509372,73 | 0,00 | 4 | 5509372,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 812535,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,74 | 812535,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  |  | 208663109,21 | 12107007,99 | 110 | 153135831,24 | 9470,37 | 20383584,21 | 1080,00 | 691099,79 | 10372,43 | 5712383,27 | 195,80 | 3346464,08 | 13286738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 2780566,33 | 1262469,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290,00 | 1088736,98 | 14,29 | 271699,88 | 157660,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 2466206,80 | 961195,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583,60 | 1272493,31 | 0,00 | 0,00 | 232517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 935449,59 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1256,00 | 935449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 2147835,69 | 962301,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003,00 | 994262,43 | 18,50 | 191271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 668090,95 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 668090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 2373335,46 | 303668,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 753350,01 | 44,16 | 1316317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 5745939,24 | 0,00 | 4 | 5745939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 16387215,05 | 0,00 | 11 | 16387215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 3221404,68 | 0,00 | 2 | 3221404,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 4533256,74 | 0,00 | 3 | 4533256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 4528271,61 | 0,00 | 3 | 4528271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 4457733,22 | 0,00 | 3 | 4457733,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 6502575,41 | 0,00 | 5 | 6502575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1718400,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1465,00 | 1718400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 2554515,72 | 0,00 | 2 | 2554515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 6892353,77 | 0,00 | 5 | 6892353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 7350118,73 | 0,00 | 5 | 7350118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 11800899,08 | 0,00 | 8 | 11800899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 7241073,96 | 0,00 | 6 | 7241073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 4222269,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1778,00 | 4222269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | г. Пенза, ул. Володарского/ Суворова, д. 79/61 | 392074,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 392074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 |  | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 4180380,19 | 0,00 | 3 | 4180380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |  | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 717330,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,24 | 717330,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 713914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,10 | 713914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 |  | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 4661597,85 | 0,00 | 4 | 4661597,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 |  | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 5537228,23 | 0,00 | 4 | 5537228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 5557832,97 | 803047,35 | 0 | 0,00 | 536,03 | 1561978,52 | 0,00 | 0,00 | 596,43 | 0,00 | 22,35 | 841495,15 | 2351311,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 3400472,77 | 0,00 | 2 | 3400472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 5912318,60 | 0,00 | 4 | 5912318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 2382325,46 | 0,00 | 2 | 2382325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 6464520,09 | 0,00 | 4 | 6464520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 |  | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 4526884,19 | 0,00 | 3 | 4526884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 8818431,72 | 1576122,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1861,00 | 0,00 | 66,00 | 151687,10 | 7090622,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 475105,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,00 | 475105,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  | г. Пенза, ул. Московская/ Долгова, д. 121А/2А | 4776709,30 | 1814809,83 | 0 | 0,00 | 960,00 | 2576697,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 385201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 |  | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 2203388,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1081,00 | 2203388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 |  | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 10003793,24 | 0,00 | 8 | 10003793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 9138071,29 | 0,00 | 7 | 9138071,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 6832367,00 | 0,00 | 5 | 6832367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 2401123,67 | 0,00 | 2 | 2401123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 |  | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 2421487,89 | 0,00 | 2 | 2421487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1534767,95 | 0,00 | 1 | 1534767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 |  | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 2523135,61 | 0,00 | 2 | 2523135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 |  | г. Пенза, ул. Циолковского/ Ударная, д. 17/36 | 4324935,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1287,00 | 4324935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 |  | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 3176015,56 | 2484915,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 | 691099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 |  | г. Пенза, ул. Шмидта/ Комсомольская, д. 5/10 | 7059384,33 | 1938477,95 | 0 | 0,00 | 846,00 | 1477488,55 | 0,00 | 0,00 | 1143,40 | 0,00 | 18,30 | 188791,70 | 3454626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  |  | 6550316,33 | 84151,00 | 0 | 0,00 | 4601,00 | 6225566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 |  | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1274357,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 915,00 | 1274357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 |  | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1559421,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 846,00 | 1559421,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 439353,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 375,60 | 439353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1372747,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1225,00 | 1372747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 8 | 874160,00 | 84151,00 | 0 | 0,00 | 559,00 | 549410,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 240599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 |  | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1030277,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,40 | 1030277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  |  | 4122258,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2521,44 | 4122258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 864053,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,91 | 864053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1081711,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,80 | 1081711,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 1008516,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,73 | 1008516,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1167977,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787,00 | 1167977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  |  | 12301182,91 | 3053360,96 | 0 | 0,00 | 3412,57 | 6954939,74 | 160,00 | 233728,85 | 872,00 | 0,00 | 11,80 | 619927,42 | 1439225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | 3664195,42 | 1369301,11 | 0 | 0,00 | 901,37 | 2294894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1219744,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 767,00 | 1219744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 3499024,37 | 1415836,96 | 0 | 0,00 | 895,20 | 2083187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 |  | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 3918218,88 | 268222,89 | 0 | 0,00 | 849,00 | 1357113,78 | 160,00 | 233728,85 | 872,00 | 0,00 | 11,80 | 619927,42 | 1439225,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району: |  |  | 1689034,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1086,38 | 1689034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 |  | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 943136,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,38 | 943136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 |  | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 745897,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 455,00 | 745897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  |  | 2710655,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1753,90 | 2710655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 |  | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1056961,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606,00 | 1056961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 |  | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 743243,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 642,30 | 743243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 |  | п. Родниковский, ул. Центральная, д. 31 | 910450,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,60 | 910450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  |  | 594641,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,84 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 |  | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 594641,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,84 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  |  | 1645316,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,68 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 |  | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1645316,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,68 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  |  | 1015474,53 | 1015474,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 |  | 101285,89 | 101285,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 |  | 210311,15 | 210311,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 |  | 212269,06 | 212269,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 |  | 273640,89 | 273640,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 |  | 217967,54 | 217967,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  |  | 3145590,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2030,70 | 3145590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а |  | 713584,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 713584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 |  | 840914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,70 | 840914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 |  | 792914,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 461,00 | 792914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 |  | 798176,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 729,00 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  |  | 785451,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,00 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 |  | 785451,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,00 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  |  | 2424807,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1512,11 | 2424807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 14 |  | 1251837,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 765,00 | 1251837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 45 |  | 1172969,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 747,11 | 1172969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Таблица № 3

# П Л А Н И Р У Е М Ы Е  П О К А З А Т Е Л И

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пензенской области, в 2015 - 2016 годах

| № п/п | Наименова-ние МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утвержде-ния программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО за 2015 -2016 годы |  | 675745,96 | 27304 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453857091,76 | 453857091,76 |
| 2015 год |  | 210387,55 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137959893,54 | 137959893,54 |
| 1 | Атмисский сельсовет | 430,60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737931,43 | 1737931,43 |
| 2 | Вертуновский сельсовет | 2912,70 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152561,33 | 3152561,33 |
| 3 | город Белинский | 1308,20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447931,65 | 1447931,65 |
| 4 | город Каменка | 616,80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2902472,41 | 2902472,41 |
| 5 | город Кузнецк | 51287,56 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12811687,35 | 12811687,35 |
| 6 | город Пенза | 147708,39 | 6079 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104512306,15 | 104512306,15 |
| 7 | город Сердобск | 2028,10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5152145,42 | 5152145,42 |
| 8 | Мичуринский сельсовет | 1881,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4072146,26 | 4072146,26 |
| 9 | рабочий поселок Беково | 2214,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170711,54 | 2170711,54 |
| 2016 год |  | 465358,41 | 19091 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315897198,22 | 315897198,22 |
| 1 | Башмаковский район | 862,80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784713,25 | 784713,25 |
| 2 | Белинский район | 4241,13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3567837,35 | 3567837,35 |
| 3 | Бессоновский район | 400,90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104295,20 | 104295,20 |
| 4 | г. Заречный (ЗАТО) | 64789,70 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37562793,41 | 37562793,41 |
| 5 | г. Кузнецк | 49810,53 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28229720,64 | 28229720,64 |
| 6 | г. Пенза | 310718,21 | 13009 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208663109,21 | 208663109,21 |
| 7 | Городищенский район | 10630,10 | 412 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550316,33 | 6550316,33 |
| 8 | Иссинский район | 2983,90 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4122258,80 | 4122258,80 |
| 9 | Каменский район | 3831,04 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12301182,91 | 12301182,91 |
| 10 | Камешкирский район | 1347,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689034,18 | 1689034,18 |
| 11 | Колышлейский район | 4493,20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2710655,35 | 2710655,35 |
| 12 | Кузнецкий район | 810,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594641,63 | 594641,63 |
| 13 | Мокшанский район | 627,90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 | 1645316,70 |
| 14 | Нижнеломов-ский район | 3975,20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015474,53 | 1015474,53 |
| 15 | Сердобский район | 3075,80 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3145590,20 | 3145590,20 |
| 16 | Пензенский район | 934,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785451,32 | 785451,32 |
| 17 | Шемышейский район | 1827,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2424807,21 | 2424807,21 |

______________________