# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП,

от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП)

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016 - 2018 годы

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП)

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2016 - 2018 годах

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  | 2640326,87 | 2325150,42 | 2147705,84 | 106812 | 2180932784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12884672,19 | 2168048112,51 | 937,979 | 10000,00 |  |
| Итого на 2016 год: |  | X | X | X | X | X | 444241,91 | 385072,20 | 336574,33 | 18116 | 304533664,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12884672,19 | 291648992,03 | 790,85 | 10000,00 | X |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | X | X | X | X | X | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | X |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 862,80 | 759,80 | 670,00 | 72 | 784713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 784713,25 | 1032,79 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Белинский: |  | X | X | X | X | X | 4241,13 | 3694,80 | 3694,80 | 149 | 3567837,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 | 2268976,36 | 965,64 | 10000,00 | X |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,80 | 722,70 | 722,70 | 40 | 1163771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1163771,73 | 1610,31 | 5000,00 | дек. 16 |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653,43 | 630,50 | 630,50 | 48 | 1105204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1105204,63 | 1752,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 | 1998 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2813,90 | 2341,60 | 2341,60 | 61 | 1298860,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298860,99 |  | 697,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Бессоновскому сельсовету |  | X | X | X | X | X | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | X |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 400,90 | 397,00 | 397,00 | 26 | 104295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104295,20 | 262,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сурск: |  | X | X | X | X | X | 2423,10 | 2119,40 | 1628,50 | 116 | 2833778,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559421,42 | 1274357,09 | 1337,07 | 5000,00 | X |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | деревянные | 3 | 4 | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 1274357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1274357,09 | 999,89 | 5000,00 | дек. 16 |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1982 |  | панельный | 2 | 2 | 907,40 | 844,90 | 801,90 | 34 | 1559421,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1559421,42 |  | 1845,69 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | X | X | X | X | X | 7613,90 | 7410,60 | 7410,60 | 256 | 2842377,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2842377,82 | 383,56 | 5000,00 | X |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 561,20 | 406,30 | 406,30 | 14 | 439353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 439353,55 | 1081,35 | 5000,00 | дек. 16 |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2535,20 | 2528,60 | 2528,60 | 87 | 1030277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1030277,27 | 407,45 | 5000,00 | дек. 16 |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4517,50 | 4475,70 | 4475,70 | 155 | 1372747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1372747,00 | 306,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 28313,20 | 22652,33 | 19769,12 | 1294 | 12866131,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12866131,41 | 567,98 | 5000,00 | X |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6936,00 | 5811,50 | 5702,10 | 288 | 4339365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4339365,16 | 746,69 | 5000,00 | дек. 16 |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 7 | 8720,10 | 7407,60 | 7056,80 | 360 | 2856103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2856103,97 | 385,56 | 5000,00 | дек. 16 |
| 13 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6330,80 | 4752,43 | 3757,11 | 329 | 2835361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2835361,25 | 596,61 | 5000,00 | дек. 16 |
| 14 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6326,30 | 4680,80 | 3253,11 | 317 | 2835301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2835301,03 | 605,73 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по р.п. Исса: |  | X | X | X | X | X | 2983,90 | 2781,70 | 2781,70 | 129 | 4122258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2090227,53 | 2032031,27 | 1481,92 | 5000,00 | X |
| 15 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 1081711,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081711,04 |  | 1731,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 16 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,50 | 642,90 | 642,90 | 31 | 1008516,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008516,49 |  | 1568,70 | 5000,00 | дек. 16 |
| 17 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1013,40 | 893,60 | 893,60 | 44 | 1167977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1167977,78 | 1307,05 | 5000,00 | дек. 16 |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669,50 | 620,50 | 620,50 | 29 | 864053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 864053,49 | 1392,51 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Каменка: |  | X | X | X | X | X | 3831,04 | 3284,00 | 1832,10 | 110 | 12301182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12301182,91 | 3745,79 | 10000,00 | X |
| 19 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | 1947 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953,20 | 682,90 | 563,30 | 32 | 3664195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3664195,42 | 5365,64 | 10000,00 | дек. 16 |
| 20 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1937 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 843,60 | 841,10 | 485,90 | 24 | 1219744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1219744,24 | 1450,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 21 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1102,34 | 900,60 | 419,20 | 25 | 3499024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3499024,37 | 3885,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 22 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 931,90 | 859,40 | 363,70 | 29 | 3918218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3918218,88 | 4559,25 | 10000,00 | дек. 16 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | X | X | X | X | X | 4493,20 | 2767,64 | 2668,00 | 92 | 2710655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2710655,35 | 979,41 | 5000,00 | X |
| 23 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2286,30 | 1500,00 | 1500,00 | 48 | 743243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 743243,20 | 495,50 | 5000,00 | дек. 16 |
| 24 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1102,50 | 727,94 | 628,30 | 28 | 1056961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1056961,69 | 1451,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 25 | п. Родниковский, ул. Центральная, д. 31 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1104,40 | 539,70 | 539,70 | 16 | 910450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 910450,46 | 1686,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по с. Камешкир |  | X | X | X | X | X | 1347,00 | 1246,20 | 1246,20 | 45 | 1689034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1689034,18 | 1355,35 | 5000,00 | X |
| 26 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 1988 |  | панельные, кирпичные | 2 | 2 | 572,20 | 543,40 | 543,40 | 22 | 745897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 745897,74 | 1372,65 | 5000,00 | дек. 16 |
| 27 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 1972 |  | панельные, кирпичные | 2 | 2 | 774,80 | 702,80 | 702,80 | 23 | 943136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 943136,44 | 1341,97 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 49810,53 | 39418,09 | 39047,39 | 1616 | 28229720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 | 26977395,58 | 716,16 | 10000,00 | X |
| 28 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4384,30 | 3075,00 | 3075,00 | 136 | 1294546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1294546,20 | 420,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 29 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4336,00 | 3074,70 | 3074,70 | 124 | 1259873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1259873,81 | 409,76 | 5000,00 | дек. 16 |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6499,09 | 6034,99 | 6034,99 | 286 | 2760147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2760147,32 | 457,36 | 5000,00 | дек. 16 |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 10 | 6 | 12962,30 | 11784,30 | 11784,30 | 473 | 7331837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7331837,19 | 622,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 374,30 | 339,40 | 303,00 | 14 | 3356055,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3356055,71 | 9888,20 | 10000,00 | дек. 16 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1995 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130,00 | 1290,20 | 1290,20 | 87 | 1252325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252325,06 |  | 970,64 | 5000,00 | дек. 16 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 1918 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 715,56 | 386,70 | 342,90 | 22 | 2936144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2936144,78 | 7592,82 | 10000,00 | дек. 16 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1956 | 2010 | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1805,88 | 916,20 | 625,70 | 23 | 1213950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1213950,71 | 1324,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11478,10 | 8931,00 | 8931,00 | 310 | 5509372,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5509372,73 | 616,88 | 5000,00 | дек. 16 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 1977 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2042,90 | 1271,70 | 1271,70 | 53 | 812535,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 812535,13 | 638,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 108Б | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 88 | 502932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 502932,00 | 217,35 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) |  | X | X | X | X | X | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | X |
| 39 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 594641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 594641,63 | 797,86 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Рамзайскому сельсовету |  | X | X | X | X | X | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 | 0,00 | 3719,07 | 5000,00 | X |
| 40 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 627,90 | 442,40 | 442,40 | 27 | 1645316,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645316,70 |  | 3719,07 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | X | X | X | X | X | 3975,20 | 3467,50 | 3404,00 | 136 | 1015474,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1015474,53 | 292,85 | 5000,00 | X |
| 41 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,50 | 377,90 | 377,90 | 12 | 101285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 101285,89 | 268,02 | 5000,00 | дек. 16 |
| 42 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 | 2008 | блочные | 2 | 3 | 731,80 | 656,80 | 632,10 | 28 | 210311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 210311,15 | 320,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 43 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 | 2008 | блочные | 2 | 3 | 725,80 | 652,40 | 652,40 | 24 | 212269,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 212269,06 | 325,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 | 2008 | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1352,70 | 1112,40 | 1073,60 | 50 | 273640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 273640,89 | 245,99 | 5000,00 | дек. 16 |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 | 2008 | блочные | 2 | 3 | 740,40 | 668,00 | 668,00 | 22 | 217967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 217967,54 | 326,30 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 326671,31 | 288566,44 | 245579,52 | 13713 | 222870397,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 | 218545461,64 | 772,34 | 10000,00 | X |
| 46 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 840,60 | 743,50 | 646,50 | 33 | 2147835,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2147835,69 | 2888,82 | 10000,00 | дек. 16 |
| 47 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 805,10 | 655,40 | 655,40 | 50 | 668090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 668090,95 | 1019,36 | 10000,00 | дек. 16 |
| 48 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520,00 | 449,80 | 393,60 | 28 | 2373335,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2373335,46 | 5276,42 | 10000,00 | дек. 16 |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1021,70 | 975,90 | 447,60 | 41 | 2780566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2780566,33 | 2849,23 | 10000,00 | дек. 16 |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1333,70 | 1186,70 | 777,21 | 37 | 2466206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2466206,80 | 2078,21 | 5000,00 | дек. 16 |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 1910 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 927,00 | 806,49 | 806,49 | 48 | 935449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 935449,59 | 1159,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 52 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 8 | 15953,10 | 14905,90 | 8943,54 | 704 | 14207288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14207288,00 | 953,13 | 5000,00 | дек. 16 |
| 53 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 9 | 4 | 12468,99 | 11671,50 | 6896,80 | 322 | 5745939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5745939,24 | 492,31 | 5000,00 | дек. 16 |
| 54 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 9 | 11 | 25086,70 | 22312,60 | 20395,20 | 1167 | 16387215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16387215,05 | 734,44 | 5000,00 | дек. 16 |
| 55 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 1979 |  | панельные | 9 | 2 | 4270,50 | 3615,00 | 3482,20 | 193 | 3221404,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3221404,68 | 891,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 1979 |  | панельные | 9 | 3 | 6767,10 | 5811,00 | 5555,20 | 264 | 4533256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4533256,74 | 780,12 | 5000,00 | дек. 16 |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 1979 |  | панельные | 9 | 3 | 6811,22 | 5808,82 | 5517,20 | 285 | 4528271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4528271,61 | 779,55 | 5000,00 | дек. 16 |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 1979 |  | панельные | 9 | 3 | 6665,50 | 5710,90 | 5592,30 | 258 | 4457733,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4457733,22 | 780,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 1979 |  | панельные | 9 | 5 | 11630,60 | 10047,70 | 9500,60 | 440 | 6502575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6502575,41 | 647,17 | 5000,00 | дек. 16 |
| 60 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | панельные | 9 | 5 | 11269,50 | 10062,50 | 9454,50 | 494 | 1718400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1718400,64 | 170,77 | 5000,00 | дек. 16 |
| 61 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7181,00 | 6288,10 | 5029,80 | 268 | 2554515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2554515,72 | 406,25 | 5000,00 | дек. 16 |
| 62 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 1980 |  | панельные | 9 | 5 | 12074,50 | 10303,00 | 9474,80 | 660 | 6892353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6892353,77 | 668,97 | 5000,00 | дек. 16 |
| 63 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 1980 |  | панельные | 9 | 5 | 11456,60 | 10111,10 | 9117,70 | 517 | 7350118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7350118,73 | 726,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 64 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 1982 |  | панельные | 9 | 8 | 17249,60 | 15356,40 | 14414,80 | 931 | 11800899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11800899,08 | 768,47 | 5000,00 | дек. 16 |
| 65 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 1980 |  | панельные | 9 | 6 | 14144,84 | 12395,90 | 11996,20 | 754 | 7241073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7241073,96 | 584,15 | 5000,00 | дек. 16 |
| 66 | г. Пенза, ул. Володарского д. 63 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 4222269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4222269,94 | 853,71 | 5000,00 | дек. 16 |
| 67 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 260,20 | 226,37 | 202,50 | 20 | 392074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 392074,00 | 1732,01 | 5000,00 | дек. 16 |
| 68 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 1982 |  | панельные | 9 | 3 | 5495,30 | 5351,30 | 4718,50 | 303 | 4180380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4180380,19 | 781,19 | 5000,00 | дек. 16 |
| 69 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 1995 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2060,90 | 1797,40 | 1745,40 | 77 | 717330,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 717330,93 | 399,09 | 5000,00 | дек. 16 |
| 70 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 1 | 930,60 | 841,90 | 781,40 | 44 | 713914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 713914,60 | 847,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| 71 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 1977 |  | панельные | 9 | 4 | 10936,60 | 9915,60 | 6051,80 | 329 | 4661597,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4661597,85 | 470,13 | 5000,00 | дек. 16 |
| 72 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 1981 |  | панельные | 9 | 4 | 9029,60 | 7830,50 | 7249,15 | 389 | 5537228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5537228,23 | 707,14 | 5000,00 | дек. 16 |
| 73 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 690,70 | 629,40 | 395,10 | 30 | 5557832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5557832,97 | 8830,37 | 10000,00 | дек. 16 |
| 74 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 3400472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3400472,77 | 758,75 | 5000,00 | дек. 16 |
| 75 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 1977 |  | панельные | 9 | 2 | 3913,40 | 3561,00 | 3463,60 | 181 | 2382325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2382325,46 | 669,00 | 5000,00 | дек. 16 |
| 76 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 1977 |  | панельные | 9 | 4 | 9478,80 | 8053,80 | 7282,70 | 409 | 5912318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5912318,60 | 734,10 | 5000,00 | дек. 16 |
| 77 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 1977 |  | панельные | 9 | 4 | 9382,48 | 8226,88 | 7849,20 | 396 | 6464520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6464520,09 | 785,78 | 5000,00 | дек. 16 |
| 78 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 1978 |  | панельные | 9 | 3 | 7000,70 | 6139,20 | 5998,40 | 272 | 4526884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4526884,19 | 737,37 | 5000,00 | дек. 16 |
| 79 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 1932 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2806,20 | 2410,30 | 1786,85 | 122 | 8818431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8818431,72 | 3658,64 | 10000,00 | дек. 16 |
| 80 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 475105,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 475105,49 | 215,08 | 5000,00 | дек. 16 |
| 81 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2692,70 | 2472,90 | 1970,50 | 27 | 4776709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4776709,30 | 1931,62 | 10000,00 | дек. 16 |
| 82 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3340,80 | 3104,10 | 2905,60 | 155 | 2203388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2203388,10 | 709,83 | 5000,00 | дек. 16 |
| 83 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 1975 |  | панельные | 9 | 8 | 16283,40 | 14107,00 | 13562,10 | 734 | 10003793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10003793,24 | 709,14 | 5000,00 | дек. 16 |
| 84 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 1980 |  | панельные | 9 | 7 | 17758,00 | 14533,00 | 8913,20 | 642 | 9138071,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9138071,29 | 628,78 | 5000,00 | дек. 16 |
| 85 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 1980 |  | панельные | 9 | 5 | 11430,40 | 10063,90 | 9669,70 | 518 | 6832367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6832367,00 | 678,90 | 5000,00 | дек. 16 |
| 86 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 1980 |  | панельные | 9 | 2 | 4352,20 | 3727,30 | 3621,20 | 170 | 2401123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2401123,67 | 644,20 | 5000,00 | дек. 16 |
| 87 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 1982 |  | панельные | 9 | 2 | 4296,70 | 3732,60 | 2163,20 | 207 | 2421487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2421487,89 | 648,74 | 5000,00 | дек. 16 |
| 88 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2396,20 | 2318,70 | 1968,70 | 42 | 4324935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4324935,57 |  | 1865,24 | 5000,00 | дек. 16 |
| 89 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4125,30 | 3956,00 | 2948,90 | 162 | 1534767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1534767,95 | 387,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| 90 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 12 | 2 | 9222,10 | 8203,70 | 4766,70 | 292 | 2523135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2523135,61 | 307,56 | 5000,00 | дек. 16 |
| 91 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5513,30 | 5068,90 | 4558,20 | 277 | 3176015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3176015,56 | 626,57 | 5000,00 | дек. 16 |
| 92 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, д. 5/10 | 1930 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1593,50 | 1440,00 | 898,40 | 81 | 7059384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7059384,33 | 4902,35 | 10000,00 | дек. 16 |
| Итого по Кондольскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | X |
| 93 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 934,00 | 819,90 | 819,90 | 35 | 785451,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 785451,32 | 957,98 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по городу Сердобск: |  | X | X | X | X | X | 1525,00 | 1422,00 | 1360,70 | 50 | 2347414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 | 1633829,20 | 1650,78 | 5000,00 | X |
| 94 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 581,90 | 545,60 | 545,60 | 9 | 840914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 840914,60 | 1541,27 | 5000,00 | дек. 16 |
| 95 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 582,40 | 537,70 | 476,40 | 22 | 792914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 792914,60 | 1474,64 | 5000,00 | дек. 16 |
| 96 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 1971 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,70 | 338,70 | 338,70 | 19 | 713584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713584,92 |  | 2106,83 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 798176,08 | 553,52 | 5000,00 | X |
| 97 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1550,80 | 1442,00 | 1442,00 | 72 | 798176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 798176,08 | 553,52 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | X | X | X | X | X | 1827,00 | 1635,10 | 1635,10 | 142 | 2424807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2424807,21 | 1482,97 | 5000,00 | X |
| 98 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 901,20 | 812,50 | 812,50 | 66 | 1172969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1172969,34 | 1443,65 | 5000,00 | дек. 16 |
| 99 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 14 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 925,80 | 822,60 | 822,60 | 76 | 1251837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1251837,87 | 1521,81 | 5000,00 | дек. 16 |
| Итого на 2017 год: |  | X | X | X | X | X | 1148241,78 | 1014183,531 | 947031,697 | 44176 | 880318800,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 880318800,5 | 868,007 | 5000,00 | X |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | X | X | X | X | X | 1350 | 1288,17 | 1288,17 | 57 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 186475,63 | 144,76 | 5000,00 | X |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Плеханова, д. 14 | 1980 | 2008 | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1350 | 1288,17 | 1288,17 | 57 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 186475,63 | 144,76 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Белинский: |  | X | X | X | X | X | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1365000,00 | 1596,865 | 5000,00 | X |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1980 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 941,2 | 854,8 | 854,8 | 60 | 1365000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1365000,00 | 1596,865 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 83161,59 | 73995,95 | 72865,35 | 3688 | 58952000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58952000 | 796,6923 | 5000,00 | X |
| 3 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 4 | 1959 | 2001 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 3248000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3248000,00 | 1200,105 | 5000,00 | дек. 17 |
| 4 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 11 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2791,31 | 2596,3 | 2596,3 | 151 | 3116000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3116000,00 | 1200,169 | 5000,00 | дек. 17 |
| 5 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | 1960 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2814,77 | 2619,79 | 2619,79 | 156 | 3144000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3144000,00 | 1200,096 | 5000,00 | дек. 17 |
| 6 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 8 | 1957 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 2499000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2499000,00 | 1200,144 | 5000,00 | дек. 17 |
| 7 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 22 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 2446000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2446000,00 | 1200,096 | 5000,00 | дек. 17 |
| 8 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 24 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2202,9 | 2059,2 | 2059,2 | 110 | 2471000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2471000,00 | 1199,981 | 5000,00 | дек. 17 |
| 9 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 28 | 1961 | 2000 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2177,12 | 2030,38 | 2030,38 | 117 | 2436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2436000,00 | 1199,775 | 5000,00 | дек. 17 |
| 10 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 32 | 1961 | 1995 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2205,78 | 2059,6 | 2059,6 | 120 | 2472000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2472000,00 | 1200,233 | 5000,00 | дек. 17 |
| 11 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 34/2 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 2472000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2472000,00 | 959,5938 | 5000,00 | дек. 17 |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 1959 | 2004 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2480,72 | 2234,95 | 2234,95 | 92 | 2682000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2682000,00 | 1200,027 | 5000,00 | дек. 17 |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2149,9 | 2007,01 | 2007,01 | 107 | 2408000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2408000,00 | 1199,795 | 5000,00 | дек. 17 |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 1961 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2171,52 | 2027,16 | 2027,16 | 132 | 2433000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2433000,00 | 1200,201 | 5000,00 | дек. 17 |
| 15 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 2429000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2429000,00 | 1200,081 | 5000,00 | дек. 17 |
| 16 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 1961 | 2003 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2773,44 | 2580,39 | 2580,39 | 152 | 3096000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3096000,00 | 1199,819 | 5000,00 | дек. 17 |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1981 |  | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 3922,1 | 3336,2 | 3276,1 | 150 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 539,536 | 5000,00 | дек. 17 |
| 18 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1981 |  | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 3916,9 | 3326,8 | 3168,9 | 159 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 541,0605 | 5000,00 | дек. 17 |
| 19 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1984 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7105,1 | 6285,7 | 6285,7 | 363 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 286,3643 | 5000,00 | дек. 17 |
| 20 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 7131 | 6312 | 6312 | 341 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 285,1711 | 5000,00 | дек. 17 |
| 21 | г. Заречный, ул. Заречная, 30 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 8768 | 7686,5 | 7111,1 | 120 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 234,1768 | 5000,00 | дек. 17 |
| 22 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1986 | 2008 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3118 | 2718 | 2718 | 131 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 662,2517 | 5000,00 | дек. 17 |
| 23 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1986 | 2011 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3111,6 | 2711,6 | 2711,6 | 140 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 663,8147 | 5000,00 | дек. 17 |
| 24 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 7308,9 | 6083,4 | 5746,2 | 340 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 887,6615 | 5000,00 | дек. 17 |
| 25 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 12 | 1 | 4608,8 | 3894 | 3894 | 211 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 924,4992 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 50411,8 | 42519,52 | 40899,2 | 1845 | 35541000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 35541000 | 835,8749 | 5000,00 | X |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 1946 |  | деревянный | 2 | 1 | 566,3 | 522,7 | 395,7 | 23 | 850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 850000,00 | 1626,172 | 5000,00 | дек. 17 |
| 27 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 1949 |  | блочный | 2 | 1 | 538,7 | 499 | 499 | 25 | 599000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 599000,00 | 1200,401 | 5000,00 | дек. 17 |
| 28 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 |  | блочный | 2 | 2 | 693,2 | 617,2 | 404,8 | 35 | 486000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 486000,00 | 787,4271 | 5000,00 | дек. 17 |
| 29 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 |  | блочный | 2 | 1 | 546,3 | 387,5 | 341,4 | 20 | 465000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 465000,00 | 1200 | 5000,00 | дек. 17 |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 292,9 | 270,7 | 270,7 | 13 | 227000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 227000,00 | 838,5667 | 5000,00 | дек. 17 |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289,9 | 267,6 | 267,6 | 15 | 321000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 321000,00 | 1199,552 | 5000,00 | дек. 17 |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1961 |  | блочный | 2 | 2 | 293 | 271,7 | 271,7 | 13 | 326000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 326000,00 | 1199,853 | 5000,00 | дек. 17 |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 1955 |  | каменный, кирпичный | 4 | 5 | 4852,9 | 3400,12 | 3063,4 | 106 | 4080000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4080000,00 | 1199,958 | 5000,00 | дек. 17 |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1959 |  | блочный | 2 | 1 | 294,1 | 271 | 233,7 | 20 | 325000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 325000,00 | 1199,262 | 5000,00 | дек. 17 |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 289 | 267,5 | 267,5 | 17 | 321000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 321000,00 | 1200 | 5000,00 | дек. 17 |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 1960 |  | блочный | 2 | 2 | 292,3 | 269,1 | 269,1 | 10 | 323000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 323000,00 | 1200,297 | 5000,00 | дек. 17 |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,4 | 274,4 | 274,4 | 15 | 329000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000,00 | дек. 17 |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 1958 |  | блочный | 2 | 2 | 296,7 | 274,6 | 274,6 | 11 | 330000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 330000,00 | 1201,748 | 5000,00 | дек. 17 |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 1961 |  | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2693,8 | 2503,4 | 2419,5 | 132 | 3004000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3004000,00 | 1199,968 | 5000,00 | дек. 17 |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 295,7 | 272,5 | 272,5 | 17 | 327000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 327000,00 | 1200 | 5000,00 | дек. 17 |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 1960 |  | блочный | 2 | 1 | 293 | 269,9 | 269,9 | 17 | 324000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 324000,00 | 1200,445 | 5000,00 | дек. 17 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 1961 |  | блочный | 2 | 1 | 296,1 | 274,4 | 237,1 | 17 | 329000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 329000,00 | 1198,98 | 5000,00 | дек. 17 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 443,7 | 409,6 | 409,6 | 17 | 492000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 492000,00 | 1201,172 | 5000,00 | дек. 17 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 1957 |  | блочный | 2 | 2 | 436,7 | 402,3 | 399,6 | 27 | 483000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 483000,00 | 1200,597 | 5000,00 | дек. 17 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4004,3 | 2892 | 2892 | 110 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 622,4066 | 5000,00 | дек. 17 |
| 46 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4016,4 | 2908,7 | 2908,7 | 147 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 618,8332 | 5000,00 | дек. 17 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 4313,3 | 3842 | 3842 | 152 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 937,012 | 5000,00 | дек. 17 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 11171,5 | 9603,4 | 8866,5 | 457 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 374,8672 | 5000,00 | дек. 17 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12905,6 | 11548,2 | 11548,2 | 429 | 10800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10800000,00 | 935,2107 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 991802,49 | 878808,251 | 815162,837 | 37777 | 756648324,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 756648324,9 | 860,9937 | 10000 | X |
| 50 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 409,7 | 409,7 | 270,2 | 36 | 1532000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1532000,00 | 3739,321 | 5000,00 | дек. 17 |
| 51 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 1916 |  | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 605,7 | 528,4 | 424,8 | 45 | 2999000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2999000,00 | 5675,625 | 10000,00 | дек. 17 |
| 52 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 545,2 | 474,324 | 333,8 | 30 | 761000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 761000,00 | 1604,389 | 5000,00 | дек. 17 |
| 53 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 |  | каменный, кирпичный | 4 | 2 | 1997,2 | 1907,6 | 1683,7 | 58 | 3514000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3514000,00 | 1842,105 | 5000,00 | дек. 17 |
| 54 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1961 | 2013 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1028,9 | 957,1 | 957,1 | 45 | 1530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1530000,00 | 1598,579 | 5000,00 | дек. 17 |
| 55 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 1931 | 2009 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2372,32 | 2208,02 | 2152,31 | 120 | 3920000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3920000,00 | 1775,346 | 5000,00 | дек. 17 |
| 56 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 1917 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 544 | 503,8 | 141,4 | 20 | 3625946,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3625946,70 | 7197,195 | 10000,00 | дек. 17 |
| 57 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1939 | 2009 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1329,88 | 1187,88 | 1078,18 | 65 | 1425000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1425000,00 | 1199,616 | 5000,00 | дек. 17 |
| 58 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 132 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5019 | 4133,1 | 4127,1 | 107 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 871,0169 | 5000,00 | дек. 17 |
| 59 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 146 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18300 | 15921 | 15921 | 690 | 14400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14400000,00 | 904,4658 | 5000,00 | дек. 17 |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 4 | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 7808,9 | 7648,1 | 7648,1 | 430 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 941,4103 | 5000,00 | дек. 17 |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 8 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4358,6 | 3843,6 | 3623,9 | 210 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 936,6219 | 5000,00 | дек. 17 |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 12 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3980,1 | 3462,687 | 3462,687 | 180 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 1039,655 | 5000,00 | дек. 17 |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 14 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6537 | 5751,5 | 5535,4 | 197 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 938,8855 | 5000,00 | дек. 17 |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 20 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4207,3 | 3814,9 | 3814,9 | 150 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 943,6682 | 5000,00 | дек. 17 |
| 65 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 24 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 9591 | 8344,17 | 8344,17 | 360 | 8389308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8389308,73 | 1005,41 | 5000,00 | дек. 16 |
| 66 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 28 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4352 | 3847,7 | 3737 | 420 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 935,6239 | 5000,00 | дек. 17 |
| 67 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 33 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 22281,7 | 19456,2 | 18972,7 | 730 | 16200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16200000,00 | 832,6395 | 5000,00 | дек. 17 |
| 68 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 9 | 22195,06 | 19402,44 | 18860,03 | 730 | 15193556,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15193556,75 | 783,0745 | 5000,00 | дек. 16 |
| 69 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 1978 |  | панельный | 9 | 2 | 4472,9 | 3620,9 | 3459 | 176 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 994,228 | 5000,00 | дек. 17 |
| 70 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 50 | 1985 |  | панельный | 9 | 6 | 14073,5 | 11844,4 | 11422,8 | 394 | 10189985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10189985,27 | 860,3209 | 5000,00 | дек. 16 |
| 71 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 52 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4330,09 | 3587,69 | 3549,39 | 190 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 1003,431 | 5000,00 | дек. 17 |
| 72 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 54 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6812,1 | 5751,9 | 5350,7 | 285 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 938,8202 | 5000,00 | дек. 17 |
| 73 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 58 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 4948 | 4059,3 | 3916,6 | 438 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 886,8524 | 5000,00 | дек. 17 |
| 74 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 60 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6503,3 | 5665,4 | 5532,6 | 360 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 953,1542 | 5000,00 | дек. 17 |
| 75 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 72 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6443,6 | 5722,4 | 5609 | 340 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 943,66 | 5000,00 | дек. 17 |
| 76 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 98 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9042,56 | 8120,76 | 7967,7 | 371 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 886,6165 | 5000,00 | дек. 17 |
| 77 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 108 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 9284,96 | 8371,26 | 7975,11 | 286 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 860,0856 | 5000,00 | дек. 17 |
| 78 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 114 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 9873,9 | 7771 | 7771 | 360 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 926,5217 | 5000,00 | дек. 17 |
| 79 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 120 | 1986 |  | панельный | 9 | 5 | 11487,16 | 9641,66 | 9293,76 | 420 | 9000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9000000,00 | 933,4492 | 5000,00 | дек. 17 |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 5 | 11246,2 | 9969,2 | 9708 | 479 | 8358793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8358793,56 | 838,4618 | 5000,00 | дек. 16 |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20769,28 | 18470,28 | 17626,68 | 633 | 16200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16200000,00 | 877,0847 | 5000,00 | дек. 17 |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11269,5 | 10062,5 | 9576,3 | 494 | 7770483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7770483,72 | 772,222 | 5000,00 | дек. 16 |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 11 | 25227,44 | 22418,44 | 22083,74 | 1005 | 19800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19800000,00 | 883,2015 | 5000,00 | дек. 17 |
| 84 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6618,8 | 5852,8 | 5748,4 | 482 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 922,6353 | 5000,00 | дек. 17 |
| 85 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 1985 |  | панельный | 9 | 7 | 16741,05 | 14853,05 | 14583,5 | 992 | 12600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12600000,00 | 848,3106 | 5000,00 | дек. 17 |
| 86 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 1983 |  | панельный | 9 | 9 | 20222,6 | 17923,6 | 16936,2 | 750 | 14874262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14874262,84 | 829,8703 | 5000,00 | дек. 16 |
| 87 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11288,1 | 10011,1 | 9583,9 | 821 | 9000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9000000,00 | 899,0021 | 5000,00 | дек. 17 |
| 88 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 1983 |  | панельный | 9 | 5 | 11515,31 | 10238,31 | 9714,11 | 450 | 7782948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7782948,71 | 760,179 | 5000,00 | дек. 16 |
| 89 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 4 | 8686,89 | 7753,29 | 7401,5 | 430 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 928,638 | 5000,00 | дек. 17 |
| 90 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5401,37 | 5119,27 | 4353,27 | 380 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 703,2253 | 5000,00 | дек. 17 |
| 91 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 6821,6 | 5784,2 | 5542,1 | 334 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 933,5777 | 5000,00 | дек. 17 |
| 92 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 9 | 11 | 25628,51 | 23360,71 | 22092,21 | 830 | 19800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19800000,00 | 847,577 | 5000,00 | дек. 17 |
| 93 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 1979 |  | панельный | 9 | 6 | 14442,97 | 12408,47 | 11947,57 | 792 | 10800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10800000 | 870,3732 | 5000,00 | дек. 17 |
| 94 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6430,5 | 5756,8 | 5467,2 | 245 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 938,0211 | 5000,00 | дек. 17 |
| 95 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 1983 |  | панельный | 9 | 2 | 4300 | 3800,6 | 3800,6 | 400 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 947,2189 | 5000,00 | дек. 17 |
| 96 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 1983 |  | панельный | 9 | 8 | 17220,11 | 15336,32 | 14454,2 | 650 | 13234639,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13234639,19 | 862,9606 | 5000,00 | дек. 16 |
| 97 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 1981 |  | панельный | 9 | 5 | 11762,1 | 10188,2 | 9883,6 | 643 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9000000,00 | 883,3749 | 5000,00 | дек. 17 |
| 98 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 16164,1 | 14727 | 12831,5 | 530 | 11751297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11751297,37 | 797,9424 | 5000,00 | дек. 16 |
| 99 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 4382,1 | 3846 | 3627,3 | 150 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 936,0374 | 5000,00 | дек. 17 |
| 100 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8629,4 | 7628,2 | 7487,6 | 290 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 943,8662 | 5000,00 | дек. 17 |
| 101 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 8190,3 | 7390,7 | 6475,1 | 216 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 730,648 | 5000,00 | дек. 17 |
| 102 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 1985 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 8483,69 | 6448,86 | 5271,99 | 195 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 558,2382 | 5000,00 | дек. 17 |
| 103 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 8279,91 | 7792,71 | 6491,3 | 390 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 692,9553 | 5000,00 | дек. 17 |
| 104 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7802,1 | 7362,3 | 5647,93 | 206 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 733,4664 | 5000,00 | дек. 17 |
| 105 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 1984 |  | панельный | 9 | 6 | 14651,7 | 13119,7 | 12606,6 | 400 | 10241863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10241863,22 | 780,6477 | 5000,00 | дек. 16 |
| 106 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7304,43 | 6453,83 | 5652,33 | 208 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 836,7125 | 5000,00 | дек. 17 |
| 107 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7143,6 | 6293,9 | 5591,5 | 216 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 857,9736 | 5000,00 | дек. 17 |
| 108 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 7660,35 | 6356,6 | 5520,1 | 205 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 849,5107 | 5000,00 | дек. 17 |
| 109 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 1982 |  | панельный | 9 | 8 | 18674 | 16103,5 | 15520,95 | 808 | 13540424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13540424,03 | 840,8373 | 5000,00 | дек. 16 |
| 110 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 1982 |  | панельный | 9 | 3 | 6804,91 | 5904,61 | 5615,81 | 193 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 914,5397 | 5000,00 | дек. 17 |
| 111 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 4 | 9311,1 | 8034,1 | 7502,6 | 280 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 896,18 | 5000,00 | дек. 17 |
| 112 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4736,52 | 4103,62 | 3550,8 | 105 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 877,2742 | 5000,00 | дек. 17 |
| 113 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 1985 | 2013 | панельный | 9 | 5 | 10853,7 | 9555,4 | 9211,1 | 345 | 7725938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7725938,23 | 808,5416 | 5000,00 | дек. 16 |
| 114 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 1980 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 13987,7 | 12623,7 | 7730,1 | 315 | 10800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10800000,00 | 855,5336 | 5000,00 | дек. 17 |
| 115 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 1891 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 365,9 | 351,7 | 351,7 | 25 | 2540000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2540000,00 | 7222,064 | 5000,00 | дек. 17 |
| 116 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 538,4997 | 5000,00 | дек. 17 |
| 117 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 13 | 37954,46 | 34485,64 | 21349,1 | 650 | 21776840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21776840,61 | 631,4756 | 5000,00 | дек. 16 |
| 118 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1984 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3754,9 | 3520,5 | 2926,2 | 150 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 511,291 | 5000,00 | дек. 17 |
| 119 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1982 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4318,3 | 3920,7 | 3423,8 | 135 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 459,1017 | 5000,00 | дек. 17 |
| 120 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3603,4 | 3252,2 | 2965,8 | 154 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 553,4715 | 5000,00 | дек. 17 |
| 121 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3666,3 | 3455 | 3455 | 187 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 520,9841 | 5000,00 | дек. 17 |
| 122 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 1917 |  | деревянный | 2 | 1 | 306,9 | 264,8 | 222,7 | 25 | 2234000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2234000,00 | 8436,556 | 5000,00 | дек. 17 |
| 123 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 1977 |  | панельный | 9 | 2 | 4071,6 | 3715,6 | 3504,5 | 173 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000 | 968,8879 | 5000,00 | дек. 17 |
| 124 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 1976 |  | панельный | 9 | 4 | 9281,3 | 8124,4 | 7847,5 | 406 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000 | 886,2193 | 5000,00 | дек. 17 |
| 125 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13946,2 | 11930,9 | 11329 | 693 | 10121162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10121162,11 | 848,3151 | 5000,00 | дек. 16 |
| 126 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 1986 |  | панельный | 9 | 6 | 13528,1 | 11804,9 | 11340,5 | 430 | 10160728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10160728,94 | 860,7213 | 5000,00 | дек. 16 |
| 127 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 1985 |  | панельный | 9 | 5 | 11539,26 | 9955,96 | 9269,16 | 408 | 8507626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8507626,96 | 854,526 | 5000,00 | дек. 16 |
| 128 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 16444,3 | 14267,5 | 13383,3 | 574 | 11855380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11855380,03 | 830,936 | 5000,00 | дек. 16 |
| 129 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 1984 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5412 | 4957,2 | 4033,5 | 135 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 726,2164 | 5000,00 | дек. 17 |
| 130 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 1984 |  | панельный | 9 | 3 | 7089,84 | 6366,34 | 5333,2 | 204 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 848,2111 | 5000,00 | дек. 17 |
| 131 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 1983 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 6936,2 | 6226,8 | 6011,1 | 260 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 867,2191 | 5000,00 | дек. 17 |
| 132 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18271,1 | 16575,1 | 15294,77 | 580 | 12937754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12937754,48 | 780,5536 | 5000,00 | дек. 16 |
| 133 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15759,52 | 14226,52 | 12769,35 | 504 | 11870610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11870610,37 | 834,4001 | 5000,00 | дек. 16 |
| 134 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 1986 |  | панельный | 9 | 7 | 15118,7 | 13667,7 | 12598,2 | 490 | 11883773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11883773,03 | 869,4786 | 5000,00 | дек. 16 |
| 135 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 1989 |  | панельный | 9 | 2 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 182 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 953,2888 | 5000,00 | дек. 17 |
| 136 | г. Пенза, ул. Мира, 11 | 1979 |  | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 17014 | 15423,4 | 13550,2 | 644 | 12600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12600000,00 | 816,9405 | 5000,00 | дек. 17 |
| 137 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3473,8 | 3299,5 | 3299,5 | 257 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 545,5372 | 5000,00 | дек. 17 |
| 138 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1980 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3515,6 | 3341,3 | 3324 | 115 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 538,7125 | 5000,00 | дек. 17 |
| 139 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1986 | 2010 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3487,5 | 3310,7 | 3310,7 | 145 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 543,6917 | 5000,00 | дек. 17 |
| 140 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3483,6 | 3303 | 3148,7 | 105 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 544,9591 | 5000,00 | дек. 17 |
| 141 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 1985 |  | панельный | 9 | 4 | 8883,6 | 7797,9 | 7565 | 295 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 923,3255 | 5000,00 | дек. 17 |
| 142 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 1986 |  | панельный | 9 | 3 | 6529,1 | 5741,4 | 5679 | 220 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 940,5372 | 5000,00 | дек. 17 |
| 143 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4363 | 3836,2 | 3788,7 | 168 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 938,4287 | 5000,00 | дек. 17 |
| 144 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 1985 |  | панельный | 9 | 3 | 6504,5 | 5733,4 | 5286,4 | 207 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 941,8495 | 5000,00 | дек. 17 |
| 145 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 1985 |  | панельный | 9 | 2 | 3837 | 3338,19 | 3826,1 | 168 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 1078,429 | 5000,00 | дек. 17 |
| 146 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 1984 |  | панельный | 9 | 2 | 4377,4 | 3837,7 | 3471,8 | 304 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 938,0619 | 5000,00 | дек. 17 |
| 147 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 4 | 1978 |  | панельный | 9 | 3 | 6985,9 | 6125,1 | 5839 | 303 | 5400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 881,6183 | 5000,00 | дек. 17 |
| 148 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5296,5 | 4090 | 3944,7 | 199 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4000000,00 | 977,9951 | 5000,00 | дек. 17 |
| 149 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 1986 |  | панельный | 9 | 4 | 8684,4 | 7709,3 | 7709,3 | 260 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 933,9369 | 5000,00 | дек. 17 |
| 150 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 1986 |  | панельный | 9 | 2 | 4283,3 | 3851,3 | 3717,3 | 144 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 934,7493 | 5000,00 | дек. 17 |
| 151 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 4 | 9406,4 | 8241,6 | 7968,5 | 286 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 873,6168 | 5000,00 | дек. 17 |
| 152 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 9 | 20900,75 | 18468,05 | 17784,3 | 650 | 16200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16200000,00 | 877,1906 | 5000,00 | дек. 17 |
| 153 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 1983 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5315,62 | 5005,02 | 3881,36 | 227 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 719,2778 | 5000,00 | дек. 17 |
| 154 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 1985 |  | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5614,15 | 5279,05 | 4580,85 | 306 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3600000,00 | 681,9409 | 5000,00 | дек. 17 |
| 155 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1984 |  | панельный | 9 | 1 | 2458,9 | 2126,1 | 2023,1 | 160 | 1800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1800000,00 | 846,6206 | 5000,00 | дек. 17 |
| 156 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 1984 |  | панельный | 9 | 4 | 9124 | 8103 | 7486,5 | 270 | 7200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7200000,00 | 888,5598 | 5000,00 | дек. 17 |
| 157 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 7311,9 | 6545,9 | 5859,9 | 250 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 824,9439 | 5000,00 | дек. 17 |
| 158 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6132 | 5703,6 | 5418,2 | 250 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 946,7705 | 5000,00 | дек. 17 |
| 159 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 1983 |  | панельный | 9 | 3 | 6117,1 | 5721,7 | 5632,3 | 250 | 5400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5400000,00 | 943,7755 | 5000,00 | дек. 17 |
| 160 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 1983 |  | панельный | 9 | 6 | 13217,3 | 11685,3 | 11344,7 | 610 | 10800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10800000,00 | 924,2381 | 5000,00 | дек. 17 |
| 161 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 1986 |  | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12943,1 | 11991,3 | 11421,5 | 426 | 10800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10800000,00 | 900,653 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Городище: |  | X | X | X | X | X | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600000 | 722,4564 | 5000,00 | X |
| 162 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 1982 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 1435,7 | 830,5 | 830,5 | 65 | 600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600000,00 | 722,4564 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Сурск: |  | X | X | X | X | X | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3992000 | 3132,209 | 5000,00 | X |
| 163 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 |  | деревянный | 3 | 4 | 1515,7 | 1274,5 | 826,6 | 82 | 3992000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3992000,00 | 3132,209 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Каменка: |  | X | X | X | X | X | 4227,8 | 3596,2 | 3403,6 | 190 | 7918000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7918000 | 2201,769 | 5000,00 | X |
| 164 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1947 | 1996 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 1043,6 | 825,6 | 826,8 | 60 | 1700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1700000,00 | 2059,109 | 5000,00 | дек. 17 |
| 165 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 528,9 | 484,6 | 490,9 | 14 | 1541000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1541000,00 | 3179,942 | 5000,00 | дек. 17 |
| 166 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 623,5 | 431,3 | 276 | 28 | 1786000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1786000,00 | 4140,969 | 5000,00 | дек. 17 |
| 167 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 1947 | 2010 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,9 | 468,5 | 468,5 | 22 | 880000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 880000,00 | 1878,335 | 5000,00 | дек. 17 |
| 168 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 504,6 | 460 | 407,4 | 28 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900000,00 | 1956,522 | 5000,00 | дек. 17 |
| 169 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,1 | 468,3 | 468,9 | 18 | 562000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 562000,00 | 1200,085 | 5000,00 | дек. 17 |
| 170 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 502,2 | 457,9 | 465,1 | 20 | 549000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 549000,00 | 1198,952 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786000 | 1777,074 | 5000,00 | X |
| 171 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 1946 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 490,8 | 442,3 | 442,3 | 18 | 786000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 786000,00 | 1777,074 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | X | X | X | X | X | 11114,46 | 8859 | 8754 | 318 | 11314000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11314000 | 1277,119 | 5000,00 | X |
| 172 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 731,8 | 656,8 | 614,3 | 28 | 950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 950000,00 | 1446,407 | 5000,00 | дек. 17 |
| 173 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 |  | блочный | 2 | 3 | 725,8 | 652,4 | 651,3 | 24 | 950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 950000,00 | 1456,162 | 5000,00 | дек. 17 |
| 174 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 3 | 3 | 1352,7 | 1112,4 | 1112,4 | 50 | 1540000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1540000,00 | 1384,394 | 5000,00 | дек. 17 |
| 175 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 740,4 | 668 | 628,4 | 22 | 950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 950000,00 | 1422,156 | 5000,00 | дек. 17 |
| 176 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого д. 74/64 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 4 | 7 | 4037,8 | 2918,2 | 2918,2 | 92 | 3502000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3502000,00 | 1200,055 | 5000,00 | дек. 17 |
| 177 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 983,6 | 867,1 | 867,1 | 31 | 1041000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1041000,00 | 1200,554 | 5000,00 | дек. 17 |
| 178 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 5 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 3 | 4 | 1984,86 | 1472,7 | 1452,1 | 47 | 1767000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1767000,00 | 1199,837 | 5000,00 | дек. 17 |
| 179 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | 1960 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 288,2 | 265,5 | 264,3 | 13 | 319000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 319000,00 | 1201,507 | 5000,00 | дек. 17 |
| 180 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | 1958 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 269,3 | 245,9 | 245,9 | 11 | 295000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 295000,00 | 1199,675 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Никольск: |  | X | X | X | X | X | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 266000 | 1199,603 | 5000,00 | X |
| 181 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 129 | 1956 |  | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 239,44 | 221,74 | 221,74 | 6 | 266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 266000,00 | 1199,603 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Сердобск: |  | X | X | X | X | X | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900000 | 1124,719 | 5000,00 | X |
| 182 | г. Сердобск, ул. Пензенская, 86 | 1939 |  | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900000,00 | 1124,719 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 692,4 | 692,4 | 682,4 | 42 | 1850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1850000 | 2671,866 | 5000,00 | X |
| 183 | с. Дубровки, ул. Молодежная, 7 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 351,1 | 351,1 | 341,1 | 21 | 925000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 925000,00 | 2634,577 | 5000,00 | дек. 17 |
| 184 | с. Дубровки, ул. Молодежная, 8 | 1947 |  | каменный, кирпичный | 2 |  | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 21 | 925000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 925000,00 | 2710,226 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого на 2018 год: |  | X | X | X | X | X | 1047843,18 | 925894,685 | 864099,811 | 44520 | 996080320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 996080320 | 1075,8 | 5000,00 | X |
| Итого по Грабовскому сельсовету |  | X | X | X | X | X | 431,8 | 385,4 | 385,4 | 29 | 3240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3240000 | 8406,85 | 5000,00 | X |
| 1 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 7 | 1954 | - | деревянный | 2 | 2 | 431,8 | 385,4 | 385,4 | 29 | 3240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3240000 | 8406,85 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Вадинскому сельсовету |  | X | X | X | X | X | 704 | 485 | 485 | 14 | 3745160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3745160 | 7721,98 | 10000,00 | X |
| 2 | с. Вадинск, ул. Советская, д. 62 | 1864 | - | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 704 | 485 | 485 | 14 | 3745160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3745160 | 7721,979 | дек. 18 | дек. 18 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 275730,52 | 248434,28 | 245370,37 | 13476 | 196059000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 196059000 | 789,179 | 5000,00 | X |
| 3 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 12 | 1963 | 1994 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 2978,2 | 2777,2 | 2777,2 | 142 | 2194000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2194000 | 790,0043 | дек. 18 | дек. 18 |
| 4 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 12А | 1963 | 1999 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1390,57 | 1292,45 | 1292,45 | 64 | 1021000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1021000 | 789,9725 | 5000,00 | дек. 18 |
| 5 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 14 | 1963 | 1994 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2959,79 | 2765,17 | 2764,6 | 156 | 2184000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2184000 | 789,8249 | 5000,00 | дек. 18 |
| 6 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 15 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 3001,32 | 2806,34 | 2805,59 | 153 | 2217000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2217000 | 789,9969 | 5000,00 | дек. 18 |
| 7 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 17 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2191,63 | 2043,52 | 2043,32 | 101 | 1614000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1614000 | 789,8137 | 5000,00 | дек. 18 |
| 8 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2828,5 | 2631,2 | 2628,3 | 138 | 2079000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2079000 | 790,1338 | 5000,00 | дек. 18 |
| 9 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2808,4 | 2610,4 | 2610,4 | 150 | 2062000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2062000 | 789,9173 | 5000,00 | дек. 18 |
| 10 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2935,1 | 2593,1 | 2545,1 | 143 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 732,7137 | 5000,00 | дек. 18 |
| 11 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2880,1 | 2563,7 | 2563,7 | 128 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 741,1164 | 5000,00 | дек. 18 |
| 12 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 2 | 4413,3 | 3929,2 | 3929,2 | 241 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 967,118 | 5000,00 | дек. 18 |
| 13 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 1989 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 4830,2 | 4100,8 | 4100,8 | 223 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 926,6485 | 5000,00 | дек. 18 |
| 14 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | 1989 | 2008 | смешанные | 9 | 2 | 6803,8 | 5971,8 | 5971,8 | 347 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 954,4861 | 5000,00 | дек. 18 |
| 15 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | 1988 | 2007 | смешанные | 9 | 3 | 6935,3 | 5940,1 | 5937,8 | 369 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 959,5798 | 5000,00 | дек. 18 |
| 16 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2163,53 | 2017,05 | 2016,63 | 88 | 1593000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1593000 | 789,7672 | 5000,00 | дек. 18 |
| 17 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2187,3 | 2039,54 | 2038,38 | 101 | 1611000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1611000 | 789,884 | 5000,00 | дек. 18 |
| 18 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2770,27 | 2577,77 | 2576,95 | 137 | 2036000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2036000 | 789,83 | 5000,00 | дек. 18 |
| 19 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2174,48 | 2028,65 | 2028,65 | 117 | 1603000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1603000 | 790,1807 | 5000,00 | дек. 18 |
| 20 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2205,94 | 2058,67 | 2056,61 | 124 | 1626000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1626000 | 789,8303 | 5000,00 | дек. 18 |
| 21 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2167,14 | 2024,29 | 2024,29 | 128 | 1599000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1599000 | 789,9066 | 5000,00 | дек. 18 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2427,8 | 2280,8 | 2279,8 | 127 | 1802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1802000 | 790,0737 | 5000,00 | дек. 18 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | 1964 | 1997 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3715,24 | 3470,61 | 3470,61 | 202 | 2742000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2742000 | 790,0628 | 5000,00 | дек. 18 |
| 24 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 6 | 15432,41 | 13827,71 | 13824,01 | 727 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 824,4315 | 5000,00 | дек. 18 |
| 25 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1987 | 2006 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 7 | 6649,3 | 5973,3 | 5967,4 | 120 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 318,0821 | 5000,00 | дек. 18 |
| 26 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 1964 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2819,87 | 2636,23 | 2635,57 | 156 | 2083000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2083000 | 790,1435 | 5000,00 | дек. 18 |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3875,21 | 3630,16 | 3630,16 | 184 | 2868000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2868000 | 790,0478 | 5000,00 | дек. 18 |
| 28 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3864,3 | 3619,47 | 3617,52 | 218 | 2859000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2859000 | 789,8947 | 5000,00 | дек. 18 |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | 1965 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3740,73 | 3495,63 | 3495,63 | 188 | 2762000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2762000 | 790,1294 | 5000,00 | дек. 18 |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 1965 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3670,44 | 3429,98 | 3429,98 | 174 | 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2710000 | 790,0921 | 5000,00 | дек. 18 |
| 31 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 1966 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5730,74 | 5366,65 | 5366,65 | 268 | 4240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4240000 | 790,0646 | 5000,00 | дек. 18 |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | 1964 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3826,46 | 3582,74 | 3582,74 | 176 | 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2830000 | 789,8982 | 5000,00 | дек. 18 |
| 33 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 1965 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3690,6 | 3447,9 | 3447,8 | 201 | 2724000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2724000 | 790,0461 | 5000,00 | дек. 18 |
| 34 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3678,13 | 3434,53 | 3434,53 | 195 | 2713000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2713000 | 789,9189 | 5000,00 | дек. 18 |
| 35 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3702,9 | 3460,4 | 3458,8 | 197 | 2734000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2734000 | 790,0821 | 5000,00 | дек. 18 |
| 36 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 1966 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3808,55 | 3566,45 | 3566,45 | 164 | 2817000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2817000 | 789,8611 | 5000,00 | дек. 18 |
| 37 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2164,07 | 2020,65 | 2020,08 | 112 | 1596000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1596000 | 789,8449 | 5000,00 | дек. 18 |
| 38 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2994,39 | 2794,59 | 2792,16 | 172 | 2208000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2208000 | 790,098 | 5000,00 | дек. 18 |
| 39 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | 1966 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3790,03 | 3543,44 | 3540,72 | 172 | 2799000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2799000 | 789,9104 | 5000,00 | дек. 18 |
| 40 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 1996 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3704,99 | 3464,83 | 3459,62 | 202 | 2737000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2737000 | 789,9377 | 5000,00 | дек. 18 |
| 41 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 3030,38 | 2833,84 | 2832,93 | 175 | 2239000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2239000 | 790,094 | 5000,00 | дек. 18 |
| 42 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2198,84 | 2046,91 | 2046,79 | 124 | 1617000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1617000 | 789,9712 | 5000,00 | дек. 18 |
| 43 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3 | 1963 | 1998 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2959,34 | 2764,57 | 2764,57 | 159 | 2184000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2184000 | 789,9963 | 5000,00 | дек. 18 |
| 44 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | 1964 | 1996 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3723,76 | 3477,96 | 3477,96 | 193 | 2748000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2748000 | 790,1183 | 5000,00 | дек. 18 |
| 45 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 1964 | 1995 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2158,25 | 2014,5 | 1947,05 | 108 | 1591000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1591000 | 789,7741 | 5000,00 | дек. 18 |
| 46 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 1966 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2613 | 2003,8 | 1999,5 | 108 | 1583000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1583000 | 789,999 | 5000,00 | дек. 18 |
| 47 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2164,28 | 2017,23 | 2017,18 | 108 | 1594000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1594000 | 790,1925 | 5000,00 | дек. 18 |
| 48 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2209,7 | 2067,4 | 1525,6 | 101 | 1633000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1633000 | 789,881 | 5000,00 | дек. 18 |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | 1966 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3728,87 | 3484,33 | 3484,33 | 178 | 2753000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2753000 | 790,1089 | 5000,00 | дек. 18 |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 1966 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3724,04 | 3478,47 | 3478,43 | 184 | 2748000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2748000 | 790,0025 | 5000,00 | дек. 18 |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 4908,5 | 4037,6 | 4037,6 | 195 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 941,1532 | 5000,00 | дек. 18 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2749,89 | 157 | 2173000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2173000 | 790,0468 | 5000,00 | дек. 18 |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 1964 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2152,6 | 2005,9 | 2005,9 | 118 | 1585000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1585000 | 790,169 | 5000,00 | дек. 18 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 1966 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2762,82 | 2578,78 | 2578,78 | 109 | 2037000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2037000 | 789,9084 | 5000,00 | дек. 18 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 1963 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 1584000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1584000 | 789,761 | 5000,00 | дек. 18 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 1963 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2929,2 | 2734,4 | 2555,7 | 148 | 2160000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2160000 | 789,9356 | 5000,00 | дек. 18 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 1962 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2166,84 | 2020,79 | 2020,13 | 123 | 1596000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1596000 | 789,7901 | 5000,00 | дек. 18 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 1965 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3810,5 | 3537,78 | 3534,99 | 188 | 2795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2795000 | 790,0435 | 5000,00 | дек. 18 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 1966 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3835,4 | 3593,9 | 3541,64 | 196 | 2839000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2839000 | 789,9496 | 5000,00 | дек. 18 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 7055,7 | 5230,63 | 4706,82 | 357 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 726,4899 | 5000,00 | дек. 18 |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6587,3 | 4762,26 | 4641,99 | 360 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 797,9405 | 5000,00 | дек. 18 |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 7303,1 | 6572,4 | 5107,4 | 292 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 867,2631 | 5000,00 | дек. 18 |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2905,9 | 2518,7 | 2518,7 | 139 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 754,3574 | 5000,00 | дек. 18 |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 14 | 1 | 4825 | 3995,1 | 3995,1 | 210 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 951,1652 | 5000,00 | дек. 18 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2845,3 | 2502,3 | 2502,3 | 136 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 759,3014 | 5000,00 | дек. 18 |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2188,2 | 1938,6 | 1938,6 | 99 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 980,0887 | 5000,00 | дек. 18 |
| 67 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | 1988 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2869,4 | 2522,2 | 2522,2 | 144 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 753,3106 | 5000,00 | дек. 18 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 1988 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 4 | 9567,8 | 8288,2 | 8287,7 | 450 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 916,9663 | 5000,00 | дек. 18 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 4358,2 | 3874,4 | 3872,3 | 233 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 980,797 | 5000,00 | дек. 18 |
| 70 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 30 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 10 | 9616,4 | 8623,5 | 8623,2 | 462 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 220,3282 | 5000,00 | дек. 18 |
| 71 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 1964 | 1999 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3665,17 | 3463,54 | 3448,11 | 187 | 2736000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2736000 | 789,9432 | 5000,00 | дек. 18 |
| 72 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | 1964 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3693,63 | 3452 | 3451,08 | 178 | 2727000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2727000 | 789,9768 | 5000,00 | дек. 18 |
| 73 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 9 | 1963 | 1997 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3756,34 | 3511,34 | 3511,34 | 214 | 2774000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2774000 | 790,0118 | 5000,00 | дек. 18 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 1987 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 2 | 4405,99 | 3907,79 | 3906,89 | 218 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 972,4166 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 66075,07 | 51339,4 | 47107,62 | 2076 | 54868844 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54868844 | 1068,75 | 5000,00 | X |
| 75 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 1949 | - | панельные | 2 | 1 | 538,7 | 499 | 423 | 25 | 1554480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1554480 | 3115,19 | 5000,00 | дек. 18 |
| 76 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | 1956 | - | панельные | 3 | 2 | 1362,2 | 916,2 | 697,8 | 23 | 724000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 724000 | 790,2205 | 5000,00 | дек. 18 |
| 77 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 | - | панельные | 2 | 2 | 693,2 | 617,2 | 404,8 | 35 | 2106000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2106000 | 3412,184 | 5000,00 | дек. 18 |
| 78 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 | - | панельные | 2 | 1 | 546,3 | 387,5 | 387,5 | 20 | 1526400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1526400 | 3939,097 | 5000,00 | дек. 18 |
| 79 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 6 | 1952 | - | панельные | 2 | 2 | 1462,9 | 1363,9 | 909,6 | 59 | 5201000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5201000 | 3813,329 | 5000,00 | дек. 18 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 13 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 7309,8 | 6068,4 | 5287,46 | 323 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 313,0974 | 5000,00 | дек. 18 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 5 | 11972,37 | 10501,4 | 10424,52 | 338 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 904,6413 | 5000,00 | дек. 18 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 563,8 | 509,2 | 509,2 | 25 | 2194800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2194800 | 4310,291 | 5000,00 | дек. 18 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 155 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 542,8 | 496,8 | 452,7 | 16 | 1688720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1688720 | 3399,195 | 5000,00 | дек. 18 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 1958 | - | панельные | 2 | 3 | 1614,9 | 1008,7 | 946,3 | 46 | 797000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 797000 | 790,1259 | 5000,00 | дек. 18 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 1957 | - | панельные | 2 | 3 | 1605,4 | 998,9 | 874,5 | 37 | 789000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 789000 | 789,8689 | 5000,00 | дек. 18 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | 1954 | - | панельные | 2 | 2 | 826,3 | 664,6 | 664,6 | 29 | 2698644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2698644 | 4060,554 | 5000,00 | дек. 18 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | 1955 | - | панельные | 2 | 2 | 826,6 | 700,6 | 700,6 | 19 | 553000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 553000 | 789,3234 | 5000,00 | дек. 18 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1б | 1958 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 441,7 | 404,7 | 235,6 | 19 | 186000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 186000 | 459,5997 | 5000,00 | дек. 18 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 409,7 | 371,5 | 257,6 | 16 | 204000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 204000 | 549,1252 | 5000,00 | дек. 18 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | 1965 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 645,6 | 615,6 | 563,4 | 35 | 445000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 445000 | 722,872 | 5000,00 | дек. 18 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 604,4 | 576,7 | 556,5 | 35 | 440000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 440000 | 762,9617 | 5000,00 | дек. 18 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2958,2 | 2288,9 | 1923,9 | 75 | 1808000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1808000 | 789,8991 | 5000,00 | дек. 18 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1937 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 4 | 1413,8 | 821 | 821 | 37 | 3576700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3576700 | 4356,516 | 5000,00 | дек. 18 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 562,8 | 519,7 | 519,7 | 23 | 2165640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2165640 | 4167,096 | 5000,00 | дек. 18 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | 1956 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 428,9 | 392 | 392 | 16 | 310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 310000 | 790,8163 | 5000,00 | дек. 18 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 61Б | 1938 | - | деревянный | 2 | 2 | 427,8 | 358,5 | 358,5 | 23 | 2877460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2877460 | 8026,388 | 5000,00 | дек. 18 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 932,1 | 606,2 | 381,7 | 34 | 302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 302000 | 498,1854 | 5000,00 | дек. 18 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 665,6 | 605,4 | 417,4 | 29 | 330000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 330000 | 545,0942 | 5000,00 | дек. 18 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 696,1 | 625,3 | 398,7 | 28 | 315000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 315000 | 503,7582 | 5000,00 | дек. 18 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 539,3 | 388,4 | 388,4 | 27 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 307000 | 790,4222 | 5000,00 | дек. 18 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 281,5 | 242,7 | 242,7 | 20 | 192000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192000 | 791,1001 | 5000,00 | дек. 18 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 423,1 | 381 | 241,5 | 17 | 191000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 191000 | 501,3123 | 5000,00 | дек. 18 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1113,9 | 733,5 | 463,9 | 20 | 366000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 366000 | 498,9775 | 5000,00 | дек. 18 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 1966 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 2288,7 | 1278,7 | 1278,7 | 47 | 1010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1010000 | 789,8647 | 5000,00 | дек. 18 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 13676,1 | 10436,4 | 10023,14 | 347 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 546,1653 | 5000,00 | дек. 18 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 1966 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1604,5 | 1278,8 | 1278,7 | 58 | 1010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1010000 | 789,8029 | 5000,00 | дек. 18 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 8 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6096 | 3682 | 3682 | 175 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 516,0239 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Пенза: |  | X | X | X | X | X | 657477,05 | 582818,805 | 534272,441 | 27375 | 668143256 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668143256 | 1146,4 | 5000,00 | X |
| 108 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 1 | 581,3 | 528,3 | 387,5 | 19 | 849600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 849600 | 1608,177 | 5000,00 | дек. 18 |
| 109 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 130 | 1987 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4880,2 | 4197,7 | 3743 | 200 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 905,2576 | 5000,00 | дек. 18 |
| 110 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 124 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9186 | 8159,8 | 8159,8 | 377 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 931,3954 | 5000,00 | дек. 18 |
| 111 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 126 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9236,2 | 7950,7 | 7632,7 | 393 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 955,8907 | 5000,00 | дек. 18 |
| 112 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 130 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 14099,24 | 12052,34 | 11772,6 | 549 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 945,8744 | 5000,00 | дек. 18 |
| 113 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 132 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9398,1 | 8114,6 | 7714,2 | 382 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 936,5834 | 5000,00 | дек. 18 |
| 114 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 134 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 11545,46 | 9818,76 | 9680,16 | 442 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 967,5356 | 5000,00 | дек. 18 |
| 115 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 138 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 7934 | 6902,58 | 6902,58 | 358 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 1101,038 | 5000,00 | дек. 18 |
| 116 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 146 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 9546 | 7939,4 | 7938,4 | 357 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 957,2512 | 5000,00 | дек. 18 |
| 117 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 148 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 11639,6 | 9873,9 | 9594,7 | 491 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 962,1325 | 5000,00 | дек. 18 |
| 118 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 15 | 1989 | - | панельный | 9 | 3 | 6500 | 5655 | 5655 | 270 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 1007,958 | 5000,00 | дек. 18 |
| 119 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 19 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 5996 | 5216,52 | 5216,52 | 270 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 1092,682 | 5000,00 | дек. 18 |
| 120 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 37 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 12974,4 | 11660,4 | 11126,6 | 573 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 977,668 | 5000,00 | дек. 18 |
| 121 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 1981 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 4 | 11794,3 | 10789,8 | 6840,4 | 352 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 704,3689 | 5000,00 | дек. 18 |
| 122 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 7710 | 6707,7 | 6707,7 | 360 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 1133,026 | 5000,00 | дек. 18 |
| 123 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 43 | 1987 | - | панельный | 9 | 3 | 6475,3 | 5818,6 | 5504,1 | 278 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 979,6171 | 5000,00 | дек. 18 |
| 124 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 45 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 8689,1 | 7813,5 | 7514 | 361 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 972,6755 | 5000,00 | дек. 18 |
| 125 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 49 | 1987 | - | панельный | 9 | 6 | 13108,84 | 11669,04 | 10875,74 | 573 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 976,9441 | 5000,00 | дек. 18 |
| 126 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 51 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 8665,2 | 7667,6 | 7482 | 401 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 991,1837 | 5000,00 | дек. 18 |
| 127 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 53 | 1987 | - | панельный | 9 | 3 | 6487,68 | 5829,48 | 5828,39 | 306 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 977,7888 | 5000,00 | дек. 18 |
| 128 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 57 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 10749,3 | 9659,8 | 9277,4 | 460 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 983,4572 | 5000,00 | дек. 18 |
| 129 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 59 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 12979,5 | 11502,9 | 11251,8 | 571 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 991,0544 | 5000,00 | дек. 18 |
| 130 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 80 | 1988 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4974,4 | 4084,9 | 3841,6 | 228 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 930,2553 | 5000,00 | дек. 18 |
| 131 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 419,1 | 381,3 | 339,5 | 34 | 3920380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3920380 | 10281,62 | 5000,00 | дек. 18 |
| 132 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27А | 1987 | - | кирпичные | 9 | 6 | 11119,5 | 9674,5 | 9674,5 | 480 | 11400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11400000 | 1178,355 | 5000,00 | дек. 18 |
| 133 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1939 | - | кирпичные | 2 | 2 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 36 | 1247900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1247900 | 3045,887 | 5000,00 | дек. 18 |
| 134 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 17 | 1952 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 387,6 | 337,212 | 337,212 | 32 | 1965200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1965200 | 5827,788 | 5000,00 | дек. 18 |
| 135 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3363,9 | 2926,593 | 2926,593 | 154 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 649,2191 | 5000,00 | дек. 18 |
| 136 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 112 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 424,7 | 369,489 | 250,71 | 28 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4598,784 | 5000,00 | дек. 18 |
| 137 | г. Пенза, 5-й проезд Виноградный, д. 22 | 1990 | - | панельный | 9 | 3 | 10901,9 | 8452,9 |  | 305 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 674,3248 | 5000,00 | дек. 18 |
| 138 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1742,64 | 1643,64 | 730,9 | 28 | 1298000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1298000 | 789,7106 | 5000,00 | дек. 18 |
| 139 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 17А | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 764,4 | 726,8 | 690,1 | 30 | 2273200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2273200 | 3127,683 | 5000,00 | дек. 18 |
| 140 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 19 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 520,76 | 479,56 | 453,86 | 20 | 1714600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1714600 | 3575,361 | 5000,00 | дек. 18 |
| 141 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 2068200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2068200 | 4426,608 | 5000,00 | дек. 18 |
| 142 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 29 | 1946 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 536,7 | 488,8 | 268,8 | 31 | 386000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 386000 | 789,689 | 5000,00 | дек. 18 |
| 143 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 31 | 1953 | - | панельный | 2 | 1 | 218,86 | 190,408 | 190,408 | 20 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 8923,995 | 5000,00 | дек. 18 |
| 144 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 44 | 1951 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 1 | 592,3 | 547,7 | 483,2 | 24 | 433000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 433000 | 790,5788 | 5000,00 | дек. 18 |
| 145 | г. Пенза, ул. Воровского/ Ударная, д. 25/11 | 1946 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 551,75 | 509,15 | 509,15 | 40 | 402000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 402000 | 789,5512 | 5000,00 | дек. 18 |
| 146 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 2 | 1984 | - | кирпичные | 10 | 2 | 27037,3 | 23825,1 | 21901,92 | 796 | 20900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20900000 | 877,2261 | 5000,00 | дек. 18 |
| 147 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 24 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 10450,05 | 9656,05 | 9395,75 | 495 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 983,8391 | 5000,00 | дек. 18 |
| 148 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 4 | 17171 | 14938,77 | 14938,77 | 750 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 508,7434 | 5000,00 | дек. 18 |
| 149 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 22А | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 438,64 | 381,617 | 381,617 | 30 | 2000200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2000200 | 5241,381 | 5000,00 | дек. 18 |
| 150 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 11 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 5596,2 | 5257,2 | 4789 | 237 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 361,4091 | 5000,00 | дек. 18 |
| 151 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | 1989 | 2009 | панельный | 9 | 4 | 9118,7 | 7965,9 | 7814,5 | 379 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 954,0667 | 5000,00 | дек. 18 |
| 152 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 9 | 21630,1 | 19888,6 | 16447,9 | 820 | 17100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17100000 | 859,789 | 5000,00 | дек. 18 |
| 153 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 1979 | 2009 | кирпичные | 5, 7 | 7 | 5594,9 | 5019,9 | 5019,9 | 203 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 378,4936 | 5000,00 | дек. 18 |
| 154 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 1 | 823 | 769,5 | 561,3 | 24 | 1796000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1796000 | 2333,983 | 5000,00 | дек. 18 |
| 155 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 863,31 | 751,08 | 751,08 | 33 | 2246400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2246400 | 2990,893 | 5000,00 | дек. 18 |
| 156 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 6 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 388,4 | 337,908 | 315,5 | 24 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 5028,588 | 5000,00 | дек. 18 |
| 157 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 8 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 398,3 | 346,521 | 253,2 | 28 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4903,599 | 5000,00 | дек. 18 |
| 158 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 51 | 1952 | - | деревянный | 2 | 1 | 446,16 | 411,06 | 291,6 | 26 | 1423000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1423000 | 3461,782 | 5000,00 | дек. 18 |
| 159 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 55 | 1953 | - | деревянный | 2 | 1 | 445,97 | 405,3 | 405,3 | 27 | 1098000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1098000 | 2709,104 | 5000,00 | дек. 18 |
| 160 | г. Пенза, ул. Индустриальная/Стрелочная, д. 57/26 | 1953 | - | каркасно-засыпной | 2 | 1 | 468,6 | 426,9 | 366,6 | 16 | 1519200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1519200 | 3558,679 | 5000,00 | дек. 18 |
| 161 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 152 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 2 | 6116,76 | 5736,56 | 3500,24 | 290 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 662,4179 | 5000,00 | дек. 18 |
| 162 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32А | 1988 | 2009 | кирпичные | 9 | 4 | 8675,5 | 7666 | 7494,9 | 419 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 991,3906 | 5000,00 | дек. 18 |
| 163 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 11663,1 | 10250,5 | 9798,4 | 505 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 926,7841 | 5000,00 | дек. 18 |
| 164 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 9154,1 | 8025,5 | 7884 | 404 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 946,9815 | 5000,00 | дек. 18 |
| 165 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 20 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9092,7 | 7942,1 | 7338,5 | 365 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 956,9258 | 5000,00 | дек. 18 |
| 166 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 7965,2 | 6929,724 | 6929,724 | 360 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 1096,725 | 5000,00 | дек. 18 |
| 167 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 6510,8 | 5853,1 | 5605,9 | 294 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 973,8429 | 5000,00 | дек. 18 |
| 168 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 10147 | 8827,89 | 8827,89 | 448 | 9500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9500000 | 1076,135 | 5000,00 | дек. 18 |
| 169 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 4 | 1988 | - | панельный | 9 | 8 | 18481,74 | 16771,94 | 16214,28 | 832 | 15200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15200000 | 906,2756 | 5000,00 | дек. 18 |
| 170 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | 1937 | 2009 | кирпичные | 5 | 1 | 1518,4 | 1406,6 | 1404,2 | 40 | 6994700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6994700 | 4972,771 | 5000,00 | дек. 18 |
| 171 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 5 | 1937 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2385,1 | 2100,5 | 1335,2 | 52 | 6515300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6515300 | 3101,785 | 5000,00 | дек. 18 |
| 172 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 860,2 | 549,1 | 485,1 | 1 | 2979900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2979900 | 5426,88 | 5000,00 | дек. 18 |
| 173 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1988 | 2009 | панельный | 16 | 1 | 7148,1 | 6228,1 | 6228,1 | 349 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 610,1379 | 5000,00 | дек. 18 |
| 174 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9520,7 | 8252 | 8252 | 431 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 920,9889 | 5000,00 | дек. 18 |
| 175 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 45 | 1937 | - | деревянный | 2 | 1 | 196,6 | 187,9 | 173,6 | 11 | 2047900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2047900 | 10898,88 | 5000,00 | дек. 18 |
| 176 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 72 | 1917 | - | смешанный | 2 | 3 | 307,5 | 225,5 | 167,4 | 19 | 3974700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3974700 | 17626,16 | 5000,00 | дек. 18 |
| 177 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 426,1 | 386,1 | 332,784 | 21 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4400,932 | 5000,00 | дек. 18 |
| 178 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 397,31 | 345,66 | 345,66 | 23 | 1972200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1972200 | 5705,607 | 10000,00 | дек. 18 |
| 179 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17А | 1954 | - | панельный | 2 | 1 | 495 | 389,5 | 294,6 | 31 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4362,516 | 5000,00 | дек. 18 |
| 180 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 19А | 1954 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 428 | 385,1 | 334,95 | 25 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4412,36 | 5000,00 | дек. 18 |
| 181 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 25 | 1950 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 690,6 | 600,822 | 598,6 | 45 | 475000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 475000 | 790,5836 | 5000,00 | дек. 18 |
| 182 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 26 | 1952 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 696,57 | 606,016 | 606,016 | 35 | 479000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 479000 | 790,4082 | 5000,00 | дек. 18 |
| 183 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Беляева, д. 31/5 | 1953 | - | панельный | 2 | 2 | 710,39 | 618,039 | 571,51 | 51 | 1836000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1836000 | 2970,686 | 5000,00 | дек. 18 |
| 184 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Леонова, д. 15/5 | 1952 | - | панельный | 2 | 1 | 392,8 | 341,736 | 341,736 | 22 | 1969200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1969200 | 5762,343 | 5000,00 | дек. 18 |
| 185 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная, д. 19/6 | 1951 | - | панельный | 2 | 1 | 686,35 | 597,125 | 587,65 | 46 | 472000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 472000 | 790,4543 | 5000,00 | дек. 18 |
| 186 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 8 | 17705,84 | 16120,14 | 15699,54 | 768 | 15200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15200000 | 942,9199 | 5000,00 | дек. 18 |
| 187 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 1977 | 2009 | кирпичные | 14 | 3 | 5561,8 | 4615 | 4344 | 186 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 823,402 | 5000,00 | дек. 18 |
| 188 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 95 | 1988 | - | панельный | 9 | 7 | 16403,8 | 14311,8 | 13843,08 | 700 | 13300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13300000 | 929,3031 | 5000,00 | дек. 18 |
| 189 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 1934 | - | кирпичные | 4 | 1 | 6535,75 | 3913,1 | 903 | 70 | 640500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 640500 | 163,681 | 5000,00 | дек. 18 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1728,3 | 1607,4 | 1576 | 81 | 5141500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5141500 | 3198,644 | 5000,00 | дек. 18 |
| 191 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 15 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 428,9 | 385,1 | 304,6 | 15 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4412,36 | 5000,00 | дек. 18 |
| 192 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 23 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 428,5 | 379,5 | 344 | 24 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4477,47 | 5000,00 | дек. 18 |
| 193 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 25 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 440,64 | 389,94 | 307,9 | 24 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4357,593 | 5000,00 | дек. 18 |
| 194 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 9 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 430,56 | 410,96 | 317,26 | 29 | 1512000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1512000 | 3679,19 | 5000,00 | дек. 18 |
| 195 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 12 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 694,3 | 631,7 | 525,6 | 36 | 2198200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2198200 | 3479,816 | 5000,00 | дек. 18 |
| 196 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | 1951 | 2010 | шлакоблочный | 2 | 2 | 683,26 | 622,96 | 622,96 | 33 | 492000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 492000 | 789,7778 | 5000,00 | дек. 18 |
| 197 | г. Пенза, ул. Литейная/Ударная, д. 10/1 | 1950 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 2 | 815,08 | 752,98 | 602,78 | 30 | 595000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 595000 | 790,1936 | 5000,00 | дек. 18 |
| 198 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 10 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1152,1 | 1049 | 796,8 | 71 | 4033000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4033000 | 3844,614 | 5000,00 | дек. 18 |
| 199 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 706,65 | 648,75 | 648,75 | 34 | 1980000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1980000 | 3052,023 | 5000,00 | дек. 18 |
| 200 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 494,8 | 449,5 | 449,5 | 16 | 2054200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2054200 | 4569,967 | 5000,00 | дек. 18 |
| 201 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 429,9 | 395,9 | 291,4 | 36 | 2012200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2012200 | 5082,597 | 5000,00 | дек. 18 |
| 202 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 675,1 | 616 | 524,2 | 26 | 2395000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2395000 | 3887,987 | 5000,00 | дек. 18 |
| 203 | г. Пенза, ул. Лобачевского/Краснова, д. 16/46 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1150,16 | 1049,96 | 852,94 | 54 | 3204000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3204000 | 3051,545 | 5000,00 | дек. 18 |
| 204 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1935 | 2009 | кирпичные | 3 | 2 | 1236,06 | 1113,06 | 1003,64 | 59 | 7360700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7360700 | 6613,031 | 5000,00 | дек. 18 |
| 205 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 1987 | - | панельный | 9 | 9 | 17287,7 | 17287,7 | 17287,7 | 787 | 17100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17100000 | 989,1426 | 5000,00 | дек. 18 |
| 206 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 26 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8696,19 | 7753,39 | 7576,81 | 379 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 980,2164 | 5000,00 | дек. 18 |
| 207 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 30 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 7677,1 | 7019,9 | 5634,4 | 279 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 811,9774 | 5000,00 | дек. 18 |
| 208 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8616,2 | 7669,8 | 7267 | 409 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 990,8994 | 5000,00 | дек. 18 |
| 209 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8678,8 | 7802,4 | 7200,2 | 431 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 974,0593 | 5000,00 | дек. 18 |
| 210 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | 1949 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1609 | 1516 | 746,9 | 24 | 4078000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4078000 | 2689,974 | 5000,00 | дек. 18 |
| 211 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 791,43 | 715 | 399,43 | 45 | 2815000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2815000 | 3937,063 | 5000,00 | дек. 18 |
| 212 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 1980 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 7081 | 6515,3 | 5097,2 | 255 | 5700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700000 | 874,8638 | 5000,00 | дек. 18 |
| 213 | г. Пенза, ул. Московская, д. 86 | 1954 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 4691,2 | 4136,2 | 4149,4 | 129 | 3398400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3398400 | 821,6237 | 5000,00 | дек. 18 |
| 214 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 22 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 650,7 | 583,3 | 428,1 | 44 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 2913,081 | 5000,00 | дек. 18 |
| 215 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 24 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 647,1 | 581,8 | 425,5 | 35 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 2920,591 | 5000,00 | дек. 18 |
| 216 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 26 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 453,47 | 419,27 | 178,77 | 32 | 2030200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2030200 | 4842,226 | 5000,00 | дек. 18 |
| 217 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 28 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 453,4 | 421,4 | 293,6 | 33 | 2032200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2032200 | 4822,496 | 5000,00 | дек. 18 |
| 218 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1328,45 | 1223,3 | 514,3 | 68 | 3216000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3216000 | 2628,954 | 5000,00 | дек. 18 |
| 219 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 464,4 | 422,4 | 358,7 | 18 | 1699200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1699200 | 4022,727 | 5000,00 | дек. 18 |
| 220 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 474,6 | 423,7 | 379,1 | 31 | 2034200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2034200 | 4801,038 | 5000,00 | дек. 18 |
| 221 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | 1987 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4504,2 | 4068,2 | 4019,9 | 178 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 934,074 | 5000,00 | дек. 18 |
| 222 | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 13 | 1952 | - | деревянный | 2 | 1 | 451,6 | 411,5 | 305,1 | 24 | 1444240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1444240 | 3509,696 | 5000,00 | дек. 18 |
| 223 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 821,4 | 755,1 | 659,5 | 31 | 832320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 832320 | 1102,265 | 5000,00 | дек. 18 |
| 224 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 12 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 9 | 19391,11 | 18671,9 | 18485,1 | 789 | 17100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17100000 | 915,8147 | 5000,00 | дек. 18 |
| 225 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 1951 | - | кирпичные | 2 | 1 | 815,4 | 778,3 | 231,2 | 13 | 2137800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2137800 | 2746,756 | 5000,00 | дек. 18 |
| 226 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 48 корп. 9 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 1 | 927,1 | 891,5 | 423,3 | 29 | 2453600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2453600 | 2752,215 | 5000,00 | дек. 18 |
| 227 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 6 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 2 | 4909,37 | 4460,5 | 4213,4 | 201 | 3800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3800000 | 851,9224 | 5000,00 | дек. 18 |
| 228 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 24 | 1952 | - | брус | 2 | 1 | 456,2 | 415,6 | 231,4 | 29 | 1480720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1480720 | 3562,849 | 5000,00 | дек. 18 |
| 229 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 20 | 1952 | - | брус | 2 | 1 | 449,11 | 408,91 | 344,64 | 25 | 1463840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1463840 | 3579,859 | 5000,00 | дек. 18 |
| 230 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 3 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 639,7 | 572,8 | 415,19 | 40 | 1359000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1359000 | 2372,556 | 5000,00 | дек. 18 |
| 231 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 4 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 644,3 | 581,1 | 413,7 | 29 | 1359000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1359000 | 2338,668 | 5000,00 | дек. 18 |
| 232 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 5 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 654,9 | 591,6 | 464,5 | 35 | 1359000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1359000 | 2297,16 | 5000,00 | дек. 18 |
| 233 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 6 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 2 | 738,72 | 675,82 | 353,52 | 28 | 1359000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1359000 | 2010,89 | 5000,00 | дек. 18 |
| 234 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 1946 | - | кирпичные | 2 | 1 | 545,2 | 474,324 | 333,8 | 30 | 375000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 375000 | 790,5988 | 5000,00 | дек. 18 |
| 235 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | 1987 | 2013 | панельный | 9 | 4 | 9408,3 | 8185,221 | 8185,221 | 360 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 928,5027 | 5000,00 | дек. 18 |
| 236 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 10264,2 | 8671,1 | 8671,1 | 427 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 876,4747 | 5000,00 | дек. 18 |
| 237 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 16 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 564,8 | 516,8 | 402,7 | 20 | 1701000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1701000 | 3291,409 | 5000,00 | дек. 18 |
| 238 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 3 | 1651,5 | 1527,5 | 1341 | 56 | 4584996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4584996 | 3001,634 | 5000,00 | дек. 18 |
| 239 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 28 | 1953 | 2010 | шлакоблочный | 2 | 2 | 452,05 | 401,45 | 345,35 | 27 | 1569600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1569600 | 3909,827 | 5000,00 | дек. 18 |
| 240 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 30 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 442,7 | 395,6 | 323,3 | 23 | 1569600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1569600 | 3967,644 | 5000,00 | дек. 18 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 4 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 788,9 | 713,9 | 635,84 | 49 | 2383200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2383200 | 3338,283 | 5000,00 | дек. 18 |
| 242 | г. Пенза, ул. Ударная/Литейная, д. 2/8 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 816,9 | 738,6 | 657,3 | 40 | 2325960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2325960 | 3149,147 | 5000,00 | дек. 18 |
| 243 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 2Б | 1952 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 2 | 898,1 | 833,2 | 676,5 | 45 | 658000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 658000 | 789,7264 | 5000,00 | дек. 18 |
| 244 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5822,9 | 5461,7 | 4594,1 | 240 | 1900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1900000 | 347,877 | 5000,00 | дек. 18 |
| 245 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 23 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 502,1 | 437,1 | 366,48 | 29 | 1375200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1375200 | 3146,191 | 5000,00 | дек. 18 |
| 246 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 25 | 1952 | 2010 | шлакоблочный | 2 | 2 | 395,23 | 344,23 | 344,23 | 18 | 272000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 272000 | 790,1694 | 5000,00 | дек. 18 |
| 247 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 26 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 436,2 | 379,2 | 379,2 | 25 | 1328400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1328400 | 3503,165 | 5000,00 | дек. 18 |
| 248 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 28 | 1954 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 378,6 | 329,6 | 329,6 | 24 | 1299600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1299600 | 3942,961 | 5000,00 | дек. 18 |
| 249 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 30 | 1952 | 2010 | шлакоблочный | 2 | 2 | 397,8 | 345,8 | 345,8 | 22 | 1353600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1353600 | 3914,401 | 5000,00 | дек. 18 |
| 250 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 852,3 | 741,3 | 741,3 | 38 | 2865600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2865600 | 3865,641 | 5000,00 | дек. 18 |
| 251 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 37 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 621,94 | 540,94 | 338,3 | 26 | 2248600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2248600 | 4156,838 | 5000,00 | дек. 18 |
| 252 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 38 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 712,8 | 619,8 | 619,8 | 47 | 2318400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2318400 | 3740,561 | 5000,00 | дек. 18 |
| 253 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 40 | 1953 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 829,98 | 721,99 | 721,99 | 45 | 2772000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2772000 | 3839,388 | 5000,00 | дек. 18 |
| 254 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 42 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1389,1 | 1208,1 | 1208,1 | 46 | 4572000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4572000 | 3784,455 | 5000,00 | дек. 18 |
| 255 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1997,2 | 1907,6 | 1628,4 | 58 | 10600500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10600500 | 5556,983 | 5000,00 | дек. 18 |
| 256 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 20 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 716,4 | 623,4 | 448,3 | 37 | 2876400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2876400 | 4614,052 | 5000,00 | дек. 18 |
| 257 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 22 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 737,1 | 641,1 | 513,6 | 37 | 2876400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2876400 | 4486,664 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Каменка: |  | X | X | X | X | X | 9420,2 | 8564,06 | 6863,4 | 268 | 25270660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25270660 | 2950,78 | 5000,00 | X |
| 258 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 1953 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1248,4 | 1153,6 | 1081,5 | 37 | 3704600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3704600 | 3211,338 | 5000,00 | дек. 18 |
| 259 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 512,1 | 468,3 | 468,3 | 18 | 1688400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1688400 | 3605,381 | 5000,00 | дек. 18 |
| 260 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1937 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 937,7 | 841,1 | 485,9 | 24 | 2368660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2368660 | 2816,146 | 5000,00 | дек. 18 |
| 261 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1102,34 | 900,6 | 496 | 25 | 3080200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3080200 | 3420,164 | 5000,00 | дек. 18 |
| 262 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 41 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 882,9 | 825,3 | 376,9 | 24 | 3024400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3024400 | 3664,607 | 5000,00 | дек. 18 |
| 263 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 870,9 | 815,5 | 744,2 | 24 | 2372400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2372400 | 2909,135 | 5000,00 | дек. 18 |
| 264 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 1955 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1253,2 | 1156,4 | 1156,4 | 37 | 914000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 914000 | 790,384 | 5000,00 | дек. 18 |
| 265 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 502,2 | 457,9 | 457,9 | 20 | 1648800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1648800 | 3600,786 | 5000,00 | дек. 18 |
| 266 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 513,3 | 468,7 | 468,7 | 30 | 1681200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1681200 | 3586,943 | 5000,00 | дек. 18 |
| 267 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | 1951 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1597,16 | 1476,66 | 1127,6 | 29 | 4788000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4788000 | 3242,453 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Междуреченскому сельсовету: |  |  |  |  |  |  | 370 | 334 | 334 | 19 | 1062000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1062000 | 3179,641 | 5000,00 | дек. 18 |
| 268 | с. Междуречье, ул. Стройка, д. 5 | 1950 | - | смешанные | 2 | 2 | 370 | 334 | 334 | 19 | 1062000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1062000 | 3179,641 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 490,8 | 442,3 | 442,2 | 18 | 708000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 708000 | 1600,72 | 5000,00 | X |
| 269 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 1946 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 490,8 | 442,3 | 442,2 | 18 | 708000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 708000 | 1600,723 | дек. 18 | дек. 18 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | X | X | X | X | X | 8660,55 | 7389,95 | 7193,85 | 333 | 8149720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8149720 | 1102,81 | 5000,00 | X |
| 270 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 400,4 | 356,4 | 343,2 | 18 | 282000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 282000 | 791,2458 | дек. 18 | дек. 18 |
| 271 | г. Нижний Ломов, пер. Садовый, д. 2 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 604,4 | 580,2 | 499,3 | 22 | 458000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 458000 | 789,383 | дек. 18 | дек. 18 |
| 272 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 424,5 | 377,9 | 377,9 | 12 | 1106640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1106640 | 2928,394 | дек. 18 | дек. 18 |
| 273 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 12 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 7 | 3567 | 3146,9 | 3146,9 | 163 | 2486000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2486000 | 789,9838 | 5000,00 | дек. 18 |
| 274 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 601,2 | 562,7 | 502 | 19 | 445000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 445000 | 790,8299 | 5000,00 | дек. 18 |
| 275 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 524,6 | 375,4 | 372,7 | 19 | 1055520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1055520 | 2811,721 | 5000,00 | дек. 18 |
| 276 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 35 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 1 | 1415 | 950 | 913,5 | 34 | 751000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 751000 | 790,5263 | 5000,00 | дек. 18 |
| 277 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 684,75 | 638,85 | 638,85 | 24 | 505000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 505000 | 790,4829 | 5000,00 | дек. 18 |
| 278 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 16 | 1954 | - | прочие | 2 | 1 | 438,7 | 401,6 | 399,5 | 22 | 1060560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1060560 | 2640,837 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Верхнеломовскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 619,8 | 552,3 | 379,1 | 23 | 1377360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1377360 | 2493,86 | 5000,00 | X |
| 279 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 30 | 1951 | - | деревянный | 2 | 1 | 306,7 | 270,7 | 161,5 | 13 | 687240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 687240 | 2538,751 | 5000,00 | дек. 18 |
| 280 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 32 | 1952 | - | деревянный | 2 | 1 | 313,1 | 281,6 | 217,6 | 10 | 690120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 690120 | 2450,71 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Никольск: |  | X | X | X | X | X | 11089,19 | 10256,79 | 7598,38 | 302 | 11890000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11890000 | 1159,23 | 5000,00 | X |
| 281 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2099,3 | 1927 | 1431,4 | 56 | 1522000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1522000 | 789,8287 | 5000,00 | дек. 18 |
| 282 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 125 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 952,48 | 855,18 | 817,6 | 65 | 676000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 676000 | 790,4769 | 5000,00 | дек. 18 |
| 283 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 2894,7 | 2631,78 | 2631,78 | 82 | 2079000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2079000 | 789,9596 | 5000,00 | дек. 18 |
| 284 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | 1963 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 3721,53 | 3530,13 | 1411,9 | 50 | 2789000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2789000 | 790,0559 | 5000,00 | дек. 18 |
| 285 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 1951 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 702,32 | 656,4 | 649,4 | 24 | 2412000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2412000 | 3674,589 | 5000,00 | дек. 18 |
| 286 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 1953 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 718,86 | 656,3 | 656,3 | 25 | 2412000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2412000 | 3675,149 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Ермоловскому сельсовету: |  | X | X | X | X | X | 392,1 | 345,8 | 120,2 | 26 | 1368000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1368000 | 3956,04 | 5000,00 | X |
| 287 | с. Загоскино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1954 |  | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 392,1 | 345,8 | 120,2 | 26 | 1368000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1368000 | 3956,044 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Сердобск: |  | X | X | X | X | X | 16053,1 | 14246,6 | 13247,85 | 548 | 19961320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19961320 | 1401,13 | 5000,00 | X |
| 288 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 395,3 | 376,5 | 374,3 | 14 | 1324800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1324800 | 3518,725 | 5000,00 | дек. 18 |
| 289 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1003,3 | 734,3 | 711,3 | 21 | 2293200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2293200 | 3122,974 | 5000,00 | дек. 18 |
| 290 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 1958 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 875,2 | 745,2 | 269,81 | 31 | 589000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 589000 | 790,3918 | 5000,00 | дек. 18 |
| 291 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 2 | 2063,5 | 1941,5 | 1657,5 | 81 | 1534000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1534000 | 790,1107 | 5000,00 | дек. 18 |
| 292 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 1958 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1007 | 928,1 | 911 | 24 | 733000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 733000 | 789,7856 | 5000,00 | дек. 18 |
| 293 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1957 | 2009 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 394,2 | 377,3 | 377,3 | 16 | 298000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 298000 | 789,8224 | 5000,00 | дек. 18 |
| 294 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 989,8 | 911,3 | 911,25 | 34 | 720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720000 | 790,0801 | 5000,00 | дек. 18 |
| 295 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1958 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 434 | 385,5 | 384,09 | 19 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 305000 | 791,1803 | 5000,00 | дек. 18 |
| 296 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | 1939 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 858,4 | 800,2 | 800,2 | 28 | 2765400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2765400 | 3455,886 | 5000,00 | дек. 18 |
| 297 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 1954 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 545,5 | 512,6 | 474,6 | 12 | 1798920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1798920 | 3509,403 | 5000,00 | дек. 18 |
| 298 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 127 | 1988 | - | панельные | 9 | 4 | 7486,9 | 6534,1 | 6376,5 | 268 | 7600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7600000 | 1163,129 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Спасск: |  | X | X | X | X | X | 329 | 300 | 300 | 13 | 237000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 237000 | 790 | 5000,00 | X |
| 299 | г. Спасск, пр-т Красный, д. 23 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 1 | 1 | 329 | 300 | 300 | 13 | 237000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 237000 | 790 | 5000,00 | дек. 18 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2016 - 2018 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  | 2180 932784,70 | 249033514,93 | 886,00 | 1551732406,05 | 98004,40 | 272886013,56 | 1240,00 | 924828,64 | 28630,43 | 63687003,27 | 1251,20 | 23618920,25 | 19050098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2016 год: |  | 304533664,22 | 16894545,93 | 141,00 | 198365027,90 | 33147,66 | 58526423,56 | 1240,00 | 924828,64 | 12304,03 | 5712383,27 | 340,60 | 6233670,62 | 17876784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по рабочему поселку Башмаково: |  | 784713,25 |  |  |  | 670,00 | 784713,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 | 784713,25 |  |  |  | 670,00 | 784713,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Белинский: |  | 3567837,35 | 215770,45 |  |  | 1953,00 | 3352066,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белинский, ул. Новая, д. 18 | 1163771,73 | 127457,79 |  |  | 661,00 | 1036313,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 1105204,63 | 88312,66 |  |  | 548,00 | 1016891,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 | 1298860,99 |  |  |  | 744,00 | 1298860,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 104295,20 |  |  |  | 410,00 | 104295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 | 104295,20 |  |  |  | 410,00 | 104295,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сурск: |  | 2833778,51 |  |  |  | 1761,00 | 2833778,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1274357,09 |  |  |  | 915,00 | 1274357,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 1559421,42 |  |  |  | 846,00 | 1559421,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Чаадаевка: |  | 2842377,82 |  |  |  | 2281,00 | 2842377,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 | 439353.55 |  |  |  | 375,60 | 439353,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 | 1030277,27 |  |  |  | 680,40 | 1030277,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1372747,00 |  |  |  | 1225,00 | 1372747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 12866131,41 |  | 9 | 12866131,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 4339365,16 |  | 3 | 4339365,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 2856103,97 |  | 2 | 2856103,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 | 2835361,25 |  | 2 | 2835361,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 | 2835301,03 |  | 2 | 2835301,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по р.п. Исса: |  | 4122258,80 |  |  |  | 2521,44 | 4122258,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 1081711,04 |  |  |  | 576,80 | 1081711,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 | 1008516,49 |  |  |  | 579,73 | 1008516,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 | 864053,49 |  |  |  | 577,91 | 864053,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1167977,78 |  |  |  | 787,00 | 1167977,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Каменка: |  | 12301182,91 | 3053360,96 | 0,00 | 0,00 | 3412,57 | 6954939,74 | 160,00 | 233728,85 | 872,00 |  | 11,80 | 619927,42 | 1439225,94 |  |  |  |
| 19 | г. Каменка, Комсомольская пл. 8 | 3664195,42 | 1369301,11 |  |  | 901,37 | 2294894,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1219744,24 |  |  |  | 767,00 | 1219744,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 3499024,37 | 1415836,96 |  |  | 895,20 | 2083187,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 | 3918218,88 | 268222,89 |  |  | 849,00 | 1357113,78 | 160,00 | 233728,85 | 872,00 |  | 11,80 | 619927,42 | 1439225,94 |  |  |  |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 2710655,35 |  |  |  | 1753,90 | 2710655,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 | 743243,20 |  |  |  | 642,30 | 743243,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 | 1056961,69 |  |  |  | 606,00 | 1056961,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 | 910450,46 |  |  |  | 505,60 | 910450,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по с. Камешкир |  | 1689034,18 |  |  |  | 1086,38 | 1689034,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 | 745897,74 |  |  |  | 455,00 | 745897,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 | 943136,44 |  |  |  | 631,38 | 943136,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 28229720,64 | 502932,00 | 14 | 18155777,25 | 2500,67 | 4152912,54 |  |  | 1059,60 |  | 133,00 | 2267279,12 | 3150819,73 |  |  |  |
| 28 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 1294546,20 |  | 1 | 1294546,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 1259873,81 |  | 1 | 1259873,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 2760147,32 |  | 2 | 2760147,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 7331837,19 |  | 6 | 7331837,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 | 3356055,71 |  |  |  |  |  |  |  | 461,60 |  | 117,33 | 1857522,39 | 1498533,32 |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 | 1252325,06 |  |  |  | 713,33 | 1252325,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 | 2936144,78 |  |  |  | 448,00 | 874101,64 |  |  | 598,00 |  | 15,67 | 409756,73 | 1652286,41 |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А | 1213950,71 |  |  |  | 718,60 | 1213950,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 5509372,73 |  | 4 | 5509372,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 812535,13 |  |  |  | 620,74 | 812535,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, Красноармейская, 108Б | 502932,00 | 502932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка): |  | 594641,63 |  |  |  | 548,84 | 594641,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 594641,63 |  |  |  | 548,84 | 594641,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Рамзайскому сельсовету: |  | 1645316,70 |  |  |  | 577,68 | 1645316,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 1645316,70 |  |  |  | 577,68 | 1645316,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 1015474,53 | 1015474,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 101285,89 | 101285,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 210311,15 | 210311,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 212269,06 | 212269,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 273640,89 | 273640,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 217967,54 | 217967,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Пенза: |  | 222870397,21 | 12107007,99 | 118,00 | 167343119,24 | 9470,37 | 20383584,21 | 1080,00 | 691099,79 | 10372,43 | 5712383,27 | 195,80 | 3346464,08 | 13286738,63 |  |  |  |
| 46 | г. Пенза, Военный городок, д. 10 | 2147835,69 | 962301,70 |  |  |  |  |  |  | 1003,00 | 994262,43 | 18,50 | 191271,56 |  |  |  |  |
| 47 | г. Пенза, Военный городок, д. 11 | 668090,95 |  |  |  |  |  |  |  | 908,00 | 668090,95 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Пенза, Военный городок, д. 13 | 2373335,46 | 303668,36 |  |  |  |  |  |  | 731,00 | 753350,01 | 44,16 | 1316317,09 |  |  |  |  |
| 49 | г. Пенза, Военный городок, д. 7 | 2780566,33 | 1262469,00 |  |  |  |  |  |  | 1290,00 | 1088736,98 | 14,29 | 271699,88 | 157660,47 |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, Военный городок, д. 8 | 2466206,80 | 961195,66 |  |  |  |  |  |  | 158360 | 1272493,31 |  |  | 232517,83 |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, Военный городок, д. 9 | 935449,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1256,00 | 935449,59 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 | 14207288,00 |  | 8 | 14207288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 | 5745939,24 |  | 4 | 5745939,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 | 16387215,05 |  | 11 | 16387215,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 | 3221404,68 |  | 2 | 3221404,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 | 4533256,74 |  | 3 | 4533256,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 | 4528271,61 |  | 3 | 4528271,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 | 4457733,22 |  | 3 | 4457733,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 | 6502575,41 |  | 5 | 6502575,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1718400,64 |  |  |  | 1465,00 | 1718400,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 | 2554515,72 |  | 2 | 2554515,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 | 6892353,77 |  | 5 | 6892353,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 | 7350118,73 |  | 5 | 7350118,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 | 11800899,08 |  | 8 | 11800899,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 | 7241073,96 |  | 6 | 7241073,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 4222269,94 |  |  |  | 1778,00 | 4222269,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 | 392074,00 |  |  |  | 270,00 | 392074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 | 4180380,19 |  | 3 | 4180380,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 | 717330,93 |  |  |  | 473,24 | 717330,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 713914,60 |  |  |  | 427,10 | 713914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 | 4661597,85 |  | 4 | 4661597,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 | 5537228,23 |  | 4 | 5537228,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, ул. Красная, д. 31 | 5557832,97 | 803047,35 |  |  | 536,03 | 1561978,52 |  |  | 596,43 |  | 22,35 | 841495,15 | 2351311,95 |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 3400472,77 |  | 2 | 3400472,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 2382325,46 |  | 2 | 2382325,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 5912318,60 |  | 4 | 5912318,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 | 6464520,09 |  | 4 | 6464520,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 | 4526884,19 |  | 3 | 4526884,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 8818431,72 | 1576122,37 |  |  |  |  |  |  | 1861,00 |  | 66,00 | 151687,10 | 7090622,25 |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 475105,49 |  |  |  | 347,00 | 475105,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А | 4776709,30 | 1814809,83 |  |  | 960,00 | 2576697,87 |  |  |  |  | 12,20 | 385201,60 |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 2203388,10 |  |  |  | 1081,00 | 2203388,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 | 10003793,24 |  | 8 | 10003793,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 9138071,29 |  | 7 | 9138071,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 | 6832367,00 |  | 5 | 6832367,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 | 2401123,67 |  | 2 | 2401123,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 | 2421487,89 |  | 2 | 2421487,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 4324935,57 |  |  |  | 1287,00 | 4324935,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 | 1534767,95 |  | 1 | 1534767,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 | 2523135,61 |  | 2 | 2523135,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 | 3176015,56 | 2484915,77 |  |  |  |  | 1080,00 | 6910990,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, 5/10 | 7059384,33 | 1938477,95 |  |  | 846,00 | 1477488,55 |  |  | 1143,40 |  | 18,30 | 188791,70 | 3454626,13 |  |  |  |
| Итого по Кондольскому сельсовету: |  | 785451,32 |  |  |  | 658,00 | 785451,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 | 785451,32 |  |  |  | 658,00 | 785451,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 2347414,12 |  |  |  | 1301,70 | 2347414,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 840914,60 |  |  |  | 520,70 | 840914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 792914,60 |  |  |  | 461,00 | 792914,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 713584,92 |  |  |  | 320,00 | 713584,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Пригородному сельсовету: |  | 798176,08 |  |  |  | 729,00 | 798176,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 | 798176,08 |  |  |  | 729,00 | 798176,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по рабочему поселку Шемышейка: |  | 2424807,21 |  |  |  | 1512,11 | 2424807,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 | 1172969,34 |  |  |  | 747,11 | 1172969,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | р.п. Шемышейка ул. Новая, д. 14 | 1251837,87 |  |  |  | 765,00 | 1251837,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2017 год: |  | 880318800,48 | 66062969,00 | 441,00 | 775767378,15 | 11314,74 | 22648790,00 | 0,00 | 0,00 | 4124,00 | 8499000,00 | 297,60 | 6167349,63 | 1173313,70 |  |  |  |
| Итого по р.п. Башмаково: |  | 186475,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 186475,63 |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Плеханова, д. 14 | 186475,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 186475,63 |  |  |  |  |
| Итого по г. Белинский: |  | 1365000,00 |  |  |  | 1050,00 | 1365000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1365000,00 |  |  |  | 1050,00 | 1365000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 58952000,00 | 37352000,00 | 12,00 | 21600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 4 | 3248000,00 | 3248000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 11 | 3116000,00 | 3116000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | 3144000,00 | 3144000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 8 | 2499000,00 | 2499000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 22 | 2446000,00 | 2446000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 24 | 2471000,00 | 2471000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 28 | 2436000,00 | 2436000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 32 | 2472000,00 | 2472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, пр-т Мира, д. 34/2 | 2472000,00 | 2472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 2682000,00 | 2682000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 2408000,00 | 2408000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 2433000,00 | 2433000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 2429000,00 | 2429000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 3096000,00 | 3096000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 180000000 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1800000.00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 30 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 35541000,00 | 13091000,00 | 12 | 21600000,00 | 424,54 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 115 | 850000,00 |  |  |  | 424,54 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 599000,00 | 599000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 486000,00 | 486000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 465000,00 | 465000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21 | 227000,00 | 227000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 321000,00 | 321000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 326000,00 | 326000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 4080000,00 | 4080000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 325000,00 | 325000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 34 | 321000,00 | 321000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 323000,00 | 323000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38 | 329000,00 | 329000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 38А | 330000,00 | 330000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 3004000,00 | 3004000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 117 | 327000,00 | 327000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 119 | 324000,00 | 324000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 121 | 329000,00 | 329000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 492000,00 | 492000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 152 | 483000,00 | 483000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Пенза: |  | 756648324,85 | 6221969,00 | 417,00 | 732567378,15 | 2819,90 | 6197790,00 | 0,00 | 0,00 | 2562,00 | 6459000,00 | 200,00 | 4028874,00 | 1173313,70 |  |  |  |
| 50 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1532000,00 | 492000,00 |  |  | 472,00 | 1040000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Пенза, ул. Красная, д. 72 | 2999000,00 | 63400000 |  |  | 472,00 | 940000,00 |  |  | 312,00 | 845000,00 | 29,00 | 580000,00 |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 761000,00 |  |  |  | 380,40 | 76,000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 3514000,00 | 2289000,00 |  |  | 613,50 | 1225000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1530000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 1530000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 3920000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 676,00 | 2300000,00 | 81,00 | 1620000,00 |  |  |  |  |
| 56 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 3625946,70 | 601969,00 |  |  | 410,00 | 821790,00 |  |  | 456,00 | 800000,00 | 10,00 | 228874,00 | 1173313,70 |  |  |  |
| 57 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1425000,00 | 1425000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 132 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 146 | 14400000,00 |  | 8 | 14400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 4 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 8 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 14 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 20 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 24 | 8389308,73 |  | 5 | 8389308,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 28 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 33 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 35 | 15193556,75 |  | 9 | 15193556,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 50 | 10189985,27 |  | 6 | 10189985,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 52 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 54 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 58 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 60 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 72 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 98 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 108 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 114 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 120 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 8358793,56 |  | 5 | 8358793,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 7770483,72 |  | 5 | 7770483,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 19800000,00 |  | 11 | 19800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 14874262,84 |  | 9 | 14874262,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 7782948,71 |  | 5 | 7782948,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 19800000,00 |  | 11 | 19800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 13234639,19 |  | 8 | 13234639,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 9000000,00 |  | 5 | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 11751297,37 |  | 7 | 11751297,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 10241863,22 |  | 6 | 10241863,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 13540424,03 |  | 8 | 13540424,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 7725938,23 |  | 5 | 7725938,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 54 | 2540000,00 | 450,000.00 |  | 2540000,00 | 236.00 | 720,000.00 |  |  | 260.00 | 560,000.00 | 40.50 | 810,000.00 |  |  |  |  |
| 116 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 21776840,61 |  | 13 | 21776840,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14В | 2234000,00 | 330,000.00 |  | 2234000,00 | 236.00 | 690,000.00 |  |  | 234.00 | 424,000.00 | 39.50 | 790,000.00 |  |  |  |  |
| 123 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 10121162,11 |  | 6 | 10121162,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 10160728,94 |  | 6 | 10160728,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 8507626,96 |  | 5 | 8507626,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 11855380,03 |  | 7 | 11855380,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 12937754,48 |  | 8 | 12937754,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 11870610,37 |  | 7 | 11870610,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 11883773,03 |  | 7 | 11883773,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пенза, ул. Мира, 11 | 12600000,00 |  | 7 | 12600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 4 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 4000000,00 |  | 2 | 4000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 16200000,00 |  | 9 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 3600000,00 |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1800000,00 |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 7200000,00 |  | 4 | 7200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 5400000,00 |  | 3 | 5400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 10800000,00 |  | 6 | 10800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Городище: |  | 600000,00 |  |  |  | 456,50 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 600000,00 |  |  |  | 456,50 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сурск: |  | 3992000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1562,00 | 2040000,00 | 97,60 | 1952000,00 |  |  |  |  |
| 163 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 3992000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1562,00 | 2040000,00 | 97,60 | 1952000,00 |  |  |  |  |
| Итого по городу Каменка: |  | 7918000,00 | 2208000,00 |  |  | 2885,00 | 5710000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1700000,00 |  |  |  | 870,00 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 7 | 1541000,00 | 581000,00 |  |  | 480,00 | 960000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Каменка, ул. Индустриальная, д. 5 | 1786000,00 | 516000,00 |  |  | 637,00 | 1270000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 880000,00 |  |  |  | 440,00 | 880000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 900000,00 |  |  |  | 458,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 562000,00 | 562000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 549000,00 | 549000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | 786000,00 |  |  |  | 393,50 | 786000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 786000,00 |  |  |  | 393,50 | 786000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 11314000,00 | 6924000,00 |  |  | 1911,30 | 4390000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 950000,00 |  |  |  | 473,60 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 950000,00 |  |  |  | 478,40 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1540000,00 |  |  |  | 467,50 | 1540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 950000,00 |  |  |  | 491,80 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 74/64 | 3502000,00 | 3502000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 1041000,00 | 1041000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 5 | 1767000,00 | 1767000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | 319000,00 | 319000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | 295000,00 | 295000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Никольск: |  | 266000,00 | 266000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 129 | 266000,00 | 266000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 900000,00 |  |  |  | 450,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | 900000,00 |  |  |  | 450,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Дубровскому сельсовету: |  | 1850000,00 |  |  |  | 924,00 | 1850000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 7 | 925000,00 |  |  |  | 462,00 | 925000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 8 | 925000,00 |  |  |  | 462,00 | 925000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2018 год: |  | 996080320,00 | 166076000,00 | 304,00 | 577600000,00 | 53542,00 | 191710800,00 |  |  | 12202,40 | 49475620,00 | 613,00 | 11217900,00 |  |  |  |  |
| Итого по Грабовскому сельсовету: |  | 3240000,00 |  |  |  | 900,00 | 3240000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 7 | 3240000,00 |  |  |  | 900,00 | 33240000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Вадинскому сельсовету: |  | 3745160,00 |  |  |  | 320,00 | 1152000,00 |  |  | 465,70 | 1769660,00 | 45,00 | 823500,00 |  |  |  |  |
| 2 | с. Вадинск, ул. Советская, д. 62 | 3745160,00 |  |  |  | 320,00 | 1152000,00 |  |  | 465,70 | 1769660,00 | 45,00 | 823500,00 |  |  |  |  |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 196059000,00 | 114359000,00 | 43,00 | 81700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 12 | 2194000,00 | 2194000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 12А | 1021000,00 | 1021000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 14 | 2184000,00 | 2184000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 15 | 2217000,00 | 2217000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 17 | 1614000,00 | 1614000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | 2079000,00 | 2079000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | 2062000,00 | 2062000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 1593000,00 | 1593000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 1611000,00 | 1611000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | 2036000,00 | 2036000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 1603000,00 | 1603000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 1626000,00 | 1626000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 1599000,00 | 1599000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 1802000,00 | 1802000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | 2742000,00 | 2742000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 2083000,00 | 2083000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 2868000,00 | 2868000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | 2859000,00 | 2859000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | 2762000,00 | 2762000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 2710000,00 | 2710000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 4240000,00 | 4240000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | 2830000,00 | 2830000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 2724000,00 | 2724000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 2713000,00 | 2713000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 2734000,00 | 2734000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 2817000,00 | 2817000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 1596000,00 | 1596000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | 2208000,00 | 2208000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | 2799000,00 | 2799000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 2 | 2737000,00 | 2737000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | 2239000,00 | 2239000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | 1617000,00 | 1617000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3 | 2184000,00 | 2184000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | 2748000,00 | 2748000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 1591000,00 | 1591000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 1583000,00 | 1583000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 1594000,00 | 1594000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1633000,00 | 1633000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | 2753000,00 | 2753000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 2748000,00 | 2748000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 2173000,00 | 2173000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 1585000,00 | 1585000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 2037000,00 | 2037000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 1584000,00 | 1584000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 2160000,00 | 2160000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 1596000,00 | 1596000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 2795000,00 | 2795000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 2839000,00 | 2839000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 30 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 2736000,00 | 2736000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | 2727000,00 | 2727000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 9 | 2774000,00 | 2774000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 54868844,00 | 12728000,00 | 10,00 | 19000000,00 | 4941,29 | 17788644,00 |  |  | 1264,00 | 4803200,00 | 30,00 | 549000,00 |  |  |  |  |
| 75 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1 | 1554480,00 |  |  |  | 431,8 | 1554480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | 724000,00 | 724000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 2106000,00 |  |  |  | 585,00 | 2106000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1526400,00 |  |  |  | 424,00 | 1526400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 6 | 5201000,00 | 719000,00 |  |  | 1245,00 | 4482000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 13 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 2194800,00 | 402000,00 |  |  | 498,00 | 1792800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 155 | 1688720,00 | 392000,00 |  |  | 360,20 | 1296720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 797000,00 | 797000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 789000,00 | 789000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | 2698644,00 | 525000,00 |  |  | 603,79 | 2173644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | 553000,00 | 553000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1б | 186000,00 | 186000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | 204000,00 | 204000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | 445000,00 | 445000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 440000,00 | 440000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 1808000,00 | 1808000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | 3576700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 869,00 | 3302200,00 | 15,00 | 274500,00 |  |  |  |  |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | 2165640,00 | 411000,00 |  |  | 487,40 | 1754640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | 310000,00 | 310000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 61Б | 2877460,00 |  |  |  | 306,10 | 1101960,00 |  |  | 395,00 | 1501000,00 | 15,00 | 274500,00 |  |  |  |  |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 302000,00 | 302000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 330000,00 | 330000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 315000,00 | 315000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 307000,00 | 307000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 192000,00 | 192000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 191000,00 | 191000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | 366000,00 | 366000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 1010000,00 | 1010000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 1010000,00 | 1010000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 8 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Пенза: |  | 668143256,00 | 19395000,00 | 247,00 | 469300000,00 | 37765,21 | 134914356,00 |  |  | 8783,00 | 36481900,00 | 440,00 | 8052000,00 |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 849600,00 |  |  |  | 236,00 | 849600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 130 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 124 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 126 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 130 | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 132 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 134 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 138 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 146 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 148 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 15 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 19 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 37 | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 43 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 45 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 49 | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 51 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 53 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 57 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 59 | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 80 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | 3920380,00 |  |  |  | 522,80 | 1882080,00 |  |  | 416,00 | 1580800,00 | 25,00 | 457500,00 |  |  |  |  |
| 132 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27А | 11400000,00 |  | 6 | 11400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | 1247900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 208,00 | 790400,00 | 25,00 | 457500,00 |  |  |  |  |
| 134 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 17 | 1965200,00 | 266000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 112 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пенза, 5-й проезд Виноградный, д. 22 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 1298000,00 | 1298000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 17А | 2273200,00 | 574000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 19 | 1714600,00 | 379000,00 |  |  | 371,00 | 1335600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 2068200,00 | 369000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 29 | 386000,00 | 386000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 31 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 44 | 433000,00 | 433000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пенза, ул. Воровского/Ударная, д. 25/11 | 402000,00 | 402000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 2 | 20900000,00 |  | 11 | 20900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 24 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 22А | 2000200,00 | 301000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 11 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 17100000,00 |  | 9 | 17100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | 1796000,00 | 608000,00 |  |  | 330,00 | 1188000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | 2246400,00 |  |  |  | 624,00 | 2246400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 6 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 8 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 51 | 1423000,00 | 325000,00 |  |  | 305,00 | 1098000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 55 | 1098000,00 |  |  |  | 305,00 | 1098000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пенза, ул. Индустриальная/Стрелочная, д. 57/26 | 1519200,00 |  |  |  | 422,00 | 1519200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 152 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32А | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 20 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 9500000,00 |  | 5 | 9500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 4 | 15200000,00 |  | 8 | 15200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | 6994700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1624,00 | 6171200,00 | 45,00 | 823500,00 |  |  |  |  |
| 171 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 5 | 6515300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1546,00 | 5874800,00 | 35,00 | 640500,00 |  |  |  |  |
| 172 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 2979900,00 | 434000,00 |  |  | 236,00 | 849600,00 |  |  | 326,00 | 1238800,00 | 25,00 | 457500,00 |  |  |  |  |
| 173 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 45 | 2047900,00 | 148000,00 |  |  | 236,00 | 849600,00 |  |  | 156,00 | 592800,00 | 25,00 | 457500,00 |  |  |  |  |
| 176 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 72 | 3974700,00 | 178000,00 |  |  | 708,00 | 2548800,00 |  |  | 208,00 | 790400,00 | 25,00 | 457500,00 |  |  |  |  |
| 177 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17 | 1972200,00 | 273000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17А | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 19А | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 25 | 475000,00 | 475000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 26 | 479000,00 | 479000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Беляева, д. 31/5 | 1836000,00 |  |  |  | 510,00 | 1836000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Леонова, д. 15/5 | 1969200,00 | 270000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Пенза, ул. Комсомольская/Ударная, д. 19/6 | 472000,00 | 472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | 15200000,00 |  | 8 | 15200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 95 | 13300000,00 |  | 7 | 13300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 640500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 640500,00 |  |  |  |  |
| 190 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | 5141500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1040,00 | 3952000,00 | 65,00 | 1189500,00 |  |  |  |  |
| 191 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 15 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 23 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 25 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 9 | 1512000,00 |  |  |  | 420,00 | 1512000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 12 | 2198200,00 | 499000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | 492000,00 | 492000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Пенза, ул. Литейная/Ударная, д. 10/1 | 595000,00 | 595000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 10 | 4033000,00 | 829000,00 |  |  | 890,00 | 3204000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | 1980000,00 |  |  |  | 550,00 | 1980000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 2054200,00 | 355000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 4 | 2012200,00 | 313000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 | 2395000,00 | 487000,00 |  |  | 530,00 | 1908000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Пенза, ул. Лобачевского/Краснова, д. 16/46 | 3204000,00 |  |  |  | 890,00 | 3204000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 7360700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1624,00 | 6171200,00 | 65,00 | 1189500,00 |  |  |  |  |
| 205 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 17100000,00 |  | 9 | 17100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 26 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 30 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | 4078000,00 | 1198000,00 |  |  | 800,00 | 2880000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 | 2815000,00 | 565000,00 |  |  | 625,00 | 2250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 5700000,00 |  | 3 | 5700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Пенза, ул. Московская, д. 86 | 3398400,00 |  |  |  | 944,00 | 3398400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 22 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 24 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 26 | 2030200,00 | 331000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 28 | 2032200,00 | 333000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 3216000,00 | 966000,00 |  |  | 625,00 | 2250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1699200,00 |  |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 2034200,00 | 335000,00 |  |  | 472,00 | 1699200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Пенза, ул. Слесарная, д. 13 | 1444240,00 | 325000,00 |  |  | 310,90 | 1119240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 832320,00 |  |  |  | 520,20 | 832320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 12 | 17100000,00 |  | 9 | 17100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 2137800,00 | 615000,00 |  |  | 423,00 | 1522800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 48 корп. 9 | 2453600,00 | 704000,00 |  |  | 486,00 | 1749600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 6 | 3800000,00 |  | 2 | 3800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 24 | 1480720,00 | 328000,00 |  |  | 320,20 | 1152720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Пенза, ул. Стрелочная, д. 20 | 1463840,00 | 323000,00 |  |  | 316,90 | 1140840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 3 | 1359000,00 |  |  |  | 377,50 | 1359000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 4 | 1359000,00 |  |  |  | 377,50 | 1359000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 5 | 1359000,00 |  |  |  | 377,50 | 1359000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 6 | 1359000,00 |  |  |  | 377,50 | 1359000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 375000,00 | 375000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 16 | 1701000,00 |  |  |  | 472,50 | 1701000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 4584996,00 |  |  |  | 1273,61 | 4584996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 28 | 1569600,00 |  |  |  | 436,00 | 1569600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 30 | 1569600,00 |  |  |  | 436,00 | 1569600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 4 | 2383200,00 |  |  |  | 662,00 | 2383200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | г. Пенза, ул. Ударная/Литейная, д. 2/8 | 2325960,00 |  |  |  | 646,10 | 2325960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 2Б | 658000,00 | 658000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 1900000,00 |  | 1 | 1900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 23 | 1375200,00 |  |  |  | 382,00 | 1375200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 25 | 272000,00 | 272000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 26 | 1328400,00 |  |  |  | 369,00 | 1328400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 28 | 1299600,00 |  |  |  | 361,00 | 1299600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 30 | 1353600,00 |  |  |  | 376,00 | 1353600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 2865600,00 |  |  |  | 796,00 | 2865600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 37 | 2248600,00 | 427000,00 |  |  | 506,00 | 1821600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 38 | 2318400,00 |  |  |  | 644,00 | 2318400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 40 | 2772000,00 |  |  |  | 770,00 | 2772000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 42 | 4572000,00 |  |  |  | 1270,00 | 4572000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 10600500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1635,00 | 9319500,00 | 70,00 | 1281000,00 |  |  |  |  |
| 256 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 20 | 2876400,00 |  |  |  | 799,00 | 2876400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 22 | 2876400,00 |  |  |  | 799,00 | 2876400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Каменка: |  | 25270660,00 | 2477000,00 |  |  | 4818,00 | 17344800,00 |  |  | 1034,20 | 3929960,00 | 83,00 | 1518900,00 |  |  |  |  |
| 258 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 3704600,00 | 911000,00 |  |  | 776,00 | 2793600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1688400,00 |  |  |  | 469,00 | 1688400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 2368660,00 |  |  |  |  |  |  |  | 430,70 | 1636660,00 | 40,00 | 732000,00 |  |  |  |  |
| 261 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 3080200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 603,50 | 2293300,00 | 43,00 | 786900,00 |  |  |  |  |
| 262 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 41 | 3024400,00 | 652000,00 |  |  | 659,00 | 2372400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 2372400,00 |  |  |  | 659,00 | 2372400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 914000,00 | 914000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1648800,00 |  |  |  | 458,00 | 1648800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 1681200,00 |  |  |  | 467,00 | 1681200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | 4788000,00 |  |  |  | 1330,00 | 4788000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Междуреченскому сельсовету: |  | 1062000,00 |  |  |  | 295,00 | 1062000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | с. Междуречье, ул. Стройка, д. 5 | 1062000,00 |  |  |  | 295,00 | 1062000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Яснополянскому сельсовету: |  | 708000,00 | 708000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | с. Пионер, ул. Овражная, д. 8 | 708000,00 | 708000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 8149720,00 | 4927000,00 | 0,00 | 0,00 | 895,20 | 3222720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | 282000,00 | 282000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | г. Нижний Ломов, пер. Садовый, д. 2 | 458000,00 | 458000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1106640,00 |  |  |  | 307,40 | 1106640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 12 | 2486000,00 | 2486000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 445000,00 | 445000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 1055520,00 |  |  |  | 293,20 | 1055520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 35 | 751000,00 | 751000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | 505000,00 | 505000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 16 | 1060560,00 |  |  |  | 294,60 | 1060560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Верхнеломовскому сельсовету: |  | 1377360,00 |  |  |  | 382,60 | 1377360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 30 | 687240,00 |  |  |  | 190,90 | 687240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 32 | 690120,00 |  |  |  | 191,70 | 690120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Никольск: |  | 11890000,00 | 7066000,00 |  |  | 1340,00 | 4824000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 1522000,00 | 1522000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 125 | 676000,00 | 676000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 2079000,00 | 2079000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | 2789000,00 | 2789000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 2412000,00 |  |  |  | 670,00 | 2412000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | г. Никольск ул. Ленина, д. 76 | 2412000,00 |  |  |  | 670,00 | 2412000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ермоловскому сельсовету: |  | 1368000,00 |  |  |  | 380,00 | 1368000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | с. Загоскино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1368000,00 |  |  |  | 380,00 | 1368000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Сердобск: |  | 19961320,00 | 4179000,00 | 4,00 | 7600000,00 | 1504,70 | 5416920,00 |  |  | 655,50 | 2490900,00 | 15,00 | 274500,00 |  |  |  |  |
| 288 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 1324800,00 |  |  |  | 368,00 | 1324800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | 2293200,00 |  |  |  | 637,00 | 2293200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 589000,00 | 589000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 1534000,00 | 1534000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 733000,00 | 733000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 298000,00 | 298000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 720000,00 | 720000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 305000,00 | 305000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | 2765400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 655,50 | 2490900,00 | 15,00 | 274500,00 |  |  |  |  |
| 297 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 1798920,00 |  |  |  | 499,70 | 1798920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 127 | 7600000,00 |  | 4 | 7600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Спасск: |  | 237000,00 | 237000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | г. Спасск, пр-т Красный, д. 23 | 237000,00 | 237000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица N 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2016 - 2018 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО за 2016 - 2018 годы |  | 2 640 326,87 | 106 812 |  |  |  | 582 | 582 |  |  |  | 2 180 932 784,70 | 2 180 932784,70 |
| 2016 год |  | 444 241,91 | 18 116 |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  | 304 533 664,22 | 304 533 664,22 |
| 1 | р.п. Башмаково | 862,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 784 713,25 | 784 713,25 |
| 2 | г. Белинский | 4 241,13 | 149 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 567 837,35 | 3 567 837,35 |
| 3 | с. Бессоновка | 400,9 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 104 295,2 | 104 295,2 |
| 4 | г. Сурск | 2423,1 | 116 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 833 778,51 | 2 833 778,51 |
| 5 | р.п. Чаадаевка | 7 613,9 | 256 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 842 377,82 | 2 842 377,82 |
| 6 | город Заречный (ЗАТО) | 28 313,2 | 1294 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 866 131,41 | 12 866 131,41 |
| 7 | р.п. Исса | 2 983,9 | 129 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 122 258,8 | 4 122 258,8 |
| 8 | город Каменка | 3 831,04 | 110 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 301 182,91 | 12 301 182,91 |
| 9 | Колышлейский район | 4 493,2 | 92 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 710 655,35 | 2 710 655,35 |
| 10 | с. Русский Камешкир | 1 347,0 | 45 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 689 034,18 | 1 689 034,18 |
| 11 | город Кузнецк | 49 810,53 | 1616 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 28 229 720,64 | 28 229 720,64 |
| 12 | Яснополянский сельсовет (с. Каменка) | 810 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 594 641,63 | 594 641,63 |
| 13 | Рамзайский сельсовет | 627,9 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 645 316,7 | 1 645 316,7 |
| 14 | г. Нижний Ломов | 3 975,2 | 136 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 015 474,53 | 1 015 474,53 |
| 15 | город Пенза | 326 671,31 | 13009 |  |  |  | 46 | 46 |  |  |  | 208 663 109,21 | 208 663 109,21 |
| 16 | Кондольский сельсовет | 934 | 35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 785 451,32 | 785 451,32 |
| 17 | город Сердобск | 1 525,0 | 50 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 347 414,12 | 2 347 414,12 |
| 18 | Пригородный сельсовет | 1 550,8 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 798 176,08 | 798 176,08 |
| 19 | р.п. Шемышейка | 1 827 | 142 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 424 807,21 | 2 424 807,21 |
| 2017 год |  | 1 148 241,78 | 44 176 |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  | 880 318 800,5 | 880 318 800,5 |
| 1 | р.п. Башмаково | 1350 | 57 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 186 475,63 | 186 475,63 |
| 2 | г. Белинский | 941,2 | 60 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 365 000,0 | 1 365 000,0 |
| 3 | город Заречный (ЗАТО) | 83 161,59 | 3 688 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 58 952 000,0 | 58 952 000,0 |
| 4 | город Кузнецк | 50 411,8 | 1 845 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 35 541 000,0 | 35 541 000,0 |
| 5 | город Пенза | 991 802,49 | 37 777 |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  | 756 748 324,90 | 756 748 324,90 |
| 6 | г. Городище | 1 435,7 | 65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 600 000,0 | 600 000,0 |
| 7 | г. Сурск | 1 515,7 | 82 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 992 000,0 | 3 992 000,0 |
| 8 | город Каменка | 4 227,8 | 190 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 918 000,0 | 7 918 000,0 |
| 9 | Яснополянский сельсовет | 490,8 | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 786 000,0 | 786 000,0 |
| 10 | г. Нижний Ломов | 11 114,46 | 318 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 11 314 000,0 | 11 314 000,0 |
| 11 | г. Никольск | 239,44 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 266 000,0 | 266 000,0 |
| 12 | город Сердобск | 858,4 | 28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 900 000,0 | 900 000,0 |
| 13 | Дубровский сельсовет | 692,4 | 42 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 |
| 2018 год |  | 1 047 843,18 | 44 520 |  |  |  | 299 | 299 |  |  |  | 996 080 320 | 996 080 320 |
| 1 | Грабовский сельсовет | 431,8 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 240 000 | 3 240 000 |
| 2 | Вадинский сельсовет | 704 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 745 160 | 3 745 160 |
| 3 | г. Заречный | 275 730,52 | 13476 |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  | 196 059 000 | 196 059 000 |
| 4 | г. Кузнецк | 66 075,07 | 2076 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 54 868 844 | 54 868 844 |
| 5 | г. Пенза | 657 477,05 | 27375 |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 668 143 256 | 668 143 256 |
| 6 | г. Каменка | 9 420,2 | 268 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 25 270 660 | 25 270 660 |
| 7 | Междуреченский сельсовет | 370 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 062 000 | 1 062 000 |
| 8 | Яснополянский сельсовет | 490,8 | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 708 000 | 708 000 |
| 9 | г. Нижний Ломов | 8 660,55 | 333 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 8 149 720 | 8 149 720 |
| 10 | Верхнеломовский сельсовет | 619,8 | 23 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 377 360 | 1 377 360 |
| 11 | г. Никольск | 11 089,19 | 302 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 11 890 000 | 11 890 000 |
| 12 | Ермоловский сельсовет | 392,1 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 368 000 | 1 368 000 |
| 13 | г. Сердобск | 16 053,1 | 548 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 19 961 320 | 19 961 320 |
| 14 | г. Спасск | 329 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 237 000 | 237 000 |