Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП, от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП)

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2017 - 2019 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.04.2018 N 227-пП)

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2017 - 2019 годах

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 2963974,61 | 2611304,21 | 2493410,00 | 119676 | 3138060832,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3138060832,96 | 1201,72 | 5000,00 | X |
| Итого на 2017 год: |  | X | X | X | X | X | 798182,53 | 706272,56 | 642012,48 | 29575 | 499509982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499509982,48 | 707,25 | 5000,00 | X |
| Итого по р.п. Башмаково: |  | X | X | X | X | X | 1350,00 | 1288,17 | 1288,17 | 57 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186475,63 | 144,76 | 5000,00 | X |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Плеханова, д. 14 | 1980 | 2008 | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1350,00 | 1288,17 | 1288,17 | 57 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186475,63 | 144,76 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Белинский: |  | X | X | X | X | X | 941,20 | 854,80 | 854,80 | 60 | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096639,42 | 1282,92 | 5000,00 | X |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1980 | - | каменный, кирпичный | 2 | 2 | 941,20 | 854,80 | 854,80 | 60 | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096639,42 | 1282,92 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | X | X | X | X | X | 28910,11 | 25088,40 | 23957,80 | 1030 | 14846985,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14846985,88 | 591,79 | 5000,00 | X |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 1960 | - | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2791,31 | 2596,30 | 2596,30 | 151 | 2655070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2655070,48 | 1022,64 | 5000,00 | дек. 17 |
| 4 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 1960 | - | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2202,90 | 2059,20 | 2059,20 | 110 | 2490140,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2490140,96 | 1209,28 | 5000,00 | дек. 17 |
| 5 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1981 | - | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 3922,10 | 3336,20 | 3276,10 | 150 | 1609531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1609531,76 | 482,44 | 5000,00 | дек. 17 |
| 6 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1981 | - | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 3916,90 | 3326,80 | 3168,90 | 159 | 1604264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604264,71 | 482,22 | 5000,00 | дек. 17 |
| 7 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 30 | 1983 | - | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 8768,00 | 7686,50 | 7111,10 | 120 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700000,00 | 221,17 | 5000,00 | дек. 17 |
| 8 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 1982 | - | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 7308,90 | 6083,40 | 5746,20 | 340 | 4787977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4787977,97 | 787,06 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Кузнецк: |  | X | X | X | X | X | 38053,60 | 32712,12 | 31258,80 | 1379 | 21748838,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21748838,44 | 664,86 | 5000,00 | X |
| 9 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 | - | блочный | 2 | 2 | 693,20 | 617,20 | 404,80 | 35 | 718886,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718886,06 | 1164,75 | 5000,00 | дек. 17 |
| 10 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 | - | блочный | 2 | 1 | 546,30 | 387,50 | 341,40 | 20 | 397047,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397047,25 | 1024,64 | 5000,00 | дек. 17 |
| 11 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 4313,30 | 3842,00 | 3842,00 | 152 | 2585890,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585890,38 | 673,06 | 5000,00 | дек. 17 |
| 12 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 11171,50 | 9603,40 | 8866,50 | 457 | 3224205,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3224205,51 | 335,74 | 5000,00 | дек. 17 |
| 13 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 1983 | - | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12905,60 | 11548,20 | 11548,20 | 429 | 6574602,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6574602,85 | 569,32 | 5000,00 | дек. 17 |
| 14 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1960 | - | блочный | 2 | 2 | 289,90 | 267,60 | 267,60 | 15 | 450182,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450182,48 | 1682,30 | 5000,00 | дек. 17 |
| 15 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1961 | - | блочный | 2 | 2 | 293,00 | 271,70 | 271,70 | 13 | 461477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461477,03 | 1698,48 | 5000,00 | дек. 17 |
| 16 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 1955 | - | каменный, кирпичный | 4 | 5 | 4852,90 | 3400,12 | 3063,40 | 106 | 3581688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3581688,68 | 1053,40 | 5000,00 | дек. 17 |
| 17 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1959 | - | блочный | 2 | 1 | 294,10 | 271,00 | 233,70 | 20 | 456622,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456622,47 | 1684,95 | 5000,00 | дек. 17 |
| 18 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 1961 | - | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2693,80 | 2503,40 | 2419,50 | 132 | 3298235,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3298235,73 | 1317,50 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Пензе: |  | X | X | X | X | X | 713771,22 | 634157,47 | 573057,21 | 26483 | 438893939,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438893939,54 | 692,09 | 5000,00 | X |
| 19 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | 1981 | - | каменные, кирпичные | 9 | 8 | 17068,70 | 15953,10 | 8943,54 | 704 | 1365977,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1365977,93 | 85,62 | 5000,00 | дек. 17 |
| 20 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 1984 | - | панельный | 9 | 4 | 7808,90 | 7648,10 | 7648,10 | 430 | 4979587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4979587,30 | 651,09 | 5000,00 | дек. 17 |
| 21 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 1984 | - | панельный | 9 | 2 | 4358,60 | 3843,60 | 3623,90 | 210 | 2535293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2535293,63 | 659,61 | 5000,00 | дек. 17 |
| 22 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 1985 | - | панельный | 9 | 2 | 3980,10 | 3881,80 | 3881,80 | 180 | 2173224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173224,21 | 559,85 | 5000,00 | дек. 17 |
| 23 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 1985 | - | панельный | 9 | 3 | 6537,00 | 5751,50 | 5535,40 | 197 | 3896965,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3896965,61 | 677,56 | 5000,00 | дек. 17 |
| 24 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 1986 | - | панельный | 9 | 2 | 4207,30 | 3814,90 | 3814,90 | 150 | 2791433,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2791433,52 | 731,72 | 5000,00 | дек. 17 |
| 25 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 1986 | - | панельный | 9 | 5 | 9591,00 | 8344,17 | 8344,17 | 360 | 8389308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8389308,73 | 1005,41 | 5000,00 | дек. 16 |
| 26 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 1984 | - | панельный | 9 | 9 | 22195,06 | 19402,44 | 18860,03 | 730 | 15193556,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15193556,75 | 783,07 | 5000,00 | дек. 16 |
| 27 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 42 | 1978 | - | панельный | 9 | 2 | 4472,90 | 3620,90 | 3459,00 | 176 | 2410876,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410876,06 | 665,82 | 5000,00 | дек. 17 |
| 28 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 1985 | - | панельный | 9 | 6 | 14073,50 | 11844,40 | 11422,80 | 394 | 10189985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10189985,27 | 860,32 | 5000,00 | дек. 16 |
| 29 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 1985 | - | панельный | 9 | 2 | 4330,09 | 3587,69 | 3549,39 | 190 | 2323289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2323289,20 | 647,57 | 5000,00 | дек. 17 |
| 30 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 1985 | - | панельный | 9 | 3 | 6812,10 | 5751,90 | 5350,70 | 285 | 3747611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3747611,44 | 651,54 | 5000,00 | дек. 17 |
| 31 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 4948,00 | 4059,30 | 3916,60 | 438 | 3503719,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3503719,96 | 863,13 | 5000,00 | дек. 17 |
| 32 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 1986 | - | панельный | 9 | 3 | 6503,30 | 5665,40 | 5532,60 | 360 | 3747645,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3747645,27 | 661,50 | 5000,00 | дек. 17 |
| 33 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 1985 | - | панельный | 9 | 4 | 9042,56 | 8120,76 | 7967,70 | 371 | 4310128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4310128,84 | 530,75 | 5000,00 | дек. 17 |
| 34 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 1985 | - | панельный | 9 | 4 | 9284,96 | 8371,26 | 7975,11 | 286 | 4947225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4947225,46 | 590,98 | 5000,00 | дек. 17 |
| 35 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 1982 | - | панельный | 9 | 5 | 11246,20 | 9969,20 | 9708,00 | 479 | 8358793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8358793,56 | 838,46 | 5000,00 | дек. 16 |
| 36 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 1983 | - | панельный | 9 | 5 | 11269,50 | 10062,50 | 9576,30 | 494 | 7770483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7770483,72 | 772,22 | 5000,00 | дек. 16 |
| 37 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 1984 | - | панельный | 9 | 3 | 6618,80 | 5852,80 | 5748,40 | 482 | 3748618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3748618,94 | 640,48 | 5000,00 | дек. 17 |
| 38 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 1983 | - | панельный | 9 | 9 | 20222,60 | 17923,60 | 16936,20 | 750 | 14874262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14874262,84 | 829,87 | 5000,00 | дек. 16 |
| 39 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 1983 | - | панельный | 9 | 5 | 11515,31 | 10238,31 | 9714,11 | 450 | 7782948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7782948,71 | 760,18 | 5000,00 | дек. 16 |
| 40 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 1984 | - | панельный | 9 | 3 | 6821,60 | 5784,20 | 5542,10 | 334 | 3728547,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3728547,71 | 644,61 | 5000,00 | дек. 17 |
| 41 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 1979 | - | панельный | 9 | 6 | 14442,97 | 12408,47 | 11947,57 | 792 | 6824693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6824693,74 | 550,00 | 5000,00 | дек. 17 |
| 42 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 1983 | - | панельный | 9 | 3 | 6430,50 | 5756,80 | 5467,20 | 245 | 3731426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3731426,71 | 648,18 | 5000,00 | дек. 17 |
| 43 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 1983 | - | панельный | 9 | 2 | 4300,00 | 3800,60 | 3800,60 | 400 | 2514081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2514081,66 | 661,50 | 5000,00 | дек. 17 |
| 44 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 1983 | - | панельный | 9 | 8 | 17220,11 | 15336,32 | 14454,20 | 650 | 13234639,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13234639,19 | 862,96 | 5000,00 | дек. 16 |
| 45 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 1981 | - | панельный | 9 | 5 | 11762,10 | 10188,20 | 9883,60 | 643 | 5747612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5747612,28 | 564,14 | 5000,00 | дек. 17 |
| 46 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 9 | 7 | 16164,10 | 14727,00 | 12831,50 | 530 | 11751297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11751297,37 | 797,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 47 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 1985 | - | панельный | 9 | 2 | 4382,10 | 3846,00 | 3627,30 | 150 | 2798090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2798090,76 | 727,53 | 5000,00 | дек. 17 |
| 48 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 1986 | - | панельный | 9 | 3 | 8190,30 | 7390,70 | 6475,10 | 216 | 4186053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4186053,32 | 566,39 | 5000,00 | дек. 17 |
| 49 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 1961 | 2013 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1028,90 | 957,10 | 957,10 | 45 | 2815461,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815461,49 | 2941,66 | 5000,00 | дек. 17 |
| 50 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 1985 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 8483,69 | 6448,86 | 5271,99 | 195 | 2492002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2492002,78 | 386,43 | 5000,00 | дек. 17 |
| 51 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 1985 | - | панельный | 9 | 3 | 8279,91 | 7792,71 | 6491,30 | 390 | 3726435,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726435,59 | 478,20 | 5000,00 | дек. 17 |
| 52 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 1983 | - | панельный | 9 | 3 | 7802,10 | 7362,30 | 5647,93 | 206 | 3726328,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726328,35 | 506,14 | 5000,00 | дек. 17 |
| 53 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 1984 | - | панельный | 9 | 6 | 14651,70 | 13119,70 | 12606,60 | 400 | 10241863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10241863,22 | 780,65 | 5000,00 | дек. 16 |
| 54 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 1982 | - | панельный | 9 | 3 | 7304,43 | 6453,83 | 5652,33 | 208 | 3492572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3492572,77 | 541,16 | 5000,00 | дек. 17 |
| 55 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 1982 | - | панельный | 9 | 3 | 7143,60 | 6293,90 | 5591,50 | 216 | 3792285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3792285,45 | 602,53 | 5000,00 | дек. 17 |
| 56 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 1982 | - | панельный | 9 | 3 | 7660,35 | 6356,60 | 5520,10 | 205 | 3740518,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3740518,21 | 588,45 | 5000,00 | дек. 17 |
| 57 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 1982 | - | панельный | 9 | 8 | 18674,00 | 16103,50 | 15520,95 | 808 | 13540424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13540424,03 | 840,84 | 5000,00 | дек. 16 |
| 58 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 1982 | - | панельный | 9 | 3 | 6804,91 | 5904,61 | 5615,81 | 193 | 3730212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3730212,84 | 631,75 | 5000,00 | дек. 17 |
| 59 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 1931 | 2009 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2372,32 | 2208,02 | 2152,31 | 120 | 4904382,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4904382,08 | 2221,17 | 5000,00 | дек. 17 |
| 60 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 1917 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 544,00 | 503,80 | 141,40 | 20 | 3590924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3590924,14 | 7127,68 | 10000,00 | дек. 17 |
| 61 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 4 | 9311,10 | 8034,10 | 7502,60 | 280 | 4393568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4393568,43 | 546,87 | 5000,00 | дек. 17 |
| 62 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4736,52 | 4103,62 | 3550,80 | 105 | 2466169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2466169,32 | 600,97 | 5000,00 | дек. 17 |
| 63 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 1985 | 2013 | панельный | 9 | 5 | 10853,70 | 9555,40 | 9211,10 | 345 | 7725938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7725938,23 | 808,54 | 5000,00 | дек. 16 |
| 64 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 1980 | - | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 13987,70 | 12623,70 | 7730,10 | 315 | 6693433,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6693433,01 | 530,23 | 5000,00 | дек. 17 |
| 65 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1939 | 2009 | каменный, кирпичный | 3 | 2 | 1329,88 | 1187,88 | 1078,18 | 65 | 1586089,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586089,92 | 1335,23 | 5000,00 | дек. 17 |
| 66 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 13 | 37954,46 | 34485,64 | 21349,10 | 650 | 21776840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21776840,61 | 631,48 | 5000,00 | дек. 16 |
| 67 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1984 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3754,90 | 3520,50 | 2926,20 | 150 | 1282763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282763,66 | 364,37 | 5000,00 | дек. 17 |
| 68 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1982 | 2013 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4318,30 | 3920,70 | 3423,80 | 135 | 1160246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160246,47 | 295,93 | 5000,00 | дек. 17 |
| 69 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1985 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3603,40 | 3252,20 | 2965,80 | 154 | 1273931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273931,32 | 391,71 | 5000,00 | дек. 17 |
| 70 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 1976 | - | панельный | 9 | 4 | 9281,30 | 8124,40 | 7847,50 | 406 | 4585107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4585107,43 | 564,36 | 5000,00 | дек. 17 |
| 71 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 1986 | - | панельный | 9 | 6 | 13946,20 | 11930,90 | 11329,00 | 693 | 10121162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10121162,11 | 848,32 | 5000,00 | дек. 16 |
| 72 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 1986 | - | панельный | 9 | 6 | 13528,10 | 11804,90 | 11340,50 | 430 | 10160728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10160728,94 | 860,72 | 5000,00 | дек. 16 |
| 73 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 1985 | - | панельный | 9 | 5 | 11539,26 | 9955,96 | 9269,16 | 408 | 8507626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8507626,96 | 854,53 | 5000,00 | дек. 16 |
| 74 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 1986 | - | панельный | 9 | 7 | 16444,30 | 14267,50 | 13383,30 | 574 | 11855380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11855380,03 | 830,94 | 5000,00 | дек. 16 |
| 75 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5412,00 | 4957,20 | 4033,50 | 135 | 3499932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3499932,13 | 706,03 | 5000,00 | дек. 17 |
| 76 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 1984 | - | панельный | 9 | 3 | 7089,84 | 6366,34 | 5333,20 | 204 | 3725153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3725153,01 | 585,13 | 5000,00 | дек. 17 |
| 77 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 1983 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 3 | 6936,20 | 6226,80 | 6011,10 | 260 | 3764125,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3764125,13 | 604,50 | 5000,00 | дек. 17 |
| 78 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 9 | 8 | 18271,10 | 16575,10 | 15294,77 | 580 | 12937754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12937754,48 | 780,55 | 5000,00 | дек. 16 |
| 79 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 1986 | - | панельный | 9 | 7 | 15759,52 | 14226,52 | 12769,35 | 504 | 11870610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11870610,37 | 834,40 | 5000,00 | дек. 16 |
| 80 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 1986 | - | панельный | 9 | 7 | 15118,70 | 13667,70 | 12598,20 | 490 | 11883773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11883773,03 | 869,48 | 5000,00 | дек. 16 |
| 81 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1985 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3473,80 | 3299,50 | 3299,50 | 257 | 1598898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598898,11 | 484,59 | 5000,00 | дек. 17 |
| 82 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1980 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3515,60 | 3341,30 | 3324,00 | 115 | 1966144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966144,16 | 588,44 | 5000,00 | дек. 17 |
| 83 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1986 | 2010 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3487,50 | 3310,70 | 3310,70 | 145 | 1421657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421657,04 | 429,41 | 5000,00 | дек. 17 |
| 84 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3483,60 | 3303,00 | 3148,70 | 105 | 1604868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604868,55 | 485,88 | 5000,00 | дек. 17 |
| 85 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 1985 | - | панельный | 9 | 4 | 8883,60 | 7797,90 | 7565,00 | 295 | 5220400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5220400,00 | 669,46 | 5000,00 | дек. 17 |
| 86 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 1985 | - | панельный | 9 | 2 | 3837,00 | 3338,19 | 3826,10 | 168 | 2509013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509013,70 | 751,61 | 5000,00 | дек. 17 |
| 87 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 1984 | - | панельный | 9 | 2 | 4377,40 | 3837,70 | 3471,80 | 304 | 2612499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2612499,94 | 680,75 | 5000,00 | дек. 17 |
| 88 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 4 | 1978 | - | панельный | 9 | 3 | 6985,90 | 6125,10 | 5839,00 | 303 | 3874024,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3874024,29 | 632,48 | 5000,00 | дек. 17 |
| 89 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 1982 | - | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5296,50 | 4090,00 | 3944,70 | 199 | 3485717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3485717,23 | 852,25 | 5000,00 | дек. 17 |
| 90 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 1986 | - | панельный | 9 | 2 | 4283,30 | 3851,30 | 3717,30 | 144 | 2201720,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2201720,23 | 571,68 | 5000,00 | дек. 17 |
| 91 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 1983 | - | панельный | 9 | 4 | 9406,40 | 8241,60 | 7968,50 | 286 | 4658891,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4658891,59 | 565,29 | 5000,00 | дек. 17 |
| 92 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 1983 | - | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5315,62 | 5005,02 | 3881,36 | 227 | 2127816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2127816,50 | 425,14 | 5000,00 | дек. 17 |
| 93 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 1985 | - | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5614,15 | 5279,05 | 4580,85 | 306 | 2124796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124796,69 | 402,50 | 5000,00 | дек. 17 |
| 94 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1984 | - | панельный | 9 | 1 | 2458,90 | 2126,10 | 2023,10 | 160 | 1310925,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310925,98 | 616,59 | 5000,00 | дек. 17 |
| 95 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 1984 | - | панельный | 9 | 4 | 9124,00 | 8103,00 | 7486,50 | 270 | 5179972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5179972,65 | 639,27 | 5000,00 | дек. 17 |
| 96 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 1983 | - | панельный | 9 | 3 | 7311,90 | 6545,90 | 5859,90 | 250 | 3880284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3880284,33 | 592,78 | 5000,00 | дек. 17 |
| 97 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 1983 | - | панельный | 9 | 3 | 6132,00 | 5703,60 | 5418,20 | 250 | 3260767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3260767,09 | 571,70 | 5000,00 | дек. 17 |
| 98 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 1983 | - | панельный | 9 | 3 | 6117,10 | 5721,70 | 5632,30 | 250 | 3415181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415181,77 | 596,88 | 5000,00 | дек. 17 |
| 99 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 9 | 6 | 12943,10 | 11991,30 | 11421,50 | 426 | 6880293,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6880293,26 | 573,77 | 5000,00 | дек. 17 |
| 100 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 | - | каменный, кирпичный | 4 | 2 | 1997,20 | 1907,60 | 1683,70 | 58 | 4938941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4938941,20 | 2589,09 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Городище: |  | X | X | X | X | X | 1435,70 | 830,50 | 830,50 | 65 | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147698,97 | 1381,94 | 5000,00 | X |
| 101 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 1982 | - | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 1435,70 | 830,50 | 830,50 | 65 | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147698,97 | 1381,94 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Сурск: |  | X | X | X | X | X | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 4955953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4955953,48 | 3888,55 | 5000,00 | X |
| 102 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 1924 | - | деревянный | 3 | 4 | 1515,70 | 1274,50 | 826,60 | 82 | 4955953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4955953,48 | 3888,55 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Каменка: |  | X | X | X | X | X | 3075,40 | 2680,30 | 2636,70 | 148 | 5651933,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5651933,94 | 2108,69 | 5000,00 | X |
| 103 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 1947 | 1996 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 1043,60 | 825,60 | 826,80 | 60 | 2185404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2185404,36 | 2647,05 | 5000,00 | дек. 17 |
| 104 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,10 | 468,30 | 468,90 | 18 | 297018,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297018,61 | 634,25 | 5000,00 | дек. 17 |
| 105 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 502,20 | 457,90 | 465,10 | 20 | 478515,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478515,93 | 1045,02 | 5000,00 | дек. 17 |
| 106 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 1947 | 2010 | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 512,90 | 468,50 | 468,50 | 22 | 1113471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113471,53 | 2376,67 | 5000,00 | дек. 17 |
| 107 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1947 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 504,60 | 460,00 | 407,40 | 28 | 1577523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577523,51 | 3429,40 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого по г. Нижний Ломов |  | X | X | X | X | X | 9129,60 | 7386,30 | 7301,90 | 271 | 10981517,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10981517,18 | 1486,74 | 5000,00 | X |
| 108 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 74/64 | 1960 | - | каменный, кирпичный | 4 | 7 | 4037,80 | 2918,20 | 2918,20 | 92 | 2209276,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209276,77 | 757,07 | 5000,00 | дек. 17 |
| 109 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 1958 | - | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 983,60 | 867,10 | 867,10 | 31 | 475685,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475685,64 | 548,59 | 5000,00 | дек. 17 |
| 110 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1939 | - | блочный | 2 | 3 | 731,80 | 656,80 | 614,30 | 28 | 2133414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2133414,42 | 3248,19 | 5000,00 | дек. 17 |
| 111 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1939 | - | блочный | 2 | 3 | 725,80 | 652,40 | 651,30 | 24 | 1948786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1948786,27 | 2987,10 | 5000,00 | дек. 17 |
| 112 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1939 | - | каменный, кирпичный | 3 | 3 | 1352,70 | 1112,40 | 1112,40 | 50 | 1681419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1681419,76 | 1511,52 | 5000,00 | дек. 17 |
| 113 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 1939 | - | каменный, кирпичный | 2 | 3 | 740,40 | 668,00 | 628,40 | 22 | 2093211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093211,07 | 3133,55 | 5000,00 | дек. 17 |
| 114 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | 1960 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 288,20 | 265,50 | 264,30 | 13 | 193497,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193497,78 | 728,81 | 5000,00 | дек. 17 |
| 115 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | 1958 | - | каменный, кирпичный | 2 | 1 | 269,30 | 245,90 | 245,90 | 11 | 246225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246225,47 | 1001,32 | 5000,00 | дек. 17 |
| Итого на 2018 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1247798,19 | 1089140,81 | 1058034,97 | 51814 | 1386314291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1386314291,48 | 1272,85 | 5000,00 | X |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1577,20 | 1548,60 | 1548,60 | 60 | 2396954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2396954,00 | 1547,82 | 5000,00 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 10 | 1976 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 711,80 | 694,70 | 694,70 | 28 | 1257634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257634,00 | 1810,33 | 5000,00 | дек. 18 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 20 | 1981 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 865,40 | 853,90 | 853,90 | 32 | 1139320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1139320,00 | 1334,25 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1250,90 | 1084,40 | 1084,40 | 38 | 5160102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5160102,00 | 4758,49 | 10000,00 | Х |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 11 | 1995 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1250,90 | 1084,40 | 1084,40 | 38 | 5160102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5160102,00 | 4758,49 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2158,60 | 1958,00 | 1958,00 | 114 | 2461851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461851,00 | 1257,33 | 5000,00 | Х |
| 4 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 131 | 1986 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 1471,60 | 1319,30 | 1319,30 | 86 | 928151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928151,00 | 703,52 | 5000,00 | дек. 18 |
| 5 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 10 | 1973 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 687,00 | 638,70 | 638,70 | 28 | 1533700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1533700,00 | 2401,28 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2780,34 | 2561,40 | 2561,40 | 124 | 8752331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8752331,00 | 3417,01 | 5000,00 | Х |
| 6 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 32 | 1986 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1399,00 | 1276,00 | 1276,00 | 62 | 1452633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452633,00 | 1138,43 | 5000,00 | дек. 18 |
| 7 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 4 | 1968 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1381,34 | 1285,40 | 1285,40 | 62 | 7299698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7299698,00 | 5678,93 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | Х | Х | 291231,30 | 262031,00 | 259101,90 | 14166 | 336696352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336696352,00 | 1284,95 | 5000,00 | X |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 9/20 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2808,40 | 2610,40 | 2610,40 | 150 | 4333262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4333262,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 12 | 1963 | 1994 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 2978,20 | 2777,20 | 2777,20 | 142 | 4610150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610150,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 12А | 1963 | 1999 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1390,57 | 1292,45 | 1292,45 | 64 | 2145465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145465,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 14 | 1963 | 1994 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2959,79 | 2765,17 | 2765,17 | 156 | 4590180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4590180,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 15 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 3001,32 | 2806,34 | 2806,34 | 153 | 4658523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4658523,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 17 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2191,63 | 2043,52 | 2043,52 | 101 | 3392241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3392241,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 19 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2828,50 | 2631,20 | 2631,20 | 138 | 4367790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4367790,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 1960 | 2004 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 3383360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3383360,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 16 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 1989 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 4830,20 | 4100,80 | 4100,80 | 223 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 926,65 | 5000,00 | дек. 18 |
| 17 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | 1989 | 2008 | смешанные | 9 | 2 | 6803,80 | 5971,80 | 5971,80 | 347 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 954,49 | 5000,00 | дек. 18 |
| 18 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | 1988 | 2007 | смешанные | 9 | 3 | 6935,30 | 5940,10 | 5940,10 | 369 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 959,58 | 5000,00 | дек. 18 |
| 19 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2935,10 | 2593,10 | 2593,10 | 143 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 732,71 | 5000,00 | дек. 18 |
| 20 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2880,10 | 2563,70 | 2563,70 | 128 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 741,12 | 5000,00 | дек. 18 |
| 21 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 2 | 4413,30 | 3929,20 | 3929,20 | 241 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 967,12 | 5000,00 | дек. 18 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 1959 | 2004 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2480,72 | 2234,95 | 2234,95 | 92 | 3710015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3710015,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | 1964 | 1997 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3715,24 | 3470,61 | 3470,61 | 202 | 5761211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761211,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2163,53 | 2017,05 | 2017,05 | 88 | 3348301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3348301,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2187,30 | 2039,54 | 2039,54 | 101 | 3385634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3385634,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2770,27 | 2577,77 | 2577,77 | 137 | 4279097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4279097,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2174,48 | 2028,65 | 2028,65 | 117 | 3367557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367557,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2205,94 | 2058,67 | 2058,67 | 124 | 3417390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3417390,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2167,14 | 2024,29 | 2024,29 | 128 | 3360319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3360319,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 30 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2427,80 | 2280,80 | 2280,80 | 127 | 3786126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3786126,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 31 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 6 | 15432,41 | 13827,71 | 13827,71 | 727 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 824,43 | 5000,00 | дек. 18 |
| 32 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1987 | 2006 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 7 | 6649,30 | 5973,30 | 5973,30 | 120 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 318,08 | 5000,00 | дек. 18 |
| 33 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 1964 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2819,87 | 2636,23 | 2636,23 | 156 | 4376139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4376139,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 34 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | 1964 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3826,46 | 3582,74 | 3582,74 | 176 | 5947347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5947347,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 35 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 1965 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3690,60 | 3447,90 | 3447,90 | 201 | 5723512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5723512,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 36 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3678,13 | 3434,53 | 3434,53 | 195 | 5701318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5701318,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3702,90 | 3460,40 | 3460,40 | 197 | 5744262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5744262,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 38 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3875,21 | 3630,16 | 3630,16 | 184 | 6026063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6026063,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 39 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | 1965 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3864,30 | 3619,47 | 3619,47 | 218 | 6008318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6008318,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 40 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | 1965 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3740,73 | 3495,63 | 3495,63 | 188 | 5802744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5802744,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 41 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 1965 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3670,44 | 3429,98 | 3429,98 | 174 | 5693765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5693765,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 42 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 1966 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5730,74 | 5366,65 | 5366,65 | 268 | 8908637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8908637,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 43 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 2 | 1964 | 1996 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3704,99 | 3464,83 | 3464,83 | 202 | 5751616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5751616,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 44 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3 | 1963 | 1998 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2959,34 | 2764,57 | 2764,57 | 159 | 4589184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4589184,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 45 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | 1964 | 1996 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3723,76 | 3477,96 | 3477,96 | 193 | 5773412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5773412,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 46 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 1964 | 1995 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2158,25 | 2014,50 | 2014,50 | 108 | 3344070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3344070,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 47 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 1966 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2613,00 | 2003,80 | 2003,80 | 108 | 3326306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3326306,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 1966 | 2013 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3808,55 | 3566,45 | 3566,45 | 164 | 5920305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5920305,00 | 1660,00 | 5000,00 |  |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2164,07 | 2020,65 | 2020,65 | 112 | 3354277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354277,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2994,39 | 2794,59 | 2794,59 | 172 | 4639019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4639019,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | 1966 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3790,03 | 3543,44 | 3543,44 | 172 | 5882108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5882108,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 52 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 3030,38 | 2833,84 | 2833,84 | 175 | 4704173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4704173,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 53 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2198,84 | 2046,91 | 2046,91 | 124 | 3397867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397867,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 54 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2209,70 | 2067,40 | 1525,50 | 101 | 3431882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431882,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 55 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2164,28 | 2017,23 | 2017,23 | 108 | 3348599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3348599,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | 1966 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3728,87 | 3484,33 | 3484,33 | 178 | 5783986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5783986,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 1966 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3724,04 | 3478,47 | 3478,47 | 184 | 5774258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5774258,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 1966 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2762,82 | 2578,78 | 2578,78 | 109 | 4280772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4280772,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 4908,50 | 4037,60 | 4037,60 | 195 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 941,15 | 5000,00 | дек. 18 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2750,47 | 157 | 4565778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4565778,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 1964 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 3329792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3329792,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 1963 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 3329410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3329410,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 1963 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2929,20 | 2734,40 | 2555,80 | 148 | 4539102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539102,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 1962 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2166,84 | 2020,79 | 2020,79 | 123 | 3354509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354509,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 1965 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3810,50 | 3537,78 | 3537,78 | 188 | 5872712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5872712,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 1966 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 5965872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5965872,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 67 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 7055,70 | 5230,63 | 4520,53 | 357 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 726,49 | 5000,00 | дек. 18 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6587,30 | 4762,26 | 4724,26 | 360 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 797,94 | 5000,00 | дек. 18 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 7303,10 | 6572,40 | 5111,90 | 292 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 867,26 | 5000,00 | дек. 18 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2905,90 | 2518,70 | 2518,70 | 139 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 754,36 | 5000,00 | дек. 18 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 14 | 1 | 4825,00 | 3995,10 | 3995,10 | 210 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 951,17 | 5000,00 | дек. 18 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2845,30 | 2502,30 | 2502,30 | 136 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 759,30 | 5000,00 | дек. 18 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2188,20 | 1938,60 | 1938,60 | 99 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 980,09 | 5000,00 | дек. 18 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | 1988 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2869,40 | 2522,20 | 2522,20 | 144 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 753,31 | 5000,00 | дек. 18 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 1988 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 4 | 9567,80 | 8288,20 | 8288,20 | 450 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 916,97 | 5000,00 | дек. 18 |
| 76 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 4358,20 | 3874,40 | 3874,40 | 233 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 980,80 | 5000,00 | дек. 18 |
| 77 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1986 | 2008 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3118,00 | 2718,00 | 2718,00 | 131 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 699,04 | 5000,00 | дек. 18 |
| 78 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1986 | 2011 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3111,60 | 2711,60 | 2711,60 | 140 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 700,69 | 5000,00 | дек. 18 |
| 79 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 30 | 1987 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 10 | 9616,40 | 8623,50 | 8623,50 | 462 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 220,33 | 5000,00 | дек. 18 |
| 80 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 9 | 1963 | 1997 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3756,34 | 3511,34 | 3511,34 | 214 | 5828823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5828823,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 81 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 1964 | 1999 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3665,17 | 3463,54 | 3463,54 | 187 | 5749474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5749474,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 82 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | 1964 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3693,63 | 3452,00 | 3452,00 | 178 | 5730320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730320,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 83 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 1984 | 2007 | каменный, кирпичный | 12 | 1 | 4608,80 | 3894,00 | 3894,00 | 211 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 975,86 | 5000,00 | дек. 18 |
| 84 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 1987 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 2 | 4405,99 | 3907,79 | 3907,79 | 218 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 972,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 92927,46 | 71314,50 | 67647,50 | 3108 | 97487427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97487427,27 | 1367,01 | 5000,00 | X |
| 85 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | 1956 | - | панельные | 3 | 2 | 1362,20 | 916,20 | 628,30 | 23 | 1624421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624421,00 | 1773,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 86 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1949 | - | панельные | 2 | 2 | 693,20 | 617,20 | 617,20 | 35 | 1745514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745514,24 | 2828,12 | 5000,00 | дек. 18 |
| 87 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1950 | - | панельные | 2 | 1 | 546,30 | 387,50 | 387,50 | 20 | 1165537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165537,03 | 3007,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 88 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 6 | 1984 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2402,00 | 1332,40 | 1332,40 | 69 | 1769013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769013,00 | 1327,69 | 5000,00 | дек. 18 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 13 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 7309,80 | 6068,40 | 5707,90 | 323 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 626,19 | 5000,00 | дек. 18 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1985 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3886,00 | 2892,00 | 2892,00 | 110 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 656,98 | 5000,00 | дек. 18 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4058,00 | 2908,70 | 2908,70 | 147 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 653,21 | 5000,00 | дек. 18 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 1958 | - | панельные | 2 | 3 | 1614,90 | 1008,70 | 1008,70 | 46 | 5977414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5977414,00 | 5925,86 | 10000,00 | дек. 18 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 1957 | - | панельные | 2 | 3 | 1605,40 | 998,90 | 998,90 | 37 | 5719688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5719688,00 | 5725,99 | 10000,00 | дек. 18 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 5 | 11972,37 | 10501,40 | 9661,70 | 338 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 904,64 | 5000,00 | дек. 18 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 1981 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6499,09 | 6303,10 | 6092,50 | 286 | 2154629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2154629,00 | 341,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 563,80 | 509,20 | 509,20 | 25 | 2695610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695610,00 | 5293,81 | 10000,00 | дек. 18 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144А | 1965 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 3119,70 | 2941,00 | 2941,00 | 215 | 2066113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2066113,00 | 702,52 | 5000,00 | дек. 18 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1б | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 452,70 | 404,70 | 404,70 | 19 | 2697858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2697858,00 | 6666,32 | 10000,00 | дек. 18 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | 1965 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 662,60 | 604,90 | 604,90 | 35 | 3419216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3419216,00 | 5652,53 | 10000,00 | дек. 18 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 604,40 | 576,70 | 576,70 | 35 | 957320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957320,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2958,20 | 2288,90 | 1503,40 | 75 | 3799572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799572,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 428,90 | 392,00 | 392,00 | 16 | 1955576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955576,00 | 4988,71 | 10000,00 | дек. 18 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7Б | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2021,60 | 1294,30 | 1294,30 | 49 | 1767479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1767479,00 | 1365,59 | 5000,00 | дек. 18 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11 | 1979 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2014,90 | 1237,50 | 1237,50 | 64 | 1759373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1759373,00 | 1421,72 | 5000,00 | дек. 18 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | 1979 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2038,40 | 1286,30 | 1286,30 | 64 | 1486593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486593,00 | 1155,71 | 5000,00 | дек. 18 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 7 | 1979 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1011,40 | 849,40 | 849,40 | 42 | 1467970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1467970,00 | 1728,24 | 5000,00 | дек. 18 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 110 | 1997 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2390,30 | 1764,00 | 1764,00 | 67 | 1959630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959630,00 | 1110,90 | 5000,00 | дек. 18 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 932,10 | 606,20 | 606,20 | 34 | 3954723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954723,00 | 6523,79 | 10000,00 | дек. 18 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 672,80 | 625,30 | 625,30 | 28 | 4005756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4005756,00 | 6406,13 | 10000,00 | дек. 18 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 539,30 | 388,40 | 388,40 | 27 | 3431219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431219,00 | 8834,24 | 10000,00 | дек. 18 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 281,50 | 242,70 | 242,70 | 20 | 2090878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2090878,00 | 8615,07 | 10000,00 | дек. 18 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 423,10 | 381,00 | 381,00 | 17 | 2423215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2423215,00 | 6360,14 | 10000,00 | дек. 18 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1959 | - | блочные | 2 | 1 | 294,10 | 271,00 | 271,00 | 20 | 1512000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512000,00 | 5579,34 | 10000,00 | дек. 18 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 2288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 2122640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2122640,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2В | 1980 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1977,10 | 1262,80 | 1262,80 | 58 | 1735491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1735491,00 | 1374,32 | 5000,00 | дек. 18 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 13676,10 | 10436,40 | 9253,60 | 347 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 546,17 | 5000,00 | дек. 18 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1604,50 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 2122806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2122806,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 8 | 1987 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6096,00 | 3682,00 | 3682,00 | 175 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 516,02 | 5000,00 | дек. 18 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 145 | 1992 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2331,00 | 1690,10 | 1690,10 | 84 | 1905731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1905731,00 | 1127,58 | 5000,00 | дек. 18 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 149 | 1980 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1595,00 | 1087,70 | 1087,70 | 53 | 1294442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294442,00 | 1190,07 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 765696,60 | 674026,66 | 651712,82 | 31205 | 703168316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703168316,24 | 1043,24 | 5000,00 | X |
| 121 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | 1968 | - | кирпичный | 2 | 2 | 799,00 | 740,80 | 740,80 | 37 | 4629652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4629652,00 | 6249,53 | 10000,00 | дек. 18 |
| 122 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 7 | 1981 | - | кирпичный | 2 | 1 | 399,20 | 365,00 | 365,00 | 20 | 668255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668255,00 | 1830,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 123 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 15 | 1987 | - | кирпичный | 2 | 1 | 389,60 | 356,00 | 356,00 | 24 | 633199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633199,00 | 1778,65 | 5000,00 | дек. 18 |
| 124 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 17 | 1989 | - | кирпичный | 2 | 1 | 402,40 | 397,90 | 397,90 | 29 | 720839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720839,00 | 1811,61 | 5000,00 | дек. 18 |
| 125 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86А | 1966 | - | кирпичный | 5 | 3 | 3635,34 | 3315,10 | 2731,50 | 181 | 7468391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7468391,00 | 2252,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 126 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 130 | 1987 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4880,20 | 4197,70 | 3960,60 | 200 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 905,26 | 5000,00 | дек. 18 |
| 127 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 14 | 1 | 5019,00 | 4075,40 | 3973,30 | 107 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 932,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| 128 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | 1981 | - | каменные, кирпичные | 9 | 8 | 18921,90 | 15953,10 | 14905,90 | 704 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15200000,00 | 952,79 | 5000,00 | дек. 18 |
| 129 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 5996,00 | 5216,52 | 5216,52 | 270 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 1092,68 | 5000,00 | дек. 18 |
| 130 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 1983 | - | панельный | 9 | 9 | 22281,70 | 19456,20 | 18521,20 | 730 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17100000,00 | 878,90 | 5000,00 | дек. 18 |
| 131 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 37 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 12974,40 | 11660,40 | 11504,90 | 573 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 977,67 | 5000,00 | дек. 18 |
| 132 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | 1981 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 4 | 11794,30 | 10789,80 | 6841,80 | 352 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 704,37 | 5000,00 | дек. 18 |
| 133 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 39 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 7710,00 | 6707,70 | 6707,70 | 360 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 1133,03 | 5000,00 | дек. 18 |
| 134 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 43 | 1987 | - | панельный | 9 | 3 | 6475,30 | 5818,60 | 5755,60 | 278 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 979,62 | 5000,00 | дек. 18 |
| 135 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 45 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 8689,10 | 7813,50 | 7743,40 | 361 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 972,68 | 5000,00 | дек. 18 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 49 | 1987 | - | панельный | 9 | 6 | 13108,84 | 11669,04 | 11593,84 | 573 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 976,94 | 5000,00 | дек. 18 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 1985 | - | панельный | 9 | 6 | 14073,50 | 11844,40 | 11793,10 | 394 | 4791717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791717,00 | 404,56 | 5000,00 | дек. 18 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 51 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 8665,20 | 7667,60 | 7667,60 | 401 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 991,18 | 5000,00 | дек. 18 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 57 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 10749,30 | 9659,80 | 9659,80 | 460 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 983,46 | 5000,00 | дек. 18 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 59 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 12979,50 | 11502,90 | 11502,90 | 571 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 991,05 | 5000,00 | дек. 18 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 80 | 1988 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4974,40 | 4084,90 | 4036,90 | 228 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 930,26 | 5000,00 | дек. 18 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 124 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9186,00 | 8159,80 | 8141,60 | 377 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 931,40 | 5000,00 | дек. 18 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9236,20 | 7950,70 | 7938,70 | 393 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 955,89 | 5000,00 | дек. 18 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | 1988 | - | панельный | 9 | 6 | 14099,24 | 12052,34 | 12021,44 | 549 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 945,87 | 5000,00 | дек. 18 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 132 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9398,10 | 8114,60 | 8061,60 | 382 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 936,58 | 5000,00 | дек. 18 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 134 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 11545,46 | 9818,76 | 9545,06 | 442 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 967,54 | 5000,00 | дек. 18 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 146 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 9546,00 | 7939,40 | 7939,40 | 357 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 957,25 | 5000,00 | дек. 18 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 148 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 11639,60 | 9873,90 | 9841,30 | 491 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 962,13 | 5000,00 | дек. 18 |
| 149 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 22 | 1990 | - | панельный | 9 | 3 | 10901,90 | 8452,90 | 6741,50 | 305 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 674,32 | 5000,00 | дек. 18 |
| 150 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 1983 | - | панельный | 9 | 5 | 11288,10 | 10011,10 | 10011,10 | 821 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 948,95 | 5000,00 | дек. 18 |
| 151 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27А | 1987 | - | кирпичные | 9 | 6 | 11119,50 | 9674,50 | 9674,50 | 480 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 1178,36 | 5000,00 | дек. 18 |
| 152 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 1984 | - | каменный, кирпичный | 9 | 4 | 8686,89 | 7753,29 | 7753,29 | 430 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 980,23 | 5000,00 | дек. 18 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 1982 | - | каменный, кирпичный | 9 | 2 | 5401,37 | 5119,27 | 4353,47 | 380 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 742,29 | 5000,00 | дек. 18 |
| 154 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 1982 | - | каменный, кирпичный | 9 | 11 | 25628,51 | 23360,71 | 22803,81 | 830 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20900000,00 | 894,66 | 5000,00 | дек. 18 |
| 155 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3363,90 | 2926,59 | 2706,59 | 154 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 649,22 | 5000,00 | дек. 18 |
| 156 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 112 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 424,70 | 369,49 | 369,49 | 28 | 7070401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7070401,00 | 19135,62 | 10000,00 | дек. 18 |
| 157 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1742,64 | 1306,60 | 850,00 | 28 | 2316600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316600,00 | 1773,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 158 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 2527578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2527578,00 | 5409,82 | 10000,00 | дек. 18 |
| 159 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 2 | 1984 | - | кирпичные | 10 | 2 | 27037,30 | 23079,70 | 22256,46 | 796 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20900000,00 | 905,56 | 5000,00 | дек. 18 |
| 160 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 4 | 17171,00 | 14938,77 | 14938,77 | 750 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 508,74 | 5000,00 | дек. 18 |
| 161 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 24 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 10450,05 | 9656,05 | 9639,95 | 495 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 983,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 162 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | 1989 | 2009 | панельный | 9 | 4 | 9118,70 | 7965,90 | 7965,90 | 379 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 954,07 | 5000,00 | дек. 18 |
| 163 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 11 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 5596,20 | 5257,20 | 4860,00 | 237 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 361,41 | 5000,00 | дек. 18 |
| 164 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 9 | 21630,10 | 19888,60 | 18523,40 | 820 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17100000,00 | 859,79 | 5000,00 | дек. 18 |
| 165 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 1979 | 2009 | кирпичные | 5, 7 | 7 | 5594,90 | 5019,90 | 5019,90 | 203 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 378,49 | 5000,00 | дек. 18 |
| 166 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51Б | 1992 | - | кирпичный | 6 | 4 | 3445,10 | 3147,90 | 3147,90 | 136 | 2068304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2068304,00 | 657,04 | 5000,00 | дек. 18 |
| 167 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 152 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 2 | 6116,76 | 5736,56 | 5199,66 | 290 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 662,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| 168 | г. Пенза, ул. Каракозова, д, 33А | 1897 | - | кирпичные | 3 | 2 | 998,50 | 850,50 | 850,50 | 23 | 7977832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7977832,00 | 9380,17 | 10000,00 | дек. 18 |
| 169 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32А | 1988 | 2009 | кирпичные | 9 | 4 | 8675,50 | 7666,00 | 7666,00 | 419 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 991,39 | 5000,00 | дек. 18 |
| 170 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 4 | 1988 | - | панельный | 9 | 8 | 18481,74 | 16771,94 | 16753,34 | 832 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15200000,00 | 906,28 | 5000,00 | дек. 18 |
| 171 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 11663,10 | 10250,50 | 10250,50 | 505 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 926,78 | 5000,00 | дек. 18 |
| 172 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 1981 | - | панельный | 9 | 8 | 18789,06 | 16638,56 | 16571,56 | 802 | 26771442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26771442,00 | 1609,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 173 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 9154,10 | 8025,50 | 8025,50 | 404 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 946,98 | 5000,00 | дек. 18 |
| 174 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 20 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9092,70 | 7942,10 | 7942,10 | 365 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 956,93 | 5000,00 | дек. 18 |
| 175 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 7965,20 | 6929,72 | 6929,72 | 360 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 1096,72 | 5000,00 | дек. 18 |
| 176 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 6510,80 | 5853,10 | 5853,10 | 294 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 973,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 177 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 1987 | - | панельный | 9 | 5 | 10147,00 | 8827,89 | 8827,89 | 448 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500000,00 | 1076,13 | 5000,00 | дек. 18 |
| 178 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | 1937 | 2009 | кирпичные | 5 | 1 | 1518,40 | 1406,60 | 1303,80 | 40 | 6994700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6994700,00 | 4972,77 | 10000,00 | дек. 18 |
| 179 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 5 | 1937 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2385,10 | 2100,50 | 1511,70 | 52 | 6515300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6515300,00 | 3101,79 | 5000,00 | дек. 18 |
| 180 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 860,20 | 549,10 | 549,10 | 1 | 4696723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696723,00 | 8553,49 | 10000,00 | дек. 18 |
| 181 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1988 | 2009 | панельный | 16 | 1 | 7148,10 | 6228,10 | 6210,80 | 349 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 610,14 | 5000,00 | дек. 18 |
| 182 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | 1987 | - | панельный | 9 | 4 | 9520,70 | 8252,00 | 8252,00 | 431 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 920,99 | 5000,00 | дек. 18 |
| 183 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 72 | 1917 | - | смешанный | 2 | 3 | 307,50 | 225,50 | 225,50 | 19 | 4679982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679982,00 | 20753,80 | 10000,00 | дек. 18 |
| 184 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 10 | 1967 | - | кирпичный | 4 | 4 | 3054,30 | 2633,30 | 2444,00 | 112 | 6439580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6439580,00 | 2445,44 | 5000,00 | дек. 18 |
| 185 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 1954 | - | кирпичный | 2 | 1 | 426,10 | 386,10 | 386,10 | 21 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 4 278,68 | 10000,00 | дек. 18 |
| 186 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1986 | - | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 568,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| 187 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 8 | 17705,84 | 16120,14 | 15921,64 | 768 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15200000,00 | 942,92 | 5000,00 | дек. 18 |
| 188 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 1977 | 2009 | кирпичные | 14 | 3 | 5561,80 | 4615,00 | 4560,10 | 186 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 823,40 | 5000,00 | дек. 18 |
| 189 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1986 | 2009 | каменный, кирпичный | 9 | 1 | 3666,30 | 3455,00 | 3150,20 | 187 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 549,93 | 5000,00 | дек. 18 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 95 | 1988 | - | панельный | 9 | 7 | 16403,80 | 14311,80 | 14311,80 | 700 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13300000,00 | 929,30 | 5000,00 | дек. 18 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 1934 | - | кирпичные | 4 | 1 | 6535,75 | 3913,10 | 1324,00 | 70 | 640500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640500,00 | 163,68 | 5000,00 | дек. 18 |
| 192 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | 1951 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 821,30 | 743,00 | 743,00 | 39 | 2969339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2969339,00 | 3996,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| 193 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 1935 | 2009 | кирпичные | 3 | 2 | 1236,06 | 1113,06 | 1113,06 | 59 | 7360700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7360700,00 | 6613,03 | 10000,00 | дек. 18 |
| 194 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8678,80 | 7802,40 | 7802,40 | 431 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 974,06 | 5000,00 | дек. 18 |
| 195 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 1987 | - | панельный | 9 | 9 | 17287,70 | 17287,70 | 17287,70 | 787 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17100000,00 | 989,14 | 5000,00 | дек. 18 |
| 196 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 26 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8696,19 | 7753,39 | 7753,39 | 379 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 980,22 | 5000,00 | дек. 18 |
| 197 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 30 | 1988 | - | панельный | 9 | 3 | 7677,10 | 7019,90 | 6421,20 | 279 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 811,98 | 5000,00 | дек. 18 |
| 198 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 8616,20 | 7669,80 | 7669,80 | 409 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 990,90 | 5000,00 | дек. 18 |
| 199 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | 1949 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1609,00 | 1516,00 | 747,00 | 24 | 5567868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5567868,00 | 3672,74 | 5000,00 | дек. 18 |
| 200 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 1989 | - | панельный | 9 | 2 | 3776,40 | 3776,40 | 3776,40 | 182 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 1006,25 | 5000,00 | дек. 18 |
| 201 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | 1964 | - | кирпичный | 5 | 6 | 5040,00 | 4686,00 | 4686,00 | 260 | 3102456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3102456,00 | 662,07 | 5000,00 | дек. 18 |
| 202 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 1980 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 7081,00 | 5884,00 | 5255,10 | 255 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 968,73 | 5000,00 | дек. 18 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1328,45 | 1223,30 | 1121,70 | 68 | 4418910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4418910,00 | 3612,29 | 5000,00 | дек. 18 |
| 204 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 464,40 | 422,40 | 422,40 | 18 | 1235049,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235049,68 | 2923,89 | 5000,00 | дек. 18 |
| 205 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 474,60 | 423,70 | 423,70 | 31 | 2450417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450417,00 | 5783,38 | 10000,00 | дек. 18 |
| 206 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 1961 | - | кирпичный | 4 | 4 | 2753,30 | 2548,60 | 2548,60 | 115 | 6343680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6343680,00 | 2489,08 | 5000,00 | дек. 18 |
| 207 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1962 | - | кирпичный | 2 | 2 | 619,90 | 618,90 | 618,90 | 48 | 1224988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224988,00 | 1979,30 | 5000,00 | дек. 18 |
| 208 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | 1987 | - | кирпичные | 14 | 1 | 4504,20 | 4068,20 | 4068,20 | 178 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 934,07 | 5000,00 | дек. 18 |
| 209 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7А | 1976 | - | кирпичный | 5 | 1 | 2247,60 | 2084,60 | 2084,60 | 113 | 4791415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791415,00 | 2298,48 | 5000,00 | дек. 18 |
| 210 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 1980 | - | панельный | 9 | 7 | 17756,10 | 14533,00 | 14515,00 | 642 | 3619532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3619532,00 | 249,06 | 5000,00 | дек. 18 |
| 211 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 821,40 | 755,10 | 707,80 | 31 | 842321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842321,56 | 1115,51 | 5000,00 | дек. 18 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 6 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 2 | 4909,37 | 4460,50 | 4387,40 | 201 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 851,92 | 5000,00 | дек. 18 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 1951 | - | кирпичные | 2 | 1 | 815,40 | 778,30 | 519,50 | 13 | 2902725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2902725,00 | 3729,57 | 5000,00 | дек. 18 |
| 214 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | 1987 | 2013 | панельный | 9 | 4 | 9408,30 | 8185,22 | 8185,22 | 360 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 928,50 | 5000,00 | дек. 18 |
| 215 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 1988 | - | панельный | 9 | 4 | 10264,20 | 8671,10 | 8237,80 | 427 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 876,47 | 5000,00 | дек. 18 |
| 216 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5822,90 | 5461,70 | 5143,50 | 240 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 347,88 | 5000,00 | дек. 18 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 1983 | - | панельный | 9 | 6 | 13217,30 | 11685,30 | 11685,30 | 610 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400000,00 | 975,58 | 5000,00 | дек. 18 |
| 218 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 1959 | - | кирпичный | 3 | 4 | 2396,20 | 2318,70 | 1968,70 | 42 | 16375420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16375420,00 | 7062,33 | 10000,00 | дек. 18 |
| 219 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 1941 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1997,20 | 1907,60 | 1907,60 | 58 | 10600500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10600500,00 | 5556,98 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4387,30 | 3077,00 | 2923,90 | 180 | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2049023,00 | 665,92 | 5000,00 | Х |
| 220 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 12 | 1979 | - | панельные | 5 | 2 | 4387,30 | 3077,00 | 2923,90 | 180 | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2049023,00 | 665,92 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 561,30 | 557,60 | 557,60 | 30 | 3906180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3906180,00 | 7005,34 | 10000,00 | Х |
| 221 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 20А | 1992 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 561,30 | 557,60 | 557,60 | 30 | 3906180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3906180,00 | 7005,34 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3836,20 | 3585,70 | 3585,70 | 166 | 12697890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12697890,00 | 3541,26 | 5000,00 | Х |
| 222 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 47 | 1965 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 635,30 | 635,30 | 635,30 | 31 | 2441040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2441040,00 | 3842,34 | 5000,00 | дек. 18 |
| 223 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 60 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 380,10 | 357,60 | 357,60 | 10 | 1425480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1425480,00 | 3986,24 | 5000,00 | дек. 18 |
| 224 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1979 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 920,00 | 893,70 | 893,70 | 44 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1754370,00 | 1963,04 | 5000,00 | дек. 18 |
| 225 | р.п. Исса, ул. Советская, д. 23 | 1988 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 894,50 | 846,10 | 846,10 | 36 | 3531360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3531360,00 | 4173,69 | 10000,00 | дек. 18 |
| 226 | р.п. Исса, ул. Советская, д. 25 | 1983 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1006,30 | 853,00 | 853,00 | 45 | 3545640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545640,00 | 4156,67 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Каменка: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 7823,04 | 7087,40 | 7013,90 | 239 | 18216139,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18216139,17 | 2570,21 | 5000,00 | X |
| 227 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 1953 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1248,40 | 1153,60 | 1153,60 | 37 | 4838931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4838931,00 | 4194,64 | 10000,00 | дек. 18 |
| 228 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 512,10 | 468,30 | 468,30 | 18 | 1188058,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188058,31 | 2536,96 | 5000,00 | дек. 18 |
| 229 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 1937 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 937,70 | 841,10 | 841,10 | 24 | 2368660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2368660,00 | 2816,15 | 5000,00 | дек. 18 |
| 230 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 1937 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1102,34 | 900,60 | 900,60 | 25 | 3267869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3267869,50 | 3628,55 | 5000,00 | дек. 18 |
| 231 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 882,90 | 825,30 | 825,30 | 24 | 2094265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2094265,37 | 2537,58 | 5000,00 | дек. 18 |
| 232 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 50 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 870,90 | 815,50 | 742,00 | 24 | 1594532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594532,00 | 1955,28 | 5000,00 | дек. 18 |
| 233 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 1955 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 243811,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243811,52 | 210,84 | 5000,00 | дек. 18 |
| 234 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 502,20 | 457,90 | 457,90 | 20 | 1122904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122904,27 | 2452,29 | 5000,00 | дек. 18 |
| 235 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 513,30 | 468,70 | 468,70 | 30 | 1497107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1497107,20 | 3194,17 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 15540,60 | 9363,10 | 9363,10 | 389 | 87572126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87572126,00 | 9352,90 | 10000,00 | Х |
| 236 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 36А | 1985 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1484,40 | 812,80 | 812,80 | 33 | 8048079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8048079,00 | 9901,67 | 10000,00 | дек. 18 |
| 237 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 18 | 1986 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 1 | 1316,40 | 787,80 | 787,80 | 41 | 10214512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10214512,00 | 12965,87 | 10000,00 | дек. 18 |
| 238 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 19 | 1979 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1530,00 | 851,80 | 851,80 | 25 | 9867966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9867966,00 | 11584,84 | 10000,00 | дек. 18 |
| 239 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | 1981 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1922,00 | 1234,30 | 1234,30 | 62 | 2816520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2816520,00 | 2281,88 | 5000,00 | дек. 18 |
| 240 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 3 | 1982 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1954,20 | 1262,60 | 1262,60 | 56 | 13706334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13706334,00 | 10855,64 | 10000,00 | дек. 18 |
| 241 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 5 | 1983 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1963,00 | 1263,00 | 1263,00 | 62 | 13131488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13131488,00 | 10397,06 | 10000,00 | дек. 18 |
| 242 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 6 | 1979 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1561,30 | 837,10 | 837,10 | 31 | 9783713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9783713,00 | 11687,63 | 10000,00 | дек. 18 |
| 243 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 54 | 1986 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1547,20 | 825,80 | 825,80 | 27 | 8330679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8330679,00 | 10088,01 | 10000,00 | дек. 18 |
| 244 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 3 | 1990 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2262,10 | 1487,90 | 1487,90 | 52 | 11672835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11672835,00 | 7845,17 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 950,00 | 882,20 | 882,20 | 36 | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424150,00 | 1614,32 | 5000,00 | Х |
| 245 | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, д. 7 | 1980 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 950,00 | 882,20 | 882,20 | 36 | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424150,00 | 1614,32 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 885,40 | 885,40 | 885,40 | 26 | 5924211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924211,00 | 6691,00 | 10000,00 | Х |
| 246 | р.п. Мокшан, ул. Дружбы, д. 1 | 1980 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 885,40 | 885,40 | 885,40 | 26 | 5924211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924211,00 | 6691,00 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12038,45 | 10138,95 | 9147,75 | 377 | 15260726,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15260726,27 | 1505,16 | 5000,00 | X |
| 247 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 400,40 | 356,40 | 356,40 | 18 | 591622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591622,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 18 |
| 248 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 17 | 1974 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 774,20 | 714,30 | 714,30 | 26 | 258718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258718,00 | 362,20 | 5000,00 | дек. 18 |
| 249 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 424,50 | 377,90 | 377,90 | 12 | 1185524,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185524,79 | 3137,14 | 5000,00 | дек. 18 |
| 250 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 524,60 | 375,40 | 375,40 | 19 | 1142940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1142940,48 | 3044,59 | 5000,00 | дек. 18 |
| 251 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 601,20 | 562,70 | 562,70 | 19 | 934080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934080,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 252 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 12 | 1952 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 7 | 3567,00 | 3146,90 | 3146,90 | 163 | 5223852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5223852,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 253 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 35 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 1 | 1415,00 | 950,00 | 950,00 | 34 | 1577000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577000,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 254 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 684,75 | 638,85 | 638,85 | 24 | 1060489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060489,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 255 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 1985 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 3646,80 | 3016,50 | 2025,30 | 62 | 3286500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3286500,00 | 1089,51 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Никольск: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8382,48 | 6973,98 | 6841,68 | 237 | 12586289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12586289,74 | 1804,75 | 5000,00 | X |
| 256 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 1951 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 702,32 | 656,40 | 656,40 | 24 | 1690248,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690248,19 | 2575,03 | 5000,00 | дек. 18 |
| 257 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 1953 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 1498323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498323,55 | 2282,99 | 5000,00 | дек. 18 |
| 258 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 1964 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 1944,20 | 1593,10 | 1460,80 | 56 | 2644544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2644544,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 259 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 2894,70 | 2631,78 | 2631,78 | 82 | 4368752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4368752,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 260 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | 1964 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2122,40 | 1436,40 | 1436,40 | 50 | 2384422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2384422,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 760,40 | 717,30 | 717,30 | 18 | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421800,00 | 4770,39 | 10000,00 | Х |
| 261 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 7 | 1982 | - | панельные | 2 | 2 | 760,40 | 717,30 | 717,30 | 18 | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421800,00 | 4770,39 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4073,26 | 3188,26 | 3188,26 | 175 | 8338351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8338351,00 | 2615,33 | 5000,00 | Х |
| 262 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 2 | 1971 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 460,40 | 388,90 | 388,90 | 19 | 3603600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3603600,00 | 9266,14 | 10000,00 | дек. 18 |
| 263 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 23 | 1989 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 2239,86 | 1551,36 | 1551,36 | 75 | 1632295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632295,00 | 1052,17 | 5000,00 | дек. 18 |
| 264 | ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 19 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 3 | 960,00 | 869,50 | 869,50 | 51 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1551228,00 | 1784,05 | 5000,00 | дек. 18 |
| 265 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 1 | 413,00 | 378,50 | 378,50 | 30 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1551228,00 | 4098,36 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Сердобск: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 28486,70 | 25771,40 | 24925,60 | 1025 | 44929546,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44929546,79 | 1743,39 | 5000,00 | X |
| 266 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 1954 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 395,30 | 376,50 | 376,50 | 14 | 1410135,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410135,18 | 3745,38 | 5000,00 | дек. 18 |
| 267 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 1958 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 875,20 | 745,20 | 745,20 | 31 | 1321238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321238,00 | 1773,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 268 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 1966 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 2 | 2063,50 | 1941,50 | 1941,50 | 81 | 3222890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3222890,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 269 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 1958 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1007,00 | 928,10 | 928,10 | 24 | 1645519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645519,00 | 1773,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 270 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1957 | 2009 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 394,20 | 377,30 | 377,30 | 16 | 2204200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2204200,00 | 5842,04 | 10000,00 | дек. 18 |
| 271 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 989,80 | 911,30 | 831,50 | 34 | 4053590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4053590,00 | 4448,14 | 10000,00 | дек. 18 |
| 272 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 1971 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 360,70 | 338,70 | 338,70 | 19 | 1623150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623150,00 | 4792,29 | 10000,00 | дек. 18 |
| 273 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 1958 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 434,00 | 385,50 | 385,50 | 19 | 683490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683490,00 | 1773,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 274 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 4964,00 | 4560,00 | 3794,00 | 164 | 2815435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815435,00 | 617,42 | 5000,00 | дек. 18 |
| 275 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 1958 | - | блочные | 2 | 1 | 581,90 | 545,60 | 545,60 | 9 | 2618550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2618550,00 | 4799,40 | 10000,00 | дек. 18 |
| 276 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 1954 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 545,50 | 512,60 | 512,60 | 12 | 1386175,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1386175,61 | 2704,21 | 5000,00 | дек. 18 |
| 277 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 2 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 4671,60 | 4179,60 | 4179,60 | 167 | 6724974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6724974,00 | 1609,00 | 5000,00 | дек. 18 |
| 278 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 14 | 1968 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 802,00 | 743,20 | 743,20 | 36 | 1932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932000,00 | 2599,57 | 5000,00 | дек. 18 |
| 279 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 1958 | - | блочные | 2 | 1 | 582,40 | 537,70 | 537,70 | 22 | 2620800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620800,00 | 4874,09 | 10000,00 | дек. 18 |
| 280 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 127 | 1988 | - | панельные | 9 | 4 | 7486,90 | 6534,10 | 6534,10 | 268 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600000,00 | 1163,13 | 5000,00 | дек. 18 |
| 281 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 3 | 1984 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1429,70 | 1286,90 | 1286,90 | 66 | 1621340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621340,00 | 1259,88 | 5000,00 | дек. 18 |
| 282 | п. Сазанье, ул. Чаадаева, д. 18 | 1982 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 903,00 | 867,60 | 867,60 | 43 | 1446060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446060,00 | 1666,74 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1097,86 | 1097,86 | 1097,86 | 47 | 10452396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10452396,00 | 9520,70 | 10000,00 | Х |
| 283 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 28 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1097,86 | 1097,86 | 1097,86 | 47 | 10452396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10452396,00 | 9520,70 | 10000,00 | дек. 18 |
| Итого по городу Спасск: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1352,80 | 1290,10 | 1290,10 | 54 | 3412129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412129,00 | 2644,86 | 5000,00 | X |
| 284 | г. Спасск, пр-кт Красный, д. 23 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 1 | 1 | 329,00 | 300,00 | 300,00 | 13 | 1913924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913924,00 | 6379,75 | 10000,00 | дек. 18 |
| 285 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | 1982 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 1023,80 | 990,10 | 990,10 | 41 | 1498205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498205,00 | 1513,19 | 5000,00 | дек. 18 |
| Итого на 2019 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 917993,89 | 815890,84 | 793362,55 | 38287 | 1252236559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252236559,00 | 1534,81 | 5000,00 | X |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 532,00 | 412,00 | 412,00 | 44 | 2189350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2189350,00 | 5313,96 | 10000,00 | X |
| 1 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 783291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783291,00 | 3802,38 | 5000,00 | дек. 19 |
| 2 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 1406059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1406059,00 | 6825,53 | 10000,00 | дек. 19 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 244,50 | 220,50 | 220,50 | 8 | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845524,00 | 3834,58 | 5000,00 | X |
| 3 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | 1956 | - | блочные | 2 | 1 | 244,50 | 220,50 | 220,50 | 8 | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845524,00 | 3834,58 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5150400,00 | 18180,02 | 10000,00 | X |
| 4 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 1958 | - | деревянные | 2 | 2 | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5150400,00 | 18180,02 | 10000,00 | дек. 19 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | Х | Х | 154039,09 | 140585,25 | 140585,25 | 7239 | 214854646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214854646,00 | 1528,29 | 5000,00 | X |
| 5 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 1959 | 2001 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 4492672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4492672,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 1960 | 1996 | каменный, кирпичный | 4 | 4 | 2814,77 | 2619,79 | 2619,79 | 156 | 4348849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4348849,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 16 | 1967 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2167,33 | 1898,49 | 1898,49 | 104 | 3151491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3151491,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 18 | 1968 | 2002 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2139,58 | 1893,73 | 1893,73 | 87 | 3143589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3143589,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 20 | 1968 | 2004 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2191,86 | 1917,56 | 1917,56 | 86 | 3183148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3183148,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | 1969 | 2002 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2216,61 | 1954,71 | 1954,71 | 101 | 3244817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3244817,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 13 | 1969 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3780,50 | 3538,04 | 3538,04 | 168 | 5873144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5873144,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3870,80 | 3574,82 | 3574,82 | 155 | 5934198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5934198,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 1958 | 2010 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2351,83 | 2103,77 | 2103,77 | 89 | 4317194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4317194,00 | 2052,12 | 5000,00 | дек. 19 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | 1969 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3777,10 | 3536,30 | 3536,30 | 170 | 5870256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5870256,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3627,40 | 3515,20 | 3515,20 | 159 | 5835230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5835230,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 2471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 3864810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864810,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 1990 | 2009 | панельные | 9 | 2 | 4911,70 | 4151,20 | 4151,20 | 237 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203056,00 | 1012,49 | 5000,00 | дек. 19 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 1990 | 2005 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 7312,80 | 6038,40 | 6038,40 | 347 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1044,08 | 5000,00 | дек. 19 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 1990 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 4 | 9486,60 | 8059,60 | 8059,60 | 428 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1042,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 20 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | 1990 | 2009 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2911,81 | 2566,30 | 2566,30 | 150 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 818,89 | 5000,00 | дек. 19 |
| 21 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | 1990 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2906,15 | 2559,98 | 2559,98 | 144 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 820,92 | 5000,00 | дек. 19 |
| 22 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | 1990 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2861,70 | 2547,00 | 2547,00 | 142 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 825,10 | 5000,00 | дек. 19 |
| 23 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | 1990 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2892,20 | 2536,70 | 2536,70 | 137 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 828,45 | 5000,00 | дек. 19 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 1959 | 1999 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1452,69 | 1309,29 | 1309,29 | 66 | 2754047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2754047,00 | 2103,47 | 5000,00 | дек. 19 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2149,90 | 2007,01 | 2007,01 | 107 | 3331635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3331635,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 1960 | 1997 | каменный, кирпичный | 4 | 3 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 3359888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3359888,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 29 | 1970 | 2003 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 8 | 7826,22 | 7310,10 | 7310,10 | 389 | 12134764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12134764,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 28 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 20 | 1967 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3747,00 | 3503,80 | 3503,80 | 172 | 5816306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5816306,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 29 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 22 | 1967 | 2002 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3774,40 | 3529,00 | 3529,00 | 169 | 5858140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5858140,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 30 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 24 | 1967 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3776,88 | 3530,61 | 3530,61 | 175 | 5860811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5860811,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 31 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 8 | 1963 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 4 | 2966,01 | 2769,89 | 2769,89 | 150 | 4598015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4598015,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | 1970 | 2004 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 2125,30 | 1874,30 | 1874,30 | 112 | 3111336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3111336,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 33 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 8 | 1969 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5745,60 | 5380,00 | 5380,00 | 284 | 8930800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8930800,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 | 1967 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3804,40 | 3504,40 | 3504,40 | 150 | 5817302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5817302,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10А | 1970 | 2006 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2688,10 | 2511,60 | 2511,60 | 119 | 4169254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4169254,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 11 | 1968 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5705,11 | 5339,68 | 5339,68 | 262 | 8863868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8863868,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 13 | 1967 | 2011 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3703,91 | 3458,30 | 3458,30 | 174 | 5740776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5740776,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | 1967 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3727,15 | 3485,51 | 3485,51 | 179 | 5785945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5785945,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 21 | 1967 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3744,60 | 3502,50 | 3502,50 | 164 | 5814150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5814150,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 | 1969 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5673,90 | 5279,00 | 5279,00 | 275 | 8763140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763140,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 1969 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5698,60 | 5334,20 | 5334,20 | 268 | 8854770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8854770,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | 1967 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5699,20 | 5336,20 | 5336,20 | 269 | 8858090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8858090,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 43 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 13 | 1970 | 2006 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 3 | 2775,00 | 2593,40 | 2593,40 | 138 | 4305042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4305042,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 44 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 15 | 1970 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3764,67 | 3521,11 | 3521,11 | 175 | 5845041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5845041,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 45 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 17 | 1970 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3672,30 | 3435,10 | 3435,10 | 198 | 5702264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5702264,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 34546,50 | 24473,02 | 23427,10 | 1113 | 39249524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39249524,00 | 1603,79 | 5000,00 | X |
| 46 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | 1959 | 2003 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 806,40 | 769,50 | 489,80 | 8 | 2146000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2146000,00 | 2788,82 | 5000,00 | дек. 19 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 7 | 1990 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 1 | 6607,50 | 4735,30 | 4735,30 | 262 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 443,80 | 5000,00 | дек. 19 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | 1967 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 4636,00 | 3386,00 | 3386,00 | 186 | 5620760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5620760,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1255,60 | 839,90 | 839,90 | 74 | 1394232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394232,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1325,10 | 625,10 | 625,10 | 24 | 1037664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037664,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | 1960 | - | блочные | 2 | 2 | 1351,60 | 629,30 | 629,30 | 31 | 1044636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1044636,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1961 | - | блочные | 2 | 2 | 212,30 | 190,60 | 190,60 | 6 | 316394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316394,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 2356,50 | 1365,00 | 1221,50 | 46 | 2265900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2265900,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1176,20 | 909,80 | 790,70 | 35 | 1510266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510266,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 1955 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 5 | 4852,90 | 3400,12 | 2967,80 | 106 | 6416540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6416540,00 | 1887,15 | 5000,00 | дек. 19 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 3 | 3082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 81 | 5222934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5222934,00 | 2257,20 | 5000,00 | дек. 19 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 965,80 | 707,00 | 707,00 | 29 | 1173620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1173620,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1187,60 | 834,90 | 763,60 | 38 | 1385932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1385932,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 300,70 | 278,60 | 278,60 | 23 | 1823038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823038,00 | 6543,57 | 10000,00 | дек. 19 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 406,40 | 368,00 | 368,00 | 13 | 610880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610880,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | 1967 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 4023,80 | 3120,00 | 3120,00 | 151 | 5179200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5179200,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 648924,28 | 579477,17 | 560516,70 | 27144 | 854627562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854627562,00 | 1474,83 | 5000,00 | X |
| 62 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 2 | 643,50 | 591,50 | 591,50 | 33 | 2394936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394936,00 | 4048,92 | 10000,00 | дек. 19 |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 107 | 1989 | - | кирпичный | 14 | 1 | 4735,88 | 4067,00 | 4017,60 | 204 | 5449786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449786,00 | 1340,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | 1990 | - | панельный | 9 | 1 | 8052,00 | 7005,24 | 7005,24 | 360 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1199,97 | 5000,00 | дек. 19 |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 53 | 1987 | - | панельный | 9 | 3 | 6487,68 | 5829,48 | 5829,48 | 306 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 977,79 | 5000,00 | дек. 19 |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 1986 | - | панельный | 9 | 3 | 6443,60 | 5722,40 | 5687,80 | 340 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1101,74 | 5000,00 | дек. 19 |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 142 | 1990 | - | панельный | 9 | 6 | 15059,42 | 12747,82 | 11920,42 | 533 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 989,12 | 5000,00 | дек. 19 |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 144 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 8025,00 | 6981,75 | 6981,75 | 357 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1204,01 | 5000,00 | дек. 19 |
| 69 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 292,80 | 270,80 | 270,80 | 19 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3740,44 | 5000,00 | дек. 19 |
| 70 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 284,60 | 263,20 | 263,20 | 17 | 564276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564276,00 | 2143,91 | 5000,00 | дек. 19 |
| 71 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 313,50 | 289,50 | 289,50 | 26 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3498,83 | 5000,00 | дек. 19 |
| 72 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 24 | 1990 | - | панельный | 9 | 3 | 8288,11 | 7963,01 | 7948,71 | 226 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 791,73 | 5000,00 | дек. 19 |
| 73 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 295,10 | 273,60 | 273,60 | 16 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3702,16 | 5000,00 | дек. 19 |
| 74 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 299,20 | 276,30 | 276,30 | 15 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3665,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 75 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 495,70 | 447,90 | 447,90 | 23 | 2769336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769336,00 | 6182,93 | 10000,00 | дек. 19 |
| 76 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 507,51 | 458,21 | 458,21 | 20 | 2786451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786451,00 | 6081,17 | 10000,00 | дек. 19 |
| 77 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 502,50 | 453,60 | 453,60 | 18 | 2778798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2778798,00 | 6126,10 | 10000,00 | дек. 19 |
| 78 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 512,30 | 462,60 | 462,60 | 19 | 2793738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2793738,00 | 6039,21 | 10000,00 | дек. 19 |
| 79 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 508,85 | 457,05 | 457,05 | 21 | 2784525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784525,00 | 6092,39 | 10000,00 | дек. 19 |
| 80 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | 1957 | - | кирпичный | 2 | 2 | 498,97 | 446,67 | 446,67 | 24 | 2767294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2767294,00 | 6195,39 | 10000,00 | дек. 19 |
| 81 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 2 | 499,40 | 451,30 | 451,30 | 27 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4488,86 | 10000,00 | дек. 19 |
| 82 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 2 | 467,50 | 427,40 | 427,40 | 32 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4739,88 | 10000,00 | дек. 19 |
| 83 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | 1959 | - | брус | 2 | 1 | 431,80 | 414,50 | 414,50 | 24 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 2443,70 | 5000,00 | дек. 19 |
| 84 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 2 | 433,50 | 377,15 | 377,15 | 29 | 1128552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128552,00 | 2992,36 | 5000,00 | дек. 19 |
| 85 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 494,80 | 458,40 | 458,40 | 23 | 1418506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418506,00 | 3094,47 | 5000,00 | дек. 19 |
| 86 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 465,41 | 427,91 | 427,91 | 35 | 2394506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394506,00 | 5595,82 | 10000,00 | дек. 19 |
| 87 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 291,40 | 268,50 | 268,50 | 16 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504346,00 | 5602,78 | 10000,00 | дек. 19 |
| 88 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 444,10 | 407,90 | 407,90 | 17 | 2379484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2379484,00 | 5833,50 | 10000,00 | дек. 19 |
| 89 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 494,60 | 431,90 | 431,90 | 28 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504346,00 | 3483,09 | 5000,00 | дек. 19 |
| 90 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 492,90 | 434,30 | 434,30 | 31 | 1621088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621088,00 | 3732,65 | 5000,00 | дек. 19 |
| 91 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 12 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 460,80 | 420,70 | 420,70 | 17 | 2347294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2347294,00 | 5579,50 | 10000,00 | дек. 19 |
| 92 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 13 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 27 | 1360864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360864,00 | 3983,79 | 5000,00 | дек. 19 |
| 93 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 343,50 | 322,80 | 322,80 | 19 | 1030080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030080,00 | 3191,08 | 5000,00 | дек. 19 |
| 94 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | 1959 | - | кирпичный | 2 | 1 | 301,50 | 279,90 | 279,90 | 23 | 1502200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1502200,00 | 5366,92 | 10000,00 | дек. 19 |
| 95 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 261,20 | 236,60 | 236,60 | 17 | 1049394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1049394,00 | 4435,31 | 10000,00 | дек. 19 |
| 96 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 257,20 | 234,90 | 234,90 | 12 | 988447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988447,00 | 4207,95 | 10000,00 | дек. 19 |
| 97 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 269,60 | 245,60 | 245,60 | 14 | 561393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561393,00 | 2285,80 | 5000,00 | дек. 19 |
| 98 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 6 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 2 | 546,10 | 546,10 | 546,10 | 28 | 2177331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2177331,00 | 3987,06 | 5000,00 | дек. 19 |
| 99 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 7 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 22 | 1548553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548553,00 | 4085,89 | 10000,00 | дек. 19 |
| 100 | г. Пенза, ул. 8 марта, д. 21 | 1985 | - | панельный | 9 | 7 | 16741,05 | 14853,05 | 14791,95 | 992 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710696,00 | 990,42 | 5000,00 | дек. 19 |
| 101 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 9 | 1989 | - | кирпичный | 9 | 5 | 12000,00 | 11974,71 | 9953,98 | 494 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 877,49 | 5000,00 | дек. 19 |
| 102 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | 1989 | - | панельный | 9 | 2 | 4331,30 | 3682,30 | 3682,30 | 192 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203056,00 | 1141,42 | 5000,00 | дек. 19 |
| 103 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | 1946 | 2009 | кирпичный | 5 | 7 | 5327,55 | 4830,85 | 3693,90 | 144 | 6326834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6326834,00 | 1309,67 | 5000,00 | дек. 19 |
| 104 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | 1958 | - | кирпичный | 3 | 2 | 1132,80 | 993,60 | 993,60 | 49 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 2038,87 | 5000,00 | дек. 19 |
| 105 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 1953 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 2 | 872,31 | 758,91 | 758,91 | 44 | 1259787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259787,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 106 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | 1953 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 1 | 586,15 | 537,15 | 537,15 | 25 | 891667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891667,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 107 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 1953 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 2 | 436,60 | 394,80 | 394,80 | 35 | 655366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655366,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 108 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 1953 | 2009 | шлакоблочный | 2 | 2 | 440,60 | 391,40 | 391,40 | 32 | 649722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649722,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 109 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 1954 | 2009 | кирпичные | 3 | 2 | 1394,77 | 1290,37 | 996,57 | 34 | 2142012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142012,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 110 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 1985 | - | панельный | 9 | 4 | 8629,40 | 7628,20 | 7628,20 | 290 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1101,98 | 5000,00 | дек. 19 |
| 111 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | 1955 | 2009 | кирпичные | 3 | 3 | 1905,70 | 1657,96 | 1657,96 | 83 | 2752212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752212,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 112 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 398,13 | 346,37 | 346,37 | 26 | 2600796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600796,00 | 7508,65 | 10000,00 | дек. 19 |
| 113 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | 1954 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 388,90 | 338,34 | 338,34 | 21 | 561643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561643,00 | 1659,98 | 5000,00 | дек. 19 |
| 114 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 878,04 | 763,89 | 763,89 | 39 | 3293896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3293896,00 | 4311,98 | 10000,00 | дек. 19 |
| 115 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | 1958 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 1354,35 | 1178,28 | 1178,28 | 67 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 2578,95 | 5000,00 | дек. 19 |
| 116 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 475,00 | 424,60 | 424,60 | 28 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4771,14 | 10000,00 | дек. 19 |
| 117 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 475,50 | 428,10 | 428,10 | 33 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4732,13 | 10000,00 | дек. 19 |
| 118 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 576,53 | 496,93 | 457,13 | 36 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4076,68 | 10000,00 | дек. 19 |
| 119 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 299,60 | 277,70 | 277,70 | 14 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3647,50 | 5000,00 | дек. 19 |
| 120 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2257,80 | 2062,80 | 2062,80 | 65 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 1473,11 | 5000,00 | дек. 19 |
| 121 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1346,40 | 1254,10 | 1254,10 | 85 | 3210356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3210356,00 | 2559,89 | 5000,00 | дек. 19 |
| 122 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3324,86 | 3078,06 | 2554,33 | 74 | 9161226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9161226,00 | 2976,30 | 5000,00 | дек. 19 |
| 123 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2309,33 | 2115,73 | 2115,73 | 89 | 6550845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550845,00 | 3096,26 | 5000,00 | дек. 19 |
| 124 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1421,54 | 1324,04 | 1324,04 | 92 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 1530,03 | 5000,00 | дек. 19 |
| 125 | г. Пенза, ул. Калинина/ Лобачевского, д. 109/2 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1262,10 | 1138,90 | 1138,90 | 55 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 2668,13 | 5000,00 | дек. 19 |
| 126 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1470,90 | 1344,90 | 1302,40 | 52 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 1506,30 | 5000,00 | дек. 19 |
| 127 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1286,20 | 1152,20 | 1152,20 | 45 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 2637,33 | 5000,00 | дек. 19 |
| 128 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 1 | 930,60 | 841,90 | 841,90 | 44 | 1397552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397552,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 129 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2649,10 | 2446,70 | 2283,80 | 86 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 1241,97 | 5000,00 | дек. 19 |
| 130 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3855,60 | 3413,40 | 3259,70 | 176 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 615,67 | 5000,00 | дек. 19 |
| 131 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | 1990 | 2010 | кирпичные | 9 | 5 | 11284,40 | 10031,40 | 10031,40 | 490 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 1047,47 | 5000,00 | дек. 19 |
| 132 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 6 | 1989 | - | панельный | 9 | 6 | 13415,62 | 11716,62 | 10347,62 | 464 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1076,18 | 5000,00 | дек. 19 |
| 133 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29 | 1989 | - | панельный | 9 | 3 | 6460,80 | 5803,10 | 5803,10 | 272 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1086,42 | 5000,00 | дек. 19 |
| 134 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 31 | 1989 | - | панельный | 9 | 3 | 6565,50 | 5907,80 | 5844,30 | 271 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1067,16 | 5000,00 | дек. 19 |
| 135 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33 | 1990 | - | панельный | 9 | 6 | 12936,00 | 10881,30 | 10849,10 | 492 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1158,79 | 5000,00 | дек. 19 |
| 136 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | 1959 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 5924,45 | 5482,75 | 4139,05 | 143 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051648,00 | 738,98 | 5000,00 | дек. 19 |
| 137 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | 1958 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 6097,51 | 5551,61 | 4334,21 | 144 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051648,00 | 729,81 | 5000,00 | дек. 19 |
| 138 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 25 | 1990 | - | панельный | 9 | 6 | 14555,40 | 12768,60 | 12750,90 | 649 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 987,51 | 5000,00 | дек. 19 |
| 139 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 49 | 1973 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 3174,40 | 3039,00 | 3039,00 | 174 | 6173292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6173292,00 | 2031,36 | 5000,00 | дек. 19 |
| 140 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 4 | 9298,39 | 8301,99 | 7933,39 | 392 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1012,54 | 5000,00 | дек. 19 |
| 141 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 67 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 9067,40 | 8113,60 | 8096,40 | 409 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1036,05 | 5000,00 | дек. 19 |
| 142 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | 1989 | - | панельный | 9 | 3 | 6500,30 | 5877,00 | 5877,00 | 282 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1072,76 | 5000,00 | дек. 19 |
| 143 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 3895,82 | 5000,00 | дек. 19 |
| 144 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 6 | 1990 | - | панельный | 9 | 3 | 6408,40 | 5624,30 | 5624,30 | 295 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1120,95 | 5000,00 | дек. 19 |
| 145 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 504,30 | 447,70 | 447,70 | 32 | 2769004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769004,00 | 6184,95 | 10000,00 | дек. 19 |
| 146 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 575,96 | 526,86 | 526,86 | 20 | 2900410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900410,00 | 5505,09 | 10000,00 | дек. 19 |
| 147 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 705,70 | 652,40 | 652,40 | 34 | 3108806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3108806,00 | 4765,18 | 10000,00 | дек. 19 |
| 148 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 498,92 | 446,12 | 446,12 | 27 | 2766381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766381,00 | 6200,98 | 10000,00 | дек. 19 |
| 149 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 792,31 | 766,41 | 766,41 | 49 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 1321,63 | 5000,00 | дек. 19 |
| 150 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 3891330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3891330,00 | 3462,65 | 5000,00 | дек. 19 |
| 151 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 2 | 652,90 | 577,90 | 577,90 | 36 | 2985136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985136,00 | 5165,49 | 10000,00 | дек. 19 |
| 152 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 23 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1337,04 | 1237,04 | 1237,04 | 96 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 1637,64 | 5000,00 | дек. 19 |
| 153 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1440,06 | 1345,76 | 1345,76 | 100 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 2258,01 | 5000,00 | дек. 19 |
| 154 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 49 | 1989 | - | панельный | 9 | 2 | 4283,30 | 3849,50 | 3849,50 | 218 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203056,00 | 1091,84 | 5000,00 | дек. 19 |
| 155 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | 1990 | - | панельный | 9 | 3 | 5778,20 | 5778,20 | 5778,20 | 270 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1091,10 | 5000,00 | дек. 19 |
| 156 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 91 | 1989 | - | панельный | 9 | 6 | 12853,90 | 11657,70 | 11657,70 | 585 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1081,62 | 5000,00 | дек. 19 |
| 157 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | 1989 | - | панельный | 9 | 4 | 8553,20 | 7689,20 | 7606,70 | 372 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1093,24 | 5000,00 | дек. 19 |
| 158 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 1989 | - | панельный | 9 | 6 | 12805,31 | 11609,91 | 11609,91 | 633 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1086,07 | 5000,00 | дек. 19 |
| 159 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 103 | 1990 | - | панельный | 9 | 5 | 11547,80 | 9958,10 | 9940,10 | 500 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 1055,19 | 5000,00 | дек. 19 |
| 160 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | 1989 | - | панельный | 9 | 8 | 17063,33 | 15294,73 | 15234,43 | 774 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16812224,00 | 1099,22 | 5000,00 | дек. 19 |
| 161 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 115 | 1990 | - | панельный | 10 | 5 | 12176,10 | 10787,40 | 10787,40 | 524 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 974,07 | 5000,00 | дек. 19 |
| 162 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 117 | 1990 | - | панельный | 10 | 8 | 18764,80 | 17189,70 | 17189,70 | 829 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16812224,00 | 978,04 | 5000,00 | дек. 19 |
| 163 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121 | 1990 | - | панельный | 10 | 7 | 15200,00 | 13224,00 | 13224,00 | 700 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710696,00 | 1112,42 | 5000,00 | дек. 19 |
| 164 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | 1954 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 1462,68 | 1378,08 | 1299,08 | 65 | 2287610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287610,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 165 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1394,02 | 1276,02 | 1124,82 | 41 | 4144015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4144015,00 | 3247,61 | 5000,00 | дек. 19 |
| 166 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1217,91 | 1105,61 | 1105,61 | 57 | 3861135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3861135,00 | 3492,31 | 5000,00 | дек. 19 |
| 167 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1807,96 | 1749,46 | 1605,36 | 91 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 1157,97 | 5000,00 | дек. 19 |
| 168 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1250,80 | 1141,50 | 1069,60 | 42 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 1774,70 | 5000,00 | дек. 19 |
| 169 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 1959 | 2009 | кирпичные | 3 | 2 | 1078,70 | 995,90 | 995,90 | 44 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 2034,16 | 5000,00 | дек. 19 |
| 170 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2195,80 | 2041,90 | 1707,80 | 77 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038736,00 | 1488,19 | 5000,00 | дек. 19 |
| 171 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 1982 | - | панельный | 9 | 4 | 9014,10 | 8044,00 | 7470,60 | 388 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1045,02 | 5000,00 | дек. 19 |
| 172 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 28 | 1989 | - | панельный | 9 | 7 | 15303,39 | 13580,69 | 13566,30 | 690 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710696,00 | 1083,21 | 5000,00 | дек. 19 |
| 173 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 61 | 1959 | - | брус | 2 | 1 | 430,10 | 405,00 | 405,00 | 19 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 2501,02 | 5000,00 | дек. 19 |
| 174 | г. Пенза, ул. Минская, д. 26 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5924,00 | 5053,60 | 4994,40 | 355 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 415,85 | 5000,00 | дек. 19 |
| 175 | г. Пенза, ул. Мира, д. 13 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 2 | 3106,80 | 2702,92 | 2702,92 | 165 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 3110,02 | 5000,00 | дек. 19 |
| 176 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 7306,85 | 10000,00 | дек. 19 |
| 177 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | 1956 | - | кирпичные | 2 | 1 | 392,80 | 341,74 | 341,74 | 25 | 1580199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1580199,00 | 4624,03 | 10000,00 | дек. 19 |
| 178 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 673,59 | 622,10 | 622,10 | 36 | 2045596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2045596,00 | 3288,21 | 5000,00 | дек. 19 |
| 179 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2Е | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 512,50 | 472,80 | 472,80 | 21 | 2810670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2810670,00 | 5944,73 | 10000,00 | дек. 19 |
| 180 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 1986 | - | панельный | 9 | 2 | 4363,00 | 3836,20 | 3836,20 | 168 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600000,00 | 938,43 | 5000,00 | дек. 19 |
| 181 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 464,40 | 422,40 | 422,40 | 18 | 701182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701182,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 182 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 601,20 | 550,20 | 550,20 | 29 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 3681,98 | 5000,00 | дек. 19 |
| 183 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 38 | 1957 | - | брус | 2 | 2 | 453,80 | 394,81 | 394,81 | 20 | 2399651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2399651,00 | 6078,05 | 10000,00 | дек. 19 |
| 184 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 42 | 1958 | - | брус | 2 | 1 | 452,40 | 417,50 | 417,50 | 20 | 1388032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388032,00 | 3324,63 | 5000,00 | дек. 19 |
| 185 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | 1958 | - | брус | 2 | 2 | 553,10 | 504,70 | 504,70 | 37 | 1710362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710362,00 | 3388,87 | 5000,00 | дек. 19 |
| 186 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 287,10 | 265,50 | 265,50 | 17 | 1081584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081584,00 | 4073,76 | 10000,00 | дек. 19 |
| 187 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 5 | 1958 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 771,70 | 728,10 | 728,10 | 42 | 2390644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2390644,00 | 3283,40 | 5000,00 | дек. 19 |
| 188 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 444,54 | 386,75 | 386,75 | 25 | 1843843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1843843,00 | 4767,53 | 10000,00 | дек. 19 |
| 189 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 445,84 | 387,88 | 387,88 | 25 | 3806574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3806574,00 | 9813,77 | 10000,00 | дек. 19 |
| 190 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 10 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 4 | 17890,50 | 16284,60 | 16166,50 | 334 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16812224,00 | 1032,40 | 5000,00 | дек. 19 |
| 191 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4934,00 | 4894,20 | 4292,58 | 357 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 429,39 | 5000,00 | дек. 19 |
| 192 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 1980 | - | панельный | 9 | 6 | 14095,10 | 12203,10 | 12136,00 | 573 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1033,28 | 5000,00 | дек. 19 |
| 193 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 26 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 303,50 | 264,05 | 264,05 | 26 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3836,13 | 5000,00 | дек. 19 |
| 194 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2547,47 | 2260,39 | 1397,29 | 89 | 14078797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14078797,00 | 6228,48 | 10000,00 | дек. 19 |
| 195 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 1958 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 1525462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525462,00 | 3902,93 | 5000,00 | дек. 19 |
| 196 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 328,46 | 277,10 | 277,10 | 22 | 1134332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134332,00 | 4093,58 | 10000,00 | дек. 19 |
| 197 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | 1959 | 2009 | кирпичные | 5 | 3 | 4493,10 | 4055,20 | 3629,80 | 114 | 20893456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20893456,00 | 5152,26 | 10000,00 | дек. 19 |
| 198 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | 1959 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 4654,25 | 4232,25 | 3837,45 | 119 | 20348372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20348372,00 | 4807,93 | 10000,00 | дек. 19 |
| 199 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 821,40 | 755,10 | 707,80 | 31 | 1253464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253464,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 200 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 296,60 | 277,00 | 277,00 | 19 | 776852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776852,00 | 2804,52 | 5000,00 | дек. 19 |
| 201 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 5 | 10754,30 | 9541,30 | 9541,30 | 501 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 1101,28 | 5000,00 | дек. 19 |
| 202 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 10 | 1990 | - | панельный | 9 | 4 | 8706,50 | 7829,30 | 7829,30 | 436 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1073,67 | 5000,00 | дек. 19 |
| 203 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 1986 | - | панельный | 9 | 4 | 9163,20 | 7709,30 | 7709,30 | 260 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1090,39 | 5000,00 | дек. 19 |
| 204 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | 1990 | - | панельный | 9 | 7 | 15299,40 | 13440,40 | 13440,40 | 745 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14710696,00 | 1094,51 | 5000,00 | дек. 19 |
| 205 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | 1990 | 2013 | панельный | 9 | 5 | 11072,90 | 9677,40 | 9677,40 | 405 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507640,00 | 1085,79 | 5000,00 | дек. 19 |
| 206 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | 1989 | - | панельный | 9 | 6 | 11526,70 | 10028,70 | 10028,70 | 540 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12609168,00 | 1257,31 | 5000,00 | дек. 19 |
| 207 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | 1990 | - | панельный | 9 | 4 | 9398,60 | 8176,60 | 8176,60 | 360 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8406112,00 | 1028,07 | 5000,00 | дек. 19 |
| 208 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | 1989 | - | панельный | 9 | 3 | 6629,90 | 5819,90 | 5819,90 | 192 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 1083,28 | 5000,00 | дек. 19 |
| 209 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 16 | 1990 | - | панельный | 9 | 2 | 4960,00 | 4291,90 | 3258,50 | 187 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203056,00 | 979,30 | 5000,00 | дек. 19 |
| 210 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 18 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3692,47 | 3251,80 | 2523,80 | 128 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101528,00 | 646,27 | 5000,00 | дек. 19 |
| 211 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 1985 | - | каменный, кирпичный | 9 | 9 | 20900,75 | 18468,05 | 17846,50 | 650 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17100000,00 | 925,92 | 5000,00 | дек. 19 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | 1957 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 762,70 | 687,10 | 687,10 | 36 | 3925233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3925233,00 | 5712,75 | 10000,00 | дек. 19 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | 1955 | 2010 | кирпичные | 3 | 3 | 2277,96 | 2069,96 | 2069,96 | 97 | 5466291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5466291,00 | 2640,77 | 5000,00 | дек. 19 |
| 214 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 24/32 | 1955 | 2009 | кирпичные | 3 | 3 | 2455,91 | 2048,91 | 1841,91 | 79 | 3401187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3401187,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 215 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1503,54 | 1355,54 | 1355,54 | 51 | 3223292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223292,00 | 2377,87 | 5000,00 | дек. 19 |
| 216 | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 8 | 1958 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 793,08 | 701,08 | 701,08 | 40 | 2686792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686792,00 | 3832,36 | 5000,00 | дек. 19 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | 1989 | - | панельный | 9 | 2 | 4436,30 | 3904,60 | 3904,60 | 180 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203056,00 | 1076,44 | 5000,00 | дек. 19 |
| 218 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | 1957 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 743,09 | 646,09 | 646,09 | 50 | 2290640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290640,00 | 3545,39 | 5000,00 | дек. 19 |
| 219 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 648,60 | 564,60 | 564,60 | 34 | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580007,00 | 4569,62 | 10000,00 | дек. 19 |
| 220 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 633,10 | 551,10 | 551,10 | 29 | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580007,00 | 4681,56 | 10000,00 | дек. 19 |
| 221 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1636,50 | 1530,90 | 1143,00 | 35 | 5240960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5240960,00 | 3423,45 | 5000,00 | дек. 19 |
| 222 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1140,81 | 1014,81 | 1014,81 | 52 | 2527988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2527988,00 | 2491,09 | 5000,00 | дек. 19 |
| 223 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1621,80 | 1510,80 | 1293,80 | 40 | 5289142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5289142,00 | 3500,89 | 5000,00 | дек. 19 |
| 224 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1823,30 | 1662,30 | 1408,30 | 73 | 7094336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7094336,00 | 4267,78 | 10000,00 | дек. 19 |
| 225 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1773,40 | 1627,40 | 1298,50 | 42 | 3540900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540900,00 | 2175,80 | 5000,00 | дек. 19 |
| 226 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2294,89 | 2132,29 | 1897,49 | 77 | 4613900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4613900,00 | 2163,82 | 5000,00 | дек. 19 |
| 227 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1383,70 | 1279,70 | 1279,70 | 61 | 3643908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3643908,00 | 2847,47 | 5000,00 | дек. 19 |
| 228 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1625,90 | 1490,50 | 1490,50 | 62 | 4618192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4618192,00 | 3098,42 | 5000,00 | дек. 19 |
| 229 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2686,57 | 2067,27 | 1679,07 | 84 | 5583892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5583892,00 | 2701,09 | 5000,00 | дек. 19 |
| 230 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1818,75 | 1705,75 | 1331,45 | 44 | 6273728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6273728,00 | 3677,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 231 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 290,60 | 269,90 | 269,90 | 17 | 1115920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1115920,00 | 4134,57 | 10000,00 | дек. 19 |
| 232 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | 1957 | - | бревенчатый | 2 | 1 | 426,10 | 391,70 | 391,70 | 19 | 2083748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2083748,00 | 5319,75 | 10000,00 | дек. 19 |
| 233 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 439,50 | 404,30 | 404,30 | 16 | 1394900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394900,00 | 3450,16 | 5000,00 | дек. 19 |
| 234 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 296,20 | 274,80 | 274,80 | 17 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012912,00 | 3686,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 235 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 296,62 | 275,82 | 275,82 | 16 | 1098752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098752,00 | 3983,58 | 5000,00 | дек. 19 |
| 236 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | 1955 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1823,30 | 1662,30 | 1408,30 | 73 | 7094336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7094336,00 | 4267,78 | 10000,00 | дек. 19 |
| 237 | г. Пенза, ул. Черепановых/Сосновая, д. 1/11 | 1955 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 813,40 | 726,80 | 726,80 | 29 | 3803146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3803146,00 | 5232,73 | 10000,00 | дек. 19 |
| 238 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | 1958 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 413,30 | 383,50 | 383,50 | 17 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364856,00 | 3558,95 | 5000,00 | дек. 19 |
| 239 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | 1958 | - | шлакоблочный | 2 | 1 | 416,70 | 385,00 | 385,00 | 17 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364856,00 | 3545,08 | 5000,00 | дек. 19 |
| 240 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | 1958 | - | кирпичный | 2 | 1 | 274,70 | 238,70 | 238,70 | 17 | 1110340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110340,00 | 4651,61 | 10000,00 | дек. 19 |
| 241 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | 1957 |  | кирпичный | 2 | 2 | 720,34 | 626,34 | 626,34 | 34 | 3636383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3636383,00 | 5805,77 | 10000,00 | дек. 19 |
| 242 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | 1955 |  | кирпичный | 2 | 2 | 772,09 | 672,09 | 672,09 | 34 | 3716621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3716621,00 | 5529,95 | 10000,00 | дек. 19 |
| 243 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 1958 |  | кирпичный | 3 | 3 | 1429,90 | 1243,90 | 1243,90 | 71 | 3090240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3090240,00 | 2484,32 | 5000,00 | дек. 19 |
| 244 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | 1958 | - | кирпичный | 2 | 2 | 449,60 | 391,60 | 391,60 | 28 | 1819808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1819808,00 | 4647,11 | 10000,00 | дек. 19 |
| 245 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 4473,99 | 10000,00 | дек. 19 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1360,00 | 1220,00 | 1220,00 | 62 | 2025200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025200,00 | 1660,00 | 5000,00 | X |
| 246 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | 1962 | 2009 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 264,60 | 264,00 | 264,00 | 31 | 438240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438240,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 247 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 44 | 1961 | 2009 | смешанные | 2 | 1 | 234,00 | 198,00 | 198,00 | 7 | 328680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328680,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 248 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | 1917 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 861,40 | 758,00 | 758,00 | 24 | 1258280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258280,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12674,80 | 11570,70 | 10565,80 | 410 | 29621122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29621122,00 | 2560,01 | 5000,00 | X |
| 249 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 1759720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1759720,00 | 4296,19 | 10000,00 | дек. 19 |
| 250 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 624,30 | 582,30 | 550,90 | 22 | 966616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966616,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 251 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 592,90 | 550,90 | 550,90 | 26 | 914492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914492,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 252 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 32 | 914326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914326,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 253 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 25 | 914326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914326,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 254 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 595,80 | 553,20 | 553,20 | 34 | 918310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918310,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 255 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 299,60 | 276,60 | 276,60 | 12 | 459154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459154,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 256 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 596,90 | 550,30 | 515,00 | 22 | 913496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913496,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 257 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 604,60 | 558,20 | 558,20 | 18 | 926610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926610,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 258 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 1955 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 3309132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3309132,00 | 2861,58 | 5000,00 | дек. 19 |
| 259 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 1948 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 513,30 | 468,70 | 468,70 | 30 | 778040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778040,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 260 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 4 | 2103,00 | 1886,30 | 1557,80 | 54 | 3131256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3131256,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 261 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 718,10 | 640,20 | 640,20 | 17 | 3809610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3809610,00 | 5950,66 | 10000,00 | дек. 19 |
| 262 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 4 | 2121,10 | 1899,00 | 1399,30 | 34 | 8349952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8349952,00 | 4397,03 | 10000,00 | дек. 19 |
| 263 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1020,20 | 937,40 | 827,40 | 26 | 1556082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556082,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 30 | 876146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876146,00 | 1660,00 | 5000,00 | X |
| 264 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 30 | 876146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876146,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1279874,00 | 4448,64 | 10000,00 | X |
| 265 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 1957 | - | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1279874,00 | 4448,64 | 10000,00 | дек. 19 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14907,82 | 12816,50 | 11887,30 | 462 | 27123036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27123036,00 | 2116,26 | 5000,00 | X |
| 266 | г. Нижний Ломов, пер. Коммунальный, д. 13 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 415,70 | 375,70 | 375,70 | 10 | 623660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623660,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 267 | г. Нижний Ломов, пер. Московский, д. 4 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 287,20 | 265,00 | 265,00 | 12 | 439900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439900,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 268 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 1 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 438,50 | 390,20 | 390,20 | 11 | 647730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647730,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 269 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 7 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 436,20 | 386,20 | 386,20 | 17 | 641090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641090,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 270 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | 1968 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 767,50 | 720,00 | 720,00 | 46 | 1195200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1195200,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 271 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3295,30 | 3002,20 | 2643,60 | 96 | 4983650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4983650,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 272 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 4070,92 | 3083,10 | 2512,50 | 77 | 5117944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5117944,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 273 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 294,80 | 274,40 | 274,40 | 12 | 455502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455502,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 274 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 1188454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188454,00 | 2791,11 | 5000,00 | дек. 19 |
| 275 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 515,40 | 368,20 | 368,20 | 13 | 1282020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282020,00 | 3481,86 | 5000,00 | дек. 19 |
| 276 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 606,80 | 564,10 | 564,10 | 22 | 936404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936404,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 277 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 597,90 | 556,10 | 556,10 | 27 | 923124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923124,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 278 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 983,60 | 867,10 | 867,10 | 31 | 3178226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178226,00 | 3665,35 | 5000,00 | дек. 19 |
| 279 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 67 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 423,70 | 320,70 | 320,70 | 12 | 1564586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564586,00 | 4878,66 | 10000,00 | дек. 19 |
| 280 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 289,70 | 266,50 | 266,50 | 13 | 879860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879860,00 | 3301,54 | 5000,00 | дек. 19 |
| 281 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 292,40 | 270,10 | 270,10 | 11 | 448364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448364,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 282 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 267,90 | 267,90 | 267,90 | 12 | 1386806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1386806,00 | 5176,58 | 10000,00 | дек. 19 |
| 283 | с. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 |  | 449,00 | 413,20 | 413,20 | 22 | 1230516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230516,00 | 2978,02 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 16471,42 | 14546,50 | 14546,50 | 496 | 25608358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25608358,00 | 1760,45 | 5000,00 | X |
| 284 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | 1970 | - | панельные | 5 | 6 | 4399,89 | 3995,70 | 3995,70 | 161 | 6632860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6632860,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 285 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 1951 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 702,32 | 656,40 | 656,40 | 24 | 1089622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089622,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 286 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | 1968 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 6 | 5159,78 | 4213,78 | 4213,78 | 118 | 6994872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6994872,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 287 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3749,35 | 3403,90 | 3403,90 | 130 | 5650472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5650472,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 288 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 1959 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 1909940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1909940,00 | 2061,41 | 5000,00 | дек. 19 |
| 289 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 3330592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3330592,00 | 2466,74 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 275,00 | 200,40 | 200,40 | 11 | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619335,00 | 3090,49 | 5000,00 | X |
| 290 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1958 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 275,00 | 200,40 | 200,40 | 11 | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619335,00 | 3090,49 | 5000,00 | дек. 19 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 32289,10 | 28922,00 | 28334,20 | 1222 | 46183578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46183578,00 | 1596,83 | 5000,00 | X |
| 291 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | 1959 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1218,90 | 1109,70 | 1109,70 | 46 | 1842100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1842100,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 292 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 5 | 1961 | 2001 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 3 | 2 | 1217,80 | 1113,10 | 1113,10 | 39 | 1847744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847744,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 293 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 22 | 1958 | 2009 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 544,20 | 517,40 | 517,40 | 8 | 1540828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540828,00 | 2978,02 | 5000,00 | дек. 19 |
| 294 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 308,10 | 287,30 | 287,30 | 12 | 476916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476916,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 295 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 3 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11 | 495342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495342,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 296 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98А | 1990 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 9 | 3 | 9506,90 | 7938,20 | 7902,70 | 390 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6304584,00 | 794,21 | 5000,00 | дек. 19 |
| 297 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | 1961 | 2007 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 588,70 | 542,10 | 542,10 | 20 | 899884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899884,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 298 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 1967 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 6 | 2 | 2414,60 | 2122,50 | 2078,00 | 82 | 3523350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3523350,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 299 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 | 1959 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 440,70 | 393,30 | 393,30 | 18 | 652876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652876,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 300 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 1960 | 2008 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1424,10 | 1309,70 | 1199,20 | 31 | 2174100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2174100,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 301 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 1960 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 304,40 | 281,50 | 281,50 | 7 | 467290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467290,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 302 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 312,60 | 290,60 | 290,60 | 9 | 482394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482394,00 | 1659,99 | 5000,00 | дек. 19 |
| 303 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1352,00 | 1253,40 | 1091,80 | 43 | 2080642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080642,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 304 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 4 | 2 | 1307,80 | 1250,80 | 1177,10 | 47 | 2076326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076326,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 305 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 1957 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 2437856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2437856,00 | 3826,49 | 5000,00 | дек. 19 |
| 306 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 | 1956 | 2012 | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 1480,50 | 1375,70 | 1375,70 | 37 | 3789836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3789836,00 | 2754,84 | 5000,00 | дек. 19 |
| 307 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3877,00 | 3597,80 | 3597,80 | 162 | 5972346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5972346,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 308 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 1970 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 5 | 4 | 3889,90 | 3610,40 | 3610,40 | 178 | 5993262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5993262,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 309 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | 1961 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 1 | 322,90 | 300,50 | 300,50 | 8 | 498830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498830,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 310 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | 1962 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 454,80 | 413,00 | 413,00 | 15 | 685580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685580,00 | 1660,00 | 5000,00 | дек. 19 |
| 311 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1956 | - | каменные, кирпичные (в т.ч. монолит) | 2 | 2 | 299,50 | 279,50 | 279,50 | 45 | 1941492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941492,00 | 6946,30 | 10000,00 | дек. 19 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 356,28 | 348,00 | 348,00 | 20 | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982904,00 | 5698,00 | 10000,00 | X |
| 312 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 1958 | - | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 356,28 | 348,00 | 348,00 | 20 | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982904,00 | 5698,00 | 10000,00 | дек. 19 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2017 - 2019 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по субъекту: |  | 3138060832,96 | 767334049,22 | 165458453,99 | 329290718,73 | 43614441,27 | 154534033,62 | 72851921,35 | 893 | 1602375277,96 | 163179,91 | 589799944,33 | 160,00 | 859382,20 | 14075,74 | 47588844,14 | 786,61 | 18440616,39 | 112522100,91 | 0,00 | 725098,05 | 0,00 |
| Итого на 2017 год: |  | 499509982,48 | 23980213,70 | 8420728,99 | 8270519,73 | 313132,27 | 3534128,62 | 1857223,83 | 307 | 441778635,96 | 6827,58 | 18863452,02 | 160,00 | 859382,20 | 2909,54 | 7401018,95 | 103,27 | 2077510,93 | 5409150,91 | 0,00 | 725098,05 | 0,00 |
| Итого по р.п. Башмаково |  | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Плеханова, д. 14 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 186475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Белинский: |  | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625,10 | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625,10 | 1096639,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 14846985,88 | 5145211,44 | 1445950,60 | 2634190,24 | 0,00 | 1065070,60 | 0,00 | 6 | 9701774,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 11 | 2655070,48 | 2655070,48 | 689835,50 | 1419942,08 | 0,00 | 545292,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 2490140,96 | 2490140,96 | 756115,10 | 1214248,16 | 0,00 | 519777,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1609531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1609531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 | 1604264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1604264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 30 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 4787977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4787977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кузнецк: |  | 21748838,44 | 9364139,70 | 2557057,17 | 3693900,80 | 0,00 | 1681418,10 | 991055,24 | 10 | 12384698,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440708,40 | 0,00 |
| 9 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 718886,06 | 718886,06 | 168594,19 | 388931,45 | 0,00 | 64539,04 | 96821,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 397047,25 | 397047,25 | 115358,20 | 140972,25 | 0,00 | 94495,89 | 46220,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 15 | 2585890,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2585890,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 3224205,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3224205,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 49 | 6574602,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6574602,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 450182,48 | 450182,48 | 111868,82 | 226550,48 | 0,00 | 65580,56 | 46182,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 461477,03 | 461477,03 | 111565,18 | 220562,88 | 0,00 | 67215,65 | 62133,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 3581688,68 | 3581688,68 | 909232,19 | 1537293,72 | 0,00 | 457795,59 | 236658,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440708,40 | 0,00 |
| 17 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 456622,47 | 456622,47 | 94482,86 | 204303,86 | 0,00 | 99767,10 | 58068,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 3298235,73 | 3298235,73 | 1045955,74 | 975286,17 | 0,00 | 832024,28 | 444969,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Пензе: |  | 438893939,54 | 5570642,36 | 2438436,62 | 1702850,42 | 215928,18 | 547403,08 | 381634,39 | 291 | 419692162,78 | 1234,00 | 3885882,71 | 0,00 | 0,00 | 1300,90 | 3426971,34 | 61,20 | 909129,43 | 5409150,91 | 0,00 | 284389,65 | 0,00 |
| 19 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | 1365977,93 | 1365977,93 | 1365977,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 4 | 4979587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4979587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 2535293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2535293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 12 | 2173224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2173224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 14 | 3896965,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3896965,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 20 | 2791433,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2791433,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 24 | 8389308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8389308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 35 | 15193556,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 15193556,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 42 | 2410876,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2410876,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 10189985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10189985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 52 | 2323289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2323289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 54 | 3747611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3747611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 58 | 3503719,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3503719,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 60 | 3747645,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3747645,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 98 | 4310128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4310128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 108 | 4947225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4947225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 3 | 8358793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8358793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 | 7770483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7770483,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 19 | 3748618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3748618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 25 | 14874262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 14874262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27Б | 7782948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7782948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 3728547,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3728547,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 | 6824693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6824693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 3731426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3731426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 10 | 2514081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2514081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 12 | 13234639,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 13234639,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 5747612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5747612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 10 | 11751297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11751297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пенза, ул. Глазунова/Онежская, д. 2/1 | 2798090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2798090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 6 | 4186053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4186053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 2815461,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 2815461,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пенза, ул. Калинина/Красная Горка, д. 63/37 | 2492002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2492002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 154А | 3726435,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3726435,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 156 | 3726328,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3726328,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 35 | 10241863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10241863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 1 | 3492572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3492572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 3792285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3792285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 5 | 3740518,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3740518,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 9 | 13540424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 13540424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 25 | 3730212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3730212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3 | 4904382,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,90 | 611509,85 | 48,80 | 520304,02 | 3772568,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 52 | 3590924,14 | 408970,56 | 0,00 | 185364,65 | 0,00 | 123765,57 | 71672,21 | 0 | 0,00 | 411,00 | 1156545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 388825,41 | 1636582,70 | 0,00 | 28168,13 | 0,00 |
| 61 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 4393568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4393568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 2466169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2466169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 15 | 7725938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7725938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 | 6693433,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6693433,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пенза, ул. Красная, д. 67 | 1586089,92 | 1586089,92 | 377660,71 | 848478,41 | 95793,34 | 92398,81 | 171758,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 21776840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 21776840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 13 | 1282763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1282763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 14 | 1160246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1160246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15 | 1273931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1273931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 | 4585107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4585107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 79 | 10121162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10121162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 10160728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10160728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 85 | 8507626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8507626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 87 | 11855380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11855380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4 | 3499932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3499932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 3725153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3725153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 7А | 3764125,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3764125,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 53 | 12937754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 12937754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 2 | 11870610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11870610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 4 | 11883773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11883773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, ул. Мира, д. 33 | 1598898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1598898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, ул. Мира, д. 39 | 1966144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1966144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, ул. Мира, д. 47 | 1421657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1421657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, ул. Мира, д. 49 | 1604868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1604868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 3 | 5220400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5220400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 15 | 2509013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2509013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 19 | 2612499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2612499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 4 | 3874024,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3874024,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 3485717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3485717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 12 | 2201720,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2201720,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 4658891,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4658891,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 17 | 2127816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2127816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 19 | 2124796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2124796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 14 | 1310925,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1310925,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 5179972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5179972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 13 | 3880284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3880284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 15 | 3260767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3260767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17 | 3415181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3415181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 107 | 6880293,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6880293,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 4938941,20 | 2209603,95 | 694797,98 | 669007,36 | 120134,84 | 331238,70 | 138203,55 | 0 | 0,00 | 823,00 | 2729337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256221,52 | 0,00 |
| Итого по г. Городище: |  | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 56 | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 1147698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Сурск: |  | 4955953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608,64 | 3974047,61 | 34,07 | 981905,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 | 4955953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608,64 | 3974047,61 | 34,07 | 981905,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Каменка: |  | 5651933,94 | 775534,54 | 264955,43 | 239578,27 | 0,00 | 121485,02 | 149515,82 | 0 | 0,00 | 1780,94 | 4876399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 7 | 2185404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 2185404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 297018,61 | 297018,61 | 136283,90 | 0,00 | 0,00 | 75894,87 | 84839,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 478515,93 | 478515,93 | 128671,53 | 239578,27 | 0,00 | 45590,15 | 64675,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 1113471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 454,00 | 1113471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1577523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,94 | 1577523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Нижний Ломов: |  | 10981517,18 | 3124685,66 | 1714329,17 | 0,00 | 97204,09 | 118751,82 | 335018,38 | 0 | 0,00 | 2467,54 | 7856831,52 | 160,00 | 859382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 74/64 | 2209276,77 | 2209276,77 | 1128711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221182,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 859382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 475685,64 | 475685,64 | 297759,09 | 0,00 | 0,00 | 118751,82 | 59174,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 | 2133414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689,70 | 2133414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1948786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 687,84 | 1948786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 | 1681419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 598,20 | 1681419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 | 2093211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 491,80 | 2093211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | 193497,78 | 193497,78 | 138836,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54661,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 13 | 246225,47 | 246225,47 | 149021,38 | 0,00 | 97204,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2018 год: |  | 1386314291,48 | 377818541,52 | 80847851,00 | 161593916,00 | 21281096,00 | 77452452,00 | 36643226,52 | 343 | 651700000,00 | 68564,67 | 199458703,31 | 0,00 | 0,00 | 9190,20 | 35615361,19 | 638,34 | 14608735,46 | 107112950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 2396954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1094,00 | 2396954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 10 | 1257634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 574,00 | 1257634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 20 | 1139320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 1139320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 5160102,00 | 1800102,00 | 375202,00 | 785105,00 | 108440,00 | 362189,00 | 169166,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 11 | 5160102,00 | 1800102,00 | 375202,00 | 785105,00 | 108440,00 | 362189,00 | 169166,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 2461851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1123,62 | 2461851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 131 | 928151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423,62 | 928151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 10 | 1533700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 1533700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 8752331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1157,60 | 2536301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6216030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 32 | 1452633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 1452633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 4 | 7299698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,60 | 1083668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6216030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 336696352,00 | 247396352,00 | 51565740,00 | 107900596,00 | 14903401,00 | 49777332,00 | 23249283,00 | 47 | 89300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 9/20 | 4333262,00 | 4333262,00 | 903198,00 | 1889929,00 | 261040,00 | 871873,00 | 407222,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 12 | 4610150,00 | 4610150,00 | 960911,00 | 2010692,00 | 277720,00 | 927584,00 | 433243,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 12А | 2145465,00 | 2145465,00 | 447187,00 | 935733,00 | 129245,00 | 431678,00 | 201622,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 14 | 4590180,00 | 4590180,00 | 956748,00 | 2001983,00 | 276517,00 | 923566,00 | 431366,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 15 | 4658523,00 | 4658523,00 | 970993,00 | 2031790,00 | 280634,00 | 937317,00 | 437789,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 17 | 3392241,00 | 3392241,00 | 707057,00 | 1479508,00 | 204352,00 | 682535,00 | 318789,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 19 | 4367790,00 | 4367790,00 | 910395,00 | 1904988,00 | 263120,00 | 878820,00 | 410467,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 3383360,00 | 3383360,00 | 705206,00 | 1475635,00 | 203817,00 | 680748,00 | 317954,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 3710015,00 | 3710015,00 | 773292,00 | 1618103,00 | 223495,00 | 746473,00 | 348652,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | 5761211,00 | 5761211,00 | 1200831,00 | 2512721,00 | 347061,00 | 1159183,00 | 541415,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 3348301,00 | 3348301,00 | 697899,00 | 1460344,00 | 201705,00 | 673694,00 | 314659,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 3385634,00 | 3385634,00 | 705680,00 | 1476626,00 | 203954,00 | 681206,00 | 318168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | 4279097,00 | 4279097,00 | 891908,00 | 1866305,00 | 257777,00 | 860975,00 | 402132,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 3367557,00 | 3367557,00 | 701912,00 | 1468742,00 | 202865,00 | 677569,00 | 316469,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 3417390,00 | 3417390,00 | 712299,00 | 1490477,00 | 205867,00 | 687595,00 | 321152,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 3360319,00 | 3360319,00 | 700404,00 | 1465585,00 | 202429,00 | 676112,00 | 315789,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 3786126,00 | 3786126,00 | 789156,00 | 1651299,00 | 228080,00 | 761787,00 | 355804,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 4376139,00 | 4376139,00 | 912135,00 | 1908630,00 | 263623,00 | 880500,00 | 411251,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | 5947347,00 | 5947347,00 | 1239628,00 | 2593903,00 | 358274,00 | 1196635,00 | 558907,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 5723512,00 | 5723512,00 | 1192973,00 | 2496279,00 | 344790,00 | 1151598,00 | 537872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 5701318,00 | 5701318,00 | 1188347,00 | 2486599,00 | 343453,00 | 1147133,00 | 535786,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 5744262,00 | 5744262,00 | 1197298,00 | 2505329,00 | 346040,00 | 1155773,00 | 539822,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 6026063,00 | 6026063,00 | 1256035,00 | 2628235,00 | 363016,00 | 1212473,00 | 566304,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | 6008318,00 | 6008318,00 | 1252336,00 | 2620496,00 | 361947,00 | 1208902,00 | 564637,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | 5802744,00 | 5802744,00 | 1209487,00 | 2530836,00 | 349563,00 | 1167540,00 | 545318,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 5693765,00 | 5693765,00 | 1186773,00 | 2483305,00 | 342998,00 | 1145613,00 | 535076,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 8908637,00 | 8908637,00 | 1856860,00 | 3885454,00 | 536665,00 | 1792461,00 | 837197,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 2 | 5751616,00 | 5751616,00 | 1198831,00 | 2508536,00 | 346483,00 | 1157253,00 | 540513,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3 | 4589184,00 | 4589184,00 | 956541,00 | 2001548,00 | 276457,00 | 923366,00 | 431272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | 5773412,00 | 5773412,00 | 1203374,00 | 2518043,00 | 347796,00 | 1161638,00 | 542561,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 3344070,00 | 3344070,00 | 697017,00 | 1458498,00 | 201450,00 | 672843,00 | 314262,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 3326306,00 | 3326306,00 | 693314,00 | 1450751,00 | 200380,00 | 669269,00 | 312592,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 5920305,00 | 5920305,00 | 1233991,00 | 2582109,00 | 356645,00 | 1191194,00 | 556366,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 3354277,00 | 3354277,00 | 699144,00 | 1462950,00 | 202065,00 | 674897,00 | 315221,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 17 | 4639019,00 | 4639019,00 | 966928,00 | 2023283,00 | 279459,00 | 933393,00 | 435956,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | 5882108,00 | 5882108,00 | 1226030,00 | 2565450,00 | 354344,00 | 1183508,00 | 552776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 21 | 4704173,00 | 4704173,00 | 980508,00 | 2051700,00 | 283384,00 | 946502,00 | 442079,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 23 | 3397867,00 | 3397867,00 | 708230,00 | 1481962,00 | 204691,00 | 683667,00 | 319317,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 3431882,00 | 3431882,00 | 715320,00 | 1496797,00 | 206740,00 | 690511,00 | 322514,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 3348599,00 | 3348599,00 | 697961,00 | 1460474,00 | 201723,00 | 673754,00 | 314687,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | 5783986,00 | 5783986,00 | 1205578,00 | 2522654,00 | 348433,00 | 1163766,00 | 543555,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 5774258,00 | 5774258,00 | 1203550,00 | 2518412,00 | 347847,00 | 1161808,00 | 542641,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 4280772,00 | 4280772,00 | 892257,00 | 1867036,00 | 257878,00 | 861312,00 | 402289,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 4565778,00 | 4565778,00 | 951662,00 | 1991340,00 | 275047,00 | 918656,00 | 429073,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 3329792,00 | 3329792,00 | 694041,00 | 1452271,00 | 200590,00 | 669970,00 | 312920,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 3329410,00 | 3329410,00 | 693961,00 | 1452105,00 | 200567,00 | 669893,00 | 312884,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 4539102,00 | 4539102,00 | 946102,00 | 1979705,00 | 273440,00 | 913289,00 | 426566,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 3354509,00 | 3354509,00 | 699193,00 | 1463051,00 | 202079,00 | 674943,00 | 315243,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 5872712,00 | 5872712,00 | 1224071,00 | 2561352,00 | 353778,00 | 1181618,00 | 551893,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 5965872,00 | 5965872,00 | 1243489,00 | 2601983,00 | 359390,00 | 1200362,00 | 560648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 30 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 9 | 5828823,00 | 5828823,00 | 1214923,00 | 2542210,00 | 351134,00 | 1172787,00 | 547769,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 5749474,00 | 5749474,00 | 1198384,00 | 2507602,00 | 346354,00 | 1156822,00 | 540312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | 5730320,00 | 5730320,00 | 1194392,00 | 2499248,00 | 345200,00 | 1152968,00 | 538512,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 97487427,27 | 21483612,00 | 3878785,00 | 9465225,00 | 1055931,00 | 4647977,00 | 2435694,00 | 13 | 24700000,00 | 16727,32 | 51303815,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 1А | 1624421,00 | 1624421,00 | 253787,00 | 721965,00 | 64134,00 | 372893,00 | 211642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 2 | 1745514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615,00 | 1745514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 5 | 1165537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1165537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 6 | 1769013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 807,40 | 1769013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 13 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 2 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 4 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 5977414,00 | 1788422,00 | 279409,00 | 794855,00 | 70609,00 | 410540,00 | 233009,00 | 0 | 0,00 | 976,00 | 4188992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 5719688,00 | 1771048,00 | 276695,00 | 787133,00 | 69923,00 | 406552,00 | 230745,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 3948640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 105 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 2154629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 983,40 | 2154629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 2695610,00 | 902810,00 | 141048,00 | 401249,00 | 35644,00 | 207244,00 | 117625,00 | 0 | 0,00 | 498,00 | 1792800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144А | 2066113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 943,00 | 2066113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1б | 2697858,00 | 717530,00 | 112101,00 | 318903,00 | 28329,00 | 164712,00 | 93485,00 | 0 | 0,00 | 461,40 | 1980328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | 3419216,00 | 1004132,00 | 209295,00 | 437947,00 | 60490,00 | 202036,00 | 94364,00 | 0 | 0,00 | 575,02 | 2415084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 957320,00 | 957320,00 | 199538,00 | 417530,00 | 57670,00 | 192617,00 | 89965,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 3799572,00 | 3799572,00 | 791959,00 | 1657163,00 | 228890,00 | 764492,00 | 357068,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Московская, д. 67а | 1955576,00 | 695016,00 | 108584,00 | 308896,00 | 27440,00 | 159544,00 | 90552,00 | 0 | 0,00 | 293,70 | 1260560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7Б | 1767479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 806,70 | 1767479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11 | 1759373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 803,00 | 1759373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | 1486593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 678,50 | 1486593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 7 | 1467970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 1467970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Пензенская, д. 110 | 1959630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 894,40 | 1959630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 3954723,00 | 1074791,00 | 167917,00 | 477685,00 | 42434,00 | 246723,00 | 140032,00 | 0 | 0,00 | 671,00 | 2879932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 2 | 4005756,00 | 1108656,00 | 173208,00 | 492736,00 | 43771,00 | 254497,00 | 144444,00 | 0 | 0,00 | 675,00 | 2897100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 3431219,00 | 688631,00 | 107586,00 | 306059,00 | 27188,00 | 158078,00 | 89720,00 | 0 | 0,00 | 639,00 | 2742588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 2090878,00 | 430304,00 | 67227,00 | 191247,00 | 16989,00 | 98778,00 | 56063,00 | 0 | 0,00 | 386,90 | 1660574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 2423215,00 | 675513,00 | 105537,00 | 300228,00 | 26670,00 | 155067,00 | 88011,00 | 0 | 0,00 | 407,20 | 1747702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1512000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1512000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 2122640,00 | 2122640,00 | 442430,00 | 925778,00 | 127870,00 | 427085,00 | 199477,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2В | 1735491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792,10 | 1735491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 2122806,00 | 2122806,00 | 442464,00 | 925851,00 | 127880,00 | 427119,00 | 199492,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 8 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 145 | 1905731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 869,80 | 1905731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 149 | 1294442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,80 | 1294442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 703168316,24 | 62540053,00 | 15510847,00 | 24670030,00 | 2849234,00 | 13396404,00 | 6113538,00 | 279 | 530100000,00 | 18816,70 | 52514420,24 | 0,00 | 0,00 | 7813,50 | 31139325,00 | 398,00 | 8996118,00 | 17878400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | 4629652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1034152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3595500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 7 | 668255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305,00 | 668255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 15 | 633199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289,00 | 633199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 17 | 720839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329,00 | 720839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86А | 7468391,00 | 5503064,00 | 1147024,00 | 2400132,00 | 331510,00 | 1107243,00 | 517155,00 | 0 | 0,00 | 897,00 | 1965327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 130 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 33 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 37 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 39 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 43 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 45 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 49 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 4791717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2187,00 | 4791717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 51 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 57 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 59 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 80 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 124 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 132 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 134 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 146 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 148 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 22 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 27А | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 11 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 12 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 112 | 7070401,00 | 613351,00 | 127843,00 | 267510,00 | 36949,00 | 123409,00 | 57640,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1982400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 974650,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 2316600,00 | 2316600,00 | 361928,00 | 1029600,00 | 91462,00 | 531786,00 | 301824,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 2527578,00 | 828378,00 | 129419,00 | 368169,00 | 32705,00 | 190158,00 | 107927,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1699200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 2 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 24 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 11 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51Б | 2068304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 2068304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 152 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Каракозова, д, 33А | 7977832,00 | 3331407,00 | 674446,00 | 1537704,00 | 172651,00 | 656586,00 | 290020,00 | 0 | 0,00 | 578,00 | 2023000,00 |  |  | 850,50 | 1573425,00 | 35,00 | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32А | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 4 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 26771442,00 | 26771442,00 | 8535581,00 | 9101292,00 | 1131422,00 | 5740303,00 | 2262844,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 20 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | 6994700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624,00 | 6171200,00 | 45,00 | 823500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 5 | 6515300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546,00 | 5874800,00 | 35,00 | 640500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 4696723,00 | 2150823,00 | 435436,00 | 992772,00 | 111467,00 | 423905,00 | 187243,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 849600,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1238800,00 | 25,00 | 457500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 72 | 4679982,00 | 883282,00 | 178821,00 | 407704,00 | 45776,00 | 174086,00 | 76895,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2548800,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 790400,00 | 25,00 | 457500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 10 | 6439580,00 | 4371276,00 | 911121,00 | 1906509,00 | 263330,00 | 879522,00 | 410794,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 2068304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 1652000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1652000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 15200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 95 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 | 640500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 640500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | 2969339,00 | 1317339,00 | 205811,00 | 585484,00 | 52010,00 | 302401,00 | 171633,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1652000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 27 | 7360700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624,00 | 6171200,00 | 65,00 | 1189500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 26 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 30 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | 5567868,00 | 2687868,00 | 419932,00 | 1194608,00 | 106120,00 | 617012,00 | 350196,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 2880000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | 3102456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1416,00 | 3102456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 4418910,00 | 2168910,00 | 338854,00 | 963960,00 | 85631,00 | 497883,00 | 282582,00 | 0 | 0,00 | 625,00 | 2250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 1235049,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,20 | 1235049,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 2450417,00 | 751217,00 | 117364,00 | 333875,00 | 29659,00 | 172445,00 | 97874,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1699200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 6343680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1510,40 | 6343680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1224988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,10 | 1224988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7А | 4791415,00 | 3354119,00 | 1069399,00 | 1140276,00 | 141752,00 | 719187,00 | 283505,00 | 0 | 0,00 | 656,00 | 1437296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 | 3619532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1652,00 | 3619532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 842321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 842321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 6 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 2902725,00 | 1379925,00 | 215589,00 | 613300,00 | 54481,00 | 316768,00 | 179787,00 | 0 | 0,00 | 423,00 | 1522800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 19 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 | 16375420,00 | 4111052,00 | 642279,00 | 1827135,00 | 162309,00 | 943710,00 | 535619,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1481468,00 | 10782900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 55 | 10600500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635,00 | 9319500,00 | 70,00 | 1281000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,20 | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 12 | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,20 | 2049023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 3906180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 1380330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2525850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 20А | 3906180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 1380330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2525850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 12697890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2605,60 | 10943520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 47 | 2441040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,20 | 2441040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 60 | 1425480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 339,40 | 1425480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | р.п. Исса, ул. Советская, д. 23 | 3531360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,80 | 3531360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | р.п. Исса, ул. Советская, д. 25 | 3545640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 844,20 | 3545640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Каменка: |  | 18216139,17 | 2783274,52 | 396746,00 | 1128651,00 | 100261,00 | 582945,00 | 574671,52 | 0 | 0,00 | 3232,67 | 9796335,15 | 0,00 | 0,00 | 1376,70 | 4476036,19 | 79,84 | 1160493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 4838931,00 | 2045331,00 | 319547,00 | 909036,00 | 80752,00 | 469515,00 | 266481,00 | 0 | 0,00 | 776,00 | 2793600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 1188058,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 477,00 | 1188058,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 2368660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,70 | 1636660,00 | 40,00 | 732000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 | 3267869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | 2839376,19 | 39,84 | 428493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 2094265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 777,00 | 2094265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 50 | 1594532,00 | 494132,00 | 77199,00 | 219615,00 | 19509,00 | 113430,00 | 64379,00 | 0 | 0,00 | 262,00 | 1100400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 243811,52 | 243811,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243811,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 1122904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,67 | 1122904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 1497107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465,00 | 1497107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 87572126,00 | 4793244,00 | 999073,00 | 2090549,00 | 288750,00 | 964424,00 | 450448,00 | 0 | 0,00 | 5987,36 | 20013714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1481468,00 | 61283700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 36А | 8048079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,50 | 1368279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6679800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 18 | 10214512,00 | 1307746,00 | 272578,00 | 570367,00 | 78780,00 | 263125,00 | 122896,00 | 0 | 0,00 | 710,23 | 2982966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5923800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 19 | 9867966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 710,23 | 2982966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6885000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | 2816520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,60 | 2816520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 3 | 13706334,00 | 2095914,00 | 436859,00 | 914122,00 | 126260,00 | 421708,00 | 196965,00 | 0 | 0,00 | 670,60 | 2816520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8793900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 5 | 13131488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,60 | 2816520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1481468,00 | 8833500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 6 | 9783713,00 | 1389584,00 | 289636,00 | 606060,00 | 83710,00 | 279591,00 | 130587,00 | 0 | 0,00 | 624,50 | 1368279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7025850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | р.п. Колышлей, ул. Рабочая, д. 54 | 8330679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,50 | 1368279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6962400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 3 | 11672835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 681,60 | 1493385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10179450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, д. 7 | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 1424150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 5924211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885,40 | 1939911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3984300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | р.п. Мокшан, ул. Дружбы, д. 1 | 5924211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885,40 | 1939911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3984300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нижний Ломов: |  | 15260726,27 | 9387043,00 | 1956577,00 | 4094109,00 | 565485,00 | 1888717,00 | 882155,00 | 0 | 0,00 | 3040,00 | 5826977,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 46706,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 3 | 591622,00 | 591622,00 | 123314,00 | 258033,00 | 35640,00 | 119037,00 | 55598,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 17 | 258718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 773,00 | 212011,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 46706,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 | 1185524,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387,00 | 1185524,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 1142940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1142940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 934080,00 | 934080,00 | 194694,00 | 407394,00 | 56270,00 | 187941,00 | 87781,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 12 | 5223852,00 | 5223852,00 | 1088827,00 | 2278355,00 | 314690,00 | 1051064,00 | 490916,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 35 | 1577000,00 | 1577000,00 | 328700,00 | 687800,00 | 95000,00 | 317300,00 | 148200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 1 | 1060489,00 | 1060489,00 | 221042,00 | 462527,00 | 63885,00 | 213375,00 | 99660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 3286500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500,00 | 3286500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Никольск: |  | 12586289,74 | 9397718,00 | 1958801,00 | 4098765,00 | 566128,00 | 1890866,00 | 883158,00 | 0 | 0,00 | 1292,00 | 3188571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 1690248,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 1690248,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 1498323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 622,00 | 1498323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 2644544,00 | 2644544,00 | 551212,00 | 1153404,00 | 159310,00 | 532095,00 | 248523,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 4368752,00 | 4368752,00 | 910595,00 | 1905408,00 | 263178,00 | 879014,00 | 410557,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | 2384422,00 | 2384422,00 | 496994,00 | 1039953,00 | 143640,00 | 479757,00 | 224078,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 7 | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 8338351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3019,00 | 8338351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 2 | 3603600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 3603600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 23 | 1632295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 745,00 | 1632295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 19 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 1551228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сердобск: |  | 44929546,79 | 15882797,00 | 3743121,00 | 6329636,00 | 712680,00 | 3452813,00 | 1644547,00 | 4 | 7600000,00 | 4962,40 | 14584249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6862500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 1410135,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414,00 | 1410135,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 1321238,00 | 1321238,00 | 206420,00 | 587217,00 | 52164,00 | 303296,00 | 172141,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 3222890,00 | 3222890,00 | 671759,00 | 1405646,00 | 194150,00 | 648461,00 | 302874,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 1645519,00 | 1645519,00 | 257083,00 | 731342,00 | 64967,00 | 377736,00 | 214391,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 2204200,00 | 668952,00 | 104512,00 | 297312,00 | 26411,00 | 153561,00 | 87156,00 | 0 | 0,00 | 357,70 | 1535248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 4053590,00 | 1615734,00 | 252430,00 | 718104,00 | 63791,00 | 370899,00 | 210510,00 | 0 | 0,00 | 568,00 | 2437856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 1623150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 20 | 683490,00 | 683490,00 | 106783,00 | 303774,00 | 26985,00 | 156898,00 | 89050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | 2815435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1285,00 | 2815435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 | 2618550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2618550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 1386175,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 477,70 | 1386175,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 2 | 6724974,00 | 6724974,00 | 2144134,00 | 2286241,00 | 284212,00 | 1441962,00 | 568425,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 14 | 1932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,00 | 1932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 | 2620800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 127 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 3 | 1621340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 1621340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | п. Сазанье, ул. Чаадаева, д. 18 | 1446060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,00 | 1446060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 10452396,00 | 1822446,00 | 379859,00 | 794850,00 | 109786,00 | 366685,00 | 171266,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1169580,00 | 4940370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 28 | 10452396,00 | 1822446,00 | 379859,00 | 794850,00 | 109786,00 | 366685,00 | 171266,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1169580,00 | 4940370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Спасск: |  | 3412129,00 | 531900,00 | 83100,00 | 236400,00 | 21000,00 | 122100,00 | 69300,00 | 0 | 0,00 | 1005,80 | 2880229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Спасск, пр-кт Красный, д. 23 | 1913924,00 | 531900,00 | 83100,00 | 236400,00 | 21000,00 | 122100,00 | 69300,00 | 0 | 0,00 | 322,00 | 1382024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | 1498205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 683,80 | 1498205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2019 год: |  | 1252236559,00 | 365535294,00 | 76189874,00 | 159426283,00 | 22020213,00 | 73547453,00 | 34351471,00 | 243 | 508896642,00 | 87787,66 | 371477789,00 | 0,00 | 0,00 | 1976,00 | 4572464,00 | 45,00 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 2189350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655,20 | 2189350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 783291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 327,60 | 783291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 1406059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 327,60 | 1406059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 197,00 | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 197,00 | 845524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5150400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 214854646,00 | 180463541,00 | 37614687,00 | 78708205,00 | 10871301,00 | 36310132,00 | 16959216,00 | 13 | 27319864,00 | 1647,54 | 7071241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4 | 4492672,00 | 4492672,00 | 936424,00 | 1959455,00 | 270643,00 | 903947,00 | 422203,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 13 | 4348849,00 | 4348849,00 | 906447,00 | 1896727,00 | 261979,00 | 875009,00 | 408687,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 16 | 3151491,00 | 3151491,00 | 656877,00 | 1374506,00 | 189849,00 | 634095,00 | 296164,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 18 | 3143589,00 | 3143589,00 | 655230,00 | 1371060,00 | 189373,00 | 632505,00 | 295421,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 20 | 3183148,00 | 3183148,00 | 663475,00 | 1388313,00 | 191756,00 | 640465,00 | 299139,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | 3244817,00 | 3244817,00 | 676329,00 | 1415210,00 | 195471,00 | 652873,00 | 304934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 13 | 5873144,00 | 5873144,00 | 1224161,00 | 2561540,00 | 353804,00 | 1181705,00 | 551934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | 5934198,00 | 5934198,00 | 1236887,00 | 2588169,00 | 357482,00 | 1193989,00 | 557671,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 4317194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1005,87 | 4317194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | 5870256,00 | 5870256,00 | 1223559,00 | 2560281,00 | 353630,00 | 1181124,00 | 551662,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | 5835230,00 | 5835230,00 | 1216259,00 | 2545004,00 | 351520,00 | 1174076,00 | 548371,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | 3864810,00 | 3864810,00 | 805557,00 | 1685616,00 | 232820,00 | 777618,00 | 363199,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 2754047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,67 | 2754047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 3331635,00 | 3331635,00 | 694425,00 | 1453075,00 | 200701,00 | 670341,00 | 313093,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 3359888,00 | 3359888,00 | 700314,00 | 1465397,00 | 202403,00 | 676026,00 | 315748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 29 | 12134764,00 | 12134764,00 | 2529294,00 | 5292512,00 | 731010,00 | 2441573,00 | 1140375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 20 | 5816306,00 | 5816306,00 | 1212314,00 | 2536751,00 | 350380,00 | 1170269,00 | 546592,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 22 | 5858140,00 | 5858140,00 | 1221034,00 | 2554996,00 | 352900,00 | 1178686,00 | 550524,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 24 | 5860811,00 | 5860811,00 | 1221591,00 | 2556161,00 | 353061,00 | 1179223,00 | 550775,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 8 | 4598015,00 | 4598015,00 | 958381,00 | 2005400,00 | 276989,00 | 925143,00 | 432102,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | 3111336,00 | 3111336,00 | 648507,00 | 1356993,00 | 187430,00 | 626016,00 | 292390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 8 | 8930800,00 | 8930800,00 | 1861480,00 | 3895120,00 | 538000,00 | 1796920,00 | 839280,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 | 5817302,00 | 5817302,00 | 1212522,00 | 2537185,00 | 350440,00 | 1170469,00 | 546686,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10А | 4169254,00 | 4169254,00 | 869013,00 | 1818398,00 | 251160,00 | 838874,00 | 391809,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 11 | 8863868,00 | 8863868,00 | 1847529,00 | 3865928,00 | 533968,00 | 1783453,00 | 832990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 13 | 5740776,00 | 5740776,00 | 1196571,00 | 2503809,00 | 345830,00 | 1155072,00 | 539494,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | 5785945,00 | 5785945,00 | 1205986,00 | 2523509,00 | 348551,00 | 1164160,00 | 543739,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 21 | 5814150,00 | 5814150,00 | 1211865,00 | 2535810,00 | 350250,00 | 1169835,00 | 546390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 | 8763140,00 | 8763140,00 | 1826534,00 | 3821996,00 | 527900,00 | 1763186,00 | 823524,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 8854770,00 | 8854770,00 | 1845633,00 | 3861960,00 | 533420,00 | 1781622,00 | 832135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | 8858090,00 | 8858090,00 | 1846325,00 | 3863408,00 | 533620,00 | 1782290,00 | 832447,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 13 | 4305042,00 | 4305042,00 | 897316,00 | 1877621,00 | 259340,00 | 866195,00 | 404570,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 15 | 5845041,00 | 5845041,00 | 1218304,00 | 2549283,00 | 352111,00 | 1176050,00 | 549293,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 17 | 5702264,00 | 5702264,00 | 1188544,00 | 2487012,00 | 343510,00 | 1147323,00 | 535875,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 39249524,00 | 22001958,00 | 4585949,00 | 9596038,00 | 1325420,00 | 4426900,00 | 2067651,00 | 1 | 2101528,00 | 3528,90 | 15146038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | 2146000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 2146000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, д. 7 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | 5620760,00 | 5620760,00 | 1171556,00 | 2451464,00 | 338600,00 | 1130924,00 | 528216,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 1394232,00 | 1394232,00 | 290605,00 | 608087,00 | 83990,00 | 280526,00 | 131024,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | 1037664,00 | 1037664,00 | 216284,00 | 452572,00 | 62510,00 | 208783,00 | 97515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | 1044636,00 | 1044636,00 | 217737,00 | 455613,00 | 62930,00 | 210186,00 | 98170,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | 316394,00 | 316394,00 | 65947,00 | 137994,00 | 19060,00 | 63660,00 | 29733,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 2265900,00 | 2265900,00 | 472290,00 | 988260,00 | 136500,00 | 455910,00 | 212940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | 1510266,00 | 1510266,00 | 314790,00 | 658695,00 | 90980,00 | 303873,00 | 141928,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 6416540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1495,00 | 6416540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 5222934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1216,90 | 5222934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | 1173620,00 | 1173620,00 | 244622,00 | 511868,00 | 70700,00 | 236138,00 | 110292,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | 1385932,00 | 1385932,00 | 288875,00 | 604467,00 | 83490,00 | 278856,00 | 130244,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | 1823038,00 | 462474,00 | 96395,00 | 201706,00 | 27860,00 | 93052,00 | 43461,00 | 0 | 0,00 | 317,00 | 1360564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | 610880,00 | 610880,00 | 127328,00 | 266432,00 | 36800,00 | 122912,00 | 57408,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | 5179200,00 | 5179200,00 | 1079520,00 | 2258880,00 | 312000,00 | 1042080,00 | 486720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 854627562,00 | 75634223,00 | 15764718,00 | 32987475,00 | 4556284,00 | 15217967,00 | 7107779,00 | 226 | 473170666,00 | 70511,72 | 299495839,00 | 0,00 | 0,00 | 1976,00 | 4572464,00 | 45,00 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | 2394936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 2394936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 107 | 5449786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5449786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 53 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 142 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 144 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | 564276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 564276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 24 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | 2769336,00 | 743512,00 | 154973,00 | 324279,00 | 44790,00 | 149598,00 | 69872,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | 2786451,00 | 760627,00 | 158540,00 | 331744,00 | 45821,00 | 153042,00 | 71480,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | 2778798,00 | 752974,00 | 156945,00 | 328406,00 | 45360,00 | 151502,00 | 70761,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | 2793738,00 | 767914,00 | 160059,00 | 334922,00 | 46260,00 | 154508,00 | 72165,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | 2784525,00 | 758701,00 | 158139,00 | 330904,00 | 45705,00 | 152654,00 | 71299,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | 2767294,00 | 741470,00 | 154547,00 | 323389,00 | 44667,00 | 149187,00 | 69680,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | 1128552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1128552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | 1418506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,50 | 1418506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | 2394506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,90 | 2394506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,50 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 2379484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 554,40 | 2379484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,50 | 1504346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | 1621088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 377,70 | 1621088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 12 | 2347294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 546,90 | 2347294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 13 | 1360864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317,07 | 1360864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | 1030080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 1030080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | 1502200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1502200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | 1049394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244,50 | 1049394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | 988447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230,30 | 988447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | 561393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,80 | 561393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 6 | 2177331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 507,30 | 2177331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, тер. Депо-1, д. 7 | 1548553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,80 | 1548553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, ул. 8 марта, д. 21 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 9 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | 6326834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1976,00 | 4572464,00 | 45,00 | 1754370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 1259787,00 | 1259787,00 | 262582,00 | 549450,00 | 75891,00 | 253475,00 | 118389,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | 891667,00 | 891667,00 | 185853,00 | 388896,00 | 53715,00 | 179408,00 | 83795,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 655366,00 | 655366,00 | 136600,00 | 285835,00 | 39480,00 | 131863,00 | 61588,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 649722,00 | 649722,00 | 135424,00 | 283373,00 | 39140,00 | 130727,00 | 61058,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 2142012,00 | 2142012,00 | 446468,00 | 934227,00 | 129037,00 | 430983,00 | 201297,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | 2752212,00 | 2752212,00 | 573654,00 | 1200363,00 | 165796,00 | 553758,00 | 258641,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | 2600796,00 | 574972,00 | 119844,00 | 250771,00 | 34637,00 | 115687,00 | 54033,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | 561643,00 | 561643,00 | 117065,00 | 244958,00 | 33834,00 | 113005,00 | 52781,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | 3293896,00 | 1268072,00 | 264309,00 | 553063,00 | 76390,00 | 255142,00 | 119168,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | 3210356,00 | 2081804,00 | 433918,00 | 907968,00 | 125410,00 | 418869,00 | 195639,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1128552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | 9161226,00 | 5109578,00 | 1065008,00 | 2228515,00 | 307806,00 | 1028072,00 | 480177,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | 6550845,00 | 3512109,00 | 732042,00 | 1531788,00 | 211573,00 | 706653,00 | 330053,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1397552,00 | 1397552,00 | 291297,00 | 609535,00 | 84190,00 | 281194,00 | 131336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 31 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4051648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 25 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 49 | 6173292,00 | 5044740,00 | 1051494,00 | 2200236,00 | 303900,00 | 1015026,00 | 474084,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1128552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 67 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 6 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | 2769004,00 | 743180,00 | 154904,00 | 324134,00 | 44770,00 | 149531,00 | 69841,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | 2900410,00 | 874586,00 | 182293,00 | 381446,00 | 52686,00 | 175971,00 | 82190,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | 3108806,00 | 1082982,00 | 225730,00 | 472337,00 | 65240,00 | 217901,00 | 101774,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | 2766381,00 | 740557,00 | 154357,00 | 322990,00 | 44612,00 | 149004,00 | 69594,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 3891330,00 | 1865506,00 | 388834,00 | 813631,00 | 112380,00 | 375349,00 | 175312,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | 2985136,00 | 959312,00 | 199953,00 | 418399,00 | 57790,00 | 193018,00 | 90152,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 23 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 49 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 91 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 103 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 115 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 117 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | 2287610,00 | 2287610,00 | 476815,00 | 997729,00 | 137808,00 | 460278,00 | 214980,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | 4144015,00 | 2118191,00 | 441502,00 | 923838,00 | 127602,00 | 426190,00 | 199059,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | 3861135,00 | 1835311,00 | 382541,00 | 800461,00 | 110561,00 | 369273,00 | 172475,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3038736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 28 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Мебельная, д. 61 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Минская, д. 26 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Мира, д. 13 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | 1580199,00 | 567287,00 | 118242,00 | 247419,00 | 34174,00 | 114141,00 | 53311,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | 2045596,00 | 1032684,00 | 215246,00 | 450400,00 | 62210,00 | 207781,00 | 97047,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2Е | 2810670,00 | 784846,00 | 163588,00 | 342307,00 | 47280,00 | 157915,00 | 73756,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 701182,00 | 701182,00 | 146150,00 | 305817,00 | 42240,00 | 141081,00 | 65894,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 38 | 2399651,00 | 655383,00 | 136604,00 | 285842,00 | 39481,00 | 131866,00 | 61590,00 | 0 | 0,00 | 406,40 | 1744268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 42 | 1388032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 323,40 | 1388032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | 1710362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,50 | 1710362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | 1081584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252,00 | 1081584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Пригородная, д. 5 | 2390644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,00 | 2390644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | 1843843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,60 | 1843843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | 3806574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 886,90 | 3806574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 10 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16812224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Ряжская, д. 26 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | 14078797,00 | 3752245,00 | 782094,00 | 1636522,00 | 226039,00 | 754970,00 | 352620,00 | 0 | 0,00 | 2406,00 | 10326552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 1525462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 355,42 | 1525462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | 1134332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 264,29 | 1134332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | 20893456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4868,00 | 20893456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | 20348372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4741,00 | 20348372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 1253464,00 | 1253464,00 | 261264,00 | 546692,00 | 75510,00 | 252203,00 | 117795,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | 776852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181,00 | 776852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 10 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14710696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10507640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12609168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8406112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 16 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 18 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2101528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | 3925233,00 | 1140584,00 | 237736,00 | 497460,00 | 68710,00 | 229491,00 | 107187,00 | 0 | 0,00 | 648,80 | 2784649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | 5466291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1273,60 | 5466291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 24/32 | 3401187,00 | 3401187,00 | 708922,00 | 1483410,00 | 204891,00 | 684335,00 | 319629,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 3223292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 751,00 | 3223292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Ушакова, д. 8 | 2686792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 626,00 | 2686792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4203056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | 2290640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,70 | 2290640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,12 | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,12 | 2580007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | 5240960,00 | 2541292,00 | 529691,00 | 1108371,00 | 153090,00 | 511320,00 | 238820,00 | 0 | 0,00 | 629,00 | 2699668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | 2527988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589,00 | 2527988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | 5289142,00 | 2507926,00 | 522736,00 | 1093819,00 | 151080,00 | 504607,00 | 235684,00 | 0 | 0,00 | 648,00 | 2781216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | 7094336,00 | 2759416,00 | 575155,00 | 1203505,00 | 166230,00 | 555208,00 | 259318,00 | 0 | 0,00 | 1010,00 | 4334920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 3540900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 3540900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Циолковского/ Леонова, д. 10/29 | 4613900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1075,00 | 4613900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 3643908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 849,00 | 3643908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | 4618192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1076,00 | 4618192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 5583892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1301,00 | 5583892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | 6273728,00 | 2831544,00 | 590189,00 | 1234963,00 | 170575,00 | 569720,00 | 266097,00 | 0 | 0,00 | 802,00 | 3442184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | 1115920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 1115920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | 2083748,00 | 650220,00 | 135528,00 | 283590,00 | 39170,00 | 130827,00 | 61105,00 | 0 | 0,00 | 334,00 | 1433528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | 1394900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 1394900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1012912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | 1098752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 1098752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | 7094336,00 | 2759416,00 | 575155,00 | 1203505,00 | 166230,00 | 555208,00 | 259318,00 | 0 | 0,00 | 1010,00 | 4334920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Черепановых/Сосновая, д. 1/11 | 3803146,00 | 1206486,00 | 251472,00 | 526203,00 | 72680,00 | 242751,00 | 113380,00 | 0 | 0,00 | 605,00 | 2596660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318,00 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318,00 | 1364856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | 1110340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,70 | 1110340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | 3636383,00 | 1039723,00 | 216713,00 | 453470,00 | 62634,00 | 209197,00 | 97709,00 | 0 | 0,00 | 605,00 | 2596660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | 3716621,00 | 1115669,00 | 232543,00 | 486593,00 | 67209,00 | 224478,00 | 104846,00 | 0 | 0,00 | 606,00 | 2600952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 3090240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3090240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | 1819808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 424,00 | 1819808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 2025200,00 | 2025200,00 | 422120,00 | 883280,00 | 122000,00 | 407480,00 | 190320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | 438240,00 | 438240,00 | 91344,00 | 191136,00 | 26400,00 | 88176,00 | 41184,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 44 | 328680,00 | 328680,00 | 68508,00 | 143352,00 | 19800,00 | 66132,00 | 30888,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | 1258280,00 | 1258280,00 | 262268,00 | 548792,00 | 75800,00 | 253172,00 | 118248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 29621122,00 | 16607778,00 | 3461620,00 | 7243397,00 | 1000470,00 | 3341564,00 | 1560727,00 | 0 | 0,00 | 3032,00 | 13013344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 1759720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1759720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | 966616,00 | 966616,00 | 201475,00 | 421585,00 | 58230,00 | 194488,00 | 90838,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | 914492,00 | 914492,00 | 190611,00 | 398851,00 | 55090,00 | 184000,00 | 85940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | 914326,00 | 914326,00 | 190576,00 | 398779,00 | 55080,00 | 183967,00 | 85924,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | 914326,00 | 914326,00 | 190576,00 | 398779,00 | 55080,00 | 183967,00 | 85924,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | 918310,00 | 918310,00 | 191407,00 | 400516,00 | 55320,00 | 184768,00 | 86299,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 459154,00 | 459154,00 | 95703,00 | 200258,00 | 27660,00 | 92384,00 | 43149,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | 913496,00 | 913496,00 | 190403,00 | 398417,00 | 55030,00 | 183800,00 | 85846,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | 926610,00 | 926610,00 | 193137,00 | 404136,00 | 55820,00 | 186438,00 | 87079,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 3309132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 771,00 | 3309132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 778040,00 | 778040,00 | 162170,00 | 339338,00 | 46870,00 | 156545,00 | 73117,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | 3131256,00 | 3131256,00 | 652659,00 | 1365681,00 | 188630,00 | 630024,00 | 294262,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | 3809610,00 | 1062730,00 | 221509,00 | 463504,00 | 64020,00 | 213826,00 | 99871,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 2746880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | 8349952,00 | 3152340,00 | 657054,00 | 1374876,00 | 189900,00 | 634266,00 | 296244,00 | 0 | 0,00 | 1211,00 | 5197612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 1556082,00 | 1556082,00 | 324340,00 | 678677,00 | 93740,00 | 313091,00 | 146234,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 876146,00 | 876146,00 | 182618,00 | 382127,00 | 52780,00 | 176285,00 | 82336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 876146,00 | 876146,00 | 182618,00 | 382127,00 | 52780,00 | 176285,00 | 82336,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 298,20 | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 298,20 | 1279874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 27123036,00 | 17389640,00 | 3624588,00 | 7584400,00 | 1047570,00 | 3498877,00 | 1634205,00 | 0 | 0,00 | 2267,80 | 9733396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Нижний Ломов, пер. Коммунальный, д. 13 | 623660,00 | 623660,00 | 129992,00 | 272006,00 | 37570,00 | 125483,00 | 58609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Нижний Ломов, пер. Московский, д. 4 | 439900,00 | 439900,00 | 91690,00 | 191860,00 | 26500,00 | 88510,00 | 41340,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 1 | 647730,00 | 647730,00 | 135009,00 | 282504,00 | 39020,00 | 130326,00 | 60871,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 7 | 641090,00 | 641090,00 | 133625,00 | 279608,00 | 38620,00 | 128990,00 | 60247,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | 1195200,00 | 1195200,00 | 249120,00 | 521280,00 | 72000,00 | 240480,00 | 112320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 4983650,00 | 4983650,00 | 1038761,00 | 2173592,00 | 300220,00 | 1002734,00 | 468343,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | 5117944,00 | 5117944,00 | 1066752,00 | 2232164,00 | 308310,00 | 1029755,00 | 480963,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | 455502,00 | 455502,00 | 94942,00 | 198665,00 | 27440,00 | 91649,00 | 42806,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 1188454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 276,90 | 1188454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 1282020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 298,70 | 1282020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | 936404,00 | 936404,00 | 195178,00 | 408408,00 | 56410,00 | 188409,00 | 87999,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | 923124,00 | 923124,00 | 192410,00 | 402616,00 | 55610,00 | 185737,00 | 86751,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 3178226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,50 | 3178226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 67 | 1564586,00 | 532360,00 | 110962,00 | 232186,00 | 32070,00 | 107113,00 | 50029,00 | 0 | 0,00 | 240,50 | 1032226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 879860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 205,00 | 879860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | 448364,00 | 448364,00 | 93454,00 | 195552,00 | 27010,00 | 90213,00 | 42135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | 1386806,00 | 444712,00 | 92693,00 | 193959,00 | 26790,00 | 89478,00 | 41792,00 | 0 | 0,00 | 219,50 | 942094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | с. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 1230516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 286,70 | 1230516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 25608358,00 | 20367826,00 | 4245342,00 | 8883318,00 | 1226978,00 | 4098104,00 | 1914084,00 | 0 | 0,00 | 1221,00 | 5240532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | 6632860,00 | 6632860,00 | 1382512,00 | 2892886,00 | 399570,00 | 1334563,00 | 623329,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 1089622,00 | 1089622,00 | 227114,00 | 475233,00 | 65640,00 | 219237,00 | 102398,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | 6994872,00 | 6994872,00 | 1457967,00 | 3050776,00 | 421378,00 | 1407402,00 | 657349,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | 5650472,00 | 5650472,00 | 1177749,00 | 2464423,00 | 340390,00 | 1136902,00 | 531008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 1909940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 445,00 | 1909940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 3330592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 776,00 | 3330592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144,30 | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144,30 | 619335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 46183578,00 | 30168982,00 | 6288232,00 | 13158043,00 | 1817410,00 | 6070144,00 | 2835153,00 | 3 | 6304584,00 | 2622,00 | 9710012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | 1842100,00 | 1842100,00 | 383956,00 | 803422,00 | 110970,00 | 370639,00 | 173113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 5 | 1847744,00 | 1847744,00 | 385132,00 | 805884,00 | 111310,00 | 371775,00 | 173643,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 22 | 1540828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,00 | 1540828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | 476916,00 | 476916,00 | 99405,00 | 208005,00 | 28730,00 | 95958,00 | 44818,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 495342,00 | 495342,00 | 103246,00 | 216041,00 | 29840,00 | 99665,00 | 46550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98А | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6304584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | 899884,00 | 899884,00 | 187566,00 | 392480,00 | 54210,00 | 181061,00 | 84567,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 3523350,00 | 3523350,00 | 734385,00 | 1536690,00 | 212250,00 | 708915,00 | 331110,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 | 652876,00 | 652876,00 | 136081,00 | 284749,00 | 39330,00 | 131362,00 | 61354,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 2174100,00 | 2174100,00 | 453156,00 | 948222,00 | 130970,00 | 437439,00 | 204313,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 467290,00 | 467290,00 | 97399,00 | 203806,00 | 28150,00 | 94021,00 | 43914,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 482394,00 | 482394,00 | 100547,00 | 210394,00 | 29060,00 | 97060,00 | 45333,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | 2080642,00 | 2080642,00 | 433676,00 | 907461,00 | 125340,00 | 418635,00 | 195530,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | 2076326,00 | 2076326,00 | 432776,00 | 905579,00 | 125080,00 | 417767,00 | 195124,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 2437856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 568,00 | 2437856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 | 3789836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 883,00 | 3789836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | 5972346,00 | 5972346,00 | 1244838,00 | 2604807,00 | 359780,00 | 1201665,00 | 561256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 5993262,00 | 5993262,00 | 1249198,00 | 2613929,00 | 361040,00 | 1205873,00 | 563222,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | 498830,00 | 498830,00 | 103973,00 | 217562,00 | 30050,00 | 100367,00 | 46878,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | 685580,00 | 685580,00 | 142898,00 | 299012,00 | 41300,00 | 137942,00 | 64428,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1941492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 812,00 | 1941492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,00 | 1982904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица N 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2017 - 2019 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО за 2017 - 2019 годы |  | 2963974,61 | 119676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 | 712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3138060832,96 | 3138060832,96 |
| 2017 год |  | 798182,53 | 29575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499509982,48 | 499509982,48 |
| 1 | р.п. Башмаково | 1350,00 | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186475,63 | 186475,63 |
| 2 | г. Белинский | 941,20 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096639,42 | 1096639,42 |
| 3 | г. Заречный (ЗАТО) | 28910,11 | 1030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14846985,88 | 14846985,88 |
| 4 | г. Кузнецк | 38053,60 | 1379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21748838,44 | 21748838,44 |
| 5 | г. Пензе | 713771,22 | 26483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438893939,54 | 438893939,54 |
| 6 | г. Городище | 1435,70 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147698,97 | 1147698,97 |
| 7 | г. Сурск | 1515,70 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4955953,48 | 4955953,48 |
| 8 | г. Каменка | 3075,40 | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5651933,94 | 5651933,94 |
| 9 | г. Нижний Ломов | 9129,60 | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10981517,18 | 10981517,18 |
| 2018 год |  | 1247798,19 | 51814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1386314291,48 | 1386314291,48 |
| 1 | Башмаковский район | 1577,20 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2396954,00 | 2396954,00 |
| 2 | Бековский район | 1250,90 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5160102,00 | 5160102,00 |
| 3 | Белинский район | 2158,60 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461851,00 | 2461851,00 |
| 4 | Бессоновский район | 2780,34 | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8752331,00 | 8752331,00 |
| 5 | г. Заречный (ЗАТО) | 291231,30 | 14166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336696352,00 | 336696352,00 |
| 6 | г. Кузнецк | 92927,46 | 3108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97487427,27 | 97487427,27 |
| 7 | г. Пенза | 765696,60 | 31205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703168316,24 | 703168316,24 |
| 8 | Городищенский район | 4387,30 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2049023,00 | 2049023,00 |
| 9 | Земетчинский район | 561,30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3906180,00 | 3906180,00 |
| 10 | Иссинский район | 3836,20 | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12697890,00 | 12697890,00 |
| 11 | Город Каменка | 7823,04 | 239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18216139,17 | 18216139,17 |
| 12 | Колышлейский район | 15540,60 | 389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87572126,00 | 87572126,00 |
| 13 | Кузнецкий район | 950,00 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424150,00 | 1424150,00 |
| 14 | Мокшанский район | 885,40 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924211,00 | 5924211,00 |
| 15 | г. Нижний Ломов | 12038,45 | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15260726,27 | 15260726,27 |
| 16 | г. Никольск | 8382,48 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12586289,74 | 12586289,74 |
| 17 | Пачелмский район | 760,40 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421800,00 | 3421800,00 |
| 18 | Пензенский район | 4073,26 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8338351,00 | 8338351,00 |
| 19 | г. Сердобск | 28486,70 | 1025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44929546,79 | 44929546,79 |
| 20 | Сосновоборский район | 1097,86 | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10452396,00 | 10452396,00 |
| 21 | г. Спасск: | 1352,80 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412129,00 | 3412129,00 |
| 2019 год |  | 917993,89 | 38287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252236559,00 | 1252236559,00 |
| 1 | Башмаковский район | 532,00 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2189350,00 | 2189350,00 |
| 2 | Бековский район | 244,50 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845524,00 | 845524,00 |
| 3 | Бессоновский район | 400,80 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5150400,00 | 5150400,00 |
| 4 | г. Заречный (ЗАТО): | 154039,09 | 7239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214854646,00 | 214854646,00 |
| 5 | г. Кузнецк | 34546,50 | 1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39249524,00 | 39249524,00 |
| 6 | г. Пенза | 648924,28 | 27144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854627562,00 | 854627562,00 |
| 7 | Городищенский район | 1360,00 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025200,00 | 2025200,00 |
| 8 | Каменский район | 12674,80 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29621122,00 | 29621122,00 |
| 9 | Колышлейский район | 638,80 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876146,00 | 876146,00 |
| 10 | Мокшанский район | 333,50 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1279874,00 | 1279874,00 |
| 11 | Нижнеломовский район | 14907,82 | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27123036,00 | 27123036,00 |
| 12 | Никольский район | 16471,42 | 496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25608358,00 | 25608358,00 |
| 13 | Пачелмский район | 275,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619335,00 | 619335,00 |
| 14 | Сердобский район | 32289,10 | 1222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46183578,00 | 46183578,00 |
| 15 | Спасский район | 356,28 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982904,00 | 1982904,00 |