Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2019 г. N 692-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF09AFBB4B23F56B92CBB917E623B2B60453291A39EBDEAD754E85B11j8d9H) Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - Закон Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО), руководствуясь [Законом](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF790FFB3B53F56B92CBB917E623B2B60453291A39EBDEAD754E85B11j8d9H) Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF09AFDB8B13F56B92CBB917E623B2B60453291A39EBDEAD754E85B11j8d9H) Правительства Пензенской области от 03.06.2019 N 332-пП "О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП (с последующими изменениями)" (далее - постановление), следующее изменение:

1.1. в [подпункте 1.3.1 пункта 1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF09AFDB8B13F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA3EBDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) постановления слово "первом" заменить словом "третьем".

2. Внести в региональную [программу](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA3EAD441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

2.1. в позиции "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта программы [число](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4ECD241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "5731" заменить числом "5727";

2.2. в третьем абзаце раздела 2 "Цель и задача Программы" программы [число](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4ECDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "5731" заменить числом "5727";

2.3. после абзаца шестого [раздел 6](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FABE8D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "Порядок актуализации Программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"- решение суда, вступившее в законную силу.";

2.4. в [приложении](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA3E2DC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к программе:

2.4.1. в разделе "Белинский район" [пункт 26](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 40 | 700,5 | 2 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2029 | - | 2031 |

";

2.4.2. в разделе "Бессоновский район" [пункт 133](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 10 | 2625,1 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

2.4.3. в разделе "г. Заречный" [пункты 109](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [235](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [251](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [264](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A6EAD041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | г. Заречный | ул. Братская | 9 | 1 309,29 | 4 | 1959 |  | 2020 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 235 | г. Заречный | ул. Ленина | 11 | 5 339,68 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| 251 | г. Заречный | ул. Ленина | 29 | 5 334,2 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| 264 | г. Заречный | ул. Ленина | 40 | 4 037,60 | 14 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |

";

2.4.4. в разделе "г. Кузнецк" [пункты 5.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A6E8DC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [45](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [76](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3D241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [79](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39EAAEADD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [106](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3DD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [214](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FABEDD141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [223.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A6EFD141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [290](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E3DC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [292](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [310](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [324.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CABE3D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [328](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A6EED541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [330](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 6 | 1363,9 | 2 | 1952 |  | 2019 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| 45 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 18 | 1382,9 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 76 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 33 | 3 746,9 | 5 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2032 | 2023 | - | 2032 |
| 79 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 2 | 576,7 | 2 | 1964 |  | 2020 - 2022 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| 106 | г. Кузнецк | ул. Индустриальная | 15 | 582,0 | 2 | 1983 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 214 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 7 | 849,40 | 2 | 1979 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| 223.1 | г. Кузнецк | ул. Первомайская | 9 | 605,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 290 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 31 | 2172,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 292 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 33 | 2167,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 310 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 112 | 3 120 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| 324.1 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 148А | 1 278,8 | 4 | 1966 |  | 2021 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 328 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 154А | 3104,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 330 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 2 | 5876,6 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |

";

2.4.5. в [разделе](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA2EBDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "г. Пенза":

2.4.5.1 [пункты 84](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [98.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FABE3D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [220](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A2EFDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [229](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [428](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [536](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [638](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A2EDD641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [672](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2DD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [756](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FA3EDDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [832](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2DC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [907](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [932](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [940](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A2ECD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1054](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A2ECDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1074](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1122](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1129](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1138](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39EAAE8D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1334](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1338](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1397](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1438.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A5EED541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1476](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1489](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1804](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1865](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FAAEBD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2113](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2179](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2299](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2373](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2426](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A1E8D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2465](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2466](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEADD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2505](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEADC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [2512](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE9D541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | г. Пенза | пр-кт Победы | 16 | 6947,4 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 98.1 | г. Пенза | пр-т Победы | 75Д | 1332,3 | 7 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 220 | г. Пенза | пр-т Строителей | 126 | 7941,2 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 229 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 150 | 4 271,9 | 10 | 1997 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 428 | г. Пенза | ул. Антонова | 5А | 10804,7 | 10 | 1999 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 536 | г. Пенза | ул. Бийская | 14 | 1 303,1 | 3 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 638 | г. Пенза | ул. Володарского | 77 | 194,7 | 2 | 1917 |  | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 |
| 672 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 2 | 4422,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 756 | г. Пенза | ул. Глазунова | 4 | 7628,2 | 9 | 1985 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 832 | г. Пенза | ул. Егорова | 2А | 3 562,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| 907 | г. Пенза | ул. Калинина | 84 | 3 955 | 5 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 932 | г. Пенза | ул. Калинина/Лобачевского | 109/2 | 1 138,9 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2020 - 2022 | 2020 | - | 2024 |
| 940 | г. Пенза | ул. Калинина | 119А | 3 225,3 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1054 | г. Пенза | ул. Кирова | 57 | 549,1 | 2 | 1917 |  | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 |
| 1074 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 35 | 4622,9 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1122 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 36 | 3638,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1129 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 40А | 3505,3 | 6 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1138 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 15А | 386,1 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| 1334 | г. Пенза | ул. Ладожская | 93 | 7689,20 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1338 | г. Пенза | ул. Ладожская | 105 | 15 294,73 | 9 | 1989 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1397 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 8А | 3660,6 | 5 | 1964 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2022 | - | 2026 |
| 1438.1 | г. Пенза | ул. Литейная | 14 | 622,96 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| 1476 | г. Пенза | ул. Луначарского | 53 | 16 575,1 | 9 | 1986 | 8 | 2037 | 2020 - 2022 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1489 | г. Пенза | ул. Лядова | 16А | 4193,2 | 10 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1804 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 19 | 3 154,45 | 5 | 1967 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 | - | 2028 |
| 1865 | г. Пенза | ул. Попова | 16А | 2548,6 | 4 | 1961 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2025 |
| 2113 | г. Пенза | ул. Суворова | 125 | 4439,6 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2179 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 35 | 1611,3 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2299 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 8 | 3984 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 2373 | г. Пенза | ул. Фабричная | 6 | 2 615,8 | 5 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2426 | г. Пенза | ул. Циолковского | 27 | 1256,1 | 3 | 1957 |  | 2020 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2465 | г. Пенза | ул. Челябинская | 1А | 1069,6 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 2466 | г. Пенза | ул. Черепановых/Сосновая | 1/11 | 726,8 | 2 | 1955 |  | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 |
| 2505 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 2А | 3 802,3 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 2512 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 8 | 3 180,7 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |

";

2.4.5.2. [пункты 361](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4E2D041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [879](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEBD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [1839](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEAD741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) исключить;

2.4.6. в разделе "Городищенский район" [пункт 16](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE9D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 28 | 264 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |

";

2.4.7. в разделе "Иссинский район" [пункт 4](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 66а | 852,8 | 2 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |

";

2.4.8. в разделе "Каменский район" [пункты 45](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [118](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [129](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [138](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [172](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A1EEDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [216](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8DD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [227](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA39FA4EBD641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [242](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8DC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [251](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Ворошилова | 10 | 6054,7 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 118 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Коммунистическая | 6 | 4416,6 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Красноармейская | 9 | 276,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| 138 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Куприна | 3 | 576,5 | 2 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 172 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Рокоссовского | 33 | 1 838,1 | 3 | 1976 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | - | 2019 - 2021 |
| 216 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Суворова | 30 | 4528,6 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 227 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Центральная | 3 | 4881,6 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 242 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Чернышевского | 13 | 1 924,3 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 251 | Каменский район | г. Каменка,  ул. Чернышевского | 31 | 3224,1 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |

";

2.4.9. в разделе "Кузнецкий район" [пункты 5](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [44](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [60](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим,  ул. Кузнецкая | 8 | 728,5 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 44 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 5 | 723,0 | 2 | 1977 |  | 2020 - 2022 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 60 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Заводская | 15а | 1 295,1 | 3 | 1987 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2020 - 2022 |

";

2.4.10. в разделе "Лунинский район" [пункты 17](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [45](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [71](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Лунинский район | р.п. Лунино,  ул. Ломоносова | 25 | 882,6 | 2 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 45 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Нагорная | 136 | 787,24 | 2 | 1968 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2027 | - | 2020 - 2022 |
| 71 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 37 | 846,4 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |

";

2.4.11. в [разделе](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA2E9D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) "Нижнеломовский район":

2.4.11.1. [пункт 41](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29EA3E2D441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта | 181 | 3002,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2021 | - | 2030 |

";

2.4.11.2. [пункт 42](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFD241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) исключить;

2.4.12. в разделе "Никольский район" [пункты 4](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [62](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEFDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Никольский район | г. Никольск,  ул. Белинского | 4 | 3 995,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2026 | - | 2030 |
| 62 | Никольский район | г. Никольск,  ул. Ленина | 133 | 3 403,9 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2020 | - | 2030 |

";

2.4.13. в разделе "Пензенский район" [пункты 12](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [22](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [62](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [127](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29EA3E2D341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [221](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED641BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [227](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29CA7E2D041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская | 6а | 857,9 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| 22 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 24 | 717,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 62 | Пензенский район | с. Воскресеновка,  ул. Садовая | 8 | 1034,2 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 127 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 1 | 8361,8 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 221 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Октябрьская | 3 | 4636,9 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 227 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 22 | 879,6 | 2 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |

";

2.4.14. в разделе "Сердобский район" [пункты 157.1](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398A4ECDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [181](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [254](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED041BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [255](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED341BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.1 | Сердобский район | г. Сердобск,  ул. Пензенская | 86 | 800,2 | 2 | 1939 |  | 2020 | 2020 | 2031 | - | 2020 |
| 181 | Сердобский район | г. Сердобск,  ул. Сережникова | 8 | 648,9 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2020 - 2022 | - | 2032 |
| 254 | Сердобский район | с. Кирово,  ул. Садовая | 24 | 285 | 2 | 1965 |  | 2019 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 255 | Сердобский район | с. Мещерское,  ул. Солнечная | 1 | 736,4 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

2.4.15. в разделе "Шемышейский район" [пункты 11](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEED241BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [19](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEEDD41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [22](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEEDC41BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [23](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEDD541BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [32](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEDD441BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [33](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABEDD741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H), [37](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA29DA7E9D141BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Монтажная | 7 | 688,3 | 2 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 19 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Новая | 12 | 673,6 | 2 | 1977 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 22 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Новая | 19 | 690,0 | 2 | 1970 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 23 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Свердлова | 31 | 309,0 | 2 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| 32 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Свердлова | 40 | 905,8 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| 33 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Свердлова | 41 | 733,0 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 37 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка,  ул. Свердлова | 45 | 787,4 | 2 | 1982 |  | 2016 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |

".

3. В разделе "Городищенский район" в [пунктах 62](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE9D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) - [72](consultantplus://offline/ref=B208517CFE4541509BF04D7F464A268FC81F14748DF793FAB7B23F56B92CBB917E623B2B72456A9DA398ABE8D741BE0A54D5020043FAC2F81054E32Dj2d4H) слова "г. Сурск, пл. Школьная" заменить словами "г. Сурск, ул. Школьная площадь".

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности

Губернатора Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ