Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП, от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 08.02.2019 N 67-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП)

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2019 - 2021 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 29.07.2020 N 505-пП)

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2019 - 2021 годах

| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту: |  |  | Х | Х | 3379607,82 | 2978712,65 | 2890470,12 | 143835 | 4641246425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4641246425,57 | Х |
| Итого на 2019 год: |  |  | Х | Х | 851784,55 | 749693,82 | 728495,60 | 35711 | 931446489,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931446489,01 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 532,00 | 412,00 | 412,00 | 44 | 4293288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4293288,61 | Х |
| 1 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 2153550,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2153550,05 | 2019 |
| 2 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 2139738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2139738,56 | 2019 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 1768,90 | 1582,90 | 1442,10 | 57 | 7821429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7821429,42 | Х |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 1524,40 | 1362,40 | 1221,60 | 49 | 6894472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6894472,66 | 2019 |
| 4 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 244,50 | 220,50 | 220,50 | 8 | 926956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926956,76 | 2019 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 573,20 | 542,90 | 542,90 | 36 | 4466815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466815,78 | Х |
| 5 | г. Белинский, ул. Шуваева, д. 134 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 573,20 | 542,90 | 542,90 | 36 | 4466815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466815,78 | 2019 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455302,70 | Х |
| 6 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455302,70 | 2019 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 233925,89 | 206437,57 | 204228,97 | 10934 | 154486199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154486199,81 | Х |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2958,03 | 2706,43 | 2706,43 | 117 | 4100455,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100455,86 | 2019 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1390,57 | 1292,45 | 1292,45 | 64 | 2333058,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2333058,95 | 2019 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2814,77 | 2619,79 | 2619,79 | 156 | 4275125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4275125,96 | 2019 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 16 | Специальный счет | 1967 | 9 | 2167,33 | 1898,49 | 1898,49 | 104 | 543365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543365,74 | 2019 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 18 | Специальный счет | 1968 | 9 | 2139,58 | 1893,73 | 1893,73 | 87 | 465589,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465589,84 | 2019 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2828,50 | 2631,20 | 2631,20 | 138 | 4563158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4563158,26 | 2019 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 20 | Специальный счет | 1968 | 9 | 2191,86 | 1917,56 | 1917,56 | 86 | 543365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543365,74 | 2019 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 13 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3780,50 | 3538,04 | 3538,04 | 168 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079908,86 | 2019 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3870,80 | 3574,82 | 3574,82 | 155 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079908,86 | 2019 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | Специальный счет | 1958 | 4 | 2351,83 | 2103,77 | 2103,77 | 89 | 4317194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4317194,04 | 2019 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3777,10 | 3536,30 | 3536,30 | 170 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079908,86 | 2019 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3627,40 | 3515,20 | 3515,20 | 159 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079908,86 | 2019 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | Специальный счет | 1961 | 4 | 2471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 3864810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864810,00 | 2019 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | Специальный счет | 1990 | 9 | 4911,70 | 4151,20 | 4151,20 | 237 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2019 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | Специальный счет | 1990 | 9 | 7312,80 | 6038,40 | 6038,40 | 347 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2019 |
| 22 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | Специальный счет | 1990 | 9 | 9486,60 | 8059,60 | 8059,60 | 428 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2019 |
| 23 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | Специальный счет | 1990 | 9 | 2911,81 | 2566,30 | 2566,30 | 150 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2019 |
| 24 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 4830,20 | 4100,80 | 4100,80 | 223 | 2967024,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2967024,27 | 2019 |
| 25 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | Специальный счет | 1990 | 9 | 2906,15 | 2559,98 | 2559,98 | 144 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2019 |
| 26 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 6803,80 | 5971,80 | 5971,80 | 347 | 4482778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4482778,77 | 2019 |
| 27 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | Специальный счет | 1990 | 9 | 2861,70 | 2547,00 | 2547,00 | 142 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2019 |
| 28 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | Специальный счет | 1990 | 9 | 2892,20 | 2536,70 | 2536,70 | 137 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2019 |
| 29 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 6935,30 | 5940,10 | 5940,10 | 369 | 4489914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4489914,30 | 2019 |
| 30 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2935,10 | 2593,10 | 2593,10 | 143 | 1638537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638537,43 | 2019 |
| 31 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2880,10 | 2563,70 | 2563,70 | 128 | 1787598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1787598,82 | 2019 |
| 32 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 4413,30 | 3929,20 | 3929,20 | 241 | 3527380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3527380,87 | 2019 |
| 33 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2149,90 | 2007,01 | 2007,01 | 107 | 3996524,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3996524,12 | 2019 |
| 34 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 3570954,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570954,37 | 2019 |
| 35 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 15432,41 | 13827,71 | 13827,71 | 727 | 9015620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9015620,03 | 2019 |
| 36 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 6649,30 | 5973,30 | 5973,30 | 120 | 1780339,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780339,57 | 2019 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3875,21 | 3630,16 | 3630,16 | 184 | 483797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483797,90 | 2019 |
| 38 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 29 | Специальный счет | 1970 | 5 | 7826,22 | 7310,10 | 7310,10 | 389 | 1141856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141856,28 | 2019 |
| 39 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 8 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2966,01 | 2769,89 | 2769,89 | 150 | 200603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200603,65 | 2019 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | Специальный счет | 1970 | 9 | 2125,30 | 1874,30 | 1874,30 | 112 | 3111336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3111336,00 | 2019 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10А | Специальный счет | 1970 | 5 | 2688,10 | 2511,60 | 2511,60 | 119 | 623523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623523,67 | 2019 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 13 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3703,91 | 3458,30 | 3458,30 | 174 | 570956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570956,85 | 2019 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3727,15 | 3485,51 | 3485,51 | 179 | 1562133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562133,75 | 2019 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 14 | 4908,50 | 4037,60 | 4037,60 | 195 | 4036677,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4036677,16 | 2019 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5699,20 | 5336,20 | 5336,20 | 269 | 8858090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8858090,00 | 2019 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 7055,70 | 5230,63 | 4520,53 | 357 | 2963641,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2963641,35 | 2019 |
| 47 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 6587,30 | 4762,26 | 4724,26 | 360 | 3014077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3014077,01 | 2019 |
| 48 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 7303,10 | 6572,40 | 5111,90 | 292 | 4517630,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4517630,23 | 2019 |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2905,90 | 2518,70 | 2518,70 | 139 | 1797486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1797486,54 | 2019 |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 14 | 4825,00 | 3995,10 | 3995,10 | 210 | 4015994,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4015994,46 | 2019 |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2845,30 | 2502,30 | 2502,30 | 136 | 1657521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657521,15 | 2019 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2188,20 | 1938,60 | 1938,60 | 99 | 1566879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1566879,06 | 2019 |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 2869,40 | 2522,20 | 2522,20 | 144 | 1629999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629999,13 | 2019 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 9567,80 | 8288,20 | 8288,20 | 450 | 5868625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5868625,93 | 2019 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 4358,20 | 3874,40 | 3874,40 | 233 | 3141096,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3141096,22 | 2019 |
| 56 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 13 | Специальный счет | 1970 | 5 | 2775,00 | 2593,40 | 2593,40 | 138 | 4305042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4305042,00 | 2019 |
| 57 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 15 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3764,67 | 3521,11 | 3521,11 | 175 | 1211064,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1211064,58 | 2019 |
| 58 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 17 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3672,30 | 3435,10 | 3435,10 | 198 | 491149,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491149,03 | 2019 |
| 59 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 3118,00 | 2718,00 | 2718,00 | 131 | 1652326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1652326,40 | 2019 |
| 60 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 3111,60 | 2711,60 | 2711,60 | 140 | 1674276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1674276,86 | 2019 |
| 61 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 12 | 4608,80 | 3894,00 | 3894,00 | 211 | 4017982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4017982,22 | 2018 - 2019 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 48259,90 | 36145,62 | 35057,80 | 1523 | 53591302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53591302,49 | Х |
| 62 | г. Кузнецк городок Рабочий, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 1463,50 | 1363,90 | 1363,90 | 59 | 4806823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4806823,45 | 2019 |
| 63 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 806,40 | 769,50 | 489,80 | 8 | 1363385,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363385,09 | 2019 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 7 | Специальный счет | 1990 | 9 | 6607,50 | 4735,30 | 4735,30 | 262 | 2001070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2001070,00 | 2019 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 4636,00 | 3386,00 | 3386,00 | 186 | 6550731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550731,21 | 2019 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1255,60 | 839,90 | 839,90 | 74 | 2520410,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520410,66 | 2019 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3936,10 | 3100,40 | 3100,40 | 143 | 2441939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2441939,99 | 2019 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 1325,10 | 625,10 | 625,10 | 24 | 2103738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103738,46 | 2019 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 1351,60 | 629,30 | 629,30 | 31 | 2151004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2151004,71 | 2019 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 212,30 | 190,60 | 190,60 | 6 | 620150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620150,29 | 2019 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2356,50 | 1365,00 | 1221,50 | 46 | 2715419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2715419,60 | 2019 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1176,20 | 955,20 | 794,20 | 35 | 3033279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3033279,01 | 2019 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 4 | 4852,90 | 3400,12 | 2967,80 | 106 | 4298627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4298627,59 | 2019 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 3082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 81 | 3409938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3409938,14 | 2019 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 965,80 | 707,00 | 707,00 | 29 | 1367217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367217,59 | 2019 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1187,60 | 834,90 | 763,60 | 38 | 2580021,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580021,58 | 2019 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 652,30 | 605,40 | 605,40 | 29 | 2151042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2151042,74 | 2019 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1113,90 | 733,50 | 733,50 | 20 | 3464563,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3464563,23 | 2019 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 300,70 | 278,60 | 278,60 | 23 | 1594183,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594183,81 | 2019 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 406,40 | 368,00 | 368,00 | 13 | 594114,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594114,37 | 2019 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 10571,40 | 8944,00 | 8944,00 | 310 | 3823640,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3823640,97 | 2019 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 510731,18 | 454838,83 | 439469,33 | 21212 | 584275720,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584275720,81 | Х |
| 82 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 643,50 | 591,50 | 591,50 | 33 | 1694210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694210,17 | 2019 |
| 83 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 107 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 14 | 4735,88 | 4067,00 | 4017,60 | 204 | 4163934,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4163934,27 | 2019 |
| 84 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 14 | 5019,00 | 4075,40 | 3973,30 | 107 | 4175711,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4175711,94 | 2018 - 2019 |
| 85 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 18921,90 | 15953,10 | 14905,90 | 704 | 11434639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11434639,60 | 2019 |
| 86 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | Специальный счет | 1990 | 9 | 8052,00 | 7005,24 | 7005,24 | 360 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2019 |
| 87 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | Специальный счет | 1988 | 9 | 6957,40 | 5990,80 | 5990,80 | 270 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2019 |
| 88 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 12974,40 | 11660,40 | 11504,90 | 573 | 9082891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9082891,76 | 2019 |
| 89 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 7710,00 | 6707,70 | 6707,70 | 360 | 5995589,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5995589,03 | 2019 |
| 90 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 6487,68 | 5829,48 | 5829,48 | 306 | 4428222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4428222,20 | 2019 |
| 91 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 6443,60 | 5722,40 | 5687,80 | 340 | 4550114,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4550114,57 | 2019 |
| 92 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 132 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 9398,10 | 8114,60 | 8061,60 | 382 | 6523805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6523805,90 | 2019 |
| 93 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 284,60 | 263,20 | 263,20 | 17 | 872317,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872317,18 | 2019 |
| 94 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 313,50 | 289,50 | 289,50 | 26 | 978174,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978174,62 | 2019 |
| 95 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 295,10 | 273,60 | 273,60 | 16 | 1050969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050969,34 | 2019 |
| 96 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 299,20 | 276,30 | 276,30 | 15 | 1012569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012569,43 | 2019 |
| 97 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 495,70 | 447,90 | 447,90 | 23 | 2109851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2109851,85 | 2019 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 507,51 | 458,21 | 458,21 | 20 | 1998183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998183,51 | 2019 |
| 99 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 502,50 | 453,60 | 453,60 | 18 | 2359912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2359912,43 | 2019 |
| 100 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 512,30 | 462,60 | 462,60 | 19 | 1836998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1836998,21 | 2019 |
| 101 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 508,85 | 457,05 | 457,05 | 21 | 1865112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865112,95 | 2019 |
| 102 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 498,97 | 446,67 | 446,67 | 24 | 2410000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410000,76 | 2019 |
| 103 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 499,40 | 451,30 | 451,30 | 27 | 1683728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683728,69 | 2019 |
| 104 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 467,50 | 427,40 | 427,40 | 32 | 1261919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1261919,98 | 2019 |
| 105 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 431,80 | 414,50 | 414,50 | 24 | 1117769,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117769,72 | 2019 |
| 106 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 433,50 | 377,15 | 377,15 | 29 | 1686482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1686482,86 | 2019 |
| 107 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 494,80 | 458,40 | 458,40 | 23 | 1545821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1545821,78 | 2019 |
| 108 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 465,41 | 427,91 | 427,91 | 35 | 1565786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565786,87 | 2019 |
| 109 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 291,40 | 268,50 | 268,50 | 16 | 1045694,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045694,36 | 2019 |
| 110 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 444,10 | 407,90 | 407,90 | 17 | 1725111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725111,25 | 2019 |
| 111 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 419,10 | 381,30 | 381,30 | 34 | 4819475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4819475,45 | 2019 |
| 112 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 494,60 | 431,90 | 431,90 | 28 | 1345266,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345266,03 | 2019 |
| 113 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 492,90 | 434,30 | 434,30 | 31 | 1522109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522109,78 | 2019 |
| 114 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 343,50 | 322,80 | 322,80 | 19 | 979096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979096,20 | 2019 |
| 115 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,50 | 279,90 | 279,90 | 23 | 872703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872703,00 | 2019 |
| 116 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 261,20 | 236,60 | 236,60 | 17 | 1172128,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172128,67 | 2019 |
| 117 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 257,20 | 234,90 | 234,90 | 12 | 1046500,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046500,17 | 2019 |
| 118 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 269,60 | 245,60 | 245,60 | 14 | 1022339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022339,34 | 2019 |
| 119 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 546,10 | 546,10 | 546,10 | 28 | 1790509,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1790509,18 | 2019 |
| 120 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 22 | 1413960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413960,83 | 2019 |
| 121 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | Специальный счет | 1985 | 9 | 16741,05 | 14853,05 | 14791,95 | 992 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12810000,00 | 2019 |
| 122 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 12000,00 | 11974,71 | 9953,98 | 494 | 8020067,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8020067,26 | 2019 |
| 123 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | Специальный счет | 1989 | 9 | 4331,30 | 3682,30 | 3682,30 | 192 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2019 |
| 124 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1946 | 5 | 5327,55 | 4830,85 | 3693,90 | 144 | 13315829,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13315829,54 | 2019 |
| 125 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1132,80 | 993,60 | 993,60 | 49 | 2138042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2138042,08 | 2019 |
| 126 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,31 | 758,91 | 758,91 | 44 | 832360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832360,97 | 2019 |
| 127 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 586,15 | 537,15 | 537,15 | 25 | 631932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631932,35 | 2019 |
| 128 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 436,60 | 394,80 | 394,80 | 35 | 320966,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320966,69 | 2019 |
| 129 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 440,60 | 391,40 | 391,40 | 32 | 421277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421277,64 | 2019 |
| 130 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 17171,00 | 14938,77 | 14938,77 | 750 | 15254728,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15254728,03 | 2019 |
| 131 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 9118,70 | 7965,90 | 7965,90 | 379 | 6496663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6496663,65 | 2019 |
| 132 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Специальный счет | 1954 | 3 | 1394,77 | 1290,37 | 996,57 | 34 | 2142012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142012,00 | 2019 |
| 133 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 398,13 | 346,37 | 346,37 | 26 | 1939983,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939983,58 | 2019 |
| 134 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 388,90 | 338,34 | 338,34 | 21 | 720680,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720680,76 | 2019 |
| 135 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 878,04 | 763,89 | 763,89 | 39 | 2643315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2643315,06 | 2019 |
| 136 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1354,35 | 1178,28 | 1178,28 | 67 | 4525996,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4525996,27 | 2019 |
| 137 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 475,00 | 424,60 | 424,60 | 28 | 1405207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1405207,65 | 2019 |
| 138 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 475,50 | 428,10 | 428,10 | 33 | 1347014,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347014,47 | 2019 |
| 139 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 576,53 | 496,93 | 457,13 | 36 | 1913624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913624,76 | 2019 |
| 140 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 299,60 | 277,70 | 277,70 | 14 | 943921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943921,00 | 2019 |
| 141 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3399,80 | 3196,20 | 2555,60 | 133 | 2541469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541469,25 | 2019 |
| 142 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2257,80 | 2062,80 | 2062,80 | 65 | 4321621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4321621,03 | 2019 |
| 143 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1346,40 | 1254,10 | 1254,10 | 85 | 4882414,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4882414,41 | 2019 |
| 144 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3324,86 | 3078,06 | 2554,33 | 74 | 6459367,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6459367,92 | 2019 |
| 145 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 3 | 2309,33 | 2115,73 | 2115,73 | 89 | 7146547,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7146547,80 | 2019 |
| 146 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1421,54 | 1324,04 | 1324,04 | 92 | 2861781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2861781,52 | 2019 |
| 147 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1262,10 | 1138,90 | 1138,90 | 55 | 2956442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2956442,31 | 2019 |
| 148 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1470,90 | 1344,90 | 1302,40 | 52 | 2562663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2562663,39 | 2019 |
| 149 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1286,20 | 1152,20 | 1152,20 | 45 | 3057087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3057087,11 | 2019 |
| 150 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 4 | 930,60 | 841,90 | 841,90 | 44 | 1192858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192858,25 | 2019 |
| 151 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2649,10 | 2446,70 | 2283,80 | 86 | 4341293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4341293,46 | 2019 |
| 152 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 11284,40 | 10031,40 | 10031,40 | 490 | 7423313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7423313,52 | 2019 |
| 153 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 9154,10 | 8025,50 | 8025,50 | 404 | 6852026,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6852026,59 | 2019 |
| 154 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 5924,45 | 5482,75 | 4139,05 | 143 | 5771711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5771711,70 | 2019 |
| 155 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6097,51 | 5551,61 | 4334,21 | 144 | 6129454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6129454,24 | 2019 |
| 156 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | Специальный счет | 1988 | 16 | 7148,10 | 6228,10 | 6210,80 | 349 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 | 2019 |
| 157 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3174,40 | 3039,00 | 3039,00 | 174 | 6756814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6756814,72 | 2019 |
| 158 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | Специальный счет | 1990 | 9 | 9298,39 | 8301,99 | 7933,39 | 392 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2019 |
| 159 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 9520,70 | 8252,00 | 8252,00 | 431 | 5501249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5501249,11 | 2019 |
| 160 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | Специальный счет | 1989 | 9 | 6500,30 | 5877,00 | 5877,00 | 282 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2019 |
| 161 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 1909595,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1909595,22 | 2019 |
| 162 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 504,30 | 447,70 | 447,70 | 32 | 2495113,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2495113,77 | 2019 |
| 163 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 575,96 | 526,86 | 526,86 | 20 | 2732020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2732020,94 | 2019 |
| 164 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 705,70 | 652,40 | 652,40 | 34 | 3216344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216344,62 | 2019 |
| 165 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 498,92 | 446,12 | 446,12 | 27 | 1704413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1704413,68 | 2019 |
| 166 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 792,31 | 766,41 | 766,41 | 49 | 2421991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2421991,23 | 2019 |
| 167 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | Специальный счет | 1957 | 3 | 1238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 3891330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3891330,00 | 2019 |
| 168 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 652,90 | 577,90 | 577,90 | 36 | 2729741,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2729741,28 | 2019 |
| 169 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1440,06 | 1345,76 | 1345,76 | 100 | 3112644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3112644,80 | 2019 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | Специальный счет | 1990 | 9 | 5778,20 | 5778,20 | 5778,20 | 270 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2019 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 10 | 15200,00 | 13224,00 | 13224,00 | 700 | 12272403,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12272403,02 | 2019 |
| 172 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 1462,68 | 1378,08 | 1299,08 | 65 | 1505269,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505269,32 | 2019 |
| 173 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1394,02 | 1276,02 | 1124,82 | 41 | 5118120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5118120,50 | 2019 |
| 174 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1217,91 | 1105,61 | 1105,61 | 57 | 5197848,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5197848,85 | 2019 |
| 175 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1807,96 | 1749,46 | 1605,36 | 91 | 3311393,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3311393,49 | 2019 |
| 176 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1250,80 | 1141,50 | 1069,60 | 42 | 2620342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620342,40 | 2019 |
| 177 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | Специальный счет | 1959 | 3 | 1078,70 | 995,90 | 995,90 | 44 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025824,00 | 2019 |
| 178 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2195,80 | 2041,90 | 1707,80 | 77 | 4800971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800971,96 | 2019 |
| 179 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 15303,39 | 13580,69 | 13566,30 | 690 | 10516489,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10516489,06 | 2019 |
| 180 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 3 | 1609,00 | 1516,00 | 747,00 | 24 | 2810230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2810230,07 | 2019 |
| 181 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2703,66 | 2510,66 | 2510,66 | 117 | 3103001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103001,20 | 2019 |
| 182 | г. Пенза, ул. Минская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 5924,00 | 5053,60 | 4994,40 | 355 | 1564524,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564524,36 | 2019 |
| 183 | г. Пенза, ул. Мира, д. 13 | Специальный счет | 1990 | 9 | 3106,80 | 2702,92 | 2702,92 | 165 | 3760004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3760004,00 | 2019 |
| 184 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 7081,00 | 5884,00 | 5255,10 | 255 | 4369770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4369770,20 | 2019 |
| 185 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 1177303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177303,30 | 2019 |
| 186 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 673,59 | 622,10 | 622,10 | 36 | 2236873,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2236873,83 | 2019 |
| 187 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2Е | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 512,50 | 472,80 | 472,80 | 21 | 1662249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662249,20 | 2019 |
| 188 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | Специальный счет | 1986 | 9 | 4363,00 | 3836,20 | 3836,20 | 168 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2019 |
| 189 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 464,40 | 422,40 | 422,40 | 18 | 398046,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398046,15 | 2019 |
| 190 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 601,20 | 550,20 | 550,20 | 29 | 1572302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572302,80 | 2019 |
| 191 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 553,10 | 504,70 | 504,70 | 37 | 1578486,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578486,61 | 2019 |
| 192 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 287,10 | 265,50 | 265,50 | 17 | 954776,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954776,06 | 2019 |
| 193 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 493,90 | 443,20 | 443,20 | 25 | 1506218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506218,61 | 2019 |
| 194 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 445,84 | 387,88 | 387,88 | 25 | 1584108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1584108,89 | 2019 |
| 195 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2002 | 9 | 17890,50 | 16284,60 | 16166,50 | 334 | 6376656,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6376656,99 | 2019 |
| 196 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 5 | 3685,30 | 3320,10 | 3320,10 | 80 | 9288824,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9288824,89 | 2019 |
| 197 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 14 | 4504,20 | 4068,20 | 4068,20 | 178 | 4048158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4048158,21 | 2019 |
| 198 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 2547,47 | 2260,39 | 1397,29 | 89 | 3799981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799981,74 | 2019 |
| 199 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 1569458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569458,43 | 2019 |
| 200 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 328,46 | 277,10 | 277,10 | 22 | 1069569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069569,78 | 2019 |
| 201 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 4493,10 | 4055,20 | 3629,80 | 114 | 5361764,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5361764,79 | 2019 |
| 202 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 821,40 | 755,10 | 707,80 | 31 | 826227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826227,54 | 2019 |
| 203 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,60 | 277,00 | 277,00 | 19 | 888643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888643,30 | 2019 |
| 204 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | Специальный счет | 1990 | 9 | 10754,30 | 9541,30 | 9541,30 | 501 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2019 |
| 205 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 9163,20 | 7709,30 | 7709,30 | 260 | 5487054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5487054,08 | 2019 |
| 206 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 9408,30 | 8185,22 | 8185,22 | 360 | 5993873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5993873,78 | 2019 |
| 207 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 10264,20 | 8671,10 | 8237,80 | 427 | 6098150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6098150,56 | 2019 |
| 208 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | Специальный счет | 1990 | 9 | 15299,40 | 13440,40 | 13440,40 | 745 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12810000,00 | 2019 |
| 209 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | Специальный счет | 1990 | 9 | 11072,90 | 9677,40 | 9677,40 | 405 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2019 |
| 210 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | Специальный счет | 1989 | 9 | 11526,70 | 11526,70 | 11526,70 | 540 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2019 |
| 211 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | Специальный счет | 1990 | 9 | 9398,60 | 8176,60 | 8176,60 | 360 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2019 |
| 212 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | Специальный счет | 1989 | 9 | 6629,90 | 5819,90 | 5819,90 | 192 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2019 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 762,70 | 687,10 | 687,10 | 36 | 2494966,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2494966,58 | 2019 |
| 214 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 2277,96 | 2069,96 | 2069,96 | 97 | 5587601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5587601,38 | 2019 |
| 215 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 24/32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 2455,91 | 2048,91 | 1841,91 | 79 | 2391956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391956,63 | 2019 |
| 216 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1503,54 | 1355,54 | 1355,54 | 51 | 3155987,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155987,85 | 2019 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | Специальный счет | 1989 | 9 | 4436,30 | 3904,60 | 3904,60 | 180 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2019 |
| 218 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 743,09 | 646,09 | 646,09 | 50 | 1984475,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1984475,89 | 2019 |
| 219 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 648,60 | 564,60 | 564,60 | 34 | 2313499,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313499,88 | 2019 |
| 220 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 633,10 | 551,10 | 551,10 | 29 | 2350974,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350974,79 | 2019 |
| 221 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1140,81 | 1014,81 | 1014,81 | 52 | 2376199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376199,90 | 2019 |
| 222 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1621,80 | 1510,80 | 1293,80 | 40 | 5200335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5200335,28 | 2019 |
| 223 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1823,30 | 1662,30 | 1408,30 | 73 | 4439342,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439342,08 | 2019 |
| 224 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1773,40 | 1627,40 | 1298,50 | 42 | 3172927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3172927,46 | 2019 |
| 225 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2294,89 | 2132,29 | 1897,49 | 77 | 4611478,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4611478,34 | 2019 |
| 226 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1383,70 | 1279,70 | 1279,70 | 61 | 3284100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3284100,27 | 2019 |
| 227 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1625,90 | 1490,50 | 1490,50 | 62 | 3567864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3567864,00 | 2019 |
| 228 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2686,57 | 2067,27 | 1679,07 | 84 | 4400098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400098,03 | 2019 |
| 229 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 290,60 | 269,90 | 269,90 | 17 | 1028064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028064,71 | 2019 |
| 230 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 426,10 | 391,70 | 391,70 | 19 | 1749735,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1749735,17 | 2019 |
| 231 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 439,50 | 404,30 | 404,30 | 16 | 1423829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423829,36 | 2019 |
| 232 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,20 | 274,80 | 274,80 | 17 | 1042316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042316,98 | 2019 |
| 233 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,62 | 275,82 | 275,82 | 16 | 1060641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060641,63 | 2019 |
| 234 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1823,30 | 1662,30 | 1408,30 | 73 | 2117865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2117865,65 | 2019 |
| 235 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 413,30 | 383,50 | 383,50 | 17 | 1545186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1545186,03 | 2019 |
| 236 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 416,70 | 385,00 | 385,00 | 17 | 1488041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488041,19 | 2019 |
| 237 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 274,70 | 238,70 | 238,70 | 17 | 1185288,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185288,98 | 2019 |
| 238 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 720,34 | 626,34 | 626,34 | 34 | 3589270,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3589270,84 | 2019 |
| 239 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 791,00 | 720,40 | 720,40 | 34 | 3625599,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3625599,02 | 2019 |
| 240 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1429,90 | 1243,90 | 1243,90 | 71 | 3198694,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198694,58 | 2019 |
| 241 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 495,80 | 449,60 | 449,60 | 28 | 1681428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1681428,97 | 2019 |
| 242 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 1808477,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1808477,89 | 2019 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 234,00 | 198,00 | 198,00 | 7 | 466282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466282,54 | Х |
| 243 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 234,00 | 198,00 | 198,00 | 7 | 466282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466282,54 | 2019 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 561,30 | 557,60 | 557,60 | 30 | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915144,12 | Х |
| 244 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 20А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 2 | 561,30 | 557,60 | 557,60 | 30 | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915144,12 | 2019 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 8336,90 | 7561,80 | 7332,50 | 279 | 28586767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28586767,54 | Х |
| 245 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 1092227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092227,11 | 2019 |
| 246 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 32 | 2193953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2193953,82 | 2019 |
| 247 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 25 | 2045039,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2045039,97 | 2019 |
| 248 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 595,80 | 553,20 | 553,20 | 34 | 2373781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373781,01 | 2019 |
| 249 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 596,90 | 550,30 | 515,00 | 22 | 2901502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901502,83 | 2019 |
| 250 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 604,60 | 558,20 | 558,20 | 18 | 2893661,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2893661,62 | 2019 |
| 251 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 4084669,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4084669,26 | 2019 |
| 252 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1948 | 2 | 513,30 | 468,70 | 468,70 | 30 | 2430589,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430589,13 | 2019 |
| 253 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2121,10 | 1826,40 | 1742,40 | 34 | 7254662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7254662,90 | 2019 |
| 254 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1020,20 | 937,40 | 827,40 | 26 | 1316679,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316679,89 | 2019 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 30 | 449897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449897,80 | Х |
| 255 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 30 | 449897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449897,80 | 2019 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539941,00 | Х |
| 256 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539941,00 | 2019 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 6260,08 | 5537,58 | 5405,28 | 187 | 11237077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11237077,60 | X |
| 257 | г. Нижний Ломов пер. Коммунальный, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 415,70 | 375,70 | 375,70 | 10 | 242815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242815,21 | 2019 |
| 258 | г. Нижний Ломов пер. Московский, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 287,20 | 265,00 | 265,00 | 12 | 233995,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233995,31 | 2019 |
| 259 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 767,50 | 720,00 | 720,00 | 46 | 502143,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502143,16 | 2019 |
| 260 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4070,92 | 3083,10 | 2512,50 | 77 | 4234157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4234157,60 | 2019 |
| 261 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 294,80 | 274,40 | 274,40 | 12 | 245798,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245798,42 | 2019 |
| 262 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 1329247,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329247,96 | 2019 |
| 263 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 515,40 | 368,20 | 368,20 | 13 | 1646125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646125,71 | 2019 |
| 264 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 606,80 | 564,10 | 564,10 | 22 | 2636596,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2636596,92 | 2019 |
| 265 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 597,90 | 556,10 | 556,10 | 27 | 2106606,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106606,79 | 2019 |
| 266 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 983,60 | 867,10 | 867,10 | 31 | 2531301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2531301,68 | 2019 |
| 267 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 67 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 423,70 | 320,70 | 320,70 | 12 | 1631066,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631066,30 | 2019 |
| 268 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 289,70 | 266,50 | 266,50 | 13 | 900347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900347,88 | 2019 |
| 269 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,40 | 270,10 | 270,10 | 11 | 200101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200101,34 | 2019 |
| 270 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 267,90 | 267,90 | 267,90 | 12 | 1064396,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064396,47 | 2019 |
| 271 | с. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 449,00 | 413,20 | 413,20 | 22 | 1504375,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504375,79 | 2019 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 10874,18 | 9698,90 | 8583,30 | 255 | 14794055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14794055,96 | Х |
| 272 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 702,32 | 656,40 | 656,40 | 24 | 266704,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266704,04 | 2019 |
| 273 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 5159,78 | 4213,78 | 4213,78 | 118 | 6368685,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6368685,49 | 2019 |
| 274 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2552,00 | 2552,00 | 1436,40 | 50 | 2896838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2896838,93 | 2019 |
| 275 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 2029298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029298,71 | 2019 |
| 276 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 3232528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3232528,79 | 2019 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 275,00 | 200,40 | 200,40 | 11 | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956679,14 | Х |
| 277 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 275,00 | 200,40 | 200,40 | 11 | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956679,14 | 2019 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 20264,40 | 18741,70 | 18265,70 | 759 | 40077895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40077895,31 | Х |
| 278 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1218,90 | 1109,70 | 1109,70 | 46 | 1053854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053854,90 | 2019 |
| 279 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1217,80 | 1113,10 | 1113,10 | 39 | 1173110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1173110,69 | 2019 |
| 280 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 544,20 | 517,40 | 517,40 | 8 | 1357034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357034,87 | 2019 |
| 281 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 308,10 | 287,30 | 287,30 | 12 | 919104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919104,16 | 2019 |
| 282 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11 | 241507,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241507,68 | 2019 |
| 283 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 588,70 | 542,10 | 542,10 | 20 | 1068644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068644,55 | 2019 |
| 284 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,90 | 905,10 | 826,40 | 25 | 3053922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3053922,36 | 2019 |
| 285 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 440,70 | 393,30 | 393,30 | 18 | 662631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662631,89 | 2019 |
| 286 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,40 | 281,50 | 281,50 | 7 | 531441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531441,75 | 2019 |
| 287 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 312,60 | 290,60 | 290,60 | 9 | 522811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522811,10 | 2019 |
| 288 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1352,00 | 1253,40 | 1091,80 | 43 | 4488057,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4488057,99 | 2019 |
| 289 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1307,80 | 1250,80 | 1177,10 | 47 | 3432152,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3432152,97 | 2019 |
| 290 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 1395684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395684,58 | 2019 |
| 291 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 1480,50 | 1375,70 | 1375,70 | 37 | 5029986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5029986,96 | 2019 |
| 292 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3877,00 | 3597,80 | 3597,80 | 162 | 5026251,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5026251,78 | 2019 |
| 293 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3889,90 | 3610,40 | 3610,40 | 178 | 4939489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4939489,10 | 2019 |
| 294 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 322,90 | 300,50 | 300,50 | 8 | 1209512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209512,67 | 2019 |
| 295 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 454,80 | 413,00 | 413,00 | 15 | 1722902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722902,95 | 2019 |
| 296 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,00 | 285,00 | 285,00 | 15 | 823052,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823052,48 | 2019 |
| 297 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 299,50 | 279,50 | 279,50 | 45 | 1426739,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1426739,88 | 2019 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 356,28 | 348,00 | 348,00 | 20 | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305548,47 | Х |
| 298 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 356,28 | 348,00 | 348,00 | 20 | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305548,47 | 2019 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 2980,50 | 2290,90 | 2290,90 | 150 | 8955140,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8955140,97 | X |
| 299 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 793,80 | 721,10 | 721,10 | 63 | 4129900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4129900,68 | 2019 |
| 300 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 49а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 916,30 | 847,80 | 847,80 | 51 | 2827295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827295,97 | 2019 |
| 301 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 1270,40 | 722,00 | 722,00 | 36 | 1997944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997944,32 | 2019 |
| Итого на 2020 год: |  | Х | Х | Х | 1381319,34 | 1223253,07 | 1194241,23 | 59816 | 1779769103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779769103,86 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 1019,30 | 947,60 | 947,60 | 62 | 2796637,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2796637,33 | Х |
| 1 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 686,80 | 638,40 | 638,40 | 47 | 1833067,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1833067,61 | 2020 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 332,50 | 309,20 | 309,20 | 15 | 963569,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963569,72 | 2020 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 652,00 | 600,00 | 600,00 | 47 | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1788281,29 | Х |
| 3 | с. Грабово, ул. 2-я Совхозная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 652,00 | 600,00 | 600,00 | 47 | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1788281,29 | 2020 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 163785,66 | 143995,93 | 143590,53 | 7675 | 217282191,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217282191,89 | Х |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 6/17 | Специальный счет | 1960 | 4 | 2935,09 | 2691,28 | 2691,28 | 117 | 5615712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5615712,00 | 2020 |
| 5 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 9/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2808,40 | 2610,40 | 2610,40 | 150 | 11923929,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11923929,87 | 2020 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2978,20 | 2777,20 | 2777,20 | 142 | 5740194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5740194,55 | 2020 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2959,79 | 2765,17 | 2765,17 | 156 | 5761307,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761307,27 | 2020 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 3001,32 | 2806,34 | 2806,34 | 153 | 6466219,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6466219,57 | 2020 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2191,63 | 2043,52 | 2043,52 | 101 | 5223242,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5223242,35 | 2020 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 22 | Специальный счет | 1972 | 5 | 9431,20 | 8257,80 | 8257,80 | 428 | 14393345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14393345,40 | 2020 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 45 | Специальный счет | 1971 | 5 | 6131,40 | 5550,90 | 5550,90 | 254 | 9675218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9675218,70 | 2020 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | Специальный счет | 1957 | 4 | 2329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 3629361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3629361,75 | 2020 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | Специальный счет | 1961 | 4 | 2177,12 | 2030,38 | 2030,38 | 117 | 3538952,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3538952,34 | 2020 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | Специальный счет | 1961 | 4 | 2471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 4095720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4095720,00 | 2020 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2205,78 | 2059,60 | 2059,60 | 120 | 5895337,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5895337,62 | 2020 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 11599053,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11599053,85 | 2020 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 56 | Специальный счет | 1991 | 9 | 2194,00 | 1957,10 | 1957,10 | 96 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 58 | Специальный счет | 1991 | 9 | 4421,50 | 3949,30 | 3949,30 | 208 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 64 | Специальный счет | 1991 | 9 | 6027,40 | 5440,40 | 5440,40 | 264 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 84 | Специальный счет | 1991 | 9 | 7141,50 | 6068,90 | 6068,90 | 335 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 21 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9 | Специальный счет | 1992 | 9 | 10818,00 | 7796,90 | 7796,90 | 446 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9А | Специальный счет | 1992 | 9 | 6815,90 | 4914,00 | 4914,00 | 299 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1452,69 | 1309,29 | 1309,29 | 66 | 2994389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2994389,69 | 2020 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | Специальный счет | 1962 | 4 | 2135,64 | 1992,10 | 1992,10 | 103 | 4044384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4044384,00 | 2020 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2171,52 | 2027,16 | 2027,16 | 132 | 5798816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5798816,45 | 2020 |
| 26 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | Специальный счет | 1992 | 9 | 4247,90 | 3835,90 | 3835,90 | 120 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 27 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | Специальный счет | 1984 | 9 | 7105,10 | 6285,70 | 6285,70 | 363 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 28 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 9 | 7131,00 | 6312,00 | 6312,00 | 341 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 18 | Специальный счет | 1992 | 9 | 4571,70 | 3949,30 | 3949,30 | 222 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 4672,01 | 4010,91 | 4010,91 | 234 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 31 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2773,44 | 2580,39 | 2580,39 | 152 | 6826507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6826507,00 | 2020 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2 | Специальный счет | 1971 | 9 | 2133,90 | 1873,90 | 1873,90 | 102 | 3266207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3266207,70 | 2020 |
| 33 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 12 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2690,70 | 2515,90 | 2515,90 | 126 | 4385213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4385213,70 | 2020 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2212,20 | 1898,60 | 1898,60 | 118 | 3309259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3309259,80 | 2020 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2229,88 | 1913,08 | 1913,08 | 112 | 3334498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3334498,44 | 2020 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2166,90 | 1853,60 | 1853,60 | 88 | 3230824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3230824,80 | 2020 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 19 | Специальный счет | 1968 | 5 | 5717,50 | 5355,48 | 5355,48 | 244 | 9334601,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9334601,64 | 2020 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2232,90 | 1918,40 | 1918,40 | 102 | 3343771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3343771,20 | 2020 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 22 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2188,80 | 1906,60 | 1906,60 | 104 | 3323203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3323203,80 | 2020 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 31 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5687,40 | 5328,60 | 5328,60 | 292 | 9287749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9287749,80 | 2020 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 54 | Специальный счет | 1992 | 9 | 3600,80 | 3185,70 | 3185,70 | 169 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 56 | Специальный счет | 1992 | 9 | 4018,20 | 3589,60 | 3184,20 | 173 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 43 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 7 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2281,40 | 1930,40 | 1930,40 | 106 | 3364687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3364687,20 | 2020 |
| 44 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 9 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1930,80 | 1900,80 | 1900,80 | 107 | 3313094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3313094,40 | 2020 |
| 45 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 11 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2221,00 | 1909,00 | 1909,00 | 97 | 3327387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3327387,00 | 2020 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | Специальный счет | 1987 | 9 | 4405,99 | 3907,79 | 3907,79 | 218 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 89412,97 | 69862,42 | 67310,92 | 3259 | 100808208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100808208,29 | Х |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 693,20 | 617,20 | 617,20 | 35 | 4360535,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4360535,82 | 2020 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1950 | 2 | 546,30 | 387,50 | 387,50 | 20 | 3201188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201188,80 | 2020 |
| 49 | г. Кузнецк городок Рабочий, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 1462,90 | 1363,90 | 1363,90 | 59 | 1534194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534194,14 | 2020 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4636,00 | 3336,00 | 3336,00 | 217 | 6808253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6808253,34 | 2020 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2603,10 | 1745,90 | 1745,90 | 130 | 4615961,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4615961,42 | 2020 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2489,20 | 2165,60 | 1479,50 | 80 | 3600944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600944,47 | 2020 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1255,60 | 839,90 | 839,90 | 74 | 2443449,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2443449,79 | 2020 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 536,10 | 454,60 | 454,60 | 27 | 1703057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1703057,88 | 2020 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 1325,10 | 625,10 | 625,10 | 24 | 1851504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1851504,60 | 2020 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 1351,60 | 629,30 | 629,30 | 31 | 1786086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1786086,25 | 2020 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 212,30 | 190,60 | 190,60 | 6 | 1045635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045635,12 | 2020 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 289,90 | 267,60 | 267,60 | 15 | 1210454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1210454,84 | 2020 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 293,00 | 271,70 | 271,70 | 12 | 1212267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212267,00 | 2020 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2356,50 | 1365,00 | 1221,50 | 46 | 2008175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2008175,65 | 2020 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 3707,45 | 2584,90 | 2584,90 | 110 | 4013819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4013819,42 | 2020 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | Специальный счет | 1965 | 4 | 2574,70 | 2359,80 | 1501,40 | 72 | 4113131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4113131,40 | 2020 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | Специальный счет | 1991 | 9 | 11948,85 | 9636,15 | 9597,85 | 385 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1536,40 | 1287,30 | 1044,70 | 43 | 2398679,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2398679,54 | 2020 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 965,80 | 707,00 | 707,00 | 29 | 2513801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2513801,27 | 2020 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2082,07 | 1537,97 | 1446,97 | 125 | 2453405,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2453405,78 | 2020 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 697,70 | 649,00 | 649,00 | 34 | 1474440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474440,42 | 2020 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1324,50 | 626,10 | 626,10 | 39 | 1514471,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1514471,22 | 2020 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1187,60 | 834,90 | 763,60 | 38 | 1953977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1953977,10 | 2020 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 652,90 | 605,40 | 605,40 | 29 | 1074293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074293,44 | 2020 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 6885,40 | 4762,70 | 4436,20 | 190 | 1708971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708971,44 | 2020 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 406,40 | 368,00 | 368,00 | 13 | 1194234,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194234,97 | 2019 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 15141,00 | 11574,00 | 11574,00 | 543 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 811,10 | 762,30 | 762,30 | 55 | 1697929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697929,80 | 2020 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3694,60 | 3137,40 | 3043,60 | 130 | 5468488,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5468488,20 | 2020 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2693,80 | 2503,40 | 2503,40 | 132 | 4396855,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4396855,17 | 2020 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 10 | Специальный счет | 1991 | 9 | 13051,90 | 11666,20 | 11666,20 | 516 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1055305,63 | 944174,39 | 920097,25 | 46274 | 1289111271,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289111271,87 | Х |
| 78 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2766,70 | 2457,00 | 2457,00 | 53 | 3014815,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3014815,22 | 2020 |
| 79 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2741,90 | 2535,30 | 2535,30 | 203 | 3551458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3551458,78 | 2020 |
| 80 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 152,30 | 129,80 | 129,80 | 160 | 686296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686296,62 | 2020 |
| 81 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2747,80 | 2544,80 | 2544,80 | 176 | 3447024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3447024,82 | 2020 |
| 82 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 640,00 | 540,00 | 540,00 | 40 | 2047196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047196,41 | 2020 |
| 83 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 640,00 | 542,00 | 542,00 | 38 | 2033302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2033302,92 | 2020 |
| 84 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 245,80 | 229,00 | 229,00 | 18 | 1499317,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499317,59 | 2020 |
| 85 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 245,20 | 224,60 | 224,60 | 11 | 1479214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479214,75 | 2020 |
| 86 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 253,10 | 233,30 | 233,30 | 21 | 1467889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1467889,95 | 2020 |
| 87 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 248,90 | 230,10 | 230,10 | 15 | 1451640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451640,60 | 2020 |
| 88 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 268,60 | 246,80 | 246,80 | 17 | 1486298,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486298,96 | 2020 |
| 89 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й/Ангарский 1-й, д. 5/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 254,40 | 232,60 | 232,60 | 9 | 1460101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460101,65 | 2020 |
| 90 | г. Пенза, пер. Складской, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 677,70 | 625,40 | 625,40 | 36 | 2703053,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2703053,64 | 2020 |
| 91 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 643,50 | 591,50 | 591,50 | 33 | 425614,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425614,43 | 2020 |
| 92 | г. Пенза, пер. Складской, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 296,00 | 275,20 | 275,20 | 17 | 1226416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226416,25 | 2020 |
| 93 | г. Пенза, пер. Складской, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 297,70 | 277,10 | 277,10 | 18 | 1276030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276030,99 | 2020 |
| 94 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2345,13 | 2223,13 | 2223,13 | 158 | 1360908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360908,56 | 2020 |
| 95 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | Специальный счет | 1983 | 9 | 18300,00 | 15921,00 | 15921,00 | 690 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14640000,00 | 2020 |
| 96 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 6845,00 | 5251,50 | 4478,60 | 184 | 3750168,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3750168,34 | 2020 |
| 97 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 15 | Специальный счет | 1989 | 9 | 6500,00 | 5945,90 | 5945,90 | 270 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 98 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 21 | Специальный счет | 1992 | 9 | 20316,70 | 18071,20 | 17737,20 | 855 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16470000,00 | 2020 |
| 99 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | Специальный счет | 1985 | 9 | 4352,00 | 3847,70 | 3847,70 | 420 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 100 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | Специальный счет | 1981 | 9 | 11794,30 | 10789,80 | 6841,80 | 352 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 101 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 77 | Специальный счет | 1992 | 9 | 6189,40 | 5401,00 | 5365,20 | 239 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 14 | 4974,40 | 4084,90 | 4036,90 | 228 | 1362036,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1362036,52 | 2020 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 87 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 4801,00 | 4239,00 | 4239,00 | 192 | 3240852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240852,82 | 2020 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | Специальный счет | 1992 | 10 | 6496,10 | 6492,40 | 6492,40 | 300 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 9873,90 | 7771,00 | 7771,00 | 360 | 6489690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6489690,78 | 2020 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | Специальный счет | 1986 | 9 | 11487,16 | 9641,66 | 9574,36 | 420 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2020 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 124 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 9186,00 | 8147,70 | 8147,70 | 377 | 6478353,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6478353,92 | 2020 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | Специальный счет | 1987 | 9 | 9235,60 | 7941,20 | 7941,20 | 393 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | Специальный счет | 1988 | 9 | 14099,24 | 12052,34 | 12021,44 | 549 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 138 | Специальный счет | 1989 | 9 | 7941,70 | 7941,70 | 7941,70 | 358 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 144 | Специальный счет | 1989 | 9 | 9283,30 | 8025,10 | 8025,10 | 357 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 112 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 309,80 | 276,80 | 276,80 | 24 | 1225079,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225079,87 | 2020 |
| 113 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 320,40 | 299,80 | 299,80 | 23 | 1232077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232077,41 | 2020 |
| 114 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,80 | 585,00 | 585,00 | 47 | 2078148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078148,76 | 2020 |
| 115 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,70 | 563,90 | 563,90 | 45 | 2149302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2149302,49 | 2020 |
| 116 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 261,10 | 230,50 | 230,50 | 13 | 1113436,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113436,18 | 2020 |
| 117 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 293,20 | 270,90 | 270,90 | 23 | 1247121,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1247121,37 | 2020 |
| 118 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 292,80 | 270,80 | 270,80 | 19 | 733782,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733782,30 | 2020 |
| 119 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 284,60 | 263,20 | 263,20 | 17 | 685753,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685753,15 | 2020 |
| 120 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 313,50 | 289,50 | 289,50 | 26 | 215032,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215032,06 | 2019 |
| 121 | г. Пенза, проезд Богданова д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,80 | 279,70 | 279,70 | 13 | 1322150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322150,59 | 2020 |
| 122 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 287,90 | 266,60 | 266,60 | 20 | 1479725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479725,08 | 2020 |
| 123 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 304,30 | 283,40 | 283,40 | 13 | 1911666,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1911666,26 | 2020 |
| 124 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 296,70 | 276,30 | 276,30 | 14 | 884437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884437,39 | 2020 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 305,10 | 280,20 | 280,20 | 19 | 1484819,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484819,24 | 2020 |
| 126 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,30 | 276,20 | 276,20 | 25 | 1345276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345276,82 | 2020 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 805,30 | 746,70 | 746,70 | 36 | 1769882,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769882,23 | 2020 |
| 128 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2664,50 | 2489,50 | 2489,50 | 127 | 3936567,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3936567,28 | 2020 |
| 129 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1241,70 | 1172,40 | 1172,40 | 96 | 4482228,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4482228,06 | 2020 |
| 130 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 301,80 | 269,90 | 269,90 | 15 | 981190,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981190,16 | 2020 |
| 131 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 295,10 | 273,60 | 273,60 | 16 | 613080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613080,18 | 2020 |
| 132 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 302,10 | 277,80 | 277,80 | 21 | 1618856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1618856,28 | 2020 |
| 133 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 299,20 | 276,30 | 276,30 | 15 | 620887,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620887,74 | 2020 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 783,76 | 734,66 | 734,66 | 58 | 2487384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2487384,57 | 2020 |
| 135 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,30 | 581,40 | 581,40 | 24 | 2254096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2254096,46 | 2020 |
| 136 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 570,10 | 570,10 | 35 | 2253990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2253990,13 | 2020 |
| 137 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 499,40 | 451,30 | 451,30 | 27 | 766291,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766291,87 | 2020 |
| 138 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 313,40 | 291,40 | 291,40 | 23 | 1588386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1588386,72 | 2020 |
| 139 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 467,50 | 427,40 | 427,40 | 32 | 837623,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837623,68 | 2020 |
| 140 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 447,35 | 411,15 | 411,15 | 16 | 2485586,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2485586,77 | 2020 |
| 141 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 374,20 | 346,80 | 346,80 | 31 | 1844713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1844713,00 | 2020 |
| 142 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 371,20 | 343,40 | 343,40 | 29 | 1865097,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865097,21 | 2020 |
| 143 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 362,70 | 345,70 | 345,70 | 20 | 1799774,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1799774,52 | 2020 |
| 144 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 375,20 | 348,70 | 348,70 | 22 | 1803980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803980,31 | 2020 |
| 145 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 431,80 | 414,50 | 414,50 | 24 | 443222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443222,23 | 2019 |
| 146 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 297,70 | 276,70 | 276,70 | 20 | 1029910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029910,14 | 2020 |
| 147 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 295,90 | 274,80 | 274,80 | 24 | 1020385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020385,13 | 2020 |
| 148 | г. Пенза, проезд/ул. Пестеля 4-й/Мусоргского, д. 1/43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 298,30 | 277,20 | 277,20 | 13 | 1164782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164782,60 | 2020 |
| 149 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 305,70 | 284,40 | 284,40 | 17 | 1057381,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057381,09 | 2020 |
| 150 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 299,60 | 278,20 | 278,20 | 15 | 1204161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204161,35 | 2020 |
| 151 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 308,90 | 287,50 | 287,50 | 21 | 1104640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1104640,92 | 2020 |
| 152 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 303,10 | 281,90 | 281,90 | 16 | 1211786,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1211786,68 | 2020 |
| 153 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 279,60 | 243,25 | 243,25 | 20 | 1051158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051158,53 | 2020 |
| 154 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 279,30 | 242,99 | 242,99 | 22 | 1062578,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062578,37 | 2020 |
| 155 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 274,40 | 238,73 | 238,73 | 20 | 1061858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061858,23 | 2020 |
| 156 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 433,50 | 377,15 | 377,15 | 29 | 928339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928339,84 | 2020 |
| 157 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 621,90 | 566,30 | 566,30 | 33 | 2044955,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044955,96 | 2020 |
| 158 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 1618,68 | 1565,58 | 1565,58 | 74 | 3104448,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104448,67 | 2020 |
| 159 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 494,80 | 458,40 | 458,40 | 23 | 225581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225581,60 | 2019 |
| 160 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 465,41 | 427,91 | 427,91 | 35 | 281248,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281248,95 | 2020 |
| 161 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 291,40 | 268,50 | 268,50 | 16 | 171812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171812,91 | 2019 |
| 162 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 444,10 | 407,90 | 407,90 | 17 | 348587,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348587,03 | 2020 |
| 163 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 1487448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487448,43 | 2020 |
| 164 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 419,10 | 381,30 | 381,30 | 34 | 361830,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361830,45 | 2020 |
| 165 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 494,60 | 431,90 | 431,90 | 28 | 256358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256358,14 | 2019 |
| 166 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 492,90 | 434,30 | 434,30 | 31 | 253438,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253438,19 | 2019 |
| 167 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 343,50 | 322,80 | 322,80 | 19 | 558936,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558936,22 | 2019 |
| 168 | г. Пенза, проезд Фестивальный 2-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 302,00 | 280,40 | 280,40 | 22 | 1556788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556788,79 | 2020 |
| 169 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 302,30 | 280,70 | 280,70 | 17 | 1697087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697087,24 | 2020 |
| 170 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 634,50 | 591,70 | 591,70 | 27 | 1722866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722866,95 | 2020 |
| 171 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,50 | 279,90 | 279,90 | 23 | 464983,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464983,43 | 2020 |
| 172 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 261,20 | 236,60 | 236,60 | 17 | 431769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431769,76 | 2020 |
| 173 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 257,20 | 234,90 | 234,90 | 12 | 511202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511202,76 | 2020 |
| 174 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 269,60 | 245,60 | 245,60 | 14 | 529333,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529333,65 | 2020 |
| 175 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 1 | Специальный счет | 1992 | 10 | 5561,70 | 4775,30 | 4775,30 | 250 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 176 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 546,10 | 546,10 | 546,10 | 28 | 594345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594345,50 | 2020 |
| 177 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 22 | 376234,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376234,55 | 2020 |
| 178 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | Специальный счет | 1983 | 9 | 20769,28 | 18297,00 | 18297,00 | 633 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16470000,00 | 2020 |
| 179 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | Специальный счет | 1983 | 9 | 25227,44 | 22418,44 | 22418,44 | 1005 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20130000,00 | 2020 |
| 180 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 7 | Специальный счет | 1991 | 9 | 11383,50 | 10121,20 | 10124,80 | 375 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 15 | Специальный счет | 1992 | 9 | 12001,70 | 10321,46 | 10321,46 | 530 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| 182 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19 | Специальный счет | 1992 | 9 | 8880,10 | 7856,50 | 7856,50 | 416 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 183 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 146 | Специальный счет | 1992 | 10 | 4968,42 | 4180,82 | 4180,82 | 205 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 184 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | Специальный счет | 1982 | 9 | 25628,51 | 23360,71 | 22803,81 | 830 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20130000,00 | 2020 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | Специальный счет | 1961 | 5 | 3905,28 | 3628,10 | 3628,10 | 152 | 3626848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3626848,00 | 2020 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 61А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 338,76 | 318,60 | 318,60 | 18 | 2106329,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106329,28 | 2020 |
| 187 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1132,80 | 993,60 | 993,60 | 49 | 1180544,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180544,74 | 2020 |
| 188 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1583,70 | 1377,82 | 1377,82 | 79 | 2599944,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599944,14 | 2020 |
| 189 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | Специальный счет | 1988 | 9 | 3363,90 | 3327,50 | 3107,50 | 154 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 190 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 525,10 | 427,30 | 427,30 | 36 | 2219318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2219318,19 | 2020 |
| 191 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | Специальный счет | 1980 | 9 | 16866,20 | 14388,00 | 14388,00 | 890 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12810000,00 | 2020 |
| 192 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 7 | Специальный счет | 1992 | 10 | 18599,90 | 16421,40 | 16283,70 | 809 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12810000,00 | 2020 |
| 193 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 77 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 290,00 | 284,70 | 193,70 | 15 | 4040092,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4040092,88 | 2020 |
| 194 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 692,20 | 644,80 | 644,80 | 56 | 3695229,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3695229,55 | 2020 |
| 195 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 379,10 | 320,50 | 236,40 | 7 | 2031230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031230,57 | 2020 |
| 196 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 341,20 | 300,90 | 300,90 | 18 | 1310459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310459,60 | 2020 |
| 197 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3194,10 | 2778,87 | 2778,87 | 188 | 5449331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449331,82 | 2020 |
| 198 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2597,20 | 2259,56 | 2223,06 | 142 | 5377776,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5377776,77 | 2020 |
| 199 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2593,80 | 2256,61 | 2231,61 | 131 | 4630198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4630198,66 | 2020 |
| 200 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | Специальный счет | 1988 | 9 | 20264,90 | 18523,40 | 17158,20 | 820 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16470000,00 | 2020 |
| 201 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 358,80 | 337,70 | 337,70 | 21 | 2086037,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086037,88 | 2020 |
| 202 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | Специальный счет | 1985 | 9 | 8629,40 | 7628,20 | 7628,20 | 290 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 203 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 9 | 13062,60 | 11525,80 | 11357,90 | 576 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| 204 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 347,20 | 326,10 | 326,10 | 18 | 1102261,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102261,15 | 2020 |
| 205 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | Специальный счет | 1979 | 5, 7 | 5594,90 | 5019,90 | 5019,90 | 203 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 206 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 292,60 | 270,00 | 270,00 | 25 | 1648732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648732,37 | 2020 |
| 207 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1351,49 | 1175,80 | 1175,80 | 74 | 2218825,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2218825,87 | 2020 |
| 208 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1905,70 | 1657,96 | 1657,96 | 83 | 3367213,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367213,24 | 2020 |
| 209 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 876,20 | 876,20 | 876,20 | 33 | 2253373,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2253373,07 | 2020 |
| 210 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1354,35 | 1178,28 | 1178,28 | 67 | 2302244,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2302244,12 | 2020 |
| 211 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2539,40 | 2209,28 | 2209,28 | 121 | 5304136,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5304136,98 | 2020 |
| 212 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1289,70 | 1122,04 | 1122,04 | 78 | 1943152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943152,17 | 2020 |
| 213 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2548,20 | 2216,93 | 2216,93 | 123 | 5323780,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5323780,12 | 2020 |
| 214 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2541,15 | 2210,80 | 1838,60 | 174 | 4424659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4424659,14 | 2020 |
| 215 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1269,50 | 1104,47 | 1104,47 | 68 | 2444148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444148,34 | 2020 |
| 216 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1289,80 | 1122,13 | 1122,13 | 60 | 2782837,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2782837,17 | 2020 |
| 217 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2746,50 | 2389,46 | 2220,06 | 152 | 8988786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8988786,11 | 2020 |
| 218 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 184,30 | 160,34 | 160,34 | 12 | 997204,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997204,21 | 2020 |
| 219 | г. Пенза, ул. Долгорукова, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 655,90 | 622,30 | 622,30 | 42 | 2733008,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2733008,68 | 2020 |
| 220 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1843,90 | 1667,40 | 1667,40 | 70 | 7924574,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7924574,56 | 2020 |
| 221 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 884,60 | 768,40 | 768,40 | 47 | 3598702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3598702,94 | 2020 |
| 222 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1255,63 | 1140,40 | 1140,40 | 61 | 5531459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5531459,86 | 2020 |
| 223 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2971,40 | 2804,60 | 1489,40 | 88 | 4264037,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4264037,76 | 2020 |
| 224 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 692,60 | 644,20 | 644,20 | 41 | 1435311,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435311,87 | 2020 |
| 225 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1465,20 | 1367,90 | 1295,90 | 55 | 2454374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2454374,65 | 2020 |
| 226 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 687,30 | 636,90 | 636,90 | 46 | 2484750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2484750,10 | 2020 |
| 227 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 452,60 | 410,60 | 410,60 | 20 | 1647866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1647866,24 | 2020 |
| 228 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 444,20 | 407,60 | 407,60 | 12 | 1516140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516140,50 | 2020 |
| 229 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 458,80 | 419,80 | 419,80 | 26 | 1631809,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631809,71 | 2020 |
| 230 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 255,80 | 235,10 | 235,10 | 16 | 1020336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020336,25 | 2020 |
| 231 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 261,90 | 241,20 | 241,20 | 15 | 978484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978484,12 | 2020 |
| 232 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 339,30 | 312,10 | 312,10 | 24 | 1259594,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259594,92 | 2020 |
| 233 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 253,70 | 234,70 | 234,70 | 16 | 1051364,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051364,39 | 2020 |
| 234 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 258,60 | 238,10 | 238,10 | 16 | 1058359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058359,14 | 2020 |
| 235 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 255,70 | 235,60 | 235,60 | 18 | 1027808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027808,71 | 2020 |
| 236 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 262,00 | 241,40 | 241,40 | 14 | 958324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958324,87 | 2020 |
| 237 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 259,10 | 238,30 | 238,30 | 12 | 992602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992602,65 | 2020 |
| 238 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 346,80 | 326,00 | 326,00 | 18 | 1229176,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229176,45 | 2020 |
| 239 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 73 | Специальный счет | 1992 | 10 | 7914,10 | 7047,10 | 6476,10 | 319 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 240 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 318,00 | 288,20 | 288,20 | 28 | 942937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942937,95 | 2020 |
| 241 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 576,53 | 496,93 | 457,13 | 36 | 1192268,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192268,79 | 2020 |
| 242 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 868,60 | 738,50 | 738,50 | 41 | 3789449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3789449,90 | 2020 |
| 243 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 299,60 | 277,70 | 277,70 | 14 | 714334,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714334,23 | 2020 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5157,50 | 4796,10 | 4599,00 | 221 | 2998153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998153,70 | 2020 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1281,90 | 1115,25 | 885,45 | 47 | 2623270,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2623270,77 | 2020 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1364,60 | 1271,70 | 1232,60 | 56 | 2427444,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427444,55 | 2020 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2687,70 | 2687,70 | 2313,70 | 102 | 8086654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8086654,02 | 2020 |
| 248 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1300,60 | 1131,52 | 1131,52 | 66 | 2405210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405210,60 | 2020 |
| 249 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2675,80 | 2536,10 | 2372,20 | 165 | 1915281,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915281,69 | 2020 |
| 250 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Специальный счет | 1962 | 4 | 1546,40 | 1448,10 | 1303,60 | 66 | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107008,00 | 2020 |
| 251 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2815,80 | 2582,80 | 2507,50 | 120 | 4338448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4338448,19 | 2020 |
| 252 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2257,80 | 2062,80 | 2062,80 | 65 | 3679892,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3679892,12 | 2020 |
| 253 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1421,54 | 1324,04 | 1324,04 | 92 | 2202177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2202177,28 | 2020 |
| 254 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1262,10 | 1138,90 | 1138,90 | 55 | 2097689,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097689,21 | 2020 |
| 255 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1470,90 | 1344,90 | 1302,40 | 52 | 1868125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1868125,67 | 2020 |
| 256 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1286,20 | 1152,20 | 1152,20 | 45 | 2322453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2322453,20 | 2019 |
| 257 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2649,10 | 2446,70 | 2283,80 | 86 | 3226355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3226355,37 | 2020 |
| 258 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | Специальный счет | 1989 | 9 | 3667,50 | 3225,30 | 3667,50 | 176 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 259 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1344,04 | 1254,90 | 1254,90 | 68 | 4439896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439896,58 | 2020 |
| 260 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | Специальный счет | 1987 | 9 | 12302,80 | 10144,00 | 10144,00 | 448 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2020 |
| 261 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 860,20 | 549,10 | 549,10 | 1 | 4983227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4983227,00 | 2020 |
| 262 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 59 | Специальный счет | 1991 | 9 | 7482,20 | 6337,40 | 6337,40 | 295 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 263 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2931,80 | 2735,00 | 2658,00 | 131 | 8980379,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8980379,77 | 2020 |
| 264 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 2627,70 | 2443,10 | 2443,10 | 98 | 3019909,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3019909,07 | 2020 |
| 265 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | Специальный счет | 1986 | 9 | 4009,82 | 3342,62 | 3342,62 | 88 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 266 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2817,37 | 2624,73 | 2553,33 | 193 | 4091031,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091031,01 | 2020 |
| 267 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 500,50 | 449,10 | 449,10 | 24 | 2809861,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809861,24 | 2020 |
| 268 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,80 | 561,00 | 561,00 | 38 | 2135317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2135317,51 | 2020 |
| 269 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 792,31 | 766,41 | 766,41 | 49 | 741930,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741930,76 | 2020 |
| 270 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1239,22 | 1108,82 | 1108,82 | 63 | 2907900,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2907900,07 | 2020 |
| 271 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1440,06 | 1345,76 | 1345,76 | 100 | 2252542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2252542,40 | 2020 |
| 272 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1389,20 | 1275,30 | 1275,30 | 57 | 2468847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2468847,04 | 2020 |
| 273 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1828,02 | 1715,92 | 1715,92 | 124 | 2984765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2984765,49 | 2020 |
| 274 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1374,80 | 1268,60 | 1268,60 | 68 | 2400907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400907,47 | 2020 |
| 275 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 777,40 | 732,20 | 732,20 | 45 | 3911849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3911849,02 | 2020 |
| 276 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 14 | 5561,80 | 4615,00 | 4560,10 | 186 | 1614571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614571,60 | 2020 |
| 277 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 14 | 5428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 1706102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706102,67 | 2020 |
| 278 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 5177,80 | 4899,40 | 3780,30 | 122 | 2308408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308408,66 | 2020 |
| 279 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2731,30 | 2524,40 | 2524,40 | 117 | 3589139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3589139,37 | 2020 |
| 280 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1666,40 | 1556,80 | 1556,80 | 74 | 5930466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5930466,07 | 2020 |
| 281 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1395,58 | 1274,58 | 1274,58 | 67 | 1746400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1746400,22 | 2020 |
| 282 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1300,76 | 1229,46 | 1229,46 | 96 | 2391560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391560,52 | 2020 |
| 283 | г. Пенза, ул. Кураева/Революционная, д. 51/63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 407,90 | 376,20 | 376,20 | 19 | 698655,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698655,66 | 2020 |
| 284 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 9 | 4071,60 | 3715,60 | 3715,60 | 173 | 3180575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3180575,92 | 2020 |
| 285 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | Специальный счет | 1989 | 9 | 8553,20 | 7689,20 | 7606,70 | 372 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | Специальный счет | 1989 | 9 | 12805,31 | 11609,91 | 11609,91 | 633 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10980000,00 | 2020 |
| 287 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | Специальный счет | 1989 | 9 | 17063,33 | 15294,73 | 15234,43 | 774 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14640000,00 | 2020 |
| 288 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 111 | Специальный счет | 1991 | 10 | 9561,60 | 8623,60 | 8623,60 | 434 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 289 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 16733,60 | 15033,60 | 15033,60 | 781 | 13247916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13247916,26 | 2020 |
| 290 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 11971,39 | 10757,39 | 10757,39 | 542 | 9439533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9439533,64 | 2020 |
| 291 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 123 | Специальный счет | 1992 | 10 | 17242,00 | 15000,54 | 15000,54 | 800 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14640000,00 | 2020 |
| 292 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | Специальный счет | 1991 | 10 | 8000,00 | 6960,00 | 6960,00 | 400 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 293 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129А | Специальный счет | 1992 | 10 | 6449,00 | 5610,63 | 5610,63 | 300 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 294 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1877,70 | 1756,30 | 1756,30 | 146 | 5461379,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5461379,48 | 2020 |
| 295 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1853,50 | 1758,40 | 1758,40 | 144 | 3110581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110581,03 | 2020 |
| 296 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1435,70 | 1362,90 | 1099,50 | 101 | 2795987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2795987,79 | 2020 |
| 297 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2089,18 | 1994,18 | 1769,18 | 132 | 4878511,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4878511,53 | 2020 |
| 298 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2124,11 | 1981,81 | 1981,81 | 103 | 7690244,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690244,45 | 2020 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1364,60 | 1268,80 | 1268,80 | 57 | 3261921,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3261921,74 | 2020 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | Специальный счет | 1962 | 5 | 3376,70 | 3183,60 | 3183,60 | 151 | 4214016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4214016,00 | 2020 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2746,70 | 2525,60 | 2525,60 | 119 | 3570968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570968,47 | 2020 |
| 302 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1807,96 | 1749,46 | 1605,36 | 91 | 1877577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1877577,25 | 2020 |
| 303 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1250,80 | 1141,50 | 1069,60 | 42 | 2205468,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2205468,31 | 2020 |
| 304 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1264,37 | 1192,47 | 1192,47 | 100 | 1676937,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676937,06 | 2020 |
| 305 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1354,10 | 1248,90 | 1248,90 | 67 | 2047932,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047932,88 | 2020 |
| 306 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | Специальный счет | 1959 | 3 | 1078,70 | 995,90 | 995,90 | 44 | 1735853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1735853,70 | 2020 |
| 307 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 683,26 | 622,96 | 622,96 | 33 | 1098122,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098122,17 | 2020 |
| 308 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2195,80 | 2041,90 | 1707,80 | 77 | 2830260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2830260,83 | 2020 |
| 309 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2649,50 | 2441,20 | 2441,20 | 124 | 4704141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4704141,66 | 2020 |
| 310 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 301,90 | 281,10 | 281,10 | 25 | 1770164,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770164,79 | 2020 |
| 311 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 306,00 | 285,20 | 285,20 | 20 | 1770164,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770164,79 | 2020 |
| 312 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 304,00 | 283,20 | 283,20 | 19 | 1770444,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770444,79 | 2020 |
| 313 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | Специальный счет | 1988 | 9 | 8678,80 | 7802,40 | 7802,40 | 431 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 314 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | Специальный счет | 1987 | 9 | 17287,70 | 17287,70 | 17287,70 | 787 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16470000,00 | 2020 |
| 315 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 660,50 | 623,90 | 623,90 | 31 | 1691776,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1691776,58 | 2020 |
| 316 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2491,12 | 2388,22 | 2388,22 | 231 | 4055573,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4055573,07 | 2020 |
| 317 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2591,60 | 2453,11 | 2350,31 | 185 | 6292168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6292168,14 | 2020 |
| 318 | г. Пенза, ул. Межрайонная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 568,50 | 494,60 | 494,60 | 28 | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107008,00 | 2020 |
| 319 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 308,50 | 278,90 | 278,90 | 16 | 1766791,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766791,79 | 2020 |
| 320 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 315,60 | 284,90 | 284,90 | 24 | 1830968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830968,19 | 2020 |
| 321 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 308,70 | 277,40 | 277,40 | 14 | 1770206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770206,86 | 2020 |
| 322 | г. Пенза, ул. Мира, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 16097,10 | 14507,10 | 14507,10 | 644 | 11339611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11339611,13 | 2020 |
| 323 | г. Пенза, ул. Мира, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 14 | 4965,30 | 4134,40 | 4134,40 | 185 | 5061000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5061000,74 | 2020 |
| 324 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1718,00 | 1597,70 | 1312,60 | 53 | 2874620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2874620,33 | 2020 |
| 325 | г. Пенза, ул. Московская, д. 97 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 358,30 | 311,72 | 244,62 | 3 | 4772268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4772268,50 | 2020 |
| 326 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 512418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512418,45 | 2020 |
| 327 | г. Пенза, ул. Мусоргского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,90 | 271,70 | 271,70 | 19 | 1369398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369398,92 | 2020 |
| 328 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1373,54 | 1276,50 | 1204,20 | 64 | 4564923,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4564923,05 | 2020 |
| 329 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 4181,80 | 2867,40 | 2867,40 | 74 | 2572476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2572476,17 | 2020 |
| 330 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 8029,90 | 6977,70 | 6977,70 | 358 | 5607007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5607007,25 | 2020 |
| 331 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская/Ватутина, д. 39Б/109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,20 | 283,20 | 283,20 | 24 | 1316262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316262,64 | 2020 |
| 332 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | Специальный счет | 1986 | 9 | 6529,10 | 5741,40 | 5741,40 | 220 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 333 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | Специальный счет | 1985 | 9 | 6504,50 | 5733,40 | 5733,40 | 207 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 334 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1044,90 | 973,80 | 973,80 | 44 | 2325240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325240,63 | 2020 |
| 335 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1040,30 | 969,20 | 969,20 | 51 | 2450454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450454,40 | 2020 |
| 336 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 605,30 | 563,30 | 563,30 | 31 | 3144913,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3144913,94 | 2020 |
| 337 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 605,40 | 563,40 | 563,40 | 24 | 2982470,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2982470,26 | 2020 |
| 338 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 607,40 | 569,00 | 569,00 | 31 | 2793704,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2793704,58 | 2020 |
| 339 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 605,50 | 554,60 | 554,60 | 31 | 3035950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3035950,56 | 2020 |
| 340 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 601,20 | 550,20 | 550,20 | 29 | 966609,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966609,99 | 2020 |
| 341 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 650,10 | 597,10 | 597,10 | 29 | 3367397,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367397,62 | 2020 |
| 342 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2754,00 | 2542,00 | 2542,00 | 114 | 3275987,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3275987,25 | 2020 |
| 343 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 669,40 | 622,40 | 622,40 | 33 | 3662281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3662281,33 | 2020 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 42А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 451,80 | 416,40 | 416,40 | 24 | 2173906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173906,80 | 2020 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 553,10 | 504,70 | 504,70 | 37 | 677167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677167,51 | 2020 |
| 346 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2764,10 | 2616,10 | 2472,40 | 104 | 3712147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3712147,70 | 2020 |
| 347 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1672,32 | 1530,50 | 1530,50 | 76 | 2525651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2525651,61 | 2020 |
| 348 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Специальный счет | 1962 | 5 | 3468,10 | 3226,10 | 3226,10 | 153 | 6879247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6879247,20 | 2020 |
| 349 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Специальный счет | 1962 | 5 | 3459,70 | 3217,70 | 3217,70 | 139 | 6900897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6900897,60 | 2020 |
| 350 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2717,83 | 2527,40 | 2527,40 | 148 | 4501981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501981,88 | 2020 |
| 351 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2753,30 | 2548,60 | 2548,60 | 115 | 3312610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312610,38 | 2020 |
| 352 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2537,80 | 2365,10 | 1516,60 | 76 | 3510680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3510680,79 | 2020 |
| 353 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2119,00 | 1974,50 | 1974,50 | 101 | 7645813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7645813,96 | 2020 |
| 354 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2672,90 | 2517,10 | 2517,10 | 118 | 9700495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9700495,41 | 2020 |
| 355 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2805,50 | 2598,70 | 2598,70 | 124 | 9701495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9701495,41 | 2020 |
| 356 | г. Пенза, ул. Попова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2200,24 | 2045,24 | 1249,72 | 77 | 3760303,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3760303,71 | 2020 |
| 357 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 672,20 | 623,00 | 623,00 | 35 | 2496281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2496281,61 | 2020 |
| 358 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 673,80 | 627,40 | 627,40 | 35 | 3044417,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3044417,27 | 2020 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 678,70 | 630,70 | 630,70 | 37 | 2464358,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2464358,21 | 2020 |
| 360 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 297,80 | 272,20 | 272,20 | 19 | 1423606,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423606,52 | 2020 |
| 361 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,60 | 282,70 | 282,70 | 18 | 1161196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161196,93 | 2020 |
| 362 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 287,10 | 265,50 | 265,50 | 17 | 193627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193627,61 | 2020 |
| 363 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 22А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 296,80 | 275,70 | 275,70 | 19 | 1294182,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294182,32 | 2020 |
| 364 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 24А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 298,30 | 277,80 | 277,80 | 13 | 1275657,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275657,63 | 2020 |
| 365 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 493,90 | 443,20 | 443,20 | 25 | 473428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473428,10 | 2020 |
| 366 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 445,84 | 387,88 | 387,88 | 25 | 385867,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385867,27 | 2020 |
| 367 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2547,40 | 2488,40 | 2488,40 | 121 | 10258927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10258927,67 | 2020 |
| 368 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1022,66 | 970,50 | 970,50 | 51 | 4500443,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500443,78 | 2020 |
| 369 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | Специальный счет | 1960 | 5 | 8200,00 | 7134,00 | 7134,00 | 462 | 1813424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813424,00 | 2020 |
| 370 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 14 | 4644,30 | 4172,90 | 4172,90 | 178 | 5072225,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5072225,14 | 2020 |
| 371 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 304,20 | 283,80 | 283,80 | 26 | 1778475,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1778475,56 | 2020 |
| 372 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 300,07 | 279,37 | 279,37 | 15 | 1057627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057627,03 | 2020 |
| 373 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | Специальный счет | 1989 | 9 | 4934,00 | 4894,20 | 4292,58 | 357 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 374 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 337,30 | 314,30 | 314,30 | 22 | 1465857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465857,39 | 2020 |
| 375 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 328,30 | 295,70 | 295,70 | 23 | 1371855,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371855,21 | 2020 |
| 376 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 261,40 | 240,10 | 240,10 | 19 | 1736843,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736843,70 | 2020 |
| 377 | г. Пенза, ул. Российская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 15471,92 | 12955,22 | 12955,22 | 580 | 11373531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11373531,97 | 2020 |
| 378 | г. Пенза, ул. Российская, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 11065,65 | 9358,55 | 9358,55 | 425 | 8208602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8208602,36 | 2020 |
| 379 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1614,32 | 1507,32 | 1507,32 | 62 | 3468683,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3468683,29 | 2020 |
| 380 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 896390,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896390,98 | 2020 |
| 381 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 328,46 | 277,10 | 277,10 | 22 | 797871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797871,39 | 2020 |
| 382 | г. Пенза, ул. Северная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 678,86 | 627,50 | 627,50 | 37 | 3452940,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3452940,38 | 2020 |
| 383 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1390,60 | 1287,40 | 1287,40 | 75 | 4665130,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4665130,99 | 2020 |
| 384 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1236,00 | 1075,32 | 1075,32 | 158 | 2811699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2811699,42 | 2020 |
| 385 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 294,80 | 260,40 | 260,40 | 18 | 1134627,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134627,24 | 2020 |
| 386 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 307,70 | 275,70 | 275,70 | 20 | 1164740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164740,63 | 2020 |
| 387 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 290,00 | 268,10 | 268,10 | 19 | 1873541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873541,02 | 2020 |
| 388 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 311,40 | 280,30 | 280,30 | 17 | 1879447,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1879447,92 | 2020 |
| 389 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 316,70 | 285,60 | 285,60 | 18 | 1894538,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894538,70 | 2020 |
| 390 | г. Пенза, ул. Славы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 6377,00 | 5902,60 | 4881,00 | 151 | 6712509,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6712509,49 | 2020 |
| 391 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 244,20 | 212,45 | 212,45 | 12 | 1069022,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069022,41 | 2020 |
| 392 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 19391,11 | 18671,90 | 18671,90 | 789 | 14577037,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14577037,31 | 2020 |
| 393 | г. Пенза, ул. Столярная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 614,50 | 572,20 | 572,20 | 39 | 1963702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1963702,63 | 2020 |
| 394 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 590,20 | 553,00 | 553,00 | 33 | 2631702,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2631702,85 | 2020 |
| 395 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,60 | 277,00 | 277,00 | 19 | 525335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525335,28 | 2020 |
| 396 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 8 | 5682,40 | 4866,60 | 4196,40 | 185 | 4769875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4769875,49 | 2020 |
| 397 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 5940,20 | 5123,00 | 4752,00 | 240 | 1621209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621209,60 | 2020 |
| 398 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 6107,00 | 5772,40 | 5772,40 | 321 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 399 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 164 | Специальный счет | 1991 | 9 | 11143,40 | 9644,10 | 9644,10 | 420 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2020 |
| 400 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 166 | Специальный счет | 1992 | 9 | 11198,10 | 9691,00 | 9691,00 | 410 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9150000,00 | 2020 |
| 401 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 182 | Специальный счет | 1991 | 9 | 5821,30 | 5064,30 | 5064,30 | 320 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 402 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 237 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 370,40 | 322,25 | 322,25 | 24 | 2138549,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2138549,23 | 2020 |
| 403 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 286,00 | 248,82 | 248,82 | 17 | 1475897,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475897,53 | 2020 |
| 404 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 308,60 | 268,48 | 268,48 | 31 | 1658853,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1658853,55 | 2020 |
| 405 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 251 | Специальный счет | 1991 | 9 | 4104,27 | 3618,80 | 3144,10 | 165 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830000,00 | 2020 |
| 406 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 3048,20 | 2769,20 | 2561,20 | 138 | 1632774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1632774,93 | 2020 |
| 407 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1197,39 | 1129,09 | 1129,09 | 89 | 2471946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471946,82 | 2020 |
| 408 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1280,21 | 1207,31 | 1207,31 | 107 | 3009632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3009632,80 | 2020 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1503,54 | 1355,54 | 1355,54 | 51 | 2085937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2085937,01 | 2020 |
| 410 | г. Пенза, ул. Урицкого/Максима Горького, д. 44А/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 5 | 6160,20 | 5558,20 | 4482,20 | 175 | 8255654,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8255654,35 | 2020 |
| 411 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 4679,83 | 4321,23 | 3954,43 | 186 | 5613002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5613002,39 | 2020 |
| 412 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 8340,50 | 7258,10 | 7050,40 | 365 | 6454737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6454737,14 | 2020 |
| 413 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 7 | Специальный счет | 1991 | 10 | 7391,40 | 6526,80 | 6526,80 | 325 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5490000,00 | 2020 |
| 414 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1586,97 | 1380,97 | 1380,97 | 126 | 2688488,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688488,48 | 2020 |
| 415 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 648,60 | 564,60 | 564,60 | 34 | 1294856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294856,00 | 2020 |
| 416 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 633,10 | 551,10 | 551,10 | 29 | 1485490,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485490,11 | 2020 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1636,50 | 1530,90 | 1143,00 | 35 | 5001282,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001282,85 | 2020 |
| 418 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1140,81 | 1014,81 | 1014,81 | 52 | 1766683,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766683,27 | 2020 |
| 419 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1962,40 | 1962,40 | 1962,40 | 114 | 3956559,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3956559,32 | 2020 |
| 420 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1773,40 | 1627,40 | 1298,50 | 42 | 2093773,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093773,13 | 2020 |
| 421 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2294,89 | 2132,29 | 1897,49 | 77 | 2613106,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2613106,14 | 2019 |
| 422 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1485,09 | 1364,09 | 1162,59 | 46 | 5591229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591229,10 | 2020 |
| 423 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1383,70 | 1279,70 | 1279,70 | 61 | 1789318,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1789318,55 | 2020 |
| 424 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Специальный счет | 1960 | 5 | 2682,10 | 2488,10 | 1966,10 | 102 | 8010630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8010630,30 | 2020 |
| 425 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1625,90 | 1490,50 | 1490,50 | 62 | 2220729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220729,17 | 2020 |
| 426 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2686,57 | 2067,27 | 1679,07 | 84 | 1405867,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1405867,96 | 2019 |
| 427 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 2964,60 | 2730,90 | 2364,50 | 105 | 8749467,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8749467,06 | 2020 |
| 428 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1369,10 | 1256,10 | 1071,50 | 44 | 5132410,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5132410,73 | 2020 |
| 429 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Специальный счет | 1960 | 4 | 2705,90 | 2495,50 | 2455,50 | 126 | 9416296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9416296,50 | 2020 |
| 430 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2982,38 | 2715,30 | 2552,90 | 136 | 4260628,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4260628,37 | 2020 |
| 431 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2823,20 | 2556,20 | 2556,20 | 134 | 4397527,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4397527,92 | 2020 |
| 432 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2755,40 | 2559,70 | 2559,70 | 138 | 4555666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4555666,70 | 2020 |
| 433 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 295,90 | 273,50 | 273,50 | 13 | 923854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923854,66 | 2020 |
| 434 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 290,60 | 269,90 | 269,90 | 17 | 280578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280578,90 | 2020 |
| 435 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 439,50 | 404,30 | 404,30 | 16 | 200081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200081,89 | 2020 |
| 436 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,20 | 274,80 | 274,80 | 17 | 169255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169255,69 | 2020 |
| 437 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 295,40 | 273,60 | 273,60 | 21 | 1368360,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368360,95 | 2020 |
| 438 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 35А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 300,00 | 279,00 | 279,00 | 24 | 1360439,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360439,18 | 2020 |
| 439 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,62 | 275,82 | 275,82 | 16 | 222659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222659,08 | 2019 |
| 440 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 296,80 | 277,70 | 277,70 | 17 | 1144874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144874,66 | 2020 |
| 441 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 293,30 | 272,20 | 272,20 | 21 | 1310138,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310138,33 | 2020 |
| 442 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,90 | 283,62 | 283,62 | 24 | 969163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969163,24 | 2020 |
| 443 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,00 | 283,90 | 283,90 | 14 | 984482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984482,56 | 2020 |
| 444 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,60 | 284,40 | 284,40 | 18 | 973466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973466,95 | 2020 |
| 445 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 290,30 | 269,80 | 269,80 | 21 | 947577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947577,33 | 2020 |
| 446 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 571,40 | 531,60 | 531,60 | 33 | 1813888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813888,67 | 2020 |
| 447 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 413,30 | 383,50 | 383,50 | 17 | 741367,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741367,82 | 2020 |
| 448 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 416,70 | 385,00 | 385,00 | 17 | 741488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741488,25 | 2020 |
| 449 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 324,40 | 282,40 | 282,40 | 23 | 1026939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026939,33 | 2020 |
| 450 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 639,46 | 556,46 | 556,46 | 35 | 2054233,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2054233,97 | 2020 |
| 451 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1429,90 | 1243,90 | 1243,90 | 71 | 1913823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913823,20 | 2020 |
| 452 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 495,80 | 449,60 | 449,60 | 28 | 378376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378376,76 | 2019 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 1541,30 | 1383,50 | 1383,50 | 44 | 2348526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2348526,50 | Х |
| 453 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | Специальный счет | 1917 | 2 | 861,40 | 758,00 | 758,00 | 24 | 1258280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258280,00 | 2020 |
| 454 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | Специальный счет | 1970 | 2 | 679,90 | 625,50 | 625,50 | 20 | 1090246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090246,50 | 2020 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 2118,60 | 1323,10 | 1323,10 | 73 | 5379786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5379786,36 | X |
| 455 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 633,70 | 362,50 | 362,50 | 24 | 2253253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2253253,02 | 2020 |
| 456 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 846,50 | 502,40 | 502,40 | 34 | 864012,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864012,15 | 2020 |
| 457 | н.п. ц.у. свх. "Уваровский", ул. Проезжая, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 638,40 | 458,20 | 458,20 | 15 | 2262521,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2262521,19 | 2020 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 21032,30 | 18737,80 | 17692,70 | 736 | 63927942,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63927942,47 | Х |
| 458 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,90 | 550,90 | 550,90 | 26 | 5389586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5389586,60 | 2020 |
| 459 | г. Каменка, ул. Комсомольская площадь, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 1043,60 | 825,60 | 825,60 | 60 | 8551502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8551502,42 | 2020 |
| 460 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 1008,90 | 682,90 | 668,40 | 32 | 2271002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271002,91 | 2020 |
| 461 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 454,70 | 413,80 | 355,80 | 11 | 3722961,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3722961,23 | 2020 |
| 462 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 624,30 | 582,30 | 550,90 | 22 | 2640223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2640223,73 | 2020 |
| 463 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1948 | 2 | 512,10 | 468,30 | 468,30 | 18 | 2206183,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2206183,19 | 2020 |
| 464 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 290,60 | 267,60 | 231,10 | 12 | 946169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946169,10 | 2020 |
| 465 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 299,60 | 276,60 | 276,60 | 12 | 1057020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057020,52 | 2020 |
| 466 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 560,50 | 518,30 | 518,30 | 23 | 727704,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727704,59 | 2020 |
| 467 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 487,10 | 390,20 | 390,20 | 24 | 1206777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1206777,03 | 2020 |
| 468 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 870,90 | 815,50 | 742,00 | 24 | 717063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717063,60 | 2020 |
| 469 | г. Каменка, ул. Садовая, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 240,80 | 220,70 | 220,70 | 7 | 982080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982080,00 | 2020 |
| 470 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1948 | 2 | 502,20 | 457,90 | 457,90 | 20 | 3409570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3409570,93 | 2020 |
| 471 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 512,90 | 468,50 | 468,50 | 22 | 3994638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3994638,01 | 2020 |
| 472 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 504,60 | 460,00 | 460,00 | 28 | 3481394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3481394,09 | 2020 |
| 473 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1717,60 | 1606,90 | 1247,70 | 41 | 2800826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800826,70 | 2020 |
| 474 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1591,30 | 1480,60 | 1447,10 | 54 | 2778817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2778817,40 | 2020 |
| 475 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 5376,40 | 4787,30 | 4787,30 | 203 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660000,00 | 2020 |
| 476 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2103,00 | 1886,30 | 1557,80 | 54 | 7306758,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7306758,73 | 2020 |
| 477 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 718,10 | 640,20 | 640,20 | 17 | 3733614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3733614,36 | 2020 |
| 478 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1020,20 | 937,40 | 827,40 | 26 | 2344047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2344047,33 | 2020 |
| 458 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,90 | 550,90 | 550,90 | 26 | 5389586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5389586,60 | 2020 |
| 459 | г. Каменка, ул. Комсомольская площадь, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 1043,60 | 825,60 | 825,60 | 60 | 8551502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8551502,42 | 2020 |
| 460 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 1008,90 | 682,90 | 668,40 | 32 | 2271002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271002,91 | 2020 |
| 461 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 454,70 | 413,80 | 355,80 | 11 | 3722961,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3722961,23 | 2020 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | Х | Х | Х | 386,40 | 372,60 | 372,60 | 1 | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428346,08 | X |
| 479 | с. Чумаево, ул. Мира, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 386,40 | 372,60 | 372,60 | 1 | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428346,08 | 2020 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 1839,50 | 1567,10 | 1567,10 | 52 | 6212445,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6212445,53 | Х |
| 480 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 30 | 1858262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858262,04 | 2019 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 264,70 | 205,90 | 205,90 | 8 | 631869,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631869,31 | 2020 |
| 482 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 312,00 | 277,80 | 277,80 | 5 | 1064182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064182,34 | 2020 |
| 483 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 312,00 | 277,80 | 277,80 | 7 | 1149299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1149299,84 | 2020 |
| 484 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 312,00 | 277,80 | 277,80 | 2 | 1508832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1508832,00 | 2020 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 1919,80 | 1677,40 | 1677,40 | 58 | 5158482,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5158482,15 | X |
| 485 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1680,70 | 1463,30 | 1463,30 | 41 | 3933392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3933392,52 | 2020 |
| 486 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 239,10 | 214,10 | 214,10 | 17 | 1225089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225089,63 | 2020 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 890,70 | 650,70 | 650,70 | 60 | 2997912,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2997912,11 | X |
| 487 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 373,40 | 333,40 | 333,40 | 36 | 1478030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478030,40 | 2020 |
| 488 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 517,30 | 317,30 | 317,30 | 24 | 1519881,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519881,71 | 2020 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 6024,70 | 5370,80 | 5370,80 | 206 | 13507192,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13507192,01 | Х |
| 489 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,70 | 365,30 | 365,30 | 12 | 357471,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357471,16 | 2020 |
| 490 | г. Нижний Ломов пер. Коммунальный, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 415,70 | 375,70 | 375,70 | 10 | 1622402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1622402,38 | 2020 |
| 491 | г. Нижний Ломов пер. Московский, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 287,20 | 265,00 | 265,00 | 12 | 1199159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199159,35 | 2020 |
| 492 | г. Нижний Ломов, ул./пер. Валовая/Валовый, д. 28/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 752,80 | 626,70 | 626,70 | 22 | 612125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612125,49 | 2020 |
| 493 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 747,80 | 694,60 | 694,60 | 27 | 612828,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612828,85 | 2020 |
| 494 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 294,80 | 274,40 | 274,40 | 12 | 1028307,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028307,88 | 2019 |
| 495 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 666,80 | 609,80 | 609,80 | 25 | 1952107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1952107,20 | 2020 |
| 496 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 524,60 | 375,40 | 375,40 | 19 | 533333,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533333,23 | 2020 |
| 497 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 265,50 | 265,50 | 265,50 | 13 | 1017436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017436,43 | 2020 |
| 498 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,40 | 270,10 | 270,10 | 11 | 1091959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091959,50 | 2019 |
| 499 | с. Верхний Ломов аллея Малиновского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 358,70 | 327,80 | 327,80 | 18 | 1203299,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203299,51 | 2020 |
| 500 | с. Верхний Ломов аллея Малиновского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 279,40 | 258,40 | 258,40 | 8 | 1122795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122795,39 | 2020 |
| 501 | с. Верхний Ломов аллея Малиновского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,60 | 268,00 | 268,00 | 15 | 899049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899049,60 | 2020 |
| 502 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 445,70 | 394,10 | 394,10 | 2 | 254916,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254916,05 | 2020 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 5752,84 | 5252,63 | 5252,63 | 191 | 10369508,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10369508,71 | Х |
| 503 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 946418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946418,99 | 2020 |
| 504 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3749,35 | 3403,90 | 3403,90 | 130 | 5650472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5650472,00 | 2020 |
| 505 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 930,23 | 858,03 | 858,03 | 27 | 2333424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2333424,12 | 2020 |
| 506 | с. Павловка, ул. Строительная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 354,40 | 334,40 | 334,40 | 9 | 1439193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1439193,60 | 2020 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 177,90 | 126,20 | 126,20 | 8 | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843141,82 | Х |
| 507 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 177,90 | 126,20 | 126,20 | 8 | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843141,82 | 2020 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 26969,04 | 24921,60 | 23988,90 | 935 | 51552701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51552701,74 | Х |
| 508 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2200,60 | 2055,40 | 2055,40 | 75 | 3582562,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3582562,20 | 2020 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1403,90 | 1310,50 | 1237,70 | 49 | 2284201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2284201,50 | 2020 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | Специальный счет | 1991 | 9 | 8053,00 | 7474,20 | 7474,20 | 340 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7320000,00 | 2020 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 395,30 | 376,50 | 376,50 | 14 | 678774,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678774,53 | 2020 |
| 512 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11 | 910347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910347,04 | 2020 |
| 513 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1552,50 | 1458,00 | 1311,20 | 37 | 1891672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1891672,90 | 2020 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 6 | 2414,60 | 2122,50 | 2078,00 | 82 | 3287225,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3287225,41 | 2020 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,40 | 281,50 | 281,50 | 7 | 970782,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970782,86 | 2020 |
| 516 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 312,60 | 290,60 | 290,60 | 9 | 967795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967795,89 | 2020 |
| 517 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1508,56 | 1410,00 | 1265,00 | 40 | 2457630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457630,00 | 2020 |
| 518 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1348,70 | 1253,90 | 1106,50 | 33 | 2185547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2185547,70 | 2020 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2037,60 | 1885,10 | 1508,90 | 52 | 3285729,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3285729,30 | 2020 |
| 520 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,40 | 281,40 | 281,40 | 18 | 1244446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244446,49 | 2020 |
| 521 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,50 | 273,90 | 273,90 | 11 | 1252798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252798,52 | 2020 |
| 522 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 305,20 | 280,80 | 280,80 | 10 | 1240507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240507,90 | 2020 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 858,40 | 800,20 | 800,20 | 28 | 6216494,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6216494,03 | 2020 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 441,50 | 401,90 | 401,90 | 19 | 771229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771229,23 | 2020 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 439,70 | 396,90 | 396,90 | 20 | 770779,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770779,23 | 2020 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 461,20 | 418,00 | 418,00 | 15 | 773051,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773051,23 | 2020 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 531,48 | 480,00 | 480,00 | 15 | 750486,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750486,14 | 2020 |
| 528 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 10 | 987900,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987900,57 | 2020 |
| 529 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 7 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678400,00 | 2020 |
| 530 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 14 | 947847,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947847,79 | 2020 |
| 531 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 5 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678400,00 | 2020 |
| 532 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 395,90 | 355,90 | 355,90 | 14 | 1418091,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418091,28 | 2020 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 1545,90 | 1368,50 | 1368,50 | 87 | 900646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900646,48 | X |
| 533 | р.п. Сосновоборск, ул. Комсомольская, д. 19а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 803,20 | 705,20 | 705,20 | 45 | 507255,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507255,95 | 2020 |
| 534 | р.п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 18а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 742,70 | 663,30 | 663,30 | 42 | 393390,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393390,53 | 2020 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 944,80 | 920,80 | 920,80 | 48 | 3355881,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3355881,24 | X |
| 535 | р.п. Тамала пер. Советский, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 287,50 | 279,50 | 279,50 | 9 | 1411556,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411556,21 | 2020 |
| 536 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 657,30 | 641,30 | 641,30 | 39 | 1944325,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1944325,03 | 2020 |
| Итого на 2021 год: |  | Х | Х | Х | 1146503,93 | 1005765,76 | 967733,29 | 48308 | 1930030832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1930030832,70 | X |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 2156,90 | 1762,80 | 1762,80 | 112 | 9937735,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9937735,40 | X |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 779,80 | 720,40 | 720,40 | 36 | 4903516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4903516,80 | 2021 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 441,10 | 303,40 | 303,40 | 5 | 1767220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1767220,00 | 2021 |
| 3 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 759599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759599,30 | 2021 |
| 4 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 266,00 | 206,00 | 206,00 | 22 | 759599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759599,30 | 2021 |
| 5 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 404,00 | 327,00 | 327,00 | 27 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 822,60 | 737,80 | 737,80 | 19 | 3476180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3476180,00 | X |
| 6 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 10 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738090,00 | 2021 |
| 7 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 411,80 | 369,40 | 369,40 | 9 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738090,00 | 2021 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 2964,37 | 2569,50 | 2569,50 | 129 | 10934167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10934167,40 | X |
| 8 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 122А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2171,70 | 1995,30 | 1995,30 | 76 | 2831172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2831172,40 | 2021 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,17 | 266,30 | 266,30 | 28 | 2111925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111925,00 | 2021 |
| 10 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,50 | 307,90 | 307,90 | 25 | 5991070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5991070,00 | 2021 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 9423,20 | 8144,80 | 8144,80 | 348 | 26862527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26862527,50 | X |
| 11 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | Специальный счет | 1966 | 2 | 723,00 | 623,60 | 623,60 | 38 | 759599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759599,30 | 2021 |
| 12 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 431,80 | 385,40 | 385,40 | 18 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884000,00 | 2021 |
| 13 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 431,80 | 385,40 | 385,40 | 17 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884000,00 | 2021 |
| 14 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 576,90 | 338,60 | 338,60 | 16 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884000,00 | 2021 |
| 15 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 400,80 | 283,30 | 283,30 | 11 | 759599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759599,30 | 2021 |
| 16 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,70 | 237,60 | 237,60 | 22 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5826000,00 | 2021 |
| 17 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1404,90 | 1308,40 | 1308,40 | 68 | 3600963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600963,80 | 2021 |
| 18 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 4264365,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4264365,10 | 2021 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 82778,53 | 76183,17 | 76004,57 | 3954 | 166740425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166740425,05 | X |
| 19 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2791,31 | 2596,30 | 2596,30 | 151 | 12470807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12470807,00 | 2021 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2181,66 | 2038,17 | 2038,17 | 116 | 9235052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9235052,00 | 2021 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2202,90 | 2059,20 | 2059,20 | 110 | 9280203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9280203,50 | 2021 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2480,72 | 2058,25 | 2058,25 | 92 | 12077552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12077552,00 | 2021 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2163,53 | 2017,05 | 2017,05 | 88 | 3688171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688171,35 | 2021 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2167,68 | 2024,03 | 2024,03 | 116 | 9244762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9244762,00 | 2021 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2187,30 | 2039,54 | 2039,54 | 101 | 3688171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688171,35 | 2021 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2205,94 | 2058,67 | 2058,67 | 124 | 3688171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688171,35 | 2021 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2167,14 | 2024,29 | 2024,29 | 128 | 3688171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688171,35 | 2021 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2427,80 | 2280,80 | 2280,80 | 127 | 3688171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688171,35 | 2021 |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3678,13 | 3434,53 | 3434,53 | 195 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3740,73 | 3495,63 | 3495,63 | 188 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 31 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3670,44 | 3429,98 | 3429,98 | 174 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 5730,74 | 5366,65 | 5366,65 | 268 | 6719444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6719444,00 | 2021 |
| 33 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 27 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3108,00 | 2822,60 | 2822,60 | 134 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 34 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 29 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3136,80 | 2843,20 | 2843,20 | 136 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 35 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 31 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3128,90 | 2837,80 | 2837,80 | 125 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 36 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3062,60 | 2775,90 | 2775,90 | 126 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 37 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 35 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3041,70 | 2749,40 | 2749,40 | 136 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2а | Специальный счет | 1993 | 9 | 2187,90 | 1936,40 | 1936,40 | 99 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277384,00 | 2021 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 4 | Специальный счет | 1974 | 9 | 2148,20 | 1885,50 | 1885,50 | 90 | 2481238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481238,70 | 2021 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 39 | Специальный счет | 1974 | 5 | 6223,40 | 5642,90 | 5642,90 | 278 | 8650246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8650246,60 | 2021 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 41 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3098,30 | 2806,40 | 2806,40 | 122 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2947,29 | 2750,47 | 2750,47 | 157 | 6081373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6081373,00 | 2021 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4441354,00 | 2021 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2152,45 | 2005,67 | 2005,67 | 120 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4441354,00 | 2021 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2929,20 | 2734,40 | 2555,80 | 148 | 9941583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9941583,50 | 2021 |
| 46 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3665,17 | 3463,54 | 3463,54 | 187 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 163027,39 | 128479,16 | 120666,74 | 5790 | 174639215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174639215,32 | X |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 1462,90 | 1363,90 | 1363,90 | 59 | 3571488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3571488,00 | 2021 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 9 | 6455,80 | 4621,00 | 4621,00 | 202 | 3185307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3185307,20 | 2021 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 9 | 4058,00 | 2908,70 | 2908,70 | 147 | 1578168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578168,00 | 2021 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 5095721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095721,40 | 2021 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | Специальный счет | 1968 | 5 | 6185,80 | 4844,00 | 4641,30 | 225 | 6719444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6719444,00 | 2021 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2603,10 | 1745,90 | 1745,90 | 130 | 3442275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442275,77 | 2021 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 33 | Специальный счет | 1993 | 9 | 5094,00 | 3757,00 | 3757,00 | 175 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4554768,00 | 2021 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 563,80 | 509,20 | 509,20 | 25 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13170,40 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 5233113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5233113,60 | 2021 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3936,10 | 3100,40 | 3100,40 | 143 | 2923171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923171,30 | 2021 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 10513,80 | 9517,40 | 9213,30 | 457 | 6461340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6461340,00 | 2021 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 536,10 | 454,60 | 454,60 | 27 | 3681061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3681061,00 | 2021 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Дружба, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 2774,80 | 1805,90 | 1805,90 | 77 | 3170440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3170440,40 | 2021 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 730,80 | 730,80 | 32 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994694,90 | 2021 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 736,10 | 736,10 | 31 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994694,90 | 2021 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2958,20 | 2288,90 | 1503,40 | 75 | 3422580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422580,80 | 2021 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 459,60 | 407,70 | 407,70 | 37 | 1147712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147712,70 | 2021 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 5 | 3707,84 | 2447,24 | 2299,04 | 98 | 2973360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2973360,00 | 2021 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5431,40 | 3352,40 | 2491,50 | 89 | 8802719,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8802719,10 | 2021 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4291,10 | 3180,70 | 3180,70 | 162 | 4061326,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061326,10 | 2021 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 3707,45 | 2584,90 | 2584,90 | 110 | 5384195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5384195,00 | 2021 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | Специальный счет | 1965 | 4 | 2574,70 | 2359,80 | 1501,40 | 72 | 2630771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2630771,60 | 2021 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1536,40 | 1287,30 | 1044,70 | 43 | 2834834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834834,50 | 2021 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1277,20 | 1199,10 | 1199,10 | 56 | 1526939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526939,95 | 2021 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 47 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4951,40 | 3136,30 | 3136,30 | 149 | 4061326,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061326,10 | 2021 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Молодая Гвардия, д. 158В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1117,80 | 964,40 | 772,70 | 52 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 1958,40 | 1276,00 | 1276,00 | 70 | 2350961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350961,90 | 2021 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 3 | 2038,40 | 1286,30 | 1286,30 | 64 | 3069048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3069048,00 | 2021 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2095,40 | 1975,70 | 1959,20 | 127 | 1310531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310531,20 | 2021 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 4320,50 | 3204,60 | 3204,60 | 131 | 7550340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7550340,90 | 2021 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2082,07 | 1537,97 | 1446,97 | 125 | 2158017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2158017,30 | 2021 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 697,70 | 649,00 | 649,00 | 34 | 2864450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2864450,00 | 2021 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1324,50 | 626,10 | 626,10 | 39 | 2589171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2589171,50 | 2021 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 560,90 | 429,50 | 429,50 | 28 | 1046722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046722,20 | 2021 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1356,70 | 1315,70 | 1315,70 | 70 | 2477800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2477800,00 | 2021 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | Специальный счет | 1966 | 4 | 3633,70 | 2555,70 | 2555,70 | 105 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 3642,33 | 2552,53 | 2552,53 | 120 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | Специальный счет | 1967 | 2 | 804,00 | 722,70 | 722,70 | 13 | 652405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652405,80 | 2021 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 811,10 | 762,30 | 762,30 | 55 | 2521687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521687,00 | 2021 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 788,90 | 728,20 | 728,20 | 37 | 1046722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046722,20 | 2021 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1972,00 | 1750,80 | 1014,90 | 59 | 2176651,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2176651,90 | 2021 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3694,60 | 3137,40 | 3043,60 | 130 | 4243755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4243755,50 | 2021 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 31 | Специальный счет | 1974 | 5 | 2788,40 | 1785,00 | 1785,00 | 165 | 2923071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923071,30 | 2021 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2393,90 | 1779,60 | 1779,60 | 141 | 2923071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923071,30 | 2021 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2913000,00 | 2021 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 3 | 1615,60 | 1599,90 | 1599,90 | 65 | 2806013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2806013,20 | 2021 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4023,80 | 3120,00 | 3120,00 | 151 | 5179200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5179200,00 | 2021 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 80 | Специальный счет | 1993 | 9 | 9140,70 | 6810,30 | 5954,10 | 252 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 11209,70 | 10474,20 | 9246,00 | 347 | 6305810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6305810,40 | 2021 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 714,40 | 470,40 | 470,40 | 27 | 652405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652405,80 | 2021 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | Специальный счет | 1966 | 4 | 1604,50 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2913000,00 | 2021 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1089,30 | 998,00 | 998,00 | 44 | 2021515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021515,00 | 2021 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 680426,63 | 608642,28 | 584548,63 | 30741 | 980327882,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980327882,85 | X |
| 99 | г. Пенза, городок Военный, д. 102 | Специальный счет | 1953 | 2 | 526,40 | 457,97 | 457,97 | 20 | 1500468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500468,00 | 2021 |
| 100 | г. Пенза, городок Военный, д. 105 | Специальный счет | 1953 | 2 | 913,20 | 794,48 | 794,48 | 22 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 101 | г. Пенза, ул. Территория Блокпост 720 км, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 406,10 | 370,40 | 370,40 | 22 | 1184888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184888,00 | 2021 |
| 102 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 470,00 | 469,10 | 469,10 | 20 | 2932590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932590,00 | 2021 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 14А | Специальный счет | 1965 | 5 | 3888,90 | 3576,90 | 3576,90 | 174 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2345,13 | 2223,13 | 2223,13 | 158 | 2062561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2062561,60 | 2021 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2856,00 | 2626,00 | 2626,00 | 110 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834124,00 | 2021 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3407,40 | 3219,20 | 3219,20 | 209 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834124,00 | 2021 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3550,90 | 3367,90 | 3311,40 | 230 | 2923071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923071,30 | 2021 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 31 | Специальный счет | 1993 | 9 | 4249,80 | 3725,30 | 3725,30 | 190 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277384,00 | 2021 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 8198,30 | 7657,40 | 7391,20 | 364 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550000,00 | 2021 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 156 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 4247,70 | 3739,30 | 3739,30 | 165 | 2782760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2782760,00 | 2021 |
| 111 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 309,80 | 276,80 | 276,80 | 24 | 392666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392666,50 | 2021 |
| 112 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 320,40 | 299,80 | 299,80 | 23 | 601834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601834,60 | 2021 |
| 113 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,80 | 585,00 | 585,00 | 47 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 114 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,70 | 563,90 | 563,90 | 45 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 115 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 261,10 | 230,50 | 230,50 | 13 | 411584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411584,00 | 2021 |
| 116 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 296,70 | 276,30 | 276,30 | 14 | 533714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533714,10 | 2021 |
| 117 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 347,70 | 327,60 | 327,60 | 21 | 1420087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420087,50 | 2021 |
| 118 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1615,80 | 1591,80 | 1591,80 | 66 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 119 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 301,80 | 269,90 | 269,90 | 15 | 601834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601834,60 | 2021 |
| 120 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 783,76 | 734,66 | 734,66 | 58 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 121 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,30 | 581,40 | 581,40 | 24 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 122 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 570,10 | 570,10 | 35 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 123 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 189,40 | 164,78 | 164,78 | 12 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145780,00 | 2021 |
| 124 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 178,10 | 154,95 | 154,95 | 8 | 1747614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747614,60 | 2021 |
| 125 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 185,00 | 160,95 | 160,95 | 11 | 1747614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747614,60 | 2021 |
| 126 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 172,10 | 149,73 | 149,73 | 4 | 1747614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747614,60 | 2021 |
| 127 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 172,40 | 149,99 | 149,99 | 10 | 1747614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747614,60 | 2021 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 179,70 | 156,34 | 156,34 | 13 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145780,00 | 2021 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 173,40 | 150,86 | 150,86 | 12 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145780,00 | 2021 |
| 130 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 306,80 | 285,70 | 285,70 | 19 | 1747614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747614,60 | 2021 |
| 131 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й, д. 13 | Специальный счет | 1993 | 9 | 6700,00 | 5829,00 | 5829,00 | 265 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 132 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 621,90 | 566,30 | 566,30 | 33 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 133 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 533714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533714,10 | 2021 |
| 134 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1240,90 | 1109,20 | 1109,20 | 176 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889416,00 | 2021 |
| 135 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1250,80 | 1106,80 | 1106,80 | 31 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889416,00 | 2021 |
| 136 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1073,70 | 920,80 | 920,80 | 20 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 137 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 26 | 1262300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262300,00 | 2021 |
| 138 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1252,83 | 1206,43 | 1206,43 | 149 | 3653144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3653144,80 | 2021 |
| 139 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 634,50 | 591,70 | 591,70 | 27 | 1055719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1055719,80 | 2021 |
| 140 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 3 | Специальный счет | 1993 | 10 | 5994,60 | 5215,60 | 5215,60 | 251 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 141 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5 | Специальный счет | 1993 | 10 | 9784,40 | 8670,80 | 8670,80 | 400 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9109536,00 | 2021 |
| 142 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | Специальный счет | 1961 | 5 | 3905,28 | 3628,10 | 3628,10 | 152 | 4006370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4006370,80 | 2021 |
| 143 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 227,00 | 197,00 | 197,00 | 21 | 3429239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3429239,80 | 2021 |
| 144 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3000,00 | 2610,00 | 2610,00 | 188 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834124,00 | 2021 |
| 145 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1583,70 | 1377,82 | 1377,82 | 79 | 1917886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1917886,30 | 2021 |
| 146 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,31 | 758,91 | 758,91 | 44 | 2869092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2869092,00 | 2021 |
| 147 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3000,00 | 2610,00 | 2610,00 | 200 | 3436975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3436975,80 | 2021 |
| 148 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 33Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 884,90 | 811,10 | 811,10 | 38 | 3429239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3429239,80 | 2021 |
| 149 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 2216,70 | 1956,70 | 1956,70 | 115 | 1850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850000,00 | 2021 |
| 150 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 11 | Специальный счет | 1993 | 10 | 4639,30 | 4279,30 | 4279,30 | 243 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4554768,00 | 2021 |
| 151 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 7065,10 | 6409,90 | 6116,80 | 306 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550000,00 | 2021 |
| 152 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1713,70 | 793,20 | 745,80 | 28 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3986238,00 | 2021 |
| 153 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 2869092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2869092,00 | 2021 |
| 154 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 586,15 | 537,15 | 537,15 | 25 | 1500468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500468,00 | 2021 |
| 155 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 436,60 | 394,80 | 394,80 | 35 | 2940192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2940192,00 | 2021 |
| 156 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 440,60 | 391,40 | 391,40 | 32 | 2164068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164068,00 | 2021 |
| 157 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 14 | 4945,79 | 4144,99 | 4144,99 | 184 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 | 2021 |
| 158 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 188 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 159 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3934,30 | 3622,30 | 3622,30 | 187 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 160 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3447,70 | 3184,30 | 3184,30 | 183 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 161 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3480,50 | 3168,50 | 3168,50 | 169 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 162 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3485,80 | 3222,30 | 3222,30 | 167 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2021 |
| 163 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3944,10 | 3632,10 | 3632,10 | 185 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 164 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3924,70 | 3612,70 | 3612,70 | 187 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 165 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3938,30 | 3626,30 | 3626,30 | 179 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 166 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3938,20 | 3625,60 | 3625,60 | 195 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 167 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3916,30 | 3604,30 | 3604,30 | 163 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 168 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 341,20 | 300,90 | 300,90 | 18 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 169 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3194,10 | 2778,87 | 2778,87 | 188 | 4044314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4044314,80 | 2021 |
| 170 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,80 | 3175,33 | 3175,33 | 189 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2021 |
| 171 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3590,60 | 3123,82 | 3123,82 | 195 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2021 |
| 172 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3649,10 | 3174,72 | 3174,72 | 212 | 7823146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7823146,80 | 2021 |
| 173 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2999,92 | 2609,93 | 2609,93 | 243 | 6021890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021890,00 | 2021 |
| 174 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3016,15 | 2624,05 | 2624,05 | 248 | 6021890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021890,00 | 2021 |
| 175 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3368,80 | 2930,86 | 2075,96 | 132 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 176 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2597,20 | 2259,56 | 2223,06 | 142 | 3584546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3584546,30 | 2021 |
| 177 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2593,80 | 2256,61 | 2231,61 | 131 | 3584546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3584546,30 | 2021 |
| 178 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | Специальный счет | 1952 | 3 | 1378,40 | 1254,50 | 1063,50 | 37 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3986238,00 | 2021 |
| 179 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Специальный счет | 1954 | 3 | 1394,77 | 1290,37 | 996,57 | 34 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3986238,00 | 2021 |
| 180 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 347,20 | 326,10 | 326,10 | 18 | 601834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601834,60 | 2021 |
| 181 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 344,00 | 323,50 | 323,50 | 18 | 2271954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271954,60 | 2021 |
| 182 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 876,20 | 876,20 | 876,20 | 33 | 1718261,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718261,20 | 2021 |
| 183 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 388,90 | 338,34 | 338,34 | 21 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 184 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2539,40 | 2209,28 | 2209,28 | 121 | 3584546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3584546,30 | 2021 |
| 185 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2548,20 | 2216,93 | 2216,93 | 123 | 3584546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3584546,30 | 2021 |
| 186 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2541,15 | 2210,80 | 1838,60 | 174 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2021 |
| 187 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1269,50 | 1104,47 | 1104,47 | 68 | 2407720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2407720,70 | 2021 |
| 188 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1289,80 | 1122,13 | 1122,13 | 60 | 2407720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2407720,70 | 2021 |
| 189 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2014,28 | 1844,48 | 1844,48 | 70 | 3147360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3147360,00 | 2021 |
| 190 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 884,60 | 768,40 | 768,40 | 47 | 1137679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137679,80 | 2021 |
| 191 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2626,93 | 2477,50 | 2477,50 | 144 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 192 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1364,56 | 1241,30 | 1202,30 | 62 | 4699280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4699280,70 | 2021 |
| 193 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2971,40 | 2804,60 | 1489,40 | 88 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2021 |
| 194 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 692,60 | 644,20 | 644,20 | 41 | 1228412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228412,60 | 2021 |
| 195 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1465,20 | 1367,90 | 1295,90 | 55 | 2407720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2407720,70 | 2021 |
| 196 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1446,70 | 1337,80 | 1337,80 | 79 | 5929878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5929878,00 | 2021 |
| 197 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 675,30 | 633,40 | 633,40 | 40 | 2529455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2529455,00 | 2021 |
| 198 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 452,20 | 411,20 | 411,20 | 27 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 199 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 461,50 | 420,70 | 420,70 | 23 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 200 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 57А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 425,90 | 386,70 | 386,70 | 27 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 201 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | Специальный счет | 1993 | 9 | 3887,30 | 3117,70 | 2992,90 | 126 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 5157,50 | 4796,10 | 4599,00 | 221 | 5753609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5753609,10 | 2021 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1281,90 | 1115,25 | 885,45 | 47 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 204 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1364,60 | 1271,70 | 1232,60 | 56 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 205 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1300,60 | 1131,52 | 1131,52 | 66 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 206 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2675,80 | 2536,10 | 2372,20 | 165 | 4235517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235517,90 | 2021 |
| 207 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Специальный счет | 1962 | 4 | 1546,40 | 1448,10 | 1303,60 | 66 | 4235517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235517,90 | 2021 |
| 208 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2815,80 | 2582,80 | 2507,50 | 120 | 4235517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235517,90 | 2021 |
| 209 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2692,78 | 2383,18 | 2383,18 | 206 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 210 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1368,80 | 1271,50 | 1227,70 | 60 | 5699546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5699546,20 | 2021 |
| 211 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3148,00 | 2738,76 | 2738,76 | 200 | 4583120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4583120,00 | 2021 |
| 212 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2557,89 | 2411,39 | 2411,39 | 195 | 3437340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3437340,00 | 2021 |
| 213 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 4 | 930,60 | 841,90 | 841,90 | 44 | 2545128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2545128,00 | 2021 |
| 214 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3189,17 | 2994,17 | 2396,77 | 178 | 5851165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5851165,80 | 2021 |
| 215 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3848,60 | 3536,60 | 3536,60 | 184 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 216 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | Специальный счет | 1966 | 5 | 2848,10 | 2614,10 | 2614,10 | 142 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2834124,00 | 2021 |
| 217 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 13060,80 | 10939,00 | 10939,00 | 492 | 11100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11100000,00 | 2021 |
| 218 | г. Пенза, ул. Кирова/Замойского, д. 1/17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 6 | 3061,70 | 2796,00 | 2140,20 | 85 | 5336973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5336973,00 | 2021 |
| 219 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 5 | 6259,30 | 5764,10 | 4461,00 | 151 | 3141042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3141042,80 | 2021 |
| 220 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23 | Специальный счет | 1993 | 10 | 12164,63 | 10884,63 | 10884,63 | 565 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11386920,00 | 2021 |
| 221 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 11 | 3489,70 | 3233,70 | 3233,70 | 155 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2021 |
| 222 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 186,92 | 179,10 | 179,10 | 16 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145780,00 | 2021 |
| 223 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 426,10 | 386,10 | 386,10 | 21 | 3563646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3563646,00 | 2021 |
| 224 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1403,90 | 1288,30 | 1288,30 | 52 | 4665800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4665800,40 | 2021 |
| 225 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1167,60 | 1094,90 | 936,40 | 52 | 3601701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3601701,40 | 2021 |
| 226 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2817,37 | 2624,73 | 2553,33 | 193 | 3925106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3925106,30 | 2021 |
| 227 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,80 | 561,00 | 561,00 | 38 | 1511218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1511218,70 | 2021 |
| 228 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1239,22 | 1108,82 | 1108,82 | 63 | 1982853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982853,00 | 2021 |
| 229 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1389,20 | 1275,30 | 1275,30 | 57 | 2689446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2689446,20 | 2021 |
| 230 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1828,02 | 1715,92 | 1715,92 | 124 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 231 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1374,80 | 1268,60 | 1268,60 | 68 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 5177,80 | 4899,40 | 3780,30 | 122 | 3404899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3404899,30 | 2021 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 9 | 3805,90 | 3690,60 | 3690,60 | 187 | 1989491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1989491,00 | 2021 |
| 234 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3273,22 | 3092,62 | 2511,92 | 174 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2021 |
| 235 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2731,30 | 2524,40 | 2524,40 | 117 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1662,10 | 1519,70 | 1519,70 | 76 | 6012503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6012503,00 | 2021 |
| 237 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1395,58 | 1274,58 | 1274,58 | 67 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 238 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1300,76 | 1229,46 | 1229,46 | 96 | 1612285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612285,80 | 2021 |
| 239 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2055,36 | 1956,06 | 1956,06 | 109 | 3184880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184880,00 | 2021 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1164,40 | 1054,50 | 704,00 | 42 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3986238,00 | 2021 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 13528,10 | 11804,90 | 11804,90 | 430 | 6747240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6747240,00 | 2021 |
| 242 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 12208,90 | 10836,40 | 10836,40 | 514 | 9250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9250000,00 | 2021 |
| 243 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133А | Специальный счет | 1993 | 10 | 2800,00 | 2436,00 | 2436,00 | 128 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277384,00 | 2021 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 135 | Специальный счет | 1993 | 10 | 17037,00 | 15122,60 | 15041,60 | 723 | 15941688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15941688,00 | 2021 |
| 245 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 137 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 19028,10 | 17116,10 | 17084,90 | 869 | 14800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14800000,00 | 2021 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 | Специальный счет | 1993 | 9 | 11919,51 | 11126,01 | 10811,81 | 487 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11386920,00 | 2021 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1853,50 | 1758,40 | 1758,40 | 144 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 248 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1435,70 | 1362,90 | 1099,50 | 101 | 1612285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612285,80 | 2021 |
| 249 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5450,80 | 5262,40 | 3973,90 | 120 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 250 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | Специальный счет | 1962 | 5 | 3376,70 | 3183,60 | 3183,60 | 151 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1731,20 | 1609,90 | 1609,90 | 85 | 5704786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5704786,30 | 2021 |
| 252 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2746,70 | 2525,60 | 2525,60 | 119 | 2558591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558591,70 | 2021 |
| 253 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 1462,68 | 1378,08 | 1299,08 | 65 | 3699468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3699468,00 | 2021 |
| 254 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,83 | 3489,83 | 3024,73 | 175 | 5534700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5534700,00 | 2021 |
| 255 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 683,26 | 622,96 | 622,96 | 33 | 2940192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2940192,00 | 2021 |
| 256 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 821,30 | 743,00 | 743,00 | 39 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 257 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3585,40 | 3327,40 | 3180,45 | 149 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3778832,00 | 2021 |
| 258 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1445,50 | 1347,50 | 1274,90 | 60 | 5083330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5083330,40 | 2021 |
| 259 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4520,40 | 4276,40 | 3352,20 | 119 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5602670,00 | 2021 |
| 260 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 5037,70 | 4794,90 | 3664,00 | 133 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5602670,00 | 2021 |
| 261 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2649,50 | 2441,20 | 2441,20 | 124 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 262 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2632,10 | 2450,60 | 2450,60 | 126 | 7141711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7141711,70 | 2021 |
| 263 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 14 | 8316,40 | 7010,80 | 6723,10 | 246 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000000,00 | 2021 |
| 264 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | Специальный счет | 1993 | 10 | 14495,20 | 8999,80 | 8999,80 | 505 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9109536,00 | 2021 |
| 265 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 38 | Специальный счет | 1993 | 10 | 7012,50 | 6100,88 | 6100,88 | 287 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 266 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | Специальный счет | 1993 | 10 | 8818,50 | 7672,10 | 7672,10 | 400 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9109536,00 | 2021 |
| 267 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 42 | Специальный счет | 1993 | 10 | 7316,20 | 6365,09 | 6365,09 | 275 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 268 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | Специальный счет | 1993 | 10 | 6562,00 | 5708,94 | 5708,94 | 300 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6832152,00 | 2021 |
| 269 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1932 | 4 | 2797,10 | 2410,30 | 1902,00 | 122 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5602670,00 | 2021 |
| 270 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 660,50 | 623,90 | 623,90 | 31 | 1080793,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080793,10 | 2021 |
| 271 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2491,12 | 2388,22 | 2388,22 | 231 | 2695361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695361,70 | 2021 |
| 272 | г. Пенза, ул. Межрайонная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 568,50 | 494,60 | 494,60 | 28 | 1718261,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718261,20 | 2021 |
| 273 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1378,60 | 1281,60 | 1281,60 | 68 | 4487824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4487824,40 | 2021 |
| 274 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1362,40 | 1266,40 | 1266,40 | 78 | 2081560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081560,00 | 2021 |
| 275 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3158,61 | 2974,61 | 2835,51 | 186 | 5961141,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5961141,70 | 2021 |
| 276 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2703,66 | 2510,66 | 2510,66 | 117 | 5481295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5481295,00 | 2021 |
| 277 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 5412,50 | 5082,30 | 3826,70 | 128 | 9644575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9644575,80 | 2021 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3736,30 | 3491,30 | 2500,00 | 125 | 5583250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5583250,00 | 2021 |
| 279 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2734,20 | 2527,20 | 2527,20 | 123 | 6685341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685341,70 | 2021 |
| 280 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 422,30 | 383,20 | 383,20 | 19 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2291560,00 | 2021 |
| 281 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,10 | 322,70 | 322,70 | 16 | 1320560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320560,00 | 2021 |
| 282 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 630,10 | 401,60 | 401,60 | 26 | 4006688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4006688,70 | 2021 |
| 283 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4824,10 | 4229,80 | 3624,60 | 156 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6651350,00 | 2021 |
| 284 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 104/55 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 4 | 3192,32 | 2998,97 | 2420,87 | 57 | 4826712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4826712,00 | 2021 |
| 285 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 4181,80 | 2867,40 | 2867,40 | 74 | 2689446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2689446,20 | 2021 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1328,45 | 1145,20 | 1048,40 | 68 | 2908686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2908686,00 | 2021 |
| 287 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6513,46 | 5664,60 | 5397,10 | 296 | 22643830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22643830,70 | 2021 |
| 288 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 4 | 3038,58 | 2745,70 | 2010,30 | 73 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6651350,00 | 2021 |
| 289 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 464,40 | 422,40 | 422,40 | 18 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 290 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 474,60 | 423,70 | 423,70 | 31 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 291 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3070,50 | 2858,50 | 2575,50 | 129 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4126750,00 | 2021 |
| 292 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2867,40 | 2690,30 | 2661,70 | 122 | 6685341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685341,70 | 2021 |
| 293 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2667,20 | 2486,20 | 2486,20 | 111 | 6685341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685341,70 | 2021 |
| 294 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3819,60 | 3515,00 | 3515,00 | 153 | 9634865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9634865,80 | 2021 |
| 295 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | Специальный счет | 1963 | 5 | 3109,10 | 2704,92 | 2704,92 | 202 | 5573540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5573540,00 | 2021 |
| 296 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1855,30 | 1732,30 | 1655,30 | 71 | 7748698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7748698,30 | 2021 |
| 297 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3340,80 | 3104,10 | 3104,10 | 155 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 298 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3240,64 | 3020,30 | 3020,30 | 153 | 6337423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6337423,70 | 2021 |
| 299 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2764,10 | 2616,10 | 2472,40 | 104 | 2558591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558591,70 | 2021 |
| 300 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1672,32 | 1530,50 | 1530,50 | 76 | 1917886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1917886,30 | 2021 |
| 301 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Специальный счет | 1962 | 5 | 3468,10 | 3226,10 | 3226,10 | 153 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 302 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Специальный счет | 1962 | 5 | 3459,70 | 3217,70 | 3217,70 | 139 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 303 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2946,00 | 2761,80 | 2534,90 | 110 | 8461786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8461786,20 | 2021 |
| 304 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2717,83 | 2527,40 | 2527,40 | 148 | 2689446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2689446,20 | 2021 |
| 305 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2537,80 | 2365,10 | 1516,60 | 76 | 3104899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104899,30 | 2021 |
| 306 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 418,20 | 378,20 | 378,20 | 29 | 2679816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2679816,00 | 2021 |
| 307 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 672,20 | 623,00 | 623,00 | 35 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 308 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 678,70 | 630,70 | 630,70 | 37 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 309 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | Специальный счет | 1964 | 4 | 6592,50 | 6065,10 | 6065,10 | 336 | 7093316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7093316,00 | 2021 |
| 310 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 619,90 | 618,90 | 618,90 | 48 | 1012596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012596,00 | 2021 |
| 311 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 707,53 | 615,55 | 615,55 | 52 | 3137301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3137301,00 | 2021 |
| 312 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 681,86 | 593,22 | 593,22 | 52 | 3037288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3037288,00 | 2021 |
| 313 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 42 | Специальный счет | 1993 | 9 | 5059,60 | 4546,30 | 4546,30 | 238 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4554768,00 | 2021 |
| 314 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 300,07 | 279,37 | 279,37 | 15 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 315 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 318,90 | 298,20 | 298,20 | 21 | 2189461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2189461,00 | 2021 |
| 316 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7, корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 2786,70 | 2426,13 | 2267,53 | 108 | 2161620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161620,00 | 2021 |
| 317 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 410,00 | 386,70 | 386,70 | 29 | 2790024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2790024,50 | 2021 |
| 318 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1235,10 | 1086,30 | 1086,30 | 79 | 7231649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7231649,30 | 2021 |
| 319 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 418,70 | 381,40 | 381,40 | 21 | 1012596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012596,00 | 2021 |
| 320 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 681,46 | 630,10 | 630,10 | 32 | 3794705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3794705,20 | 2021 |
| 321 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 294,80 | 260,40 | 260,40 | 18 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 322 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 307,70 | 275,70 | 275,70 | 20 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 323 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3520,90 | 3487,60 | 2571,40 | 132 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 324 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | Специальный счет | 1959 | 5 | 4654,25 | 4232,25 | 3837,45 | 119 | 6566760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6566760,00 | 2021 |
| 325 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 244,20 | 212,45 | 212,45 | 12 | 1732106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1732106,90 | 2021 |
| 326 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 821,40 | 755,10 | 707,80 | 31 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 327 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 815,40 | 778,30 | 519,50 | 13 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 328 | г. Пенза, ул. Столярная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 614,50 | 572,20 | 572,20 | 39 | 912596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912596,00 | 2021 |
| 329 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 14 | 5296,50 | 4090,00 | 4041,20 | 199 | 665232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665232,40 | 2021 |
| 330 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 6043,30 | 5399,30 | 5399,30 | 256 | 5876404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5876404,00 | 2021 |
| 331 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 10 | 7762,20 | 6569,70 | 6569,70 | 312 | 3354560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354560,00 | 2021 |
| 332 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 1Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 980,60 | 903,60 | 846,90 | 36 | 7752203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7752203,00 | 2021 |
| 333 | г. Пенза, ул. Тамбовская/Красная, д. 20/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3296,30 | 1949,18 | 1949,18 | 154 | 5762885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5762885,00 | 2021 |
| 334 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 657,50 | 616,70 | 616,70 | 39 | 2782740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2782740,35 | 2021 |
| 335 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 732,60 | 702,80 | 702,80 | 51 | 3081954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3081954,00 | 2021 |
| 336 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 784,30 | 729,20 | 729,20 | 56 | 3165945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3165945,50 | 2021 |
| 337 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 3 | 1025,66 | 952,36 | 952,36 | 48 | 1326994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326994,50 | 2021 |
| 338 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 873,40 | 792,40 | 792,40 | 39 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740104,10 | 2021 |
| 339 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1014,90 | 939,50 | 939,50 | 41 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740104,10 | 2021 |
| 340 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 340,06 | 295,85 | 295,85 | 17 | 3184736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184736,00 | 2021 |
| 341 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 318,10 | 276,75 | 276,75 | 41 | 3184736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184736,00 | 2021 |
| 342 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1197,39 | 1129,09 | 1129,09 | 89 | 1418200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418200,00 | 2021 |
| 343 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1280,21 | 1207,31 | 1207,31 | 107 | 1418200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418200,00 | 2021 |
| 344 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 9 | 5822,90 | 5461,70 | 5143,50 | 240 | 14379079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14379079,20 | 2021 |
| 345 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1586,97 | 1380,97 | 1380,97 | 126 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 346 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1962,40 | 1962,40 | 1962,40 | 114 | 3304899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304899,30 | 2021 |
| 347 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1529,30 | 1421,60 | 1277,10 | 56 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2330400,00 | 2021 |
| 348 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2982,38 | 2715,30 | 2552,90 | 136 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 349 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2823,20 | 2556,20 | 2556,20 | 134 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 350 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 3126,55 | 2880,24 | 2880,24 | 144 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 351 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2775,30 | 2531,30 | 2531,30 | 143 | 4061325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061325,80 | 2021 |
| 352 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2755,40 | 2559,70 | 2559,70 | 138 | 3720312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720312,10 | 2021 |
| 353 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 295,90 | 273,50 | 273,50 | 13 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 354 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 296,80 | 277,70 | 277,70 | 17 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 355 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,90 | 283,62 | 283,62 | 24 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 356 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,00 | 283,90 | 283,90 | 14 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 357 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,60 | 284,40 | 284,40 | 18 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 358 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 290,30 | 269,80 | 269,80 | 21 | 484576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484576,00 | 2021 |
| 359 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 571,40 | 531,60 | 531,60 | 33 | 824696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824696,00 | 2021 |
| 360 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 2524600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2524600,00 | 2021 |
| 361 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 324,40 | 282,40 | 282,40 | 23 | 824696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824696,00 | 2021 |
| 362 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 639,46 | 556,46 | 556,46 | 35 | 1106236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106236,00 | 2021 |
| 363 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 566116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566116,00 | 2021 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 12848,20 | 11447,59 | 11447,59 | 629 | 36008755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36008755,80 | X |
| 364 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 587,20 | 522,10 | 522,10 | 65 | 1009099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009099,80 | 2021 |
| 365 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 63 | 3442115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3442115,40 | 2021 |
| 366 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 835,00 | 826,70 | 826,70 | 79 | 3891908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3891908,00 | 2021 |
| 367 | г. Сурск пл. Школьная, д. 2 | Специальный счет | 1972 | 2 | 419,70 | 399,00 | 399,00 | 11 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2021 |
| 368 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 93 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 648,60 | 611,50 | 611,50 | 23 | 3131475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3131475,00 | 2021 |
| 369 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 763,50 | 714,80 | 714,80 | 25 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2021 |
| 370 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | Специальный счет | 1967 | 2 | 812,10 | 732,70 | 732,70 | 28 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2021 |
| 371 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 44 | Специальный счет | 1967 | 2 | 771,20 | 725,90 | 725,90 | 18 | 668986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668986,90 | 2021 |
| 372 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 347,00 | 277,70 | 277,70 | 12 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1772075,00 | 2021 |
| 373 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,40 | 409,85 | 409,85 | 22 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1772075,00 | 2021 |
| 374 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1245,20 | 1108,20 | 1108,20 | 49 | 3582990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3582990,00 | 2021 |
| 375 | р.п. Чаадаевка, ул. Московская, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 374,90 | 347,10 | 347,10 | 16 | 1276865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276865,00 | 2021 |
| 376 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 4 | 2863,70 | 2106,04 | 2106,04 | 107 | 5150010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5150010,00 | 2021 |
| 377 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1115,30 | 1093,60 | 1093,60 | 63 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815900,00 | 2021 |
| 378 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 558,10 | 558,10 | 558,10 | 28 | 4427500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4427500,00 | 2021 |
| 379 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 210,00 | 195,00 | 195,00 | 20 | 1060795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060795,00 | 2021 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 6981,22 | 6423,40 | 6423,40 | 331 | 30625340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30625340,00 | X |
| 380 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 609,80 | 542,60 | 542,60 | 31 | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3398500,00 | 2021 |
| 381 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 718,20 | 587,80 | 587,80 | 29 | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3398500,00 | 2021 |
| 382 | р.п. Земетчино проезд Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 777,10 | 753,10 | 753,10 | 65 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3107200,00 | 2021 |
| 383 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 810,70 | 774,70 | 774,70 | 45 | 3786900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3786900,00 | 2021 |
| 384 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 333,20 | 300,00 | 300,00 | 15 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| 385 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 211,90 | 190,70 | 190,70 | 6 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| 386 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 315,70 | 300,70 | 300,70 | 20 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| 387 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 702,00 | 654,00 | 654,00 | 40 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3107200,00 | 2021 |
| 388 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | Специальный счет | 1965 | 2 | 437,60 | 427,60 | 427,60 | 20 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3107200,00 | 2021 |
| 389 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 148 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 421,90 | 384,10 | 384,10 | 20 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| 390 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 530,72 | 503,70 | 503,70 | 13 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242880,00 | 2021 |
| 391 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 121 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 550,80 | 496,80 | 496,80 | 14 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242880,00 | 2021 |
| 392 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 561,60 | 507,60 | 507,60 | 13 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242880,00 | 2021 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 2393,90 | 1804,00 | 1804,00 | 115 | 5281899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5281899,30 | X |
| 393 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 846,50 | 502,40 | 502,40 | 44 | 759599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759599,30 | 2021 |
| 394 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 627,40 | 408,00 | 408,00 | 27 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815900,00 | 2021 |
| 395 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 920,00 | 893,60 | 893,60 | 44 | 1706400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706400,00 | 2021 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 49515,60 | 43594,50 | 41131,00 | 1416 | 108378267,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108378267,83 | X |
| 396 | г. Каменка, ул. Театральный проезд, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 8748,90 | 7713,50 | 7713,50 | 262 | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7400000,00 | 2021 |
| 397 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 706183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706183,30 | 2021 |
| 398 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2137,20 | 1993,50 | 1825,30 | 87 | 3225360,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225360,71 | 2021 |
| 399 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 8 | Специальный счет | 1968 | 5 | 1318,80 | 1221,20 | 1066,30 | 46 | 2162561,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162561,62 | 2021 |
| 400 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 3 | 1248,40 | 1153,60 | 1153,60 | 37 | 4448412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4448412,00 | 2021 |
| 401 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 5 | 2922,70 | 1010,30 | 1010,30 | 71 | 11725791,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11725791,90 | 2021 |
| 402 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 2 - 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 8795,60 | 7813,90 | 6375,40 | 46 | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7400000,00 | 2021 |
| 403 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 560,50 | 518,30 | 518,30 | 23 | 2209656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209656,00 | 2021 |
| 404 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 3 | 1873,70 | 1838,10 | 1838,10 | 66 | 11400479,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400479,90 | 2021 |
| 405 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 2 | 937,70 | 841,10 | 841,10 | 24 | 377927,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377927,60 | 2021 |
| 406 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 870,90 | 815,50 | 742,00 | 24 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 407 | г. Каменка, ул. Советская, д. 13А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 2252,00 | 2070,80 | 2070,80 | 85 | 7545492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7545492,00 | 2021 |
| 408 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1717,60 | 1606,90 | 1247,70 | 41 | 4903550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4903550,00 | 2021 |
| 409 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4914,20 | 4515,90 | 4515,90 | 182 | 6447685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6447685,00 | 2021 |
| 410 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1591,30 | 1480,60 | 1447,10 | 54 | 4922970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4922970,00 | 2021 |
| 411 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 479,40 | 479,40 | 479,40 | 25 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670250,00 | 2021 |
| 412 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 26 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670250,00 | 2021 |
| 413 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 473,70 | 473,70 | 473,70 | 34 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670250,00 | 2021 |
| 414 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 26 | Специальный счет | 1966 | 4 | 1381,30 | 1283,10 | 1047,40 | 38 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 415 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | Специальный счет | 1968 | 4 | 2205,00 | 2055,40 | 2055,40 | 72 | 3225360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225360,65 | 2021 |
| 416 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 14 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594867,50 | 2021 |
| 417 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594867,50 | 2021 |
| 418 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 12 | 1594624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594624,75 | 2021 |
| 419 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 584,00 | 584,00 | 31 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1881410,00 | 2021 |
| 420 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 584,00 | 584,00 | 28 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1881410,00 | 2021 |
| 421 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 16 | 2061545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2061545,00 | 2021 |
| 422 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 19 | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3218865,00 | 2021 |
| 423 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 17 | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3218865,00 | 2021 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 11257,50 | 7595,60 | 7595,60 | 323 | 33412626,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33412626,85 | X |
| 424 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 264,70 | 205,90 | 205,90 | 8 | 1334154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1334154,00 | 2021 |
| 425 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1316,80 | 788,40 | 788,40 | 36 | 3448166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3448166,65 | 2021 |
| 426 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1219,90 | 973,30 | 973,30 | 39 | 4108671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4108671,40 | 2021 |
| 427 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 11 | 1231033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231033,80 | 2021 |
| 428 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 345,00 | 307,30 | 307,30 | 10 | 1143643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143643,80 | 2021 |
| 429 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1489,50 | 862,70 | 862,70 | 31 | 3280038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3280038,00 | 2021 |
| 430 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 762,40 | 693,63 | 693,63 | 30 | 2734336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2734336,00 | 2021 |
| 431 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1481,60 | 808,50 | 808,50 | 48 | 4376134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4376134,00 | 2021 |
| 432 | р.п. Колышлей, ул. Профтехобразования, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1367,50 | 849,10 | 849,10 | 34 | 4376134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4376134,00 | 2021 |
| 433 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2304,00 | 1485,60 | 1485,60 | 62 | 4890049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4890049,20 | 2021 |
| 434 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 414,10 | 364,27 | 364,27 | 14 | 2490266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2490266,00 | 2021 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 12481,12 | 11239,42 | 11239,42 | 516 | 50430158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50430158,00 | X |
| 435 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 1190,70 | 700,40 | 700,40 | 29 | 3365291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3365291,80 | 2021 |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Рабочая, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 940,00 | 848,90 | 848,90 | 29 | 2882160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2882160,00 | 2021 |
| 437 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 36 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233792,00 | 2021 |
| 438 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 406,90 | 359,10 | 359,10 | 19 | 5097603,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5097603,70 | 2021 |
| 439 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 413,20 | 365,90 | 365,90 | 15 | 2011426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011426,50 | 2021 |
| 440 | с. Махалино, ул. р. городок КСМ, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 718,63 | 718,63 | 718,63 | 27 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 441 | с. Махалино, ул. р. городок КСМ, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 723,93 | 723,93 | 723,93 | 28 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 442 | с. Махалино, ул. р. городок совхоза, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 36 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 443 | с. Махалино, ул. р. городок совхоза, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 711,10 | 711,10 | 711,10 | 26 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 444 | с. Махалино, ул. р. городок совхоза, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 690,16 | 690,16 | 690,16 | 39 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 445 | с. Махалино, ул. р. городок совхоза, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 29 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 446 | с. Махалино, ул. р. городок совхоза, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 961,10 | 864,10 | 864,10 | 45 | 4406672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406672,00 | 2021 |
| 447 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 517,00 | 449,70 | 449,70 | 27 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 448 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 514,40 | 447,10 | 447,10 | 22 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 449 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 513,00 | 445,70 | 445,70 | 29 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 450 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 514,40 | 447,10 | 447,10 | 21 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812987,00 | 2021 |
| 451 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 21 | Специальный счет | 1991 | 3 | 1452,90 | 1318,60 | 1318,60 | 59 | 3303342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3303342,00 | 2021 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | Х | Х | Х | 775,33 | 750,02 | 750,02 | 19 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058650,00 | X |
| 452 | с. Вехово, ул. Встречная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 775,33 | 750,02 | 750,02 | 19 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058650,00 | 2021 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 1607,40 | 1177,20 | 1177,20 | 65 | 7277645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7277645,00 | X |
| 453 | р.п. Лунино, ул. Пионерская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 491,20 | 291,20 | 291,20 | 19 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2330400,00 | 2021 |
| 454 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 17 | 2306125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306125,00 | 2021 |
| 455 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 2 | 360,70 | 324,30 | 324,30 | 14 | 1068100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068100,00 | 2021 |
| 456 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 376,10 | 346,70 | 346,70 | 15 | 1573020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1573020,00 | 2021 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 3414,90 | 2895,50 | 2895,50 | 188 | 14195397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14195397,30 | X |
| 457 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 333,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 859599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859599,30 | 2021 |
| 458 | р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 3 | 1603,20 | 1603,20 | 1603,20 | 75 | 6047472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6047472,00 | 2021 |
| 459 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 1 | 257,00 | 172,60 | 172,60 | 20 | 1247735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1247735,00 | 2021 |
| 460 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 237,80 | 131,60 | 131,60 | 32 | 1154519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154519,00 | 2021 |
| 461 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 614,40 | 404,80 | 404,80 | 27 | 2982912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2982912,00 | 2021 |
| 462 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 369,00 | 295,60 | 295,60 | 19 | 1903160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903160,00 | 2021 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 29833,80 | 24720,80 | 23566,80 | 826 | 57472291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57472291,80 | X |
| 463 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,70 | 365,30 | 365,30 | 12 | 1423971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423971,50 | 2021 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3 | Специальный счет | 1974 | 2 | 411,60 | 355,70 | 355,70 | 18 | 421587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421587,00 | 2021 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3295,30 | 3002,20 | 2643,60 | 96 | 4983650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4983650,00 | 2021 |
| 466 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4494,70 | 3884,50 | 3884,50 | 140 | 18976638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18976638,90 | 2021 |
| 467 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 601,20 | 562,70 | 562,70 | 19 | 2067744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067744,50 | 2021 |
| 468 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 859599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859599,30 | 2021 |
| 469 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 515,40 | 368,20 | 368,20 | 13 | 859599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859599,30 | 2021 |
| 470 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 524,60 | 375,40 | 375,40 | 19 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 471 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 519,90 | 25 | 2263401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2263401,00 | 2021 |
| 472 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 5 | 4972,80 | 3429,10 | 3429,10 | 132 | 3852026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3852026,00 | 2021 |
| 473 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 8596,90 | 7078,00 | 6282,60 | 205 | 8650246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8650246,60 | 2021 |
| 474 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3022,40 | 2605,50 | 2605,50 | 83 | 4685722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4685722,40 | 2021 |
| 475 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 229,00 | 198,80 | 198,80 | 20 | 421584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421584,00 | 2021 |
| 476 | с. Атмис, ул. Новая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 430,30 | 390,10 | 390,10 | 1 | 1409406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1409406,50 | 2021 |
| 477 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 411,70 | 390,10 | 390,10 | 14 | 859599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859599,30 | 2021 |
| 478 | с. Верхний Ломов аллея Малиновского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 412,20 | 375,40 | 375,40 | 9 | 1404066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404066,00 | 2021 |
| 479 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 445,70 | 394,10 | 394,10 | 2 | 1488057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488057,50 | 2021 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 10516,76 | 9442,72 | 9310,42 | 355 | 26757111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26757111,25 | X |
| 480 | г. Никольск, ул. К. Анохина, д. 25Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 963,90 | 873,30 | 873,30 | 53 | 7959277,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7959277,75 | 2021 |
| 481 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 702,32 | 656,40 | 656,40 | 24 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 482 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 483 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1944,20 | 1593,10 | 1460,80 | 56 | 3042280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3042280,00 | 2021 |
| 484 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4373,82 | 3979,22 | 3979,22 | 150 | 6487635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6487635,00 | 2021 |
| 485 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1459,46 | 1350,20 | 1350,20 | 35 | 2012853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012853,50 | 2021 |
| 486 | с. Павловка, ул. Строительная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 354,20 | 334,20 | 334,20 | 12 | 1564281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564281,00 | 2021 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 8197,40 | 7353,50 | 7353,50 | 392 | 45205103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45205103,60 | X |
| 487 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 394,40 | 365,00 | 365,00 | 16 | 1553600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553600,00 | 2021 |
| 488 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,50 | 269,90 | 269,90 | 16 | 1184620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184620,00 | 2021 |
| 489 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | Специальный счет | 1963 | 2 | 263,00 | 211,00 | 211,00 | 18 | 757380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757380,00 | 2021 |
| 490 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 634,90 | 588,90 | 588,90 | 37 | 2000260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000260,00 | 2021 |
| 491 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,90 | 575,90 | 575,90 | 35 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990550,00 | 2021 |
| 492 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,80 | 580,80 | 580,80 | 31 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990550,00 | 2021 |
| 493 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 622,30 | 576,30 | 576,30 | 35 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990550,00 | 2021 |
| 494 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 340,70 | 310,30 | 310,30 | 51 | 1602150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1602150,00 | 2021 |
| 495 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 335,60 | 297,20 | 297,20 | 12 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699250,00 | 2021 |
| 496 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660670,00 | 2021 |
| 497 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 686,50 | 638,70 | 638,70 | 41 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660670,00 | 2021 |
| 498 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 1 | - | 1940 | 2 | 819,10 | 724,30 | 724,30 | 20 | 7777776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7777776,20 | 2021 |
| 499 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1940 | 2 | 885,50 | 794,00 | 794,00 | 20 | 7777776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7777776,20 | 2021 |
| 500 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 895,90 | 802,90 | 802,90 | 16 | 7559301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7559301,20 | 2021 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 41490,19 | 38255,90 | 36099,90 | 1407 | 85780166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85780166,65 | X |
| 501 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2200,60 | 2055,40 | 2055,40 | 75 | 4520976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520976,00 | 2021 |
| 502 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1403,90 | 1310,50 | 1237,70 | 49 | 2922710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2922710,00 | 2021 |
| 503 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 826,83 | 778,70 | 692,50 | 36 | 2422645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422645,00 | 2021 |
| 504 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 395,30 | 376,50 | 376,50 | 14 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 505 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2173,70 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 3235360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3235360,65 | 2021 |
| 506 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,90 | 905,10 | 826,40 | 25 | 1199712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199712,20 | 2021 |
| 507 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 615,10 | 560,70 | 560,70 | 17 | 885271,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885271,70 | 2021 |
| 508 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 394,20 | 385,10 | 385,10 | 16 | 1007250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007250,00 | 2021 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1508,56 | 1410,00 | 1265,00 | 40 | 2820755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2820755,00 | 2021 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 2374240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374240,40 | 2021 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1348,70 | 1253,90 | 1106,50 | 33 | 2757640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757640,00 | 2021 |
| 512 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2037,60 | 1885,10 | 1508,90 | 52 | 4413195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4413195,00 | 2021 |
| 513 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | Специальный счет | 1967 | 5 | 2130,80 | 1992,80 | 1992,80 | 122 | 5406404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5406404,20 | 2021 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3698,60 | 3206,60 | 3206,60 | 116 | 4280531,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4280531,40 | 2021 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 446,20 | 422,20 | 422,20 | 20 | 3301400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3301400,00 | 2021 |
| 516 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 1199712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199712,20 | 2021 |
| 517 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4874,60 | 4467,60 | 4271,60 | 106 | 6487635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6487635,00 | 2021 |
| 518 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4605,90 | 4339,40 | 3489,40 | 103 | 4280531,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4280531,40 | 2021 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1057,30 | 981,70 | 981,70 | 33 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2825610,00 | 2021 |
| 520 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 415,10 | 381,10 | 381,10 | 15 | 1624146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624146,00 | 2021 |
| 521 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 545,50 | 512,60 | 512,60 | 12 | 2818008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2818008,00 | 2021 |
| 522 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 754,30 | 656,00 | 656,00 | 25 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2845392,00 | 2021 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3889,90 | 3610,40 | 3610,40 | 178 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5826000,00 | 2021 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 441,50 | 401,90 | 401,90 | 19 | 1874030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874030,00 | 2021 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 439,70 | 396,90 | 396,90 | 20 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738090,00 | 2021 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 461,20 | 418,00 | 418,00 | 15 | 1791495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1791495,00 | 2021 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 1199712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199712,20 | 2021 |
| 528 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 326,70 | 306,70 | 306,70 | 27 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521890,00 | 2021 |
| 529 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 321,00 | 301,00 | 301,00 | 26 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521890,00 | 2021 |
| 530 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,00 | 285,00 | 285,00 | 15 | 972942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972942,00 | 2021 |
| 531 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 299,50 | 279,50 | 279,50 | 45 | 859599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859599,30 | 2021 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 9176,39 | 8338,40 | 8296,40 | 415 | 34586896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34586896,50 | X |
| 532 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 594,10 | 540,10 | 540,10 | 27 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097360,00 | 2021 |
| 533 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 776,10 | 705,50 | 705,50 | 34 | 2602280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2602280,00 | 2021 |
| 534 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 387,30 | 346,30 | 346,30 | 25 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 535 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,90 | 353,90 | 353,90 | 16 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 536 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 447,80 | 406,80 | 406,80 | 15 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 537 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,20 | 353,20 | 353,20 | 18 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 538 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 389,70 | 348,70 | 348,70 | 17 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 539 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1006,20 | 933,60 | 933,60 | 53 | 4277255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4277255,00 | 2021 |
| 540 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 177,70 | 161,50 | 161,50 | 12 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019550,00 | 2021 |
| 541 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 604,20 | 549,30 | 549,30 | 19 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019550,00 | 2021 |
| 542 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 156,00 | 147,00 | 147,00 | 8 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019550,00 | 2021 |
| 543 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 398,79 | 356,80 | 356,80 | 13 | 1936174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936174,00 | 2021 |
| 544 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 172,00 | 158,00 | 116,00 | 16 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097360,00 | 2021 |
| 545 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,10 | 393,70 | 393,70 | 33 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 546 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 444,60 | 404,30 | 404,30 | 17 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246278,50 | 2021 |
| 547 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 596,30 | 542,10 | 542,10 | 23 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097360,00 | 2021 |
| 548 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 608,60 | 553,30 | 553,30 | 20 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097360,00 | 2021 |
| 549 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 594,60 | 540,50 | 540,50 | 23 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019550,00 | 2021 |
| 550 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 598,20 | 543,80 | 543,80 | 26 | 4579598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4579598,00 | 2021 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 1023,80 | 990,10 | 990,10 | 41 | 2611179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2611179,30 | X |
| 551 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1023,80 | 990,10 | 990,10 | 41 | 2611179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2611179,30 | 2021 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 2216,00 | 2155,80 | 2155,80 | 121 | 9889635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9889635,00 | X |
| 552 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 1441935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1441935,00 | 2021 |
| 553 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 664,80 | 648,80 | 648,80 | 46 | 2917855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2917855,00 | 2021 |
| 554 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 785,80 | 765,80 | 765,80 | 32 | 2471195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2471195,00 | 2021 |
| 555 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 9 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699250,00 | 2021 |
| 556 | п. Степной, ул. Северная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 216,20 | 200,00 | 200,00 | 18 | 1359400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1359400,00 | 2021 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 1174,80 | 1061,80 | 1061,80 | 56 | 6141575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6141575,00 | X |
| 557 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 426,50 | 408,30 | 408,30 | 21 | 1975985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975985,00 | 2021 |
| 558 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,90 | 333,90 | 333,90 | 18 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1747800,00 | 2021 |
| 559 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,40 | 319,60 | 319,60 | 17 | 2417790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2417790,00 | 2021 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2019 - 2021 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по субъекту: |  | 4641246425,57 | 1194379324,77 | 279310117,40 | 526884573,18 | 37775278,47 | 197870488,99 | 119175309,65 | 670 | 1212483851,65 | 448160,10 | 1883333186,62 | 16947,58 | 15366902,96 | 97840,98 | 188522654,60 | 2947,70 | 92328011,34 | 70199396,59 | 0,00 | 17996654,12 | 0,00 |
| ### 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2019 год: |  | 931446489,01 | 175059855,26 | 38946388,53 | 74908254,13 | 1961332,78 | 27988388,76 | 16199450,74 | 222 | 371224519,47 | 92933,91 | 339417426,38 | 3698,07 | 4507766,97 | 14278,68 | 0,00 | 254,78 | 3908630,15 | 41836057,75 | 0,00 | 10548273,37 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 4293288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1115,48 | 4293288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 2153550,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537,51 | 2153550,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 2139738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,97 | 2139738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 7821429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 927,15 | 2774697,92 | 0,00 | 0,00 | 1264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5046731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 8 | 6894472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682,12 | 1847741,16 | 0,00 | 0,00 | 1264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5046731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Беково, ул. Вокзальная, д. 14 | 926956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,03 | 926956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 4466815,78 | 412707,61 | 271156,10 | 0,00 | 0,00 | 45823,38 | 56889,48 | 0 | 0,00 | 431,93 | 1380909,49 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2673198,69 | 0,00 | 38838,65 | 0,00 |
| 5 | г. Белинский, ул. Шуваева, д. 134 | 4466815,78 | 412707,61 | 271156,10 | 0,00 | 0,00 | 45823,38 | 56889,48 | 0 | 0,00 | 431,93 | 1380909,49 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2673198,69 | 0,00 | 38838,65 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,00 | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,00 | 1455302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 154486199,81 | 55135597,99 | 9032897,16 | 19988865,21 | 1719915,78 | 16584702,12 | 5614124,97 | 57 | 95033407,78 | 1005,87 | 4317194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195092,76 | 0,00 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 4 | 4100455,86 | 4100455,86 | 1032813,41 | 1421303,56 | 133344,75 | 985236,02 | 72819,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454938,81 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 12А | 2333058,95 | 2333058,95 | 393407,20 | 1033961,20 | 0,00 | 545425,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360265,38 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 13 | 4275125,96 | 4275125,96 | 1019028,63 | 1610178,52 | 118736,88 | 1009421,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517760,67 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 16 | 543365,74 | 543365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307095,88 | 236269,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 18 | 465589,84 | 465589,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302312,45 | 163277,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 19 | 4563158,26 | 4563158,26 | 771584,00 | 2234647,48 | 0,00 | 1178587,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378339,77 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 20 | 543365,74 | 543365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307095,88 | 236269,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 13 | 1079908,86 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664502,87 | 415405,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 | 1079908,86 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664502,87 | 415405,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 4317194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1005,87 | 4317194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 17 | 1079908,86 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664502,87 | 415405,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 | 1079908,86 | 1079908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664502,87 | 415405,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | 3864810,00 | 3864810,00 | 805557,00 | 1685616,00 | 232820,00 | 777618,00 | 363199,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 2 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 | 2967024,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2967024,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 4 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 5 | 4482778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4482778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 6 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 8 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 9 | 4489914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4489914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 10 | 1638537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1638537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 12 | 1787598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1787598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, проезд Молодежный, д. 15 | 3527380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3527380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 3996524,12 | 3996524,12 | 781463,91 | 1573491,68 | 114482,48 | 1043297,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483788,13 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 3570954,37 | 3570954,37 | 836895,01 | 1615110,90 | 140141,67 | 978806,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 9015620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 9015620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1780339,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1780339,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 483797,90 | 483797,90 | 0,00 | 483797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 29 | 1141856,28 | 1141856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141856,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 8 | 200603,65 | 200603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200603,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | 3111336,00 | 3111336,00 | 648507,00 | 1356993,00 | 187430,00 | 626016,00 | 292390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10А | 623523,67 | 623523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494512,71 | 129010,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 13 | 570956,85 | 570956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570956,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 | 1562133,75 | 1562133,75 | 0,00 | 575820,68 | 0,00 | 708596,39 | 277716,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 40 | 4036677,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4036677,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | 8858090,00 | 8858090,00 | 1846325,00 | 3863408,00 | 533620,00 | 1782290,00 | 832447,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 62 | 2963641,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2963641,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 64 | 3014077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3014077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 65 | 4517630,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4517630,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 | 1797486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1797486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 68 | 4015994,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4015994,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 69 | 1657521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1657521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 70 | 1566879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1566879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 71 | 1629999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1629999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 | 5868625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5868625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 73 | 3141096,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3141096,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 13 | 4305042,00 | 4305042,00 | 897316,00 | 1877621,00 | 259340,00 | 866195,00 | 404570,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 15 | 1211064,58 | 1211064,58 | 0,00 | 656915,29 | 0,00 | 180575,18 | 373574,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 17 | 491149,03 | 491149,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491149,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 | 1652326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1652326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 | 1674276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1674276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 22 | 4017982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4017982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 53591302,49 | 23958238,51 | 5454368,26 | 9902582,29 | 0,00 | 1470339,32 | 1427269,26 | 1 | 2001070,00 | 8040,08 | 27631993,98 | 2163,45 | 2896599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2807080,35 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, городок Рабочий, д. 6 | 4806823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1311,10 | 4806823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | 1363385,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,35 | 1363385,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 7 | 2001070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2001070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2В | 6550731,21 | 6550731,21 | 1595073,72 | 3063941,15 | 0,00 | 763178,35 | 263015,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,84 | 423119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442402,61 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 2520410,66 | 2520410,66 | 634517,61 | 881299,54 | 0,00 | 60312,53 | 184296,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,69 | 451836,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308148,15 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | 2441939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,35 | 2441939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | 2103738,46 | 2103738,46 | 454680,79 | 718600,80 | 0,00 | 98787,16 | 62993,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,86 | 403989,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364686,01 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | 2151004,71 | 2151004,71 | 415932,76 | 672163,51 | 0,00 | 64892,31 | 132528,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,20 | 474845,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390641,86 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | 620150,29 | 620150,29 | 208824,80 | 251347,96 | 0,00 | 37160,84 | 77691,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45124,71 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 2715419,60 | 2715419,60 | 566861,04 | 1123773,26 | 0,00 | 108549,89 | 135509,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,60 | 369914,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410811,63 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | 3033279,01 | 1086508,11 | 288182,62 | 612505,38 | 0,00 | 62627,79 | 123192,32 | 0 | 0,00 | 481,80 | 1946770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108А | 4298627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1392,30 | 4298627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108Б | 3409938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1061,00 | 3409938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | 1367217,59 | 1367217,59 | 303911,84 | 480791,03 | 0,00 | 0,00 | 41464,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 191158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349891,80 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | 2580021,58 | 2580021,58 | 378484,33 | 957165,77 | 0,00 | 100062,06 | 137598,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,03 | 581734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424975,54 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 2151042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,30 | 2151042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | 3464563,23 | 1145491,26 | 317057,04 | 628064,96 | 0,00 | 81679,41 | 118689,84 | 0 | 0,00 | 688,88 | 2319071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | 1594183,81 | 523430,68 | 113694,61 | 251163,45 | 0,00 | 40514,09 | 80189,39 | 0 | 0,00 | 274,00 | 1070753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37869,16 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | 594114,37 | 594114,37 | 177147,10 | 261765,48 | 0,00 | 52574,89 | 70098,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32528,88 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 3823640,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1443,00 | 3823640,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 584275720,81 | 49950602,52 | 12414163,41 | 23766760,10 | 241417,00 | 5594842,33 | 4888346,40 | 164 | 274190041,69 | 63124,21 | 232448232,35 | 892,97 | 1209588,90 | 9635,37 | 0,00 | 218,19 | 3425305,21 | 24261539,04 | 0,00 | 1835484,38 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | 1694210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,45 | 1694210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 107 | 4163934,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4163934,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 132 | 4175711,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4175711,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 150 | 11434639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 11434639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 37 | 9082891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 9082891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 39 | 5995589,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5995589,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 53 | 4428222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4428222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 72 | 4550114,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4550114,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 132 | 6523805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6523805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | 872317,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 872317,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | 978174,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 274,40 | 978174,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | 1050969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1050969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 1012569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 1012569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 4 | 2109851,85 | 495874,64 | 145172,38 | 224312,33 | 0,00 | 38284,67 | 37033,94 | 0 | 0,00 | 431,60 | 1613977,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51071,33 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 6 | 1998183,51 | 517280,28 | 115858,11 | 325854,06 | 0,00 | 30750,51 | 18651,92 | 0 | 0,00 | 437,50 | 1480903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26165,70 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 8 | 2359912,43 | 733222,34 | 173795,37 | 362449,30 | 0,00 | 57937,07 | 96063,64 | 0 | 0,00 | 446,80 | 1626690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42976,98 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 12 | 1836998,21 | 275920,79 | 131340,35 | 144580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1561077,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 14 | 1865112,95 | 306617,29 | 132853,19 | 173764,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 453,00 | 1558495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 16 | 2410000,76 | 819439,47 | 188504,68 | 423838,65 | 0,00 | 57451,38 | 102221,05 | 0 | 0,00 | 432,00 | 1590561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47423,69 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | 1683728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 464,00 | 1683728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | 1261919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 411,80 | 1261919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | 1117769,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,10 | 1117769,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | 1686482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 463,30 | 1686482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | 1545821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 388,11 | 1545821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | 1565786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,50 | 1565786,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | 1045694,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 271,60 | 1045694,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 1725111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,50 | 1725111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | 4819475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 487,44 | 1367857,05 | 0,00 | 0,00 | 530,31 | 0,00 | 53,77 | 1423447,52 | 2028170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | 1345266,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,75 | 1345266,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | 1522109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,92 | 1522109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | 979096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 308,00 | 979096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | 872703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,80 | 872703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | 1172128,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,50 | 1172128,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | 1046500,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,60 | 1046500,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | 1022339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 1022339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 6 | 1790509,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 487,40 | 1790509,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 7 | 1413960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 337,30 | 1413960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 21 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 9 | 8020067,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8020067,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | 13315829,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4680,00 | 0,00 | 145,22 | 1627777,33 | 11688052,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | 2138042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 545,77 | 2138042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 832360,97 | 832360,97 | 225076,52 | 447072,04 | 0,00 | 62662,61 | 71243,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71 | 26306,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | 631932,35 | 631932,35 | 148882,43 | 319524,19 | 0,00 | 49554,03 | 113971,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 320966,69 | 320966,69 | 154619,74 | 166346,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 421277,64 | 421277,64 | 210146,12 | 211131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 8 | 15254728,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 15254728,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 9 | 6496663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6496663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 2142012,00 | 2142012,00 | 446468,00 | 934227,00 | 129037,00 | 430983,00 | 201297,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 4 | 1939983,58 | 630992,26 | 186386,74 | 356928,01 | 0,00 | 48710,57 | 38966,93 | 0 | 0,00 | 383,00 | 1308991,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | 720680,76 | 720680,76 | 178967,11 | 369358,54 | 0,00 | 46503,58 | 125851,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 7 | 2643315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 868,20 | 2643315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | 4525996,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1317,70 | 4525996,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 39 | 1405207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1405207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41 | 1347014,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1347014,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | 1913624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 447,60 | 1913624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | 943921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 281,00 | 943921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 100 | 2541469,25 | 2541469,25 | 787131,59 | 220407,76 | 0,00 | 833282,91 | 414909,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285737,99 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | 4321621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1166,00 | 4321621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106А | 4882414,41 | 1261705,32 | 253591,55 | 832565,85 | 0,00 | 105028,03 | 70519,88 | 0 | 0,00 | 767,00 | 3620709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 107/1 | 6459367,92 | 2118944,82 | 587985,84 | 1086905,99 | 0,00 | 310428,66 | 133624,32 | 0 | 0,00 | 1293,90 | 4340423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 | 7146547,80 | 2598108,99 | 565170,54 | 1423353,93 | 0,00 | 350444,07 | 259140,45 | 0 | 0,00 | 1234,00 | 4548438,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | 2861781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 772,80 | 2861781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | 2956442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 672,00 | 2956442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | 2562663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 699,00 | 2562663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | 3057087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 729,40 | 3057087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 1192858,25 | 1192858,25 | 208779,90 | 600812,21 | 0,00 | 72232,57 | 101294,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,26 | 157318,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52420,64 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | 4341293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1254,00 | 4341293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | 7423313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7423313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 16 | 6852026,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6852026,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 67 | 5771711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1822,70 | 5771711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 69 | 6129454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1847,00 | 6129454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 49 | 6756814,72 | 4357813,51 | 1016159,75 | 2206678,80 | 0,00 | 554258,01 | 580716,95 | 0 | 0,00 | 886,00 | 2399001,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 65 | 5501249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5501249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 69 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | 1909595,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 469,37 | 1909595,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 48 | 2495113,77 | 800381,66 | 185291,83 | 519048,15 | 0,00 | 44697,47 | 51344,21 | 0 | 0,00 | 447,30 | 1694732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 50 | 2732020,94 | 798128,15 | 260796,30 | 345027,06 | 0,00 | 64935,58 | 89850,53 | 0 | 0,00 | 472,20 | 1933892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37518,68 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 52 | 3216344,62 | 1101059,21 | 190132,42 | 543822,21 | 0,00 | 72652,34 | 294452,24 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2115285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 56 | 1704413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 442,00 | 1704413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | 2421991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 668,00 | 2421991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 3891330,00 | 1865506,00 | 388834,00 | 813631,00 | 112380,00 | 375349,00 | 175312,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 22 | 2729741,28 | 1022181,76 | 247080,16 | 536550,72 | 0,00 | 63245,38 | 156677,01 | 0 | 0,00 | 450,50 | 1707559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18628,50 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 3112644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,63 | 3112644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121 | 12272403,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12272403,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | 1505269,32 | 1505269,32 | 395478,29 | 906225,49 | 0,00 | 94970,18 | 108595,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Леонова/Циолковского, д. 24/8 | 5118120,50 | 1844721,47 | 338199,53 | 524193,71 | 0,00 | 252095,12 | 164689,33 | 0 | 0,00 | 716,00 | 3273399,03 | 295,00 | 310567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254975,93 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 26 | 5197848,85 | 2060114,50 | 363622,52 | 796270,19 | 0,00 | 260516,96 | 133822,81 | 0 | 0,00 | 762,00 | 3137734,35 | 126,00 | 177614,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328267,21 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 3311393,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760,00 | 3311393,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 2620342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591,30 | 2620342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2025824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 4800971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1098,80 | 4800971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 28 | 10516489,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 10516489,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 20 | 2810230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,06 | 0,00 | 19,20 | 374080,36 | 2436149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | 3103001,20 | 3103001,20 | 688836,40 | 1832900,74 | 0,00 | 182735,65 | 398528,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Минская, д. 26 | 1564524,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1564524,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Мира, д. 13 | 3760004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3760004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 4369770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4369770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 1177303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 284,00 | 1177303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2 | 2236873,83 | 424800,15 | 249463,58 | 175336,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 1812073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 2Е | 1662249,20 | 213876,86 | 213876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 1448372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 9 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 398046,15 | 398046,15 | 137123,07 | 220503,96 | 0,00 | 40419,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 1572302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,60 | 1572302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | 1578486,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,10 | 1578486,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | 954776,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,40 | 954776,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | 1506218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,00 | 1506218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | 1584108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 469,00 | 1584108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 10 | 6376656,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6376656,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | 9288824,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 824,44 | 1179658,65 | 0,00 | 0,00 | 3035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8109166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 24 | 4048158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4048158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Свердлова/Гоголя, д. 9/54 | 3799981,74 | 1563259,74 | 342076,09 | 792957,92 | 0,00 | 75790,52 | 110328,35 | 0 | 0,00 | 684,20 | 2236722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242106,84 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 1569458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 368,20 | 1569458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | 1069569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 264,80 | 1069569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Славы, д. 3 | 5361764,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1340,20 | 5361764,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 826227,54 | 826227,54 | 219967,00 | 232607,71 | 0,00 | 212418,51 | 142507,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18726,75 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | 888643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,60 | 888643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 11 | 5487054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5487054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 6 | 5993873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 5993873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 6098150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6098150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 10 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 174 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 176 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 180 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 10 | 2494966,58 | 723292,50 | 282313,07 | 368075,71 | 0,00 | 27563,47 | 45340,25 | 0 | 0,00 | 603,20 | 1771674,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 22/27 | 5587601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1227,50 | 5587601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Ударная/Фрунзе, д. 24/32 | 2391956,63 | 2391956,63 | 471833,46 | 1361775,76 | 0,00 | 201577,85 | 356769,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 3155987,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 802,04 | 3155987,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 15 | 1984475,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 662,30 | 1984475,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | 2313499,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606,60 | 2313499,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | 2350974,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 621,60 | 2350974,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | 2376199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,90 | 2376199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6 | 5200335,28 | 1935615,88 | 353135,45 | 528903,70 | 0,00 | 207640,82 | 104759,01 | 0 | 0,00 | 696,60 | 3264719,41 | 282,00 | 455958,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285218,20 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 7/27 | 4439342,08 | 1477762,35 | 395004,86 | 809731,84 | 0,00 | 67197,28 | 28321,37 | 0 | 0,00 | 965,00 | 2961579,73 | 46,00 | 81822,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95684,91 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 3172927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842,92 | 3172927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | 4611478,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1151,00 | 4611478,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 3284100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 3284100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | 3567864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 864,35 | 3567864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 4400098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1212,22 | 4400098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | 1028064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,70 | 1028064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 8А | 1749735,17 | 177894,41 | 177894,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 343,10 | 1571840,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | 1423829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 339,70 | 1423829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | 1042316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,70 | 1042316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | 1060641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,50 | 1060641,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Челябинская, д. 1А | 2117865,65 | 895055,41 | 240753,22 | 500780,53 | 0,00 | 58790,88 | 46169,76 | 0 | 0,00 | 490,00 | 1222810,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48561,04 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | 1545186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,60 | 1545186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | 1488041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 377,10 | 1488041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76А | 1185288,98 | 130911,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130911,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,38 | 1054377,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | 3589270,84 | 829827,24 | 215837,03 | 560072,30 | 0,00 | 30772,20 | 23145,71 | 0 | 0,00 | 714,00 | 2759443,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 21 | 3625599,02 | 942235,51 | 199723,99 | 568233,18 | 0,00 | 82051,06 | 92227,30 | 0 | 0,00 | 695,00 | 2683363,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 3198694,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,51 | 3198694,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | 1681428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 453,31 | 1681428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 1808477,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 479,30 | 1808477,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 466282,54 | 466282,54 | 92947,11 | 286567,35 | 0,00 | 41737,86 | 45030,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 44 | 466282,54 | 466282,54 | 92947,11 | 286567,35 | 0,00 | 41737,86 | 45030,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 20А | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 28586767,54 | 8483518,84 | 2830157,33 | 3759378,12 | 0,00 | 119099,83 | 956103,54 | 0 | 0,00 | 4662,35 | 17893697,84 | 181,65 | 295348,93 | 504,04 | 0,00 | 36,59 | 483324,94 | 1726225,92 | 0,00 | 523431,08 | 0,00 |
| 245 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 1092227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 383,15 | 1092227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | 2193953,82 | 329627,51 | 223113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106514,47 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1864326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | 2045039,97 | 312956,28 | 223012,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89944,20 | 0 | 0,00 | 491,50 | 1732083,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | 2373781,01 | 448372,44 | 351409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96963,43 | 0 | 0,00 | 474,70 | 1925408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | 2901502,83 | 938581,84 | 331064,73 | 535417,89 | 0,00 | 0,00 | 72099,22 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1962920,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | 2893661,62 | 1029481,86 | 331264,66 | 548683,18 | 0,00 | 16609,51 | 95162,21 | 0 | 0,00 | 498,00 | 1864179,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37762,31 | 0,00 |
| 251 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 4084669,26 | 1506173,16 | 438394,45 | 796476,69 | 0,00 | 0,00 | 49306,86 | 0 | 0,00 | 717,00 | 2578496,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221995,16 | 0,00 |
| 252 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 7 | 2430589,13 | 221038,27 | 123817,69 | 0,00 | 0,00 | 27140,13 | 70080,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,04 | 0,00 | 36,59 | 483324,94 | 1726225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | 7254662,90 | 2380607,61 | 509453,96 | 1102765,62 | 0,00 | 0,00 | 250169,32 | 0 | 0,00 | 1118,00 | 4874055,29 | 181,65 | 295348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222869,80 | 0,00 |
| 254 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 1316679,89 | 1316679,89 | 298627,72 | 776034,75 | 0,00 | 75350,19 | 125863,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40803,82 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 449897,80 | 449897,80 | 266050,34 | 0,00 | 0,00 | 48103,28 | 87544,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48199,65 | 0,00 |
| 255 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 449897,80 | 449897,80 | 266050,34 | 0,00 | 0,00 | 48103,28 | 87544,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48199,65 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,30 | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,30 | 1539941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 21009076,54 | 7244891,05 | 2571847,10 | 2728363,58 | 0,00 | 748284,57 | 968714,88 | 0 | 0,00 | 3880,96 | 13764185,49 | 460,00 | 106230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121450,81 | 0,00 |
| 257 | г. Нижний Ломов пер. Коммунальный, д. 13 | 242815,21 | 242815,21 | 242815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Нижний Ломов, пер. Московский, д. 4 | 233995,31 | 233995,31 | 131917,44 | 0,00 | 0,00 | 38116,74 | 63961,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | 502143,16 | 502143,16 | 262601,83 | 0,00 | 0,00 | 79025,01 | 160516,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | 4234157,60 | 4234157,60 | 861042,74 | 2399011,88 | 0,00 | 385034,42 | 403904,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 106230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78934,01 | 0,00 |
| 261 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | 245798,42 | 245798,42 | 122959,33 | 0,00 | 0,00 | 51573,54 | 71265,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 1329247,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 361,04 | 1329247,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 1646125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1646125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | 2636596,92 | 724371,51 | 213403,97 | 329351,70 | 0,00 | 74214,74 | 107401,09 | 0 | 0,00 | 495,12 | 1912225,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | 2106606,79 | 400782,62 | 220141,86 | 0,00 | 0,00 | 76234,66 | 104406,09 | 0 | 0,00 | 495,12 | 1705824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 2531301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,40 | 2531301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 67 | 1631066,30 | 314534,03 | 170671,52 | 0,00 | 0,00 | 44085,45 | 57260,25 | 0 | 0,00 | 317,40 | 1316532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42516,80 | 0,00 |
| 268 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 900347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,80 | 900347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Нижний Ломов, ул./пер. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | 200101,34 | 200101,34 | 200101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 15 | 1064396,47 | 146191,86 | 146191,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266,82 | 918204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | с. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 1504375,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,26 | 1504375,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 14794055,96 | 9532228,46 | 2001904,94 | 4371495,19 | 0,00 | 1432368,75 | 1022706,18 | 0 | 0,00 | 1337,50 | 5261827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703753,39 | 0,00 |
| 272 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 266704,04 | 266704,04 | 169867,86 | 0,00 | 0,00 | 18448,94 | 64321,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14066,10 | 0,00 |
| 273 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 127 | 6368685,49 | 6368685,49 | 1326456,09 | 2734796,41 | 0,00 | 1241129,39 | 643498,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422805,49 | 0,00 |
| 274 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 148 | 2896838,93 | 2896838,93 | 505581,00 | 1636698,79 | 0,00 | 172790,43 | 314886,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266881,81 | 0,00 |
| 275 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 2029298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,10 | 2029298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 3232528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,40 | 3232528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,04 | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,04 | 956679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 40077895,31 | 19425889,94 | 4010896,77 | 10104242,29 | 0,00 | 1903087,32 | 1132721,27 | 0 | 0,00 | 4873,40 | 17598083,01 | 0,00 | 0,00 | 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3053922,36 | 0,00 | 2274942,30 | 0,00 |
| 278 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 | 1053854,90 | 1053854,90 | 294842,55 | 447586,78 | 0,00 | 0,00 | 102530,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208894,74 | 0,00 |
| 279 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 5 | 1173110,69 | 1173110,69 | 279978,63 | 591502,91 | 0,00 | 23246,34 | 67568,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210814,61 | 0,00 |
| 280 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 22 | 1357034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,60 | 1357034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | 919104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 251,50 | 919104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 241507,68 | 241507,68 | 117609,41 | 95894,23 | 0,00 | 0,00 | 28004,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | 1068644,55 | 1068644,55 | 223828,55 | 506572,37 | 0,00 | 0,00 | 68466,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269777,17 | 0,00 |
| 284 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 3053922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3053922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 | 662631,89 | 662631,89 | 114950,58 | 392161,87 | 0,00 | 29361,12 | 73451,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52706,34 | 0,00 |
| 286 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 531441,75 | 531441,75 | 112938,64 | 308282,43 | 0,00 | 34817,82 | 75402,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 522811,10 | 522811,10 | 115763,82 | 320883,51 | 0,00 | 34328,11 | 51835,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | 4488057,99 | 2094372,01 | 353598,01 | 1161589,95 | 0,00 | 111009,57 | 203813,93 | 0 | 0,00 | 525,50 | 2393685,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264360,55 | 0,00 |
| 289 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | 3432152,98 | 1400329,23 | 262431,89 | 835441,63 | 0,00 | 38445,37 | 57539,70 | 0 | 0,00 | 548,40 | 2031823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206470,65 | 0,00 |
| 290 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 1395684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,00 | 1395684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 | 5029986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1326,00 | 5029986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | 5026251,78 | 5026251,78 | 981665,45 | 2521835,60 | 0,00 | 811295,36 | 162425,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549029,66 | 0,00 |
| 293 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 4939489,10 | 4939489,10 | 951250,21 | 2533021,87 | 0,00 | 789388,08 | 152940,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512888,58 | 0,00 |
| 294 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | 1209512,67 | 337455,88 | 88838,94 | 159504,47 | 0,00 | 31195,56 | 57916,92 | 0 | 0,00 | 252,30 | 872056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | 1722902,95 | 373989,39 | 113200,10 | 229964,68 | 0,00 | 0,00 | 30824,60 | 0 | 0,00 | 372,00 | 1348913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 24 | 823052,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232,80 | 823052,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1426739,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 392,30 | 1426739,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 1305548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 8955140,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2092,64 | 6795844,85 | 0,00 | 0,00 | 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2159296,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 35 | 4129900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 614,00 | 1970604,56 | 0,00 | 0,00 | 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2159296,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 49а | 2827295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 864,25 | 2827295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 64 | 1997944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 614,39 | 1997944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2020 год: |  | 1779769103,86 | 450408187,33 | 103340049,47 | 207259392,79 | 8553085,29 | 66628355,63 | 46319787,39 | 349 | 631993676,18 | 158209,84 | 649863240,33 | 13249,51 | 10859135,99 | 7342,80 | 1238800,00 | 1092,92 | 17901861,19 | 28363338,84 | 0,00 | 7448380,75 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 2796637,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682,70 | 2796637,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1833067,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 1833067,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | 963569,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247,70 | 963569,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,25 | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Грабово, ул. 2-я Совхозная, д. 1 | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,25 | 1788281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 217282191,89 | 139170389,29 | 28367802,84 | 57698804,93 | 5501603,26 | 30151434,16 | 13376629,34 | 28 | 51240000,00 | 5877,50 | 26871802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4074114,76 | 0,00 |
| 4 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 6/17 | 5615712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1258,00 | 5615712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 9/20 | 11923929,87 | 6847127,14 | 1601711,36 | 2445163,48 | 0,00 | 1961113,20 | 380707,91 | 0 | 0,00 | 1024,70 | 5076802,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458431,19 | 0,00 |
| 6 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 12 | 5740194,55 | 5740194,55 | 829376,05 | 2583577,40 | 0,00 | 1445901,23 | 442494,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438845,53 | 0,00 |
| 7 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 14 | 5761307,27 | 5761307,27 | 830354,47 | 2601329,50 | 0,00 | 1441791,76 | 451446,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436384,93 | 0,00 |
| 8 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 15 | 6466219,57 | 6466219,57 | 1276487,87 | 2569801,42 | 281735,41 | 1486134,00 | 412164,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439896,83 | 0,00 |
| 9 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 17 | 5223242,35 | 5223242,35 | 825860,81 | 2359599,77 | 204396,09 | 1087990,65 | 327079,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418315,73 | 0,00 |
| 10 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 22 | 14393345,40 | 14393345,40 | 2964550,20 | 6218123,40 | 858811,20 | 2873714,40 | 1478146,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 45 | 9675218,70 | 9675218,70 | 1992773,10 | 4179827,70 | 577293,60 | 1931713,20 | 993611,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 3629361,75 | 3629361,75 | 747527,75 | 1567934,25 | 216554,00 | 724623,00 | 372722,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 3538952,34 | 3538952,34 | 728906,42 | 1528876,14 | 211159,52 | 706572,24 | 363438,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 30 | 4095720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,50 | 4095720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 5895337,62 | 5895337,62 | 1289199,37 | 2124878,37 | 0,00 | 1301796,81 | 713999,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465464,07 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 11599053,85 | 6554259,67 | 1484123,29 | 2283577,00 | 0,00 | 1722785,45 | 624452,87 | 0 | 0,00 | 1154,80 | 5044794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439321,05 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 56 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 58 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 64 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 84 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9А | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 2994389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,50 | 2994389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | 4044384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 906,00 | 4044384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 5798816,45 | 5798816,45 | 1274073,00 | 2049430,70 | 0,00 | 1310916,24 | 711762,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452634,23 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 18 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 20 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 6826507,00 | 6826507,00 | 1643593,91 | 2367502,72 | 0,00 | 1610464,70 | 680124,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524821,20 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2 | 3266207,70 | 3266207,70 | 672730,10 | 1411046,70 | 194885,60 | 652117,20 | 335428,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 12 | 4385213,70 | 4385213,70 | 903208,10 | 1894472,70 | 261653,60 | 875533,20 | 450346,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 3309259,80 | 3309259,80 | 681597,40 | 1429645,80 | 197454,40 | 660712,80 | 339849,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 3334498,44 | 3334498,44 | 686795,72 | 1440549,24 | 198960,32 | 665751,84 | 342441,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 3230824,80 | 3230824,80 | 665442,40 | 1395760,80 | 192774,40 | 645052,80 | 331794,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 19 | 9334601,64 | 9334601,64 | 1922617,32 | 4032676,44 | 556969,92 | 1863707,04 | 958630,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | 3343771,20 | 3343771,20 | 688705,60 | 1444555,20 | 199513,60 | 667603,20 | 343393,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 22 | 3323203,80 | 3323203,80 | 684469,40 | 1435669,80 | 198286,40 | 663496,80 | 341281,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 31 | 9287749,80 | 9287749,80 | 1912967,40 | 4012435,80 | 554174,40 | 1854352,80 | 953819,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 54 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 56 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 7 | 3364687,20 | 3364687,20 | 693013,60 | 1453591,20 | 200761,60 | 671779,20 | 345541,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 9 | 3313094,40 | 3313094,40 | 682387,20 | 1431302,40 | 197683,20 | 661478,40 | 340243,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Светлая, д. 11 | 3327387,00 | 3327387,00 | 685331,00 | 1437477,00 | 198536,00 | 664332,00 | 341711,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 15 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 100808208,29 | 42471070,47 | 7978196,74 | 24242958,71 | 571708,80 | 5016823,40 | 4661382,82 | 16 | 29158971,44 | 5971,83 | 21616441,76 | 0,00 | 0,00 | 1153,00 | 0,00 | 69,81 | 2045184,02 | 5516540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 2 | 4360535,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 40,54 | 1176010,79 | 3184525,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 5 | 3201188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 29,27 | 869173,23 | 2332015,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кузнецк городок Рабочий, д. 6 | 1534194,14 | 1534194,14 | 407791,32 | 776557,90 | 0,00 | 136101,73 | 213743,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | 6808253,34 | 6808253,34 | 819467,69 | 4374311,23 | 0,00 | 1116411,16 | 498063,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | 4615961,42 | 4615961,42 | 928311,68 | 2790032,80 | 0,00 | 324955,98 | 572660,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 3600944,47 | 3600944,47 | 624935,46 | 2409050,80 | 0,00 | 240904,60 | 326053,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 2443449,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 578,20 | 2443449,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | 1703057,88 | 1703057,88 | 312902,58 | 938698,02 | 0,00 | 138142,32 | 313314,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | 1851504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 618,50 | 1851504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | 1786086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 605,00 | 1786086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1045635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266,00 | 1045635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1210454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 282,29 | 1210454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1212267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 286,20 | 1212267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 2008175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,50 | 2008175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | 4013819,42 | 4013819,42 | 787040,23 | 2487039,26 | 0,00 | 349565,99 | 390173,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | 4113131,40 | 4113131,40 | 847168,20 | 1776929,40 | 245419,20 | 821210,40 | 422404,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | 2398679,54 | 2398679,54 | 485734,24 | 1373735,55 | 0,00 | 198243,07 | 340966,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2А | 2513801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660,10 | 2513801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | 2453405,78 | 2453405,78 | 426264,90 | 1587431,50 | 0,00 | 142174,23 | 297535,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | 1474440,42 | 1474440,42 | 290842,40 | 855333,25 | 0,00 | 128834,88 | 199429,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | 1514471,22 | 1514471,22 | 325877,35 | 856998,53 | 0,00 | 130500,17 | 201095,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | 1953977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 547,90 | 1953977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 1074293,44 | 1074293,44 | 241012,49 | 605580,80 | 0,00 | 81306,64 | 146393,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 24 | 1708971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1708971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | 1194234,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 315,84 | 1194234,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | 1697929,80 | 1697929,80 | 354521,60 | 1048797,47 | 0,00 | 116657,03 | 177953,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | 5468488,20 | 5468488,20 | 1126326,60 | 2362462,20 | 326289,60 | 1091815,20 | 561594,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 4396855,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1239,30 | 4396855,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 10 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1289111271,87 | 219783384,55 | 53630833,71 | 105659186,25 | 842413,73 | 23832534,69 | 22050795,00 | 299 | 540614704,74 | 127101,04 | 522282479,35 | 12453,51 | 10393355,16 | 888,90 | 1238800,00 | 96,00 | 3505726,09 | 1686177,14 | 0,00 | 3374266,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | 3014815,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1016,35 | 3014815,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | 3551458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1008,78 | 3551458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | 686296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266,10 | 686296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | 3447024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1011,68 | 3447024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | 2047196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 585,50 | 2047196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | 2033302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615,30 | 2033302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 11 | 1499317,59 | 463228,77 | 119785,70 | 288277,80 | 0,00 | 55165,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 234,14 | 1036088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 13 | 1479214,75 | 455219,89 | 117925,91 | 284246,47 | 0,00 | 53047,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 234,14 | 1023994,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1 | 1467889,95 | 458228,55 | 120217,76 | 284624,12 | 0,00 | 53386,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 1009661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1А | 1451640,60 | 458939,44 | 120128,71 | 284535,07 | 0,00 | 54275,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 992701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 3 | 1486298,96 | 457655,92 | 117303,77 | 285795,86 | 0,00 | 54556,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 234,14 | 1028643,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й/Ангарский 1-й, д. 5/9 | 1460101,65 | 467931,14 | 123439,12 | 287845,48 | 0,00 | 56646,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | 992170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, пер. Складской, д. 2 | 2703053,64 | 351161,35 | 230756,24 | 0,00 | 0,00 | 120405,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,15 | 2351892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | 425614,43 | 425614,43 | 305708,51 | 0,00 | 0,00 | 119905,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, пер. Складской, д. 8 | 1226416,25 | 253436,80 | 192812,60 | 0,00 | 0,00 | 60624,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 242,18 | 972979,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, пер. Складской, д. 10 | 1276030,99 | 278171,96 | 217326,78 | 0,00 | 0,00 | 60845,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 242,18 | 997859,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | 1360908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 623,50 | 1360908,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 146 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 1 | 3750168,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3750168,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 15 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 21 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 28 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 77 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 80 | 1362036,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 453,45 | 1362036,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 87 | 3240852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3240852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 114 | 6489690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6489690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 120 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 124 | 6478353,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6478353,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 126 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 130 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 138 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 144 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | 1225079,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,00 | 1225079,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | 1232077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 271,68 | 1232077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | 2078148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,70 | 2078148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | 2149302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,10 | 2149302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | 1113436,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 262,17 | 1113436,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 5 | 1247121,37 | 409034,37 | 81751,94 | 287605,39 | 0,00 | 39677,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 262,40 | 838087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 7 | 733782,30 | 733782,30 | 186652,60 | 466961,56 | 0,00 | 80168,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 8 | 685753,15 | 685753,15 | 210303,06 | 333301,17 | 0,00 | 44484,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97664,60 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 9 | 215032,06 | 215032,06 | 215032,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 11 | 1322150,59 | 476753,28 | 91602,69 | 259998,33 | 0,00 | 47189,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252,65 | 845397,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77962,39 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 12 | 1479725,08 | 582622,06 | 141007,51 | 392080,07 | 0,00 | 49534,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,00 | 897103,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 13 | 1911666,26 | 537873,54 | 129245,38 | 357557,21 | 0,00 | 51070,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265,40 | 1373792,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 884437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,57 | 884437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 16 | 1484819,24 | 583973,15 | 125870,74 | 407664,38 | 0,00 | 50438,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,30 | 900846,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 17 | 1345276,82 | 430141,04 | 125833,52 | 257771,43 | 0,00 | 46536,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,50 | 915135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 1769882,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,75 | 1769882,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | 3936567,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1004,75 | 3936567,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | 4482228,06 | 1486398,13 | 505953,76 | 766993,84 | 0,00 | 87471,46 | 125979,06 | 0 | 0,00 | 695,00 | 2995829,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | 981190,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,90 | 981190,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | 613080,18 | 613080,18 | 117095,74 | 310861,30 | 0,00 | 32324,74 | 105838,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46960,32 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 9 | 1618856,28 | 660913,97 | 131637,38 | 362030,50 | 0,00 | 46866,38 | 120379,72 | 0 | 0,00 | 257,35 | 957942,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 620887,74 | 620887,74 | 125793,45 | 347943,70 | 0,00 | 43652,16 | 103498,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | 2487384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 613,00 | 2487384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 2254096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,25 | 2254096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 2253990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,00 | 2253990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 7 | 766291,87 | 766291,87 | 166656,61 | 411856,88 | 0,00 | 86752,35 | 101026,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1 | 1588386,72 | 503349,50 | 117153,04 | 244084,74 | 0,00 | 49349,65 | 92762,09 | 0 | 0,00 | 270,30 | 1085037,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 4 | 837623,68 | 837623,68 | 190394,95 | 485896,63 | 0,00 | 53149,46 | 108182,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 6 | 2485586,77 | 705695,53 | 147034,91 | 387100,61 | 0,00 | 55802,90 | 115757,11 | 0 | 0,00 | 412,60 | 1779891,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 2 | 1844713,00 | 795431,31 | 284197,01 | 377514,04 | 0,00 | 72959,91 | 60760,37 | 0 | 0,00 | 280,20 | 1049281,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 6 | 1865097,21 | 790970,57 | 283077,61 | 376411,47 | 0,00 | 71840,51 | 59640,97 | 0 | 0,00 | 296,40 | 1074126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 5 | 1799774,52 | 790237,55 | 282894,54 | 376227,67 | 0,00 | 71657,43 | 59457,90 | 0 | 0,00 | 275,30 | 1009536,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 7 | 1803980,31 | 794970,49 | 284081,88 | 377398,58 | 0,00 | 72844,78 | 60645,24 | 0 | 0,00 | 281,70 | 1009009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | 443222,23 | 443222,23 | 166752,96 | 157113,56 | 0,00 | 27650,09 | 38079,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53626,52 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | 1029910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1029910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | 1020385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,97 | 1020385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, проезд/ул. Пестеля 4-й/Мусоргского, д. 1/43 | 1164782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 259,14 | 1164782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | 1057381,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,15 | 1057381,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | 1204161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,90 | 1204161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | 1104640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,60 | 1104640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | 1211786,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1211786,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | 1051158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,00 | 1051158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | 1062578,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,23 | 1062578,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | 1061858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,72 | 1061858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, проезд Победы, д. 12 | 928339,84 | 928339,84 | 199319,01 | 492255,01 | 0,00 | 78218,33 | 158547,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | 2044955,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 444,40 | 2044955,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 3104448,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 894,46 | 3104448,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | 225581,60 | 225581,60 | 225581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | 281248,95 | 281248,95 | 281248,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 6 | 171812,91 | 171812,91 | 171812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 348587,03 | 348587,03 | 225531,50 |  | 0,00 | 58342,73 | 64712,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 1487448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 375,60 | 1487448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 9 | 361830,45 | 361830,45 | 237792,68 | 0,00 | 0,00 | 45132,06 | 78905,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 10 | 256358,14 | 256358,14 | 163249,54 | 0,00 | 0,00 | 49317,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43790,76 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | 253438,19 | 253438,19 | 147245,97 | 0,00 | 0,00 | 25724,64 | 42708,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37759,32 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | 558936,22 | 558936,22 | 0,00 | 248416,97 | 0,00 | 15287,35 | 27550,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 27527,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240153,78 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, проезд Фестивальный 2-й, д. 9 | 1556788,79 | 478552,31 | 153452,56 | 274360,28 | 0,00 | 50739,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,43 | 1078236,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 1 | 1697087,24 | 613560,80 | 218311,86 | 334240,12 | 0,00 | 61008,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 276,66 | 1083526,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | 1722866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,24 | 1722866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 5 | 464983,43 | 464983,43 | 114069,45 | 304647,06 | 0,00 | 46266,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 1 | 431769,76 | 431769,76 | 103333,00 | 255983,46 | 0,00 | 22120,05 | 50333,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 3 | 511202,76 | 511202,76 | 99301,58 | 338405,73 | 0,00 | 33745,87 | 39749,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, проезд Чкалова, д. 4 | 529333,65 | 529333,65 | 110823,36 | 335128,15 | 0,00 | 23036,70 | 60345,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 1 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 6 | 594345,50 | 594345,50 | 309110,84 | 0,00 | 0,00 | 92752,60 | 192482,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Территория Депо-1, д. 7 | 376234,55 | 376234,55 | 226099,20 | 0,00 | 0,00 | 60513,26 | 89622,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 7 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 15 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 7 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 15 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 146 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | 3626848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3626848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 61А | 2106329,28 | 546373,91 | 121186,44 | 293018,89 | 0,00 | 41348,76 | 90819,83 | 0 | 0,00 | 322,16 | 1559955,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Баумана, д. 40А | 1180544,74 | 1180544,74 | 305314,56 | 662843,23 | 0,00 | 89400,92 | 122986,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | 2599944,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,00 | 2599944,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 45 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | 2219318,19 | 979445,20 | 296894,72 | 415236,15 | 0,00 | 75266,00 | 132904,99 | 0 | 0,00 | 272,50 | 1239872,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59143,34 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 7 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 77 | 4040092,88 | 607360,21 | 115349,18 | 245685,10 | 0,00 | 77121,06 | 49348,88 | 0 | 0,00 | 215,20 | 1012448,44 | 104,30 | 119855,99 | 484,90 | 0,00 | 26,00 | 1125511,09 | 1294773,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | 3695229,55 | 1005807,18 | 223595,09 | 552464,86 | 0,00 | 58646,16 | 171101,06 | 0 | 0,00 | 594,80 | 2689422,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | 2031230,57 | 764772,06 | 117263,76 | 318088,27 | 0,00 | 46583,05 | 80795,04 | 0 | 0,00 | 409,00 | 1266458,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202041,92 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | 1310459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 276,00 | 1310459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | 5449331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1155,80 | 5449331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | 5377776,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1140,95 | 5377776,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | 4630198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1134,50 | 4630198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 2а | 2086037,88 | 651689,78 | 119276,90 | 404061,10 | 0,00 | 35418,01 | 92933,77 | 0 | 0,00 | 327,00 | 1434348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | 1102261,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 302,00 | 1102261,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 46 | 1648732,37 | 484530,76 | 105817,78 | 203783,98 | 0,00 | 40851,98 | 134077,03 | 0 | 0,00 | 285,70 | 1164201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | 2218825,87 | 2218825,87 | 362754,99 | 1073566,05 | 0,00 | 137090,76 | 283267,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 299946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62199,99 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 2/29 | 3367213,24 | 3367213,24 | 804095,15 | 1306996,29 | 0,00 | 257768,15 | 361327,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 637026,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | 2253373,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,42 | 2253373,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 9/27 | 2302244,12 | 2302244,12 | 404845,21 | 1087300,63 | 0,00 | 121893,16 | 367554,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 273215,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47434,90 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | 5304136,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1108,20 | 5304136,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | 1943152,17 | 1943152,17 | 534290,58 | 1029929,13 | 0,00 | 212671,78 | 166260,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | 5323780,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1123,93 | 5323780,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 4424659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1007,80 | 4424659,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | 2444148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,10 | 2444148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | 2782837,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,71 | 2782837,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | 8988786,11 | 3743458,18 | 840934,47 | 1689494,88 | 0,00 | 287370,61 | 461929,00 | 0 | 0,00 | 1134,70 | 5245327,93 | 877,60 | 463729,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 6 | 997204,21 | 133030,49 | 133030,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,46 | 864173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Долгорукова, д. 1Б | 2733008,68 | 361801,69 | 255681,76 | 0,00 | 0,00 | 106119,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,21 | 2371206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3 | 7924574,56 | 3206191,54 | 1012555,04 | 1278996,16 | 0,00 | 232107,56 | 267115,91 | 0 | 0,00 | 1072,13 | 4718383,02 | 555,60 | 415416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | 3598702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804,51 | 3598702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 5 | 5531459,86 | 2164332,01 | 460320,52 | 893877,98 | 0,00 | 221807,16 | 175426,54 | 0 | 0,00 | 818,25 | 3367127,85 | 380,00 | 350597,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62302,40 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | 4264037,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 4264037,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | 1435311,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341,58 | 1435311,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | 2454374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589,60 | 2454374,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 21 | 2484750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596,00 | 2484750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45А | 1647866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,80 | 1647866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45Б | 1516140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,00 | 1516140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45В | 1631809,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 392,32 | 1631809,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47А | 1020336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 239,00 | 1020336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47Б | 978484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,40 | 978484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 47В | 1259594,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318,00 | 1259594,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 49 | 1051364,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247,55 | 1051364,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 51 | 1058359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,20 | 1058359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 53 | 1027808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,40 | 1027808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55А | 958324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244,40 | 958324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55Б | 992602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,90 | 992602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 55В | 1229176,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 1229176,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 73 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | 942937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 281,64 | 942937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 37 | 1192268,79 | 1192268,79 | 320361,95 | 479871,95 | 0,00 | 97467,44 | 189310,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 105256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | 3789449,90 | 1117561,77 | 155507,18 | 765498,92 | 0,00 | 71398,10 | 125157,58 | 0 | 0,00 | 518,00 | 2671888,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Инсарская, д. 1А | 714334,23 | 714334,23 | 240122,24 | 330552,24 | 0,00 | 48924,70 | 94735,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 2998153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1308,67 | 2998153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 2623270,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,00 | 2623270,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | 2427444,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,10 | 2427444,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | 8086654,02 | 3318862,66 | 839888,55 | 1801854,94 | 0,00 | 440906,06 | 236213,10 | 0 | 0,00 | 1421,36 | 4767791,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 2405210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,80 | 2405210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | 1915281,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 861,45 | 1915281,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 4338448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1087,60 | 4338448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | 3679892,12 | 3679892,12 | 732246,73 | 1635611,85 | 0,00 | 392398,95 | 294308,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 625325,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 108А | 2202177,28 | 2202177,28 | 419225,40 | 1021813,80 | 0,00 | 227366,52 | 220001,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,70 | 313769,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | 2097689,21 | 2097689,21 | 536643,63 | 1072824,75 | 0,00 | 212403,66 | 140706,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 135110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110 | 1868125,67 | 1868125,67 | 413327,50 | 994845,50 | 0,00 | 273222,03 | 186730,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 111 | 2322453,20 | 2322453,20 | 322417,63 | 916010,61 | 0,00 | 165044,32 | 151801,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,85 | 360648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406530,63 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 113 | 3226355,37 | 3226355,37 | 633423,55 | 1524111,53 | 0,00 | 437405,93 | 552204,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 79210,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119А | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | 4439896,58 | 1912872,41 | 468587,14 | 1000290,66 | 0,00 | 285384,65 | 158609,97 | 0 | 0,00 | 565,34 | 2527024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 28 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 | 4983227,00 | 2150823,00 | 435436,00 | 992772,00 | 111467,00 | 423905,00 | 187243,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1136104,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1238800,00 | 25,00 | 457500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 59 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | 8980379,77 | 3803169,95 | 921256,60 | 1971934,09 | 0,00 | 244025,73 | 316318,35 | 0 | 0,00 | 1076,00 | 5177209,82 | 648,90 | 349635,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | 3019909,07 | 3019909,07 | 836624,31 | 1259028,90 | 0,00 | 391866,02 | 447986,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 84403,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 4091031,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1146,72 | 4091031,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | 2809861,24 | 893860,59 | 232944,01 | 458191,09 | 0,00 | 93701,09 | 109024,41 | 0 | 0,00 | 450,20 | 1916000,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 2135317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,30 | 2135317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 119 | 741930,76 | 741930,76 | 204315,64 | 357283,25 | 0,00 | 93320,48 | 87011,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 2907900,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760,96 | 2907900,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 25 | 2252542,40 | 2252542,40 | 613659,10 | 1030733,05 | 0,00 | 158942,53 | 88066,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 361140,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 2468847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,00 | 2468847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 2984765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 713,20 | 2984765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 2400907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,14 | 2400907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 45А | 3911849,02 | 1897508,58 | 577336,86 | 512968,05 | 0,00 | 91471,97 | 233594,65 | 0 | 0,00 | 436,39 | 2014340,44 | 270,00 | 482137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 1614571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 492,04 | 1614571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 1706102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504,00 | 1706102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | 2308408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 932,43 | 2308408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | 3589139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 916,69 | 3589139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | 5930466,07 | 2392632,55 | 692835,65 | 1261186,42 | 0,00 | 153771,73 | 284838,76 | 0 | 0,00 | 682,90 | 3537833,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | 1746400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 447,73 | 1746400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | 2391560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,40 | 2391560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Кураева/Революционная, д. 51/63 | 698655,66 | 698655,66 | 177848,90 | 0,00 | 0,00 | 53344,45 | 98455,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 369006,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 | 3180575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3180575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 93 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 111 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 113 | 13247916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 13247916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | 9439533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9439533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 123 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 14640000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129А | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | 5461379,48 | 2491636,84 | 403123,79 | 1161450,41 | 0,00 | 177701,21 | 183279,82 | 0 | 0,00 | 771,50 | 2969742,64 | 580,20 | 480301,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85780,38 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 3110581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 779,80 | 3110581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 2795987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,00 | 2795987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | 4878511,53 | 2207994,66 | 491513,37 | 1297502,07 | 0,00 | 164269,15 | 173327,98 | 0 | 0,00 | 724,13 | 2670516,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81382,09 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 2 | 7690244,45 | 4349687,82 | 832277,31 | 2015806,39 | 0,00 | 511675,95 | 551180,67 | 0 | 0,00 | 724,00 | 3340556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438747,48 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 3261921,74 | 3261921,74 | 630988,17 | 1855124,73 | 0,00 | 324057,60 | 383993,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67757,70 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | 4214016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4214016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 3570968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 734,50 | 3570968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 1877577,25 | 1877577,25 | 162915,13 | 1071947,53 | 0,00 | 179404,69 | 137248,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 326061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 2205468,31 | 2205468,31 | 322428,84 | 913356,74 | 0,00 | 222285,79 | 129901,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 617495,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 32 | 1676937,06 | 1676937,06 | 320272,01 | 1056292,45 | 0,00 | 182241,07 | 118131,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | 2047932,88 | 2047932,88 | 429686,57 | 1099214,77 | 0,00 | 261925,88 | 144822,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 112283,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 1735853,70 | 1735853,70 | 357528,10 | 749912,70 | 103573,60 | 346573,20 | 178266,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | 1098122,17 | 1098122,17 | 264693,62 | 612941,33 | 0,00 | 89635,21 | 130852,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 2830260,83 | 2830260,83 | 611292,55 | 1451159,61 | 0,00 | 217702,18 | 492854,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57252,22 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | 4704141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4704141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 2 | 1770164,79 | 699467,07 | 134450,89 | 419089,24 | 0,00 | 53159,99 | 92766,97 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1070697,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 4 | 1770164,79 | 699467,07 | 134450,89 | 419089,24 | 0,00 | 53159,99 | 92766,97 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1070697,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 10 | 1770444,79 | 699607,07 | 134485,89 | 419124,24 | 0,00 | 53194,99 | 92801,97 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1070837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 6 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 10 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 16470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 1691776,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,50 | 1691776,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | 4055573,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1038,38 | 4055573,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | 6292168,14 | 2284834,79 | 522565,66 | 1249865,54 | 0,00 | 275404,81 | 236998,77 | 0 | 0,00 | 1038,38 | 4007333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Межрайонная, д. 14 | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2107008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 12 | 1766791,79 | 697780,57 | 134029,26 | 418667,61 | 0,00 | 52738,36 | 92345,34 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1069011,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 14 | 1830968,19 | 700138,79 | 134618,82 | 419257,16 | 0,00 | 53327,93 | 92934,90 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1130829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 16 | 1770206,86 | 698484,54 | 134205,25 | 418843,61 | 0,00 | 52914,36 | 92521,34 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1071722,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Мира, д. 11 | 11339611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11339611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Мира, д. 15А | 5061000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5061000,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | 2874620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 594,30 | 2874620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Московская, д. 97 | 4772268,50 | 1276497,50 | 257169,83 | 586035,48 | 65773,13 | 250311,96 | 117207,10 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1181652,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 45,00 | 1922715,00 | 391404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 512418,45 | 512418,45 | 150875,74 | 180007,67 | 0,00 | 36192,07 | 85489,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59852,98 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Мусоргского, д. 41 | 1369398,92 | 179505,10 | 179505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,72 | 1189893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | 4564923,05 | 2035078,94 | 426572,14 | 1333307,20 | 0,00 | 130358,20 | 144841,40 | 0 | 0,00 | 493,70 | 2529844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | 2572476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 493,70 | 2572476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 14 | 5607007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5607007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская/Ватутина, д. 39Б/109 | 1316262,64 | 213182,37 | 151772,45 | 0,00 | 0,00 | 61409,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 264,00 | 1103080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 7 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Онежская, д. 13 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | 2325240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,90 | 2325240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | 2450454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 538,50 | 2450454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | 3144913,94 | 1008193,29 | 252236,17 | 612714,27 | 0,00 | 143242,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,70 | 2136720,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | 2982470,26 | 1007179,62 | 251484,04 | 605260,28 | 0,00 | 150435,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 509,10 | 1975290,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | 2793704,58 | 981394,14 | 242739,76 | 597739,67 | 0,00 | 56299,50 | 84615,22 | 0 | 0,00 | 512,70 | 1812310,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | 3035950,56 | 1020460,66 | 252007,27 | 620709,84 | 0,00 | 147743,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,17 | 2015489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 966609,99 | 966609,99 | 239764,10 | 602484,50 | 0,00 | 124361,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | 3367397,62 | 1043106,97 | 248370,69 | 696790,80 | 0,00 | 97945,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 553,41 | 2324290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | 3275987,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 769,40 | 3275987,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | 3662281,33 | 1143380,18 | 299035,65 | 715130,98 | 0,00 | 129213,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 568,59 | 2518901,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 42А | 2173906,80 | 725785,20 | 149487,60 | 313549,20 | 43305,60 | 144907,20 | 74535,60 | 0 | 0,00 | 324,40 | 1448121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 44 | 677167,51 | 677167,51 | 174757,59 | 445702,89 | 0,00 | 56707,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 3712147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 837,00 | 3712147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 2525651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 2525651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 6879247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1541,05 | 6879247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 6900897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1545,90 | 6900897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | 4501981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1076,00 | 4501981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 3312610,38 | 3312610,38 | 815715,70 | 1811282,16 | 0,00 | 222140,74 | 281748,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 60882,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120840,17 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 3510680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 854,00 | 3510680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | 7645813,96 | 4356132,07 | 834263,57 | 2017639,58 | 0,00 | 693585,13 | 369910,54 | 0 | 0,00 | 724,00 | 3289681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440733,23 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | 9700495,41 | 5007289,34 | 1045688,54 | 2534343,32 | 0,00 | 924010,26 | 503247,22 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4693206,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | 9701495,41 | 5007789,35 | 1045813,54 | 2534468,32 | 0,00 | 924135,27 | 503372,22 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4693706,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Попова, д. 22 | 3760303,71 | 3760303,71 | 808073,23 | 1853747,34 | 0,00 | 469860,61 | 557331,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71291,36 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | 2496281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,00 | 2496281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6 | 3044417,27 | 469183,20 | 346152,59 | 0,00 | 0,00 | 123030,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 681,43 | 2575234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | 2464358,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,00 | 2464358,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8 | 1423606,52 | 286578,78 | 219300,00 | 0,00 | 0,00 | 67278,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,20 | 1137027,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8А | 1161196,93 | 185428,77 | 140116,60 | 0,00 | 0,00 | 45312,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244,80 | 975768,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 12 | 193627,61 | 193627,61 | 132841,23 | 0,00 | 0,00 | 60786,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 22А | 1294182,32 | 163712,29 | 132870,27 | 0,00 | 0,00 | 30842,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,10 | 1130470,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 24А | 1275657,63 | 119787,08 | 119787,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 247,63 | 1155870,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 25А | 473428,10 | 473428,10 | 280865,65 | 0,00 | 0,00 | 58091,31 | 134471,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Придорожная, д. 58 | 385867,27 | 385867,27 | 216006,95 | 0,00 | 0,00 | 53887,77 | 115972,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | 10258927,67 | 5291216,76 | 758740,62 | 2731207,09 | 0,00 | 735466,17 | 404174,11 | 0 | 0,00 | 1239,99 | 4967710,91 | 384,00 | 537522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124106,58 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | 4500443,78 | 1840465,66 | 390135,93 | 1069193,93 | 0,00 | 221059,96 | 160075,85 | 0 | 0,00 | 530,00 | 2659978,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | 1813424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1813424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 22 | 5072225,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5072225,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 6 | 1778475,56 | 631671,22 | 118542,26 | 264767,83 | 0,00 | 50784,32 | 102232,54 | 0 | 0,00 | 272,40 | 1146804,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95344,25 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | 1057627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265,80 | 1057627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 16 | 1465857,39 | 372984,83 | 130376,02 | 120004,52 | 0,00 | 47011,72 | 75592,59 | 0 | 0,00 | 272,50 | 1092872,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 18 | 1371855,21 | 352660,08 | 115716,38 | 117849,67 | 0,00 | 52126,77 | 66967,27 | 0 | 0,00 | 273,10 | 1019195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 20 | 1736843,70 | 599222,43 | 125455,42 | 353598,32 | 0,00 | 41705,72 | 78462,97 | 0 | 0,00 | 237,80 | 1137621,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Российская, д. 31 | 11373531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11373531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Российская, д. 45 | 8208602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8208602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38А | 3468683,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,60 | 3468683,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 896390,98 | 896390,98 | 125180,35 | 432308,82 | 0,00 | 66579,37 | 140960,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 131361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | 797871,39 | 797871,39 | 207468,42 | 407074,36 | 0,00 | 84885,84 | 98442,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Северная, д. 24 | 3452940,38 | 1308488,90 | 222529,43 | 788377,32 | 0,00 | 184898,09 | 112684,08 | 0 | 0,00 | 533,30 | 2144451,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2 | 4665130,99 | 1823609,52 | 490894,89 | 1005940,63 | 0,00 | 81309,06 | 245464,93 | 0 | 0,00 | 590,00 | 2841521,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | 2811699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,00 | 2811699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | 1134627,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,80 | 1134627,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | 1164740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 281,00 | 1164740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 10 | 1873541,02 | 782302,51 | 139095,87 | 476080,57 | 0,00 | 50299,96 | 116826,10 | 0 | 0,00 | 251,36 | 1091238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 12 | 1879447,92 | 773601,39 | 139656,73 | 476206,70 | 0,00 | 51138,38 | 106599,60 | 0 | 0,00 | 267,50 | 1105846,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 14 | 1894538,70 | 779322,34 | 140095,70 | 476645,67 | 0,00 | 52483,38 | 110097,60 | 0 | 0,00 | 269,50 | 1115216,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Славы, д. 5 | 6712509,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1761,00 | 6712509,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | 1069022,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,00 | 1069022,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 12 | 14577037,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 14577037,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Столярная, д. 8 | 1963702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 492,00 | 1963702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | 2631702,85 | 944648,73 | 289051,66 | 563723,03 | 0,00 | 91874,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,10 | 1687054,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | 525335,28 | 525335,28 | 138331,17 | 338035,16 | 0,00 | 48968,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 15 | 4769875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4769875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169 | 1621209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1621209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 11 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 164 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 166 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 182 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 237 | 2138549,23 | 355795,75 | 271685,33 | 0,00 | 0,00 | 84110,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,00 | 1782753,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 243 | 1475897,53 | 235780,63 | 159231,02 | 0,00 | 0,00 | 76549,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 243,14 | 1240116,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 245 | 1658853,55 | 286060,26 | 207837,21 | 0,00 | 0,00 | 78223,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 285,60 | 1372793,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 251 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Токарная, д. 14 | 1632774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1632774,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | 2471946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 2471946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | 3009632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 3009632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 2085937,01 | 2085937,01 | 445009,67 | 893825,02 | 0,00 | 93783,12 | 247288,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 365620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40411,17 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Урицкого/Максима Горького, д. 44А/10 | 8255654,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1721,00 | 8255654,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | 5613002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1226,20 | 5613002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 5 | 6454737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6454737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 7 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 2688488,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,14 | 2688488,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 2А | 1294856,00 | 1294856,00 | 260400,11 | 833754,42 | 0,00 | 72231,87 | 128469,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 3 | 1485490,11 | 1485490,11 | 388700,16 | 841696,64 | 0,00 | 120152,51 | 134940,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | 5001282,85 | 1548660,50 | 358084,67 | 597772,12 | 0,00 | 326445,51 | 127863,28 | 0 | 0,00 | 605,00 | 3452622,35 | 396,00 | 138494,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4А | 1766683,27 | 1766683,27 | 401952,66 | 683198,84 | 0,00 | 140922,24 | 163238,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 326209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51161,84 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | 3956559,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 878,80 | 3956559,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 2093773,13 | 2093773,13 | 320236,10 | 774916,11 | 0,00 | 98164,85 | 303854,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 543429,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53171,77 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | 2613106,14 | 2613106,14 | 536166,98 | 1619311,84 | 0,00 | 207361,32 | 250265,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 12 | 5591229,10 | 1964052,96 | 430416,20 | 1022970,84 | 0,00 | 172840,22 | 337825,70 | 0 | 0,00 | 827,91 | 3627176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 15 | 1789318,55 | 1789318,55 | 317685,49 | 775603,18 | 0,00 | 72352,97 | 219858,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 362605,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41212,37 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 8010630,30 | 4336758,30 | 893227,90 | 1873539,30 | 258762,40 | 865858,80 | 445369,90 | 0 | 0,00 | 823,00 | 3673872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 18 | 2220729,17 | 2220729,17 | 504313,57 | 967697,63 | 0,00 | 130861,21 | 373212,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 196436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48208,58 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 1405867,96 | 1405867,96 | 352606,39 | 902619,85 | 0,00 | 80852,73 | 69789,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 20 | 8749467,06 | 3065864,82 | 620273,83 | 1537374,80 | 0,00 | 189371,38 | 522753,10 | 0 | 0,00 | 1229,80 | 5683602,24 | 125,86 | 136650,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59440,94 | 0,00 |
| 428 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 27 | 5132410,73 | 1942748,08 | 303425,63 | 1054161,90 | 0,00 | 143726,61 | 236394,78 | 0 | 0,00 | 807,50 | 3189662,65 | 312,00 | 205039,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 9416296,50 | 4349656,50 | 895884,50 | 1879111,50 | 259532,00 | 868434,00 | 446694,50 | 0 | 0,00 | 1135,00 | 5066640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | 4260628,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1128,40 | 4260628,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | 4397527,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1135,20 | 4397527,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | 4555666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1097,80 | 4555666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 | 923854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,80 | 923854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | 280578,90 | 280578,90 | 220009,17 | 0,00 | 0,00 | 60569,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | 200081,89 | 200081,89 | 143686,07 | 0,00 | 0,00 | 56395,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | 169255,69 | 169255,69 | 136834,74 | 0,00 | 0,00 | 32420,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 34А | 1368360,95 | 212626,33 | 146484,64 | 0,00 | 0,00 | 66141,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1155734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 35А | 1360439,18 | 297042,71 | 136262,21 | 0,00 | 0,00 | 56289,47 | 104491,02 | 0 | 0,00 | 269,60 | 1063396,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | 222659,08 | 222659,08 | 222659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | 1144874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,80 | 1144874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51А | 1310138,33 | 206141,29 | 141243,21 | 0,00 | 0,00 | 64898,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,70 | 1103997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | 969163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,04 | 969163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | 984482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,68 | 984482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 973466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 259,64 | 973466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | 947577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,10 | 947577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | 1813888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 489,40 | 1813888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 5 | 741367,82 | 741367,82 | 131102,08 | 415033,68 | 0,00 | 48290,78 | 146941,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 7 | 741488,25 | 741488,25 | 131130,86 | 415067,77 | 0,00 | 48319,56 | 146970,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | 1026939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 277,15 | 1026939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | 2054233,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,00 | 2054233,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 1913823,20 | 1913823,20 | 502333,57 | 955097,43 | 0,00 | 279133,43 | 177258,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 2 | 378376,76 | 378376,76 | 202953,02 | 0,00 | 0,00 | 33557,49 | 141866,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 2348526,50 | 2348526,50 | 486822,50 | 1019793,50 | 140852,00 | 470846,00 | 230212,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 39 | 1258280,00 | 1258280,00 | 262268,00 | 548792,00 | 75800,00 | 253172,00 | 118248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | 1090246,50 | 1090246,50 | 224554,50 | 471001,50 | 65052,00 | 217674,00 | 111964,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 5379786,36 | 864012,15 | 466944,97 | 0,00 | 0,00 | 92970,34 | 304096,84 | 0 | 0,00 | 1122,93 | 4515774,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | 2253253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,67 | 2253253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 4 | 864012,15 | 864012,15 | 466944,97 | 0,00 | 0,00 | 92970,34 | 304096,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | н.п.ц.у. свх. "Уваровский", ул. Проезжая, д. 14 | 2262521,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,26 | 2262521,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 63927942,47 | 12551833,45 | 3347693,03 | 5643077,10 | 167117,60 | 1407069,61 | 1591092,45 | 2 | 3660000,00 | 4159,56 | 18412230,87 | 424,00 | 395783,65 | 4645,40 | 0,00 | 882,11 | 10501451,08 | 18802427,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Каменка, ул. Комсомольская площадь, д. 7 | 5389586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,60 | 0,00 | 139,48 | 1516011,39 | 3873575,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 | 8551502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011,60 | 0,00 | 497,35 | 4604865,84 | 3946636,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | 2271002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 26,86 | 328698,97 | 1942303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | 3722961,23 | 1419041,09 | 345865,28 | 803211,53 | 0,00 | 109600,24 | 160364,04 | 0 | 0,00 | 495,00 | 2303920,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | 2640223,73 | 582065,71 | 341650,11 | 0,00 | 0,00 | 94861,00 | 145554,60 | 0 | 0,00 | 495,00 | 2058158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Каменка, ул. Заводская, д. 6 | 2206183,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,10 | 0,00 | 27,34 | 188828,30 | 2017354,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | 946169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 243,10 | 946169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 1057020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,60 | 1057020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | 727704,59 | 727704,59 | 220514,85 | 214126,03 | 0,00 | 70593,83 | 222469,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | 1206777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,90 | 1206777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 717063,60 | 717063,60 | 364719,96 | 0,00 | 0,00 | 244183,55 | 108160,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Каменка, ул. Садовая, д. 39 | 982080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 982080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 2 | 3409570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 40,07 | 886363,83 | 2523207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 4 | 3994638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,10 | 0,00 | 110,94 | 2093810,72 | 1900827,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 3481394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 40,07 | 882872,03 | 2598522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | 2800826,70 | 2800826,70 | 576877,10 | 1209995,70 | 167117,60 | 559201,20 | 287635,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | 2778817,40 | 2778817,40 | 487044,16 | 1496948,14 | 0,00 | 149225,93 | 249815,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 395783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 3 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | 7306758,73 | 2334516,19 | 707890,11 | 1234934,90 | 0,00 | 116890,94 | 274800,24 | 0 | 0,00 | 918,56 | 4972242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | 3733614,36 | 1191798,17 | 303131,46 | 683860,80 | 0,00 | 62512,92 | 142292,98 | 0 | 0,00 | 588,00 | 2541816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 2344047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,40 | 2344047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 319,97 | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | с. Чумаево, ул. Мира, д. 29 | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 319,97 | 1428346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 6212445,53 | 631869,31 | 163623,29 | 386635,83 | 0,00 | 25697,26 | 55912,93 | 0 | 0,00 | 1625,90 | 5580576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 1858262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 567,90 | 1858262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | 631869,31 | 631869,31 | 163623,29 | 386635,83 | 0,00 | 25697,26 | 55912,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 1 | 1064182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1064182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 3 | 1149299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1149299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 5 | 1508832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 338,00 | 1508832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 5158482,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1199,80 | 5158482,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | 3933392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 945,80 | 3933392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | 1225089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,00 | 1225089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 2997912,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 723,75 | 2997912,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 9 | 1478030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,10 | 1478030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | 1519881,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 392,65 | 1519881,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 13507192,01 | 2370674,78 | 1257739,97 | 0,00 | 0,00 | 325245,64 | 717691,99 | 0 | 0,00 | 2648,42 | 11136517,23 | 372,00 | 69997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | 357471,16 | 357471,16 | 199890,04 | 0,00 | 0,00 | 50018,22 | 107562,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Нижний Ломов пер. Коммунальный, д. 13 | 1622402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 383,68 | 1622402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Нижний Ломов пер. Московский, д. 4 | 1199159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 262,90 | 1199159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Нижний Ломов, ул./пер. Валовая/Валовый, д. 28/1 | 612125,49 | 612125,49 | 254374,00 | 0,00 | 0,00 | 105402,10 | 182352,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 69997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | 612828,85 | 612828,85 | 303829,21 | 0,00 | 0,00 | 107744,13 | 201255,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | 1028307,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,50 | 1028307,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | 1952107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 437,30 | 1952107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Нижний Ломов ул. Московская, д. 9 | 533333,23 | 533333,23 | 244730,67 | 0,00 | 0,00 | 62081,19 | 226521,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 98 | 1017436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 1017436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Нижний Ломов, ул./пер. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | 1091959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,64 | 1091959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 31 | 1203299,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 1203299,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 33 | 1122795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 259,00 | 1122795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 34 | 899049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 201,40 | 899049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | 254916,05 | 254916,05 | 254916,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 10369508,71 | 6596890,99 | 1574309,18 | 2464423,00 | 340390,00 | 1338934,84 | 878833,97 | 0 | 0,00 | 881,90 | 3772617,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 946418,99 | 946418,99 | 396560,18 | 0,00 | 0,00 | 202032,84 | 347825,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | 5650472,00 | 5650472,00 | 1177749,00 | 2464423,00 | 340390,00 | 1136902,00 | 531008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | 2333424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,50 | 2333424,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | с. Павловка, ул. Строительная, д. 1 | 1439193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,40 | 1439193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195,52 | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195,52 | 843141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 51552701,74 | 22718889,37 | 5284315,88 | 10144513,47 | 988999,90 | 3847920,57 | 2453139,55 | 4 | 7320000,00 | 4267,32 | 17306118,34 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 45,00 | 1849500,00 | 2358194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 3582562,20 | 3582562,20 | 737888,60 | 1547716,20 | 213761,60 | 715279,20 | 367916,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 2284201,50 | 2284201,50 | 470469,50 | 986806,50 | 136292,00 | 456054,00 | 234579,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 678774,53 | 678774,53 | 249288,14 | 0,00 | 165850,30 | 143452,97 | 120183,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 910347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248,60 | 910347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | 1891672,90 | 1891672,90 | 466342,13 | 1133335,96 | 0,00 | 141126,14 | 150868,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 3287225,41 | 3287225,41 | 851272,86 | 1536483,55 | 0,00 | 585328,08 | 314140,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 970782,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,90 | 970782,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 967795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 275,80 | 967795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 2457630,00 | 2457630,00 | 506190,00 | 1061730,00 | 146640,00 | 490680,00 | 252390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 2185547,70 | 2185547,70 | 450150,10 | 944186,70 | 130405,60 | 436357,20 | 224448,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 3285729,30 | 3285729,30 | 676750,90 | 1419480,30 | 196050,40 | 656014,80 | 337432,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 1244446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1244446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 1252798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1252798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | 1240507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1240507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86 | 6216494,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 2008800,00 | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 45,00 | 1849500,00 | 2358194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 771229,23 | 771229,23 | 212902,86 | 381362,62 | 0,00 | 53698,50 | 123265,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 770779,23 | 770779,23 | 212790,36 | 381250,12 | 0,00 | 53586,00 | 123152,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 773051,23 | 773051,23 | 213358,36 | 381818,12 | 0,00 | 54154,00 | 123720,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 6 | 750486,14 | 750486,14 | 236912,07 | 370343,40 | 0,00 | 62189,68 | 81040,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 2 | 987900,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,01 | 987900,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 3 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 4 | 947847,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,01 | 947847,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 5 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2678400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | 1418091,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,00 | 1418091,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 900646,48 | 900646,48 | 781767,36 | 0,00 | 0,00 | 118879,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | р.п Сосновоборск, ул. Комсомольская, д. 19а | 507255,95 | 507255,95 | 507255,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | р.п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 18а | 393390,53 | 393390,53 | 274511,41 | 0,00 | 0,00 | 118879,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 3355881,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 953,45 | 3355881,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | р.п. Тамала, пер. Советский, д. 4 | 1411556,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 294,15 | 1411556,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | 1944325,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 659,30 | 1944325,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2021 год: |  | 1930030832,70 | 568911282,18 | 137023679,40 | 244716926,26 | 27260860,40 | 103253744,60 | 56656071,52 | 99 | 209265656,00 | 197016,35 | 894052519,92 | 0,00 | 0,00 | 76219,50 | 187283854,60 | 1600,00 | 70517520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 9937735,40 | 1519198,60 | 503903,40 | 0,00 | 269880,00 | 564190,40 | 181224,80 | 0 | 0,00 | 1303,60 | 5835158,80 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 1613970,00 | 22,00 | 969408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 19 | 4903516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,60 | 2320138,80 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 1613970,00 | 22,00 | 969408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | 1767220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 1767220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Марат, ул. Мира, д. 9 | 759599,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Марат, ул. Мира, д. 12 | 759599,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 3476180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 716,00 | 3476180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 10934167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2411,70 | 10934167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский, ул. Колычевская, д. 122А | 2831172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 742,70 | 2831172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 2111925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 2111925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | 5991070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1234,00 | 5991070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 26862527,50 | 5783563,70 | 1896682,30 | 2871586,20 | 269880,00 | 564190,40 | 181224,80 | 0 | 0,00 | 4094,60 | 19457883,80 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 1621080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | 759599,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 2 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 4 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 8 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3884000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Грабово, ул. Майская, д. 16 | 759599,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | 3600963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,60 | 1979883,80 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 1621080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 4264365,10 | 4264365,10 | 1392778,90 | 2871586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 166740425,05 | 87249000,05 | 19144687,80 | 34525011,50 | 2807188,00 | 23192648,70 | 7579464,05 | 1 | 2277384,00 | 10110,20 | 49085021,00 | 0,00 | 0,00 | 8894,00 | 21078780,00 | 160,00 | 7050240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт 30-лет Победы, д. 11 | 12470807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1163,00 | 5646365,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 | 5150010,00 | 38,00 | 1674432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 22 | 9235052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 908,00 | 4408340,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,00 | 3592920,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 24 | 9280203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,30 | 4453491,50 | 0,00 | 0,00 | 1516,00 | 3592920,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Братская, д. 3 | 12077552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1082,00 | 5253110,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 | 5150010,00 | 38,00 | 1674432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 3688171,35 | 3688171,35 | 778509,00 | 1550147,70 | 143050,00 | 945619,40 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Братская, д. 23 | 9244762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 4418050,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,00 | 3592920,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 3688171,35 | 3688171,35 | 778509,00 | 1550147,70 | 143050,00 | 945619,40 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 3688171,35 | 3688171,35 | 778509,00 | 1550147,70 | 143050,00 | 945619,40 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 3688171,35 | 3688171,35 | 778509,00 | 1550147,70 | 143050,00 | 945619,40 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 3688171,35 | 3688171,35 | 778509,00 | 1550147,70 | 143050,00 | 945619,40 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 21 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 6719444,00 | 6719444,00 | 1392778,90 | 2871556,20 | 176250,00 | 1603185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 27 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 29 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 31 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 35 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2а | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 4 | 2481238,70 | 2481238,70 | 565232,40 | 1335947,20 |  | 435878,60 | 144180,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 39 | 8650246,60 | 8650246,60 | 1857038,50 | 3828781,60 | 325948,00 | 1737581,20 | 900897,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 41 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 6081373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1252,60 | 6081373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914,80 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914,80 | 4441354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 9941583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2047,70 | 9941583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 174639215,32 | 61383940,05 | 14455340,60 | 27124973,05 | 2619721,50 | 10928277,40 | 6255627,50 | 5 | 11386920,00 | 21835,58 | 92382427,27 | 0,00 | 0,00 | 2292,00 | 5432040,00 | 92,00 | 4053888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 6 | 3571488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 2161440,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | 3185307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,60 | 3185307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1578168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414,00 | 1578168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 5095721,40 | 5095721,40 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 1468790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | 6719444,00 | 6719444,00 | 1392778,90 | 2871556,20 | 176250,00 | 1603185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | 3442275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,92 | 3442275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 33 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 118 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 5233113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1372,80 | 5233113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144Б | 2923171,30 | 2923171,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337936,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 152 | 6461340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1695,00 | 6461340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | 3681061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 758,20 | 3681061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Дружба, д. 5 | 3170440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,70 | 3170440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,30 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,30 | 1994694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 3422580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 704,96 | 3422580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 1147712,70 | 1147712,70 | 251951,70 | 440112,90 | 81940,50 | 282095,20 | 91612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 105 | 2973360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 2973360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 163 | 8802719,10 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 976,60 | 4741393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | 4061326,10 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | 5384195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1109,00 | 5384195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | 2630771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657,20 | 2630771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | 2834834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583,90 | 2834834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1Г | 1526939,95 | 1526939,95 | 377927,60 | 510169,35 | 115127,00 | 289720,00 | 233996,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 47 | 4061326,10 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Молодая Гвардия, д. 158В | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 9А | 2350961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,30 | 2350961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 11А | 3069048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1659000,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | 1310531,20 | 1310531,20 | 298194,70 | 617899,50 | 50243,00 | 217196,00 | 126998,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | 7550340,90 | 4061326,10 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,30 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 871,60 | 3489014,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | 2158017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 539,10 | 2158017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | 2864450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 2864450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | 2589171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,30 | 2589171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | 1046722,20 | 1046722,20 | 251951,70 | 340112,90 | 81950,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 53 | 2477800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2477800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | 652405,80 | 652405,80 | 125975,90 | 240821,80 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | 2521687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,40 | 2521687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | 1046722,20 | 1046722,20 | 251951,70 | 340112,90 | 81950,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 2176651,90 | 2176651,90 | 596389,40 | 1235799,10 | 81950,00 | 141047,60 | 121465,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | 4243755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 874,10 | 4243755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 31 | 2923071,30 | 2923071,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 33 | 2923071,30 | 2923071,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 113 | 2806013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 736,10 | 2806013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 112 | 5179200,00 | 5179200,00 | 1079520,00 | 2258880,00 | 312000,00 | 1042080,00 | 486720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 80 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 100 | 6305810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1654,20 | 6305810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | 652405,80 | 652405,80 | 125975,90 | 240821,80 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | 2021515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 2021515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 980327882,85 | 307797093,70 | 75746908,00 | 140330971,70 | 15013058,80 | 45628185,40 | 31077969,80 | 85 | 180801352,00 | 83128,81 | 370689134,55 | 0,00 | 0,00 | 34398,70 | 88168558,60 | 746,00 | 32871744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, городок Военный, д. 102 | 1500468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 971700,00 | 12,00 | 528768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, городок Военный, д. 105 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, ул. Территория Блокпост 720 км, д. 11 | 1184888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 296,00 | 1184888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 11 | 2932590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1320990,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14А | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | 2062561,60 | 2062561,60 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 434395,30 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 84 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | 2923071,30 | 2923071,30 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 651559,30 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 31 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 82 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 156 | 2782760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 2782760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | 392666,50 | 392666,50 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | 601834,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | 411584,00 | 411584,00 | 125975,90 | 0,00 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 533714,10 | 533714,10 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | 1420087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 292,50 | 1420087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | 601834,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | 1747614,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | 1747614,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | 1747614,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | 1747614,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | 1747614,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й, д. 13 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 533714,10 | 533714,10 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 5 | 1262300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 1262300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | 3653144,80 | 1055719,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,00 | 2597425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | 1055719,80 | 1055719,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | 4006370,80 | 4006370,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 379440,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | 3429239,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | 1917886,30 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 2869092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1635300,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | 3436975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,60 | 3436975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 33Б | 3429239,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 6А | 1850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 11 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. Ватутина, д. 8 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 85 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 2576190,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 2869092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1635300,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 27 | 1500468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 971700,00 | 12,00 | 528768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 2940192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1706400,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 2164068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1635300,00 | 12,00 | 528768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 6 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 25 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Галетная/Стрелочная, д. 40/18 | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | 4044314,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 10 | 7823146,80 | 4044314,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 417384,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 6021890,00 | 2584550,00 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 313038,00 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3437340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | 6021890,00 | 2584550,00 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 313038,00 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3437340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | 3584546,30 | 3584546,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 379440,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | 3584546,30 | 3584546,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 379440,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 2576190,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 2576190,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | 601834,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | 2271954,60 | 601834,60 | 125975,90 | 190250,60 | 76440,00 | 141047,60 | 68120,50 | 0 | 0,00 | 344,00 | 1670120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 3 | 1718261,20 | 1718261,20 | 405420,80 | 720456,40 | 116254,00 | 348490,00 | 127640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 5 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | 3584546,30 | 3584546,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 379440,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | 3584546,30 | 3584546,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 379440,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 3104899,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | 2407720,70 | 2407720,70 | 519000,60 | 1250765,10 | 108700,00 | 248692,00 | 280563,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | 2407720,70 | 2407720,70 | 519000,60 | 1250765,10 | 108700,00 | 248692,00 | 280563,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | 3147360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1328,00 | 3147360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | 1137679,80 | 1137679,80 | 251951,70 | 440112,90 | 81560,00 | 282095,20 | 81960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | 4699280,70 | 2407720,70 | 519000,60 | 1250765,10 | 108700,00 | 248692,00 | 280563,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | 3104899,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | 1228412,60 | 1228412,60 | 259500,00 | 625382,60 | 78450,00 | 124560,00 | 140520,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | 2407720,70 | 2407720,70 | 519000,60 | 1250765,10 | 108700,00 | 248692,00 | 280563,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41А | 5929878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1665,40 | 3946998,00 | 45,00 | 1982880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43 | 2529455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 521,00 | 2529455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 43В | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 45 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 57А | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 5753609,10 | 5753609,10 | 1392778,90 | 2871536,20 | 244461,00 | 569160,00 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | 4235517,90 | 4235517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 4235517,90 | 4235517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 4235517,90 | 4235517,90 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 1030411,60 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | 5699546,20 | 2689446,20 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 630411,60 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 620,00 | 3010100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | 4583120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4583120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 3437340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 3437340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 | 2545128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,60 | 1928232,00 | 14,00 | 616896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | 5851165,80 | 3017041,80 | 696389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 645529,80 | 337836,50 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 19 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,00 | 2834124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 35 | 11100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Кирова/Замойского, д. 1/17 | 5336973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1731,30 | 4103181,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 71 | 3141042,80 | 3141042,80 | 0,00 | 1873798,80 | 0,00 | 816796,00 | 450448,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23А | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 1145780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 3563646,00 | 718254,00 | 110163,00 | 313276,00 | 27923,00 | 162184,00 | 104708,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | 4665800,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | 3601701,40 | 1712285,40 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 423142,80 | 285918,60 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1889416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 3925106,30 | 3925106,30 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 720000,00 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 1511218,70 | 1511218,70 | 251951,70 | 680225,80 | 81250,00 | 282095,20 | 215696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 1982853,00 | 1982853,00 | 412411,40 | 827770,70 | 111500,00 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 2689446,20 | 2689446,20 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 630411,60 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 7 | 3404899,30 | 3404899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 613038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | 1989491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 497,00 | 1989491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | 3104899,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | 6012503,00 | 1982853,00 | 412411,40 | 827770,70 | 111500,00 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 830,00 | 4029650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | 1612285,80 | 1612285,80 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,40 | 423142,80 | 185918,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | 3184880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 656,00 | 3184880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 4 | 3986238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 2576190,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 83 | 6747240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1770,00 | 6747240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133 | 9250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 133А | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2277384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 135 | 15941688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 15941688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 137 | 14800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 14800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11386920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 1612285,80 | 1612285,80 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,40 | 423142,80 | 185918,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | 5704786,30 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3786900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 2558591,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Леонова/Литейная, д. 1/2 | 3699468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 2289420,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 5534700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1140,00 | 5534700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Литейная, д. 14 | 2940192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1706400,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Литейная/Беляева, д. 16/1 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | 5083330,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 558,00 | 2709090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154,00 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154,00 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | 7141711,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 944,00 | 4583120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 46 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 38 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9109536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 42 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6832152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154,00 | 5602670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 1080793,10 | 1080793,10 | 274940,90 | 470824,20 | 82540,00 | 166960,00 | 85528,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | 2695361,70 | 2695361,70 | 578509,00 | 1250147,70 | 123050,00 | 472809,70 | 270845,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Межрайонная, д. 14 | 1718261,20 | 1718261,20 | 405420,80 | 720456,40 | 116254,00 | 348490,00 | 127640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | 4487824,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 528,00 | 2113584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | 2081560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2081560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | 5961141,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 850,00 | 3402550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | 5481295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1129,00 | 5481295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | 9644575,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 5583250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 5583250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 5583250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | 6685341,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2291560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | 1320560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,00 | 1320560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | 4006688,70 | 1511218,70 | 251951,70 | 680225,80 | 81250,00 | 282095,20 | 215696,00 | 0 | 0,00 | 514,00 | 2495470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1370,00 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 104/55 | 4826712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,00 | 3592920,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | 2689446,20 | 2689446,20 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 630411,60 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ново-Черкасская, д. 5 | 2908686,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 2291790,00 | 14,00 | 616896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Одесская/Ульяновская, д. 11/30 | 22643830,70 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5810,60 | 17861784,40 | 65,00 | 2864160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1370,00 | 6651350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | 6685341,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | 6685341,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | 9634865,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 1148,00 | 5573540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | 5573540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1148,00 | 5573540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | 7748698,30 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 759,50 | 3687372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | 6337423,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 944,00 | 3778832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 2558591,70 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 1917886,30 | 1917886,30 | 464259,60 | 857195,40 | 81487,00 | 289720,00 | 225224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | 8461786,20 | 2558591,70 | 596389,40 | 1235799,10 | 101487,00 | 327079,70 | 297836,50 | 0 | 0,00 | 1215,90 | 5903194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | 2689446,20 | 2689446,20 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 630411,60 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 3104899,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | 2679816,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 1767220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | 7093316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1772,00 | 7093316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1012596,00 | 1012596,00 | 294648,00 | 440120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 3137301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 646,20 | 3137301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 3037288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625,60 | 3037288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 42 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4554768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | 2189461,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1276865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7, корп. 2 | 2161620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2161620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | 2790024,50 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 386,70 | 1877428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | 7231649,30 | 3104899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 850,00 | 4126750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | 1012596,00 | 1012596,00 | 294648,00 | 440120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | 3794705,20 | 1012596,00 | 294648,00 | 440120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 573,04 | 2782109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | 6566760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1530,00 | 6566760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | 1732106,90 | 1732106,90 | 503902,00 | 680224,90 | 118240,00 | 218900,00 | 210840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 14 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 23А | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Столярная, д. 8 | 912596,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 | 665232,40 | 665232,40 | 665232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 190 | 5876404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1468,00 | 5876404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7 | 3354560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 3354560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 1Г | 7752203,00 | 1418200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 719,80 | 3494629,00 | 0,00 | 0,00 | 826,20 | 1958094,00 | 20,00 | 881280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Тамбовская/Красная, д. 20/1 | 5762885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1187,00 | 5762885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 12 | 2782740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 573,17 | 2782740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | 3081954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 634,80 | 3081954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | 3165945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,10 | 3165945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 32 | 1326994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 331,50 | 1326994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 434,70 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 36 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 434,70 | 1740104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | 3184736,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 2272140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | 3184736,00 | 912596,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 87900,00 | 0 | 0,00 | 468,00 | 2272140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | 1418200,00 | 1418200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | 1418200,00 | 1418200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 11 | 14379079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2401560,00 | 0,00 | 0,00 | 3976,60 | 11977519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | 3304899,30 | 3304899,30 | 778509,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 513038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | 4061325,80 | 4061325,80 | 1143709,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 434395,00 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | 3720312,10 | 3720312,10 | 838001,20 | 1850765,10 | 138700,00 | 515205,80 | 377640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 2 | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | 484576,00 | 484576,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | 824696,00 | 824696,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 2524600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2524600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | 824696,00 | 824696,00 | 294648,00 | 340120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | 1106236,00 | 1106236,00 | 294648,00 | 540120,00 | 78420,00 | 111508,00 | 81540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 566116,00 | 566116,00 | 294648,00 | 0,00 | 78420,00 | 111508,00 | 81540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 36008755,80 | 3775659,80 | 1259758,50 | 340112,90 | 674700,00 | 1410476,00 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 4906,00 | 22651390,00 | 0,00 | 0,00 | 2853,00 | 6761610,00 | 64,00 | 2820096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 38 | 1009099,80 | 1009099,80 | 251951,70 | 340112,90 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | 3442115,40 | 90612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 485,00 | 1941455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 54 | 3891908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2481860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Сурск пл. Школьная, д. 2 | 668986,90 | 668986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Сурск, ул. Карла Маркса, д. 93 | 3131475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 3131475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 40 | 668986,90 | 668986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | 668986,90 | 668986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 44 | 668986,90 | 668986,90 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 365,00 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 365,00 | 1772075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | 3582990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 738,00 | 3582990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | р.п. Чаадаевка, ул. Московская, д. 59 | 1276865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,00 | 1276865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 1а | 5150010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,00 | 5150010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 26 | 4427500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | станция Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 1060795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 265,00 | 1060795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 30625340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6308,00 | 30625340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 1б | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2б | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | р.п. Земетчино проезд Заводской, д. 4 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | 3786900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 3786900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 148 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 121 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 1242880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 5281899,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1706400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | р.п. Исса, ул. Строителей, д. 6 | 759599,30 | 759599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2815900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 | 1706400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1706400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 108378267,83 | 25068662,08 | 6215983,40 | 10942731,56 | 1065272,60 | 4562151,50 | 2282523,02 | 8 | 14800000,00 | 10431,45 | 46672191,75 | 0,00 | 0,00 | 7051,00 | 16710870,00 | 116,00 | 5126544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Каменка, ул. Театральный проезд, д. 7 | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 706183,30 | 706183,30 | 251951,70 | 0,00 | 81524,00 | 282095,20 | 90612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 3225360,71 | 3225360,71 | 778509,00 | 1550147,76 | 153050,00 | 472808,70 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 8 | 2162561,62 | 2162561,62 | 464259,60 | 957195,40 | 81487,00 | 434395,30 | 225224,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 5 | 4448412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 3199500,00 | 28,00 | 1248912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 8А | 11725791,90 | 4475169,90 | 1240630,20 | 1873798,80 | 141500,60 | 868791,60 | 350448,70 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2281710,00 | 0,00 | 0,00 | 1576,00 | 3735120,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 2 - 2А | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | 2209656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 2209656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 33 | 11400479,90 | 2074172,90 | 412411,40 | 889090,60 | 141500,00 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 903,00 | 3614709,00 | 0,00 | 0,00 | 1815,00 | 4301550,00 | 32,00 | 1410048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 | 377927,60 | 377927,60 | 377927,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 42 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Каменка, ул. Советская, д. 13А | 7545492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 966,00 | 3682392,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,00 | 3863100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | 4903550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1010,00 | 4903550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | 6447685,00 | 6447685,00 | 1392778,90 | 2871586,20 | 204461,00 | 1303185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | 4922970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1014,00 | 4922970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2670250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 26 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | 3225360,65 | 3225360,65 | 778509,00 | 1550147,70 | 153050,00 | 472808,70 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 328,50 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 328,50 | 1594867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 13 | 1594624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 328,45 | 1594624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 1881410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | 2061545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,00 | 2061545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 3218865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 33412626,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5497,85 | 23906556,85 | 0,00 | 0,00 | 4011,00 | 9506070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | 1334154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 274,80 | 1334154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 16 | 3448166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 710,23 | 3448166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 17 | 4108671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 623,80 | 2497071,40 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | 1231033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,56 | 1231033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | 1143643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 235,56 | 1143643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 18 | 3280038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 675,60 | 3280038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 17 | 2734336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 563,20 | 2734336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | 4376134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,50 | 2380594,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 1995540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | р.п. Колышлей, ул. Профтехобразования, д. 13 | 4376134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,50 | 2380594,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 1995540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | 4890049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 681,60 | 2598259,20 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 2291790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 10 | 2490266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230,50 | 878666,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 50430158,00 | 251951,70 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9869,86 | 46099022,30 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 56,00 | 2467584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | 3365291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,16 | 3365291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Рабочая, д. 2А | 2882160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 2882160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 34 | 5097603,70 | 251951,70 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,00 | 2000260,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | 2011426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 414,30 | 2011426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 3 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | с. Махалино, ул. Р. городок КСМ, д. 4 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 1 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 2 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 3 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 4 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | с. Махалино, ул. Р. городок совхоза, д. 9 | 4406672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1156,00 | 4406672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 579,40 | 2812987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 21 | 3303342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,40 | 3303342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району |  | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | с. Вехово, ул. Встречная, д. 7 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 7277645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1499,00 | 7277645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | р.п. Лунино, ул. Пионерская, д. 3 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2330400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | 2306125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,00 | 2306125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | 1068100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 1068100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | 1573020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 1573020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 14195397,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 2341,20 | 10490406,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 859599,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | р.п. Мокшан, ул. Засечная, д. 26 | 6047472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3202080,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 5 | 1247735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257,00 | 1247735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 8 | 1154519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 237,80 | 1154519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | р.п. Мокшан, ул. 1-ая Разведка, д. 9 | 2982912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 614,40 | 2982912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | с. Симбухово, ул. Заречная, д. 43 | 1903160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 392,00 | 1903160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 57472291,80 | 27147992,10 | 6507967,80 | 10269160,90 | 1536559,50 | 5823475,90 | 3010828,00 | 0 | 0,00 | 4074,80 | 17883251,70 | 0,00 | 0,00 | 4728,80 | 11207256,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | 1423971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 293,30 | 1423971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3 | 421587,00 | 421587,00 | 125978,90 | 0,00 | 76440,00 | 141047,60 | 78120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 4983650,00 | 4983650,00 | 1038761,00 | 2173592,00 | 300220,00 | 1002734,00 | 468343,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 5 | 18976638,90 | 5406404,20 | 1160649,10 | 2392988,50 | 203717,50 | 1085988,30 | 563060,80 | 0 | 0,00 | 992,90 | 3974578,70 | 0,00 | 0,00 | 4048,80 | 9595656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 2067744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 425,90 | 2067744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 859599,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 859599,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 9 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 2263401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 466,20 | 2263401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 86 | 3852026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1010,50 | 3852026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 4 | 8650246,60 | 8650246,60 | 1857038,50 | 3828781,60 | 325948,00 | 1737581,20 | 900897,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | 4685722,40 | 4685722,40 | 1443709,30 | 1873798,80 | 148974,00 | 868791,60 | 350448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Нижний Ломов, ул. Южная, д. 11 | 421584,00 | 421584,00 | 125975,90 | 0,00 | 76440,00 | 141047,60 | 78120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | с. Атмис, ул. Новая, д. 2 | 1409406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,30 | 1409406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 859599,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | 1404066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289,20 | 1404066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | 1488057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 306,50 | 1488057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 26757111,25 | 10215874,25 | 2183117,90 | 4209576,25 | 531088,90 | 2139189,00 | 1152902,20 | 0 | 0,00 | 1782,20 | 8005061,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 | 4834800,00 | 84,00 | 3701376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Никольск, ул. К. Анохина, д. 25Б | 7959277,75 | 1715385,75 | 377927,60 | 510269,35 | 145127,40 | 423142,80 | 258918,60 | 0 | 0,00 | 700,00 | 3398500,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 74 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 3042280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760,00 | 3042280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 16 | 6487635,00 | 6487635,00 | 1392778,90 | 2871536,20 | 244461,00 | 1303185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 3 | 2012853,50 | 2012853,50 | 412411,40 | 827770,70 | 141500,50 | 412860,30 | 218310,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | с. Павловка, ул. Строительная, д. 2 | 1564281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,20 | 1564281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 45205103,60 | 4965777,60 | 1133782,80 | 1269428,40 | 435382,20 | 1269428,40 | 857755,80 | 0 | 0,00 | 6530,00 | 31703150,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 | 4834800,00 | 84,00 | 3701376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | 1553600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1553600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | 1184620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244,00 | 1184620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | 757380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156,00 | 757380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | 2000260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,00 | 2000260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1990550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 4 | 1602150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1602150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 6 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 754,00 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 754,00 | 3660670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 1 | 7777776,20 | 1655259,20 | 377927,60 | 423142,80 | 145127,40 | 423142,80 | 285918,60 | 0 | 0,00 | 675,00 | 3277125,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 2 | 7777776,20 | 1655259,20 | 377927,60 | 423142,80 | 145127,40 | 423142,80 | 285918,60 | 0 | 0,00 | 675,00 | 3277125,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 3 | 7559301,20 | 1655259,20 | 377927,60 | 423142,80 | 145127,40 | 423142,80 | 285918,60 | 0 | 0,00 | 630,00 | 3058650,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 85780166,65 | 31408710,65 | 6967740,10 | 12833373,80 | 1768248,90 | 6325245,90 | 3514101,95 | 0 | 0,00 | 9125,60 | 43231268,00 | 0,00 | 0,00 | 2990,00 | 7086300,00 | 92,00 | 4053888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 4520976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 931,20 | 4520976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 2922710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602,00 | 2922710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | 2422645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,00 | 2422645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 3235360,65 | 3235360,65 | 778509,00 | 1550147,70 | 163050,00 | 472808,70 | 270845,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 1199712,20 | 1199712,20 | 251951,70 | 340112,90 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 50 | 885271,70 | 885271,70 | 251951,70 | 0,00 | 190612,40 | 282095,20 | 160612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 130 | 1007250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 1007250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 2820755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,00 | 2820755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 2374240,40 | 2374240,40 | 519006,00 | 1250765,10 | 108700,00 | 315205,80 | 180563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 2757640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 568,00 | 2757640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 4413195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 4413195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255 | 5406404,20 | 5406404,20 | 1160649,10 | 2392988,50 | 203717,50 | 1085988,30 | 563060,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 257 | 4280531,40 | 4280531,40 | 928519,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 868790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | 3301400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 3301400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 1199712,20 | 1199712,20 | 251951,70 | 340112,90 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 6487635,00 | 6487635,00 | 1392778,90 | 2871536,20 | 244461,00 | 1303185,90 | 675673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 4280531,40 | 4280531,40 | 928519,30 | 1873798,80 | 158974,00 | 868790,60 | 450448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 2825610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 81 | 1624146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 1007250,00 | 14,00 | 616896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 98 | 2818008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1848600,00 | 22,00 | 969408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 | 2845392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 1874030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,00 | 1874030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 1738090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 1791495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 369,00 | 1791495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 1199712,20 | 1199712,20 | 251951,70 | 340112,90 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2521890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | 972942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,40 | 972942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | с. Рощино, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 859599,30 | 859599,30 | 251951,70 | 0,00 | 134940,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 34586896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6537,90 | 31741504,50 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | 2602280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,00 | 2602280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | 4277255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 4277255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | 1936174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,80 | 1936174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 15 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,70 | 1246278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 2097360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1019550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | 4579598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 357,20 | 1734206,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1611600,00 | 28,00 | 1233792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 2611179,30 | 724659,30 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 1886520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Спасск, ул. Октября, д. 13 | 2611179,30 | 724659,30 | 251951,70 | 0,00 | 0,00 | 282095,20 | 190612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 1886520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 9889635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2037,00 | 9889635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1441935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,00 | 1441935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | 2917855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 601,00 | 2917855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | 2471195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 509,00 | 2471195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 14 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1699250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | п. Степной, ул. Северная, д. 19 | 1359400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 1359400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 6141575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1265,00 | 6141575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | 1975985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 407,00 | 1975985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 16 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1747800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | 2417790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,00 | 2417790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2019 - 2021 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | В том числе со счета регионального оператора (общий счет) |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО за 2019 - 2021 годы |  | 3379607,82 | 143835 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4641246425,57 | 4641246425,57 | 3417508541,13 |
| 2019 год |  | 851784,55 | 35711 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931446489,01 | 931446489,01 | 743422734,50 |
| 1 | Башмаковский район | 532,00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4293288,61 | 4293288,61 | 4293288,61 |
| 2 | Бековский район | 1768,90 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7821429,42 | 7821429,42 | 7821429,42 |
| 3 | Белинский район | 573,20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466815,78 | 4466815,78 | 4466815,78 |
| 4 | Бессоновский район | 400,80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455302,70 | 1455302,70 | 1455302,70 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 233925,89 | 10934 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154486199,81 | 154486199,81 | 94082685,30 |
| 6 | город Кузнецк | 48259,90 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53591302,49 | 53591302,49 | 51590232,49 |
| 7 | город Пенза | 510731,18 | 21212 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584275720,81 | 584275720,81 | 458656550,81 |
| 8 | Городищенский район | 234,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466282,54 | 466282,54 | 466282,54 |
| 9 | Земетчинский район | 561,30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915144,12 | 2915144,12 | 2915144,12 |
| 10 | Каменский район | 8336,90 | 279 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28586767,54 | 28586767,54 | 28586767,54 |
| 11 | Колышлейский район | 638,80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449897,80 | 449897,80 | 449897,80 |
| 12 | Мокшанский район | 333,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539941,00 | 1539941,00 | 1539941,00 |
| 13 | Нижнеломовский район | 10737,82 | 338 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21009076,54 | 21009076,54 | 21009076,54 |
| 14 | Никольский район | 10874,18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14794055,96 | 14794055,96 | 14794055,96 |
| 15 | Пачелмский район | 275,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956679,14 | 956679,14 | 956679,14 |
| 16 | Сердобский район | 20264,40 | 759 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40077895,31 | 40077895,31 | 40077895,31 |
| 17 | Спасский район | 356,28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305548,47 | 1305548,47 | 1305548,47 |
| 18 | Шемышейский район | 2980,50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8955140,97 | 8955140,97 | 8955140,97 |
| 2020 год |  | 1381319,34 | 59816 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779769103,86 | 1779769103,86 | 1136551070,80 |
| 1 | Башмаковский район | 1019,30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2796637,33 | 2796637,33 | 2796637,33 |
| 2 | Бессоновский район | 652,00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1788281,29 | 1788281,29 | 1788281,29 |
| 3 | город Заречный (ЗАТО) | 163785,66 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217282191,89 | 217282191,89 | 73718998,22 |
| 4 | город Кузнецк | 89412,97 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100808208,29 | 100808208,29 | 74756588,69 |
| 5 | город Пенза | 1055305,63 | 46274 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289111271,87 | 1289111271,87 | 830827050,57 |
| 6 | Городищенский район | 1541,30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2348526,50 | 2348526,50 | 0,00 |
| 7 | Иссинский район | 2118,60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5379786,36 | 5379786,36 | 5379786,36 |
| 8 | Каменский район | 21032,30 | 736 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63927942,47 | 63927942,47 | 63927942,47 |
| 9 | Камешкирский район | 386,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428346,08 | 1428346,08 | 1428346,08 |
| 10 | Колышлейский район | 1839,50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6212445,53 | 6212445,53 | 6212445,53 |
| 11 | Кузнецкий район | 1919,80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5158482,15 | 5158482,15 | 5158482,15 |
| 12 | Лунинский район | 890,70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2997912,11 | 2997912,11 | 2997912,11 |
| 13 | Нижнеломовский район | 6024,70 | 206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13507192,01 | 13507192,01 | 13507192,01 |
| 14 | Никольский район | 5752,84 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10369508,71 | 10369508,71 | 4719036,71 |
| 15 | Пачелмский район | 177,90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843141,82 | 843141,82 | 843141,82 |
| 16 | Сердобский район | 26969,04 | 935 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51552701,74 | 51552701,74 | 44232701,74 |
| 17 | Сосновоборский район | 1545,90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900646,48 | 900646,48 | 900646,48 |
| 18 | Тамалинский район | 944,80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3355881,24 | 3355881,24 | 3355881,24 |
| 2021 год |  | 1146503,93 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1930030832,70 | 1930030832,70 | 1537534735,83 |
| 1 | Башмаковский район | 2156,90 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9937735,40 | 9937735,40 | 9937735,40 |
| 2 | Бековский район | 822,60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3476180,00 | 3476180,00 | 3476180,00 |
| 3 | Белинский район | 2964,37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10934167,40 | 10934167,40 | 10934167,40 |
| 4 | Бессоновский район | 9423,20 | 348 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26862527,50 | 26862527,50 | 26102928,20 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 82778,53 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166740425,05 | 166740425,05 | 122757227,35 |
| 6 | город Кузнецк | 163027,39 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174639215,32 | 174639215,32 | 120311611,52 |
| 7 | город Пенза | 680426,63 | 30741 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980327882,85 | 980327882,85 | 749768038,55 |
| 8 | Городищенский район | 12848,20 | 629 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36008755,80 | 36008755,80 | 34001795,10 |
| 9 | Земетчинский район | 6981,22 | 331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30625340,00 | 30625340,00 | 27518140,00 |
| 10 | Иссинский район | 2393,90 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5281899,30 | 5281899,30 | 5281899,30 |
| 11 | Каменский район | 49515,60 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108378267,83 | 108378267,83 | 94168420,16 |
| 12 | Колышлейский район | 11257,50 | 323 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33412626,85 | 33412626,85 | 33412626,85 |
| 13 | Кузнецкий район | 12481,12 | 516 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50430158,00 | 50430158,00 | 47126816,00 |
| 14 | Лопатинский район | 775,33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058650,00 | 3058650,00 | 3058650,00 |
| 15 | Лунинский район | 1607,40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7277645,00 | 7277645,00 | 6209545,00 |
| 16 | Мокшанский район | 3414,90 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14195397,30 | 14195397,30 | 14195397,30 |
| 17 | Нижнеломовский район | 29833,80 | 826 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57472291,80 | 57472291,80 | 38731085,80 |
| 18 | Никольский район | 10516,76 | 355 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26757111,25 | 26757111,25 | 20269476,25 |
| 19 | Пензенский район | 8197,40 | 392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45205103,60 | 45205103,60 | 36669947,40 |
| 20 | Сердобский район | 41490,19 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85780166,65 | 85780166,65 | 80373762,45 |
| 21 | Сосновоборский район | 9176,39 | 415 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34586896,50 | 34586896,50 | 34586896,50 |
| 22 | Спасский район | 1023,80 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2611179,30 | 2611179,30 | 2611179,30 |
| 23 | Тамалинский район | 2216 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9889635,00 | 9889635,00 | 9889635,00 |
| 24 | Шемышейский район | 1174,8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6141575,00 | 6141575,00 | 6141575,00 |