Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2014 г. N 95-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП, от 25.06.2014 N 424-пП, от 22.09.2014 N 661-пП, от 31.10.2014 N 753-пП, от 25.12.2014 N 915-пП, от 12.05.2015 N 241-пП, от 24.07.2015 N 419-пП, от 03.09.2015 N 501-пП, от 22.10.2015 N 589-пП, от 30.10.2015 N 607-пП, от 08.04.2016 N 191-пП, от 06.05.2016 N 243-пП, от 15.07.2016 N 365-пП, от 16.09.2016 N 475-пП, от 01.11.2016 N 559-пП, от 05.04.2017 N 153-пП, от 11.05.2017 N 221-пП, от 15.09.2017 N 444-пП (с изм. от 28.05.2019), от 01.11.2017 N 533-пП, от 16.04.2018 N 224-пП (с изм. от 06.02.2019, 11.02.2019, 15.02.2019, 29.06.2020, 06.07.2020), от 05.07.2018 N 353-пП, от 21.11.2018 N 632-пП, от 29.04.2019 N 249-пП, от 03.06.2019 N 332-пП, от 30.07.2019 N 458-пП, от 07.11.2019 N 692-пП, от 16.12.2019 N 798-пП, от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП, от 24.08.2020 N 572-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 30.12.2020 N 960-пП, от 08.06.2021 N 320-пП, от 22.06.2021 N 348-пП)

В целях реализации Закона Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу Закона Пензенской области от 18.02.2014 N 2515-ЗПО "О внесении изменений в статью 16 Закона Пензенской области "О Правительстве Пензенской области" и Закон Пензенской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

# Утверждена

постановлением

Правительства Пензенской области

от 19 февраля 2014 г. N 95-пП

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП, от 25.06.2014 N 424-пП, от 22.09.2014 N 661-пП, от 31.10.2014 N 753-пП, от 25.12.2014 N 915-пП, от 12.05.2015 N 241-пП, от 24.07.2015 N 419-пП, от 03.09.2015 N 501-пП, от 22.10.2015 N 589-пП, от 30.10.2015 N 607-пП, от 08.04.2016 N 191-пП, от 06.05.2016 N 243-пП, от 15.07.2016 N 365-пП, от 16.09.2016 N 475-пП, от 01.11.2016 N 559-пП, от 05.04.2017 N 153-пП, от 11.05.2017 N 221-пП, от 15.09.2017 N 444-пП (с изм. от 28.05.2019), от 01.11.2017 N 533-пП, от 16.04.2018 N 224-пП (с изм. от 06.02.2019, 11.02.2019, 15.02.2019, 29.06.2020, 06.07.2020), от 05.07.2018 N 353-пП, от 21.11.2018 N 632-пП, от 29.04.2019 N 249-пП, от 03.06.2019 N 332-пП, от 30.07.2019 N 458-пП, от 07.11.2019 N 692-пП, от 16.12.2019 N 798-пП, от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП, от 24.08.2020 N 572-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 30.12.2020 N 960-пП, от 08.06.2021 N 320-пП, от 22.06.2021 N 348-пП)

## Паспорт

региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области

| Наименование Программы | - | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия Программы | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) |
| Государственный заказчик Программы | - | Правительство Пензенской области |
| Основной разработчик Программы | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее - Управление) |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.05.2016 N 243-пП) |  |  |
| Участники Программы | - | Управление; - Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее - Фонд); - муниципальные образования Пензенской области |
| (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП, от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |
| Цель Программы | - | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП) |  |  |
| Задача Программы | - | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП) |  |  |
| Показатель (индикатор) Программы | - | количество многоквартирных домов Пензенской области (далее - многоквартирные дома), в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту (5805 шт.) |
| (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП, от 25.06.2014 N 424-пП, от 22.09.2014 N 661-пП, от 31.10.2014 N 753-пП, от 25.12.2014 N 915-пП, от 12.05.2015 N 241-пП, от 24.07.2015 N 419-пП, от 22.10.2015 N 589-пП, от 30.10.2015 N 607-пП, от 08.04.2016 N 191-пП, от 15.07.2016 N 365-пП, от 01.11.2016 N 559-пП, от 05.04.2017 N 153-пП, от 11.05.2017 N 221-пП, от 15.09.2017 N 444-пП, от 01.11.2017 N 533-пП, от 16.04.2018 N 224-пП, от 05.07.2018 N 353-пП, от 21.11.2018 N 632-пП, от 29.04.2019 N 249-пП, от 03.06.2019 N 332-пП, от 30.07.2019 N 458-пП, от 07.11.2019 N 692-пП, от 16.12.2019 N 798-пП, от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП, от 24.08.2020 N 572-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 30.12.2020 N 960-пП, от 08.06.2021 N 320-пП, от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 - 2046 годы |
| (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику) |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП) |  |  |
| Система организации контроля за ходом реализации | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |
| Ресурсное обеспечение Программы | - | средства фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации; меры финансовой поддержки капитального ремонта: средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; средства бюджетов всех уровней (федерального, Пензенской области, муниципальных образований Пензенской области) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими законами (решениями) о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |

## 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в

сфере реализации Программы

Жилищный фонд Пензенской области насчитывает 34 млн. кв. м, из которых 18 млн. кв. м (53%) - это многоквартирный жилищный фонд.

На протяжении последних 50 лет в нашей стране главное внимание уделялось наращиванию совокупного размера жилищного фонда. На эти цели расходовалось более 85% материально-финансовых ресурсов. После 1992 года финансирование строительства нового жилья, а также капитального ремонта уже построенного жилого фонда существенно снизилось. Недостаточность финансирования капитального ремонта и реконструкции приводила к постоянному накапливанию так называемого "недоремонта". В результате техническое состояние большого количества многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов Пензенской области (далее - многоквартирные дома) за 2008 - 2012 годы в рамках реализации областных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пензенской области был проведен ремонт 1573 (5%) многоквартирных домов.

Однако с учетом проведения выборочных капитальных ремонтов значительная часть отремонтированных многоквартирных домов также требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов.

Таким образом, в настоящее время на территории Пензенской области:

- 33% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от 0% до 30%;

- 56% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от 31% до 65%;

- 10% от общего количества многоквартирных домов имеют износ от 66% до 70%;

- 1% от общего количества многоквартирных домов имеют износ свыше 70%.

Данные цифры подтверждают необходимость принятия мер по своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации мероприятий Программы.

В целях установления сроков проведения капитального ремонта и планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту Программой устанавливается очередность проведения капитального ремонта, которая определяется в соответствии со следующими критериями.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП.

Определение очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, для целей формирования и актуализации Программы осуществляется также исходя из дополнительных критериев:

- год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

- дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном доме;

- комплексность последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Под комплексностью последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме понимается проведение ремонта с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Такой ремонт включает работы, охватывающие все здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ;

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП, от 05.07.2018 N 353-пП)

- выявление в рамках мониторинга технического состояния многоквартирного дома недопустимого состояния основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. Под недопустимым состоянием понимается категория технического состояния основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности имущества, когда основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют.

(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП)

Планируется, что Программа станет эффективным инструментом для решения указанных выше проблем, окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда, социальное благополучие общества.

## 2. Цель и задача Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП)

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП)

Планируется, что в результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 5805 многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области.

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП, от 25.06.2014 N 424-пП, от 22.09.2014 N 661-пП, от 31.10.2014 N 753-пП, от 25.12.2014 N 915-пП, от 12.05.2015 N 241-пП, от 24.07.2015 N 419-пП, от 22.10.2015 N 589-пП, от 30.10.2015 N 607-пП, от 08.04.2016 N 191-пП, от 15.07.2016 N 365-пП, от 01.11.2016 N 559-пП, от 05.04.2017 N 153-пП, от 11.05.2017 N 221-пП, от 15.09.2017 N 444-пП, от 01.11.2017 N 533-пП, от 16.04.2018 N 224-пП, от 05.07.2018 N 353-пП, от 21.11.2018 N 632-пП, от 29.04.2019 N 249-пП, от 03.06.2019 N 332-пП, от 30.07.2019 N 458-пП, от 07.11.2019 N 692-пП, от 16.12.2019 N 798-пП, от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП, от 24.08.2020 N 572-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 30.12.2020 N 960-пП, от 08.06.2021 N 320-пП, от 22.06.2021 N 348-пП)

## 3. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 12.05.2015 N 241-пП)

Финансирование расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований Пензенской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими законами (решениями) о бюджете на соответствующий финансовый год, а также средств, предоставляемых Пензенской области Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.09.2015 N 501-пП)

Объем финансирования Программы по годам реализации уточняется в краткосрочных планах реализации Программы.

## 4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Пензенской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП)

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются следующие виды работ:

- утепление фасада;

- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа;

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП, от 03.06.2019 N 332-пП)

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение экспертизы проектной (сметной) документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах или проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП)

- оплата услуг по строительному контролю;

- абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП.

## 5. Перечень многоквартирных домов

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении к настоящей Программе.

## 6. Порядок актуализации Программы

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 05.07.2018 N 353-пП)

Основаниями для актуализации Программы являются:

- появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу, в том числе по результатам мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

- перенос установленного срока проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП)

- перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания и (или) выполнения отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на текущий год в пределах трехлетнего срока, установленного краткосрочным планом реализации Программы, в который включен данный многоквартирный дом, в случае одновременного оказания и (или) выполнения двух и более видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, обусловленного смежными технологическими процессами, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта, с учетом требований к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленных статьей 17 Закона Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО.

- решение суда, вступившее в законную силу.

(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП)

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП)

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу при ее актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## 7. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общее руководство и текущее управление Программой, контроль за ходом ее реализацией обеспечиваются Управлением.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП)

## 8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентам эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов - низкой.

## 9. Порядок реализации и мониторинга Программы

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл.

от 31.10.2014 N 753-пП)

Реализация Программы осуществляется в соответствии с положениями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, в соответствии с краткосрочными планами реализации Программы, подготовленными и утвержденными в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Пензенской области.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение

к региональной программе

капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, С УКАЗАНИЕМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

И ПЛАНИРУЕМЫХ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП, от 25.06.2014 N 424-пП, от 22.09.2014 N 661-пП, от 31.10.2014 N 753-пП, от 25.12.2014 N 915-пП, от 12.05.2015 N 241-пП, от 24.07.2015 N 419-пП, от 22.10.2015 N 589-пП, от 30.10.2015 N 607-пП, от 08.04.2016 N 191-пП, от 15.07.2016 N 365-пП, от 01.11.2016 N 559-пП, от 05.04.2017 N 153-пП, от 11.05.2017 N 221-пП, от 15.09.2017 N 444-пП (с изм. от 28.05.2019), от 01.11.2017 N 533-пП, от 16.04.2018 N 224-пП (с изм. от 06.02.2019, 11.02.2019, 15.02.2019), от 05.07.2018 N 353-пП, от 21.11.2018 N 632-пП, от 29.04.2019 N 249-пП, от 03.06.2019 N 332-пП, от 30.07.2019 N 458-пП, от 07.11.2019 N 692-пП, от 16.12.2019 N 798-пП, от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП, от 24.08.2020 N 572-пП, от 13.10.2020 N 711-пП, от 30.12.2020 N 960-пП, от 08.06.2021 N 320-пП, от 22.06.2021 N 348-пП)

| N п/п | Наименование района | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам и площадь функционального назначения, кв. м | Количество этажей, ед. | Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | Количество лифтов, ед. | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | крыши | фасада | внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, подвалов | лифтов | фундамента |
|  |  | наименование населенного пункта, улицы | номер дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Башмаковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Новая | 1 | 709,7 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2038 | - | 2031 |
| 2 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Новая | 2 | 707,7 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 3 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Новая | 3 | 797,4 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 4 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Новая | 4 | 797,4 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 5 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 1 | 604,7 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2038 | - | 2031 |
| 5.1 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 2 | 604,7 | 2 | 1971 |  | 2024 | 2030 | 2028 |  | 2030 |
| (п. 5.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 4 | 638,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2033 | - | 2025 |
| 7 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 6 | 447 | 2 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 7.1 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 7 | 447 | 2 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 7.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 1 | 280 | 1 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 2 | 280,7 | 1 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 10 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 3 | 269,3 | 1 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 4 | 258 | 1 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 5 | 279,3 | 1 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 13 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ПМК-750 | 6 | 254,1 | 1 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 14 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 1 | 722,5 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 2 | 719,4 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 16 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 3 | 696 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 17 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 4 | 694,8 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 5 | 719,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 19 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 6 | 685,6 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 20 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 7 | 706,2 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 8 | 732,2 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 22 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 9 | 725,4 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 23 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 10 | 694,70 | 2 | 1976 |  | 2018 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 11 | 710,4 | 2 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 24 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 12 | 352,6 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 26 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 13 | 324,8 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 17 | 677,8 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 28 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 18 | 654,6 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 29 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 19 | 720,4 | 2 | 1978 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 29 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 20 | 853,90 | 2 | 1981 |  | 2018 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 21 | 860,9 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 22 | 759,8 | 2 | 1985 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 32 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 23 | 759,8 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 24 | 759,8 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 25 | 759,8 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 26 | 759,8 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 27 | 759,8 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Губкина | 29 | 1 054,9 | 2 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захарова | 51 | 309,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 40 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захарова | 53 | 341,2 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 41 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная | 1 | 642,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная | 3 | 615,35 | 2 | 1971 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 42 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная | 4 | 642,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная | 6 | 642,2 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 45 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Калинина | 1 | 303,4 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Калинина | 2 | 410,8 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Калинина | 3 | 303,9 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 48 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Калинина | 4 | 338,3 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская | 21 | 642,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 50 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская | 23 | 254,2 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская | 25 | 1 180 | 3 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Московская | 10 | 326,2 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Московская | 21 | 399,8 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 54 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Московская | 23 | 399,8 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 55 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Мохова | 25 | 926,4 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Плеханова | 10 | 342,2 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 57 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Плеханова | 12 | 1 078,5 | 3 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Плеханова | 14 | 1 288,17 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2017 |
| (п. 58 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Плеханова | 16 | 1 180,1 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Северная | 9 | 226,5 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 61 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Семашко | 2 | 848 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 1 | 576 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 3 | 447 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 5 | 853,4 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 5а | 576 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 66 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 6 | 576 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 67 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 7 | 932,8 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 68 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 9 | 565,6 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 69 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 11 | 565,6 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 13 | 1 085,2 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 15 | 892,2 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 17 | 892,2 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 73 - 75 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Башмаковский район | с. Липовка, ул. Совхозная | 26 | 368 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 76.1 | Башмаковский район | с. Марат, ул. Мира | 9 | 206 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 |  | 2023 |
| (п. 76.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Башмаковский район | с. Марат, ул. Мира | 12 | 206 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| 78 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Башмаковский район | с. Соседка, ул. Базарная | 25 | 327 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 80 | Башмаковский район | с. Соседка, ул. Красноармейская | 59 | 843,4 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Башмаковский район | с. Соседка, ул. Красноармейская | 60 | 347 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 82 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Бековский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бековский район | п. Плодосовхоз, ул. Студенческая | 2 | 735,5 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 2 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 1 | 723 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 3 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 2 | 367,7 | 2 | 1965 |  | 2014 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 3 | 368,4 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 5 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 4 | 369,4 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 6 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Заводская | 2 | 697,8 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 8 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Заводская | 3 | 831,2 | 2 | 1980 |  | 2015 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Зеленая | 8 | 361,3 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2034 | - | 2026 |
| 10 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 2 | 370,2 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 4 | 334,4 | 2 | 1966 |  | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 11 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 6 | 364 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 13 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 8 | 364 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 10 | 377,3 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 12 | 377,1 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 22 | 727 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 23 | 727,4 | 2 | 1970 |  | 2014 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 24 | 705,2 | 2 | 1974 |  | 2015 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 25 | 721,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 27 | 725,4 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 21 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 28 | 711,9 | 2 | 1974 |  | 2014 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 29 | 709 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 23 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 7 | 878,7 | 2 | 1984 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 8 | 1362,4 | 3 | 1987 |  | 2019 | 2019 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 24 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 9 | 1 249,5 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 10 | 1 428,7 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Центральная | 11 | 1084,4 | 2 | 1995 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 27 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Вокзальная | 14 | 220,5 | 2 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2037 | - | 2022 |
| 29 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного | 79 | 760,2 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2038 | - | 2036 |
| 30 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного | 81 | 896,3 | 2 | 1981 |  | 2015 | 2038 | 2038 | - | 2038 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного | 83 | 845,4 | 2 | 1986 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Демьяна Бедного | 85 | 945,4 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 21 | 364,2 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2038 | - | 2039 |
| 34 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 44 | 378,1 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2038 | - | 2030 |
| 35 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 46 | 378,6 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2038 | - | 2031 |
| 36 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 48 | 748 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2038 | - | 2030 |
| 37 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 50 | 752,2 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 52 | 1 097,1 | 3 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 39 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Первомайская | 54 | 357,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2038 | - | 2031 |
| 40 | Бековский район | р.п. Беково, ул. Элеваторная | 10 | 422,4 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| ### Белинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 5А | 720,05 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 5Б | 2 010,6 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 7 | 1 421,8 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 9 | 1 410,9 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 5 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 12 | 369,1 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Белинский район | г. Белинский, пл. Комсомольская | 17 | 347,4 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Белинский район | г. Белинский, ул. Безымянная | 39 | 718,4 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Белинский район | г. Белинский, ул. им. Ф. Захаркина | 19 | 690,7 | 3 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Белинский район | г. Белинский, ул. Колычевская | 120 | 1 005,6 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Белинский район | г. Белинский, ул. Колычевская | 122А | 1 995,3 | 3 | 1990 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Белинский район | г. Белинский, ул. Колычевская | 131 | 1319,3 | 5 | 1986 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Белинский район | г. Белинский, ул. Колычевская | 135А | 846,77 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Белинский район | г. Белинский, ул. Коммунальная | 3 | 309,64 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Белинский район | г. Белинский, ул. Коммунальная | 4 | 405,8 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красная | 1 | 705,34 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красная | 4 | 352,5 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 18А | 854,8 | 2 | 1980 |  | 2017 | 2037 | 2035 | - | 2037 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 18Б | 1 195,8 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 18В | 1 386,1 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 20А | 878,8 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 23 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 25 | 704,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 36 | 727,2 | 2 | 1972 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2031 |
| (п. 24 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 38 | 703,4 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 26 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 40 | 700,5 | 2 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 42 | 782,8 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2030 | - | 2033 |
| 28 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 49 | 725,6 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 29 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 3 | 575,6 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 5 | 741,15 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 7 | 1 385,3 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 23 | 578,4 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2028 | - | 2031 |
| 33 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 29 | 607,79 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 31 | 612,8 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 33 | 702,6 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 33А | 717,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2030 | - | 2033 |
| 37 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 35 | 483,1 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 37 | 561,25 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 39 | 630,5 | 2 | 1965 |  | 2016 | 2027 | 2016 | - | 2027 |
| (п. 39 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 41 | 684,9 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 41 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 43 | 1 194,8 | 3 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 49 | 1564,25 | 3 | 1989 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 42 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 55 | 1 599,8 | 3 | 1993 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 74 | 266,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 45 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 76 | 363,59 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2020 - 2022 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 78 | 731,7 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Белинский район | г. Белинский, ул. Лермонтовская | 85 | 294,7 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Белинский район | г. Белинский, ул. Молодежная | 1А | 384,8 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Белинский район | г. Белинский, ул. Новая | 18 | 722,7 | 2 | 1973 |  | 2016 | 2032 | 2016 | - | 2032 |
| (п. 49 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Белинский район | г. Белинский, ул. Новая | 20 | 726,4 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 51 | Белинский район | г. Белинский, ул. Рабочая | 5 | 182,4 | 1 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 52 | Белинский район | г. Белинский, ул. Рабочая | 7А | 809,7 | 3 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Белинский район | г. Белинский, ул. Рабочая | 52 | 915,8 | 2 | 1974 |  | 2015 | 2033 | 2030 | - | 2033 |
| (п. 53 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Белинский район | г. Белинский, ул. Садовая | 5 | 401,1 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 4 | 861,4 | 2 | 1977 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 55 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 6 | 861,2 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 8 | 508,3 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 8А | 551 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 8Б | 791 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 10 | 835 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 61 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 10А | 1 284,2 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 12 | 565,5 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 63 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 13 | 564,8 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 14 | 559,2 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 14А | 1 360,4 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 16 | 2341,6 | 5 | 1998 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 66 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Белинский район | г. Белинский, ул. Строителей | 16А | 1 600 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Белинский район | г. Белинский, ул. Тамбовская | 37 | 307,9 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| 69 | Белинский район | г. Белинский, ул. Туристическая | 2Б | 1 511,7 | 3 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Белинский район | г. Белинский, ул. Туристическая | 10 | 638,70 | 3 | 1973 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 70 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Белинский район | г. Белинский, ул. Туристическая | 12 | 650,9 | 3 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Белинский район | г. Белинский, ул. Шуваева | 134 | 542,9 | 2 | 1983 |  | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 72 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Белинский район | г. Белинский, ул. Шуваева | 134А | 541,7 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 74 | Белинский район | г. Белинский, ул. Шуваева | 136 | 827,7 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Белинский район | г. Белинский, ул. Шуваева | 136А | 778,9 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 76 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 4 | 620,7 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 6 | 620,7 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 8 | 761,3 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2039 | - | 2032 |
| 79 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 10 | 620,7 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2033 | - | 2026 |
| 80 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 15 | 603,8 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 17 | 749,6 | 4 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 19 | 678,8 | 4 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 1 | 244,3 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 2 | 449,6 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 3 | 452 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 86 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 5 | 469,1 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 87 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 6 | 454,9 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 88 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 8 | 472 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | Белинский район | с. Поим, ул. Строителей | 10 | 498,5 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 90 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 1 | 944,1 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 91 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 2 | 936,7 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 92 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 3 | 944,1 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 4 | 953,7 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 5 | 951,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 95 | Белинский район | с. Пушанино, мкр. ПМК | 6 | 936,7 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| ### Бессоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 1 | 621,4 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 2 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 2 | 623,6 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 3 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 3 | 723 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 4 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 4 | 711,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 5 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 5 | 715,7 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 6 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 6 | 1720,5 | 3 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - 10 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Жилгородок | 10 | 2 300,2 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 12 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Жилгородок | 12 | 3 600,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12.0.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Звездная | 27 | 920,9 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 12.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Звездная | 69 | 1147,0 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 12.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 - 14 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Кирова | 41 | 930 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 15 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Кирова | 42 | 870,6 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Коммунистическая | 3 | 865,6 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Коммунистическая | 4 | 1227,4 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Компрессорная | 27А/3 | 1242,4 | 3 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 16.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Компрессорная | 180 | 2564,3 | 5 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Лермонтова | 14 | 397 | 2 | 1960 |  | 2016 | 2024 | 2022 | - | 2024 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 - 19 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Лермонтова | 32 | 700,5 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 21 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Пристанционная | 14 | 971,3 | 2 | 1997 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 12 | 645,2 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 14 | 645,2 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 29Б | 977,3 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 42 | 751,4 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 44 | 751,4 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 46 | 925,8 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 48 | 353 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 48а | 354,4 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 54 | 1220,4 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.7.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 55 | 747,4 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сиреневая | 63 | 1193,0 | 3 | 2018 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 115а | 700 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 23 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 117а | 700 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 24 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 119А | 700 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 25 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 121А | 700 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 26 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 123а | 600 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 27 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 125а | 835,8 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 28 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 127а | 800 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 29 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 129А | 824,8 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Сурская | 143А | 832,8 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 30.1 | Бессоновский район | с. Бессоновка, ул. Тихая | 134 | 1026,9 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 30.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 1 | 838,8 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 2 | 494,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 3 | 508,1 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 34 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 4 | 329,3 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Вазерки | ул. Новая | 5 | 3073,5 | 5 | 1985 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2014 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 35 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 6 | 1 753,6 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 7 | 1 760 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Бессоновский район | с. Вазерки, ул. Новая | 8 | 1 782,5 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Заводская | 4 | 385,4 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 41 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Заводская | 6 | 345,3 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 42 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Заводская | 9 | 507,6 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Заводская | 12 | 277,2 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 7 | 460,7 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 47 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 8 | 481,6 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 48 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 9 | 658,5 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 49 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 11 | 524,1 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 12 | 543,5 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 52 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 13 | 454,9 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 52.1 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная поляна | 14 | 524,1 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 52.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 15 | 941,5 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Майская | 2 | 285,6 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2039 | - | 2033 |
| 56 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Майская | 16 | 387,7 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| (п. 56 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Мелиораторов | 6 | 448,3 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 58 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Мелиораторов | 9 | 478,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 60 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Молодежная | 1 | 1 729,27 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 61 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Молодежная | 15А | 1 914,5 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 61.1 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Молодежная | 15б | 1110,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 61.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Бессоновский район | с. Грабово, 2-я Совхозная | 1 | 600 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 62.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Спиртзаводская | 7 | 237,6 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 63.1 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Спиртзаводская | 11 | 942,3 | 2 | 1981 |  | 2032 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 63.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Центральная | 184 | 511,6 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 64.1 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Шоссейная | 2 | 301,5 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 64.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Шоссейная | 2а | 1 551,4 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Шоссейная | 2б | 1 581,6 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 66 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 3 | 506,1 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 68 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 5 | 479,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 69 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 7 | 439 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 71 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 9 | 478,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 72 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 11 | 448,3 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 73 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 13 | 385,4 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 74 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 15 | 443,9 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 75 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 17 | 479,8 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 76 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Юбилейная | 19 | 475,5 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 8 | 569,3 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 10 | 555,9 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 78 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 12 | 1 261,2 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 14 | 1 275,9 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 16 | 1 295 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 18 | 1 259,7 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 20 | 782,3 | 4 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 83 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 22 | 778 | 4 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 24 | 1 283,3 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 26 | 557 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 28 | 557,3 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 88 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 30 | 1 270,4 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 88 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 32 | 1276,7 | 3 | 1986 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 34 | 3 079,9 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 91 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 36 | 3 089,7 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 92 | Бессоновский район | с. Полеологово, ул. Дружбы | 2 | 414,2 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 93 | Бессоновский район | с. Полеологово, ул. Дружбы | 6 | 879 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| (п. 93 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Бессоновский район | с. Полеологово, ул. Дружбы | 10 | 878,6 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 95 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Дорожная | 1 | 739,7 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 96 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Дорожная | 2 | 851 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 97 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Дорожная | 3 | 835,8 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 98 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Дорожная | 4 | 935,6 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 99 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Заводская | 26 | 840,5 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 100 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Заречная | 7 | 935,6 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 101 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 1 | 490,1 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 102 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 2 | 459,7 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 103 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 3 | 503,8 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 104 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 4 | 518,1 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 105 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 5 | 441,5 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 106 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 6 | 506,8 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 107 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 7 | 744,1 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 108 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 8 | 508,5 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 109 | Бессоновский район | с. Степановка, ул. Совхозная | 9 | 572,1 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 110 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Строительная | 1 | 1 100 | 3 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 111 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Строительная | 2А | 1 210 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 112 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Строительная | 4А | 1 600 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Строительная | 8А | 1 370 | 3 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 114 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Южная | 1 | 386,7 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 115 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Южная | 2 | 119 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 116 | Бессоновский район | с. Ухтинка, ул. Южная | 3 | 380 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 117 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 1 | 525,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 118 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 2 | 525,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 119 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 29 | 841,5 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 30 | 844,2 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 121 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 31 | 845,4 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 122 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 33а | 568,8 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 123 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Дорожная | 35 | 853,2 | 2 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 124 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 1 | 1 294,73 | 4 | 1968 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 2 | 1 308,4 | 4 | 1968 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 3 | 1 309,41 | 4 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 127 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 4 | 1285,4 | 4 | 1968 |  | 2018 | 2018 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 5 | 2637,5 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| (п. 128 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 6 | 2 649,5 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 130 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 7 | 2 660,9 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 131 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 8 | 2 656,3 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 132 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 9 | 2 652,8 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 133 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 10 | 2625,1 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 133 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 11 | 2 654,73 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 135 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 12 | 3 105,06 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 136 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 13 | 3 070,2 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 14 | 4 633,5 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 138 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 15 | 4 582,5 | 5 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2019 - 2021 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 138 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 16 | 3 124,95 | 5 | 1990 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 139 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 17 | 3 059,6 | 5 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 18а | 3 130 | 5 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 19а | 3 754,5 | 5 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 20а | 3 215,9 | 5 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 144 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 21а | 4 834,9 | 5 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 145 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 33а | 1 549,1 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| ### Вадинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Первомайская | 3 | 890 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Площадь Ленина | 29 | 345 | 1 | 1906 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Пугачевская | 42 | 584 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Пугачевская | 44 | 856 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Садовая | 40 | 890 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Садовая | 42 | 360 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Садовая | 44 | 584 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Советская | 4 | 360 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Университетская | 5 | 348 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Вадинский район | с. Вадинск, ул. Шаландина | 2 | 348 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| ### г. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 4 | 2 706,43 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| (п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 4А | 2 079,74 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2025 | - | 2023 |
| 3 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 6/17 | 2 691,28 | 4 | 1960 |  | 2021 - 2022 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 9/20 | 2610,40 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2020, 2022 (водоотведение) | - | 2025 |
| (п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 10 | 1 267,08 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 6 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 11 | 2 596,3 | 4 | 1960 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2017 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 12 | 2777,20 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| (п. 7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 12А | 1292,45 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2019 | - | 2026 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 13 | 2 619,79 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2019, 2040 - 2042 | - | 2024 |
| (п. 9 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 14 | 2765,17 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 15 | 2806,34 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| (п. 11 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 16 | 1898,49 | 9 | 1967 | 1 | 2040 - 2042 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 17 | 2043,52 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 18 | 1893,73 | 9 | 1968 | 1 | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | 2028 | 2029 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 19 | 2631,20 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 15 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 20 | 1917,56 | 9 | 1968 | 1 | 2040 - 2042 | 2029 | 2028 | 2028 | 2029 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 22 | 8 257,8 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 24 | 1954,71 | 9 | 1969 | 1 | 2040 - 2042 | 2029 | 2025 | 2028 | 2029 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 28 | 10971,7 | 9 | 1972 | 6 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2032 | 2031 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 30 | 10982 | 9 | 1971 | 6 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2030 - 2032 | 2031 |
| (п. 20 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 32 | 10995,17 | 9 | 1971 | 6 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2028 - 2031 | 2031 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 38 | 2 739,5 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 23 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 39 | 3 924,3 | 12 | 1976 | 2 | 2040 - 2042 | 2034 | 2025 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 24 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 41 | 3 907,4 | 12 | 1975 | 2 | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 |
| 25 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 43 | 3 928,3 | 12 | 1975 | 2 | 2040 - 2042 | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 |
| 26 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 45 | 5 550,9 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 47 | 16 485,9 | 10 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 28 | г. Заречный | пр-кт Мира | 8 | 2082,25 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2025 | - | 2022 |
| (п. 28 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Заречный | пр-кт Мира | 8А | 1 936,1 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2035 | - | 2023 |
| 30 | г. Заречный | пр-кт Мира | 10 | 2 071,86 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2030 | - | 2023 |
| 31 | г. Заречный | пр-кт Мира | 13 | 3 538,04 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2025 | - | 2029 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Заречный | пр-кт Мира | 14 | 2 090,51 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2030 | - | 2023 |
| 33 | г. Заречный | пр-кт Мира | 15 | 3 574,82 | 5 | 1970 |  | 2014 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 33 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Заречный | пр-кт Мира | 16 | 2 103,77 | 4 | 1958 |  | 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 34 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Заречный | пр-кт Мира | 16а | 2 072,97 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2031 | - | 2023 |
| 36 | г. Заречный | пр-кт Мира | 17 | 3 536,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2025 | - | 2029 |
| (п. 36 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Заречный | пр-кт Мира | 18 | 2 686,22 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| 38 | г. Заречный | пр-кт Мира | 19 | 3 515,2 | 5 | 1970 |  | 2014 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 38 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Заречный | пр-кт Мира | 21 | 2 997,6 | 9 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 40 | г. Заречный | пр-т Мира | 22 | 2 038,17 | 4 | 1960 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2018 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 40 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Заречный | пр-кт Мира | 22а | 2 007,69 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2039 | - | 2024 |
| 42 | г. Заречный | пр-т Мира | 24 | 2 059,2 | 4 | 1960 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2017 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 42 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Заречный | пр-т Мира | 28 | 2030,38 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Заречный | пр-кт Мира | 30 | 2 328,2 | 4 | 1961 |  | 2021 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Заречный | пр-кт Мира | 32 | 2 059,6 | 4 | 1961 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020, 2022 (водоотведение) | - | 2020 - 2022 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Заречный | пр-т Мира | 34/2 | 2 576,09 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020, 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| (п. 46 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Заречный | пр-кт Мира | 36 | 3 140,43 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2037 |
| 48 | г. Заречный | пр-кт Мира | 40 | 3 316,1 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 49 | г. Заречный | пр-кт Мира | 42 | 3 289,92 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 50 | г. Заречный | пр-кт Мира | 46 | 1 395,4 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 51 | г. Заречный | пр-кт Мира | 48 | 2 735,6 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 52 | г. Заречный | пр-кт Мира | 52 | 4 240,19 | 9 | 1982 | 1 | 2040 - 2042 | 2039 | 2031 | 2040 - 2042 | 2039 |
| 53 | г. Заречный | пр-кт Мира | 54 | 4 239,6 | 9 | 1983 | 1 | 2014 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 53 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Заречный | пр-т Мира | 56 | 1 957,1 | 9 | 1991 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 54 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Заречный | пр-кт Мира | 56а | 1 001,1 | 2 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | г. Заречный | пр-т Мира | 58 | 3 949,3 | 9 | 1991 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 56 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Заречный | пр-кт Мира | 60 | 4 292,8 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | г. Заречный | пр-кт Мира | 62 | 2 119,92 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | г. Заречный | пр-т Мира | 64 | 5 440,4 | 9 | 1991 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 59 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Заречный | пр-кт Мира | 66 | 5 422 | 9 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 61 | г. Заречный | пр-кт Мира | 68 | 5 369,6 | 9 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 62 | г. Заречный | пр-кт Мира | 70 | 2 149 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | г. Заречный | пр-кт Мира | 72 | 2 892,3 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | г. Заречный | пр-кт Мира | 74 | 2 153,2 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | г. Заречный | пр-кт Мира | 76 | 4 412,9 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | г. Заречный | пр-кт Мира | 78 | 1 389,7 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | г. Заречный | пр-кт Мира | 80 | 2 152,1 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | г. Заречный | пр-кт Мира | 82 | 2 899,45 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 69 | г. Заречный | пр-т Мира | 84 | 6 068,9 | 9 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 69 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Заречный | пр-кт Мира | 86 | 3 458,78 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | г. Заречный | пр-кт Мира | 88 | 4 151,2 | 9 | 1990 | 2 | 2040 - 2042 | 2014 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 71 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Заречный | пр-кт Мира | 90 | 2 848,5 | 5 | 1990 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 72 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Заречный | пр-кт Мира | 92 | 6 038,4 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2014 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 73 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Заречный | пр-кт Мира | 94 | 2 836,7 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | г. Заречный | пр-кт Мира | 96 | 8 059,6 | 9 | 1990 | 4 | 2040 - 2042 | 2014 | 2036 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 75 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Заречный | проезд В.В. Демакова | 7 | 3 859,4 | 12 | 1983 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 77 | г. Заречный | проезд Молодежный | 2 | 2 566,3 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 77 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Заречный | проезд Молодежный | 3 | 4100,8 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2014 | 2034 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 78 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Заречный | проезд Молодежный | 4 | 2 559,98 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 79 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Заречный | проезд Молодежный | 5 | 5971,80 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 80 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Заречный | проезд Молодежный | 6 | 2 547 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 81 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Заречный | проезд Молодежный | 7 | 3 599,2 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | г. Заречный | проезд Молодежный | 8 | 2 536,7 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 83 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Заречный | проезд Молодежный | 9 | 5940,10 | 9 | 1988 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 84 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Заречный | проезд Молодежный | 10 | 2593,10 | 9 | 1988 | 1 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 85 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Заречный | проезд Молодежный | 11 | 5 537,7 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2014 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 86 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Заречный | проезд Молодежный | 12 | 2563,70 | 9 | 1988 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 87 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Заречный | проезд Молодежный | 13 | 4 272,29 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | г. Заречный | проезд Молодежный | 15 | 3929,20 | 9 | 1987 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Заречный | проезд Молодежный | 17 | 2 010,6 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 91 | г. Заречный | проезд Молодежный | 19 | 4 755,7 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 92 | г. Заречный | проезд Моховой | 3 | 590,5 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | г. Заречный | проезд Моховой | 5 | 592,6 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94 | г. Заречный | проезд Моховой | 5а | 586,9 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 95 | г. Заречный | проезд Руднева | 2 | 2 179,6 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 96 | г. Заречный | ул. Адмирала Макарова | 86 | 579 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 97 | г. Заречный | ул. Адмирала Макарова | 88 | 576 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 98 | г. Заречный | ул. Ахунская | 3 | 8 915 | 9 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 99 | г. Заречный | ул. Ахунская | 5 | 2 305,9 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 100 | г. Заречный | ул. Ахунская | 7 | 4 938,7 | 9 | 1998 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 101 | г. Заречный | ул. Ахунская | 9 | 7 796,9 | 9 | 1992 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 101 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Заречный | ул. Ахунская | 9А | 4 914 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 102 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.1 | г. Заречный | ул. Ахунская | 21 | 13883,9 | 8 - 17 | 2019 | 6 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 102.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.2 | г. Заречный | ул. Ахунская | 23 | 11886,2 | 8 - 16 | 2018 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 102.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.3 | г. Заречный | ул. Ахунская | 25 | 12147,8 | 8 - 16 | 2020 | 5 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 102.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Заречный | ул. Братская | 2/7 | 2 664,63 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 104 | г. Заречный | ул. Братская | 3 | 2058,25 | 4 | 1959 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2018 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 104 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Заречный | ул. Братская | 4 | 3470,61 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 105 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Заречный | ул. Братская | 5 | 2 049,22 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2032 | - | 2023 |
| 107 | г. Заречный | ул. Братская | 5а | 2 011,6 | 4 | 1959 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 107 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Заречный | ул. Братская | 7 | 2 338,1 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2030 | - | 2023 |
| 109 | г. Заречный | ул. Братская | 9 | 1 309,29 | 4 | 1959 |  | 2020 | 2022 - 2023 | 2022 - 2024 | - | 2022 - 2023 |
| (п. 109 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Заречный | ул. Братская | 11 | 2 343,1 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2030 | - | 2023 |
| 111 | г. Заречный | ул. Братская | 13 | 2 079,49 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2029 | - | 2023 |
| 112 | г. Заречный | ул. Братская | 15 | 2 058,34 | 4 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 113 | г. Заречный | ул. Братская | 15а | 2 099,37 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2039 | - | 2023 |
| 114 | г. Заречный | ул. Братская | 18 | 1 992,1 | 4 | 1962 |  | 2023 - 2025 | 2025 | 2039 | - | 2025 |
| (п. 114 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Заречный | ул. Братская | 20 | 2017,05 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| (п. 115 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.1 | г. Заречный | ул. Братская | 20А | 5300,6 | 6, 8, 9 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 - 2042 |
| (п. 115.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Заречный | ул. Братская | 21 | 2 007,01 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| (п. 116 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Заречный | ул. Братская | 21А | 2 027,16 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2020, 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| (п. 117 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Заречный | ул. Братская | 23 | 2 024,03 | 4 | 1960 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 118 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Заречный | ул. Братская | 25 | 2 791,4 | 5 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | г. Заречный | ул. Братская | 26 | 2039,54 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| (п. 120 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Заречный | ул. Братская | 27 | 2 577,77 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2018 | - | 2024 |
| 122 | г. Заречный | ул. Братская | 28 | 2028,65 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Заречный | ул. Братская | 29 | 2 418,9 | 5 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 124 | г. Заречный | ул. Братская | 31 | 2058,67 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Заречный | ул. Братская | 33 | 2024,29 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2021 | - | 2024 |
| (п. 125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Заречный | ул. Братская | 33а | 2280,80 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2021 | - | 2024 |
| (п. 126 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Заречный | ул. Восточная | 1 | 860,1 | 3 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 128 | г. Заречный | ул. Восточная | 3 | 955,8 | 3 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | г. Заречный | ул. Восточная | 4 | 3 345 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 130 | г. Заречный | ул. Восточная | 5 | 950,3 | 3 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 131 | г. Заречный | ул. Восточная | 6 | 3 390,8 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 132 | г. Заречный | ул. Восточная | 7 | 928,6 | 2 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 133 | г. Заречный | ул. Восточная | 8 | 3 408,2 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 134 | г. Заречный | ул. Восточная | 9 | 2 010,4 | 3 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 135 | г. Заречный | ул. Восточная | 10 | 1 660,7 | 3 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 136 | г. Заречный | ул. Восточная | 11 | 1 834,9 | 2 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | г. Заречный | ул. Восточная | 12 | 964,3 | 3 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 138 | г. Заречный | ул. Восточная | 13 | 979,9 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 139 | г. Заречный | ул. Восточная | 14 | 2 049,8 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 140 | г. Заречный | ул. Восточная | 15 | 996,5 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | г. Заречный | ул. Восточная | 17 | 2371,8 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 141 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.1 | г. Заречный | ул. Восточная | 19 | 2066,6 | 4 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 141.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.2 | г. Заречный | ул. Восточная | 21 | 2168,8 | 4 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 141.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.3 | г. Заречный | ул. Заводская | 8, корп. 1 | 5478,4 | 13 | 2018 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 141.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.4 | г. Заречный | ул. Заводская | 8, корп. 2 | 7208,5 | 13 - 17 | 2018 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 141.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Заречный | ул. Заречная | 3 | 1 311,9 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | г. Заречный | ул. Заречная | 5 | 13827,71 | 9 | 1989 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 143 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Заречный | ул. Заречная | 6 | 3 835,90 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 144 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Заречный | ул. Заречная | 8 | 5973,3 | 9 | 1987 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 145 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Заречный | ул. Заречная | 10 | 3 336,2 | 9 | 1981 | 1 | 2040 - 2042 | 2038 | 2026 | 2017 | 2038 |
| (п. 146 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Заречный | ул. Заречная | 12 | 4 010,8 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 148 | г. Заречный | ул. Заречная | 13 | 1 302,7 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 149 | г. Заречный | ул. Заречная | 14 | 5 811,5 | 9 | 1982 | 3 | 2040 - 2042 | 2039 | 2027 | 2016 | 2039 |
| 150 | г. Заречный | ул. Заречная | 16 | 3 472,9 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 151 | г. Заречный | ул. Заречная | 18 | 3 326,8 | 9 | 1981 | 1 | 2040 - 2042 | 2038 | 2026 | 2017 | 2038 |
| (п. 151 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Заречный | ул. Заречная | 20 | 3 468,1 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 153 | г. Заречный | ул. Заречная | 22 | 7 407,6 | 9 | 1982 | 2 | 2040 - 2042 | 2014 | 2027 | 2016 | 2039 |
| (п. 153 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Заречный | ул. Заречная | 24 | 3 566,2 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 155 | г. Заречный | ул. Заречная | 26 | 6285,7 | 9 | 1984 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 155 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Заречный | ул. Заречная | 26а | 2 091,5 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2014 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 156 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Заречный | ул. Заречная | 28 | 6312,0 | 9 | 1984 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 157 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Заречный | ул. Заречная | 28А | 2 110,4 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 159 | г. Заречный | ул. Заречная | 30 | 7686,5 | 5, 9 | 1983 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 159 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Заречный | ул. Заречная | 30А | 2 100,6 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 161 | г. Заречный | ул. Заречная | 32 | 2 689,9 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 162 | г. Заречный | ул. Заречная | 34 | 5 690,6 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 163 | г. Заречный | ул. Заречная | 36 | 5 749,4 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 164 | г. Заречный | ул. Зеленая | 1 | 2636,23 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 164 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Заречный | ул. Зеленая | 3 | 3582,74 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 165 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Заречный | ул. Зеленая | 5 | 3447,90 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2023 | - | 2027 |
| (п. 166 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Заречный | ул. Зеленая | 7 | 3434,53 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| (п. 167 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Заречный | ул. Зеленая | 9 | 3460,40 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2023 | - | 2027 |
| (п. 168 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10 | 6 920,23 | 9 | 2004 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 170 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10а | 2 223,2 | 9 | 2006 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 171 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10б | 2 228,9 | 9 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 172 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10в | 6 696,8 | 9 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 173 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10Г | 3 167,6 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 174 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10Д | 7 679,29 | 10 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 174.1 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10Е | 5421,7 | 10 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 174.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174.2 | г. Заречный | ул. Зеленая | 10И | 15381,2 | 12 - 17 | 2016 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 174.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Заречный | ул. Зеленая | 15 | 3630,16 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| (п. 175 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Заречный | ул. Зеленая | 16 | 1 872,3 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 177 | г. Заречный | ул. Зеленая | 17 | 3619,47 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 177 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Заречный | ул. Зеленая | 18 | 3 949,3 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 178 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Заречный | ул. Зеленая | 20 | 4 010,91 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 180 | г. Заречный | ул. Зеленая | 21 | 3495,63 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2031 | - | 2027 |
| (п. 180 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Заречный | ул. Зеленая | 22 | 2 537 | 9 | 1995 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 182 | г. Заречный | ул. Зеленая | 23 | 3429,98 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| (п. 182 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Заречный | ул. Зеленая | 24 | 2 525,6 | 9 | 1996 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 184 | г. Заречный | ул. Зеленая | 25 | 5366,65 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| (п. 184 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Заречный | ул. Зеленая | 26 | 2 531,9 | 9 | 1996 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 186 | г. Заречный | ул. Зеленая | 27 | 3 511,9 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 187 | г. Заречный | ул. Зеленая | 29 | 7 310,1 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| (п. 187 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187.1 | г. Заречный | ул. Зеленая | 29А | 4156,1 | 11 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 187.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187.2 | г. Заречный | ул. Зеленая | 29Б | 4220,2 | 11 | 2015 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 187.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Заречный | ул. Зеленая | 33 | 3 243,2 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 189 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 2 | 3464,83 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 189 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 3 | 2764,57 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 190 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 4 | 3477,96 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 191 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 5 | 2014,50 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 192 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 7 | 2 017,26 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 194 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 8 | 2003,8 | 9 | 1966 | 1 | 2040 - 2042 | 2014 | 2022 | 2028 | 2027 |
| (п. 194 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 11 | 2 013,95 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 196 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 12/1 | 3 268,3 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 197 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 12/2 | 3 244,5 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 198 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 14 | 3566,45 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2023 | - | 2027 |
| (п. 198 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 15 | 2020,65 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| (п. 199 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 17 | 2794,59 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| (п. 200 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 18 | 3543,44 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 201 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 20 | 3503,80 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 202 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 21 | 2833,84 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| (п. 203 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 22 | 3 529 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| (п. 204 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 23 | 2046,91 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| (п. 205 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 24 | 3 530,61 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| (п. 206 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 4 | 2 580,39 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2020, 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| (п. 207 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207.1 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 5 | 6483,47 | 7 - 9 | 2021 | 3 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 207.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 6 | 2 437,5 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2031 | - | 2024 |
| 209 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 8 | 2 769,89 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| (п. 209 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 10 | 2067,40 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2024 | - | 2025 |
| (п. 210 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 12 | 2017,23 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| (п. 211 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 14 | 2 795,34 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 213 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 23 | 2 807,2 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 214 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 25 | 2 794,3 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 215 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 27 | 2 822,6 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 216 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 29 | 2 843,2 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 217 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 31 | 2 837,8 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 218 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 33 | 2 775,9 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 219 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 35 | 2 749,4 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 220 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 39 | 3313,96 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2015 - 2016 | - | 2030 |
| (п. 220 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220.1 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 39В | 4304,74 | 11 | 2019 | 1 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 220.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220.2 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 39Г | 5763,61 | 15 | 2021 | 2 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 220.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 41 | 3253,3 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2015 - 2016 | - | 2031 |
| (п. 221 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Заречный | ул. Ленина | 1 | 3484,33 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 222 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Заречный | ул. Ленина | 2 | 1873,9 | 9 | 1971 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | 2028 | 2031 |
| (п. 223 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Заречный | ул. Ленина | 2а | 1 936,4 | 9 | 1993 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 225 | г. Заречный | ул. Ленина | 2б | 1 950,5 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 226 | г. Заречный | ул. Ленина | 2в | 1 953,2 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 227 | г. Заречный | ул. Ленина | 2г | 1 981,2 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 228 | г. Заречный | ул. Ленина | 3 | 3478,47 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 228 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Заречный | ул. Ленина | 4 | 1885,5 | 9 | 1974 | 1 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2030 | 2033 |
| (п. 229 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | г. Заречный | ул. Ленина | 5 | 2578,78 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 230 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Заречный | ул. Ленина | 6 | 2084,2 | 9 | 1970 | 1 | 2040 - 2042 | 2030 | 2028 | 2028 | 2030 |
| (п. 231 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Заречный | ул. Ленина | 8 | 5 380 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 232 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Заречный | ул. Ленина | 9 | 3 504,4 | 5 | 1967 |  | 2014 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| (п. 233 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Заречный | ул. Ленина | 10а | 2 511,6 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 234 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Заречный | ул. Ленина | 11 | 5 339,68 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 235 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Заречный | ул. Ленина | 12 | 2 515,9 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 236 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Заречный | ул. Ленина | 13 | 3 458,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 237 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Заречный | ул. Ленина | 14 | 1 898,6 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | 2040 - 2042 | 2031 |
| (п. 238 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Заречный | ул. Ленина | 15 | 5 403,8 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 239 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Заречный | ул. Ленина | 16 | 1913,08 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | 2032 | 2031 |
| (п. 240 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Заречный | ул. Ленина | 17 | 3 485,51 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 241 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | г. Заречный | ул. Ленина | 18 | 1853,6 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | 2032 | 2031 |
| (п. 242 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Заречный | ул. Ленина | 19 | 5 355,48 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 243 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г. Заречный | ул. Ленина | 20 | 1918,4 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2025 | 2032 | 2031 |
| (п. 244 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Заречный | ул. Ленина | 21 | 3 502,50 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| (п. 245 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Заречный | ул. Ленина | 22 | 1 906,6 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | 2040 - 2042 | 2031 |
| (п. 246 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Заречный | ул. Ленина | 23 | 3 503,54 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 248 | г. Заречный | ул. Ленина | 26 | 3 240,9 | 9 | 1978 | 1 | 2030 | 2036 | 2023 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 249 | г. Заречный | ул. Ленина | 27 | 5 279 | 5 | 1969 |  | 2014 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 249 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Заречный | ул. Ленина | 28 | 3 225,9 | 9 | 1978 | 1 | 2030 | 2036 | 2027 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 251 | г. Заречный | ул. Ленина | 29 | 5 334,2 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 251 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | г. Заречный | ул. Ленина | 30 | 3 205 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2023 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 253 | г. Заречный | ул. Ленина | 31 | 5 328,6 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 253 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Заречный | ул. Ленина | 31а | 1 956,9 | 9 | 1979 | 1 | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 255 | г. Заречный | ул. Ленина | 32 | 7 375,7 | 9 | 1976 | 4 | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 256 | г. Заречный | ул. Ленина | 33 | 4 113,7 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 257 | г. Заречный | ул. Ленина | 34 | 5 425,64 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 258 | г. Заречный | ул. Ленина | 35 | 7 436 | 9 | 1977 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 259 | г. Заречный | ул. Ленина | 36 | 4 159,4 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 260 | г. Заречный | ул. Ленина | 37 | 4 188,9 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2023 | - | 2033 |
| 261 | г. Заречный | ул. Ленина | 37а | 1 969 | 9 | 1976 | 1 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 262 | г. Заречный | ул. Ленина | 38 | 11 646,5 | 9 | 1980 | 6 | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 263 | г. Заречный | ул. Ленина | 39 | 5 642,9 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 264 | г. Заречный | ул. Ленина | 40 | 4 037,60 | 14 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 264 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | г. Заречный | ул. Ленина | 40а | 4 005,4 | 9 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 266 | г. Заречный | ул. Ленина | 41 | 2 806,4 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 267 | г. Заречный | ул. Ленина | 43 | 9 525,8 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 268 | г. Заречный | ул. Ленина | 44 | 3 554,74 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 269 | г. Заречный | ул. Ленина | 45 | 5 336,2 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 269 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | г. Заречный | ул. Ленина | 46 | 2 800,6 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 271 | г. Заречный | ул. Ленина | 47 | 2750,47 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| (п. 271 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | г. Заречный | ул. Ленина | 48 | 2 089,8 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 273 | г. Заречный | ул. Ленина | 49 | 2005,90 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 273 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | г. Заречный | ул. Ленина | 50 | 10067,32 | 9 | 1980 | 5 | 2040 - 2042 | 2037 | 2025 | 2015 - 2016 | 2037 |
| (п. 274 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | г. Заречный | ул. Ленина | 51 | 2005,67 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| (п. 275 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г. Заречный | ул. Ленина | 53 | 2734,40 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| (п. 276 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | г. Заречный | ул. Ленина | 54 | 3 185,7 | 9 | 1992 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 278 | г. Заречный | ул. Ленина | 56 | 3 589,6 | 9 | 1992 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 278 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | г. Заречный | ул. Ленина | 57 | 2020,79 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| (п. 279 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | г. Заречный | ул. Ленина | 58 | 4752,43 | 9 | 1982 | 2 | 2033 | 2039 | 2034 | 2016 | 2039 |
| (п. 280 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | г. Заречный | ул. Ленина | 59 | 3537,78 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2014 | 2023 | - | 2027 |
| (п. 281 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г. Заречный | ул. Ленина | 60 | 4680,8 | 9 | 1982 | 2 | 2033 | 2039 | 2034 | 2016 | 2039 |
| (п. 282 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | г. Заречный | ул. Ленина | 61 | 3593,90 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2022 - 2024 | 2022 - 2023 | - | 2022 - 2024 |
| (п. 283 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | г. Заречный | ул. Ленина | 61а | 1 977,8 | 9 | 2004 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 285 | г. Заречный | ул. Ленина | 62 | 5230,63 | 9 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 285 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | г. Заречный | ул. Ленина | 63 | 5 274,7 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 287 | г. Заречный | ул. Ленина | 64 | 4762,26 | 9 | 1988 | 2 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 287 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | г. Заречный | ул. Ленина | 65 | 6572,40 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 288 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | г. Заречный | ул. Ленина | 65а | 1 335,1 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 290 | г. Заречный | ул. Ленина | 66 | 4 643,8 | 9 | 2002 | 2 | 2040 - 2042 | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 290 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | г. Заречный | ул. Ленина | 67 | 2518,70 | 9 | 1988 | 1 | 2014 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 291 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | г. Заречный | ул. Ленина | 68 | 3995,10 | 14 | 1988 | 2 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 292 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | г. Заречный | ул. Ленина | 69 | 2502,30 | 9 | 1988 | 1 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 293 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | г. Заречный | ул. Ленина | 70 | 1938,60 | 9 | 1988 | 1 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 294 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | г. Заречный | ул. Ленина | 71 | 2522,20 | 9 | 1988 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 295 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | г. Заречный | ул. Ленина | 72 | 8288,20 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2014 | 2033 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 296 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | г. Заречный | ул. Ленина | 73 | 3874,40 | 9 | 1988 | 2 | 2039 | 2040 - 2042 | 2036 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 297 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г. Заречный | ул. Ленина | 74 | 2 650,9 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 299 | г. Заречный | ул. Лесная | 8 | 674,4 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 300 | г. Заречный | ул. Литке | 35 | 460,8 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 301 | г. Заречный | ул. Литке | 37 | 461,4 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 302 | г. Заречный | ул. Литке | 39 | 452,8 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 303 | г. Заречный | ул. Литке | 41 | 456,3 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 304 | г. Заречный | ул. Литке | 43 | 469,2 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 305 | г. Заречный | ул. Литке | 45 | 453,4 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 306 | г. Заречный | ул. Моховая | 49 | 3 349,8 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 307 | г. Заречный | ул. Моховая | 51 | 2 644,9 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2039 | - | 2031 |
| 308 | г. Заречный | ул. Моховая | 53 | 3 360,13 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 309 | г. Заречный | ул. Моховая | 64 | 587,1 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 310 | г. Заречный | ул. Моховая | 66 | 596,4 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 310.1 | г. Заречный | ул. Озерская | 2 | 9427,7 | 14 | 2013 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 310.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | г. Заречный | ул. Озерская | 4 | 10 626,7 | 9 | 2012 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 312 | г. Заречный | ул. Озерская | 6 | 7 902,9 | 9 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 313 | г. Заречный | ул. Озерская | 8 | 8 004 | 9 | 2008 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 314 | г. Заречный | ул. Озерская | 10 | 7 227,7 | 9 | 2008 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 315 | г. Заречный | ул. Озерская | 12 | 5 363,6 | 9 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 316 | г. Заречный | ул. Озерская | 14 | 4 629,4 | 9 | 2005 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 317 | г. Заречный | ул. Озерская | 16 | 5 317,1 | 9 | 2004 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 317.1 | г. Заречный | ул. Озерская | 16Б | 6435,9 | 5, 9 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 317.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | г. Заречный | ул. Озерская | 18 | 8 364,4 | 9 | 2004 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 319 | г. Заречный | ул. Озерская | 20 корп. 1 | 6 917,7 | 5 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 320 | г. Заречный | ул. Озерская | 20 корп. 2 | 2 482,2 | 9 | 2001 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 321 | г. Заречный | ул. Озерская | 20 корп. 3 | 5 760,6 | 9 | 2002 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 322 | г. Заречный | ул. Озерская | 22 | 6 848,2 | 9 | 1998 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 323 | г. Заречный | ул. Озерская | 22 корп. 2 | 9 262,19 | 5 | 1999 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 323 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | г. Заречный | ул. Светлая | 1 | 3 152,41 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 325 | г. Заречный | ул. Светлая | 1А | 3 719,3 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 326 | г. Заречный | ул. Светлая | 1Б | 2 156,6 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 326.1 | г. Заречный | ул. Светлая | 3Б | 5641,9 | 15 | 2018 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 326.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | г. Заречный | ул. Светлая | 7 | 1930,4 | 9 | 1972 | 1 | 2025 | 2031 | 2025 | 2033 | 2031 |
| (п. 327 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | г. Заречный | ул. Светлая | 9 | 1900,8 | 9 | 1972 | 1 | 2026 | 2031 | 2029 | 2033 | 2031 |
| (п. 328 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | г. Заречный | ул. Светлая | 11 | 1909 | 9 | 1972 | 1 | 2026 | 2031 | 2026 | 2033 | 2031 |
| (п. 329 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | г. Заречный | ул. Светлая | 13 | 2 593,4 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 330 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | г. Заречный | ул. Светлая | 15 | 3 521,11 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 331 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | г. Заречный | ул. Светлая | 17 | 3 435,1 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 332 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | г. Заречный | ул. Светлая | 22 | 2718,00 | 9 | 1986 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 333 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | г. Заречный | ул. Светлая | 24 | 2711,60 | 9 | 1986 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 334 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | г. Заречный | ул. Светлая | 25 | 2 552,3 | 5 | 2004 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 336 | г. Заречный | ул. Светлая | 28 | 3 425,6 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 337 | г. Заречный | ул. Светлая | 30 | 8 623,5 | 9 | 1987 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 338 | г. Заречный | ул. Светлая | 32 | 4 539,2 | 9 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 339 | г. Заречный | ул. Светлая | 33 | 4 043,7 | 9 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 340 | г. Заречный | ул. Спортивная | 1/6 | 2 625,74 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2032 | - | 2023 |
| 341 | г. Заречный | ул. Спортивная | 3 | 2 598,7 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2034 | - | 2023 |
| 342 | г. Заречный | ул. Спортивная | 3а | 2 077,97 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2031 | - | 2023 |
| 343 | г. Заречный | ул. Спортивная | 5/1 | 2 590,11 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2034 | - | 2023 |
| 344 | г. Заречный | ул. Спортивная | 9 | 3511,34 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 344 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | г. Заречный | ул. Спортивная | 11 | 3463,54 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| (п. 345 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | г. Заречный | ул. Спортивная | 11А | 3 452 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| 347 | г. Заречный | ул. Строителей | 1 | 4947,36 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | 2037 | 2040 - 2042 |
| (п. 347 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | г. Заречный | ул. Строителей | 2 | 6 095,79 | 9 | 1982 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 349 | г. Заречный | ул. Строителей | 3 | 4946,5 | 9 | 1985 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | 2032 | 2040 - 2042 |
| (п. 349 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | г. Заречный | ул. Строителей | 3Б | 4 057,1 | 4 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 351 | г. Заречный | ул. Строителей | 4 | 6 083,4 | 9 | 1982 | 3 | 2040 - 2042 | 2014 | 2027 | 2017 | 2039 |
| (п. 351 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | г. Заречный | ул. Строителей | 5 | 4 917,43 | 9 | 1985 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 353 | г. Заречный | ул. Строителей | 6 | 2 783,4 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 354 | г. Заречный | ул. Строителей | 7 | 5 003,3 | 9 | 1983 | 1 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 355 | г. Заречный | ул. Строителей | 8 | 6017,56 | 9 | 1979 | 3 | 2040 - 2042 | 2036 | 2028 | 2015 - 2016 | 2036 |
| (п. 355 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | г. Заречный | ул. Строителей | 10 | 3907,1 | 12 | 1979 | 2 | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | 2015 - 2016 | 2036 |
| (п. 356 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | г. Заречный | ул. Строителей | 12 | 5 966,19 | 9 | 1979 | 3 | 2040 - 2042 | 2036 | 2028 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 358 | г. Заречный | ул. Строителей | 14 | 3871,3 | 12 | 1980 | 2 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2015 - 2016 | 2037 |
| (п. 358 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | г. Заречный | ул. Строителей | 22 | 3894,00 | 12 | 1984 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2018 - 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 359 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | г. Заречный | ул. Строителей | 24 | 3 859,7 | 12 | 1984 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 361 | г. Заречный | ул. Торговая | 6 | 916,1 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 361.1 | г. Заречный | ул. Торговая | 11 | 3778,5 | 4 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 361.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361.2 | г. Заречный | ул. Торговая | 15, к. 1 | 667,2 | 3 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 361.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361.3 | г. Заречный | ул. Торговая | 15, к. 2 | 1086,4 | 3 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 361.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | г. Заречный | ул. Торговая | 16 | 911,5 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 363 | г. Заречный | ул. Торговая | 17 | 1 328,9 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 364 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 3 | 2 665,7 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 365 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 5 | 2 626,7 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 366 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 7 | 1 527,8 | 6 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 367 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 9 | 1 537,6 | 6 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 368 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 15 | 3907,79 | 9 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 368 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 17 | 4 403,2 | 9 | 1997 | 2 | 2040 - 2042 | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 369 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | г. Заречный | ул. Ю.П. Любовина | 21 | 2 042 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| ### г. Кузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 1А | 916,2 | 3 | 1956 |  | 2016 | 2022 | 2018 | - | 2022 |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 2 | 617,2 | 2 | 1949 |  | 2018 | 2020 | 2017 | - | 2020 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 5 | 387,5 | 2 | 1950 |  | 2018 | 2020 | 2017 | - | 2020 |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в пункт 5 приложения, признаны недействующими с момента вступления его в силу в части исключения из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, многоквартирных домов по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, <...> Решением Пензенского областного суда от 15.02.2019 по делу N 3А-2/2019(3А-114/2018).. |
| 5 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 6 | 1363,9 | 2 | 1952 |  | 2019 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| (п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 7 | 463,7 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6.1 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 7А | 1 750,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 6.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Кузнецк | пер. Кирпичный | 1 | 630 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 8 | г. Кузнецк | пер. Кирпичный | 5 | 699,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 9 | г. Кузнецк | пер. Кирпичный | 6 | 1332,4 | 3 | 1984 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 9 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Кузнецк | проезд Аптечный | 1 | 281,5 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | г. Кузнецк | проезд Аптечный | 2 | 769,5 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2030 | - | 2023 |
| 12 | г. Кузнецк | проезд Ипподромный | 6 | 647,3 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 13 | г. Кузнецк | проезд Саратовский | 1 | 1 715,7 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | г. Кузнецк | проезд Саратовский | 3 | 3 876,8 | 9 | 1995 | 2 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 1 | 4 720,8 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 3 | 3855,3 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 7 | 4 735,3 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 18 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 7А | 5 891,7 | 9 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 19 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 9 | 3886 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 11 | 3 853,6 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 13 | 6 068,4 | 9 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 15 | 5 000 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 17 | 4621,0 | 9 | 1999 | 1 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Кузнецк | ул. 354 Стрелковой Дивизии | 19 | 6 165,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 1 | 3758 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| (п. 25 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 1Б корпус 1 | 1262,57 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 25.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 1Б корпус 2 | 1262,07 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 25.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 2 | 2892,0 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 4 | 2908,7 | 9 | 1984 | 1 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2029 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 27 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 6 | 3447,8 | 9 | 1980 | 1 | 2021 - 2023 | 2037 | 2025 | 2016 | 2037 |
| (п. 28 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 8 | 3074,7 | 9 | 1979 | 1 | 2031 | 2036 | 2024 | 2016 | 2036 |
| (п. 29 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | г. Кузнецк | ул. 833 км Железной дороги | 16 | 489,3 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2021 - 2023 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 29.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | г. Кузнецк | ул. 833 км Железной дороги | 17 | 478,4 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2021 - 2023 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 29.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 1 | 9340,1 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2/2 | 3 336,0 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2021 | - | 2031 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2В | 3 386 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2019 | - | 2028 |
| 33 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2Д | 948,5 | 2 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 33 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2Е | 4 019,3 | 6 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 33.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 4Б | 3 061 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| 35 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 7 корп. 1 | 9 261,1 | 9 | 2010 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 36 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 7 корп. 2 | 9 261,1 | 9 | 2010 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 36.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 9 | 3465,1 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| (п. 36.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 9А | 3 848 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 10 | 3 273,9 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 39 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 10А | 1787,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 39 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 10Б | 4 844 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 41 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 12 | 2548,6 | 4 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 14 | 2334,6 | 4 | 1964 |  | 2015 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 42 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 15 | 3 842 | 9 | 1984 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 44 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 16 | 1183,2 | 3 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 18 | 1382,9 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 20 | 728,0 | 2 | 1950 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 46 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 33 | 3 757 | 9 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 48 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 36 | 6 132,8 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 48.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 48 | 4434 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 |  | 2032 |
| (п. 48.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 58 | 1008,70 | 2 | 1958 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 49 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 60 | 998,90 | 2 | 1957 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 50 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 62 | 1 291,1 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 52 - 53. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 74 | 664,6 | 2 | 1954 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2022 - 2024 |
| (п. 52.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 76 | 700,6 | 2 | 1955 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2022 - 2024 |
| (п. 53.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 105 | 10 501,4 | 9 | 1987 | 5 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2032 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 54 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 109 | 6303,1 | 9 | 1981 | 2 | 2018 | 2038 | 2026 | 2016 | 2038 |
| (п. 55 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 118 | 509,2 | 2 | 1952 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 57 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 127 | 11 796,22 | 10 | 1977 | 6 | 2019 - 2021 | 2035 | 2023 | 2016 | 2035 |
| (п. 57 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 128А | 2 544,4 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 137А | 3459,76 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| (п. 59 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 144 | 839,9 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| 61 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 144А | 2941,0 | 5 | 1965 |  | 2018 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 144Б | 3100,4 | 5 | 1967 |  | 2019 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| (п. 62 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 149 | 1 289,9 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 150 | 7799,2 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 64 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 151 | 3 457,4 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 66 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 152 | 9 517,4 | 9 | 1986 | 2 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2031 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 66 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 153 | 3 399,4 | 3 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | г. Кузнецк | ул. Варшавская | 1б | 404,70 | 2 | 1958 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 68.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.1 | г. Кузнецк | ул. Варшавская | 1В | 371,5 | 2 | 1958 |  | 2022 - 2024 | 2023 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2023 - 2024 |
| (п. 69.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Кузнецк | ул. Варшавская | 1Г | 385,2 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | г. Кузнецк | ул. Варшавская | 1д | 454,6 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 |  | 2026 |
| (п. 71 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Кузнецк | ул. Волгоградская | 50 | 2 694,6 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 73 | г. Кузнецк | ул. Волгоградская | 50/1 | 3 525,6 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 74 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 26 | 625,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 75 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 31А | 2 977 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 76 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 33 | 3 746,9 | 5 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2032 | 2023 | - | 2032 |
| (п. 76 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 39 | 3923,8 | 10 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 76.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Кузнецк | ул. Гагарина | 51 | 2 325,4 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 1 | 604,90 | 2 | 1965 |  | 2018 | 2027 | 2018 | - | 2027 |
| (п. 78 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 2 | 576,7 | 2 | 1964 |  | 2020 - 2022 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| (п. 79 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 3 | 758,8 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| (п. 80 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 4 | 751,7 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| (п. 81 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 5 | 1805,9 | 3 | 1985 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 82 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 7 | 262,4 | 2 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 8 | 258 | 2 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 9 | 270 | 2 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | г. Кузнецк | ул. Городок Дружба | 11 | 262,7 | 2 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | г. Кузнецк | ул. Городок Нефтебазы | 1 | 730,8 | 2 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| (п. 87 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Кузнецк | ул. Городок Нефтебазы | 2 | 736,1 | 2 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| (п. 88 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Кузнецк | ул. Горького | 23 | 6555,4 | 5 | 1991 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Кузнецк | ул. Гражданская | 49 | 11548,2 | 9 | 1983 | 6 | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 90 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Кузнецк | ул. Гражданская | 55 | 5 786,7 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 92 | г. Кузнецк | ул. Дарвина | 72 | 3 846,8 | 5 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 1 | 182 | 2 | 1934 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 1/7 | 629,3 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 95 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 1Б | 3 186,4 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 96 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 6 | 821,0 | 2 | 1937 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| (п. 96 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 19 | 190,6 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 98 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 19Б | 3 094,7 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 99 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 21А | 267,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2017 | - | 2024 |
| 101 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 21Б | 271,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2017 | - | 2024 |
| 102 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 23А | 2 288,9 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| 103 | г. Кузнецк | ул. Зеленая | 1 | 628,7 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 103 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Кузнецк | ул. Зеленая | 3 | 462,6 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 105 | г. Кузнецк | ул. Индустриальная | 11 | 825 | 2 | 1987 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 105 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Кузнецк | ул. Индустриальная | 15 | 582,0 | 2 | 1983 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 106 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 25 | 3 019 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 108 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 33 | 950,4 | 3 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 108 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 92 | 4 454,26 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 110 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 105 | 2 447,24 | 5 | 1994 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 110 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 116 | 3228,6 | 5 | 1976 |  | 2015 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| (п. 111 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.1 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 118 | 4 539,2 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2029 | - | 2037 |
| (п. 111.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.2 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 134 | 2 068 | 5 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 111.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 138 | 1 365 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| 112.0 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 140 | 7906,6 | 9 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 112.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.1 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 147 | 3063,3 | 6 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 112.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.1 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 150 | 519,7 | 2 | 1954 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2022 - 2024 |
| (п. 113.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 150А | 430,8 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 115 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 152 | 1 268,2 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 116 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 220 | 547 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 117 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 224 | 1 238,3 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 118 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 5 | 5 975,9 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 119 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 7 | 2 562,1 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 120 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 95 | 10 587,02 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 121 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 97 | 3154 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| (п. 121 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 117 | 3348,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 119 | 5 240,4 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 124 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 163 | 3 352,4 | 5 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| (п. 124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124.1 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 168 | 10342,44 | 9 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 124.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 188 | 955,2 | 3 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 13 | 3 331,9 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 127 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 36 | 1 044,8 | 2 | 1931 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 128 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 38 | 1 253,8 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| (п. 128 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 40 | 2 724,9 | 3 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 129 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 43 | 339,4 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2016 | 2040 - 2042 | - | 2016 |
| 131 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 47 | 1 457,2 | 3 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 132 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 49 | 1 252,7 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 133 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 57 | 1 220 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 134 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 59 | 1 222,5 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 135 | г. Кузнецк | ул. Красноармейская | 108А | 3 400,12 | 4 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2017 | - | 2022 |
| 136 | г. Кузнецк | ул. Красноармейская | 108Б | 2313,9 | 4 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2016 | - | 2023 |
| (п. 136 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 2Б | 4 491 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 138 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 2В | 4 597,2 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 139 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 2Г | 2 298,3 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 140 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 7 | 6 092,6 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 9 | 5 310,6 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 46 | 3 470,5 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| (п. 142 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 48 | 3 251,3 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 144 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 50 | 3 251,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 145 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 54 | 2 277,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 146 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 56 | 3 180,7 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| 146.1 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 58 | 2 597,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| (п. 146.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 60 | 2 584,9 | 4 | 1964 |  | 2019 - 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| (п. 147 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 62 | 2359,8 | 4 | 1965 |  | 2021 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| (п. 148 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 14 | 762 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 150 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 20 | 1268,7 | 3 | 1990 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 150 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150.1 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 38А | 1303,4 | 3 | 1988 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 150.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 165 | 9 636,15 | 9 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 151 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 186 | 6 070,1 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 153 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 201 | 4421,6 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 153 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 211 | 1 287,3 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 154 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 238 | 2 598 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 156 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 256А | 3 902,5 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 156.1 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 271 | 7143,8 | 8 | 2018 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 156.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 313 | 1290,2 | 4 | 1995 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 157 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Кузнецк | ул. Лермонтова | 1/5 | 700 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 159 | г. Кузнецк | ул. Манторова | 2А | 707 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 160 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 1Г | 1 205,8 | 3 | 1970 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2019 - 2021 | - | 2030 |
| (п. 160 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 45 | 3 190,6 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 161 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 47 | 3 136,3 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 163 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 49 | 3452,3 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| (п. 163 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163.1 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 51 | 2582,3 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| (п. 163.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 53 | 6 008 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 165 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 55 | 6 074,3 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 166 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 57 | 3 147,5 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2038 | - | 2032 |
| 167 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 59 | 3 213,1 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 168 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 61 | 3 142,5 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 169 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 63 | 5 184,4 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 170 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 65 | 5 547 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 171 | г. Кузнецк | ул. Минская | 2 | 5 312,8 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 172 | г. Кузнецк | ул. Минская | 6 | 5 259,2 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 173 | г. Кузнецк | ул. Минская | 10 | 3331,2 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| (п. 173 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Кузнецк | ул. Минская | 12 | 3 455,8 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 175 | г. Кузнецк | ул. Минская | 16 | 5 286,3 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 176 | г. Кузнецк | ул. Минская | 18 | 4 613,5 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 177 | г. Кузнецк | ул. Молодой Гвардии | 125 | 6139,3 | 5 | 1972 |  | 2015 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| (п. 177 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Кузнецк | ул. Московская | 54 | 689,1 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 181 | г. Кузнецк | ул. Московская | 55 | 1 575,4 | 3 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 181.1 | г. Кузнецк | ул. Московская | 65 | 2423,9 | 4 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 181.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Кузнецк | ул. Московская | 67а | 392,00 | 2 | 1956 |  | 2018 | 2022 | 2018 | - | 2022 |
| (п. 182 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 1 | 2 962 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 184 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 2А | 4 032,2 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 184.1 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 2Б | 1 007,85 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 184.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 4 | 3 955,4 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 186 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 7 | 1 322,2 | 3 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 186 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 7А | 1 281,9 | 3 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| (п. 187 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 7Б | 1294,30 | 3 | 1989 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 188 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 9 | 1 246,0 | 3 | 1985 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 189 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 9А | 1 276,0 | 3 | 1985 |  | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 190 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 11 | 1237,50 | 3 | 1979 |  | 2018 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| (п. 191 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 11А | 1286,3 | 3 | 1979 |  | 2018 | 2019 - 2021 | 2029 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 192 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 61 | 1 475,8 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 194 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Кузнецк | ул. Октябрьская | 69 | 4 335,3 | 5 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 196 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 24 | 5 157,6 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 197 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 38 | 3 141,9 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 198 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 40 | 3 186,4 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 199 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 42 | 2 277,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 200 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 44 | 2 562,1 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 201 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 45А | 2 510,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 202 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 46 | 2 496 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 203 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 47 | 1 975,7 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 203 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 48 | 2 489,1 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 205 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 49 | 3 198,48 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 205.1 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 51 | 2 864,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2029 | - | 2029 |
| (п. 205.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 53 | 3 204,6 | 5 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| (п. 206 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 55 | 3 195,47 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 208 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 57 | 1 537,97 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 208 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 59 | 3 177,1 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 210 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 59Б | 2 927,8 | 5 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 211 | г. Кузнецк | ул. Островского | 1 | 1 582,3 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 212 | г. Кузнецк | ул. Островского | 2 | 649 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 213 | г. Кузнецк | ул. Островского | 3А | 626,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 214 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 7 | 849,40 | 2 | 1979 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 214 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 50 | 635,3 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 215 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 51 | 475,5 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 217 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 52 | 495,1 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 218 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 53 | 1315,7 | 3 | 1990 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 218 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Кузнецк | ул. Пензенская | 110 | 1764,00 | 3 | 1997 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 219 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Кузнецк | ул. Пензенская | 112 | 1 705,3 | 3 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 220.1 | г. Кузнецк | ул. Пензенская | 114 | 1683 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 220.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Кузнецк | ул. Первомайская | 2А | 834,9 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| 222 | г. Кузнецк | ул. Первомайская | 7 | 606,20 | 2 | 1958 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 222 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в пункт 223 приложения, признаны недействующими с момента вступления его в силу в части исключения из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, многоквартирных домов по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, <...> Решением Пензенского областного суда от 15.02.2019 по делу N 3А-2/2019(3А-114/2018).. |
| 223 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223.1 | г. Кузнецк | ул. Первомайская | 9 | 605,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 223.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Кузнецк | ул. Первомайская | 11 | 700,5 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 225 | г. Кузнецк | ул. Плеханова | 1А | 10 141 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 226 | г. Кузнецк | ул. Плеханова | 2А | 4 040,1 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 227 | г. Кузнецк | ул. Плеханова | 4А | 2 611,9 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 228 | г. Кузнецк | ул. Победы | 5 | 1 740,1 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 229 | г. Кузнецк | ул. Победы | 7 | 3 312,9 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 230 | г. Кузнецк | ул. Победы | 9 | 4 571,5 | 5 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 231 | г. Кузнецк | ул. Победы | 50 | 2 534,85 | 4 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 232 | г. Кузнецк | ул. Победы | 52 | 2 555,7 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 233 | г. Кузнецк | ул. Победы | 54 | 2 552,53 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 233.1 | г. Кузнецк | ул. Победы | 56 | 2859 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 |  | 2029 |
| (п. 233.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Кузнецк | ул. Победы | 56А | 4 107,5 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| (п. 234 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | г. Кузнецк | ул. Победы | 56Б | 5 226,2 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 236 | г. Кузнецк | ул. Победы | 58 | 3 846,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 237 | г. Кузнецк | ул. Победы | 58/1 | 2 706,55 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 237.1 | г. Кузнецк | ул. Победы | 60 | 3 994,1 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| (п. 237.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Кузнецк | ул. Победы | 60/1 | 2 683,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 239 | г. Кузнецк | ул. Победы | 62 | 5 696,5 | 5 | 1983 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 239 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Кузнецк | ул. Победы | 64 | 3 455,8 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 241 | г. Кузнецк | ул. Победы | 66 | 5 328,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 242 | г. Кузнецк | ул. Победы | 68 | 2 320,4 | 5 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 243 | г. Кузнецк | ул. Победы | 68А | 1 266,6 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 244 | г. Кузнецк | ул. Полевая | 53 | 3 722,2 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 245 | г. Кузнецк | ул. Правды | 1 | 629,8 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 245 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | г. Кузнецк | ул. Правды | 1А | 3 261,7 | 5 | 1967 |  | 2020 - 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| (п. 246 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | г. Кузнецк | ул. Правды | 2 | 625,30 | 2 | 1956 |  | 2018 | 2022 | 2018 | - | 2022 |
| (п. 247 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247.1 | г. Кузнецк | ул. Правды | 3Б | 722,7 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| (п. 247.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | г. Кузнецк | ул. Правды | 4 | 388,40 | 2 | 1957 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 248 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | г. Кузнецк | ул. Правды | 6 | 242,70 | 2 | 1957 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 250 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | г. Кузнецк | ул. Правды | 8 | 381,00 | 2 | 1956 |  | 2018 | 2022 | 2018 | - | 2022 |
| (п. 251 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в пункт 252 приложения, признаны недействующими с момента вступления его в силу в части исключения из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, многоквартирных домов по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, <...> Решением Пензенского областного суда от 15.02.2019 по делу N 3А-2/2019(3А-114/2018).. |
| 252 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252.1 | г. Кузнецк | ул. Правды | 9 | 733,5 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| (п. 252.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | г. Кузнецк | ул. Правды | 13 | 5976,7 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| (п. 253 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Кузнецк | ул. Правды | 22 | 6 138,4 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 255 | г. Кузнецк | ул. Правды | 23 | 4 097 | 9 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 256 | г. Кузнецк | ул. Правды | 24 | 4762,7 | 9 | 1991 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 256 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | г. Кузнецк | ул. Правды | 51 | 4 598,5 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 258 | г. Кузнецк | ул. Правды | 123Б | 995 | 3 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 259 | г. Кузнецк | ул. Правды | 125 | 278,6 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 260 | г. Кузнецк | ул. Правды | 125А | 368 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 261 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 1 | 11574 | 9 | 1992 | 6 | 2015 | 2040 - 2042 | 2038 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 261 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 2 | 11 600 | 9 | 1996 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 263 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 3 | 8 312 | 9 | 2012 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 263.1 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 3 корп. 1 | 5656,0 | 11 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 263.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 3 корп. 2 | 5 540 | 9 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 265 | г. Кузнецк | ул. Приборостроителей | 4 | 6 410 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 266 | г. Кузнецк | ул. Пролетарская | 106 | 4 549,8 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 266 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Кузнецк | ул. Пушкина | 2 | 3 104,3 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 268 | г. Кузнецк | ул. Пушкина | 12 | 4 258,2 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 269 | г. Кузнецк | ул. Пушкина | 18 | 762,3 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 270 | г. Кузнецк | ул. Пушкина | 22 | 630,9 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 271 | г. Кузнецк | ул. Пушкина | 24 | 728,2 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 272 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 156 | 3 765,8 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 273 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 170 | 3778,3 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 273 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 170 стр. 1 | 3877,2 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 274 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 180 | 4 659,6 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 276 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 209 | 292,9 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 277 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 229 | 718,5 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 278 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 231 | 2450,8 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 278 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 236 | 3137,4 | 5 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| (п. 279 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 236А | 3 871,24 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 281 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 237 | 386,7 | 2 | 1918 |  | 2016 | 2016 | 2015 | - | 2016 |
| (п. 281 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 7 | 4 752,8 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 283 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 9 | 6 020 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 284 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 12 | 8 979,3 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 285 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 21 | 4 616,4 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 286 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 23 | 4 589,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 287 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 28 | 270,5 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 288 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 30 | 271,00 | 2 | 1959 |  | 2018 | 2023 | 2017 | - | 2023 |
| (п. 288 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 30А | 3 127,8 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 290 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 31 | 2172,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| (п. 290 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 32 | 270,1 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 292 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 33 | 2167,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| (п. 292 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 - 296 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 40 | 3123,7 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| (п. 297 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297.1 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 40А | 1278,7 | 4 | 1966 |  | 2021 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 297.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г. Кузнецк | ул. Республики | 1Б | 1 563 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 299 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2А | 701 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 300 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2Б | 700,8 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2027 | - | 2034 |
| (п. 300 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2В | 1262,80 | 3 | 1980 |  | 2018 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| (п. 301 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | г. Кузнецк | ул. Республики | 32 | 3 506,9 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 303 | г. Кузнецк | ул. Республики | 113 | 1599,9 | 3 | 1992 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 303 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | г. Кузнецк | ул. Республики | 113А | 619 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 305 | г. Кузнецк | ул. Республики | 115 | 1 581,7 | 3 | 1992 | - | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 305 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | г. Кузнецк | ул. Республики | 178А | 1053,1 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 306 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306.1 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 89 | 4 164 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 306.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 103 | 2 503,4 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2017 | - | 2024 |
| 308 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 109 | 2898,8 | 4 | 1936 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 308 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 110 | 2 897,4 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 310 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 112 | 3 120 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| (п. 310 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 130А | 442,5 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 312 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 52 | 4 469,5 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 313 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 74 | 8944,0 | 9 | 1981 | 4 | 2019 | 2038 | 2026 | 2016 | 2038 |
| (п. 313 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 80 | 6 810,3 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 315 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 90 | 3 161,68 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 316 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 95 | 1 335,1 | 3 | 1931 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 317 | г. Кузнецк | ул. Стекловская | 100 | 10 474,2 | 9 | 1988 | 3 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2033 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 317 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | г. Кузнецк | ул. Строителей | 131 | 729,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 318 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 98А | 3 173,6 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| 320 - 323 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324.1 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 148А | 1 278,8 | 4 | 1966 |  | 2021 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 324.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 - 326 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 154 | 297,5 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 328 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 154А | 3104,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| (п. 328 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | г. Кузнецк | ул. Тихая | 20 | 1246,3 | 3 | 1985 |  | 2022 - 2024 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 329 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 2 | 5876,6 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 330 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 2Б корп. 1 | 4 967,5 | 9 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 332 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 2Б корп. 2 | 4 967,5 | 9 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 333 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 4 | 4524,3 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 333 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 4А | 5 218 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 335 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 6 | 10 560,1 | 10 | 2000 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 336 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 7 | 5 169 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 337 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 8 | 3264,1 | 9 | 1987 | 1 | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 337 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 9 | 6 556 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 339 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 10 | 11666,2 | 9 | 1991 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2020, 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 339 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 12 | 4 471 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 341 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 13 | 3 693 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 342 | г. Кузнецк | ул. Тухачевского | 15 | 6010,4 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 342 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342.1 | г. Кузнецк | ул. Фабричная | 76 | 2536,6 | 9 | 2020 | 1 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 342.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | г. Кузнецк | ул. Фабричная | 97 | 3 892,8 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 344 | г. Кузнецк | ул. Фабричная | 99 | 8929,4 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 344 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | г. Кузнецк | ул. Фабричная | 102 | 4 610,7 | 9 | 1993 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 346 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | г. Кузнецк | ул. Чапаева | 2А | 1271,7 | 3 | 1977 |  | 2016 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| (п. 347 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | г. Кузнецк | ул. Чапаева | 2Б | 1 290,6 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 349 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 145 | 1690,1 | 3 | 1992 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 349 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 147 | 434,6 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 351 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 149 | 1087,7 | 3 | 1980 |  | 2018 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| (п. 351 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 151 | 1 095,7 | 3 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| (п. 352 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 153 | 1 075,4 | 3 | 1987 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 353 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | г. Кузнецк | ул. Шевченко | 1А | 998,0 | 3 | 1975 |  | 2019 - 2021 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| (п. 354 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | г. Кузнецк | ул. Энергетиков | 2 | 780 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 356 | г. Кузнецк | ул. Энергетиков | 4 | 795 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| ### г. Пенза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пенза | городок Военный | 7 | 975,9 | 3 | 1910 |  | 2015 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| (п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пенза | городок Военный | 8 | 1186,7 | 3 | 1910 |  | 2015 | 2016 | 2016 | - | 2040 |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пенза | городок Военный | 9 | 806,49 | 3 | 1910 |  | 2040 - 2042 | 2016 | 2039 | - | 2040 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пенза | городок Военный | 10 | 743,5 | 2 | 1910 |  | 2015 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| 5 | г. Пенза | городок Военный | 11 | 655,4 | 3 | 1910 |  | 2040 - 2042 | 2016 | 2040 - 2042 | - | 2040 |
| (п. 5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пенза | городок Военный | 12 | 1 348,5 | 3 | 1910 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | г. Пенза | городок Военный | 13 | 449,8 | 2 | 1910 |  | 2015 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| 8 | г. Пенза | городок Военный | 102 | 526,4 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2021 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пенза | городок Военный | 103 | 462,318 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | г. Пенза | городок Военный | 104 | 461,361 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | г. Пенза | городок Военный | 105 | 913,2 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 | - | 2021 |
| (п. 11 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пенза | городок Военный | 107 | 764,991 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | г. Пенза | городок Военный | 108 | 746,112 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 15 | г. Пенза | городок Военный | 109 | 2 457 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 16 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Пенза | городок Военный | 112 | 2 441,7 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пенза | городок Военный | 112А | 129,8 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Пенза | городок Военный | 113 | 2 451,2 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Пенза | городок Военный | 137 | 3233,6 | 5 | 1966 |  | 2029 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| (п. 20 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Пенза | городок Военный | 146 | 3 919 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2030 | - | 2029 |
| 22 | г. Пенза | городок Военный | 149 | 1 086,4 | 3 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | г. Пенза | городок Военный | 156 | 4 006,4 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| 24 | г. Пенза | городок Военный | 164 | 3 193,9 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2036 | - | 2034 |
| 25 | г. Пенза | городок Военный | 188 | 3 459,2 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 26 | г. Пенза | городок Военный | 192 | 4 463 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | г. Пенза | городок Военный | 201 | 1 746,1 | 4 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | г. Пенза | городок Военный | 203 | 8 194,2 | 10 | 1996 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 29 | г. Пенза | городок Военный | 205 | 1 808,1 | 4 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 5 | 3405,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 6 | 3 601,1 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 33 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 7 | 1 982,3 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 12 | 3 233,8 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 291 | 740,80 | 2 | 1968 |  | 2018 | 2018 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 36 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 292 | 720,3 | 2 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 37 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 293 | 725,4 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 39 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 7 | 365,00 | 2 | 1981 |  | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| (п. 39 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 9 | 181,6 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 41 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 11 | 370,4 | 2 | 1979 |  | 2019 - 2021 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 13 | 164,3 | 2 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 43 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 15 | 356,00 | 2 | 1987 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Пенза | км. Блокпост 720 | 17 | 397,90 | 2 | 1989 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Пенза | п. Нефтяник | 1 | 600 | 2 | 1984 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 46 | г. Пенза | п. Нефтяник | 2 | 600 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2038 | - | 2037 |
| 47 | г. Пенза | п. Нефтяник | 3 | 750 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | г. Пенза | п. Нефтяник | 4 | 540 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 49 | г. Пенза | п. Нефтяник | 5 | 542 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 50 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Пенза | п. Нефтяник | 11 | 469,1 | 2 | 1970 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2031 | - | 2030 |
| (п. 52 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Пенза | п. Нефтяник | 12 | 748,8 | 2 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| (п. 53 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | г. Пенза | пер. Ангарский 1-й | 7 | 211,3 | 1 | 1958 |  | 2023 | 2024 | 2023 | - | 2024 |
| (п. 54.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Пенза | пер. Ангарский 1-й | 11 | 229 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 56 | г. Пенза | пер. Ангарский 1-й | 13 | 224,6 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 57 | г. Пенза | пер. Ангарский 2-й | 1 | 233,3 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 58 | г. Пенза | пер. Ангарский 2-й | 1А | 230,1 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 59 | г. Пенза | пер. Ангарский 2-й | 3 | 246,8 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 60 | г. Пенза | пер. Ангарский 2-й/Ангарский 1-й | 5/9 | 232,6 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 61 | г. Пенза | пер. Березовский/Сред.-Кутузов. | 2Б/20А | 257,4 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 62 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пенза | пер. Верещагина 3-й | 44 | 238,989 | 1 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 64 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Пенза | пер. Складской | 2 | 625,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 66 | г. Пенза | пер. Складской | 4 | 591,5 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 67 | г. Пенза | пер. Складской | 8 | 275,2 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 68 | г. Пенза | пер. Складской | 10 | 277,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 69 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Пенза | пл. Советская/Карла Маркса | 2/13 | 2 763,58 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | г. Пенза | пр-т Победы | 2 | 1 142,43 | 9 | 1971 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2033 | 2040 - 2042 | 2031 |
| (п. 72 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Пенза | пр-т Победы | 4 | 1 142,43 | 9 | 1972 | 1 | 2025 | 2031 | 2032 | 2040 - 2042 | 2031 |
| (п. 73 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Пенза | пр-кт Победы | 5 | 3 580,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 75 | г. Пенза | пр-кт Победы | 6 | 1831,524 | 9 | 1971 | 1 | 2024 | 2030 | 2032 | 2040 - 2042 | 2030 |
| (п. 75 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Пенза | пр-кт Победы | 7 | 3 190,1 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 76 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Пенза | пр-кт Победы | 8 | 1 775,583 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 78 | г. Пенза | пр-кт Победы | 11 | 2493,3 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| (п. 78 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Пенза | пр-кт Победы | 12 | 2 268,3 | 9 | 1968 | 1 | 2040 - 2042 | 2029 | 2038 | 2040 - 2042 | 2029 |
| 80 | г. Пенза | пр-кт Победы | 12А | 3 560,2 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 81 | г. Пенза | пр-кт Победы | 14 | 2250,8 | 9 | 1968 | 1 | 2023 | 2029 | 2024 | 2034 | 2029 |
| (п. 81 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Пенза | пр-кт Победы | 14А | 3 576,9 | 5 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 83 | г. Пенза | пр-кт Победы | 15 | 3 184,7 | 5 | 1965 |  | 2014 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 83 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Пенза | пр-кт Победы | 16 | 6947,4 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 84 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Пенза | пр-кт Победы | 17 | 2 223,13 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 86 | г. Пенза | пр-кт Победы | 19 | 3 205,8 | 5 | 1965 |  | 2014 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 86 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пенза | пр-кт Победы | 20 | 2 389,7 | 9 | 1967 | 1 | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | 2040 - 2042 | 2028 |
| 88 | г. Пенза | пр-кт Победы | 21 | 2 626 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 89 | г. Пенза | пр-кт Победы | 22 | 2 256,9 | 9 | 1967 | 1 | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | 2040 - 2042 | 2028 |
| 90 | г. Пенза | пр-кт Победы | 23 | 5 222,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 91 | г. Пенза | пр-т Победы | 24 | 6726,9 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 91 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Пенза | пр-кт Победы | 26 | 3 028,905 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 93 | г. Пенза | пр-кт Победы | 27 | 3 969,1 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 94 | г. Пенза | пр-кт Победы | 31 | 3 184,3 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 94 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Пенза | пр-кт Победы | 33 | 3 475 | 9 | 1972 | 2 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 |
| 96 | г. Пенза | пр-кт Победы | 35 | 3 480 | 9 | 1972 | 2 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 |
| 97 | г. Пенза | пр-кт Победы | 39 | 6 289,2 | 18 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 97 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 | г. Пенза | пр-т Победы | 75Д | 1332,3 | 7 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 98.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Пенза | пр-т Победы | 77 | 4036,2 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| (п. 99 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Пенза | пр-кт Победы | 77А | 6 075,94 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 101 | г. Пенза | пр-кт Победы | 79 | 1 907,91 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 102 | г. Пенза | пр-кт Победы | 80 | 1 713,448 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 103 | г. Пенза | пр-кт Победы | 81 | 4 158,77 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 104 | г. Пенза | пр-кт Победы | 82 | 1 711,133 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 105 | г. Пенза | пр-т Победы | 83 | 1 974,9 | 9 | 1971 | 1 | 2023 | 2029 | 2030 | 2040 - 2042 | 2029 |
| (п. 105 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Пенза | пр-т Победы | 84 | 3219,2 | 5 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 106 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Пенза | пр-т Победы | 86 | 3367,9 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2019 - 2021 | - | 2028 |
| (п. 107 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Пенза | пр-т Победы | 86А | 3315,10 | 5 | 1966 |  | 2018 | 2028 | 2018 | - | 2028 |
| (п. 108 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Пенза | пр-кт Победы | 87 | 4 279,2 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| (п. 109 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Пенза | пр-кт Победы | 89 | 3 654 | 9 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 111 | г. Пенза | пр-кт Победы | 91 | 3 956,1 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 112 | г. Пенза | пр-кт Победы | 93 | 3952,8 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 112 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Пенза | пр-кт Победы | 95 | 4785,0 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 113 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.1 | г. Пенза | пр-т Победы | 96В | 6522,7 | 17 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 113.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2 | г. Пенза | пр-т Победы | 96Д | 6437,9 | 17 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 113.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2.1 | г. Пенза | пр-кт Победы | 96Е | 28466,79 | 18 - 19 | 2020 | 8 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 113.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2.2 | г. Пенза | пр-кт Победы | 97 | 28525,91 | 12 - 19 | 2020 | 14 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 113.2.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.3 | г. Пенза | пр-т Победы | 97Б | 10224,17 | 3 - 12 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 113.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Пенза | пр-кт Победы | 105 | 5 401,5 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 115 | г. Пенза | пр-кт Победы | 107 | 4 067 | 14 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 116 | г. Пенза | пр-кт Победы | 111 | 16 137,3 | 9 | 1982 | 9 | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 |
| (п. 116 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Пенза | пр-кт Победы | 113 | 7 975,2 | 9 | 1978 | 4 | 2030 | 2035 | 2036 | 2040 - 2042 | 2035 |
| (п. 117 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Пенза | пр-кт Победы | 115 | 6 211,948 | 9 | 1997 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 119 | г. Пенза | пр-кт Победы | 126 | 12 283,53 | 9 | 2012 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 120 | г. Пенза | пр-кт Победы | 128 | 3 964,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 121 | г. Пенза | пр-кт Победы | 130 | 4 197,7 | 14 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 122 | г. Пенза | пр-т Победы | 132 | 4 075,4 | 14 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2018 - 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Пенза | пр-кт Победы | 134 | 4065,9 | 14 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2014 | 2040 - 2042 |
| (п. 123 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Пенза | пр-кт Победы | 136 | 3 963,94 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 125 | г. Пенза | пр-кт Победы | 138 | 13 050 | 9 | 2011 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 126 | г. Пенза | пр-кт Победы | 140 | 16 009,8 | 9 | 1975 | 9 | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 127 | г. Пенза | пр-кт Победы | 142 | 8 946,4 | 9 | 1975 | 5 | 2028 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 128 | г. Пенза | пр-т Победы | 146 | 15921,0 | 9 | 1983 | 8 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 128 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Пенза | пр-кт Победы | 148 | 3 502,75 | 9 | 1971 | 2 | 2025 | 2031 | 2026 | 2040 - 2042 | 2031 |
| 130 | г. Пенза | пр-т Победы | 150 | 15953,1 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2039 | 2017 | 2019 | 2039 |
| (п. 130 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 1 | 5 251,5 | 9 | 1991 | 2 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 131 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 1А | 2 540,4 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 133 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 2А | 1 472,562 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 134 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 3 | 3 754,9 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 135 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 3А | 7 134 | 9 | 2005 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 136 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 4 | 7648,1 | 9 | 1984 | 4 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 136 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 5 | 8 613 | 7 | 2007 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 138 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 8 | 3 843,6 | 9 | 1984 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 139 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 10 | 8 673,9 | 9 | 2012 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 140 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 11 | 8 299,8 | 9 | 1997 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 141 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 12 | 3881,8 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 141 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 13 | 7 005,24 | 9 | 1990 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 142 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 14 | 5 751,5 | 9 | 1985 | 3 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 144 | г. Пенза | пр-т Строителей | 15 | 5945,9 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 144 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Пенза | пр-т Строителей | 16 | 4 759,34 | 9 | 1984 | 4 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 145 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 17 | 4 215,4 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 147 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 17А | 4919,3 | 9 | 1986 | 1 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 147 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 18 | 5681,0 | 9 | 1985 | 3 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 148 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пенза | пр-т Строителей | 19 | 5990,8 | 9 | 1988 | 3 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 149 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 20 | 3814,9 | 9 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 150 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пенза | пр-т Строителей | 21 | 18071,2 | 9 | 1992 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 151 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151.1 | г. Пенза | пр-т Строителей | 21К | 11495,58 | 19 | 2017 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 151.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 23 | 8 706,09 | 10 | 1996 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 153 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 24 | 8 344,17 | 9 | 1986 | 5 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 154 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 25 | 19 014,3 | 9 | 1983 | 9 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2014 | 2040 - 2042 |
| (п. 154 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 27А | 3 344,28 | 9 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 156 | г. Пенза | пр-т Строителей | 28 | 3847,7 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 156 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 30 | 20 453,2 | 9 | 1979 | 10 | 2031 | 2037 | 2032 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 158 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 31 | 3 725,3 | 9 | 1993 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 159 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 32 | 3 730,8 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 160 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 33 | 19 456,2 | 9 | 1983 | 9 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 160 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 34 | 3 088 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 162 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 35 | 19 402,44 | 9 | 1984 | 9 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 163 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 36 | 3 640,7 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 164 | г. Пенза | пр-т Строителей | 37 | 11660,4 | 9 | 1987 | 6 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 164 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пенза | пр-т Строителей | 38 | 10789,80 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2033 | 2022 | 2038 |
| (п. 165 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пенза | пр-т Строителей | 39 | 6707,70 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 166 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 40 | 11671,5 | 9 | 1980 | 4 | 2032 | 2037 | 2033 | 2016 | 2037 |
| (п. 167 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 41 | 3 080,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 169 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 42 | 3620,9 | 9 | 1978 | 2 | 2030 | 2036 | 2031 | 2017 | 2036 |
| (п. 169 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 43 | 5 818,6 | 9 | 1987 | 3 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 171 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 44 | 3 093 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 172 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 44А | 6171,8 | 9 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 172 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 45 | 7 813,5 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 174 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 48 | 22 312,6 | 9 | 1978 | 11 | 2020 - 2022 | 2036 | 2020 - 2022 | 2016 | 2036 |
| (п. 174 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 49 | 11 669,04 | 9 | 1987 | 6 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 176 | г. Пенза | пр-т Строителей | 50 | 11844,40 | 9 | 1985 | 6 | 2018 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 176 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 51 | 7 667,6 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 178 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 52 | 3 587,69 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 179 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 53 | 5829,48 | 9 | 1987 | 3 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 179 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 54 | 5 751,9 | 9 | 1985 | 3 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 181 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 55 | 952,024 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 182 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 56 | 3 615 | 9 | 1979 | 2 | 2031 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 183 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 57 | 9 659,8 | 9 | 1987 | 5 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 184 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 58 | 4 059,3 | 14 | 1984 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 185 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 59 | 11 502,9 | 9 | 1988 | 6 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 186 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 60 | 5 665,4 | 9 | 1986 | 3 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 186 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 62 | 2 680,47 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 188 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 64 | 8 755,506 | 10 | 2006 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 189 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 66 | 5 811 | 9 | 1979 | 3 | 2031 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 190 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 67 | 14 094 | 10 | 1996 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 191 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 68 | 5 808,82 | 9 | 1979 | 3 | 2021 - 2023 | 2037 | 2032 | 2016 | 2021 - 2023 |
| (п. 191 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 68А | 12460,401 | 9 | 1979 | 6 | 2031 | 2037 | 2038 | 2029 | 2037 |
| (п. 192 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 69 | 5 477,7 | 16 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 194 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 70 | 2 957,739 | 10 | 2004 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 195 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 71 | 5 466,297 | 10 | 2003 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 196 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 72 | 5 722,4 | 9 | 1986 | 3 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 196 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 73 | 7 900,035 | 10 | 1995 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 198 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 74 | 2 710,485 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 199 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 74А | 7 221 | 13 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 200 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 76 | 5 710,9 | 9 | 1979 | 3 | 2031 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 201 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 77 | 5 401 | 9 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 201 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 78 | 5 743,6 | 9 | 1979 | 3 | 2031 | 2037 | 2039 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 203 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 80 | 4084,9 | 14 | 1988 | 2 | 2020 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 203 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Пенза | пр-т Строителей | 81 | 6 011,2 | 9 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 204 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 82 | 7 657,4 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 206 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 83 | 5 796,6 | 16 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 206 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 84 | 2 685,69 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| 208 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 86 | 10 047,7 | 9 | 1979 | 5 | 2031 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 209 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 87 | 4 239 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 210 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 88 | 12278,34 | 9 | 1978 | 6 | 2030 | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 |
| (п. 210 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 89 | 11 155,7 | 10 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 212 | г. Пенза | пр-т Строителей | 91 | 6492,4 | 10 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 212 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 93 | 4 822,671 | 10 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 214 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 97 | 4 971,615 | 17 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 215 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 98 | 8 120,76 | 9 | 1985 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 216 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 108 | 8 371,26 | 9 | 1985 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 217 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 114 | 7771,0 | 9 | 1986 | 4 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 217 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Пенза | пр-т Строителей | 120 | 9641,66 | 9 | 1986 | 5 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 218 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пенза | пр-т Строителей | 124 | 8147,7 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 219 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Пенза | пр-т Строителей | 126 | 7941,2 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 220 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Пенза | пр-т Строителей | 130 | 12052,34 | 9 | 1988 | 6 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 221 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Пенза | пр-т Строителей | 132 | 8114,60 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 222 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 134 | 9 818,76 | 9 | 1987 | 5 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 224 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 138 | 7941,7 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 224 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г. Пенза | пр-т Строителей | 142 | 12747,82 | 9 | 1990 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 225 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | г. Пенза | пр-т Строителей | 144 | 8025,1 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 226 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 146 | 7939,4 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 227 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 148 | 9 873,9 | 9 | 1988 | 5 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 229 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 150 | 4 271,9 | 10 | 1997 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 229 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 152 | 6461,9 | 10 | 1998 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 230 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 152А | 8520,5 | 10 | 1998 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 231 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 154 | 15 225 | 10 | 1995 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 233 | г. Пенза | пр-т Строителей | 156 | 3 739,3 | 9 | 1996 | 2 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 233 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 156А | 8 698,26 | 10 | 2003 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 235 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 158 | 6510,1 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 235 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 160 | 16 999,8 | 10 | 1995 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 237 | г. Пенза | пр-т Строителей | 166 | 19514 | 10 | 1995 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 237 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 166В | 1332,4 | 5 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 238 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 168 | 10023,2 | 10 | 2006 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 239 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 172 | 7 088,6 | 16 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 240 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Пенза | пр-т Строителей | 174 | 7196 | 16 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 241 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г. Пенза | проезд 8 Марта | 1А | 276,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 244 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 5 | 299,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 245 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 11 | 585 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 246 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 13 | 563,9 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 247 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 15 | 230,5 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 248 | г. Пенза | проезд Баумана | 2 | 316,9 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 249 | г. Пенза | проезд Богданова | 5 | 270,9 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 250 | г. Пенза | проезд Богданова | 7 | 270,8 | 2 | 1958 |  | 2023 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 250 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | г. Пенза | проезд Богданова | 8 | 263,2 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 252 | г. Пенза | проезд Богданова | 9 | 289,5 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 253 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | г. Пенза | проезд Богданова | 11 | 279,7 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 255 | г. Пенза | проезд Богданова | 12 | 266,6 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 256 | г. Пенза | проезд Богданова | 13 | 283,4 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 257 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | г. Пенза | проезд Богданова | 14А | 276,3 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 259 | г. Пенза | проезд Богданова | 16 | 280,2 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 260 | г. Пенза | проезд Богданова | 17 | 276,2 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 261 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 - 263 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | г. Пенза | проезд Виноградный 2-й | 7 | 5 307 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 265 - 266 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | г. Пенза | проезд Виноградный 2-й | 28 | 3 651,2 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 268 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 1 | 2 436 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 268.1 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 3 | 3979,3 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 268.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 6 | 3 662,352 | 8 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 270 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 8 | 18 295,23 | 10 | 2006 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 270.1 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 10 | 327,6 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 270.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 16 | 4913,7 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 271 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271.1 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 22 | 8452,9 | 9 | 1990 | 3 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 271.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 24 | 7963,01 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 272 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 2 | 2 180 | 4 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 274 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 5 | 1 591,8 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 275 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 8 | 746,7 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2025 |
| (п. 276 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 10 | 2 489,5 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 279 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 11 | 5 176,9 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2038 | - | 2037 |
| 280 | г. Пенза | проезд Калинина | 2 | 1 172,4 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 281 | г. Пенза | проезд Красные Кирпичики 1-й | 1 | 269,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 282 | г. Пенза | проезд Красные Кирпичики 1-й | 3 | 2 056,1 | 4 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 283 | г. Пенза | проезд Красные Кирпичики 1-й | 7 | 273,6 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 284 | г. Пенза | проезд Красные Кирпичики 1-й | 9 | 277,8 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 285 | г. Пенза | проезд Красные Кирпичики 1-й | 11 | 276,3 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 - 2021 | - | 2024 |
| (п. 285 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 1 | 3 157,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 287 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 2 | 734,66 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 288 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 4 | 447,9 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 289 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 6 | 458,21 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 290 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 7 | 1 653,6 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 291 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 8 | 453,6 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 292 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 9 | 2 750,331 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2029 | - | 2027 |
| 293 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 12 | 462,6 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 294 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 14 | 457,05 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 295 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 16 | 446,67 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 296 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 18 | 581,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 297 | г. Пенза | проезд Лобачевского 2-й | 1/20 | 570,1 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 298 | г. Пенза | проезд Лобачевского 2-й | 7 | 451,3 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 299 | г. Пенза | проезд Лобачевского 3-й | 3 | 3140,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 299 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | г. Пенза | проезд Лобачевского 3-й | 4 | 2993,7 | 9 | 1974 | 1 | 2027 | 2033 | 2028 | 2032 | 2033 |
| (п. 300 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | г. Пенза | проезд Лобачевского 3-й | 6 | 2456,52 | 9 | 1974 | 1 | 2027 | 2033 | 2028 | 2032 | 2033 |
| (п. 301 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | г. Пенза | проезд Лодочный | 1 | 164,778 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 303 | г. Пенза | проезд Лодочный | 2 | 154,947 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 304 | г. Пенза | проезд Лодочный | 3 | 160,95 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 305 | г. Пенза | проезд Лодочный | 4 | 149,727 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 306 | г. Пенза | проезд Лодочный | 5 | 149,988 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 307 | г. Пенза | проезд Лодочный | 6 | 156,339 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 308 | г. Пенза | проезд Лодочный | 8 | 150,858 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 309 | г. Пенза | проезд Лодочный | 9 | 436,305 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 310 | г. Пенза | проезд Макаренко 1-й | 1 | 291,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 311 | г. Пенза | проезд Макаренко 1-й | 1А | 285,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 312 - 313. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | г. Пенза | проезд Металлистов | 4 | 427,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 315 | г. Пенза | проезд Металлистов | 6 | 411,15 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 315.1 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 12 | 12472,1 | 10 | 2012 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 |
| (п. 315.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 13 | 5 829 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 316.1 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 14 | 12456,9 | 10 | 2013 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 |
| (п. 316.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316.2 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 16 | 14960,0 | 11 | 2014 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 316.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316.3 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 18 | 14914,7 | 11 | 2015 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 316.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | г. Пенза | проезд Окружной 1-й | 2 | 346,8 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 319.1 | г. Пенза | проезд Окружной 1-й | 4 | 5423,11 | 12 | 2020 | 2 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 319.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | г. Пенза | проезд Окружной 1-й | 6 | 343,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 321 | г. Пенза | проезд Окружной 2-й | 5 | 345,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 322 | г. Пенза | проезд Окружной 2-й | 7 | 348,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 323 | г. Пенза | проезд Окружной 2-й | 11 | 414,5 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 324 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 6 | 3 480 | 10 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 325 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 8 | 3 480 | 10 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 326 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 10 | 4 263 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 327 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 12 | 3 480 | 10 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 328 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 14 | 2 784 | 9 | 2011 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 329 - 330 | Исключены с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | г. Пенза | проезд Пестеля 1-й | 8 | 276,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 333 | г. Пенза | проезд Пестеля 1-й | 8А | 274,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 334 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й/ул. Мусоргского | 1/43 | 277,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 335 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 3 | 284,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 336 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 3А | 278,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 337 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 5 | 281,4 | 2 | 1960 |  | 2021 | 2029 | 2030 | - | 2029 |
| (п. 337 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 5А | 287,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 339 | г. Пенза | проезд Пестеля 6-й | 2А | 281,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 340 | г. Пенза | проезд Пестеля 6-й | 4 | 243,252 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 341 | г. Пенза | проезд Пестеля 6-й | 4А | 242,991 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 342 | г. Пенза | проезд Пестеля 6-й | 6 | 238,728 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 343 | г. Пенза | проезд Победы | 12 | 377,145 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 344 | г. Пенза | проезд Пограничный | 1А | 184,353 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 345 | г. Пенза | проезд Пограничный | 3 | 221,415 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 346 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | г. Пенза | проезд Пограничный | 11 | 566,3 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 349 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | г. Пенза | проезд Пограничный | 21 | 1 565,6 | 3 | 1988 |  | 2020 | 2025 | 2015 | - | 2025 |
| (п. 351 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 4 | 458,4 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 353 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 5 | 427,91 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 354 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 6 | 268,5 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 355 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 7 | 407,9 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020, 2024 (водоснабжение) | - | 2024 |
| (п. 355 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 8 | 412,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2021 - 2023 | 2021 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 356 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в пункт 357 приложения, признаны недействующими с даты вступления его в силу в части исключения из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, 3-й Подгорный проезд, д. 9 Решением Пензенского областного суда от 11.02.2019 по делу N 3А-1/2019 (3А-99/2018).. |
| 357 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357.1 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 9 | 381,3 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2019 | 2020 | - | 2019 |
| (п. 357.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 10 | 431,9 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 359 | г. Пенза | проезд Подгорный 3-й | 11 | 434,3 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 360 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | г. Пенза | проезд Пролетарский | 3А | 322,8 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 363 | г. Пенза | проезд Пушкина | 2 | 1 109,2 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 364 | г. Пенза | проезд Пушкина | 3 | 1 106,8 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 365 | г. Пенза | проезд Рахманинова 1-й | 4 | 8 947,08 | 9 | 2006 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 365.1 | г. Пенза | проезд Рахманинова 3-й | 2 | 11075,72 | 1; 19 | 2020 | 4 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 365.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | г. Пенза | проезд Рахманинова 3-й | 3 | 16 669,679 | 14 | 2011 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 366.1 | г. Пенза | проезд Рахманинова 3-й | 4 | 7991,4 | 15 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 366.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | г. Пенза | проезд Рахманинова 3-й | 5 | 16 669,635 | 10 | 2012 | 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 368 | г. Пенза | проезд Свердлова М. | 6 | 753,3 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 369 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | г. Пенза | проезд Сортировочный 1-й | 8 | 356,9 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 371 | г. Пенза | проезд Театральный/ул. Володарского | 1/69А | 4182,3 | 5 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 371 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 1 | 336,4 | 3 | 1964 |  | 2020 - 2021 | 2026 | 2027 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 372 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372.1 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 2 | 3767,5 | 12 | 2018 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 372.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 3а | 1 067,3 | 3 | 1980 |  | 2020 - 2022 | 2037 | 2032 |  | 2020 - 2022 |
| (п. 373 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 5 | 365,0 | 2 | 1964 |  | 2019 - 2021 | 2026 | 2040 - 2042 |  | 2026 |
| (п. 374 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 7 | 715,4 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 376 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 9 | 1 258,6 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 376 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 11 | 1 104,8 | 3 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2032 | 2033 |  | 2020 - 2022 |
| (п. 377 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 13 | 1 761,9 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 378 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 15 | 365 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 |  | 2027 |
| (п. 379 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | г. Пенза | проезд Фестивальный 2-й | 9 | 280,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 381 | г. Пенза | проезд Фестивальный 3-й | 1 | 280,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 382 | г. Пенза | проезд Фестивальный 3-й | 2 | 1 206,43 | 3 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 383 | г. Пенза | проезд Фестивальный 3-й | 4 | 591,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 384 | г. Пенза | проезд Фестивальный 3-й | 5 | 279,9 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 385 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | г. Пенза | проезд Чкалова | 1 | 236,6 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2020 - 2022 | 2020 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 386 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | г. Пенза | проезд Чкалова | 3 | 234,9 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 388 | г. Пенза | проезд Чкалова | 4 | 245,6 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 389 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | г. Пенза | проезд Электрический | 1 | 4 775,3 | 10 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 390 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | г. Пенза | проезд Электрический | 3 | 5 215,6 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 392 | г. Пенза | пр-зд Электрический | 10 | 5 292,9 | 5 | 1993 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 392 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | г. Пенза | тер. Депо-1 | 6 | 546,1 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 394 | г. Пенза | тер. Депо-1 | 7 | 379 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 395 | г. Пенза | тер. свх Победа | 1 | 515,8 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 396 | г. Пенза | тер. свх Победа | 2 | 519,3 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 397 | г. Пенза | тер. свх Победа | 19 | 515,5 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 398 | г. Пенза | ул. 40 лет Октября | 26 | 866,7 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 399 | г. Пенза | ул. 40 лет Октября | 27 | 727,3 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 400 | г. Пенза | ул. 40 лет Октября | 28 | 731,8 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 401 | г. Пенза | ул. 40 лет Октября | 29 | 479,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 402 | г. Пенза | ул. 40 лет Октября | 31 | 1 215 | 4 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 403 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 1 | 20699,8 | 10 | 2012 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 403 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 3 | 29 347,8 | 10 | 2011 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 404.1 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 5 | 5272,4 | 16 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 404.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404.2 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 7 | 5670,1 | 16 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 404.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 9 | 33 267,5 | 10 | 2012 | 16 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 406 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 11 | 27 125,4 | 10 | 2012 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 406.1 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 15 | 6870,0 | 16 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 406.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.2 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 19 | 6342,3 | 18 | 2017 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 406.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.2.1 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 21 | 7085,2 | 12 | 2019 | 3 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 406.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.3 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 23 | 23960,1 | 12 | 2017 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 406.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.4 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 27 | 16298,6 | 19 | 2020 | 2 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 406.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.5 | г. Пенза | ул. 65-летия Победы | 29 | 16268,3 | 19 | 2020 | 2 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 406.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 3 | 9 921,9 | 9 | 1982 | 5 | 2033 | 2039 | 2034 | 2017 | 2039 |
| (п. 407 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 7 | 18297,0 | 9 | 1983 | 9 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 408 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 9 | 10062,5 | 9 | 1983 | 5 | 2016 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 409 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 15 | 22418,44 | 9 | 1983 | 11 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 410 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 17 | 13 900,6 | 10 | 1995 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 412 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 17А | 3 776,8 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 413 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 19 | 5 852,8 | 9 | 1984 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 414 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 21 | 14853,05 | 9 | 1985 | 7 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 414 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 25 | 17 923,6 | 9 | 1983 | 9 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 416 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 27 | 10011,1 | 9 | 1983 | 5 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 416 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 27А | 12255,9 | 9 | 1987 | 6 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 417 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 27Б | 10 238,31 | 9 | 1983 | 5 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 419 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 29 | 3 719,2 | 13 | 2000 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 419.1 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 31, корп. 2 | 7901,19 | 15 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 419.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | г. Пенза | ул. 9 Января | 12/16 | 1 849,664 | 4 | 1932 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 424 | г. Пенза | ул. Ангарская | 11 | 2 249,13 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 425 | г. Пенза | ул. Антонова | 2 | 1 484,7 | 3 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 426 | г. Пенза | ул. Антонова | 4а | 9593,3 | 10 | 2005 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 426 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | г. Пенза | ул. Антонова | 5 | 8670,8 | 10 | 1993 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 427 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | г. Пенза | ул. Антонова | 5А | 10804,7 | 10 | 1999 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 428 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 5В | 8079,1 | 24 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 428.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.2 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Г | 8304,4 | 24 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 428.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.3 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Д | 8228,8 | 24 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 428.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.4 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Е | 8112,2 | 24 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 428.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.5 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Л | 8375,8 | 24 | 2017 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 428.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.6 | г. Пенза | ул. Антонова | 5М | 8621,6 | 24 | 2018 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 428.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.7 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Н | 8050,2 | 24 | 2019 | 3 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 428.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.8 | г. Пенза | ул. Антонова | 5О | 6667,71 | 24 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 428.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.9 | г. Пенза | ул. Антонова | 5П | 8142,33 | 24 | 2021 | 3 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 428.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428.10 | г. Пенза | ул. Антонова | 5Р | 8699,76 | 24 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 428.10 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | г. Пенза | ул. Антонова | 7 | 10121,2 | 9 | 1991 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 429 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | г. Пенза | ул. Антонова | 9 | 11 974,71 | 9 | 1989 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 431 | г. Пенза | ул. Антонова | 10 | 2429,83 | 9 | 1980 | 1 | 2032 | 2037 | 2033 | 2015 | 2037 |
| (п. 431 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | г. Пенза | ул. Антонова | 11 | 7 753,29 | 9 | 1984 | 4 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 432 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | г. Пенза | ул. Антонова | 12 | 5 119,27 | 9 | 1982 | 2 | 2033 | 2039 | 2034 | 2018 | 2039 |
| (п. 433 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | г. Пенза | ул. Антонова | 14 | 6288,1 | 9 | 1986 | 2 | 2032 | 2037 | 2033 | 2016 | 2037 |
| (п. 434 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | г. Пенза | ул. Антонова | 15 | 12002,9 | 8,3 | 1994 - 1996 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 435 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | г. Пенза | ул. Антонова | 16 | 14 620 | 10 | 2005 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 437 | г. Пенза | ул. Антонова | 17 | 8585,4 | 10 | 1997 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 437 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | г. Пенза | ул. Антонова | 17А | 6 461 | 10 | 1998 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 438 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | г. Пенза | ул. Антонова | 18 | 10 307,96 | 10 | 2012 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 440 | г. Пенза | ул. Антонова | 19 | 7 856,5 | 9 | 1992 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 440 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | г. Пенза | ул. Антонова | 19Б | 4 006,912 | 10 | 2002 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 442 | г. Пенза | ул. Антонова | 20 | 12 249,066 | 10 | 2011 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 443 | г. Пенза | ул. Антонова | 21 | 2 235,484 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 443.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 22 | 12215,8 | 12 | 2013 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 443.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | г. Пенза | ул. Антонова | 23 | 7222,2 | 10 | 2004 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 444 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | г. Пенза | ул. Антонова | 23А | 4864,5 | 10 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 445 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 24 | 10372,4 | 11 - 14 | 2014 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 445.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | г. Пенза | ул. Антонова | 25 | 8 666,048 | 9 | 1995 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 446.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 26 | 11894,1 | 11 - 14 | 2014 | 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 446.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | г. Пенза | ул. Антонова | 27 | 9 967,228 | 10 | 2002 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 447.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 28 | 10364,4 | 9 - 12 | 2017 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 447.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | г. Пенза | ул. Антонова | 29 | 5 904,846 | 10 | 2002 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 448.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 30 | 10327,3 | 10 - 13 | 2016 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 448.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | г. Пенза | ул. Антонова | 31 | 15 563,936 | 9 | 1995 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 450 | г. Пенза | ул. Антонова | 33 | 2524,8 | 10 | 2005 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 450 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | г. Пенза | ул. Антонова | 35 | 2 064 | 10 | 2005 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 452 | г. Пенза | ул. Антонова | 41 | 5 692,168 | 9 | 1997 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 453 | г. Пенза | ул. Антонова | 43 | 5 665,25 | 9 | 2000 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 454 | г. Пенза | ул. Антонова | 45 | 9 623,7 | 10 | 2005 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 455 | г. Пенза | ул. Антонова | 47 | 14 543,1 | 10 | 2007 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 456 | г. Пенза | ул. Антонова | 49 | 5465 | 10 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 456 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | г. Пенза | ул. Антонова | 54 | 5 309,6 | 10 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 458 | г. Пенза | ул. Антонова | 56 | 17694,3 | 10 | 2010 | 14 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 458 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | г. Пенза | ул. Антонова | 58 | 5292,4 | 10 | 2009 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 459 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | г. Пенза | ул. Антонова | 62 | 5282,1 | 10 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 460 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | г. Пенза | ул. Антонова | 70 | 9 815,008 | 10 | 2012 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 462 | г. Пенза | ул. Антонова | 74 | 3 529,053 | 10 | 2012 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 462.1 | г. Пенза | ул. Антонова | 76 | 16906,2 | 12 | 2013 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 462.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463.1 | г. Пенза | ул. Аустрина | 123А | 2049,0 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 463.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | г. Пенза | ул. Аустрина | 131 | 2 333,05 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 465 | г. Пенза | ул. Аустрина | 131А | 2 392,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 466 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | г. Пенза | ул. Аустрина | 144 | 8 258,6 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 468 | г. Пенза | ул. Аустрина | 146 | 4 180,82 | 10 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 468 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | г. Пенза | ул. Аустрина | 148 | 5 784,2 | 9 | 1984 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 470 | г. Пенза | ул. Аустрина | 150 | 4 177,68 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 471 | г. Пенза | ул. Аустрина | 150А | 3 682,3 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 471 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | г. Пенза | ул. Аустрина | 152 | 4 464 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 473 | г. Пенза | ул. Аустрина | 154 | 3 946,8 | 5 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 474 | г. Пенза | ул. Аустрина | 156 | 3 132,25 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 475 | г. Пенза | ул. Аустрина | 158 | 3 350,6 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 476 | г. Пенза | ул. Аустрина | 162 | 23360,71 | 9 | 1982 | 11 | 2033 | 2039 | 2034 | 2022 | 2039 |
| (п. 476 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | г. Пенза | ул. Аустрина | 170 | 1 306,1 | 5 | 1984 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 478 | г. Пенза | ул. Аустрина | 172 | 716,1 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 479 | г. Пенза | ул. Аустрина | 176 | 6 154,4 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 480 | г. Пенза | ул. Аустрина | 178 | 2 005,78 | 4 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 481 | г. Пенза | ул. Аустрина | 178А | 4 405,2 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 482 | г. Пенза | ул. Аустрина | 180 | 4 224,6 | 5 | 1983 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 482 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | г. Пенза | ул. Бакунина/ Володарского | 27/76 | 4 830,85 | 5 | 1946 |  | 2040 - 2042 | 2019 | 2039 | - | 2019 |
| 485 | г. Пенза | ул. Бакунина | 30А | 3 628,1 | 5 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 486 | г. Пенза | ул. Бакунина | 36 | 4621,38 | 6 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 486 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | г. Пенза | ул. Бакунина | 36А | 3779,4 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| (п. 487 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | г. Пенза | ул. Бакунина | 61А | 318,6 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 491 | г. Пенза | ул. Бакунина/Плеханова | 78/40 | 1581,0 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| (п. 491 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | г. Пенза | ул. Бакунина | 80 | 6 257,82 | 5 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 492 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | г. Пенза | ул. Бакунина | 80А | 1 298,475 | 9 | 2011 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 494 | г. Пенза | ул. Бакунина | 132 | 993,1 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 495 | г. Пенза | ул. Бакунина | 132А | 3 202,8 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 495 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | г. Пенза | ул. Бакунина | 133 | 5 376,6 | 6 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 497 | г. Пенза | ул. Бакунина | 135 | 476,012 | 6 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 498 | г. Пенза | ул. Бакунина | 137 | 6 330,955 | 14 | 2010 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 498.1 | г. Пенза | ул. Бакунина | 139 | 8158,7 | 14 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 498.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | г. Пенза | ул. Бакунина | 150 | 952,024 | 9 | 2004 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 500 | г. Пенза | ул. Баумана | 40А | 993,6 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 501 | г. Пенза | ул. Башмаковская | 6 | 197 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 502 | г. Пенза | ул. Безымянный Овраг | 1 | 282,5 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 503 | г. Пенза | ул. Бекешская | 4 | 2 736 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| 504 | г. Пенза | ул. Бекешская | 6 | 3 370,6 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 505 | г. Пенза | ул. Бекешская | 8 | 4 955,35 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 506 | г. Пенза | ул. Бекешская | 10 | 4 880,13 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 507 | г. Пенза | ул. Бекешская | 12 | 3 774,37 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 508 | г. Пенза | ул. Беляева | 2 | 2 610 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 509 | г. Пенза | ул. Беляева | 4 | 2 958,174 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 510 | г. Пенза | ул. Беляева | 6 | 2 751,897 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 511 | г. Пенза | ул. Беляева | 12 | 2 583,117 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 512 | г. Пенза | ул. Беляева | 15 | 340,17 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 513 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | г. Пенза | ул. Беляева | 18 | 1 377,819 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 515 | г. Пенза | ул. Беляева | 23 | 872,3 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| (п. 515 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | г. Пенза | ул. Беляева/Докучаева | 29/12 | 1 939,69 | 3 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 517 | г. Пенза | ул. Беляева | 31 | 1 107,075 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 518 | г. Пенза | ул. Беляева | 33 | 810,579 | 3 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 519 | г. Пенза | ул. Беляева | 37 | 1 378,341 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 520 | г. Пенза | ул. Беляева | 39 | 2 610 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 521 | г. Пенза | ул. Беляева | 41 | 4 668,794 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 522 | г. Пенза | ул. Беляева | 45 | 3327,5 | 9 | 1988 | 1 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 522 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | г. Пенза | ул. Беринга | 2А | 2 665,25 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 524 | г. Пенза | ул. Бийская | 1 | 1 847,3 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 525 | г. Пенза | ул. Бийская | 2 | 2 469,17 | 4 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 526 | г. Пенза | ул. Бийская | 3 | 1 807,59 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 526.1 | г. Пенза | ул. Бийская | 4 | 367,1 | 1 | 1975 |  | 2027 | 2033 | 2026 |  | 2033 |
| (п. 526.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526.2 | г. Пенза | ул. Бийская | 4а | 368,8 | 1 | 1975 |  | 2027 | 2033 | 2026 |  | 2033 |
| (п. 526.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | г. Пенза | ул. Бийская | 5 | 1 082,5 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 528 | г. Пенза | ул. Бийская | 6 | 1 079,43 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 529 | г. Пенза | ул. Бийская | 7 | 1 096,4 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 530 | г. Пенза | ул. Бийская | 8 | 955 | 4 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 531 | г. Пенза | ул. Бийская | 9 | 929,6 | 4 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 532 | г. Пенза | ул. Бийская | 10 | 1 276,6 | 3 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 533 | г. Пенза | ул. Бийская | 11 | 1308,16 | 3 | 1980 |  | 2015 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| (п. 533 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | г. Пенза | ул. Бийская | 12 | 1 319,1 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 535 | г. Пенза | ул. Бийская | 13 | 1 310,6 | 3 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 536 | г. Пенза | ул. Бийская | 14 | 1 303,1 | 3 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| (п. 536 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | г. Пенза | ул. Бийская | 15 | 1 843,9 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 538 | г. Пенза | ул. Бийская | 16 | 1 850,8 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 539 | г. Пенза | ул. Бийская | 17 | 1 818 | 3 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 540 | г. Пенза | ул. Бийская | 19 | 1 858,2 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 541 | г. Пенза | ул. Богданова | 2А | 2 436,609 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 542 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | г. Пенза | ул. Богданова | 21А | 1 153 | 3 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 544 | г. Пенза | ул. Богданова | 25 | 1 142,432 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 545 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | г. Пенза | ул. Богданова | 50 | 427,3 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 550 | г. Пенза | ул. Богданова | 50А | 784,9 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 550 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | г. Пенза | ул. Богданова | 52 | 3354,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| (п. 551 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | г. Пенза | ул. Богданова | 54 | 3 292,6 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| 553 | г. Пенза | ул. Богданова | 61 | 9 570 | 8 | 2006 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 554 | г. Пенза | ул. Богданова | 63А | 3 225,2 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 555 | г. Пенза | ул. Богданова | 92 | 5 394 | 9 | 2002 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 556 | г. Пенза | ул. Бородина | 1 | 10 303 | 9 | 1980 | 5 | 2032 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 556.1 | г. Пенза | ул. Бородина | 2 | 20765,76 | 19 - 4 | 2019 | 7 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 556.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | г. Пенза | ул. Бородина | 3 | 14388 | 9 | 1980 | 7 | 2032 | 2037 | 2038 | 2022 - 2023 | 2037 |
| (п. 557 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | г. Пенза | ул. Бородина | 4 | 22 027,878 | 14 | 2007 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 559 | г. Пенза | ул. Бородина | 5 | 12408,47 | 9 | 1979 | 6 | 2031 | 2037 | 2032 | 2017 | 2037 |
| (п. 559 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | г. Пенза | ул. Бородина | 6 | 5 756,8 | 9 | 1983 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 561 | г. Пенза | ул. Бородина | 7 | 16421,4 | 10 | 1992 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 561 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | г. Пенза | ул. Бородина | 10 | 3800,6 | 9 | 1983 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 562 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | г. Пенза | ул. Бородина | 12 | 15 336,32 | 9 | 1983 | 8 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 564 | г. Пенза | ул. Бородина | 12А | 3 827,043 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 564.1 | г. Пенза | ул. Бородина | 13 | 7402,6 | 20 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 564.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | г. Пенза | ул. Бородина | 17 | 12 303,2 | 9 | 1980 | 6 | 2032 | 2037 | 2032 | 2014 | 2037 |
| (п. 565 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | г. Пенза | ул. Бородина | 18 | 5 705,0 | 9 | 1982 | 3 | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | 2014 | 2039 |
| (п. 566 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | г. Пенза | ул. Бородина | 19 | 10 111,1 | 9 | 1980 | 5 | 2032 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 568 | г. Пенза | ул. Бородина | 20 | 15 356,4 | 9 | 1982 | 8 | 2033 | 2039 | 2034 | 2016 | 2039 |
| 569 | г. Пенза | ул. Бородина | 21 | 12 395,9 | 9 | 1980 | 6 | 2032 | 2037 | 2032 | 2016 | 2037 |
| 570 | г. Пенза | ул. Бородина | 25 | 10188,2 | 9 | 1981 | 5 | 2033 | 2038 | 2033 | 2017 | 2038 |
| (п. 570 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | г. Пенза | ул. Бородина | 27 | 12 033,927 | 10 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 571.1 | г. Пенза | ул. Бородина | 29 | 4682,7 | 18 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 571.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | г. Пенза | ул. Бригадная | 8 | 2 737,064 | 9 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 577 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 1 | 476,012 | 4 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 578 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 3 | 309,407 | 4 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 579 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 5 | 380,808 | 4 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 580 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 7 | 190,408 | 4 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 581 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 10А | 380,808 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 582 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 12 | 476,012 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 583 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 14 | 1 345,89 | 4 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 584 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 15 | 1 118,629 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 585 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 16 | 1477,0 | 4 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 586 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 17 | 1 118,629 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 588 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 18 | 428,414 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 589 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 20 | 499,815 | 3 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 590 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 22 | 428,414 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 591 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 24 | 285,604 | 3 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 592 | г. Пенза | ул. Бумажников | 1А | 659,2 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 592 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | г. Пенза | ул. Бумажников | 3 | 1 260,6 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 594 | г. Пенза | ул. Бурмистрова | 1 | 4 021,51 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 595 | г. Пенза | ул. Бурмистрова | 3А | 713,5 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 596 | г. Пенза | ул. Бурмистрова | 5А | 689,14 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 597 | г. Пенза | ул. Бурмистрова | 6А | 1 114,7 | 3 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 598 | г. Пенза | ул. Вадинская | 6 | 2 944,9 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 599 | г. Пенза | ул. Вадинская | 6А | 1956,7 | 9 | 1993 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 599 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | г. Пенза | ул. Вадинская | 7 | 2 716 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 601 | г. Пенза | ул. Вадинская | 7А | 1 371,7 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 602 | г. Пенза | ул. Вадинская | 9 | 4 056,549 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 603 | г. Пенза | ул. Вадинская | 10 | 4 633,6 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 604 | г. Пенза | ул. Вадинская | 11 | 4 279,3 | 10 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 605 | г. Пенза | ул. Вадинская | 11А | 6315,4 | 6 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 605 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | г. Пенза | ул. Вадинская | 33 | 1 984,644 | 3 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 607 | г. Пенза | ул. Вадинская | 41 | 323,6 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 608 | г. Пенза | ул. Вадинская | 42 | 1 717,3 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 609 | г. Пенза | ул. Вадинская | 44 | 1 722,7 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 610 | г. Пенза | ул. Вадинская | 44А | 2 846,1 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 611 | г. Пенза | ул. Ватутина | 2 | 5 220 | 9 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 612 | г. Пенза | ул. Ватутина | 2А | 2 694,21 | 10 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 613 | г. Пенза | ул. Ватутина | 4 | 3 424,32 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 614 | г. Пенза | ул. Ватутина | 6 | 3246,3 | 10 | 2006 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 614 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | г. Пенза | ул. Ватутина | 6А | 3279,4 | 10 | 2010 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 615 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | г. Пенза | ул. Ватутина | 8 | 5981,3 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 616 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | г. Пенза | ул. Ватутина | 10 | 14 727 | 9 | 1984 | 7 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 618 | г. Пенза | ул. Ватутина | 44 | 330,5 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 619 | г. Пенза | ул. Ватутина | 112 | 369,49 | 2 | 1953 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 |
| (п. 619 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | г. Пенза | ул. Володарского | 9А | 5 659,35 | 6 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 621 | г. Пенза | ул. Володарского | 15 | 3 081,192 | 6 | 2005 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 622 | г. Пенза | ул. Володарского | 17 | 8 269,35 | 9 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 623 - 624 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | г. Пенза | ул. Володарского | 39 | 1 593,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 626 | г. Пенза | ул. Володарского/М. Горького | 47/45 | 2 573,7 | 4 | 1932 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 627 | г. Пенза | ул. Володарского | 63 | 4945,78 | 5 | 1960 |  | 2016 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| (п. 627 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | г. Пенза | ул. Володарского | 65 | 4 154,7 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 629 | г. Пенза | ул. Володарского | 67 | 4 344,4 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 630 | г. Пенза | ул. Володарского | 68 | 3 572,1 | 4 | 1956 |  | 2021 - 2023 | 2022 | 2040 - 2042 | - | 2022 |
| (п. 630 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | г. Пенза | ул. Володарского | 69 | 5 582,5 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2038 | - | 2023 |
| 632 | г. Пенза | ул. Володарского - Гладкова | 70 - 5 | 3640,5 | 4 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 632 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | г. Пенза | ул. Володарского | 71 | 418,905 | 3 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 634 | г. Пенза | ул. Володарского | 72 | 3 999,17 | 3 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 635 | г. Пенза | ул. Володарского | 73 | 562,629 | 3 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 636 | г. Пенза | ул. Володарского | 74 | 2 283,36 | 3 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 637 | г. Пенза | ул. Володарского | 75 | 424,473 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 638 | г. Пенза | ул. Володарского | 77 | 194,7 | 2 | 1917 |  | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 |
| (п. 638 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | г. Пенза | ул. Володарского/Бакунина | 78/62 | 963,68 | 2 | 1917 |  | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| (п. 639 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | г. Пенза | ул. Володарского/ Суворова | 79/61 | 422,4 | 2 | 1917 |  | 2016 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| (п. 640 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 - 642 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | г. Пенза | ул. Володарского | 84А | 5 914,26 | 5 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 644 | г. Пенза | ул. Володарского | 85 | 793,2 | 3 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| (п. 644 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | г. Пенза | ул. Воровского/Леонова | 17/9А | 1 015,5 | 2 | 1945 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 648 - 649. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | г. Пенза | ул. Воровского | 21 | 467,22 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 652 | г. Пенза | ул. Воровского/Леонова | 24/8 | 644,8 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 653 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | г. Пенза | ул. Воровского | 28 | 394,8 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 656 - 657. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | г. Пенза | ул. Воровского | 34 | 391,4 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 659 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659.1 | г. Пенза | ул. Воровского | 36 | 488,8 | 2 | 1947 |  | 2039 | 2039 | 2036 | - | 2039 |
| (п. 659.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | г. Пенза | ул. Воронова | 2 | 23079,7 | 10 | 1984 | 11 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 662 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | г. Пенза | ул. Воронова | 6 | 4 144,99 | 14 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 664 | г. Пенза | ул. Воронова | 8 | 14938,77 | 9 | 1987 | 10 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 664 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | г. Пенза | ул. Воронова | 10 | 5868,1 | 9 | 1981 | 3 | 2033 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
| (п. 665 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | г. Пенза | ул. Воронова | 12 | 3650,5 | 9 | 1981 | 2 | 2033 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
| (п. 666 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | г. Пенза | ул. Воронова | 14 | 4 203,8 | 14 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 667 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | г. Пенза | ул. Воронова | 18 | 9 015,81 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 669 | г. Пенза | ул. Воронова | 18А | 2 007,09 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 670 | г. Пенза | ул. Воронова | 24 | 9 656,05 | 9 | 1988 | 5 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 671 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 1 | 4188,1 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| (п. 671 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 2 | 4422,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| (п. 672 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 3 | 3117,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 673 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 4 | 4 151,8 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 675 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 5 | 3197,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 675 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 6 | 4253,7 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| (п. 676 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 8 | 3983,8 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 677 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 10 | 3967,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 678 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 11 | 5 188,523 | 7 | 2011 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 680 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 12 | 1 904,047 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 681 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 12А | 1 904,047 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 682 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 13 | 3 831,889 | 9 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 683 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 14 | 1 904,047 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 684 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 15 | 2655,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 684 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 16 | 2 880,396 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 686 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 17 | 2666,9 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 686 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 18 | 2 826,3 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 687.1 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 19 | 17896,6 | 12 - 14 | 2014 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 687.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 20 | 1 904,047 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 689 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 21 | 2653 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 689 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 22 | 2 495,769 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 690.1 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 23 | 7718,9 | 12 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 690.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 24 | 2 620,092 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 692 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 25 | 2 142,053 | 9 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 693 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 26 | 2 617,308 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 694 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 27 | 3 189,281 | 14 | 2012 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 695 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 28 | 3597,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 695 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 30 | 3590,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 696 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 32 | 3610,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 697 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.0.1 | г. Пенза | ул. Высокая | 1 | 920,4 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.0.2 | г. Пенза | ул. Высокая | 3 | 971,6 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.0.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.0.3 | г. Пенза | ул. Высокая | 4 | 996,0 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.0.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.1 | г. Пенза | ул. Высокая | 5 | 1112,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.2 | г. Пенза | ул. Высокая | 7 | 738,3 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.2.1 | г. Пенза | ул. Высокая | 8 | 632,8 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.2.2 | г. Пенза | ул. Высокая | 9 | 489,1 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.2.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.2.3 | г. Пенза | ул. Высокая | 11 | 527,4 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.2.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.3 | г. Пенза | ул. Высокая | 13 | 1108,0 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.4 | г. Пенза | ул. Высокая | 15 | 742,3 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 697.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697.5 | г. Пенза | ул. Высокая | 17 | 6105,85 | 6 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 697.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | г. Пенза | ул. Вяземского | 19 | 3 578,3 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2014 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| (п. 698 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | г. Пенза | ул. Вяземского | 21 | 3 628,56 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 700 | г. Пенза | ул. Вяземского | 23 | 1 904,047 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 701 | г. Пенза | ул. Вяземского | 25 | 3 622,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 702 | г. Пенза | ул. Вяземского | 27 | 3 184,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 703 | г. Пенза | ул. Вяземского | 29 | 3 168,5 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 704 | г. Пенза | ул. Вяземского | 31 | 3 222,3 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 705 | г. Пенза | ул. Вяземского | 35 | 3 632,1 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 706 | г. Пенза | ул. Вяземского | 37 | 1 904,047 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 707 | г. Пенза | ул. Вяземского | 39 | 3 612,7 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 708 | г. Пенза | ул. Вяземского | 41 | 3 626,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 709 | г. Пенза | ул. Вяземского | 43 | 3 144,1 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 710 | г. Пенза | ул. Вяземского | 45 | 3 625,6 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 711 | г. Пенза | ул. Вяземского | 47 | 3 604,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 712 | г. Пенза | ул. Вяземского | 49 | 3 622,5 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 713 | г. Пенза | ул. Гагарина | 9 | 3 327,75 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 714 | г. Пенза | ул. Гагарина | 16В | 320,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 714.1 | г. Пенза | ул. Галетная | 11 | 7568 | 9 | 2006 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 714.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | г. Пенза | ул. Галетная | 19 | 5 351,3 | 9 | 1982 | 3 | 2033 | 2039 | 2034 | 2016 | 2039 |
| 717 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 | г. Пенза | ул. Галетная/Стрелочная | 40/18 | 300,9 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 718.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 2 | 7289,0 | 18 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 718.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.1.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 3 | 9095,14 | 19 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.2 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 4 | 7244,0 | 18 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 718.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.2.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 5 | 9085,1 | 19 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.2.2 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 7 | 9089,9 | 19 | 2018 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 718.2.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.2.3 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 9 | 6444,27 | 18 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.2.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.3 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 12 | 6335,4 | 18 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 718.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.3.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 13 | 7124,6 | 12 | 2019 | 3 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.3.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.3.2 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 15 | 6444,27 | 18 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.3.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.3.3 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 17 | 9095,1 | 19 | 2021 | 2 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 718.3.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.4 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 19 | 12140,6 | 12 | 2018 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 718.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718.5 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 21 | 9095,14 | 19 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 718.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 4 | 2 778,867 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 720 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 6 | 3 175,326 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 721 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 8 | 3590,5 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 721 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 10 | 3 174,717 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 723 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 12 | 2 609,93 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 724 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 14 | 2 624,051 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 725 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 15А | 1 512,225 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 726 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 16 | 2 930,856 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 727 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 20 | 2 259,564 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 728 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 24 | 2 256,606 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 729 | г. Пенза | ул. Герцена | 1 | 2 512,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 730 | г. Пенза | ул. Герцена | 1А | 3 090,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 731 | г. Пенза | ул. Герцена | 3 | 2 210 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 732 | г. Пенза | ул. Герцена | 7 | 6 113,3 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 733 | г. Пенза | ул. Герцена | 9 | 7965,90 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 733 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | г. Пенза | ул. Герцена | 11 | 5 257,2 | 9 | 1989 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 735 | г. Пенза | ул. Герцена | 12 | 5 440,2 | 6 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 736 | г. Пенза | ул. Герцена | 12А | 4 590,5 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 737 | г. Пенза | ул. Герцена | 14 | 7348,5 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
| (п. 737 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 | г. Пенза | ул. Герцена/Толстого | 17/8 | 3 969,2 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2034 | - | 2033 |
| 739 | г. Пенза | ул. Герцена | 44 | 6 627,8 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 740 | г. Пенза | ул. Герцена | 44А | 381,4 | 2 | 1948 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 741 | г. Пенза | ул. Герцена | 44Б | 367,7 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 742 | г. Пенза | ул. Герцена | 46 | 4269,0 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 742 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 - 747 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 | г. Пенза | ул. Гладкова | 9 | 1 254,5 | 3 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2022 | - | 2021 |
| 749 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.10.2015 N 607-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 | г. Пенза | ул. Гладкова | 13 | 1 290,37 | 3 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 751 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752 | г. Пенза | ул. Глазунова | 1 | 18523,4 | 9 | 1988 | 9 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 752 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | г. Пенза | ул. Глазунова/Онежская | 2/1 | 3 846 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 754 | г. Пенза | ул. Глазунова | 2а | 337,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 |  | 2024 |
| (п. 754 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 | г. Пенза | ул. Глазунова | 3 | 4 426,3 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 756 | г. Пенза | ул. Глазунова | 4 | 7628,2 | 9 | 1985 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 756 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | г. Пенза | ул. Глазунова | 5 | 11 525,8 | 9 | 1992 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 757 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | г. Пенза | ул. Глазунова | 6 | 7 390,7 | 9 | 1986 | 3 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 759 | г. Пенза | ул. Глазунова | 7 | 9 542,3 | 9 | 1995 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 760 | г. Пенза | ул. Глазунова | 9 | 7 673 | 9 | 1997 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 761 | г. Пенза | ул. Глазунова | 16А | 326,1 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 762 | г. Пенза | ул. Глазунова | 18 | 323,5 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 763 | г. Пенза | ул. Глазунова | 20 | 2 750,6 | 4 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 764 | г. Пенза | ул. Гоголя | 5 | 1 925,9 | 4 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 765 | г. Пенза | ул. Гоголя | 26 | 2 261,052 | 6 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 766 | г. Пенза | ул. Гоголя | 41 | 3 652,3 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 767 | г. Пенза | ул. Гоголя | 43 | 3 308,7 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 768 | г. Пенза | ул. Гоголя | 81 | 4 752,4 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 769 | г. Пенза | ул. Гоголя | 85 | 4 492,6 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 770 | г. Пенза | ул. Грибоедова | 4 | 5 102,2 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2020 - 2022 | - | 2038 |
| (п. 770 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 | г. Пенза | ул. Депутатская | 4 | 3 368,2 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 772 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 3 | 2535,2 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2039 | - | 2026 |
| (п. 775 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 15 | 5019,90 | 5, 7 | 1979 | 1 | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | 2022 | 2037 |
| (п. 776 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 15А | 3 449,55 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 778 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 17 | 4 022,55 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 779 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 19 | 2 650,2 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 780 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 21 | 3 156 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 781 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 23А | 1 985,0 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2015 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 781 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782 | г. Пенза | ул. Дзержинского/Герцена | 29/42 | 3 785,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 783 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 31 | 3 475,4 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 784 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 33 | 2 354,394 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2033 | - | 2032 |
| 785 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 35 | 3 801,9 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 786 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787 | г. Пенза | ул. Дзержинского | 46 | 270 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 788 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789 | г. Пенза | ул. Докучаева/Ударная | 1/27 | 1 175,796 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 790 | г. Пенза | ул. Докучаева/Ударная | 2/29 | 1 905,7 | 3 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2020 | - | 2022 |
| (п. 790 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791.1 | г. Пенза | ул. Докучаева | 3 | 876,2 | 2 | 1954 |  | 2020 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 791.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.12.2019 N 798-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | г. Пенза | ул. Докучаева | 4 | 346,373 | 2 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 793 | г. Пенза | ул. Докучаева | 5 | 338,343 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 794 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 | г. Пенза | ул. Докучаева | 7 | 875,9 | 2 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2022 | - | 2022 |
| (п. 795 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 | г. Пенза | ул. Докучаева/Беляева | 9/27 | 1 178,285 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2040 - 2042 | 2020 | - | 2040 - 2042 |
| 798 | г. Пенза | ул. Докучаева/Беляева | 11/8 | 2 209,278 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 799 | г. Пенза | ул. Докучаева | 13 | 1289,4 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2020 - 2021 | - | 2024 |
| (п. 799 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | г. Пенза | ул. Докучаева/Беляева | 14/10 | 2 216,934 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 801 | г. Пенза | ул. Докучаева | 15 | 2 210,801 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 802 | г. Пенза | ул. Докучаева | 16 | 1 104,465 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 803 | г. Пенза | ул. Докучаева | 17 | 1 122,126 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 804 | г. Пенза | ул. Докучаева | 18 | 2578,3 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020, 2024 (водоснабжение, водоотведение) | - | 2024 |
| (п. 804 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 | г. Пенза | ул. Долгова | 6 | 160,341 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 806 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 1Б | 622,3 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 807 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 78 | 2 452,704 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 808 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 80 | 2 452,704 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 809 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 82 | 3 277,203 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 810 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 84 | 2 681,949 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 811 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 86 | 2 583,03 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 812 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 88 | 2 757,9 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 813 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 90 | 3 737,346 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 814 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 92 | 3 781,629 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 814.1 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 94 | 2809 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 814.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 815 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 96 | 2 878,482 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 816 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 98 | 2 959,392 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 816.1 | г. Пенза | ул. Долгорукова | 100 | 2807,9 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 816.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | г. Пенза | ул. ДОС | 1 | 1 836,5 | 3 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 818 | г. Пенза | ул. ДОС | 3 | 3 481,2 | 5 | 1981 |  | 2014 | 2038 | 2033 |  | 2038 |
| (п. 818 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | г. Пенза | ул. Дружбы | 1 | 1 844,48 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| (п. 819 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 | г. Пенза | ул. Дружбы | 3 | 1 667,4 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 822 | г. Пенза | ул. Дружбы | 3А | 768,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 823 | г. Пенза | ул. Дружбы | 5 | 1 140,4 | 3 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 824 | г. Пенза | ул. Дружбы | 7 | 1 147,9 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 825 | г. Пенза | ул. Дружбы | 8 | 288,4 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 826 | г. Пенза | ул. Дружбы | 9 | 2 599,6 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 827 | г. Пенза | ул. Дружбы | 13 | 2 477,5 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 828 | г. Пенза | ул. Дружбы | 15 | 2 228,92 | 4 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 829 | г. Пенза | ул. Дружбы | 17 | 1 241,3 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 830 | г. Пенза | ул. Дружбы | 21 | 2 804,6 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 831 | г. Пенза | ул. Егорова | 2 | 4 120,6 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 832 | г. Пенза | ул. Егорова | 2А | 3 562,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 832 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | г. Пенза | ул. Егорова | 4А | 1 178,2 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 834 | г. Пенза | ул. Егорова | 4Б | 1 228,76 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 835 | г. Пенза | ул. Егорова | 20 | 2 422,9 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 836 | г. Пенза | ул. Егорова | 22 | 2 390,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 837 - 839 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | г. Пенза | ул. Ермака | 46 | 505,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 841 | г. Пенза | ул. Ермака | 48 | 494,3 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| 842 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | г. Пенза | ул. Жемчужная | 30 | 3 490,8 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| 846 | г. Пенза | ул. Жемчужная | 32 | 4840,5 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| (п. 846 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | г. Пенза | ул. Заводская | 11 | 3 248,989 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2033 | - | 2032 |
| 848 | г. Пенза | ул. Заводская | 13 | 3 227,683 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2034 | - | 2033 |
| 849 | г. Пенза | ул. Заводская | 15 | 3 235,347 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2036 | - | 2035 |
| 850 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | г. Пенза | ул. Заречная | 1А | 957,1 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2017 | 2026 | - | 2025 |
| (п. 852 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853 | г. Пенза | ул. Бумажников/Зарубина | 14/21А | 2046,501 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 853 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 | г. Пенза | ул. Зарубина | 27 | 1797,4 | 5 | 1995 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 854 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | г. Пенза | ул. Захарова | 1 | 6041,1 | 7 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.0.1 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 59А | 3697,0 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.1 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 65 | 3330,5 | 6 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.2 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 66 | 6230,90 | 5 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.3 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 67 | 7074,1 | 6 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.3.1 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 68 | 5310,0 | 6 | 2019 |  | 2044 | 2044 | 2044 | - | 2044 |
| (п. 855.3.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.3.2 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 71 | 5312,6 | 6 | 2018 |  | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 |
| (п. 855.3.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.4 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 72 | 1642,8 | 6 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 855.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855.5 | г. Пенза | ул. Зеленодольская | 73 | 3372,0 | 6 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 855.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | г. Пенза | ул. Злобина | 51 | 644,2 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 857 | г. Пенза | ул. Злобина | 51А | 1 367,9 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 858 | г. Пенза | ул. Злобина | 51Б | 3147,90 | 6 | 1992 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 858 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | г. Пенза | ул. Ивановская | 71 | 4 238,379 | 10 | 2005 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 860 | г. Пенза | ул. Ивановская | 143 | 14452,2 | 10 | 2008 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 860 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860.1 | г. Пенза | ул. Ивановская | 152 | 5585,4 | 16 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 860.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860.2 | г. Пенза | ул. Ивановская | 156 | 16732,3 | 17 | 2020 | 6 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 860.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 | г. Пенза | ул. Измайлова | 21 | 636,9 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 862 | г. Пенза | ул. Измайлова | 39 | 424,6 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2024 | - | 2023 |
| 863 | г. Пенза | ул. Измайлова | 41 | 428,1 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2024 | - | 2023 |
| 864 | г. Пенза | ул. Измайлова | 41А | 757,4 | 2 | 1953 |  | 2021 - 2023 | 2021 | 2022 | - | 2021 |
| (п. 864 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | г. Пенза | ул. Измайлова | 43 | 633,4 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 866 | г. Пенза | ул. Измайлова | 43В | 411,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 867 | г. Пенза | ул. Измайлова | 45 | 420,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 868 | г. Пенза | ул. Измайлова | 45А | 410,6 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 869 | г. Пенза | ул. Измайлова | 45Б | 407,6 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 870 | г. Пенза | ул. Измайлова | 45В | 419,8 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 871 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 872 | г. Пенза | ул. Измайлова | 47А | 235,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 873 | г. Пенза | ул. Измайлова | 47Б | 241,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 874 | г. Пенза | ул. Измайлова | 47В | 312,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 875 | г. Пенза | ул. Измайлова | 49 | 234,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 876 | г. Пенза | ул. Измайлова | 50 | 276,5 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2024 | - | 2023 |
| 877 | г. Пенза | ул. Измайлова | 51 | 238,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 878 | г. Пенза | ул. Измайлова | 53 | 235,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 879 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 | г. Пенза | ул. Измайлова | 55А | 241,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 881 | г. Пенза | ул. Измайлова | 55Б | 238,3 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 882 | г. Пенза | ул. Измайлова | 55В | 326 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 883 | г. Пенза | ул. Измайлова | 57А | 386,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 883.0 | г. Пенза | ул. Измайлова | 58А, к. 3 | 14757,06 | 18; 2 | 2020 | 4 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 883.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.0.1 | г. Пенза | ул. Измайлова | 60 | 10227,2 | 18 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.0.2 | г. Пенза | ул. Измайлова | 60А | 10267,4 | 18 | 2018 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.0.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.0.3 | г. Пенза | ул. Измайлова | 62 | 20495,4 | 15, 16, 17 | 2019 | 14 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 883.0.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.1 | г. Пенза | ул. Измайлова | 64 | 6439,4 | 10 | 2013 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.2 | г. Пенза | ул. Измайлова | 66 | 6184,4 | 10 | 2014 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.3 | г. Пенза | ул. Измайлова | 68 | 4247,5 | 12 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.4 | г. Пенза | ул. Измайлова | 70 | 8273,5 | 12 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.5 | г. Пенза | ул. Измайлова | 72 | 6154,2 | 12 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883.6 | г. Пенза | ул. Измайлова | 72А | 6497,1 | 12 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 883.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884 | г. Пенза | ул. Измайлова | 73 | 7 047,1 | 10 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 884 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884.1 | г. Пенза | ул. Измайлова | 74 | 10380,6 | 11 | 2015 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 884.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884.2 | г. Пенза | ул. Измайлова | 76 | 4162,5 | 11 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 884.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 885 | г. Пенза | ул. Измайлова | 77 | 288,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 886 | г. Пенза | ул. Измайлова | 79 | 15 282,594 | 17 | 2012 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 887 | г. Пенза | ул. Измайлова | 81 | 3 117,7 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 887 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 888 | г. Пенза | ул. Измайлова | 83 | 3 886,7 | 9 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 889 | г. Пенза | ул. Измайлова | 125 | 2 440,872 | 5 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 890 | г. Пенза | ул. Измайлова | 127 | 1 535,637 | 5 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 891 | г. Пенза | ул. Измайлова | 129 | 1 535,637 | 5 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 892 | г. Пенза | ул. Индустриальная | 37 | 496,93 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 893 | г. Пенза | ул. Индустриальная | 43 | 738,5 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 894 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 895 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 896 - 897 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 | г. Пенза | ул. Инсарская | 1А | 277,7 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 898.1 | г. Пенза | ул. Калинина | 1 | 3772,6 | 12 | 2016 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 898.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 899 | г. Пенза | ул. Калинина | 4 | 18936,9 | 8 - 15 | 2011 - 2013 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 899 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | г. Пенза | ул. Калинина | 9 | 2 149,248 | 10 | 2012 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 900.1 | г. Пенза | ул. Калинина | 22А | 8295,5 | 11 - 8 | 2017 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 900.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | г. Пенза | ул. Калинина | 61 | 17 562,8 | 9 | 1994 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 902 | г. Пенза | ул. Калинина/Красная Горка | 63/37 | 6 448,86 | 9 | 1985 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 903 | г. Пенза | ул. Калинина | 74 | 11 539,8 | 9 | 1979 | 5 | 2031 | 2037 | 2032 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 904 | г. Пенза | ул. Калинина | 76 | 4 522,112 | 10 | 1998 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 905 | г. Пенза | ул. Калинина | 80 | 4 796,10 | 5 | 1969 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 905 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906 | г. Пенза | ул. Калинина | 82 | 3 938,3 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 907 | г. Пенза | ул. Калинина | 84 | 3 955 | 5 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 907 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 | г. Пенза | ул. Калинина | 86 | 3 161,8 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 909 | г. Пенза | ул. Калинина | 89 | 12150,9 | 9 - 10 | 2005 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 909 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 | г. Пенза | ул. Калинина | 91 | 8 430,2 | 10 | 2004 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 911 | г. Пенза | ул. Калинина | 95 | 1 115,253 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 912 | г. Пенза | ул. Калинина | 96 | 1 271,7 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 913 | г. Пенза | ул. Калинина | 97 | 2 687,7 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 914 | г. Пенза | ул. Калинина | 97А | 1 131,522 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 915 | г. Пенза | ул. Калинина | 97Б | 2 536,1 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 916 | г. Пенза | ул. Калинина | 99 | 1 583,8 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 917 | г. Пенза | ул. Калинина | 99А | 1 448,1 | 4 | 1962 |  | 2022 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 917 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 918 | г. Пенза | ул. Калинина | 100 | 3 196,2 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2019 | - | 2028 |
| (п. 918 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 | г. Пенза | ул. Калинина | 101 | 1 303,2 | 4 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 920 | г. Пенза | ул. Калинина | 102 | 1 575,2 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 921 | г. Пенза | ул. Калинина | 102А | 3 043,5 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 922 | г. Пенза | ул. Калинина | 103 | 2 531,12 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 923 | г. Пенза | ул. Калинина | 104 | 2 582,8 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 924 | г. Пенза | ул. Калинина | 104А | 2 383,18 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 925 | г. Пенза | ул. Калинина | 105 | 1 271,5 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 926 | г. Пенза | ул. Калинина | 105А | 2 738,76 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 927 | г. Пенза | ул. Калинина | 106 | 2 062,8 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 928 | г. Пенза | ул. Калинина | 106А | 1 254,1 | 3 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 929 | г. Пенза | ул. Калинина/ Лобачевского | 107/1 | 3 078,06 | 4 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 930 | г. Пенза | ул. Калинина | 108 | 2 115,73 | 3 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 931 | г. Пенза | ул. Калинина | 108А | 1 324,04 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 932 | г. Пенза | ул. Калинина/Лобачевского | 109/2 | 1 138,9 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2020 - 2022 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 932 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 933 | г. Пенза | ул. Калинина | 110 | 1 344,9 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 934 | г. Пенза | ул. Калинина | 110А | 2 411,39 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 935 | г. Пенза | ул. Калинина | 111 | 1 152,2 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 936 | г. Пенза | ул. Калинина | 111А | 2 784 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 937 | г. Пенза | ул. Калинина | 112 | 841,9 | 4 | 1954 |  | 2016 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| (п. 937 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 938 | г. Пенза | ул. Калинина | 113 | 2 446,7 | 4 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 939 | г. Пенза | ул. Калинина | 117А | 2 798,8 | 6 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 940 | г. Пенза | ул. Калинина | 119А | 3 225,3 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 940 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 | г. Пенза | ул. Калинина | 119Б | 3 206,2 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 942 | г. Пенза | ул. Калинина | 121 | 3646,7 | 10 | 2006 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 942 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942.1 | г. Пенза | ул. Калинина | 123 | 3673,1 | 10 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 942.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 | г. Пенза | ул. Калинина | 152 | 5 736,56 | 9 | 1988 | 2 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 944 | г. Пенза | ул. Калинина | 154А | 7 792,71 | 9 | 1985 | 3 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 945 | г. Пенза | ул. Калинина | 156 | 7 362,3 | 9 | 1983 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 946 | г. Пенза | ул. Каляева | 7 | 557,2 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 947 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 948 - 949 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949.1 | г. Пенза | ул. Каракозова | 33А | 850,5 | 3 | 1897 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 |
| (п. 949.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 950 | г. Пенза | ул. Каракозова | 67 | 3 353 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 951 | г. Пенза | ул. Каракозова | 69 | 3 763,1 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 952 | г. Пенза | ул. Каракозова | 71 | 1 254,9 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 953 | г. Пенза | ул. Каракозова | 73 | 2 994,17 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 954 | г. Пенза | ул. Каракозова | 75 | 2 235,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 955 | г. Пенза | ул. Карла Маркса | 6 | 4 837,9 | 5 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 956 | г. Пенза | ул. Карла Маркса | 12 | 6 750,5 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 957 | г. Пенза | ул. Карла Маркса | 28 | 316,5 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 958 | г. Пенза | ул. Карла Маркса | 28Б | 423,9 | 3 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 959 | г. Пенза | ул. Карпинского | 1 | 3 783,1 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 960 | г. Пенза | ул. Карпинского | 1А | 3 688,5 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 961 | г. Пенза | ул. Карпинского | 3 | 3 536,6 | 5 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 962 | г. Пенза | ул. Карпинского | 5 | 3 602,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 963 | г. Пенза | ул. Карпинского | 6 | 3 573,5 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 964 | г. Пенза | ул. Карпинского | 7 | 2 426,778 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 965 | г. Пенза | ул. Карпинского | 8 | 3 580,2 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 966 | г. Пенза | ул. Карпинского | 10 | 3 674 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 967 | г. Пенза | ул. Карпинского | 10А | 3 681,1 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 968 | г. Пенза | ул. Карпинского | 13 | 3 521,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 969 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 | г. Пенза | ул. Карпинского | 15 | 2 613,3 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2030 | - | 2027 |
| (п. 970 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 | г. Пенза | ул. Карпинского | 15А | 2 624,7 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 972 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 973 | г. Пенза | ул. Карпинского | 17 | 3 615,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 973 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 974 | г. Пенза | ул. Карпинского | 19 | 2 614,1 | 5 | 1966 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 974 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 | г. Пенза | ул. Карпинского | 19А | 2 613,8 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 976 | г. Пенза | ул. Карпинского | 21 | 3571,7 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 976 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 | г. Пенза | ул. Карпинского | 22 | 5 323,4 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 978 | г. Пенза | ул. Карпинского | 22А | 5 218 | 9 | 1974 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 979 | г. Пенза | ул. Карпинского | 23 | 3 585 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 980 | г. Пенза | ул. Карпинского | 24 | 5 466,8 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 981 | г. Пенза | ул. Карпинского | 24А | 6 999,9 | 9 | 1974 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 982 | г. Пенза | ул. Карпинского | 25 | 3 578,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2033 | - | 2028 |
| 983 | г. Пенза | ул. Карпинского | 26 | 5 260,1 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 984 | г. Пенза | ул. Карпинского | 27 | 2 616,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 985 | г. Пенза | ул. Карпинского | 27А | 2 609,8 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 986 | г. Пенза | ул. Карпинского | 28 | 5 274,5 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 987 | г. Пенза | ул. Карпинского | 30 | 5 276,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| (п. 987 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 988 | г. Пенза | ул. Карпинского | 30А | 10 031,4 | 9 | 1990 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 989 | г. Пенза | ул. Карпинского | 32 | 3 221,1 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 990 | г. Пенза | ул. Карпинского | 32А | 7 666 | 9 | 1988 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 991 | г. Пенза | ул. Карпинского | 33 | 12 265,46 | 9 | 1978 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 992 | г. Пенза | ул. Карпинского | 33А | 6 059,55 | 15 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 993 | г. Пенза | ул. Карпинского | 33Б | 6 059,55 | 15 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 994 | г. Пенза | ул. Карпинского | 34 | 4 502,8 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 995 | г. Пенза | ул. Карпинского | 35 | 13 119,7 | 9 | 1984 | 6 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 995.1 | г. Пенза | ул. Карпинского | 35а | 4000 | 7 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 995.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 996 | г. Пенза | ул. Карпинского | 36 | 3 130,3 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 997 | г. Пенза | ул. Карпинского | 37 | 9 915,6 | 9 | 1977 | 4 | 2029 | 2035 | 2030 | 2016 | 2035 |
| 998 | г. Пенза | ул. Карпинского | 38 | 4 461,6 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 999 | г. Пенза | ул. Карпинского | 40 | 4 705 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 1000 | г. Пенза | ул. Карпинского | 41 | 7854,6 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | 2015 | 2038 |
| (п. 1000 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | г. Пенза | ул. Карпинского | 42 | 4 450,95 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 1002 | г. Пенза | ул. Карпинского | 44 | 4 744,2 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 1003 | г. Пенза | ул. Карпинского | 44А | 3 826,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1004 | г. Пенза | ул. Карпинского | 45 | 18290,5 | 9 | 1981 | 9 | 2033 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
| (п. 1004 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | г. Пенза | ул. Карпинского | 46 | 4025,8 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| (п. 1005 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | г. Пенза | ул. Карпинского | 48 | 5 251,6 | 9 | 1973 | 3 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 |
| (п. 1006 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007 | г. Пенза | ул. Карпинского | 50 | 3 092,937 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1008 | г. Пенза | ул. Карпинского | 52 | 1 166,226 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1009 | г. Пенза | ул. Касаткина | 12 | 3 520 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1010 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 1 | 6 453,83 | 9 | 1982 | 3 | 2033 | 2039 | 2034 | 2017 | 2039 |
| 1011 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 2 | 6 090 | 9 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1012 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 3 | 6 293,9 | 9 | 1982 | 3 | 2033 | 2039 | 2034 | 2017 | 2039 |
| 1013 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 4 | 16 771,94 | 9 | 1988 | 8 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1014 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 5 | 6356,6 | 9 | 1982 | 3 | 2033 | 2039 | 2034 | 2017 | 2039 |
| (п. 1014 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 6 | 11716,62 | 9 | 1989 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1015 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1016 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 9 | 16 103,5 | 9 | 1982 | 8 | 2033 | 2039 | 2034 | 2017 | 2039 |
| 1017 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 10 | 6 330,955 | 13 | 2008 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1018 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 11 | 7 830,5 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2033 | 2016 | 2038 |
| 1019 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 14 | 10 250,5 | 9 | 1988 | 5 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1020 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 15 | 16638,56 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2038 | 2018 | 2015 | 2038 |
| (п. 1020 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 16 | 8025,50 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 1021 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 17 | 16 505,7 | 9 | 1981 | 8 | 2033 | 2038 | 2020 - 2022 | 2015 | 2038 |
| (п. 1022 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1023 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 18 | 4064,4 | 9 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1023 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1024 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 19 | 10 346,91 | 14 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1024.1 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 19Б | 3985,7 | 14 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1024.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 20 | 7 942,1 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1026 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 21 | 12024,4 | 10 | 2007 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1026 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 22 | 4920,66 | 10 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1027 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 23 | 4 109,01 | 12 | 1997 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1029 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 24 | 7958,6 | 9 | 1988 | 4 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1029 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 25 | 5 904,61 | 9 | 1982 | 3 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2034 | 2017 | 2039 |
| (п. 1030 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 26 | 5517,1 | 9 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1031 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 27 | 5 853,1 | 9 | 1988 | 3 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1033 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 27А | 4 089 | 10 | 1998 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1034 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 28 | 10144,0 | 9 | 1987 | 5 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1034 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 29 | 5803,1 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1035 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 29А | 4 059,42 | 10 | 1999 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1037 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 30 | 13 920 | 9 | 1986 | 7 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1037 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 31 | 5907,8 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1038 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 33 | 10881,3 | 9 | 1990 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1039 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 33А | 3 326,01 | 10 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 1041 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 35 | 10 939 | 9 | 1993 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1042 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 37 | 12237 | 10 | 1994 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1042 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | г. Пенза | ул. Кирова/Замойского | 1/17 | 2796,0 | 6 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2019 - 2021 | 2039 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 1043 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | г. Пенза | ул. Кирова/Карла Маркса | 2а/19 | 4 075,14 | 5 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1045 | г. Пенза | ул. Кирова | 3 | 2 208,02 | 4 | 1931 |  | 2040 - 2042 | 2017 | 2039 | - | 2017 |
| 1046 | г. Пенза | ул. Кирова | 3/5 | 1 406,6 | 5 | 1937 |  | 2022 - 2024 | 2018 | 2039 | - | 2018 |
| (п. 1046 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1047 | г. Пенза | ул. Кирова | 5 | 2100,5 | 4 | 1937 |  | 2040 - 2042 | 2018 | 2039 | - | 2018 |
| (п. 1047 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | г. Пенза | ул. Кирова | 6 - 8 | 1 031,01 | 3 | 1937 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 1048 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | г. Пенза | ул. Кирова | 10 | 2238,1 | 4 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 | - | 2022 |
| (п. 1049 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049.1 | г. Пенза | ул. Кирова | 15В | 2047,8 | 7 | 2015 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1049.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | г. Пенза | ул. Кирова | 18 | 1 416,03 | 4 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1051 | г. Пенза | ул. Кирова | 18Б | 3 228,57 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1052 | г. Пенза | ул. Кирова | 30 | 2976,6 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2031 | - | 2027 |
| (п. 1052 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | г. Пенза | ул. Кирова | 52 | 503,8 | 2 | 1917 |  | 2017 | 2017 | 2017 | - | 2017 |
| (п. 1053 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053.1 | г. Пенза | ул. Кирова | 55 | 5955,86 | 8 | 2021 | 2 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 1053.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1054 | г. Пенза | ул. Кирова | 57 | 549,1 | 2 | 1917 |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 1054 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | г. Пенза | ул. Кирова | 67 | 5 482,75 | 5 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 1057 | г. Пенза | ул. Кирова | 69 | 5 551,61 | 5 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2039 | - | 2023 |
| 1058 | г. Пенза | ул. Кирова | 71 | 5 764,1 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2019 - 2021 | - | 2023 |
| (п. 1058 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 7 | 1 428,51 | 4 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1060 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 11 | 8 034,1 | 9 | 1985 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1061 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 13 | 4 103,62 | 9 | 1985 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1062 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 15 | 9 555,4 | 9 | 1985 | 5 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1063 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 17 | 6 203,3 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1064 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 19 | 8 574,2 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 1065 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 21 | 6228,10 | 16 | 1988 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1065 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 23 | 10 884,63 | 10 | 1993 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1067 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 23А | 3 375,2 | 10 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 |
| (п. 1067 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1068 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 25 | 12768,6 | 9 | 1990 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1068 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1069 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 27 | 5 351,5 | 6 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1070 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 29 | 4 456 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1071 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 31 | 2 663,853 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1072 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 31А | 3 524,1 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1073 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 33 | 4 785,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1074 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 35 | 4622,9 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 1074 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 37 | 4 548,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| 1076 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 39 | 2 947,386 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1077 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 41 | 3 915,2 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1078 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 43 | 3 250,58 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1079 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 44 | 6 656,892 | 9 | 1999 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1080 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 45 | 3 366,6 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1081 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 46 | 4 078,299 | 10 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1082 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 46А | 3 565,347 | 10 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1083 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 48 | 3 470,604 | 9 | 1998 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1084 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 48А | 3 748,83 | 10 | 2001 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1085 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 49 | 3039 | 5 | 1973 |  | 2019 | 2032 | 2019 | - | 2032 |
| (п. 1085 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 50 | 6 867,345 | 9 | 1997 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1087 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 51 | 5 518,436 | 9 | 1980 | 3 | 2032 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 |
| 1088 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 53 | 12623,7 | 9 | 1980 | 6 | 2032 | 2037 | 2033 | 2017 | 2037 |
| (п. 1088 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1089 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 54 | 5 189,202 | 9 | 2001 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1090 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 55 | 5 885,724 | 9 | 1980 | 4 | 2040 - 2042 | 2038 | 2033 | 2040 - 2042 | 2038 |
| 1091 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 56 | 2 740,5 | 10 | 2012 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1092 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 58 | 4 454,4 | 10 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1093 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 59 | 6 337,4 | 9 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1093 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 60 | 4 454,4 | 10 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1094.1 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 62 | 3835,5 | 10 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1094.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1095 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 63 | 8 301,99 | 9 | 1990 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1095 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 65 | 8252 | 9 | 1987 | 4 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 1096 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 67 | 8113,6 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1097 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 69 | 5 877 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1098 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098.1 | г. Пенза | ул. Ключевая | 99 | 11368,33 | 15 - 17 | 2019 | 6 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1098.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | г. Пенза | ул. Ключевского | 3А | 520 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2024 | - | 2023 |
| 1101 | г. Пенза | ул. Ключевского | 44 | 179,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1102 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | г. Пенза | ул. Колхозная | 112 | 3371,0 | 10 | 2005 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1105 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 | г. Пенза | ул. Колхозная | 118 | 4 326,423 | 9 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1107 | г. Пенза | ул. Колхозная | 120 | 4 522,608 | 9 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1108 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 7 | 1 666,041 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1109 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 7А | 4023,7 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 1109 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 9 | 2 451,486 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1111 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 11 | 2 449,485 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1112 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 13 | 8 571,501 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1113 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 15 | 3 488,526 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1114 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 17 | 1 904,047 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1115 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 19 | 1 904,047 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1115.1 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 21 | 6721,7 | 18 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1115.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115.2 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 21А | 6707,1 | 18 | 2018 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1115.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115.3 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 21Б | 6706,7 | 18 | 2017 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1115.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 23 | 2 581,116 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1117 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 25 | 3625,2 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1117 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 26 | 1 142,432 | 9 | 1998 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1119 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 27 | 3605,9 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1119 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 29 | 3618,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 1120 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1121 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 35 | 2 284,855 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1122 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 36 | 3638,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 1122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1123 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 36А | 4 012,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1124 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 37 | 3602,4 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 1124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 38 | 1 998 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1126 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 38А | 2 331,6 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| 1127 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 39 | 3585,8 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 1127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1128 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 40 | 3 161 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1129 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 40А | 3505,3 | 6 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1129 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 41 | 3605,1 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 1130 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 41А | 5 871,021 | 10 | 2001 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1132 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 41Б | 4641,111 | 9 | 2010 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1133 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 42 | 3 154,55 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1134 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 45 | 3 588,4 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 1135 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 47 | 3 570,9 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 1136 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 49 | 3 592,4 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 1137 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 15А | 386,1 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 1138 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1141 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1142 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 - 1144 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 32 | 468,06 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1147.1 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 34 к. N 1 | 4960,0 | 12, 16 | 2020 | 4 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 1147.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147.2 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 34 к. N 2 | 3520,79 | 7, 8, 10 | 2020 | 2 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 1147.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 25 | 2 659,85 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 1149 | г. Пенза | ул. Коннозаводская/Подлесная | 25/1 | 2 695,7 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1150 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 47 | 618,814 | 4 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1151 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 49 | 2 169,3 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1151 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 51 | 4446,1 | 4 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1152 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 53 | 3330,4 | 4 | 2008 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1153 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 55 | 1 713,639 | 5 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1155 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 73 | 1 891,9 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1156 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 75 | 1 140,8 | 3 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1157 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 77 | 1 251,6 | 3 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1158 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 79 | 1 433,2 | 3 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1159 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 81 | 1829,9 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1159 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | г. Пенза | ул. Коннозаводская | 83 | 1 674,2 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1161 | г. Пенза | ул. Конструкторская | 2 | 5 460 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1162 | г. Пенза | ул. Конструкторская | 6 | 5624,3 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1162 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | г. Пенза | ул. Конструкторская | 8 | 1 288,3 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1164 | г. Пенза | ул. Конструкторская | 10 | 2633,30 | 4 | 1967 |  | 2018 | 2028 | 2018 | - | 2028 |
| (п. 1164 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | г. Пенза | ул. Кордон Студеный | 1А | 407,5 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1166 | г. Пенза | ул. Кордон Студеный | 1Б | 750,9 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1167 | г. Пенза | ул. Кордон Студеный | 1В | 831,1 | 3 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1168 | г. Пенза | ул. Кордон Студеный | 1Г | 1 252,9 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 1169 | г. Пенза | ул. Кордон Студеный | 41 | 3 231,18 | 5 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1170 | г. Пенза | ул. Космодемьянской | 1 | 6 734,7 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1171 | г. Пенза | ул. Космодемьянской | 3 | 3 059,7 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1172 | г. Пенза | ул. Космодемьянской | 5 | 5 082,6 | 15 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1173 | г. Пенза | ул. Красная | 3 | 3 425,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1174 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1175 | г. Пенза | ул. Красная | 5А | 2 735 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2021 - 2023 | 2020 | - | 2025 |
| (п. 1175 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1176 | г. Пенза | ул. Красная | 7 | 2 443,1 | 5 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1177 | г. Пенза | ул. Красная | 9 | 3 503,3 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1177.1 | г. Пенза | ул. Красная/Свердлова | 19/55 | 13549,8 | 14 | 2012 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1177.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1178 - 1179 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | г. Пенза | ул. Красная | 24А | 2 130 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1181 | г. Пенза | ул. Красная | 26 | 1003,3 | 3 | 1960 |  | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 1181 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1182 | г. Пенза | ул. Красная | 29 | 4914,5 | 9 | 1974 | 2 | 2027 | 2033 | 2028 | 2025 | 2033 |
| (п. 1182 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1183 | г. Пенза | ул. Красная | 31 | 629,4 | 2 | 1917 |  | 2016 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| 1184 | г. Пенза | ул. Красная/Чкалова | 33/51 | 5281,8 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 1184 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1185 | г. Пенза | ул. Красная | 33А | 1676,7 | 9 | 1977 | 1 | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| (п. 1185 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1186 - 1188 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1189 | г. Пенза | ул. Красная | 45 | 4 957 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1190 | г. Пенза | ул. Красная | 49 | 5 578,2 | 15 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1190 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1191 | г. Пенза | ул. Красная | 49А | 3 306 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1192 | г. Пенза | ул. Красная | 51А | 2 784 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1193 | г. Пенза | ул. Красная | 64 | 3342,62 | 9 | 1986 | 1 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1193 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1194 | г. Пенза | ул. Красная | 64а | 975,827 | 6 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 1194 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1195 | г. Пенза | ул. Красная | 65 | 2 118,35 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1196 | г. Пенза | ул. Красная | 67 | 1 187,88 | 3 | 1939 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | - | 2040 - 2042 |
| 1197 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198 | г. Пенза | ул. Красная | 74 | 2 213,454 | 9 | 2011 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1199 | г. Пенза | ул. Красная Горка | 36 | 1 428,035 | 13 | 2011 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1200 | г. Пенза | ул. Красная Горка | 37А | 1 094,9 | 3 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1201 | г. Пенза | ул. Красная Горка | 37Б | 1 583,2 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1202 | г. Пенза | ул. Красная Горка/Богданова | 39/56 | 2 652,19 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1203 | г. Пенза | ул. Краснова | 27 | 3 148,2 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1204 | г. Пенза | ул. Краснова | 27Б | 1 819,1 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1205 | г. Пенза | ул. Краснова | 29А | 3 166,5 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1206 | г. Пенза | ул. Краснова | 30 | 3 153,3 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1207 | г. Пенза | ул. Краснова | 32 | 2 002,15 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1208 | г. Пенза | ул. Краснова | 34 | 3 181,9 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1209 | г. Пенза | ул. Краснова | 35 | 4 513,6 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1210 | г. Пенза | ул. Краснова | 36 | 2 624,73 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1211 | г. Пенза | ул. Краснова | 37 | 3 240,4 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1211.1 | г. Пенза | ул. Краснова | 38 | 6706,1 | 17 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1211.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212 | г. Пенза | ул. Краснова | 39 | 3 126,7 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1213 | г. Пенза | ул. Краснова | 40 | 25108,7 | 10 | 2009 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1213 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1214 | г. Пенза | ул. Краснова | 45 | 16 120,14 | 9 | 1987 | 8 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1215 | г. Пенза | ул. Краснова | 48 | 447,7 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1216 | г. Пенза | ул. Краснова | 50 | 526,86 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1217 | г. Пенза | ул. Краснова | 52 | 652,4 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1218 | г. Пенза | ул. Краснова | 54 | 449,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1219 | г. Пенза | ул. Краснова | 56 | 446,12 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1220 | г. Пенза | ул. Краснова | 58 | 561 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1221 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1222 | г. Пенза | ул. Краснова | 119 | 766,41 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020, 2023 (теплоснабжение) | - | 2023 |
| (п. 1222 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1223 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 1 | 16730,8 | 9 | 1976 | 6 | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| (п. 1223 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1224 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 2 | 17 791,8 | 9 | 1975 | 10 | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1225 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 3 | 2 626,6 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1226 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 4 | 4 208,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1227 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 4А | 5 353 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1228 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 5 | 3 933,84 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1229 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 5А | 3 270,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1230 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 6 | 5 339,2 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1231 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 7 | 3 451,7 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1232 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 8 | 3 958,2 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1233 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 10 | 4 108,2 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1234 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 11 | 3930,8 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 1234 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 12 | 3 543,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1236 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 13 | 3227 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 1236 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1237 | г. Пенза | ул. Крупской | 18 | 1 108,82 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1237.1 | г. Пенза | ул. Крупской | 19 | 2454,2 | 7 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1237.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1238 | г. Пенза | ул. Крупской | 20 | 945,84 | 3 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1239 | г. Пенза | ул. Крупской/Циолковского | 21/2 | 1 123,8 | 3 | 1957 |  | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| (п. 1239 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 | г. Пенза | ул. Крупской | 22 | 577,9 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 1241 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1242 | г. Пенза | ул. Крупской | 24 | 1 278,8 | 4 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1243 | г. Пенза | ул. Крупской | 25 | 1 345,76 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| (п. 1243 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1244 | г. Пенза | ул. Крупской | 27 | 1 275,3 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1245 | г. Пенза | ул. Крупской | 29 | 1 715,92 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1246 | г. Пенза | ул. Крупской | 31 | 1 268,6 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1246.1 | г. Пенза | ул. Кузнецкая | 32 | 7919,6 | 14 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1246.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 9А | 2 490,81 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1249 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249.1 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 10 | 4544,4 | 11 | 1998 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1249.1 введен Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 10А | 3 741 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 1251 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 11 | 3661,3 | 6 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1251 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1252 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 11А | 2 844,3 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1252 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1253 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 11в | 1 034,7 | 4 | 2001 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 1253 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1254 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1255 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 18А | 809,222 | 8 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1256 | г. Пенза | ул. Куйбышева/Чкалова | 21/48 | 2451,1 | 9 | 1970 | 1 | 2024 | 2030 | 2025 | 2032 | 2030 |
| (п. 1256 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256.1 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 34Б | 5893,1 | 12 | 2017 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1256.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256.2 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 36 | 5112,5 | 16 | 2018 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1256.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257 - 1258 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259 | г. Пенза | ул. Куйбышева | 45А | 732,2 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1260 | г. Пенза | ул. Кулакова | 1 | 34 485,64 | 9 | 1986 | 13 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1261 | г. Пенза | ул. Кулакова | 2 | 6 545,158 | 14 | 2008 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1262 | г. Пенза | ул. Кулакова | 3 | 4615 | 14 | 1977 | 2 | 2020 | 2025 | 2029 | 2018 | 2025 |
| (п. 1262 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1263 | г. Пенза | ул. Кулакова | 4 | 4481,7 | 14 | 1980 | 2 | 2020 | 2024 | 2029 | 2016 | 2024 |
| (п. 1263 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1264 | г. Пенза | ул. Кулакова | 7 | 4 899,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 1265 | г. Пенза | ул. Кулакова/Новый Кавказ | 8/2 | 3 323,99 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1266 | г. Пенза | ул. Кулакова | 9 | 3690,6 | 9 | 1972 | 2 | 2021 | 2027 | 2022 | 2034 | 2027 |
| (п. 1266 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1267 | г. Пенза | ул. Кулакова | 10 | 4 970 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1268 | г. Пенза | ул. Кулакова | 11 | 5 262,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1269 | г. Пенза | ул. Кулакова | 11А | 3 985,3 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2039 | - | 2034 |
| 1270 | г. Пенза | ул. Кулакова | 13 | 3517,4 | 9 | 1972 | 2 | 2025 | 2040 - 2042 | 2039 | 2032 | 2040 - 2042 |
| (п. 1270 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1271 | г. Пенза | ул. Кулакова | 14 | 3092,62 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 1271 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1272 | г. Пенза | ул. Кулакова | 14А | 4 164,4 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1273 | г. Пенза | ул. Кулакова | 15 | 3519,5 | 9 | 1985 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2028 | 2040 - 2042 |
| (п. 1273 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274 | г. Пенза | ул. Кулибина | 3 | 2 524,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1275 | г. Пенза | ул. Кулибина | 4 | 1 556,8 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1276 | г. Пенза | ул. Кулибина | 6 | 1 519,7 | 3 | 1962 |  | 2019 - 2021 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1276 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1277 | г. Пенза | ул. Кулибина | 7 | 1 274,58 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1278 | г. Пенза | ул. Кулибина | 8 | 1 229,46 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1279 | г. Пенза | ул. Кулибина | 9 | 1 956,06 | 4 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2039 | - | 2027 |
| 1280 | г. Пенза | ул. Кулибина | 10А | 3 131,21 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1281 | г. Пенза | ул. Кулибина | 11 | 5 070,4 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 1282 | г. Пенза | ул. Кулибина | 12 | 4 812,1 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1283 | г. Пенза | ул. Кулибина | 13 | 3 520,5 | 9 | 1984 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1284 | г. Пенза | ул. Кулибина | 14 | 3 920,7 | 9 | 1982 | 1 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2017 | 2039 |
| 1285 | г. Пенза | ул. Кулибина | 15 | 3 252,2 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1286 | г. Пенза | ул. Кулибина | 15А | 3 455 | 9 | 1986 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1286 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287 | г. Пенза | ул. Кураева/Кирова | 2/28 | 1 256,7 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 1288 | г. Пенза | ул. Кураева | 4 | 1 043,8 | 3 | 1952 |  | 2020 - 2022 | 2021 | 2039 | - | 2021 |
| (п. 1288 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1289 | г. Пенза | ул. Кураева | 14А | 468,1 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1290 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1291 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1295 | г. Пенза | ул. Кураева/Революционная | 51/63 | 376,2 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1296 | г. Пенза | ул. Лагерная | 8А | 758,5 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1297 | г. Пенза | ул. Лагерная | 10А | 708,9 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1298 | г. Пенза | ул. Лагерная | 12А | 4 655,4 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1299 | г. Пенза | ул. Ладожская | 3 | 8 053,8 | 9 | 1977 | 4 | 2029 | 2035 | 2030 | 2016 | 2035 |
| 1300 | г. Пенза | ул. Ладожская | 5 | 14 695,7 | 9 | 1977 | 7 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 1301 | г. Пенза | ул. Ладожская | 7 | 3 079,2 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1301.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 9А | 3836,1 | 11 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 1301.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302 | г. Пенза | ул. Ладожская | 11 | 3 582 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 1303 | г. Пенза | ул. Ладожская | 13 | 3 561 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2016 | 2035 |
| 1304 | г. Пенза | ул. Ладожская | 15 | 3 080,9 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1305 | г. Пенза | ул. Ладожская | 17 | 4 628,8 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1306 | г. Пенза | ул. Ладожская | 19 | 4 606 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1307 | г. Пенза | ул. Ладожская | 21 | 3715,6 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2020 | 2035 |
| (п. 1307 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308 | г. Пенза | ул. Ладожская | 23 | 3 630,6 | 9 | 1976 | 2 | 2029 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1309 | г. Пенза | ул. Ладожская | 27 | 3 178,5 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1310 | г. Пенза | ул. Ладожская | 29 | 8056,8 | 9 | 1976 | 4 | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| (п. 1310 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1311 | г. Пенза | ул. Ладожская | 33 | 14 456,8 | 9 | 1976 | 7 | 2029 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1312 | г. Пенза | ул. Ладожская | 35 | 14 362,5 | 9 | 1977 | 7 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 1313 | г. Пенза | ул. Ладожская | 37 | 8655,6 | 9 | 1978 | 4 | 2030 | 2035 | 2031 | 2040 - 2042 | 2035 |
| (п. 1313 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | г. Пенза | ул. Ладожская | 39 | 4021,14 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 1314 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315 | г. Пенза | ул. Ладожская | 43 | 3 095,46 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| (п. 1315 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1316 | г. Пенза | ул. Ладожская | 45 | 8 226,88 | 9 | 1977 | 4 | 2040 - 2042 | 2035 | 2030 | 2016 | 2035 |
| 1317 | г. Пенза | ул. Ладожская | 47 | 8124,4 | 9 | 1976 | 4 | 2028 | 2034 | 2029 | 2017 | 2034 |
| (п. 1317 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318 | г. Пенза | ул. Ладожская | 49 | 3849,5 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1318 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319 | г. Пенза | ул. Ладожская | 51 | 5778,2 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1319 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 | г. Пенза | ул. Ладожская | 51А | 10 371,27 | 10 | 2004 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1321 | г. Пенза | ул. Ладожская | 53 | 4 021,14 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1322 | г. Пенза | ул. Ладожская | 55 | 6 987,84 | 9 | 1979 | 4 | 2031 | 2037 | 2032 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 1323 | г. Пенза | ул. Ладожская | 57 | 6 180,8 | 9 | 1978 | 3 | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 1324 | г. Пенза | ул. Ладожская | 59 | 5 806,8 | 9 | 1977 | 3 | 2040 - 2042 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 1325 | г. Пенза | ул. Ладожская | 63 | 6 139,2 | 9 | 1978 | 3 | 2030 | 2036 | 2031 | 2016 | 2036 |
| 1326 | г. Пенза | ул. Ладожская | 67 | 4 606,7 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1327 | г. Пенза | ул. Ладожская | 69 | 12 266,9 | 9 | 1978 | 6 | 2030 | 2036 | 2014 | 2040 - 2042 | 2036 |
| (п. 1327 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | г. Пенза | ул. Ладожская | 71 | 7 026,12 | 9 | 2009 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1329 | г. Пенза | ул. Ладожская | 79 | 11 930,9 | 9 | 1986 | 6 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1330 | г. Пенза | ул. Ладожская | 83 | 11 804,9 | 9 | 1986 | 6 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 1330 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1331 | г. Пенза | ул. Ладожская | 85 | 9 955,96 | 9 | 1985 | 5 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1332 | г. Пенза | ул. Ладожская | 87 | 14 267,5 | 9 | 1986 | 7 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1333 | г. Пенза | ул. Ладожская | 91 | 11657,7 | 9 | 1989 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1333 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1334 | г. Пенза | ул. Ладожская | 93 | 7689,20 | 9 | 1989 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1334 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1335 | г. Пенза | ул. Ладожская | 95 | 14311,8 | 9 | 1988 | 7 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1336 | г. Пенза | ул. Ладожская | 99 | 11609,91 | 9 | 1989 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1336 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1337 | г. Пенза | ул. Ладожская | 103 | 9 958,1 | 9 | 1990 | 5 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1337 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1338 | г. Пенза | ул. Ладожская | 105 | 15 294,73 | 9 | 1989 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 1338 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1339 | г. Пенза | ул. Ладожская | 107 | 3 672,27 | 10 | 2011 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1340 | г. Пенза | ул. Ладожская | 109 | 6 190,224 | 9 | 2012 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1340.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 110 | 15996,1 | 15 - 17 | 2017 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1340.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341 | г. Пенза | ул. Ладожская | 111 | 8 623,6 | 10 | 1991 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1341 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 112 | 7724,1 | 11 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1341.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 112А | 8376,2 | 11 | 2018 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1341.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341.3 | г. Пенза | ул. Ладожская | 112Б | 3781,5 | 14 | 2017 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1341.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1342 | г. Пенза | ул. Ладожская | 113 | 15 033,6 | 10 | 1991 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1342.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 114 | 7681,0 | 11 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1342.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1343 | г. Пенза | ул. Ладожская | 115 | 10787,4 | 10 | 1990 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1343 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1344 | г. Пенза | ул. Ладожская | 117 | 17189,7 | 10 | 1990 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 1344 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1345 | г. Пенза | ул. Ладожская | 117А | 5110,6 | 10 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 |
| (п. 1345 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1346 | г. Пенза | ул. Ладожская | 119 | 10 757,39 | 10 | 1991 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 1346 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1347 | г. Пенза | ул. Ладожская | 121 | 15 143,7 | 10 | 1990 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 1347 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348 | г. Пенза | ул. Ладожская | 123 | 15 000,54 | 10 | 1992 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1348 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348.0.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 124 | 16938,6 | 15 - 17 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1348.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348.0.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 126 | 10237,7 | 11 | 2015 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1348.0.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 128 | 10213,1 | 10 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1348.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1349 | г. Пенза | ул. Ладожская | 129 | 8576,1 | 10 | 1991 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1349 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | г. Пенза | ул. Ладожская | 129А | 6445,2 | 10 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 1350 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1351 | г. Пенза | ул. Ладожская | 133 | 10 836,4 | 10 | 1993 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1352 | г. Пенза | ул. Ладожская | 133А | 2 811,2 | 9 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 |
| (п. 1352 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1353 | г. Пенза | ул. Ладожская | 135 | 15122,6 | 10 | 1993 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 1353 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1354 | г. Пенза | ул. Ладожская | 137 | 17 116,1 | 10 | 1993 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1355 | г. Пенза | ул. Ладожская | 139 | 13 158,489 | 10 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 1356 | г. Пенза | ул. Ладожская | 141 | 7 472,43 | 10 | 1994 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 1356.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 142 | 10240,3 | 10 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1356.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356.1.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 144 | 16732,7 | 15 - 17 | 2014 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 1356.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356.1.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 144А | 11308,3 | 2 - 18 | 2018 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1356.1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 146 | 16832,7 | 10 | 2013 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1356.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356.3 | г. Пенза | ул. Ладожская | 147 | 9121,8 | 11 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1356.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357 | г. Пенза | ул. Ладожская | 148 | 1 904,047 | 17 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1357.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 148А | 6201,2 | 16 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1357.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 149 | 11633,3 | 11 | 2016 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1357.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1358 | г. Пенза | ул. Ладожская | 150 | 20 963,346 | 10 | 2005 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1358.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 151 | 10166,4 | 11 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1358.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1358.2 | г. Пенза | ул. Ладожская | 153 | 9151,4 | 11 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1358.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359 | г. Пенза | ул. Ладожская | 154 | 5773,6 | 18 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1359 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 155 | 9651,6 | 11 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1359.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360 | г. Пенза | ул. Ладожская | 156 | 9453,8 | 10 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1360 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 157 | 7602,25 | 11 | 2019 | 3 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1360.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1361 | г. Пенза | ул. Ладожская | 158 | 5 721,1 | 18 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1361 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362 | г. Пенза | ул. Ладожская | 162 | 5878,6 | 18 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1362 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1363 | г. Пенза | ул. Ладожская | 164 | 9312 | 10 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1363 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1364 | г. Пенза | ул. Ладожская | 168 | 9408,6 | 10 | 2009 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1364 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1366 | г. Пенза | ул. Ленина | 10 | 2 592,33 | 4 | 1937 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1367 | г. Пенза | ул. Ленина | 10А | 3 925,79 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 1368 | г. Пенза | ул. Ленина | 11 | 11 126,01 | 9 | 1993 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1369 | исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369 | г. Пенза | ул. Ленина | 12 | 2 308,62 | 4 | 1937 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1369 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1370 | г. Пенза | ул. Ленина | 14 | 2 262,11 | 4 | 1935 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1370 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1371 | г. Пенза | ул. Ленина | 15 | 11203,6 | 9 | 1974 | 4 | 2027 | 2033 | 2028 | 2031 | 2033 |
| (п. 1371 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372 | г. Пенза | ул. Ленина | 16 | 6024,1 | 5 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1372 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | г. Пенза | ул. Ленина | 17 | 11 192,32 | 9 | 1980 | 3 | 2040 - 2042 | 2037 | 2039 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 1374 | г. Пенза | ул. Ленина | 18 | 3913,1 | 4 | 1934 |  | 2032 | 2015 | 2040 - 2042 | - | 2018 |
| (п. 1374 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1375 | г. Пенза | ул. Ленина | 19 | 11 702,37 | 10 | 2013 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1376 | г. Пенза | ул. Ленина | 20 | 3 418,25 | 4 | 1938 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1377 | г. Пенза | ул. Ленина | 22 | 3 229,46 | 5 | 1970 |  | 2014 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| (п. 1377 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1378 | г. Пенза | ул. Ленина | 24 | 3 825,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1379 | г. Пенза | ул. Ленина | 26 | 3 915 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 1380 | г. Пенза | ул. Ленина | 28 | 2 798,181 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 1381 - 1383 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1384 | г. Пенза | ул. Ленина | 43 | 1 756,3 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1385 | г. Пенза | ул. Ленина | 45 | 1 758,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1386 | г. Пенза | ул. Ленина | 45А | 1 362,9 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1387 | г. Пенза | ул. Ленина | 47 | 1 994,18 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1388 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 1 | 2 521,9 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2039 | - | 2024 |
| 1389 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 2 | 1 981,81 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1390 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 3 | 2 563,2 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2039 | - | 2024 |
| 1391 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 4 | 1 268,80 | 4 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| (п. 1391 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1392 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 5 | 1 278,3 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 1393 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 5А | 2 784 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| 1394 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 6 | 2 706,918 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| 1395 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 7 | 5 262,4 | 5 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1396 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 8 | 3 183,6 | 5 | 1962 |  | 2021 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1396 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1397 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 8А | 3660,6 | 5 | 1964 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1397 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1398 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 9А | 1 609,9 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1400 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 10 | 3 199,8 | 5 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2039 | - | 2025 |
| 1401 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 11 | 3 155 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 1402 | г. Пенза | ул. Ленинградская | 12 | 2 525,6 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1403 | г. Пенза | ул. Леонова/Литейная | 1/2 | 1 378,08 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 1404 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1404.1 | г. Пенза | ул. Леонова | 10 | 10271,6 | 19 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1404.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1405 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1406 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1406.1 | г. Пенза | ул. Леонова | 18 | 8167,3 | 9 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1406.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1407 | г. Пенза | ул. Леонова | 19 | 4692,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 1407 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1408 | г. Пенза | ул. Леонова | 20 | 4 759,7 | 9 | 2011 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1409 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1410 | г. Пенза | ул. Леонова/Циолковского | 24/8 | 1 276,02 | 3 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1411 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1412 | г. Пенза | ул. Леонова | 26 | 1 105,61 | 3 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1413 | г. Пенза | ул. Леонова | 28 | 1 749,46 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1414 | г. Пенза | ул. Леонова | 30 | 1 141,5 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1415 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1416 | г. Пенза | ул. Леонова/Ленина | 34/49 | 1 248,90 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2021 | - | 2024 |
| (п. 1416 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | г. Пенза | ул. Леонова | 37 | 16990,3 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| (п. 1417 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1418 | г. Пенза | ул. Лермонтова | 12 | 1 647,8 | 3 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1419 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1420 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421 | г. Пенза | ул. Лесозащитная | 15 | 319 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1422 | г. Пенза | ул. Лесозащитная | 22 | 1 194,8 | 3 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1423 | г. Пенза | ул. Либерсона/Урицкого | 19/14 | 8 609,8 | 12 | 1974 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1424 | г. Пенза | ул. Либерсона | 30А | 995,9 | 3 | 1959 |  | 2021 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1424 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426 | г. Пенза | ул. Литвинова | 1 | 3 489,83 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1427 | г. Пенза | ул. Литвинова | 15 | 2 477,4 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1428 | г. Пенза | ул. Литвинова | 17 | 2 444,8 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1429 | г. Пенза | ул. Литвинова | 19 | 1 601 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1430 | г. Пенза | ул. Литвинова | 19А | 1 687,87 | 5 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2034 | - | 2034 |
| 1431 | г. Пенза | ул. Литвинова | 21 | 2 361,4 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1432 | г. Пенза | ул. Литвинова | 23 | 2 379,4 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1433 | г. Пенза | ул. Литвинова | 25 | 2 085,66 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1434 | г. Пенза | ул. Литвинова | 25А | 2 169,27 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1435 | г. Пенза | ул. Литвинова | 27 | 3 399,516 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в пункт 1438 приложения, признаны недействующими с момента его вступления в силу в части исключения из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, многоквартирного дома по адресу: <...> Решением Пензенского областного суда от 06.02.2019 по делу N 3А-4/2019(3А-136/2018).. |
| 1436 - 1438. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438.1 | г. Пенза | ул. Литейная | 14 | 622,96 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| (п. 1438.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439.1 | г. Пенза | ул. Литейная/Беляева | 16/1 | 743,0 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| (п. 1439.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 3 | 3 327,4 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в п. 1441 приложения, признаны недействующими с момента его вступления в силу в части исключения из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> Решением Пензенского областного суда от 29.06.2020 по делу N 3А-176/2020.. |
| 1441 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1441.1 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 4 | 395,9 | 2 | 1951 |  | 2020 - 2021 | 2021 | 2020 - 2021 | - | 2021 |
| (п. 1441.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.08.2020 N 572-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1442 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 5 | 2 776,692 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в п. 1443 приложения, признаны недействующими с даты вступления его в силу в части исключения из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 6 Решением Пензенского областного суда от 06.07.2020 по делу N 3а-177/2020.. |
| 1443 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1443.1 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 6 | 616 | 2 | 1951 |  | 2020 - 2021 | 2021 | 2020 - 2021 | - | 2021 |
| (п. 1443.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.08.2020 N 572-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 8 | 1 276,4 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 1444 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1445 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1446 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447.1 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 14 | 449,5 | 2 | 1952 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2022 - 2024 |
| (п. 1447.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.06.2021 N 348-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1448 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1449 | г. Пенза | ул. Лодочная | 19 | 933,1 | 4 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 1450 | г. Пенза | ул. Лозицкой | 1 | 5 157,273 | 10 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1450.0.1 | г. Пенза | ул. Лозицкой | 6 | 8476,0 | 15 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1450.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450.1 | г. Пенза | ул. Лозицкой | 8 | 16516,5 | 13 - 15 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 - 2042 |
| (п. 1450.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1451 | г. Пенза | ул. Локомотивная | 21 | 2 041,9 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1452 | г. Пенза | ул. Локомотивная | 27 | 1113,06 | 3 | 1935 |  | 2015 | 2018 | 2039 | - | 2018 |
| (п. 1452 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1453 | г. Пенза | ул. Ломоносова | 4 | 2 224,34 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1454 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1455 | г. Пенза | ул. Луначарского | 4 | 4 957,2 | 14 | 1984 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1456 | г. Пенза | ул. Луначарского | 6 | 5500,2 | 9 | 1984 | 3 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 1456 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1457 | г. Пенза | ул. Луначарского | 7 | 14353,3 | 9 | 1982 | 7 | 2033 | 2039 | 2034 | 2015 | 2039 |
| (п. 1457 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1458 | г. Пенза | ул. Луначарского | 7А | 6 226,8 | 9 | 1983 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1459 | г. Пенза | ул. Луначарского | 8 | 8044,0 | 9 | 1982 | 4 | 2033 | 2039 | 2034 | 2018 | 2039 |
| (п. 1459 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1460 | г. Пенза | ул. Луначарского/Дзержинского | 28/27 | 4 276,4 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 1461 | г. Пенза | ул. Луначарского | 30 | 3771,9 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1461 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1462 | г. Пенза | ул. Луначарского | 32 | 2 502,9 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1463 | г. Пенза | ул. Луначарского | 34 | 2 512,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 1464 | г. Пенза | ул. Луначарского | 34А | 2 441,2 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1465 | г. Пенза | ул. Луначарского | 36 | 2 520,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1466 | г. Пенза | ул. Луначарского | 38А | 2 450,6 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1467 | г. Пенза | ул. Луначарского | 39 | 4 484,8 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1468 | г. Пенза | ул. Луначарского | 40 | 3 912,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1469 | г. Пенза | ул. Луначарского | 42 | 3200,5 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2015 | - | 2028 |
| (п. 1469 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470 | г. Пенза | ул. Луначарского | 43 | 3 429,3 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1471 | г. Пенза | ул. Луначарского | 44 | 4 971,3 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2014 | 2040 - 2042 |
| (п. 1471 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1472 | г. Пенза | ул. Луначарского | 45 | 3 168 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1473 | г. Пенза | ул. Луначарского | 46 | 7 010,8 | 14 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1474 | г. Пенза | ул. Луначарского | 49 | 3 100,4 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1475 | г. Пенза | ул. Луначарского | 51 | 4617,5 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| (п. 1475 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1476 | г. Пенза | ул. Луначарского | 53 | 16 575,1 | 9 | 1986 | 8 | 2037 | 2020 - 2022 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 1476 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1477 | г. Пенза | ул. Лунинская | 2 | 281,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1478 | г. Пенза | ул. Лунинская | 4 | 285,2 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1479 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1480 | г. Пенза | ул. Лунинская | 10 | 283,2 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1481 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1482 | г. Пенза | ул. Львовская | 240 | 7397,8 | 10 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1482 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1483 | г. Пенза | ул. Лядова | 2 | 13 465,9 | 9 | 1986 | 7 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 1483 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484 | г. Пенза | ул. Лядова | 4 | 13 667,7 | 9 | 1986 | 7 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1485 | г. Пенза | ул. Лядова | 6 | 7802,40 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1485 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1486 | г. Пенза | ул. Лядова | 10 | 17287,7 | 9 | 1987 | 9 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1486 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1487 | г. Пенза | ул. Лядова | 12 | 3 076,1 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1488 | г. Пенза | ул. Лядова | 16 | 3 497,4 | 13 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1489 | г. Пенза | ул. Лядова | 16А | 4193,2 | 10 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1489 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | г. Пенза | ул. Лядова | 18 | 5 264,805 | 10 | 2005 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1491 | г. Пенза | ул. Лядова | 20 | 2 710,485 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1492 | г. Пенза | ул. Лядова | 22 | 3 079,3 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1493 | г. Пенза | ул. Лядова | 24 | 3873,0 | 12 | 2002 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1493 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1494 | г. Пенза | ул. Лядова | 24А | 6834,9 | 16 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1494 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495 | г. Пенза | ул. Лядова | 26 | 7 753,39 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1496 | г. Пенза | ул. Лядова | 28 | 13 580,69 | 9 | 1989 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 1497 | г. Пенза | ул. Лядова | 30 | 7 019,9 | 9 | 1988 | 3 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1498 | г. Пенза | ул. Лядова | 32 | 7 669,8 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1499 | г. Пенза | ул. Лядова | 34 | 3 425,799 | 10 | 2001 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1500 | г. Пенза | ул. Лядова | 36 | 8999,8 | 10 | 1993 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1500 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1501 | г. Пенза | ул. Лядова | 38 | 6 100,875 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1502 | г. Пенза | ул. Лядова | 40 | 7 672,095 | 10 | 1993 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1503 | г. Пенза | ул. Лядова | 40А | 1 378,428 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1504 | г. Пенза | ул. Лядова | 42 | 6 365,094 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1505 | г. Пенза | ул. Лядова | 44 | 5 646,996 | 10 | 2000 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1506 | г. Пенза | ул. Лядова | 46 | 5 589,924 | 10 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 1507 | г. Пенза | ул. Лядова | 48 | 5 708,94 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1508 | г. Пенза | ул. Лядова | 50А | 9380,1 | 10 | 2011 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1508 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509 | г. Пенза | ул. Лядова | 52 | 6 063,9 | 10 | 1999 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1510 | г. Пенза | ул. Лядова | 54 | 6 063,9 | 10 | 1999 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1511 | г. Пенза | ул. Лядова | 56 | 3 828,0 | 10 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1511 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | г. Пенза | ул. Лядова | 58 | 8616 | 10 | 1999 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1512 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513 | г. Пенза | ул. Лядова | 60 | 8 298,06 | 10 | 1996 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1514 | г. Пенза | ул. Лядова | 62 | 12 034,24 | 10 | 2007 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1515 | г. Пенза | ул. Лядова | 64 | 23 285,55 | 10 | 2007 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1516 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 17 | 6936,6 | 9 | 1997 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1517 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517.1 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 18 | 4997,5 | 9 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1517.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1518 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 20 | 1 516,0 | 3 | 1949 |  | 2018 | 2019 - 2021 | 2018 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 1518 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 23 | 7 488,177 | 9 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1520 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 37А | 2410,3 | 4 | 1932 |  | 2021 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| (п. 1521 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1522 | г. Пенза | ул. Максима Горького/Володарского | 38/45 | 4 224 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 1523 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 54 | 6303,6 | 18 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1523 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1524 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1525 | г. Пенза | ул. Маршала Крылова | 3А | 2 220,7 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1526 | г. Пенза | ул. Маршала Крылова | 13 | 2 284,855 | 17 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1527 | г. Пенза | ул. Маршала Крылова | 15 | 623,9 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1528 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1530 - 1531 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1532 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535 | г. Пенза | ул. Медицинская | 1 | 3 258 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1536 | г. Пенза | ул. Медицинская | 2 | 4 757 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1537 | г. Пенза | ул. Медицинская | 3 | 2 659 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1538 | г. Пенза | ул. Медицинская | 5 | 3 974,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 1538 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1539 | г. Пенза | ул. Медицинская | 6 | 3 014,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1540 | г. Пенза | ул. Медицинская | 6А | 3 088,8 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1541 | г. Пенза | ул. Медицинская | 7 | 3776,4 | 9 | 1989 | 2 | 2024 | 2030 | 2025 | 2018 | 2030 |
| (п. 1541 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | г. Пенза | ул. Медицинская | 8 | 2 388,22 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1543 | г. Пенза | ул. Медицинская | 10 | 2 453,11 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1544 | г. Пенза | ул. Медицинская | 12 | 3 181,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1545 | г. Пенза | ул. Медицинская | 14 | 4105,4 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2040 - 2042 | 2014 | 2035 |
| (п. 1545 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546 | г. Пенза | ул. Медицинская | 14А | 4555,42 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2040 - 2042 | 2015 | 2035 |
| (п. 1546 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1547 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1549 | исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1550 | исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1551 | г. Пенза | ул. Менделеева | 3 | 4 252,5 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 1552 | г. Пенза | ул. Металлистов | 1 | 1 281,6 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1553 | г. Пенза | ул. Металлистов | 1А | 1 266,4 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1554 | г. Пенза | ул. Металлистов | 2 | 2 974,61 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1555 | г. Пенза | ул. Металлистов | 2А | 1 603,9 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1556 | г. Пенза | ул. Металлистов | 3 | 2510,66 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2019 | - | 2026 |
| (п. 1556 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП в п. 1557 приложения, признаны недействующими с даты вступления его в силу в части исключения из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Металлистов, д. 10/8 Решением Пензенского областного суда от 06.07.2020 по делу N 3а-179/2020.. |
| 1557 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557.1 | г. Пенза | ул. Металлистов | 10/8 | 715 | 2 | 1952 |  | 2020 - 2021 | 2021 | 2020 - 2021 | - | 2021 |
| (п. 1557.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.08.2020 N 572-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | г. Пенза | ул. Металлистов | 12 | 278,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1559 | г. Пенза | ул. Металлистов | 14 | 284,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1560 | г. Пенза | ул. Металлистов | 16 | 277,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1561 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | г. Пенза | ул. Минская | 1 | 16 530 | 9 | 1976 | 8 | 2028 | 2034 | 2037 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1563 | г. Пенза | ул. Минская | 2 | 15 793,284 | 9 | 1972 | 7 | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | 2040 - 2042 | 2031 |
| 1564 | г. Пенза | ул. Минская | 3 | 4 744,11 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1565 | г. Пенза | ул. Минская | 3А | 3928,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 1565 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1566 | г. Пенза | ул. Минская | 4 | 2 743,98 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | 2040 - 2042 | 2031 |
| 1567 | г. Пенза | ул. Минская | 5 | 2 736,15 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1568 | г. Пенза | ул. Минская | 5А | 2 611,4 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1569 | г. Пенза | ул. Минская | 5Б | 3930,7 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 1569 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1570 | г. Пенза | ул. Минская | 6 | 3 207,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1571 | г. Пенза | ул. Минская | 7 | 4 744,458 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1572 | г. Пенза | ул. Минская | 8 | 1974,9 | 9 | 1972 | 1 | 2025 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| (п. 1572 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | г. Пенза | ул. Минская | 9 | 2 947,8 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1574 | г. Пенза | ул. Минская | 10 | 1950,54 | 9 | 1971 | 1 | 2025 | 2031 | 2032 | 2025 | 2031 |
| (п. 1574 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1575 | г. Пенза | ул. Минская | 11 | 53 160,045 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1576 | г. Пенза | ул. Минская | 12 | 4 572,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1577 | г. Пенза | ул. Минская | 13 | 5 333,97 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1578 | г. Пенза | ул. Минская | 14 | 3 188,4 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1579 | г. Пенза | ул. Минская | 16 | 3 123,49 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1580 | г. Пенза | ул. Минская | 16А | 3 664,59 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1581 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1582 | г. Пенза | ул. Минская | 18 | 3 310,2 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1583 | г. Пенза | ул. Минская | 19 | 3228,5 | 10 | 2012 | 1 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 |
| (п. 1583 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1584 | г. Пенза | ул. Минская | 21 | 4 227,4 | 9 | 1980 | 1 | 2032 | 2038 | 2033 | 2040 - 2042 | 2038 |
| 1585 | г. Пенза | ул. Минская | 23 | 4 204,5 | 9 | 1980 | 1 | 2032 | 2038 | 2033 | 2040 - 2042 | 2038 |
| 1586 | г. Пенза | ул. Минская | 24 | 4 519,4 | 9 | 1981 | 1 | 2033 | 2038 | 2033 | 2040 - 2042 | 2038 |
| 1587 | г. Пенза | ул. Минская | 26 | 5 053,6 | 9 | 1989 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 1588 | г. Пенза | ул. Мира | 1 | 5 082,3 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1589 | г. Пенза | ул. Мира | 2 | 3 491,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1590 | г. Пенза | ул. Мира | 3 | 2 683,79 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1591 | г. Пенза | ул. Мира | 4 | 1 568,7 | 5 | 1964 |  | 2021 - 2023 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1591 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1592 | г. Пенза | ул. Мира | 5 | 2 527,2 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1593 | г. Пенза | ул. Мира | 6 | 4 751,8 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 1594 | г. Пенза | ул. Мира | 7 | 4 924,2 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1595 | г. Пенза | ул. Мира | 8 | 3 517,6 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1596 | г. Пенза | ул. Мира | 9 | 3 118,05 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1597 | г. Пенза | ул. Мира | 10 | 4686,00 | 5 | 1964 |  | 2018 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1597 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1598 | г. Пенза | ул. Мира | 11 | 14507,1 | 9 | 1979 | 7 | 2031 | 2037 | 2032 | 2020 | 2037 |
| (п. 1598 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599 | г. Пенза | ул. Мира | 12 | 2 701,002 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1600 | г. Пенза | ул. Мира | 13 | 7089,9 | 9 | 1990 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 1600 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | г. Пенза | ул. Мира | 14 | 2 703,438 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 1602 | г. Пенза | ул. Мира | 15А | 4 134,4 | 14 | 1991 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1603 | г. Пенза | ул. Мира | 16 | 2231,05 | 9 | 1966 | 1 | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | 2030 | 2027 |
| (п. 1603 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1604 | г. Пенза | ул. Мира | 18 | 2179,5 | 9 | 1966 | 1 | 2022 | 2027 | 2022 | 2024 | 2027 |
| (п. 1604 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1605 | г. Пенза | ул. Мира | 19 | 1 713,639 | 9 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1606 | г. Пенза | ул. Мира | 20 | 2209 | 9 | 1966 | 1 | 2016 | 2027 | 2022 | 2030 | 2027 |
| (п. 1606 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607 | г. Пенза | ул. Мира | 23 | 3 377 | 9 | 2004 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1607 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1608 | г. Пенза | ул. Мира | 25 | 2 708,223 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 1609 | г. Пенза | ул. Мира | 27 | 2 710,137 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 1610 | г. Пенза | ул. Мира | 29 | 2 324,031 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 1611 | г. Пенза | ул. Мира | 31 | 2 712,834 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| 1612 | г. Пенза | ул. Мира | 33 | 3 299,5 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1612.1 | г. Пенза | ул. Мира | 34 | 6664,6 | 12 | 2014 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1612.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1612.2 | г. Пенза | ул. Мира | 36 | 6587,8 | 12 | 2014 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1612.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1613 | г. Пенза | ул. Мира | 37 | 3 156,9 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1614 | г. Пенза | ул. Мира | 39 | 3341,3 | 9 | 1980 | 1 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2017 | 2037 |
| (п. 1614 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1614.1 | г. Пенза | ул. Мира | 40 | 32103,7 | 16 | 2013 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1614.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1614.2 | г. Пенза | ул. Мира | 40А | 16794,8 | 18 | 2017 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1614.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1615 | г. Пенза | ул. Мира | 41 | 3 525,7 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1615.1 | г. Пенза | ул. Мира | 42 | 16412,1 | 18 | 2018 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1615.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616 | г. Пенза | ул. Мира | 43 | 3 468,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 1616 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616.1 | г. Пенза | ул. Мира | 44 | 15012,0 | 17 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1616.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616.2 | г. Пенза | ул. Мира | 44А | 36611,1 | 18 | 2020 | 10 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 1616.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616.3 | г. Пенза | ул. Мира | 44Г | 16482,8 | 19 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1616.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1617 | г. Пенза | ул. Мира | 45 | 6 136,85 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 1617 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1618 | г. Пенза | ул. Мира | 47 | 3 310,7 | 9 | 1986 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1619 | г. Пенза | ул. Мира | 47А | 2 716,401 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1620 | г. Пенза | ул. Мира | 48 | 3947,6 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1620 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | г. Пенза | ул. Мира | 49 | 3 303 | 9 | 1986 | 1 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1622 | г. Пенза | ул. Мира | 49А | 1623,4 | 5 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1622 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623 | г. Пенза | ул. Мира | 51 | 2 740,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2036 | - | 2034 |
| 1624 | г. Пенза | ул. Мира | 53 | 2317,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| (п. 1624 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625 | г. Пенза | ул. Мира | 55 | 4 541,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1626 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1627 | г. Пенза | ул. Мира | 59 | 3713,4 | 9 | 1979 | 2 | 2031 | 2037 | 2032 | 2015 | 2037 |
| (п. 1627 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1628 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1628.1 | г. Пенза | ул. Мира | 63 | 9450,0 | 2 - 19 | 2017 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1628.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1628.2 | г. Пенза | ул. Мира | 63А | 7951,0 | 19 | 2018 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1628.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1629 | г. Пенза | ул. Мира | 64 | 6 357,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1629.1 | г. Пенза | ул. Мира | 65 | 9046,9 | 14 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 1629.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630 | г. Пенза | ул. Мира | 66 | 7 057,44 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1630.1 | г. Пенза | ул. Мира | 67 | 24665,8 | 18 | 2015 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1630.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1631 | г. Пенза | ул. Мира | 68 | 2 713,617 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1631.1 | г. Пенза | ул. Мира | 69 | 8259,5 | 19 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1631.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1632 | г. Пенза | ул. Мира | 70 | 5 884,0 | 9 | 1980 | 3 | 2032 | 2037 | 2020 - 2022 | 2019 | 2037 |
| (п. 1632 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1633 | г. Пенза | ул. Мира | 70А | 13 935,051 | 10 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1634 | г. Пенза | ул. Мира | 72 | 3820,2 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1634 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1635 | г. Пенза | ул. Мира | 74 | 4040,2 | 14 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1635 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1635.1 | г. Пенза | ул. Мира | 74Б | 6625,27 | 18 | 2018 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1635.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1636 | г. Пенза | ул. Мирская | 17 | 4 651,6 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 1636.1 | г. Пенза | ул. Мичурина/Грибоедова | 16/2 | 615,3 | 2 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1636.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1637 | г. Пенза | ул. Мичурина/Ягодная | 21А/1 | 568,2 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1637 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1638 | г. Пенза | ул. Можайского | 12 | 9 422,1 | 10 | 2001 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1639 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1640 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1641 - 1642 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1643 | г. Пенза | ул. Молодежная | 9 | 468,5 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1644 | г. Пенза | ул. Молодежная | 10 | 952,6 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1645 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1646 | г. Пенза | ул. Молодежная | 12 | 973,9 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1647 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1649 | г. Пенза | ул. Молодежная | 15 | 871,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| (п. 1649 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1650 | г. Пенза | ул. Молодежная | 16 | 493,9 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 1651 | г. Пенза | ул. Молодежная | 16а | 860,2 | 2 | 1983 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1651 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1652 | г. Пенза | ул. Молодежная | 17 | 490,6 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2036 | - | 2035 |
| 1653 | г. Пенза | ул. Молодежная | 18 | 481,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1654 | г. Пенза | ул. Молодежная | 19 | 498 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| 1655 | г. Пенза | ул. Молодежная | 21 | 489 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| 1656 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1657 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 7 | 383,2 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1658 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 12а | 547,4 | 4 | 2011 |  | 2030 | 2036 | 2037 |  | 2036 |
| (п. 1658 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1659 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 16 | 322,7 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1659.1 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 18 | 401,6 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 1659.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1660 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 19 | 720,1 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1661 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 20 | 622,4 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1662 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 21 | 719,8 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1662.1 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 22 | 869,4 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| (п. 1662.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1663 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 24 | 1 285,6 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 1664 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 32 | 5 495,6 | 5 | 1994 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1664 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1665 | г. Пенза | ул. Молодогвардейская | 46 | 4 284,3 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1666 | г. Пенза | ул. Московская/Карла Маркса | 1/32 | 761,615 | 5 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1666 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1667 | г. Пенза | ул. Московская/Карла Маркса | 2/30 | 900 | 3 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1668 | г. Пенза | ул. Московская | 3 | 5 361,114 | 4 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1669 | г. Пенза | ул. Московская | 4Б | 737,821 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1670 | г. Пенза | ул. Московская | 5 | 2 757,726 | 4 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 1671 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1672 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1673 | г. Пенза | ул. Московская | 13А | 5 529,459 | 7 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1674 | г. Пенза | ул. Московская | 14 | 1 389,3 | 4 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1675 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1676 | г. Пенза | ул. Московская | 17А | 3 199,512 | 8 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1677 - 1678 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1679 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1680 - 1681 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1682 | г. Пенза | ул. Московская | 24 | 668 | 2 | 1917 |  | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 |
| (п. 1682 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1683 - 1684 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1685 | г. Пенза | ул. Московская | 30А | 1 813,8 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1685.1 | г. Пенза | ул. Московская | 34Б | 4502,7 | 2 - 9 | 2020 | 1 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 1685.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1686 | г. Пенза | ул. Московская/ Кураева | 36/8 | 4 229,8 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1687 | г. Пенза | ул. Московская | 40 | 16607 | 9 | 1972 | 6 | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | 2032 | 2031 |
| (п. 1687 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1688 | г. Пенза | ул. Московская | 67 | 904,426 | 4 | 2001 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1689 | г. Пенза | ул. Московская | 78 | 3 670,5 | 5 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1690 | г. Пенза | ул. Московская | 82 | 5 543,1 | 7 | 1975 | 4 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1691 | г. Пенза | ул. Московская | 84 | 1 597,70 | 5 | 1962 |  | 2021 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| (п. 1691 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1692 | г. Пенза | ул. Московская | 86 | 4136,2 | 5 | 1954 |  | 2033 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1692 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1693 | г. Пенза | ул. Московская | 88 | 1 370 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1694 | г. Пенза | ул. Московская/Театральный проезд | 90/3 | 2200 | 5 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1694 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1695 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1696 | г. Пенза | ул. Московская | 100 | 277,25 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020, 2023 (теплоснабжение) | - | 2023 |
| (п. 1696 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1697 - 1698 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1697.1 | г. Пенза | ул. Московская | 102 | 753,2 | 4 | 1890 |  | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | - | 2020 - 2021 |
| (п. 1697.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.08.2020 N 572-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1698 | г. Пенза | ул. Московская | 102Б | 917,6 | 3 | 1890 |  | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | - | 2022 - 2023 |
| (п. 1698 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1699 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | г. Пенза | ул. Московская/Суворова | 104/55 | 2 998,97 | 4 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 | - | 2021 |
| 1701 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1702 | г. Пенза | ул. Московская | 109А | 1 584,3 | 5 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1703 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1704 | г. Пенза | ул. Московская/Долгова | 121А/2А | 2472,9 | 4 | 1957 |  | 2016 | 2021 | 2016 | - | 2016 |
| (п. 1704 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1705 | г. Пенза | ул. Мотоциклетная | 55А | 341,736 | 2 | 1956 |  | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 |
| (п. 1705 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1706 | г. Пенза | ул. Мусоргского | 41 | 271,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1707 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1708 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 2 | 622,1 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1708.1 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 2А | 6967,36 | 9 | 2018 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 |
| (п. 1708.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1709 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 2 корп. Е | 472,8 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 1710 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 4 | 1 276,5 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1711 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 7 | 5 651,79 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1712 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1713 - 1714 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1715 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 39 | 3 638,166 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1716 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 39А | 2 867,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1717 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 41В | 4479 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1717 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1720 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1721 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1722 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 2 | 8 993,277 | 10 | 2007 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1723 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 2А | 9 276,288 | 10 | 2007 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1724 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 2Б | 4 235,943 | 10 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1725 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 2В | 1 625,16 | 10 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1726 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 4 | 8 295,537 | 10 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1727 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 4Б | 1 414,533 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1728 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 6 | 9 021,117 | 10 | 2007 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1728.1 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 6А | 3501,5 | 12 | 2015 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1728.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728.2 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 6Б | 13944,3 | 11 - 16 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 1728.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728.2.1. | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 6Г | 12917,89 | 2, 10, 11, 15 | 2020 | 7 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 1728.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728.3 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 7А | 10610,11 | 18 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 1728.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1729 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 8 | 9 078,624 | 10 | 2006 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1730 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 8Б | 1 426,017 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1731 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 10 | 7 219,33 | 10 | 1998 | 3 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1731 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1732 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 14 | 6 977,7 | 9 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1733 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 16 | 2 681,0 | 5 | 1995 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1733 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1734 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1735 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 18 | 4 552,8 | 10 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1736 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 20 | 3 907,32 | 9 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1737 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 22 | 3 896,9 | 10 | 2000 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1737.1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1738 - 1739 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1740 - 1741 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1742 | г. Пенза | ул. Ново-Тамбовская/ Ватутина | 39Б/109 | 283,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1743 | г. Пенза | ул. Ново-Черкасская | 5 | 1145,2 | 3 | 1952 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| (п. 1743 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.0 | г. Пенза | ул. Новоселов | 100 | 1761,4 | 6 | 2018 |  | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 |
| (п. 1743.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.0.0. | г. Пенза | ул. Новоселов | 98 | 1761,4 | 6 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |
| (п. 1743.0.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.1 | г. Пенза | ул. Новоселов | 101 | 2630,1 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.2 | г. Пенза | ул. Новоселов | 102 | 1761,4 | 6 | 2018 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.3 | г. Пенза | ул. Новоселов | 103 | 2498,8 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.4 | г. Пенза | ул. Новоселов | 104 | 1740,5 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.5 | г. Пенза | ул. Новоселов | 105 | 3670,0 | 5 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.6 | г. Пенза | ул. Новоселов | 106 | 1740,5 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.7 | г. Пенза | ул. Новоселов | 107 | 2734,1 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.8 | г. Пенза | ул. Новоселов | 108 | 1740,5 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.9 | г. Пенза | ул. Новоселов | 110 | 6708,42 | 6 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.10 | г. Пенза | ул. Новоселов | 111 | 2571,1 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.10 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.11 | г. Пенза | ул. Новоселов | 112 | 6709,36 | 6 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.11 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.12 | г. Пенза | ул. Новоселов | 113 | 2429,0 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.12 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.13 | г. Пенза | ул. Новоселов | 114 | 2275,0 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.13 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743.14 | г. Пенза | ул. Новоселов | 115 | 6244,36 | 6 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1743.14 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1744 | г. Пенза | ул. Новый Кавказ | 4 | 3 499,9 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1745 | г. Пенза | ул. Новый Кавказ | 6 | 4023,6 | 6 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| (п. 1745 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1746 | г. Пенза | ул. Новый Кавказ | 8 | 1 880,244 | 9 | 2005 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1747 | г. Пенза | ул. Новый Кавказ | 17 | 547,413 | 6 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1748 | г. Пенза | ул. Одесская | 1 | 5690,4 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| (п. 1748 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749 | г. Пенза | ул. Одесская | 2 | 16 899,83 | 9 | 1976 | 6 | 2028 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1750 | г. Пенза | ул. Одесская | 2А | 7 075,4 | 9 | 1974 | 4 | 2027 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1750.1 | г. Пенза | ул. Одесская | 2Б | 8088,0 | 12 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1750.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1750.2 | г. Пенза | ул. Одесская | 2В | 8702,5 | 11 | 2015 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1750.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1751 | г. Пенза | ул. Одесская | 3 | 5 644,1 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1752 | г. Пенза | ул. Одесская | 4 | 3 943,7 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1753 | г. Пенза | ул. Одесская | 4А | 3 200,5 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1754 | г. Пенза | ул. Одесская | 5 | 5 609,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1755 | г. Пенза | ул. Одесская | 6 | 3 401,178 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1756 | г. Пенза | ул. Одесская | 7 | 5596,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 1756 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1757 | г. Пенза | ул. Одесская | 9 | 6 088,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1758 | г. Пенза | ул. Одесская | 10 | 3 974,9 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1759 | г. Пенза | ул. Одесская/Ульяновская | 11/30 | 5664,6 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 1759 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | г. Пенза | ул. Одесская | 12 | 4 018 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1761 | г. Пенза | ул. Одесская | 14 | 5 173,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1762 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1763 | г. Пенза | ул. Окружная | 117 | 3 652,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 1764 | г. Пенза | ул. Окружная | 117А | 3 433,9 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 1765 | г. Пенза | ул. Окружная | 119 | 3 974,1 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1766 | г. Пенза | ул. Окружная | 119А | 3 097,2 | 6 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1767 | г. Пенза | ул. Октябрьская | 4 | 3 652,9 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1768 | г. Пенза | ул. Октябрьская | 6 | 2 745,7 | 4 | 1956 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1768 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1769 | г. Пенза | ул. Октябрьская | 7 | 601,257 | 3 | 1930 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 1770 | г. Пенза | ул. Онежская | 3 | 7 797,9 | 9 | 1985 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1771 | г. Пенза | ул. Онежская | 7 | 5741,4 | 9 | 1986 | 3 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 1771 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1772 | г. Пенза | ул. Онежская | 9 | 3836,2 | 9 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 1772 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1773 | г. Пенза | ул. Онежская | 13 | 5 733,4 | 9 | 1985 | 3 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 1773 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1774 | г. Пенза | ул. Онежская | 15 | 3 338,19 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1775 | г. Пенза | ул. Онежская | 17 | 7 718,2 | 9 | 1984 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1776 | г. Пенза | ул. Онежская | 19 | 3 837,7 | 9 | 1984 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 1777 | г. Пенза | ул. Онежская | 21 | 8580,8 | 10 | 2009 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1777 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1778 | г. Пенза | ул. Онежская | 21А | 1 829,61 | 10 | 2010 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1779 - 1780. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1781 - 1782 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1783 | г. Пенза | ул. Островского | 1 | 3 554,9 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1784 | г. Пенза | ул. Островского | 2 | 2 865,693 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1785 | г. Пенза | ул. Островского | 3 | 3 540,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1786 | г. Пенза | ул. Островского | 4 | 2 856,071 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1787 | г. Пенза | ул. Островского | 5 | 3 564,6 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1788 | г. Пенза | ул. Островского | 6 | 4 683,74 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1789 | г. Пенза | ул. Островского | 7 | 3 557,9 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1790 | г. Пенза | ул. Островского | 10 | 4 182,873 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1791 | г. Пенза | ул. Островского | 11 | 3 546,8 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1792 | г. Пенза | ул. Островского | 12 | 4 775,4 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 1793 | г. Пенза | ул. Островского | 13 | 3 533,88 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1794 | г. Пенза | ул. Островского | 14 | 4807,5 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 1794 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1795 | г. Пенза | ул. Островского | 15 | 3 543,65 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1796 | г. Пенза | ул. Островского | 16 | 4 871,6 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 1797 | г. Пенза | ул. Островского | 17 | 3 572,8 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1798 | г. Пенза | ул. Островского | 18 | 4 767,19 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 1799 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 - 1803 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1804 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 19 | 3 154,45 | 5 | 1967 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 1804 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 21 | 2 149,161 | 4 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 1806 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 23 | 973,8 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 1807 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 25 | 969,2 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2020 - 2022 | 2026 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 1807 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1808 | г. Пенза | ул. Павлушкина | 27 | 1 528 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1808.1 | г. Пенза | ул. Парковая | 10 | 1307 | 5 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1808.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1809 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 23А | 563,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1811 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 25 | 422,4 | 2 | 1953 |  | 2018 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 1812 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 25А | 563,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1813 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 27А | 569 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1814 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 29 | 423,7 | 2 | 1952 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 1815 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 29А | 554,6 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1816 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 31 | 550,2 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1817 | г. Пенза | ул. Пархоменко | 31А | 597,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020, 2024 (водоснабжение) | - | 2024 |
| (п. 1817 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818 | г. Пенза | ул. Пацаева/Беговая | 1/22 | 2 542 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 1819 | г. Пенза | ул. Пацаева | 3 | 2 009,3 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 1820 | г. Пенза | ул. Пацаева | 5 | 2 858,5 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1821 | г. Пенза | ул. Пацаева | 7 | 3022,67 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 1821 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 | г. Пенза | ул. Пацаева | 7А | 2 690,3 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1823 | г. Пенза | ул. Пацаева | 7Б | 2 486,2 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1824 | г. Пенза | ул. Пацаева | 9 | 2 710,05 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1825 | г. Пенза | ул. Пацаева | 11 | 5 554,776 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1826 | г. Пенза | ул. Пацаева | 13 | 5 408,964 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1827 | г. Пенза | ул. Питомниковая 2-я | 6 | 697,8 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1828 | г. Пенза | ул. Питомниковая 2-я | 7 | 606,999 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1829 | г. Пенза | ул. Питомниковая 2-я | 8 | 618,483 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1829.1 | г. Пенза | ул. Планетная | 1А | 272,5 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| (п. 1829.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1830 | г. Пенза | ул. Плеханова | 6 | 5 248,8 | 9 | 1975 | 3 | 2028 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1831 | г. Пенза | ул. Плеханова | 10 | 5 268,4 | 9 | 1976 | 3 | 2028 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1832 | г. Пенза | ул. Плеханова | 12 | 5 221,4 | 9 | 1976 | 3 | 2028 | 2034 | 2029 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1832.1 | г. Пенза | ул. Плеханова | 14 | 38047,8 | 17 | 2016 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1832.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1833 | г. Пенза | ул. Плеханова | 16 | 5 908,1 | 9 | 1979 | 3 | 2031 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 1834 | г. Пенза | ул. Плеханова | 18 | 5 985,1 | 9 | 1976 | 3 | 2028 | 2034 | 2029 | 2014 | 2034 |
| (п. 1834 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1836 | г. Пенза | ул. Плеханова | 45 | 2778,3 | 5 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| (п. 1836 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1838 | г. Пенза | ул. Пограничная | 27 | 622,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1839 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1840 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1841 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1842 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1843 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1844 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1845 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1847 - 1848 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1849 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | г. Пенза | ул. Пограничная | 44 | 504,7 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1851 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852 | г. Пенза | ул. Попова | 2 | 3 488,9 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1853 | г. Пенза | ул. Попова | 4 | 3 515 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1854 | г. Пенза | ул. Попова | 4А | 2 704,917 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 1855 | г. Пенза | ул. Попова | 6 | 2 893,707 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 1856 | г. Пенза | ул. Попова | 6А | 1 732,3 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1857 | г. Пенза | ул. Попова | 8 | 3104,1 | 5 | 1963 |  | 2016 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 1857 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1858 | г. Пенза | ул. Попова | 8А | 3 020,3 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1859 | г. Пенза | ул. Попова | 10 | 2 616,1 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1860 | г. Пенза | ул. Попова | 10А | 1 530,5 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1861 | г. Пенза | ул. Попова | 12 | 3 226,1 | 5 | 1962 |  | 2025 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1861 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862 | г. Пенза | ул. Попова | 12А | 3 219,8 | 5 | 1962 |  | 2021 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1862 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1863 | г. Пенза | ул. Попова | 14А | 2 761,8 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1864 | г. Пенза | ул. Попова | 16 | 2 527,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1865 | г. Пенза | ул. Попова | 16А | 2548,6 | 4 | 1961 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2025 |
| (п. 1865 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | г. Пенза | ул. Попова | 18 | 2365,1 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1866 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1867 | г. Пенза | ул. Попова | 18А | 1 974,50 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1867 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1868 | г. Пенза | ул. Попова | 20 | 2 517,1 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2025 |
| 1869 | г. Пенза | ул. Попова | 20А | 2 598,7 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2021 - 2023 | 2020 | - | 2025 |
| (п. 1869 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | г. Пенза | ул. Попова | 22 | 2045,24 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 1870 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1871 | г. Пенза | ул. Попова | 30 | 9854,8 | 10 | 2012 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1871 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1872 | г. Пенза | ул. Попова | 38 | 3383,9 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 1872 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1873 | г. Пенза | ул. Попова | 42 | 4 567,3 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1874 | г. Пенза | ул. Попова | 44 | 2 705,352 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1875 | г. Пенза | ул. Попова | 46 | 2 699,175 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1876 | г. Пенза | ул. Попова | 48 | 2 703,09 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1877 | г. Пенза | ул. Попова | 50 | 4588,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 1877 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1878 | г. Пенза | ул. Попова | 54 | 2612,5 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2032 | - | 2031 |
| (п. 1878 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1879 | г. Пенза | ул. Попова | 58 | 2 703,438 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1880 | г. Пенза | ул. Попова | 60 | 2 697,696 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1881 | г. Пенза | ул. Попова | 62 | 2 784 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 1882 | г. Пенза | ул. Попова | 64 | 3 198,46 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1883 | г. Пенза | ул. Попова | 68 | 3 442,39 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1884 | г. Пенза | ул. Попова | 70 | 2 581,42 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1885 | г. Пенза | ул. Попова | 72 | 3151,4 | 9 | 1978 | 1 | 2030 | 2036 | 2031 | 2015 | 2036 |
| (п. 1885 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1886 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 2 | 378,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1887 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 4 | 623 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1888 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 6 | 627,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1889 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 6А | 630,7 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1890 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 8 | 272,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1891 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 8А | 282,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1892 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 12 | 265,5 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 1892.1 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 14 | 210,3 | 1 | 1957 |  | 2023 | 2024 | 2023 | - | 2024 |
| (п. 1892.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1893 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 22А | 275,7 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1894 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 24А | 277,8 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1895 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1896 | г. Пенза | ул. Придорожная | 25А | 443,2 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 1896 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1897 | г. Пенза | ул. Придорожная | 58 | 451,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 1897 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1898 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 4 | 2 991,93 | 10 | 2003 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1899 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 6 | 8 768,83 | 9 | 1978 | 4 | 2030 | 2036 | 2031 | 2040 - 2042 | 2036 |
| 1900 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 10 | 16284,6 | 9 | 1989 2002 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 - 2025 | 2040 - 2042 |
| (п. 1900 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1901 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 20 | 3 068,8 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1902 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 22 | 3 033,3 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1903 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 24 | 4 384,44 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1904 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 26 | 2 758,422 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2036 | - | 2035 |
| 1905 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 30 | 5 448,9 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1906 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1907 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 52 | 4 531,9 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 1908 | г. Пенза | ул. Пролетарская | 76 | 2 488,40 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1908 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1909 | г. Пенза | ул. Пугачева | 55 | 1 904,047 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 1910 | г. Пенза | ул. Путевая | 10 | 970,5 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1911 | г. Пенза | ул. Пушанина | 2 | 3320,1 | 5 | 1997 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2027 | - | 2026 |
| (п. 1911 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1912 | г. Пенза | ул. Пушанина | 3 | 6 065,1 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1913 | г. Пенза | ул. Пушанина | 4 | 3 330 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1914 | г. Пенза | ул. Пушанина | 6 | 6 665,14 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 1915 | г. Пенза | ул. Пушанина | 8 | 5 471,1 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1916 | г. Пенза | ул. Пушанина | 9 | 3 953 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 |  | 2034 |
| (п. 1916 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1917 | г. Пенза | ул. Пушанина | 9А | 3 961,6 | 5 | 1984 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 1918 | г. Пенза | ул. Пушанина | 9Б | 2 712,138 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1919 | г. Пенза | ул. Пушанина | 11 | 3 163 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1920 | г. Пенза | ул. Пушанина | 12 | 6 053,1 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 1921 | г. Пенза | ул. Пушанина | 13 | 3 123,8 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 1922 | г. Пенза | ул. Пушанина | 16 | 2 696,826 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1923 | г. Пенза | ул. Пушанина | 18 | 3 154,8 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1924 | г. Пенза | ул. Пушанина | 20 | 4 460,8 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 1925 | г. Пенза | ул. Пушанина | 22 | 3 959,9 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1926 | г. Пенза | ул. Пушанина | 24 | 3 958,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 1927 | г. Пенза | ул. Пушанина | 26 | 3216 | 5 | 1979 |  | 2014 | 2025 | 2025 |  | 2025 |
| (п. 1927 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | г. Пенза | ул. Пушанина | 28 | 618,90 | 2 | 1962 |  | 2018 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 1928 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | г. Пенза | ул. Пушанина | 30 | 1 284,8 | 3 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 1929 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | г. Пенза | ул. Пушанина | 32 | 704,4 | 2 | 1964 |  | 2020 - 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1930 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | г. Пенза | ул. Пушанина | 34 | 686,2 | 2 | 1964 |  | 2020 - 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 1931 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | г. Пенза | ул. Пушанина | 36 | 433,086 | 3 | 1984 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 1933 | г. Пенза | ул. Пушанина | 38 | 3 421,74 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1934 | г. Пенза | ул. Пушанина | 40 | 1 305,2 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 1934 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1935 | г. Пенза | ул. Пушанина | 42 | 4 546,3 | 9 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 1936 | г. Пенза | ул. Пушанина | 44 | 3 923,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 1937 | г. Пенза | ул. Пушанина | 46 | 7 134 | 5 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 1938 | г. Пенза | ул. Пушанина | 48 | 2 632,6 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1939 | г. Пенза | ул. Пушанина | 54 | 9787,13 | 14 | 2008 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1939 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | г. Пенза | ул. Пушкина | 7 | 40 131,447 | 16 | 2011 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1941 | г. Пенза | ул. Пушкина | 9 | 3 443,8 | 9 | 1975 | 2 | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 1942 | г. Пенза | ул. Пушкина | 11 | 11 967,633 | 10 | 2008 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1943 | г. Пенза | ул. Пушкина | 15 | 33 786,537 | 12 | 2012 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1944 | г. Пенза | ул. Пушкина | 17 | 14107,0 | 9 | 1975 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2016 | 2040 - 2042 |
| (п. 1944 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1945 | г. Пенза | ул. Пушкина | 19 | 3 496,4 | 9 | 1973 | 2 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 |
| 1946 | г. Пенза | ул. Пушкина | 21 | 3 633,9 | 9 | 1973 | 2 | 2040 - 2042 | 2032 | 2027 | 2040 - 2042 | 2032 |
| 1947 | г. Пенза | ул. Пушкина | 22 | 4 172,9 | 14 | 1991 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 1948 | г. Пенза | ул. Пушкина | 23 | 3 509,3 | 9 | 1974 | 2 | 2027 | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 |
| 1949 | г. Пенза | ул. Пушкина | 24 | 4068,20 | 14 | 1987 | 2 | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 1949 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1950 | г. Пенза | ул. Пушкина | 25 | 5 240,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1951 | г. Пенза | ул. Пушкина | 27 | 5 313,6 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1952 | г. Пенза | ул. Пушкина | 29 | 5 253,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 1953 | г. Пенза | ул. Пушкина | 31 | 3 994,1 | 5 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 1954 | г. Пенза | ул. Пушкина | 43 | 7 568,582 | 14 | 2009 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1955 | г. Пенза | ул. Пушкина | 45 | 7 735,187 | 14 | 2010 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1956 | г. Пенза | ул. Пушкина | 47 | 856,82 | 10 | 2010 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1957 | г. Пенза | ул. Пушкина | 49 | 3 617,686 | 10 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1958 | г. Пенза | ул. Пушкина | 51 | 5 140,926 | 14 | 2010 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1959 | г. Пенза | ул. Пушкина | 163 | 1 373,68 | 6 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 1960 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | г. Пенза | ул. Расковой | 6 | 283,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 1962 | г. Пенза | ул. Расковой | 8 | 279,37 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 1963 | г. Пенза | ул. Расковой | 10 | 298,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1964 | г. Пенза | ул. Рахманинова | ЗА | 9 004,5 | 9 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1964.1 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 4б | 4418,1 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1964.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 4В | 2 041,02 | 10 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1966 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 7 корп. 3 | 2 937,3 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 1967 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 7 корп. 1 | 2 353,93 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 1969 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 7 корп. 2 | 2 426,13 | 5 | 1976 |  | 2019 - 2021 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 1969 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 7А | 2084,6 | 5 | 1976 |  | 2018 | 2034 | 2018 | - | 2034 |
| (п. 1970 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 11 | 4932,4 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 1971 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971.1 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 12 | 8042,1 | 11 | 2017 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 1971.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 13 | 3 415,62 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 1973 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 14 | 4894,2 | 9 | 1989 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 1973 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 14А | 5 686,6 | 9 | 1995 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1975 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 15 | 3 996,3 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 1976 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 17 | 5592,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 1976 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 17А | 3372 | 6 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1977 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 18А | 386,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 1979 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 20 | 14533,00 | 9 | 1980 | 7 | 2018 | 2038 | 2038 | 2016 | 2038 |
| (п. 1979 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 24 | 3675,6 | 9 | 1979 | 2 | 2031 | 2037 | 2032 | 2040 - 2042 | 2037 |
| (п. 1980 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 25 | 3 957,75 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| 1982 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 26 | 10 095,0 | 9 | 1980 | 5 | 2032 | 2038 | 2033 | 2014 | 2038 |
| (п. 1982 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 27 | 5493,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 1983 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 28 | 10 063,9 | 9 | 1980 | 5 | 2032 | 2037 | 2033 | 2016 | 2037 |
| 1985 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 29 | 5 289,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1986 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 31 | 3 256,6 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 1987 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 32 | 10 106,0 | 9 | 1979 | 5 | 2031 | 2037 | 2040 - 2042 | 2014 | 2037 |
| (п. 1987 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 33 | 4 002,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1989 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 34 | 10 171,0 | 9 | 1980 | 5 | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | 2014 | 2037 |
| (п. 1989 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 35 | 5 630 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 1990 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 36 | 3 727,3 | 9 | 1980 | 2 | 2032 | 2038 | 2033 | 2016 | 2038 |
| 1992 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 37 | 4 029,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1993 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 38 | 8 774,82 | 9 | 1979 | 5 | 2031 | 2037 | 2038 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 1994 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 39 | 5 233,8 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1995 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 41 | 6 235,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1996 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 42 | 12203,1 | 9 | 1980 | 6 | 2032 | 2037 | 2033 | 2018 | 2037 |
| (п. 1996 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 43 | 3 748,3 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1998 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 45 | 5 330,33 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1999 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 47 | 2 699,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2000 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 49 | 3 973,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2001 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 51 | 5 281,08 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2002 | г. Пенза | ул. Революционная | 2 корп. 2 | 1086,3 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 2002 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | г. Пенза | ул. Революционная | 2Д | 381,4 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 2004 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | г. Пенза | ул. Римского-Корсакова | 14 | 293 | 2 | 1961 |  | 2025 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| (п. 2005 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | г. Пенза | ул. Римского-Корсакова | 16 | 314,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2007 | г. Пенза | ул. Римского-Корсакова | 18 | 295,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2008 | г. Пенза | ул. Римского-Корсакова | 20 | 240,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2009 | г. Пенза | ул. Российская | 29 | 2 998,873 | 9 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2010 | г. Пенза | ул. Российская | 31 | 12 955,22 | 9 | 1991 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2011 | г. Пенза | ул. Российская | 41 | 9 757,8 | 9 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 2012 | г. Пенза | ул. Российская | 45 | 9 358,55 | 9 | 1991 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2013 | г. Пенза | ул. Российская | 47 | 2 594,949 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2014 - 2015 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | г. Пенза | ул. Саранская | 1 | 3 814 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2019 | г. Пенза | ул. Саранская | 5 | 5095,4 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2019 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | г. Пенза | ул. Саранская | 7 | 13 554,28 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2021 | г. Пенза | ул. Саранская | 43А | 2 421,2 | 3 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 2022 | г. Пенза | ул. Свердлова/Гоголя | 9/54 | 2 260,39 | 4 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 2023 | г. Пенза | ул. Свердлова | 11 | 2 356,256 | 10 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2024 | г. Пенза | ул. Свердлова/Калинина | 19/46 | 1 142,76 | 3 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2025 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | г. Пенза | ул. Свердлова | 28 | 1 256,89 | 4 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2027 | г. Пенза | ул. Свердлова | 38 | 3 346 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2028 | г. Пенза | ул. Свердлова | 38А | 1 507,32 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 2029 | г. Пенза | ул. Свердлова/Красная | 40/13 | 3767,1 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| (п. 2029 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029.1 | г. Пенза | ул. Свердлова | 49 | 4037,2 | 14 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2029.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | г. Пенза | ул. Свердлова | 77 | 4825,1 | 9 | 1978 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2014 | 2040 - 2042 |
| (п. 2030 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031 | г. Пенза | ул. Свердлова | 79А | 4844,19 | 9 | 1982 | 2 | 2040 - 2042 | 2039 | 2034 | 2015 | 2039 |
| (п. 2031 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032 | г. Пенза | ул. Светлая/Чаадаева | 2/95 | 3 337,64 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2033 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2034 | г. Пенза | ул. Северная | 20 | 390,85 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 - 2021 | - | 2023 |
| (п. 2034 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | г. Пенза | ул. Северная | 22 | 277,1 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2036 | г. Пенза | ул. Северная | 24 | 627,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2037 | г. Пенза | ул. Северная | 26 | 630,1 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 2038 | г. Пенза | ул. Сердобская | 2 | 1 287,4 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2039 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | г. Пенза | ул. Сердобская | 2В | 1 075,32 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2026 | - | 2024 |
| 2041 | г. Пенза | ул. Силикатная | 4 | 269 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2042 | г. Пенза | ул. Силикатная | 6 | 260,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2043 | г. Пенза | ул. Силикатная | 8 | 275,7 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2044 | г. Пенза | ул. Силикатная | 10 | 268,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2045 | г. Пенза | ул. Силикатная | 12 | 280,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2046 | г. Пенза | ул. Силикатная | 14 | 285,6 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2047 | г. Пенза | ул. Силикатная | 16 | 2 525,7 | 5 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2048 | г. Пенза | ул. Силикатная | 18 | 3 132 | 10 | 2005 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2048 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049 | г. Пенза | ул. Силикатная | 20 | 3 133,74 | 10 | 2006 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2050 | г. Пенза | ул. Славы | 3 | 4 055,2 | 5 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 2051 | г. Пенза | ул. Славы | 4 | 3 487,6 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 2052 | г. Пенза | ул. Славы | 5 | 5 902,6 | 5 | 1960 |  | 2020 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2053 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | г. Пенза | ул. Славы | 7 | 4 022 | 5 | 1959 |  | 2020 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2054 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2056 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057 - 2058 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2061 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2062 | г. Пенза | ул. Собинова | 4 | 6125,1 | 9 | 1978 | 3 | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | 2017 | 2036 |
| (п. 2062 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2063 | г. Пенза | ул. Собинова | 5 | 11 230,9 | 9 | 1996 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2064 | г. Пенза | ул. Собинова | 7 | 3 411,8 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2065 | г. Пенза | ул. Собинова | 14 | 2 942,601 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2066 | г. Пенза | ул. Совхозная | 4 | 2 523,3 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2067 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 1 | 3 357,2 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2068 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 2 | 3 831,9 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 2069 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 3 | 7665,1 | 9 | 2000 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2069 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 7А | 212,454 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2071 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 27 | 1 630,2 | 4 | 1970 |  | 2024 | 2031 | 2025 | - | 2031 |
| 2072 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 48 | 1 776 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2073 | г. Пенза | ул. Совхоз-техникум | 49 | 1 626,4 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2074 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2075 | г. Пенза | ул. Сосновая | 14 | 755,1 | 2 | 1953 |  | 2018 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 2076 | г. Пенза | ул. Сосновая | 16 | 719,2 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 2077 | г. Пенза | ул. Сосновая | 18А | 727,1 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2078 | г. Пенза | ул. Сосновая | 20 | 850,1 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2079 | г. Пенза | ул. Сосновая | 22 | 1 575,7 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2080 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 9 | 2 075,4 | 5 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2036 |
| (п. 2080 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 18 | 2 637 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2082 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 26 | 2 344,7 | 6 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2082 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2083 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 28 | 929 | 2 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2084 | г. Пенза | ул. Ставского | 6 | 4 460,5 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 2085 | г. Пенза | ул. Ставского | 9А | 1 692,7 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2086 | г. Пенза | ул. Ставского | 10 | 5 997,6 | 6 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2087 | г. Пенза | ул. Ставского | 12 | 18671,9 | 9 | 1989 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 2087 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2087.1 | г. Пенза | ул. Ставского | 14 | 11204,61 | 10 | 2017 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2087.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2088 | г. Пенза | ул. Ставского | 23А | 778,3 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 2089 | г. Пенза | ул. Ставского | 29 | 3 264,64 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2090 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2090 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2091 | г. Пенза | ул. Стадионная | 1 | 3 211,3 | 4 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2092 | г. Пенза | ул. Стадионная | 2 | 4284,9 | 10 | 2001 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2092 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2093 | г. Пенза | ул. Стадионная | 3 | 2 144,9 | 4 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2094 | г. Пенза | ул. Стадионная | 4 | 4288,8 | 10 | 2001 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2094 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2096 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2097 | г. Пенза | ул. Столярная | 8 | 572,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2098 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2099 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 | г. Пенза | ул. Стрельбищенская | 18А | 553 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2101.1 | г. Пенза | ул. Стрельбищенская | 18Б | 2351,3 | 11 | 2018 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2101.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101.2 | г. Пенза | ул. Стрельбищенская | 18В | 4717,4 | 11 | 2018 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2101.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102 | г. Пенза | ул. Стрельбищенская | 20 | 277 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2103 | г. Пенза | ул. Суворова | 15 | 4 866,6 | 8 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2104 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2105 | г. Пенза | ул. Суворова | 44 | 1 630,1 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2106 | г. Пенза | ул. Суворова | 46 | 1 754,6 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2107 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2108 | г. Пенза | ул. Суворова | 71 | 2 137 | 3 | 2001 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2109 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 | г. Пенза | ул. Суворова | 90А | 1275,5 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| (п. 2110 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | г. Пенза | ул. Суворова | 117 | 4 009,1 | 5 | 1976 |  | 2014 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2111 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2112 | г. Пенза | ул. Суворова | 121 | 4 620,8 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 2113 | г. Пенза | ул. Суворова | 125 | 4 519,9 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 2113 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2114 | г. Пенза | ул. Суворова | 129 | 4 194,4 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2115 | г. Пенза | ул. Суворова | 131 | 3 959 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2116 | г. Пенза | ул. Суворова | 133 | 1 952,4 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2117 | г. Пенза | ул. Суворова | 139 | 7 987,8 | 9 | 1976 | 3 | 2028 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2118 | г. Пенза | ул. Суворова | 140 | 3756,8 | 9 | 1973 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2118 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119 | г. Пенза | ул. Суворова | 141 | 1 777,2 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 2120 | г. Пенза | ул. Суворова | 142 | 4066,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2120 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121 | г. Пенза | ул. Суворова | 143 | 1 308,63 | 5 | 2001 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2122 | г. Пенза | ул. Суворова | 143А | 4 420,992 | 8 | 2004 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2123 | г. Пенза | ул. Суворова | 144 | 3516,2 | 9 | 1972 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2123 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124 | г. Пенза | ул. Суворова/Кулакова | 145/12 | 4090,0 | 14 | 1982 | 2 | 2033 | 2039 | 2019 - 2021 (электроснабжение), 2034 | 2017 | 2039 |
| (п. 2124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125 | г. Пенза | ул. Суворова | 146 | 3623,8 | 9 | 1972 | 2 | 2025 | 2031 | 2026 | 2040 - 2042 | 2031 |
| (п. 2125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126 | г. Пенза | ул. Суворова | 147 | 2 672,8 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2127 | г. Пенза | ул. Суворова | 148 | 7201,5 | 9 | 1973 | 5 | 2040 - 2042 | 2032 | 2027 | 2040 - 2042 | 2032 |
| (п. 2127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2128 | г. Пенза | ул. Суворова | 151 | 1 666,041 | 10 | 2007 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2129 | г. Пенза | ул. Суворова | 152 | 2632,9 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2129 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130 | г. Пенза | ул. Суворова | 154 | 2680 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2130 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2131 | г. Пенза | ул. Суворова | 155 | 13 995,7 | 9 | 1981 | 7 | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | 2014 | 2038 |
| (п. 2131 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2133 | г. Пенза | ул. Суворова | 157 | 3 524,8 | 14 | 1999 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2134 | г. Пенза | ул. Суворова | 158 | 4 620,2 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2135 | г. Пенза | ул. Суворова | 159 | 2 070,652 | 17 | 2012 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2136 | г. Пенза | ул. Суворова | 160 | 3 486,6 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2137 | г. Пенза | ул. Суворова | 160А | 190,408 | 4 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2137.1 | г. Пенза | ул. Суворова | 161 | 7210,3 | 18 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2137.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138 | г. Пенза | ул. Суворова | 162 | 3936,1 | 5 | 1974 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2138 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139 | г. Пенза | ул. Суворова | 164 | 5364,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2139 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139.1 | г. Пенза | ул. Суворова | 165 | 7429,7 | 17 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2139.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140 | г. Пенза | ул. Суворова | 166 | 5352,6 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2140 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 - 2144 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2145 | г. Пенза | ул. Суворова | 168 | 5407,2 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 2145 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146 | г. Пенза | ул. Суворова | 169 | 5 123 | 9 | 1991 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2147 | г. Пенза | ул. Суворова | 169А | 5 089,4 | 9 | 2000 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2148 | г. Пенза | ул. Суворова | 170 | 5435,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2148 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149 | г. Пенза | ул. Суворова | 170А | 3935,1 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2149 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150 | г. Пенза | ул. Суворова | 172 | 4020,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2150 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2151 | г. Пенза | ул. Суворова | 174 | 4095,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2151 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152 | г. Пенза | ул. Суворова | 176 | 5219,5 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2152 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153 | г. Пенза | ул. Суворова | 178 | 2 142,13 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 2154 | г. Пенза | ул. Суворова | 180 | 4 061,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2155 | г. Пенза | ул. Суворова | 182 | 3 969,2 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2156 | г. Пенза | ул. Суворова | 184 | 5 351,5 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 2157 | г. Пенза | ул. Суворова | 186 | 5 333,2 | 5 | 1967 |  | 2027 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| (п. 2157 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158 | г. Пенза | ул. Суворова | 190 | 5 399,3 | 5 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2158 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159 | г. Пенза | ул. Суворова | 192 | 5 369,09 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2160 | г. Пенза | ул. Суворова | 192А | 3 975,1 | 6 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2161 | г. Пенза | ул. Суворова | 194 | 4 577,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 2162 | г. Пенза | ул. Суворова | 196 | 4 524,8 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2162.1 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 1 | 2374,0 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.2 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 2 | 3635,0 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.3 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 3 | 3450,1 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.4 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 4 | 2606,7 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.5 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 5 | 3728,5 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.6 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 6 | 4050,9 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.7 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 7 | 4923,45 | 5 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.8 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 8 | 4959,88 | 5 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.9 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 9 | 5442,6 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162.10 | г. Пенза | ул. Сузюмова | 10 | 4624,45 | 5 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2162.10 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2163 | г. Пенза | ул. Сумская | 2 | 9 541,3 | 9 | 1990 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2024 | 2040 - 2042 |
| (п. 2163 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2164 | г. Пенза | ул. Сумская | 3 | 5 655 | 14 | 2000 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2165 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2166 | г. Пенза | ул. Сумская | 7 | 6 569,7 | 10 | 1995 | 3 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2166 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2167 | г. Пенза | ул. Сумская | 7А | 343,6 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2168 | г. Пенза | ул. Сумская | 9 | 6484,1 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2168 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2169 | г. Пенза | ул. Сумская | 11 | 5 772,4 | 9 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2170 | г. Пенза | ул. Сумская | 32 | 6 786 | 9 | 2010 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2171 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172 | г. Пенза | ул. Сухумская | 11 | 5 742,2 | 12 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2172.1 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 1 | 13312,7 | 13 - 15 | 2015 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2172.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172.2 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 1Б | 4665,4 | 14 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2172.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2173 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2174 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 1Г | 903,6 | 3 | 1960 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 2174 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 9 | 13 630,5 | 17 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2175.1 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 9А | 6650,1 | 17 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2175.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175.2 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 11 | 3731,1 | 16 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 2175.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2176 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2177 | г. Пенза | ул. Тамбовская/ Красная | 20/1 | 1949,18 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2177 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2178 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 22 | 3 933,1 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2178.1 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 23 | 6677,0 | 18 | 2018 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 2178.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2179 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 35 | 1611,3 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2179 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2179.1 | г. Пенза | ул. Тамбовская | 35Г | 1363,7 | 4 | 2006 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2179.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180 | г. Пенза | ул. Тарханова | 5 | 3 713,8 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2181 | г. Пенза | ул. Тарханова | 7 | 3199,2 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2035 | - | 2031 |
| (п. 2181 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2181.1 | г. Пенза | ул. Тарханова | 10 | 3968,5 | 10 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2181.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2182 | г. Пенза | ул. Тарханова | 10В | 8 337,1 | 10 | 2011 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2183 | г. Пенза | ул. Тарханова | 11 | 3 719,7 | 9 | 1976 | 2 | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 2184 | г. Пенза | ул. Тарханова | 12 | 3 961,5 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2185 | г. Пенза | ул. Тарханова | 13 | 3 764,4 | 9 | 1976 | 2 | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 2186 | г. Пенза | ул. Тарханова | 15 | 3 279,3 | 9 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2187 | г. Пенза | ул. Тепличная | 8 | 11 666,5 | 9 | 1995 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2188 | г. Пенза | ул. Тепличная | 10 | 7829,3 | 9 | 1990 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 2188 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП пункт 2189 изложен в новой редакции.. |
| 2189 | г. Пенза | ул. Тепличная | 11 | 7709,3 | 9 | 1986 | 4 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 2189 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 | г. Пенза | ул. Тепличная | 12 | 3 851,3 | 9 | 1986 | 2 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2191 | г. Пенза | ул. Тепличная | 14 | 4 584,6 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 2192 | г. Пенза | ул. Тепличная | 15 | 4810,1 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| (п. 2192 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2193 | г. Пенза | ул. Тепличная | 16 | 3 732,6 | 9 | 1982 | 2 | 2033 | 2039 | 2034 | 2016 | 2039 |
| 2194 | г. Пенза | ул. Тепличная | 17 | 8 241,6 | 9 | 1983 | 4 | 2035 | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 2194 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195 | г. Пенза | ул. Тепличная | 35 | 11 565,6 | 10 | 2011 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2195.1 | г. Пенза | ул. Тепличная | 37 | 9600,9 | 10 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2195.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195.1.1 | г. Пенза | ул. Тепличная | 39 | 9663,23 | 12 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 2195.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195.2 | г. Пенза | ул. Тепличная | 41 | 9507,0 | 11 | 2015 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2195.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195.3 | г. Пенза | ул. Тепличная | 43 | 10758,6 | 11 | 2016 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2195.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195.4 | г. Пенза | ул. Тепличная | 45 | 5958,84 | 12 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 2195.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195.5 | г. Пенза | ул. Тепличная | 47 | 5817,06 | 12 | 2021 | 3 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| (п. 2195.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196 | г. Пенза | ул. Терешковой | 1 | 725,2 | 2 | 1969 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2024 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2196 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2197 | г. Пенза | ул. Терешковой | 3 | 713,4 | 2 | 1969 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2024 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2197 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2198 | г. Пенза | ул. Терешковой | 5 | 732,5 | 2 | 1969 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2024 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2198 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199 | г. Пенза | ул. Терешковой | 5А | 860,9 | 2 | 1988 |  | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 |
| (п. 2199 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | г. Пенза | ул. Терешковой | 6 | 8185,22 | 9 | 1987 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 2200 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201 | г. Пенза | ул. Терешковой | 8 | 8671,10 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| (п. 2201 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202 | г. Пенза | ул. Терешковой | 9 | 569,8 | 2 | 1969 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2024 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2202 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 | г. Пенза | ул. Терешковой | 10 | 13 440,4 | 9 | 1990 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 2203 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204 | г. Пенза | ул. Терешковой | 10А | 3 556 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2205 | г. Пенза | ул. Терешковой | 10Б | 3 296 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2206 | г. Пенза | ул. Терешковой | 11 | 587,1 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2206 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2207 | г. Пенза | ул. Терешковой | 12 | 616,7 | 2 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 2207 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2208 | г. Пенза | ул. Терешковой | 13 | 577,4 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2208 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209 | г. Пенза | ул. Терешковой | 14 | 702,8 | 2 | 1968 |  | 2019 - 2021 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2209 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210 | г. Пенза | ул. Терешковой | 15 | 584,7 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 2210 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211 | г. Пенза | ул. Терешковой | 16 | 729,2 | 2 | 1968 |  | 2019 - 2021 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| (п. 2211 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | г. Пенза | ул. Терешковой | 17 | 5 595,6 | 4 | 1982 |  | 2014 | 2039 | 2040 - 2042 |  | 2039 |
| (п. 2212 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212.1 | г. Пенза | ул. Терешковой | 19 | 5470,5 | 18 | 2016 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2212.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2213 | г. Пенза | ул. Терешковой | 32 | 952,36 | 3 | 1974 |  | 2019 - 2021 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 2213 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214 | г. Пенза | ул. Терешковой | 34 | 792,4 | 3 | 1972 |  | 2019 - 2021 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2214 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2215 | г. Пенза | ул. Терешковой | 36 | 939,5 | 3 | 1975 |  | 2019 - 2021 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2215 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2216 | г. Пенза | ул. Терешковой | 38 | 1 702,9 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 2217 | г. Пенза | ул. Терновского | 19 | 1 406,4 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2218 | г. Пенза | ул. Терновского | 21А | 1 213,4 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2219 | г. Пенза | ул. Терновского | 148 | 7 722,816 | 10 | 2009 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2220 | г. Пенза | ул. Терновского | 150 | 4 249,602 | 10 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2221 | г. Пенза | ул. Терновского | 152 | 10 130,715 | 10 | 2004 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2222 | г. Пенза | ул. Терновского | 154 | 3 987,732 | 10 | 2004 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2223 | г. Пенза | ул. Терновского | 154А | 9 396 | 10 | 2005 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2224 | г. Пенза | ул. Терновского | 156 | 9 920,175 | 10 | 2003 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2225 | г. Пенза | ул. Терновского | 156А | 3 654 | 2 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 2226 | г. Пенза | ул. Терновского | 158 | 3 771,45 | 2 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2227 | г. Пенза | ул. Терновского | 158А | 5 842,92 | 10 | 2001 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2228 | г. Пенза | ул. Терновского | 158Б | 3 818,43 | 10 | 2002 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2229 | г. Пенза | ул. Терновского | 158В | 3 807,12 | 14 | 2010 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2230 | г. Пенза | ул. Терновского | 160 | 9 677,4 | 9 | 1990 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 2230 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231 | г. Пенза | ул. Терновского | 160А | 1 904,047 | 10 | 2005 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2232 | г. Пенза | ул. Терновского | 162 | 9 484,74 | 10 | 2007 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2233 | г. Пенза | ул. Терновского | 162А | 3 871,5 | 10 | 2007 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2234 | г. Пенза | ул. Терновского | 164 | 9 644,1 | 9 | 1991 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2234 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235 | г. Пенза | ул. Терновского | 166 | 9691,0 | 9 | 1992 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2235 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236 | г. Пенза | ул. Терновского | 170 | 7 749,3 | 10 | 2000 | 8 | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2236 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2237 | г. Пенза | ул. Терновского | 172 | 13 920 | 10 | 2005 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2238 | г. Пенза | ул. Терновского | 174 | 11526,7 | 9 | 1989 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 2238 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239 | г. Пенза | ул. Терновского | 176 | 8 176,6 | 9 | 1990 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 2239 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | г. Пенза | ул. Терновского | 180 | 5819,9 | 9 | 1989 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 2240 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241 | г. Пенза | ул. Терновского | 182 | 5 064,3 | 9 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2241 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242 | г. Пенза | ул. Терновского | 186 | 6 724,9 | 10 | 1995 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2242 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243 | г. Пенза | ул. Терновского | 190 | 7138,4 | 10 | 1999 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2243 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244 | г. Пенза | ул. Терновского | 192 | 5 610,021 | 10 | 1999 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2244.1 | г. Пенза | ул. Терновского | 199 | 4280,3 | 10 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2244.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244.2 | г. Пенза | ул. Терновского | 201 | 2125,2 | 12 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2244.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 | г. Пенза | ул. Терновского | 203 | 7 743 | 12 | 2010 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2246 | г. Пенза | ул. Терновского | 207 | 7 799,55 | 12 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2247 | г. Пенза | ул. Терновского | 209 | 3 828 | 10 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2248 | г. Пенза | ул. Терновского | 212 | 4 152,858 | 10 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2249 | г. Пенза | ул. Терновского | 214 | 16 550,532 | 14 | 2009 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2250 | г. Пенза | ул. Терновского | 237 | 322,248 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2251 | г. Пенза | ул. Терновского | 243 | 286,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 2251 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252 | г. Пенза | ул. Терновского | 245 | 268,482 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2253 | г. Пенза | ул. Терновского | 247 | 295,852 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 2254 | г. Пенза | ул. Терновского | 249 | 276,747 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 2255 | г. Пенза | ул. Терновского | 251 | 3 618,8 | 9 | 1991 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2255 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2256 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 3 | 3 482,9 | 9 | 1974 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2257 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 4 | 4 573,99 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2258 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 6 | 3 932,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2259 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 7 | 16 277 | 10 | 2005 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2259.0.1 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 10 | 17087,7 | 13 - 16 | 2017 | 12 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2259.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259.0.2 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 14 | 11456,6 | 14 - 16 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2259.0.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259.0.3 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 16 | 11475,3 | 14 - 16 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2259.0.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259.1 | г. Пенза | ул. Тернопольская | 18 | 7054,2 | 16 | 2014 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2259.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2260 | г. Пенза | ул. Токарная | 14 | 2 769,2 | 9 | 1992 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| 2261 | г. Пенза | ул. Токарная | 16 | 4291,9 | 9 | 1990 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 2261 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262 | г. Пенза | ул. Токарная | 18 | 3251,8 | 9 | 1990 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 2262 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263 | г. Пенза | ул. Толстого | 1 | 3 999,7 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2264 | г. Пенза | ул. Толстого | 2 | 2 380,9 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 2265 | г. Пенза | ул. Толстого | 3 | 6 607,9 | 5 | 1976 |  | 2029 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2266 | г. Пенза | ул. Толстого | 4 | 3 154,9 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2267 | г. Пенза | ул. Толстого | 5 | 18468,05 | 9 | 1985 | 9 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 2267 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2268 | г. Пенза | ул. Толстого | 6 | 3 375 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 2269 | г. Пенза | ул. Толстого | 10 | 5 978,9 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2270 | г. Пенза | ул. Толстого | 34 | 2 608,2 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2271 | г. Пенза | ул. Толстого | 36 | 3 941,45 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 2272 | г. Пенза | ул. Толстого | 38 | 3 975,3 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2273 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2274 | г. Пенза | ул. Тухачевского | 94 | 3 108,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2275 - 2276 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2277 | г. Пенза | ул. Ударная | 10 | 687,1 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 2278 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2279 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2280 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2281 | г. Пенза | ул. Ударная/Фрунзе | 22/27 | 2 069,96 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2040 - 2042 | - | 2022 |
| 2282 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2283 | г. Пенза | ул. Ударная/Фрунзе | 24/32 | 2 048,91 | 3 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 2284 | г. Пенза | ул. Ударная | 26 | 1 129,09 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2285 - 2286 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2287 | г. Пенза | ул. Ударная | 32 | 1 207,31 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2288 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2289 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290 | г. Пенза | ул. Ударная | 37 | 1 355,54 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 2290 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2291 | г. Пенза | ул. Ударная | 39 | 4 969,7 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2292 | г. Пенза | ул. Ударная | 40 | 3 221,2 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2293 | г. Пенза | ул. Ударная | 41 | 6 289,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2294 | г. Пенза | ул. Ударная | 42 | 3 358,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2295 | г. Пенза | ул. Ударная | 43 | 3 956 | 9 | 1981 | 1 | 2033 | 2038 | 2033 | 2016 | 2038 |
| 2296 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2297 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 4 | 1 976,98 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2298 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 5 | 3369 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| (п. 2298 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 8 | 3984 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| (п. 2299 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 9 | 6 936,59 | 9 | 1977 | 2 | 2029 | 2035 | 2030 | 2040 - 2042 | 2035 |
| 2301 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 10 | 2 655,1 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 2302 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 11 | 3 085,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2303 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 12 | 2626,1 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| (п. 2303 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2304 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 13 | 3 951,21 | 9 | 1978 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2305 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 13А | 3 691,74 | 9 | 1978 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2306 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 13Б | 3 745,2 | 9 | 1979 | 1 | 2031 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2307 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 14 | 4 036,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2308 | г. Пенза | ул. Ульяновская/Минская | 16/15 | 5 324,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2309 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 17 | 5 005,02 | 9 | 1983 | 2 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2310 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 18 | 3 876,42 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 2311 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 19 | 5 279,05 | 9 | 1985 | 2 | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2312 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 20 | 3 155,1 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2313 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 21 | 4 349,5 | 9 | 1979 | 1 | 2031 | 2037 | 2032 | 2040 - 2042 | 2037 |
| 2314 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 22 | 6 174,19 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2315 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 23 | 4515,17 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2030 | 2033 | 2035 |
| (п. 2315 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 25 | 4 437,9 | 9 | 1978 | 1 | 2030 | 2036 | 2031 | 2040 - 2042 | 2036 |
| (п. 2316 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 26 | 5 293,03 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2318 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 32 | 3 971,6 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2319 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 36 | 5 315 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2320 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 40 | 3947,2 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 2320 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2321 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 42 | 5 236,56 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 2322 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 44 | 3 306 | 9 | 2010 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2323 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 46 | 5 338 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2324 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 48 | 2 665,3 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2325 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 48А | 3 989,9 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2326 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 50 | 3 984,9 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2327 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 50А | 2 652 | 9 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2328 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 52 | 2605,7 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| (п. 2328 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2329 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 54 | 2 651,7 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2330 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 56 | 5 244,1 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2331 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 58 | 2 652 | 9 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2332 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 60 | 5 391,7 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2333 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 62 | 3 991,81 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 2334 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 64 | 3 906,2 | 5 | 1972 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2335 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 66 | 3 272,7 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2336 | г. Пенза | ул. Урицкого | 3 | 1 200,4 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 2337 | г. Пенза | ул. Урицкого | 3А | 1 299 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 2338 | г. Пенза | ул. Урицкого | 16 | 8 454,3 | 12 | 1977 | 4 | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | 2014 | 2035 |
| (п. 2338 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2338.1 | г. Пенза | ул. Урицкого | 18 | 8203,70 | 12 | 1980 | 2 | 2031 | 2037 | 2039 | 2016 | 2037 |
| (п. 2338.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2339 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 | г. Пенза | ул. Урицкого/ М. Горького | 44а/10 | 5 558,2 | 5 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 2341 | г. Пенза | ул. Урицкого | 62 | 11 606,2 | 15 | 2009 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2342 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2343 | г. Пенза | ул. Урицкого/Славы | 74/9 | 4 468,2 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| (п. 2343 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344 - 2346 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2347 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 1 | 3 153,6 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2348 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 1А | 1 474,7 | 9 | 1995 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2349 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 3 | 3 943,4 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2351 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 3а | 1 651,1 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2030 | 2014 | 2035 |
| (п. 2351 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2352 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 3Б | 2 663 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2353 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 5 | 7258,1 | 9 | 1980 | 4 | 2032 | 2038 | 2033 | 2020 | 2038 |
| (п. 2353 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 55 | 3 532,3 | 9 | 1976 | 2 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 2355 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 57 | 3 511,2 | 9 | 1976 | 2 | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 |
| 2356 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 59 | 4 185,6 | 9 | 2003 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2357 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 83 | 5 324,85 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2358 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 83А | 3 128,9 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2359 | г. Пенза | ул. Ушакова | 1 | 4 860,6 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 2360 | г. Пенза | ул. Ушакова | 2 | 4117,6 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2360 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2361 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2362 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2363 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2364 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2365 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2366 | г. Пенза | ул. Ушакова | 16А | 3 065,3 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2367 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2368 | г. Пенза | ул. Ушакова | 30 | 2 149,5 | 4 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 2369 | г. Пенза | ул. Фабричная | 2 | 3 376,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 2370 | г. Пенза | ул. Фабричная | 3 | 19233,2 | 5 - 8, 10, 12, 14, 17 | 2012 - 2016 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2370 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2371 | г. Пенза | ул. Фабричная | 4 | 4136,0 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2371 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2372 | г. Пенза | ул. Фабричная | 5 | 4 459 | 10 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2373 | г. Пенза | ул. Фабричная | 6 | 2 615,8 | 5 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2373 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2374 | г. Пенза | ул. Фабричная | 7 | 6 526,8 | 10 | 1991 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2374 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2375 | г. Пенза | ул. Фабричная | 8 | 2 274,8 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2033 | - | 2032 |
| 2376 | г. Пенза | ул. Фабричная | 9 | 3 904,6 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2376 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2377 | г. Пенза | ул. Фабричная | 10 | 1 241,19 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2378 | г. Пенза | ул. Фабричная | 11 | 5 461,7 | 9 | 1987 | 1 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2039 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 2378 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2379 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2380 | г. Пенза | ул. Фабричная | 14 | 2126,1 | 9 | 1984 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 2380 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2381 | г. Пенза | ул. Фрунзе | 15 | 646,09 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 2382 | г. Пенза | ул. Фрунзе | 18 | 1 380,97 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2383 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2384 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2385 - 2388 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2389 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2390 - 2391 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2392 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2393 | г. Пенза | ул. Фурманова | 1 | 3 993,8 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2394 | г. Пенза | ул. Фурманова | 1А | 8 103 | 9 | 1984 | 4 | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2395 | г. Пенза | ул. Фурманова | 3 | 3 936,8 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП, от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2396 | г. Пенза | ул. Фурманова | 7 | 3 965 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2397 | г. Пенза | ул. Фурманова | 11 | 3 975,95 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2398 | г. Пенза | ул. Фурманова | 13 | 6 545,9 | 9 | 1983 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2399 | г. Пенза | ул. Фурманова | 15 | 5703,6 | 9 | 1983 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 2399 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | г. Пенза | ул. Фурманова | 17 | 5721,7 | 9 | 1983 | 3 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| (п. 2400 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401 | г. Пенза | ул. Фурманова | 19 | 11685,3 | 9 | 1983 | 6 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 2401 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402 | г. Пенза | ул. Фурманова | 21 | 7183,3 | 18 | 2008 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2402 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2403 | г. Пенза | ул. Центральная | 2А | 564,6 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2404 | г. Пенза | ул. Центральная | 3 | 643,5 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 2404 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2405 | г. Пенза | ул. Центральная | 12 | 2 088 | 4 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 2406 | г. Пенза | ул. Центральная | 14 | 3 060,55 | 5 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2407 | г. Пенза | ул. Центральная | 16 | 4 914,8 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2408 | г. Пенза | ул. Циолковского | 4 | 1 146,4 | 3 | 1957 |  | 2020 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 2408 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2409 | г. Пенза | ул. Циолковского | 4А | 1 014,81 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2410 | г. Пенза | ул. Циолковского | 6 | 1 510,8 | 3 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 2411 | г. Пенза | ул. Циолковского | 6А | 1 243,7 | 4 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| (п. 2411 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2412 | г. Пенза | ул. Циолковского | 6Б | 1 962,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2413 | г. Пенза | ул. Циолковского/Леонова | 7/27 | 1 662,3 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| 2414 | г. Пенза | ул. Циолковского | 9 | 1313,5 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 2414 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2415 | г. Пенза | ул. Циолковского/Леонова | 10/29 | 2 132,29 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2416 | г. Пенза | ул. Циолковского | 12 | 1 364,09 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2417 | г. Пенза | ул. Циолковского/Ударная | 14/38 | 1 950,8 | 3 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 2418 | г. Пенза | ул. Циолковского | 15 | 1 279,70 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| (п. 2418 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2419 | г. Пенза | ул. Циолковского | 16 | 2488,1 | 5 | 1960 |  | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 2419 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2420 | г. Пенза | ул. Циолковского/Ударная | 17/36 | 2318,7 | 3 | 1959 |  | 2016 | 2018 | 2018 | - | 2018 |
| (п. 2420 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2421 | г. Пенза | ул. Циолковского | 18 | 1 490,5 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2422 | г. Пенза | ул. Циолковского/Ударная | 19/31 | 2 067,27 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2423 | г. Пенза | ул. Циолковского | 20 | 2 361,2 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 2423 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2424 | г. Пенза | ул. Циолковского | 21 | 1 826,1 | 3 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 2425 | г. Пенза | ул. Циолковского | 22 | 2 925,1 | 5 | 1967 |  | 2014 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| (п. 2425 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2426 | г. Пенза | ул. Циолковского | 27 | 1256,1 | 3 | 1957 |  | 2020 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 2426 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2427 | г. Пенза | ул. Циолковского/Беляева | 31/35 | 1 421,6 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 2428 | г. Пенза | ул. Циолковского | 33 | 2495,5 | 4 | 1960 |  | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 2428 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2429 | г. Пенза | ул. Циолковского | 35 | 2 715,3 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2430 | г. Пенза | ул. Циолковского | 37 | 2 556,2 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2431 | г. Пенза | ул. Циолковского | 39 | 2 880,24 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| 2432 | г. Пенза | ул. Циолковского | 41 | 2 531,3 | 5 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2433 | г. Пенза | ул. Циолковского/Германа Титова | 43/26 | 2 559,7 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2434 | г. Пенза | ул. Чаадаева (58:29:2014007:178) | 2 | 275,2 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| (п. 2434 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2434.1 | г. Пенза | ул. Чаадаева (58:29:2014007:157) | 2 | 250,8 | 2 | 1961 |  | 2021 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| (п. 2434.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2435 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 4А | 269,9 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2436 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2437 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 8А | 391,7 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 2438 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 10А | 404,3 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2439 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 10Б | 274,8 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2440 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 34А | 273,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2441 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 35А | 279 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2442 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 39А | 275,82 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2443 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 41А | 277,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2444 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51А | 272,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| 2445 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51Б | 283,62 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2446 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51В | 283,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2447 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51Г | 284,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2448 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 53А | 269,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2449 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 89 | 4 437,2 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| 2450 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 91 | 4 709,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 2451 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 91А | 2 634,4 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 2452 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 93 | 3285,6 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2452 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2453 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 97 | 3316,9 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 2453 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2454 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 99 | 4571,4 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2454 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2455 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 101 | 4522,1 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2455 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 101А | 3 159,8 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2457 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 103 | 3 106,3 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2026 | - | 2032 |
| (п. 2457 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2458 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 103А | 531,6 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2459 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 105 | 6388,4 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 2459 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2460 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 107 | 11 991,3 | 9 | 1986 | 6 | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2461 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 107А | 5 930,2 | 14 | 2003 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2462 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 111 | 8171,3 | 9 | 1994 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2462 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 113 | 7108,71 | 9 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| (п. 2463 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463.1 | г. Пенза | ул. Чапаева | 71 | 3349,1 | 10 | 2013 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2463.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463.2 | г. Пенза | ул. Чапаева | 73 | 4411,3 | 12 | 2015 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2463.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463.3 | г. Пенза | ул. Чапаева | 75 | 7276,4 | 12 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2463.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463.4 | г. Пенза | ул. Чапаева | 77 | 7621,1 | 12 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2463.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464 | г. Пенза | ул. Чапаева | 79 | 8 349,1 | 10 | 2013 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2464.1 | г. Пенза | ул. Чапаева | 83 | 9476,1 | 10 | 2013 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.1.1 | г. Пенза | ул. Чапаева | 81 | 5430,4 | 15 | 2014 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.2 | г. Пенза | ул. Чапаева | 85 | 4741,9 | 6 - 11 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.3 | г. Пенза | ул. Чапаева | 87 | 5044,2 | 11 | 2014 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.4 | г. Пенза | ул. Чапаева | 91 | 2009,0 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.5 | г. Пенза | ул. Чапаева | 93 | 2158,2 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6 | г. Пенза | ул. Чапаева | 95 | 2453,4 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.1 | г. Пенза | ул. Чапаева | 97 | 1879,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.2 | г. Пенза | ул. Чапаева | 99 | 1917,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.3 | г. Пенза | ул. Чапаева | 101 | 2782,4 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.4 | г. Пенза | ул. Чапаева | 103 | 2832,2 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.5 | г. Пенза | ул. Чапаева | 105 | 2512,0 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.6 | г. Пенза | ул. Чапаева | 107 | 2847,2 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.7 | г. Пенза | ул. Чапаева | 109 | 2911,8 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.8 | г. Пенза | ул. Чапаева | 111 | 2107,1 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.9 | г. Пенза | ул. Чапаева | 113 | 2192,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.10 | г. Пенза | ул. Чапаева | 115 | 1301,7 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.10 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.11 | г. Пенза | ул. Чапаева | 117 | 1341,8 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.11 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.6.12 | г. Пенза | ул. Чапаева | 119 | 1377,0 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.6.12 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.7 | г. Пенза | ул. Чапаева | 121 | 1285,2 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464.8 | г. Пенза | ул. Чапаева | 123 | 1599,1 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 2464.8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2465 | г. Пенза | ул. Челябинская | 1А | 1069,6 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| (п. 2465 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2466 | исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2467 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2468 | г. Пенза | ул. Черепановых | 5 | 383,5 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2469 | г. Пенза | ул. Черепановых | 6 | 635 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2470 | г. Пенза | ул. Черепановых | 7 | 385 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2471 | г. Пенза | ул. Черепановых | 8 | 633 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2472 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2473 | г. Пенза | ул. Черепановых | 14А | 724,2 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 2474 | г. Пенза | ул. Чехова/Суворова | 16/42 | 3339,7 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| (п. 2474 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2475 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2476 | г. Пенза | ул. Чехова | 46 | 3 173,3 | 5 | 1964 |  | 2014 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| (п. 2476 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2478 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2479 | г. Пенза | ул. Чехова | 64 | 2 474,2 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 2480 | г. Пенза | ул. Чехова | 76А | 238,7 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2019,2023 | - | 2023 |
| (п. 2480 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2481 | г. Пенза | ул. Чехова | 76Б | 282,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2482 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2483 | г. Пенза | ул. Чкалова | 7 | 4 435,8 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| (п. 2483 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2484 | г. Пенза | ул. Чкалова | 13 | 5068,9 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2016 | - | 2029 |
| (п. 2484 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2485 | г. Пенза | ул. Чкалова | 15 | 6 439,4 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 2486 | г. Пенза | ул. Чкалова | 40 | 5 894,6 | 10 | 2010 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2487 | г. Пенза | ул. Чкалова | 41 | 3 618,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 | - | 2030 |
| 2487.1 | г. Пенза | ул. Чкалова | 42 | 10382,2 | 11 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 2487.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2488 | г. Пенза | ул. Чкалова | 49 | 3 165 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2030 | - | 2029 |
| 2489 | г. Пенза | ул. Чкалова | 55 | 1 907,6 | 4 | 1941 |  | 2017 | 2018 | 2017 | - | 2018 |
| 2490 | г. Пенза | ул. Шевченко | 22 | 3 386,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2491 | г. Пенза | ул. Шмидта | 2 | 5 586 | 7 | 2006 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2492 | г. Пенза | ул. Шмидта/Комсомольская | 5/10 | 1440 | 3 | 1930 |  | 2016 | 2016 - 2017 | 2016 | - | 2016 - 2017 |
| (п. 2492 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | г. Пенза | ул. Шмидта | 17 | 2 107 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2494 | г. Пенза | ул. Шмидта | 17А | 556,46 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 | - | 2025 |
| 2495 | г. Пенза | ул. Шмидта | 19 | 720,2 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| (п. 2495 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2496 | г. Пенза | ул. Шмидта | 19А | 2 540 | 6 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2497 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2498 | г. Пенза | ул. Шмидта | 21 | 720,4 | 2 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| (п. 2498 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2499 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | г. Пенза | ул. Шмидта | 23 | 1 243,9 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| 2501 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2502 | г. Пенза | ул. Щербакова | 2 | 449,6 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 2502 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2502.1 | г. Пенза | ул. Щербакова | 7 | 452,8 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 |  | 2023 |
| (п. 2502.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2503 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 1 | 4 974,4 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2504 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 2 | 4 847,8 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 2505 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 2А | 3 802,3 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| (п. 2505 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2506 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 3 | 4 479,26 | 5 | 1975 |  | 2014 | 2034 | 2040 - 2042 |  | 2034 |
| (п. 2506 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2507 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 4 | 5 197,1 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 2508 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 5 | 4 603,51 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 2509 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 6 | 4 596 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 2510 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 7 | 4 186,4 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 2511 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 7А | 2 921,6 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 2512 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 8 | 3 180,7 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| (п. 2512 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2513 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 9 | 3 929,6 | 5 | 1972 |  | 2014 | 2031 | 2040 - 2042 |  | 2031 |
| (п. 2513 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2514 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 10 | 3 214,9 | 5 | 1978 |  | 2014 | 2036 | 2040 - 2042 |  | 2036 |
| (п. 2514 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2515 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 11 | 2 650,4 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 2516 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 12 | 3 915,59 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 2517 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 13 | 2 588,7 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 2518 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 14 | 3 088,4 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 2519 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 15 | 2 654,2 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 2520 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 16 | 2 617,5 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 2521 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 17 | 2 647,1 | 5 | 1977 |  | 2014 | 2035 | 2030 |  | 2035 |
| (п. 2521 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2522 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 18 | 3 949,5 | 5 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 2523 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 19 | 4 217,1 | 9 | 1980 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2524 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 20 | 4332,5 | 9 | 1982 | 1 | 2033 | 2039 | 2038 | 2034 | 2039 |
| (п. 2524 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2525 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 1 | 217 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2029 | - | 2027 |
| 2526 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 2 | 590 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 2527 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 3 | 330 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 2528 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 4 | 762,8 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| (п. 2528 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2529 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2530 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 6 | 590 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 2531 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 7 | 374,3 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2030 | - | 2029 |
| (п. 2531 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2532 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 10 | 644 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 2533 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 11 | 304 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2029 | - | 2027 |
| 2534 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 12 | 590 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 2535 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 15 | 230 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 2536 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 17 | 304 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 2537 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 18 | 590 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2031 | - | 2029 |
| 2538 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 19 | 217 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2029 | - | 2027 |
| 2539 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 20 | 592 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| 2540 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 22 | 590 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2035 | - | 2034 |
| 2541 | г. Пенза | ул. Ягодная | 9 | 1 653 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| ### Городищенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 81 | 519 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 155 | 793,6 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 157 | 797,6 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 159 | 635,9 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 161 | 826,3 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 163 | 826 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 165 | 642,2 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 167 | 1 224 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Городищенский район | г. Городище, ул. Александра Матросова | 171 | 681,3 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Городищенский район | г. Городище, ул. Заводская | 1 | 692,8 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Городищенский район | г. Городище, ул. Заводская | 5 | 480,6 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Городищенский район | г. Городище, ул. Заводская | 7 | 540,5 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Городищенский район | г. Городище, ул. Зеленая | 3 | 580,6 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Городищенский район | г. Городище, ул. Зеленая | 5 | 636,5 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Городищенский район | г. Городище, ул. Зеленая | 9 | 759,8 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 28 | 264 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 38 | 522,1 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 44 | 198 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Городищенский район | г. Городище, ул. Красноармейская | 12А | 667,2 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Городищенский район | г. Городище, ул. Красноармейская | 17 | 630 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Городищенский район | г. Городище, ул. Красноармейская | 19 | 630 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Городищенский район | г. Городище, ул. Красноармейская | 21 | 630 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Городищенский район | г. Городище, ул. Красноармейская | 27 | 806,3 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 13 | 667,6 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 33 | 632 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 26 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 35 | 573 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 27 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 37 | 134,5 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 38 | 111,8 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2029 | - | 2026 |
| 29 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 41 | 570,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 30 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 59 | 289,2 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 66 | 645 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 68 | 342 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 74 | 232 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 80 | 335,5 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Городищенский район | г. Городище, ул. Набережная | 4 | 683 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Городищенский район | г. Городище, ул. Октябрьская | 17 | 667,5 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Городищенский район | г. Городище, ул. Садовая | 5 | 508,6 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Городищенский район | г. Городище, ул. Сиреневая | 15 | 146,2 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 48 | 212,8 | 2 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 65 | 806,3 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 67 | 281 | 1 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 69 | 260,4 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 71 | 626,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 73 | 622,1 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 45 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 75 | 474,3 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 46 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 77 | 481,8 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Городищенский район | г. Городище, ул. Советская | 79 | 491,4 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Городищенский район | г. Городище, ул. Транспортная | 4 | 222,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2029 | - | 2033 |
| 49 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 44 | 680 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 46 | 702,8 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 48 | 472,7 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 50 | 492,1 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 52 | 819,3 | 2 | 1978 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 53 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 54 | 826,7 | 2 | 1979 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 54 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 56 | 830,5 | 2 | 1982 |  | 2017 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| (п. 55 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 58 | 450,9 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Городищенский район | г. Городище, ул. Цветочная | 5 | 190,9 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Городищенский район | г. Сурск, пер. Лесной | 7 | 2 549,09 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 58 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Городищенский район | г. Сурск, пер. Лесной | 9 | 3 046,3 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Городищенский район | г. Сурск, пер. Лесной | 10 | 3 912,86 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 61 | Городищенский район | г. Сурск, пер. Лесной | 12 | 2 995,6 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 62 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 2 | 399 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 13 | 298,2 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2037 | - | 2028 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 17 | 631,3 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 18 | 713,7 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 19 | 610,2 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 20 | 831,8 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 67 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 21 | 628,5 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 23 | 329,8 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 25 | 363,5 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 27 | 618,9 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 29 | 637,9 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Калинина | 21 | 611,4 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 74 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Карла Маркса | 93 | 611,5 | 2 | 1971 |  | 2019 - 2021 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 74 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 40 | 714,8 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 76 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 42 | 732,7 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 44 | 725,9 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2021 | - | 2028 |
| 77.1 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 39 | 758 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 77.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 44 | 735 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 79 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 101 | 709,2 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 80 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 101 корп. а | 694 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| (п. 80 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 111 | 5 260,8 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 113 | 5 345,3 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Нагорная | 3 | 1 274,5 | 3 | 1924 |  | 2016 | 2017 | 2040 - 2042 | - | 2017 |
| 85 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 1 | 3 110,25 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| (п. 85 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 2 | 3 123,7 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 87 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 3 | 3 835,4 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 88 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 4 | 3 351,4 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 89 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 6 | 975,8 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 90 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 12 | 3 235,9 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 91 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 13 | 4 322,5 | 6 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 91.1 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 16 | 2 047,8 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2036 | - | 2035 |
| (п. 91.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 18 | 3 129,5 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 22 | 3 937,9 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 94 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 24 | 2 554,1 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2022 | - | 2039 |
| 95 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Рабочая | 14 | 625,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| (п. 95 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Садовая | 4 | 218,9 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2027 | - | 2037 |
| 97 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Садовая | 14 корп. а | 334,5 | 3 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 97 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.1 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Свердлова | 5 | 842,2 | 3 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| (п. 97.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Семашко | 23 | 433,1 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 98.1 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Строителей | 2 | 2452,4 | 5 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 98.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Строителей | 3 | 4 546,2 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 100 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Строителей | 5 | 3 996,6 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 101 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Театральная | 17 | 938,2 | 3 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 102 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Театральная | 21 | 607,7 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 103 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 58 | 1 526 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| 104 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 60 | 844,9 | 2 | 1982 |  | 2016 | 2039 | 2022 | - | 2039 |
| (п. 104 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 62 | 835,2 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 106 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 64 | 848,7 | 2 | 1980 |  | 2020 - 2022 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| (п. 106 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 66 | 699,8 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 108 | Городищенский район | п. Лесной, ул. Лесная | 5 | 332,5 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 109 | Городищенский район | п. Лесной, ул. Лесная | 6 | 342,8 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 109.1 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, пер. Московский | 1 | 280 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2031 | - | 2029 |
| (п. 109.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109.2 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, пер. Московский | 20 | 278,8 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2031 | - | 2028 |
| (п. 109.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Белинского | 19 | 312,4 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 111 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Быстрова | 30 | 2 106,14 | 4 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 112 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Железнодорожная | 103 | 367,1 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Заводская | 12 | 406,3 | 2 | 1972 |  | 2016 | 2031 | 2034 | - | 2031 |
| (п. 113 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.1 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова | 43 | 638,6 | 2 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 113.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова | 45 | 417,0 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2028 | - | 2026 |
| (п. 113.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова | 64 | 409,85 | 2 | 1963 |  | 2019 - 2021 | 2026 | 2029 | - | 2026 |
| (п. 114 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Крупской | 29а | 504,5 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 115 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Крупской | 31 | 358,35 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2037 | - | 2034 |
| 117 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Луговая 2-я | 4 | 1 108,2 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| 118 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 1 | 3 238,3 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 119 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 3 | 4 272,2 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 5 | 1 348,4 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 121 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 7 | 3 072,2 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 122 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 11 | 4475,7 | 5 | 1988 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 13 | 1 370,1 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 123 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 15 | 225,1 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 125 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Московская | 59 | 347,1 | 2 | 1973 |  | 2019 - 2021 | 2032 | 2035 | - | 2032 |
| (п. 125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская | 1а | 2 106,04 | 4 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2019 - 2021 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 126 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская | 5а | 1 282,55 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 128 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская | 7 | 366,77 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская | 9 | 563,3 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 129.1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая | 18 | 710,83 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 131 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 1 | 1 415,84 | 4 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 132 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 2 | 1 093,6 | 3 | 1975 |  | 2019 - 2021 | 2033 | 2026 | - | 2033 |
| (п. 132 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 3 | 1 146,6 | 3 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2038 | - | 2033 |
| 134 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 4 | 1 273,6 | 4 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2039 | - | 2033 |
| 135 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 5 | 1 095,1 | 3 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 136 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 6 | 1 018,5 | 3 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 7 | 1 072,1 | 3 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 138 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 8 | 939,7 | 3 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 139 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 9 | 919 | 3 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 140 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 10 | 1 037,82 | 3 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 141 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 11 | 4343,00 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2039 | - | 2036 |
| (п. 141 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 12 | 3077,00 | 5 | 1979 |  | 2018 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| (п. 142 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 19А | 599,9 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2035 | - | 2037 |
| 144 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 37 | 2541,8 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 144 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 39 | 2528,6 | 5 | 1984 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 145 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 - 148 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148.1 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Центральная | 35 | 255,2 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 148.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Центральная | 37 | 6 081,52 | 5 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 150 - 151 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Городищенский район | с. Средняя Елюзань, ул. Вахитова | 2 | 720 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 153 | Городищенский район | с. Трескино, ул. Советская | 90 | 302,2 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2031 | - | 2027 |
| 154 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Больничная | 24 | 558,1 | 2 | 1991 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 154 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Больничная | 26 | 558,1 | 2 | 1991 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 155 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Больничная | 28 | 478,5 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 157 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Полевая | 4 | 370 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 158 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Полевая | 8 | 348,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 159 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская | 8 | 583,8 | 2 | 1969 |  | 2015 - 2016 | 2015 - 2016 | 2015 - 2016 | - | 2029 |
| (п. 159 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская | 9 | 585,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 161 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская | 10 | 582,6 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 162 | Городищенский район | с. Шнаево, ул. Привокзальная | 33 | 195 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 163 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Земетчинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 1 | 718 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| 2 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 2 | 678 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 2б | 587,8 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 5 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 3 | 678 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 4 | 688 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 5 | 668 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 6 | 718 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 6в | 610,3 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 7 | 728 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 11 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 8 | 728 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2035 | - | 2033 |
| 12 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 9 | 718 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2036 | - | 2034 |
| 13 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 10 | 741,7 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2037 | - | 2034 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 11 | 738 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2037 | - | 2034 |
| 15 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 12 | 743 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 16 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 13 | 822 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2039 | - | 2037 |
| 17 | Земетчинский район | п. Пролетарский, ул. Центральная | 14 | 650 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2032 | - | 2029 |
| 18 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, проезд Заводской | 4 | 753,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 19 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 13 | 343,9 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 21 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 18 | 635,8 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 19А | 820,5 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 20А | 557,6 | 2 | 1992 |  | 2018 | 2019 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 32 | 387,9 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 35 | 774,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 26 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 74 | 300 | 2 | 1965 |  | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 82 | 190,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 28 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 84 | 300,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 29 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 126 | 654 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 30 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 144 | 609,5 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 31 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 145а | 427,6 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 146 | 637,5 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 33 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 146а | 556,3 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 34 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 148 | 384,1 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 35 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Ленина | 160 | 328 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 36 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Лермонтова | 13 | 931,9 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 37 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Лермонтова | 13а | 911,6 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 38 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Лермонтова | 15 | 1 144,9 | 3 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 39 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Лермонтова | 17 | 850 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 40 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Лермонтова | 19 | 1 789,1 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 2 | 842,2 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2039 | - | 2037 |
| 42 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 8 | 381 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 10 | 336,5 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 12 | 883 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2039 | - | 2038 |
| 45 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 14 | 819,6 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 46 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 16 | 959 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 30 | 832 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Луначарского | 32 | 925,4 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Мичурина | 1 | 350,2 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2038 | - | 2029 |
| 50 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 3 | 842,2 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2039 | - | 2039 |
| 51 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 5 | 951 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 11 | 849,1 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| (п. 52 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 13 | 737 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2039 | - | 2039 |
| 54 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 17 | 825,6 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 19 | 752,9 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 21 | 828,7 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2039 | - | 2038 |
| 57 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 25 | 765,2 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2039 | - | 2039 |
| 58 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 27 | 819,1 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 29 | 816,6 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Октябрьская | 41 | 906,3 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 61 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Октябрьская | 41а | 952,9 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 8 | 783 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2039 | - | 2031 |
| 63 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 8б | 1 284,3 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 10 | 693 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 65 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 12 | 352,3 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 66 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 12а | 594 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2039 | - | 2037 |
| 67 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Пушкина | 14 | 783 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2039 | - | 2033 |
| 68 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Рензяева | 15 | 732,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| (п. 68 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Рензяева | 17 | 789 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 70 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Рензяева | 19 | 730,4 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 71 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Рензяева | 49/2 | 776 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2039 | - | 2027 |
| (п. 71 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 6 | 553,5 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| 73 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 16 | 363 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 74 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 18 | 363 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 75 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 25 | 186,3 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 76 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 1 | 927,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 77 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 17 | 743,8 | 2 | 1975 |  | 2018 | 2034 | 2018 | - | 2034 |
| (п. 77 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 19 | 639,4 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 79 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 19а | 1 480,6 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 79 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 21 | 957,3 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 25 | 850 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 27 | 845,4 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 29 | 862,5 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 31 | 860,8 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 37 | 844 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Серегина | 39 | 880,25 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 86 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Смирнова | 99 | 694,5 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2038 | - | 2029 |
| 88 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Строительная | 1 | 815,9 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Суворова | 2 | 411,4 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| 90 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Суворова | 4 | 390,5 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2039 | - | 2027 |
| 91 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Чкалова | 1 | 343,8 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| (п. 91 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Чкалова | 3 | 663,7 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2038 | - | 2029 |
| 93 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Чкалова | 6 | 681,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2039 | - | 2031 |
| 94 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Чкалова | 7 | 715 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| (п. 94 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Земетчинский район | с. Большая Ижмора, ул. Центральная | 1 | 312,8 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2033 | - | 2031 |
| 96 | Земетчинский район | с. Вяземка, ул. Школьная | 1 | 671,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 97 | Земетчинский район | с. Матчерка ул. Центральная | 120 | 503,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2029 | - | 2026 |
| 98 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Земетчинский район | с. Матчерка, ул. Центральная | 122 | 507,6 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2029 | - | 2026 |
| 100 | Земетчинский район | с. Матчерка, ул. Центральная | 123 | 501 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 101 | Земетчинский район | с. Матчерка, ул. Центральная | 124 | 982 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 102 | Земетчинский район | с. Матчерка, ул. Центральная | 125 | 982 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 103 | Земетчинский район | с. Раево, ул. Моршанская | 41 | 584,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2026 | - | 2029 |
| 104 | Земетчинский район | с. Раево, ул. Моршанская | 42 | 341,7 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| 105 | Земетчинский район | с. Салтыково, ул. Садовая | 41 | 359 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 106 | Земетчинский район | с. Салтыково, ул. Садовая | 42 | 359 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| ### Иссинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Исса | ул. Строителей | 6 | 502,4 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 |  | 2039 |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 66 | 462 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 4 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 66а | 852,8 | 2 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 68 | 462 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 6 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 70 | 224,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 7 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 31 | 218,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 8 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 35 | 620,5 | 2 | 1973 |  | 2016 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 37 | 408 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 10 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 39 | 362,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2033 | - | 2024 |
| 11 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 41 | 436,7 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 45 | 624,7 | 2 | 1960 |  | 2016 | 2024 | 2033 | - | 2024 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 47 | 635,30 | 2 | 1965 |  | 2018 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 51 | 735,2 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 54 | 185 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 16 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 56 | 427,1 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 58 | 360,6 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 60 | 357,60 | 2 | 1970 |  | 2018 | 2030 | 2038 | - | 2030 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 62 | 642,9 | 2 | 1968 |  | 2016 | 2029 | 2037 | - | 2029 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 64 | 384 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | р.п. Исса | ул. Лебедева | 72 | 544,4 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | р.п. Исса | проезд Советский | 11 | 703 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Советская | 23 | 846,10 | 2 | 1988 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Советская | 25 | 853,00 | 2 | 1983 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 24 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Советская | 25а | 371,1 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 66 | 893,6 | 2 | 1979 |  | 2016 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | - | 2018 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Строителей | 2 | 502,4 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 28 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Строителей | 4 | 841,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2020 | - | 2037 |
| (п. 28 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Иссинский район | с. Булычево, ул. Привокзальная | 7 | 788 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Иссинский район | н.п. ц.у.свх. "Уваровский", ул. Проезжая | 14 | 458,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2033 | - | 2024 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каменский район | г. Каменка, пер. Калинина | 2 | 963,4 | 2 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Каменский район | г. Каменка, пл. Комсомольская | 7 | 825,6 | 2 | 1947 |  | 2017 | 2020 | 2040 - 2042 | - | 2020 |
| 3 | Каменский район | г. Каменка, пл. Комсомольская | 8 | 682,9 | 2 | 1947 |  | 2016 - 2017 | 2020 | 2016 | - | 2020 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каменский район | г. Каменка, проезд Театральный | 3 | 9 494,7 | 9 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 5 | Каменский район | г. Каменка, проезд Театральный | 7 | 7 713,5 | 9 | 1993 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 6 | Каменский район | г. Каменка, ул. 8 марта | 3 | 3 090,4 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Каменский район | г. Каменка, ул. 8 марта | 5 | 3 084,1 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Каменский район | г. Каменка, ул. Автохозяйская | 7 | 903,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 9 | Каменский район | г. Каменка, ул. Автохозяйская | 12А | 834,5 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 29 | 378,8 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 11 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 31 | 367,8 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 12 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 33 | 370,4 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 13 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 35 | 378,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 14 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 37 | 363,9 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 15 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 42 | 850 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 16 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 42А | 553,2 | 2 | 1980 |  | 2021 - 2023 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 42Б | 547,7 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 18 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 42В | 539,1 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 19 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана/Воейкова | 46/2 | 733,6 | 4 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 20 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 47 | 341,7 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 21 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 49 | 738,4 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 22 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 51 | 387,4 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 23 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 53 | 387 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 24 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 55 | 387,4 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 25 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 57 | 711,6 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 26 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 1 | 15 885 | 9 | 1994 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 27 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 3 | 9 946,1 | 9 | 1994 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 28 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 5 | 3 133,7 | 9 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 29 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 7 | 8 891,7 | 9 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 30 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 60 | 1 561,1 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 96 | 409,6 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 175А | 376,6 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Каменский район | г. Каменка, ул. Воейкова | 4 | 695,6 | 4 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 35 | Каменский район | г. Каменка, ул. Воейкова | 6 | 491,9 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 36 | Каменский район | г. Каменка, ул. Воейкова | 8 | 836,8 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 37 | Каменский район | г. Каменка, ул. Воейкова | 15 | 1 551,6 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 1 | 1 828 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 39 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 2 | 1 329,9 | 4 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 3 | 2559,0 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 40 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 4 | 2 048,1 | 4 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 6 | 1 993,5 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 43 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 7 | 3 143,5 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 8 | 1 221,2 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 45 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 10 | 6054,7 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 12 | 3 134,9 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| 47 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 14 | 4 474,3 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 18 | 5 110,4 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 22 | 3 830 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| (п. 49 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 28 | 6 463,1 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 34 | 2 603,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гагарина | 1 | 401,2 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гагарина | 3 | 413,8 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2020 | 2037 | - | 2020 |
| 54 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гагарина | 5 | 398,3 | 2 | 1948 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гагарина | 7 | 397,2 | 2 | 1948 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гагарина | 9 | 398,4 | 2 | 1948 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 5 | 1 132,1 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 7 | 360,3 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 9 | 729,2 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 60 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 11 | 734,7 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 61 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 11А | 1 258,6 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 11Б | 1 124,5 | 5 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 13 | 296,7 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 64 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 13А | 3 044,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 13Б | 365,5 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 66 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 13В | 353,5 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 15 | 737,3 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 15А | 1 281,9 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 69 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 17 | 726,8 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 19 | 735,4 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 71 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 19А | 1 172,3 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 21 | 871,8 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 73 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 23 | 7 975,4 | 9 | 1995 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 74 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 39 | 370,4 | 2 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дачная | 11 | 573 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2038 | - | 2036 |
| 76 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дачная | 14 | 587,6 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 77 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дачная | 15 | 845 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского/Чкалова | 1/14 | 1 391,8 | 2 | 1950 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 79 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 3 | 357,4 | 2 | 1950 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 5 | 1 153,6 | 3 | 1953 |  | 2018 | 2021 | 2018 | - | 2021 |
| 81 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 7 | 478,9 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 8 | 735,4 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 9 | 770,6 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 10 | 762,1 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 12 | 1 179,3 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 13 | 551,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 86 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 14 | 583,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 86.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 15 | 550,9 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 87 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 17 | 550,8 | 2 | 1960 |  | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| (п. 88 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 19 | 550,8 | 2 | 1961 |  | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 21 | 553,2 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 90 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 22 | 519 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дзержинского | 26 | 1 177,5 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 2 | 4 278,4 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 6 стр. 1 | 2556,5 | 6 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 94.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.2 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 6 стр. 2 | 2557,9 | 6 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 94.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 7 | 4 280,3 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 96 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 8А | 1010,3 | 5 | 1977 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 96 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 8Б | 1 996 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 98 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 9 | 3377,4 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| (п. 98 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Каменский район | г. Каменка, ул. Дружбы | 10 | 4550,5 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| (п. 99 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Каменский район | г. Каменка, ул. Заводская | 2А | 3 089 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 101 | Каменский район | г. Каменка, ул. Заводская | 6 | 468,3 | 2 | 1948 |  | 2018 | 2020 | 2017 | - | 2020 |
| 102 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коллективная | 10 | 3 078,7 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 107 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 2 | 860,4 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 108 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 4 | 1033,5 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 108 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 6 | 730,7 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 110 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 8 | 741,4 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 111 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 8А | 800,4 | 3 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 112 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 1А | 2 384,1 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 1Б | 2 413,4 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 114 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 2 | 3 037,6 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 115 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 3 | 4 555,1 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 116 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 4 | 2 603,2 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 117 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 5 | 6 035,6 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 118 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 6 | 4416,6 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 118 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 7 | 6 866 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 9 | 6 124,5 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 121 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 26 | 4 595,3 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 122 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 57 | 1 771,6 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 123 | Каменский район | г. Каменка, ул. Космонавтов | 1 | 6 115,7 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 124 | Каменский район | г. Каменка, ул. Космонавтов | 2 | 3 947,4 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 125 | Каменский район | г. Каменка, ул. Космонавтов | 3 | 8 690,3 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 125 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 2 - 2А | 7813,9 | 9 | 1993 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| (п. 126 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 6 | 4502,5 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 7 | 267,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2025 | - | 2024 |
| 129 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 9 | 276,6 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 129 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 13 | 565,5 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| (п. 130 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 15 | 602,8 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 132 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 17 | 390,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 | - | 2025 |
| 133 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 24 | 703,8 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 133.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 26 | 1153,8 | 3 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 133.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 28 | 1 566,8 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 135 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 1 | 573 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 2 | 560,2 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 138 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 3 | 576,5 | 2 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 138 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 4 | 567,6 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 140 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 5 | 1 557,3 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 6 | 558,9 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 8 | 557,6 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | Каменский район | г. Каменка, ул. Куприна | 10 | 560,4 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 144 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 13 | 554,7 | 2 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 145 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 15 | 562,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 146 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 16 | 577,4 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 147 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 17 | 1 513,6 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 148 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 18 | 556,9 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 149 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 19 | 545 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 150 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 20 | 540,5 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 151 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 22 | 546,8 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 152 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 24 | 557,2 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 153 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 24А | 548,1 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 154 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 25 | 559,6 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 155 | Каменский район | г. Каменка, ул. Лесная | 26 | 560,4 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 156 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 3 | 1 543,5 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 157 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 5 | 1 508,7 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 158 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 7 | 1 536,5 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 159 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 9 | 1 562,4 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 160 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 11 | 1 536,6 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 161 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 13 | 1 518,8 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 162 | Каменский район | г. Каменка, ул. М. Горького | 17 | 6660,1 | 5 - 6 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 162 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 - 164 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Каменский район | г. Каменка, ул. М. Горького | 26 | 550,7 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 166 | Каменский район | г. Каменка, ул. М. Горького | 28 | 550,3 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 166 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Каменский район | г. Каменка, ул. М. Горького | 30 | 558,2 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 167 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Каменский район | г. Каменка, ул. М. Горького | 32 | 617,6 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 169 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рабочая | 51 | 1 059,3 | 3 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 170 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рабочая | 53 | 730,2 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2037 | 2035 | - | 2037 |
| 171 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 32 | 2029 | 3 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 171 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 33 | 1 838,1 | 3 | 1976 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 172 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 34 | 746,4 | 2 | 1971 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 173 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 35 | 817,9 | 2 | 1953 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 174 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 36 | 841,1 | 2 | 1937 |  | 2016 | 2018 | 2019 - 2021 | - | 2018 |
| (п. 175 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 40 | 900,6 | 2 | 1937 |  | 2016 | 2018 | 2016 | - | 2018 |
| 179 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 42 | 815,5 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| 181 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 43 | 570,00 | 2 | 1937 |  | 2015 | 2015 | 2015 | - | 2042 |
| (п. 181 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 47 | 859,4 | 2 | 1957 |  | 2016 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| (п. 182 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 50 | 278,70 | 2 | 1959 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2018 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 183 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 1 | 6 412,3 | 6 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 187 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 3 | 7 744,3 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 188 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 4 | 523,3 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 189 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 5 | 4 482,2 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 190 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 6 | 1156,4 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2022 | 2019 | - | 2022 |
| (п. 190 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 8 | 724,7 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 192 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 10 | 760 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 193 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 16 | 2018,1 | 4 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| (п. 193 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Каменский район | г. Каменка, ул. Советская | 1А | 834,6 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 195 | Каменский район | г. Каменка, ул. Советская | 9 | 714,1 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 196 | Каменский район | г. Каменка, ул. Советская | 13А | 2 070,8 | 3 | 1990 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 196 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Каменский район | г. Каменка, ул. Советская | 87 | 720,2 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 198 | Каменский район | г. Каменка, ул. Советская | 111А | 863 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 199 | Каменский район | г. Каменка, ул. Спортивная | 1 | 4 507,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 200 | Каменский район | г. Каменка, ул. Спортивная | 3 | 4 048,7 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 201 | Каменский район | г. Каменка, ул. Спортивная | 7 | 4 426,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 202 | Каменский район | г. Каменка, ул. Спортивная | 22 | 712,2 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 203 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 2 | 457,9 | 2 | 1948 |  | 2018 | 2020 | 2017 | - | 2020 |
| 204 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 4 | 468,5 | 2 | 1947 |  | 2017 | 2020 | 2040 - 2042 | - | 2020 |
| 205 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 5 | 460 | 2 | 1947 |  | 2017 | 2020 | 2025 | - | 2020 |
| (п. 205 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 6 | 468,48 | 2 | 1947 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 207 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 7 | 468,7 | 2 | 1948 |  | 2018 | 2019 | 2019 | - | 2019 |
| (п. 207 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 9 | 2 585,6 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 209 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 11 | 2 620,5 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 210 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 10 | 6 566 | 5 | 2002 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 210.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 19 | 1320,2 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 210.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 25 | 436,8 | 2 | 1951 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 212 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 26 | 3098 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| (п. 212 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 27 | 564,3 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 214 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 28 | 3 133,9 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2038 | - | 2036 |
| 215 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 29 | 466,1 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 216 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 30 | 4528,6 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| (п. 216 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 37 | 1 606,90 | 3 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 217 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 41 | 4 515,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 219 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 43 | 1 480,6 | 3 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 220 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 49 | 3 129,1 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 221 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 51 | 3 161,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 222 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 53 | 2 722,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 223 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 55 | 1 518,3 | 3 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 224 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 57 | 1 528,8 | 3 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 225 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 59 | 3 898,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| (п. 225 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Каменский район | г. Каменка, ул. Суворова | 61 | 7 578,4 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 227 | Каменский район | г. Каменка, ул. Центральная | 3 | 4881,6 | 9 | 1992 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | 2040 - 2042 |
| (п. 227 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Каменский район | г. Каменка, ул. Центральная | 5 | 5 565,3 | 9 | 1996 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 229 | Каменский район | г. Каменка, ул. Центральная | 7 | 3 175,3 | 9 | 1997 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 230 | Каменский район | г. Каменка, ул. Центральная | 9 | 3 195,4 | 9 | 1999 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 230.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чапаева | 2 | 479,4 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2028 | - | 2026 |
| (п. 230.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230.2 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чапаева | 4 | 469,0 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2028 | - | 2026 |
| (п. 230.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230.3 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чапаева | 6 | 473,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2028 | - | 2026 |
| (п. 230.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чапаева | 8 | 519,1 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 232 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чапаева | 10 | 732 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 233 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 1 | 1370,0 | 2 | 1951 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 233 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 1Д | 3300,2 | 11 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 233.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 2 | 1 335,54 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 235 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 3 | 718,5 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 236 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 4 | 654 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 237 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 7 | 856,2 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 238 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 8 | 851,7 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 239 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 9 | 1 393,9 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 240 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 10 | 1496,4 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 240 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 11 | 1 000,9 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 242 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 13 | 1 924,3 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2020 | - | 2024 |
| (п. 242 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 15 | 640,2 | 2 | 1959 |  | 2020 | 2023 | 2020 | - | 2023 |
| (п. 243 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 17 | 1826,4 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| (п. 244 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 19 | 937,4 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 246 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 21 | 4 501 | 5 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2031 | - | 2035 |
| 247 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 23 | 3 136,5 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 248 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 25 | 8944,7 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 248 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 26 | 3 170,4 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2037 |
| 250 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 29 | 5 414,3 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| (п. 250 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 31 | 3224,1 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| (п. 251 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 31А | 4 684,8 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 253 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 33 | 5 495,7 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| 254 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 35 | 3 271,1 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 255 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 37 | 3 913 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 255 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 39 | 3 846,9 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 257 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 1 | 4 588,1 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 258 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258.1 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 10 | 1264,0 | 6 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 258.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 16 | 352,1 | 2 | 1950 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 260 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 18 | 561,4 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 261 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 19 | 2 774,1 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 262 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 22 | 758,8 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 263 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 23 | 2 652,57 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 264 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 23А | 3 053,5 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 265 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 25 | 3 895,5 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 266 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 25А | 2 397,3 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 267 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 26 | 1 283,1 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 268 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 27 | 2 923,6 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 268 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 30 | 1 650,2 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2031 | - | 2029 |
| 270 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 32 | 1 237,7 | 4 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 271 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 38 | 2 055,4 | 4 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2025 | - | 2029 |
| (п. 271 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 40 | 4 580,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 273 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 42 | 3 141,88 | 5 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2033 | 2020 - 2022 | - | 2033 |
| (п. 273 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Каменский район | г. Каменка, ул. Энергетиков | 4 | 2 980 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 275 | Каменский район | г. Каменка, ул. Энергетиков | 14 | 3 028,4 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 276 | Каменский район | г. Каменка, ул. Энергетиков | 16 | 4 715 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 277 | Каменский район | п. Калинина, ул. Садовая | 11 | 287,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 278 | Каменский район | п. Калинина, ул. Садовая | 12 | 287,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 279 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Каменский район | п. Росток, ул. Дружбы | 1 | 584 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2035 | - | 2027 |
| 281 | Каменский район | п. Росток, ул. Дружбы | 2 | 584 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2035 | - | 2027 |
| 282 | Каменский район | п. Росток, ул. Дружбы | 3 | 742 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 283 | Каменский район | с. Александровка, ул. Бухарская | 13 | 482,4 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 284 | Каменский район | с. Варваровка ул. Школьная | 3 | 361 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 285 | Каменский район | с. Варваровка, ул. Школьная | 5 | 334 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 286 | Каменский район | с. Варваровка, ул. Школьная | 7 | 335 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 287 | Каменский район | с. Варваровка, ул. Школьная | 9 | 327 | 1 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 288 | Каменский район | с. Владыкино, ул. Советская | 7 | 293 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 289 | Каменский район | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская | 1а | 600 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 290 | Каменский район | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская | 2а | 643,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 290 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Каменский район | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская | 3а | 600 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 292 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Камешкирский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камешкирский район | с. Лапшово, ул. Строительная | 1 | 253 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 2 | Камешкирский район | с. Лапшово, ул. Строительная | 3 | 702,8 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 3 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 21 | 347,4 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 4 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 23 | 663,3 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2026 | - | 2029 |
| 5 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 25 | 700,1 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 6 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 27 | 702,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 7 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 29 | 368,3 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 8 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 31 | 347,8 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 9 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 33 | 740,3 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 10 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 35 | 702,8 | 2 | 1972 |  | 2016 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина | 37 | 852,8 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Зеленый тупик | 2 | 419,4 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 13 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 1 | 712,8 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 14 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 3 | 355,8 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 4 | 812 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 16 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 5 | 812 | 2 | 1983 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 6 | 873,9 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 18 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 8 | 555,3 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 19 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 9 | 880,8 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 10 | 560,8 | 2 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 11 | 543,4 | 2 | 1988 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 14 | 540 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 16 | 546,2 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 18 | 701,3 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 25 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 20 | 953,3 | 3 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 26 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 21 | 861,7 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Радищева | 8 | 361,8 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 28 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Колышлейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 8 | 304,5 | 2 | 1966 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2027 |
| (п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 10 | 301,7 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 3 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 12 | 311,2 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 4 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 14 | 309,5 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 5 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 16 | 282,1 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 6 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 18 | 834,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 22 | 727,6 | 2 | 1972 |  | 2016 | 2020 - 2022 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 24 | 736,1 | 2 | 1968 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2027 | - | 2029 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 26 | 594,6 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2037 | - | 2029 |
| 10 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 28 | 627,3 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 30 | 637,1 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 36 А | 812,80 | 2 | 1985 |  | 2018 | 2018 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 7 | 527,8 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| 14 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 9 | 205,9 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 15 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 11 | 702,5 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2034 |
| (п. 15 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 13 | 839,2 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2033 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 15 | 860,07 | 2 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2036 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 16 | 788,4 | 3 | 1986 |  | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 17 | 973,3 | 2 | 1978 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2037 | - | 2036 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 18 | 787,80 | 3 | 1986 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 20 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 19 | 851,80 | 2 | 1979 |  | 2018 | 2018 | 2029 | - | 2036 |
| (п. 21 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 20 | 817,25 | 2 | 1979 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2036 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 22 | 847,9 | 2 | 1979 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2036 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Железнодорожная | 3 | 658,2 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 25 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Железнодорожная | 5 | 762,3 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Железнодорожная | 9 | 864,6 | 2 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Заводская | 3 | 727 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Заводская | 4 | 1 280,2 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 29 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная | 13 | 256,9 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 30 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная | 16 | 307,3 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 31 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Лесная | 8 | 891,9 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Лесная | 10 | 856,2 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Лесная | 12 | 882,8 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 34 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Лесная | 12а | 832,25 | 2 | 1992 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 34 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 1 | 369,9 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 2 | 370 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 3 | 365,1 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 4 | 370 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 5 | 359,8 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 6 | 370 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 7 | 370 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 8 | 359,8 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 17 | 862,8 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 18 | 862,7 | 2 | 1977 |  | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | 2033 | - | 2035 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Мира | 19 | 581,1 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Остапенко | 5 | 268,8 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 47 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 1 | 1234,30 | 3 | 1981 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2038 |
| (п. 47 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 3 | 1262,60 | 3 | 1982 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2039 |
| (п. 48 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 5 | 1263,00 | 3 | 1983 |  | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2018 |
| (п. 49 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 7 | 1 486,68 | 3 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 50 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 17 | 693,63 | 2 | 1970 |  | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | 2028 | - | 2030 |
| (п. 51 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 19 | 701,9 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 53 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 21 | 701,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 54 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 23 | 755,7 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 25 | 671,3 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 27 | 702,4 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Первомайская | 2г | 808,5 | 2 | 1982 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | - | 2039 |
| (п. 57 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Первомайская | 6 | 837,10 | 2 | 1979 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2036 |
| (п. 58 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Профтехобразования | 13 | 849,1 | 2 | 1984 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 59 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Рабочая | 52 | 824,3 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 60 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Рабочая | 54 | 825,80 | 2 | 1986 |  | 2018 | 2018 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 1 | 1500 | 3 | 1988 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 62 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 2 | 1 485,6 | 3 | 1984 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 63 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 3 | 1487,90 | 3 | 1990 |  | 2018 | 2018 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 64 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 4 | 1 490,5 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 6 | 1 491,8 | 3 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 66 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 7 | 1 819,18 | 3 | 1995 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 67 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Солнечная | 1 | 3 201,4 | 5 | 1981 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2038 |
| (п. 68 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Солнечная | 2 | 2942,6 | 5 | 1986 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 69 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Солнечная | 3 | 2938,2 | 5 | 1986 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 70 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 2 | 1 826,3 | 3 | 1982 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 71 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 3 | 1291,7 | 3 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 72 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 5 | 1502,51 | 3 | 1986 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 73 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 8 | 366 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 75 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 10 | 364,27 | 2 | 1981 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2036 | - | 2038 |
| (п. 75 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 11 | 1 542,9 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 13 | 826,1 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 77 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 16 | 578,1 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 78.1 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 26 | 859,1 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 78.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.2 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 28 | 698,7 | 3 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 78.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 35 | 542,5 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 37 | 546,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 39 | 547,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 41 | 879,94 | 2 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 82 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 51 | 858,4 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Центральная | 28 | 539,9 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Центральная | 29 | 862,5 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Центральная | 30 | 861,5 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Центральная | 31 | 539,7 | 2 | 1980 |  | 2016 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 87 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Колышлейский район | п. Родниковский, ул. Центральная | 32 | 862,8 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Колышлейский район | с. Красная Горка, ул. Рабочая | 33 | 520,6 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 90 | Колышлейский район | с. Красная Горка, ул. Рабочая | 35 | 595 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 91 | Колышлейский район | с. Красная Горка, ул. Рабочая | 37 | 583,1 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 92 | Колышлейский район | с. Телегино, ул. Заводская | 1 | 860,8 | 2 | 1977 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2035 |
| (п. 92 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Колышлейский район | с. Телегино, ул. Заводская | 2 | 878,4 | 2 | 1979 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2036 |
| (п. 93 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Колышлейский район | с. Хопер, ул. Октябрьская | 1 | 277,8 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2028 | - | 2025 |
| 95 | Колышлейский район | с. Хопер, ул. Октябрьская | 3 | 277,8 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2028 | - | 2025 |
| 96 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Кузнецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим ул. Кузнецкая | 2 | 1 535 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая | 2а | 1 146,2 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 3 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая | 4 | 700,4 | 2 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая | 6 | 1 145,9 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 5 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая | 8 | 719,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (п. 5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Овражная | 1 | 1681,5 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Чехова | 25 | 864,6 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Чехова | 27 | 716,2 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, пер. Центральный | 4а | 280,1 | 3 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 8.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Коммунальная | 7 | 876,1 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Комсомольская | 12 | 846 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Комсомольская | 12А | 377,4 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Комсомольская | 20 | 1 342,8 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12.1 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Кузнецкая | 22 | 636,4 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2026 | - | 2032 |
| (п. 12.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Кузнецкая | 24 | 1 428,3 | 3 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Рабочая | 1А | 720,6 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Рабочая | 2А | 848,9 | 2 | 1978 |  | 2019 - 2021 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| (п. 15 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Рабочая | 5 | 876 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 17 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Совхозная | 27 | 726,1 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Совхозная | 28 | 844,4 | 2 | 1982 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 13 | 778,4 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 15 | 776,4 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 21 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 17 | 1 385,2 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 18А | 1 367,8 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 19 | 1 397 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Центральная | 20А | 1 313,3 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Кузнецкий район | с. Анненково, ул. Победы | 2 | 579,4 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Кузнецкий район | с. Анненково, ул. Победы | 4 | 602,3 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Кузнецкий район | с. Анненково, ул. Чекалиной | 100 | 1463,3 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2023 | - | 2024 |
| (п. 27 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кузнецкий район | с. Благодатка, ул. Центральная | 80 | 717,6 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 32 | 745,3 | 2 | 1979 |  | 2016 | 2036 | 2035 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 29 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 34 | 359,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 36 | 365,9 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2038 | - | 2027 |
| 32 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 42 | 406,7 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2039 | - | 2028 |
| 33 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 1 | 598,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 35 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 3 | 718,63 | 2 | 1971 |  | 2019 - 2021 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 36 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 4 | 723,93 | 2 | 1973 |  | 2019 - 2021 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (п. 37 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кузнецкий район | с. Махалино, КСМ | 5 | 778,6 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 39 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 6 | 778,6 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 1 | 708,7 | 2 | 1972 |  | 2019 - 2021 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 40 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 2 | 711,1 | 2 | 1975 |  | 2019 - 2021 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 3 | 705,8 | 2 | 1976 |  | 2019 - 2021 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (п. 42 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 4 | 695,0 | 2 | 1976 |  | 2019 - 2021 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 5 | 723,0 | 2 | 1977 |  | 2020 - 2022 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 6 | 501 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 46 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 7 | 882,20 | 2 | 1980 |  | 2018 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 46 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 8 | 512 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 48 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 9 | 864,1 | 2 | 1981 |  | 2019 - 2021 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| (п. 48 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 10 | 510 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 50 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 11 | 506 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 12 | 508 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза | 13 | 512 | 2 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 1 | 637,8 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 53 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 2 | 634,2 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 54 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 3 | 624,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 55 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 4 | 615,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 56 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Кузнецкий район | с. Никольское, ул. им Терехина М.А. | 193 | 712,8 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Кузнецкий район | с. Никольское, ул. им Терехина М.А. | 195 | 705,1 | 2 | 1916 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Заводская | 15 | 726,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 60 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Заводская | 15а | 1 295,1 | 3 | 1987 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 60 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Песчаная | 4 | 325,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2022 | - | 2024 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 9 | 621,8 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 11 | 613,2 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 12 | 731,8 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 13 | 722,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 14 | 730,6 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 15 | 708,9 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 16 | 864,4 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 68 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 17 | 960,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 69 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 18 | 1 277,8 | 3 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 19 | 1 283,1 | 3 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 20 | 1 737,3 | 3 | 1990 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 72 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 21 | 1 318,6 | 3 | 1991 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 73 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Садовая | 56 | 717,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Садовая | 58 | 869,4 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75.1 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 1 | 561,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 75.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.2 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 3, стр. 1 | 561,6 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 75.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.3 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Солнечная | 3, стр. 2 | 561,6 | 3 | 2015 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 75.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Кузнецкий район | с. Поселки, ул. Трудовая | 1а | 1 519,6 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Кузнецкий район | с. Радищево, ул. Центральная | 103 | 718 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | Кузнецкий район | с. Сухановка, ул. Молодежная | 2 | 319,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 79 | Кузнецкий район | с. Сухановка, ул. Центральная | 1 | 319,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Кузнецкий район | с. Сухановка, ул. Центральная | 3 | 319,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 80 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Кузнецкий район | с. Явлейка ул. Лесная | 2 | 332,6 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Кузнецкий район | с. Явлейка, ул. Лесная | 4 | 356,2 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Кузнецкий район | с. Явлейка, ул. Лесная | 6 | 708,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Кузнецкий район | с. Ясная Поляна, ул. Заводская | 21 | 3 204,1 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| (п. 84 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Кузнецкий район | с. Ясная Поляна, ул. Заводская | 22 | 3 138,2 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| (п. 85 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Кузнецкий район | с. Ясная Поляна, ул. Заводская | 23 | 6 673,6 | 5 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | Кузнецкий район | с. Ясная Поляна, ул. Заводская | 24 | 6 563,2 | 5 |  |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| ### Лопатинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лопатинский район | с. Вехово, ул. Встречная | 7 | 750,02 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 2 | Лопатинский район | с. Дубровское, ул. Южная | 6 | 751,85 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 3 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. 50 лет Октября | 42 | 311,6 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2039 | - | 2032 |
| 4 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. 50 лет Октября | 44 | 338,24 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 5 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 42 | 736,95 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 44 | 357,45 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 46 | 649,15 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 47 | 862,61 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 48 | 330 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 49 | 703,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. М. Горького | 51 | 751,7 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Советская | 10 | 292,8 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2035 | - | 2027 |
| 13 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Советская | 12 | 356,6 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2036 | - | 2029 |
| 14 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Союзная | 5 | 291,4 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2038 | - | 2030 |
| 15 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 1 | 872,67 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 1А | 617,8 | 2 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 3 | 566,9 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 5 | 855,74 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 6 | 834,7 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 8 | 854,2 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 10 | 838 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 12 | 844,12 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 13 | 850,6 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 14 | 844,5 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 15 | 349,4 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 26 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 16 | 207,9 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 27 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 17 | 778,1 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 28 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 18 | 737,61 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 19 | 363,5 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 30 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 20 | 843,9 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| 31 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 21 | 859,8 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 32 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 22 | 876,46 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 33 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 23 | 847,5 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 34 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 24 | 846,4 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 25 | 847,2 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 36 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 26 | 851,02 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 37 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 27 | 852,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 38 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 28 | 836,5 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 39 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 28А | 861,8 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 28Б | 847,64 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 29 | 860,8 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 42 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 30 | 846,8 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 43 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 31 | 365,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 44 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 33 | 844,42 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 45 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 35 | 864,7 | 2 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 46 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 36 | 847,5 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 38 | 854,5 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 39 | 334,2 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 49 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 41М | 356 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 41Н | 538,9 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 45 | 715,24 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 47 | 568,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 53 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 51 | 553,5 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Лопатинский район | с. Лопатино, ул. Юбилейная | 53 | 851,2 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| ### Лунинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Гагарина | 4 | 361,4 | 2 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Гагарина | 6 | 580,3 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 3 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Гагарина | 8 | 830,2 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Гагарина | 10 | 567,2 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 5 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Гагарина | 15 | 576,4 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Лермонтова | 1 | 207,8 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Лермонтова | 3 | 207,8 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 3 | 424,9 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 5 | 337,3 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 7 | 424,9 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 11 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 11 | 720,5 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 13 | 560 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 14 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 15 | 569,6 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 19 | 839,6 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 16 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 21 | 548,9 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 17 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 25 | 882,6 | 2 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 27 | 744 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 19 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 29 | 821,92 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 20 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 31 | 839,6 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 21 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 32 | 340 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 22 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 34 | 879,7 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 37 | 728,7 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 39 | 749,7 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 40 | 839,6 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 41 | 650 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 27 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 43 | 424,9 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 45 | 920 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 29 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 47 | 922 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 30 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 48 | 835,6 | 2 | 1994 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 49 | 940 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 50 | 849,15 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 51 | 832,5 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 53 | 945,56 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 55 | 653,4 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Максима Горького | 47 | 496,8 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Максима Горького | 48 | 315,2 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Максима Горького | 49 | 328,7 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38.1 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Максима Горького | 50 | 726,7 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 38.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Мичурина | 10 | 544,3 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Мичурина | 12 | 714,2 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 40 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Мичурина | 26А | 755,4 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Мичурина | 33 | 375 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Мичурина | 35 | 373,5 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Нагорная | 7 | 381 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 45 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Нагорная | 136 | 787,24 | 2 | 1968 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2027 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Нагорная | 138 | 849,3 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 47 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Пионерская | 1 | 349,3 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 48 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Пионерская | 3 | 291,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 49 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Советская | 11 | 380,4 | 2 | 1911 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 49 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 2 | 250,2 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 3 | 215 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 52 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 4 | 317,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2022 | - | 2024 |
| 53 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 63 | 219,6 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 64 | 222,1 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 65 | 228,8 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 55.1 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 66 | 696,3 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 55.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 67 | 349,6 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 55.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Степана Разина | 60 | 640 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Шоссейная | 37 | 356,8 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 6 | 306,5 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 11 | 187,6 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 13 | 187,6 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 61 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 15 | 706,7 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 17 | 749,3 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 19 | 297,9 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 21 | 215 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 65 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 23 | 424,9 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 25 | 431,6 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 27 | 424,9 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 68 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 29 | 895,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 69 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 31 | 935,5 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 35 | 857,4 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 37 | 846,4 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 71 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. 60 лет СССР | 40 | 849,8 | 2 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 71.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Лунинский район | с. Большой Вьяс, ул. Пионерская | 3 | 355 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 73 | Лунинский район | с. Большой Вьяс, ул. Пионерская | 5 | 355 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 74 | Лунинский район | с. Большой Вьяс, ул. Пионерская | 9 | 334,2 | 2 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Лунинский район | с. Большой Вьяс, ул. Пионерская | 21 | 358,1 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 76 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Артамонова | 9 | 324,3 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 77 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 1 | 746 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 78 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 2 | 746 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 79 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 3 | 746 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 80 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 4 | 746 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 81 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 5 | 746 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 82 | Лунинский район | с. Засурское, ул. Городская | 6 | 746 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Лунинский район | с. Родники, ул. Центральная | 10 | 346,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 84 | Лунинский район | с. Сытинка, ул. Дом Энергетиков | 1 | 744,8 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2027 | - | 2030 |
| (п. 84 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Малосердобинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Гладкова | 1 | 870,7 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Калинина | 27 | 440,3 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 3 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба ул. Карла Маркса | 1 | 744 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Карла Маркса | 2 | 847,7 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2034 | - | 2036 |
| 5 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Карла Маркса | 3 | 619,9 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Карла Маркса | 4 | 435 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Ленинская | 44 | 335,3 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Советская | 3 | 468,6 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Строителей | 1 | 446,2 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 10 | Малосердобинский район | с. Малая Сердоба, ул. Строителей | 4 | 743,3 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| ### Мокшанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мокшанский район | д. Заречная, ул. Заречная | 35 | 280,1 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 2 | Мокшанский район | п. Мирный, ул. Совхозная | 39 | 287,7 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| 3 | Мокшанский район | п. Мирный, ул. Совхозная | 48 | 292,8 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, пер. Больничный | 1 | 180,1 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, пер. Больничный | 4 | 696,4 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта | 28 | 1543,1 | 3 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Дружбы | 1 | 885,40 | 2 | 1980 |  | 2018 | 2018 | 2036 | - | 2037 |
| (п. 7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Дружбы | 3 | 490,4 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 17 | 210,6 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 19 | 499,5 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 24 | 869,3 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 26 | 1603,2 | 3 | 1998 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2039 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 28 | 912,2 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Засечная | 34 | 869,3 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Планская | 57 | 233 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 1 | 428,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 2 | 244 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 3 | 480,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 4 | 248,4 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 6 | 228,7 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 22 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 12 | 229,2 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 23 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 14 | 211,6 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 16 | 476,8 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 18 | 477,6 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 20 | 495,7 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 22 | 483,1 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 24 | 620,35 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 26 | 485,2 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 28 | 837,7 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 30 | 491,8 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 32 | 516,4 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 34 | 910,1 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 36 | 947 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 38 | 1536,4 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 35 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 38а | 1 075,2 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 40 | 489,3 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 42 | 917,2 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева | 13 | 232,4 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева | 15 | 260 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева | 38 | 222,2 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 42 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева | 40 | 206,6 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева | 46 | 236,8 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 44 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 4 | 162,4 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 45 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 5 | 172,6 | 1 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 46 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 8 | 131,6 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 47 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 9 | 404,8 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 48 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 10 | 419,8 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 11 | 486,4 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 12 | 450,7 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 14 | 713,9 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 51 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 15 | 858,6 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 52 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 17А | 1 480,9 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53.1 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 31 | 208,3 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 53.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 33 | 208,3 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 35 | 187,4 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 56 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 58 | 245 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 62 | 249,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 64 | 250,9 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 1 | 208,3 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 60 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 2 | 495,4 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 61 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 3 | 473,3 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 4 | 471,4 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 5 | 529,6 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63.1 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 5Д | 803,6 | 3 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 63.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 6 | 465,9 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 65 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 7 | 458,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 8 | 468,4 | 1 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 9 | 446,2 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 10 | 489,5 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 69 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 11 | 483,6 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 12 | 439,1 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 71 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 14 | 479 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 15 | 478,4 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 73 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 16 | 447,3 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 74 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Строителей | 17 | 519,4 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Студенческая | 1 | 1 824,3 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Студенческая | 5 | 2411,3 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 77 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Транспортная | 37а | 722,6 | 3 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 78.1 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Транспортная | 37б | 906,2 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 78.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Транспортная | 37в | 722,6 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Энгельса | 9 | 216,8 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Энгельса | 16 | 225 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Энгельса | 45 | 1 364,1 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 83 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Энгельса | 47б | 332,4 | 2 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Энгельса | 53 | 626,5 | 3 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 1 | 627,9 | 2 | 1961 |  | 2016 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2024 |
| (п. 85 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.0 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 2 | 368,9 | 2 | 1962 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 85.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.0.1 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 3 | 371,3 | 2 | 1964 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (п. 85.0.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.1 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Крымская | 1 | 1550,1 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 85.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.2 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Крымская | 3 | 1550,37 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 85.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.3 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Крымская | 5 | 1954,6 | 3 | 2019 |  | 2044 | 2044 | 2044 | - | 2044 |
| (п. 85.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.4 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Крымская | 6 | 1566,37 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 85.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.5 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Крымская | 8 | 1566,37 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 85.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Мичурина | 1 | 1 006 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Мичурина | 2 | 873,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (п. 87 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Мичурина | 15 | 480,3 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 89 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Строительная | 10 | 324,9 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Строительная | 11 | 843,2 | 2 | 1979 |  | 2020 - 2022 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| (п. 90 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Мокшанский район | с. Симбухово, ул. Заречная | 43 | 370,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2029 | - | 2026 |
| (п. 91 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Наровчатский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Гагарина | 1а | 947,1 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1.1 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Гладкова | 13 | 272,1 | 1 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Дружинина | 59а | 730,5 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Дружинина | 59б | 927,9 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Дружинина | 59В | 732,9 | 2 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1.3.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Дружинина | 61 | 654 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 1.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Красноармейская | 89 | 351 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. М. Горького | 29 | 217,3 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 3.1 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Молодежная | 1 | 922,2 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 3.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Молодежная | 3 | 818,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Молодежная | 3а | 894,3 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Партизанская | 2 | 306,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Партизанская | 4 | 357,6 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Партизанская | 6 | 320,8 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Партизанская | 8 | 320 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Партизанская | 10 | 363,4 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 10 | 357,8 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 12 | 362,8 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 14 | 369 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 16 | 358,8 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 18а | 875,1 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 20а | 867,1 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Наровчатский район | с. Наровчат, ул. Чкалова | 22а | 947,1 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Наровчатский район | с. Сканово, ул. Сосновая | 2 | 703,9 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Наровчатский район | с. Сканово, ул. Сосновая | 6 | 373,4 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Наровчатский район | с. Сканово, ул. Сосновая | 8 | 360 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Наровчатский район | с. Сканово, ул. Сосновая | 12 | 396,5 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| ### Неверкинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неверкинский район | с. Неверкино, проезд Кирова | 12 | 705,6 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Кирова | 27 | 495 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Кирова | 55а | 674,8 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Кирова | 61 | 719,2 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Кирова | 80 | 1 265,2 | 3 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 2 | 684,6 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 8 | 264,5 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 8 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 10 | 553,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 12 | 337,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| 10 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 14 | 551,85 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 16 | 615,4 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 12 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 18 | 300,2 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 20 | 247,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Комсомольская | 22 | 319,7 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Молодежная | 9а | 643 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Рабочая | 2 | 671,6 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 17 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Рабочая | 4а | 283,3 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Рабочая | 4Б | 273,2 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Неверкинский район | с. Неверкино, ул. Революционная | 27 | 182,2 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| ### Нижнеломовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Валовый | 2 | 365,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2021 - 2023 | 2020 | - | 2026 |
| (п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Валовый | 3 | 356,4 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Валовый | 4 | 706,1 | 2 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Восточный | 24 | 834,6 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Восточный | 26 | 1 240,1 | 3 | 1979 |  | 2020 - 2022 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| (п. 5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Восточный | 28 | 1 260,9 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Восточный | 30 | 1 250,8 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Восточный | 32 | 1 522,7 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Коммунальный | 13 | 375,7 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 10 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Московский | 4 | 265 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 11 - 11.1. | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Валовая | 26 | 364,8 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Валовый | 28/1 | 626,7 | 2 | 1971 |  | 2021 - 2023 | 2031 | 2020 | - | 2031 |
| (п. 13 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Валовая | 35 | 704,9 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 15 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Валовая | 37 | 699,3 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Фрунзе | 39/190 | 698,1 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 17 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная | 9 | 1 279,8 | 3 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2038 | - | 2035 |
| 20 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная | 11 | 420,5 | 1 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 21 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная | 13 | 810,3 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная | 15 | 1 079,9 | 3 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная | 17 | 714,3 | 2 | 1974 |  | 2018 | 2033 | 2031 | - | 2018 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Володарского | 55 | 377,9 | 2 | 1952 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2016 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Володарского | 73 | 1 808,7 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 25.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Дорожная | 18 | 319,5 | 2 | 1981 |  | 2032 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 25.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Дорожная | 19 | 417,8 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Дорожная | 23 | 339,8 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 1 | 694,6 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 28 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 1а | 561,1 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 2а | 419,2 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| 31 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 3 | 355,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 32 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 3а | 844,2 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 33 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 4 | 362,2 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 34 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 4а | 824,2 | 2 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 5 | 716,6 | 2 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2024 | - | 2032 |
| (п. 35 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 6а | 2 036,3 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 7 | 620,8 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 38 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 9 | 720 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2019 | - | 2029 |
| 39 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 11 | 362 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 40 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 16 | 908,1 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта | 181 | 3002,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2021 | - | 2030 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта | 185 | 716,8 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 42.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса | 4 | 3 083,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2019 | - | 2030 |
| 43.1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса | 64 | 5 814,7 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса | 66а | 5 112 | 8 | 1974 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Комсомольская | 34 | 3 159,2 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Комсомольская | 53 | 3 066,8 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 1 | 3 712,2 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 2 | 3 071,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 3 | 4 504,6 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 51 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 4 | 3 108,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 5 | 4 479 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 53 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 7 | 4 483,1 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 8 | 3 723,5 | 5 | 1981 |  | 2032 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 9 | 3 930,6 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 10 | 4 434,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 57 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 12 | 6 599,8 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| 58 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 14 | 6 116,4 | 5 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 16 | 6 062,4 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого | 74/64 | 2 918,2 | 4 | 1960 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2017 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 60 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого | 81/91 | 274,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 62 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского | 3 | 2 306,6 | 4 | 1940 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского/ Октябрьская | 5/66 | 2 558,9 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского | 8 | 3 353,8 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского | 10 | 3 155,4 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского | 49 | 797,8 | 4 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 5 | 3 884,5 | 5 | 1974 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2021 | - | 2033 |
| (п. 67 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 8 | 3 071,7 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 69 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 9 | 562,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| 70 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 10 | 3 054,4 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 71 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 12 | 3 146,9 | 4 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 19 | 1278,6 | 4 | 2019 |  | 2044 | 2044 | 2044 | - | 2044 |
| (п. 72.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 1 | 609,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2021 - 2023 | 2022 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 74 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 2 | 707,3 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 76 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 3 | 425,8 | 2 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2021 | - | 2022 |
| 77 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 5 | 368,2 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| 78 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 5а | 622,3 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 79 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 6 | 564,1 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 79 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 7 | 402,5 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 9 | 375,4 | 2 | 1952 |  | 2018 | 2021 | 2020 | - | 2021 |
| 82 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова | 11/19 | 519,9 | 2 | 1964 |  | 2020 - 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 82 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 12 | 556,1 | 2 | 1960 |  | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| (п. 83 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 14 | 867,1 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2017 | - | 2023 |
| 85 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 16 | 2 657,1 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 19 | 2 050,2 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 20 | 1 794,7 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 88 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 28 | 1 840,1 | 3 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 67 | 320,7 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 |
| 90 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 72 | 266,5 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2022 | - | 2023 |
| 91 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 105 | 3 080,18 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 92 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 107 | 1 545,3 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 93 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Московская | 109 | 3 022,4 | 5 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 94 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Набережная | 1 | 340,2 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 95 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 35 | 950 | 3 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| 96 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 37 | 656,8 | 2 | 1939 |  | 2017 | 2040 - 2042 | 2016 | - | 2040 - 2042 |
| 97 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 39 | 652,4 | 2 | 1939 |  | 2017 | 2040 - 2042 | 2016 | - | 2040 - 2042 |
| 98 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 42 | 1 291,7 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 99 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 44 | 1 549,2 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 100 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 75 | 2 965 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 101 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 84 | 1 526 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 102 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 86 | 3 429,1 | 5 | 1987 |  | 2019 - 2021 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 102 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская | 88 | 3 428,2 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 104 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская/Сергеева | 98/47 | 1246,4 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| (п. 104 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская/Сергеева | 100 | 1 520,9 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 106 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 1 | 7445,4 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 106 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 2 | 3 697 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 108 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 4 | 7271,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| (п. 108 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 5а | 3 083,9 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 111 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 7 | 1 623,7 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 112 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая | 1 | 638,85 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2018 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая/Заводская | 2/12 | 870,6 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2035 |
| (п. 113 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая | 2а | 862 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 115 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая | 9 | 1 556 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 118 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 13 | 3 688,4 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 119 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 18 | 3 061,9 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 20 | 1 285,6 | 3 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 121 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 22 | 4324,0 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| (п. 121 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова | 20 | 4 746,5 | 5 | 1998 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова | 22 | 3 884,7 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 124 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 62 | 4571,4 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 124 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 64 | 2 622,4 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 126 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 66 | 3 157,7 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 127 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 66а | 3155 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| (п. 127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 69 | 2 587,6 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 71 | 3 304,7 | 5 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 130 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 73 | 3 734,5 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 131 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 79 | 2 605,5 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 132 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 81 | 4 497,6 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 133 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 82 | 3 820,2 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 134 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 82б | 818,1 | 3 | 2003 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 134.1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 86 | 769,9 | 4 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 136 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 88 | 776,9 | 4 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная | 1/27 | 864,2 | 2 | 1978 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 137 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 2 | 2 773,6 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 138.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 3 | 3016,5 | 4 | 1985 |  | 2018 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| (п. 138.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 3б | 1 220,3 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 140 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 4 | 672,8 | 4 | 2007 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 4а | 585,5 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 9 | 4 262,5 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 11 | 577,8 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 144 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 13 | 873,3 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 145 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 15 | 540,5 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 146 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого | 66 | 1112,4 | 3 | 1939 |  | 2017 | 2040 | 2016 | - | 2040 |
| (п. 146 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого | 68 | 668 | 2 | 1939 |  | 2017 | 2040 - 2042 | 2016 | - | 2040 - 2042 |
| 148 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Урицкого | 98 | 265,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2040 - 2042 | 2017 | - | 2040 - 2042 |
| 149 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе | 192 | 1 612,9 | 3 | 1990 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 150 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Чкалова | 3 | 1 525,2 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 152 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский | 3/2 | 270,1 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 153 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 13 | 245,9 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2017 | - | 2023 |
| 154 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 13а | 959,5 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 155 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 15 | 267,9 | 2 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 156 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 16 | 1 535,3 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 157 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 18 | 1 289 | 3 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 158 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 21а | 1 261,7 | 3 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 159 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 23 | 346,5 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 160 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 25 | 732,6 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 161 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/Чкалова | 29/2 | 1 277,6 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 162 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 31 | 953,3 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 163 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 33 | 1 525 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 164 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 35 | 1 526,6 | 3 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 165 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 37 | 1 552,9 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 166 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Южная | 11 | 198,8 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 167 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Нижнеломовский район | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка | 18 | 413,2 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2025 | - | 2023 |
| 169 | Нижнеломовский район | с. Атмис, ул. Новая | 2 | 390,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 170 | Нижнеломовский район | с. Атмис, ул. Новая | 4 | 389,4 | 2 | 1964 |  | 2015 | 2015 | 2015 | - | 2015 |
| (п. 170 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Нижнеломовский район | с. Атмис, ул. Новая | 6 | 635,9 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 172 | Нижнеломовский район | с. Атмис, ул. Новая | 8 | 624,9 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 173 | Нижнеломовский район | с. Большой Мичкас, ул. Заводская | 20 | 390,1 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 174 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского | 31 | 327,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2027 | - | 2024 |
| 176 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского | 33 | 258,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2027 | - | 2024 |
| 178 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского | 34 | 268 | 2 | 1961 |  | 2027 | 2024 | 2027 | - | 2024 |
| (п. 178 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского | 42 | 375,4 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 180 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, ул. Влада Листьева | 1 | 743,9 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 181 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, ул. Влада Листьева | 2 | 830,4 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 182 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, ул. Московская | 41 | 486,4 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 184 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, ул. Московская | 42 | 501,3 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 185 | Нижнеломовский район | с. Верхний Ломов, ул. Московская | 55 | 1 576,2 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 186 | Нижнеломовский район | с. Кривошеевка, ул. Молодежная | 2 | 828,8 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 187 | Нижнеломовский район | с. Кривошеевка, ул. Молодежная | 4 | 819 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 188 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 1 | 743,5 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2021 - 2023 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 188 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 2 | 726,2 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 190 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 3 | 736,2 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 191 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 4 | 719,7 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 192 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 5 | 732,8 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 193 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок | 6 | 854 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 194 | Нижнеломовский район | с. Кувак-Никольское, ул. Центральная | 10 | 330,5 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2026 | - | 2029 |
| 195 | Нижнеломовский район | с. Лещиново, ул. Поповка | 201 | 394,1 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 196 | Нижнеломовский район | с. Сорокино, ул. Шведская | 51 | 852,3 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| ### Никольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Никольский район | г. Никольск, ул. 8 Марта | 13 | 334,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 1 | 3 917,3 | 5 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 3 | 3 902,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2022 | - | 2034 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 4 | 3 995,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2026 | - | 2030 |
| (п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 33 | 905,2 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 35 | 1966,5 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 37 | 2 164,9 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 39 | 909,31 | 3 | 1996 |  | 2014 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 39А | 2 070,9 | 3 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 41 | 841,7 | 3 | 1996 |  | 2021 - 2023 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Никольский район | г. Никольск, ул. Белинского | 43 | 1 886,7 | 3 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 1 | 226,85 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 2 | 226,95 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 3 | 226,5 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 4 | 223,9 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 11 | 3 786,9 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 12 | 3 894,79 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 18 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 13 | 3 888,2 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2024 | - | 2036 |
| 19 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 14 | 3 880,8 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 20 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 15 | 3 789,3 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 16 | 5 616,8 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 17 | 2 873,75 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 23 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 19 | 2 642,5 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 20 | 3 284,59 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Никольский район | г. Никольск, ул. Заводская | 3 | 1 580,3 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Никольский район | г. Никольск, ул. К. Анохина | 25А | 865,4 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Никольский район | г. Никольск, ул. К. Анохина | 25Б | 873,3 | 2 | 1984 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 27 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Никольский район | г. Никольск, ул. К. Анохина | 25В | 793,9 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Никольский район | г. Никольск, ул. Калинина | 147 | 1 466,9 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Никольский район | г. Никольск, ул. Кирова | 1 | 3 061,6 | 5 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Никольский район | г. Никольск, ул. Кирова | 3 | 3 105,67 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Никольский район | г. Никольск, ул. Кирова | 5 | 4770,1 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 32 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 166 | 584,1 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 168 | 320,3 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 168 корп. б | 776,4 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 168А | 804 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 37 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 168В | 783,5 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 170 | 585,2 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 172 | 639,2 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 40 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 174 | 754,8 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 176 | 508,8 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 178 | 724,9 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 43 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 180 | 777,5 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 180 корп. а | 526,5 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 45 | Никольский район | г. Никольск, ул. Л. Толстого | 182 | 761,6 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 46 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 57 | 7 838,1 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 59 | 3 715,74 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 61 | 2 629,7 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 63 | 6 594 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 70 | 903,29 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 74 | 656,4 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2021 | 2019 | - | 2021 |
| 52 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 76 | 656,3 | 2 | 1953 |  | 2018 | 2021 | 2022 | - | 2021 |
| (п. 52 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 80 | 898,15 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 119 | 3290 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 54 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 121 | 2 584,1 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 56 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 123 | 1 593,1 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2018 | - | 2026 |
| (п. 56 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 127 | 4 213,78 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2019 | - | 2029 |
| 59 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 128 | 1 696,42 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2026 | - | 2038 |
| 60 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 131 | 2 631,78 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2018 | - | 2027 |
| 62 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 133 | 3 403,9 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2021 | - | 2030 |
| (п. 62 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 134 | 239,5 | 2 | 1898 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 63 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 135 | 3 781,1 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 65 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 137 | 4 582,9 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2038 | - | 2035 |
| 66 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 146 | 375,5 | 2 | 1932 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 148 | 2552 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 67 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Никольский район | г. Никольск, ул. Парковая | 10 | 403,89 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (п. 70 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 139 | 751,1 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 141 | 690,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 73 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 143 | 853,1 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 74 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 144 | 1 539,8 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 145 | 824,1 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 76 | Никольский район | г. Никольск, ул. Советская | 146 | 5 613,3 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 2 | 338 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 78 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 4 | 335,1 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| 79 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 4а | 294 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 80 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 5 | 655,5 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 81 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 6 | 663,8 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 7 | 889,6 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 83 | Никольский район | г. Никольск, ул. Солнечная | 8 | 783,8 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 84 - 86 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Никольский район | г. Никольск, ул. Степана Разина | 2 | 626,5 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 88 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 12 | 3 383,94 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 14 | 2 353,8 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 90 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 16 | 3 979,22 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 91 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 20 | 4492,0 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2038 | 2025 | - | 2038 |
| (п. 91 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 22 | 3 079,1 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 93 | Никольский район | г. Никольск, ул. Центральная | 1 | 926,52 | 3 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2022 | - | 2023 |
| 94 | Никольский район | г. Никольск, ул. Центральная | 3 | 1 350,2 | 3 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2021 | - | 2023 |
| 95 | Никольский район | г. Никольск, ул. Центральная | 5 | 858,03 | 3 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2022 | - | 2024 |
| 95.1 | Никольский район | г. Никольск, ул. Чайковского | 5 | 361,8 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| (п. 95.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Никольский район | г. Никольск, ул. Школьная | 1 | 660,8 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 97 | Никольский район | г. Никольск, ул. Школьная | 2А | 883,1 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 98 | Никольский район | г. Никольск, ул. Школьная | 4 | 1447 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 98 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 | Никольский район | г. Никольск, ул. Школьная | 8А | 681,9 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 98.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.2 | Никольский район | г. Никольск, ул. Школьная | 10А | 844,8 | 3 | 2017 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 98.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 - 100 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Никольский район | с. Маис, ул. Центральная | 6 | 682,9 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2035 | - | 2032 |
| 102 - 104 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Никольский район | с. Прудное, ул. Зеленая | 1 | 321,1 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 106 - 108 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Пачелмский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Матросова | 11 | 231,8 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 2 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 1А | 804,3 | 3 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 1Б | 1405,9 | 3 | 2016 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 3 | 916,8 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 4 | 1 507,6 | 3 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 5 | 665,8 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 6 | 1 537,9 | 3 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 7 | 703 | 3 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 8 | 674,7 | 3 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 9 | 674,6 | 3 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 10 | 684,6 | 3 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2035 | 2040 - 2042 | - | 2035 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 12 | 486,9 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 14 | 503 | 3 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 14А | 935 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 14Б | 615,3 | 2 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 38 | 903,5 | 3 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 38А | 858,1 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 2 | 470,1 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 3 | 216,3 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 4 | 487,5 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 5 | 328,1 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 6 | 447,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 7 | 717,30 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 8 | 455,7 | 2 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 9 | 716,91 | 2 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2033 |
| (п. 24 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 10 | 456 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 11 | 472,6 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 12 | 475 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 13 | 519 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 16 | 256,4 | 1 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная | 24 | 182,6 | 2 | 1898 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная | 25 | 200,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2039 | - | 2023 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная | 49 | 380 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная | 51 | 328,4 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Курчатова | 2 | 376,4 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Курчатова | 4 | 419 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Курчатова | 6 | 589,3 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Курчатова | 8 | 376,4 | 2 | 1989 |  | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 38 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Кутузова | 2 | 850,7 | 2 | 1991 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 39 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Кутузова | 4 | 452,9 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Кутузова | 6 | 511,7 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Мастрюкова | 1 | 234,4 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Мастрюкова | 3 | 224,4 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Мастрюкова | 5 | 229,8 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Мастрюкова | 7 | 206,2 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Мастрюкова | 9 | 216,5 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Подгорная | 3 | 492,5 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Свердлова | 2 | 126,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2034 | - | 2025 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пачелмский район | с. Черкасское, ул. 1-ая Садовая | 6 | 360,57 | 2 | 1971 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| (п. 49 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Пачелмский район | с. Черкасское, ул. Школьная | 1 | 371,2 | 2 | 1971 |  | 2024 | 2031 | 2031 | - | 2031 |
| (п. 50 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Пензенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пензенский район | п. Березовая роща, ул. Центральная | 1 | 3 959,5 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| 2 | Пензенский район | п. Березовая роща, ул. Центральная | 2 | 4 639 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 1 | 750 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 4 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 2 | 752 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 5 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 3 | 748 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 6 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 4 | 751 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 7 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 5 | 748 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 8 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 7 | 899 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Новая | 8 | 901 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 10 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Коммунальная | 15 | 841,8 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 11 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская | 1 | 557,4 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 12 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская | 6а | 857,9 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская | 8а | 658 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.10.2015 N 607-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 16 | 585,6 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 17 | 394,9 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2035 | - | 2034 |
| 18 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 19 | 385,7 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2038 | - | 2036 |
| 19 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 19а | 379,1 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 21 | 436,6 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 21 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 23 | 436,6 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 22 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 24 | 717,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 26 | 714,4 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 24 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 28 | 438,5 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2037 | - | 2028 |
| 25 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 30 | 365 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 26 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 32 | 269,9 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 27 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 34 | 211 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 28 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 36 | 643,5 | 3 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2037 | - | 2028 |
| 29 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 38 | 374,4 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Рыночная | 1а | 332 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Фабричная | 5А | 844,5 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2039 | - | 2038 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Фабричная | 12 | 829,9 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Пензенский район | с. Алферьевка, ул. Молодежная | 2 | 398,40 | 2 | 1971 |  | 2018 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 33 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пензенский район | с. Алферьевка, ул. Молодежная | 5 | 372,3 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 36 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Кирова | 5 | 402 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 37 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Кирова | 6 | 402 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 38 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Кирова | 7 | 402 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 39 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Кирова | 8 | 402 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 40 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 1 | 6 141,8 | 5 | 1983 |  | 2034 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 2 | 6 141,8 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 3 | 4 581,4 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 4 | 6 106,4 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 6 | 5 685 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2032 | - | 2036 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 9 | 4 182,5 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2032 | - | 2037 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 10 | 4206,2 | 5 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 46 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2017 N 533-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 16 | 2 864 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 48 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 17 | 2 864 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 48.1 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 21 | 928,3 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.2 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 22 | 3008,5 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.2.1 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 23 | 2343,5 | 3 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 24 | 1973,7 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.4 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Советская | 25 | 1916,3 | 3 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 48.4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. 7 Мая | 1 | 590,4 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. 7 Мая | 4 | 506,8 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 51 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 1 | 588,9 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 52 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 2 | 575,9 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 53 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 3 | 585,1 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 4 | 580,8 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 55 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 5 | 581,4 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 6 | 576,3 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 57 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 7 | 570,5 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 58 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 8 | 567,4 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 59 | Пензенский район | с. Варыпаево, ул. Школьная | 1 | 861,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 59 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Пензенский район | с. Варыпаево, ул. Школьная | 2 | 870,3 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| (п. 60 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Пензенский район | с. Васильевка, ул. Гавриловка | 4 | 402 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Лесная | 38А | 265,3 | 2 | 1979 |  | 2030 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 61.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Садовая | 8 | 1034,2 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 62 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Советская | 2 | 304,4 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 65 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Советская | 4 | 331,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Советская | 6 | 451 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 1 | 413,7 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2037 | - | 2029 |
| 68 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 2 | 568,3 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| 69 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 4 | 413,7 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 71 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 5 | 413,7 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 72 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 6 | 624,6 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 73 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Лесная | 7 | 413,7 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 74 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 1 | 336 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 2 | 327,5 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 78 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 3 | 413,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 79 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 4 | 413,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 5 | 336,6 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 6 | 413,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 7 | 413,7 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 82.1 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Советская | 8 | 8220 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 82.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 1 | 804,5 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 84 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 2 | 256,9 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 85 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 3 | 851,9 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 86 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 4 | 310,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 87 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 5 | 785,7 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 88 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 6 | 297,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 89 | Пензенский район | с. Загоскино, ул. Экспериментальная | 1а | 788 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 89 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Пензенский район | с. Загоскино, ул. Экспериментальная | 2а | 798,1 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 90 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Звездная | 4 | 4 876,9 | 10 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Звездная | 2 | 5168,9 | 12 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 1 | 14760,9 | 14 - 17 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.4 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 3 | 7592,4 | 17 | 2016 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.5 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 5 | 7613,6 | 17 | 2016 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.6 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 7 | 14529,3 | 14 - 17 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.7 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 9 | 14530,4 | 14 - 17 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.8 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Изумрудная | 10 | 13109,8 | 14 - 17 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 90.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Лунная | 1 | 10769,4 | 15 | 2012 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 91 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Лунная | 1А | 2312,3 | 10 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 91.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Лунная | 2 | 2975 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 92 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Лунная | 3 | 10525,6 | 15 | 2012 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 93 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Лунная | 5 | 4420 | 10 | 2012 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 94 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 1 | 594 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 96 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 2 | 530,9 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 97 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 3 | 618,3 | 2 | 1968 |  | 2019 - 2021 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2029 |
| (п. 97 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 4 | 638,7 | 2 | 1968 |  | 2019 - 2021 | 2029 | 2022 - 2024 | - | 2029 |
| (п. 98 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 5 | 730,9 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 100 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 6 | 725,8 | 2 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 100 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 7 | 608,3 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 102 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 8 | 793,2 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2026 | - | 2032 |
| 103 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 9 | 658,1 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 104 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 10 | 2 661,5 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 105 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 11 | 2 657,9 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 106 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 12 | 2 677,7 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 107 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 13 | 3 086,44 | 5 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| (п. 107 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 14 | 2 839,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 109 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 15 | 2 932,3 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2031 | - | 2036 |
| 110 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 16 | 3 067,25 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 111 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 17 | 3 116,8 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2032 | - | 2036 |
| 112 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 18 | 6 078,4 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 19 | 2 587,1 | 5 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 114 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 20 | 1 554,7 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 115 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 21 | 1 473,9 | 3 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 115 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 25 | 1 282,7 | 5 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 116.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 26 | 1966,0 | 5 | 2014 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 116.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 27 | 2 496,9 | 5 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 117.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Механизаторов | 28 | 2 846,5 | 5 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 117.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 1 | 2 737,5 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 119 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 2 | 2 166,8 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 3 | 2 156,5 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 120.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 4 | 2 065,5 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 120.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 5 | 2 156,5 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 121.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 6 | 1 440,9 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 121.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 7 | 2 156,5 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 123 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 8 | 3 860,5 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 123.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 9 | 8575,2 | 12 | 2019 | 4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 123.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 10 | 2 909,9 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 125 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 12 | 2 914,4 | 4 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 125.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой | 14 | 9631,6 | 11 | 2019 | 5 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 125.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 1 | 8263,9 | 9 - 13 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 126 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 2 | 8 898,1 | 10 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1.0 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 3 | 14566,03 | 2, 17 | 2018, 2019 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 126.1.0 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 4 | 7221,5 | 16 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 6 | 20788,2 | 13 - 17 | 2015 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 8 | 26490,8 | 12 - 17 | 2015 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.1.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.1.4 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 10 | 14073,2 | 11 - 13 | 2016 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.1.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 15 | 16377,3 | 10 - 13 | 2012 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Олимпийская | 11 | 16903,5 | 15 - 16 | 2015 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 126.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 1 | 8361,8 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 127 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 2 | 2 162,6 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 3 | 7 224,3 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 130 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 5 | 4 626,1 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 131 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 7 | 4 523,1 | 3 | 2009 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 131.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 8 | 18263,5 | 10 - 12 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 131.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 9 | 7 430,5 | 9 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 132.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 13 | 10600,7 | 15 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 132.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.1.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 10 | 23640,5 | 16 | 2014 | 10 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 132.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.1.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 12 | 14134,2 | 13 | 2014 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 132.1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.1.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 14 | 7101,3 | 16 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 132.1.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 15 | 6777,2 | 10 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 133 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 17 | 6713,6 | 10 | 2011 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 134 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 5 | 12 555,3 | 15 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 134.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 2 | 10875,2 | 16 | 2013 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 134.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 4 | 7420,2 | 16 | 2014 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 134.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 6 | 11123,2 | 15 | 2011 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 135 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 7 | 21940,5 | 16 | 2014 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 135.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 8 | 7 461,1 | 9 | 2009 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 136.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 9 | 14234,2 | 13 | 2014 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 136.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.1.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 9А | 6212,4 | 18 | 2019 | 2 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 136.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.1.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 10 | 22144,5 | 14 - 18 | 2019 | 8 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 136.1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 11 | 26959,4 | 13 - 17 | 2015 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 136.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 12 | 14073,7 | 11 - 13 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 136.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.4 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 13 | 21274,7 | 12 - 17 | 2018 | 10 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 136.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.5 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Светлая | 15 | 21122,1 | 12 - 17 | 2019 | 10 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| (п. 136.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 1 | 2 098,8 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 138 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 2 | 2 651,4 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 139 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 3 | 2 095,9 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 140 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 4 | 2 648,4 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 5 | 2 094,4 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 6 | 2 663,2 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 7 | 1 542,1 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 144 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 8 | 1 879,9 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 145 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 9 | 1 537,4 | 3 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 146 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 10 | 1 879,6 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 146.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Фонтанная | 13 | 14705,7 | 14 - 17 | 2018 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| (п. 146.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Фонтанная | 14 | 22813,1 | 12 - 13 - 14 - 17 | 2020 | 10 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 146.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 1 | 3 451,7 | 7 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 148 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 3 | 3 484,2 | 7 | 2012 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 148.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 5 | 2 435,9 | 7 | 2013 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| (п. 148.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 7 | 11 193,6 | 7 | 2013 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 149.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 9 | 9161,3 | 9 - 10 | 2014 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 149.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149.1.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 10 | 2939,16 | 8 | 2020 | 2 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 149.1.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149.1.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 11 | 5827,4 | 8 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| (п. 149.1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 12 | 3135,1 | 10 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 149.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 14 | 3129,9 | 10 | 2014 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| (п. 149.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149.4 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 16 | 3128,1 | 10 | 2015 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |
| (п. 149.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. 8 Марта | 1 | 837 | 3 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 151 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. 8 Марта | 1б | 1 648 | 3 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 152 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. 8 Марта | 3 | 845 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 153 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Мира | 1а | 380 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2039 | - | 2031 |
| 154 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Советская | 24 | 819,9 | 2 | 1983 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 154 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Спортивная | 1 | 852,6 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 156 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Спортивная | 2 | 370,9 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 157 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Спортивная | 4 | 356,6 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 158 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Спортивная | 6 | 312,3 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 159 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Юбилейная | 2 | 309,5 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 160 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Юбилейная | 4 | 707,1 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 161 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Юбилейная | 6 | 347,2 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2028 |
| 162 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Южная | 13 | 1 723,7 | 3 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 163 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Южная | 15 | 1 070,8 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 164 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Южная | 17 | 1 054,4 | 3 | 1978 |  | 2030 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 165 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Южная | 19 | 1 077 | 3 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 166 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Южная | 24 | 1 065,3 | 3 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 167 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 1 | 746,2 | 2 | 1975 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| (п. 167 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 2 | 706 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 169 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 3 | 532 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 170 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 4 | 532 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 171 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 5 | 798 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 172 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 6 | 798 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 173 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 7 | 798 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 174 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 8 | 798 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 175 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 9 | 798 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 176 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 10 | 798 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 177 | Пензенский район | с. Константиновка, ул. Советская | 11 | 798 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 178 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 3 | 863 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 179 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 5 | 876,3 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 180 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 7 | 863,8 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 181 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 9 | 555,5 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 182 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 11 | 959,1 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 183 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 13 | 568,4 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 184 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 15 | 572,6 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 185 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 17 | 562,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 186 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 19 | 573,4 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 187 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 21 | 984,1 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 188 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 23 | 1551,36 | 3 | 1989 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 188 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 25 | 1 558,8 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 190 | Пензенский район | с. Ленино, ул. Набережная | 27 | 1 568,9 | 3 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 191 | Исключен с 1 января 2015 года. - постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Северная | 169 | 372,7 | 2 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| (п. 193 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Пензенский район | с. Надеждино, ул. Строителей | 1 | 736,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 195 | Пензенский район | с. Надеждино, ул. Строителей | 2 | 795,1 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 196 | Пензенский район | с. Надеждино, ул. Строителей | 3 | 744,8 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 197 | Пензенский район | с. Саловка, ул. Новая | 1 | 208 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 198 | Пензенский район | с. Саловка, ул. Новая | 5 | 285,4 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| 199 | Пензенский район | с. Саловка, ул. Советская | 1 | 3499,92 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 199 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2017 N 221-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Пензенский район | с. Саловка, ул. Советская | 2 | 2 899 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| 201 | Пензенский район | с. Саловка, ул. Советская | 3 | 3106,6 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2029 | - | 2034 |
| (п. 201 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 1 | 231,9 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 203 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 2 | 201,7 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 204 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 3 | 231,9 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 205 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 4 | 231,9 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 206 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 5 | 231,9 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 207 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 6 | 196,3 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 208 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 7 | 231,9 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 209 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 8 | 194,5 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 210 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 9 | 559,2 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 211 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 10 | 194,5 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 212 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская | 11 | 324 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2038 | - | 2031 |
| 213 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 2 | 4574,0 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 213 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 4 | 2 157 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 215 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 6 | 4588,2 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 215 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 7 | 4634,3 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 216 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 8 | 2 157 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 218 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 9 | 4631,6 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 218 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Молодежная | 10 | 3102,3 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 219 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Октябрьская | 1 | 3 095,7 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2038 |
| (п. 220 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Октябрьская | 3 | 4636,9 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 221 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Пензенский район | с. Старая Каменка, ул. Октябрьская | 5 | 2 157,3 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 223 | Пензенский район | с. Урлейка, пер. Школьный | 3 | 680 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 224 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 19 | 869,40 | 2 | 1988 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 224 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 20 | 840,2 | 2 | 1981 |  | 2015 | 2038 | 2039 | - | 2038 |
| (п. 225 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 21 | 859,0 | 2 | 1983 |  | 2015 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 226 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 22 | 879,6 | 2 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |
| (п. 227 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Главная | 23 | 869,3 | 2 | 1992 |  | 2014 | 2014 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 228 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.05.2014 N 338-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.1 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная | 1 | 378,50 | 2 | 1978 |  | 2018 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| (п. 228.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.2 | Пензенский район | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная | 4 | 363,1 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| (п. 228.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.2.1 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 1 | 724,3 | 2 | 1940 |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 228.2.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.3 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 2 | 794,0 | 2 | 1940 |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 228.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.4 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 3 | 802,9 | 2 | 1939 |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 |
| (п. 228.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.4.1 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 4 | 719,6 | 2 | 1970 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 228.4.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.4.2 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 5 | 724,3 | 2 | 1970 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 228.4.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.5 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 6 | 726,3 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| (п. 228.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.6 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 7 | 714,7 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (п. 228.6 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.7 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 8 | 1203,9 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2039 | 2034 | - | 2039 |
| (п. 228.7 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.8 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 9 | 1194,3 | 3 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 228.8 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.9 | Пензенский район | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская | 10 | 2 043,9 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 228.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Пензенский район | ц.о. с-за Серп и Молот, ул. Лесная | 1 | 396 | 2 | 1968 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2026 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 229 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Сердобский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сердобский район | г. Сердобск, пер. Герцена | 2 | 756,9 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 2 | Сердобский район | г. Сердобск, пер. Герцена | 4 | 733,6 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 3 | Сердобский район | г. Сердобск, пер. Герцена | 6 | 1 219,9 | 3 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 4 | Сердобский район | г. Сердобск, проезд Строительный | 4 | 4 580,2 | 5 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 5 | Сердобский район | г. Сердобск, проезд Строительный | 8 | 2 678,5 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 6 | Сердобский район | г. Сердобск, проезд Строительный | 10 | 1 264,1 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| 7 | Сердобский район | г. Сердобск, проезд Строительный | 12 | 5 552,9 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 8 | Сердобский район | г. Сердобск, проезд Строительный | 14 | 1 254,2 | 3 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 9 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 1б | 2 055,4 | 4 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 11 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 1в | 1 310,5 | 4 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 12 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 3 | 1 109,7 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2019 | - | 2023 |
| 13 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 5 | 1 113,1 | 3 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 14 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 9 | 7 474,2 | 9 | 1991 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2023 | 2040 - 2042 |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Балашовская | 11 | 7 503,5 | 9 | 1994 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 16 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Белинского | 31 | 778,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2033 | - | 2026 |
| 17 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Белинского | 33 | 1 101,8 | 3 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 18 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 1 | 7 000 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 19 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 3 | 3 891,8 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 4 | 3 156,8 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 21 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 5 | 3 919 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 7 | 3 507,8 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2023 | - | 2036 |
| 23 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 7а | 3 068,2 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 8 | 3 204,1 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 25 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 10 | 3 093,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 26 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 11 | 3 092,8 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 27 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 12 | 3 133,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 28 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 15 | 2 563,7 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Вокзальная | 17 | 376,5 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2021 | 2022 | - | 2021 |
| (п. 29 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Вокзальная | 47 | 375,2 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| (п. 30 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 1 | 756,1 | 2 | 1950 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 3 | 360,3 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 5 | 751,6 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 14 | 754,3 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 17 | 3 681,3 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 37 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 18 | 751,1 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 38 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 20 | 1 174,9 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 39 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 22 | 517,4 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 24 | 1 121,1 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 41 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 26 | 1 781,6 | 3 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 28 | 1 476,6 | 3 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гагарина | 32 | 5 471 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 2 | 717 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 45 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 2а | 727,3 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 46 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 4 | 287,3 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| (п. 46 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 6 | 298,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| 48 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 8 | 2 586,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 49 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 12 | 3 134,6 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 50 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 15 | 2 617,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022 | - | 2029 |
| 51 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Гоголя | 5 | 516,7 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Залетова | 1 | 5 204,1 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 53 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ильинская | 16 | 745,2 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| 54 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 89 | 6 999,8 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 95 | 1 063,1 | 3 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 97 | 3 384,1 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 57 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 98а | 7 938,2 | 9 | 1990 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| (п. 57 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 98б | 638,2 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 57.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 100 | 2 023,7 | 4 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 59 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 102 | 2 612,7 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 60 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 112 | 542,1 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 61 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 116 | 1306,3 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2021 | - | 2026 |
| (п. 61 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 118 | 1 941,5 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2018 | - | 2027 |
| 63 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 120 | 1 967,7 | 4 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 122 | 2 122,5 | 6 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| (п. 64 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 124 | 1 989,5 | 5 | 2000 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Костенко | 34 | 928,1 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| 67 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Костенко | 38 | 905,1 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2019 | 2021 | - | 2023 |
| (п. 67 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Красная | 2а | 646,4 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2039 | - | 2028 |
| 69 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Красная | 8 | 359,2 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 70 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 50 | 560,7 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| 72 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 59 | 3 565,1 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 73 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 130 | 385,1 | 2 | 1957 |  | 2018 | 2019 - 2021 | 2018 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 73 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 134 | 393,3 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | - | 2040 - 2042 |
| 75 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 137 | 407,3 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2031 | - | 2023 |
| 76 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 140 | 2 863,3 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 77 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 142 | 1 309,7 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| (п. 77 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 144 | 911,30 | 3 | 1957 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| (п. 78 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 152 | 3 490,5 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 80 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 154 | 4 640,4 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 81 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 156 | 4 688,9 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 224 | 6 112,3 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 83 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226 | 6 110,8 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 84 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226а | 4 646,9 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 85 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226б | 1 795,6 | 3 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226в | 4 614,9 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 87 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226д | 391,5 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 88 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 226Ж | 780,3 | 2 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 89 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 236 | 4 613,4 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 90 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 236а | 2 600,8 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 90.1 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 236д | 683,6 | 3 | 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 90.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 237 | 734,1 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2036 | - | 2028 |
| 92 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 239 | 281,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 93 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 241 | 290,6 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 94 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 243 | 1 410 | 4 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 95 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 245 | 1 319,7 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 96 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 247 | 1253,40 | 4 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 96 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 249 | 1 253,9 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 98 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 251 | 1 885,1 | 4 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 99 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 253 | 1250,80 | 4 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 99 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 255 | 1 992,8 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2025 | - | 2028 |
| (п. 100 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.10.2020 N 711-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 257 | 3 206,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 | - | 2029 |
| 102 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 259 | 3 382 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 103 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 261 | 3 878,3 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 104 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 263 | 3 366,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 105 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 265 | 2 654,1 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 106 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 267 | 3 084,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 107 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 269 | 6 112,6 | 5 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2030 | - | 2037 |
| 108 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 271 | 6 097,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 109 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 283 | 4 715,7 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 110 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 289 | 5 051,2 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 111 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 293 | 3 134,8 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 112 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 32 | 422,2 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2035 | - | 2027 |
| 113 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 32а | 335,9 | 2 | 1971 |  | 2016 | 2018 | 2021 - 2023 | - | 2031 |
| (п. 113 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 32б | 1 080 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 115 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 34 | 1 275,6 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 116 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Лесная | 48 | 1 563 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 117 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ломоносова | 1а | 4 278,8 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 118 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 20 | 385,5 | 2 | 1958 |  | 2015 | 2015 | 2018 | - | 2015 |
| 119 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 22 | 784,7 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 120 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 158 | 3 834 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| (п. 120 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 158а | 4 021,4 | 5 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 122 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 160 | 4560,0 | 5 | 1970 |  | 2018 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| (п. 122 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 162 | 4 429,6 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 124 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 164 | 5 213,1 | 5 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 125 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 166 | 3 853,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 126 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 168 | 3 826 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2027 | - | 2039 |
| 127 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 170 | 3 103,6 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| 128 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 172 | 4 597 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 129 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 178 | 1 506 | 3 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 130 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 229 | 281,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 131 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 231 | 273,9 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2023 | - | 2024 |
| 132 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 233 | 280,8 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2022 | - | 2024 |
| 133 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 235 | 637,1 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2023 | 2023 | - | 2023 |
| (п. 133 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 239 | 861,84 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 134 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 241 | 832,8 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 136 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 243 | 834,2 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 137 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 245 | 4 467,6 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2021 | - | 2033 |
| 138 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 247 | 4 339,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 | - | 2032 |
| 139 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 249 | 2 759,6 | 5 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 140 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 251 | 1 402,5 | 4 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 141 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 255 | 3 770,7 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 142 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 259а | 3 286,1 | 5 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 143 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Макарова | 1 | 3 988,6 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 144 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Макарова | 3 | 3 954,2 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 145 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Макарова | 5 | 2 570,2 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 146 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Мира | 4 | 666,7 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 147 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Мира | 32а | 4733,5 | 5 | 1987 |  | 2029 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 147 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Новосеверная | 2 | 2 961,5 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 149 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 23 | 369,5 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2036 | - | 2029 |
| 150 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 27 | 981,7 | 3 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 151 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 29 | 426,8 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 152 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 31 | 435,4 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 153 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 33 | 438,4 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 154 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Островского | 35 | 545,60 | 2 | 1958 |  | 2016 | 2018 | 2031 | - | 2023 |
| (п. 154 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 81 | 381,1 | 2 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2031 | - | 2021 |
| 156 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 85 | 382,5 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП в пункт 157 приложения, признаны недействующими с даты вступления его в силу в части исключения из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 86, Решением Пензенского областного суда от 28.05.2019 по делу N 3а-57/2019.. |
| 157 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157.1 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 86 | 800,2 | 2 | 1939 |  | 2020 | 2020 | 2031 | - | 2020 |
| (п. 157.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 88 | 362 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 159 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 90 | 363,4 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 160 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 96 | 1 375,7 | 2 | 1956 |  | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 161 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 98 | 512,6 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2021 | 2031 | - | 2021 |
| 162 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пензенская | 100 | 3 015,6 | 5 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 163 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Первомайская | 8 | 356,1 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 164 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Первомайская | 12 | 656 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2040 - 2042 | - | 2021 |
| 165 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пушкина | 87 | 499,5 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 166 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пушкина | 88 | 662,1 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 167 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пушкина | 89 | 359,8 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 168 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пушкина | 91 | 499,8 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 169 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Саратовская | 81 | 667 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2040 - 2042 |
| 170 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Саратовская | 83 | 550,7 | 2 | 1954 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 171 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Саратовская | 87 | 556,3 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 172 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Саратовская | 89 | 676,2 | 2 | 1955 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 | - | 2022 |
| 173 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 1 | 4 492,8 | 5 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 174 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 2 | 5 075,3 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 175 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 3 | 5 203,8 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| 176 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 4 | 5 159,5 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 177 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 6 | 4 526,6 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 178 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Светлая | 8 | 3 057 | 5 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 179 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Сережникова | 2 | 4179,6 | 5 | 1978 |  | 2029 | 2036 | 2018 | - | 2036 |
| (п. 179 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Сережникова | 6 | 2 746,4 | 5 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2025 | - | 2037 |
| 181 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Сережникова | 8 | 648,9 | 3 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2020 - 2022 | - | 2032 |
| (п. 181 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 14 | 743,20 | 2 | 1968 |  | 2018 | 2029 | 2037 | - | 2029 |
| (п. 182 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 16 | 4 090,6 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2022 | - | 2033 |
| 184 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 18 | 3 597,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2019 | - | 2030 |
| 185 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 33 | 3 610,4 | 5 | 1970 |  | 2019 - 2021 | 2030 | 2019 | - | 2030 |
| (п. 185 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Совхозная | 10 | 610,6 | 2 | 1972 |  | 2015 | 2031 | 2034 | - | 2031 |
| (п. 186 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Сорокина | 3 | 537,70 | 2 | 1958 |  | 2016 | 2018 | 2031 | - | 2023 |
| (п. 187 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 5 | 300,5 | 2 | 1961 |  | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| (п. 188 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 7 | 401,9 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2020 | - | 2026 |
| 190 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 9 | 396,9 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2020 - 2021 | - | 2026 |
| (п. 190 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 11 | 413 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2025 | 2019 | - | 2025 |
| (п. 191 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 13 | 418,0 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2020 - 2021 | - | 2027 |
| (п. 192 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 15 | 396,7 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 194 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 17 | 401,1 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 195 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 17а | 1 290,3 | 3 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 196 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 21а | 1 295,6 | 3 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2029 | - | 2036 |
| 197 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 23 | 400,3 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2015 | 2015 | - | 2015 |
| 198 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 23а | 1 287,9 | 3 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2031 | - | 2038 |
| 199 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 25 | 395 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2021 | - | 2027 |
| 200 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 3 | 3 060,7 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 201 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 5 | 3 053,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022 | - | 2030 |
| 202 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 7 | 3394,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 | - | 2032 |
| (п. 202 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 01.11.2016 N 559-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 11 | 4 001,6 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2024 | - | 2031 |
| 204 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 13 | 3 373,8 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2025 | - | 2033 |
| 205 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 15 | 4 007,4 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2023 | - | 2031 |
| 206 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Федулова | 5 | 3 764,4 | 5 | 1992 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 207 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Фрунзе | 97 | 7 694,6 | 5 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 208 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Циолковского | 43а | 416,7 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 209 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Циолковского | 45 | 434,8 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 210 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Циолковского | 49 | 433,3 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 211 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 80 | 7 677,6 | 6 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2034 | 2027 | - | 2034 |
| 212 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 95 | 738,4 | 2 | 1956 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 213 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 97 | 5 108,8 | 6 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 214 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 105 | 1 764,6 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 215 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 107 | 2 993,4 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2032 | - | 2040 - 2042 |
| 216 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Чайковского | 127 | 6 534,1 | 9 | 1988 | 4 | 2039 | 2040 - 2042 | 2033 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 217 | Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.12.2014 N 915-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 1 | 1 296,2 | 3 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2032 | - | 2039 |
| 219 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 2в | 3 822,3 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 220 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 3 | 1286,9 | 3 | 1984 |  | 2018 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 220 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 8 | 1 310,7 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 222 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 8а | 1 559,4 | 3 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 223 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 9 | 1 572,9 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 224 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 10 | 1 632,2 | 3 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 225 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 11 | 726,4 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2034 |
| 226 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 11а | 1 281,7 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 227 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 13а | 1 585,9 | 3 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 228 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 13б | 1 576,7 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 229 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 13в | 1 544,7 | 3 | 2004 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 230 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 15а | 1 530,1 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 231 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Энергетиков | 16 | 359,9 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| 232 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 2 | 532,7 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 233 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 2б | 1 525,4 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 234 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 3 | 536,7 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2033 | - | 2025 |
| 235 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 4 | 757,4 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 236 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 5 | 537,3 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2033 | - | 2025 |
| 237 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 6 | 480,0 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2021 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 237 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 44 | 6 531,1 | 5 | 1998 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 238.1 | Сердобский район | г. Сердобск, территория ЯК 7/6 | 1 | 741,8 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2031 | - | 2030 |
| (п. 238.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 22.10.2015 N 589-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Сердобский район | п. Октябрьский, ул. Школьная | 7 | 306,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 240 | Сердобский район | п. Октябрьский, ул. Школьная | 10 | 301 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 241 | Сердобский район | п. Сазанье, ул. Чаадаева | 18 | 867,60 | 2 | 1982 |  | 2018 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| (п. 241 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Сердобский район | п. Сазанье, ул. Чаадаева | 20 | 1282,8 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 242 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Сердобский район | п. Сазанье, ул. Чаадаева | 21 | 1 101 | 3 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 244 | Сердобский район | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская | 2 | 254 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 245 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Сердобский район | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская | 4 | 254 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2038 | 2027 | - | 2038 |
| 247 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Сердобский район | п. Школьный, ул. Центральная | 1 | 735,3 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 249 | Сердобский район | с. Зеленый Дол, ул. Малиновая | 1 | 680 | 2 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 250 | Сердобский район | с. Зеленый Дол, ул. Торговая | 3 | 568,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 251 | Сердобский район | с. Зеленый Дол, ул. Торговая | 6 | 449,1 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| 252 | Сердобский район | с. Зеленый Дол, ул. Торговая | 7 | 427,4 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 253 | Сердобский район | с. Кирово, ул. Садовая | 22 | 285 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 254 | Сердобский район | с. Кирово, ул. Садовая | 24 | 285 | 2 | 1965 |  | 2019 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| (п. 254 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 1 | 736,4 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 255 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 3 | 635,7 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 257 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 4 | 765,1 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 258 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 5 | 799,6 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 259 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 6 | 789,9 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 260 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 7 | 790,6 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 261 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 8 | 795,2 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 262 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 9 | 796,8 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 263 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Школьная | 29 | 677,1 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 264 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Школьная | 31 | 647,9 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 265 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Школьная | 33 | 650,1 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 266 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Школьная | 35 | 642,2 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 267 | Сердобский район | с. Пригородное, проезд Колхозный | 14 | 695 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 268 | Сердобский район | с. Пригородное, проезд Колхозный | 15 | 753 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 269 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Ново-Большая | 19А | 842 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 270 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Октябрьская | 2 | 1442 | 3 | 1986 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 270 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Октябрьская | 4 | 842 | 3 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 272 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Скворцовка | 6 | 695 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2031 | - | 2040 - 2042 |
| 273 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Чижановка | 1 | 1 225 | 3 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 274 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Чижановка | 3 | 1 225 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 275 | Сердобский район | с. Пригородное, ул. Чижановка | 4 | 695 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 276 | Сердобский район | с. Рощино, ул. 40 лет Октября | 1 | 279,5 | 2 | 1956 |  | 2019 | 2022 | 2021 | - | 2022 |
| 277 | Сердобский район | с. Рощино, ул. 40 лет Октября | 2 | 851,9 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 278 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Гагарина | 1 | 703,4 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 279 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Гагарина | 2 | 719,7 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 280 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Гагарина | 3 | 697,6 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| 281 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.09.2014 N 661-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 1 | 729,7 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 283 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 2 | 719,1 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 284 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 3 | 686,5 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 285 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 4 | 706,6 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 286 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 5 | 835,9 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2033 | - | 2035 |
| 287 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 6 | 831,7 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 288 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 7 | 821 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| 289 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Рабочая | 1 | 355,9 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 290 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Советская | 17 | 703 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| ### Сосновоборский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 1 | 540,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 1а | 705,5 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 2 | 346,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 3 | 395,2 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 4 | 406,8 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 5 | 353,2 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 6 | 389,5 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 7 | 348,7 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 8 | 550,4 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 9 | 572,8 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 9А | 933,6 | 3 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 10 | 161,5 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 11 | 549,3 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 13 | 147 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 14 | 356,8 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 16 | 398 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 17 | 386,2 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП, от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 18 | 393,7 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 19 | 404,3 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 20 | 542,1 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 21 | 376 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 22 | 553,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 23 | 540,5 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 24 | 494,6 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 25 | 543,8 | 2 | 1966 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 | - | 2019 - 2021 |
| (п. 27 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 26 | 645,1 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 27 | 970,4 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 27а | 1 330,2 | 3 | 1980 |  | 2032 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 28 | 1097,86 | 3 | 1970 |  | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 32 | 1 492 | 3 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 33 | 1 555,2 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 34 | 1 555,2 | 3 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 35 | 1 720,9 | 3 | 1997 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Калинина | 129а | 775,4 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Калинина | 210 | 759,4 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Калинина | 212 | 743,4 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Калинина | 214 | 791,6 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 1 | 312,8 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 2 | 313,5 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 3 | 643,7 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2030 | - | 2032 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 3А | 872,2 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 4 | 770 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 5 | 764,5 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 6 | 744,5 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 7 | 778,1 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная | 8 | 760,1 | 2 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Комсомольская | 17а | 737,6 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Комсомольская | 19а | 705,2 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Ленина | 72 | 617,9 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина | 30 | 294,7 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина | 32 | 307,7 | 2 | 1988 |  | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина | 40а | 637,1 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина | 42а | 629,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2032 | - | 2034 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная | 4 | 310,2 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная | 6 | 343,3 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная | 8 | 288,3 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная | 10 | 243,2 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Пионерская | 1 | 412,4 | 1 | 1945 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Пионерская | 12а | 792,8 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 1 | 772 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 2 | 326,7 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2028 | - | 2030 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 3 | 307,7 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 5 | 297,2 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 6 | 494,6 | 2 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2036 | - | 2038 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 8а | 735,5 | 2 | 1983 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 9 | 305,3 | 2 | 1979 |  | 2031 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 11 | 303,4 | 2 | 1971 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 11Б | 159,2 | 1 | 2011 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 16 | 501,9 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника | 17 | 747,8 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Фрунзе | 18а | 663,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Фрунзе | 20а | 736,9 | 2 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Фрунзе | 22а | 756,8 | 2 | 1996 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.04.2018 N 224-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Сосновоборский район | с. Индерка ул. Сосновая | 1 | 772 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 77 | Сосновоборский район | с. Индерка, ул. Сосновая | 2 | 772 | 2 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 78 - 79 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.06.2014 N 424-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Спасский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спасский район | г. Спасск, пл. Советская | 12 | 271,5 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 3 | Спасский район | г. Спасск, пр-т Красный | 23 | 300,00 | 1 | 1956 |  | 2018 | 2022 | 2018 | - | 2022 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.07.2018 N 353-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - 12 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коммунальная | 41В | 2353,02 | 4 | 2009 - 2013 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 12.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коробкова | 1 | 368,3 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 14 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коробкова | 3 | 446,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коробкова | 5 | 638,4 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 16 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коробкова | 7 | 565,6 | 2 | 1978 |  | 2021 - 2023 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.12.2020 N 960-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Спасский район | г. Спасск, ул. Коробкова | 9 | 634,9 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Спасский район | г. Спасск, ул. Красная | 2 | 193,6 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 12.05.2015 N 241-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.04.2016 N 191-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Спасский район | г. Спасск, ул. Ленина | 13 | 227,2 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 21 | Спасский район | г. Спасск, ул. Ленина | 20 | 198,9 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Спасский район | г. Спасск, ул. Ленина | 44 | 289,4 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 24 | Спасский район | г. Спасск, ул. Ленина | 50 | 536,6 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Спасский район | г. Спасск, ул. Ленина | 52 | 180,4 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 1 | 439,5 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2026 | - | 2033 |
| 27 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 3 | 473 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 5 | 772,8 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 29 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 7 | 773 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 11 | 479,1 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 13 | 990,1 | 2 | 1982 |  | 2018 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | - | 2039 |
| (п. 31 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 15 | 503,1 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 33 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 17 | 786,9 | 2 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 34 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 19 | 684,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Спасский район | г. Спасск, ул. Октября | 21 | 490,6 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Спасский район | г. Спасск, ул. Профессиональная | 23 | 263,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 37 - 40 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Спасский район | г. Спасск, ул. Садовая | 5 | 206,6 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 42 | Спасский район | г. Спасск, ул. Советская | 1 | 175,4 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Спасский район | г. Спасск, ул. Советская | 3 | 52,6 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 44 | Спасский район | г. Спасск, ул. Советская | 8 | 307 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 45 - 47 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Спасский район | г. Спасск, ул. Советская | 50 | 194,65 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 49 | Спасский район | г. Спасск, ул. Студенческая | 2 | 753,6 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2026 | - | 2033 |
| 50 | Спасский район | г. Спасск, ул. Студенческая | 4 | 836,9 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2026 | - | 2033 |
| 51 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 1 | 433 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 52 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 2 | 806,3 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 4 | 488 | 2 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 54 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 5 | 484,5 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 55 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 6 | 804,3 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 56 | Спасский район | г. Спасск, ул. Театральная | 8 | 496,2 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2028 | - | 2036 |
| 57 - 58 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 31.10.2014 N 753-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Спасский район | с. Дубровки, ул. Молодежная | 9 | 348 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2026 | - | 2023 |
| 60 - 61 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 15.09.2017 N 444-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Тамалинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тамалинский район | р.п. Тамала, пер. Советский | 4 | 279,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 2 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 1 | 741 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2035 | - | 2029 |
| 3 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 2 | 748,5 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2035 | - | 2029 |
| 4 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 3 | 746 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2036 | - | 2029 |
| 5 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 4 | 744,1 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2036 | - | 2029 |
| 6 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 5 | 722,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2035 | - | 2029 |
| 7 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 6 | 713,6 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2035 | - | 2029 |
| 8 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Заводская | 10 | 765,4 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2036 | - | 2030 |
| 9 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Западная | 20 | 386,5 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2026 | - | 2029 |
| 10 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Западная | 21 | 377,4 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2026 | - | 2029 |
| 11 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Западная | 22 | 702,7 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2026 | - | 2030 |
| 12 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Западная | 23 | 767,3 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 13 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Западная | 24 | 711,3 | 2 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2026 | - | 2032 |
| 14 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая | 21 | 276,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 15 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая | 89 | 812,1 | 2 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2040 - 2042 | - | 2039 |
| 16 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 22А | 257,7 | 2 | 2010 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 24 | 733,6 | 2 | 1971 |  | 2026 | 2031 | 2040 - 2042 | - | 2031 |
| (п. 17 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 26 | 749,1 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 19 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 28 | 784,4 | 2 | 1978 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 20 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 30 | 910,2 | 2 | 1981 |  | 2032 | 2038 | 2040 - 2042 | - | 2038 |
| 21 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Лермонтова | 49А | 654,4 | 2 | 1979 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Почтовая | 5 | 417,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 23 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Почтовая | 7 | 411,1 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2028 | 2025 | - | 2028 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Привокзальная | 14 | 538,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2026 | - | 2031 |
| 25 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Привокзальная | 16 | 559,1 | 2 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2026 | - | 2030 |
| 26 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Садовая | 31 | 399,4 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 27 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Советская | 19 | 312,2 | 2 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Советская | 21 | 285,1 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 29 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Тамбовская | 35 | 685,2 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Тамбовская | 37 | 899,9 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2029 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Тамбовская | 39 | 914,9 | 2 | 1977 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Транспортная | 6 | 344,9 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2036 | - | 2030 |
| 33 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Транспортная | 8 | 354,8 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2040 - 2042 | - | 2033 |
| 34 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Чкалова | 1 | 656,8 | 2 | 1959 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 35 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Чкалова | 3 | 641,3 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2040 - 2042 | - | 2024 |
| 36 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Чкалова | 5 | 648,8 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 37 | Тамалинский район | с. Волчий Враг, ул. Мира | 2 | 765,8 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 38 - 39 | Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Шемышейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ | 34 | 332,9 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2036 | - | 2030 |
| 2 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ | 36 | 332,9 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2036 | - | 2029 |
| 3 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ | 37 | 706,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Ленина | 30 | 327,2 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 5 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Ленина | 56 | 408,3 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2036 | - | 2026 |
| 6 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Ленина | 58 | 420 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 7 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Ленина | 66 | 351,4 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2036 | - | 2026 |
| 8 | Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 21.11.2018 N 632-пП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Мира | 53 | 578,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2036 | - | 2033 |
| 10 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 5 | 690,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 7 | 688,3 | 2 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 11 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 8 | 372,8 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 9 | 752,1 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2036 | - | 2031 |
| 14 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 10 | 376,4 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 11 | 358,2 | 2 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 16 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 16 | 373,5 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 10 | 696,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 18 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 11 | 335,5 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 19 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 12 | 673,6 | 2 | 1977 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 19 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 14 | 822,6 | 2 | 1974 |  | 2016 | 2033 | 2036 | - | 2033 |
| (п. 20 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 24.07.2015 N 419-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 17 | 339,4 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 22 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 19 | 690,0 | 2 | 1970 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Песчаная | 2 | 710,9 | 2 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 22.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 15.07.2016 N 365-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 31 | 309,0 | 2 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 23 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 33 | 322 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 25 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 34 | 822,6 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 35 | 721,1 | 2 | 1974 | - | 2019 | 2019 | 2036 | - | 2033 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 36 | 839,2 | 2 | 1987 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 28 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 36а | 359,2 | 2 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2036 | - | 2033 |
| 29 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 37 | 713,9 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 30 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 38 | 886,1 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 39 | 713,9 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 32 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 40 | 905,8 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 32 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 41 | 733,0 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 33 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 42 | 1 569,9 | 3 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 35 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 43 | 815,8 | 2 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 36 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 44а | 359,6 | 2 | 1995 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 36 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 45 | 787,4 | 2 | 1982 |  | 2016 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 37 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 07.11.2019 N 692-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 47 | 815,8 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 39 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 49 | 776,4 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 40 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 49а | 847,8 | 2 | 1986 | - | 2019 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 40 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 53 | 764,16 | 2 | 1986 |  | 2040 - 2042 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | - | 2040 - 2042 |
| (п. 41 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.06.2021 N 320-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 55 | 767,7 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | - | 2040 - 2042 |
| 43 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Светлая | 5 | 872,9 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |
| (п. 43 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.03.2020 N 195-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Советская | 7 | 342,7 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2021 - 2023 | 2036 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 44 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Советская | 64 | 722,0 | 2 | 1976 | - | 2019 | 2034 | 2036 | - | 2034 |
| (п. 45 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.06.2019 N 332-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Советская | 65 | 861,8 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2036 | - | 2037 |
| 47 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Советская | 66 | 711,6 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 48 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Советская | 68 | 854,7 | 2 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | - | 2021 - 2023 |
| (п. 48 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 31.07.2020 N 511-пП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Школьная | 19 | 888,4 | 2 | 1988 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 50 | Шемышейский район | с. Усть-Уза, ул. им А.Ж. Богданова | 1а | 752,1 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2029 | - | 2031 |

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 05.04.2017 N 153-пП)