Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2014 г. N 94-пП

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.  от 19.05.2014 [N 328-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7394F3026C3DD0EB0F805C8645DF236391638A34E309F801398D520E926CB3BEBDCEE66E07BEADDDsDG), от 03.09.2014 [N 609-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7397FE0A6A3DD0EB0F805C8645DF236391638A34E309F801398D520E926CB3BEBDCEE66E07BEADDDsDG), от 30.10.2015 [N 604-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7293FE066E3DD0EB0F805C8645DF236391638A34E309F801398D520E926CB3BEBDCEE66E07BEADDDsDG),  от 10.11.2015 [N 623-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A94F30B60338DE107D9508442D07C74962A8635E309F80633D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) (ред. 25.05.2016), от 25.05.2016 [N 268-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A94F30469348DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG),  от 14.09.2018 [N 496-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A97F7046C358DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG), от 09.10.2019 [N 627-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A90F5046A318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG), от 06.12.2021 [N 818-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG)) |  |

Во исполнение [части 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEF26238EFA7CA6C49677F93FC5535628BB6588956D102907A22D16E8060B24DAD0930D11D4AC57FB3B6A1DCsCG) Жилищного кодекса Российской Федерации и [Закона](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F10368358DE107D9508442D07C74962A8635E309F8053AD2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) Правительство Пензенской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7394F3026C3DD0EB0F805C8645DF236391638A34E309F802398D520E926CB3BEBDCEE66E07BEADDDsDG) Правительства Пензенской обл. от 19.05.2014 N 328-пП)

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P37) утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A94F30B60338DE107D9508442D07C74962A8635E309F8043AD2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 10.11.2015 N 623-пП)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 18 февраля 2014 г. N 94-пП

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 14.09.2018 [N 496-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A97F7046C358DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG),  от 09.10.2019 [N 627-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A90F5046A318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG), от 06.12.2021 [N 818-пП](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80437D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG)) |  |

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - краткосрочные планы реализации региональной программы), разработан во исполнение [части 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEF26238EFA7CA6C49677F93FC5535628BB6588956D102907A21D56F8D32E202AC55768C0E48CF7FB1B4BDCCE472D0s7G) Жилищного кодекса Российской Федерации и [Закона](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F10368358DE107D9508442D07C74962A8635E85DA94067D40142D961B3A8A1CEE6D7s2G) Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - Закон Пензенской области) и устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы.

2. Разработка краткосрочных планов реализации региональной программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Краткосрочные планы реализации региональной программы формируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных [статьей 185](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEF26238EFA7CA6C49677F93FC5535628BB6588956D102907A23D26B8060B24DAD0930D11D4AC57FB3B6A1DCsCG) Жилищного кодекса Российской Федерации и [статьей 17](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F10368358DE107D9508442D07C74962A8635E309F9043BD2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Закона Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями);

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном [частью 6 статьи 189](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEF26238EFA7CA6C49677F93FC5535628BB6588956D102907A21D56F8C34EB02AC55768C0E48CF7FB1B4BDCCE472D0s7G) Жилищного кодекса Российской Федерации, капитального ремонта многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

4. Краткосрочные планы реализации региональной программы разрабатываются сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока (периода).

5. Краткосрочные планы реализации региональной программы включают:

- муниципальные краткосрочные планы;

- региональные краткосрочные планы.

6. В настоящем Порядке используются следующие определения:

- плановый период - последовательные три календарных года;

- действующий региональный краткосрочный план - региональный краткосрочный план - региональный краткосрочный план, акт об утверждении которого вступил в силу;

- действующий плановый период - плановый период, на который утвержден действующий региональный краткосрочный план;

- завершенный год - первый год действующего планового периода;

- текущий год - второй год действующего планового периода;

- плановый год - третий год действующего планового периода;

- планируемый плановый период - плановый период, на который разрабатываются муниципальные и региональные краткосрочные планы в соответствии с [пунктом 7](#P68) настоящего Порядка;

- первый год планируемого планового периода - второй год действующего планового периода (текущий год);

- второй год планируемого планового периода - третий год действующего планового периода (плановый год);

- третий год планируемого планового периода - следующий за плановым годом календарный год.

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80434D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

7. Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы на планируемый плановый период включают в себя следующие этапы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F8053BD2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

- разработка проектов муниципальных краткосрочных планов органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области при наличии в плановом периоде многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной постановлением Правительства Пензенской области, до 1 декабря текущего года;

- согласование проектов муниципальных краткосрочных планов органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области с исполнительным органом государственной власти Пензенской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный орган), до 1 марта планового года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80632D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

- утверждение муниципальных краткосрочных планов органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области до 1 апреля планового года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80633D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

- обобщение и разработка уполномоченным органом проекта регионального краткосрочного плана и его утверждение Правительством Пензенской области до 1 мая планового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80630D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A90F5046A318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80434D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 09.10.2019 N 627-пП)

8. Региональный краткосрочный план на планируемый плановый период утверждается ежегодно. Со дня вступления в силу акта Правительства Пензенской области об утверждении регионального краткосрочного плана на планируемый плановый период указанный план становится действующим региональным краткосрочным планом, а планируемый плановый период - действующим плановым периодом.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80631D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

9. Краткосрочный план реализации региональной программы формируется как актуализированная выписка на плановый период, из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в соответствии с разделами и приложениями.

10. В краткосрочных планах реализации региональной программы указываются следующие данные:

1) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту;

2) муниципальное образование, в котором находится многоквартирный дом;

3) многоквартирный дом, его адрес, номер (или иные идентификаторы дома);

4) вид работы/услуги по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества;

5) объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

6) способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.

11. Краткосрочные планы реализации региональной программы должны учитывать следующие изменения:

1) появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

2) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

3) изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

4) изменение видов и объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) изменение стоимости капитального ремонта по итогам фактического завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) иные основания для актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, предусмотренные нормами Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEF26238EFA7CA6C49677F93FC5535628BB6588956D11090222DD7669534E117FA0430DDsBG) Российской Федерации и Законом Пензенской области.

12. Актуализация краткосрочных планов в части изменения стоимости капитального ремонта по итогам фактического завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по итогам завершенного года, осуществляется на основании предложений регионального оператора, лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80637D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

13. Утвержденный краткосрочный план реализации региональной программы на планируемый плановый период размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства "ГИС ЖКХ".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7BEE47154B1A8C86F1F6D7A92F2006D318DE107D9508442D07C74962A8635E309F80634D2571B8334BCB4ABD0E4721BBCAFDDDBsBG) Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)