Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2022 г. N 825-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED46F48DB8BCC6F79A3BB0D6EF0E8945F376068878ADD9A26DEC6AA2yEd1I) Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь [Законом](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47F48CBBBCC6F79A3BB0D6EF0E8945F376068878ADD9A26DEC6AA2yEd1I) Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную [программу](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EB3D8A178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В [позиции](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDCA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "5832" заменить числом "5833".

1.2. В [третьем абзаце раздела 2](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDCA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) "Цель и задача Программы" Программы число "5832" заменить числом "5833".

1.3. В [приложении](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EB3D0A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Башмаковский район" [пункт 71](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Башмаковский район | р.п. Башмаково, ул. Строителей | 15 | 847,81 | 2 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.2. в разделе "Белинский район" [пункты 3](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2DDA678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [69](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 7 | 1 421,8 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2038 (тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 69 | Белинский район | г. Белинский, ул. Туристическая | 2Б | 1 511,7 | 3 | 1997 |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2037 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.3. в разделе "Бессоновский район" [пункты 2](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B2DEA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [47](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [124](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2DCA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [138](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7DBA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 2 | 623,6 | 2 | 1966 |  | 2027 | 2027 | 2021 (электроснабжение),  2025  (водо-, газо-, теплоснабжение, водоотведение) | - | 2027 |
| 47 | Бессоновский район | с. Грабово, ул. Западная Поляна | 8 | 863,54 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2023 - 2025 |
| 124 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 1 | 1 294,73 | 4 | 1968 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2020 - 2022 (электроснабжение),  2023  водоснабжение,  водоотведение,  2038  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 138 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 15 | 4 582,5 | 5 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2019 - 2021 | - | 2022 - 2024 |

";

1.3.4. в разделе "г. Заречный" [пункты 4](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BBADDA278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [45](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB4DDA078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [105](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB7DEA978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [107](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2DFA678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [165](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB7D1A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [177](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB7D0A478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [189](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB7D0A878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [190](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB7D0A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [191](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB6D9A078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [201](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB6D9A678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [222](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2DEA078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [228](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB6D8A378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [230](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB6D8A478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [237](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2DEA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [256](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [269](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB7DDA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [344](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887AB6DAA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г. Заречный | пр-т 30-летия Победы | 9/20 | 2610,40 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2025 |
| 45 | г. Заречный | пр-кт Мира | 32 | 2 059,6 | 4 | 1961 |  | 2024 | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| 105 | г. Заречный | ул. Братская | 4 | 3470,61 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 107 | г. Заречный | ул. Братская | 5а | 2 011,6 | 4 | 1959 |  | 2020 - 2022 | 2024 | 2023  (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал)  2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| 165 | г. Заречный | ул. Зеленая | 3 | 3582,74 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 177 | г. Заречный | ул. Зеленая | 17 | 3619,47 | 5 | 1965 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 189 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 2 | 3464,83 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 190 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 3 | 2764,57 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 191 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 4 | 3477,96 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 201 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 18 | 3543,44 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 222 | г. Заречный | ул. Ленина | 1 | 3484,33 | 5 | 1966 |  | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 228 | г. Заречный | ул. Ленина | 3 | 3478,47 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 230 | г. Заречный | ул. Ленина | 5 | 2578,78 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 237 | г. Заречный | ул. Ленина | 13 | 3 458,3 | 5 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| 256 | г. Заречный | ул. Ленина | 33 | 4 113,7 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |
| 269 | г. Заречный | ул. Ленина | 45 | 5 336,2 | 5 | 1967 |  | 2028 | 2028 | 2023  (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал),  2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2028 |
| 344 | г. Заречный | ул. Спортивная | 9 | 3511,34 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.5. в [разделе](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EB2D9A778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) "г. Кузнецк":

1.3.5.1. [пункты 6.1](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EBBDEA078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [7](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [12](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [29.1](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB6DFA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [29.2](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB6DFA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [34](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [38](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B4DAA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [98](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [103](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BBADEA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [135](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDFA978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [158](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [160](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7DFA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [198](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [214](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887ABBDEA978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [216](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [247](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887DBBDFA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [280](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [292](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B4DDA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [300](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB2D0A578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | г. Кузнецк | городок Рабочий | 7А | 1 750,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 7 | г. Кузнецк | пер. Кирпичный | 1 | 630 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2023  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2029 |
| 12 | г. Кузнецк | проезд Ипподромный | 6 | 647,3 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2023  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2029 |
| 29.1 | г. Кузнецк | ул. 833 км Железной дороги | 16 | 489,3 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2021 - 2023 | 2022 (электроснабжение),  2023  (водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2027 |
| 29.2 | г. Кузнецк | ул. 833 км Железной дороги | 17 | 478,4 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2021 - 2023 | 2022 (электроснабжение),  2023 (водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2027 |
| 34 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 4Б | 3 061 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2031 | - | 2034 |
| 38 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 10 | 3 273,9 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2023  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2027 |
| 98 | г. Кузнецк | ул. Железнодорожная | 19Б | 3 094,7 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2022  (тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2029  (электроснабжение, подвал),  2042  (газоснабжение) | - | 2029 |
| 103 | г. Кузнецк | ул. Зеленая | 1 | 628,7 | 2 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2023  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2028 |
| 135 | г. Кузнецк | ул. Красноармейская | 108А | 3 400,12 | 4 | 1955 |  | 2019 | 2023 | 2017 | - | 2023 |
| 158 | г. Кузнецк | ул. Лермонтова | 1/5 | 700 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2024  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2030 |
| 160 | г. Кузнецк | ул. Маяковского | 1Г | 1 205,8 | 3 | 1970 |  | 2020 - 2022 | 2030 | 2022  (электро-,  теплоснабжение),  2030  (водоснабжение, водоотведение) | - | 2030 |
| 198 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 40 | 3 186,4 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2032 | - | 2030 |
| 214 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 7 | 849,40 | 2 | 1979 |  | 2018 | 2023 | 2029 | - | 2020 - 2022 |
| 216 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 51 | 726,0 | 2 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2023  (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2042  (газоснабжение) | - | 2029 |
| 247 | г. Кузнецк | ул. Правды | 2 | 625,30 | 2 | 1956 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2022 |
| 280 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 236А | 3 871,24 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2022  (водоснабжение, водоотведение),  2027 (электроснабжение),  2032 (теплоснабжение, подвал),  2040 (газоснабжение) | - | 2030 |
| 292 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 33 | 2141,5 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2031 | - | 2032 |
| 300 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2Б | 700,8 | 2 | 1976 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2027 | - | 2034 |

";

1.3.5.2. [дополнить](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EB2D9A778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) пунктом 33.1.1:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1.1 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 2Ж, корп. 1 | 4651,6 | 6 | 2021 |  | 2046 | 2046 | 2046 | - | 2046 |

";

1.3.6. в [разделе](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897EB2D9A878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) "г. Пенза":

1.3.6.1. [пункты 11](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7DEA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [28](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7DEA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [98.1](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887ABBD1A878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [151](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BBAD1A678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [174](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB1D9A778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [232](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7D1A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [235](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7D0A178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [245](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [246](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [247](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [437](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7D0A778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [446](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B7D0A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [523](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6D9A478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [630](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB4DFA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [696](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897CB3DBA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [706](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6D9A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [708](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [752](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB6D0A478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [770](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB1DBA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [914](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6DBA178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [915](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6DBA278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1019](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1020](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887DBBD0A378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1022](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB1DBA978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1042](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A897FBBD8A978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1244](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B4D1A078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1271](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6DDA078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1349](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B3DBA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1355](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBDEA978BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1356](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A078BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1385](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1386](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1632](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB1DDA478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1654](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1715](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A478BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1736](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6DFA778BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1788](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A578BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1859](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B6DEA378BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1912](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD9A278BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [1995](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878BBD1A678BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [2080](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B3DDA878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [2348](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A8878B5D9A178BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI), [2376](consultantplus://offline/ref=A02DD0F0B1311522E6FC8376ABA5D2C37D8F43A343ED47FC8FB4BCC6F79A3BB0D6EF0E8957F32E0A887BB7D1A878BA3BE4B72DC2F0EFDE0BF08BAFDAy7dBI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | г. Пенза | городок Военный | 105 | 913,2 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 28 | г. Пенза | городок Военный | 203 | 8194,2 | 10 | 1996 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024, 2026 | 2040 - 2042 |
| 98.1 | г. Пенза | пр-т Победы | 75Д | 1332,3 | 7 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 (водоотведение),  2040 - 2042 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 151 | г. Пенза | пр-т Строителей | 21 | 18071,2 | 9 | 1992 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 174 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 48 | 22 312,6 | 9 | 1978 | 11 | 2020 - 2022 | 2036 | 2020 - 2022 (тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2031  (электро-, газоснабжение, подвал) | 2016 | 2036 |
| 232 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 154 | 15 225 | 10 | 1995 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 235 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 158 | 6510,1 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 245 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 11 | 585 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 246 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 13 | 563,9 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 247 | г. Пенза | проезд Аренского 5-й | 15 | 230,5 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 437 | г. Пенза | ул. Антонова | 17 | 8585,4 | 10 | 1997, 1999 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2024, 2025 | 2040 - 2042 |
| 446 | г. Пенза | ул. Антонова | 25 | 10074,3 | 9 | 1995 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2035 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 523 | г. Пенза | ул. Беринга | 2А | 2898,8 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 630 | г. Пенза | ул. Володарского | 68 | 3 572,1 | 4 | 1956 |  | 2021 - 2023 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 696 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 30 | 3590,5 | 5 | 1968 |  | 2027 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 706 | г. Пенза | ул. Вяземского | 37 | 3198,4 | 5 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 708 | г. Пенза | ул. Вяземского | 41 | 3 626,3 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2030 | - | 2026 |
| 752 | г. Пенза | ул. Глазунова | 1 | 18523,4 | 9 | 1988 | 9 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 770 | г. Пенза | ул. Грибоедова | 4 | 5 102,2 | 5 | 1981 |  | 2033 | 2038 | 2026  (водоснабжение),  2033 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2038 |
| 914 | г. Пенза | ул. Калинина | 97А | 1131,522 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 915 | г. Пенза | ул. Калинина | 97Б | 2536,1 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 1019 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 14 | 10 250,5 | 9 | 1988 | 5 | 2039 | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1020 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 15 | 16638,56 | 9 | 1981 | 8 | 2023 - 2025 | 2038 | 2018 | 2015 | 2038 |
| 1022 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 17 | 16 505,7 | 9 | 1981 | 8 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, подвал), 2040 - 2042 (газоснабжение) | 2015 | 2023 - 2025 |
| 1042 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 37 | 12237 | 10 | 1994 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2026 | 2040 - 2042 |
| 1244 | г. Пенза | ул. Крупской | 27 | 1275,3 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 1271 | г. Пенза | ул. Кулакова | 14 | 3092,62 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| 1349 | г. Пенза | ул. Ладожская | 129 | 8576,1 | 10 | 1991 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1355 | г. Пенза | ул. Ладожская | 139 | 15124,7 | 10 | 1994 - 1995 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023, 2024 | 2040 - 2042 |
| 1356 | г. Пенза | ул. Ладожская | 141 | 8589,3 | 10 | 1994 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2024 | 2040 - 2042 |
| 1385 | г. Пенза | ул. Ленина | 45 | 1 758,4 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 1386 | г. Пенза | ул. Ленина | 45А | 1 362,9 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 1632 | г. Пенза | ул. Мира | 70 | 5 884,0 | 9 | 1980 | 3 | 2032 | 2037 | 2020 - 2022 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2033  (газоснабжение, подвал) | 2019 | 2037 |
| 1654 | г. Пенза | ул. Молодежная | 19 | 858 | 2 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2037 | - | 2036 |
| 1715 | г. Пенза | ул. Набережная реки Мойки | 39 | 3299,4 | 5 | 2005 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 1736 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 20 | 3907,32 | 9 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1788 | г. Пенза | ул. Островского | 6 | 4 683,74 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 1859 | г. Пенза | ул. Попова | 10 | 2616,1 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 | - | 2025 |
| 1912 | г. Пенза | ул. Пушанина | 3 | 6065,1 | 5 | 1979 |  | 2026 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1995 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 41 | 5213,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2080 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 9 | 2 075,4 | 5 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022  (тепло-, водоснабжение),  2031 (электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2036 |
| 2348 | г. Пенза | ул. Ухтомского | 1А | 1474,7 | 9 | 1995 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2376 | г. Пенза | ул. Фабричная | 9 | 3 904,6 | 9 | 1989 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |

";

1.3.6.2. [дополнить](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6E5AA01436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) пунктом 645.1:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645.1 | г. Пенза | ул. Володарского/Октябрьская | 89/3 | 2038,6 | 3 | 1917 |  | 2015 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 |

";

1.3.6.3. [пункты 697.0.3](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A5EA91436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [697.2.1](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A5EA91536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [697.2.2](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A5DA01C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [697.2.3](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A5DA01D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) исключить;

1.3.7. в разделе "Городищенский район" [пункты 56](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A81B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [104](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6F53A61E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [123](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B59A81F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [127](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A81436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 58 | 786,7 | 2 | 1982 |  | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 104 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 60 | 844,9 | 2 | 1982 |  | 2016 | 2039 | 2022  (электроснабжение),  2023  (тепловодоснабжение,  водоотведение) | - | 2039 |
| 123 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная | 13 | 1 370,1 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 (электроснабжение, водоотведение),  2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 127 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская | 5а | 1 282,55 | 3 | 1994 |  | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.8. в разделе "Земетчинский район" [пункты 22](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A21E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [31](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A21F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [52](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6C5BA81836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 19А | 857,8 | 2 | 1991 |  | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 145а | 401,8 | 2 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 52 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Молодежная | 11 | 849,1 | 2 | 1979 |  | 2023 - 2025 | 2036 | 2035 | - | 2036 |

";

1.3.9. в разделе "Иссинский район" [пункты 4](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A31B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [14](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B59A81536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Лебедева | 66а | 852,8 | 2 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2029 | - | 2023 |
| 14 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 51 | 735,2 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042 (тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2023 |

";

1.3.10. в разделе "Каменский район" [пункты 42](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A21836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [108](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6D58A31436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [174](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B59A91F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [190](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A59A61C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [193](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6D5AA11E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 6 | 2022,6 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2024 | - | 2027 |
| 108 | Каменский район | г. Каменка, ул. Кольцова | 4 | 1042,6 | 2 | 1985 |  | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 174 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 35 | 817,9 | 2 | 1953 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023 (электроснабжение), 2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 190 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 6 | 1156,4 | 3 | 1955 |  | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2022 |
| 193 | Каменский район | г. Каменка, ул. Свердлова | 16 | 2018,1 | 4 | 1969 |  | 2023 | 2029 | 2027 | - | 2029 |

";

1.3.11. в разделе "Колышлейский район" [пункты 1](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B59A91536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [6](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [7](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [15](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [16](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [17](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [18](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A21B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [23](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [34](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A01436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [47](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [50](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [51](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A21436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [57](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [60](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [63](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [66](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [67](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB685DA21C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [82](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 8 | 304,5 | 2 | 1966 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (электроснабжение),  2025  (тепло-,  газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 |
| 6 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 18 | 834,3 | 2 | 1985 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2022  (водоотведение)  2023  (электроснабжение),  2039  (тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 22 | 727,6 | 2 | 1972 |  | 2016 | 2023 | 2029 | - | 2031 |
| 15 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 11 | 702,5 | 2 | 1976 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2022  (теплоснабжение,  водоотведение),  2034  (электро-, газо-,  водоснабжение, подвал) | - | 2034 |
| 16 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 13 | 839,2 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (тепло-, водоснабжение),  2033  (электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2033 |
| 17 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 15 | 860,07 | 2 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2020 - 2022 (электро-,  тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2028 (газоснабжение, подвал) | - | 2036 |
| 18 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 16 | 788,4 | 3 | 1986 |  | 2021 - 2022 | 2023 | 2022  (водоснабжение, водоотведение),  2036  (электро-,  тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 23 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 22 | 847,9 | 2 | 1979 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023  (электро-,  теплоснабжение,  водоотведение),  2040 - 2042  (газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2036 |
| 34 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Лесная | 12а | 832,25 | 2 | 1992 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2022  (водоотведение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 47 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 1 | 1234,30 | 3 | 1981 |  | 2018 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022  (электро-,  тепло-,  водоотведение, подвал),  2031 (газо-, водоснабжение) | - | 2038 |
| 50 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 7 | 1 486,68 | 3 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (электро-,  тепло-,  водоотведение),  2038 (газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 17 | 693,63 | 3 | 1970 |  | 2021 - 2022 | 2023 | 2028 | - | 2030 |
| 57 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Первомайская | 2г | 808,5 | 2 | 1982 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022  (тепло-, водоснабжение),  2032  (электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2039 |
| 60 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Рабочая | 52 | 824,3 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (теплоснабжение, водоотведение),  2033  (электро-,  газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 63 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 2 | 1 485,6 | 3 | 1984 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2020 - 2022  (водоснабжение, водоотведение),  2039 (электро-,  тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 66 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 6 | 1 491,8 | 3 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение)  2040 - 2042  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 67 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Сердобская | 7 | 1 819,18 | 3 | 1995 |  | 2020 - 2022 | 2022 - 2024 | 2023  (водоснабжение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газоснабжение, водоотведение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 82 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Строителей | 41 | 879,94 | 2 | 1989 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (водоснабжение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газоснабжение,  водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.12. в разделе "Кузнецкий район" [пункты 18](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A11536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [29](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A59A71F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [69](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A21D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [72](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A21E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [73](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A31836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [80](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A31936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Кузнецкий район | р.п. Евлашево, ул. Совхозная | 28 | 844,4 | 2 | 1982 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2037  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 29 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 32 | 745,3 | 2 | 1979 |  | 2016 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (электроснабжение),  2035  (тепло-, газо-, водоснабжение,  водоотведение, подвал) | - | 2019 - 2021 |
| 69 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 17 | 960,5 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2020 - 2022  (водоотведение),  2036  (электро, тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 72 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 20 | 1 753,1 | 3 | 1990 |  | 2023 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 73 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 21 | 1318,6 | 3 | 1991 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Кузнецкий район | с. Сухановка, ул. Центральная | 3 | 332,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2023 (водоснабжение),  2039 (тепло-, электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2023 |

";

1.3.13. в разделе "Лунинский район" [пункты 9](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A81536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [17](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A51C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [71](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A51E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 5 | 341,8 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 25 | 882,6 | 2 | 1981 |  | 2020 - 2022 | 2038 | 2036 | - | 2024 |
| 71 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 37 | 846,4 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022  (водоотведение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |

";

1.3.14. в разделе "Мокшанский район" [пункт 85](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A21A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 1 | 627,9 | 2 | 1961 |  | 2016 | 2023 | 2020 - 2022 (электроснабжение), 2023  (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2024 |

";

1.3.15. в разделе "Нижнеломовский район" [пункты 35](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A31D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [39](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A91C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [45](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A31F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [138.1](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6D52A31C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [150](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A31B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 5 | 716,6 | 2 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2024 | - | 2032 |
| 39 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 11 | 362 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2033 | - | 2033 |
| 45 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса | 66а | 5 112 | 8 | 1974 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2020 - 2022  (тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042 (электро-, газоснабжение, подвал) | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 138.1 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Толстого | 3 | 3016,5 | 4 | 1985 |  | 2018 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (тепло-, водоснабжение, водоотведение),  2034 (электро-, газоснабжение, подвал) | - | 2039 |
| 150 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Фрунзе | 192 | 1 612,9 | 3 | 1990 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.16. в разделе "Пачелмский район" [пункты 4](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A41C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [6](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A41D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [15](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A91D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [24](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A41E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [39](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A41F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 4 | 1 507,6 | 3 | 1988 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023  (водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 6 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 6 | 1 537,9 | 3 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 15 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Бурденко | 38 | 903,5 | 3 | 1987 |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (электроснабжение),  2038  (тепло-, газо-, водоснабжение,  водоотведение,  подвал) | - | 2023 - 2025 |
| 24 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Гагарина | 9 | 716,91 | 2 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электроснабжение),  2040 - 2042  (тепло-, газо-, водоснабжение,  водоотведение,  подвал) | - | 2033 |
| 39 | Пачелмский район | р.п. Пачелма, ул. Кутузова | 2 | 850,7 | 2 | 1991 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.17. в [разделе](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6E5AA21936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) "Пензенский район":

1.3.17.1. [пункты 12](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A51B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [62](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A41936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [88](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A41A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Комсомольская | 6а | 857,9 | 2 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электроснабжение, водоотведение)  2040 - 2042  (тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2023 |
| 62 | Пензенский район | с. Воскресеновка, ул. Садовая | 8 | 1034,2 | 2 | 1986 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2023  (водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 88 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 6 | 297,2 | 2 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |

";

1.3.17.2. [дополнить](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6E5AA21936A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) пунктами 146.0.1, 146.0.2:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.0.1 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Фонтанная | 7 | 12007,2 | 11 - 13 | 2017 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 |
| 146.0.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Фонтанная | 9 | 12037,1 | 11 - 13 | 2017 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 |

";

1.3.18. в [разделе](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6E5AA21A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) "Сердобский район":

1.3.18.1. [пункты 44](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A91E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [102](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6853A91F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [137](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB685DA41E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [255](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A61A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 2 | 717 | 2 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 102 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 259 | 3 382 | 5 | 1970 |  | 2022 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 137 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 245 | 4 467,6 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2023 | - | 2033 |
| 255 | Сердобский район | с. Мещерское, ул. Солнечная | 1 | 736,4 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.18.2. [дополнить](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DA6E5AA21A36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) пунктом 237.1:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237.1 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 27 | 415,9 | 3 | 2020 |  | 2045 | 2045 | 2045 | - | 2045 |

";

1.3.19. в разделе "Шемышейский район" [пункты 3](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A61C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [10](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A61D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [11](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A61B36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [16](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A61E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [19](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A61436A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [22](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A61536A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [23](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A71C36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [32](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A71D36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [33](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A71E36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [36](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A61F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [37](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6A52A71F36A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI), [43](consultantplus://offline/ref=7023126DBF8C065AEF9553CF4ED1147FACEEA87D4BA05B8C75EA3F47182029619391ADA0A5EBB797DB6B58A61836A9E48B67F269FC3C76E5D96E4F8Az1dCI) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ | 37 | 706,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 10 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 5 | 690,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2036  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 11 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 7 | 688,3 | 2 | 1974 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 16 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 16 | 373,5 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2023 | 2036 | - | 2020 - 2022 |
| 19 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 12 | 673,6 | 2 | 1977 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 22 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 19 | 690,0 | 2 | 1970 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 23 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 31 | 309,0 | 2 | 1971 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023 (электроснабжение),  2036 (тепло-, газо-, водоснабжение,  водоотведение,  подвал) | - | 2023 |
| 32 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 40 | 905,8 | 2 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2023 (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 33 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 41 | 733,0 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 36 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 44а | 359,6 | 2 | 1995 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2023 |
| 37 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 45 | 787,4 | 2 | 1982 |  | 2016 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022  (водоотведение),  2037  (электро-,  тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |
| 43 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Светлая | 5 | 872,9 | 2 | 1984 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2020 - 2022  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2039  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2020 - 2022 |

".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства

Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ