Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2023 г. N 262-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD61138A9538F3E11E252D8483C11E455831BA5DD0F114EE64FB4QEWFH) Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь [Законом](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E653DF193CA9538F3E11E252D8483C11E455831BA5DD0F114EE64FB4QEWFH) Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную [программу](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADC30E145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В [позиции](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC208145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "5854" заменить числом "5856".

1.2. В [третьем абзаце раздела 2](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC208115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) "Цель и задача Программы" Программы число "5854" заменить числом "5856".

1.3. В [приложении](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADC3061C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Белинский район" [пункты NN 3](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCB06125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [26](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9CB091D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [44](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC40C155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Белинский район | г. Белинский, пер. Рабочий | 7 | 1 421,8 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2024 (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2038 (тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 26 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 40 | 700,5 | 2 | 1972 |  | 2023 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 44 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 74 | 266,3 | 2 | 1964 |  | 2023 | 2026 | 2024 | - | 2026 |

";

1.3.2. в разделе "г. Заречный" [пункты NN 28](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C40C125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [61](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70E135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [98](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70E125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [122](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9C707175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [164](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9C7071D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [196](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70E1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [199](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9C60F115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [211](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9C60E145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [225](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70E1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [227](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [275](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC70A145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | г. Заречный | пр-кт Мира | 8 | 2082,25 | 4 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 61 | г. Заречный | пр-кт Мира | 68 | 5 369,6 | 9 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 98 | г. Заречный | ул. Ахунская | 3 | 8 915 | 9 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 122 | г. Заречный | ул. Братская | 28 | 2028,65 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 164 | г. Заречный | ул. Зеленая | 1 | 2636,23 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 196 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 12/1 | 3 268,3 | 5 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 199 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 15 | 2020,65 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 211 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 12 | 2017,23 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 225 | г. Заречный | ул. Ленина | 2б | 1 950,5 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 227 | г. Заречный | ул. Ленина | 2г | 1 981,2 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 275 | г. Заречный | ул. Ленина | 51 | 2005,67 | 4 | 1963 |  | 2022 | 2026 | 2026 | - | 2026 |

";

1.3.3. в разделе "г. Кузнецк" [пункты NN 47](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC709145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [157](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AACC4061C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [247](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCA0C1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [248](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAECB091D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 33 | 3 757 | 9 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2023 | 2040 - 2042 |
| 157 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 313 | 2259,2 | 4 | 1995 |  | 2016 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 247 | г. Кузнецк | ул. Правды | 2 | 625,30 | 2 | 1956 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| 248 | г. Кузнецк | ул. Правды | 4 | 603,1 | 2 | 1957 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |

";

1.3.4. в разделе "г. Пенза" [пункты NN 86](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADC007165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [90](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [118](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC707155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [152](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC707175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [165](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C70A165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [211](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [290](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [302](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [307](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [308](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [373](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C10E175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [376](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C10E165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [377](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C10E115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [391](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC40A135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [411](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC706115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [467](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC60F165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [511](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [667](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C709175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [676](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AAFC30D145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [709](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [729](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70D1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [887](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC30E175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [916](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [936](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [941](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [968](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1009](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1022](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC109165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1028](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC60D135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1086](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC60C165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1119](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AAFC30B175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1378](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1440](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC60B135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1461](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC30C105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1468](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1506](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1507](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC10D125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1536](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1597](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC106175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1604](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADCB06165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1635](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC609165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1793](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC10C135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1852](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70C1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1909](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [1974](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC608135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2003](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2076](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2080](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCA07135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2119](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2163](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C707175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2236](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC606115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2242](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC606135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2396](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2462](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA9C10C135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2463](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAFCA0B1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2502.1](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADCA0F175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2528](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAEC506135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | г. Пенза | пр-кт Победы | 19 | 3 205,8 | 5 | 1965 |  | 2014 | 2027 | 2022 (электроснабжение),  2027 (тепло-,  газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 |
| 90 | г. Пенза | пр-кт Победы | 23 | 5 222,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2024 | - | 2027 |
| 118 | г. Пенза | пр-кт Победы | 115 | 15573,0 | 9, 10 | 1997, 2001, 2004 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2024, 2028, 2030 | 2040 - 2042 |
| 152 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 23 | 8706,09 | 10 | 1996 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 165 | г. Пенза | пр-т Строителей | 38 | 10789,80 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2033 | 2024 | 2038 |
| 211 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 89 | 11 155,7 | 10 | 1994 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 290 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 7 | 1 653,6 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 (электроснабжение),  2028 (тепло-,  газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 |
| 302 | г. Пенза | проезд Лодочный | 1 | 164,778 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2025 | - | 2026 |
| 307 | г. Пенза | проезд Лодочный | 6 | 156,339 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2025 | - | 2026 |
| 308 | г. Пенза | проезд Лодочный | 8 | 150,858 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2025 | - | 2026 |
| 373 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 3а | 1 067,3 | 3 | 1980 |  | 2020 - 2022 | 2037 | 2032 |  | 2023 |
| 376 | г. Пенза | проезд Терновского 4-й | 9 | 1 258,6 | 3 | 1984 |  | 2020 - 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 377 | г. Пенза | 4-й проезд Терновского | 11 | 1 104,8 | 3 | 1973 |  | 2020 - 2022 | 2032 | 2033 |  | 2023 |
| 391 | г. Пенза | проезд Электрический | 3 | 5 215,6 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 411 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 17 | 22551,9 | 9, 10 | 1995, 1996, 1997 | 9 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023, 2024 | 2040 - 2042 |
| 467 | г. Пенза | ул. Аустрина | 144 | 8258,6 | 9 | 1995 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 511 | г. Пенза | ул. Беляева | 12 | 2 583,117 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2024 | - | 2027 |
| 667 | г. Пенза | ул. Воронова | 14 | 4 203,8 | 14 | 1994 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 676 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 6 | 4253,7 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2026 | - | 2030 |
| 709 | г. Пенза | ул. Вяземского | 43 | 3 144,1 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2030 | - | 2027 |
| 729 | г. Пенза | ул. Герцена | 1 | 2 512,4 | 5 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2026 | - | 2027 |
| 887 | г. Пенза | ул. Измайлова | 81 | 3 117,7 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 916 | г. Пенза | ул. Калинина | 99 | 1 583,8 | 5 | 1966 |  | 2032 | 2028 | 2032 | - | 2028 |
| 936 | г. Пенза | ул. Калинина | 111А | 2 784 | 5 | 1966 |  | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 941 | г. Пенза | ул. Калинина | 119Б | 3 206,2 | 9 | 1994 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 968 | г. Пенза | ул. Карпинского | 13 | 3 521,7 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2024 | - | 2027 |
| 1009 | г. Пенза | ул. Касаткина | 12 | 3 520 | 5 | 1965 |  | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 1022 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 17 | 16 505,7 | 9 | 1981 | 8 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2024 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, подвал),  2040 - 2042 (газоснабжение) | 2015 | 2023 - 2025 |
| 1028 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 23 | 4109,01 | 12 | 1997 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1086 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 50 | 6867,345 | 9 | 1997 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1119 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 27 | 3710,9 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| 1378 | г. Пенза | ул. Ленина | 24 | 3 825,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2024 | - | 2027 |
| 1440 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 3 | 3108,2 | 5 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2023 - 2024 | - | 2026 |
| 1461 | г. Пенза | ул. Луначарского | 30 | 3771,9 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2023 - 2024 | - | 2026 |
| 1468 | г. Пенза | ул. Луначарского | 40 | 3 912,6 | 5 | 1966 |  | 2027 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 1506 | г. Пенза | ул. Лядова | 46 | 5 589,924 | 10 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2034 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1507 | г. Пенза | ул. Лядова | 48 | 6562, 2 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1536 | г. Пенза | ул. Медицинская | 2 | 4 757 | 5 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 1597 | г. Пенза | ул. Мира | 10 | 4686,00 | 5 | 1964 |  | 2018 | 2026 | 2022 (электроснабжение),  2022 - 2023  (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение,  подвал) | - | 2026 |
| 1604 | г. Пенза | ул. Мира | 18 | 2179,5 | 9 | 1966 | 1 | 2022 | 2027 | 2028 | 2024 | 2027 |
| 1635 | г. Пенза | ул. Мира | 74 | 4040,2 | 14 | 1995 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 1793 | г. Пенза | ул. Островского | 13 | 3 533,88 | 5 | 1965 |  | 2025 | 2027 | 2022 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2030 (газоснабжение, подвал) | - | 2027 |
| 1852 | г. Пенза | ул. Попова | 2 | 3 488,9 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2028 | - | 2027 |
| 1909 | г. Пенза | ул. Пугачева | 55 | 2790,9 | 5 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2029 | - | 2028 |
| 1974 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 14А | 5686,6 | 9 | 1995 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2003 | г. Пенза | ул. Революционная | 2Д | 381,4 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 2076 | г. Пенза | ул. Сосновая | 16 | 719,2 | 2 | 1966 |  | 2024 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| 2080 | г. Пенза | ул. Спартаковская | 9 | 2 075,4 | 5 | 1978 |  | 2020 - 2022 | 2028 | 2028  (тепло-, водоснабжение),  2031 (электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2036 |
| 2119 | г. Пенза | ул. Суворова | 141 | 1 777,2 | 5 | 1966 |  | 2023 | 2028 | 2023 | - | 2028 |
| 2163 | г. Пенза | ул. Сумская | 2 | 9 541,3 | 9 | 1990 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2236 | г. Пенза | ул. Терновского | 170 | 18507,0 | 9, 10 | 1990, 1999 | 9 | 2014 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024, 2025 | 2040 - 2042 |
| 2242 | г. Пенза | ул. Терновского | 186 | 6791,3 | 10 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2396 | г. Пенза | ул. Фурманова | 7 | 3 965 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 2462 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 111 | 8171,3 | 9 | 1994 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2463 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 113 | 7108,71 | 9 | 1994 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 2502.1 | г. Пенза | ул. Щербакова | 7 | 452,8 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2023 | 2023 |  | 2023 |
| 2528 | г. Пенза | ул. Юбилейная | 4 | 762,8 | 2 | 1967 |  | 2027 | 2028 | 2029 | - | 2028 |

";

1.3.5. в разделе "Городищенский район" [пункты NN 17](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCB0E105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [53](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC50F1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [54](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC50F1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [63](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [64](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [67](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C1081D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [77](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCB0E1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [77.1](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC50E155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [80](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C107155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [101](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [106](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C107175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [162](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC00B165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 38 | 522,1 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 53 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 52 | 819,3 | 2 | 1978 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2023 | - | 2023 |
| 54 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 54 | 826,7 | 2 | 1979 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 63 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 13 | 298,2 | 2 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2037 | - | 2028 |
| 64 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 17 | 631,3 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2040 - 2042 | - | 2027 |
| 67 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 20 | 831,8 | 2 | 1984 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 44 | 725,9 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2028 | - | 2028 |
| 77.1 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 39 | 758 | 2 | 1917 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Ленина | 101 корп. а | 694 | 2 | 1976 |  | 2023 | 2034 | 2040 - 2042 | - | 2034 |
| 101 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Театральная | 17 | 938,2 | 3 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 106 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Чекалиной | 64 | 848,7 | 2 | 1980 |  | 2023 | 2037 | 2040 - 2042 | - | 2037 |
| 162 | Городищенский район | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная | 33 | 343,7 | 2 | 1964 |  | 2023 | 2026 | 2024 | - | 2026 |

";

1.3.6. в разделе "Земетчинский район" [пункты NN 32](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [35](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70B1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [73](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [74](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 146 | 637,5 | 2 | 1966 |  | 2026 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 35 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Ленина | 160 | 328 | 2 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 73 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 16 | 363 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |
| 74 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 18 | 363 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |

";

1.3.7. в разделе "Каменский район" [пункты NN 43](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C106145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [174](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30F155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [183](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BA8C106115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [228](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABC109145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [272](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 7 | 3 143,5 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2031 | 2030 | - | 2031 |
| 174 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 35 | 817,9 | 2 | 1953 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2023 (электроснабжение),  2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2023 |
| 183 | Каменский район | г. Каменка, ул. Рокоссовского | 50 | 278,70 | 2 | 1959 |  | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2023 |
| 228 | Каменский район | г. Каменка, ул. Центральная | 5 | 5 565,3 | 9 | 1996 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 272 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 40 | 4 580,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 | - | 2030 |

";

1.3.8. в разделе "Колышлейский район" [пункты NN 1](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30F165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [2](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [16](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC00A105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 8 | 304,5 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2023 | 2023 (электроснабжение),  2025  (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 |
| 2 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Белинского | 10 | 301,7 | 2 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 16 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 13 | 839,2 | 2 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2024 (тепло-, водоснабжение),  2033  (электро-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 - 2029 |

";

1.3.9. в разделе "Лунинский район" [пункты NN 6](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [7](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [17](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30D1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [52](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [60](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [64](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A1D5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [71](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30D1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Лермонтова | 1 | 207,8 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 7 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Лермонтова | 3 | 207,8 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 | - | 2040 - 2042 |
| 17 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 25 | 882,6 | 2 | 1981 |  | 2023 | 2038 | 2036 | - | 2024 |
| 52 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 4 | 317,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2024 | - | 2024 |
| 60 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 13 | 273,2 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | - | 2040 - 2042 |
| 64 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 21 | 215 | 2 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2026 | - | 2028 |
| 71 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 37 | 846,4 | 2 | 1986 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2024  (водоотведение),  2040 - 2042  (электро-,  тепло-, газо-, водоснабжение,  подвал) | - | 2024 |

";

1.3.10. в разделе "Мокшанский район" [пункт N 38](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70A1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Победы | 42 | 1507,5 | 3 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.11. в разделе "Нижнеломовский район" [пункты N 56](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC709155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [160](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC709145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [173](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BABCB0B145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 10 | 4 434,9 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2033 |
| 160 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная | 25 | 732,6 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2033 | 2028 | - | 2033 |
| 173 | Нижнеломовский район | с. Большой Мичкас, ул. Заводская | 20 | 390,1 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2025 | - | 2027 |

";

1.3.12. в разделе "Никольский район" [пункт N 15](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC709175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Никольский район | г. Никольск, ул. Есенина | 4 | 223,9 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.13. в [разделе](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADC20D105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) "Пензенский район":

1.3.13.1 [пункт N 149.1.2](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC70F155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.1.2 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 11 | 5827,4 | 8 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |

";

1.3.13.2. [дополнить](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1AADC20D105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) пунктом N 149.1.3:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.1.3 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 11 корп. 1 | 5931,1 | 8 - 10 | 2020 | 3 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |

";

1.3.14. в разделе "Сердобский район" [пункт N 101](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC709165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Сердобский район | г. Сердобск,  ул. Ленина | 257 | 3 206,6 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2021 (электроснабжение);  2023  (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2029 |

";

1.3.15. в разделе "Шемышейский район" [пункты NN 3](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A145BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [6](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC709115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [10](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A175BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [11](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A165BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [16](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A115BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [19](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A105BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [22](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A135BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [23](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A125BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [33](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC30A1C5BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H), [36](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA4F5F85901BAC43DFC793B5E95BD71930A9538F3E11E252D8483C03E40D8F1BAAC309155BB01EF2B941E60B1501D13874B3DEQ6W4H) изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ | 37 | 706,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 6 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Ленина | 58 | 348,8 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2036 | - | 2027 |
| 10 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 5 | 690,8 | 2 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2036  (тепло-, газоснабжение,  подвал) | - | 2023 |
| 11 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 7 | 688,3 | 2 | 1974 |  | 2023 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 16 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная | 16 | 373,5 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 19 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 12 | 673,6 | 2 | 1977 |  | 2023 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 22 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Новая | 19 | 690,0 | 2 | 1970 |  | 2023 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 23 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 31 | 309,0 | 2 | 1971 |  | 2023 | 2023 | 2023 (электроснабжение),  2036  (тепло-, газо-, водоснабжение,  водоотведение,  подвал) | - | 2023 |
| 33 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 41 | 733,0 | 2 | 1975 |  | 2023 | 2023 | 2036 | - | 2023 |
| 36 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 44а | 359,6 | 2 | 1995 |  | 2023 | 2023 | 2023  (электро-, водоснабжение, водоотведение),  2040 - 2042  (тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2023 |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Пензенской области

О.В.МЕЛЬНИЧЕНКО