Отчет о деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

за 2024 год

- Общая информация

В целях реализации положений раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Правительства Пензенской области от 28.06.2013 № 455-пП создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Региональный фонд), который осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Пензенской области от 24.04.2024 № 2481-ЗПО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области», принятых в соответствии с ними подзаконных нормативных правовых актов, Устава Регионального фонда.

В Пензенской области реализуется Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области №95-пП от 19.02.2014, с 2014 по 2048 годы (далее – Региональная программа).

В 2024 году Региональным фондом в рамках полномочий проводилась работа по следующим направлениям:

- Реализация Региональной программы

Постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2015 года № 605-пП на 2024 год утвержден план для регионального оператора выполнить капитальный ремонт общего имущества в 504 многоквартирных домах (далее - МКД) на сумму 1 765,38 млн. руб. с учетом невыполненных плановых работ в 2023 году в 59 МКД.

С учетом требований к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленных статьей 20 Закона Пензенской области от 24.04.2024       № 4281-ЗПО, объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта в 2024 году составил 74,98 млн. руб. Дефицит средств на реализацию этапа 2024 года с учетом кредиторской задолженности перед подрядными организациями за выполненные работы составляет 1 690,40 млн. руб.

В связи с дефицитом средств и с целью недопущения субсидиарной ответственности субъекта Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств в соответствии с ч. 6 ст. 178 Жилищного кодекса РФ, на заседании Попечительского совета 19.04.2024г., по аналогии с 2023 годом, принято решение разделить работы, запланированные к выполнению в 2024г. на первоочередные (плоские крыши, лифты) и работы, которые будут выполнены в более поздние сроки (скатные крыши, внутридомовые инженерные системы, фасады, фундаменты).

В результате проведенной работы в 2024 году план 2023 года завершен. Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта 2024г (с учетом невыполненного плана в 2023 году) реализован на 76,9% (выполнено 388 из 504 МКД на общую сумму 1 550,37 млн. руб.).

Выполнены работы по ремонту:

- крыш – 95;

- фасадов – 194;

- ВИС (инж. сети) – в 33 МКД;

- подвальных помещений – 4;

- лифтов - 146 (в 46 МКД);

- фундаментов – 185.

Реализация Региональной программы в 2024 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Количество МКД | ед. | 388 |
| Общая площадь | тыс.м2 | 904,3 |
| Количество проживающих | тыс. чел. | 37,3 |
| Стоимость работ | млн. руб. | 1 550,37 |

- Организация претензионно-исковой работы

В целях аккумулирования средств фонда капитального ремонта на общем счете, в 2024 году Региональным фондом проведена претензионно-исковая работа с должниками по взносам на капитальный ремонт и одновременно работа по выверке базы данных собственников помещений в МКД для правильного начисления и выставления квитанций по оплате взносов на капитальный ремонт.

За 12 месяцев 2024г. Региональным фондом подано в отношении должников – физических лиц 4 219 заявлений на выдачу судебных приказов и исков на сумму задолженности 59 668 176,03 руб., из них рассмотрено судебных приказов и заявлений – 2 690 на сумму 36 677 495,19 руб.

За 2024 год Фондом направлено 135 исковых заявлений об оплате задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении должников на общую сумму 8,66 млн руб., из них, в отношении помещений, находящихся в собственности:

- Пензенской области – 7 исков на общую сумму 0,169 млн руб.;

- муниципальной собственности - 76 исков на общую сумму 6,93 млн руб.;

- федеральной собственности – 6 иска на общую сумму 0,140 млн руб.;

- юридических лиц – 46 исков на общую сумму 1,42 руб.

Получено 107 решений арбитражных судов на общую сумму 7,52 млн руб.

С использованием программного комплекса, собственникам помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность по оплате, в 2024г. направлены уведомления об исполнении обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт в количестве 763 596 шт.

Кроме, того по результатам 2024 года, в целях сокращения задолженности собственников помещений, были заключены соглашения о реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму 3,62 млн руб.

- Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4.1. За 2024 год Региональным фондом было начислено взносов на капитальный ремонт в сумме 906,38 млн. руб., при этом оплата составила – 920,91 млн. руб., с учетом погашения задолженности за предыдущий период. Платежная дисциплина за 2024 год, показала положительную динамику и достигла уровня 101,6 %. Это один из наилучших показателей по собираемости за время реализации региональной программы.

Основным источником финансирования на данный момент являются взносы собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В целях эффективного управления средствами фонда капитального ремонта региональный оператор использует начисление процентов на остаток по счету. По договору с АО «Россельхозбанк» «на открытие и ведение счета, в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» сумма начисленных банком процентов от размещения фонда капитального ремонта составила за 2024 год 2,98 млн. руб. (по ставке 5,23% годовых). В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, региональный оператор размещает временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на условиях договора банковского вклада (депозита) в российских кредитных организациях. За 2024 год Фондом получено 7,29 млн. рублей от размещения временно свободных средств на условиях договора банковского вклада (депозита) в российских кредитных организациях.

Все собранные средства в соответствии с требованиями ч.1 ст.170, ст.174 Жилищного кодекса РФ, направляются на цели капитального ремонта общего имущества МКД.

4.2 По состоянию на 31.12.2024 Региональный фонд является владельцем 1014 специальных счетов, открытых в 3 кредитных организациях:

- ПАО «Сбербанк России» – 966 специальных счетов;

- Пензенский РФ АО "Россельхозбанк" – 68 специальных счетов;

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 3 специальных счета.

За 2024 год начислено взносов за капитальный ремонт по специальным счетам, владельцем которых является Региональный фонд, в размере 421,18 млн. руб. Объем собранных взносов составил 435,24 млн. руб.

Таким образом, средний показатель собираемости по специальным счетам, владельцем которых является Региональный фонд, за 2024 год составил – 103,34%.

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора собственники самостоятельно с участием управляющих организаций заключают договоры с подрядными организациями для проведения капитального ремонта общего имущества в своих домах. В 2024 году собственники в 346 МКД предоставили 525 договоров, по которым произведена оплата на общую сумму 380,38 млн. рублей.

4.3. В 2024 году Региональным фондом было сформировано и направлено:

- 1 827 507 счет-квитанций на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества собственникам, формирующим фонд на общем счете регионального оператора;

- 659 394 счет-квитанций, собственникам, формирующим фонд на специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, в рамках заключенных договоров на оказание услуг.

4.4. В части повышения доступности по оплате взносов на капитальный ремонт с 2024 года собственники могут получать электронные квитанции через систему Сбербанк онлайн.

На постоянной основе загружаются лицевые счета в ГИС ЖКХ, что позволяет производить оплату взносов на капитальный ремонт в режиме онлайн.

4.5. В соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса РФ, в 2024 году приняты и реализованы решения собственников помещений в МКД о смене способа формирования фонда капитального ремонта:

- по 94 МКД, о смене способа формирования фонда капитального ремонта с общего счета регионального оператора на специальные счета МКД, в результате чего из фонда капитального ремонта на специальные счета МКД перечислено 172,13 млн. руб. (собранные собственниками МКД взносы);

- по 40 МКД, о смене способа формирования формировании фонда капитального ремонта со специального счета МКД на общий счет регионального оператора, в результате чего на общий счет со специальных счетов перечислено – 65,63 млн. руб. (собранные собственниками МКД взносы).

- Информационно – разъяснительная работа Регионального фонда

В 2024 году Региональным фондом проведена разъяснительная работа по вопросам проведения капитального ремонта путем информирования через средства массовой информации: газеты (12 публикаций), телевидение и радио (9 выпусков), интернет-порталы (226 публикаций), официальные сайты Администраций муниципальных районов Пензенской области (172 публикации), социальные сети (41 публикация), размещение и актуализация информации на официальном сайте Регионального фонда (897). Освещались инфоповоды, формирующие позитивное восприятие и информационную открытость Фонда.

Для информирования и консультации граждан постоянно работает бесплатная «горячая линия» по вопросам капитального ремонта: 8-800-302-13-34 и общественная приемная. На телефон «горячей линии» за 2024 год поступило 4790 обращений. Ведется работа с письменными обращениями граждан. За 2024 год даны ответы на 4642 обращения.

Кроме того, с 2021 года сообщения от пользователей социальных сетей из системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» поступают напрямую в Фонд и оперативно обрабатываются в установленные сроки. Данная практика активно применялась и в 2024 году.

Директор Регионального фонда принимает участие в прямых линиях. В 2024 году было принято участие в таком мероприятии.

Одним из наиболее эффективных способов информирования населения является участие представителей Фонда в выездных мероприятиях, семинарах, конференциях и круглых столах. В период с мая по август 2024 года директор Регионального фонда приняла участие в 22 встречах с собственниками, органами местного самоуправления, представителями УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК по вопросу капитального ремонта общего имущества в МКД, ремонт которых запланирован согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год.

Директором Регионального фонда каждую среду проводился личный прием граждан. За 2024 год состоялось 106 дней личного приема, в ходе которых было проконсультировано 130 граждан.

- Участие в разработке нормативных правовых актов

В 2024 году с участием специалистов Регионального фонда разработаны и утверждены:

- 14 постановлений Правительства Пензенской области, включая 3 изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП (с последующими изменениями) и 4 изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2023 - 2025 годы, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2015 N 605-пП (с последующими изменениями).

С 1 сентября 2024г. вступила в силу новая редакция регионального закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4281-ЗПО), с принятием которого утратил силу ранее действующий Закон Пензенской области от 01.07.2013 № 2403-ЗПО.

В установленные сроки утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2025 год в размере 12,5 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц (постановление Правительства Пензенской области от 23.12.2024 № 1067-пП) и предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Пензенской области на 2025 год, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт (постановление Правительства Пензенской области от 23.12.2024 № 1072-пП).

В рамках реализации Федерального закона от 27.11.2023 № 561-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Пензенской области от 27.12.2024 № 1097-пП утверждены Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, а также Порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений.

- Задачи по реализации программных мероприятий в 2025 году

По итогам работы в 2024 году, сформированы следующие основные задачи деятельности Регионального фонда в плановом 2025 году:

- Повышение качества условий проживания граждан в МКД, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению Пензенской области;

- Уменьшение износа общего имущества МКД;

- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД;

- Активизация роли собственников помещений МКД в процессе эксплуатации общего имущества жилищного фонда и содержанию его в надлежащем состоянии, повышение уровня ответственности собственников за сохранность общедомового имущества;

- Сохранение существующего жилищного фонда и выявление аварийного жилья.

Исп.:

Тарутина Н.А. (841-2) 329-631

Лысева Е.В. (841-2) 329-625

Котова С.А. (841-2) 329-605

Колтыгина Т.В. (841-2) 329-603

Новоземцев А.И. (841-2) 329-627

Трубина Ю.С. 8-800-302-13-34