Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2025 г. N 1159-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Закона Пензенской области от 24.04.2024 N 4281-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. в позиции "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "5948" заменить числом "5957";

1.1.2. в позиции "Сроки реализации Программы" слова "2014 - 2049 годы" заменить словами "2014 - 2050 годы".

1.2. В абзаце третьем раздела 2 "Цель и задача Программы" Программы число "5948" заменить числом "5957".

1.3. В приложении "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Башмаковский район" пункт 6 изложить в новой редакции:

"

| 6 | Башмаковский район | п. Дружный, ул. Юбилейная | 4 | 464,0 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2026 - 2027 | 2033 | - | 2026 - 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.2. в разделе "Бековский район" пункты 3, 4, 5, 13 изложить в новой редакции:

"

| 3 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 2 | 367,7 | 2 | 1965 |  | 2014 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 3 | 368,4 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2026 (электро-, газоснабжение), 2027 (водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2026 |
| 5 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 4 | 369,4 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2027 (электроснабжение), 2030 (газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует |  | 2027 |
| 13 | Бековский район | п. Сахзавод, ул. Совхозная | 8 | 364 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2027 | 2026 (электроснабжение), 2030 (газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2027 |

";

1.3.3. в разделе "Белинский район":

1.3.3.1. пункты 21, 45 изложить в новой редакции:

"

| 21 | Белинский район | г. Белинский, ул. Красноармейская | 18В | 1 386,1 | 3 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 (электро-, водоснабжение, водоотведение, подвал), 2035 (газоснабжение), теплоснабжение индивидуальное | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 76 | 363,59 | 2 | 1965 |  | 2015 | 2023 | 2030 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2027 |

";

1.3.3.2. пункт 51 исключить;

1.3.4. в разделе "Бессоновский район" пункты 3, 136 изложить в новой редакции:

"

| 3 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 3 | 722,5 | 2 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2030 | - | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 13 | 3 070,2 | 5 | 1982 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 (теплоснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (электро-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2025 |

";

1.3.5. в разделе "г. Заречный" пункты 105, 107, 116, 147, 151, 189, 190, 209, 272, 273, 328, 329 изложить в новой редакции:

"

| 105 | г. Заречный | ул. Братская | 4 | 3 470,61 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | г. Заречный | ул. Братская | 5А | 2 011,6 | 4 | 1959 |  | 2023 | 2024 | 2026 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал), 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2024 |
| 116 | г. Заречный | ул. Братская | 21 | 2 007,01 | 4 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2025 | 2019 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение) 2040 - 2042 (водоотведение) | - | 2025 |
| 147 | г. Заречный | ул. Заречная | 12 | 4 010,8 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2038 | - | 2038 |
| 151 | г. Заречный | ул. Заречная | 18 | 3 326,8 | 9 | 1981 | 1 | 2040 - 2042 | 2038 | 2038 | 2017 | 2038 |
| 189 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 2 | 3 464,83 | 5 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| 190 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 3 | 2 764,57 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| 209 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 8 | 2 769,89 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| 272 | г. Заречный | ул. Ленина | 48 | 2 089,8 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2038 | 2038 | - | 2038 |
| 273 | г. Заречный | ул. Ленина | 49 | 2 005,90 | 4 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2026 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2026 |
| 328 | г. Заречный | ул. Светлая | 9 | 1 900,8 | 9 | 1972 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2032 | 2031 |
| 329 | г. Заречный | ул. Светлая | 11 | 1 909 | 9 | 1972 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2032 | 2031 |

";

1.3.6. в разделе "Кузнецк" пункты 60, 103, 112, 120, 125, 128, 138, 140, 146, 156, 202, 204, 206, 211, 275, 285 изложить в новой редакции:

"

| 60 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 144 | 1238,9 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2026 - 2027 | 2019 | - | 2026 - 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | г. Кузнецк | ул. Зеленая | 1 | 628,7 | 2 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2025 (электро-, теплоснабжение), 2026 (водоснабжение, водоотведение), 2042 (газоснабжение), подвал отсутствует | - | 2028 |
| 112 | г. Кузнецк | ул. Калинина | 138 | 1259,0 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2026 - 2027 | 2019 | - | 2026 - 2027 |
| 120 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 95 | 10 587,02 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2024 (электроснабжение, водоотведение), 2032 (теплоснабжение), 2027 (газоснабжение), 2028 (водоснабжение), 2032 (подвал) | - | 2032 |
| 125 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 188 | 955,2 | 3 | 1962 |  | 2019 | 2026 | 2019 | - | 2026 |
| 128 | г. Кузнецк | ул. Комсомольская | 38 | 1 253,8 | 4 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| 138 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 2В | 4 597,2 | 5 | 1985 |  | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 (электроснабжение), 2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 140 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 7 | 6 092,6 | 5 | 1983 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 (подвал), 2040 - 2042 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение) | - | 2040 - 2042 |
| 146 | г. Кузнецк | ул. Леваневского | 56 | 3 180,7 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2030 (электроснабжение), 2029 (теплоснабжение), 2033 (газоснабжение), 2028 (водоснабжение), 2029 (водоотведение), 2034 (подвал) | - | 2028 |
| 156 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 256А | 3 902,5 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 - 2025 (теплоснабжение), 2040 - 2042 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 202 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 46 | 2 496 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2025 (водоснабжение), 2032 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 204 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 48 | 2 489,1 | 5 | 1989 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 (водоснабжение), 2034 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 206 | г. Кузнецк | ул. Осипенко | 53 | 3 204,6 | 5 | 1967 |  | 2019 - 2021 | 2028 | 2030 (электроснабжение), 2029 (теплоснабжение), 2033 (газоснабжение), 2028 (водоснабжение), 2029 (водоотведение), 2034 (подвал) | - | 2028 |
| 211 | г. Кузнецк | ул. Островского | 1 | 1 247,5 | 4 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 - 2042 | - | 2040 |
| 275 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 180 | 4 659,6 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 - 2026 (водоснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (электро-, газо-, теплоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 285 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 21 | 4 616,4 | 5 | 1990 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2025 |

";

1.3.7. в разделе "г. Пенза":

1.3.7.1. пункты 36, 84, 105, 126, 152, 168, 190, 243.1, 268.1, 278, 296, 297, 344, 511, 523, 590, 707, 718.2.1.1, 748, 968, 998, 1220, 1225, 1229, 1356, 1378, 1407, 1421, 1440, 1471, 1539, 1566, 1579, 1580, 1582, 1788, 1796, 1854, 1859, 1927, 1975, 1976, 1978, 2140, 2149, 2151, 2280.1, 2302, 2310, 2316, 2328, 2380, 2397, 2399, 2459, 2469, 2473, 2509 изложить в новой редакции:

"

| 36 | г. Пенза | городок Военный 2-й | 291 | 740,80 | 2 | 1968 |  | 2018 | 2018 | 2025 - 2026 (электроснабжение), 2026 - 2027 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | г. Пенза | пр-кт Победы | 16 | 6 947,4 | 5 | 1967 |  | 2024 - 2026 | 2040 | 2040 | - | 2028 |
| 105 | г. Пенза | пр-т Победы | 83 | 2 975,1 | 9 | 1971 | 1 | 2029 | 2029 | 2030 | 2034 | 2029 |
| 126 | г. Пенза | пр-кт Победы | 140 | 16 009,8 | 9 | 1975 | 9 | 2022 - 2023 | 2034 | 2042 | 2036 | 2034 |
| 152 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 23 | 10 848,3 | 9 - 10 | 1995 - 1996 | 3, 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2025, 2027 | 2040 - 2042 |
| 168 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 41 | 3 080,9 | 5 | 1987 |  | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 190 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 67 | 21 356,18 | 10 | 1995, 1997, 2003, 2005 | 4, 2, 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2027, 2029, 2031 | 2040 - 2042 |
| 243.1 | г. Пенза | проезд 8 Марта | 3 | 269,7 | 2 | 1959 |  | 2025 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 268.1 | г. Пенза | проезд Виноградный 5-й | 3 | 3979,3 | 5 | 1993 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 278 | г. Пенза | проезд Жемчужный | 10 | 2 489,50 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 - 2026 | 2026 (электроснабжение), 2026 - 2027 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2025 - 2026 |
| 296 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 18 | 581,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 - 2027 | - | 2025 |
| 297 | г. Пенза | проезд Лобачевского 2-й | 1/20 | 570,1 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 - 2027 | - | 2025 |
| 344 | г. Пенза | проезд Пограничный | 1А | 184,353 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2025 - 2027 (водоснабжение), электро-, газо-, теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2029 |
| 511 | г. Пенза | ул. Беляева | 12 | 2 583,117 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 (электроснабжение), 2026 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2027 |
| 523 | г. Пенза | ул. Беринга | 2А | 2898,8 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2025 (теплоснабжение), 2032 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2032 |
| 590 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 22 | 2 190,1 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 707 | г. Пенза | ул. Вяземского | 39 | 3 612,7 | 5 | 1964 |  | 2021 | 2036 | 2035 | - | 2036 |
| 718.2.1.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 6 | 80 478,6 | 20 | 2021 - 2024 | 4, 6, 4, 8 | 2047 | 2047 | 2047 | 2046, 2047, 2048, 2049 | 2047 |
| 748 | г. Пенза | ул. Гладкова | 9 | 1 254,5 | 3 | 1952 |  | 2040 - 2042 | 2021 | 2022 (электроснабжение), 2027 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2021 |
| 968 | г. Пенза | ул. Карпинского | 13 | 3 521,70 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2023 - 2024 (электроснабжение, теплоснабжение (отказ от стояков), водоснабжение, водоотведение, подвал) 2040 - 2042 (газоснабжение) | - | 2027 |
| 998 | г. Пенза | ул. Карпинского | 38 | 4 461,6 | 5 | 1967 |  | 2024 | 2028 | 2040 - 2042 | - | 2025 |
| 1220 | г. Пенза | ул. Краснова | 58 | 561 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2026 - 2027 | - | 2025 |
| 1225 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 3 | 2 626,6 | 5 | 1971 |  | 2033 | 2031 | 2040 | - | 2031 |
| 1229 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 5А | 3 270,7 | 5 | 1974 |  | 2025 | 2033 | 2025 - 2027 (водоснабжение, водоотведение), 2028 (электро-, тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2033 |
| 1356 | г. Пенза | ул. Ладожская | 141 | 8 589,3 | 10 | 1994 | 1, 1, 2 | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2024, 2025 | 2040 - 2042 |
| 1378 | г. Пенза | ул. Ленина | 24 | 3 825,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2026 | - | 2027 |
| 1407 | г. Пенза | ул. Леонова | 19 | 4692,7 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2035 | - | 2025 |
| 1421 | г. Пенза | ул. Лесозащитная | 15 | 319,0 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2025 - 2027 (электроснабжение), тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2027 |
| 1440 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 3 | 3 108,2 | 5 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2026 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2026 |
| 1471 | г. Пенза | ул. Луначарского | 44 | 4 971,3 | 9 | 1985 | 1 | 2025 | 2040 - 2042 | 2025 (электроснабжение), 2037 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | 2014 | 2040 - 2042 |
| 1539 | г. Пенза | ул. Медицинская | 6 | 3 014,9 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2025 - 2026 (тепло-, водоснабжение, водоотведение, подвал), 2027 (электроснабжение), газоснабжение отсутствует | - | 2029 |
| 1566 | г. Пенза | ул. Минская | 4 | 2 896,4 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2042 | 2033 | 2031 |
| 1579 | г. Пенза | ул. Минская | 16 | 3 123,49 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 (электро-, тепло-, водоснабжение, подвал), 2025 - 2027 (водоотведение), 2030 (газоснабжение) | - | 2030 |
| 1580 | г. Пенза | ул. Минская | 16А | 3 664,59 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2025 - 2027 | - | 2030 |
| 1582 | г. Пенза | ул. Минская | 18 | 3 310,2 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2025 - 2027 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2030 |
| 1788 | г. Пенза | ул. Островского | 6 | 4 683,74 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2038 | 2038 | - | 2038 |
| 1796 | г. Пенза | ул. Островского | 16 | 4871,6 | 5 | 1966 |  | 2027 | 2028 | 2022 (тепло-, водоснабжение, водоотведение) 2025 (электроснабжение), 2027 (газоснабжение, подвал) | - | 2028 |
| 1854 | г. Пенза | ул. Попова | 4А | 3 246,7 | 5 | 1963 |  | 2021 | 2037 | 2027 | - | 2037 |
| 1859 | г. Пенза | ул. Попова | 10 | 2 616,1 | 5 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 (электроснабжение), 2025 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2025 |
| 1927 | г. Пенза | ул. Пушанина | 26 | 3 216 | 5 | 1979 |  | 2014 | 2025 | 2030 |  | 2025 |
| 1975 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 15 | 3 996,3 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2040 | - | 2030 |
| 1976 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 17 | 5 332,0 | 5 | 1970 |  | 2026 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| 1978 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 18А | 386,7 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2026 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2026 |
| 2140 | г. Пенза | ул. Суворова | 166 | 5 352,6 | 5 | 1968 |  | 2023 - 2025 | 2024 - 2026 | 2027 | - | 2029 |
| 2149 | г. Пенза | ул. Суворова | 170А | 3 935,1 | 5 | 1973 |  | 2025 | 2032 | 2025 (водоснабжение), 2025 - 2027 (теплоснабжение, водоотведение), 2027 (электро-, газоснабжение, подвал) | - | 2032 |
| 2151 | г. Пенза | ул. Суворова | 174 | 4 095,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2028 | - | 2029 |
| 2280.1 | г. Пенза | ул. Ударная | 21 | 1 361,2 | 2 | 1953 |  | 2023 - 2025 | 2026 | 2027 | - | 2026 |
| 2302 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 11 | 3 085,5 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2042 | - | 2034 |
| 2310 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 18 | 3 876,42 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2025 - 2027 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2030 |
| 2316 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 25 | 4 437,9 | 9 | 1978 | 1 | 2023 | 2036 | 2042 | 2037 | 2036 |
| 2328 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 52 | 2 605,7 | 5 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 2380 | г. Пенза | ул. Фабричная | 14 | 2695,2 | 9 | 1984 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2036 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2397 | г. Пенза | ул. Фурманова | 11 | 3 975,95 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2031 | - | 2027 |
| 2399 | г. Пенза | ул. Фурманова | 15 | 5 703,6 | 9 | 1983 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 2459 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 105 | 6388,4 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2025 (электроснабжение), 2029 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2034 |
| 2469 | г. Пенза | ул. Черепановых | 6 | 635 | 2 | 1965 |  | 2023 - 2024 | 2027 | 2025 - 2027 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2027 |
| 2473 | г. Пенза | ул. Черепановых | 14А | 724,2 | 2 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2025 - 2027 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2029 |
| 2509 | г. Пенза | ул. Экспериментальная | 6 | 4 596 | 5 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | - | 2031 |

";

1.3.7.2. дополнить пунктами 861.2, 861.3, 861.4, 861.5, 2545:

"

| 861.2 | г. Пенза | ул. Измайлова | 38 корпус 1 | 11 195,3 | 10 - 17 | 2024 | 4 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 861.3 | г. Пенза | ул. Измайлова | 38 корпус 2 | 13 762,1 | 10 - 17 | 2024 | 5 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 861.4 | г. Пенза | ул. Измайлова | 38 корпус 3 | 11 506,7 | 10 | 2024 | 4 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 861.5 | г. Пенза | ул. Измайлова | 38 корпус 4 | 13 304,3 | 10 - 17 | 2024 | 5 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 2545 | г. Пенза | ул. Яшиной | 10 | 28 989,9 | 2 - 15-19 | 2024 | 8 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |

";

1.3.8. в разделе "Городищенский район" пункты 62, 93, 154 изложить в новой редакции:

"

| 62 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 2 | 399 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2026 - 2027 | - | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Полевая | 22 | 3 937,9 | 5 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2042 - 2044 | 2040 - 2042 | - | 2042 - 2044 |
| 154 | Городищенский район | с. Чаадаевка, ул. Больничная | 24 | 558,1 | 2 | 1991 |  | 2023 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.9. в разделе "Земетчинский район" пункты 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 73, 74 изложить в новой редакции:

"

| 25 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 35 | 774,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 74 | 300 | 2 | 1965 |  | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 27 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 82 | 190,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 28 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 84 | 300,7 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2027 (электро-, газоснабжение), теплоснабжение индивидуальное, водоснабжение, водоотведение, подвал отсутствуют | - | 2027 |
| 29 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 126 | 654 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2027 (электро-, газо-, водоснабжение), теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2027 |
| 31 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 145а | 401,8 | 2 | 1965 |  | 2023 - 2024 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 32 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 146 | 637,5 | 2 | 1966 |  | 2026 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 73 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 16 | 363 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2027 (электро- газо-, водоснабжение), теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2027 |
| 74 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Садовая | 18 | 363 | 2 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2027 (электро- газо-, водоснабжение), теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2027 |

";

1.3.10. в разделе "Иссинский район" пункт 14 изложить в новой редакции:

"

| 14 | Иссинский район | р.п. Исса, ул. Ленинская | 51 | 735,2 | 2 | 1975 |  | 2020 - 2022 | 2023 | 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (тепло-, газоснабжение, подвал) |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.11. в разделе "Каменский район" пункты 20, 45, 48, 113, 127, 132, 205, 242, 284 изложить в новой редакции:

"

| 20 | Каменский район | г. Каменка, ул. Баумана | 47 | 341,7 | 2 | 1972 |  | 2028 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 10 | 6 054,7 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2040 - 2042 | - | 2036 |
| 48 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 18 | 5 110,4 | 5 | 1983 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 113 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 1Б | 2 413,4 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 127 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 6 | 4 502,5 | 5 | 1993 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 132 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 17 | 390,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 - 2026 | 2026 (электро-. тепло-, водоснабжение, водоотведение), газоснабжение, подвал отсутствуют | - | 2025 - 2026 |
| 205 | Каменский район | г. Каменка, ул. Строительная | 5 | 460 | 2 | 1947 |  | 2017 | 2020 | 2028 | - | 2020 |
| 242 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 13 | 1 924,30 | 3 | 1961 |  | 2020 | 2026 - 2027 | 2020 | - | 2026 - 2027 |
| 284 | Каменский район | с. Варваровка ул. Школьная | 3 | 361 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026 (электроснабжение), 2030 (водо-, газоснабжение), теплоснабжение, водоотведение, подвал отсутствуют | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.12. в разделе "Камешкирский район" пункт 16 изложить в новой редакции:

"

| 16 | Камешкирский район | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова | 5 | 812 | 2 | 1983 |  | 2021 - 2023 | 2024 - 2025 | 2026 - 2027 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.13. в разделе "Колышлейский район" пункты 23, 94, 95 изложить в новой редакции:

"

| 23 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 22 | 847,9 | 2 | 1979 |  | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2025 (теплоснабжение), 2026 - 2027 (электроснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (газо-, водоснабжение), подвал отсутствует | - | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Колышлейский район | с. Хопер, ул. Октябрьская | 1 | 377,6 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 | - | 2028 - 2030 |
| 95 | Колышлейский район | с. Хопер, ул. Октябрьская | 3 | 352,2 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2028 - 2030 | 2028 | - | 2028 - 2030 |

";

1.3.14. в разделе "Кузнецкий район" пункты 4, 29, 72 изложить в новой редакции:

"

| 4 | Кузнецкий район | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая | 6 | 716,80 | 2 | 1972 |  | 2040 | 2031 | 2041 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Кузнецкий район | с. Каменка, ул. Центральная | 32 | 745,3 | 2 | 1979 |  | 2016 | 2023 - 2025 | 2026 (электроснабжение), 2035 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2019 - 2021 |
| 72 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 20 | 1 753,1 | 3 | 1990 |  | 2023 | 2024 | 2025 - 2026 (водоснабжение, водоотведение), 2026 - 2027 (электроснабжение), 2040 - 2042 (газоснабжение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.15. в разделе "Лунинский район" пункты 9, 52, 60 изложить в новой редакции:

"

| 9 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Ломоносова | 5 | 341,8 | 2 | 1961 |  | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 | 2024 (электроснабжение), 2035 (газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Социальная | 4 | 317,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2024 (электроснабжение), 2025 - 2027 (газо-, водоснабжение), теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| 60 | Лунинский район | р.п. Лунино, ул. Юбилейная | 13 | 273,2 | 2 | 1960 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 (газоснабжение), электроснабжение, водоснабжение - отказ от работ, теплоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.16. в разделе "Мокшанский район" пункты 2, 45, 46, 47, 85.0, 85.0.1 изложить в новой редакции:

"

| 2 | Мокшанский район | п. Мирный, ул. Совхозная | 9 | 76,4 | 2 | 957 |  | 019 | 024 | 2026 (электроснабжение), 2031 (газоснабжение), тепло-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 5 | 172,6 | 1 | 1965 |  | 2021 - 2022 | 2027 | общедомовые сети электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведения, подвал отсутствуют | - | 2027 |
| 46 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 8 | 131,6 | 2 | 1965 |  | 2021 - 2022 | 2027 | общедомовые сети электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведения, подвал отсутствуют | - | 2027 |
| 47 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я | 9 | 572,5 | 2 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), тепло-, газоснабжение, подвал отсутствуют | - | 2027 |
| 85.0 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 2 | 368,9 | 2 | 1962 |  | 2024 | 2027 | 2026 (электро-, теплоснабжение), 2040 - 2042 (газоснабжение), водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2027 |
| 85.0.1 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Желиховского | 3 | 371,3 | 2 | 1964 |  | 2024 | 2027 | 2026 (электро-, теплоснабжение), 2027 (водо-, газоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2027 |

";

1.3.17. в разделе "Нижнеломовский район" пункты 3, 54, 68, 121, 131 изложить в новой редакции:

"

| 3 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, пер. Валовый | 4 | 706,1 | 2 | 1972 |  | 2020 - 2022 | 2031 | 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), 2031 (газоснабжение, подвал), теплоснабжение индивидуальное | - | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Крылова | 8 | 3 723,5 | 5 | 1981 |  | 2032 | 2040 - 2042 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 68 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 8 | 3 071,7 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 121 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 22 | 4 324,0 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2033 | - | 2039 |
| 131 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 79 | 2 605,5 | 5 | 1973 |  | 2030 | 2032 | 2021 (водоотведение), 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2032 |

";

1.3.18. в разделе "Пензенский район"

1.3.18.1. пункты 23, 134, 153 изложить в новой редакции:

"

| 23 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой | 26 | 714,4 | 2 | 1973 |  | 2030 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Радужная | 17 | 6713,6 | 10 | 2011 | 3 | 2025 | 2025 - 2027 | 2040 - 2042 | 2037 | 2040 - 2042 |
| 153 | Пензенский район | с. Кондоль, ул. Мира | 1а | 380 | 2 | 1971 |  | 2026 | 2031 | 2039 | - | 2031 |

";

1.3.18.2. дополнить пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 149.6, 149.7:

"

| 2.1 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Июльская | 1 корпус 1 | 9 780,5 | 11 | 2024 | 3 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Июльская | 1 корпус 2 | 4 001,5 | 11 | 2024 | 1 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 2.3 | Пензенский район | п. Мичуринский, ул. Июльская | 1 корпус 3 | 3 486,5 | 11 | 2024 | 1 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 149.6 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 26 | 8 111,4 | 10 | 2023 | 3 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| 149.7 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Центральная | 28 | 8 151,8 | 10 | 2024 | 3 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |

";

1.3.19. в разделе "Сердобский район" пункты 23, 46, 64, 96, 104, 130, 146, 191, 202, 234, 236, 238, 279 изложить в новой редакции:

"

| 23 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Быкова | 7а | 3 068,2 | 5 | 1987 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2038 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Герцена | 4 | 287,3 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2026 | 2026 (электро-, газоснабжение), 2029 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2026 |
| 64 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Комсомольская | 122 | 2 122,5 | 6 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2022 (электроснабжение), 2026 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2028 |
| 96 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 247 | 1 253,40 | 4 | 1962 |  | 2019 | 2026 | 2019 | - | 2026 |
| 104 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Ленина | 263 | 3 366,2 | 5 | 1973 |  | 2030 | 2032 | 2027 (электроснабжение), 2030 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2032 |
| 130 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. М. Горького | 229 | 281,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2026 | 2024 - 2026 | - | 2026 |
| 146 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Мира | 4 | 660,2 | 2 | 1957 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2028 | - | 2040 - 2042 |
| 191 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Строительная | 11 | 413 | 2 | 1962 |  | 2019 | 2026 | 2019 | - | 2026 |
| 202 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Тюрина | 7 | 3 394,2 | 5 | 1973 |  | 2029 | 2032 | 2024 (водоотведение) 2030 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2032 |
| 234 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 3 | 536,7 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2033 | - | 2026 |
| 236 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 5 | 537,3 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2033 | - | 2026 |
| 238 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Яблочкова | 44 | 6 531,1 | 5 | 1998 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 279 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Гагарина | 2 | 719,7 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2027 |

";

1.3.20. в разделе "Сосновоборский район" пункты 11, 27 изложить в новой редакции:

"

| 11 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 9А | 722,5 | 3 | 1965 |  | 2021 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Сосновоборский район | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская | 25 | 543,8 | 2 | 1966 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), 2035 (газоснабжение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2019 - 2021 |

";

1.3.21. в разделе "Тамалинский район" пункты 23, 37 изложить в новой редакции:

"

| 23 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Почтовая | 7 | 411,1 | 2 | 1966 |  | 2023 - 2024 | 2028 | 2028 электроснабжение (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует) | - | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Тамалинский район | с. Волчий Враг, ул. Мира | 2 | 765,8 | 2 | 1964 |  | 2021 | 2026 | 2026 (электроснабжение), теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2026 |

";

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства

Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ