Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП, от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 08.02.2019 N 67-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 30.12.2020 N 963-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП, от 18.01.2023 N 20-пП, от 25.05.2023 N 406-пП, от 29.05.2023 N 424-пП, от 24.10.2023 N 938-пП, от 29.12.2023 N 1238-пП, от 30.05.2024 N 332-пП, от 03.06.2024 N 341-пП, от 27.09.2024 N 737-пП, от 27.12.2024 N 1096-пП, от 14.05.2025 N 434-пП, от 20.05.2025 N 453-пП, от 23.09.2025 N 812-пП, от 25.12.2025 N 1128-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.12.2024 N 1096-пП)

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2024 - 2026 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП, от 29.05.2023 N 424-пП, от 03.06.2024 N 341-пП, от 20.05.2025 N 453-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 25.12.2025 N 1128-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2024 - 2026 годах

| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | 4 664 490,56 | 4 114 896,37 | 3 945 799,20 | 208055 | 8 262 016 223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262 016 223,91 | Х |
| Итого на 2024 год: |  | Х | Х | Х | 1 560 301,53 | 1 381 808,46 | 1 333 731,54 | 66744 | 1 829 154 912,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 154 912,86 | X |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 16 | 529 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 163,00 | X |
| 1 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 16 | 529 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 163,00 | 2024 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 2 146,57 | 1960,20 | 1960,20 | 120 | 9 858 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 858 534,73 | X |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 795,20 | 727,20 | 727,20 | 40 | 6 487 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 669,56 | 2024 |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,17 | 266,30 | 266,30 | 28 | 19 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 008,33 | 2024 |
| 4 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 420,90 | 401,10 | 401,10 | 16 | 31 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 887,01 | 2024 |
| 5 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 615,30 | 565,60 | 565,60 | 36 | 3 319 969,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 969,83 | 2024 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 7 419,83 | 5626,61 | 5626,61 | 307 | 26 226 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 226 435,63 | X |
| 6 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 785,70 | 491,20 | 491,20 | 38 | 2 627 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 380,07 | 2024 |
| 7 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 825,20 | 460,70 | 460,70 | 18 | 3 058 509,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 509,21 | 2024 |
| 8 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 1 143,80 | 658,50 | 658,50 | 43 | 4 603 276,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603 276,09 | 2024 |
| 9 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 1 072,30 | 959,70 | 959,70 | 39 | 5 383 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 198,38 | 2024 |
| 10 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 788,00 | 454,90 | 454,90 | 27 | 3 178 699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 699,26 | 2024 |
| 11 | с. Грабово ул. Юбилейная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 464,00 | 439,00 | 439,00 | 33 | 3 029 185,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 185,17 | 2024 |
| 12 | с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 2 | 940,60 | 853,20 | 853,20 | 43 | 2 567 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 985,05 | 2024 |
| 13 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1 400,23 | 1309,41 | 1309,41 | 66 | 1 778 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 202,40 | 2024 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 100 020,76 | 86420,78 | 86420,78 | 4543 | 155 000 416,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 416,84 | X |
| 14 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 6/17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 935,10 | 2691,30 | 2691,30 | 117 | 4 974 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974 846,00 | 2024 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 325,44 | 2072,97 | 2072,97 | 98 | 4 887 002,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 002,52 | 2024 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2 340,09 | 2090,51 | 2090,51 | 85 | 9 188 778,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 188 778,13 | 2024 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,80 | 2059,60 | 2059,60 | 120 | 5 131 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 502,00 | 2024 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 2 194,00 | 1957,10 | 1957,10 | 96 | 3 356 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 116,32 | 2024 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 4 421,50 | 3949,30 | 3949,30 | 208 | 6 812 461,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 461,94 | 2024 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 5 938,20 | 5369,60 | 5369,60 | 269 | 6 800 720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 720,93 | 2024 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 7 141,50 | 6068,90 | 6068,90 | 335 | 9 722 733,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722 733,42 | 2024 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 10 130,13 | 8915,00 | 8915,00 | 483 | 13 317 856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 317 856,62 | 2024 |
| 23 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 10 818,00 | 7796,90 | 7796,90 | 440 | 13 365 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 365 012,14 | 2024 |
| 24 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 6 815,90 | 4914,00 | 4914,00 | 229 | 6 759 897,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 897,06 | 2024 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 250,50 | 2011,60 | 2011,60 | 83 | 6 786 075,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 075,66 | 2024 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1 452,70 | 1309,30 | 1309,30 | 66 | 6 166 765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166 765,29 | 2024 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 171,50 | 2027,20 | 2027,20 | 132 | 8 732 636,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 636,12 | 2024 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 770,30 | 2577,80 | 2577,80 | 137 | 8 974 011,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 974 011,70 | 2024 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 427,80 | 2280,80 | 2280,80 | 127 | 5 324 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 546,00 | 2024 |
| 30 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 4 247,90 | 3835,90 | 3835,90 | 120 | 6 692 701,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 701,19 | 2024 |
| 31 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | Специальный счет | 1984 | 9 | 7 105,10 | 6285,70 | 6285,70 | 363 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 000,00 | 2024 |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 3 949,30 | 3653,80 | 3653,80 | 222 | 6 762 719,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 719,98 | 2024 |
| 33 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 773,40 | 2580,40 | 2580,40 | 152 | 7 333 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 333 036,04 | 2024 |
| 34 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 209,70 | 1525,50 | 1525,50 | 101 | 45 392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 392,22 | 2024 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 2 185,90 | 1950,50 | 1950,50 | 117 | 3 490 163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 163,16 | 2024 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 2 306,90 | 1981,20 | 1981,20 | 101 | 3 504 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 883,18 | 2024 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 3 003 656,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 656,40 | 2024 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 20 819,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 819,17 | 2024 |
| 39 | г. Заречный, ул. Торговая, д. 6 | Специальный счет | 2012 | 3 | 916,10 | 916,10 | 916,10 | 28 | 948 083,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 083,65 | 2024 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 103 773,81 | 84948,79 | 83814,59 | 3223 | 121 533 087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 533 087,75 | X |
| 40 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 699,90 | 620,00 | 620,00 | 29 | 3 542 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 762,83 | 2024 |
| 41 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 806,40 | 769,50 | 489,80 | 8 | 3 128 630,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 630,11 | 2024 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 1 367 915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 915,49 | 2024 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1 614,90 | 1008,70 | 1008,70 | 46 | 5 104 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 800,27 | 2024 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 1 605,40 | 998,90 | 998,90 | 37 | 5 583 695,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583 695,29 | 2024 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 760,70 | 664,60 | 664,60 | 18 | 3 149 885,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 885,95 | 2024 |
| 46 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 766,60 | 700,60 | 700,60 | 23 | 2 526 707,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 707,53 | 2024 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 452,70 | 404,70 | 404,70 | 19 | 2 375 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 979,88 | 2024 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 371,50 | 257,60 | 257,60 | 21 | 2 010 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 691,75 | 2024 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 625,10 | 600,00 | 600,00 | 34 | 2 747 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 922,12 | 2024 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 758,80 | 758,80 | 758,80 | 29 | 895 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 761,00 | 2024 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 751,70 | 751,70 | 751,70 | 41 | 895 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 761,00 | 2024 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 629,30 | 593,00 | 593,00 | 31 | 2 973 703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 703,89 | 2024 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 186,40 | 2230,50 | 2230,50 | 144 | 815 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 931,00 | 2024 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 2 | 1 413,80 | 821,00 | 821,00 | 37 | 4 462 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 118,79 | 2024 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 190,60 | 180,60 | 180,60 | 14 | 1 924 807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 807,22 | 2024 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 267,60 | 230,60 | 230,60 | 12 | 1 825 496,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 496,69 | 2024 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 271,70 | 260,70 | 260,70 | 12 | 1 874 094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 094,33 | 2024 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 628,70 | 628,70 | 628,70 | 37 | 440 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 112,90 | 2024 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 705,00 | 462,60 | 462,60 | 29 | 3 295 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 915,50 | 2024 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 519,70 | 470,00 | 470,00 | 25 | 1 860 359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 359,67 | 2024 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 10 587,02 | 9664,30 | 9664,30 | 291 | 1 805 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 146,00 | 2024 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 1 761,60 | 1303,40 | 1303,40 | 56 | 2 317 308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 308,43 | 2024 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 11 948,85 | 9636,15 | 9597,85 | 385 | 10 086 405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 405,93 | 2024 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 708,40 | 473,30 | 473,30 | 23 | 1 697 720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 720,71 | 2024 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 49 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 918,30 | 3452,30 | 3452,30 | 105 | 1 139 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 694,72 | 2024 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | Специальный счет | 1972 | 5 | 7 709,70 | 6139,30 | 6139,30 | 192 | 1 655 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 177,00 | 2024 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 3 | 1 845,00 | 1289,40 | 1289,40 | 41 | 7 173 711,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 173 711,29 | 2024 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 806,70 | 3141,90 | 3141,90 | 107 | 603 921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 921,32 | 2024 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 40 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 071,30 | 3094,70 | 3094,70 | 105 | 444 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 945,00 | 2024 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 220,10 | 2509,30 | 2509,30 | 90 | 661 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 252,00 | 2024 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 095,40 | 1975,70 | 1959,20 | 127 | 812 336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 336,50 | 2024 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 932,10 | 606,20 | 606,20 | 34 | 3 403 079,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 079,39 | 2024 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 652,90 | 605,40 | 605,40 | 29 | 2 691 889,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 889,31 | 2024 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 682,40 | 603,10 | 603,10 | 27 | 3 216 745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 745,88 | 2024 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 400,00 | 368,00 | 368,00 | 20 | 2 121 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 998,83 | 2024 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 381,00 | 241,50 | 241,50 | 12 | 1 979 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 537,02 | 2024 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1 113,90 | 733,50 | 733,50 | 20 | 3 585 837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 837,49 | 2024 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 300,70 | 278,60 | 278,60 | 23 | 1 699 681,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 681,11 | 2024 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 368,00 | 320,00 | 320,00 | 12 | 2 309 955,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 955,06 | 2024 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 199,34 | 3871,24 | 3871,24 | 135 | 1 793 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 376,00 | 2024 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 294,10 | 271,00 | 271,00 | 20 | 1 910 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 167,12 | 2024 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Тихая, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 1 382,90 | 1246,30 | 1246,30 | 64 | 2 665 640,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 640,12 | 2024 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 8 035,40 | 5877,40 | 5877,40 | 162 | 10 120 508,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120 508,31 | 2024 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 6 | Специальный счет | 2000 | 10 | 11 822,70 | 10560,10 | 10560,10 | 357 | 2 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 000,00 | 2024 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1 132 270,00 | 1020736,11 | 982350,89 | 50561 | 1 212 255 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 255 589,34 | X |
| 85 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 528,30 | 528,30 | 528,30 | 15 | 2 410 378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 378,42 | 2024 |
| 86 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 766,70 | 2457,00 | 2457,00 | 53 | 8 664 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 675,65 | 2024 |
| 87 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 741,90 | 2441,70 | 2441,70 | 203 | 8 558 056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 558 056,38 | 2024 |
| 88 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 747,80 | 2451,20 | 2451,20 | 176 | 8 716 389,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716 389,12 | 2024 |
| 89 | г. Пенза, городок Военный, д. 156 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 618,40 | 4006,40 | 4006,40 | 407 | 2 403 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 732,94 | 2024 |
| 90 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 5 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 165,43 | 3405,30 | 3405,30 | 199 | 1 871 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 577,00 | 2024 |
| 91 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 799,00 | 740,80 | 740,80 | 37 | 2 107 362,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 362,04 | 2024 |
| 92 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 245,80 | 229,00 | 229,00 | 18 | 1 878 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 921,30 | 2024 |
| 93 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 245,20 | 224,60 | 224,60 | 11 | 1 942 658,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 658,35 | 2024 |
| 94 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 253,10 | 233,30 | 233,30 | 21 | 1 838 792,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 792,74 | 2024 |
| 95 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 248,90 | 230,10 | 230,10 | 15 | 1 905 628,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 628,91 | 2024 |
| 96 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 268,60 | 246,80 | 246,80 | 17 | 1 851 741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 741,36 | 2024 |
| 97 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й/Ангарский 1-й, д. 5/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 254,40 | 232,60 | 232,60 | 9 | 1 825 037,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 037,05 | 2024 |
| 98 | г. Пенза, пер. Складской, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 677,70 | 625,40 | 625,40 | 36 | 3 063 361,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 361,49 | 2024 |
| 99 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 643,50 | 591,50 | 591,50 | 33 | 2 968 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 092,42 | 2024 |
| 100 | г. Пенза, пер. Складской, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 296,00 | 275,20 | 275,20 | 17 | 1 784 835,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 835,83 | 2024 |
| 101 | г. Пенза, пер. Складской, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 297,70 | 277,10 | 277,10 | 18 | 1 730 485,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 485,44 | 2024 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 892,70 | 3580,70 | 3580,70 | 175 | 5 567 300,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 300,32 | 2024 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 6 | Специальный счет | 1971 | 9 | 2 105,20 | 1831,52 | 1831,52 | 120 | 486 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 729,04 | 2024 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 9 | 2 567,90 | 2250,80 | 2164,60 | 89 | 2 178 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 230,00 | 2024 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5 482,80 | 5222,40 | 3883,80 | 124 | 1 717 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 200,00 | 2024 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 75д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 7 | 1 332,30 | 1199,07 | 1193,07 | 179 | 308 642,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 642,27 | 2024 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1 969,48 | 1713,45 | 1620,99 | 122 | 14 078,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 078,33 | 2024 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1 966,82 | 1711,13 | 1669,53 | 153 | 14 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 192,50 | 2024 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 367,90 | 3031,11 | 3015,95 | 230 | 4 692 036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692 036,32 | 2024 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 226,10 | 4785,00 | 4348,60 | 244 | 981 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 734,00 | 2024 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 975,70 | 5401,50 | 5401,50 | 304 | 3 188 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 105,56 | 2024 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 115 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997, 2001, 2004 | 9, 10 | 17 412,40 | 15756,30 | 15756,30 | 290 | 10 027 854,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 027 854,33 | 2024 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 6 500,00 | 5945,90 | 5945,90 | 270 | 10 006 878,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 006 878,43 | 2024 |
| 114 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 9 | 20 316,70 | 18071,20 | 17737,20 | 855 | 29 969 238,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 969 238,81 | 2024 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 4 249,80 | 3725,30 | 3725,30 | 190 | 3 473 599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 599,81 | 2024 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 11 794,30 | 10789,80 | 6841,80 | 352 | 13 525 541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 525 541,02 | 2024 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 9 | 26 029,30 | 22312,60 | 21352,40 | 1167 | 23 394 194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 394 194,76 | 2024 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 73 | Специальный счет | 1995 | 10 | 9 080,50 | 9080,50 | 7900,04 | 384 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 | 2024 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 7 992,60 | 7992,60 | 7726,50 | 364 | 3 773 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 312,04 | 2024 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 89 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 12 762,20 | 11155,70 | 11155,70 | 528 | 17 831 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 831 488,35 | 2024 |
| 121 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 293,20 | 270,90 | 270,90 | 23 | 1 977 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 108,45 | 2024 |
| 122 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,80 | 279,70 | 279,70 | 13 | 1 969 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 351,92 | 2024 |
| 123 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 287,90 | 266,60 | 266,60 | 20 | 2 094 076,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 076,61 | 2024 |
| 124 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 304,30 | 283,40 | 283,40 | 13 | 1 845 678,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 678,48 | 2024 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 305,10 | 280,20 | 280,20 | 19 | 2 014 358,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 358,29 | 2024 |
| 126 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 301,30 | 276,20 | 276,20 | 25 | 2 005 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 381,83 | 2024 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 805,30 | 746,70 | 746,70 | 36 | 2 783 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 692,92 | 2024 |
| 128 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 295,10 | 273,60 | 273,60 | 16 | 2 218 618,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 618,33 | 2024 |
| 129 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 302,10 | 277,80 | 277,80 | 21 | 2 186 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 765,50 | 2024 |
| 130 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 299,20 | 276,30 | 276,30 | 15 | 2 259 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 296,54 | 2024 |
| 131 | г. Пенза, проезд Макаренко1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 313,40 | 291,40 | 291,40 | 23 | 1 660 416,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 416,35 | 2024 |
| 132 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 447,35 | 411,15 | 411,15 | 16 | 2 332 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 689,02 | 2024 |
| 133 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 374,20 | 346,80 | 346,80 | 31 | 1 839 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 357,40 | 2024 |
| 134 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 371,20 | 343,40 | 343,40 | 29 | 1 854 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 860,91 | 2024 |
| 135 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 362,70 | 345,70 | 345,70 | 20 | 1 839 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 466,00 | 2024 |
| 136 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 375,20 | 348,70 | 348,70 | 22 | 1 722 233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 233,14 | 2024 |
| 137 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 431,80 | 414,50 | 414,50 | 24 | 2 023 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 327,20 | 2024 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ул. Мусоргского, д. 1/43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 298,30 | 277,20 | 277,20 | 13 | 1 496 617,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 617,07 | 2024 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 305,70 | 284,40 | 284,40 | 17 | 873 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 658,37 | 2024 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 308,90 | 287,50 | 287,50 | 21 | 1 193 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 861,60 | 2024 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 211,90 | 184,35 | 184,35 | 15 | 642 628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 628,40 | 2024 |
| 142 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 494,80 | 458,40 | 458,40 | 23 | 2 281 916,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 916,70 | 2024 |
| 143 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 465,41 | 427,91 | 427,91 | 35 | 2 195 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 054,40 | 2024 |
| 144 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 444,10 | 407,90 | 407,90 | 17 | 2 245 980,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 980,84 | 2024 |
| 145 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 492,90 | 434,30 | 434,30 | 31 | 2 374 174,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 174,14 | 2024 |
| 146 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 343,50 | 322,80 | 322,80 | 19 | 2 090 282,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 282,02 | 2024 |
| 147 | г. Пенза, проезд Фестивальный 2-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 302,00 | 280,40 | 280,40 | 22 | 1 906 035,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 035,75 | 2024 |
| 148 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 302,30 | 280,70 | 280,70 | 17 | 2 048 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 345,05 | 2024 |
| 149 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 5 994,60 | 5215,60 | 5215,60 | 251 | 10 577 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 577 327,50 | 2024 |
| 150 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995, 1996, 1997 | 9, 10 | 22 551,90 | 22551,90 | 22551,90 | 340 | 24 017 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 017 798,44 | 2024 |
| 151 | г. Пенза, ул. 40 лет октября, д. 28 | Специальный счет | 1979 | 2 | 792,00 | 731,80 | 731,80 | 49 | 609 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 879,11 | 2024 |
| 152 | г. Пенза, ул. 65-летие Победы, д. 5 | Специальный счет | 2013 | 16 | 7 968,60 | 5272,40 | 5073,90 | 60 | 1 359 002,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 002,31 | 2024 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 11 383,50 | 10121,20 | 10121,20 | 375 | 13 492 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492 932,20 | 2024 |
| 154 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997, 1999 | 10 | 10 410,84 | 8585,40 | 8585,40 | 400 | 10 776 781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 776 781,95 | 2024 |
| 155 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | Специальный счет | 2007 | 10 | 19 636,90 | 14 543,10 | 14 543,10 | 626 | 8 629 029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 629 029,19 | 2024 |
| 156 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 179,50 | 2049,00 | 2049,00 | 15 | 2 411 780,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 780,22 | 2024 |
| 157 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 8 896,60 | 8258,60 | 6749,10 | 336 | 10 776 653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 776 653,80 | 2024 |
| 158 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 4 331,30 | 3682,30 | 3682,30 | 192 | 6 671 462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671 462,76 | 2024 |
| 159 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1946 | 5 | 5 327,55 | 4830,85 | 3693,90 | 144 | 34 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 894,00 | 2024 |
| 160 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 61А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 338,76 | 318,60 | 318,60 | 18 | 2 052 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 810,33 | 2024 |
| 161 | г. Пенза, Беляева, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 969,10 | 2583,12 | 1601,02 | 112 | 1 782 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 400,00 | 2024 |
| 162 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 52 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 622,00 | 3354,10 | 3354,10 | 153 | 2 028 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 105,99 | 2024 |
| 163 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 549,30 | 3292,60 | 3187,90 | 141 | 3 745 704,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 704,25 | 2024 |
| 164 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 | Специальный счет | 1982 | 9 | 6 482,60 | 5705,00 | 5705,00 | 309 | 2 234 417,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 417,81 | 2024 |
| 165 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 11 762,10 | 10188,20 | 10188,20 | 643 | 5 350 405,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 405,70 | 2024 |
| 166 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | Специальный счет | 2002 | 4 | 1 830,50 | 1804,00 | 1804,00 | 40 | 356 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 500,65 | 2024 |
| 167 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 440,60 | 391,40 | 391,40 | 32 | 2 578 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 353,82 | 2024 |
| 168 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 14 | 4 983,30 | 4203,80 | 4203,80 | 192 | 10 243 615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 615,43 | 2024 |
| 169 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 2024 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 188 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 2024 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 20 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 188,56 | 1904,05 | 1904,05 | 200 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2024 |
| 172 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 24 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3 011,60 | 2620,09 | 2620,09 | 198 | 767 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 117,00 | 2024 |
| 173 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 955,00 | 3610,90 | 3610,90 | 203 | 925 434,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 434,33 | 2024 |
| 174 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 485,80 | 3222,30 | 3222,30 | 167 | 1 854 402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 402,49 | 2024 |
| 175 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 944,10 | 3632,10 | 3632,10 | 185 | 10 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,67 | 2024 |
| 176 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 358,80 | 337,70 | 337,70 | 21 | 1 967 231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 231,79 | 2024 |
| 177 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 9 | 13 062,60 | 11525,80 | 11357,90 | 576 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 2024 |
| 178 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 965,00 | 3449,55 | 3449,55 | 405 | 3 501 047,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 047,78 | 2024 |
| 179 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 292,60 | 270,00 | 270,00 | 25 | 1 942 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 967,62 | 2024 |
| 180 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 289,70 | 1289,40 | 1289,40 | 78 | 5 303 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 303 267,80 | 2024 |
| 181 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 746,50 | 2578,30 | 2220,06 | 152 | 9 174 622,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174 622,14 | 2024 |
| 182 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 184,30 | 160,34 | 160,34 | 12 | 1 024 035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 035,88 | 2024 |
| 183 | г. Пенза, ул. Долгорукова, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 655,90 | 622,30 | 622,30 | 42 | 2 912 639,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 639,26 | 2024 |
| 184 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 843,90 | 1667,40 | 1667,40 | 70 | 9 031 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031 375,50 | 2024 |
| 185 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 255,63 | 1140,40 | 1140,40 | 61 | 6 939 886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 939 886,43 | 2024 |
| 186 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 710,00 | 2599,60 | 2489,60 | 143 | 6 790 713,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790 713,39 | 2024 |
| 187 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 32 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 519,10 | 4840,50 | 4575,10 | 228 | 1 470 811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 811,81 | 2024 |
| 188 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3 718,79 | 3699,80 | 3235,35 | 289 | 1 739 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 322,37 | 2024 |
| 189 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,50 | 276,50 | 276,50 | 23 | 2 194 089,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 089,29 | 2024 |
| 190 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 318,00 | 288,20 | 288,20 | 28 | 1 683 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 759,40 | 2024 |
| 191 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 3 887,30 | 3117,70 | 2992,90 | 126 | 10 042 891,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 042 891,43 | 2024 |
| 192 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 448,10 | 1303,29 | 1303,29 | 44 | 2 468 638,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 638,49 | 2024 |
| 193 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 692,78 | 2383,18 | 2383,18 | 206 | 1 219 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 464,00 | 2024 |
| 194 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 257,80 | 2062,80 | 2062,80 | 65 | 6 133 687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 687,92 | 2024 |
| 195 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 346,40 | 1254,10 | 1254,10 | 85 | 5 964 868,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964 868,81 | 2024 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 262,10 | 1138,90 | 1138,90 | 55 | 840 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 278,28 | 2024 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 3 638,70 | 3206,20 | 3206,20 | 175 | 3 503 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 723,02 | 2024 |
| 198 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 455,40 | 423,90 | 295,70 | 18 | 1 895 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 130,00 | 2024 |
| 199 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 8 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3 891,10 | 3580,20 | 3580,20 | 185 | 1 896 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 815,95 | 2024 |
| 200 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 833,70 | 3521,70 | 3491,80 | 183 | 4 304 742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304 742,44 | 2024 |
| 201 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 1 722 471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 471,71 | 2024 |
| 202 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5 924,80 | 5276,30 | 5276,30 | 295 | 1 996 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 207,00 | 2024 |
| 203 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 38 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 898,60 | 4461,60 | 4461,60 | 231 | 2 515 329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 329,75 | 2024 |
| 204 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 4 723,00 | 4109,01 | 4109,01 | 180 | 8 301 928,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 928,22 | 2024 |
| 205 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 6 460,80 | 5803,10 | 5803,10 | 272 | 1 502 643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 643,85 | 2024 |
| 206 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 7 999,20 | 7299,10 | 7299,10 | 293 | 10 771 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771 629,20 | 2024 |
| 207 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 5 | 1 518,40 | 1406,60 | 1303,80 | 40 | 2 072 960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 960,47 | 2024 |
| 208 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 12 164,63 | 10884,63 | 10884,63 | 565 | 17 892 181,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892 181,32 | 2024 |
| 209 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | Специальный счет | 1997 | 5 | 5 182,10 | 4785,10 | 4486,80 | 280 | 2 464 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 853,24 | 2024 |
| 210 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 951,70 | 4548,80 | 4468,80 | 285 | 4 727 043,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 043,39 | 2024 |
| 211 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 7 893,50 | 6867,35 | 6867,35 | 356 | 12 373 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 740,57 | 2024 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 2 899 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 839,89 | 2024 |
| 213 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 7А | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 352,70 | 4023,70 | 2709,00 | 140 | 2 116 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 853,89 | 2024 |
| 214 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 925,10 | 3618,50 | 3618,50 | 198 | 2 476 636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 636,67 | 2024 |
| 215 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2 122,00 | 1998,00 | 1998,00 | 156 | 10 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557,50 | 2024 |
| 216 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 448,60 | 2331,60 | 2331,60 | 144 | 1 767 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 522,85 | 2024 |
| 217 | г. Пенза, ул. Коннозаводская, д. 73 | Специальный счет | 2011 | 3 | 2 169,10 | 1891,90 | 1891,90 | 83 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 2024 |
| 218 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 486,00 | 407,50 | 407,50 | 59 | 1 323 932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 932,75 | 2024 |
| 219 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 671,90 | 3425,90 | 3141,90 | 148 | 19 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 947,50 | 2024 |
| 220 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 931,80 | 2735,00 | 2658,00 | 131 | 9 152 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 726,08 | 2024 |
| 221 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 2 627,70 | 2443,10 | 2443,10 | 98 | 9 577 659,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 577 659,78 | 2024 |
| 222 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 422,70 | 3148,20 | 3148,20 | 142 | 33 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,75 | 2024 |
| 223 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 394,10 | 3153,30 | 3153,30 | 149 | 20 981,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 981,67 | 2024 |
| 224 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 2 | Специальный счет | 1975 | 9 | 20 171,70 | 17791,80 | 17777,40 | 939 | 4 000 063,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 063,89 | 2024 |
| 225 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 10 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 108,20 | 3697,38 | 3697,38 | 135 | 2 301 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 830,50 | 2024 |
| 226 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 930,80 | 3 537,72 | 3 183,95 | 217 | 1 756 360,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 360,38 | 2024 |
| 227 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 3 789 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789 173,24 | 2024 |
| 228 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 4 | 1 375,20 | 1278,80 | 1278,80 | 71 | 11 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426,67 | 2024 |
| 229 | г. Пенза, ул. Куйбышева/Чкалова, д. 21/48 | Специальный счет | 1970 | 9 | 2 992,00 | 2451,10 | 2256,70 | 112 | 583 561,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 561,46 | 2024 |
| 230 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 11А | Специальный счет | 1998 | 5 | 3 000,00 | 2844,30 | 2844,30 | 173 | 1 192 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 909,60 | 2024 |
| 231 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 777,40 | 732,20 | 732,20 | 45 | 4 116 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 259,70 | 2024 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11А | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 426,30 | 3985,30 | 3985,30 | 207 | 1 572 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 195,63 | 2024 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | Специальный счет | 1986 | 9 | 3 666,30 | 3455,00 | 3150,20 | 187 | 1 547 094,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 094,97 | 2024 |
| 234 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 4 283,30 | 3849,50 | 3849,50 | 218 | 2 264 693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 693,66 | 2024 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 17 063,33 | 15294,73 | 15234,43 | 774 | 26 596 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 596 754,78 | 2024 |
| 236 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 10 757,39 | 9681,65 | 9633,24 | 603 | 9 810 241,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 241,33 | 2024 |
| 237 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 10 | 10 045,30 | 8576,10 | 8576,10 | 400 | 14 248 153,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 248 153,49 | 2024 |
| 238 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129А | Специальный счет | 1992 | 10 | 6 449,00 | 6445,20 | 5610,63 | 300 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 | 2024 |
| 239 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | Специальный счет | 1994 | 10 | 8 589,30 | 8589,30 | 7472,43 | 400 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 | 2024 |
| 240 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4 022,20 | 3825,40 | 3215,00 | 133 | 2 342 201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 201,52 | 2024 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 500,00 | 3232,74 | 3232,74 | 195 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 500,00 | 2024 |
| 242 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 685,10 | 2521,90 | 2521,90 | 109 | 9 051 238,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 051 238,18 | 2024 |
| 243 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 124,11 | 1981,81 | 1981,81 | 103 | 7 715 097,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715 097,94 | 2024 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 374,10 | 1278,30 | 1278,30 | 66 | 5 813 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813 377,32 | 2024 |
| 245 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 5А | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 200,00 | 2784,00 | 2784,00 | 164 | 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 100,00 | 2024 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 6 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 111,40 | 2706,92 | 2706,92 | 152 | 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 800,00 | 2024 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 607,40 | 1607,40 | 1606,70 | 40 | 5 916 886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 886,22 | 2024 |
| 248 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1 807,96 | 1749,46 | 1605,36 | 91 | 6 655 884,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655 884,65 | 2024 |
| 249 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1 250,80 | 1141,50 | 1069,60 | 42 | 5 395 653,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 653,45 | 2024 |
| 250 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 354,10 | 1248,90 | 1248,90 | 67 | 5 518 762,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518 762,15 | 2024 |
| 251 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 355,80 | 319,00 | 319,00 | 24 | 999 987,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 987,67 | 2024 |
| 252 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 078,70 | 995,90 | 995,90 | 44 | 513 299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 299,81 | 2024 |
| 253 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 585,40 | 3108,20 | 3108,20 | 149 | 662 018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 018,06 | 2024 |
| 254 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 494,80 | 449,50 | 449,50 | 16 | 2 232 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 092,24 | 2024 |
| 255 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 771,90 | 3771,90 | 3771,90 | 133 | 1 404 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 755,00 | 2024 |
| 256 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 697,60 | 2502,90 | 2502,90 | 127 | 5 877 484,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 877 484,37 | 2024 |
| 257 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 760,90 | 4484,80 | 3825,80 | 165 | 20 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 405,00 | 2024 |
| 258 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 705,40 | 3429,30 | 3137,80 | 160 | 46 177,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 177,01 | 2024 |
| 259 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 45 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 440,70 | 3168,00 | 3168,00 | 143 | 2 150 991,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 991,41 | 2024 |
| 260 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 51 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 456,41 | 4617,50 | 4617,50 | 212 | 1 710 744,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 744,68 | 2024 |
| 261 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 301,90 | 281,10 | 281,10 | 25 | 1 880 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 870,48 | 2024 |
| 262 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 306,00 | 285,20 | 285,20 | 20 | 1 816 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 579,72 | 2024 |
| 263 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 304,00 | 283,20 | 283,20 | 19 | 1 795 025,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 025,24 | 2024 |
| 264 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | Специальный счет | 1993 | 10 | 8 999,80 | 8999,80 | 7672,10 | 400 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 2024 |
| 265 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 6 425,20 | 5589,92 | 5589,92 | 298 | 10 719 352,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719 352,14 | 2024 |
| 266 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 6 562,20 | 6562,20 | 5708,94 | 300 | 10 799 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799 498,70 | 2024 |
| 267 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 62 | Специальный счет | 2007 | 10 | 13 883,94 | 12034,24 | 11790,14 | 571 | 1 978 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 832,75 | 2024 |
| 268 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 5 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 974,70 | 3974,70 | 3402,30 | 234 | 752 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 210,97 | 2024 |
| 269 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 194,20 | 3014,90 | 3014,90 | 304 | 1 676 251,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 251,71 | 2024 |
| 270 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 3 776,40 | 3776,40 | 3776,40 | 182 | 649 768,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 768,86 | 2024 |
| 271 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 308,50 | 278,90 | 278,90 | 16 | 1 875 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 182,88 | 2024 |
| 272 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 315,60 | 284,90 | 284,90 | 24 | 1 990 042,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 042,30 | 2024 |
| 273 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 308,70 | 277,40 | 277,40 | 14 | 1 900 541,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 541,64 | 2024 |
| 274 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,40 | 4744,46 | 4744,46 | 250 | 972 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 078,00 | 2024 |
| 275 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 364,79 | 3123,49 | 3061,89 | 188 | 2 578 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 156,87 | 2024 |
| 276 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 868,19 | 3664,59 | 3179,69 | 226 | 2 101 301,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 301,63 | 2024 |
| 277 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 550,20 | 3310,20 | 3189,60 | 203 | 2 153 467,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 467,46 | 2024 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 311,05 | 3118,05 | 3118,05 | 156 | 5 660 841,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660 841,63 | 2024 |
| 279 | г. Пенза, ул. Мира, д. 12 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 104,60 | 2701,00 | 2701,00 | 314 | 3 385 573,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 573,37 | 2024 |
| 280 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2 346,80 | 2179,50 | 2179,50 | 105 | 3 468 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 044,66 | 2024 |
| 281 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2 384,10 | 2209,00 | 2209,00 | 101 | 2 949 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 391,26 | 2024 |
| 282 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | Специальный счет | 1977 | 5 | 2 452,20 | 2317,10 | 2317,10 | 102 | 894 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 480,00 | 2024 |
| 283 | г. Пенза, ул. Мира, д. 55 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 937,80 | 4541,10 | 4366,00 | 205 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2024 |
| 284 | г. Пенза, ул. Мира, д. 64 | Специальный счет | 1970 | 5 | 8 293,10 | 6357,10 | 6357,10 | 322 | 1 866 479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 479,85 | 2024 |
| 285 | г. Пенза, ул. Мира, д. 66 | Специальный счет | 1970 | 5 | 8 112,00 | 7057,44 | 7057,44 | 320 | 1 350 383,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 383,02 | 2024 |
| 286 | г. Пенза, ул. Мира, д. 68 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 119,10 | 2713,62 | 2713,62 | 322 | 1 537 769,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 769,03 | 2024 |
| 287 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 7 081,00 | 5884,00 | 5255,10 | 255 | 2 600 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 583,25 | 2024 |
| 288 | г. Пенза, ул. Мира, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 14 | 5 072,30 | 4040,20 | 3834,70 | 183 | 8 589 031,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 589 031,66 | 2024 |
| 289 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 771,80 | 720,10 | 720,10 | 41 | 3 276 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 865,39 | 2024 |
| 290 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 672,50 | 622,40 | 551,50 | 29 | 979 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 891,00 | 2024 |
| 291 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 376,20 | 1376,20 | 1376,20 | 50 | 3 955 645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 645,65 | 2024 |
| 292 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 718,00 | 1597,70 | 1312,60 | 53 | 3 179 622,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 622,89 | 2024 |
| 293 | г. Пенза, ул. Московская, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 5 | 4 691,20 | 4136,20 | 3400,20 | 129 | 11 181 361,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 181 361,61 | 2024 |
| 294 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 346 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 495,50 | 2024 |
| 295 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1890 | 3 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 50 | 933 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 491,00 | 2024 |
| 296 | г. Пенза, ул. Мусоргского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,90 | 271,70 | 271,70 | 19 | 1 572 998,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 998,73 | 2024 |
| 297 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 337,10 | 8993,28 | 8993,28 | 462 | 2 247 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 480,00 | 2024 |
| 298 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2а | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 662,40 | 9146,70 | 9146,70 | 472 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 2024 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 8 297,43 | 7207,80 | 7207,80 | 304 | 10 736 098,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736 098,88 | 2024 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 39Б/109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,20 | 283,20 | 283,20 | 24 | 1 559 211,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 211,65 | 2024 |
| 301 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 6 | Специальный счет | 1969 | 6 | 4 292,20 | 4023,60 | 3297,10 | 168 | 345 316,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 316,23 | 2024 |
| 302 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6 621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 3 280 993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 993,09 | 2024 |
| 303 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 909,40 | 3401,18 | 3401,18 | 199 | 4 843 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 330,98 | 2024 |
| 304 | г. Пенза, ул. Островского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 876,60 | 3564,60 | 3564,60 | 163 | 1 075 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 790,00 | 2024 |
| 305 | г. Пенза, ул. Попова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 200,24 | 2045,24 | 1249,72 | 77 | 6 673 396,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 396,39 | 2024 |
| 306 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 340,80 | 3104,10 | 3104,10 | 155 | 1 817 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 616,50 | 2024 |
| 307 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 901,80 | 4588,80 | 4588,80 | 218 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 2024 |
| 308 | г. Пенза, ул. Попова, д. 58 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 107,40 | 2703,44 | 2703,44 | 200 | 802 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 737,25 | 2024 |
| 309 | г. Пенза, ул. Попова, д. 64 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 471,66 | 3198,46 | 3198,46 | 148 | 808 447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 447,96 | 2024 |
| 310 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 673,80 | 627,40 | 627,40 | 35 | 2 745 630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 630,09 | 2024 |
| 311 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 297,80 | 272,20 | 272,20 | 19 | 1 901 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 465,10 | 2024 |
| 312 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,60 | 282,70 | 282,70 | 18 | 1 816 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 140,99 | 2024 |
| 313 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 1 | 247,00 | 210,30 | 210,30 | 6 | 886 564,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 564,73 | 2024 |
| 314 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 22А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 296,80 | 275,70 | 275,70 | 19 | 1 778 001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 001,18 | 2024 |
| 315 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 24А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 298,30 | 277,80 | 277,80 | 13 | 1 911 556,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 556,43 | 2024 |
| 316 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 9 | Специальный счет | 1975 | 9 | 3 930,70 | 3443,80 | 3443,80 | 172 | 587 599,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 599,74 | 2024 |
| 317 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 304,20 | 283,80 | 283,80 | 26 | 1 728 208,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 208,87 | 2024 |
| 318 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 11 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 368,30 | 4932,40 | 4932,40 | 221 | 2 364 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 989,38 | 2024 |
| 319 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 13 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 926,00 | 3415,62 | 3415,62 | 225 | 985 895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 895,46 | 2024 |
| 320 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 6 615,20 | 5686,60 | 4505,30 | 202 | 3 366 155,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 155,79 | 2024 |
| 321 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 15 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 461,30 | 3996,30 | 3996,30 | 219 | 818 139,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 139,18 | 2024 |
| 322 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 410,00 | 386,70 | 386,70 | 29 | 1 649 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 392,00 | 2024 |
| 323 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 394,35 | 3957,75 | 3957,75 | 227 | 1 315 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 004,00 | 2024 |
| 324 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 452,60 | 4029,60 | 4029,60 | 204 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 2024 |
| 325 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 318,00 | 293,00 | 293,00 | 29 | 1 784 262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 262,79 | 2024 |
| 326 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 337,30 | 314,30 | 314,30 | 22 | 1 749 587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 587,93 | 2024 |
| 327 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 328,30 | 295,70 | 295,70 | 23 | 2 007 533,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 533,63 | 2024 |
| 328 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 261,40 | 240,10 | 240,10 | 19 | 1 760 493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 493,12 | 2024 |
| 329 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 43а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 2 756,85 | 2421,20 | 1944,80 | 81 | 10 387 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387 998,92 | 2024 |
| 330 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 11 | Специальный счет | 2010 | 10 | 2 708,34 | 2356,26 | 2356,26 | 248 | 2 165 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 196,62 | 2024 |
| 331 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 592,00 | 3346,00 | 3165,60 | 167 | 1 693 891,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 891,17 | 2024 |
| 332 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 614,32 | 1507,32 | 1507,32 | 62 | 6 542 862,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 542 862,28 | 2024 |
| 333 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 442,21 | 390,85 | 390,85 | 21 | 2 511 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 210,60 | 2024 |
| 334 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 328,46 | 277,10 | 277,10 | 22 | 1 896 301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 301,37 | 2024 |
| 335 | г. Пенза, ул. Северная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 678,86 | 627,50 | 627,50 | 37 | 2 842 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 807,15 | 2024 |
| 336 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 390,60 | 1287,40 | 1287,40 | 75 | 5 391 761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 761,62 | 2024 |
| 337 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 236,00 | 1075,32 | 1075,32 | 158 | 4 474 168,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 168,73 | 2024 |
| 338 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 299,90 | 269,00 | 269,00 | 16 | 1 459 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 087,21 | 2024 |
| 339 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 290,00 | 268,10 | 268,10 | 19 | 2 192 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 224,88 | 2024 |
| 340 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 311,40 | 280,30 | 280,30 | 17 | 2 486 920,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 920,20 | 2024 |
| 341 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 316,70 | 285,60 | 285,60 | 18 | 2 598 587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 587,87 | 2024 |
| 342 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | Специальный счет | 1970 | 4 | 1 726,00 | 1630,20 | 1630,20 | 87 | 614 160,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 160,73 | 2024 |
| 343 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 777,60 | 719,20 | 719,20 | 34 | 2 338 379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 379,88 | 2024 |
| 344 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 789,30 | 727,10 | 727,10 | 28 | 9 754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754,17 | 2024 |
| 345 | г. Пенза, ул. Спартаковская, д. 26 | Специальный счет | 1998 | 6 | 2 344,70 | 2344,70 | 2344,70 | 140 | 899 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 748,24 | 2024 |
| 346 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 10 | Специальный счет | 1993 | 6 | 6 813,20 | 5997,60 | 5374,10 | 194 | 3 779 070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 070,92 | 2024 |
| 347 | г Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,60 | 277,00 | 277,00 | 19 | 1 898 265,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 265,78 | 2024 |
| 348 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | Специальный счет | 1973 | 9 | 4 056,50 | 3756,80 | 3756,80 | 182 | 1 608 799,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 799,48 | 2024 |
| 349 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 174 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 521,40 | 4095,10 | 4095,10 | 225 | 1 684 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 550,00 | 2024 |
| 350 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 194 | Специальный счет | 1968 | 5 | 5 006,50 | 4577,90 | 4577,90 | 214 | 2 805 010,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 010,57 | 2024 |
| 351 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 10 754,30 | 9541,30 | 9541,30 | 501 | 16 734 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 734 612,56 | 2024 |
| 352 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 389,70 | 3961,50 | 3961,50 | 219 | 290 938,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 938,88 | 2024 |
| 353 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 8 706,50 | 7829,30 | 7829,30 | 436 | 4 536 248,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 248,64 | 2024 |
| 354 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 14 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 981,90 | 4584,60 | 4584,60 | 280 | 1 527 549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 549,54 | 2024 |
| 355 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 784,40 | 725,20 | 725,20 | 46 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 2024 |
| 356 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 772,20 | 713,40 | 713,40 | 50 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 2024 |
| 357 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 791,80 | 732,50 | 732,50 | 46 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 2024 |
| 358 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 614,50 | 569,80 | 569,80 | 40 | 17 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 182,50 | 2024 |
| 359 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 732,60 | 702,80 | 702,80 | 51 | 17 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 328,33 | 2024 |
| 360 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 784,30 | 729,20 | 729,20 | 56 | 16 570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 570,83 | 2024 |
| 361 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990, 1999 | 9,1 | 18 507,00 | 18507,00 | 18507,00 | 315 | 13 394 051,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 394 051,41 | 2024 |
| 362 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 186 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 6 791,30 | 6791,30 | 6791,30 | 508 | 10 774 965,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 965,41 | 2024 |
| 363 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 237 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 370,40 | 322,25 | 322,25 | 24 | 2 688 684,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 684,67 | 2024 |
| 364 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 286,10 | 286,10 | 286,10 | 17 | 1 927 387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 387,10 | 2024 |
| 365 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 308,60 | 268,48 | 268,48 | 31 | 2 128 348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 348,26 | 2024 |
| 366 | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 6 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 373,40 | 3932,70 | 3932,70 | 232 | 1 612 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 854,83 | 2024 |
| 367 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 38 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 411,10 | 3975,30 | 3975,30 | 202 | 1 690 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 868,60 | 2024 |
| 368 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 383,80 | 3108,10 | 3007,00 | 140 | 3 000 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 536,03 | 2024 |
| 369 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 503,54 | 1355,54 | 1355,54 | 51 | 6 760 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 558,05 | 2024 |
| 370 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6 808,60 | 6289,60 | 6164,80 | 300 | 24 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 583,23 | 2024 |
| 371 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 599,80 | 3358,30 | 3358,30 | 177 | 854 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 686,00 | 2024 |
| 372 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2 136,98 | 1976,98 | 1976,98 | 119 | 1 955 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 651,00 | 2024 |
| 373 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 120,42 | 3876,42 | 3452,02 | 221 | 1 733 390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 390,79 | 2024 |
| 374 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 22 | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 730,59 | 6174,19 | 5752,69 | 311 | 2 192 021,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 021,88 | 2024 |
| 375 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 23 | Специальный счет | 1977 | 9 | 5 522,22 | 5283,00 | 5283,00 | 284 | 1 645 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 972,08 | 2024 |
| 376 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 26 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 867,33 | 5293,03 | 5293,03 | 312 | 1 948 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 977,55 | 2024 |
| 377 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 951,30 | 5338,00 | 5338,00 | 322 | 1 200 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 131,00 | 2024 |
| 378 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48а | Специальный счет | 1992 | 5 | 4 390,10 | 3989,90 | 3989,90 | 175 | 2 058 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 138,00 | 2024 |
| 379 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 299,80 | 1200,40 | 1200,40 | 63 | 4 640 683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 683,02 | 2024 |
| 380 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 309,00 | 1299,00 | 1299,00 | 292 | 5 760 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 875,00 | 2024 |
| 381 | г. Пенза, ул. Урицкого/М. Горького, д. 44а/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 5 | 6 160,20 | 5558,20 | 4482,20 | 175 | 14 327 310,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 327 310,14 | 2024 |
| 382 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 4 679,83 | 4468,20 | 3593,30 | 186 | 8 954 688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 954 688,03 | 2024 |
| 383 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 9 | 9 124,00 | 8103,00 | 8000,80 | 270 | 3 809 671,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 671,93 | 2024 |
| 384 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 4 | 2 400,00 | 2088,00 | 2088,00 | 230 | 2 895 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 468,50 | 2024 |
| 385 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 636,50 | 1146,40 | 758,50 | 35 | 5 229 136,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 136,59 | 2024 |
| 386 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1 773,40 | 1313,50 | 984,60 | 42 | 4 861 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 316,94 | 2024 |
| 387 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 485,09 | 1364,09 | 1162,59 | 46 | 7 811 555,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 555,44 | 2024 |
| 388 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 2 682,10 | 2488,10 | 1966,10 | 102 | 4 816 650,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 650,14 | 2024 |
| 389 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 2 964,60 | 2361,20 | 2193,90 | 105 | 9 809 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 809 182,00 | 2024 |
| 390 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 979,10 | 1826,10 | 1368,80 | 40 | 6 356 849,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 849,57 | 2024 |
| 391 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 705,90 | 2495,50 | 2455,50 | 126 | 5 974 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 946,66 | 2024 |
| 392 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 294,89 | 2132,29 | 1897,49 | 77 | 7 951 327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 327,35 | 2024 |
| 393 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 686,57 | 2067,27 | 1679,07 | 84 | 8 251 141,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 141,01 | 2024 |
| 394 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 290,60 | 269,90 | 269,90 | 17 | 2 027 718,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 718,29 | 2024 |
| 395 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 439,50 | 404,30 | 404,30 | 16 | 1 940 719,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 719,93 | 2024 |
| 396 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,20 | 274,80 | 274,80 | 17 | 1 769 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 612,75 | 2024 |
| 397 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 295,40 | 273,60 | 273,60 | 21 | 1 903 308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 308,08 | 2024 |
| 398 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 35А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 300,00 | 279,00 | 279,00 | 24 | 1 917 601,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 601,11 | 2024 |
| 399 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 296,62 | 275,82 | 275,82 | 16 | 1 887 636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 636,52 | 2024 |
| 400 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 293,30 | 272,20 | 272,20 | 21 | 1 750 734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 734,47 | 2024 |
| 401 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 305,60 | 284,40 | 284,40 | 18 | 1 341 122,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 122,87 | 2024 |
| 402 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 91 | Специальный счет | 1978 | 5 | 5 105,10 | 4709,40 | 4520,20 | 238 | 2 967 690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 690,25 | 2024 |
| 403 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 111 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 8 201,59 | 8171,30 | 8171,30 | 358 | 13 298 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298 166,24 | 2024 |
| 404 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 7 949,81 | 7108,71 | 6905,61 | 307 | 10 007 832,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007 832,48 | 2024 |
| 405 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 684,60 | 635,00 | 635,00 | 24 | 999 972,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 972,67 | 2024 |
| 406 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 761 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 391,00 | 2024 |
| 407 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 783,30 | 724,20 | 724,20 | 42 | 1 000 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 776,00 | 2024 |
| 408 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 734,40 | 2474,20 | 2474,20 | 134 | 2 430 080,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 080,63 | 2024 |
| 409 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 274,70 | 238,70 | 238,70 | 17 | 205 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 944,16 | 2024 |
| 410 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 7 | Специальный счет | 1977 | 5 | 4 942,52 | 4435,80 | 4435,80 | 209 | 1 450 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 120,60 | 2024 |
| 411 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 720,20 | 720,20 | 720,20 | 34 | 3 723 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 342,87 | 2024 |
| 412 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 1 429,90 | 1243,90 | 1243,90 | 71 | 6 340 891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 891,76 | 2024 |
| 413 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 723,41 | 4603,51 | 3759,91 | 244 | 3 703 345,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 345,76 | 2024 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 7 191,10 | 6698,80 | 6698,80 | 332 | 13 631 758,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 758,28 | X |
| 414 | г. Городище, ул. Московская, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 382,00 | 270,00 | 270,00 | 33 | 1 566 672,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 672,21 | 2024 |
| 415 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 111 | Специальный счет | 1988 | 5 | 5 542,70 | 5260,80 | 5260,80 | 231 | 6 224 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 734,00 | 2024 |
| 416 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 634,60 | 585,40 | 585,40 | 34 | 2 933 016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 016,43 | 2024 |
| 417 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 631,80 | 582,60 | 582,60 | 34 | 2 907 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 335,64 | 2024 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 437,60 | 427,60 | 427,60 | 20 | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 538,17 | X |
| 418 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 437,60 | 427,60 | 427,60 | 20 | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 538,17 | 2024 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 638,40 | 458,20 | 458,20 | 15 | 3 247 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 386,31 | X |
| 419 | н.п. ц.у. свх. "Уваровский", ул. Проезжая, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 638,40 | 458,20 | 458,20 | 15 | 3 247 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 386,31 | 2024 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 46 101,50 | 40131,50 | 38682,90 | 1680 | 58 082 858,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 082 858,86 | X |
| 420 | г. Каменка, ул. Баумана/Воейкова, д. 46/2 | Специальный счет | 1978 | 4 | 807,50 | 733,60 | 733,60 | 36 | 612 360,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 360,43 | 2024 |
| 421 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 49 | Специальный счет | 1975 | 2 | 800,30 | 738,40 | 738,40 | 27 | 866 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 273,90 | 2024 |
| 422 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 55 | Специальный счет | 1974 | 2 | 419,10 | 387,40 | 387,40 | 17 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 2024 |
| 423 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 2 205 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 418,00 | 2024 |
| 424 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 4 | Специальный счет | 1970 | 4 | 2 280,10 | 2048,10 | 1960,50 | 71 | 723 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 064,31 | 2024 |
| 425 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 15А | Специальный счет | 1996 | 5 | 1 808,60 | 1281,90 | 1281,90 | 51 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2024 |
| 426 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 9 050,60 | 7975,40 | 7400,20 | 338 | 13 357 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 357 041,35 | 2024 |
| 427 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 290,60 | 267,60 | 231,10 | 12 | 1 869 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 553,80 | 2024 |
| 428 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 299,60 | 276,60 | 276,60 | 12 | 1 898 616,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 616,81 | 2024 |
| 429 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 10 | Специальный счет | 1987 | 2 | 612,40 | 560,40 | 560,40 | 29 | 625 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 410,20 | 2024 |
| 430 | г. Каменка, ул. Лесная, д. 17 | Специальный счет | 1990 | 3 | 1 647,10 | 1513,60 | 1513,60 | 71 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 000,00 | 2024 |
| 431 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 771,90 | 714,10 | 714,10 | 26 | 2 901 447,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 447,91 | 2024 |
| 432 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 5 906,70 | 5565,30 | 5487,40 | 187 | 9 487 045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 487 045,29 | 2024 |
| 433 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 9 | Специальный счет | 1999 | 9 | 3 587,40 | 3195,40 | 3195,40 | 108 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2024 |
| 434 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 568,00 | 519,10 | 519,10 | 30 | 2 541 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 761,31 | 2024 |
| 435 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 1 486,90 | 1370,00 | 1087,00 | 29 | 4 822 223,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 822 223,07 | 2024 |
| 436 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 718,10 | 640,20 | 640,20 | 17 | 1 884 380,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 380,77 | 2024 |
| 437 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 121,10 | 1826,40 | 1742,40 | 34 | 4 976 137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 137,81 | 2024 |
| 438 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 35 | Специальный счет | 1976 | 5 | 3 712,40 | 3271,10 | 3271,10 | 188 | 2 057 347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 347,84 | 2024 |
| 439 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 3 792,70 | 2256,50 | 2162,40 | 189 | 37 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 162,30 | 2024 |
| 440 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 40 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 974,20 | 4580,80 | 4370,50 | 187 | 1 657 613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 613,76 | 2024 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 11 745,08 | 9654,18 | 9654,18 | 369 | 27 683 745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 683 745,07 | X |
| 441 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 345,40 | 311,20 | 311,20 | 10 | 2 018 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 346,57 | 2024 |
| 442 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 730,60 | 594,60 | 594,60 | 29 | 2 778 833,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 833,03 | 2024 |
| 443 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 37 | 1 459 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 076,50 | 2024 |
| 444 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 1 316,80 | 788,40 | 788,40 | 36 | 302 427,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 427,08 | 2024 |
| 445 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3 201,40 | 3201,40 | 3201,40 | 100 | 10 226 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 226 049,23 | 2024 |
| 446 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1 481,60 | 808,50 | 808,50 | 48 | 603 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 126,20 | 2024 |
| 447 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 3 | 1 819,18 | 1819,18 | 1819,18 | 63 | 6 079 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 305,91 | 2024 |
| 448 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2 010,90 | 1291,70 | 1291,70 | 46 | 4 216 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 580,55 | 2024 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 3 982,70 | 3549,30 | 3533,50 | 146 | 17 343 247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 343 247,74 | X |
| 449 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 680,70 | 1463,30 | 1463,30 | 41 | 6 842 460,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 842 460,11 | 2024 |
| 450 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 424,60 | 332,90 | 332,90 | 18 | 2 045 689,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 689,07 | 2024 |
| 451 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1 877,40 | 1753,10 | 1737,30 | 87 | 8 455 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 455 098,56 | 2024 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 2 552,40 | 1806,50 | 1806,50 | 117 | 5 668 729,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 729,55 | X |
| 452 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 537,30 | 341,80 | 341,80 | 17 | 265 120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 120,52 | 2024 |
| 453 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 17 | 201 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 369,15 | 2024 |
| 454 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 517,30 | 317,30 | 317,30 | 24 | 3 075 274,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 274,71 | 2024 |
| 455 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 293,80 | 187,60 | 187,60 | 18 | 157 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 638,00 | 2024 |
| 456 | с. Сытинка, ул. Дом Энергетиков, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 824,60 | 744,80 | 744,80 | 41 | 1 969 327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 327,17 | 2024 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 2 070,40 | 2 024,60 | 1 935,90 | 78 | 9 744 669,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744 669,88 | X |
| 457 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 325,90 | 280,10 | 280,10 | 20 | 1 608 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 297,46 | 2024 |
| 458 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 376,40 | 376,40 | 287,70 | 15 | 4 445 795,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 795,27 | 2024 |
| 459 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 627,90 | 627,90 | 627,90 | 27 | 776 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 699,92 | 2024 |
| 460 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 368,90 | 368,90 | 368,90 | 8 | 1 439 775,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 775,28 | 2024 |
| 461 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 371,30 | 371,30 | 371,30 | 8 | 1 474 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 101,95 | 2024 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 35 146,28 | 27110,50 | 22990,20 | 1612 | 49 982 080,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 982 080,38 | X |
| 462 | г. Нижний Ломов, пер. Коммунальный, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 415,70 | 375,70 | 335,70 | 21 | 2 554 104,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 104,58 | 2024 |
| 463 | г. Нижний Ломов, пер. Московский, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 287,20 | 265,00 | 242,80 | 22 | 1 964 151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 151,54 | 2024 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Валовый, д. 28/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 752,80 | 626,70 | 500,60 | 43 | 6 233 415,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 233 415,26 | 2024 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 752,10 | 704,90 | 657,70 | 44 | 410 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 572,19 | 2024 |
| 466 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 871,20 | 810,30 | 719,10 | 37 | 20 679,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 679,17 | 2024 |
| 467 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 73 | Специальный счет | 1985 | 3 | 2 707,60 | 1808,70 | 1808,70 | 54 | 1 180 372,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 372,68 | 2024 |
| 468 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 450,10 | 249,80 | 218,90 | 10 | 300 393,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 393,22 | 2024 |
| 469 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 484,40 | 844,20 | 640,20 | 49 | 32 059,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,89 | 2024 |
| 470 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 401,00 | 362,20 | 323,40 | 29 | 20 080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 080,83 | 2024 |
| 471 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 767,50 | 720,00 | 720,00 | 46 | 3 089 749,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 749,63 | 2024 |
| 472 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 295,30 | 3002,20 | 2643,60 | 96 | 733 286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 286,95 | 2024 |
| 473 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 070,92 | 3083,10 | 2512,50 | 173 | 2 723 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 615,50 | 2024 |
| 474 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 294,80 | 274,40 | 254,00 | 21 | 1 645 180,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 180,62 | 2024 |
| 475 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 666,80 | 609,80 | 552,80 | 44 | 305 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 287,20 | 2024 |
| 476 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 768,90 | 707,30 | 645,70 | 45 | 703 526,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 526,92 | 2024 |
| 477 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 515,40 | 368,20 | 368,20 | 13 | 2 680 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 538,50 | 2024 |
| 478 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 448,80 | 44 | 19 256,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 256,67 | 2024 |
| 479 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 597,90 | 556,10 | 514,30 | 45 | 3 474 057,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 057,51 | 2024 |
| 480 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 983,60 | 867,10 | 867,10 | 31 | 4 640 398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 398,69 | 2024 |
| 481 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 3 | 2 343,80 | 1526,00 | 817,80 | 73 | 3 232 545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 545,90 | 2024 |
| 482 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 5 | 6 190,90 | 3884,70 | 2306,20 | 419 | 53 901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 901,67 | 2024 |
| 483 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1 509,96 | 864,20 | 864,20 | 35 | 34 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 706,24 | 2024 |
| 484 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,40 | 270,10 | 247,80 | 23 | 2 107 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 275,32 | 2024 |
| 485 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 376,30 | 346,50 | 316,70 | 24 | 19 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 695,83 | 2024 |
| 486 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 358,70 | 327,80 | 327,80 | 15 | 2 115 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 140,00 | 2024 |
| 487 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 279,40 | 258,40 | 258,40 | 6 | 1 944 949,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 949,88 | 2024 |
| 488 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,60 | 268,00 | 268,00 | 15 | 1 922 910,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 910,02 | 2024 |
| 489 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 449,00 | 413,20 | 413,20 | 22 | 2 027 207,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 207,52 | 2024 |
| 490 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 805,50 | 743,50 | 743,50 | 37 | 3 753 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 439,62 | 2024 |
| 491 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 782,10 | 719,70 | 719,70 | 39 | 19 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 690,83 | 2024 |
| 492 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 794,40 | 732,80 | 732,80 | 37 | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 890,00 | 2024 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 14 329,53 | 13035,22 | 12823,22 | 472 | 7 281 155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 281 155,25 | X |
| 493 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 399,89 | 3995,70 | 3891,10 | 161 | 1 208 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 340,00 | 2024 |
| 494 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 244,65 | 226,50 | 226,50 | 7 | 142 677,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 677,90 | 2024 |
| 495 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 4 286,55 | 3894,79 | 3833,29 | 122 | 3 004 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 100,00 | 2024 |
| 496 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 718,86 | 656,30 | 656,30 | 25 | 506 552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 552,97 | 2024 |
| 497 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 749,35 | 3403,90 | 3358,00 | 130 | 1 659 131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 131,79 | 2024 |
| 498 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 930,23 | 858,03 | 858,03 | 27 | 760 352,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 352,59 | 2024 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 2 156,07 | 1799,37 | 1799,37 | 72 | 8 084 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084 569,54 | Х |
| 499 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 275,00 | 200,40 | 200,40 | 11 | 1 712 057,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 057,47 | 2024 |
| 500 | р.п. Пачелма, ул. Тимирязева, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 1 040,60 | 867,20 | 867,20 | 28 | 2 337 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 168,85 | 2024 |
| 501 | с. Черкасское, ул. 1-ая Садовая, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 416,97 | 360,57 | 360,57 | 19 | 2 018 297,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 297,49 | 2024 |
| 502 | с. Черкасское, ул. Школьная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 423,50 | 371,20 | 371,20 | 14 | 2 017 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 045,73 | 2024 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 26 760,50 | 20841,50 | 20841,50 | 643 | 13 271 833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 271 833,35 | X |
| 503 | с. Богословка, ул. Советская, д. 22 | Специальный счет | 2011 | 3 | 4 731,60 | 3008,50 | 3008,50 | 62 | 242 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 058,00 | 2024 |
| 504 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 979,80 | 1034,20 | 1034,20 | 23 | 549 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 282,00 | 2024 |
| 505 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 631,40 | 631,40 | 631,40 | 30 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 2024 |
| 506 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 686,50 | 638,70 | 638,70 | 41 | 11 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218,33 | 2024 |
| 507 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 3 469,10 | 3116,80 | 3116,80 | 172 | 3 298 880,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 880,45 | 2024 |
| 508 | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой, д. 8 | Специальный счет | 2013 | 4 | 4 449,10 | 3860,50 | 3860,50 | 90 | 2 551 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 704,78 | 2024 |
| 509 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | Специальный счет | 2011 | 10 | 9 345,50 | 6777,20 | 6777,20 | 153 | 2 331 073,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 073,37 | 2024 |
| 510 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 663,80 | 643,50 | 643,50 | 13 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 400,00 | 2024 |
| 511 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 13 | Специальный счет | 1986 | 2 | 903,40 | 568,40 | 568,40 | 36 | 599 216,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 216,42 | 2024 |
| 512 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 17 | Специальный счет | 1985 | 2 | 900,30 | 562,30 | 562,30 | 23 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2024 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 52 463,10 | 47 122,30 | 44 561,40 | 2085 | 60 308 071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 308 071,83 | X |
| 513 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 446,40 | 3156,80 | 3071,60 | 137 | 10 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736,67 | 2024 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 416,90 | 376,50 | 374,30 | 14 | 358 185,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 185,49 | 2024 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 776,20 | 717,00 | 717,00 | 27 | 5 118 175,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 175,06 | 2024 |
| 516 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 786,50 | 727,30 | 727,30 | 33 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935,00 | 2024 |
| 517 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 448,40 | 3134,60 | 3094,20 | 102 | 20 020,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 020,82 | 2024 |
| 518 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 875,20 | 745,20 | 745,20 | 31 | 3 580 901,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 901,29 | 2024 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 97 | Специальный счет | 1989 | 5 | 3 795,10 | 3384,10 | 3384,10 | 149 | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993 000,00 | 2024 |
| 520 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 102 | Специальный счет | 1991 | 5 | 2 922,20 | 2612,70 | 2612,70 | 125 | 2 305 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 120,70 | 2024 |
| 521 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1 007,00 | 928,10 | 928,10 | 24 | 4 148 701,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 701,59 | 2024 |
| 522 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 137 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 456,90 | 407,30 | 407,30 | 17 | 2 422 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 726,80 | 2024 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 989,80 | 911,30 | 831,50 | 34 | 4 482 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 771,80 | 2024 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 304,40 | 281,50 | 281,50 | 11 | 1 637 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 928,54 | 2024 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 312,60 | 290,60 | 290,60 | 13 | 1 398 957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 957,62 | 2024 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 142,10 | 3878,30 | 3688,30 | 126 | 12 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,83 | 2024 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 360,70 | 335,90 | 335,90 | 19 | 255 951,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 951,19 | 2024 |
| 528 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 964,00 | 4560,00 | 3794,00 | 164 | 238 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 692,51 | 2024 |
| 529 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,50 | 273,90 | 273,90 | 11 | 1 746 438,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 438,16 | 2024 |
| 530 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 305,20 | 280,80 | 280,80 | 10 | 1 645 731,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 731,58 | 2024 |
| 531 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 3 348 205,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 205,65 | 2024 |
| 532 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 429,60 | 3988,60 | 3988,60 | 174 | 2 966 457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 457,86 | 2024 |
| 533 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 130,70 | 648,90 | 485,10 | 42 | 3 179 650,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 650,95 | 2024 |
| 534 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 877,00 | 3597,80 | 3597,80 | 162 | 5 414 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 147,86 | 2024 |
| 535 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 322,90 | 300,50 | 300,50 | 8 | 1 356 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 084,28 | 2024 |
| 536 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 606,70 | 3060,70 | 2820,70 | 217 | 3 216 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 184,37 | 2024 |
| 537 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 625,20 | 3053,20 | 2923,20 | 234 | 4 205 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 756,56 | 2024 |
| 538 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 617,40 | 3394,20 | 2692,70 | 110 | 182 221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 221,48 | 2024 |
| 539 | г. Сердобск, территория ЯК 7/6, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 804,20 | 741,80 | 741,80 | 37 | 1 140 306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 306,15 | 2024 |
| 540 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 737,60 | 697,60 | 697,60 | 40 | 2 912 881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 881,02 | 2024 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 688,30 | 617,90 | 617,90 | 16 | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 440,77 | X |
| 541 | р.п. Сосновоборск, ул. Ленина, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 688,30 | 617,90 | 617,90 | 16 | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 440,77 | 2024 |
| Итого по Спасскому району: |  | Х | Х | Х | 870,00 | 858,60 | 858,60 | 38 | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 305,78 | X |
| 542 | г. Спасск, ул. Октября, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 870,00 | 858,60 | 858,60 | 38 | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 305,78 | 2024 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 1 495,00 | 1456,00 | 1456,00 | 73 | 5 663 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 300,04 | X |
| 543 | р.п. Тамала, пер. Советский, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 287,50 | 279,50 | 279,50 | 9 | 1 826 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 728,40 | 2024 |
| 544 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 782,40 | 765,40 | 765,40 | 40 | 2 732 788,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 788,85 | 2024 |
| 545 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 425,10 | 411,10 | 411,10 | 24 | 1 103 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 782,79 | 2024 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 5 631,80 | 4155,50 | 4044,30 | 206 | 16 096 994,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 096 994,78 | X |
| 546 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 348,70 | 332,90 | 332,90 | 23 | 1 849 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 267,05 | 2024 |
| 547 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 406,20 | 372,80 | 372,80 | 10 | 2 111 115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 115,92 | 2024 |
| 548 | р.п. Шемышейка, ул. Песчаная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 710,90 | 710,90 | 710,90 | 20 | 1 916 595,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 595,03 | 2024 |
| 549 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 317,10 | 309,00 | 197,80 | 26 | 2 011 871,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 871,11 | 2024 |
| 550 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 446,50 | 359,60 | 359,60 | 20 | 1 949 462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 462,29 | 2024 |
| 551 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1 559,40 | 872,90 | 872,90 | 54 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 2024 |
| 552 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 342,70 | 342,70 | 342,70 | 17 | 2 317 441,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 441,18 | 2024 |
| 553 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1 500,30 | 854,70 | 854,70 | 36 | 3 419 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 242,20 | 2024 |
| Итого на 2025 год: |  | Х | Х | Х | 1 551 223,37 | 1 371 417,11 | 1 344 618,23 | 71933 | 2 618 909 149,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 909 149,44 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 5 599,60 | 5 188,30 | 5 098,70 | 274 | 19 919 910,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 919 910,01 | Х |
| 1 | п. Дружный, ул. Новая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 709,70 | 644,80 | 604,50 | 33 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 959,37 | 2025 |
| 2 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 604,70 | 557,00 | 526,90 | 17 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 959,37 | 2025 |
| 3 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 604,70 | 604,70 | 604,70 | 30 | 1 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 500,00 | 2025 |
| 4 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 638,40 | 483,00 | 463,80 | 26 | 1 795 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 404,00 | 2025 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 715,60 | 685,60 | 685,60 | 38 | 2 588 835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 835,66 | 2025 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 332,50 | 309,20 | 309,20 | 12 | 2 274 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 656,60 | 2025 |
| 7 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 672,20 | 642,20 | 642,20 | 34 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2025 |
| 8 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 672,20 | 642,20 | 642,20 | 33 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2025 |
| 9 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 365,40 | 365,40 | 365,40 | 25 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 595,00 | 2025 |
| 10 | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 284,20 | 254,20 | 254,20 | 26 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 2025 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 6 352,20 | 5 841,10 | 5 747,30 | 196 | 12 101 699,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 101 699,76 | Х |
| 11 | п. Плодосовхоз, ул. Студенческая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 778,70 | 778,70 | 735,50 | 18 | 2 130 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 922,00 | 2025 |
| 12 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 782,80 | 723,00 | 723,00 | 29 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 892,76 | 2025 |
| 13 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 410,90 | 368,50 | 368,50 | 6 | 509 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 459,00 | 2025 |
| 14 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 6 | 494 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 459,00 | 2025 |
| 15 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 409,80 | 370,20 | 370,20 | 19 | 519 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 035,00 | 2025 |
| 16 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 395,10 | 334,40 | 334,40 | 21 | 655 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 786,00 | 2025 |
| 17 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 10 | 514 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 406,00 | 2025 |
| 18 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 3,00 | 1 590,70 | 1428,70 | 1428,70 | 58 | 389 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 530,00 | 2025 |
| 19 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2,00 | 776,60 | 748,00 | 748,00 | 21 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 2025 |
| 20 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 393,20 | 357,20 | 306,60 | 8 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 210,00 | 2025 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 6 371,49 | 5 883,00 | 5 883,00 | 180 | 21 508 872,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 508 872,41 | Х |
| 21 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 3 | 1 516,00 | 1386,10 | 1386,10 | 38 | 435 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 036,00 | 2025 |
| 22 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 763,70 | 703,40 | 703,40 | 20 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 939,88 | 2025 |
| 23 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 774,10 | 725,60 | 725,60 | 18 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 881,34 | 2025 |
| 24 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 637,70 | 578,40 | 578,40 | 15 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 520,88 | 2025 |
| 25 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 363,59 | 357,10 | 357,10 | 18 | 480 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 762,00 | 2025 |
| 26 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 3 | 1 679,70 | 1511,70 | 1511,70 | 40 | 8 359 561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 561,31 | 2025 |
| 27 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 636,70 | 620,70 | 620,70 | 31 | 314 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 171,00 | 2025 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 27 747,78 | 21 148,86 | 20 870,36 | 1025 | 50 460 345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 460 345,26 | Х |
| 28 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | Специальный счет | 1966 | 2 | 623,60 | 623,60 | 623,60 | 29 | 7 044 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 809,20 | 2025 |
| 29 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 713,50 | 700,50 | 700,50 | 57 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 876,58 | 2025 |
| 30 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 115а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 4 718,90 | 700,00 | 700,00 | 48 | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 429,52 | 2025 |
| 31 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 117а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 719,10 | 700,00 | 700,00 | 54 | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 382,85 | 2025 |
| 32 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 954,30 | 481,60 | 481,60 | 36 | 4 821 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 489,50 | 2025 |
| 33 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 726,80 | 726,80 | 448,30 | 31 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 963,77 | 2025 |
| 34 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,70 | 237,60 | 237,60 | 22 | 108 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 953,00 | 2025 |
| 35 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 140,80 | 942,30 | 942,30 | 62 | 439 762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 762,20 | 2025 |
| 36 | с. Грабово ул. Юбилейная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 712,00 | 448,30 | 448,30 | 34 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 466,65 | 2025 |
| 37 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 785,70 | 726,50 | 726,50 | 35 | 340 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 236,00 | 2025 |
| 38 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 785,70 | 726,50 | 726,50 | 38 | 399 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 220,00 | 2025 |
| 39 | с. Сосновка, ул. Дорожная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 795,10 | 739,70 | 739,70 | 33 | 1 293 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 517,00 | 2025 |
| 40 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1 404,90 | 1308,40 | 1308,40 | 68 | 829 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 325,50 | 2025 |
| 41 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1 400,23 | 1309,41 | 1309,41 | 66 | 5 378 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 235,79 | 2025 |
| 42 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 13 | Специальный счет | 1982 | 5 | 3 334,20 | 3070,20 | 3070,20 | 121 | 2 717 711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 711,07 | 2025 |
| 43 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5 115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 550,03 | 2025 |
| 44 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 5 | 3 478,95 | 3124,95 | 3124,95 | 133 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035 416,60 | 2025 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 100 263,13 | 90 175,29 | 90 175,29 | 4727 | 238 348 035,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 348 035,59 | Х |
| 45 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2 324,24 | 2079,74 | 2079,74 | 104 | 2 418 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 170,00 | 2025 |
| 46 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 808,40 | 2610,40 | 2610,40 | 150 | 8 297 290,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 297 290,04 | 2025 |
| 47 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 814,80 | 2619,80 | 2619,80 | 156 | 4 909 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 363,00 | 2025 |
| 48 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 828,50 | 2631,20 | 2631,20 | 138 | 8 061 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 061 931,00 | 2025 |
| 49 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | Специальный счет | 1969 | 9 | 2 216,61 | 1954,71 | 1954,71 | 101 | 11 808 806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808 806,40 | 2025 |
| 50 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 39 | Специальный счет | 1976 | 12 | 4 633,30 | 3924,30 | 3924,30 | 198 | 18 876 528,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 876 528,70 | 2025 |
| 51 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2 329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 2 496 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 122,00 | 2025 |
| 52 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2 351,83 | 2103,77 | 2103,77 | 89 | 963 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 784,00 | 2025 |
| 53 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 938,38 | 2686,22 | 2686,22 | 126 | 5 532 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532 060,00 | 2025 |
| 54 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 177,10 | 2030,40 | 2030,40 | 117 | 7 702 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 283,59 | 2025 |
| 55 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 4 697 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 775,20 | 2025 |
| 56 | г. Заречный, ул. Адмирала Макарова, д. 86 | Специальный счет | 1962 | 2 | 627,90 | 579,00 | 579,00 | 30 | 4 523 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523 788,00 | 2025 |
| 57 | г. Заречный, ул. Адмирала Макарова, д. 88 | Специальный счет | 1962 | 2 | 625,10 | 576,00 | 576,00 | 33 | 4 549 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 939,00 | 2025 |
| 58 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 486,80 | 2343,10 | 2343,10 | 143 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 074,49 | 2025 |
| 59 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 135,64 | 1992,10 | 1992,10 | 103 | 7 748 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 647,00 | 2025 |
| 60 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 163,53 | 2017,05 | 2017,05 | 88 | 7 493 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 493 850,60 | 2025 |
| 61 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 149,90 | 2007,00 | 2007,00 | 107 | 3 416 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 833,00 | 2025 |
| 62 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 171,50 | 2027,20 | 2027,20 | 132 | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 463,82 | 2025 |
| 63 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,90 | 2058,70 | 2058,70 | 124 | 3 555 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 540,00 | 2025 |
| 64 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 167,10 | 2024,30 | 2024,30 | 128 | 3 575 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 710,00 | 2025 |
| 65 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,07 | 2020,65 | 2020,65 | 112 | 2 442 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 318,00 | 2025 |
| 66 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 209,70 | 1525,50 | 1525,50 | 101 | 9 283 032,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 283 032,52 | 2025 |
| 67 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,28 | 2017,23 | 2017,23 | 108 | 6 896 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 896 113,78 | 2025 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 688,10 | 2511,60 | 2511,60 | 119 | 2 327 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 162,00 | 2025 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 12 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 690,70 | 2515,90 | 2515,90 | 126 | 3 379 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 042,40 | 2025 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2 232,90 | 1918,40 | 1918,40 | 102 | 8 377 240,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 377 240,59 | 2025 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 | Специальный счет | 1980 | 9 | 13 513,90 | 11646,50 | 11646,50 | 559 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 803,00 | 2025 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 699,20 | 5336,20 | 5336,20 | 269 | 4 250 427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 427,83 | 2025 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | Специальный счет | 1980 | 9 | 11 663,32 | 10067,32 | 10067,32 | 507 | 47 578 092,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 578 092,70 | 2025 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 166,84 | 2020,79 | 2020,79 | 123 | 4 852 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 213,40 | 2025 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 10 671 835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 835,53 | 2025 |
| 76 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3 | Специальный счет | 1957 | 4 | 2 311,83 | 2077,97 | 2077,97 | 91 | 11 122 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 794,00 | 2025 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 160 239,42 | 128 769,11 | 122 645,49 | 5257 | 224 626 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 626 170,75 | Х |
| 77 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 679,70 | 630,00 | 630,00 | 48 | 934 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 194,14 | 2025 |
| 78 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 694,10 | 647,30 | 647,30 | 30 | 870 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 632,60 | 2025 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 3 447,80 | 3071,30 | 3071,30 | 116 | 2 705 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 178,50 | 2025 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 3 074,70 | 2945,80 | 2945,80 | 127 | 2 444 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 544,70 | 2025 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 1 873 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 140,50 | 2025 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 1 873 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 140,50 | 2025 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 15 016,50 | 10284,90 | 7108,80 | 315 | 15 006 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006 832,72 | 2025 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 092,90 | 3355,27 | 3355,27 | 217 | 3 707 578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 578,90 | 2025 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 2 493 038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 038,10 | 2025 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 760,70 | 664,60 | 664,60 | 18 | 3 030 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 053,00 | 2025 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 766,60 | 700,60 | 700,60 | 23 | 3 030 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 053,00 | 2025 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13 170,40 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 826 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 623,40 | 2025 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 550,10 | 1238,10 | 1238,10 | 74 | 3 822 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 504,20 | 2025 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 3 979,40 | 3018,50 | 3018,50 | 119 | 6 322 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 310,50 | 2025 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 371,50 | 257,60 | 257,60 | 21 | 2 313 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 121,00 | 2025 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5 303,70 | 3746,90 | 3746,90 | 215 | 919 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 812,00 | 2025 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 55 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 7 430,90 | 5786,70 | 5786,70 | 213 | 11 200 411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 411,99 | 2025 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 872,60 | 3188,00 | 3188,00 | 136 | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 731,00 | 2025 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 628,70 | 628,70 | 628,70 | 37 | 251 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 951,70 | 2025 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 705,00 | 462,60 | 462,60 | 29 | 595 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 761,00 | 2025 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 427,40 | 1112,70 | 1112,70 | 46 | 3 222 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 504,20 | 2025 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 519,70 | 470,00 | 470,00 | 25 | 2 234 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 720,00 | 2025 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 130,70 | 2564,10 | 2564,10 | 126 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 651,00 | 2025 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 12 285,82 | 10587,02 | 9109,12 | 388 | 1 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 500,00 | 2025 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 814,20 | 3096,80 | 3096,80 | 116 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 071,00 | 2025 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,80 | 791,30 | 791,30 | 35 | 3 416 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 612,20 | 2025 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 38 | Специальный счет | 1962 | 4 | 2 096,00 | 1221,50 | 1221,50 | 43 | 9 822 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 822 504,20 | 2025 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 3 082,10 | 2313,90 | 2313,90 | 81 | 2 025 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 630,80 | 2025 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 960,70 | 2509,60 | 2509,60 | 112 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 282,00 | 2025 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3 423,50 | 3180,70 | 3180,70 | 162 | 10 622 661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 622 661,10 | 2025 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 965,80 | 707,00 | 707,00 | 20 | 2 244 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 228,00 | 2025 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1 277,20 | 1205,80 | 1205,80 | 56 | 488 096,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 096,95 | 2025 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | Специальный счет | 1972 | 5 | 8 095,00 | 6139,30 | 5866,40 | 278 | 2 210 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 040,00 | 2025 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 780,70 | 1249,80 | 1249,80 | 42 | 3 901 644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 644,09 | 2025 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 806,70 | 3141,90 | 3141,90 | 140 | 5 515 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 276,00 | 2025 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 227,50 | 2638,20 | 2638,20 | 126 | 4 791 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 552,00 | 2025 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | Специальный счет | 1967 | 5 | 3 863,10 | 3795,10 | 3795,10 | 137 | 9 586 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 586 621,50 | 2025 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 635,30 | 429,50 | 429,50 | 28 | 1 960 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 791,60 | 2025 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 464,90 | 1226,50 | 1226,50 | 38 | 3 222 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 504,20 | 2025 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 426,90 | 4519,10 | 4519,10 | 167 | 22 946 648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 946 648,20 | 2025 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 22 | Специальный счет | 1980 | 5 | 7 558,10 | 6139,00 | 6139,00 | 193 | 30 231 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 231 189,90 | 2025 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 450,80 | 1641,70 | 1641,70 | 54 | 1 016 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 954,00 | 2025 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 719,00 | 462,20 | 462,20 | 21 | 572 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 225,00 | 2025 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 3 501,50 | 2504,70 | 2504,70 | 96 | 3 367 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 565,00 | 2025 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 110 | Специальный счет | 1980 | 5 | 3 547,60 | 2899,00 | 2899,00 | 122 | 13 890 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 890 866,90 | 2025 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 729,40 | 729,40 | 729,40 | 27 | 1 332 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 405,80 | 2025 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 604,50 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 542,02 | 2025 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 799,70 | 3104,30 | 3104,30 | 129 | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 214,44 | 2025 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 600,40 | 434,60 | 434,60 | 16 | 1 813 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 055,20 | 2025 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1 018 019,58 | 916 492,76 | 905 181,67 | 51562 | 1 638 462 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 462 348,04 | Х |
| 126 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 528,30 | 528,30 | 528,30 | 15 | 1 395 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 600,80 | 2025 |
| 127 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 2 457,00 | 2211,30 | 2200,24 | 32 | 1 841 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 582,00 | 2025 |
| 128 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 457,00 | 2211,30 | 2211,30 | 192 | 1 677 095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 095,10 | 2025 |
| 129 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 441,70 | 2197,53 | 2197,53 | 161 | 1 622 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 502,90 | 2025 |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 129,80 | 116,82 | 116,82 | 9 | 1 008 613,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 613,81 | 2025 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 451,20 | 2206,08 | 2206,08 | 192 | 1 647 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 607,86 | 2025 |
| 132 | г. Пенза, городок Военный, д. 188 | Специальный счет | 1982 | 5 | 4 151,10 | 3459,20 | 3459,20 | 69 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 320,44 | 2025 |
| 133 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 725,40 | 652,86 | 652,86 | 40 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 472,73 | 2025 |
| 134 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 1 | 211,30 | 190,17 | 189,22 | 15 | 2 281 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 494,33 | 2025 |
| 135 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 1 | 238,99 | 215,09 | 214,01 | 20 | 1 499 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 901,44 | 2025 |
| 136 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 486,00 | 48 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 931,00 | 2025 |
| 137 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 486,00 | 64 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 931,00 | 2025 |
| 138 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1 142,43 | 1028,19 | 1028,19 | 144 | 3 044 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 195,14 | 2025 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 223,13 | 2000,82 | 2000,82 | 60 | 4 992 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 639,55 | 2025 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 785,00 | 4306,50 | 4306,50 | 300 | 12 644 971,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 644 971,29 | 2025 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | Специальный счет | 1971 | 9 | 3 502,75 | 3152,48 | 3152,48 | 180 | 9 333 634,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 333 634,52 | 2025 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | Специальный счет | 1984 | 9 | 4 358,60 | 3843,60 | 3792,20 | 210 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 551,32 | 2025 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 6 957,40 | 5990,80 | 5990,80 | 270 | 11 262 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 262 347,74 | 2025 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | Специальный счет | 1996 | 10 | 10 007,00 | 8706,09 | 8706,09 | 502 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 2025 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 14 073,50 | 11844,40 | 11793,10 | 394 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 412 069,97 | 2025 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 67 | Специальный счет | 1995, 1997, 2003, 2005 | 10 | 16 863,10 | 16863,10 | 16863,10 | 725 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 2025 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | Специальный счет | 1992 | 10 | 6 496,10 | 6492,40 | 6492,40 | 300 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 2025 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 93 | Специальный счет | 2011 | 10 | 5 543,30 | 4891,40 | 4891,40 | 200 | 2 658 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 538,05 | 2025 |
| 149 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 10 | 4 944,00 | 4301,28 | 4301,28 | 200 | 7 791 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791 363,87 | 2025 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998, 1999 | 10 | 7 333,70 | 6461,90 | 6461,90 | 100 | 7 842 814,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842 814,27 | 2025 |
| 151 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | Специальный счет | 1995 | 10 | 19 540,00 | 16999,80 | 16999,80 | 861 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 2025 |
| 152 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 276,80 | 249,12 | 249,12 | 40 | 959 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 274,00 | 2025 |
| 153 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 269,70 | 242,73 | 242,73 | 32 | 2 095 999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 999,16 | 2025 |
| 154 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 299,80 | 269,82 | 269,82 | 24 | 992 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 899,50 | 2025 |
| 155 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 585,00 | 526,50 | 526,50 | 48 | 1 429 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 095,00 | 2025 |
| 156 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 563,90 | 507,51 | 507,51 | 64 | 1 310 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 558,50 | 2025 |
| 157 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 230,50 | 207,45 | 207,45 | 24 | 895 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 464,00 | 2025 |
| 158 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 276,30 | 248,67 | 248,67 | 24 | 1 314 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 449,92 | 2025 |
| 159 | г. Пенза, проезд Виноградный 2-й, д. 28 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3 777,40 | 3651,20 | 3651,20 | 331 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 205,75 | 2025 |
| 160 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 746,70 | 672,03 | 672,03 | 40 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 579,98 | 2025 |
| 161 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 489,50 | 2240,55 | 2240,55 | 210 | 5 563 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563 762,50 | 2025 |
| 162 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 172,40 | 1055,16 | 1055,16 | 168 | 3 462 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 778,00 | 2025 |
| 163 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 269,90 | 242,91 | 242,91 | 24 | 1 021 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 423,00 | 2025 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 734,66 | 661,19 | 661,19 | 105 | 2 169 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 305,60 | 2025 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 581,40 | 523,26 | 523,26 | 48 | 4 606 358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 358,65 | 2025 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 570,10 | 513,09 | 513,09 | 48 | 4 351 941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 941,80 | 2025 |
| 167 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 164,78 | 148,30 | 148,30 | 16 | 415 446,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 446,83 | 2025 |
| 168 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 156,34 | 140,71 | 140,71 | 12 | 393 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 145,70 | 2025 |
| 169 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 150,86 | 135,77 | 135,77 | 6 | 378 661,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 661,46 | 2025 |
| 170 | г. Пенза проезд Можайского 3-й, д. 13 | Специальный счет | 1993 | 9 | 6 700,00 | 5829,00 | 5829,00 | 265 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 967 494,00 | 2025 |
| 171 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 276,70 | 249,03 | 249,03 | 16 | 960 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 421,00 | 2025 |
| 172 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 274,80 | 247,32 | 247,32 | 12 | 950 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 098,00 | 2025 |
| 173 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ул. Мусоргского, д. 1/43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 277,20 | 249,48 | 249,48 | 20 | 552 536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 536,27 | 2025 |
| 174 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 284,40 | 255,96 | 255,96 | 12 | 561 563,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 563,18 | 2025 |
| 175 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 278,20 | 250,38 | 250,38 | 20 | 869 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 597,00 | 2025 |
| 176 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 287,50 | 258,75 | 258,75 | 20 | 569 755,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 755,33 | 2025 |
| 177 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 281,90 | 253,71 | 253,71 | 20 | 890 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 816,50 | 2025 |
| 178 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 243,25 | 218,93 | 218,93 | 24 | 868 596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 596,72 | 2025 |
| 179 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 242,99 | 218,69 | 218,69 | 20 | 867 673,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 673,39 | 2025 |
| 180 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 238,73 | 214,86 | 214,86 | 16 | 942 651,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 651,58 | 2025 |
| 181 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 566,30 | 509,67 | 509,67 | 48 | 1 804 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 322,50 | 2025 |
| 182 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 1 565,60 | 1409,04 | 1409,04 | 41 | 2 717 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 206,50 | 2025 |
| 183 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 536 801,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 801,38 | 2025 |
| 184 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 1 214 348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 348,90 | 2025 |
| 185 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 356,90 | 321,21 | 321,21 | 20 | 950 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 966,24 | 2025 |
| 186 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 715,40 | 643,86 | 643,86 | 40 | 1 280 535,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 535,52 | 2025 |
| 187 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 591,70 | 532,53 | 532,53 | 27 | 1 469 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 418,00 | 2025 |
| 188 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,80 | 464,22 | 464,22 | 40 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 269,70 | 2025 |
| 189 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 519,30 | 467,37 | 467,37 | 40 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 944,97 | 2025 |
| 190 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,50 | 463,95 | 463,95 | 30 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 489,20 | 2025 |
| 191 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | Специальный счет | 2000 | 13 | 3 719,20 | 3347,28 | 3347,28 | 312 | 9 388 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388 028,00 | 2025 |
| 192 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5А | Специальный счет | 1999 | 10 | 10 804,70 | 9724,23 | 9724,23 | 300 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 539 015,00 | 2025 |
| 193 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997, 1999 | 10 | 8 585,40 | 7726,86 | 7726,86 | 240 | 3 920 740,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 740,85 | 2025 |
| 194 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | Специальный счет | 2007 | 10 | 19 636,90 | 14543,10 | 14543,10 | 626 | 4 357 026,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 026,47 | 2025 |
| 195 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 049,00 | 1844,10 | 1844,10 | 210 | 2 614 743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 743,19 | 2025 |
| 196 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1946 | 5 | 5 327,55 | 4830,85 | 3693,90 | 144 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 864 809,48 | 2025 |
| 197 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | Специальный счет | 1961 | 5 | 3 628,10 | 3265,29 | 3265,29 | 200 | 21 146 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 146 217,50 | 2025 |
| 198 | г. Пенза, ул. Бекешская, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 736,00 | 2462,40 | 2462,40 | 81 | 7 290 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 528,00 | 2025 |
| 199 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 377,82 | 1240,04 | 1240,04 | 64 | 3 140 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 282,47 | 2025 |
| 200 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,31 | 872,30 | 872,30 | 44 | 4 125 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 590,02 | 2025 |
| 201 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 107,08 | 996,37 | 996,37 | 50 | 2 588 139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 139,13 | 2025 |
| 202 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 525,10 | 427,30 | 427,30 | 36 | 2 518 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 746,00 | 2025 |
| 203 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 52 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 354,10 | 3018,69 | 3018,69 | 108 | 11 660 871,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 871,99 | 2025 |
| 204 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 292,60 | 2963,34 | 2963,34 | 107 | 3 216 642,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 642,41 | 2025 |
| 205 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 268,40 | 241,56 | 241,56 | 24 | 1 145 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 589,60 | 2025 |
| 206 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 5 390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 12 721 342,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721 342,36 | 2025 |
| 207 | г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 3 | 2 038,60 | 1834,74 | 1834,74 | 56 | 9 536 813,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 536 813,37 | 2025 |
| 208 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 2 846 348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 348,68 | 2025 |
| 209 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 692,20 | 644,80 | 644,80 | 53 | 3 867 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 098,02 | 2025 |
| 210 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 436,60 | 394,80 | 394,80 | 35 | 2 476 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 635,83 | 2025 |
| 211 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 | Специальный счет | 1995 | 9 | 10 362,90 | 10362,90 | 10362,90 | 780 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 2025 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 440,90 | 3983,80 | 3983,80 | 225 | 6 221 999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221 999,09 | 2025 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 436,60 | 3967,50 | 3967,50 | 215 | 6 295 744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 744,61 | 2025 |
| 214 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 168,50 | 3168,50 | 3168,50 | 220 | 1 832 213,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 213,29 | 2025 |
| 215 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 778,87 | 2500,98 | 2500,98 | 120 | 3 657 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 784,75 | 2025 |
| 216 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 005,00 | 2704,50 | 2690,98 | 90 | 1 794 326,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 326,57 | 2025 |
| 217 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 473,00 | 2225,70 | 2214,57 | 192 | 1 759 608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 608,66 | 2025 |
| 218 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 259,56 | 2033,61 | 2033,61 | 102 | 3 697 679,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 679,54 | 2025 |
| 219 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 256,61 | 2030,95 | 2030,95 | 98 | 3 680 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 715,41 | 2025 |
| 220 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 269,00 | 3842,10 | 3842,10 | 137 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 688,43 | 2025 |
| 221 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 9 | 13 062,60 | 11525,80 | 11357,90 | 576 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 2025 |
| 222 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 326,10 | 293,49 | 293,49 | 12 | 1 143 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 730,00 | 2025 |
| 223 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 26 | Специальный счет | 1971 | 6 | 2 261,05 | 2034,95 | 2034,95 | 143 | 6 024 917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 917,92 | 2025 |
| 224 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 492,60 | 4043,34 | 4043,34 | 153 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 097,86 | 2025 |
| 225 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 484,55 | 4022,55 | 4022,55 | 199 | 593 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 463,83 | 2025 |
| 226 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 827,70 | 827,70 | 611,50 | 24 | 3 321 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 416,00 | 2025 |
| 227 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 209,28 | 1988,35 | 1988,35 | 96 | 2 891 745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 745,33 | 2025 |
| 228 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 216,93 | 1995,24 | 1995,24 | 192 | 5 453 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 150,64 | 2025 |
| 229 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 210,80 | 1989,72 | 1989,72 | 174 | 2 918 007,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 007,74 | 2025 |
| 230 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 104,47 | 994,02 | 994,02 | 48 | 2 490 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 698,78 | 2025 |
| 231 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 122,13 | 1009,91 | 1009,91 | 48 | 2 582 808,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 808,61 | 2025 |
| 232 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 844,48 | 1660,03 | 1660,03 | 52 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 888,00 | 2025 |
| 233 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 768,40 | 691,56 | 691,56 | 36 | 2 263 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 366,00 | 2025 |
| 234 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 804,60 | 2524,14 | 2524,14 | 56 | 5 388 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 389,00 | 2025 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 505,20 | 454,68 | 454,68 | 18 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 680,27 | 2025 |
| 236 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 494,30 | 444,87 | 444,87 | 18 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 110,09 | 2025 |
| 237 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 490,80 | 3141,72 | 3141,72 | 108 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,32 | 2025 |
| 238 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 957,10 | 861,39 | 861,39 | 36 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 416,00 | 2025 |
| 239 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 644,20 | 579,78 | 579,78 | 24 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2025 |
| 240 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 367,90 | 1231,11 | 1231,11 | 47 | 4 183 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 970,50 | 2025 |
| 241 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 288,20 | 259,38 | 259,38 | 18 | 251 605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 605,17 | 2025 |
| 242 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 868,60 | 738,50 | 738,50 | 41 | 4 262 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 309,36 | 2025 |
| 243 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 76 | Специальный счет | 1998 | 10 | 5 197,83 | 4522,11 | 4522,11 | 370 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 2025 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 796,10 | 4316,49 | 4316,49 | 179 | 6 857 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 857 057,50 | 2025 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 938,30 | 3544,47 | 3544,47 | 138 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 670,30 | 2025 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 115,25 | 1003,73 | 1003,73 | 45 | 3 235 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 039,96 | 2025 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 271,70 | 1144,53 | 1144,53 | 48 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2025 |
| 248 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 687,70 | 2418,93 | 2418,93 | 81 | 4 699 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 866,00 | 2025 |
| 249 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 131,52 | 1018,37 | 1018,37 | 48 | 3 345 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 297,17 | 2025 |
| 250 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 536,10 | 2282,49 | 2282,49 | 176 | 4 848 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 541,50 | 2025 |
| 251 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 448,10 | 1303,29 | 1303,29 | 44 | 4 243 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 243 917,50 | 2025 |
| 252 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 575,70 | 1575,70 | 1251,30 | 125 | 1 841 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 234,75 | 2025 |
| 253 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 582,80 | 2324,52 | 2324,52 | 95 | 4 033 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 320,50 | 2025 |
| 254 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 411,39 | 2170,25 | 2159,40 | 75 | 1 861 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 042,20 | 2025 |
| 255 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 254,90 | 1129,41 | 1129,41 | 48 | 3 152 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 870,00 | 2025 |
| 256 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 316,50 | 284,85 | 284,85 | 16 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 367,00 | 2025 |
| 257 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 3 075 853,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 853,72 | 2025 |
| 258 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 | Специальный счет | 1978 | 9 | 13 798,46 | 12265,46 | 12265,46 | 548 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 405,00 | 2025 |
| 259 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 10 250,50 | 9225,45 | 9225,45 | 269 | 9 795 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 795 793,50 | 2025 |
| 260 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 16 638,56 | 14974,70 | 14974,70 | 459 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 702 508,08 | 2025 |
| 261 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 16 505,70 | 14855,13 | 14855,13 | 458 | 23 466 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 466 091,70 | 2025 |
| 262 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | Специальный счет | 1988 | 9 | 7 958,60 | 7958,60 | 7386,50 | 425 | 5 207 016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 016,13 | 2025 |
| 263 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | Специальный счет | 1988 | 9 | 6 510,80 | 5853,10 | 5853,10 | 294 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 976,41 | 2025 |
| 264 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27А | Специальный счет | 1998 | 10 | 4 700,00 | 4089,00 | 4089,00 | 195 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 606,00 | 2025 |
| 265 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29А | Специальный счет | 1999 | 10 | 4 666,00 | 4059,42 | 4059,42 | 245 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2025 |
| 266 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 947,39 | 2652,65 | 2652,65 | 192 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 806,70 | 2025 |
| 267 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 250,58 | 2925,52 | 2925,52 | 104 | 8 661 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 661 658,88 | 2025 |
| 268 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 45 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 366,60 | 3029,94 | 3029,94 | 102 | 8 970 866,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970 866,80 | 2025 |
| 269 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 638,40 | 3274,56 | 3274,56 | 87 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 805,16 | 2025 |
| 270 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 331,60 | 2098,44 | 2098,44 | 128 | 2 911 549,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 549,65 | 2025 |
| 271 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 161,00 | 2844,90 | 2844,90 | 113 | 559 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 058,92 | 2025 |
| 272 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 154,55 | 2839,10 | 2839,10 | 105 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 388,56 | 2025 |
| 273 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 386,10 | 347,49 | 345,75 | 24 | 864 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 325,77 | 2025 |
| 274 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 5 | 6 734,70 | 6061,23 | 6061,23 | 197 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 482,23 | 2025 |
| 275 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 059,70 | 2753,73 | 2753,73 | 182 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 389,81 | 2025 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 735,00 | 2461,50 | 2461,50 | 107 | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 332,00 | 2025 |
| 277 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 067,20 | 1003,30 | 1003,30 | 42 | 10 191 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 191 278,70 | 2025 |
| 278 | г. Пенза, ул. Красная, д. 29 | Специальный счет | 1974 | 9 | 4 914,50 | 4423,05 | 4423,05 | 164 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 606,00 | 2025 |
| 279 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 422,70 | 3148,20 | 3148,20 | 142 | 608 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 393,50 | 2025 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 1 819,10 | 1637,19 | 1637,19 | 60 | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 681,90 | 2025 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 401,50 | 3166,50 | 3166,50 | 173 | 6 737 080,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737 080,78 | 2025 |
| 282 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 438,90 | 3181,90 | 3181,90 | 153 | 1 426 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 787,00 | 2025 |
| 283 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 449,10 | 404,19 | 404,19 | 15 | 1 532 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 180,50 | 2025 |
| 284 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 561,00 | 504,90 | 504,90 | 24 | 2 797 604,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 604,08 | 2025 |
| 285 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 626,60 | 2363,94 | 2363,94 | 90 | 6 998 986,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 986,82 | 2025 |
| 286 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 353,00 | 4817,70 | 4817,70 | 179 | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 576,59 | 2025 |
| 287 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 933,84 | 3540,46 | 3540,46 | 135 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 924,54 | 2025 |
| 288 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 6 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 339,20 | 4805,28 | 4805,28 | 179 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 798,04 | 2025 |
| 289 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 451,70 | 3106,53 | 3106,53 | 87 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 169,61 | 2025 |
| 290 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 958,20 | 3562,38 | 3562,38 | 135 | 7 547 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547 283,60 | 2025 |
| 291 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 13 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 227,00 | 2904,30 | 2904,30 | 142,5 | 848 999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 999,46 | 2025 |
| 292 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 108,82 | 997,94 | 997,94 | 90 | 3 398 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 146,70 | 2025 |
| 293 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 6 668 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 410,16 | 2025 |
| 294 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 275,30 | 1147,77 | 1147,77 | 80 | 4 772 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 776,20 | 2025 |
| 295 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 715,92 | 1544,33 | 1544,33 | 207 | 4 997 459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 459,60 | 2025 |
| 296 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 268,60 | 1141,74 | 1141,74 | 135 | 3 232 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 586,50 | 2025 |
| 297 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 10 | Специальный счет | 1998 | 11 | 4 971,20 | 4544,40 | 4544,40 | 67 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 498,00 | 2025 |
| 298 | ул. Куйбышева/Чкалова, д. 21/48 | Специальный счет | 1970 | 9 | 2 451,10 | 2205,99 | 2205,99 | 135 | 8 521 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521 477,60 | 2025 |
| 299 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 14 | 4 615,00 | 4153,50 | 4153,50 | 255 | 6 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 272,00 | 2025 |
| 300 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 14 | 5 428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 14 926 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 926 836,66 | 2025 |
| 301 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 13 | Специальный счет | 1972 | 9 | 3 517,40 | 3165,66 | 3165,66 | 180 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 860,40 | 2025 |
| 302 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 524,40 | 2271,96 | 2271,96 | 192 | 4 763 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 914,00 | 2025 |
| 303 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 556,80 | 1401,12 | 1401,12 | 108 | 4 767 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 312,00 | 2025 |
| 304 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 519,70 | 1367,73 | 1367,73 | 144 | 4 436 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 436 442,00 | 2025 |
| 305 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 274,58 | 1147,12 | 1147,12 | 96 | 3 666 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 308,30 | 2025 |
| 306 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 229,46 | 1106,51 | 1106,51 | 160 | 3 706 971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 971,60 | 2025 |
| 307 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 12 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 812,10 | 4330,89 | 4330,89 | 240 | 14 698 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 698 021,31 | 2025 |
| 308 | г. Пенза, ул. Кураева/Кирова, д. 2/28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 351,83 | 1256,70 | 1021,50 | 33 | 3 307 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 771,60 | 2025 |
| 309 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 468,10 | 421,29 | 421,29 | 39 | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 303,82 | 2025 |
| 310 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 | Специальный счет | 1976 | 9 | 9 333,90 | 8056,80 | 8056,80 | 401 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 155,82 | 2025 |
| 311 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | Специальный счет | 1994 - 1995 | 10 | 15 124,70 | 15124,70 | 13158,49 | 700 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 2025 |
| 312 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | Специальный счет | 1994 | 10 | 8 589,30 | 8589,30 | 7472,43 | 400 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2025 |
| 313 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 229,46 | 2906,51 | 2906,51 | 170 | 8 534 258,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 258,93 | 2025 |
| 314 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 756,30 | 1580,67 | 1580,67 | 261 | 4 093 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 343,00 | 2025 |
| 315 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 758,40 | 1582,56 | 1582,56 | 261 | 4 105 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 960,00 | 2025 |
| 316 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,90 | 1226,61 | 1226,61 | 142,5 | 3 751 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 854,50 | 2025 |
| 317 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 994,18 | 1794,76 | 1794,76 | 249 | 4 257 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 584,80 | 2025 |
| 318 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5 262,40 | 4736,16 | 4736,16 | 195 | 7 413 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 413 760,00 | 2025 |
| 319 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5 262,40 | 4736,16 | 4736,16 | 240 | 9 448 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 274,50 | 2025 |
| 320 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 199,80 | 2879,82 | 2879,82 | 207 | 7 619 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619 805,00 | 2025 |
| 321 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 525,60 | 2273,04 | 2273,04 | 180 | 7 306 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 306 425,50 | 2025 |
| 322 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 1 194,80 | 1075,32 | 1069,94 | 60 | 1 743 874,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 874,21 | 2025 |
| 323 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 1 061,00 | 631,40 | 631,40 | 32 | 7 371 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 371 370,02 | 2025 |
| 324 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 016,20 | 2714,58 | 2701,01 | 228 | 2 115 218,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 218,81 | 2025 |
| 325 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 648,75 | 583,88 | 583,88 | 35 | 3 886 026,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 026,92 | 2025 |
| 326 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 494,80 | 449,50 | 449,50 | 16 | 601 834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 834,60 | 2025 |
| 327 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 195,80 | 2041,90 | 1707,80 | 77 | 9 934 105,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 934 105,22 | 2025 |
| 328 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 512,50 | 2261,25 | 2261,25 | 180 | 6 694 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 694 975,00 | 2025 |
| 329 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 441,20 | 2197,08 | 2197,08 | 185 | 4 239 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 346,00 | 2025 |
| 330 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 100,40 | 2790,36 | 2790,36 | 175 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 400,00 | 2025 |
| 331 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | Специальный счет | 1988 | 9 | 8 616,20 | 7669,80 | 7669,80 | 409 | 6 451 054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 451 054,54 | 2025 |
| 332 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 623,90 | 561,51 | 561,51 | 36 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2025 |
| 333 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 258,00 | 2932,20 | 2932,20 | 210 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 123,58 | 2025 |
| 334 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 659,00 | 2393,10 | 2393,10 | 207 | 7 085 322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 085 322,02 | 2025 |
| 335 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 269,80 | 3088,80 | 3088,80 | 329 | 1 068 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 320,00 | 2025 |
| 336 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | Специальный счет | 1989 | 9 | 3 776,40 | 3398,76 | 3398,76 | 216 | 8 128 801,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128 801,47 | 2025 |
| 337 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 453,11 | 2207,80 | 2207,80 | 330 | 4 290 121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 121,85 | 2025 |
| 338 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | Специальный счет | 1977 | 9 | 5 241,32 | 4555,42 | 4126,72 | 217 | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 448,02 | 2025 |
| 339 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4 252,50 | 3827,25 | 3827,25 | 279 | 12 130 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130 895,00 | 2025 |
| 340 | г. Пенза, ул. Минская, д. 8 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1 974,90 | 1777,41 | 1777,41 | 150 | 5 262 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 262 450,20 | 2025 |
| 341 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 221,30 | 2947,80 | 2947,80 | 175 | 597 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 246,63 | 2025 |
| 342 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | Специальный счет | 1971 | 9 | 1 950,54 | 1755,49 | 1755,49 | 144 | 9 705 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 341,92 | 2025 |
| 343 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 491,30 | 3142,17 | 3126,46 | 192 | 2 359 440,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 440,95 | 2025 |
| 344 | г. Пенза, ул. Мира, д. 25 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 708,22 | 2437,40 | 2437,40 | 300 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 008,20 | 2025 |
| 345 | г. Пенза, ул. Мира, д. 27 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 710,14 | 2439,12 | 2439,12 | 387 | 7 221 611,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 221 611,73 | 2025 |
| 346 | г. Пенза, ул. Мира, д. 29 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 324,03 | 2091,63 | 2091,63 | 210 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 2025 |
| 347 | г. Пенза, ул. Мира, д. 31 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 712,83 | 2441,55 | 2441,55 | 210 | 7 228 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 228 798,33 | 2025 |
| 348 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 156,90 | 2841,21 | 2841,21 | 170 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 2025 |
| 349 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | Специальный счет | 1971 | 5 | 6 136,85 | 5523,17 | 5523,17 | 384 | 16 352 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 352 526,40 | 2025 |
| 350 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | Специальный счет | 1977 | 5 | 2 452,20 | 2317,10 | 2317,10 | 102 | 560 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 246,63 | 2025 |
| 351 | г. Пенза, ул. Мира, д. 55 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 541,10 | 4086,99 | 4086,99 | 288 | 12 000 434,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 434,51 | 2025 |
| 352 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 4 948 641,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 641,15 | 2025 |
| 353 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 229,80 | 3806,82 | 3787,79 | 243 | 2 220 932,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 932,99 | 2025 |
| 354 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 376,20 | 1376,20 | 1376,20 | 50 | 4 494 991,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 991,99 | 2025 |
| 355 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 597,70 | 1437,93 | 1437,93 | 144 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 888,00 | 2025 |
| 356 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 392,40 | 353,16 | 353,16 | 32 | 776 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 966,92 | 2025 |
| 357 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 276,50 | 1148,85 | 1148,85 | 93 | 3 260 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 365,00 | 2025 |
| 358 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 867,40 | 2580,66 | 2580,66 | 96 | 4 830 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 445,50 | 2025 |
| 359 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 22 | Специальный счет | 2000 | 10 | 3 901,80 | 3511,62 | 3511,62 | 175 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 803,00 | 2025 |
| 360 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6 621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 8 139 098,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 139 098,21 | 2025 |
| 361 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 401,18 | 3061,06 | 3061,06 | 360 | 3 174 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 479,59 | 2025 |
| 362 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6 621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 962 539,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 539,52 | 2025 |
| 363 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 3 945,78 | 3652,90 | 2932,30 | 109 | 12 236 556,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 236 556,66 | 2025 |
| 364 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 683,74 | 4215,37 | 4215,37 | 420 | 12 377 378,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377 378,85 | 2025 |
| 365 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 533,88 | 3180,49 | 3180,49 | 240 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 516,32 | 2025 |
| 366 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 973,80 | 876,42 | 876,42 | 72 | 2 040 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 761,50 | 2025 |
| 367 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1 528,00 | 1375,20 | 1368,32 | 111 | 2 155 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 286,40 | 2025 |
| 368 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 563,30 | 506,97 | 506,97 | 48 | 1 687 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 117,50 | 2025 |
| 369 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 563,40 | 507,06 | 507,06 | 56 | 1 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 691,00 | 2025 |
| 370 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 569,00 | 512,10 | 512,10 | 48 | 1 719 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 807,00 | 2025 |
| 371 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 554,60 | 499,14 | 499,14 | 56 | 1 737 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 223,00 | 2025 |
| 372 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 601,20 | 550,20 | 550,20 | 29 | 2 213 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 270,60 | 2025 |
| 373 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 650,10 | 597,10 | 597,10 | 29 | 2 043 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 181,00 | 2025 |
| 374 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 542,00 | 2287,80 | 2287,80 | 180 | 5 882 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 378,00 | 2025 |
| 375 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 858,50 | 2 572,65 | 2 315,39 | 129 | 2 427 830,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 830,36 | 2025 |
| 376 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 622,40 | 560,16 | 560,16 | 48 | 1 626 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 056,00 | 2025 |
| 377 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 616,10 | 2354,49 | 2354,49 | 96 | 7 712 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 015,80 | 2025 |
| 378 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 530,50 | 1377,45 | 1377,45 | 100 | 6 926 934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 934,22 | 2025 |
| 379 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 226,10 | 2903,49 | 2903,49 | 280 | 19 839 356,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 839 356,17 | 2025 |
| 380 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 219,80 | 2897,82 | 2897,82 | 240 | 4 716 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 716 403,50 | 2025 |
| 381 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 527,40 | 2274,66 | 2274,66 | 192 | 4 181 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 119,00 | 2025 |
| 382 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 548,60 | 2293,74 | 2293,74 | 224 | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 832,00 | 2025 |
| 383 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 365,10 | 2128,59 | 2128,59 | 108 | 4 085 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 384,50 | 2025 |
| 384 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 974,50 | 1777,05 | 1777,05 | 144 | 4 045 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 293,50 | 2025 |
| 385 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 517,10 | 2265,39 | 2265,39 | 256 | 4 239 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 576,50 | 2025 |
| 386 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 598,70 | 2338,83 | 2338,83 | 192 | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 304,00 | 2025 |
| 387 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 588,80 | 4129,92 | 4129,92 | 288 | 8 661 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 661 000,70 | 2025 |
| 388 | г. Пенза, ул. Попова, д. 64 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 198,46 | 2878,61 | 2878,61 | 204 | 8 452 337,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 452 337,48 | 2025 |
| 389 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 623,00 | 560,70 | 560,70 | 45 | 1 929 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 497,00 | 2025 |
| 390 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,70 | 567,63 | 567,63 | 40 | 4 787 016,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 016,27 | 2025 |
| 391 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2 488,40 | 2239,56 | 2239,56 | 189 | 9 220 895,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 895,59 | 2025 |
| 392 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 022,66 | 970,50 | 970,50 | 51 | 4 473 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 261,88 | 2025 |
| 393 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 | Специальный счет | 1979 | 5 | 3 216,00 | 2894,40 | 2894,40 | 210 | 27 573 122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 573 122,67 | 2025 |
| 394 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 557,01 | 557,01 | 45 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 983,50 | 2025 |
| 395 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 704,40 | 633,96 | 630,79 | 48 | 1 078 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 612,04 | 2025 |
| 396 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 686,20 | 617,58 | 614,49 | 48 | 1 049 039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 039,72 | 2025 |
| 397 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | Специальный счет | 1960 | 5 | 7 134,00 | 6420,60 | 6420,60 | 555 | 24 802 258,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 802 258,65 | 2025 |
| 398 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 279,37 | 251,43 | 251,43 | 25 | 1 484 004,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 004,22 | 2025 |
| 399 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 11 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 368,30 | 4932,40 | 4932,40 | 221 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2025 |
| 400 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 15 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 996,30 | 3596,67 | 3596,67 | 265 | 10 560 731,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560 731,19 | 2025 |
| 401 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 592,20 | 5032,98 | 5032,98 | 354 | 14 778 099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 778 099,99 | 2025 |
| 402 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 957,75 | 3561,98 | 3561,98 | 265 | 10 458 857,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 458 857,91 | 2025 |
| 403 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 381,40 | 343,26 | 341,54 | 24 | 649 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 985,62 | 2025 |
| 404 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 578,50 | 520,65 | 520,65 | 42 | 3 326 037,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 037,52 | 2025 |
| 405 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 293,00 | 263,70 | 263,70 | 29 | 1 334 504,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 504,18 | 2025 |
| 406 | г. Пенза, ул. Российская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 11 393,70 | 9757,80 | 9757,80 | 425 | 18 736 513,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 736 513,07 | 2025 |
| 407 | г. Пенза, ул. Свердлова/Красная, 40/13 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 767,10 | 3390,39 | 3390,39 | 245 | 9 955 041,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 041,03 | 2025 |
| 408 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 269,00 | 242,10 | 242,10 | 25 | 580 866,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 866,72 | 2025 |
| 409 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 260,40 | 234,36 | 234,36 | 21 | 906 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 940,50 | 2025 |
| 410 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 275,70 | 248,13 | 248,13 | 27 | 995 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 259,50 | 2025 |
| 411 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 487,60 | 3138,84 | 3123,15 | 192 | 4 026 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 162,80 | 2025 |
| 412 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 4 022,00 | 3619,80 | 3619,80 | 185 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 726,62 | 2025 |
| 413 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 12 477,00 | 11224,20 | 11224,20 | 506 | 18 635 708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 635 708,73 | 2025 |
| 414 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 730,60 | 2523,30 | 2523,30 | 139 | 6 354 294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 354 294,93 | 2025 |
| 415 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 212,45 | 191,21 | 191,21 | 6 | 893 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 117,19 | 2025 |
| 416 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | Специальный счет | 1970 | 4 | 1 630,20 | 1467,18 | 1459,84 | 81 | 2 586 921,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 921,39 | 2025 |
| 417 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 927,20 | 1776,00 | 1776,00 | 94 | 4 237 676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 676,70 | 2025 |
| 418 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 754,90 | 1626,40 | 1464,60 | 84 | 2 929 570,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 570,81 | 2025 |
| 419 | г Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 590,20 | 553,00 | 553,00 | 33 | 2 278 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 677,60 | 2025 |
| 420 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | Специальный счет | 1967 | 5 | 1 856,90 | 1630,10 | 1541,40 | 65 | 3 579 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 251,00 | 2025 |
| 421 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1 905,80 | 1754,60 | 1703,50 | 78 | 348 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 796,00 | 2025 |
| 422 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 146 | Специальный счет | 1972 | 9 | 3 623,80 | 3261,42 | 3261,42 | 216 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 314,28 | 2025 |
| 423 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 157 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 14 | 3 524,80 | 3172,32 | 3172,32 | 136 | 10 248 779,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248 779,66 | 2025 |
| 424 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 581,10 | 522,99 | 522,99 | 57 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 476,41 | 2025 |
| 425 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп.5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 591,60 | 532,44 | 532,44 | 45 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 187,35 | 2025 |
| 426 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп.6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 675,82 | 608,24 | 608,24 | 51 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 741,35 | 2025 |
| 427 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 933,10 | 3539,79 | 3539,79 | 174 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 287,51 | 2025 |
| 428 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 9 406,40 | 8241,60 | 8241,60 | 286 | 14 303 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303 733,40 | 2025 |
| 429 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990, 1999 | 9, 10 | 18 507,00 | 16656,30 | 16656,30 | 435 | 19 420 961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 420 961,90 | 2025 |
| 430 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 192 | Специальный счет | 1999 | 10 | 5 610,02 | 5049,02 | 5049,02 | 360 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2025 |
| 431 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 108,10 | 2797,29 | 2797,29 | 240 | 2 673 549,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 549,69 | 2025 |
| 432 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 527,50 | 1374,75 | 1374,75 | 75 | 13 689 351,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 689 351,61 | 2025 |
| 433 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 129,09 | 1016,18 | 1016,18 | 177 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 496,65 | 2025 |
| 434 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 207,31 | 1086,58 | 1086,58 | 192 | 2 862 413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 413,35 | 2025 |
| 435 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6 808,60 | 6289,60 | 6164,80 | 300 | 3 461 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 042,98 | 2025 |
| 436 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 22 | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 174,19 | 5556,77 | 5556,77 | 300 | 16 316 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 316 082,61 | 2025 |
| 437 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 26 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 293,03 | 4763,73 | 4763,73 | 360 | 13 987 505,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 987 505,20 | 2025 |
| 438 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 947,20 | 3552,48 | 3552,48 | 267 | 10 517 945,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517 945,62 | 2025 |
| 439 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 338,00 | 4804,20 | 4804,20 | 357 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 192,93 | 2025 |
| 440 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 2 665,30 | 2398,77 | 2398,77 | 165 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 578,44 | 2025 |
| 441 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 4 468,20 | 4021,38 | 4021,38 | 255 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 248,00 | 2025 |
| 442 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 380,97 | 1242,87 | 1242,87 | 219 | 3 258 926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 926,95 | 2025 |
| 443 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 852,30 | 851,30 | 741,30 | 38 | 9 618 392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 392,51 | 2025 |
| 444 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 965,00 | 3568,50 | 3568,50 | 279 | 10 478 016,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 478 016,96 | 2025 |
| 445 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 243,70 | 1119,33 | 1119,33 | 96 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 416,00 | 2025 |
| 446 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 962,40 | 1766,16 | 1766,16 | 120 | 4 475 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 900,00 | 2025 |
| 447 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 2 682,10 | 2488,10 | 1966,10 | 102 | 946 378,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 378,67 | 2025 |
| 448 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 980,00 | 2925,10 | 2036,40 | 113 | 2 818 613,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 613,85 | 2025 |
| 449 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 421,60 | 1279,44 | 1273,04 | 84 | 1 802 088,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 088,12 | 2025 |
| 450 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 705,90 | 2495,50 | 2455,50 | 126 | 1 503 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 720,56 | 2025 |
| 451 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 715,30 | 2443,77 | 2443,77 | 160 | 5 358 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358 725,50 | 2025 |
| 452 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 556,20 | 2300,58 | 2300,58 | 192 | 5 346 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 287,00 | 2025 |
| 453 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 531,30 | 2278,17 | 2278,17 | 195 | 5 321 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 013,50 | 2025 |
| 454 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 559,70 | 2303,73 | 2303,73 | 192 | 5 301 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 472,85 | 2025 |
| 455 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:178), д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 275,20 | 247,68 | 247,68 | 40 | 890 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 976,15 | 2025 |
| 456 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:157), д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 250,80 | 225,72 | 225,72 | 52 | 1 482 426,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 426,26 | 2025 |
| 457 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 277,70 | 249,93 | 249,93 | 27 | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 303,00 | 2025 |
| 458 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 283,62 | 255,26 | 255,26 | 21 | 932 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 579,20 | 2025 |
| 459 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 283,90 | 255,51 | 255,51 | 24 | 934 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 185,00 | 2025 |
| 460 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 284,40 | 255,96 | 255,96 | 19 | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 416,00 | 2025 |
| 461 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 269,80 | 242,82 | 242,82 | 24 | 950 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 849,50 | 2025 |
| 462 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 106,30 | 2795,67 | 2795,67 | 207 | 8 277 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 227,42 | 2025 |
| 463 | г. Пенза, ул. Чаадаева, 103А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 531,60 | 478,44 | 478,44 | 40 | 1 404 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 744,50 | 2025 |
| 464 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 282,40 | 254,16 | 254,16 | 23 | 1 581 860,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 860,43 | 2025 |
| 465 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 618,70 | 3256,83 | 3256,83 | 190 | 9 562 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 562 875,15 | 2025 |
| 466 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 386,40 | 3047,76 | 3047,76 | 210 | 4 023 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 627,20 | 2025 |
| 467 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 546 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 116,00 | 2025 |
| 468 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 556,46 | 500,81 | 500,81 | 48 | 1 047 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 316,60 | 2025 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 13 253,75 | 12 206,75 | 12 206,55 | 562 | 31 724 088,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 724 088,24 | Х |
| 469 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 264,60 | 264,00 | 264,00 | 31 | 1 039 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 116,00 | 2025 |
| 470 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 63 | 1 050 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 016,00 | 2025 |
| 471 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 824,00 | 450,90 | 450,90 | 76 | 3 337 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 865,00 | 2025 |
| 472 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 419,70 | 399,00 | 399,00 | 11 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 774,94 | 2025 |
| 473 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 916,40 | 831,80 | 831,80 | 33 | 1 188 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 891,00 | 2025 |
| 474 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 616,40 | 611,40 | 611,40 | 24 | 1 419 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 801,00 | 2025 |
| 475 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 772,00 | 735,00 | 735,00 | 21 | 3 200 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 607,00 | 2025 |
| 476 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 772,50 | 709,20 | 709,00 | 23 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 329,92 | 2025 |
| 477 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 2 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 405,70 | 3123,70 | 3123,70 | 87 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 180,00 | 2025 |
| 478 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | Специальный счет | 1970 | 2 | 679,90 | 625,50 | 625,50 | 20 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 2025 |
| 479 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 662,70 | 607,70 | 607,70 | 27 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 964,70 | 2025 |
| 480 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 907,40 | 844,90 | 844,90 | 34 | 797 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 929,00 | 2025 |
| 481 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 20 | 856 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 400,00 | 2025 |
| 482 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 3 | 1 282,55 | 1282,55 | 1282,55 | 62 | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 413,68 | 2025 |
| 483 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 566,90 | 558,10 | 558,10 | 30 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 800,00 | 2025 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | Х | Х | Х | 7 432,90 | 7 007,20 | 6 673,00 | 358 | 15 512 022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 512 022,40 | Х |
| 484 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 19А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 856,50 | 820,50 | 820,50 | 45 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 320,00 | 2025 |
| 485 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 810,70 | 774,70 | 774,70 | 33 | 786 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 157,00 | 2025 |
| 486 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 333,20 | 300,00 | 300,00 | 15 | 515 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 015,00 | 2025 |
| 487 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 211,90 | 190,70 | 190,70 | 6 | 495 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 845,00 | 2025 |
| 488 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 315,70 | 300,70 | 300,70 | 20 | 518 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 507,00 | 2025 |
| 489 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 702,00 | 654,00 | 654,00 | 40 | 465 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 154,00 | 2025 |
| 490 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 437,60 | 427,60 | 427,60 | 20 | 630 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 434,00 | 2025 |
| 491 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 661,50 | 637,50 | 637,50 | 40 | 612 125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 125,60 | 2025 |
| 492 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 580,30 | 556,30 | 556,30 | 40 | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 160,00 | 2025 |
| 493 | р.п. Земетчино, ул. Молодежная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 029,80 | 946,80 | 946,80 | 40 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 320,00 | 2025 |
| 494 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 519 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 256,00 | 2025 |
| 495 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 519 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 256,00 | 2025 |
| 496 | с. Большая Ижмора, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 337,80 | 312,80 | 156,60 | 11 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 400,00 | 2025 |
| 497 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 405,90 | 359,60 | 181,60 | 8 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 072,80 | 2025 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 2 009,40 | 1 722,40 | 1 587,20 | 79 | 4 992 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 900,80 | Х |
| 498 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 633,70 | 362,50 | 362,50 | 24 | 2 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 372,00 | 2025 |
| 499 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 2 089 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 364,00 | 2025 |
| 500 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 735,20 | 735,20 | 600,00 | 30 | 853 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 164,80 | 2025 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 45 765,61 | 41 546,90 | 40 388,80 | 1797 | 54 196 943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 196 943,20 | Х |
| 501 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 47 | Специальный счет | 1972 | 2 | 370,50 | 341,70 | 341,70 | 23 | 1 491 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 121,00 | 2025 |
| 502 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 137,20 | 2022,60 | 1854,40 | 87 | 1 446 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 355,00 | 2025 |
| 503 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 7 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 143,50 | 3090,30 | 3090,30 | 126 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 350,80 | 2025 |
| 504 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 454,70 | 412,50 | 412,50 | 11 | 1 877 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 120,00 | 2025 |
| 505 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 624,30 | 551,20 | 550,90 | 22 | 3 198 000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 000,10 | 2025 |
| 506 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,90 | 550,90 | 550,90 | 26 | 3 184 433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 433,59 | 2025 |
| 507 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 32 | 3 011 585,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 585,19 | 2025 |
| 508 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 25 | 3 068 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 007,00 | 2025 |
| 509 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 595,80 | 553,20 | 553,20 | 35 | 2 923 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 227,04 | 2025 |
| 510 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 1 043,81 | 813,00 | 813,00 | 37 | 3 317 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 036,00 | 2025 |
| 511 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 487,10 | 390,20 | 390,20 | 25 | 1 003 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 802,00 | 2025 |
| 512 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 3 | 1 697,80 | 1557,30 | 1557,30 | 85 | 1 582 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 163,29 | 2025 |
| 513 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 550,30 | 515,00 | 515,00 | 19 | 1 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 192,00 | 2025 |
| 514 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 604,60 | 558,20 | 558,20 | 19 | 1 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 192,00 | 2025 |
| 515 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 6 | 6 974,60 | 6412,30 | 6259,50 | 266 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 613,87 | 2025 |
| 516 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1 253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 1 216 516,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 516,52 | 2025 |
| 517 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 504,60 | 460,00 | 405,60 | 31 | 1 186 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 348,00 | 2025 |
| 518 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4 914,20 | 4515,90 | 4515,90 | 182 | 7 660 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660 839,20 | 2025 |
| 519 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 401,90 | 3129,10 | 3071,80 | 150 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 209,44 | 2025 |
| 520 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 751,40 | 2722,80 | 2456,90 | 180 | 3 646 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 014,00 | 2025 |
| 521 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2 103,00 | 1924,30 | 1924,30 | 55 | 2 267 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 055,40 | 2025 |
| 522 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 |  | 1 020,20 | 937,40 | 827,40 | 26 | 1 133 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 449,46 | 2025 |
| 523 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 29 | Специальный счет | 1982 | 5 | 5 788,10 | 5414,30 | 5163,50 | 212 | 203 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 643,30 | 2025 |
| 524 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | Специальный счет | 1968 | 4 | 2 205,00 | 2055,40 | 2055,40 | 68 | 3 157 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 343,00 | 2025 |
| 525 | с. Варваровка ул. Школьная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 361,30 | 361,30 | 262,90 | 18 | 462 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 326,00 | 2025 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | Х | Х | Х | 1 661,40 | 1 552,30 | 1 552,30 | 48 | 5 617 036,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 036,09 | Х |
| 526 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 803,20 | 740,30 | 740,30 | 34 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 744,00 | 2025 |
| 527 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 858,20 | 812,00 | 812,00 | 14 | 3 653 292,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 292,09 | 2025 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 34 560,64 | 26 782,50 | 26 609,00 | 931 | 60 824 319,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 824 319,79 | Х |
| 528 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 326,20 | 292,70 | 292,70 | 11 | 339 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 169,00 | 2025 |
| 529 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 343,00 | 309,50 | 309,50 | 14 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 733,89 | 2025 |
| 530 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 834,30 | 834,30 | 834,30 | 27 | 308 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 648,00 | 2025 |
| 531 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 736,10 | 736,10 | 736,10 | 37 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,40 | 2025 |
| 532 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 24 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 776,00 | 2025 |
| 533 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 557,50 | 817,25 | 817,25 | 25 | 3 498 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 281,50 | 2025 |
| 534 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 1 210 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 902,78 | 2025 |
| 535 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 329,30 | 307,30 | 307,30 | 11 | 269 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 030,80 | 2025 |
| 536 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 11 | 203 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 010,30 | 2025 |
| 537 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 12 | 1 132 080,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 080,84 | 2025 |
| 538 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 1 922,00 | 1234,30 | 1234,30 | 62 | 686 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 158,30 | 2025 |
| 539 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2 304,00 | 1485,60 | 1485,60 | 62 | 318 071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 071,56 | 2025 |
| 540 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 2 010,90 | 1826,30 | 1826,30 | 45 | 4 283 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 666,70 | 2025 |
| 541 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 2 253,20 | 1291,00 | 1291,00 | 49 | 1 231 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 498,70 | 2025 |
| 542 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 2 010,90 | 1502,51 | 1502,51 | 54 | 1 231 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 937,70 | 2025 |
| 543 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 3 426 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 584,94 | 2025 |
| 544 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 404,20 | 370,00 | 370,00 | 17 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 281,18 | 2025 |
| 545 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 404,20 | 370,00 | 370,00 | 18 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 023,81 | 2025 |
| 546 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3 201,40 | 3201,40 | 3201,40 | 100 | 3 002 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 263,40 | 2025 |
| 547 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 4 329,30 | 2938,20 | 2938,20 | 73 | 7 451 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 490,00 | 2025 |
| 548 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 4 329,30 | 2938,20 | 2938,20 | 81 | 7 351 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 490,00 | 2025 |
| 549 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 631,00 | 631,00 | 595,00 | 20 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 155,16 | 2025 |
| 550 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 620,70 | 620,70 | 584,30 | 14 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 113,23 | 2025 |
| 551 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 860,80 | 860,80 | 798,70 | 40 | 4 357 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 238,00 | 2025 |
| 552 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 878,40 | 878,40 | 839,40 | 44 | 4 183 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 278,20 | 2025 |
| 553 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,40 | 277,80 | 277,80 | 15 | 974 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 967,70 | 2025 |
| 554 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,40 | 277,80 | 277,80 | 4 | 974 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 967,70 | 2025 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 7 509,60 | 6 151,00 | 6 151,00 | 261 | 9 026 021,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 021,15 | Х |
| 555 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 930,80 | 844,40 | 844,40 | 25 | 615 964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 964,14 | 2025 |
| 556 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 680,70 | 1463,30 | 1463,30 | 41 | 1 408 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 662,79 | 2025 |
| 557 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 33 | 3 241 717,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 717,68 | 2025 |
| 558 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 2 025,00 | 1295,10 | 1295,10 | 75 | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 240,00 | 2025 |
| 559 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 325,30 | 325,30 | 325,30 | 17 | 984 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 376,60 | 2025 |
| 560 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 663,60 | 613,20 | 613,20 | 30 | 922 799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 799,32 | 2025 |
| 561 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1 074,20 | 864,40 | 864,40 | 40 | 1 685 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 260,62 | 2025 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | Х | Х | Х | 220,20 | 139,30 | 139,30 | 12 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | Х |
| 562 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 220,20 | 139,30 | 139,30 | 12 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | 2025 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 3 234,00 | 2 403,50 | 2 403,50 | 142 | 6 811 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 166,61 | Х |
| 563 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 307,80 | 207,80 | 207,80 | 20 | 325 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 550,00 | 2025 |
| 564 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 307,80 | 207,80 | 207,80 | 20 | 325 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 550,00 | 2025 |
| 565 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 537,30 | 337,30 | 337,30 | 17 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 357,00 | 2025 |
| 566 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 230,80 | 945,80 | 945,80 | 40 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 244,17 | 2025 |
| 567 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1911 | 2 | 425,40 | 380,40 | 380,40 | 8 | 197 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 746,00 | 2025 |
| 568 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 424,90 | 324,40 | 324,40 | 37 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 719,44 | 2025 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 3 112,30 | 2 761,70 | 2 761,70 | 203 | 9 844 516,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844 516,09 | Х |
| 569 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 228,70 | 228,70 | 228,70 | 20 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 872,14 | 2025 |
| 570 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 12 | 229,20 | 229,20 | 229,20 | 23 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 087,00 | 2025 |
| 571 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 20 | Специальный счет | 1984 | 2 | 846,30 | 495,70 | 495,70 | 42 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 539,43 | 2025 |
| 572 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 358,90 | 358,90 | 358,90 | 22 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 300,52 | 2025 |
| 573 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 17 | 146 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 820,00 | 2025 |
| 574 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 19 | 110 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 115,00 | 2025 |
| 575 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 404,80 | 404,80 | 404,80 | 31 | 443 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 306,00 | 2025 |
| 576 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 368,90 | 368,90 | 368,90 | 8 | 1 323 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 238,00 | 2025 |
| 577 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 371,30 | 371,30 | 371,30 | 21 | 1 323 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 238,00 | 2025 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 22 778,96 | 19 082,80 | 16 444,00 | 995 | 51 599 684,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 599 684,89 | Х |
| 578 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 1 152,90 | 706,10 | 446,80 | 44 | 230 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 501,80 | 2025 |
| 579 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 752,10 | 704,90 | 657,70 | 44 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 181,37 | 2025 |
| 580 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 747,80 | 694,60 | 641,40 | 48 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 186,12 | 2025 |
| 581 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 484,40 | 844,20 | 640,20 | 49 | 448 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 630,00 | 2025 |
| 582 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 401,00 | 362,20 | 323,40 | 33 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 2025 |
| 583 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 767,70 | 620,80 | 473,90 | 63 | 2 060 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 152,60 | 2025 |
| 584 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 295,30 | 3002,20 | 2643,60 | 96 | 740 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 300,00 | 2025 |
| 585 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 1 010 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 768,00 | 2025 |
| 586 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 606,80 | 564,10 | 521,40 | 43 | 1 192 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 311,60 | 2025 |
| 587 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 289,70 | 266,50 | 266,50 | 13 | 933 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 525,00 | 2025 |
| 588 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 890,30 | 2587,60 | 2284,90 | 180 | 8 701 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 213,20 | 2025 |
| 589 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1 509,96 | 864,20 | 864,20 | 35 | 2 389 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 492,80 | 2025 |
| 590 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 5 | 3 646,80 | 2710,50 | 1774,20 | 138 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 746 564,01 | 2025 |
| 591 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 376,30 | 346,50 | 316,70 | 27 | 951 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 335,40 | 2025 |
| 592 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 449,00 | 449,00 | 413,20 | 18 | 424 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 205,00 | 2025 |
| 593 | с. Атмис, ул. Новая, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 685,50 | 685,50 | 685,50 | 20 | 1 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 500,00 | 2025 |
| 594 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 390,10 | 390,10 | 390,10 | 10 | 564 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 626,00 | 2025 |
| 595 | с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 486,40 | 486,40 | 486,40 | 11 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 992,99 | 2025 |
| 596 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 797,20 | 797,20 | 736,20 | 41 | 643 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 199,00 | 2025 |
| 597 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 780,00 | 780,00 | 720,20 | 30 | 1 573 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 200,00 | 2025 |
| 598 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 794,40 | 794,40 | 731,70 | 34 | 1 655 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 800,00 | 2025 |
| Итого по Никольскому району: |  | Х | Х | Х | 368,60 | 338,00 | 338,00 | 21 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | Х |
| 599 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 368,60 | 338,00 | 338,00 | 21 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | 2025 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 2 111,30 | 1 406,10 | 1 406,10 | 79 | 6 618 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 699,20 | Х |
| 600 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 1 557,00 | 903,50 | 903,50 | 54 | 4 603 925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603 925,80 | 2025 |
| 601 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 376,40 | 376,40 | 376,40 | 18 | 1 048 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 069,90 | 2025 |
| 602 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 177,90 | 126,20 | 126,20 | 7 | 966 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 703,50 | 2025 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 6 666,28 | 5 919,28 | 5 591,78 | 261 | 25 371 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 371 103,30 | Х |
| 603 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 460,40 | 398,40 | 388,90 | 19 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 998,40 | 2025 |
| 604 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 615,10 | 394,70 | 352,20 | 18 | 1 955 926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 926,95 | 2025 |
| 605 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 649,16 | 2025 |
| 606 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 630,20 | 630,20 | 630,20 | 30 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 911,66 | 2025 |
| 607 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 667,40 | 619,40 | 619,40 | 38 | 2 348 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 005,00 | 2025 |
| 608 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 33 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 743,14 | 2025 |
| 609 | с. Кондоль, ул. Мира, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 368,60 | 368.6 | 352,20 | 20 | 1 768 756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 756,95 | 2025 |
| 610 | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 279,70 | 279,70 | 231,90 | 15 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2025 |
| 611 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 719,60 | 719,60 | 475,50 | 15 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 164,15 | 2025 |
| 612 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 724,30 | 724,30 | 481,50 | 13 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 427,79 | 2025 |
| 613 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 895,90 | 895,90 | 802,90 | 16 | 2 589 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 520,10 | 2025 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 65 333,93 | 59 703,50 | 56 182,23 | 2358 | 97 253 282,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 253 282,49 | Х |
| 614 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 445,20 | 3156,80 | 2996,40 | 137 | 3 427 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 050,00 | 2025 |
| 615 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 5 | 3 436,90 | 3092,80 | 2956,20 | 133 | 4 335 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 131,00 | 2025 |
| 616 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 817,90 | 756,90 | 756,90 | 36 | 1 203 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 028,00 | 2025 |
| 617 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 308,10 | 287,30 | 287,30 | 12 | 4 266 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 685,00 | 2025 |
| 618 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11 | 2 498 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 495,00 | 2025 |
| 619 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 406,38 | 3134,60 | 3055,38 | 98 | 5 440 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440 124,00 | 2025 |
| 620 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2 173,70 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 822,80 | 2025 |
| 621 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 6 | 2 414,60 | 2122,50 | 2078,00 | 82 | 1 391 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 593,00 | 2025 |
| 622 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,90 | 905,10 | 826,40 | 25 | 192 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 233,00 | 2025 |
| 623 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 047,80 | 2863,30 | 2509,20 | 91 | 7 183 487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 183 487,94 | 2025 |
| 624 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 424,10 | 1309,70 | 1199,20 | 31 | 2 546 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 635,20 | 2025 |
| 625 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 152 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 768,10 | 3490,50 | 2729,30 | 88 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 268,48 | 2025 |
| 626 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 236а | Специальный счет | 1993 | 5 | 2 901,50 | 2600,80 | 2600,80 | 113 | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 380,44 | 2025 |
| 627 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 352,00 | 1253,40 | 1091,80 | 43 | 2 828 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 530,00 | 2025 |
| 628 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 307,80 | 1250,80 | 1177,10 | 47 | 2 736 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 770,00 | 2025 |
| 629 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 878,30 | 3878,30 | 3311,40 | 126 | 2 908 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 333,00 | 2025 |
| 630 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 840,60 | 4429,60 | 3741,60 | 170 | 4 436 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 436 389,00 | 2025 |
| 631 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,40 | 281,40 | 281,40 | 18 | 2 314 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 673,00 | 2025 |
| 632 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 2 444 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 856,10 | 2025 |
| 633 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 383,69 | 3954,20 | 3951,69 | 160 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 534,36 | 2025 |
| 634 | г. Сердобск, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 729,20 | 666,70 | 663,20 | 17 | 1 221 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 898,00 | 2025 |
| 635 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 454,80 | 413,00 | 413,00 | 15 | 2 656 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 905,00 | 2025 |
| 636 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 919 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 712,20 | 2025 |
| 637 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 606,70 | 3060,70 | 2820,70 | 217 | 1 900 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 243,00 | 2025 |
| 638 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 437,15 | 4001,60 | 3996,15 | 182 | 5 237 903,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 903,14 | 2025 |
| 639 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 331,40 | 4007,40 | 4007,40 | 173 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 114,83 | 2025 |
| 640 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 491,30 | 434,80 | 434,80 | 11 | 519 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 663,00 | 2025 |
| 641 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 488,40 | 433,30 | 433,30 | 13 | 519 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 663,00 | 2025 |
| 642 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 586,50 | 536,70 | 535,00 | 26 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 742,00 | 2025 |
| 643 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 578,31 | 537,30 | 526,31 | 20 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 742,00 | 2025 |
| 644 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 354,60 | 232,80 | 232,80 | 16 | 537 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 985,00 | 2025 |
| 645 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 354,60 | 232,80 | 232,80 | 10 | 537 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 985,00 | 2025 |
| 646 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 703,40 | 650,00 | 650,00 | 29 | 1 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 720,00 | 2025 |
| 647 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 719,70 | 664,70 | 664,70 | 20 | 567 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 155,00 | 2025 |
| 648 | с. Рощино, ул. Победы, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 2 | 729,70 | 671,00 | 671,00 | 31 | 2 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 720,00 | 2025 |
| 649 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 395,90 | 355,90 | 355,90 | 18 | 1 893 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 112,00 | 2025 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 2 765,60 | 2 277,80 | 2 277,80 | 136 | 4 171 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 478,00 | Х |
| 650 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 917,40 | 609,30 | 609,30 | 53 | 623 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 682,00 | 2025 |
| 651 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 551,80 | 494,60 | 494,60 | 25 | 509 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 388,00 | 2025 |
| 652 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 598,20 | 543,80 | 543,80 | 26 | 509 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 388,00 | 2025 |
| 653 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 364,00 | 326,70 | 326,70 | 17 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 542,00 | 2025 |
| 654 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 334,20 | 303,40 | 303,40 | 15 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 478,00 | 2025 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 2 253,70 | 2 199,70 | 2 199,70 | 109 | 5 650 092,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 092,70 | Х |
| 655 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 757,00 | 741,00 | 741,00 | 31 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377,50 | 2025 |
| 656 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 718,70 | 702,70 | 702,70 | 34 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 736,31 | 2025 |
| 657 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 352,90 | 344,90 | 344,90 | 20 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,89 | 2025 |
| 658 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 425,10 | 411,10 | 411,10 | 24 | 82 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 978,00 | 2025 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 5 592,00 | 4 717,96 | 4 104,46 | 360 | 20 670 086,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 670 086,41 | Х |
| 659 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 353,40 | 353,40 | 353,40 | 32 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 241,26 | 2025 |
| 660 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 716,20 | 688,30 | 683,50 | 49 | 3 842 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 870,00 | 2025 |
| 661 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 673,60 | 673,60 | 442,00 | 71 | 3 671 955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 955,39 | 2025 |
| 662 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 778,50 | 690,00 | 427,80 | 62 | 3 674 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 244,40 | 2025 |
| 663 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 733,00 | 733,00 | 681,50 | 51 | 4 194 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 965,36 | 2025 |
| 664 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 521,80 | 764,16 | 764,16 | 59 | 2 586 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 110,00 | 2025 |
| 665 | с. Усть-Уза, ул. им А.Ж. Богданова, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 815,50 | 815,50 | 752,10 | 36 | 855 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 700,00 | 2025 |
| Итого на 2026 год |  | Х | Х | Х | 1 552 965,66 | 1 361 670,80 | 1 267 449,43 | 69378 | 3 813 952 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 952 161,60 | Х |
| Итого по Башмаковскому району |  | Х | Х | Х | 1 704,20 | 1 388,20 | 1 388,20 | 66 | 8 534 102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 102,70 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 441,10 | 303,40 | 303,40 | 14 | 3 538 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 724,70 | 2026 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 455,10 | 410,80 | 410,80 | 14 | 1 205 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 410,00 | 2026 |
| 3 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 404,00 | 327,00 | 327,00 | 21 | 3 411 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 668,00 | 2026 |
| 4 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 404,00 | 347,00 | 347,00 | 17 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 300,00 | 2026 |
| Итого по Бековскому району |  | Х | Х | Х | 814,50 | 729,70 | 729,70 | 26 | 3 549 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 440,00 | Х |
| 5 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 17 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 720,00 | 2026 |
| 6 | п. Сахзавод ул. Зеленая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 403,70 | 361,30 | 361,30 | 9 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 720,00 | 2026 |
| Итого по Белинскому району |  | Х | Х | Х | 5 947,55 | 5 037,90 | 5 001,10 | 319 | 19 284 922,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 284 922,47 | Х |
| 7 | г. Белинский пер. Рабочий, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1 872,35 | 1421,80 | 1421,80 | 144 | 302 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 960,27 | 2026 |
| 8 | г. Белинский пл. Комсомольская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 384,10 | 384,10 | 347,40 | 19 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 | 2026 |
| 9 | г. Белинский ул. Красноармейская, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 795,20 | 727,20 | 727,20 | 40 | 754 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 947,00 | 2026 |
| 10 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,10 | 266,30 | 266,20 | 28 | 3 237 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 646,00 | 2026 |
| 11 | г. Белинский ул. Новая, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 787,40 | 726,40 | 726,40 | 23 | 4 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 493,00 | 2026 |
| 12 | г. Белинский ул. Рабочая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 1 | 258,30 | 182,40 | 182,40 | 2 | 3 411 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 250,00 | 2026 |
| 13 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 420,90 | 401,10 | 401,10 | 16 | 126 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 898,20 | 2026 |
| 14 | г. Белинский ул. Тамбовская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,50 | 307,90 | 307,90 | 25 | 3 340 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 378,00 | 2026 |
| 15 | с. Лермонтово ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 636,70 | 620,70 | 620,70 | 22 | 3 034 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 350,00 | 2026 |
| Итого по Бессоновскому району |  | Х | Х | Х | 3 012,60 | 2 536,10 | 2 536,10 | 464 | 21 291 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 291 891,80 | Х |
| 16 | п. Полевой ул. Нефтяников,3 | Специальный счет | 1975 | 2 | 780,10 | 723,00 | 723,00 | 29 | 7 044 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 809,20 | 2026 |
| 17 | с. Бессоновка, ул. Сурская, 119а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 713,30 | 700,00 | 700,00 | 54 | 3 191 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 920,00 | 2026 |
| 18 | с. Грабово ул. Заводская,4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 431,80 | 385,40 | 385,40 | 16 | 3 311 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 472,80 | 2026 |
| 19 | с. Грабово ул. Спиртзаводская,7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,20 | 237,60 | 237,60 | 22 | 3 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 472,80 | 2026 |
| 20 | с. Степановка ул. Совхозная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 749,20 | 490,10 | 490,10 | 343 | 4 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 332 217,00 | 2026 |
| Итого по г. Заречный |  | Х | Х | Х | 130 437,14 | 119 039,17 | 118 860,57 | 6301 | 732 481 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 481 683,20 | Х |
| 21 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 10 | Специальный счет | 1963 | 4 | 1 373,50 | 1267,00 | 1267,00 | 68 | 23 129 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 129 971,00 | 2026 |
| 22 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 978,20 | 2777,20 | 2777,20 | 142 | 9 470 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 248,80 | 2026 |
| 23 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 390,50 | 1292,40 | 1292,40 | 64 | 7 207 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 207 032,00 | 2026 |
| 24 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 959,70 | 2765,10 | 2765,10 | 156 | 9 470 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 248,80 | 2026 |
| 25 | г. Заречный пр-кт Мира, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 177,10 | 2030,40 | 2030,40 | 117 | 5 420 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 375,00 | 2026 |
| 26 | г. Заречный пр-кт. Мира, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 13 159 196,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 159 196,90 | 2026 |
| 27 | г. Заречный ул. Ахунская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 6 186,80 | 4938,70 | 4938,70 | 231 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2026 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 2/7 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 863,30 | 2664,60 | 2664,60 | 129 | 26 928 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928 600,00 | 2026 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 715,20 | 3470,60 | 3470,60 | 202 | 30 881 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 881 190,00 | 2026 |
| 30 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1 452,70 | 1309,30 | 1309,30 | 66 | 5 070 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 841,00 | 2026 |
| 31 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 486,80 | 2343,10 | 2343,10 | 143 | 13 139 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139 938,00 | 2026 |
| 32 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 187,30 | 2039,50 | 2039,50 | 101 | 11 202 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 771,80 | 2026 |
| 33 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 174,40 | 2028,60 | 2028,60 | 117 | 12 823 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 823 347,80 | 2026 |
| 34 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,94 | 2058,67 | 2058,67 | 124 | 3 993 474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 474,64 | 2026 |
| 35 | г. Заречный ул. Заречная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 3 736,70 | 3336,20 | 3336,20 | 172 | 5 370 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 893,20 | 2026 |
| 36 | г. Заречный ул. Заречная, д. 12 | Специальный счет | 1981 | 5 | 4 513,30 | 4010,80 | 4010,80 | 201 | 27 768 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 768 908,00 | 2026 |
| 37 | г. Заречный ул. Заречная, д. 16 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 866,10 | 3472,90 | 3472,90 | 170 | 24 300 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300 342,00 | 2026 |
| 38 | г. Заречный ул. Заречная, д. 18 | Специальный счет | 1981 | 9 | 3 703,10 | 3326,80 | 3326,80 | 176 | 23 844 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 844 265,00 | 2026 |
| 39 | г. Заречный ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 819,80 | 2636,20 | 2636,20 | 156 | 13 060 687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 060 687,80 | 2026 |
| 40 | г. Заречный ул. Зеленая, д. 3 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 826,40 | 3582,70 | 3582,70 | 176 | 55 875 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 875 760,00 | 2026 |
| 41 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 11 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 704,90 | 3464,80 | 3464,80 | 202 | 57 420 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 420 496,00 | 2026 |
| 42 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 2 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 959,30 | 2764,50 | 2764,50 | 159 | 46 405 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 405 964,00 | 2026 |
| 43 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 3 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 723,70 | 3477,90 | 3477,90 | 193 | 55 395 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 395 550,00 | 2026 |
| 44 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 4 | Специальный счет | 1964 | 4 | 2 158,20 | 2014,50 | 2014,50 | 108 | 6 282 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 282 013,60 | 2026 |
| 45 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 162,50 | 2017,20 | 2017,20 | 107 | 21 034 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034 098,00 | 2026 |
| 46 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 7 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 159,30 | 2013,90 | 2013,90 | 109 | 21 009 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 009 553,00 | 2026 |
| 47 | г. Заречный ул. Конституции СССР, д. 8 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 966,00 | 2769,80 | 2769,80 | 150 | 44 386 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 386 773,00 | 2026 |
| 48 | г. Заречный ул. Конституции СССР, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3 062,60 | 2775,90 | 2775,90 | 126 | 5 664 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 664 838,00 | 2026 |
| 49 | г. Заречный ул. Ленина, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 098,30 | 2806,40 | 2806,40 | 122 | 5 601 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 972,00 | 2026 |
| 50 | г. Заречный ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 947,20 | 2750,40 | 2750,40 | 157 | 13 169 007,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 169 007,34 | 2026 |
| 51 | г. Заречный ул. Ленина, д. 48 | Специальный счет | 1981 | 5 | 2 313,20 | 2089,80 | 2089,80 | 111 | 17 632 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 632 842,00 | 2026 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 7 163 557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163 557,80 | 2026 |
| 53 | г. Заречный ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 152,40 | 2005,60 | 2005,60 | 120 | 12 259 993,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 259 993,30 | 2026 |
| 54 | г. Заречный ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 929,20 | 2734,40 | 2555,80 | 148 | 12 864 800,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 864 800,14 | 2026 |
| 55 | г. Заречный ул. Ленина, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 166,80 | 2020,70 | 2020,70 | 123 | 5 577 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 685,00 | 2026 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 3 993 474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 474,64 | 2026 |
| 57 | г. Заречный ул. Озерская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 7 479,80 | 6848,20 | 6848,20 | 356 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 58 | г. Заречный ул. Светлая, д. 9 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1 930,80 | 1900,80 | 1900,80 | 107 | 1 320 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 352,00 | 2026 |
| 59 | г. Заречный ул. Светлая, д. 11 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2 221,00 | 1909,00 | 1909,00 | 97 | 18 310 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 310 487,00 | 2026 |
| 60 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2 311,80 | 2077,90 | 2077,90 | 91 | 8 548 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 548 639,00 | 2026 |
| 61 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 665,10 | 3463,50 | 3463,50 | 187 | 12 542 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 542 113,64 | 2026 |
| 62 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 11А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 693,60 | 3452,00 | 3452,00 | 178 | 8 579 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579 382,00 | 2026 |
| 63 | г. Заречный ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 5 554,90 | 4403,20 | 4403,20 | 174 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2026 |
| Итого по г. Кузнецк |  | Х | Х | Х | 151 526,20 | 118 988,62 | 113 180,62 | 4452 | 268 740 276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 740 276,52 | Х |
| 64 | г. Кузнецк проезд Саратовский, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 4 984,10 | 3876,80 | 3876,80 | 156 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2026 |
| 65 | г. Кузнецк ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 9 | 6 455,80 | 4621,00 | 4621,00 | 301 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2026 |
| 66 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 10Б | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 185,80 | 4771,10 | 4641,30 | 141 | 12 511 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511 406,20 | 2026 |
| 67 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 489,20 | 2334,60 | 1479,50 | 80 | 3 884 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884 194,20 | 2026 |
| 68 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 48 | Специальный счет | 1973 | 5 | 6 024,90 | 4434,00 | 4434,00 | 139 | 8 708 658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 658,96 | 2026 |
| 69 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 6 499,00 | 6303,10 | 6092,50 | 286 | 5 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 400,00 | 2026 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 12 962,30 | 11796,22 | 11796,22 | 354 | 797 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 092,00 | 2026 |
| 71 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 151 | Специальный счет | 1964 | 5 | 4 804,20 | 3457,40 | 2550,10 | 84 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 511 360,00 | 2026 |
| 72 | г. Кузнецк ул. Варшавская, д. 1д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 536,10 | 454,60 | 454,60 | 27 | 3 884 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884 194,20 | 2026 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5 303,70 | 3746,90 | 3746,90 | 215 | 631 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 217,40 | 2026 |
| 74 | г. Кузнецк ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 730,80 | 730,80 | 32 | 1 034 662,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 662,92 | 2026 |
| 75 | г. Кузнецк ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 736,10 | 736,10 | 31 | 992 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 425,92 | 2026 |
| 76 | г. Кузнецк ул. Городок Дружба, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 604,40 | 576,70 | 576,70 | 31 | 3 300 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 222,00 | 2026 |
| 77 | г. Кузнецк ул. Железнодорожная, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 958,20 | 2288,90 | 1503,40 | 75 | 5 152 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 525,60 | 2026 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 628,70 | 628,70 | 628,70 | 37 | 523 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 032,00 | 2026 |
| 79 | г. Кузнецк ул. Калинина, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 562,80 | 519,70 | 519,70 | 15 | 2 266 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 477,90 | 2026 |
| 80 | г. Кузнецк ул. Калинина, д. 224 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 332,90 | 1238,30 | 1093,70 | 45 | 5 630 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630 399,52 | 2026 |
| 81 | г. Кузнецк ул. Кирова, д. 95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 12 285,80 | 10587,00 | 9109,10 | 291 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 840 250,00 | 2026 |
| 82 | г. Кузнецк ул. Леваневского, д. 58 | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 642,10 | 2597,50 | 2597,50 | 88 | 10 684 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 684 469,60 | 2026 |
| 83 | г. Кузнецк ул. Леваневского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 3 707,40 | 2584,90 | 2584,90 | 110 | 7 707 893,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 893,12 | 2026 |
| 84 | г. Кузнецк ул. Ленина, д. 211 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 536,40 | 1287,30 | 1044,70 | 43 | 4 931 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 824,00 | 2026 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 708,40 | 473,30 | 473,30 | 23 | 3 070 451,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 451,92 | 2026 |
| 86 | г. Кузнецк ул. Маяковского, д. 59 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 303,70 | 3213,10 | 3213,10 | 119 | 15 865 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 865 168,00 | 2026 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 780,70 | 1249,80 | 1249,80 | 42 | 1 484 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 289,00 | 2026 |
| 88 | г. Кузнецк ул. Октябрьская, д. 1 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 907,00 | 2962,00 | 2962,00 | 131 | 14 637 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637 864,00 | 2026 |
| 89 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 45А | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 383,30 | 2510,70 | 2510,70 | 90 | 11 254 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 254 017,20 | 2026 |
| 90 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 55 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4 333,60 | 3195,40 | 3147,70 | 137 | 9 722 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722 241,20 | 2026 |
| 91 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 082,00 | 1537,90 | 1446,90 | 125 | 6 126 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 162,64 | 2026 |
| 92 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 1 | Специальный счет | 1964 | 4 | 2 113,70 | 1582,30 | 1582,30 | 46 | 6 498 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498 909,92 | 2026 |
| 93 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 697,70 | 649,00 | 649,00 | 34 | 3 549 786,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 786,96 | 2026 |
| 94 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1 324,50 | 626,10 | 626,10 | 39 | 3 690 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 730,32 | 2026 |
| 95 | г. Кузнецк ул. Откормсовхоз, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 26 | 2 518 357,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 357,90 | 2026 |
| 96 | г. Кузнецк ул. Победы, д. 52 | Специальный счет | 1966 | 4 | 3 633,70 | 2555,70 | 2555,70 | 105 | 10 012 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 012 279,36 | 2026 |
| 97 | г. Кузнецк ул. Правды, д. 3Б | Специальный счет | 1967 | 2 | 804,00 | 722,70 | 722,70 | 23 | 4 179 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 753,00 | 2026 |
| 98 | г. Кузнецк ул. Приборостроителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 15 930,00 | 11600,00 | 11420,00 | 468 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 2026 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 450,80 | 2450,80 | 1714,90 | 67 | 1 197 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 190,80 | 2026 |
| 100 | г. Кузнецк ул. Радищева, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 393,90 | 2141,50 | 2141,50 | 141 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 360,00 | 2026 |
| 101 | г. Кузнецк ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2 288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 9 293 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 293 652,00 | 2026 |
| 102 | г. Кузнецк ул. Стекловская, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 10 571,40 | 8944,00 | 8944,00 | 164 | 13 524 961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 524 961,40 | 2026 |
| 103 | г. Кузнецк ул. Шевченко, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1 089,30 | 998,00 | 998,00 | 44 | 4 593 395,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 395,36 | 2026 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 996 773,01 | 888 422,41 | 811 433,94 | 48136 | 2 077 575 022,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 575 022,63 | Х |
| 104 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | Специальный счет | 1996 | 10 | 8 194,20 | 7 374,78 | 6 637,30 | 413 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 2026 |
| 105 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 720,30 | 648,27 | 583,44 | 36 | 1 934 202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 202,41 | 2026 |
| 106 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 725,40 | 652,86 | 587,57 | 37 | 1 950 729,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 729,46 | 2026 |
| 107 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 164,30 | 147,87 | 133,08 | 9 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 297,60 | 2026 |
| 108 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 437,40 | 27 | 1 649 922,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 922,67 | 2026 |
| 109 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 542,00 | 487,80 | 439,02 | 27 | 1 656 403,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 403,87 | 2026 |
| 110 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 748,80 | 673,92 | 606,53 | 37 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 734,40 | 2026 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 12А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 560,20 | 3 204,18 | 2 883,76 | 179 | 12 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 419 470,00 | 2026 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 626,00 | 2 363,40 | 2 127,06 | 120 | 7 330 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 456,00 | 2026 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 77А | Специальный счет | 1984 | 5 | 6 550,40 | 6 075,90 | 5 362,20 | 261 | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 882 992,00 | 2026 |
| 114 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 83 | Специальный счет | 1971 | 9 | 1 974,90 | 1 777,41 | 1 599,67 | 99 | 3 728 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 611,20 | 2026 |
| 115 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 219,20 | 2 897,28 | 2 607,55 | 203 | 7 432 131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432 131,60 | 2026 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 93 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 952,80 | 3 557,52 | 3 201,77 | 199 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 164,80 | 2026 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 286,40 | 4 757,76 | 4 281,98 | 266 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 542,40 | 2026 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | Специальный счет | 1971 | 9 | 3 504,40 | 3 153,96 | 2 838,56 | 176 | 11 356 350,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 356 350,02 | 2026 |
| 119 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 6 011,20 | 5 410,08 | 4 869,07 | 263 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 120 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 93 | Специальный счет | 2011 | 10 | 5 543,30 | 4 891,40 | 4 891,40 | 200 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 978,00 | 2026 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998, 1999 | 10 | 6 461,90 | 5 815,71 | 5 234,14 | 326 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2026 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 8 520,50 | 7 668,45 | 6 901,61 | 429 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 123 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 316,90 | 285,21 | 256,69 | 16 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 460,80 | 2026 |
| 124 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 327,60 | 294,84 | 265,36 | 16 | 961 619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 619,75 | 2026 |
| 125 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 591,80 | 1 432,62 | 1 289,36 | 80 | 3 491 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 922,00 | 2026 |
| 126 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 746,70 | 672,03 | 672,03 | 40 | 1 376 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 080,00 | 2026 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 489,50 | 2 240,55 | 2 016,50 | 125 | 6 267 467,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 467,57 | 2026 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 164,78 | 148,30 | 133,47 | 8 | 1 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 164,00 | 2026 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 171,70 | 154,53 | 139,08 | 7 | 1 075 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 372,00 | 2026 |
| 130 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 160,95 | 144,86 | 130,37 | 11 | 1 095 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 436,00 | 2026 |
| 131 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 173,10 | 155,79 | 140,21 | 10 | 904 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 828,00 | 2026 |
| 132 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 176,00 | 158,40 | 142,56 | 9 | 909 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 844,00 | 2026 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 156,34 | 140,71 | 126,63 | 13 | 874 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 732,00 | 2026 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 150,86 | 135,77 | 122,19 | 12 | 954 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 988,00 | 2026 |
| 135 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 285,70 | 257,13 | 231,42 | 14 | 1 556 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 908,00 | 2026 |
| 136 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 276,70 | 249,03 | 224,13 | 20 | 836 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 673,34 | 2026 |
| 137 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 274,80 | 247,32 | 222,59 | 22 | 830 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 516,20 | 2026 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 278,20 | 250,38 | 225,34 | 21 | 841 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 534,24 | 2026 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 281,90 | 253,71 | 228,34 | 20 | 853 524,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 524,45 | 2026 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 243,25 | 218,93 | 197,03 | 17 | 748 281,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 281,83 | 2026 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 242,99 | 218,69 | 196,82 | 19 | 747 436,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 436,04 | 2026 |
| 142 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 238,73 | 214,86 | 193,37 | 18 | 733 621,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 621,37 | 2026 |
| 143 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 109,20 | 998,28 | 898,45 | 65 | 3 813 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 906,00 | 2026 |
| 144 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 106,80 | 996,12 | 896,51 | 76 | 3 869 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 082,00 | 2026 |
| 145 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 2026 |
| 146 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 356,90 | 321,21 | 289,09 | 18 | 1 056 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 569,26 | 2026 |
| 147 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 336,40 | 302,76 | 272,48 | 59 | 1 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 600,00 | 2026 |
| 148 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 365,00 | 328,50 | 295,65 | 44 | 1 807 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 708,00 | 2026 |
| 149 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 206,43 | 1 085,79 | 977,21 | 60 | 3 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 386,00 | 2026 |
| 150 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,80 | 464,22 | 417,80 | 27 | 1 471 500,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 500,21 | 2026 |
| 151 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 519,30 | 467,37 | 420,63 | 28 | 1 482 842,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 842,30 | 2026 |
| 152 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,50 | 463,95 | 417,56 | 25 | 1 470 528,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 528,03 | 2026 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 43 | Специальный счет | 2000 | 9 | 6 592,20 | 5 932,98 | 5 339,68 | 332 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 154 | г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 78/40 | Специальный счет | 1963 | 5 | 1 581,00 | 1 422,90 | 1 280,61 | 80 | 4 592 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 562,00 | 2026 |
| 155 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 197,00 | 177,30 | 159,57 | 9 | 553 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 708,00 | 2026 |
| 156 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 282,50 | 254,25 | 228,83 | 14 | 294 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 266,70 | 2026 |
| 157 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 610,00 | 2 349,00 | 2 114,10 | 131 | 9 584 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 584 456,00 | 2026 |
| 158 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 610,00 | 2 349,00 | 2 114,10 | 131 | 14 726 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726 830,00 | 2026 |
| 159 | г. Пенза, ул. Беринга, д. 2А | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 898,80 | 2 608,92 | 2 348,03 | 146 | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 934,40 | 2026 |
| 160 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | Специальный счет | 1975 | 1 | 367,10 | 330,39 | 297,35 | 18 | 1 189 623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 623,36 | 2026 |
| 161 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4а | Специальный счет | 1975 | 1 | 368,80 | 331,92 | 298,73 | 18 | 1 195 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 132,38 | 2026 |
| 162 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 082,50 | 974,25 | 876,83 | 54 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 760,00 | 2026 |
| 163 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 079,43 | 971,49 | 874,34 | 54 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 963,84 | 2026 |
| 164 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 096,40 | 986,76 | 888,08 | 55 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 003,20 | 2026 |
| 165 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 268,40 | 241,56 | 241,56 | 24 | 913 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 394,00 | 2026 |
| 166 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | Специальный счет | 1958 | 5 | 4 154,70 | 3 739,23 | 3 365,31 | 209 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 079 480,00 | 2026 |
| 167 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 83 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 3 | 949,10 | 854,19 | 768,77 | 48 | 6 566 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 612,00 | 2026 |
| 168 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4 253,70 | 3 828,33 | 3 445,50 | 214 | 2 516 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 336,41 | 2026 |
| 169 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 440,90 | 3983,80 | 3983,80 | 225 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 2026 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 436,60 | 3967,50 | 3967,50 | 215 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 2026 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 836,80 | 2 553,12 | 2 297,81 | 143 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 198 352,00 | 2026 |
| 172 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 833,30 | 2 549,97 | 2 294,97 | 188 | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188 237,00 | 2026 |
| 173 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | Специальный счет | 1964 | 5 | 1 904,05 | 1 713,64 | 1 542,28 | 188 | 4 457 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 130,00 | 2026 |
| 174 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 184,30 | 2 865,87 | 2 579,28 | 192 | 13 222 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 222 030,00 | 2026 |
| 175 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 168,50 | 2 851,65 | 2 566,49 | 186 | 7 322 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 350,00 | 2026 |
| 176 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 632,10 | 3 268,89 | 2 942,00 | 189 | 13 919 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 919 439,00 | 2026 |
| 177 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 612,70 | 3 251,43 | 2 926,29 | 181 | 13 623 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 623 310,00 | 2026 |
| 178 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 626,30 | 3 263,67 | 2 937,30 | 174 | 18 492 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 492 726,00 | 2026 |
| 179 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 625,60 | 3 263,04 | 2 936,74 | 144 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 795 816,00 | 2026 |
| 180 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 604,30 | 3 243,87 | 2 919,48 | 194 | 13 427 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427 686,00 | 2026 |
| 181 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 555,70 | 2 300,13 | 2 070,12 | 177 | 5 067 370,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 370,06 | 2026 |
| 182 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 320,50 | 288,45 | 259,61 | 7 | 1 406 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 428,00 | 2026 |
| 183 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 175,33 | 2 857,79 | 2 572,01 | 189 | 8 844 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 844 014,00 | 2026 |
| 184 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 590,50 | 3 231,45 | 2 908,31 | 195 | 15 770 642,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 770 642,87 | 2026 |
| 185 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 174,72 | 2 857,25 | 2 571,52 | 212 | 6 914 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 914 670,00 | 2026 |
| 186 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 005,00 | 2 704,50 | 2 434,05 | 243 | 7 534 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534 838,00 | 2026 |
| 187 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 642,05 | 2 377,85 | 2 140,06 | 248 | 7 725 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 446,00 | 2026 |
| 188 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 473,00 | 2 225,70 | 2 003,13 | 132 | 7 034 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 512,00 | 2026 |
| 189 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2 512,40 | 2 261,16 | 2 035,04 | 130 | 8 141 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 677,25 | 2026 |
| 190 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 2 210,00 | 1 989,00 | 1 790,10 | 101 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 411,43 | 2026 |
| 191 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 1 394,70 | 1 290,30 | 996,50 | 51 | 3 824 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 386,64 | 2026 |
| 192 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 323,50 | 291,15 | 262,04 | 18 | 1 863 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 193,30 | 2026 |
| 193 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 308,70 | 2 977,83 | 2 680,05 | 124 | 7 822 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 822 165,08 | 2026 |
| 194 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 492,60 | 4 043,34 | 3 639,01 | 232 | 7 958 708,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958 708,51 | 2026 |
| 195 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | Специальный счет | 1981 | 5 | 5 102,20 | 4 591,98 | 4 132,78 | 284 | 18 294 390,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 294 390,94 | 2026 |
| 196 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 535,20 | 2 281,68 | 2 053,51 | 135 | 7 720 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 430,00 | 2026 |
| 197 | г. Пенза, ул. Дзержинского/Герцена, д. 29/42 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 785,60 | 3 407,04 | 3 066,34 | 154 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 409,60 | 2026 |
| 198 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 354,39 | 2 118,95 | 1 907,06 | 140 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 095,87 | 2026 |
| 199 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 746,50 | 2 578,30 | 2 220,06 | 152 | 650 903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 903,30 | 2026 |
| 200 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1 175,80 | 1 058,22 | 952,40 | 74 | 5 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 386,00 | 2026 |
| 201 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 710,00 | 2 599,60 | 2 489,60 | 119 | 5 307 815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 815,80 | 2026 |
| 202 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 477,50 | 2 229,75 | 2 006,78 | 144 | 4 333 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 656,00 | 2026 |
| 203 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 241,30 | 1 117,17 | 1 005,45 | 62 | 4 421 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 176,00 | 2026 |
| 204 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3 718,79 | 3 699,80 | 3 235,35 | 289 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2026 |
| 205 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 957,10 | 861,39 | 775,25 | 45 | 2 201 575,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 575,91 | 2026 |
| 206 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 276,50 | 248,85 | 223,97 | 23 | 896 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 025,22 | 2026 |
| 207 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 938,30 | 3 544,47 | 3 190,02 | 216 | 8 062 445,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 062 445,29 | 2026 |
| 208 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 955,00 | 3 559,50 | 3 203,55 | 190 | 8 316 563,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 563,27 | 2026 |
| 209 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 536,10 | 2282,49 | 2282,49 | 176 | 3 397 516,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 516,70 | 2026 |
| 210 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 575,20 | 1 417,68 | 1 275,91 | 79 | 4 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 978,00 | 2026 |
| 211 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 383,18 | 2 144,86 | 1 930,38 | 206 | 5 934 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 192,00 | 2026 |
| 212 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 271,50 | 1 144,35 | 1 029,92 | 60 | 4 050 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 834,00 | 2026 |
| 213 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 177,80 | 2 860,02 | 2 574,02 | 200 | 9 805 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 160,00 | 2026 |
| 214 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 411,39 | 2 170,25 | 1 953,23 | 195 | 6 112 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112 952,00 | 2026 |
| 215 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3 353,00 | 3 017,70 | 2 715,93 | 154 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 170,00 | 2026 |
| 216 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4 007,90 | 3 763,10 | 3 146,90 | 143 | 6 375 690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 690,09 | 2026 |
| 217 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 994,17 | 2 694,75 | 2 425,28 | 178 | 6 604 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 520,00 | 2026 |
| 218 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 602,40 | 3 242,16 | 2 917,94 | 180 | 9 457 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457 971,40 | 2026 |
| 219 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 112 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 460,00 | 2026 |
| 220 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 221,10 | 2 898,99 | 2 609,09 | 128 | 7 938 288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 288,73 | 2026 |
| 221 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | Специальный счет | 1981 | 9 | 8 875,60 | 7 854,60 | 7 854,60 | 336 | 1 466 783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 783,51 | 2026 |
| 222 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 492,00 | 4 025,80 | 4 025,80 | 178 | 851 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 196,47 | 2026 |
| 223 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994,1999 | 9,1 | 12 221,80 | 10 999,62 | 9 899,66 | 365 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 224 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | Специальный счет | 1997 | 5 | 5 182,10 | 4785,10 | 4486,80 | 280 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 931,13 | 2026 |
| 225 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 3 470,60 | 3 123,54 | 2 811,19 | 180 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2026 |
| 226 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48А | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 10 | 3 748,83 | 3 373,95 | 3 036,55 | 200 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2026 |
| 227 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | Специальный счет | 2001 | 9 | 5 189,20 | 4 670,28 | 4 203,25 | 270 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 228 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 8 301,99 | 7 471,79 | 6 724,61 | 392 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 229 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 2 281 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 458,00 | 2026 |
| 230 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 179,10 | 161,19 | 145,07 | 14 | 1 630 683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 683,02 | 2026 |
| 231 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 638,40 | 3 274,56 | 2 947,10 | 141 | 11 790 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 790 590,08 | 2026 |
| 232 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 161,00 | 2 844,90 | 2 560,41 | 157 | 10 243 528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 528,83 | 2026 |
| 233 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41А | Специальный счет | 2001 | 10 | 5 871,02 | 5 283,92 | 4 755,53 | 265 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 234 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 154,55 | 2 839,10 | 2 555,19 | 141 | 10 222 626,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 222 626,97 | 2026 |
| 235 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 288,30 | 1 159,47 | 1 043,52 | 52 | 4 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 978,00 | 2026 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 750,90 | 675,81 | 608,23 | 61 | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 699,20 | 2026 |
| 237 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 067,20 | 1003,30 | 1003,30 | 42 | 1 276 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 787,00 | 2026 |
| 238 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 957,00 | 4 461,30 | 4 015,17 | 195 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 019 112,00 | 2026 |
| 239 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 6 133,00 | 5 281,80 | 5 281,80 | 80 | 7 895 098,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895 098,38 | 2026 |
| 240 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 094,90 | 985,41 | 886,87 | 52 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 241 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | Специальный счет | 1967 | 5 | 1 583,20 | 1 424,88 | 1 282,39 | 72 | 5 130 514,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 514,03 | 2026 |
| 242 | г. Пенза, ул. Красная Горка/Богданова, д. 39/56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 2 652,19 | 2 386,97 | 2 148,27 | 148 | 6 994 680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 994 680,39 | 2026 |
| 243 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 1 819,10 | 1 637,19 | 1 473,47 | 78 | 5 694 970,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694 970,98 | 2026 |
| 244 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 504,15 | 2 002,15 | 1 933,95 | 133 | 3 216 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 787,00 | 2026 |
| 245 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 817,37 | 2 624,73 | 2 553,33 | 193 | 4 884 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 960,00 | 2026 |
| 246 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 626,60 | 2 363,94 | 2 127,55 | 158 | 8 511 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 511 753,50 | 2026 |
| 247 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 208,40 | 3 787,56 | 3 408,80 | 144 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 094,40 | 2026 |
| 248 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 933,84 | 3 540,46 | 3 186,41 | 220 | 12 747 992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 747 992,22 | 2026 |
| 249 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 451,70 | 3 106,53 | 2 795,88 | 147 | 11 185 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 185 570,52 | 2026 |
| 250 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 930,80 | 3 537,72 | 3 183,95 | 217 | 12 738 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 140,80 | 2026 |
| 251 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 543,60 | 3 189,24 | 2 870,32 | 139 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 316,80 | 2026 |
| 252 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 108,82 | 997,94 | 898,14 | 63 | 2 544 719,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 719,70 | 2026 |
| 253 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 262,30 | 4 736,07 | 4 262,46 | 258 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 416,80 | 2026 |
| 254 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 092,62 | 2 783,36 | 2 505,02 | 174 | 10 999 860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999 860,30 | 2026 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 131,21 | 2 818,09 | 2 536,28 | 186 | 8 226 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 742,00 | 2026 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 468,10 | 421,29 | 379,16 | 28 | 1 516 923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 923,71 | 2026 |
| 257 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 11 609,91 | 10 448,92 | 9 404,03 | 633 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 2026 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | Специальный счет | 1994 - 1995 | 10 | 15 124,70 | 15124,70 | 13158,49 | 700 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 2026 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 4 | 2 591,62 | 2 308,62 | 2 308,62 | 126 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 411,43 | 2026 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 758,40 | 1 582,56 | 1 424,30 | 144 | 1 743 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 833,60 | 2026 |
| 261 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,90 | 1 226,61 | 1 103,95 | 101 | 5 069 511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 511,40 | 2026 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1 268,80 | 1 141,92 | 1 027,73 | 57 | 2 773 666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 666,07 | 2026 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 660,60 | 3 294,54 | 2 965,09 | 228 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 926,00 | 2026 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 602,80 | 1 442,52 | 1 298,27 | 40 | 5 837 945,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 945,70 | 2026 |
| 265 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 609,90 | 1 448,91 | 1 304,02 | 85 | 5 822 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 456,00 | 2026 |
| 266 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 11 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 155,00 | 2 839,50 | 2 555,55 | 160 | 12 730 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 462,00 | 2026 |
| 267 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 1 061,00 | 631,40 | 631,40 | 32 | 1 205 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 853,70 | 2026 |
| 268 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 016,20 | 2 714,58 | 2 443,12 | 175 | 8 648 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648 390,00 | 2026 |
| 269 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 108,20 | 2 797,38 | 2 517,64 | 149 | 8 171 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171 870,00 | 2026 |
| 270 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 276,40 | 1 148,76 | 1 033,88 | 60 | 4 231 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 231 410,00 | 2026 |
| 271 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 449,50 | 404,55 | 364,10 | 16 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 043,00 | 2026 |
| 272 | г. Пенза, ул. Лобачевского/Краснова, д. 16/46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 049,90 | 944,91 | 850,42 | 14 | 8 516 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516 344,50 | 2026 |
| 273 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4 276,40 | 3 848,76 | 3 463,88 | 119 | 20 017 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017 590,00 | 2026 |
| 274 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 771,90 | 3 394,71 | 3 055,24 | 133 | 9 380 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 726,00 | 2026 |
| 275 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 741,20 | 2 520,70 | 2 489,90 | 121 | 2 526 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 825,00 | 2026 |
| 276 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 450,60 | 2 205,54 | 1 984,99 | 126 | 5 588 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 088,00 | 2026 |
| 277 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 705,40 | 3429,30 | 3137,80 | 160 | 1 220 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 820,00 | 2026 |
| 278 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 8 999,80 | 8 099,82 | 7 289,84 | 505 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 279 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2000 | 10 | 5 647,00 | 5 082,30 | 5 082,30 | 360 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 280 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 6 899,00 | 6 209,10 | 5 588,19 | 289 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2026 |
| 281 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 8 616,00 | 7754,40 | 7754,40 | 400 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 282 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | Специальный счет | 2002 | 4 | 1 830,50 | 1804,00 | 1804,00 | 40 | 1 316 368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 368,59 | 2026 |
| 283 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 4 224,00 | 3 801,60 | 3 421,44 | 50 | 8 343 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 470,00 | 2026 |
| 284 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 258,00 | 2 932,20 | 2 638,98 | 155 | 10 557 866,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557 866,78 | 2026 |
| 285 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 757,00 | 4 281,30 | 3 853,17 | 255 | 15 415 522,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 415 522,49 | 2026 |
| 286 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 659,00 | 2 393,10 | 2 153,79 | 136 | 8 616 748,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616 748,86 | 2026 |
| 287 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4 252,50 | 3 827,25 | 3 444,53 | 208 | 13 780 641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 780 641,03 | 2026 |
| 288 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 281,60 | 1 153,44 | 1 038,10 | 68 | 8 665 455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665 455,81 | 2026 |
| 289 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 266,40 | 1 139,76 | 1 025,78 | 78 | 3 674 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 634,00 | 2026 |
| 290 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 974,61 | 2 677,15 | 2 409,43 | 186 | 6 164 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 928,00 | 2026 |
| 291 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 510,66 | 2 259,59 | 2 033,63 | 117 | 5 815 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 815 192,00 | 2026 |
| 292 | г. Пенза, ул. Минская, д. 2 | Специальный счет | 1972 | 9 | 15 793,28 | 14 213,96 | 12 792,56 | 892 | 51 179 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 179 677,28 | 2026 |
| 293 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,00 | 4744,11 | 4744,11 | 250 | 595 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 055,00 | 2026 |
| 294 | г. Пенза, ул. Минская, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2 896,40 | 2 606,76 | 2 346,08 | 123 | 9 386 066,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 386 066,71 | 2026 |
| 295 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,40 | 4 744,46 | 4 744,46 | 250 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2026 |
| 296 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 572,30 | 4 115,07 | 3 703,56 | 257 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 376,80 | 2026 |
| 297 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 188,40 | 2 869,56 | 2 582,60 | 157 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 774,40 | 2026 |
| 298 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 5 082,30 | 4 574,07 | 4 116,66 | 128 | 8 122 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 926,00 | 2026 |
| 299 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 491,30 | 3 142,17 | 2 827,95 | 125 | 6 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419 470,00 | 2026 |
| 300 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 568,70 | 1 411,83 | 1 270,65 | 69 | 6 611 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 498,00 | 2026 |
| 301 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 527,20 | 2 274,48 | 2 047,03 | 123 | 5 922 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 776,00 | 2026 |
| 302 | г. Пенза, ул. Мира, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4 751,80 | 4 276,62 | 3 848,96 | 129 | 7 363 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 363 862,00 | 2026 |
| 303 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 311,00 | 3 118,00 | 3 118,00 | 146 | 7 421 422,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421 422,91 | 2026 |
| 304 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 686,00 | 4 217,40 | 3 795,66 | 260 | 6 802 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 802 070,00 | 2026 |
| 305 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3 525,70 | 3 173,13 | 2 855,82 | 129 | 4 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 391,20 | 2026 |
| 306 | г. Пенза, ул. Мира, д. 43 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 468,20 | 3 121,38 | 2 809,24 | 131 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 971,20 | 2026 |
| 307 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | Специальный счет | 1971 | 5 | 6 136,85 | 5 523,17 | 4 970,85 | 314 | 19 887 061,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 887 061,01 | 2026 |
| 308 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | Специальный счет | 1977 | 5 | 2 452,20 | 2317,10 | 2317,10 | 102 | 5 387 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 170,00 | 2026 |
| 309 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 2026 |
| 310 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 2026 |
| 311 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | Специальный счет | 2001 | 10 | 9 422,10 | 8 479,89 | 7 631,90 | 512 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 539 015,00 | 2026 |
| 312 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 383,20 | 344,88 | 310,39 | 19 | 1 080 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 388,00 | 2026 |
| 313 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 322,70 | 290,43 | 261,39 | 16 | 1 015 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 180,00 | 2026 |
| 314 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 401,60 | 361,44 | 325,30 | 26 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 315 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 720,10 | 648,09 | 583,28 | 41 | 2 033 554,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 554,29 | 2026 |
| 316 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 719,80 | 647,82 | 583,04 | 36 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 982,40 | 2026 |
| 317 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 900,00 | 810,00 | 729,00 | 25 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 200,00 | 2026 |
| 318 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 198,30 | 1 078,47 | 970,62 | 50 | 3 791 127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791 127,86 | 2026 |
| 319 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 229,80 | 3 806,82 | 3 426,14 | 156 | 7 984 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 984 726,00 | 2026 |
| 320 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 337,10 | 8 993,28 | 8 993,28 | 462 | 5 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 820,00 | 2026 |
| 321 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 5 690,40 | 5 121,36 | 4 609,22 | 283 | 19 900 936,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 936,83 | 2026 |
| 322 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 943,70 | 3 549,33 | 3 194,40 | 207 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 279,20 | 2026 |
| 323 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 154,45 | 2 839,01 | 2 555,10 | 153 | 7 422 302,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422 302,91 | 2026 |
| 324 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 973,80 | 876,42 | 788,78 | 44 | 2 655 693,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 693,88 | 2026 |
| 325 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 969,20 | 872,28 | 785,05 | 51 | 2 640 787,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 787,14 | 2026 |
| 326 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 542,00 | 2 287,80 | 2 059,02 | 114 | 6 637 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 598,95 | 2026 |
| 327 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 858,50 | 2 572,65 | 2 315,39 | 129 | 7 698 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 897,00 | 2026 |
| 328 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 022,67 | 2 720,40 | 2 448,36 | 193 | 4 820 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 977,20 | 2026 |
| 329 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 690,30 | 2 421,27 | 2 179,14 | 122 | 8 032 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 032 696,00 | 2026 |
| 330 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 486,20 | 2 237,58 | 2 013,82 | 111 | 7 581 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 256,00 | 2026 |
| 331 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 771,70 | 4 294,53 | 3 865,08 | 300 | 3 734 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 010,00 | 2026 |
| 332 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 515,00 | 3 163,50 | 2 847,15 | 153 | 7 380 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 726,00 | 2026 |
| 333 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | Специальный счет | 1963 | 5 | 2 704,92 | 2 434,43 | 2 190,98 | 202 | 13 136 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 136 758,00 | 2026 |
| 334 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 893,71 | 2 604,34 | 2 343,90 | 155 | 12 680 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 680 302,00 | 2026 |
| 335 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 732,30 | 1 559,07 | 1 403,16 | 71 | 4 617 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 642,00 | 2026 |
| 336 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 104,10 | 2 793,69 | 2 514,32 | 155 | 6 670 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 270,00 | 2026 |
| 337 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 020,30 | 2 718,27 | 2 446,44 | 153 | 6 675 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675 286,00 | 2026 |
| 338 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 761,80 | 2 485,62 | 2 237,06 | 110 | 6 129 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 816,00 | 2026 |
| 339 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 383,90 | 3 045,51 | 2 740,96 | 137 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 602,40 | 2026 |
| 340 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 567,30 | 4 110,57 | 3 699,51 | 231 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 296,80 | 2026 |
| 341 | г. Пенза, ул. Попова, д. 60 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 100,80 | 2 697,70 | 2 697,70 | 175 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 111 130,00 | 2026 |
| 342 | г. Пенза, ул. Попова, д. 62 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 200,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 175 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 491 630,00 | 2026 |
| 343 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 378,20 | 340,38 | 306,34 | 29 | 1 736 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 329,00 | 2026 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 52 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 531,90 | 4 078,71 | 3 670,84 | 226 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 170,40 | 2026 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 5 | 3 320,10 | 2 988,09 | 2 689,28 | 80 | 700 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 425,00 | 2026 |
| 346 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 6 065,10 | 5 458,59 | 4 912,73 | 336 | 8 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 181,60 | 2026 |
| 347 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 704,40 | 633,96 | 570,56 | 52 | 2 457 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 986,00 | 2026 |
| 348 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 686,20 | 617,58 | 555,82 | 52 | 2 357 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 346,00 | 2026 |
| 349 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 298,20 | 268,38 | 241,54 | 21 | 934 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 924,00 | 2026 |
| 350 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 207,10 | 5 592,20 | 5 332,00 | 281 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 109 130,00 | 2026 |
| 351 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 386,70 | 348,03 | 313,23 | 29 | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 892,00 | 2026 |
| 352 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 289,20 | 4 760,28 | 4 284,25 | 286 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 507,20 | 2026 |
| 353 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 002,40 | 3 602,16 | 3 241,94 | 228 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 398,40 | 2026 |
| 354 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 35 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 630,00 | 5 067,00 | 4 560,30 | 276 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 080,00 | 2026 |
| 355 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 029,60 | 3 626,64 | 3 263,98 | 204 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 913,60 | 2026 |
| 356 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 233,80 | 4 710,42 | 4 239,38 | 299 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411 060,80 | 2026 |
| 357 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 213,40 | 4 692,06 | 4 222,85 | 276 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 382 174,40 | 2026 |
| 358 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 330,33 | 4 797,30 | 4 317,57 | 287 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547 747,28 | 2026 |
| 359 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 699,30 | 2 429,37 | 2 186,43 | 175 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 208,80 | 2026 |
| 360 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 973,60 | 3 576,24 | 3 218,62 | 232 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626 617,60 | 2026 |
| 361 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2 корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 086,30 | 977,67 | 879,90 | 79 | 3 717 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 962,00 | 2026 |
| 362 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 813,78 | 4 332,40 | 3 899,16 | 261 | 6 816 312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 312,48 | 2026 |
| 363 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 256,89 | 1 131,20 | 1 018,08 | 71 | 4 294 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 634,20 | 2026 |
| 364 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 337,64 | 3 003,88 | 2 703,49 | 183 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 098,24 | 2026 |
| 365 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 630,10 | 567,09 | 510,38 | 32 | 2 259 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 148,00 | 2026 |
| 366 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 075,32 | 967,79 | 871,01 | 158 | 3 384 679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 679,35 | 2026 |
| 367 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 487,60 | 3 138,84 | 2 824,96 | 132 | 12 670 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670 270,00 | 2026 |
| 368 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 730,60 | 2523,30 | 2523,30 | 139 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 2026 |
| 369 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 927,20 | 1776,00 | 1776,00 | 94 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 2026 |
| 370 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 754,90 | 1626,40 | 1464,60 | 84 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 2026 |
| 371 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1 905,80 | 1 754,60 | 1 703,50 | 53 | 2 943 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 993,44 | 2026 |
| 372 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 125 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 519,90 | 4 067,91 | 3 661,12 | 186 | 14 647 176,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 647 176,82 | 2026 |
| 373 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 194,40 | 3 774,96 | 3 397,46 | 186 | 5 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 270,40 | 2026 |
| 374 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 131 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 959,00 | 3 563,10 | 3 206,79 | 182 | 12 829 525,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 829 525,66 | 2026 |
| 375 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | Специальный счет | 1973 | 9 | 4 056,50 | 3 756,80 | 3 756,80 | 182 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950 000,00 | 2026 |
| 376 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 1 908,42 | 1 777,20 | 1 556,70 | 56 | 1 277 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 050,00 | 2026 |
| 377 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 066,20 | 3 659,58 | 3 293,62 | 225 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757 739,20 | 2026 |
| 378 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 632,90 | 2 369,61 | 2 132,65 | 150 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 186,40 | 2026 |
| 379 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 680,00 | 2 412,00 | 2 170,80 | 153 | 3 794 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 880,00 | 2026 |
| 380 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 936,10 | 3 542,49 | 3 188,24 | 226 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 517,60 | 2026 |
| 381 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 019,40 | 5 352,60 | 5 352,60 | 300 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 2026 |
| 382 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 9 | 9 090,30 | 8181,27 | 8181,27 | 267 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2026 |
| 383 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 935,10 | 3 541,59 | 3 187,43 | 223 | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572 101,60 | 2026 |
| 384 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | Специальный счет | 1973 | 2 | 343,60 | 309,24 | 278,32 | 20 | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 716,80 | 2026 |
| 385 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 6 484,10 | 5 835,69 | 5 252,12 | 300 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 386 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 933,10 | 3 539,79 | 3 185,81 | 135 | 7 145 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 594,18 | 2026 |
| 387 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 389,70 | 3 961,50 | 3 961,50 | 219 | 3 502 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 208,00 | 2026 |
| 388 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 11 666,50 | 75,00 | 67,50 | 571 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 389 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 725,20 | 652,68 | 587,41 | 46 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 070,00 | 2026 |
| 390 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 713,40 | 642,06 | 577,85 | 50 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 070,00 | 2026 |
| 391 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158 | Специальный счет | 2000 | 10 | 4 334,80 | 3 901,32 | 3 511,19 | 250 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 606,00 | 2026 |
| 392 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158А | Специальный счет | 2000 | 10 | 6 741,90 | 6 067,71 | 5 460,94 | 315 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 393 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 336,00 | 302,40 | 272,16 | 17 | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 892,00 | 2026 |
| 394 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 324,10 | 291,69 | 262,52 | 41 | 879 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 748,00 | 2026 |
| 395 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 999,70 | 3 599,73 | 3 239,76 | 195 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 575,20 | 2026 |
| 396 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 154,90 | 2 839,41 | 2 555,47 | 184 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 338,40 | 2026 |
| 397 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 18 468,05 | 16 621,25 | 14 959,12 | 650 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 | 2026 |
| 398 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 10 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 978,90 | 5 381,01 | 4 842,91 | 314 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 122,40 | 2026 |
| 399 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 503,54 | 1 355,54 | 1 355,54 | 51 | 1 418 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 200,00 | 2026 |
| 400 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2 136,98 | 1976,98 | 1976,98 | 119 | 921 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 455,00 | 2026 |
| 401 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2 715,63 | 2626,10 | 2626,10 | 156 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2026 |
| 402 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 947,20 | 3 552,48 | 3 197,23 | 237 | 12 791 286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 791 286,61 | 2026 |
| 403 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 2 665,30 | 2 398,77 | 2 158,89 | 140 | 7 137 164,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 164,62 | 2026 |
| 404 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 50 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 984,90 | 3 586,41 | 3 227,77 | 223 | 12 913 457,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 913 457,13 | 2026 |
| 405 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 605,70 | 2 345,13 | 2 110,62 | 146 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 561,60 | 2026 |
| 406 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 56 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 244,10 | 4 719,69 | 4 247,72 | 290 | 16 994 017,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 994 017,55 | 2026 |
| 407 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 60 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 391,70 | 4 852,53 | 4 367,28 | 311 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 647,20 | 2026 |
| 408 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 906,20 | 3 515,58 | 3 164,02 | 236 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 179,20 | 2026 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 324,85 | 4 792,37 | 4 313,13 | 268 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 539 987,60 | 2026 |
| 410 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 8 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 274,80 | 2 047,32 | 1 842,59 | 150 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 822,40 | 2026 |
| 411 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 852,30 | 851,30 | 741,30 | 38 | 1 824 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 240,40 | 2026 |
| 412 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 11 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 975,95 | 3 578,36 | 3 220,52 | 220 | 12 884 453,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 884 453,78 | 2026 |
| 413 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 2 682,10 | 2488,10 | 1966,10 | 102 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 216,40 | 2026 |
| 414 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 980,00 | 2925,10 | 2036,40 | 113 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 230,00 | 2026 |
| 415 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 421,60 | 1 279,44 | 1 151,50 | 56 | 5 972 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 936,00 | 2026 |
| 416 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 705,90 | 2495,50 | 2455,50 | 126 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 216,40 | 2026 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 880,24 | 2 592,22 | 2 332,99 | 144 | 7 193 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193 208,00 | 2026 |
| 418 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 106,30 | 2 795,67 | 2 516,10 | 183 | 10 066 268,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066 268,13 | 2026 |
| 419 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 339,70 | 3 005,73 | 2 705,16 | 127 | 7 443 810,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443 810,94 | 2026 |
| 420 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 173,30 | 2 855,97 | 2 570,37 | 159 | 8 326 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 326 824,00 | 2026 |
| 421 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 618,70 | 3256,83 | 3256,83 | 190 | 22 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22456462,00 | 2026 |
| 422 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 386,40 | 3 047,76 | 2 742,98 | 160 | 7 573 959,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 959,51 | 2026 |
| 423 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 6 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 596,00 | 4 136,40 | 3 722,76 | 266 | 14 893 786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 893 786,29 | 2026 |
| Итого по Городищенскому району |  | Х | Х | Х | 12 682,80 | 11 918,50 | 11 808,50 | 480 | 36 015 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 015 782,40 | Х |
| 424 | г. Городище, ул. Московская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 587,20 | 522,10 | 522,10 | 39 | 2 140 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 870,00 | 2026 |
| 425 | г. Сурск, пер. Лесной, д. 7 | Специальный счет | 1986 | 5 | 2 802,20 | 2 549,00 | 2 549,00 | 92 | 5 685 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 745,00 | 2026 |
| 426 | г. Сурск, ул Чекалиной, 58 | Специальный счет | 1986 | 3 | 1 654,20 | 1 526,00 | 1 526,00 | 43 | 2 857 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 019,00 | 2026 |
| 427 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 20 | 2 241 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 096,00 | 2026 |
| 428 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1 245,20 | 1 108,20 | 1 108,20 | 51 | 5 524 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 524 982,40 | 2026 |
| 429 | р.п. Чаадаевка ул. Кирова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 18 | 2 325 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 535,00 | 2026 |
| 430 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,40 | 409,80 | 409,80 | 16 | 2 296 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 684,00 | 2026 |
| 431 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 1 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 251,60 | 3 238,30 | 3 128,30 | 141 | 7 009 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 009 256,00 | 2026 |
| 432 | р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 789,00 | 710,80 | 710,80 | 24 | 3 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 370,00 | 2026 |
| 433 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1 115,30 | 1 093,60 | 1 093,60 | 36 | 2 562 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 225,00 | 2026 |
| Итого по Земетчинскому району |  | Х | Х | Х | 7 990,40 | 7 436,60 | 7 436,60 | 224 | 35 065 464,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 065 464,40 | Х |
| 434 | п. Пролетарский, ул. Центральная, 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 718,20 | 587,80 | 587,80 | 32 | 3 201 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 455,60 | 2026 |
| 435 | Р. п. Земетчино, пр. Заводской, 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 777,10 | 753,10 | 753,10 | 35 | 3 662 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 678,80 | 2026 |
| 436 | Р. п. Земетчино, ул. Долгова, 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 372,50 | 343,90 | 343,90 | 20 | 2 454 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 599,80 | 2026 |
| 437 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 661,50 | 637,50 | 637,50 | 30 | 3 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 520,00 | 2026 |
| 438 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, 148 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 421,90 | 384,10 | 384,10 | 20 | 3 762 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 464,60 | 2026 |
| 439 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 340,00 | 328,00 | 328,00 | 16 | 994 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 315,60 | 2026 |
| 440 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 530,70 | 503,70 | 503,70 | 8 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 682,00 | 2026 |
| 441 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 561,60 | 507,60 | 507,60 | 13 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 682,00 | 2026 |
| 442 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 528,00 | 501,00 | 501,00 | 12 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 600,00 | 2026 |
| 443 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 124 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 036,00 | 982,00 | 982,00 | 16 | 3 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 800,00 | 2026 |
| 444 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 125 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 036,00 | 982,00 | 982,00 | 19 | 3 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 400,00 | 2026 |
| 445 | с. Раево, ул. Моршанская, 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 638,20 | 584,20 | 584,20 | 1 | 654 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 280,00 | 2026 |
| 446 | с. Раево, ул. Моршанская, 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 368,70 | 341,70 | 341,70 | 2 | 2 891 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 986,00 | 2026 |
| Итого по Каменскому району |  | Х | Х | Х | 34 700,70 | 30 012,80 | 29 071,10 | 1321 | 90 059 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 059 882,48 | Х |
| 447 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 388,80 | 363,90 | 363,90 | 14 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 100,00 | 2026 |
| 448 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 415,10 | 387,00 | 328,00 | 13 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 580,00 | 2026 |
| 449 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 1 277 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 290,00 | 2026 |
| 450 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 10 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 992,00 | 4 550,50 | 4 550,50 | 170 | 18 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 465 600,00 | 2026 |
| 451 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 290,60 | 267,60 | 231,10 | 12 | 786 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 191,00 | 2026 |
| 452 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 299,60 | 276,60 | 276,60 | 12 | 868 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 106,00 | 2026 |
| 453 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 560,50 | 565,50 | 565,50 | 26 | 3 299 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 740,48 | 2026 |
| 454 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 487,10 | 390,20 | 390,20 | 25 | 1 818 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 821,00 | 2026 |
| 455 | г. Каменка, ул. Рабочая, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1 146,90 | 1 059,30 | 1 009,90 | 55 | 4 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 350,00 | 2026 |
| 456 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 1 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 907,50 | 4 507,40 | 4415,60 | 186 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 840,00 | 2026 |
| 457 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 717,60 | 1 606,90 | 1247,70 | 39 | 5 246 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 072,00 | 2026 |
| 458 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1 591,30 | 1 480,60 | 1447,10 | 57 | 4 713 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 452,00 | 2026 |
| 459 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 51 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 431,90 | 3161,40 | 3106,60 | 125 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 160,00 | 2026 |
| 460 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 479,40 | 479,40 | 479,40 | 25 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 461 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 26 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 462 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 473,70 | 473,70 | 473,70 | 34 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 463 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 21 | Специальный счет | 1977 | 5 | 5 872,10 | 4 501,00 | 4 389,60 | 198 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 2026 |
| 464 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 3 792,70 | 2256,50 | 2162,40 | 189 | 1 553 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 350,00 | 2026 |
| 465 | п. Росток ул. Дружбы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 636,00 | 584,00 | 17 | 753 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 625,00 | 2026 |
| 466 | с. Варваровка ул. Школьная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 1 | 395,00 | 327,00 | 327,00 | 25 | 3 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 960,00 | 2026 |
| 467 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 16 | 3 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 300,00 | 2026 |
| 468 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 643,70 | 643,70 | 643,70 | 19 | 3 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 300,00 | 2026 |
| 469 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 17 | 3 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 300,00 | 2026 |
| Итого по Камешкирскому району |  | Х | Х | Х | 1 963,00 | 1 792,30 | 1 697,90 | 58 | 4 522 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 856,40 | Х |
| 470 | с. Русский Камешкир ул. Гагарина д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 760,10 | 663,30 | 663,30 | 29 | 838 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 497,20 | 2026 |
| 471 | с. Русский Камешкир ул. Гагарина д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 376,60 | 347,80 | 347,80 | 19 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 420,00 | 2026 |
| 472 | с. Русский Камешкир ул. Зеленый Тупик д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 435,00 | 419,40 | 419,40 | 5 | 957 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 164,60 | 2026 |
| 473 | с. Русский Камешкир ул. Радищева д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 391,30 | 361,80 | 267,40 | 5 | 857 774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 774,60 | 2026 |
| Итого по Колышлейскому району |  | Х | Х | Х | 9 252,92 | 7 067,67 | 7 067,67 | 266 | 8 328 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 328 511,00 | Х |
| 474 | р.п. Колышлей ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 336,30 | 301,70 | 301,70 | 17 | 844 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 055,20 | 2026 |
| 475 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 557,50 | 817,25 | 817,25 | 25 | 1 373 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 249,40 | 2026 |
| 476 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 403 694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 694,30 | 2026 |
| 477 | р.п. Колышлей ул. Железнодорожная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 327,80 | 658,20 | 658,20 | 29 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 520,60 | 2026 |
| 478 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 71 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 776,00 | 2026 |
| 479 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 3 | 1 486,68 | 1486,68 | 1486,68 | 49 | 886 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 158,30 | 2026 |
| 480 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 1 819,10 | 1819,10 | 1819,10 | 14 | 555 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 265,40 | 2026 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 215 791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 791,80 | 2026 |
| Итого по Кузнецкому району |  | Х | Х | Х | 5 014,00 | 4 180,90 | 4 180,90 | 188 | 24 672 008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 672 008,48 | Х |
| 482 | п. Верхозим ул. Кузнецкая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 1 190,70 | 700,40 | 700,40 | 34 | 1 547 701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 701,88 | 2026 |
| 483 | р.п. Евлашево ул. Кузнецкая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 887,50 | 636,40 | 636,40 | 37 | 4 734 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734 172,60 | 2026 |
| 484 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 637,80 | 637,80 | 637,80 | 27 | 4 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 211,00 | 2026 |
| 485 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 634,20 | 634,20 | 634,20 | 22 | 4 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 211,00 | 2026 |
| 486 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 624,10 | 624,10 | 624,10 | 29 | 4 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 211,00 | 2026 |
| 487 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 615,10 | 615,10 | 615,10 | 21 | 4 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 211,00 | 2026 |
| 488 | с. Сухановка ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 424,60 | 332,90 | 332,90 | 18 | 521 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 290,00 | 2026 |
| Итого по Лопатинскому району |  | Х | Х | Х | 1 965,03 | 1 836,05 | 1 836,05 | 65 | 8 974 654,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 974 654,08 | Х |
| 489 | с. Вехово, ул. Встречная д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 775,30 | 750,00 | 750,00 | 19 | 4 558 301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 301,08 | 2026 |
| 490 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 797,13 | 751,85 | 751,85 | 18 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 200,00 | 2026 |
| 491 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 392,60 | 334,20 | 334,20 | 28 | 3 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 153,00 | 2026 |
| Итого по Лунинскому району |  | Х | Х | Х | 3 032,00 | 1 992,50 | 1 979,00 | 118 | 12 336 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336 958,26 | Х |
| 492 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 749,30 | 424,90 | 424,90 | 28 | 3 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 374,00 | 2026 |
| 493 | р.п. Лунино, ул. Пионерская д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 491,00 | 291,20 | 291,20 | 18 | 3 138 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 306,00 | 2026 |
| 494 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 17 | 3 038 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 178,00 | 2026 |
| 495 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 21 | счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 19 | 688 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 078,80 | 2026 |
| 496 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 032,90 | 846,40 | 832,90 | 36 | 1 692 021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 021,46 | 2026 |
| Итого по Малосердобинскому району |  | Х | Х | Х | 901,10 | 901,10 | 901,10 | 29 | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 744,36 | Х |
| 497 | с. Малая Сердоба ул. Строителей, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 901,10 | 901,10 | 901,10 | 29 | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 744,36 | 2026 |
| Итого по Мокшанскому району |  | Х | Х | Х | 2 882,20 | 2 554,50 | 2 554,50 | 179 | 6 657 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 007,20 | Х |
| 498 | р.п. Мокшан ул. 8 Марта, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 543,10 | 1 543,10 | 1 543,10 | 23 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2026 |
| 499 | р.п. Мокшан ул. Садовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 282,20 | 187,40 | 187,40 | 18 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2026 |
| 500 | р.п. Мокшан ул. Садовая, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 350,40 | 245,00 | 245,00 | 112 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2026 |
| 501 | р.п. Мокшан ул. Строителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 335,80 | 208,30 | 208,30 | 11 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 2026 |
| 502 | с. Симбухово ул. Заречная д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 15 | 3 357 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 007,20 | 2026 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | Х | Х | Х | 52 703,50 | 40 855,60 | 36 529,00 | 2121 | 111 811 899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 811 899,42 | Х |
| 503 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,70 | 365,30 | 365,30 | 18 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 794,40 | 2026 |
| 504 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 1 152,90 | 706,10 | 706,10 | 40 | 1 086 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 049,20 | 2026 |
| 505 | г. Нижний Ломов ул. Вокзальная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 1 | 535,80 | 420,50 | 420,50 | 49 | 1 480 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 045,70 | 2026 |
| 506 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 871,20 | 810,30 | 719,10 | 53 | 3 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 957,00 | 2026 |
| 507 | г. Нижний Ломов ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 295,30 | 3 002,20 | 2 643,60 | 96 | 3 601 280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 280,70 | 2026 |
| 508 | г. Нижний Ломов ул. Карла Либкнехта, д. 185 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 775,00 | 716,80 | 716,80 | 27 | 2 640 511,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 511,80 | 2026 |
| 509 | г. Нижний Ломов ул. Крылова, д. 8 | Специальный счет | 1976 | 5 | 8 932,10 | 6 599,80 | 6 599,80 | 299 | 20 053 448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 053 448,60 | 2026 |
| 510 | г. Нижний Ломов ул. Крылова, д. 12 | Специальный счет | 1981 | 5 | 5 399,20 | 3 723,50 | 3 723,50 | 178 | 26 591 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 591 461,80 | 2026 |
| 511 | г. Нижний Ломов ул. Луначарского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 4 | 1 100,20 | 797,80 | 797,80 | 25 | 1 320 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 141,40 | 2026 |
| 512 | г. Нижний Ломов ул. Маяковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 601,20 | 562,70 | 562,70 | 27 | 3 101 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 313,20 | 2026 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 768,90 | 707,30 | 707,30 | 38 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 227,80 | 2026 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 519,90 | 37 | 2 637 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 353,20 | 2026 |
| 515 | г. Нижний Ломов ул. Островского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 8 596,90 | 7 271,20 | 6 305,40 | 291 | 15 441 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 441 541,80 | 2026 |
| 516 | г. Нижний Ломов ул. Островского, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 754,70 | 1 623,70 | 1 623,70 | 65 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 594,00 | 2026 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 5 | 6 190,90 | 3884,70 | 2306,20 | 419 | 5 154 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 715,50 | 2026 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 022,40 | 2 605,50 | 2 605,50 | 142 | 4 531 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 208,00 | 2026 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 4 | 1 106,30 | 769,90 | 433,50 | 48 | 304 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 098,80 | 2026 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 5 | 3 646,80 | 2710,50 | 1774,20 | 138 | 1 637 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 358,80 | 2026 |
| 521 | г. Нижний Ломов ул. Шоссейная/Чкалова, д. 29/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 2 057,90 | 1 277,60 | 1 277,60 | 59 | 2 517 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 076,70 | 2026 |
| 522 | с. Атмис ул. Новая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 708,90 | 624,90 | 624,90 | 33 | 3 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 500,00 | 2026 |
| 523 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 412,20 | 375,40 | 375,40 | 9 | 3 113 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 373,02 | 2026 |
| 524 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 780,00 | 780,00 | 720,20 | 30 | 1 146 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 848,00 | 2026 |
| Итого по Никольскому району |  | Х | Х | Х | 14 196,81 | 12 640,42 | 12 508,12 | 452 | 41 157 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 157 631,00 | Х |
| 525 | г. Никольск ул. Белинского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 399,89 | 3 995,70 | 3 995,70 | 161 | 8 854 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 854 390,00 | 2026 |
| 526 | г. Никольск ул. Есенина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3 104,75 | 2 873,75 | 2 873,75 | 81 | 7 493 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 493 610,00 | 2026 |
| 527 | г. Никольск ул. Ленина, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 944,20 | 1 593,10 | 1 460,80 | 56 | 6 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 800,00 | 2026 |
| 528 | г. Никольск ул. Ленина, д. 128 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 2 088,22 | 1 696,42 | 1 696,42 | 74 | 6 986 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 040,00 | 2026 |
| 529 | г. Никольск ул. Солнечная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 367,10 | 335,10 | 335,10 | 18 | 3 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 800,00 | 2026 |
| 530 | г. Никольск ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 1 573 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 635,00 | 2026 |
| 531 | г. Никольск ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 930,23 | 858,03 | 858,03 | 27 | 5 648 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 080,00 | 2026 |
| 532 | г. Никольск ул. Чайковского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 7 | 990 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 276,00 | 2026 |
| Итого по Пензенскому району |  | Х | Х | Х | 21 531,20 | 17 726,10 | 16 609,20 | 599 | 55 006 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 006 146,06 | Х |
| 533 | н.п. центральная усадьба свх. "Серп и молот", ул. Лесная д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 420,00 | 396,00 | 396,00 | 12 | 1 505 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 683,20 | 2026 |
| 534 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 26 | Специальный счет | 1973 | 2 | 775,00 | 714,40 | 714,40 | 26 | 4 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433 000,00 | 2026 |
| 535 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 263,00 | 211,00 | 211,00 | 18 | 5 287 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287 842,70 | 2026 |
| 536 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 634,90 | 588,90 | 519,50 | 32 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 537 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,90 | 575,90 | 544,20 | 22 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 538 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,80 | 580,80 | 580,80 | 20 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 539 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 622,30 | 576,30 | 472,20 | 24 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 540 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 18 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 2026 |
| 541 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 16 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 340,00 | 2026 |
| 542 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 340,70 | 310,30 | 310,30 | 25 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 006,00 | 2026 |
| 543 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 335,60 | 297,20 | 297,20 | 20 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 006,00 | 2026 |
| 544 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 2026 |
| 545 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 791,30 | 730,90 | 730,90 | 30 | 2 576 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 485,40 | 2026 |
| 546 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 852,60 | 793,20 | 793,20 | 33 | 2 316 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 264,60 | 2026 |
| 547 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 843,40 | 843,40 | 843,40 | 46 | 2 948 295,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 295,16 | 2026 |
| 548 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | Специальный счет | 2011 | 10 | 9 345,50 | 6 777,20 | 6 777,20 | 153 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2026 |
| 549 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 775,50 | 719,60 | 475,50 | 15 | 2 055 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 825,00 | 2026 |
| 550 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 780,60 | 724,30 | 481,50 | 13 | 2 055 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 825,00 | 2026 |
| 551 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 782,90 | 726,30 | 478,50 | 16 | 2 055 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 825,00 | 2026 |
| 552 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 770,70 | 714,70 | 537,70 | 16 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 460,00 | 2026 |
| Итого по Сердобскому району |  | Х | Х | Х | 69 650,80 | 63 657,70 | 59 294,80 | 2471 | 156 181 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 181 599,10 | Х |
| 553 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 817,90 | 756,90 | 756,90 | 36 | 3 035 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 643,00 | 2026 |
| 554 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 8 053,00 | 7 474,20 | 7 474,20 | 270 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 2026 |
| 555 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 826,80 | 778,70 | 692,50 | 36 | 2 578 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 095,20 | 2026 |
| 556 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 5 | 3 370,90 | 3 093,90 | 3 093,90 | 134 | 6 217 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 230,00 | 2026 |
| 557 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3 410,60 | 3 133,60 | 3 133,60 | 140 | 11 877 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 437,00 | 2026 |
| 558 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 734,30 | 734,30 | 536,60 | 21 | 7 959 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 856,10 | 2026 |
| 559 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 786,50 | 727,30 | 727,30 | 33 | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 340,00 | 2026 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Залетова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 5 | 5 780,10 | 5 204,10 | 5 204,10 | 211 | 10 061 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 061 864,00 | 2026 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 306,30 | 1 306,30 | 1 306,30 | 37 | 4 423 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 289,60 | 2026 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 449,00 | 415,50 | 314,60 | 18 | 4 782 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 919,20 | 2026 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 047,80 | 2863,30 | 2509,20 | 91 | 397 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 461,00 | 2026 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 424,10 | 1309,70 | 1199,20 | 31 | 3 495 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495 052,00 | 2026 |
| 565 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 508,50 | 1 410,00 | 1 265,00 | 36 | 4 216 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 969,60 | 2026 |
| 566 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 348,70 | 1 253,90 | 1 106,50 | 33 | 4 114 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 608,00 | 2026 |
| 567 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 037,60 | 1 885,10 | 1 508,90 | 52 | 4 491 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 484,80 | 2026 |
| 568 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 263 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 635,50 | 3 366,20 | 3 366,20 | 131 | 6 594 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 940,00 | 2026 |
| 569 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 840,60 | 4 429,60 | 3 741,60 | 170 | 9 709 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709 149,60 | 2026 |
| 570 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,40 | 281,40 | 281,40 | 18 | 809 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 381,00 | 2026 |
| 571 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,50 | 273,90 | 273,90 | 11 | 809 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 381,00 | 2026 |
| 572 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 2 051 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 898,00 | 2026 |
| 573 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4 605,90 | 4 339,40 | 3 489,40 | 103 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 520,00 | 2026 |
| 574 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 294,10 | 648,90 | 648,90 | 42 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 880,00 | 2026 |
| 575 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 441,50 | 401,90 | 401,90 | 19 | 2 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 800,00 | 2026 |
| 576 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 439,70 | 396,90 | 396,90 | 20 | 2 957 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 880,00 | 2026 |
| 577 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 625,20 | 3 053,20 | 2 923,20 | 234 | 5 496 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 233,00 | 2026 |
| 578 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 617,40 | 3 394,20 | 2 692,70 | 110 | 7 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 520,00 | 2026 |
| 579 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 442,60 | 4 001,60 | 4 001,60 | 182 | 8 167 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 167 230,00 | 2026 |
| 580 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 331,40 | 4 007,40 | 4 007,40 | 173 | 8 205 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 768,00 | 2026 |
| 581 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 11 | Специальный счет | 1975 | 2 | 774,40 | 726,40 | 726,40 | 28 | 2 422 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 057,00 | 2026 |
| 582 | с. Рощино, ул. Советская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 743,00 | 703,00 | 703,00 | 28 | 2 896 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 100,00 | 2026 |
| 583 | центральная усадьба с-за "Надеждинский" ул. Первомайская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 649,80 | 649,80 | 336,40 | 9 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 612,00 | 2026 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | Х | Х | Х | 9 562,80 | 8 412,30 | 8 412,30 | 361 | 52 731 199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 731 199,48 | Х |
| 584 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 594,10 | 540,10 | 540,10 | 27 | 2 335 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 268,56 | 2026 |
| 585 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 776,10 | 705,50 | 705,50 | 19 | 2 162 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 329,52 | 2026 |
| 586 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 387,30 | 346,30 | 346,30 | 8 | 2 081 039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 039,60 | 2026 |
| 587 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,90 | 395,20 | 395,20 | 17 | 2 547 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 248,40 | 2026 |
| 588 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 447,80 | 406,80 | 406,80 | 23 | 2 343 929,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 929,52 | 2026 |
| 589 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,20 | 353,20 | 353,20 | 20 | 2 335 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 268,56 | 2026 |
| 590 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 389,70 | 348,70 | 348,70 | 23 | 2 341 567,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 567,44 | 2026 |
| 591 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 177,70 | 161,50 | 161,50 | 12 | 2 663 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 263,64 | 2026 |
| 592 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 604,20 | 549,30 | 549,30 | 19 | 2 662 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 476,24 | 2026 |
| 593 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 156,00 | 147,00 | 147,00 | 8 | 2 543 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 311,60 | 2026 |
| 594 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 398,70 | 356,80 | 356,80 | 13 | 2 544 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 886,32 | 2026 |
| 595 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 437,80 | 398,00 | 398,00 | 26 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 420,00 | 2026 |
| 596 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,10 | 393,70 | 393,70 | 17 | 2 550 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 397,84 | 2026 |
| 597 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 444,60 | 404,30 | 404,30 | 12 | 2 110 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 458,80 | 2026 |
| 598 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 596,30 | 542,10 | 542,10 | 13 | 2 544 098,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 098,96 | 2026 |
| 599 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 376,00 |  |  |  | 838 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 497,20 | 2026 |
| 600 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 608,60 | 553,30 | 553,30 | 26 | 2 543 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 311,60 | 2026 |
| 601 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 594,60 | 540,50 | 540,50 | 14 | 6 445 673,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445 673,68 | 2026 |
| 602 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 329,30 | 312,80 | 312,80 | 19 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 640,00 | 2026 |
| 603 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 330,20 | 313,50 | 313,50 | 20 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 640,00 | 2026 |
| 604 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 689,60 | 643,70 | 643,70 | 25 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 472,00 | 2026 |
| Итого по Спасскому району |  | Х | Х | Х | 2 791,80 | 2 364,80 | 2 364,80 | 87 | 5 270 615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 615,90 | Х |
| 605 | г. Спасск, ул. Октября, д. 1 | Специальный счет | 1975 | 2 | 683,10 | 439,50 | 439,50 | 16 | 1 960 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 007,80 | 2026 |
| 606 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 845,00 | 753,60 | 753,60 | 22 | 1 325 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 207,50 | 2026 |
| 607 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 907,50 | 823,70 | 823,70 | 29 | 1 164 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 600,60 | 2026 |
| 608 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 356,20 | 348,00 | 348,00 | 20 | 820 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 800,00 | 2026 |
| Итого по Тамалинскому району |  | Х | Х | Х | 6 927,90 | 6 758,90 | 6 758,90 | 398 | 19 846 801,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 846 801,56 | Х |
| 609 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 394,50 | 386,50 | 386,50 | 23 | 808 083,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 083,96 | 2026 |
| 610 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 385,40 | 377,40 | 377,40 | 28 | 689 426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 426,84 | 2026 |
| 611 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 718,70 | 702,70 | 702,70 | 34 | 972 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 188,16 | 2026 |
| 612 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 727,30 | 711,30 | 711,30 | 36 | 1 081 733,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 733,84 | 2026 |
| 613 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 3 043 663,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 663,92 | 2026 |
| 614 | р.п. Тамала, ул. Лермонтова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 748,60 | 733,60 | 733,60 | 34 | 2 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 600,00 | 2026 |
| 615 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 433,60 | 417,60 | 417,60 | 28 | 788 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 216,62 | 2026 |
| 616 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 553,60 | 538,60 | 538,60 | 43 | 834 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 022,14 | 2026 |
| 617 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 574,10 | 559,10 | 559,10 | 39 | 876 024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 024,82 | 2026 |
| 618 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 657,30 | 641,30 | 641,30 | 39 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 176,00 | 2026 |
| 619 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 664,80 | 648,80 | 648,80 | 46 | 3 508 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 169,26 | 2026 |
| 620 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 785,80 | 765,80 | 765,80 | 32 | 2 561 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 496,00 | 2026 |
| Итого по Шемышейскому району |  | Х | Х | Х | 5 001,50 | 3 419,96 | 3 308,76 | 197 | 10 326 060,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 326 060,70 | Х |
| 621 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 426,50 | 408,30 | 408,30 | 10 | 2 500 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 592,00 | 2026 |
| 622 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 383,10 | 351,40 | 351,40 | 36 | 2 630 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 780,00 | 2026 |
| 623 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 406,20 | 372,80 | 372,80 | 10 | 838 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 497,20 | 2026 |
| 624 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 317,10 | 309,00 | 197,80 | 26 | 1 520 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 045,00 | 2026 |
| 625 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 446,50 | 359,60 | 359,60 | 20 | 605 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 280,00 | 2026 |
| 626 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 521,80 | 764,16 | 764,16 | 59 | 479 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 280,00 | 2026 |
| 627 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1 500,30 | 854,70 | 854,70 | 36 | 1 751 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 586,50 | 2026 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2024 - 2026 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа | другие виды |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по субъекту: |  | 8 262 016 223,91 | 2 217 729 119,80 | 622 870 309,86 | 667 563 308,45 | 190 369 905,92 | 404 051 650,91 | 332 873 944,65 | 342 | 1 274 892 574,67 | 396 387,56 | 1 669 580 857,36 | 49 152,56 | 88 112 092,86 | 664 550,03 | 2 676 253 705,88 | 24 291,81 | 329 776 910,84 | 6 650 639,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2024 год: |  | 1 829 154 912,86 | 175 528 864,40 | 54 226 640,00 | 69 046 355,07 | 4 217 347,60 | 29 360 833,32 | 18 677 688,40 | 163 | 550 479 155,87 | 152 569,73 | 376 931 835,52 | 2 999,00 | 375 982,00 | 151 147,49 | 635 787 704,85 | 11 383,04 | 84 774 697,81 | 5 276 672,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 529 163,00 | 529 163,00 | 280 675,00 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 110 888,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 529 163,00 | 529 163,00 | 280 675,00 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 110 888,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 9 858 534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 058,70 | 4 580 791,58 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 5 226 847,81 | 0,00 | 0,00 | 50 895,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | 6 487 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,70 | 3 180 223,61 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 3 307 445,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 19 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | 31 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 12 | 3 319 969,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423,00 | 1 400 567,97 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1 919 401,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 26 226 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 262,30 | 26 226 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 6 | 2 627 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 2 627 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | 3 058 509,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 618,00 | 3 058 509,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | 4 603 276,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,00 | 4 603 276,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | 5 383 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922,10 | 5 383 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 13 | 3 178 699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 3 178 699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Грабово ул. Юбилейная, д. 7 | 3 029 185,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,20 | 3 029 185,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 35 | 2 567 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 2 567 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | 1 778 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 444,00 | 1 778 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 155 000 416,84 | 5 296 176,20 | 1 189 777,80 | 2 000 458,40 | 487 604,00 | 1 076 384,00 | 541 952,00 | 25 | 82 764 529,55 | 2 173,40 | 12 859 669,69 | 0,00 | 0,00 | 11 958,21 | 46 454 425,13 | 197,16 | 6 840 668,49 | 784 947,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 6/17 | 4 974 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 4 150 126,00 | 10,00 | 824 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | 4 887 002,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,08 | 4 265 870,92 | 10,16 | 621 131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 14 | 9 188 778,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,00 | 8 140 087,94 | 25,00 | 1 048 690,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 5 131 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 917,50 | 4 578 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 552 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 56 | 3 356 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 305 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 58 | 6 812 461,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 750 593,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 68 | 6 800 720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 738 852,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 84 | 9 722 733,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 652 471,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 3 | 13 317 856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 221 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9 | 13 365 012,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 269 151,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9а | 6 759 897,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 698 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | 6 786 075,66 | 2 292 519,80 | 650 961,80 | 1 014 326,00 | 201 344,00 | 425 888,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,13 | 4 133 779,86 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 6 166 765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,00 | 5 570 302,93 | 25,00 | 596 462,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 8 732 636,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,00 | 7 760 377,38 | 40,00 | 972 258,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 27 | 8 974 011,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,00 | 7 800 524,10 | 65,00 | 1 173 487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33а | 5 324 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,00 | 4 633 356,00 | 10,00 | 691 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | 6 692 701,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 630 208,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 18 | 6 762 719,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 700 851,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 868,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 7 333 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 104,00 | 7 333 036,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 45 392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2б | 3 490 163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 441 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 225,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2г | 3 504 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 456 657,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 225,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 3 003 656,40 | 3 003 656,40 | 538 816,00 | 986 132,40 | 286 260,00 | 650 496,00 | 541 952,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 20 819,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 819,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Торговая, д. 6 | 948 083,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151,90 | 948 083,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 121 533 087,75 | 9 292 062,21 | 2 602 867,49 | 4 242 452,20 | 214 124,00 | 995 113,40 | 1 237 505,12 | 7 | 22 867 480,91 | 9 650,81 | 29 703 653,16 | 0,00 | 0,00 | 12 019,70 | 52 635 674,32 | 207,40 | 6 860 783,82 | 173 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 5 | 3 542 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 672,00 | 3 542 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кузнецк, проезд Аптечный, д. 2 | 3 128 630,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 2 809 129,62 | 6,00 | 319 500,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 1 367 915,49 | 1 367 915,49 | 1 367 915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 58 | 5 104 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,40 | 4 527 062,64 | 10,40 | 577 737,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 60 | 5 583 695,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,00 | 4 807 872,03 | 23,00 | 775 823,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | 3 149 885,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 718,00 | 3 149 885,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | 2 526 707,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 754,00 | 2 526 707,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1Б | 2 375 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 2 073 910,90 | 12,00 | 302 068,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | 2 010 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 604,00 | 2 010 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 26 | 2 747 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 2 435 922,05 | 7,00 | 312 000,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | 895 761,00 | 895 761,00 | 0,00 | 440 112,90 | 81 940,50 | 282 095,20 | 91 612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | 895 761,00 | 895 761,00 | 0,00 | 440 112,90 | 81 940,50 | 282 095,20 | 91 612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1/7 | 2 973 703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 2 599 955,73 | 8,00 | 373 748,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | 815 931,00 | 815 931,00 | 0,00 | 721 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94 831,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 6 | 4 462 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 3 857 228,57 | 12,00 | 604 890,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1 924 807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 1 675 198,33 | 8,00 | 249 608,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1 825 496,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 1 559 483,06 | 11,00 | 266 013,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1 874 094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 1 582 616,87 | 11,00 | 291 477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 440 112,90 | 440 112,90 | 0,00 | 440 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | 3 295 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 634,00 | 3 295 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | 1 860 359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,81 | 1 860 359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | 1 805 146,00 | 1 805 146,00 | 1 234 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 194,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 38А | 2 317 308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 614,00 | 2 317 308,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 165 | 10 086 405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 999 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | 1 697 720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 1 697 720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 49 | 1 139 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 1 139 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 1 655 177,00 | 1 655 177,00 | 0,00 | 1 272 798,00 | 0,00 | 213 727,00 | 168 652,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 7А | 7 173 711,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,00 | 2 597 392,95 | 0,00 | 0,00 | 1 276,30 | 4 576 318,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | 603 921,32 | 603 921,32 | 0,00 | 510 316,00 | 0,00 | 0,00 | 93 605,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 40 | 444 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 871,00 | 444 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | 661 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 661 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 47 | 812 336,50 | 812 336,50 | 0,00 | 417 899,50 | 50 243,00 | 217 196,00 | 126 998,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 7 | 3 403 079,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 3 033 593,64 | 19,00 | 369 485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 9 | 2 691 889,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 2 358 517,00 | 17,00 | 333 372,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 4 | 3 216 745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 2 798 518,35 | 12,00 | 418 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 6 | 2 121 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 1 813 356,05 | 12,00 | 308 642,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 8 | 1 979 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1 638 903,47 | 6,00 | 340 633,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 9 | 3 585 837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 3 264 223,18 | 7,00 | 321 614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125 | 1 699 681,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 1 505 292,42 | 5,00 | 194 388,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 125А | 2 309 955,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2 070 969,06 | 11,00 | 238 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | 1 793 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 970,00 | 1 793 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 30 | 1 910 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 1 647 603,01 | 10,00 | 262 564,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Тихая, д. 20 | 2 665 640,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637,00 | 2 665 640,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 2 | 10 120 508,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 034 008,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 499,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Тухачевского, д. 6 | 2 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1 212 255 589,34 | 136 576 434,28 | 39 102 244,12 | 57 208 698,55 | 3 049 883,00 | 23 729 695,16 | 13 485 913,45 | 123 | 418 994 039,77 | 102 986,87 | 191 785 150,86 | 2 999,00 | 375 982,00 | 96 526,48 | 407 328 020,47 | 10 361,20 | 53 572 433,12 | 3 623 528,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 2 410 378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 493,00 | 2 410 378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | 8 664 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,00 | 7 775 324,10 | 15,00 | 889 351,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | 8 558 056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 7 781 222,11 | 21,00 | 776 834,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | 8 716 389,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,00 | 7 708 443,78 | 23,00 | 1 007 945,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пенза, городок Военный, д. 156 | 2 403 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 2 403 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 5 | 1 871 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,00 | 1 871 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | 2 107 362,04 | 2 074 240,40 | 519 006,00 | 1 050 765,10 | 108 700,00 | 215 205,80 | 180 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 11 | 1 878 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 1 692 544,34 | 9,00 | 186 376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 13 | 1 942 658,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 1 721 559,82 | 10,00 | 221 098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1 | 1 838 792,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 1 637 031,09 | 12,00 | 201 761,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 1А | 1 905 628,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 1 719 338,30 | 13,00 | 186 290,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й, д. 3 | 1 851 741,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 1 719 643,49 | 10,90 | 132 097,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пенза, пер. Ангарский 2-й/Ангарский 1-й, д. 5/9 | 1 825 037,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 1 653 979,91 | 13,00 | 171 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пенза, пер. Складской, д. 2 | 3 063 361,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,70 | 2 774 851,36 | 16,79 | 288 510,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пенза, пер. Складской, д. 4 | 2 968 092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,20 | 2 624 443,37 | 17,75 | 343 649,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, пер. Складской, д. 8 | 1 784 835,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 1 551 466,40 | 10,00 | 233 369,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, пер. Складской, д. 10 | 1 730 485,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 1 569 373,67 | 10,00 | 161 111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | 5 567 300,32 | 5 567 300,32 | 0,00 | 4 345 220,03 | 0,00 | 442 997,37 | 779 082,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 6 | 486 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 837,50 | 486 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14 | 2 178 230,00 | 2 138 400,00 | 586 400,00 | 900 000,00 | 152 000,00 | 240 000,00 | 260 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | 1 717 200,00 | 1 717 200,00 | 0,00 | 980 000,00 | 167 200,00 | 284 000,00 | 286 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 75д | 308 642,27 | 308 642,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 642,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | 14 078,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 078,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | 14 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 86 | 4 692 036,32 | 4 591 267,32 | 579 068,79 | 3 292 572,58 | 0,00 | 375 413,72 | 344 212,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | 981 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 464,00 | 981 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | 3 188 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,00 | 3 188 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 115 | 10 027 854,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 944 412,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 15 | 10 006 878,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 929 170,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 707,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 21 | 29 969 238,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 29 846 827,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 31 | 3 473 599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 423 614,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 984,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 38 | 13 525 541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 428 712,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 48 | 23 394 194,76 | 23 394 194,76 | 0,00 | 13 366 503,96 | 0,00 | 6 795 531,79 | 3 232 159,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 73 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 82 | 3 773 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 133,00 | 3 773 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 89 | 17 831 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 17 730 150,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 5 | 1 977 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 1 670 763,78 | 13,00 | 306 344,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 11 | 1 969 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 1 654 355,55 | 13,00 | 314 996,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 12 | 2 094 076,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 1 783 853,64 | 13,00 | 310 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 13 | 1 845 678,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 1 589 134,09 | 19,00 | 256 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 16 | 2 014 358,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 1 809 038,84 | 13,00 | 205 319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 17 | 2 005 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,90 | 1 794 296,85 | 15,90 | 211 084,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 2 783 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 2 783 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 7 | 2 218 618,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 1 867 983,62 | 12,00 | 350 634,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 9 | 2 186 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 1 870 710,00 | 13,00 | 316 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 11 | 2 259 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 1 879 876,11 | 16,00 | 379 420,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1 | 1 660 416,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 1 435 461,24 | 8,00 | 224 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Металлистов, д. 6 | 2 332 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 2 025 636,43 | 16,00 | 307 052,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 2 | 1 839 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 1 591 493,53 | 13,00 | 247 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Окружной 1-й, д. 6 | 1 854 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 1 566 440,85 | 12,00 | 288 420,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 5 | 1 839 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 1 603 812,93 | 14,00 | 235 653,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 7 | 1 722 233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 498 478,39 | 14,00 | 223 754,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, проезд Окружной 2-й, д. 11 | 2 023 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 1 748 835,70 | 22,03 | 274 491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ул. Мусоргского, д. 1/43 | 1 496 617,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 339 713,96 | 8,00 | 156 903,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | 873 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 727 074,84 | 7,00 | 146 583,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | 1 193 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 1 099 776,09 | 7,00 | 94 085,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | 642 628,40 | 624 055,90 | 125 975,90 | 262 320,00 | 76 440,00 | 106 920,00 | 52 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 4 | 2 281 916,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 2 024 966,63 | 11,00 | 256 950,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 5 | 2 195 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1 994 881,08 | 10,00 | 200 173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 2 245 980,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 2 059 199,08 | 11,00 | 186 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 11 | 2 374 174,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 2 097 169,73 | 12,00 | 277 004,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, проезд Пролетарский, д. 3А | 2 090 282,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 1 838 632,18 | 9,00 | 251 649,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, проезд Фестивальный 2-й, д. 9 | 1 906 035,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 1 481 161,25 | 13,00 | 424 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 1 | 2 048 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 1 633 404,89 | 10,00 | 414 940,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, проезд Электрический, д. 3 | 10 577 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 495 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 17 | 24 017 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 23 896 690,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. 40 лет октября, д. 28 | 609 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 479,70 | 609 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. 65-летие Победы, д. 5 | 1 359 002,31 | 1 359 002,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 002,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 7 | 13 492 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 388 592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | 10 776 781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 696 973,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | 8 629 029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 523,48 | 8 629 029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | 2 411 780,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 549,00 | 2 411 780,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 144 | 10 776 653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 691 429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 150А | 6 671 462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 608 969,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | 34 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 61А | 2 052 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 1 845 674,56 | 10,00 | 207 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | 1 782 400,00 | 1 782 400,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 82 400,00 | 328 000,00 | 212 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 52 | 2 028 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 028 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | 3 745 704,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936,00 | 3 745 704,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 | 2 234 417,81 | 2 234 417,81 | 2 234 417,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 | 5 350 405,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 354,00 | 5 350 405,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | 356 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 356 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 34 | 2 578 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 2 207 493,54 | 20,00 | 370 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 14 | 10 243 615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 177 179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 20 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 24 | 767 117,00 | 767 117,00 | 0,00 | 522 117,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | 925 434,33 | 879 891,00 | 218 500,00 | 492 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 31 | 1 854 402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 769,60 | 1 854 402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 10 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 2А | 1 967 231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 1 703 192,11 | 9,00 | 264 039,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 15а | 3 501 047,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 973,00 | 3 501 047,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 46 | 1 942 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 1 732 433,51 | 8,00 | 210 534,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 13 | 5 303 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,60 | 4 692 034,25 | 11,80 | 611 233,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | 9 174 622,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,90 | 8 075 990,05 | 25,20 | 1 098 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Долгова, д. 6 | 1 024 035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 998 473,61 | 5,00 | 25 562,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Долгорукова, д. 1Б | 2 912 639,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,30 | 2 516 008,06 | 18,84 | 396 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3 | 9 031 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,00 | 8 039 088,19 | 29,00 | 992 287,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 5 | 6 939 886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,00 | 6 330 716,74 | 21,00 | 609 169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | 6 790 713,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 111,56 | 6 790 713,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 32 | 1 470 811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 1 470 811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | 1 739 322,37 | 1 739 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 322,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | 2 194 089,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 1 794 930,76 | 29,00 | 399 158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | 1 683 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 1 330 470,84 | 18,00 | 353 288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 81 | 10 042 891,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 964 793,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99а | 2 468 638,49 | 2 468 638,49 | 696 646,09 | 1 502 128,74 | 0,00 | 55 454,71 | 214 408,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 1 219 464,00 | 1 219 464,00 | 0,00 | 824 264,00 | 54 200,00 | 186 000,00 | 155 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106 | 6 133 687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,58 | 5 189 407,61 | 5,00 | 944 280,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 106а | 5 964 868,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 5 346 467,62 | 27,00 | 618 401,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина/Лобачевского, д. 109/2 | 840 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 840 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 119Б | 3 503 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 453 386,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28Б | 1 895 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,50 | 1 895 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 8 | 1 896 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,00 | 1 896 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | 4 304 742,44 | 4 220 311,17 | 2 132 865,38 | 1 182 246,23 | 0,00 | 316 447,68 | 588 751,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 84 431,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 1 722 471,71 | 1 722 471,71 | 1722471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30 | 1 996 207,00 | 1 996 207,00 | 1 996 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 38 | 2 515 329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,23 | 2 515 329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 23 | 8 301 928,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 234 111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29 | 1 502 643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 1 502 643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 33А | 10 771 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 648 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 403,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 3/5 | 2 072 960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 328,00 | 2 072 960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 17 892 181,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 17 779 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | 2 464 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 368,40 | 2 464 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 37 | 4 727 043,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 308,40 | 4 727 043,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 50 | 12 373 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12 283 706,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3А | 2 899 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 2 392 276,44 | 16,00 | 507 563,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 7А | 2 116 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 2 116 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 29 | 2 476 636,67 | 2 435 400,00 | 878 000,00 | 932 000,00 | 84 200,00 | 294 000,00 | 247 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 236,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | 10 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | 1 767 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 1 767 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Коннозаводская, д. 73 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 300,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1А | 1 323 932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 379,00 | 1 323 932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | 19 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5а | 9 152 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,00 | 9 152 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Красная, д. 7 | 9 577 659,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,00 | 8 677 009,64 | 32,00 | 900 650,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | 33 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | 20 981,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 981,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 2 | 4 000 063,89 | 4 000 063,89 | 4 000 063,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 10 | 2 301 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 301 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | 1 756 360,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 756 360,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 3 789 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,00 | 3 789 173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | 11 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Куйбышева/Чкалова, д. 21/48 | 583 561,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 590,60 | 583 561,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 11А | 1 192 909,60 | 1 192 909,60 | 1 192 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 45А | 4 116 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 3 588 935,07 | 12,38 | 527 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11А | 1 572 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 416,00 | 1 572 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 15А | 1 547 094,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,20 | 1 547 094,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 49 | 2 264 693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 599,00 | 2 264 693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 105 | 26 596 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 26 479 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 119 | 9 810 241,33 | 9 636 545,86 | 5 476 276,07 | 2 621 547,61 | 0,00 | 1 002 887,79 | 535 834,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,00 | 74 958,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129 | 14 248 153,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14 202 125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 027,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 129А | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | 2 342 201,52 | 2 342 201,52 | 851 171,08 | 928 300,72 | 111 728,00 | 369 257,12 | 81 744,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,50 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 1 | 9 051 238,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 8 151 807,40 | 15,00 | 899 430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 2 | 7 715 097,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 | 6 996 789,73 | 18,00 | 718 308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 5 | 5 813 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191,10 | 5 238 984,60 | 13,13 | 574 392,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 5А | 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 580,60 | 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 6 | 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 870,50 | 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | 5 916 886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,00 | 5 567 507,01 | 16,00 | 349 379,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 28 | 6 655 884,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 6 096 569,56 | 19,00 | 559 315,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 30 | 5 395 653,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 4 895 930,03 | 16,00 | 499 723,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Леонова/Ленина, д. 34/49 | 5 518 762,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,00 | 5 047 176,28 | 12,39 | 471 585,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | 999 987,67 | 979 891,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 096,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 30А | 513 299,81 | 513 299,81 | 513 299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 662 018,06 | 662 018,06 | 138 573,49 | 209 275,66 | 84 084,00 | 155 152,36 | 74 932,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 2 232 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,70 | 2 232 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 1 404 755,00 | 1 404 755,00 | 0,00 | 1 006 302,00 | 61 853,00 | 179 300,00 | 157 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | 5 877 484,37 | 5 877 484,37 | 1 170 573,89 | 3 592 245,26 | 0,00 | 329 928,73 | 784 736,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | 20 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | 46 177,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 177,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 45 | 2 150 991,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 550,80 | 2 150 991,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 51 | 1 710 744,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 565,80 | 1 710 744,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 2 | 1 880 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 1 588 972,60 | 13,00 | 291 897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 4 | 1 816 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 1 577 690,57 | 13,00 | 238 889,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Лунинская, д. 10 | 1 795 025,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 1 509 754,55 | 15,00 | 285 270,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 46 | 10 719 352,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 719 352,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 48 | 10 799 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 720 488,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 62 | 1 978 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,57 | 1 978 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 5 | 752 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 585,50 | 752 210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | 1 676 251,71 | 1 628 320,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 931,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 649 768,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 649 768,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 12 | 1 875 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 1 508 077,81 | 11,00 | 367 105,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 14 | 1 990 042,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 1 719 330,35 | 11,00 | 270 711,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 16 | 1 900 541,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 1 590 908,57 | 12,00 | 309 633,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | 972 078,00 | 972 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 182,00 | 391 896,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | 2 578 156,87 | 2 546 858,75 | 738 052,73 | 972 359,34 | 67 452,00 | 577 014,93 | 191 979,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | 31 298,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | 2 101 301,63 | 2 101 301,63 | 597 246,63 | 1 041 548,00 | 67 452,00 | 203 075,25 | 191 979,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | 2 153 467,46 | 2 101 301,63 | 597 246,63 | 1 041 548,00 | 67 452,00 | 203 075,25 | 191 979,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 165,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | 5 660 841,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 016,30 | 5 648 985,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Мира, д. 12 | 3 385 573,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 950,50 | 3 385 573,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | 3 468 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 417 708,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 2 949 391,26 | 2 949 391,26 | 0,00 | 2 949 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | 894 480,00 | 894 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 480,00 | 660 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Мира, д. 55 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 700,80 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Мира, д. 64 | 1 866 479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 500,50 | 1 866 479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Мира, д. 66 | 1 350 383,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 200,50 | 1 350 383,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Мира, д. 68 | 1 537 769,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 100,50 | 1 537 769,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Мира, д. 70 | 2 600 583,25 | 2 600 583,25 | 0,00 | 2 024 644,00 | 0,00 | 0,00 | 575 939,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Мира, д. 74 | 8 589 031,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 521 201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | 3 276 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 669,00 | 3 276 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | 979 891,00 | 979 891,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | 3 955 645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 927,00 | 3 955 645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | 3 179 622,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,20 | 3 179 622,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Московская, д. 86 | 11 181 361,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011,00 | 11 181 361,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 346 495,50 | 346 495,50 | 0,00 | 346 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | 933 491,00 | 933 491,00 | 0,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Мусоргского, д. 41 | 1 572 998,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 1 407 508,83 | 8,00 | 165 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | 2 247 480,00 | 2 247 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2а | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 10 | 10 736 098,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 656 290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 39Б/109 | 1 559 211,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 1 420 530,78 | 7,00 | 138 680,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Новый Кавказ, д. 6 | 345 316,23 | 345 316,23 | 345 316,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 3 280 993,09 | 3 280 993,09 | 3 280 993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | 4 843 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 096,00 | 4 843 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Островского, д. 5 | 1 075 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 598,50 | 1 075 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Попова, д. 22 | 6 673 396,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,00 | 6 042 418,92 | 63,00 | 630 977,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1 817 616,50 | 1 817 616,50 | 0,00 | 973 798,80 | 158 974,00 | 334 395,00 | 350 448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 567,30 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Попова, д. 58 | 802 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 958,50 | 802 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Попова, д. 64 | 808 447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 985,70 | 808 447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6 | 2 745 630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,80 | 2 478 751,55 | 15,70 | 266 878,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 901 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 1 679 784,62 | 12,00 | 221 680,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 8А | 1 816 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 1 589 439,40 | 9,00 | 226 701,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | 886 564,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 756 324,16 | 8,00 | 130 240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 22А | 1 778 001,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 1 571 964,65 | 5,00 | 206 036,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 24А | 1 911 556,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 1 618 813,19 | 5,00 | 292 743,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 9 | 587 599,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 587 599,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 6 | 1 728 208,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1 537 166,84 | 9,00 | 191 042,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 11 | 2 364 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 553,50 | 1 124 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 1 240 194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 13 | 985 895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 678,70 | 985 895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 14А | 3 366 155,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 315 566,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 15 | 818 139,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 775,50 | 818 139,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | 1 649 392,00 | 1 649 392,00 | 824 696,00 | 294 648,00 | 340 120,00 | 78 420,00 | 111 508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | 1 315 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 585,90 | 1 315 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 1 784 262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 1 508 209,59 | 11,00 | 276 053,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 16 | 1 749 587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 1 419 529,63 | 11,00 | 330 058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 18 | 2 007 533,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 1 633 253,69 | 14,00 | 374 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 20 | 1 760 493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 1 540 016,77 | 11,00 | 220 476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 43а | 10 387 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,00 | 9 683 262,24 | 25,00 | 704 736,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 11 | 2 165 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 240,73 | 2 165 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | 1 693 891,17 | 1 649 392,00 | 824 696,00 | 294 648,00 | 340 120,00 | 78 420,00 | 111 508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38А | 6 542 862,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,00 | 5 820 381,94 | 17,00 | 722 480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Северная, д. 20 | 2 511 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 185 294,13 | 467,00 | 2 140 087,70 | 11,00 | 185 828,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Северная, д. 22 | 1 896 301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 1 765 248,16 | 10,00 | 131 053,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Северная, д. 24 | 2 842 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 2 523 522,25 | 17,00 | 319 284,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2 | 5 391 761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,50 | 4 905 699,31 | 16,65 | 486 062,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | 4 474 168,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 | 3 780 038,23 | 19,00 | 694 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | 1 459 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,10 | 1 459 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 10 | 2 192 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 1 825 744,61 | 21,00 | 366 480,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 12 | 2 486 920,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 2 148 160,05 | 21,00 | 338 760,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 14 | 2 598 587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 2 082 759,87 | 37,00 | 515 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | 614 160,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 125,80 | 614 160,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 16 | 2 338 379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 551,00 | 2 338 379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | 9 754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Спартаковская, д. 26 | 899 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396,67 | 899 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Ставского, д. 10 | 3 779 070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 573,00 | 3 779 070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 20 | 1 898 265,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 1 708 010,16 | 7,00 | 190 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | 1 608 799,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,70 | 1 608 799,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 174 | 1 684 550,00 | 1 684 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 194 | 2 805 010,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476,00 | 2 805 010,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 16 734 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 16 618 916,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | 290 938,88 | 290 938,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 938,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 10 | 4 536 248,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 252,00 | 4 536 248,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 14 | 1 527 549,54 | 1 527 549,54 | 1 527 549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | 17 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | 17 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | 16 570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 13 394 051,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 304 467,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 186 | 10 774 965,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 695 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 408,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 237 | 2 688 684,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 2 326 959,98 | 14,00 | 361 724,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 243 | 1 927 387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 1 623 274,40 | 13,00 | 304 112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 245 | 2 128 348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1 841 946,39 | 15,00 | 286 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 6 | 1 612 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 1 612 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 38 | 1 690 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 1 690 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | 3 000 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,00 | 3 000 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 6 760 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,00 | 5 992 772,54 | 13,00 | 767 785,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | 24 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | 854 686,00 | 854 686,00 | 854 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | 1 955 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 1 955 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | 1 733 390,79 | 1 687 886,30 | 464 259,60 | 857 195,40 | 51 487,00 | 189 720,00 | 125 224,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 504,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 22 | 2 192 021,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 535,90 | 2 192 021,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 23 | 1 645 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 757,90 | 1 645 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 26 | 1 948 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 1 948 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | 1 200 131,00 | 1 200 131,00 | 1 200 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48а | 2 058 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 148,00 | 2 058 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 3 | 4 640 683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,40 | 4 349 827,71 | 8,19 | 290 855,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Урицкого, д. 3А | 5 760 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 5 195 803,15 | 16,00 | 565 071,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Урицкого/М. Горького, д. 44а/10 | 14 327 310,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803,00 | 13 828 728,90 | 9,00 | 498 581,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | 8 954 688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,00 | 8 954 688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 1А | 3 809 671,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 059,00 | 3 809 671,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Центральная, д. 12 | 2 895 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 789,00 | 2 895 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 4 | 5 229 136,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,00 | 4 844 368,55 | 14,00 | 384 768,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 9 | 4 861 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 4 718 063,78 | 6,00 | 143 253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 12 | 7 811 555,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437,00 | 7 017 403,90 | 20,00 | 794 151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 4 816 650,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 4 816 650,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 20 | 9 809 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,00 | 8 972 237,84 | 22,00 | 836 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 21 | 6 356 849,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,00 | 5 886 327,91 | 8,00 | 470 521,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 5 974 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 101,30 | 5 974 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Циолковского/Леонова, д. 10/29 | 7 951 327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884,00 | 7 384 328,23 | 8,00 | 566 999,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 19/31 | 8 251 141,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742,00 | 7 636 225,88 | 17,00 | 614 915,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 4А | 2 027 718,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 1 832 453,97 | 11,00 | 195 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10А | 1 940 719,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 1 751 127,33 | 8,60 | 189 592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 10Б | 1 769 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 1 697 316,24 | 9,00 | 72 296,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 34А | 1 903 308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 1 704 910,33 | 10,00 | 198 397,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 35А | 1 917 601,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 1 708 462,02 | 10,00 | 209 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 39А | 1 887 636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 1 684 630,97 | 10,00 | 203 005,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51А | 1 750 734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 531 035,19 | 10,00 | 219 699,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 1 341 122,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 1 341 122,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 91 | 2 967 690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,50 | 2 967 690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 111 | 13 298 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 201 337,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 113 | 10 007 832,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 924 390,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | 999 972,67 | 979 891,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 761 391,00 | 761 391,00 | 0,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | 1 000 776,00 | 979 891,00 | 218 500,00 | 592 591,00 | 54 200,00 | 68 200,00 | 46 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | 2 430 080,63 | 2 430 080,63 | 0,00 | 1 570 927,36 | 0,00 | 218 272,10 | 640 881,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76а | 205 944,16 | 205 944,16 | 205 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 7 | 1 450 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 1 450 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 19 | 3 723 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 3 182 085,88 | 19,00 | 541 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 23 | 6 340 891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493,00 | 5 872 413,20 | 16,00 | 468 478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 5 | 3 703 345,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 3 703 345,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 13 631 758,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 545,00 | 12 065 086,07 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 1 566 672,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Городище, ул. Московская, д. 68 | 1 566 672,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 1 566 672,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 111 | 6 224 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 368,00 | 6 224 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 9 | 2 933 016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 592,00 | 2 933 016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | с. Чаадаевка, ул. Пролетарская, д. 10 | 2 907 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 585,00 | 2 907 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 2 018 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 3 247 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 2 909 275,78 | 17,00 | 338 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | н.п. ц.у. свх. "Уваровский", ул. Проезжая, д. 14 | 3 247 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 2 909 275,78 | 17,00 | 338 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 58 082 858,86 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 25 853 105,64 | 6 257,72 | 15 366 054,82 | 0,00 | 0,00 | 4 220,00 | 13 649 852,28 | 93,00 | 2 085 702,82 | 228 143,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Каменка, ул. Баумана/Воейкова, д. 46/2 | 612 360,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 292,00 | 612 360,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 49 | 866 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,00 | 866 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 55 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 237,76 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 2 205 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 835 567,21 | 19,00 | 369 850,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 4 | 723 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 718,00 | 723 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 15А | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Каменка, ул. Гражданская, д. 23 | 13 357 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 254 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | 1 869 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1 601 693,96 | 11,00 | 267 859,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 1 898 616,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1 637 830,43 | 13,00 | 260 786,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 10 | 625 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,16 | 625 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Каменка, ул. Лесная, д. 17 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 741,00 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | 2 901 447,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 2 515 550,18 | 24,00 | 385 897,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 5 | 9 487 045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 398 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 9 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | 2 541 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 2 541 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 1 | 4 822 223,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 223,30 | 4 822 223,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 15 | 1 884 380,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 1 470 672,13 | 14,00 | 413 708,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 17 | 4 976 137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781,00 | 4 588 538,37 | 12,00 | 387 599,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 35 | 2 057 347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 523,50 | 2 057 347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | 37 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 40 | 1 657 613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 284,00 | 1 657 613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 27 683 745,07 | 2 364 629,78 | 783 049,38 | 1 164 451,60 | 58 374,60 | 260 602,20 | 98 152,00 | 0 | 0,00 | 1 002,52 | 4 797 179,60 | 0,00 | 0,00 | 5 384,00 | 20 521 935,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 12 | 2 018 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,52 | 2 018 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 26 | 2 778 833,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 676,00 | 2 778 833,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 15 | 1 459 076,50 | 1 459 076,50 | 538 996,90 | 681 987,60 | 0,00 | 139 940,00 | 98 152,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | 302 427,08 | 302 427,08 | 244 052,48 | 0,00 | 58 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | 10 226 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483,00 | 10 226 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | р.п. Колышлей, ул. Первомайская, д. 2г | 603 126,20 | 603 126,20 | 0,00 | 482 464,00 | 0,00 | 120 662,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | 6 079 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,00 | 6 079 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | 4 216 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262,00 | 4 216 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 17 343 247,74 | 1 250 898,58 | 371 861,04 | 0,00 | 0,00 | 482 424,60 | 396 612,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,26 | 15 368 657,15 | 13,00 | 723 692,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | 6 842 460,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,00 | 6 118 768,11 | 13,00 | 723 692,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | 2 045 689,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,26 | 2 045 689,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | 8 455 098,56 | 1 250 898,58 | 371 861,04 | 0,00 | 0,00 | 482 424,60 | 396 612,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,00 | 7 204 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 5 668 729,55 | 985 759,95 | 694 257,15 | 0,00 | 93 930,00 | 143 032,80 | 54 540,00 | 0 | 0,00 | 516,60 | 1 969 327,17 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 2 224 107,72 | 15,00 | 489 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | 265 120,52 | 265 120,52 | 132 880,52 | 0,00 | 45 450,00 | 32 250,00 | 54 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | 201 369,15 | 201 369,15 | 201 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | 3 075 274,71 | 361 632,28 | 283 099,48 | 0,00 | 0,00 | 78 532,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 2 224 107,72 | 15,00 | 489 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 13 | 157 638,00 | 157 638,00 | 76 908,00 | 0,00 | 48 480,00 | 32 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | с. Сытинка, ул. Дом Энергетиков, д. 1 | 1 969 327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 516,60 | 1 969 327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 9 744 669,88 | 1 659 938,10 | 1 214 294,10 | 0,00 | 78 092,00 | 183 776,00 | 183 776,00 | 0 | 0,00 | 967,00 | 4 522 174,69 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 2 420 536,37 | 33,00 | 1 142 020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | 1 608 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 302,00 | 1 608 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 4 445 795,27 | 1 659 938,10 | 1 214 294,10 | 0,00 | 78 092,00 | 183 776,00 | 183 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 2 420 536,37 | 16,00 | 365 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 | 776 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 776 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | 1 439 775,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 332,00 | 1 439 775,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | 1 474 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1 474 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 49 982 080,38 | 2 820 134,21 | 2 415 647,34 | 0,00 | 0,00 | 232 392,10 | 172 094,76 | 0 | 0,00 | 3 395,68 | 12 306 586,18 | 0,00 | 0,00 | 5 957,04 | 29 324 491,41 | 201,56 | 5 210 889,45 | 319 979,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Нижний Ломов, пер. Коммунальный, д. 13 | 2 554 104,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 2 077 487,08 | 26,00 | 476 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Нижний Ломов, пер. Московский, д. 4 | 1 964 151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 1 570 639,48 | 17,00 | 393 512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Валовый, д. 28/1 | 6 233 415,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,68 | 2 527 388,20 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 3 077 697,22 | 22,00 | 628 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | 410 572,19 | 410 572,19 | 316 722,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 849,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | 20 679,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 679,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 73 | 1 180 372,68 | 1 180 372,68 | 1 180 372,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 2а | 300 393,22 | 220 375,22 | 173 171,91 | 0,00 | 0,00 | 28 755,07 | 18 448,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | 32 059,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | 20 080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 9 | 3 089 749,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 627,00 | 3 089 749,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 733 286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 733 286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, д. 4 | 2 723 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 861,00 | 2 723 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Нижний Ломов, ул. Ленина/Урицкого, д. 81/91 | 1 645 180,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 1 368 644,98 | 18,00 | 276 535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 1 | 305 287,20 | 305 287,20 | 305 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | 703 526,92 | 703 526,92 | 440 093,01 | 0,00 | 0,00 | 203 637,03 | 59 796,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 5 | 2 680 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 2 238 648,02 | 10,00 | 441 890,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 19 256,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 256,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 12 | 3 474 057,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,24 | 2 597 230,03 | 25,40 | 876 827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 14 | 4 640 398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 4 051 375,90 | 30,00 | 589 022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 84 | 3 232 545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770,00 | 3 232 545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | 53 901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | 34 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/пер. Московский, д. 3/2 | 2 107 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 1 728 421,42 | 12,00 | 378 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | 19 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 31 | 2 115 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1 867 724,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 33 | 1 944 949,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,40 | 1 628 486,77 | 12,16 | 316 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 34 | 1 922 910,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 1 597 379,77 | 16,00 | 325 530,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 2 027 207,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 1 767 317,13 | 10,00 | 259 890,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 1 | 3 753 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,40 | 3 753 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | 19 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 7 281 155,25 | 4 413 683,46 | 1 827 352,72 | 745 040,00 | 130 810,00 | 906 697,46 | 803 783,28 | 0 | 0,00 | 2 035,00 | 2 867 471,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | 1 208 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 695,00 | 1 208 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 3 | 142 677,90 | 142 677,90 | 142 677,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | 3 004 100,00 | 3 004 100,00 | 825 080,00 | 745 040,00 | 130 810,00 | 780 370,00 | 522 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 76 | 506 552,97 | 506 552,97 | 435 557,33 | 0,00 | 0,00 | 70 995,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 133 | 1 659 131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 1 659 131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | 760 352,59 | 760 352,59 | 424 037,49 | 0,00 | 0,00 | 55 331,82 | 280 983,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 8 084 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 308,00 | 6 372 512,07 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 1 557 007,87 | 11,43 | 155 049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1 712 057,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 1 557 007,87 | 11,43 | 155 049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | р.п. Пачелма, ул. Тимирязева, д. 2А | 2 337 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 627,00 | 2 337 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | с. Черкасское, ул. 1-ая Садовая, д. 6 | 2 018 297,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354,00 | 2 018 297,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | с. Черкасское, ул. Школьная, д. 1 | 2 017 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 327,00 | 2 017 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 13 271 833,35 | 2 099 282,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 624 640,00 | 424 642,00 | 0 | 0,00 | 2 741,10 | 8 609 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 2 551 704,78 | 11 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | с. Богословка, ул. Советская, д. 22 | 242 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 242 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | 549 282,00 | 549 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 640,00 | 224 642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | 11 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 17 | 3 298 880,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 844,70 | 3 298 880,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | с. Засечное, ул. Натальи Лавровой, д. 8 | 2 551 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 2 551 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | 2 331 073,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,00 | 2 331 073,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 13 | 599 216,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,20 | 599 216,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | с. Ленино, ул. Набережная, д. 17 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,20 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 60 308 071,83 | 6 818 702,63 | 3 075 813,86 | 2 285 254,32 | 54 530,00 | 411 875,60 | 991 228,85 | 0 | 0,00 | 7 228,50 | 27 636 395,53 | 0,00 | 0,00 | 5 028,60 | 23 130 141,89 | 92,79 | 2 638 305,43 | 84 526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | 10 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 17 | 358 185,49 | 358 185,49 | 358 185,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | 5 118 175,06 | 1 508 099,00 | 769 080,00 | 231 539,00 | 54 530,00 | 225 750,00 | 227 200,00 | 0 | 0,00 | 605,20 | 3 610 076,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | 20 020,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 020,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Сердобск, ул. Ильинская, д. 16 | 3 580 901,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 3 080 222,26 | 15,00 | 500 679,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 97 | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 102 | 2 305 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 815,00 | 2 305 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 34 | 4 148 701,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 3 758 931,17 | 15,00 | 389 770,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 137 | 2 422 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 2 069 527,37 | 11,00 | 353 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 144 | 4 482 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 4 369 996,92 | 9,00 | 112 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 239 | 1 637 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,30 | 1 433 651,63 | 4,42 | 204 276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 241 | 1 398 957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 1 207 582,81 | 7,00 | 191 374,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | 12 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а | 255 951,19 | 224 318,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 795,63 | 171 522,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 160 | 238 692,51 | 238 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 749,03 | 199 943,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 1 746 438,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 467 312,54 | 7,00 | 279 125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 233 | 1 645 731,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 1 459 952,74 | 9,00 | 185 778,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 3 348 205,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 3 060 906,37 | 11,00 | 287 299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 1 | 2 966 457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 247,00 | 2 966 457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | 3 179 650,95 | 3 179 650,95 | 821 013,32 | 2 053 715,32 | 0,00 | 94 580,94 | 210 341,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 | 5 414 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 941,50 | 5 414 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 5 | 1 356 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,30 | 1 222 058,09 | 4,37 | 134 026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | 3 216 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 852,00 | 3 216 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | 4 205 756,56 | 1 127 535,05 | 1 127 535,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 854,00 | 3 078 221,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7 | 182 221,48 | 182 221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 221,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Сердобск, территория ЯК 7/6, д. 1 | 1 140 306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 481,80 | 1 140 306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | 2 912 881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 602,00 | 2 912 881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | р.п. Сосновоборск, ул. Ленина, д. 72 | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663,00 | 3 314 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району: |  | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Спасск, ул. Октября, д. 21 | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 2 328 305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 5 663 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 973,90 | 3 836 571,64 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 1 549 702,75 | 18,00 | 277 025,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | р.п. Тамала, пер. Советский, д. 4 | 1 826 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 1 549 702,75 | 18,00 | 277 025,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 10 | 2 732 788,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 676,90 | 2 732 788,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | 1 103 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,00 | 1 103 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 16 096 994,78 | 522 000,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | 0 | 0,00 | 785,63 | 3 765 862,08 | 0,00 | 0,00 | 2 526,00 | 9 920 356,01 | 89,00 | 1 888 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34 | 1 849 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 304,63 | 1 849 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | 2 111 115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 1 878 426,56 | 15,00 | 232 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | р.п. Шемышейка, ул. Песчаная, д. 2 | 1 916 595,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 481,00 | 1 916 595,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | 2 011 871,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 1 608 089,76 | 6,00 | 403 781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | 1 949 462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 1 729 816,83 | 17,00 | 219 645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | 522 000,00 | 522 000,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 7 | 2 317 441,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 1 796 867,66 | 18,00 | 520 573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | 3 419 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 2 907 155,20 | 33,00 | 512 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2025 год: |  | 2 618 909 149,44 | 706 049 754,94 | 209 094 437,50 | 214 968 060,26 | 45 493 528,43 | 125 617 142,15 | 110 876 586,60 | 85 | 325 380 170,80 | 140 214,27 | 649 269 698,92 | 20 038,16 | 41 343 989,36 | 244 862,56 | 828 014 476,09 | 1 713,88 | 68 855 467,06 | 1 373 966,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 19 919 910,01 | 428 409,00 | 165 520,00 | 142 050,00 | 55 239,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 115,70 | 15 849 849,41 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 3 300 960,00 | 5,00 | 340 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Дружный, ул. Новая, д. 1 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 409,70 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 1 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 2 186 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 2 | 1 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 425,00 | 1 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 795 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1 638 120,00 | 2,00 | 157 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 6 | 2 588 835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 388,00 | 2 588 835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | 2 274 656,60 | 428 409,00 | 165 520,00 | 142 050,00 | 55 239,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1 662 840,00 | 3,00 | 183 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 1 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 4 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 393,00 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская, д. 23 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 12 101 699,76 | 3 082 675,00 | 2 181 785,00 | 0,00 | 355 654,00 | 253 676,00 | 291 560,00 | 0 | 0,00 | 1 876,00 | 9 019 024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Плодосовхоз, ул. Студенческая, д. 2 | 2 130 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,00 | 2 130 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 1 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615,00 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | 509 459,00 | 509 459,00 | 330 175,00 | 0,00 | 69 258,00 | 51 714,00 | 58 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | 494 459,00 | 494 459,00 | 330 175,00 | 0,00 | 59 152,00 | 46 820,00 | 58 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 519 035,00 | 519 035,00 | 330 175,00 | 0,00 | 78 834,00 | 51 714,00 | 58 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 655 786,00 | 655 786,00 | 471 555,00 | 0,00 | 74 205,00 | 51 714,00 | 58 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 514 406,00 | 514 406,00 | 330 175,00 | 0,00 | 74 205,00 | 51 714,00 | 58 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 10 | 389 530,00 | 389 530,00 | 389 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 48 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 54 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 363,00 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 21 508 872,41 | 1 211 728,00 | 605 394,00 | 0,00 | 171 336,00 | 245 648,00 | 189 350,00 | 0 | 0,00 | 2 699,29 | 15 359 769,57 | 22,10 | 18 241,00 | 1 315,00 | 4 919 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18В | 435 036,00 | 416 795,00 | 228 304,00 | 0,00 | 55 130,00 | 81 200,00 | 52 161,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 18 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 38 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654,00 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 49 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 23 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 480 762,00 | 480 762,00 | 289 922,00 | 0,00 | 58 103,00 | 83 148,00 | 49 589,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 2Б | 8 359 561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 747,29 | 3 440 427,47 | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | 4 919 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | 314 171,00 | 314 171,00 | 87 168,00 | 0,00 | 58 103,00 | 81 300,00 | 87 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 50 460 345,26 | 10 802 072,92 | 1 255 008,70 | 3 667 672,17 | 1 198 224,40 | 1 687 348,20 | 2 993 819,45 | 0 | 0,00 | 4 146,70 | 20 462 622,54 | 0,00 | 0,00 | 3 707,92 | 15 927 883,94 | 27,00 | 3 230 262,53 | 37 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 2 | 7 044 809,20 | 7 044 809,20 | 0,00 | 2 143 313,20 | 1 028 316,40 | 1 525 949,20 | 2 347 230,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 32 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 639,00 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 115а | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501,40 | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 117а | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,20 | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | 4 821 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809,00 | 4 783 986,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 6 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 647,00 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | 108 953,00 | 108 953,00 | 108 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | 439 762,20 | 439 762,20 | 279 307,20 | 0,00 | 54 360,00 | 44 755,00 | 61 340,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | с. Грабово ул. Юбилейная, д. 11 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | 340 236,00 | 340 236,00 | 224 140,00 | 0,00 | 57 774,00 | 58 322,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | 399 220,00 | 399 220,00 | 224 140,00 | 0,00 | 57 774,00 | 58 322,00 | 58 984,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | с. Сосновка, ул. Дорожная, д. 1 | 1 293 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 405,10 | 1 293 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | 829 325,50 | 621 968,50 | 418 468,50 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 207 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | 5 378 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 4 892 467,34 | 20,00 | 485 768,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 13 | 2 717 711,07 | 1 847 124,02 | 0,00 | 1 320 858,97 | 0,00 | 0,00 | 526 265,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591,92 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 238 348 035,59 | 105 808 763,62 | 26 517 885,13 | 35 246 161,47 | 3 454 120,40 | 25 981 940,62 | 14 608 656,00 | 1 | 4 507 803,00 | 3 298,60 | 20 265 600,71 | 1 940,10 | 7 044 161,20 | 25 081,54 | 91 229 345,91 | 197,92 | 9 360 135,15 | 132 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | 2 418 170,00 | 2 418 170,00 | 844 346,00 | 603 944,00 | 96 200,00 | 480 720,00 | 392 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | 8 297 290,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,00 | 7 669 359,00 | 21,36 | 627 931,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | 4 909 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,00 | 4 149 054,00 | 11,00 | 760 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | 8 061 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 434 000,00 | 21,36 | 627 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | 11 808 806,40 | 10 991 376,40 | 2 191 390,00 | 4 505 907,00 | 520 424,40 | 2 418 615,00 | 1 355 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 817 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 39 | 18 876 528,70 | 17 823 374,70 | 3 020 583,70 | 7 131 775,00 | 710 719,00 | 4 461 001,00 | 2 499 296,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 1 053 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 2 496 122,00 | 2 496 122,00 | 844 346,00 | 638 632,00 | 95 800,00 | 502 976,00 | 414 368,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 963 784,00 | 963 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 168,00 | 457 616,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | 5 532 060,00 | 2 010 740,00 | 862 134,00 | 632 990,00 | 0,00 | 515 616,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 7 702 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,00 | 6794837,18 | 34,00 | 907446,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 4 697 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,60 | 4 306 585,20 | 5,00 | 391 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Адмирала Макарова, д. 86 | 4 523 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 4 096 990,00 | 5,60 | 426 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Адмирала Макарова, д. 88 | 4 549 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 4 123 141,00 | 5,60 | 426 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 966,00 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | 7 748 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 906,00 | 4 855 020,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2 680 780,00 | 4,00 | 212 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 7 493 850,60 | 2 449 126,00 | 873 836,00 | 626 560,00 | 75 050,00 | 480 720,00 | 392 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 14 461,60 | 1 514,00 | 4 556 038,00 | 6,00 | 474 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 3 416 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,00 | 3 094 762,00 | 5,00 | 322 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885,00 | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 3 555 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,00 | 3 202 588,00 | 6,00 | 352 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 3 575 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,00 | 3 222 758,00 | 6,00 | 352 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 2 442 318,00 | 2 426 126,00 | 873 836,00 | 626 560,00 | 52 050,00 | 480 720,00 | 392 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 16 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 9 283 032,52 | 4 592 412,00 | 0,00 | 1 840 284,00 | 0,00 | 1 704 960,00 | 1 047 168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542,60 | 4 446 844,20 | 4,00 | 243 776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 6 896 113,78 | 2 354 665,00 | 808 292,00 | 637 160,00 | 54 853,00 | 549 880,00 | 304 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14 776,00 | 1 519,14 | 4 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10а | 2 327 162,00 | 2 310 043,00 | 837 433,00 | 621 450,00 | 58 210,00 | 487 350,00 | 305 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 17 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 12 | 3 379 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,60 | 3 379 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | 8 377 240,59 | 7 471 223,99 | 2 219 666,00 | 325 762,99 | 397 409,00 | 2 902 338,00 | 1 626 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,30 | 906 016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | 4 250 427,83 | 4 128 519,83 | 1 723 466,73 | 1 588 636,48 | 0,00 | 816 416,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 47 578 092,70 | 43 373 080,70 | 11 418 555,70 | 15 466 500,00 | 1 393 405,00 | 9 674 460,00 | 5 420 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 | 4 205 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 4 852 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,20 | 4 584 117,40 | 4,00 | 257 778,00 | 10 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 10 671 835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,00 | 9 715 514,55 | 27,00 | 956 320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3 | 11 122 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,00 | 9 655 554,00 | 24,00 | 1 467 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 224 626 170,75 | 104 592 581,99 | 33 125 407,32 | 40 886 503,75 | 4 097 332,50 | 16 393 550,13 | 10 089 788,29 | 7 | 26 074 877,71 | 9 187,00 | 41 409 662,45 | 2 819,30 | 10 141 984,60 | 8 929,60 | 39 750 670,80 | 34,40 | 2 524 026,20 | 132 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, 1 | 934 194,14 | 934 194,14 | 407 791,32 | 276 557,90 | 0,00 | 136 101,73 | 113 743,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | 870 632,60 | 853 312,60 | 277 383,60 | 0,00 | 0,00 | 314 630,00 | 261 299,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 17 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 2 705 178,50 | 2 705 178,50 | 861 478,50 | 682 655,00 | 59 435,00 | 615 950,00 | 485 660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 2 444 544,70 | 2 426 169,10 | 826 120,10 | 613 921,00 | 56 230,00 | 515 394,00 | 414 504,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 18 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | 1 873 140,50 | 421 140,50 | 145 211,50 | 0,00 | 0,00 | 114 630,00 | 161 299,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | 1 873 140,50 | 421 140,50 | 145 211,50 | 0,00 | 0,00 | 114 630,00 | 161 299,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 1 | 15 006 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14 937 668,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | 3 707 578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 649,00 | 3 707 578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 2 493 038,10 | 2 493 038,10 | 0,00 | 1 273 798,80 | 0,00 | 868 790,60 | 350 448,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | 3 030 053,00 | 823 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 99 850,00 | 93 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 2 029 336,00 | 4,00 | 177 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | 3 030 053,00 | 823 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 99 850,00 | 93 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 2 029 336,00 | 4,00 | 177 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 826 623,40 | 826 623,40 | 503 903,40 | 322 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 3 822 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 3 623 568,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | 6 322 310,50 | 1 095 254,30 | 1 095 254,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 180,00 | 5 028 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | 2 313 121,00 | 933 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 199 850,00 | 103 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 1 249 820,00 | 4,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 919 812,00 | 919 812,00 | 0,00 | 522 720,00 | 0,00 | 243 352,00 | 153 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 55 | 11 200 411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 11 137 208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 884,00 | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 251 951,70 | 251 951,70 | 251 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | 595 761,00 | 595 761,00 | 0,00 | 240 112,90 | 81 940,50 | 182 095,20 | 91 612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 3 222 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 3 023 568,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | 2 234 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 2 022 360,00 | 2,40 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 768,00 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 884,00 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | 1 503 500,00 | 1 503 500,00 | 0,00 | 1 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | 3 416 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 3 217 676,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 38 | 9 822 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 9 623 568,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108б | 2 025 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,60 | 1 824 630,80 | 2,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 884,00 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 56 | 10 622 661,10 | 9 148 149,10 | 1 439 075,60 | 3 563 822,00 | 703 575,00 | 2 285 955,00 | 1 155 721,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 1 474 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2а | 2 244 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 2 039 620,00 | 2,00 | 204 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1г | 488 096,95 | 488 096,95 | 277 927,60 | 210 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 2 210 040,00 | 2 210 040,00 | 2 210 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | 3 901 644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 599,00 | 3901644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | 5 515 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 884,00 | 5 515 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | 4 791 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 768,00 | 4 791 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 53 | 9 586 621,50 | 8 112 109,50 | 403 036,00 | 3 563 822,00 | 703 575,00 | 2 285 955,00 | 1 155 721,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 1 474 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | 1 960 791,60 | 1 960 791,60 | 819 776,60 | 510 040,00 | 58 750,00 | 345 750,00 | 226 475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2А | 3 222 504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 3 023 568,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | 22 946 648,20 | 20 549 487,20 | 6 417 238,20 | 9 946 678,00 | 654 653,00 | 2 036 610,00 | 1 494 308,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,50 | 2 397 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 22 | 30 231 189,90 | 27 067 925,90 | 10 031 617,90 | 11 922 953,00 | 799 765,00 | 2 488 050,00 | 1 825 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 3 163 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 1 016 954,00 | 1 016 954,00 | 0,00 | 517 100,00 | 0,00 | 327 604,00 | 172 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | 572 225,00 | 572 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750,00 | 226 475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 3 367 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 3 139 620,00 | 2,20 | 227 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 110 | 13 890 866,90 | 12 294 026,90 | 4 584 953,40 | 3 563 822,00 | 703 575,00 | 2 285 955,00 | 1 155 721,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 596 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | 1 332 405,80 | 1 332 405,80 | 625 975,90 | 440 821,80 | 56 440,00 | 141 047,60 | 68 120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148а | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606,00 | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 081,00 | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | 1 813 055,20 | 1 813 055,20 | 772 040,20 | 510 040,00 | 58 750,00 | 345 750,00 | 126 475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1 638 462 348,04 | 392 773 885,35 | 109 302 117,12 | 116 535 280,10 | 32 172 796,53 | 65 523 464,03 | 69 240 227,58 | 77 | 294 797 490,09 | 75 115,94 | 347 683 997,55 | 13 543,86 | 20 238 535,48 | 165 783,55 | 539 859 121,46 | 922,88 | 42 308 741,10 | 800 577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 1 395 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,40 | 1 201 500,80 | 4,00 | 194 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | 1 841 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 1 632 100,00 | 2,00 | 209 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | 1 677 095,10 | 1 662 935,10 | 649 810,50 | 412 128,70 | 57 277,30 | 309 487,40 | 234 231,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | 1 622 502,90 | 1 622 502,90 | 638 291,53 | 402 712,51 | 52 374,84 | 303 201,21 | 225 922,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | 1 008 613,81 | 313 013,01 | 97 723,00 | 79 883,72 | 41 590,80 | 53 329,86 | 40 485,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 601 500,80 | 1,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | 1 647 607,86 | 1 647 607,86 | 645 443,83 | 408 559,17 | 55 418,85 | 307 104,40 | 231 081,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, городок Военный, д. 188 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | 2 281 494,33 | 448 387,13 | 159 082,20 | 130 041,84 | 47 705,21 | 56 815,09 | 54 742,80 | 0 | 0,00 | 100,00 | 799 400,00 | 12,83 | 16 224,20 | 217,00 | 844 495,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | 1 499 901,44 | 481 558,84 | 179 928,52 | 147 082,67 | 46 577,38 | 58 191,45 | 49 778,83 | 0 | 0,00 | 150,00 | 999 100,00 | 14,73 | 19 242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1 648 515,00 | 1,80 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1 648 515,00 | 1,80 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 4 | 3 044 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,81 | 3 044 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | 4 992 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,13 | 4 755 385,55 | 4,00 | 237 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | 12 644 971,29 | 12 644 971,29 | 3 602 500,30 | 2 944 866,03 | 1 533 220,14 | 1 965 973,63 | 2 598 411,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | 9 333 634,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 167,58 | 9 333 634,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | 11 262 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 11 193 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,00 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 67 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 93 | 2 658 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 154 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | 7 791 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 728 076,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | 7 842 814,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 779 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | 959 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 894 330,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | 2 095 999,16 | 542 716,56 | 203 050,02 | 165 983,36 | 56 417,86 | 60 809,42 | 56 455,90 | 0 | 0,00 | 89,90 | 618 660,60 | 7,25 | 14 346,00 | 271,20 | 855 332,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | 992 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,30 | 927 955,50 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | 1 429 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,60 | 1 364 151,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | 1 310 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,50 | 1 243 142,50 | 1,00 | 67 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | 895 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 830 520,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 1 314 449,92 | 342 138,92 | 0,00 | 170 045,24 | 58 532,65 | 63 521,11 | 50 039,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 14 184,00 | 277,80 | 893 183,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, проезд Виноградный 2-й, д. 28 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | 5 563 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,10 | 5 286 458,50 | 5,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | 3 462 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 3 332 890,00 | 4,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики1-й, д. 1 | 1 021 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 956 479,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | 2 169 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,16 | 2 021 877,60 | 2,00 | 147 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 4 606 358,65 | 1 406 423,47 | 437 720,73 | 357 815,07 | 56 293,46 | 238 875,04 | 315 719,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 2 540 408,28 | 22,00 | 659 526,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 4 351 941,80 | 1 276 561,78 | 429 213,25 | 350 860,63 | 52 672,69 | 234 232,30 | 209 582,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 2 487 232,37 | 22,00 | 588 147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 415 446,83 | 415 446,83 | 124 057,01 | 101 410,48 | 52 798,53 | 67 700,98 | 69 479,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 393 145,70 | 393 145,70 | 117 703,51 | 96 216,80 | 50 094,48 | 64 233,72 | 64 897,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 378 661,46 | 378 661,46 | 113 577,01 | 92 843,59 | 48 338,25 | 61 981,79 | 61 920,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й д. 13 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9 967 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | 960 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 895 477,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | 950 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 885 154,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ул. Мусоргского, д. 1/43 | 552 536,27 | 552 536,27 | 208 696,57 | 170 599,14 | 58 821,03 | 63 890,89 | 50 528,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | 561 563,18 | 561 563,18 | 214 117,26 | 175 030,28 | 51 128,07 | 66 849,09 | 54 438,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | 869 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,80 | 804 653,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | 569 755,33 | 569 755,33 | 216 451,17 | 176 938,14 | 52 121,38 | 68 122,76 | 56 121,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | 890 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 825 872,50 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | 868 596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,75 | 803 652,72 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | 867 673,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,59 | 802 729,39 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | 942 651,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 | 877 707,58 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | 1 804 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,90 | 1 656 906,50 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 2 717 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,10 | 2 487 318,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 536 801,38 | 536 801,38 | 0,00 | 362 320,00 | 52 121,38 | 66 920,00 | 55 440,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 1 214 348,90 | 1 187 371,98 | 674 864,69 | 372 847,63 | 0,00 | 88 489,53 | 51 170,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | 950 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 118,96 | 950 966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 7 | 1 280 535,52 | 1 280 535,52 | 538 605,79 | 440 283,63 | 59 230,03 | 153 930,52 | 88 485,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | 1 469 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | 1 402 002,00 | 1,00 | 67 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,70 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476,50 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462,60 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | 9 388 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9 388 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5А | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | 3 920 740,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 871 789,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | 4 357 026,47 | 4 357 026,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 026,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | 2 614 743,19 | 2 614 743,19 | 1 042 638,06 | 661 030,41 | 56 545,05 | 541 855,79 | 312 673,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 922,00 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 30А | 21 146 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,70 | 20 816 329,50 | 4,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Бекешская, д. 4 | 7 290 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 912,00 | 7 290 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | 3 140 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,32 | 2 910 394,47 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 4 125 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 3 689 294,81 | 10,00 | 436 295,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 31 | 2 588 139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,68 | 2 358 251,13 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | 2 518 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 2 291 121,00 | 3,00 | 227 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 52 | 11 660 871,99 | 8 863 635,99 | 2 525 213,43 | 2 064 237,23 | 1 074 728,04 | 1 378 071,51 | 1 821 385,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,50 | 2 797 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | 3 216 642,41 | 3 201 114,41 | 1 078 911,70 | 826 387,85 | 55 022,07 | 652 803,51 | 587 989,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 15 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | 1 145 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 268,40 | 1 145 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 12 721 342,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 11 298 760,58 | 17,69 | 1 422 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 | 9 536 813,37 | 2 587 259,87 | 834 808,17 | 754 629,86 | 53 212,66 | 537 582,83 | 407 026,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 19 692,00 | 2 040,10 | 6 699 973,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 2 846 348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 2 330 628,36 | 12,00 | 515 720,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | 3 867 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 3 350 149,56 | 23,00 | 516 948,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 2 476 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 2 200 488,69 | 14,00 | 276 147,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | 6 221 999,09 | 6207048,11 | 3229165,20 | 1514925,22 | 0,00 | 874210,16 | 588747,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 14950,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | 6 295 744,61 | 6276559,67 | 3214403,64 | 1740593,12 | 0,00 | 752700,48 | 568862,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,50 | 19184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 1 832 213,29 | 1 807 684,29 | 0,00 | 750 012,12 | 55 257,68 | 581 815,56 | 420 598,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 24 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | 3 657 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,37 | 3 445 404,75 | 5,00 | 212 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 1 794 326,57 | 1 778 709,57 | 0,00 | 749 388,17 | 62 868,66 | 534 639,66 | 431 813,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 15 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 1 759 608,66 | 1 743 360,66 | 0,00 | 721 975,69 | 62 404,05 | 516 061,19 | 442 919,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 16 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | 3 697 679,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,16 | 3 467 775,54 | 4,00 | 229 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | 3 680 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058,21 | 3 450 811,41 | 4,00 | 229 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 423,00 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16А | 1 143 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 1 078 786,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 26 | 6 024 917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 753,68 | 6 024 917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 453,00 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | 593 463,83 | 593 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 463,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | 3 321 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 425,50 | 1 909 720,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 1 291 121,00 | 3,00 | 120 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | 2 891 745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,88 | 2 679 385,33 | 3,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | 5 453 150,64 | 2 508 530,15 | 869 071,14 | 664 383,20 | 60 354,83 | 510 853,46 | 403 867,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 18 144,00 | 616,93 | 2 714 116,49 | 3,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 2 918 007,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,40 | 2 688 119,74 | 3,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | 2 490 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,07 | 2 343 282,78 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | 2 582 808,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,13 | 2 435 392,61 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3А | 2 263 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 2 015 950,00 | 4,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | 5 388 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,20 | 5 093 557,00 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 46 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 409,00 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 48 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,30 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 163,00 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51А | 4 183 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,50 | 3 854 082,50 | 4,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | 251 605,17 | 251 605,17 | 46 978,18 | 47 368,94 | 42 345,67 | 58 410,37 | 56 502,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | 4 262 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 3 898 598,13 | 22,00 | 363 711,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 76 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 6 857 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,70 | 6 514 809,50 | 6,00 | 342 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 146,00 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 3 235 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,85 | 3 005 151,96 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | 4 699 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689,20 | 4 422 562,00 | 7,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 3 345 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,02 | 3 097 881,17 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97Б | 4 848 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,70 | 4 553 709,50 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 4 243 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,70 | 4 014 029,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | 1 841 234,75 | 1 827 684,75 | 0,00 | 669 744,08 | 54 889,23 | 547 394,91 | 555 656,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 13 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 4 033 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,30 | 3 820 960,50 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 1 861 042,20 | 1 846 932,94 | 0,00 | 684 058,62 | 62 662,84 | 690 747,99 | 409 463,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 14 109,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | 3 152 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,40 | 3 005 454,00 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105,50 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 3 075 853,72 | 3 017 577,58 | 0,00 | 2 105 928,24 | 0,00 | 250 205,32 | 661 444,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,70 | 58 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 9 795 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 252,10 | 9 795 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 599,00 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 23 466 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 383,00 | 11 209 062,20 | 0,00 | 0,00 | 5 507,30 | 11 669 365,50 | 12,00 | 587 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 5 207 016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 652,87 | 5 207 016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27А | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29А | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 982,46 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | 8 661 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 083,52 | 8 661 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 45 | 8 970 866,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 122,20 | 8 970 866,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 212,66 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | 2 911 549,65 | 2 911 549,65 | 855 400,15 | 734 952,90 | 97 096,36 | 657 965,33 | 566 134,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | 559 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 053,66 | 559 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 051,51 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 864 325,77 | 850 318,37 | 290 684,51 | 237 620,22 | 53 715,00 | 158 633,73 | 109 664,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 14 007,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 244,90 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 961,00 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | 10 191 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,70 | 3987503,25 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 5215836,84 | 14,00 | 987938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Красная, д. 29 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | 608 393,50 | 608 393,50 | 608 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 509,00 | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | 6 737 080,78 | 6 737 080,78 | 1 599 179,58 | 3 953 024,22 | 68 198,00 | 255 287,66 | 861 391,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | 1 426 787,00 | 1 426 787,00 | 908 393,50 | 346 495,50 | 68 198,00 | 54 200,00 | 49 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | 1 532 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,70 | 1 384 764,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 2 797 604,08 | 1 282 513,88 | 422 362,10 | 345 260,15 | 79 756,84 | 230 493,46 | 204 641,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,72 | 1 367 674,20 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 3 | 6 998 986,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,53 | 6 998 986,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 784,33 | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 311,28 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 6 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 779,73 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 150,56 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | 7 547 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 319,40 | 7 547 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 13 | 848 999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 075,66 | 848 999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 3 398 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,42 | 3 168 258,70 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 6 668 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,00 | 5 698 824,23 | 38,00 | 969 585,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 4 772 776,20 | 1 220 440,20 | 0,00 | 650 765,10 | 58 700,00 | 330 411,60 | 180 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,80 | 3 322 448,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 4 997 459,60 | 1 205 234,40 | 0,00 | 650 765,10 | 58 700,00 | 315 205,80 | 180 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717,52 | 3 549 977,20 | 4,00 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 3 232 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,30 | 3 085 170,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 10 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 322 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | ул. Куйбышева/Чкалова, д. 21/48 | 8 521 477,60 | 6 477 343,60 | 1 845 368,55 | 1 508 497,62 | 785 386,81 | 1 007 063,32 | 1 331 027,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,75 | 2 044 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 6 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616,60 | 6 076 201,00 | 9,00 | 222 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 14 926 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601,00 | 13 975 444,54 | 25,00 | 951 392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 13 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 172,46 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | 4 763 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,00 | 4 486 610,00 | 7,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | 4 767 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558,40 | 4 537 424,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | 4 436 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,20 | 4 224 082,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | 3 666 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,18 | 3 518 892,30 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | 3 706 971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,96 | 3 559 555,60 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 12 | 14 698 021,31 | 10 684 813,31 | 1 591 130,00 | 2 961 544,37 | 1 541 903,58 | 1 977 107,98 | 2 613 127,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 4 013 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Кураева/Кирова, д. 2/28 | 3 307 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,30 | 2 993 096,60 | 3,00 | 314 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156,03 | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 393,65 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | 8 534 258,93 | 8 534 258,93 | 2 431 375,26 | 1 987 529,16 | 1 034 790,62 | 1 326 861,69 | 1 753 702,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | 4 093 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,80 | 3 880 983,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 4 105 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 3 893 600,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 3 751 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,90 | 3 521 966,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | 4 257 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,68 | 4 045 224,80 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | 7 413 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264,00 | 7 189 040,00 | 5,00 | 224 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | 9 448 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063,90 | 9 188 466,50 | 5,00 | 259 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 | 7 619 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,40 | 7 360 029,00 | 5,00 | 259 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 7 306 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,30 | 7 094 065,50 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | 1 743 874,21 | 1 727 411,01 | 599 533,41 | 435 324,12 | 52 840,42 | 390 897,66 | 248 815,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 16 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | 7 371 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,00 | 3388605,68 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 3349881,99 | 18,00 | 632882,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 2 115 218,81 | 2 099 874,81 | 0,00 | 856 281,07 | 66 457,38 | 639 241,31 | 537 895,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 15 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | 3 886 026,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,20 | 3 871 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 388,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 601 834,60 | 601 834,60 | 125 975,90 | 190 250,60 | 76 440,00 | 141 047,60 | 68 120,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 9 934 105,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 8 835 628,15 | 13,00 | 1 098 477,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34 | 6 694 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 837,50 | 6 694 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34А | 4 239 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,80 | 4 009 458,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 036,80 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 6 451 054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 451 054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 086,00 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 3 | 7 085 322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 886,33 | 7 085 322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | 1 068 320,00 | 1 068 320,00 | 407 500,00 | 414 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 83 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 7 | 8 128 801,47 | 7 979 617,47 | 2 843 151,96 | 2 324 136,27 | 210 042,33 | 1 551 578,44 | 1 050 708,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 149 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | 4 290 121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454,71 | 4 077 761,85 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | 12 130 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 517,50 | 12 130 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Минская, д. 8 | 5 262 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,30 | 5 262 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | 597 246,63 | 597 246,63 | 597 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | 9 705 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 507 803,00 | 650,18 | 5 197 538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 2 359 440,95 | 2 347 696,75 | 0,00 | 848 675,19 | 68 689,96 | 734 441,74 | 695 889,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | 11 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Мира, д. 25 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 902,74 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Мира, д. 27 | 7 221 611,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 903,38 | 7 221 611,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Мира, д. 29 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 774,68 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Мира, д. 31 | 7 228 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 904,28 | 7 228 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,30 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | 16 352 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 045,60 | 16 352 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | 560 246,63 | 560 246,63 | 560 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Мира, д. 55 | 12 000 434,51 | 12 000 434,51 | 3 418 874,42 | 2 794 760,94 | 1 455 069,17 | 1 865 764,44 | 2 465 965,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 4 948 641,15 | 4 893 233,58 | 2 848 781,53 | 1 631 891,00 | 0,00 | 61 402,53 | 351 158,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,69 | 55 407,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 2 220 932,99 | 2 193 279,79 | 0,00 | 803 175,41 | 55 321,74 | 737 863,17 | 596 919,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | 4 494 991,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,00 | 3 952 172,24 | 14,00 | 542 819,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | 776 966,92 | 776 966,92 | 295 427,61 | 141 497,48 | 65 733,66 | 161 222,16 | 113 086,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | 3 260 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,20 | 3 030 477,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | 4 830 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,90 | 4 553 141,50 | 5,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 22 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 8 139 098,21 | 8 096 516,04 | 0,00 | 4 878 370,67 | 0,00 | 1 845 999,05 | 1 372 146,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228,50 | 42 582,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | 3 174 479,59 | 3 158 045,59 | 1 060 657,21 | 893 210,77 | 59 812,87 | 697 414,06 | 446 950,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 16 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | 962 539,52 | 112 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 460,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 4 | 12 236 556,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 509,00 | 10 179 695,66 | 0,00 | 0,00 | 600,50 | 2 056 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | 12 377 378,85 | 12 377 378,85 | 3 526 264,32 | 2 882 546,88 | 1 500 774,19 | 1 924 369,77 | 2 543 423,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 177,96 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | 2 040 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,30 | 1 893 345,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | 2 155 286,40 | 2 137 934,40 | 750 390,90 | 540 387,73 | 89 605,09 | 427 796,80 | 329 753,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | 1 687 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,90 | 1 539 701,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | 1 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1 540 275,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | 1 719 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,60 | 1 572 391,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | 1 737 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,20 | 1 589 807,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 2 213 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,30 | 2 019 170,60 | 3,00 | 194 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | 2 043 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 1849081,00 | 3,00 | 194100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | 5 882 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,60 | 5 587 546,00 | 3,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 2 427 830,36 | 2 352 421,22 | 0,00 | 1 290 601,47 | 0,00 | 330 494,78 | 731 324,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 75 409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | 1 626 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 1 478 640,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 7 712 015,80 | 1 922 202,30 | 0,00 | 1 235 799,10 | 61 487,00 | 327 079,70 | 297 836,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017,70 | 5 512 509,50 | 7,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 6 926 934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 6 249 770,67 | 17,00 | 677 163,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 19 839 356,17 | 2 026 534,10 | 0,00 | 785 461,29 | 63 714,00 | 625 481,20 | 551 877,60 | 0 | 0,00 | 1 112,00 | 7 094 967,47 | 36,50 | 19 484,00 | 2 409,00 | 9 557 417,58 | 52,00 | 1 140 953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 4 716 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821,30 | 4 474 155,50 | 7,00 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | 4 181 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529,00 | 3 903 815,00 | 7,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 4 085 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,70 | 3 873 024,50 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | 4 045 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,10 | 3 832 933,50 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | 4 239 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,70 | 3 944 744,50 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | 8 661 000,70 | 8 661 000,70 | 3 454 786,50 | 2 824 117,29 | 1 470 353,31 | 512 153,62 | 399 589,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Попова, д. 64 | 8 452 337,48 | 8 452 337,48 | 2 408 036,18 | 1 968 450,62 | 1 024 857,53 | 1 314 124,98 | 1 736 868,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | 1 929 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,60 | 1 782 081,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | 4 787 016,27 | 1 377 004,39 | 393 262,63 | 858 813,27 | 0,00 | 124 928,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 2 748 744,15 | 23,00 | 592 111,43 | 69 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | 9 220 895,59 | 2 845 913,59 | 873 450,73 | 731 453,42 | 67 338,56 | 622 388,46 | 551 282,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | 6 080 150,00 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | 4 473 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 3 877 764,05 | 15,00 | 595 497,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 | 27 573 122,67 | 8 498 689,17 | 2 421 241,58 | 1 979 245,38 | 1 030 477,74 | 1 321 331,49 | 1 746 392,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,50 | 18 452 362,50 | 9,00 | 622 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,50 | 1 758 567,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 1 078 612,04 | 1 061 142,44 | 0,00 | 433 513,82 | 55 705,38 | 289 411,04 | 282 512,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 17 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 1 049 039,72 | 1 036 748,92 | 0,00 | 422 312,87 | 59 873,70 | 281 933,36 | 272 629,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 12 290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | 24 802 258,65 | 18 852 502,65 | 5 371 000,45 | 4 390 527,53 | 2 285 891,84 | 2 931 087,96 | 3 873 994,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,50 | 5 949 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | 1 484 004,22 | 608 270,77 | 210 330,31 | 171 934,63 | 59 516,34 | 114 782,46 | 51 707,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,87 | 810 789,45 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 11 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 15 | 10 560 731,19 | 10 560 731,19 | 3 008 708,87 | 2 459 470,87 | 1 280 503,16 | 1 641 926,94 | 2 170 121,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | 14 778 099,99 | 14 778 099,99 | 4 210 219,89 | 3 441 646,77 | 1 791 864,92 | 2 297 621,26 | 3 036 747,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | 10 458 857,91 | 10 458 857,91 | 2 979 685,59 | 2 435 745,77 | 1 268 150,89 | 1 626 088,22 | 2 149 187,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | 649 985,62 | 637 898,02 | 287 146,00 | 134 727,67 | 52 209,02 | 96 702,68 | 67 112,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 12 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | 3 326 037,52 | 1 298 759,85 | 435 537,39 | 356 030,30 | 55 364,23 | 237 683,54 | 214 144,38 | 0 | 0,00 | 192,83 | 1 041 509,67 | 24,50 | 12 052,00 | 280,00 | 826 300,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 1 334 504,18 | 554 289,78 | 220 591,97 | 140 323,04 | 53 883,70 | 70 382,50 | 69 108,56 | 0 | 0,00 | 97,60 | 780 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Российская, д. 41 | 18 736 513,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 18 658 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Свердлова/Красная, 40/13 | 9 955 041,03 | 9 955 041,03 | 2 836 150,24 | 2 318 412,71 | 1 207 062,40 | 1 547 757,42 | 2 045 658,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | 580 866,72 | 580 866,72 | 202 523,01 | 165 552,55 | 56 193,57 | 90 521,82 | 66 075,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | 906 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,90 | 801 996,50 | 1,00 | 104 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | 995 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 890 315,50 | 1,00 | 104 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | 4 026 162,80 | 1 117 504,40 | 0,00 | 0,00 | 1 117 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,90 | 2 908 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 423,00 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | 18 635 708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 18 557 927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 6 354 294,93 | 6 225 756,53 | 1 484 137,34 | 3 661 939,62 | 0,00 | 331 044,64 | 748 634,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,10 | 128 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | 893 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,15 | 828 173,19 | 2,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | 2 586 921,39 | 1 227 334,59 | 1 227 334,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,55 | 1 359 586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 4 237 676,70 | 4 154 494,42 | 999 413,15 | 2 384 933,72 | 0,00 | 290 739,13 | 479 408,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 53 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29685,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 2 929 570,81 | 2 833 223,30 | 858 832,56 | 1 271 975,16 | 0,00 | 197 527,18 | 504 888,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 66 661,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29685,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | 2 278 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,80 | 1 984 577,60 | 4,00 | 294 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 44 | 3 579 251,00 | 3 579 251,00 | 1 541 550,00 | 407 500,00 | 914 820,00 | 339 551,45 | 375 829,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | 348 796,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 146 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 207,93 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 157 | 10 248 779,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 187 193,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 4 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 5 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 6 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 928,00 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 14 303 733,40 | 14 227 870,62 | 0,00 | 9 472 878,42 | 0,00 | 2 635 427,07 | 2 119 565,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 19 420 961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 19 343 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 192 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | 2 673 549,69 | 2 673 549,69 | 840 006,52 | 712 839,73 | 55 904,18 | 576 999,51 | 487 799,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 13 689 351,61 | 2 806 613,09 | 850 014,46 | 740 080,01 | 59 444,88 | 627 591,37 | 529 482,36 | 0 | 0,00 | 1 254,00 | 7 569 446,02 | 38,00 | 14 016,00 | 1 129,10 | 3 069 388,50 | 2,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,79 | 2 485 080,65 | 3,00 | 207 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | 2 862 413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,81 | 2 632 525,35 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | 3 461 042,98 | 3 461 042,98 | 3 461 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 22 | 16 316 082,61 | 16 316 082,61 | 4 648 384,82 | 3 799 824,95 | 1 978 347,43 | 2 536 738,71 | 3 352 786,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 26 | 13 987 505,20 | 13 987 505,20 | 3 984 982,69 | 3 257 526,48 | 1 696 004,22 | 2 174 703,74 | 2 874 288,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 40 | 10 517 945,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 315,73 | 10 517 945,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 779,33 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 727,00 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 3 258 926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,57 | 3 029 038,95 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 9 618 392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 4951755,93 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 3949978,78 | 23,00 | 716657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | 10 478 016,96 | 10 478 016,96 | 2 985 143,93 | 2 440 207,69 | 1 270 473,95 | 1 629 066,97 | 2 153 124,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6Б | 4 475 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 | 4 263 540,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 946 378,67 | 946 378,67 | 524 400,00 | 421 978,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 2 818 613,85 | 2 780 912,44 | 1 048 334,64 | 1 279 221,30 | 0,00 | 173 577,50 | 279 779,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 37 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 1 802 088,12 | 1 786 473,72 | 0,00 | 674 905,23 | 55 512,17 | 584 081,11 | 471 975,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 15 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 1 503 720,56 | 1 503 720,56 | 437 000,00 | 385 182,00 | 51 300,00 | 136 400,00 | 493 838,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | 5 358 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,90 | 5 081 421,50 | 4,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | 5 346 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,80 | 5 068 983,00 | 4,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | 5 321 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,90 | 5 026 181,50 | 4,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | 5 301 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061,31 | 5 089 112,85 | 4,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:178), д. 2 | 890 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 | 796 032,15 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:157), д. 2 | 1 482 426,26 | 662 770,91 | 188 820,71 | 154 351,60 | 80 361,88 | 103 044,14 | 136 192,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,40 | 724 711,35 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,40 | 802 359,00 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | 932 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,12 | 835 163,20 | 3,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | 934 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 836 769,00 | 3,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | 950 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,30 | 855 905,50 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | 8 277 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 035,43 | 8 277 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Пенза, ул. Чаадаева, 103А | 1 404 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,10 | 1 257 328,50 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | 1 581 860,43 | 656 277,93 | 212 611,51 | 173 799,41 | 60 487,22 | 116 027,37 | 93 352,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 828 166,50 | 2,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | 9 562 875,15 | 9 562 875,15 | 2 724 423,79 | 2 227 081,86 | 1 159 511,75 | 1 486 785,53 | 1 965 072,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | 4 023 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 128,80 | 4 023 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 546 116,00 | 546 116,00 | 294 648,00 | 0,00 | 58 420,00 | 111 508,00 | 81 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17А | 1 047 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,96 | 899 900,60 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 31 724 088,24 | 6 458 833,00 | 2 547 333,00 | 1 749 039,00 | 172 040,00 | 831 520,00 | 1 158 901,00 | 0 | 0,00 | 5 741,80 | 18 981 721,56 | 0,00 | 0,00 | 1 539,90 | 5 927 213,68 | 5,67 | 356 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | 1 039 116,00 | 1 039 116,00 | 401 800,00 | 363 971,00 | 50 000,00 | 128 345,00 | 95 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | 1 050 016,00 | 693 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 356 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 58 | 3 337 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 535,60 | 3 337 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 371,50 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | 1 188 891,00 | 1 188 891,00 | 485 848,00 | 435 718,00 | 6 916,00 | 126 643,00 | 133 766,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 21 | 1 419 801,00 | 1 419 801,00 | 595 695,00 | 435 518,00 | 57 562,00 | 206 202,00 | 124 824,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 44 | 3 200 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 513,00 | 3 200 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,00 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 2 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 123,70 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | 463 000,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,00 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 797 929,00 | 797 929,00 | 0,00 | 513 832,00 | 57 562,00 | 114 920,00 | 111 615,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 856 400,00 | 856 400,00 | 600 990,00 | 0,00 | 0,00 | 255 410,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 5а | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,90 | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району: |  | 15 512 022,40 | 5 061 749,60 | 2 604 562,60 | 0,00 | 507 660,00 | 1 407 360,00 | 542 167,00 | 0 | 0,00 | 2 621,20 | 10 450 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 19А | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | 786 157,00 | 786 157,00 | 451 970,00 | 0,00 | 57 400,00 | 132 424,00 | 144 363,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | 515 015,00 | 515 015,00 | 237 080,00 | 0,00 | 55 220,00 | 129 884,00 | 92 831,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | 495 845,00 | 495 845,00 | 237 080,00 | 0,00 | 55 220,00 | 133 302,00 | 70 243,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | 518 507,00 | 518 507,00 | 237 080,00 | 0,00 | 53 170,00 | 136 720,00 | 91 537,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | 465 154,00 | 465 154,00 | 274 160,00 | 0,00 | 58 570,00 | 132 424,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | 630 434,00 | 630 434,00 | 337 080,00 | 0,00 | 63 170,00 | 155 588,00 | 74 596,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | 612 125,60 | 612 125,60 | 355 952,60 | 0,00 | 58 570,00 | 129 006,00 | 68 597,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146а | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | р.п. Земетчино, ул. Молодежная, д. 11 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | 519 256,00 | 519 256,00 | 237 080,00 | 0,00 | 53 170,00 | 229 006,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | 519 256,00 | 519 256,00 | 237 080,00 | 0,00 | 53 170,00 | 229 006,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | с. Большая Ижмора, ул. Центральная, д. 1 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 42 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,20 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 4 992 900,80 | 853 164,80 | 455 728,80 | 0,00 | 0,00 | 202 616,00 | 194 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 3 586 784,00 | 8,00 | 552 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | 2 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 1 773 896,00 | 4,00 | 276 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 2 089 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1 812 888,00 | 4,00 | 276 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | 853 164,80 | 853 164,80 | 455 728,80 | 0,00 | 0,00 | 202 616,00 | 194 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 54 196 943,20 | 13 950 603,10 | 7 395 592,00 | 1 994 018,00 | 753 557,80 | 1 928 713,00 | 1 878 722,30 | 0 | 0,00 | 4 502,00 | 12 997 614,40 | 1 002,70 | 3 812 265,40 | 10 697,53 | 19 435 713,33 | 352,30 | 4 000 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 47 | 1 491 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 239,00 | 1 491 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 1 446 355,00 | 1 446 355,00 | 558 610,00 | 416 435,00 | 57 250,00 | 268 700,00 | 145 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 7 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | 1 877 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 1 877 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | 3 198 000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 2 635 852,78 | 20,00 | 562 147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | 3 184 433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 2 629 922,72 | 23,00 | 554 510,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | 3 011 585,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 2 377 521,18 | 27,00 | 634 064,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | 3 068 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2 432 714,89 | 27,00 | 635 292,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | 2 923 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 2 461 762,96 | 26,00 | 461 464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 4 | 3 317 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 724,00 | 3 317 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | 1 003 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | 884 311,80 | 59,30 | 119 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 5 | 1 582 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 582 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | 1 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 1 022 928,00 | 76,00 | 192 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | 1 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 1 022 928,00 | 76,00 | 192 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 1 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 469,00 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 1 216 516,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,73 | 1 040 040,52 | 2,00 | 176 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Каменка, ул. Строительная, д. 5 | 1 186 348,00 | 1 186 348,00 | 512 935,00 | 295 582,00 | 56 231,00 | 195 760,00 | 125 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 41 | 7 660 839,20 | 3 848 573,80 | 3 393 120,00 | 0,00 | 455 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,70 | 3 812 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 49 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 877,00 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | 3 646 014,00 | 3 646 014,00 | 1 574 170,00 | 869 561,00 | 67 562,00 | 630 345,00 | 504 376,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | 2 267 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,10 | 2 021 460,40 | 4,00 | 245 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 1 133 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 906 270,08 | 12,00 | 227 179,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 29 | 203 643,30 | 203 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 643,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 38 | 3 157 343,00 | 3 157 343,00 | 1 244 144,00 | 412 440,00 | 64 311,00 | 646 008,00 | 790 440,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | с. Варваровка ул. Школьная, д. 3 | 462 326,00 | 462 326,00 | 112 613,00 | 0,00 | 52 750,00 | 187 900,00 | 109 063,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | 5 617 036,09 | 628 221,00 | 377 484,60 | 0,00 | 63 840,00 | 98 696,40 | 88 200,00 | 0 | 0,00 | 603,20 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 558,20 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 33 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 603,20 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | 3 653 292,09 | 628 221,00 | 377 484,60 | 0,00 | 63 840,00 | 98 696,40 | 88 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,20 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 60 824 319,79 | 16 870 515,94 | 5 528 304,30 | 4 102 933,98 | 520 670,00 | 3 452 827,78 | 3 265 779,88 | 0 | 0,00 | 2 099,00 | 12 493 307,27 | 0,00 | 0,00 | 8 516,52 | 30 805 258,74 | 7,00 | 655 237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | 339 169,00 | 339 169,00 | 0,00 | 0,00 | 58 374,60 | 164 110,40 | 116 684,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 14 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307,00 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | 308 648,00 | 308 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,04 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 873 419,00 | 2,00 | 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | 3 498 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 3 498 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 1 210 902,78 | 1 210 902,78 | 0,00 | 1 210 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | 269 030,80 | 269 030,80 | 210 656,20 | 0,00 | 58 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | 203 010,30 | 203 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 010,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | 1 132 080,84 | 207 874,80 | 162 350,40 | 0,00 | 45 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,54 | 778 451,60 | 1,00 | 145 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | 686 158,30 | 686 158,30 | 232 395,10 | 282 464,00 | 0,00 | 0,00 | 171 299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | 318 071,56 | 318 071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 412,38 | 156 659,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | 4 283 666,70 | 1 231 498,70 | 509 020,70 | 0,00 | 57 891,80 | 446 659,80 | 217 926,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,20 | 3 052 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | 1 231 498,70 | 1 231 498,70 | 509 020,70 | 0,00 | 57 891,80 | 446 659,80 | 217 926,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | 1 231 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,30 | 1 231 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 3 426 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 3426584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 2 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 343,00 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 4 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 343,00 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | 3 002 263,40 | 3 002 263,40 | 959 937,60 | 860 153,60 | 0,00 | 611 446,60 | 570 725,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | 7 451 490,00 | 3 040 506,80 | 945 557,80 | 874 706,80 | 52 578,40 | 635 085,40 | 532 578,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,08 | 4 410 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | 7 351 490,00 | 2 940 506,80 | 945 557,80 | 874 706,80 | 52 578,40 | 635 085,40 | 432 578,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,08 | 4 410 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 35 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 37 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 554,00 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | 4 357 238,00 | 940 688,00 | 526 904,00 | 0,00 | 68 728,00 | 176 184,00 | 168 872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 3 416 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | 4 183 278,20 | 940 688,00 | 526 904,00 | 0,00 | 68 728,00 | 176 184,00 | 168 872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,30 | 3 242 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 1 | 974 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,58 | 802 904,50 | 2,00 | 172 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | с. Хопер, ул. Октябрьская, д. 3 | 974 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,58 | 802 904,50 | 2,00 | 172 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 9 026 021,15 | 3 934 343,07 | 2 092 084,35 | 0,00 | 231 894,80 | 856 798,08 | 753 565,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 17 820,00 | 1 184,90 | 4 660 054,63 | 6,00 | 413 803,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | 615 964,14 | 615 964,14 | 332 035,20 | 0,00 | 0,00 | 165 607,20 | 118 321,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | 1 408 662,79 | 1 390 842,79 | 921 927,80 | 0,00 | 62 633,32 | 247 712,80 | 158 568,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 3 241 717,68 | 292 963,68 | 292 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 2 948 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | 984 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 877 019,60 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | 922 799,32 | 922 799,32 | 255 189,83 | 0,00 | 115 288,38 | 240 707,08 | 311 614,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | 1 685 260,62 | 711 773,14 | 289 967,84 | 0,00 | 53 973,10 | 202 771,00 | 165 061,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,10 | 834 281,03 | 2,00 | 139 206,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,80 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 16 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,80 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 6 811 166,61 | 848 846,00 | 445 347,00 | 0,00 | 157 880,00 | 110 115,00 | 135 504,00 | 0 | 0,00 | 620,90 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 1 998 244,17 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | 325 550,00 | 325 550,00 | 169 656,00 | 0,00 | 59 152,00 | 44 046,00 | 52 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | 325 550,00 | 325 550,00 | 169 656,00 | 0,00 | 59 152,00 | 44 046,00 | 52 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | 197 746,00 | 197 746,00 | 106 035,00 | 0,00 | 39 576,00 | 22 023,00 | 30 112,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 27 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,90 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 9 844 516,09 | 3 318 717,00 | 1 086 982,00 | 1 402 800,00 | 123 800,00 | 582 385,00 | 122 750,00 | 0 | 0,00 | 1 711,40 | 6 497 799,09 | 50,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 6 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 316,50 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 12 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 308,00 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 20 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 752,90 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 334,00 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 5 | 146 820,00 | 146 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 8 | 110 115,00 | 110 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 115,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | 443 306,00 | 443 306,00 | 197 932,00 | 0,00 | 0,00 | 181 894,00 | 63 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | 1 323 238,00 | 1 309 238,00 | 444 525,00 | 701 400,00 | 61 900,00 | 71 778,00 | 29 635,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | 1 323 238,00 | 1 309 238,00 | 444 525,00 | 701 400,00 | 61 900,00 | 71 778,00 | 29 635,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 51 599 684,89 | 8 778 193,80 | 3 715 408,80 | 2 228 956,40 | 201 950,00 | 1 074 533,00 | 1 557 345,60 | 0 | 0,00 | 4 522,10 | 23 938 322,48 | 0,00 | 0,00 | 4 300,60 | 18 490 166,01 | 10,00 | 335 208,60 | 57 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | 230 501,80 | 230 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 305,00 | 59 196,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,00 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | 448 630,00 | 448 630,00 | 448 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 256,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | 2 060 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 507,90 | 2 060 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 740 300,00 | 740 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 434,00 | 339 866,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 1 010 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 859 032,00 | 2,00 | 93 942,00 | 57 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | 1 192 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 1 078 990,00 | 4,00 | 113 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 933 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 805 580,00 | 4,00 | 127 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | 8 701 213,20 | 3 337 239,20 | 0,00 | 2 228 956,40 | 0,00 | 0,00 | 1 108 282,80 | 0 | 0,00 | 671,00 | 5 363 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | 2 389 492,80 | 2 389 492,80 | 2 389 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,00 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | 951 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244,10 | 951 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 424 205,00 | 424 205,00 | 288 405,00 | 0,00 | 64 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | с. Атмис, ул. Новая, д. 6 | 1 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 564 626,00 | 564 626,00 | 197 932,00 | 0,00 | 84 800,00 | 281 894,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 41 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,10 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | 643 199,00 | 643 199,00 | 390 949,00 | 0,00 | 52 250,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | 1 573 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 573 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | 1 655 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 430,00 | 1 655 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району: |  | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 2 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 6 618 699,20 | 222 390,00 | 222 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,90 | 2 052 905,60 | 0,00 | 0,00 | 1 256,10 | 4 063 804,60 | 6,00 | 279 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | 4 603 925,80 | 222 390,00 | 222 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,90 | 2 052 905,60 | 0,00 | 0,00 | 595,10 | 2 124 887,20 | 4,00 | 203 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | 1 048 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 1 048 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | 966 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 890 847,50 | 2,00 | 75 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 25 371 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 532,54 | 23 254 374,70 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 3 281 929,16 | 2,00 | 44 720,00 | 168 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 5 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 431,84 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 2 | 1 955 926,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1 871 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 2626649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 643,90 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | 2 348 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 3 726 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,90 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | с. Кондоль, ул. Мира, д. 1а | 1 768 756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 1 684 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | с. Старая Каменка, ул. Газопроводская, д. 1 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 655 280,00 | 2,00 | 44 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 523,00 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 524,00 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 589 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 695,90 | 2 589 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 97 253 282,49 | 24 698 625,75 | 8 736 776,79 | 6 758 307,39 | 1 130 209,00 | 4 587 558,91 | 3 485 773,66 | 0 | 0,00 | 10 337,20 | 48 358 365,86 | 624,10 | 42 981,68 | 5 811,60 | 22 268 913,20 | 29,00 | 1 859 728,00 | 24 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | 3 427 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3 427 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11 | 4 335 131,00 | 4 335 131,00 | 2 128 296,00 | 838 628,00 | 95 289,00 | 621 538,00 | 651 380,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | 1 203 028,00 | 1 203 028,00 | 769 080,00 | 0,00 | 0,00 | 232 200,00 | 201 748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | 4 266 685,00 | 1 555 969,00 | 523 094,00 | 362 008,00 | 70 300,00 | 369 144,00 | 231 423,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 2 499 800,00 | 4,00 | 210 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 2 498 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 2 251 085,00 | 5,00 | 247 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | 5 440 124,00 | 2 050 684,00 | 2 050 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,00 | 3 389 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 820,00 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 1 391 593,00 | 1 391 593,00 | 0,00 | 615 215,00 | 57 270,00 | 381 390,00 | 337 718,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 192 233,00 | 192 233,00 | 127 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 793,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | 7 183 487,94 | 4 549 077,45 | 1 154 469,09 | 2 704 007,29 | 0,00 | 522 687,81 | 167 913,26 | 0 | 0,00 | 670,20 | 2 591 428,81 | 624,10 | 42 981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 2 546 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,60 | 2 351 803,20 | 4,00 | 194 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 152 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 236а | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | 2 828 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 2 666 180,00 | 2,00 | 162 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | 2 736 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 2 574 420,00 | 2,00 | 162 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | 2 908 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,00 | 2 908 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | 4 436 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 350,00 | 4 422 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 2 314 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 2 119 840,00 | 2,00 | 183 904,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 2 444 856,10 | 2 444 856,10 | 0,00 | 1 071 536,20 | 94 461,00 | 703 185,90 | 575 673,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 020,00 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Сердобск, ул. Мира, д. 4 | 1 221 898,00 | 1 221 898,00 | 599 386,00 | 0,00 | 60 800,00 | 352 054,00 | 209 658,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | 2 656 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 2 527 025,00 | 2,00 | 129 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 919 712,20 | 919 712,20 | 251 951,70 | 340 112,90 | 54 940,00 | 182 095,20 | 90 612,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | 1 900 243,00 | 1 900 243,00 | 0,00 | 826 800,00 | 50 354,00 | 542 304,00 | 480 785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | 5 237 903,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 138,00 | 5 237 903,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 142,00 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | 519 663,00 | 519 663,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 276 858,00 | 187 655,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | 519 663,00 | 519 663,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 276 858,00 | 187 655,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 3 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 1 913 380,00 | 3,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 5 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 1 913 380,00 | 3,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 537 985,00 | 537 985,00 | 325 985,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | 537 985,00 | 537 985,00 | 325 985,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 1 | 1 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | 567 155,00 | 567 155,00 | 284 496,00 | 0,00 | 56 655,00 | 127 244,00 | 98 760,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | с. Рощино, ул. Победы, д. 1 | 2 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2 994 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | 1 893 112,00 | 251 750,00 | 195 910,00 | 0,00 | 55 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1 452 000,00 | 2,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 4 171 478,00 | 1 642 458,00 | 650 348,00 | 254 338,00 | 125 324,00 | 332 792,00 | 279 656,00 | 0 | 0,00 | 530,10 | 2 529 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | 623 682,00 | 623 682,00 | 226 208,00 | 89 362,00 | 52 768,00 | 137 032,00 | 118 312,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | 509 388,00 | 509 388,00 | 212 070,00 | 82 488,00 | 36 278,00 | 97 880,00 | 80 672,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | 509 388,00 | 509 388,00 | 212 070,00 | 82 488,00 | 36 278,00 | 97 880,00 | 80 672,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 2 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,70 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 11 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,40 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 5 650 092,70 | 82 978,00 | 82 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 929,00 | 5 546 737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 6 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305,00 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 7 | 82 978,00 | 82 978,00 | 82 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 20 670 086,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,90 | 2 699 941,26 | 0,00 | 0,00 | 3 263,60 | 15 484 207,53 | 98,71 | 2 485 937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 321,90 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | 3 842 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,60 | 3 114 174,85 | 29,71 | 728 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | 3 671 955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 3 148 897,54 | 22,00 | 523 057,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | 3 674 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 3 151 181,59 | 22,00 | 523 062,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | 4 194 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 3 483 843,55 | 25,00 | 711 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | 2 586 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 2 586 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | с. Усть-Уза, ул. им А.Ж. Богданова, д. 1а | 855 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 855 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2026 год: |  | 3 813 952 161,60 | 1 336 150 500,46 | 359 549 232,36 | 383 548 893,12 | 140 659 029,89 | 249 073 675,44 | 203 319 669,65 | 94 | 399 033 248,00 | 103 603,56 | 643 379 322,93 | 26 115,40 | 46 392 121,50 | 268 539,98 | 1 212 451 524,95 | 11 194,89 | 176 146 745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Башмаковскому району |  | 8 534 102,70 | 2 467 366,70 | 1 767 160,00 | 0,00 | 467 076,70 | 101 460,00 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 5 321 904,00 | 12,00 | 744 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | 3 538 724,70 | 505 356,70 | 505 280,00 | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 2 660 952,00 | 6,00 | 372 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 2 | 1 205 410,00 | 1 205 410,00 | 505 280,00 | 0,00 | 467 000,00 | 101 460,00 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | 3 411 668,00 | 378 300,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 2 660 952,00 | 6,00 | 372 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | 378 300,00 | 378 300,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району |  | 3 549 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 3 549 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Сахзавод ул. Зеленая, д. 8 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 774 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району |  | 19 284 922,47 | 2 352 805,47 | 1 030 873,45 | 0,00 | 323 150,00 | 448 932,00 | 549 850,02 | 0 | 0,00 | 1 423,40 | 7 903 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 8 019 350,00 | 1 777,90 | 1 009 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Белинский пер. Рабочий, д. 7 | 302 960,27 | 302 960,27 | 198 346,25 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 72 014,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Белинский пл. Комсомольская, д. 17 | 584 000,00 | 584 000,00 | 183 669,00 | 0,00 | 112 325,00 | 141 888,00 | 146 118,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Белинский ул. Красноармейская, д. 36 | 754 947,00 | 754 947,00 | 338 291,00 | 0,00 | 98 500,00 | 132 556,00 | 185 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 3 237 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 935 000,00 | 435,00 | 302 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Белинский ул. Новая, д. 20 | 4 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 789,40 | 4 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Белинский ул. Рабочая, д. 5 | 3 411 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 634,00 | 3 411 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | 126 898,20 | 126 898,20 | 126 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Белинский ул. Тамбовская, д. 37 | 3 340 378,00 | 584 000,00 | 183 669,00 | 0,00 | 112 325,00 | 141 888,00 | 146 118,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 400 000,00 | 1 234,00 | 356 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Лермонтово ул. Центральная, д. 10 | 3 034 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 2 684 350,00 | 108,90 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району |  | 21 291 891,80 | 7 044 809,20 | 1 028 316,40 | 2 143 313,20 | 0,00 | 1 525 949,20 | 2 347 230,40 | 0 | 0,00 | 1 156,00 | 7 524 137,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 6 063 169,60 | 160,00 | 659 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Полевой ул. Нефтяников,3 | 7 044 809,20 | 7 044 809,20 | 1 028 316,40 | 2 143 313,20 | 0,00 | 1 525 949,20 | 2 347 230,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Бессоновка, ул. Сурская, 119а | 3 191 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 556,00 | 3 191 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Грабово ул. Заводская,4 | 3 311 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 2 981 584,80 | 80,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Грабово ул. Спиртзаводская,7 | 3 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 3 081 584,80 | 80,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Степановка ул. Совхозная, д. 1 | 4 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 4 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Заречный |  | 732 481 683,20 | 288 890 137,20 | 71 593 535,60 | 86 523 797,60 | 30 107 353,00 | 65 967 046,00 | 34 698 405,00 | 6 | 25 200 000,00 | 423,00 | 2 884 860,00 | 5 520,70 | 13 217 405,40 | 51 029,58 | 299 954 187,40 | 2 803,27 | 102 335 093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 10 | 23 129 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 17 453 106,00 | 72,80 | 5 676 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12 | 9 470 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,80 | 8 521 480,00 | 120,50 | 948 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12А | 7 207 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,00 | 6 633 834,00 | 72,80 | 573 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 14 | 9 470 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,80 | 8 521 480,00 | 120,50 | 948 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 5 420 375,00 | 5 420 375,00 | 1 586 594,00 | 1 453 712,00 | 410 565,00 | 1 273 280,00 | 696 224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный пр-кт. Мира, д. 30 | 13 159 196,90 | 5 058 732,00 | 1 040 888,00 | 1 366 816,00 | 678 676,00 | 1 086 976,00 | 885 376,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,00 | 7 146 972,00 | 121,10 | 953 492,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный ул. Ахунская, д. 7 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный, ул. Братская, д. 2/7 | 26 928 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,10 | 17 480 280,00 | 120,00 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный, ул. Братская, д. 4 | 30 881 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445,00 | 21 432 870,00 | 120,00 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 5 070 841,00 | 5 070 841,00 | 1 072 440,00 | 1 177 020,00 | 869 412,00 | 1 088 884,00 | 863 085,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | 13 139 938,00 | 3 809 860,00 | 1 028 396,00 | 1 069 656,00 | 624 832,00 | 1 086 976,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,60 | 8 097 596,40 | 20,16 | 1 232 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 11 202 771,80 | 4 600 724,00 | 1 040 888,00 | 1 005 680,00 | 677 196,00 | 1 072 480,00 | 804 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,60 | 5 751 699,00 | 108,00 | 850 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 12 823 347,80 | 5 105 208,00 | 1 075 788,00 | 1 489 088,00 | 677 196,00 | 1 015 968,00 | 847 168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 51 475,00 | 2 014,40 | 6 658 844,00 | 128,00 | 1 007 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 3 993 474,64 | 3 993 474,64 | 644 171,52 | 1 104 369,12 | 403 804,00 | 1 118 570,00 | 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный ул. Заречная, д. 10 | 5 370 893,20 | 5 288 242,00 | 1 182 710,00 | 1 407 900,00 | 710 648,00 | 1 069 592,00 | 917 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 82 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный ул. Заречная, д. 12 | 27 768 908,00 | 25 092 938,00 | 8 072 922,00 | 7 014 200,00 | 2 394 984,00 | 5 223 216,00 | 2 387 616,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,20 | 2 675 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный ул. Заречная, д. 16 | 24 300 342,00 | 21 001 092,00 | 6 771 570,00 | 5 673 250,00 | 2 400 452,00 | 4 224 660,00 | 1 931 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 3 299 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный ул. Заречная, д. 18 | 23 844 265,00 | 21 510 940,00 | 5 205 408,00 | 6 807 900,00 | 2 110 648,00 | 5 069 592,00 | 2 317 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,50 | 2 333 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный ул. Зеленая, д. 1 | 13 060 687,80 | 5 818 298,00 | 1 236 960,00 | 1 589 222,00 | 795 916,00 | 1 240 600,00 | 955 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 70 425,00 | 1 976,20 | 6 321 616,00 | 108,00 | 850 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный ул. Зеленая, д. 3 | 55 875 760,00 | 23 848 090,00 | 5 644 236,00 | 8 652 222,00 | 1 716 952,00 | 5 376 840,00 | 2 457 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 445 200,00 | 2 525,60 | 22 134 150,00 | 120,50 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 11 | 57 420 496,00 | 24 389 422,00 | 5 644 236,00 | 8 652 222,00 | 2 258 284,00 | 5 376 840,00 | 2 457 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 405 450,00 | 2 644,50 | 23 177 304,00 | 120,50 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 2 | 46 405 964,00 | 19 118 164,00 | 4 736 316,00 | 5 347 296,00 | 2 766 808,00 | 4 301 472,00 | 1 966 272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 318 000,00 | 1 998,80 | 17 521 480,00 | 120,00 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 3 | 55 395 550,00 | 24 389 422,00 | 5 644 236,00 | 8 652 222,00 | 2 258 284,00 | 5 376 840,00 | 2 457 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 405 450,00 | 2 413,00 | 21 152 358,00 | 120,00 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 4 | 6 282 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,98 | 5 543 470,00 | 93,80 | 738 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 5 | 21 034 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,02 | 13 648 662,00 | 93,80 | 7 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный ул. Комсомольская, д. 7 | 21 009 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,20 | 13 624 117,00 | 93,80 | 7 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный ул. Конституции СССР, д. 8 | 44 386 773,00 | 15 843 896,00 | 4 751 448,00 | 3 927 952,00 | 896 752,00 | 4 301 472,00 | 1 966 272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 318 000,00 | 1 980,30 | 17 359 309,00 | 138,00 | 10 865 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный ул. Конституции СССР, д. 33 | 5 664 838,00 | 5 577 468,00 | 1 523 180,00 | 1 208 520,00 | 692 668,00 | 1 246 380,00 | 906 720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 87 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный ул. Ленина, д. 41 | 5 601 972,00 | 5 512 722,00 | 1 515 614,00 | 1 189 000,00 | 692 668,00 | 1 208 720,00 | 906 720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 89 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный ул. Ленина, д. 47 | 13 169 007,34 | 3 993 474,64 | 644 171,52 | 1 104 369,12 | 403 804,00 | 1 118 570,00 | 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,50 | 8 218 103,00 | 121,60 | 957 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный ул. Ленина, д. 48 | 17 632 842,00 | 16 127 112,00 | 4 770 106,00 | 4 641 750,00 | 1 678 676,00 | 3 456 540,00 | 1 580 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 1 505 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 7 163 557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,35 | 6 421 786,00 | 94,21 | 741 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный ул. Ленина, д. 51 | 12 259 993,30 | 5 077 992,00 | 1 014 878,00 | 1 464 474,00 | 621 680,00 | 1 072 480,00 | 904 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,50 | 67 421,20 | 1 856,40 | 6 373 202,00 | 94,16 | 741 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Заречный ул. Ленина, д. 53 | 12 864 800,14 | 3 993 474,64 | 644 171,52 | 1 104 369,12 | 403 804,00 | 1 118 570,00 | 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,30 | 7 918 305,00 | 121,04 | 953 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный ул. Ленина, д. 57 | 5 577 685,00 | 5 427 112,00 | 1 070 106,00 | 1 641 750,00 | 678 676,00 | 1 056 540,00 | 980 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 150 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 3 993 474,64 | 3993474,64 | 644 171,52 | 1 104 369,12 | 403 804,00 | 1 118 570,00 | 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Заречный ул. Озерская, д. 22 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Заречный ул. Светлая, д. 9 | 1 320 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 193,60 | 1 320 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный ул. Светлая, д. 11 | 18 310 487,00 | 15 834 114,00 | 2 743 758,00 | 5 570 100,00 | 1 476 360,00 | 4 147 848,00 | 1 896 048,00 | 0 | 0,00 | 229,40 | 1 564 508,00 | 229,40 | 911 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 3а | 8 548 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,50 | 7 603 807,00 | 120,00 | 944 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 11 | 12 542 113,64 | 3 993 474,64 | 644 171,52 | 1 104 369,12 | 403 804,00 | 1 118 570,00 | 722 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,50 | 7 603 807,00 | 120,00 | 944 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Заречный ул. Спортивная, д. 11А | 8 579 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,93 | 7 634 550,00 | 120,00 | 944 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Заречный ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кузнецк |  | 268 740 276,52 | 110 650 385,08 | 36 923 790,18 | 33 188 703,60 | 10 479 694,90 | 15 933 908,40 | 14 124 288,00 | 9 | 37 800 000,00 | 4 988,50 | 34 676 310,00 | 6 838,80 | 22 548 080,00 | 7 538,00 | 57 110 522,00 | 77,40 | 5 954 979,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк проезд Саратовский, д. 3 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Кузнецк ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 10Б | 12 511 406,20 | 10 321 976,20 | 2 993 866,20 | 5 611 360,00 | 0,00 | 1 321 740,00 | 395 010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 2 189 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 3 884 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 3 435 399,00 | 5,70 | 448 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 48 | 8 708 658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 8 029 656,00 | 7,62 | 679 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 109 | 5 650 400,00 | 5 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 800,00 | 2 533 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 797 092,00 | 797 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 352,00 | 353 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк ул. Белинского, д. 151 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 248,00 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кузнецк ул. Варшавская, д. 1д | 3 884 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 3 435 399,00 | 5,70 | 448 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 631 217,40 | 631 217,40 | 503 903,40 | 0,00 | 127 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | 1 034 662,92 | 1 034 662,92 | 555 865,92 | 0,00 | 0,00 | 267 178,00 | 211 619,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | 992 425,92 | 992 425,92 | 555 865,92 | 0,00 | 0,00 | 246 886,00 | 189 674,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк ул. Городок Дружба, д. 2 | 3 300 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 2 960 222,00 | 5,60 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк ул. Железнодорожная, д. 23А | 5 152 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 4 573 816,00 | 7,35 | 578 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 523 032,00 | 523 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 358,00 | 289 674,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк ул. Калинина, д. 150 | 2 266 477,90 | 2 266 477,90 | 556 650,50 | 997 189,40 | 348 819,80 | 172 152,50 | 191 665,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк ул. Калинина, д. 224 | 5 630 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 5 172 156,00 | 5,82 | 458 243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк ул. Кирова, д. 95 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 762,50 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк ул. Леваневского, д. 58 | 10 684 469,60 | 9 014 969,60 | 4 279 329,60 | 1 650 400,00 | 1 531 040,00 | 676 400,00 | 877 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк ул. Леваневского, д. 60 | 7 707 893,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 6 946 516,00 | 9,67 | 761 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк ул. Ленина, д. 211 | 4 931 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 4 479 092,00 | 5,75 | 452 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | 3 070 451,92 | 3 070 451,92 | 855 865,92 | 1 200 888,00 | 355 420,00 | 304 380,00 | 353 898,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк ул. Маяковского, д. 59 | 15 865 168,00 | 13 106 518,00 | 2 587 572,00 | 5 788 778,00 | 2 384 048,00 | 994 308,00 | 1 351 812,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 2 758 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | 1 484 289,00 | 1484289,00 | 348812,00 | 101505,00 | 438511,00 | 330033,00 | 265428,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк ул. Октябрьская, д. 1 | 14 637 864,00 | 10 503 864,00 | 5 303 766,00 | 1 572 006,00 | 0,00 | 2 241 168,00 | 1 386 924,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 45А | 11 254 017,20 | 9 155 217,20 | 3 209 497,20 | 4 975 956,00 | 410 100,00 | 253 311,80 | 306 352,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 2 098 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 55 | 9 722 241,20 | 7 086 816,20 | 2 150 257,20 | 1 642 148,00 | 1 421 828,00 | 683 164,00 | 1 189 419,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 2 635 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк ул. Осипенко, д. 57 | 6 126 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,00 | 5 595 482,00 | 6,74 | 530 680,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 1 | 6 498 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 6 048 540,00 | 5,72 | 450 369,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 2 | 3 549 786,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 3 146 994,00 | 5,86 | 402 792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк ул. Островского, д. 3А | 3 690 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 3 287 250,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк ул. Откормсовхоз, д. 51 | 2 518 357,90 | 2 518 357,90 | 449 420,40 | 1 175 227,20 | 237 818,10 | 334 987,10 | 320 905,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кузнецк ул. Победы, д. 52 | 10 012 279,36 | 6 510 304,36 | 1 913 895,36 | 1 613 266,00 | 1 492 764,00 | 669 636,00 | 820 743,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 | 3 501 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк ул. Правды, д. 3Б | 4 179 753,00 | 933 413,00 | 343140,00 | 233750,00 | 53548,00 | 199850,00 | 103125,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 3 246 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк ул. Приборостроителей, д. 2 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 1 197 190,80 | 1 087 990,80 | 1 087 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кузнецк ул. Радищева, д. 33 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 598,00 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк ул. Радищева, д. 40А | 9 293 652,00 | 7 719 552,00 | 4 645 524,00 | 1 336 824,00 | 524 928,00 | 527 592,00 | 684 684,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 1 574 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кузнецк ул. Стекловская, д. 74 | 13 524 961,40 | 13 396 961,40 | 3 985 156,40 | 4 062 120,00 | 798 136,00 | 2 613 232,00 | 1 938 317,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк ул. Шевченко, д. 1А | 4 593 395,36 | 2 844 395,36 | 597 411,36 | 1 227 286,00 | 355 420,00 | 304 380,00 | 359 898,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 2 077 575 022,63 | 650 859 276,35 | 180 638 782,25 | 200 604 625,26 | 53 508 791,77 | 107 065 426,04 | 109 041 651,03 | 75 | 319 233 248,00 | 69 134,68 | 431 559 947,17 | 114,10 | 403 276,60 | 165 041,60 | 641 678 644,39 | 444,47 | 33 840 630,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | 1 934 202,41 | 1 934 202,41 | 550 301,95 | 619 280,77 | 163 554,94 | 374 961,09 | 226 103,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | 1 950 729,46 | 1 950 729,46 | 555 614,38 | 623 665,52 | 164 712,97 | 377 615,96 | 229 120,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,15 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | 1 649 922,67 | 1 649 922,67 | 562 492,09 | 464 267,14 | 122 615,11 | 281 103,69 | 219 444,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | 1 656 403,87 | 1 656 403,87 | 564 575,40 | 465 986,64 | 123 069,24 | 282 144,82 | 220 627,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 12 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 249,60 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 12А | 12 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 12 038 400,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | 7 330 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 7 025 600,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 77А | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462,00 | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 83 | 3 728 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,30 | 3 728 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | 7 432 131,60 | 7 432 131,60 | 1 353 286,19 | 2 767 719,93 | 730 967,73 | 1 675 794,45 | 904 363,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 93 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 988,20 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 321,60 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | 11 356 350,02 | 11 356 350,02 | 3 650 365,34 | 3 012 921,76 | 795 726,68 | 1 824 258,84 | 2 073 077,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 93 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152А | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,45 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | 961 619,75 | 961 619,75 | 341 245,20 | 281 655,40 | 74 386,50 | 170 536,24 | 93 796,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | 3 491 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 3 163 280,00 | 3,00 | 328 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 1 376 080,00 | 1 376 080,00 | 523 680,00 | 460 000,00 | 52 400,00 | 228 000,00 | 112 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | 6 267 467,57 | 6 267 467,57 | 1 593 192,71 | 2 140 357,47 | 565 278,38 | 995 940,07 | 972 698,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 1 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 857 736,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | 1 075 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 922 944,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | 1 095 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 943 008,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | 904 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 752 400,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | 909 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 757 416,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 874 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 722 304,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 954 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 802 560,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | 1 556 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1 404 480,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | 836 673,34 | 836 673,34 | 288 225,11 | 237 893,92 | 62 828,89 | 144 039,61 | 103 685,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | 830 516,20 | 830 516,20 | 286 245,98 | 236 260,39 | 62 397,47 | 143 050,54 | 102 561,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | 841 534,24 | 841 534,24 | 289 787,59 | 239 183,55 | 63 169,49 | 144 820,46 | 104 573,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | 853 524,45 | 853 524,45 | 293 641,70 | 242 364,64 | 64 009,63 | 146 746,54 | 106 761,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | 748 281,83 | 748 281,83 | 253 383,94 | 209 136,87 | 55 234,02 | 126 627,84 | 103 899,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | 747 436,04 | 747 436,04 | 253 112,07 | 208 912,47 | 55 174,76 | 126 491,98 | 103 744,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | 733 621,37 | 733 621,37 | 248 671,50 | 205 247,34 | 54 206,78 | 124 272,82 | 101 222,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | 3 813 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 3 585 264,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | 3 869 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 3 640 440,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 340 120,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | 1 056 569,26 | 1 056 569,26 | 371 765,61 | 306 846,19 | 81 039,51 | 185 788,72 | 111 129,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 1 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 5 | 1 807 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 1 655 280,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | 3 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 2 935 744,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | 1 471 500,21 | 1 471 500,21 | 537 284,11 | 443 461,09 | 117 120,14 | 268 506,08 | 105 128,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | 1 482 842,30 | 1 482 842,30 | 540 929,89 | 446 470,23 | 117 914,87 | 270 328,05 | 107 199,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | 1 470 528,03 | 1 470 528,03 | 536 971,62 | 443 203,16 | 117 052,02 | 268 349,91 | 104 951,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 43 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 78/40 | 4 592 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 4 363 920,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | 553 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 401 280,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | 294 266,70 | 294 266,70 | 294 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | 9 584 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 9 279 600,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | 14 726 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 14 345 760,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Беринга, д. 2А | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 966,27 | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | 1 189 623,36 | 1 189 623,36 | 382 390,46 | 315 615,68 | 83 355,57 | 191 098,45 | 217 163,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4а | 1 195 132,38 | 1 195 132,38 | 384 161,27 | 317 077,26 | 83 741,58 | 191 983,41 | 218 168,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,83 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,81 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 365,47 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7г | 913 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 848 450,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405,00 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 83 | 6 566 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 268,40 | 2 458 544,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 3 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | 2 516 336,41 | 2 516 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 336,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 945,60 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,43 | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | 4 457 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 4 228 488,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | 13 222 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 12 840 960,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 7 322 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 6 941 280,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 13 919 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 210,70 | 6 496 769,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 7 041 600,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 39 | 13 623 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | 13 242 240,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | 18 492 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 17 806 800,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,00 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | 13 427 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,00 | 13 046 616,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | 5 067 370,06 | 5 019 845,06 | 0,00 | 2 197 273,18 | 580 310,09 | 1 330 401,30 | 911 860,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 47 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | 1 406 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 254 000,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | 8 844 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684,00 | 8 462 944,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | 15 770 642,87 | 519 987,87 | 0,00 | 278 130,40 | 73 455,54 | 168 401,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 196,83 | 6 376 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,00 | 8 493 040,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д 10 | 6 914 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 6 533 600,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 7 534 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423,00 | 7 153 768,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | 7 725 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,00 | 7 344 376,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 7 034 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,00 | 6 729 656,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | 8 141 677,25 | 8 141 677,25 | 2 617 046,54 | 2 160 045,83 | 570 478,17 | 1 307 860,95 | 1 486 245,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 3 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,43 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 3 824 386,64 | 3 824 386,64 | 0,00 | 1 801 078,38 | 0,00 | 1 095 992,27 | 927 315,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | 1 863 193,30 | 948 333,30 | 336 974,43 | 278 130,40 | 73 455,54 | 168 401,93 | 91 371,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 762 432,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 43 | 7 822 165,08 | 7 822 165,08 | 2 046 514,04 | 2 844 667,91 | 751 290,05 | 1 222 384,78 | 957 308,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | 7 958 708,51 | 7 958 708,51 | 2 079 725,87 | 2 862 530,62 | 720 112,34 | 1 338 678,59 | 957 661,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | 18 294 390,94 | 18 294 390,94 | 6 647 207,14 | 4 814 360,60 | 1 158 531,18 | 2 656 013,43 | 3 018 278,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 3 | 7 720 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 7 339 360,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Дзержинского/Герцена, д. 29/42 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946,40 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 33 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 784,80 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | 650 903,30 | 650 903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | 5 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 4 935 744,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | 5 307 815,80 | 974 159,80 | 251951,70 | 440112,90 | 0,00 | 282095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 028 800,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | 4 333 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 028 800,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | 4 421 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 4 116 320,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 2 201 575,91 | 2 201 575,91 | 596 965,15 | 622 870,51 | 217 323,94 | 398 230,26 | 366 186,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | 896 025,22 | 896 025,22 | 288 016,78 | 237 721,97 | 62 783,48 | 143 935,50 | 163 567,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | 8 062 445,29 | 8 062 445,29 | 2 102 338,15 | 2 885 969,00 | 694 250,19 | 1 350 130,86 | 1 029 757,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | 8 316 563,27 | 8 316 563,27 | 2 119 733,74 | 2 800 326,89 | 698 042,18 | 1 358 824,25 | 1 339 636,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97б | 3 397 516,70 | 3 397 516,70 | 0,00 | 1 850 765,10 | 138 700,00 | 1 030 411,60 | 377 640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | 4 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 4 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 5 934 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,00 | 5 629 336,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | 4 050 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 3 822 192,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | 9 805 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 | 9 500 304,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 6 112 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756,00 | 5 808 096,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 117,67 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | 6 375 690,09 | 6 375 690,09 | 1 089 046,71 | 2 120 128,79 | 624 153,39 | 1 392 014,20 | 1 150 346,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | 6 604 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,00 | 6 299 664,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | 9 457 971,40 | 9 414 937,00 | 0,00 | 2 695 492,00 | 1 460 150,00 | 2 860 792,00 | 2 398 503,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 43 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 112 460,00 | 112 460,00 | 0,00 | 0,00 | 112 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32 | 7 938 288,73 | 7 938 288,73 | 2 055 265,33 | 2 469 353,46 | 731 399,16 | 1 476 783,51 | 1 205 487,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 1 466 783,51 | 1 466 783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 783,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | 851 196,47 | 851 196,47 | 851 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,47 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48А | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3а | 2 281 458,00 | 2 281 458,00 | 461994,00 | 1424264,00 | 54200,00 | 186000,00 | 155000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | 1 630 683,02 | 580 391,02 | 186 559,88 | 153 981,93 | 40 667,35 | 93 232,72 | 105 949,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 897 864,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | 11 790 590,08 | 11 790 590,08 | 3 789 946,71 | 3 128 128,79 | 826 153,39 | 1 894 014,20 | 2 152 346,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | 10 243 528,83 | 10 243 528,83 | 3 292 662,04 | 2 717 682,25 | 717 752,55 | 1 645 497,72 | 1 869 934,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41А | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | 10 222 626,97 | 10 222 626,97 | 3 285 943,38 | 2 712 136,84 | 716 287,98 | 1 642 140,09 | 1 866 118,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | 4 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 4 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,30 | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | 1 276 787,00 | 1276787,00 | 608393,50 | 246495,50 | 268198,00 | 34200,00 | 119500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 239,25 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | 7 895 098,38 | 7 895 098,38 | 2 061 988,47 | 2 590 698,31 | 712 845,59 | 1 379 086,71 | 1 150 479,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | 5 130 514,03 | 5 130 514,03 | 1 649 143,48 | 1 361 162,46 | 359 489,35 | 824 154,38 | 936 564,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Красная Горка/Богданова, д. 39/56 | 6 994 680,39 | 6 994 680,39 | 1 762 659,07 | 2 280 230,84 | 502 219,59 | 1 380 630,37 | 1 068 940,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | 5 694 970,98 | 5 694 970,98 | 1 894 869,19 | 1 563 978,42 | 413 053,99 | 946 955,04 | 876 114,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | 3 216 787,00 | 3 216 787,00 | 1 608 393,50 | 346 495,50 | 1 068 198,00 | 54 200,00 | 139 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 4 884 960,00 | 4 884 960,00 | 1 222 500,00 | 2 744 460,00 | 0,00 | 489 000,00 | 429 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 3 | 8 511 753,50 | 8 511 753,50 | 2 736 003,20 | 2 258 229,74 | 596 409,00 | 1 367 309,17 | 1 553 802,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,10 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | 12 747 992,22 | 12 747 992,22 | 4 097 692,39 | 3 382 134,50 | 893 237,48 | 2 047 809,15 | 2 327 118,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | 11 185 570,52 | 11 185 570,52 | 3 595 470,28 | 2 967 612,72 | 783 760,35 | 1 796 825,20 | 2 041 901,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | 12 738 140,80 | 12 738 140,80 | 4 094 525,76 | 3 379 520,84 | 892 547,21 | 2 046 226,64 | 2 325 320,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 181,20 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 2 544 719,70 | 2 508 023,70 | 0,00 | 0,00 | 544 999,00 | 1 067 786,72 | 895 237,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 36 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 315,58 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | 10 999 860,30 | 2 326 390,30 | 0,00 | 1550147,00 | 125340,00 | 313038,00 | 337865,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 8 292 400,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | 8 226 742,00 | 8 226 742,00 | 2 277 631,00 | 2 705 276,00 | 765 450,00 | 1 371 176,00 | 1 107 209,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | 1 516 923,71 | 1 516 923,71 | 487 597,31 | 402 450,83 | 106 289,14 | 243 675,25 | 276 911,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,43 | 3 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 1 743 833,60 | 1 721 838,60 | 0,00 | 1 116 843,60 | 604 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 21 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 5 069 511,40 | 5 043 157,00 | 0,00 | 2 274 892,00 | 601 550,00 | 1 178 584,00 | 988 131,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 26 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 2 773 666,07 | 2 690 022,07 | 0,00 | 1 090 855,82 | 288 100,11 | 660 489,56 | 650 576,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 83 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | 5 837 945,70 | 1 205 853,70 | 357528,10 | 549912,70 | 73573,60 | 146573,20 | 78266,10 | 0 | 0,00 | 534,27 | 4 632 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | 5 822 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 5 517 600,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 11 | 12 730 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,00 | 12 349 392,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | 1 205 853,70 | 1205853,70 | 357528,10 | 549912,70 | 73573,60 | 146573,20 | 78266,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 8 648 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,00 | 8 267 320,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 8 171 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 7 790 800,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | 4 231 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 4 002 768,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 1 795 055,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Лобачевского/Краснова, д. 16/46 | 8 516 344,50 | 1 205 853,70 | 357528,10 | 549912,70 | 73573,60 | 146573,20 | 78266,10 | 0 | 0,00 | 400,20 | 3 199 198,80 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 3 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | 20 017 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854,00 | 19 331 664,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 9 380 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,00 | 8 999 656,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | 2 526 825,00 | 2 526 825,00 | 611 250,00 | 1 372 230,00 | 84 345,00 | 244 500,00 | 214 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | 5 588 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,00 | 5 283 232,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | 1 220 820,00 | 1 220 820,00 | 0,00 | 914 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 44 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 58 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | 1 316 368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 316 368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | 8 343 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 7 911 000,00 | 5,00 | 432 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | 10 557 866,78 | 10 557 866,78 | 3 393 702,28 | 2 801 078,38 | 739 777,86 | 1 695 992,27 | 1 927 315,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | 15 415 522,49 | 15 415 522,49 | 4 955 138,66 | 4 089 849,56 | 1 080 148,33 | 2 476 315,29 | 2 814 070,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 3 | 8 616 748,86 | 8 616 748,86 | 2 769 752,72 | 2 286 085,76 | 603 765,91 | 1 384 175,40 | 1 572 969,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | 13 780 641,03 | 13 780 641,03 | 4 429 625,22 | 3 656 103,69 | 965 594,02 | 2 213 691,56 | 2 515 626,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | 8 665 455,81 | 4 153 149,81 | 1 334 981,23 | 1 101 860,67 | 291 006,54 | 667 152,76 | 758 148,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 4 283 664,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | 3 674 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 3 445 992,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | 6 164 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567,00 | 5 860 072,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | 5 815 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896,00 | 5 510 336,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Минская, д. 2 | 51 179 677,28 | 51 179 677,28 | 16 451 106,20 | 13 578 338,37 | 3 586 102,45 | 8 221 389,67 | 9 342 740,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | 595 055,00 | 595 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 075,25 | 191 979,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Минская, д. 4 | 9 386 066,71 | 9 386 066,71 | 3 017 040,91 | 2 490 191,35 | 657 671,14 | 1 507 756,91 | 1 713 406,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 143,08 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,10 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | 8 122 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875,00 | 7 437 000,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 6 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 6 038 400,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | 6 611 498,00 | 1 888 520,00 | 373 210,00 | 1 170 100,00 | 56 210,00 | 182 000,00 | 107 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 4 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | 5 922 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 5 617 920,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Мира, д. 6 | 7 363 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987,00 | 6 982 792,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | 7 421 422,91 | 7 421 422,91 | 1 885 039,22 | 2 412 010,86 | 716 205,27 | 1 342 008,03 | 1 066 159,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | 6 802 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875,00 | 6 421 000,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | 4 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,43 | 4 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Мира, д. 43 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 867,05 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | 19 887 061,01 | 19 887 061,01 | 6 392 462,21 | 5 276 181,05 | 1 393 464,01 | 3 194 613,30 | 3 630 340,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | 5 387 170,00 | 5 387 170,00 | 0,00 | 5 387 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 592 591,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 27 | 592 591,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | 1 080 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 927 960,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | 1 015 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 862 752,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | 2 033 554,29 | 2 033 554,29 | 550 093,62 | 619 108,82 | 163 509,53 | 374 856,98 | 325 985,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 239,93 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | 3 791 127,86 | 3 791 127,86 | 643 443,15 | 921 221,30 | 580 474,48 | 991 914,41 | 654 074,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 7 984 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 7 298 800,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | 5 175 820,00 | 5 175 820,00 | 0,00 | 3 112 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 19 900 936,83 | 692 090,83 | 0,00 | 0,00 | 692 090,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 896,80 | 10 445 256,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604,00 | 8 077 664,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 985,93 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | 7 422 302,91 | 7 422 302,91 | 1 285 839,22 | 2 712 050,86 | 716 265,27 | 1 642 088,03 | 1 066 059,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | 2 655 693,88 | 2 655 693,88 | 614 360,74 | 837 228,40 | 221 115,92 | 506 923,66 | 476 065,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | 2 640 787,14 | 2 640 787,14 | 609 569,14 | 833 273,53 | 220 071,42 | 504 529,07 | 473 343,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | 6 637 598,95 | 6 637 598,95 | 1 647 879,44 | 2 185 494,55 | 577 199,30 | 1 323 269,60 | 903 756,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 7 698 897,00 | 84 345,00 | 0,00 | 0,00 | 84 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,00 | 7 309 696,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | 4 820 977,20 | 4 776 942,00 | 1 670 186,00 | 2 534 056,00 | 572 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 44 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | 8 032 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 7 727 840,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | 7 581 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 7 276 400,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | 3 734 010,00 | 3 734 010,00 | 3 734 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | 7 380 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,00 | 6 999 656,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | 13 136 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543,00 | 12 755 688,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | 12 680 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,00 | 12 299 232,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | 4 617 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 4 389 000,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 6 670 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 6 289 200,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | 6 675 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451,00 | 6 294 216,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | 6 129 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 5 824 960,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 845,98 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 141,83 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Попова, д. 60 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 950,50 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Попова, д. 62 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 875,50 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | 1 736 329,00 | 655 941,00 | 357528,10 | 0,00 | 73573,60 | 146573,20 | 78266,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 927 960,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 52 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 132,98 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | 700 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 700 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | 8 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 516,28 | 8 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 2 457 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 2 229 344,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 2 357 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 2 128 704,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | 934 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 782 496,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 250,50 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 772 464,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 322,30 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,60 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 35 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 407,50 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 007,40 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 308,45 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 303,35 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 332,58 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 674,83 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 993,40 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2 корп. 2 | 3 717 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 3 489 320,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | 6 816 312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 203,45 | 6 816 312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | 4 294 634,20 | 4 294 634,20 | 1 157 543,10 | 955 407,60 | 517 545,00 | 913 997,60 | 750 140,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 834,41 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | 2 259 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 2 106 720,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | 3 384 679,35 | 3 384 679,35 | 1 120 109,25 | 924 510,62 | 244 167,56 | 559 771,15 | 536 120,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Славы, д. 4 | 12 670 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 12 289 200,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 592 591,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 592 591,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 592 591,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | 2 943 993,44 | 2 943 993,44 | 1 827 149,84 | 1 116 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 125 | 14 647 176,82 | 14 647 176,82 | 4 708 162,97 | 3 886 001,90 | 1 026 311,21 | 2 352 889,95 | 2 673 810,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | 5 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 048,60 | 5 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 131 | 12 829 525,66 | 12 829 525,66 | 4 123 900,35 | 3 403 765,91 | 898 950,44 | 2 060 906,50 | 2 342 002,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,70 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | 1 277 050,00 | 1 277 050,00 | 0,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 016,55 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 658,23 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | 3 794 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 3 794 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 984,03 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,50 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169А | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 983,78 | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 114,53 | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | 7 145 594,18 | 7 145 594,18 | 2 096 921,56 | 2 381 498,28 | 693 069,46 | 1 047 423,94 | 926 680,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | 3 502 208,00 | 3 502 208,00 | 0,00 | 2 475 538,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158А | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 772 464,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | 879 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 727 320,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 999,93 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 788,73 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 10 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 494,73 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 1 418 200,00 | 1 418 200,00 | 377927,60 | 510169,40 | 115127,00 | 233920,00 | 181056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | 921 455,00 | 921 455,00 | 364 259,60 | 557 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 40 | 12 791 286,61 | 12 791 286,61 | 4 111 608,86 | 3 393 620,81 | 896 271,07 | 2 054 763,87 | 2 335 022,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | 7 137 164,62 | 7 137 164,62 | 1 776 315,13 | 2 291 502,21 | 605 196,41 | 1 387 454,94 | 1 076 695,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 50 | 12 913 457,13 | 12 913 457,13 | 4 150 879,14 | 3 426 033,53 | 904 831,42 | 2 074 389,07 | 2 357 323,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 868,57 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 56 | 16 994 017,55 | 16 994 017,55 | 5 462 527,36 | 4 508 635,71 | 1 190 751,70 | 2 729 881,23 | 3 102 221,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 60 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 347,93 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 976,55 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 331,21 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 8 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 758,27 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 1 824 240,40 | 1 824 240,40 | 519 006,00 | 850 765,10 | 58 700,00 | 215 205,80 | 180 563,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 11 | 12 884 453,78 | 12 884 453,78 | 4 141 556,35 | 3 418 338,73 | 902 799,19 | 2 069 730,04 | 2 352 029,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,70 | 1 975 591,40 | 4,00 | 167 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 56 230,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 5 972 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 5 668 080,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,70 | 1 975 591,40 | 4,00 | 167 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | 7 193 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 6 888 352,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | 10 066 268,13 | 10 066 268,13 | 3 235 683,67 | 2 670 653,71 | 705 332,09 | 1 617 022,95 | 1 837 575,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | 7 443 810,94 | 7 343 818,34 | 0,00 | 2 871 320,28 | 758 329,07 | 1 738 522,21 | 1 975 646,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 99 992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | 8 326 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 8 021 968,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | 22 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2718,70 | 22456462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | 7 573 959,51 | 7 573 959,51 | 2 027 450,40 | 2 511 470,79 | 768 933,01 | 1 262 832,48 | 1 003 272,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 6 | 14 893 786,29 | 14 893 786,29 | 4 787 432,69 | 3 951 429,17 | 1 043 590,86 | 2 392 504,75 | 2 718 828,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району |  | 36 015 782,40 | 14 929 439,00 | 3 774 637,00 | 5 468 606,00 | 524 314,00 | 2 895 505,00 | 2 266 377,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 3 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,04 | 15 931 455,20 | 433,70 | 1 782 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Городище, ул. Московская, д. 38 | 2 140 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 1 770 435,00 | 24,50 | 370 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Сурск, пер. Лесной, д. 7 | 5 685 745,00 | 5 685 745,00 | 1 445 535,00 | 2 147 600,00 | 316 540,00 | 1 065 844,00 | 710 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Сурск, ул Чекалиной, 58 | 2 857 019,00 | 2 857 019,00 | 551 382,00 | 1 092 966,00 | 207 774,00 | 594 621,00 | 410 276,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 2 241 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 1917432,00 | 108,00 | 323664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | 5 524 982,40 | 3 824 450,00 | 1 118 480,00 | 1 485 360,00 | 0,00 | 623 360,00 | 597 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | 1 369 249,20 | 51,20 | 331 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | р.п. Чаадаевка ул. Кирова, д. 45 | 2 325 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 1 952 783,00 | 125,00 | 372 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | 2 296 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1 912 300,00 | 125,00 | 384 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 1 | 7 009 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,84 | 7 009 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая, д. 18 | 3 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 3 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | 2 562 225,00 | 2 562 225,00 | 659 240,00 | 742 680,00 | 0,00 | 611 680,00 | 548 625,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району |  | 35 065 464,40 | 2 911 551,20 | 1 191 000,00 | 0,00 | 702 501,20 | 572 890,00 | 445 160,00 | 0 | 0,00 | 2 040,00 | 11 498 320,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,80 | 17 970 521,20 | 84,00 | 2 685 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | п. Пролетарский, ул. Центральная, 2Б | 3 201 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 2 853 943,60 | 14,00 | 347 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Р. п. Земетчино, пр. Заводской, 4 | 3 662 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,40 | 3 258 734,80 | 18,00 | 403 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Р. п. Земетчино, ул. Долгова, 13 | 2 454 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,60 | 2 063 519,80 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | 3 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 3 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, 148 | 3 762 464,60 | 1 024 755,60 | 238 200,00 | 0,00 | 351 250,60 | 208 278,00 | 227 027,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 2 346 629,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | 994 315,60 | 994 315,60 | 238 200,00 | 0,00 | 351 250,60 | 186 732,00 | 218 133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 2 581 602,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 2 581 602,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 123 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 124 | 3 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 125 | 3 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | с. Раево, ул. Моршанская, 41 | 654 280,00 | 654 280,00 | 476 400,00 | 0,00 | 0,00 | 177 880,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | с. Раево, ул. Моршанская, 42 | 2 891 986,00 | 238 200,00 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 2 284 490,00 | 12,00 | 369 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району |  | 90 059 882,48 | 26 669 343,00 | 5 928 004,00 | 8 261 330,00 | 2 683 542,00 | 4 747 845,00 | 5 048 622,00 | 0 | 0,00 | 3 804,00 | 25 564 990,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450,24 | 34 601 590,48 | 778,90 | 3 223 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 37 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,00 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 53 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,00 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 1 277 290,00 | 1 277 290,00 | 387 075,00 | 0,00 | 504 391,00 | 172 368,00 | 213 456,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 10 | 18 465 600,00 | 18 465 600,00 | 3 329 040,00 | 6 189 000,00 | 1 749 760,00 | 3 449 100,00 | 3 748 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | 786 191,00 | 786 191,00 | 459 485,00 | 103 110,00 | 0,00 | 88 092,00 | 135 504,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 868 106,00 | 868 106,00 | 416585,00 | 90210,00 | 153015,00 | 77400,00 | 130896,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | 3 299 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 2 957 271,88 | 72,10 | 342 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | 1 818 821,00 | 1 818 821,00 | 565 725,00 | 826 560,00 | 0,00 | 150 822,00 | 275 714,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Каменка, ул. Рабочая, д. 51 | 4 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 4 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 1 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 262,00 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | 5 246 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,40 | 4 809 534,80 | 105,90 | 436 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | 4 713 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,40 | 4 276 914,80 | 105,90 | 436 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 51 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 888,00 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 21 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | 1 553 350,00 | 1 553 350,00 | 0,00 | 1 052 450,00 | 0,00 | 300 900,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | п. Росток ул. Дружбы, д. 2 | 753 625,00 | 753 625,00 | 154 830,00 | 0,00 | 230 926,00 | 154 413,00 | 213 456,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | с. Варваровка ул. Школьная, д. 9 | 3 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 3 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 1а | 3 454 300,00 | 382 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 118 250,00 | 43 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 2а | 3 454 300,00 | 382 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 118 250,00 | 43 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | с. Кевдо-Мельситово ул. Комсомольская, д. 3а | 3 454 300,00 | 382 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 118 250,00 | 43 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району |  | 4 522 856,40 | 2 653 436,40 | 808 161,40 | 0,00 | 905 500,80 | 500 874,20 | 438 900,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | с. Русский Камешкир ул. Гагарина д. 23 | 838 497,20 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | с. Русский Камешкир ул. Гагарина д. 31 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | с. Русский Камешкир ул. Зеленый Тупик д. 2 | 957 164,60 | 957 164,60 | 544 864,60 | 0,00 | 0,00 | 236 740,00 | 175 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | с. Русский Камешкир ул. Радищева д. 8 | 857 774,60 | 857 774,60 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 141 705,80 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району |  | 8 328 511,00 | 3 879 516,60 | 1 128 413,80 | 1 042 022,40 | 199 035,20 | 730 485,20 | 779 560,00 | 0 | 0,00 | 675,30 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 873 419,00 | 2,00 | 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | р.п. Колышлей ул. Белинского, д. 10 | 844 055,20 | 844 055,20 | 225 446,80 | 0,00 | 199 035,20 | 147 455,20 | 272 118,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | 1 373 249,40 | 1 373 249,40 | 438 176,80 | 559 558,40 | 0,00 | 210 670,60 | 164 843,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 403 694,30 | 403 694,30 | 232 395,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | р.п. Колышлей ул. Железнодорожная, д. 3 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 675,30 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 873 419,00 | 2,00 | 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | 886 158,30 | 886 158,30 | 232 395,10 | 482 464,00 | 0,00 | 0,00 | 171 299,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | 555 265,40 | 555 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 567,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 215 791,80 | 215791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215791,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району |  | 24 672 008,48 | 8 357 848,48 | 2 245 538,20 | 1 094 548,00 | 829 882,28 | 2 474 266,00 | 1 713 614,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 2 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 12 228 160,00 | 400,00 | 1 494 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | п. Верхозим ул. Кузнецкая, д. 4 | 1 547 701,88 | 1 547 701,88 | 443 367,60 | 0,00 | 401 470,28 | 399 076,00 | 303 788,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | р.п. Евлашево ул. Кузнецкая, д. 22 | 4 734 172,60 | 2 142 572,60 | 699 822,60 | 0,00 | 0,00 | 745 500,00 | 697 250,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 2 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 1 | 4 467 211,00 | 1 036 571,00 | 275587,00 | 273637,00 | 107103,00 | 202100,00 | 178144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 3 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 2 | 4 467 211,00 | 1 036 571,00 | 275587,00 | 273637,00 | 107103,00 | 202100,00 | 178144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 3 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 3 | 4 467 211,00 | 1 036 571,00 | 275587,00 | 273637,00 | 107103,00 | 202100,00 | 178144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 3 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | с. Махалино ул. Учебный городок, д. 4 | 4 467 211,00 | 1 036 571,00 | 275 587,00 | 273 637,00 | 107 103,00 | 202 100,00 | 178 144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 3 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | с. Сухановка ул. Центральная, д. 3 | 521 290,00 | 521 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 290,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району |  | 8 974 654,08 | 1 515 023,40 | 567 450,00 | 0,00 | 339 820,40 | 221 521,00 | 386 232,00 | 0 | 0,00 | 881,50 | 4 416 353,00 | 0,00 | 0,00 | 472,41 | 2 747 536,56 | 77,42 | 295 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | с. Вехово, ул. Встречная д. 7 | 4 558 301,08 | 1 515 023,40 | 567 450,00 | 0,00 | 339 820,40 | 221 521,00 | 386 232,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,41 | 2 747 536,56 | 77,42 | 295 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 39 | 3 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,50 | 3 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району |  | 12 336 958,26 | 1 994 214,26 | 443 414,40 | 0,00 | 488 292,36 | 476 210,00 | 586 297,50 | 0 | 0,00 | 537,00 | 3 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 | 5 211 714,00 | 221,00 | 1 350 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова д. 7 | 3 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537,00 | 3 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | р.п. Лунино, ул. Пионерская д. 3 | 3 138 306,00 | 262 672,00 | 96135,00 | 0,00 | 68175,00 | 36550,00 | 61812,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 2 601 474,00 | 60,00 | 274 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | 3 038 178,00 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 | 45450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 2 610 240,00 | 45,50 | 382 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 21 | 688 078,80 | 688 078,80 | 135 431,40 | 0,00 | 173 882,40 | 172 482,00 | 206 283,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 37 | 1 692 021,46 | 998 013,46 | 211 848,00 | 0,00 | 200 784,96 | 267 178,00 | 318 202,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 694 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малосердобинскому району |  | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 621,18 | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Малая Сердоба ул. Строителей, д. 4 | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 621,18 | 3 529 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району |  | 6 657 007,20 | 3 300 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 994 650,00 | 20,90 | 362 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | р.п. Мокшан ул. 8 Марта, д. 28 | 800 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | р.п. Мокшан ул. Садовая, д. 35 | 900 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | р.п. Мокшан ул. Садовая, д. 58 | 950 000,00 | 950 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | р.п. Мокшан ул. Строителей, д. 1 | 650 000,00 | 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | с. Симбухово ул. Заречная д. 43 | 3 357 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 994 650,00 | 20,90 | 362 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | 111 811 899,42 | 64 806 929,00 | 9 795 759,80 | 20 269 080,10 | 11 465 368,40 | 16 378 819,80 | 6 897 900,90 | 0 | 0,00 | 3 905,50 | 28 494 020,80 | 3 610,40 | 9 243 115,80 | 1 678,46 | 7 899 689,42 | 159,00 | 1 368 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 4 | 1 086 049,20 | 1 086 049,20 | 541 725,60 | 0,00 | 544 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Нижний Ломов ул. Вокзальная, д. 11 | 1 480 045,70 | 1 480 045,70 | 458 623,00 | 0,00 | 398 721,60 | 349 252,80 | 273 448,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | 3 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 366,50 | 3 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Нижний Ломов ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 3 601 280,70 | 3 601 280,70 | 935714,00 | 2129256,70 | 536310,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Нижний Ломов ул. Карла Либкнехта, д. 185 | 2 640 511,80 | 2 572 622,50 | 409 704,00 | 826 256,80 | 556 519,80 | 402 748,80 | 377 393,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 67 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Нижний Ломов ул. Крылова, д. 8 | 20 053 448,60 | 17 009 762,70 | 1 254 123,00 | 5 490 941,40 | 3 229 317,80 | 4 735 836,80 | 2 299 543,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,90 | 3 043 685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Нижний Ломов ул. Крылова, д. 12 | 26 591 461,80 | 20 630 949,30 | 2 257 694,40 | 7 198 219,60 | 4 769 736,40 | 6 405 298,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,50 | 5 960 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Нижний Ломов ул. Луначарского, д. 49 | 1 320 141,40 | 1 320 141,40 | 321731,80 | 0,00 | 169074,00 | 239940,00 | 589395,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Нижний Ломов ул. Маяковского, д. 9 | 3 101 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,40 | 2 755 846,80 | 85,80 | 345 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,90 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 2 637 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,80 | 2 297 793,60 | 48,70 | 339 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Нижний Ломов ул. Островского, д. 4 | 15 441 541,80 | 6 429 947,80 | 1 735 640,40 | 1 994 935,60 | 609 780,40 | 1 005 717,90 | 1 083 873,50 | 0 | 0,00 | 868,70 | 8 924 534,00 | 693,60 | 87 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Нижний Ломов ул. Островского, д. 7 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 147,00 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | 5 154 715,50 | 5 154 715,50 | 699 968,40 | 1 956 518,80 | 0,00 | 1 492 935,60 | 1 005 292,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 | 4 531 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 664,40 | 4 531 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | 304 098,80 | 304 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 171,60 | 106 927,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 1 637 358,80 | 1 637 358,80 | 0,00 | 672 951,20 | 0,00 | 592 223,00 | 372 184,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Нижний Ломов ул. Шоссейная/Чкалова, д. 29/2 | 2 517 076,70 | 2 433 108,60 | 718 147,20 | 0,00 | 520 864,80 | 650 894,40 | 543 202,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,10 | 83 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | с. Атмис ул. Новая, д. 8 | 3 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 3 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | 3 113 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,26 | 2 846 049,02 | 3,00 | 267 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | 1 146 848,00 | 1 146 848,00 | 462 688,00 | 0,00 | 130 720,00 | 306 800,00 | 246 640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району |  | 41 157 631,00 | 25 897 951,00 | 7 570 365,00 | 6 225 100,00 | 3 490 589,00 | 5 181 017,00 | 3 430 880,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 3 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 10 986 200,00 | 210,00 | 1 212 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Никольск ул. Белинского, д. 4 | 8 854 390,00 | 8 854 390,00 | 2 539 600,00 | 2 980 480,00 | 624 640,00 | 1 524 640,00 | 1 185 030,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Никольск ул. Есенина, д. 17 | 7 493 610,00 | 7 493 610,00 | 2 042 820,00 | 1 114 020,00 | 1 476 360,00 | 1 982 610,00 | 877 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Никольск ул. Ленина, д. 123 | 6 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 5 884 600,00 | 150,00 | 666 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Никольск ул. Ленина, д. 128 | 6 986 040,00 | 6 986 040,00 | 2 291 210,00 | 1 794 810,00 | 678 580,00 | 1 253 620,00 | 967 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Никольск ул. Солнечная, д. 4 | 3 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 3 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Никольск ул. Центральная, д. 1 | 1 573 635,00 | 1 573 635,00 | 387 075,00 | 335 790,00 | 395 005,00 | 233 415,00 | 222 350,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Никольск ул. Центральная, д. 5 | 5 648 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 5 101 600,00 | 60,00 | 546 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Никольск ул. Чайковского, д. 5 | 990 276,00 | 990 276,00 | 309 660,00 | 0,00 | 316 004,00 | 186 732,00 | 177 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району |  | 55 006 146,06 | 16 825 703,36 | 4 485 768,80 | 3 349 250,56 | 3 217 164,00 | 3 392 606,00 | 2 380 914,00 | 0 | 0,00 | 3 006,50 | 16 199 270,00 | 1 308,90 | 238 500,00 | 5 571,15 | 19 146 221,50 | 2 084,20 | 2 596 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | н.п. центральная усадьба свх. "Серп и молот", ул. Лесная д. 1 | 1 505 683,20 | 1 505 683,20 | 463 039,20 | 0,00 | 265 328,00 | 439 272,00 | 338 044,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 26 | 4 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 4 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | 5 287 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 283,50 | 1 933 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1559,25 | 3 068 385,50 | 340,2 | 285 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 4 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 5 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 4 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2 146 318,00 | 768,00 | 366 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 6 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2 146 318,00 | 768,00 | 366 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | 2 576 485,40 | 2 337 985,40 | 456 986,40 | 573 514,00 | 503 056,00 | 480 244,00 | 324 185,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308,9 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | 2 316 264,60 | 2 316 264,60 | 454 716,60 | 569 388,00 | 492 120,00 | 480 244,00 | 319 796,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | 2 948 295,16 | 2 948 295,16 | 681 696,60 | 654 218,56 | 512 320,00 | 720 366,00 | 379 694,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,90 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | 2 055 825,00 | 2 055 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 464 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | 2 055 825,00 | 2 055 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 464 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 055 825,00 | 2 055 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 464 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 7 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 803,00 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району |  | 156 181 599,10 | 67 794 276,80 | 17 131 052,80 | 14 537 411,00 | 8 229 076,00 | 15 166 951,00 | 12 729 786,00 | 4 | 16 800 000,00 | 7 144,00 | 39 937 827,00 | 6 911,70 | 601 017,10 | 6 500,70 | 27 436 018,20 | 180,00 | 3 612 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | 3 035 643,00 | 231 539,00 | 0,00 | 231 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 2 804 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | 2 578 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 2 197 055,20 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 10 | 6 217 230,00 | 6 134 630,00 | 2 095 782,00 | 1 031 500,00 | 730 944,00 | 1 211 680,00 | 1 064 724,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 12 | 11 877 437,00 | 6 357 517,00 | 2 095 782,00 | 1 031 500,00 | 736 560,00 | 1 242 118,00 | 1 251 557,00 | 0 | 0,00 | 956,00 | 5 519 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | 7 959 856,10 | 1 513 034,00 | 383 502,00 | 0,00 | 455 775,00 | 355 509,00 | 318 248,00 | 0 | 0,00 | 637,00 | 3 441 891,00 | 71,10 | 89 632,10 | 237,00 | 2 433 139,00 | 20,00 | 482 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Сердобск, ул. Залетова, д. 1 | 10 061 864,00 | 9 876 079,00 | 2 355 440,00 | 3 073 870,00 | 871 344,00 | 2 164 480,00 | 1 410 945,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,60 | 185 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | 4 423 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,60 | 3 848 569,60 | 20,00 | 574 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 4 782 919,20 | 2 360 867,20 | 479 707,20 | 696 120,00 | 359 240,00 | 466 200,00 | 359 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2 114 792,00 | 20,00 | 307 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | 397 461,00 | 397 461,00 | 0,00 | 0,00 | 397 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 3 495 052,00 | 3 495 052,00 | 1229585,00 | 532950,00 | 0,00 | 474392,00 | 1258125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 4 216 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,60 | 3 848 569,60 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 4 114 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 3 746 208,00 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 4 491 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,80 | 4 123 084,80 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 263 | 6 594 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 967,00 | 6 594 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | 9 709 149,60 | 9 709 149,60 | 2 353 782,60 | 2 864 952,00 | 849 568,00 | 2 092 386,00 | 1 548 461,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 809 381,00 | 809 381,00 | 181 584,00 | 0,00 | 278 868,00 | 175 864,00 | 173 065,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 809 381,00 | 809 381,00 | 181 584,00 | 0,00 | 278 868,00 | 175 864,00 | 173 065,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 2 051 898,00 | 2 051 898,00 | 699 386,00 | 0,00 | 190 800,00 | 352 054,00 | 809 658,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 086,00 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 434,00 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 2 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2 547 760,00 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 2 957 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 2 576 840,00 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | 5 496 233,00 | 5 496 233,00 | 0,00 | 1 650 400,00 | 816 472,00 | 1 974 016,00 | 1 055 345,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7 | 7 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 086,00 | 7 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | 8 167 230,00 | 8 045 730,00 | 2 336 606,00 | 1 567 880,00 | 852 720,00 | 2 058 566,00 | 1 229 958,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | 8 205 768,00 | 8 084 268,00 | 2 375 144,00 | 1 567 880,00 | 852 720,00 | 2 058 566,00 | 1 229 958,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 11 | 2 422 057,00 | 2 422 057,00 | 363 168,00 | 288 820,00 | 557 736,00 | 365 256,00 | 847 077,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | с. Рощино, ул. Советская, д. 17 | 2 896 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2 896 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | центральная усадьба с-за "Надеждинский" ул. Первомайская, д. 14 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,00 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | 52 731 199,48 | 14 254 452,40 | 2 238 022,80 | 0,00 | 7 696 756,80 | 2 081 282,80 | 2 238 390,00 | 0 | 0,00 | 1 386,00 | 9 138 172,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,00 | 20 010 248,00 | 951,73 | 9 328 327,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | 2 335 268,56 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,10 | 333 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | 2 162 329,52 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 981 600,00 | 69,12 | 342 232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | 2 081 039,60 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 907 296,00 | 44,90 | 335 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | 2 547 248,40 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,95 | 347 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | 2 343 929,52 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,12 | 342 232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | 2 335 268,56 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,01 | 333 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | 2 341 567,44 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,09 | 339 870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | 2 663 263,64 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 1 480 172,00 | 69,15 | 344 594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | 2 662 476,24 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 1 480 172,00 | 69,14 | 343 807,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | 2 543 311,60 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,90 | 343 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | 2 544 886,32 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,92 | 345 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 16 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | 2 550 397,84 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,99 | 350 956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | 2 110 458,80 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 981 600,00 | 45,60 | 290 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | 2 544 098,96 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,91 | 344 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 21 | 838 497,20 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | 2 543 311,60 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,90 | 343 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | 6 445 673,68 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,93 | 4 246 232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 1 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 2 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 3 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,00 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району |  | 5 270 615,90 | 5 177 671,80 | 1 795 464,80 | 841 105,40 | 977 646,40 | 875 306,40 | 688 148,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 92 944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Спасск, ул. Октября, д. 1 | 1 960 007,80 | 1 960 007,80 | 471 116,80 | 841 105,40 | 182 582,40 | 234 942,40 | 230 260,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 2 | 1 325 207,50 | 1 274 720,80 | 505 145,60 | 0,00 | 273 280,80 | 251 650,80 | 244 643,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,70 | 50 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 4 | 1 164 600,60 | 1 122 143,20 | 440 902,40 | 0,00 | 248 383,20 | 219 613,20 | 213 244,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,40 | 42 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 820 800,00 | 820 800,00 | 378 300,00 | 0,00 | 273 400,00 | 169 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району |  | 19 846 801,56 | 7 771 457,56 | 4 200 733,28 | 0,00 | 3 570 724,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 052,00 | 2 365 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009,00 | 8 317 704,00 | 295,00 | 1 392 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | 808 083,96 | 808 083,96 | 360 746,88 | 0,00 | 447 337,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | 689 426,84 | 689 426,84 | 352 424,28 | 0,00 | 337 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | 972 188,16 | 972 188,16 | 557 182,76 | 0,00 | 415 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 24 | 1 081 733,84 | 989 789,84 | 565 051,40 | 0,00 | 424 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572,00 | 91 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | 3 043 663,92 | 700 583,92 | 378 300,00 | 0,00 | 322 283,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2 040 184,00 | 61,00 | 302 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | р.п. Тамала, ул. Лермонтова, д. 24 | 2 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 5 | 788 216,62 | 788 216,62 | 396 534,06 | 0,00 | 391 682,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 14 | 834 022,14 | 834 022,14 | 406 241,06 | 0,00 | 427 781,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 16 | 876 024,82 | 876 024,82 | 525 004,74 | 0,00 | 351 020,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2 049 216,00 | 110,00 | 360 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | 3 508 169,26 | 961 801,26 | 507 928,10 | 0,00 | 453 873,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 2 179 088,00 | 105,00 | 367 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | 2 561 496,00 | 151 320,00 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 2 049 216,00 | 19,00 | 360 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району |  | 10 326 060,70 | 5 146 906,20 | 2 412 988,40 | 0,00 | 452 750,40 | 1 185 374,40 | 1 095 793,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,70 | 47 782,50 | 730,00 | 4 399 180,00 | 22,00 | 732 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | 2 500 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2 155 760,00 | 12,00 | 344 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 66 | 2 630 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 2 243 420,00 | 10,00 | 387 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | 838 497,20 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | 1 520 045,00 | 1 520 045,00 | 561 880,00 | 0,00 | 0,00 | 507 300,00 | 450 865,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | 605 280,00 | 605 280,00 | 605 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | 479 280,00 | 479280,00 | 479280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | 1 751 586,50 | 1 703 804,00 | 634 900,00 | 0,00 | 0,00 | 555 646,00 | 513 258,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,70 | 47 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2024 - 2026 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | В том числе со счета регионального оператора (общий счет) |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО за 2024 - 2026 годы |  | 4 664 490,56 | 208055 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262 016 223,91 | 8 262 016 223,91 | 5 202 834 024,22 |
| 2024 год |  | 1 560 301,53 | 66 744 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 154 912,86 | 1 829 154 912,86 | 1 620 030 534,86 |
| 1 | Бековский район | 410,80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 163,00 | 529 163,00 | 529 163,00 |
| 2 | Белинский район | 2 146,57 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 858 534,73 | 9 858 534,73 | 9 858 534,73 |
| 3 | Бессоновский район | 7 419,83 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 226 435,63 | 26 226 435,63 | 26 226 435,63 |
| 4 | город Заречный (ЗАТО) | 100 020,76 | 4 543 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 416,84 | 155 000 416,84 | 151 154 333,19 |
| 5 | город Кузнецк | 103 773,81 | 3 223 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 533 087,75 | 121 533 087,75 | 109 779 644,71 |
| 6 | город Пенза | 1 132 270,00 | 50 561 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 255 589,34 | 1 212 255 589,34 | 1 052 908 767,76 |
| 7 | Городищенский район | 7 191,10 | 332 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 758,28 | 13 631 758,28 | 7 407 024,28 |
| 8 | Земетчинский район | 437,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 538,17 | 2 018 538,17 | 2 018 538,17 |
| 9 | Иссинский район | 638,40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 386,31 | 3 247 386,31 | 3 247 386,31 |
| 10 | Каменский район | 46 101,50 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 082 858,86 | 58 082 858,86 | 45 980 788,42 |
| 11 | Колышлейский район | 11 745,08 | 369 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 683 745,07 | 27 683 745,07 | 27 683 745,07 |
| 12 | Кузнецкий район | 3 982,70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 343 247,74 | 17 343 247,74 | 17 343 247,74 |
| 13 | Лунинский район | 2 552,40 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 729,55 | 5 668 729,55 | 5 668 729,55 |
| 14 | Мокшанский район | 2 070,40 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744 669,88 | 9 744 669,88 | 9 744 669,88 |
| 15 | Нижнеломовский район | 35 146,28 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 982 080,38 | 49 982 080,38 | 48 801 707,70 |
| 16 | Никольский район | 14 329,53 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 281 155,25 | 7 281 155,25 | 7 281 155,25 |
| 17 | Пачелмский район | 2 156,07 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084 569,54 | 8 084 569,54 | 8 084 569,54 |
| 18 | Пензенский район | 26 760,50 | 643 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 271 833,35 | 13 271 833,35 | 7 047 780,78 |
| 19 | Сердобский район | 52 463,10 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 308 071,83 | 60 308 071,83 | 51 861 271,79 |
| 20 | Сосновоборский район | 688,30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 440,77 | 3 314 440,77 | 3 314 440,77 |
| 21 | Спасский район | 870,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 305,78 | 2 328 305,78 | 2 328 305,78 |
| 22 | Тамалинский район | 1 495,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 300,04 | 5 663 300,04 | 5 663 300,04 |
| 23 | Шемышейский район | 5 631,80 | 206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 096 994,78 | 16 096 994,78 | 16 096 994,78 |
| 2025 год |  | 1 551 223,37 | 71 933 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 909 149,44 | 2 618 909 149,44 | 1 634 568 365,06 |
| 1 | Башмаковский район | 5 599,60 | 274 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 919 910,01 | 19 919 910,01 | 19 919 910,01 |
| 2 | Бековский район | 6 352,20 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 101 699,76 | 12 101 699,76 | 12 101 699,76 |
| 3 | Белинский район | 6 371,49 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 508 872,41 | 21 508 872,41 | 21 508 872,41 |
| 4 | Бессоновский район | 27 747,78 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 460 345,26 | 50 460 345,26 | 40 697 824,99 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 100 263,13 | 4 727 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 348 035,59 | 238 348 035,59 | 123 624 000,80 |
| 6 | город Кузнецк | 160 239,42 | 5 257 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 626 170,75 | 224 626 170,75 | 105 905 575,95 |
| 7 | город Пенза | 1 018 019,58 | 51 562 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 462 348,04 | 1 638 462 348,04 | 937 242 089,52 |
| 8 | Городищенский район | 13 253,75 | 562 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 724 088,24 | 31 724 088,24 | 28 109 908,24 |
| 9 | Земетчинский район | 7 432,90 | 358 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 512 022,40 | 15 512 022,40 | 15 512 022,40 |
| 10 | Иссинский район | 2 009,40 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 900,80 | 4 992 900,80 | 4 992 900,80 |
| 11 | Каменский район | 45 765,61 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 196 943,20 | 54 196 943,20 | 36 527 868,74 |
| 12 | Камешкирский район | 1 661,40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 036,09 | 5 617 036,09 | 5 617 036,09 |
| 13 | Колышлейский район | 34 560,64 | 931 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 824 319,79 | 60 824 319,79 | 60 824 319,79 |
| 14 | Кузнецкий район | 7 509,60 | 261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 021,15 | 9 026 021,15 | 9 026 021,15 |
| 15 | Лопатинский район | 220,20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | 2 130 326,27 | 2 130 326,27 |
| 16 | Лунинский район | 3 234,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 166,61 | 6 811 166,61 | 6 811 166,61 |
| 17 | Мокшанский район | 3 112,30 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844 516,09 | 9 844 516,09 | 8 905 976,66 |
| 18 | Нижнеломовский район | 22 778,96 | 995 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 599 684,89 | 51 599 684,89 | 42 898 471,69 |
| 19 | Никольский район | 368,60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 |
| 20 | Пачелмский район | 2 111,30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 699,20 | 6 618 699,20 | 6 618 699,20 |
| 21 | Пензенский район | 6 666,28 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 371 103,30 | 25 371 103,30 | 25 371 103,30 |
| 22 | Сердобский район | 65 333,93 | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 253 282,49 | 97 253 282,49 | 88 262 913,57 |
| 23 | Сосновоборский район | 2 765,60 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 478,00 | 4 171 478,00 | 4 171 478,00 |
| 24 | Тамалинский район | 2 253,70 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 092,70 | 5 650 092,70 | 5 650 092,70 |
| 25 | Шемышейский район | 5 592,00 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 670 086,41 | 20 670 086,41 | 20 670 086,41 |
| 2026 год |  | 1 552 965,66 | 69378 | 0 | 0 | 0 | 627 | 627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 952 161,60 | 3 813 952 161,60 | 1 948 235 124,30 |
| 1 | Башмаковский район | 1 704,20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 534 102,70 | 8 534 102,70 | 8 534 102,70 |
| 2 | Бековский район | 814,50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 549 440,00 | 3 549 440,00 | 3 549 440,00 |
| 3 | Белинский район | 5 947,55 | 319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 284 922,47 | 19 284 922,47 | 19 284 922,47 |
| 4 | Бессоновский район | 3 012,60 | 464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 291 891,80 | 21 291 891,80 | 14 247 082,60 |
| 5 | г. Заречный | 130 437,14 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 732 481 683,20 | 732 481 683,20 | 251 588 616,60 |
| 6 | г. Кузнецк | 151 526,20 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 268 740 276,52 | 268 740 276,52 | 123 941 887,08 |
| 7 | г. Пенза | 996 773,01 | 48136 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 077 575 022,63 | 2 077 575 022,63 | 977 067 513,77 |
| 8 | Городищенский район | 12 682,80 | 480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 015 782,40 | 36 015 782,40 | 20 463 762,40 |
| 9 | Земетчинский район | 7 990,40 | 224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 065 464,40 | 35 065 464,40 | 35 065 464,40 |
| 10 | Каменский район | 34 700,70 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90 059 882,48 | 90 059 882,48 | 51 631 282,48 |
| 11 | Камешкирский район | 1 963,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 522 856,40 | 4 522 856,40 | 4 522 856,40 |
| 12 | Колышлейский район | 9 252,92 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 328 511,00 | 8 328 511,00 | 8 328 511,00 |
| 13 | Кузнецкий район | 5 014,00 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 672 008,48 | 24 672 008,48 | 24 672 008,48 |
| 14 | Лопатинский район | 1 965,03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 974 654,08 | 8 974 654,08 | 8 974 654,08 |
| 15 | Лунинский район | 3 032,00 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 336 958,26 | 12 336 958,26 | 12 336 958,26 |
| 16 | Малосердобинский район | 901,10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 529 744,36 | 3 529 744,36 | 3 529 744,36 |
| 17 | Мокшанский район | 2 882,20 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 657 007,20 | 6 657 007,20 | 6 657 007,20 |
| 18 | Нижнеломовский район | 52 703,50 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111 811 899,42 | 111 811 899,42 | 60 635 781,02 |
| 19 | Никольский район | 14 196,81 | 452 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 157 631,00 | 41 157 631,00 | 41 157 631,00 |
| 20 | Пензенский район | 21 531,20 | 599 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 006 146,06 | 55 006 146,06 | 46 073 146,06 |
| 21 | Сердобский район | 69 650,80 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156 181 599,10 | 156 181 599,10 | 139 758 082,10 |
| 22 | Сосновоборский район | 9 562,80 | 361 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 731 199,48 | 52 731 199,48 | 52 731 199,48 |
| 23 | Спасский район | 2 791,80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 270 615,90 | 5 270 615,90 | 3 310 608,10 |
| 24 | Тамалинский район | 6 927,90 | 398 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 846 801,56 | 19 846 801,56 | 19 846 801,56 |
| 25 | Шемышейский район | 5 001,50 | 197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 326 060,70 | 10 326 060,70 | 10 326 060,70 |