Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2025 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 22.04.2016 N 218-пП, от 15.07.2016 N 366-пП, от 13.01.2017 N 5-пП, от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 08.02.2019 N 67-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 30.12.2020 N 963-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП, от 18.01.2023 N 20-пП, от 25.05.2023 N 406-пП, от 29.05.2023 N 424-пП, от 24.10.2023 N 938-пП, от 29.12.2023 N 1238-пП, от 30.05.2024 N 332-пП, от 03.06.2024 N 341-пП, от 27.09.2024 N 737-пП, от 27.12.2024 N 1096-пП, от 14.05.2025 N 434-пП, от 20.05.2025 N 453-пП, от 23.09.2025 N 812-пП, от 25.12.2025 N 1128-пП, от 27.04.2026 N 307-пП, от 26.06.2026 N 512-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В рамках реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.12.2024 N 1096-пП)

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2025 - 2027 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 05.07.2017 N 320-пП, от 19.04.2018 N 227-пП, от 26.08.2019 N 512-пП, от 29.07.2020 N 505-пП, от 13.12.2021 N 852-пП, от 20.07.2022 N 625-пП, от 29.05.2023 N 424-пП, от 03.06.2024 N 341-пП, от 20.05.2025 N 453-пП, от 26.06.2026 N 512-пП)

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 30 октября 2015 г. N 605-пП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2025 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 26.06.2026 N 512-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2025 - 2027 годах

| - | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет иных источников | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | 5 075 606,81 | 4 456 977,71 | 4 277 707,71 | 221 507 | 8 448 166 445,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 166 445,59 | Х |
| Итого на 2025 год: |  | Х | Х | Х | 1 521 533,28 | 1 316 009,11 | 1 288 281,62 | 64 088 | 1 667 702 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 702 186,28 | Х |
| Итого по Башмаковскому району: |  | Х | Х | Х | 3 332,60 | 3 166,70 | 3 096,30 | 155 | 12 960 838,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 838,75 | Х |
| 1 | п. Дружный, ул. Новая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 709,70 | 644,80 | 604,50 | 33 | 2 181 456,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 456,21 | 2025 |
| 2 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 604,70 | 557,00 | 526,90 | 17 | 2 318 815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 815,66 | 2025 |
| 3 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 604,70 | 604,70 | 604,70 | 30 | 2 418 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 667,43 | 2025 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 715,60 | 685,60 | 685,60 | 38 | 2 621 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 647,85 | 2025 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 332,50 | 309,20 | 309,20 | 12 | 2 274 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 656,60 | 2025 - 2026 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 365,40 | 365,40 | 365,40 | 25 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 595,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Бековскому району: |  | Х | Х | Х | 3 957,10 | 3 635,00 | 3 591,80 | 145 | 7 222 139,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222 139,07 | Х |
| 7 | п. Плодосовхоз, ул. Студенческая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 778,70 | 778,70 | 735,50 | 18 | 2 498 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 895,31 | 2025 |
| 8 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 782,80 | 723,00 | 723,00 | 29 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 892,76 | 2025 |
| 9 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 409,80 | 370,20 | 370,20 | 19 | 519 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 035,00 | 2025 - 2026 |
| 10 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 395,10 | 334,40 | 334,40 | 21 | 655 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 786,00 | 2025 - 2026 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 3,00 | 1 590,70 | 1428,70 | 1428,70 | 58 | 389 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 530,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Белинскому району: |  | Х | Х | Х | 4 491,90 | 4 139,80 | 4 139,80 | 124 | 20 593 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 593 074,41 | Х |
| 12 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 763,70 | 703,40 | 703,40 | 20 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 939,88 | 2025 |
| 13 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 774,10 | 725,60 | 725,60 | 18 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 881,34 | 2025 |
| 14 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 637,70 | 578,40 | 578,40 | 15 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 520,88 | 2025 |
| 15 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 3 | 1 679,70 | 1511,70 | 1511,70 | 40 | 8 359 561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 561,31 | 2025 |
| 16 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 636,70 | 620,70 | 620,70 | 31 | 314 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 171,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | Х | Х | Х | 27 124,18 | 20 525,26 | 20 246,76 | 996 | 48 137 128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 137 128,02 | Х |
| 17 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 713,50 | 700,50 | 700,50 | 57 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 876,58 | 2025 |
| 18 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 115а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 4 718,90 | 700,00 | 700,00 | 48 | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 429,52 | 2025 |
| 19 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 117а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 719,10 | 700,00 | 700,00 | 54 | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 382,85 | 2025 |
| 20 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 954,30 | 481,60 | 481,60 | 36 | 4 821 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 489,50 | 2025 |
| 21 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 726,80 | 726,80 | 448,30 | 31 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 963,77 | 2025 |
| 22 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,70 | 237,60 | 237,60 | 22 | 108 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 953,00 | 2025 - 2026 |
| 23 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 140,80 | 942,30 | 942,30 | 62 | 439 762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 762,20 | 2025 - 2026 |
| 24 | с. Грабово ул. Юбилейная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 712,00 | 448,30 | 448,30 | 34 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 466,65 | 2025 |
| 25 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 785,70 | 726,50 | 726,50 | 35 | 340 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 236,00 | 2025 - 2026 |
| 26 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 785,70 | 726,50 | 726,50 | 38 | 399 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 220,00 | 2025 - 2026 |
| 27 | с. Сосновка, ул. Дорожная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 795,10 | 739,70 | 739,70 | 33 | 4 202 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 228,85 | 2025 |
| 28 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1 404,90 | 1308,40 | 1308,40 | 68 | 2 642 205,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 205,61 | 2025 |
| 29 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 1 400,23 | 1309,41 | 1309,41 | 66 | 5 378 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 235,79 | 2025 |
| 30 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 13 | Специальный счет | 1982 | 5 | 3 334,20 | 3070,20 | 3070,20 | 121 | 2 717 711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 711,07 | 2025 |
| 31 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 5 115,30 | 4582,50 | 4582,50 | 158 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 550,03 | 2025 |
| 32 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 5 | 3 478,95 | 3124,95 | 3124,95 | 133 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035 416,60 | 2025 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | Х | Х | Х | 69 754,14 | 62 834,87 | 62 834,87 | 3366 | 109 293 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 293 455,31 | Х |
| 33 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2 324,24 | 2079,74 | 2079,74 | 104 | 2 418 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 170,00 | 2025 - 2026 |
| 34 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 814,80 | 2619,80 | 2619,80 | 156 | 4 909 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 363,00 | 2025 - 2026 |
| 35 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | Специальный счет | 1969 | 9 | 2 216,61 | 1954,71 | 1954,71 | 101 | 240 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 267,94 | 2025 |
| 36 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 39 | Специальный счет | 1976 | 12 | 4 633,30 | 3924,30 | 3924,30 | 198 | 1 640 927,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 927,41 | 2025 |
| 37 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2 329,14 | 2082,25 | 2082,25 | 104 | 2 496 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 122,00 | 2025 - 2026 |
| 38 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 2 351,83 | 2103,77 | 2103,77 | 89 | 963 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 784,00 | 2025 - 2026 |
| 39 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 177,10 | 2030,40 | 2030,40 | 117 | 7 702 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 283,59 | 2025 |
| 40 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 767,22 | 2576,09 | 2576,09 | 143 | 9 709 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709 227,37 | 2025 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 486,80 | 2343,10 | 2343,10 | 143 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 074,49 | 2025 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 135,64 | 1992,10 | 1992,10 | 103 | 6 048 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048 151,15 | 2025 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 163,53 | 2017,05 | 2017,05 | 88 | 7 493 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 493 850,60 | 2025 - 2026 |
| 44 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 149,90 | 2007,00 | 2007,00 | 107 | 3 416 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 833,00 | 2025 - 2026 |
| 45 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 171,50 | 2027,20 | 2027,20 | 132 | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 463,82 | 2025 |
| 46 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,90 | 2058,70 | 2058,70 | 124 | 3 555 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 540,00 | 2025 - 2026 |
| 47 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 167,10 | 2024,30 | 2024,30 | 128 | 3 575 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 710,00 | 2025 - 2026 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,07 | 2020,65 | 2020,65 | 112 | 2 493 840,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 840,42 | 2025 - 2026 |
| 49 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 209,70 | 1525,50 | 1525,50 | 101 | 9 283 032,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 283 032,52 | 2025 - 2026 |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 688,10 | 2511,60 | 2511,60 | 119 | 2 327 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 162,00 | 2025 - 2026 |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | Специальный счет | 1972 | 9 | 2 232,90 | 1918,40 | 1918,40 | 102 | 351 080,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 080,76 | 2025 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 699,20 | 5336,20 | 5336,20 | 269 | 4 250 427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 427,83 | 2025 |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | Специальный счет | 1980 | 9 | 11 663,32 | 10067,32 | 10067,32 | 507 | 8 862 094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 094,48 | 2025 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 166,84 | 2020,79 | 2020,79 | 123 | 4 852 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 213,40 | 2024 - 2026 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 10 671 835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 835,53 | 2025 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | Х | Х | Х | 151 173,40 | 117 411,79 | 112 766,07 | 5 083 | 116 514 303,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 514 303,87 | Х |
| 56 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 679,70 | 630,00 | 630,00 | 48 | 934 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 194,14 | 2025 - 2026 |
| 57 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 694,10 | 647,30 | 647,30 | 30 | 870 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 632,60 | 2025 - 2026 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 3 447,80 | 3071,30 | 3071,30 | 116 | 2 705 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 178,50 | 2025 - 2026 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 9 | 3 074,70 | 2945,80 | 2945,80 | 127 | 2 444 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 544,70 | 2025 - 2026 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 1 873 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 140,50 | 2025 - 2026 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 1 873 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 140,50 | 2025 - 2026 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 15 016,50 | 10284,90 | 7108,80 | 315 | 15 006 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006 832,72 | 2025 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 092,90 | 3355,27 | 3355,27 | 217 | 3 886 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 399,88 | 2025 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 2 493 038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 038,10 | 2025 - 2026 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | Специальный счет | 1969 | 5 | 1787,90 | 1787,90 | 1787,90 | 87 | 102 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 388,00 | 2025 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 760,70 | 664,60 | 664,60 | 18 | 3 030 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 053,00 | 2025 - 2026 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 2 | 766,60 | 700,60 | 700,60 | 23 | 3 030 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 053,00 | 2025 - 2026 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13 170,40 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 903 075,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 075,21 | 2024 - 2026 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 3 979,40 | 3018,50 | 3018,50 | 119 | 13 212 640,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 212 640,61 | 2025 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 371,50 | 257,60 | 257,60 | 21 | 2 313 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 121,00 | 2025 - 2026 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5 303,70 | 3746,90 | 3746,90 | 215 | 978 866,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 866,25 | 2024 - 2026 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 55 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 7 430,90 | 5786,70 | 5786,70 | 213 | 11 200 411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 411,99 | 2025 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 872,60 | 3188,00 | 3188,00 | 136 | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 731,00 | 2025 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 628,70 | 628,70 | 628,70 | 37 | 692 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 064,60 | 2025 - 2026 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 705,00 | 462,60 | 462,60 | 29 | 595 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 761,00 | 2025 - 2026 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 130,70 | 2564,10 | 2564,10 | 126 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 651,00 | 2025 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 814,20 | 3096,80 | 3096,80 | 116 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 071,00 | 2025 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 2В | Специальный счет | 1985 | 5 | 6 347,30 | 4597,20 | 4597,20 | 196 | 1 675 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 643,00 | 2025 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 7 | Специальный счет | 1983 | 5 | 8 278,20 | 6092,60 | 6092,60 | 316 | 1 224 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 435,00 | 2025 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 960,70 | 2509,60 | 2509,60 | 112 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 282,00 | 2025 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 256А | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 223,30 | 3902,50 | 3902,50 | 152 | 4 901 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 551,00 | 2025 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 965,80 | 707,00 | 707,00 | 20 | 2 244 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 228,00 | 2025 - 2026 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1 277,20 | 1205,80 | 1205,80 | 56 | 488 096,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 096,95 | 2025 - 2026 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | Специальный счет | 1972 | 5 | 8 095,00 | 6139,30 | 5866,40 | 278 | 2 210 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 040,00 | 2025 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 780,70 | 1249,80 | 1249,80 | 42 | 3 901 644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 644,09 | 2025 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 806,70 | 3141,90 | 3141,90 | 140 | 1 992 017,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 017,47 | 2025 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 227,50 | 2638,20 | 2638,20 | 126 | 575 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 958,00 | 2025 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 46 | Специальный счет | 1987 | 5 | 3 754,10 | 2496,00 | 2496,00 | 132 | 781 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 474,00 | 2025 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 48 | Специальный счет | 1989 | 5 | 3 752,40 | 2489,10 | 2489,10 | 126 | 801 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 450,00 | 2025 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 635,30 | 429,50 | 429,50 | 28 | 1 960 791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 791,60 | 2025 - 2026 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 180 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 689,40 | 4659,60 | 4659,60 | 193 | 1 015 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 581,00 | 2025 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 450,80 | 1641,70 | 1641,70 | 54 | 1 016 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 954,00 | 2025 - 2026 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 21 | Специальный счет | 1990 | 5 | 6 210,90 | 4616,40 | 4616,40 | 231 | 1 395 726,00 |  |  |  |  | 1 395 726,00 | 2025 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 719,00 | 462,20 | 462,20 | 21 | 572 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 225,00 | 2025 - 2026 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 729,40 | 729,40 | 729,40 | 27 | 1 332 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 405,80 | 2025 - 2026 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 604,50 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 542,02 | 2025 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 799,70 | 3104,30 | 3104,30 | 129 | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 214,44 | 2025 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 600,40 | 434,60 | 434,60 | 16 | 1 813 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 055,20 | 2025 - 2026 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1 013 157,06 | 890 818,00 | 876 213,61 | 45328 | 952 174 162,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 174 162,06 | Х |
| 99 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 528,30 | 528,30 | 528,30 | 15 | 3 391 903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 903,32 | 2025 |
| 100 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 2 457,00 | 2211,30 | 2200,24 | 32 | 5 228 810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228 810,61 | 2025 |
| 101 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 457,00 | 2211,30 | 2211,30 | 192 | 1 677 095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 095,10 | 2025 - 2026 |
| 102 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 441,70 | 2197,53 | 2197,53 | 161 | 1 622 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 502,90 | 2025 - 2026 |
| 103 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 129,80 | 116,82 | 116,82 | 9 | 1 008 613,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 613,81 | 2025 - 2026 |
| 104 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 451,20 | 2206,08 | 2206,08 | 192 | 1 647 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 607,86 | 2025 - 2026 |
| 105 | г. Пенза, городок Военный, д. 188 | Специальный счет | 1982 | 5 | 4 151,10 | 3459,20 | 3459,20 | 69 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 320,44 | 2025 |
| 106 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 725,40 | 652,86 | 652,86 | 40 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 472,73 | 2025 |
| 107 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 1 | 211,30 | 190,17 | 189,22 | 15 | 2 745 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 799,50 | 2025 |
| 108 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 1 | 238,99 | 215,09 | 214,01 | 20 | 1 499 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 901,44 | 2025 - 2026 |
| 109 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 486,00 | 48 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 931,00 | 2025 - 2026 |
| 110 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 486,00 | 64 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 931,00 | 2025 - 2026 |
| 111 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1 142,43 | 1028,19 | 1028,19 | 144 | 318 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 526,00 | 2025 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 223,13 | 2000,82 | 2000,82 | 60 | 4 992 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 639,55 | 2025 - 2026 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 785,00 | 4306,50 | 4306,50 | 300 | 1 731 275,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 275,51 | 2025 |
| 114 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 | Специальный счет | 1986 | 14 | 9 607,40 | 4065,90 | 4065,90 | 195 | 1 410 383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 383,46 | 2025 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | Специальный счет | 1971 | 9 | 3 502,75 | 3152,48 | 3152,48 | 180 | 690 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 342,79 | 2025 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | Специальный счет | 1984 | 9 | 4 358,60 | 3843,60 | 3792,20 | 210 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 551,32 | 2025 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 6 957,40 | 5990,80 | 5990,80 | 270 | 11 262 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 262 347,74 | 2025 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | Специальный счет | 1996 | 10 | 10 007,00 | 8706,09 | 8706,09 | 502 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 2025 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 36 | Специальный счет | 1977 | 9 | 4 411,70 | 3640,70 | 3640,70 | 185 | 1 468 585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 585,15 | 2025 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 14 073,50 | 11844,40 | 11793,10 | 394 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 412 069,97 | 2025 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 57 | Специальный счет | 1987 | 9 | 10 749,30 | 9659,80 | 9659,80 | 460 | 2 302 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 431,97 | 2025 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 93 | Специальный счет | 2011 | 10 | 5 543,30 | 4891,40 | 4891,40 | 200 | 2 658 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 538,05 | 2025 |
| 123 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 10 | 4 944,00 | 4301,28 | 4301,28 | 200 | 7 791 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791 363,87 | 2025 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998, 1999 | 10 | 7 333,70 | 6461,90 | 6461,90 | 100 | 7 822 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 822 010,60 | 2025 |
| 125 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | Специальный счет | 1995 | 10 | 19 540,00 | 16999,80 | 16999,80 | 861 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 2025 |
| 126 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 276,80 | 249,12 | 249,12 | 40 | 959 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 274,00 | 2025 - 2026 |
| 127 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 269,70 | 242,73 | 242,73 | 32 | 1 771 085,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 085,54 | 2025 |
| 128 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 276,30 | 248,67 | 248,67 | 24 | 1 314 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 449,92 | 2025 - 2026 |
| 129 | г. Пенза, проезд Виноградный 2-й, д. 28 | Специальный счет | 1978 | 5 | 3 777,40 | 3651,20 | 3651,20 | 331 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 205,75 | 2025 |
| 130 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 3 | Специальный счет | 1993 | 5 | 4 436,20 | 3979,30 | 3979,30 | 182 | 3 495 693,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495 693,28 | 2025 |
| 131 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 24 | Специальный счет | 1990 | 9 | 8 288,11 | 7963,01 | 7963,01 | 226 | 1 469 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 588,00 | 2025 |
| 132 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 746,70 | 672,03 | 672,03 | 40 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 579,98 | 2025 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 581,40 | 523,26 | 523,26 | 48 | 3 199 935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 935,18 | 2025 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 570,10 | 513,09 | 513,09 | 48 | 3 075 380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 380,02 | 2025 |
| 135 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 164,78 | 148,30 | 148,30 | 16 | 415 446,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 446,83 | 2025 - 2026 |
| 136 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 156,34 | 140,71 | 140,71 | 12 | 393 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 145,70 | 2025 - 2026 |
| 137 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 150,86 | 135,77 | 135,77 | 6 | 378 661,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 661,46 | 2025 - 2026 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ ул. Мусоргского, д. 1/43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 277,20 | 249,48 | 249,48 | 20 | 552 536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 536,27 | 2025 - 2026 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 284,40 | 255,96 | 255,96 | 12 | 561 563,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 563,18 | 2025 - 2026 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 287,50 | 258,75 | 258,75 | 20 | 569 755,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 755,33 | 2025 - 2026 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 566,30 | 509,67 | 509,67 | 48 | 1 804 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 322,50 | 2025 - 2026 |
| 142 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 3 | 1 565,60 | 1409,04 | 1409,04 | 41 | 2 717 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 206,50 | 2025 - 2026 |
| 143 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 448,80 | 412,20 | 412,20 | 21 | 536 801,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 801,38 | 2025 - 2026 |
| 144 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 1 255 563,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 563,79 | 2024 - 2025 |
| 145 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 356,90 | 321,21 | 321,21 | 20 | 2 233 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 285,71 | 2025 |
| 146 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 715,40 | 643,86 | 643,86 | 40 | 1 280 535,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 535,52 | 2025 - 2026 |
| 147 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 591,70 | 532,53 | 532,53 | 27 | 1 469 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 418,00 | 2025 - 2026 |
| 148 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,80 | 464,22 | 464,22 | 40 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 269,70 | 2025 |
| 149 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 519,30 | 467,37 | 467,37 | 40 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 944,97 | 2025 |
| 150 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,50 | 463,95 | 463,95 | 30 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 489,20 | 2025 |
| 151 | г. Пенза, ул. 40 лет Октября, д. 26 | Специальный счет | 1990 | 3 | 942,80 | 866,70 | 866,70 | 50 | 1 091 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 432,25 | 2025 |
| 152 | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 3 | Специальный счет | 2011 | 16 | 32 247,80 | 20828,90 | 20828,90 | 932 | 10 780 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 902,83 | 2025 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997, 1999 | 10 | 8 585,40 | 7726,86 | 7726,86 | 240 | 3 920 740,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 740,85 | 2025 |
| 154 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 45 | Специальный счет | 2005 | 10 | 11 719,20 | 9623,70 | 9623,70 | 375 | 3 675 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 019,92 | 2025 |
| 155 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | Специальный счет | 2007 | 10 | 19 636,90 | 14543,10 | 14543,10 | 626 | 4 920 667,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 667,48 | 2025 |
| 156 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 049,00 | 1844,10 | 1844,10 | 210 | 2 614 743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 743,19 | 2025 - 2026 |
| 157 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 131А | Специальный счет | 1978 | 5 | 2 737,40 | 2392,40 | 2392,40 | 136 | 433 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 374,80 | 2025 |
| 158 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | Специальный счет | 1984 | 9 | 6 821,60 | 5784,20 | 5784,20 | 334 | 2 297 206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 206,98 | 2025 |
| 159 | г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д. 27/76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1946 | 5 | 5 327,55 | 4830,85 | 3693,90 | 144 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 864 809,48 | 2025 |
| 160 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 872,31 | 872,30 | 872,30 | 44 | 4 125 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 590,02 | 2025 |
| 161 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 107,08 | 996,37 | 996,37 | 50 | 6 801 971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 801 971,71 | 2025 |
| 162 | г. Пенза ул. Беринга, д. 2А | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 949,25 | 2898,80 | 2327,35 | 143 | 812 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 171,39 | 2025 |
| 163 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 17 | Специальный счет | 1983 | 3 | 1 958,70 | 1818,00 | 1818,00 | 111 | 2 111 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 189,28 | 2025 |
| 164 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 525,10 | 427,30 | 427,30 | 36 | 3 541 493,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 493,04 | 2025 |
| 165 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 292,60 | 2963,34 | 2963,34 | 107 | 3 216 642,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 642,41 | 2025 - 2026 |
| 166 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | Специальный счет | 1983 | 9 | 6 430,50 | 5756,80 | 5756,80 | 245 | 2 739 213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 213,99 | 2025 |
| 167 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 268,40 | 241,56 | 241,56 | 24 | 3 389 117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 117,82 | 2025 |
| 168 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 5 390,68 | 4945,78 | 4320,18 | 73 | 12 721 342,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721 342,36 | 2025 |
| 169 | г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 3 | 2 038,60 | 1834,74 | 1834,74 | 56 | 9 536 813,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 536 813,37 | 2025 - 2026 |
| 170 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1951 | 2 | 508,22 | 467,22 | 467,22 | 24 | 2 846 348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 348,68 | 2025 |
| 171 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 692,20 | 644,80 | 644,80 | 53 | 3 867 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 098,02 | 2025 |
| 172 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 436,60 | 394,80 | 394,80 | 35 | 2 476 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 635,83 | 2025 |
| 173 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 2 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4 683,10 | 4422,10 | 4011,10 | 188 | 2 399 386,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 386,29 | 2025 |
| 174 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 440,90 | 3983,80 | 3983,80 | 225 | 6 221 999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221 999,09 | 2025 |
| 175 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 436,60 | 3967,50 | 3967,50 | 215 | 6 295 744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 744,61 | 2025 |
| 176 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 168,50 | 3168,50 | 3168,50 | 220 | 1 832 213,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 213,29 | 2025 - 2026 |
| 177 | г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 2 | Специальный счет | 2016 | 18 | 10 024,50 | 7289,00 | 7289,00 | 144 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2025 |
| 178 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 005,00 | 2704,50 | 2690,98 | 90 | 1 794 326,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 326,57 | 2025 - 2026 |
| 179 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 473,00 | 2225,70 | 2214,57 | 192 | 1 759 608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 608,66 | 2025 - 2026 |
| 180 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 269,00 | 3842,10 | 3842,10 | 137 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 688,43 | 2025 |
| 181 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 3 | Специальный счет | 1979 | 5 | 4 824,40 | 4426,30 | 4280,80 | 235 | 3 209 682,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 682,48 | 2025 |
| 182 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 26 | Специальный счет | 1971 | 6 | 2 261,05 | 2034,95 | 2034,95 | 143 | 494 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 095,00 | 2025 |
| 183 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 492,60 | 4043,34 | 4043,34 | 153 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 097,86 | 2025 |
| 184 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 484,55 | 4022,55 | 4022,55 | 199 | 593 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 463,83 | 2025 |
| 185 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 827,70 | 827,70 | 611,50 | 24 | 3 321 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 416,00 | 2025 - 2026 |
| 186 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 216,93 | 1995,24 | 1995,24 | 192 | 5 453 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 150,64 | 2025 - 2026 |
| 187 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 210,80 | 1989,72 | 1989,72 | 174 | 2 918 007,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 007,74 | 2025 - 2026 |
| 188 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 844,48 | 1660,03 | 1660,03 | 52 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 888,00 | 2025 - 2026 |
| 189 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 804,60 | 2524,14 | 2524,14 | 56 | 5 388 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 389,00 | 2025 - 2026 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 505,20 | 454,68 | 454,68 | 18 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 680,27 | 2025 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 494,30 | 444,87 | 444,87 | 18 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 110,09 | 2025 |
| 192 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 490,80 | 3141,72 | 3141,72 | 108 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,32 | 2025 |
| 193 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 957,10 | 861,39 | 861,39 | 36 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 416,00 | 2025 - 2026 |
| 194 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 288,20 | 259,38 | 259,38 | 18 | 251 605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 605,17 | 2025 - 2026 |
| 195 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 868,60 | 738,50 | 738,50 | 41 | 4 262 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 309,36 | 2025 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 74 | Специальный счет | 1977, 1979 | 9 | 12 971,00 | 11528,40 | 11528,40 | 539 | 5 349 750,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 750,42 | 2025 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 938,30 | 3 544,47 | 3544,47 | 138 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 670,30 | 2025 |
| 198 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 131,52 | 1018,37 | 1018,37 | 48 | 3 345 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 297,17 | 2025 - 2026 |
| 199 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 448,10 | 1303,29 | 1303,29 | 44 | 4 243 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 243 917,50 | 2025 - 2026 |
| 200 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 575,70 | 1575,70 | 1251,30 | 125 | 1 841 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 234,75 | 2025 - 2026 |
| 201 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 582,80 | 2324,52 | 2324,52 | 95 | 4 033 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 320,50 | 2025 - 2026 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 411,39 | 2170,25 | 2159,40 | 75 | 1 861 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 042,20 | 2025 - 2026 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 117А | Специальный счет | 1983 | 6 | 3 035,80 | 2798,80 | 2798,80 | 103 | 1 813 884,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 884,02 | 2025 |
| 204 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 316,50 | 284,85 | 284,85 | 16 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 367,00 | 2025 - 2026 |
| 205 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 850,60 | 2616,60 | 2616,60 | 134 | 3 075 853,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 853,72 | 2025 |
| 206 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | Специальный счет | 1990 | 9 | 11 284,40 | 10031,40 | 10031,40 | 490 | 4 317 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 782,38 | 2025 |
| 207 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 | Специальный счет | 1978 | 9 | 13 798,46 | 12265,46 | 12265,46 | 548 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 405,00 | 2025 |
| 208 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 38 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 898,60 | 4461,60 | 4461,60 | 231 | 2 002 896,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 896,74 | 2025 |
| 209 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | Специальный счет | 1981 | 9 | 20 589,50 | 18290,50 | 18064,10 | 764 | 6 950 310,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 310,63 | 2025 |
| 210 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 16 638,56 | 14974,70 | 14974,70 | 459 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 702 508,08 | 2025 |
| 211 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 16 505,70 | 14855,13 | 14855,13 | 458 | 11 209 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 062,20 | 2025 |
| 212 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | Специальный счет | 1988 | 9 | 7 958,60 | 7958,60 | 7386,50 | 425 | 1 757 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 835,14 | 2025 |
| 213 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | Специальный счет | 1988 | 9 | 6 510,80 | 5853,10 | 5853,10 | 294 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 976,41 | 2025 |
| 214 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 947,39 | 2652,65 | 2652,65 | 192 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 806,70 | 2025 |
| 215 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 250,58 | 2925,52 | 2925,52 | 104 | 688 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 779,00 | 2025 |
| 216 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 638,40 | 3274,56 | 3274,56 | 87 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 805,16 | 2025 |
| 217 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 2 331,60 | 2098,44 | 2098,44 | 128 | 2 911 549,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 549,65 | 2025 - 2026 |
| 218 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 161,00 | 2844,90 | 2844,90 | 113 | 1 063 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 217,58 | 2025 |
| 219 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 154,55 | 2839,10 | 2839,10 | 105 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 388,56 | 2025 |
| 220 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 386,10 | 347,49 | 345,75 | 24 | 850 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 318,37 | 2025 - 2026 |
| 221 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 5 | 6 734,70 | 6061,23 | 6061,23 | 197 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 482,23 | 2025 |
| 222 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 059,70 | 2753,73 | 2753,73 | 182 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 389,81 | 2025 |
| 223 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 735,00 | 2461,50 | 2461,50 | 107 | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 332,00 | 2025 - 2026 |
| 224 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 067,20 | 1003,30 | 1003,30 | 42 | 10 191 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 191 278,70 | 2025 |
| 225 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 422,70 | 3148,20 | 3148,20 | 142 | 2 478 140,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 140,87 | 2025 |
| 226 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 1 819,10 | 1637,19 | 1637,19 | 60 | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 681,90 | 2025 |
| 227 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 401,50 | 3166,50 | 3166,50 | 173 | 6 777 146,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 777 146,08 | 2024 - 2025 |
| 228 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | Специальный счет | 1987 | 9 | 17 705,84 | 16120,14 | 15921,64 | 768 | 7 466 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466 362,10 | 2025 |
| 229 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 561,00 | 504,90 | 504,90 | 24 | 3 160 651,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 651,21 | 2025 |
| 230 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 505,10 | 4208,40 | 2733,60 | 144 | 1 298 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 770,20 | 2025 |
| 231 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 353,00 | 4817,70 | 4817,70 | 179 | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 576,59 | 2025 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 933,84 | 3540,46 | 3540,46 | 135 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 924,54 | 2025 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5А | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 428,70 | 3270,70 | 3270,70 | 195 | 2 570 980,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 980,28 | 2025 |
| 234 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 6 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 339,20 | 4805,28 | 4805,28 | 179 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 798,04 | 2025 |
| 235 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 451,70 | 3106,53 | 3106,53 | 87 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 169,61 | 2025 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 958,20 | 3562,38 | 3562,38 | 135 | 2 728 523,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 523,72 | 2025 |
| 237 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 13 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 227,00 | 2904,30 | 2904,30 | 142 | 2 127 704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 704,54 | 2025 |
| 238 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 3 | 1 238,80 | 1123,80 | 1123,80 | 40 | 6 668 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 410,16 | 2025 |
| 239 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 715,92 | 1544,33 | 1544,33 | 207 | 4 997 459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 459,60 | 2025 - 2026 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 14 | 4 615,00 | 4153,50 | 4153,50 | 255 | 6 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 272,00 | 2025 - 2026 |
| 241 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 14 | 5 428,60 | 4481,70 | 4481,70 | 166 | 14 926 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 926 836,66 | 2025 |
| 242 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 13 | Специальный счет | 1972 | 9 | 3 517,40 | 3165,66 | 3165,66 | 180 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 860,40 | 2025 |
| 243 | г. Пенза, ул. Кураева/Кирова, д. 2/28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 351,83 | 1256,70 | 1021,50 | 33 | 5 611 986,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611 986,95 | 2025 |
| 244 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 468,10 | 421,29 | 421,29 | 39 | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 303,82 | 2025 - 2026 |
| 245 | г. Пенза, ул. Лагерная, д. 12А | Специальный счет | 1995 | 3 | 4 920,60 | 4655,40 | 4655,40 | 159 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2025 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | Специальный счет | 1977 | 9 | 9 478,80 | 8053,80 | 8053,80 | 409 | 2 873 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 374,90 | 2025 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 | Специальный счет | 1976 | 9 | 9 333,90 | 8056,80 | 8056,80 | 401 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 155,82 | 2025 |
| 248 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | Специальный счет | 1994 - 1995 | 10 | 15 124,70 | 15124,70 | 13158,49 | 700 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 2025 |
| 249 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 146 | Специальный счет | 2013 | 10 | 21 849,40 | 16832,70 | 16832,70 | 295 | 6 923 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923 391,23 | 2025 |
| 250 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 229,46 | 2906,51 | 2906,51 | 170 | 679 992,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 992,30 | 2025 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 756,30 | 1580,67 | 1580,67 | 261 | 4 093 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 343,00 | 2025 - 2026 |
| 252 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 758,40 | 1582,56 | 1582,56 | 261 | 4 105 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 960,00 | 2025 - 2026 |
| 253 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,90 | 1226,61 | 1226,61 | 143 | 3 751 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 854,50 | 2025 - 2026 |
| 254 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 994,18 | 1794,76 | 1794,76 | 249 | 4 257 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 584,80 | 2025 - 2026 |
| 255 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 19 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 130,70 | 4692,70 | 4692,70 | 173 | 732 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 186,12 | 2025 |
| 256 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 1 194,80 | 1075,32 | 1069,94 | 60 | 1 743 874,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 874,21 | 2025 - 2026 |
| 257 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 1 061,00 | 631,40 | 631,40 | 32 | 7 371 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 371 370,02 | 2025 |
| 258 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 648,75 | 583,88 | 583,88 | 35 | 3 886 026,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 026,92 | 2025 |
| 259 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 494,80 | 449,50 | 449,50 | 16 | 601 834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 834,60 | 2025 - 2026 |
| 260 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 2 195,80 | 2041,90 | 1707,80 | 77 | 9 934 105,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 934 105,22 | 2025 |
| 261 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 | Специальный счет | 1985 | 9 | 5 329,80 | 4971,30 | 4870,00 | 245 | 4 221 785,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 785,62 | 2025 |
| 262 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 100,40 | 2790,36 | 2790,36 | 175 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 400,00 | 2025 |
| 263 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | Специальный счет | 1988 | 9 | 8 616,20 | 7669,80 | 7669,80 | 409 | 4 935 492,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 492,01 | 2025 |
| 264 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 258,00 | 2932,20 | 2932,20 | 210 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 123,58 | 2025 |
| 265 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 269,80 | 3088,80 | 3088,80 | 329 | 1 068 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 320,00 | 2025 - 2026 |
| 266 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | Специальный счет | 1977 | 9 | 5 241,32 | 4555,42 | 4126,72 | 217 | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 448,02 | 2025 |
| 267 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4 252,50 | 3827,25 | 3827,25 | 279 | 2 636 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 371,92 | 2025 |
| 268 | г. Пенза, ул. Минская, д. 8 | Специальный счет | 1972 | 9 | 1 974,90 | 1777,41 | 1777,41 | 150 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 696,18 | 2025 |
| 269 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 221,30 | 2947,80 | 2947,80 | 175 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2025 |
| 270 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | Специальный счет | 1971 | 9 | 1 950,54 | 1755,49 | 1755,49 | 144 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 696,18 | 2025 |
| 271 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 491,30 | 3142,17 | 3126,46 | 192 | 2 359 440,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 440,95 | 2025 - 2026 |
| 272 | г. Пенза, ул. Мира, д. 25 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 708,22 | 2437,40 | 2437,40 | 300 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 008,20 | 2025 |
| 273 | г. Пенза, ул. Мира, д. 27 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 710,14 | 2439,12 | 2439,12 | 387 | 2 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 000,00 | 2025 |
| 274 | г. Пенза, ул. Мира, д. 29 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 324,03 | 2091,63 | 2091,63 | 210 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 2025 |
| 275 | г. Пенза, ул. Мира, д. 31 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 712,83 | 2441,55 | 2441,55 | 210 | 929 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 790,00 | 2025 |
| 276 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 156,90 | 2841,21 | 2841,21 | 170 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 2025 |
| 277 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | Специальный счет | 1971 | 5 | 6 136,85 | 5523,17 | 5523,17 | 384 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2025 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 4 990 336,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 336,62 | 2024 - 2025 |
| 279 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 672,50 | 622,40 | 551,50 | 29 | 1 555 718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 718,97 | 2025 |
| 280 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 229,80 | 3806,82 | 3787,79 | 243 | 2 220 932,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 932,99 | 2025 - 2026 |
| 281 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 376,20 | 1376,20 | 1376,20 | 50 | 4 494 991,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 991,99 | 2025 |
| 282 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 597,70 | 1437,93 | 1437,93 | 144 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 888,00 | 2025 - 2026 |
| 283 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 392,40 | 353,16 | 353,16 | 32 | 776 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 966,92 | 2025 - 2026 |
| 284 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 276,50 | 1148,85 | 1148,85 | 93 | 3 260 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 365,00 | 2025 - 2026 |
| 285 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 867,40 | 2580,66 | 2580,66 | 96 | 6 515 321,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 321,66 | 2025 |
| 286 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 6 621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 8 139 098,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 139 098,21 | 2025 |
| 287 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6 621,40 | 5690,40 | 5327,00 | 283 | 2 451 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 952,12 | 2025 |
| 288 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 4 | 3 945,78 | 3652,90 | 2932,30 | 109 | 24 594 622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 594 622,10 | 2025 |
| 289 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 683,74 | 4215,37 | 4215,37 | 420 | 2 214 980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 980,09 | 2025 |
| 290 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 533,88 | 3180,49 | 3180,49 | 240 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 516,32 | 2025 |
| 291 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5 271,20 | 4871,60 | 4871,60 | 238 | 2 078 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 598,85 | 2025 |
| 292 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1 528,00 | 1375,20 | 1368,32 | 111 | 2 155 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 286,40 | 2025 - 2026 |
| 293 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 601,20 | 550,20 | 550,20 | 29 | 2 965 065,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 065,97 | 2025 |
| 294 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 650,10 | 597,10 | 597,10 | 29 | 3 200 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 288,02 | 2025 |
| 295 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 858,50 | 2572,65 | 2315,39 | 129 | 2 427 830,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 830,36 | 2025 |
| 296 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 622,40 | 560,16 | 560,16 | 48 | 1 626 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 056,00 | 2025 - 2026 |
| 297 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 616,10 | 2354,49 | 2354,49 | 96 | 7 712 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 015,80 | 2025 - 2026 |
| 298 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 530,50 | 1377,45 | 1377,45 | 100 | 6 926 934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 934,22 | 2025 |
| 299 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 226,10 | 2903,49 | 2903,49 | 280 | 17 793 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 793 338,07 | 2025 |
| 300 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 219,80 | 2897,82 | 2897,82 | 240 | 11 400 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 980,50 | 2025 |
| 301 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 548,60 | 2293,74 | 2293,74 | 224 | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 832,00 | 2025 - 2026 |
| 302 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 598,70 | 2338,83 | 2338,83 | 192 | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 304,00 | 2025 - 2026 |
| 303 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | Специальный счет | 1970 | 5 | 4 588,80 | 4129,92 | 4129,92 | 288 | 3 811 743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 811 743,61 | 2025 |
| 304 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 623,00 | 560,70 | 560,70 | 45 | 1 929 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 497,00 | 2025 - 2026 |
| 305 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,70 | 567,63 | 567,63 | 40 | 4 761 602,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 602,97 | 2024 - 2025 |
| 306 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2 488,40 | 2239,56 | 2239,56 | 189 | 9 220 895,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 895,59 | 2025 - 2026 |
| 307 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 022,66 | 970,50 | 970,50 | 51 | 4 473 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 261,88 | 2025 |
| 308 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 704,40 | 633,96 | 630,79 | 48 | 1 078 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 612,04 | 2025 - 2026 |
| 309 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | Специальный счет | 1960 | 5 | 7 134,00 | 6420,60 | 6420,60 | 555 | 676 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 263,00 | 2025 |
| 310 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 279,37 | 251,43 | 251,43 | 25 | 1 484 004,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 004,22 | 2025 - 2026 |
| 311 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 207,10 | 5592,20 | 5332,00 | 281 | 3 523 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 460,00 | 2025 |
| 312 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 957,75 | 3561,98 | 3561,98 | 265 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 2025 |
| 313 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 51 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 874,38 | 5281,08 | 5281,08 | 288 | 2 069 904,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 904,69 | 2025 |
| 314 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 381,40 | 343,26 | 341,54 | 24 | 649 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 985,62 | 2025 - 2026 |
| 315 | г. Пенза, ул. Российская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 11 393,70 | 9757,80 | 9757,80 | 425 | 18 736 513,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 736 513,07 | 2025 |
| 316 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 602,90 | 4813,78 | 4463,40 | 261 | 1 385 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 349,76 | 2025 |
| 317 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 269,00 | 242,10 | 242,10 | 25 | 580 866,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 866,72 | 2025 - 2026 |
| 318 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 260,40 | 234,36 | 234,36 | 21 | 2 725 954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 954,27 | 2025 |
| 319 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 275,70 | 248,13 | 248,13 | 27 | 2 690 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 693,68 | 2025 |
| 320 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 5 | 4 022,00 | 3619,80 | 3619,80 | 185 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 726,62 | 2025 |
| 321 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 12 477,00 | 11224,20 | 11224,20 | 506 | 18 635 708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 635 708,73 | 2025 |
| 322 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 730,60 | 2523,30 | 2523,30 | 139 | 6 396 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396 629,20 | 2024 - 2025 |
| 323 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 212,45 | 191,21 | 191,21 | 6 | 893 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 117,19 | 2025 - 2026 |
| 324 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | Специальный счет | 1970 | 4 | 1 630,20 | 1467,18 | 1459,84 | 81 | 776 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 341,40 | 2025 |
| 325 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 927,20 | 1776,00 | 1776,00 | 94 | 4 237 676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 676,70 | 2024 - 2025 |
| 326 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 754,90 | 1626,40 | 1464,60 | 84 | 2 929 570,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 570,81 | 2024 - 2025 |
| 327 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 3 | Специальный счет | 1990 | 4 | 2 307,70 | 2144,90 | 2144,90 | 101 | 1 220 036,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 036,94 | 2025 |
| 328 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 590,20 | 553,00 | 553,00 | 33 | 3 217 655,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 655,33 | 2025 |
| 329 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1 905,80 | 1754,60 | 1703,50 | 78 | 348 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 796,00 | 2025 - 2026 |
| 330 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 146 | Специальный счет | 1972 | 9 | 3 623,80 | 3261,42 | 3261,42 | 216 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 314,28 | 2025 |
| 331 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 841,20 | 2680,00 | 2557,20 | 153 | 2 683 490,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 490,10 | 2025 |
| 332 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 157 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 14 | 3 524,80 | 3172,32 | 3172,32 | 136 | 10 248 779,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248 779,66 | 2025 |
| 333 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 019,40 | 5352,60 | 5352,60 | 300 | 2 522 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 110,27 | 2025 |
| 334 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 581,10 | 522,99 | 522,99 | 57 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 476,41 | 2025 |
| 335 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 591,60 | 532,44 | 532,44 | 45 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 187,35 | 2025 |
| 336 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 675,82 | 608,24 | 608,24 | 51 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 741,35 | 2025 |
| 337 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | Специальный счет | 1967 | 5 | 6 042,70 | 5407,20 | 5407,20 | 300 | 1 206 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 303,01 | 2025 |
| 338 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 401,70 | 3935,10 | 3935,10 | 223 | 3 997 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 656,59 | 2025 |
| 339 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 933,10 | 3539,79 | 3539,79 | 174 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 287,51 | 2025 |
| 340 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 482,90 | 3199,20 | 3199,20 | 163 | 1 104 351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 351,23 | 2025 |
| 341 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 9 | 9 406,40 | 8241,60 | 8241,60 | 286 | 14 303 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303 733,40 | 2024 - 2025 |
| 342 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990, 1999 | 9, 10 | 18 507,00 | 16656,30 | 16656,30 | 435 | 19 420 961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 420 961,90 | 2025 |
| 343 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 108,10 | 2797,29 | 2797,29 | 240 | 2 673 549,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 549,69 | 2025 - 2026 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 527,50 | 1374,75 | 1374,75 | 75 | 7 569 446,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 446,02 | 2025 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6 808,60 | 6289,60 | 6164,80 | 300 | 3 461 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 042,98 | 2025 |
| 346 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 599,80 | 3358,30 | 3358,30 | 177 | 1 249 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 016,81 | 2025 |
| 347 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 338,00 | 4804,20 | 4804,20 | 357 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 192,93 | 2025 |
| 348 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 2 665,30 | 2398,77 | 2398,77 | 165 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 578,44 | 2025 |
| 349 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 875,60 | 2605,70 | 2605,70 | 146 | 1 959 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 236,06 | 2025 |
| 350 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 56 | Специальный счет | 1971 | 5 | 5 819,50 | 5244,10 | 5244,10 | 290 | 2 075 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 559,73 | 2025 |
| 351 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 66 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3 595,60 | 3194,00 | 3114,30 | 203 | 1 407 010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 010,01 | 2025 |
| 352 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 4 468,20 | 4021,38 | 4021,38 | 255 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 248,00 | 2025 - 2026 |
| 353 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 852,30 | 851,30 | 741,30 | 38 | 9 618 392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 392,51 | 2025 |
| 354 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 4 | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 308,70 | 4109,90 | 3812,20 | 231 | 1 932 911,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 911,14 | 2025 |
| 355 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 243,70 | 1119,33 | 1119,33 | 96 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 416,00 | 2025 - 2026 |
| 356 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 2 682,10 | 2488,10 | 1966,10 | 102 | 946 378,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 378,67 | 2025 - 2026 |
| 357 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 980,00 | 2925,10 | 2036,40 | 113 | 2 885 995,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 995,25 | 2024 - 2025 |
| 358 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 421,60 | 1279,44 | 1273,04 | 84 | 1 802 088,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 088,12 | 2025 - 2026 |
| 359 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 705,90 | 2495,50 | 2455,50 | 126 | 1 503 720,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 720,56 | 2025 |
| 360 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:178), д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 275,20 | 247,68 | 247,68 | 40 | 890 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 976,15 | 2025 - 2026 |
| 361 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:157), д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 250,80 | 225,72 | 225,72 | 52 | 1 482 426,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 426,26 | 2025 - 2026 |
| 362 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 277,70 | 249,93 | 249,93 | 27 | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 303,00 | 2025 - 2026 |
| 363 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 283,62 | 255,26 | 255,26 | 21 | 932 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 579,20 | 2025 - 2026 |
| 364 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 283,90 | 255,51 | 255,51 | 24 | 934 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 185,00 | 2025 - 2026 |
| 365 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 284,40 | 255,96 | 255,96 | 19 | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 416,00 | 2025 - 2026 |
| 366 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 269,80 | 242,82 | 242,82 | 24 | 950 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 849,50 | 2025 - 2026 |
| 367 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 106,30 | 2795,67 | 2795,67 | 207 | 2 049 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 688,25 | 2025 |
| 368 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 531,60 | 478,44 | 478,44 | 40 | 1 404 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 744,50 | 2025 - 2026 |
| 369 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 105 | Специальный счет | 1976 | 5 | 7 277,22 | 6388,40 | 5999,90 | 350 | 3 350 798,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 798,24 | 2025 |
| 370 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 282,40 | 254,16 | 254,16 | 23 | 1 581 860,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 860,43 | 2025 - 2026 |
| 371 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 386,40 | 3047,76 | 3047,76 | 210 | 2 223 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 410,03 | 2025 |
| 372 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 462,00 | 452,80 | 452,80 | 22 | 546 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 116,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Городищенскому району: |  | Х | Х | Х | 16 992,45 | 15 645,25 | 15 645,05 | 686 | 32 354 876,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 354 876,64 | Х |
| 373 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 264,60 | 264,00 | 264,00 | 31 | 1 039 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 116,00 | 2025 - 2026 |
| 374 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 63 | 1 050 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 016,00 | 2025 - 2026 |
| 375 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 824,00 | 450,90 | 450,90 | 76 | 3 338 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 314,39 | 2025 |
| 376 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 419,70 | 399,00 | 399,00 | 11 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 774,94 | 2025 |
| 377 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 916,40 | 831,80 | 831,80 | 33 | 1 188 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 891,00 | 2025 - 2026 |
| 378 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 616,40 | 611,40 | 611,40 | 24 | 1 419 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 801,00 | 2025 - 2026 |
| 379 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 772,00 | 735,00 | 735,00 | 21 | 2 728 528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 528,75 | 2025 |
| 380 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 772,50 | 709,20 | 709,00 | 23 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 329,92 | 2025 |
| 381 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 2 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 405,70 | 3123,70 | 3123,70 | 87 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 180,00 | 2025 |
| 382 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | Специальный счет | 1970 | 2 | 679,90 | 625,50 | 625,50 | 20 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 2025 |
| 383 | г. Сурск, ул. Строителей, д. 5 | Специальный счет | 1991 | 5 | 4 305,60 | 3996,60 | 3996,60 | 154 | 2 482 217,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 217,26 | 2025 |
| 384 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 662,70 | 607,70 | 607,70 | 27 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 964,70 | 2025 |
| 385 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 907,40 | 844,90 | 844,90 | 34 | 797 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 929,00 | 2025 - 2026 |
| 386 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 20 | 856 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 400,00 | 2025 - 2026 |
| 387 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 3 | 1 282,55 | 1282,55 | 1282,55 | 62 | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 413,68 | 2025 |
| Итого по Иссинскому району: |  | Х | Х | Х | 1 274,20 | 987,20 | 987,20 | 49 | 6 807 721,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 807 721,74 | Х |
| 388 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 633,70 | 362,50 | 362,50 | 24 | 3 520 930,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 930,84 | 2025 |
| 389 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 640,50 | 624,70 | 624,70 | 25 | 3 286 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 790,90 | 2025 |
| Итого по Каменскому району: |  | Х | Х | Х | 52 518,41 | 47 267,40 | 46 262,10 | 1981 | 49 569 515,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 569 515,51 | Х |
| 390 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 60 | Специальный счет | 1992 | 3 | 1 678,70 | 1561,10 | 1561,10 | 77 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 2025 |
| 391 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 137,20 | 2022,60 | 1854,40 | 87 | 1 446 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 355,00 | 2025 - 2026 |
| 392 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 7 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 143,50 | 3090,30 | 3090,30 | 126 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 350,80 | 2025 |
| 393 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 18 | Специальный счет | 1983 | 5 | 5 702,10 | 5110,40 | 5110,40 | 174 | 3 324 951,15 |  |  |  |  | 3 324 951,15 | 2025 |
| 394 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 454,70 | 412,50 | 412,50 | 11 | 2 152 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 666,45 | 2025 |
| 395 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 624,30 | 551,20 | 550,90 | 22 | 3 198 000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 000,10 | 2025 |
| 396 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,90 | 550,90 | 550,90 | 26 | 3 184 433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 433,59 | 2025 |
| 397 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 32 | 3 011 585,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 585,19 | 2025 |
| 398 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 592,80 | 550,80 | 550,80 | 25 | 3 068 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 007,00 | 2025 |
| 399 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 595,80 | 553,20 | 553,20 | 35 | 2 923 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 227,04 | 2025 |
| 400 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 1 043,81 | 813,00 | 813,00 | 37 | 3 086 346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 346,34 | 2025 |
| 401 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 26 | Специальный счет | 1988 | 5 | 5 099,90 | 4595,30 | 4595,30 | 187 | 1 595 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 692,00 | 2025 |
| 402 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 6 | Специальный счет | 1993 | 5 | 5 217,80 | 4502,50 | 4502,50 | 148 | 2 262 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 019,00 | 2025 |
| 403 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 3 | 1 697,80 | 1557,30 | 1557,30 | 85 | 1 649 982,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 982,17 | 2025 |
| 404 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 550,30 | 515,00 | 515,00 | 19 | 2 789 215,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 215,12 | 2025 |
| 405 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 604,60 | 558,20 | 558,20 | 19 | 3 177 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 237,97 | 2025 |
| 406 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 6 | 6 974,60 | 6412,30 | 6259,50 | 266 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 613,87 | 2025 |
| 407 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1955 | 3 | 1 253,20 | 1156,40 | 1156,40 | 37 | 1 216 516,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 516,52 | 2025 - 2026 |
| 408 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 401,90 | 3129,10 | 3071,80 | 150 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 209,44 | 2025 |
| 409 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 751,40 | 2722,80 | 2456,90 | 180 | 3 646 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 014,00 | 2025 - 2026 |
| 410 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 |  | 1 020,20 | 937,40 | 827,40 | 26 | 1 133 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 449,46 | 2025 |
| 411 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 29 | Специальный счет | 1982 | 5 | 5 788,10 | 5414,30 | 5163,50 | 212 | 203 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 643,30 | 2025 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | Х | Х | Х | 858,20 | 812,00 | 812,00 | 14 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 071,09 | Х |
| 412 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 858,20 | 812,00 | 812,00 | 14 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 071,09 | 2025 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | Х | Х | Х | 32 544,94 | 24 963,00 | 24 789,50 | 851 | 62 185 342,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 185 342,53 | Х |
| 413 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 326,20 | 292,70 | 292,70 | 11 | 339 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 169,00 | 2025 - 2026 |
| 414 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 343,00 | 309,50 | 309,50 | 14 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 733,89 | 2025 |
| 415 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 2 | 834,30 | 834,30 | 834,30 | 27 | 308 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 648,00 | 2025 - 2026 |
| 416 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 557,50 | 817,25 | 817,25 | 25 | 3 530 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 753,71 | 2025 |
| 417 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 1 210 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 902,78 | 2025 |
| 418 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 329,30 | 307,30 | 307,30 | 11 | 269 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 030,80 | 2025 - 2026 |
| 419 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 11 | 203 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 010,30 | 2025 - 2026 |
| 420 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 12 | 1 132 080,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 080,84 | 2025 - 2026 |
| 421 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 1 922,00 | 1234,30 | 1234,30 | 62 | 686 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 158,30 | 2025 - 2026 |
| 422 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 2 304,00 | 1485,60 | 1485,60 | 62 | 318 071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 071,56 | 2025 |
| 423 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 2 010,90 | 1826,30 | 1826,30 | 45 | 4 283 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 666,70 | 2025 - 2026 |
| 424 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 2 253,20 | 1291,00 | 1291,00 | 49 | 1 231 498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 498,70 | 2025 - 2026 |
| 425 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 3 | 2 010,90 | 1502,51 | 1502,51 | 54 | 6 406 700,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 406 700,03 | 2025 |
| 426 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 3 426 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 584,94 | 2025 |
| 427 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 404,20 | 370,00 | 370,00 | 17 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 281,18 | 2025 |
| 428 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 404,20 | 370,00 | 370,00 | 18 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 023,81 | 2025 |
| 429 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3 201,40 | 3201,40 | 3201,40 | 100 | 3 002 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 263,40 | 2025 - 2026 |
| 430 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 4 329,30 | 2938,20 | 2938,20 | 73 | 7 451 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 490,00 | 2025 - 2026 |
| 431 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 5 | 4 329,30 | 2938,20 | 2938,20 | 81 | 7 351 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 490,00 | 2025 - 2026 |
| 432 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 631,00 | 631,00 | 595,00 | 20 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 155,16 | 2025 |
| 433 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 620,70 | 620,70 | 584,30 | 14 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 113,23 | 2025 |
| 434 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 860,80 | 860,80 | 798,70 | 40 | 4 357 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 238,00 | 2025 - 2026 |
| 435 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 878,40 | 878,40 | 839,40 | 44 | 4 183 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 278,20 | 2025 - 2026 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | Х | Х | Х | 7 184,30 | 5 825,70 | 5 825,70 | 244 | 7 797 360,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 797 360,15 | Х |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 930,80 | 844,40 | 844,40 | 25 | 615 964,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 964,14 | 2025 - 2026 |
| 437 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 680,70 | 1463,30 | 1463,30 | 41 | 1 408 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 662,79 | 2025 - 2026 |
| 438 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 33 | 2 948 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 754,00 | 2025 |
| 439 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 2 025,00 | 1295,10 | 1295,10 | 75 | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 240,00 | 2025 - 2026 |
| 440 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 663,60 | 613,20 | 613,20 | 30 | 971 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 478,60 | 2024 - 2026 |
| 441 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 1 074,20 | 864,40 | 864,40 | 40 | 1 685 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 260,62 | 2025 - 2026 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | Х | Х | Х | 220,20 | 139,30 | 139,30 | 12 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | Х |
| 442 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 220,20 | 139,30 | 139,30 | 12 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | 2025 |
| Итого по Лунинскому району: |  | Х | Х | Х | 3 234,00 | 2 403,50 | 2 403,50 | 142 | 6 811 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 166,61 | Х |
| 443 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 307,80 | 207,80 | 207,80 | 20 | 325 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 550,00 | 2025 - 2026 |
| 444 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 307,80 | 207,80 | 207,80 | 20 | 325 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 550,00 | 2025 - 2026 |
| 445 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 537,30 | 337,30 | 337,30 | 17 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 357,00 | 2025 - 2026 |
| 446 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 230,80 | 945,80 | 945,80 | 40 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 244,17 | 2025 |
| 447 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1911 | 2 | 425,40 | 380,40 | 380,40 | 8 | 197 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 746,00 | 2025 - 2026 |
| 448 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 424,90 | 324,40 | 324,40 | 37 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 719,44 | 2025 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | Х | Х | Х | 1 663,10 | 1 312,50 | 1 312,50 | 107 | 6 497 799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 799,09 | Х |
| 449 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 228,70 | 228,70 | 228,70 | 20 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 872,14 | 2025 |
| 450 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 12 | 229,20 | 229,20 | 229,20 | 23 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 087,00 | 2025 |
| 451 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 20 | Специальный счет | 1984 | 2 | 846,30 | 495,70 | 495,70 | 42 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 539,43 | 2025 |
| 452 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 358,90 | 358,90 | 358,90 | 22 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 300,52 | 2025 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | Х | Х | Х | 23 993,10 | 20 446,10 | 18 011,30 | 1025 | 49 403 958,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 403 958,67 | Х |
| 453 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 1 152,90 | 706,10 | 446,80 | 44 | 52 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 405,00 | 2025 |
| 454 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 752,10 | 704,90 | 657,70 | 44 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 181,37 | 2025 |
| 455 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 747,80 | 694,60 | 641,40 | 48 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 186,12 | 2025 |
| 456 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 401,00 | 362,20 | 323,40 | 33 | 1 045 813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 813,30 | 2025 |
| 457 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 767,70 | 620,80 | 473,90 | 63 | 1 277 273,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 273,76 | 2024 - 2025 |
| 458 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 295,30 | 3002,20 | 2643,60 | 96 | 740 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 300,00 | 2025 - 2026 |
| 459 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 8 | Специальный счет | 1991 | 5 | 4 208,50 | 3071,70 | 3071,70 | 114 | 1 042 888,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 888,10 | 2025 |
| 460 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1956 | 2 | 475,30 | 425,80 | 425,80 | 18 | 952 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 974,00 | 2025 - 2026 |
| 461 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 606,80 | 564,10 | 521,40 | 43 | 1 192 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 311,60 | 2025 - 2026 |
| 462 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 289,70 | 266,50 | 266,50 | 13 | 933 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 525,00 | 2025 - 2026 |
| 463 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 890,30 | 2587,60 | 2284,90 | 180 | 2 237 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 416,64 | 2025 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 5 | 3 646,80 | 2710,50 | 1774,20 | 138 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 746 564,01 | 2025 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 376,30 | 346,50 | 316,70 | 27 | 2 081 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 788,00 | 2025 |
| 466 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 449,00 | 449,00 | 413,20 | 18 | 424 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 205,00 | 2025 - 2026 |
| 467 | с. Атмис, ул. Новая, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 685,50 | 685,50 | 685,50 | 20 | 3 188 842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 842,41 | 2025 |
| 468 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 390,10 | 390,10 | 390,10 | 10 | 564 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 626,00 | 2025 - 2026 |
| 469 | с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 486,40 | 486,40 | 486,40 | 11 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 992,99 | 2025 |
| 470 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 797,20 | 797,20 | 736,20 | 41 | 643 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 199,00 | 2025 - 2026 |
| 471 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 780,00 | 780,00 | 720,20 | 30 | 3 761 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 369,99 | 2025 |
| 472 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 794,40 | 794,40 | 731,70 | 34 | 3 879 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 879 096,38 | 2025 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | Х | Х | Х | 2 111,30 | 1 406,10 | 1 406,10 | 79 | 7 124 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124 230,94 | Х |
| 473 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 1 557,00 | 903,50 | 903,50 | 54 | 4 018 209,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 209,22 | 2025 |
| 474 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 376,40 | 376,40 | 376,40 | 18 | 2 139 318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 318,22 | 2025 |
| 475 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 177,90 | 126,20 | 126,20 | 7 | 966 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 703,50 | 2025 - 2026 |
| Итого по Пензенскому району: |  | Х | Х | Х | 17 692,78 | 12 540,38 | 11 917,98 | 351 | 25 748 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 748 561,48 | Х |
| 476 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 16 | Специальный счет | 1995 | 2 | 964,50 | 585,60 | 585,60 | 43 | 939 284,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 284,48 | 2025 |
| 477 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 615,10 | 394,70 | 352,20 | 18 | 2 555 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 834,47 | 2025 |
| 478 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 649,16 | 2025 |
| 479 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 630,20 | 630,20 | 630,20 | 30 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 911,66 | 2025 |
| 480 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 667,40 | 619,40 | 619,40 | 38 | 3 726 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 379,46 | 2025 |
| 481 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 33 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 743,14 | 2025 |
| 482 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 17 | Специальный счет | 2011 | 10 | 11 170,70 | 6713,60 | 6713,60 | 101 | 3 700 664,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 664,97 | 2025 |
| 483 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 719,60 | 719,60 | 475,50 | 15 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 164,15 | 2025 |
| 484 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 724,30 | 724,30 | 481,50 | 13 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 427,79 | 2025 |
| 485 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1939 | 2 | 895,90 | 895,90 | 802,90 | 16 | 1 384 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 502,20 | 2025 |
| Итого по Сердобскому району: |  | Х | Х | Х | 79 652,22 | 72 179,90 | 68 880,92 | 2850 | 93 382 580,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 382 580,97 | Х |
| 486 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 445,20 | 3156,80 | 2996,40 | 137 | 3 500 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 731,49 | 2025 |
| 487 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 7А | Специальный счет | 1987 | 5 | 3 424,60 | 3068,20 | 3068,20 | 140 | 2 803 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 816,79 | 2025 |
| 488 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 5 | 3 436,90 | 3092,80 | 2956,20 | 133 | 4 335 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 131,00 | 2025 - 2026 |
| 489 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 817,90 | 756,90 | 756,90 | 36 | 1 203 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 028,00 | 2025 - 2026 |
| 490 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 320,00 | 298,40 | 298,40 | 11 | 2 498 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 495,00 | 2025 - 2026 |
| 491 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 406,38 | 3134,60 | 3055,38 | 98 | 3 326 517,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 517,61 | 2025 |
| 492 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 4 | 2 173,70 | 2023,70 | 2023,70 | 81 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 822,80 | 2025 |
| 493 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 986,90 | 905,10 | 826,40 | 25 | 192 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 233,00 | 2025 - 2026 |
| 494 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 047,80 | 2863,30 | 2509,20 | 91 | 7 256 749,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256 749,78 | 2024 - 2025 |
| 495 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 424,10 | 1309,70 | 1199,20 | 31 | 2 546 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 635,20 | 2025 - 2026 |
| 496 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 152 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 768,10 | 3490,50 | 2729,30 | 88 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 268,48 | 2025 |
| 497 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 236а | Специальный счет | 1993 | 5 | 2 901,50 | 2600,80 | 2600,80 | 113 | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 380,44 | 2025 |
| 498 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 307,80 | 1250,80 | 1177,10 | 47 | 2 736 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 770,00 | 2025 - 2026 |
| 499 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 878,30 | 3878,30 | 3311,40 | 126 | 5 220 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 305,85 | 2025 |
| 500 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 840,60 | 4429,60 | 3741,60 | 170 | 6 017 433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 017 433,10 | 2024 - 2025 |
| 501 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 418,10 | 1319,70 | 1278,00 | 44 | 2 444 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 856,10 | 2025 - 2026 |
| 502 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 259а | Специальный счет | 1997 | 5 | 3 648,30 | 3286,10 | 3286,10 | 116 | 3 211 794,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 794,21 | 2025 |
| 503 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 383,69 | 3954,20 | 3951,69 | 160 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 534,36 | 2025 |
| 504 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 919 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 712,20 | 2025 - 2026 |
| 505 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 606,70 | 3060,70 | 2820,70 | 217 | 1 900 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 243,00 | 2025 - 2026 |
| 506 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 437,15 | 4001,60 | 3996,15 | 182 | 5 171 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 171 183,39 | 2025 |
| 507 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 331,40 | 4007,40 | 4007,40 | 173 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 114,83 | 2025 |
| 508 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 491,30 | 434,80 | 434,80 | 11 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 2025 - 2026 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1949 | 2 | 488,40 | 433,30 | 433,30 | 13 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 2025 - 2026 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 80 | Специальный счет | 1976 | 6 | 8 259,00 | 7025,00 | 7025,00 | 265 | 4 950 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 778,70 | 2025 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 | Специальный счет | 1998 | 5 | 7 164,70 | 6531,10 | 6531,10 | 255 | 6 307 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 283,08 | 2025 |
| 512 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 354,60 | 232,80 | 232,80 | 16 | 537 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 985,00 | 2025 - 2026 |
| 513 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 354,60 | 232,80 | 232,80 | 10 | 537 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 985,00 | 2025 - 2026 |
| 514 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 703,40 | 650,00 | 650,00 | 29 | 2 367 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 380,56 | 2025 |
| 515 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 395,90 | 355,90 | 355,90 | 18 | 1 893 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 112,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | Х | Х | Х | 1 250,00 | 1 124,70 | 1 124,70 | 57 | 3 038 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 408,00 | Х |
| 516 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 551,80 | 494,60 | 494,60 | 25 | 509 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 388,00 | 2025 - 2026 |
| 517 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 364,00 | 326,70 | 326,70 | 17 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 542,00 | 2025 - 2026 |
| 518 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 334,20 | 303,40 | 303,40 | 15 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 478,00 | 2025 - 2026 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | Х | Х | Х | 2 577,20 | 2 522,20 | 2 522,20 | 119 | 24 612 818,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 612 818,24 | Х |
| 519 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 757,00 | 741,00 | 741,00 | 31 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377,50 | 2025 |
| 520 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 718,70 | 702,70 | 702,70 | 34 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 736,31 | 2025 |
| 521 | р.п. Тамала, ул. Лермонтова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 748,60 | 733,60 | 733,60 | 34 | 19 045 703,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 045 703,54 | 2025 |
| 522 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 352,90 | 344,90 | 344,90 | 20 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,89 | 2025 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | Х | Х | Х | 4 776,50 | 3 902,46 | 3 352,36 | 324 | 20 317 346,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 317 346,86 | Х |
| 523 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 353,40 | 353,40 | 353,40 | 32 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 241,26 | 2025 |
| 524 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 716,20 | 688,30 | 683,50 | 49 | 3 842 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 870,00 | 2025 |
| 525 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 673,60 | 673,60 | 442,00 | 71 | 3 693 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 038,96 | 2025 |
| 526 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 778,50 | 690,00 | 427,80 | 62 | 3 677 619,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 619,07 | 2025 |
| 527 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 733,00 | 733,00 | 681,50 | 51 | 4 194 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 965,36 | 2025 |
| 528 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 521,80 | 764,16 | 764,16 | 59 | 3 064 612,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 612,21 | 2025 |
| Итого на 2026 год |  | Х | Х | Х | 1 718 231,90 | 1 507 446,94 | 1 413 729,03 | 77 262 | 3 000 592 892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 592 892,18 | Х |
| Итого по Башмаковскому району |  | Х | Х | Х | 3 332,80 | 2 926,80 | 2 926,80 | 159 | 13 295 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 295 726,00 | Х |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 672,20 | 642,20 | 642,20 | 34 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2026 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 672,20 | 642,20 | 642,20 | 33 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2026 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 441,10 | 303,40 | 303,40 | 14 | 3 015 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 348,00 | 2026 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 455,10 | 410,80 | 410,80 | 14 | 685 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 410,00 | 2026 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 284,20 | 254,20 | 254,20 | 26 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 2026 |
| 6 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 404,00 | 327,00 | 327,00 | 21 | 2 811 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 668,00 | 2026 |
| 7 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 404,00 | 347,00 | 347,00 | 17 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 300,00 | 2026 |
| Итого по Бековскому району |  | Х | Х | Х | 2 387,90 | 2 198,90 | 2 148,30 | 65 | 8 742 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 742 154,40 | Х |
| 8 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 776,60 | 748,00 | 748,00 | 21 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 2026 |
| 9 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 393,20 | 357,20 | 306,60 | 8 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 210,00 | 2026 |
| 10 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 17 | 2 505 222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 222,20 | 2026 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Зеленая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 403,70 | 361,30 | 361,30 | 9 | 2 177 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 547,20 | 2026 |
| 12 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 10 | 330 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 175,00 | 2026 |
| Итого по Белинскому району |  | Х | Х | Х | 5 689,25 | 4 855,50 | 4 818,70 | 317 | 12 833 672,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 833 672,47 | Х |
| 13 | г. Белинский пер. Рабочий, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 3 | 1 872,35 | 1421,80 | 1421,80 | 144 | 302 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 960,27 | 2026 |
| 14 | г. Белинский пл. Комсомольская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 384,10 | 384,10 | 347,40 | 19 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 2026 |
| 15 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 795,20 | 727,20 | 727,20 | 40 | 514 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 947,00 | 2026 |
| 16 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,10 | 266,30 | 266,20 | 28 | 2 637 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 646,00 | 2026 |
| 17 | г. Белинский, ул. Новая, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 787,40 | 726,40 | 726,40 | 23 | 3 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 493,00 | 2026 |
| 18 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 420,90 | 401,10 | 401,10 | 16 | 126 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 898,20 | 2026 |
| 19 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,50 | 307,90 | 307,90 | 25 | 2 690 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 378,00 | 2026 |
| 20 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 636,70 | 620,70 | 620,70 | 22 | 2 734 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 350,00 | 2026 |
| Итого по Бессоновскому району |  | Х | Х | Х | 2 232,50 | 1 813,10 | 1 813,10 | 435 | 9 847 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 082,60 | Х |
| 21 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 119а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 713,30 | 700,00 | 700,00 | 54 | 2 691 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 920,00 | 2026 |
| 22 | с. Грабово, ул. Заводская, 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 431,80 | 385,40 | 385,40 | 16 | 2 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 472,80 | 2026 |
| 23 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 338,20 | 237,60 | 237,60 | 22 | 2 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 472,80 | 2026 |
| 24 | с. Степановка, ул. Совхозная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 749,20 | 490,10 | 490,10 | 343 | 2 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 217,00 | 2026 |
| Итого по г. Заречный |  | Х | Х | Х | 119 912,84 | 109 408,39 | 109 229,79 | 5728 | 372 621 191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 621 191,59 | Х |
| 25 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 808,40 | 2610,40 | 2610,40 | 150 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 26 | г. Заречный пр-кт 30-лет Победы, д. 10 | Специальный счет | 1963 | 4 | 1 373,50 | 1267,00 | 1267,00 | 68 | 23 129 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 129 971,00 | 2026 |
| 27 | г. Заречный пр-кт 30-лет Победы, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 978,20 | 2777,20 | 2777,20 | 142 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 28 | г. Заречный пр-кт 30-лет Победы, д. 12А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 390,50 | 1292,40 | 1292,40 | 64 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 29 | г. Заречный пр-кт 30-лет Победы, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 959,70 | 2765,10 | 2765,10 | 156 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 30 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 828,50 | 2631,20 | 2631,20 | 138 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 31 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 325,44 | 2072,97 | 2072,97 | 98 | 3 254 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 080,00 | 2026 |
| 32 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 938,38 | 2686,22 | 2686,22 | 126 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 320,00 | 2026 |
| 33 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 177,10 | 2030,40 | 2030,40 | 117 | 5 105 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 208,00 | 2026 |
| 34 | г. Заречный пр-кт Мира, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 471,70 | 2328,20 | 2328,20 | 151 | 9 012 780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 012 780,90 | 2026 |
| 35 | г. Заречный пр-кт Мира, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,80 | 2059,60 | 2059,60 | 120 | 6 121 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 825,65 | 2026 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 6 186,80 | 4938,70 | 4938,70 | 231 | 3 148 636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 636,70 | 2026 |
| 37 | г. Заречный, ул. Братская, д. 2/7 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 863,30 | 2664,60 | 2664,60 | 129 | 26 928 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928 600,00 | 2026 |
| 38 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 250,50 | 2011,60 | 2011,60 | 83 | 5 606 375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 375,80 | 2026 |
| 39 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1 452,70 | 1309,30 | 1309,30 | 66 | 2 670 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 841,00 | 2026 |
| 40 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 486,80 | 2343,10 | 2343,10 | 143 | 5 723 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 716,00 | 2026 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 187,30 | 2039,50 | 2039,50 | 101 | 6 552 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 771,80 | 2026 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 174,40 | 2028,60 | 2028,60 | 117 | 6 090 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 539,00 | 2026 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,94 | 2058,67 | 2058,67 | 124 | 2 293 474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 474,64 | 2026 |
| 44 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 3 736,70 | 3336,20 | 3336,20 | 172 | 2 410 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 893,20 | 2026 |
| 45 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 16 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 866,10 | 3472,90 | 3472,90 | 170 | 24 300 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300 342,00 | 2026 |
| 46 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 819,80 | 2636,20 | 2636,20 | 156 | 8 759 497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 497,80 | 2026 |
| 47 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 826,40 | 3582,70 | 3582,70 | 176 | 55 875 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 875 760,00 | 2026 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 11 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 704,90 | 3464,80 | 3464,80 | 202 | 57 420 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 420 496,00 | 2026 |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | Специальный счет | 1964 | 4 | 2 158,20 | 2014,50 | 2014,50 | 108 | 6 282 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 282 013,60 | 2026 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 162,50 | 2017,20 | 2017,20 | 107 | 4 034 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 098,00 | 2026 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 7 | Специальный счет | 1963 | 4 | 2 159,30 | 2013,90 | 2013,90 | 109 | 21 009 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 009 553,00 | 2026 |
| 52 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,28 | 2017,23 | 2017,23 | 108 | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 672,78 | 2026 |
| 53 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3 062,60 | 2775,90 | 2775,90 | 126 | 2 334 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 838,00 | 2026 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 098,30 | 2806,40 | 2806,40 | 122 | 2 371 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 972,00 | 2026 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 947,20 | 2750,40 | 2750,40 | 157 | 5 927 330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 927 330,64 | 2026 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 152,60 | 2005,90 | 2005,90 | 118 | 6 617 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 617 512,40 | 2026 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 152,40 | 2005,60 | 2005,60 | 120 | 5 932 085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 085,98 | 2026 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 929,20 | 2734,40 | 2555,80 | 148 | 5 820 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 147,42 | 2026 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 166,80 | 2020,70 | 2020,70 | 123 | 2 437 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 685,00 | 2026 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 835,40 | 3593,90 | 3593,90 | 196 | 2 313 474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 474,64 | 2026 |
| 61 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 7 479,80 | 6848,20 | 6848,20 | 356 | 9 390 816,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 816,94 | 2026 |
| 62 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2 311,80 | 2077,90 | 2077,90 | 91 | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 672,78 | 2026 |
| 63 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 665,10 | 3463,50 | 3463,50 | 187 | 5 840 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 147,42 | 2026 |
| 64 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 693,60 | 3452,00 | 3452,00 | 178 | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 672,78 | 2026 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 5 554,90 | 4403,20 | 4403,20 | 174 | 6 343 644,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 644,19 | 2026 |
| Итого по г. Кузнецк |  | Х | Х | Х | 164 623,60 | 128 646,62 | 122 838,62 | 4 864 | 227 078 056,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 078 056,83 | Х |
| 66 | г. Кузнецк проезд Саратовский, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 4 984,10 | 3 876,80 | 3 876,80 | 156 | 6 270 712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 712,05 | 2026 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 9 | 6 455,80 | 4 621,00 | 4 621,00 | 301 | 3 140 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 781,40 | 2026 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 185,80 | 4 771,10 | 4 641,30 | 141 | 12 511 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511 406,20 | 2026 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 489,20 | 2 334,60 | 1 479,50 | 80 | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 000,00 | 2026 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 48 | Специальный счет | 1973 | 5 | 6 024,90 | 4 434,00 | 4 434,00 | 139 | 8 708 658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 658,96 | 2026 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 6 499,00 | 6 303,10 | 6 092,50 | 286 | 3 102 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 689,00 | 2026 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 12 962,30 | 11 796,22 | 11 796,22 | 354 | 797 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 092,00 | 2026 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 151 | Специальный счет | 1964 | 5 | 4 804,20 | 3 457,40 | 2 550,10 | 84 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 511 360,00 | 2026 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 3 979,40 | 3 018,50 | 3 018,50 | 119 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 936,20 | 2026 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 536,10 | 454,60 | 454,60 | 27 | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 000,00 | 2026 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 5 303,70 | 3 746,90 | 3 746,90 | 215 | 631 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 217,40 | 2026 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 730,80 | 730,80 | 32 | 834 662,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 662,92 | 2026 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 750,00 | 736,10 | 736,10 | 31 | 792 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 425,92 | 2026 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 604,40 | 576,70 | 576,70 | 31 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2026 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 751,70 | 751,70 | 751,70 | 41 | 773 236,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 236,03 | 2026 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 958,20 | 2 288,90 | 1 503,40 | 75 | 2 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 2026 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 628,70 | 628,70 | 628,70 | 37 | 223 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 032,00 | 2026 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 562,80 | 519,70 | 519,70 | 15 | 3 461 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 197,90 | 2026 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 224 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 332,90 | 1 238,30 | 1 093,70 | 45 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2026 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 12 285,80 | 10 587,00 | 9 109,10 | 291 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 840 250,00 | 2026 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,80 | 791,30 | 791,30 | 35 | 2 416 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 612,20 | 2026 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 3 082,10 | 2 313,90 | 2 313,90 | 81 | 2 025 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 630,80 | 2026 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 58 | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 642,10 | 2 597,50 | 2 597,50 | 88 | 10 684 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 684 469,60 | 2026 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 3 707,40 | 2 584,90 | 2 584,90 | 110 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 536,40 | 1 287,30 | 1 044,70 | 43 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 708,40 | 473,30 | 473,30 | 23 | 1 164 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 289,00 | 2026 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 780,70 | 1249,80 | 1249,80 | 42 | 1 164 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 289,00 | 2026 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 1 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 907,00 | 2962,00 | 2962,00 | 131 | 14 637 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637 864,00 | 2026 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 383,30 | 2510,70 | 2510,70 | 90 | 11 254 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 254 017,20 | 2026 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 55 | Специальный счет | 1968 | 5 | 4 333,60 | 3195,40 | 3147,70 | 137 | 9 722 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722 241,20 | 2026 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 082,00 | 1537,90 | 1446,90 | 125 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 697,70 | 649,00 | 649,00 | 34 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2026 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1 324,50 | 626,10 | 626,10 | 39 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 26 | 1 164 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 289,00 | 2026 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 464,90 | 1226,50 | 1226,50 | 38 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | Специальный счет | 1966 | 4 | 3 633,70 | 2555,70 | 2555,70 | 105 | 10 012 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 012 279,36 | 2026 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 372,40 | 3846,80 | 3846,80 | 167 | 9 946 678,00 |  |  |  |  | 9 946 678,00 | 2026 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | Специальный счет | 1967 | 2 | 804,00 | 722,70 | 722,70 | 23 | 4 179 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 753,00 | 2026 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 9 | 15 930,00 | 11600,00 | 11420,00 | 468 | 18 830 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 830 186,12 | 2026 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 450,80 | 2450,80 | 1714,90 | 67 | 616 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 990,80 | 2026 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 393,90 | 2141,50 | 2141,50 | 141 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 360,00 | 2026 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2 288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 9 293 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 293 652,00 | 2026 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 3 501,50 | 2504,70 | 2504,70 | 96 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 480,32 | 2026 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | Специальный счет | 1981 | 9 | 10 571,40 | 8944,00 | 8944,00 | 164 | 13 524 961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 524 961,40 | 2026 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1 089,30 | 998,00 | 998,00 | 44 | 2 217 295,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 295,36 | 2026 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1 143 444,15 | 1 018 431,24 | 942 620,44 | 55504 | 1 742 878 647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 878 647,11 | Х |
| 111 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | Специальный счет | 1996 | 10 | 8 194,20 | 7 374,78 | 6 637,30 | 413 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 2026 |
| 112 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 799,00 | 740,80 | 740,80 | 37 | 519 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 006,00 | 2026 |
| 113 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 720,30 | 648,27 | 583,44 | 36 | 1 934 202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 202,41 | 2026 |
| 114 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 725,40 | 652,86 | 587,57 | 37 | 1 950 729,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 729,46 | 2026 |
| 115 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 164,30 | 147,87 | 133,08 | 9 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 297,60 | 2026 |
| 116 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 540,00 | 486,00 | 437,40 | 27 | 1 649 922,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 922,67 | 2026 |
| 117 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 542,00 | 487,80 | 439,02 | 27 | 1 656 403,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 403,87 | 2026 |
| 118 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 748,80 | 673,92 | 606,53 | 37 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 734,40 | 2026 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 12А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 560,20 | 3 204,18 | 2 883,76 | 179 | 12 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 419 470,00 | 2026 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 626,00 | 2 363,40 | 2 127,06 | 120 | 2 291 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 922,00 | 2026 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5 482,80 | 5 222,40 | 3 883,80 | 124 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 2026 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 77А | Специальный счет | 1984 | 5 | 6 550,40 | 6 075,90 | 5 362,20 | 261 | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 882 992,00 | 2026 |
| 123 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 219,20 | 2 897,28 | 2 607,55 | 203 | 2 150 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 648,00 | 2026 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 93 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 952,80 | 3 557,52 | 3 201,77 | 199 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 164,80 | 2026 |
| 125 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 286,40 | 4 757,76 | 4 281,98 | 266 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 542,40 | 2026 |
| 126 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | Специальный счет | 1971 | 9 | 3 504,40 | 3 153,96 | 2 838,56 | 176 | 11 356 350,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 356 350,02 | 2026 |
| 127 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 6 011,20 | 5 410,08 | 4 869,07 | 263 | 8 293 326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293 326,93 | 2026 |
| 128 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 93 | Специальный счет | 2011 | 10 | 5 543,30 | 4 891,40 | 4 891,40 | 200 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 978,00 | 2026 |
| 129 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998, 1999 | 10 | 6 461,90 | 5 815,71 | 5 234,14 | 326 | 2 931 419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 419,92 | 2026 |
| 130 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 8 520,50 | 7 668,45 | 6 901,61 | 429 | 11 702 914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 702 914,09 | 2026 |
| 131 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 269,70 | 242,73 | 242,73 | 32 | 920 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 276,00 | 2026 |
| 132 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 299,80 | 269,82 | 269,82 | 24 | 992 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 899,50 | 2026 |
| 133 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 585,00 | 526,50 | 526,50 | 48 | 1 429 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 095,00 | 2026 |
| 134 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 563,90 | 507,51 | 507,51 | 64 | 1 310 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 558,50 | 2026 |
| 135 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 230,50 | 207,45 | 207,45 | 24 | 895 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 464,00 | 2026 |
| 136 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 316,90 | 285,21 | 256,69 | 16 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 460,80 | 2026 |
| 137 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 327,60 | 294,84 | 265,36 | 16 | 961 619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 619,75 | 2026 |
| 138 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 591,80 | 1 432,62 | 1 289,36 | 80 | 2 291 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 922,00 | 2026 |
| 139 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 746,70 | 672,03 | 672,03 | 40 | 1 276 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 080,00 | 2026 |
| 140 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 489,50 | 2 240,55 | 2 016,50 | 125 | 2 851 987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 987,61 | 2026 |
| 141 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 172,40 | 1 055,16 | 1 055,16 | 168 | 2 462 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 778,00 | 2026 |
| 142 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 269,90 | 242,91 | 242,91 | 24 | 1 021 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 423,00 | 2026 |
| 143 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 734,66 | 661,19 | 661,19 | 105 | 2 169 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 305,60 | 2026 |
| 144 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 164,78 | 148,30 | 133,47 | 8 | 1 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 164,00 | 2026 |
| 145 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 171,70 | 154,53 | 139,08 | 7 | 1 075 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 372,00 | 2026 |
| 146 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 160,95 | 144,86 | 130,37 | 11 | 1 095 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 436,00 | 2026 |
| 147 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 173,10 | 155,79 | 140,21 | 10 | 904 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 828,00 | 2026 |
| 148 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 176,00 | 158,40 | 142,56 | 9 | 909 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 844,00 | 2026 |
| 149 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 156,34 | 140,71 | 126,63 | 13 | 874 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 732,00 | 2026 |
| 150 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 150,86 | 135,77 | 122,19 | 12 | 954 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 988,00 | 2026 |
| 151 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 285,70 | 257,13 | 231,42 | 14 | 866 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 908,00 | 2026 |
| 152 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 276,70 | 249,03 | 224,13 | 20 | 1 657 094,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 094,34 | 2026 |
| 153 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 274,80 | 247,32 | 222,59 | 22 | 1 640 614,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 614,20 | 2026 |
| 154 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 278,20 | 250,38 | 225,34 | 21 | 1 571 131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 131,24 | 2026 |
| 155 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 281,90 | 253,71 | 228,34 | 20 | 1 604 340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 340,95 | 2026 |
| 156 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 243,25 | 218,93 | 197,03 | 17 | 1 496 878,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 878,55 | 2026 |
| 157 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 242,99 | 218,69 | 196,82 | 19 | 1 495 109,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 109,42 | 2026 |
| 158 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 238,73 | 214,86 | 193,37 | 18 | 1 556 272,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 272,95 | 2026 |
| 159 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 109,20 | 998,28 | 898,45 | 65 | 2 713 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 906,00 | 2026 |
| 160 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 106,80 | 996,12 | 896,51 | 76 | 2 769 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 082,00 | 2026 |
| 161 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 825,70 | 753,30 | 753,30 | 36 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 2026 |
| 162 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 356,90 | 321,21 | 289,09 | 18 | 926 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 569,26 | 2026 |
| 163 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 336,40 | 302,76 | 272,48 | 59 | 855 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 600,00 | 2026 |
| 164 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 365,00 | 328,50 | 295,65 | 44 | 907 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 708,00 | 2026 |
| 165 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 206,43 | 1 085,79 | 977,21 | 60 | 2 064 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 386,00 | 2026 |
| 166 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,80 | 464,22 | 417,80 | 27 | 1 371 500,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 500,21 | 2026 |
| 167 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 519,30 | 467,37 | 420,63 | 28 | 1 382 842,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 842,30 | 2026 |
| 168 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 515,50 | 463,95 | 417,56 | 25 | 1 370 528,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 528,03 | 2026 |
| 169 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | Специальный счет | 2000 | 13 | 4 243,20 | 3 719,20 | 3 719,20 | 115 | 4 694 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 014,00 | 2026 |
| 170 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 43 | Специальный счет | 2000 | 9 | 6 592,20 | 5 932,98 | 5 339,68 | 332 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 171 | г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 78/40 | Специальный счет | 1963 | 5 | 1 581,00 | 1 422,90 | 1 280,61 | 80 | 4 592 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 562,00 | 2026 |
| 172 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 197,00 | 177,30 | 159,57 | 9 | 453 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 708,00 | 2026 |
| 173 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 282,50 | 254,25 | 228,83 | 14 | 294 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 266,70 | 2026 |
| 174 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 610,00 | 2 349,00 | 2 114,10 | 131 | 9 584 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 584 456,00 | 2026 |
| 175 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 969,10 | 2 583,12 | 1 601,02 | 112 | 1 782 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 400,00 | 2026 |
| 176 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 377,82 | 1 240,04 | 1 240,04 | 64 | 3 140 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 282,47 | 2026 |
| 177 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 610,00 | 2 349,00 | 2 114,10 | 131 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 070,00 | 2026 |
| 178 | г. Пенза, ул. Беринга, д. 2А | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 898,80 | 2 608,92 | 2 348,03 | 146 | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 934,40 | 2026 |
| 179 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | Специальный счет | 1975 | 1 | 367,10 | 330,39 | 297,35 | 18 | 1 189 623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 623,36 | 2026 |
| 180 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4а | Специальный счет | 1975 | 1 | 368,80 | 331,92 | 298,73 | 18 | 1 195 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 132,38 | 2026 |
| 181 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 082,50 | 974,25 | 876,83 | 54 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 760,00 | 2026 |
| 182 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 079,43 | 971,49 | 874,34 | 54 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 963,84 | 2026 |
| 183 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 096,40 | 986,76 | 888,08 | 55 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 003,20 | 2026 |
| 184 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 268,40 | 241,56 | 241,56 | 24 | 913 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 394,00 | 2026 |
| 185 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | Специальный счет | 1958 | 5 | 4 154,70 | 3 739,23 | 3 365,31 | 209 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 079 480,00 | 2026 |
| 186 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 83 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 3 | 949,10 | 854,19 | 768,77 | 48 | 8 988 777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 777,08 | 2026 |
| 187 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | Специальный счет | 1969 | 5 | 4 253,70 | 3 828,33 | 3 445,50 | 214 | 2 516 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 336,41 | 2026 |
| 188 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 440,90 | 3 983,80 | 3 983,80 | 225 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 2026 |
| 189 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 4 436,60 | 3 967,50 | 3 967,50 | 215 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 2026 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 836,80 | 2 553,12 | 2 297,81 | 143 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 198 352,00 | 2026 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | Специальный счет | 1968 | 5 | 2 833,30 | 2 549,97 | 2 294,97 | 188 | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188 237,00 | 2026 |
| 192 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 955,00 | 3 610,90 | 3 610,90 | 203 | 607 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 191,00 | 2026 |
| 193 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | Специальный счет | 1964 | 5 | 1 904,05 | 1 713,64 | 1 542,28 | 188 | 4 457 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 130,00 | 2026 |
| 194 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 168,50 | 2 851,65 | 2 566,49 | 186 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 195 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 632,10 | 3 268,89 | 2 942,00 | 189 | 6 604 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 837,00 | 2026 |
| 196 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 626,30 | 3 263,67 | 2 937,30 | 174 | 18 492 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 492 726,00 | 2026 |
| 197 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 625,60 | 3 263,04 | 2 936,74 | 144 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 795 816,00 | 2026 |
| 198 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 604,30 | 3 243,87 | 2 919,48 | 194 | 13 427 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427 686,00 | 2026 |
| 199 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 555,70 | 2 300,13 | 2 070,12 | 177 | 1 947 370,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 370,06 | 2026 |
| 200 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 320,50 | 288,45 | 259,61 | 7 | 906 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 428,00 | 2026 |
| 201 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 778,87 | 2 500,98 | 2 500,98 | 120 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 202 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 175,33 | 2 857,79 | 2 572,01 | 189 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 203 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 590,50 | 3 231,45 | 2 908,31 | 195 | 8 004 600,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 600,87 | 2026 |
| 204 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 174,72 | 2 857,25 | 2 571,52 | 212 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 205 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 005,00 | 2 704,50 | 2 434,05 | 243 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 206 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 642,05 | 2377,85 | 2140,06 | 248 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 207 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 473,00 | 2 225,70 | 2 003,13 | 132 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 208 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 259,56 | 2 033,61 | 2 033,61 | 102 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 209 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 256,61 | 2 030,95 | 2 030,95 | 98 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 210 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2 512,40 | 2 261,16 | 2 035,04 | 130 | 8 141 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141 677,25 | 2026 |
| 211 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 2 210,00 | 1 989,00 | 1 790,10 | 101 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 411,43 | 2026 |
| 212 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 1 394,70 | 1 290,30 | 996,50 | 51 | 2 024 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 386,64 | 2026 |
| 213 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | Специальный счет | 1992 | 9 | 13 062,60 | 11 525,80 | 11 357,90 | 576 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 803,00 | 2026 |
| 214 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 326,10 | 293,49 | 293,49 | 12 | 943 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 730,00 | 2026 |
| 215 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 323,50 | 291,15 | 262,04 | 18 | 1 723 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 193,30 | 2026 |
| 216 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 308,70 | 2 977,83 | 2 680,05 | 124 | 3 422 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 165,08 | 2026 |
| 217 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 492,60 | 4 043,34 | 3 639,01 | 232 | 3 458 708,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 708,51 | 2026 |
| 218 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | Специальный счет | 1981 | 5 | 5 102,20 | 4 591,98 | 4 132,78 | 284 | 18 294 390,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 294 390,94 | 2026 |
| 219 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 535,20 | 2 281,68 | 2 053,51 | 135 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 220 | г. Пенза, ул. Дзержинского/Герцена, д. 29/42 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 785,60 | 3 407,04 | 3 066,34 | 154 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 409,60 | 2026 |
| 221 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 354,39 | 2 118,95 | 1 907,06 | 140 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 095,87 | 2026 |
| 222 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 209,28 | 1 988,35 | 1 988,35 | 96 | 2 891 745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 745,33 | 2026 |
| 223 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 104,47 | 994,02 | 994,02 | 48 | 2 490 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 698,78 | 2026 |
| 224 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 122,13 | 1 009,91 | 1 009,91 | 48 | 2 582 808,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 808,61 | 2026 |
| 225 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 746,50 | 2578,30 | 2220,06 | 152 | 650 903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 903,30 | 2026 |
| 226 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 1 175,80 | 1 058,22 | 952,40 | 74 | 3 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 386,00 | 2026 |
| 227 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 768,40 | 691,56 | 691,56 | 36 | 2 263 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 366,00 | 2026 |
| 228 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 710,00 | 2 599,60 | 2 489,60 | 119 | 4 082 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 227,80 | 2026 |
| 229 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 477,50 | 2 229,75 | 2 006,78 | 144 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 230 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 241,30 | 1 117,17 | 1 005,45 | 62 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 231 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | Специальный счет | 1977 | 5 | 3 718,79 | 3 699,80 | 3 235,35 | 289 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2026 |
| 232 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 957,10 | 861,39 | 775,25 | 45 | 2 101 575,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 575,91 | 2026 |
| 233 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 644,20 | 579,78 | 579,78 | 24 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 234 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 367,90 | 1 231,11 | 1 231,11 | 47 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 235 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 276,50 | 248,85 | 223,97 | 23 | 896 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 025,22 | 2026 |
| 236 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 796,10 | 4 316,49 | 4 316,49 | 179 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 068,00 | 2026 |
| 237 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 938,30 | 3 544,47 | 3 190,02 | 216 | 4 662 445,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 662 445,29 | 2026 |
| 238 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 955,00 | 3 559,50 | 3 203,55 | 190 | 4 616 563,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 563,27 | 2026 |
| 239 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 115,25 | 1 003,73 | 1 003,73 | 45 | 3 235 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 039,96 | 2026 |
| 240 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 271,70 | 1 144,53 | 1 144,53 | 48 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2026 |
| 241 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 687,70 | 2 418,93 | 2 418,93 | 81 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2026 |
| 242 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 536,10 | 2 282,49 | 2 282,49 | 176 | 6 729 780,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 780,20 | 2026 |
| 243 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 575,20 | 1 417,68 | 1 275,91 | 79 | 3 322 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 978,00 | 2026 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 383,18 | 2 144,86 | 1 930,38 | 206 | 4 551 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 727,50 | 2026 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 271,50 | 1144,35 | 1029,92 | 60 | 3 050 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 834,00 | 2026 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 177,80 | 2 860,02 | 2 574,02 | 200 | 9 805 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 160,00 | 2026 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 411,39 | 2 170,25 | 1 953,23 | 195 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2026 |
| 248 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3 353,00 | 3 017,70 | 2 715,93 | 154 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 170,00 | 2026 |
| 249 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4 007,90 | 3763,10 | 3146,90 | 143 | 4 075 690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 690,09 | 2026 |
| 250 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 254,90 | 1129,41 | 1129,41 | 48 | 3 152 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 870,00 | 2026 |
| 251 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 994,17 | 2 694,75 | 2 425,28 | 178 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2026 |
| 252 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 602,40 | 3 242,16 | 2 917,94 | 180 | 12 790 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790 234,90 | 2026 |
| 253 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | Специальный счет | 1981 | 9 | 8 875,60 | 7 854,60 | 7 854,60 | 336 | 4 799 047,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 047,01 | 2026 |
| 254 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 492,00 | 4 025,80 | 4 025,80 | 178 | 4 183 459,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 459,97 | 2026 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 10 250,50 | 9 225,45 | 9 225,45 | 269 | 3 102 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 375,50 | 2026 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 9 | 16 505,70 | 14 855,13 | 14 855,13 | 458 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 263,50 | 2026 |
| 257 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994,1999 | 9,1 | 12 221,80 | 10 999,62 | 9 899,66 | 365 | 12 031 790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 031 790,52 | 2026 |
| 258 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | Специальный счет | 1997 | 5 | 5 182,10 | 4 785,10 | 4 486,80 | 280 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 931,13 | 2026 |
| 259 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 9 | 3 470,60 | 3 123,54 | 2 811,19 | 180 | 5 140 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 100,09 | 2026 |
| 260 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48А | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 10 | 3 748,83 | 3 373,95 | 3 036,55 | 200 | 6 035 961,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 961,58 | 2026 |
| 261 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | Специальный счет | 2001 | 9 | 5 189,20 | 4 670,28 | 4 203,25 | 270 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2026 |
| 262 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 8 301,99 | 7 471,79 | 6 724,61 | 392 | 11 154 731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154 731,71 | 2026 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 587,30 | 520,00 | 484,30 | 35 | 1 481 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 458,00 | 2026 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 179,10 | 161,19 | 145,07 | 14 | 1 630 683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 683,02 | 2026 |
| 265 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 638,40 | 3 274,56 | 2 947,10 | 141 | 11 790 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 790 590,08 | 2026 |
| 266 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 161,00 | 2 844,90 | 2 560,41 | 157 | 10 243 528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 528,83 | 2026 |
| 267 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41А | Специальный счет | 2001 | 10 | 5 871,02 | 5 283,92 | 4 755,53 | 265 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 268 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 154,55 | 2 839,10 | 2 555,19 | 141 | 10 222 626,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 222 626,97 | 2026 |
| 269 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 288,30 | 1 159,47 | 1 043,52 | 52 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 270 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 750,90 | 675,81 | 608,23 | 61 | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 699,20 | 2026 |
| 271 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 1 067,20 | 1 003,30 | 1 003,30 | 42 | 1 276 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 787,00 | 2026 |
| 272 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 957,00 | 4 461,30 | 4 015,17 | 195 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 019 112,00 | 2026 |
| 273 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 6 133,00 | 5 281,80 | 5 281,80 | 80 | 4 295 098,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 098,38 | 2026 |
| 274 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 094,90 | 985,41 | 886,87 | 52 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 275 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | Специальный счет | 1967 | 5 | 1 583,20 | 1 424,88 | 1 282,39 | 72 | 5 130 514,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 514,03 | 2026 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная Горка/Богданова, д. 39/56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 2 652,19 | 2 386,97 | 2 148,27 | 148 | 4 014 680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 680,39 | 2026 |
| 277 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 1 819,10 | 1 637,19 | 1 473,47 | 78 | 4 294 970,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 970,98 | 2026 |
| 278 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 504,15 | 2 002,15 | 1 933,95 | 133 | 4 294 970,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 970,98 | 2026 |
| 279 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 438,90 | 3 181,90 | 3 181,90 | 153 | 1 358 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 589,00 | 2026 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 817,37 | 2 624,73 | 2 553,33 | 193 | 2 684 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 960,00 | 2026 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 449,10 | 404,19 | 404,19 | 15 | 1 532 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 180,50 | 2026 |
| 282 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 208,40 | 3 787,56 | 3 408,80 | 144 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 094,40 | 2026 |
| 283 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 933,84 | 3 540,46 | 3 186,41 | 220 | 12 747 992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 747 992,22 | 2026 |
| 284 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 451,70 | 3 106,53 | 2 795,88 | 147 | 11 185 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 185 570,52 | 2026 |
| 285 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 930,80 | 3 537,72 | 3 183,95 | 217 | 12 738 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 140,80 | 2026 |
| 286 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 543,60 | 3 189,24 | 2 870,32 | 139 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 316,80 | 2026 |
| 287 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 108,82 | 997,94 | 898,14 | 63 | 5 132 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 866,40 | 2026 |
| 288 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 275,30 | 1147,77 | 1147,77 | 80 | 4 772 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 776,20 | 2026 |
| 289 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 268,60 | 1 141,74 | 1 141,74 | 135 | 3 232 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 586,50 | 2026 |
| 290 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 262,30 | 4 736,07 | 4 262,46 | 258 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 416,80 | 2026 |
| 291 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 092,62 | 2 783,36 | 2 505,02 | 174 | 5 558 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 976,80 | 2026 |
| 292 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 524,40 | 2 271,96 | 2 271,96 | 192 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 293 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 556,80 | 1 401,12 | 1 401,12 | 108 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 294 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 519,70 | 1 367,73 | 1 367,73 | 144 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 295 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 274,58 | 1 147,12 | 1 147,12 | 96 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 296 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 229,46 | 1 106,51 | 1 106,51 | 160 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 079,00 | 2026 |
| 297 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 131,21 | 2 818,09 | 2 536,28 | 186 | 4 726 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 742,00 | 2026 |
| 298 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 468,10 | 421,29 | 379,16 | 28 | 1 516 923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 923,71 | 2026 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 11 609,91 | 10 448,92 | 9 404,03 | 633 | 16 533 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 533 529,80 | 2026 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | Специальный счет | 1994 - 1995 | 10 | 15 124,70 | 15 124,70 | 13 158,49 | 700 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 2026 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 146 | Специальный счет | 2013 | 10 | 21 849,40 | 16 832,70 | 16 832,70 | 295 | 8 500 000,00 |  |  |  |  | 8 500 000,00 | 2026 |
| 302 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 4 | 2 591,62 | 2 308,62 | 2 308,62 | 126 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 411,43 | 2026 |
| 303 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 229,46 | 2906,51 | 2906,51 | 170 | 6 102 883,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 883,67 | 2026 |
| 304 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4 022,20 | 3 825,40 | 3 215,00 | 133 | 2 342 201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 201,52 | 2026 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 758,40 | 1 582,56 | 1 424,30 | 144 | 1 343 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 833,60 | 2026 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 362,90 | 1 226,61 | 1 103,95 | 101 | 3 069 511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 511,40 | 2026 |
| 307 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 1 268,80 | 1 141,92 | 1 027,73 | 57 | 2 713 666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 666,07 | 2026 |
| 308 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5 262,40 | 4 736,16 | 4 736,16 | 195 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 309 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 5 262,40 | 4 736,16 | 4 736,16 | 240 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 310 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 660,60 | 3 294,54 | 2 965,09 | 228 | 485 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 926,00 | 2026 |
| 311 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 1 602,80 | 1 442,52 | 1 298,27 | 40 | 4 777 945,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 945,70 | 2026 |
| 312 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 609,90 | 1 448,91 | 1 304,02 | 85 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 313 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 3 199,80 | 2 879,82 | 2 879,82 | 207 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 314 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 11 | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 155,00 | 2 839,50 | 2 555,55 | 160 | 12 730 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 462,00 | 2026 |
| 315 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 525,60 | 2 273,04 | 2 273,04 | 180 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 978,00 | 2026 |
| 316 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 1 061,00 | 631,40 | 631,40 | 32 | 1 205 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 853,70 | 2026 |
| 317 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 016,20 | 2 714,58 | 2 443,12 | 175 | 4 016 804,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 016 804,43 | 2026 |
| 318 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 108,20 | 2 797,38 | 2 517,64 | 149 | 2 630 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 061,06 | 2026 |
| 319 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 276,40 | 1 148,76 | 1 033,88 | 60 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 043,00 | 2026 |
| 320 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 449,50 | 404,55 | 364,10 | 16 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 043,00 | 2026 |
| 321 | г. Пенза, ул. Лобачевского/Краснова, д. 16/46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 049,90 | 944,91 | 850,42 | 14 | 6 516 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 344,50 | 2026 |
| 322 | г. Пенза, ул. Луначарского/Дзержинского, д. 28/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4 276,40 | 3 848,76 | 3 463,88 | 119 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 292,00 | 2026 |
| 323 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 771,90 | 3 394,71 | 3 055,24 | 133 | 4 516 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 047,00 | 2026 |
| 324 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 441,20 | 2 197,08 | 2 197,08 | 185 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 292,00 | 2026 |
| 325 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 741,20 | 2 520,70 | 2 489,90 | 121 | 2 026 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 825,00 | 2026 |
| 326 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 450,60 | 2 205,54 | 1 984,99 | 126 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 292,00 | 2026 |
| 327 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 705,40 | 3 429,30 | 3 137,80 | 160 | 1 220 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 820,00 | 2026 |
| 328 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 8 999,80 | 8 099,82 | 7 289,84 | 505 | 11 668 607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 668 607,88 | 2026 |
| 329 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 44 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2000 | 10 | 5 647,00 | 5 082,30 | 5 082,30 | 360 | 8 753 476,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 753 476,08 | 2026 |
| 330 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 6 899,00 | 6 209,10 | 5 588,19 | 289 | 5 844 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 230,94 | 2026 |
| 331 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 8 616,00 | 7 754,40 | 7 754,40 | 400 | 11 703 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 703 500,69 | 2026 |
| 332 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | Специальный счет | 2002 | 4 | 1 830,50 | 1 804,00 | 1 804,00 | 40 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 292,00 | 2026 |
| 333 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 4 224,00 | 3 801,60 | 3 421,44 | 50 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 292,00 | 2026 |
| 334 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 623,90 | 561,51 | 561,51 | 36 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2026 |
| 335 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 258,00 | 2 932,20 | 2 638,98 | 155 | 10 557 866,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557 866,78 | 2026 |
| 336 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | Специальный счет | 1967 | 5 | 4 757,00 | 4 281,30 | 3 853,17 | 255 | 15 415 522,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 415 522,49 | 2026 |
| 337 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 194,20 | 3014,90 | 3014,90 | 304 | 1 220 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 820,00 | 2026 |
| 338 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 453,11 | 2 207,80 | 2 207,80 | 330 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2026 |
| 339 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | Специальный счет | 1971 | 5 | 4 252,50 | 3 827,25 | 3 444,53 | 208 | 13 780 641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 780 641,03 | 2026 |
| 340 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 281,60 | 1 153,44 | 1 038,10 | 68 | 5 887 808,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 808,31 | 2026 |
| 341 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 266,40 | 1 139,76 | 1 025,78 | 78 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2026 |
| 342 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 974,61 | 2 677,15 | 2 409,43 | 186 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2026 |
| 343 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 510,66 | 2 259,59 | 2 033,63 | 117 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 658,50 | 2026 |
| 344 | г. Пенза, ул. Минская, д. 2 | Специальный счет | 1972 | 9 | 15 793,28 | 14 213,96 | 12 792,56 | 892 | 51 179 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 179 677,28 | 2026 |
| 345 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,00 | 4 744,11 | 4 744,11 | 250 | 595 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 055,00 | 2026 |
| 346 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,40 | 4744,46 | 4744,46 | 250 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2026 |
| 347 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 572,30 | 4 115,07 | 3 703,56 | 257 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 376,80 | 2026 |
| 348 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 188,40 | 2 869,56 | 2 582,60 | 157 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 774,40 | 2026 |
| 349 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 5 082,30 | 4 574,07 | 4 116,66 | 128 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 350 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 491,30 | 3 142,17 | 2 827,95 | 125 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 351 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 1 568,70 | 1 411,83 | 1 270,65 | 69 | 5 611 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611 498,00 | 2026 |
| 352 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 527,20 | 2 274,48 | 2 047,03 | 123 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 353 | г. Пенза, ул. Мира, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 4 751,80 | 4 276,62 | 3 848,96 | 129 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 354 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 311,00 | 3 118,00 | 3 118,00 | 146 | 4 321 422,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 422,91 | 2026 |
| 355 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 686,00 | 4 217,40 | 3 795,66 | 260 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 356 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 525,70 | 3173,13 | 2855,82 | 129 | 3 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 391,20 | 2026 |
| 357 | г. Пенза, ул. Мира, д. 43 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 468,20 | 3 121,38 | 2 809,24 | 131 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 971,20 | 2026 |
| 358 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | Специальный счет | 1971 | 5 | 6 136,85 | 5 523,17 | 4 970,85 | 314 | 19 887 061,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 887 061,01 | 2026 |
| 359 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | Специальный счет | 1977 | 5 | 2 452,20 | 2 317,10 | 2 317,10 | 102 | 5 387 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 170,00 | 2026 |
| 360 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 5 041,90 | 4651,60 | 4407,50 | 208 | 192 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 591,00 | 2026 |
| 361 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | Специальный счет | 2001 | 10 | 9 422,10 | 8479,89 | 7631,90 | 512 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 539 015,00 | 2026 |
| 362 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 383,20 | 344,88 | 310,39 | 19 | 1 080 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 388,00 | 2026 |
| 363 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 322,70 | 290,43 | 261,39 | 16 | 1 015 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 180,00 | 2026 |
| 364 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 401,60 | 361,44 | 325,30 | 26 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 365 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 720,10 | 648,09 | 583,28 | 41 | 2 033 554,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 554,29 | 2026 |
| 366 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 719,80 | 647,82 | 583,04 | 36 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 982,40 | 2026 |
| 367 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 900,00 | 810,00 | 729,00 | 25 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 200,00 | 2026 |
| 368 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 198,30 | 1 078,47 | 970,62 | 50 | 3 091 127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 127,86 | 2026 |
| 369 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 4 229,80 | 3 806,82 | 3 426,14 | 156 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 978,00 | 2026 |
| 370 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 297,85 | 277,25 | 277,25 | 15 | 346 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 495,50 | 2026 |
| 371 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1890 | 3 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 50 | 340 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 900,00 | 2026 |
| 372 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 337,10 | 8993,28 | 8993,28 | 462 | 5 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 820,00 | 2026 |
| 373 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 22 | Специальный счет | 2000 | 10 | 3 901,80 | 3 901,80 | 3 901,80 | 175 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 803,00 | 2026 |
| 374 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 5 690,40 | 5 121,36 | 4 609,22 | 283 | 10 860 324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 324,83 | 2026 |
| 375 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 943,70 | 3 549,33 | 3 194,40 | 207 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 279,20 | 2026 |
| 376 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 401,18 | 3 061,06 | 3 061,06 | 360 | 3 114 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 666,72 | 2026 |
| 377 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 3 154,45 | 2 839,01 | 2 555,10 | 153 | 4 422 302,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 302,91 | 2026 |
| 378 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 973,80 | 876,42 | 788,78 | 44 | 4 696 455,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 455,38 | 2026 |
| 379 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 969,20 | 872,28 | 785,05 | 51 | 2 640 787,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 787,14 | 2026 |
| 380 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 563,30 | 506,97 | 506,97 | 48 | 1 687 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 117,50 | 2026 |
| 381 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 563,40 | 507,06 | 507,06 | 56 | 1 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 691,00 | 2026 |
| 382 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 569,00 | 512,10 | 512,10 | 48 | 1 719 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 807,00 | 2026 |
| 383 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 554,60 | 499,14 | 499,14 | 56 | 1 737 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 223,00 | 2026 |
| 384 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 542,00 | 2 287,80 | 2 059,02 | 114 | 5 784 474,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 474,95 | 2026 |
| 385 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 2 858,50 | 2 572,65 | 2 315,39 | 129 | 1 631 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 221,00 | 2026 |
| 386 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 022,67 | 2 720,40 | 2 448,36 | 193 | 3 900 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 977,20 | 2026 |
| 387 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 690,30 | 2421,27 | 2179,14 | 122 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 388 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 486,20 | 2237,58 | 2013,82 | 111 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 389 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 771,70 | 4294,53 | 3865,08 | 300 | 3 734 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 010,00 | 2026 |
| 390 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 515,00 | 3 163,50 | 2 847,15 | 153 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 391 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 893,71 | 2 604,34 | 2 343,90 | 155 | 12 680 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 680 302,00 | 2026 |
| 392 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 732,30 | 1 559,07 | 1 403,16 | 71 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 393 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 104,10 | 2 793,69 | 2 514,32 | 155 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 394 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 3 020,30 | 2 718,27 | 2 446,44 | 153 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 395 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 2 761,80 | 2 485,62 | 2 237,06 | 110 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 396 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 527,40 | 2 274,66 | 2 274,66 | 192 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 397 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 365,10 | 2 128,59 | 2 128,59 | 108 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 398 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 1 974,50 | 1 777,05 | 1 777,05 | 144 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 399 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 517,10 | 2 265,39 | 2 265,39 | 256 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 876,00 | 2026 |
| 400 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 383,90 | 3 045,51 | 2 740,96 | 137 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 602,40 | 2026 |
| 401 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 567,30 | 4 110,57 | 3 699,51 | 231 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 296,80 | 2026 |
| 402 | г. Пенза, ул. Попова, д. 60 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 100,80 | 2 697,70 | 2 697,70 | 175 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 111 130,00 | 2026 |
| 403 | г. Пенза, ул. Попова, д. 62 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 200,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 175 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 491 630,00 | 2026 |
| 404 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 378,20 | 340,38 | 306,34 | 29 | 1 736 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 329,00 | 2026 |
| 405 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 52 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 531,90 | 4 078,71 | 3 670,84 | 226 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 170,40 | 2026 |
| 406 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 5 | 3 320,10 | 2 988,09 | 2 689,28 | 80 | 400 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 425,00 | 2026 |
| 407 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 6 065,10 | 5 458,59 | 4 912,73 | 336 | 6 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 181,60 | 2026 |
| 408 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 557,01 | 557,01 | 45 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 983,50 | 2026 |
| 409 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 704,40 | 633,96 | 570,56 | 52 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 983,50 | 2026 |
| 410 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 686,20 | 617,58 | 555,82 | 52 | 2 882 858,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 858,72 | 2026 |
| 411 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 298,20 | 268,38 | 241,54 | 21 | 934 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 924,00 | 2026 |
| 412 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | Специальный счет | 1970 | 5 | 6 207,10 | 5 592,20 | 5 332,00 | 281 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 109 130,00 | 2026 |
| 413 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 386,70 | 348,03 | 313,23 | 29 | 2 574 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 284,00 | 2026 |
| 414 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 289,20 | 4 760,28 | 4 284,25 | 286 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 507,20 | 2026 |
| 415 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 002,40 | 3 602,16 | 3 241,94 | 228 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 398,40 | 2026 |
| 416 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 35 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 630,00 | 5 067,00 | 4 560,30 | 276 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 080,00 | 2026 |
| 417 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 029,60 | 3 626,64 | 3 263,98 | 204 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 913,60 | 2026 |
| 418 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 233,80 | 4 710,42 | 4 239,38 | 299 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411 060,80 | 2026 |
| 419 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 213,40 | 4 692,06 | 4 222,85 | 276 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 382 174,40 | 2026 |
| 420 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 330,33 | 4 797,30 | 4 317,57 | 287 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547 747,28 | 2026 |
| 421 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 699,30 | 2 429,37 | 2 186,43 | 175 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 208,80 | 2026 |
| 422 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 973,60 | 3 576,24 | 3 218,62 | 232 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626 617,60 | 2026 |
| 423 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 086,30 | 977,67 | 879,90 | 79 | 2 717 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 962,00 | 2026 |
| 424 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 578,50 | 520,65 | 520,65 | 42 | 1 041 509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 509,67 | 2026 |
| 425 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 293,00 | 263,70 | 263,70 | 29 | 780 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 214,40 | 2026 |
| 426 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 813,78 | 4 332,40 | 3 899,16 | 261 | 7 686 452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 686 452,48 | 2026 |
| 427 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 4 | 1 256,89 | 1 131,20 | 1 018,08 | 71 | 3 994 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 634,20 | 2026 |
| 428 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 592,00 | 3 346,00 | 3 165,60 | 167 | 1 309 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 272,00 | 2026 |
| 429 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 337,64 | 3 003,88 | 2 703,49 | 183 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 098,24 | 2026 |
| 430 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 630,10 | 567,09 | 510,38 | 32 | 2 259 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 148,00 | 2026 |
| 431 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 1 075,32 | 967,79 | 871,01 | 158 | 3 384 679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 679,35 | 2026 |
| 432 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 730,60 | 2 523,30 | 2 523,30 | 139 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 2026 |
| 433 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 927,20 | 1 776,00 | 1 776,00 | 94 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 2026 |
| 434 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 1 754,90 | 1 626,40 | 1 464,60 | 84 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 2026 |
| 435 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 1 905,80 | 1 754,60 | 1 703,50 | 53 | 2 143 993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 993,44 | 2026 |
| 436 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 125 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 519,90 | 4 067,91 | 3 661,12 | 186 | 14 647 176,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 647 176,82 | 2026 |
| 437 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 194,40 | 3 774,96 | 3 397,46 | 186 | 4 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 270,40 | 2026 |
| 438 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 131 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 959,00 | 3 563,10 | 3 206,79 | 182 | 12 829 525,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 829 525,66 | 2026 |
| 439 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | Специальный счет | 1973 | 9 | 4 056,50 | 3 756,80 | 3 756,80 | 182 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950 000,00 | 2026 |
| 440 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 1 908,42 | 1 777,20 | 1 556,70 | 56 | 1 277 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 050,00 | 2026 |
| 441 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 066,20 | 3 659,58 | 3 293,62 | 225 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757 739,20 | 2026 |
| 442 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 632,90 | 2 369,61 | 2 132,65 | 150 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 186,40 | 2026 |
| 443 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 936,10 | 3 542,49 | 3 188,24 | 226 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 517,60 | 2026 |
| 444 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 019,40 | 5 352,60 | 5 352,60 | 300 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 2026 |
| 445 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 9 | 9 090,30 | 8 181,27 | 8 181,27 | 267 | 2 794 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 612,80 | 2026 |
| 446 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 935,10 | 3 541,59 | 3 187,43 | 223 | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572 101,60 | 2026 |
| 447 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | Специальный счет | 1973 | 2 | 343,60 | 309,24 | 278,32 | 20 | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 716,80 | 2026 |
| 448 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 6 484,10 | 5835,69 | 5252,12 | 300 | 8 352 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 835,74 | 2026 |
| 449 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 933,10 | 3539,79 | 3185,81 | 135 | 4 345 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 594,18 | 2026 |
| 450 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 389,70 | 3 961,50 | 3 961,50 | 219 | 3 502 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 208,00 | 2026 |
| 451 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 9 | 11 666,50 | 75,00 | 67,50 | 571 | 8 334 194,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 334 194,47 | 2026 |
| 452 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 725,20 | 652,68 | 587,41 | 46 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 070,00 | 2026 |
| 453 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 713,40 | 642,06 | 577,85 | 50 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 070,00 | 2026 |
| 454 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158 | Специальный счет | 2000 | 10 | 4 334,80 | 3 901,32 | 3 511,19 | 250 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 606,00 | 2026 |
| 455 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158А | Специальный счет | 2000 | 10 | 6 741,90 | 6 067,71 | 5 460,94 | 315 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 409,00 | 2026 |
| 456 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 336,00 | 302,40 | 272,16 | 17 | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 892,00 | 2026 |
| 457 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 324,10 | 291,69 | 262,52 | 41 | 879 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 748,00 | 2026 |
| 458 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 999,70 | 3 599,73 | 3 239,76 | 195 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 575,20 | 2026 |
| 459 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 154,90 | 2 839,41 | 2 555,47 | 184 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 338,40 | 2026 |
| 460 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 9 | 18 468,05 | 16 621,25 | 14 959,12 | 650 | 24 853 578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 853 578,54 | 2026 |
| 461 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 10 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 978,90 | 5381,01 | 4842,91 | 314 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 122,40 | 2026 |
| 462 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 527,50 | 1 374,75 | 1 374,75 | 75 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 496,65 | 2026 |
| 463 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 129,09 | 1 016,18 | 1 016,18 | 177 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 496,65 | 2026 |
| 464 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 1 207,31 | 1 086,58 | 1 086,58 | 192 | 2 862 413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 413,35 | 2026 |
| 465 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 503,54 | 1 355,54 | 1 355,54 | 51 | 1 418 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 200,00 | 2026 |
| 466 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2 136,98 | 1 976,98 | 1 976,98 | 119 | 921 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 455,00 | 2026 |
| 467 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | Специальный счет | 1969 | 5 | 2 715,63 | 2 626,10 | 2 626,10 | 156 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2026 |
| 468 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 2 665,30 | 2 398,77 | 2 158,89 | 140 | 4 237 164,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 164,62 | 2026 |
| 469 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 50 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 984,90 | 3 586,41 | 3 227,77 | 223 | 3 426 033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 033,53 | 2026 |
| 470 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 605,70 | 2 345,13 | 2 110,62 | 146 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 561,60 | 2026 |
| 471 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 60 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 391,70 | 4 852,53 | 4 367,28 | 311 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 647,20 | 2026 |
| 472 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 906,20 | 3 515,58 | 3 164,02 | 236 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 179,20 | 2026 |
| 473 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 324,85 | 4 792,37 | 4 313,13 | 268 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 539 987,60 | 2026 |
| 474 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 8 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 274,80 | 2 047,32 | 1 842,59 | 150 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 822,40 | 2026 |
| 475 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 380,97 | 1 242,87 | 1 242,87 | 219 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 496,65 | 2026 |
| 476 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 852,30 | 851,30 | 741,30 | 38 | 1 824 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 240,40 | 2026 |
| 477 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 962,40 | 1 766,16 | 1 766,16 | 120 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 496,65 | 2026 |
| 478 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 5 | 2 682,10 | 2 488,10 | 1 966,10 | 102 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 216,40 | 2026 |
| 479 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 2 980,00 | 2925,10 | 2036,40 | 113 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 230,00 | 2026 |
| 480 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 421,60 | 1279,44 | 1151,50 | 56 | 2 116 642,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 642,51 | 2026 |
| 481 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 2 705,90 | 2 495,50 | 2 455,50 | 126 | 2 116 642,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 642,51 | 2026 |
| 482 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 715,30 | 2 443,77 | 2 443,77 | 160 | 3 358 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 725,50 | 2026 |
| 483 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 556,20 | 2 300,58 | 2 300,58 | 192 | 3 346 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 287,00 | 2026 |
| 484 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 880,24 | 2 592,22 | 2 332,99 | 144 | 4 193 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193 208,00 | 2026 |
| 485 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 531,30 | 2 278,17 | 2 278,17 | 195 | 3 321 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 013,50 | 2026 |
| 486 | г. Пенза, ул. Циолковского/ Германа Титова, д. 43/26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 559,70 | 2 303,73 | 2 303,73 | 192 | 3 301 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 472,85 | 2026 |
| 487 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 106,30 | 2 795,67 | 2 516,10 | 183 | 10 066 268,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066 268,13 | 2026 |
| 488 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 707 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 191,00 | 2026 |
| 489 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 339,70 | 3 005,73 | 2 705,16 | 127 | 7 443 810,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443 810,94 | 2026 |
| 490 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 173,30 | 2855,97 | 2570,37 | 159 | 3 326 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 824,00 | 2026 |
| 491 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | Специальный счет | 1970 | 5 | 3 618,70 | 3 256,83 | 3 256,83 | 190 | 22 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 456 462,00 | 2026 |
| 492 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | Специальный счет | 1971 | 5 | 3 386,40 | 3047,76 | 2742,98 | 160 | 7 573 959,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 959,51 | 2026 |
| 493 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 556,46 | 500,81 | 500,81 | 48 | 1 047 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 316,60 | 2026 |
| Итого по Городищенскому району |  | Х | Х | Х | 13 249,70 | 12 476,60 | 12 366,60 | 510 | 32 795 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 795 582,40 | Х |
| 494 | г. Городище, ул. Московская, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 587,20 | 522,10 | 522,10 | 39 | 1 040 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 870,00 | 2026 |
| 495 | г. Сурск, пер. Лесной, д. 7 | Специальный счет | 1986 | 5 | 2 802,20 | 2 549,00 | 2 549,00 | 92 | 5 685 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 745,00 | 2026 |
| 496 | г. Сурск, ул. Чекалиной, 58 | Специальный счет | 1986 | 3 | 1 654,20 | 1 526,00 | 1 526,00 | 43 | 2 857 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 019,00 | 2026 |
| 497 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 20 | 941 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 096,00 | 2026 |
| 498 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 1 245,20 | 1 108,20 | 1 108,20 | 51 | 4 524 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 982,40 | 2026 |
| 499 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 566,90 | 558,10 | 558,10 | 30 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 800,00 | 2026 |
| 500 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 18 | 2 225 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 535,00 | 2026 |
| 501 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 477,40 | 409,80 | 409,80 | 16 | 2 196 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 684,00 | 2026 |
| 502 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 1 | Специальный счет | 1981 | 5 | 3 251,60 | 3 238,30 | 3 128,30 | 141 | 7 009 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 009 256,00 | 2026 |
| 503 | р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 789,00 | 710,80 | 710,80 | 24 | 2 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 370,00 | 2026 |
| 504 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 3 | 1 115,30 | 1 093,60 | 1 093,60 | 36 | 2 562 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 225,00 | 2026 |
| Итого по Земетчинскому району |  | Х | Х | Х | 11 200,70 | 10 432,60 | 10 098,40 | 368 | 40 715 737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 715 737,20 | Х |
| 505 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 718,20 | 587,80 | 587,80 | 32 | 2 701 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 455,60 | 2026 |
| 506 | Р.п. Земетчино, пр. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 777,10 | 753,10 | 753,10 | 35 | 2 962 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 678,80 | 2026 |
| 507 | Р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 372,50 | 343,90 | 343,90 | 20 | 2 454 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 599,80 | 2026 |
| 508 | Р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 19а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 2 | 856,50 | 820,50 | 820,50 | 45 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 320,00 | 2026 |
| 509 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 661,50 | 637,50 | 637,50 | 30 | 2 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 520,00 | 2026 |
| 510 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 580,30 | 556,30 | 556,30 | 40 | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 160,00 | 2026 |
| 511 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, 148 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 421,90 | 384,10 | 384,10 | 20 | 3 762 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 464,60 | 2026 |
| 512 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 340,00 | 328,00 | 328,00 | 16 | 994 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 315,60 | 2026 |
| 513 | р.п. Земетчино, ул. Молодежная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 029,80 | 946,80 | 946,80 | 40 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 320,00 | 2026 |
| 514 | с. Большая Ижмора, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 337,80 | 312,80 | 156,60 | 11 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 400,00 | 2026 |
| 515 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 405,90 | 359,60 | 181,60 | 8 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 072,80 | 2026 |
| 516 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 530,70 | 503,70 | 503,70 | 8 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 682,00 | 2026 |
| 517 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 561,60 | 507,60 | 507,60 | 13 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 682,00 | 2026 |
| 518 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 528,00 | 501,00 | 501,00 | 12 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 600,00 | 2026 |
| 519 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 124 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 036,00 | 982,00 | 982,00 | 16 | 2 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 800,00 | 2026 |
| 520 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 125 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 036,00 | 982,00 | 982,00 | 19 | 2 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 400,00 | 2026 |
| 521 | с. Раево, ул. Моршанская, 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 638,20 | 584,20 | 584,20 | 1 | 654 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 280,00 | 2026 |
| 522 | с. Раево, ул. Моршанская, 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 368,70 | 341,70 | 341,70 | 2 | 2 291 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 986,00 | 2026 |
| Итого по Иссинскому району |  | Х | Х | Х | 735,20 | 735,20 | 600,00 | 30,00 | 853 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 164,80 | Х |
| 523 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 735,20 | 735,20 | 600,00 | 30 | 853 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 164,80 | 2026 |
| Итого по Каменскому району |  | Х | Х | Х | 35 062,00 | 30 374,10 | 29 334,00 | 1339 | 87 196 297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 196 297,48 | Х |
| 524 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 388,80 | 363,90 | 363,90 | 14 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 100,00 | 2026 |
| 525 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 415,10 | 387,00 | 328,00 | 13 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 580,00 | 2026 |
| 526 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 446,20 | 409,60 | 409,60 | 21 | 977 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 290,00 | 2026 |
| 527 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 10 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 992,00 | 4 550,50 | 4 550,50 | 170 | 18 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 465 600,00 | 2026 |
| 528 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 290,60 | 267,60 | 231,10 | 12 | 786 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 191,00 | 2026 |
| 529 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 299,60 | 276,60 | 276,60 | 12 | 868 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 106,00 | 2026 |
| 530 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 560,50 | 565,50 | 565,50 | 26 | 3 299 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 740,48 | 2026 |
| 531 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 487,10 | 390,20 | 390,20 | 25 | 2 822 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 623,00 | 2026 |
| 532 | г. Каменка, ул. Рабочая, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 3 | 1 146,90 | 1 059,30 | 1 009,90 | 55 | 3 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 350,00 | 2026 |
| 533 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 1 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 907,50 | 4 507,40 | 4 415,60 | 186 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 840,00 | 2026 |
| 534 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 1 717,60 | 1606,90 | 1247,70 | 39 | 4 346 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 072,00 | 2026 |
| 535 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 1 591,30 | 1 480,60 | 1 447,10 | 57 | 4 213 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 452,00 | 2026 |
| 536 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 51 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 431,90 | 3 161,40 | 3 106,60 | 125 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 160,00 | 2026 |
| 537 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 479,40 | 479,40 | 479,40 | 25 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 538 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 26 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 539 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 473,70 | 473,70 | 473,70 | 34 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 915,00 | 2026 |
| 540 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 21 | Специальный счет | 1977 | 5 | 5 872,10 | 4 501,00 | 4 389,60 | 198 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 2026 |
| 541 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 3 792,70 | 2 256,50 | 2162,40 | 189 | 1 553 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 350,00 | 2026 |
| 542 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 636,00 | 584,00 | 17 | 653 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 625,00 | 2026 |
| 543 | с. Варваровка, ул. Школьная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 361,30 | 361,30 | 262,90 | 18 | 112 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 613,00 | 2026 |
| 544 | с. Варваровка, ул. Школьная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 1 | 395,00 | 327,00 | 327,00 | 25 | 2 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 960,00 | 2026 |
| 545 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 16 | 3 394 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 300,00 | 2026 |
| 546 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 643,70 | 643,70 | 643,70 | 19 | 3 394 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 300,00 | 2026 |
| 547 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 632,00 | 600,00 | 600,00 | 17 | 3 394 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 300,00 | 2026 |
| Итого по Камешкирскому району |  | Х | Х | Х | 2 766,20 | 2 532,60 | 2 438,20 | 92 | 6 286 600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 600,40 | Х |
| 548 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 760,10 | 663,30 | 663,30 | 29 | 838 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 497,20 | 2026 |
| 549 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 376,60 | 347,80 | 347,80 | 19 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 420,00 | 2026 |
| 550 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 803,20 | 740,30 | 740,30 | 34 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 744,00 | 2026 |
| 551 | с. Русский Камешкир, ул. Зеленый Тупик, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 435,00 | 419,40 | 419,40 | 5 | 957 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 164,60 | 2026 |
| 552 | с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 391,30 | 361,80 | 267,40 | 5 | 657 774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 774,60 | 2026 |
| Итого по Колышлейскому району |  | Х | Х | Х | 9 074,22 | 7 483,67 | 7 483,67 | 302 | 9 422 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 422 395,30 | Х |
| 553 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 336,30 | 301,70 | 301,70 | 17 | 844 055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 055,20 | 2026 |
| 554 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 736,10 | 736,10 | 736,10 | 37 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,40 | 2026 |
| 555 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 638,80 | 527,80 | 527,80 | 24 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 776,00 | 2026 |
| 556 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 557,50 | 817,25 | 817,25 | 25 | 1 373 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 249,40 | 2026 |
| 557 | р.п. Колышлей, ул. Железнодорожная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 327,80 | 658,20 | 658,20 | 29 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 520,60 | 2026 |
| 558 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 3 | 292,00 | 256,90 | 256,90 | 71 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 776,00 | 2026 |
| 559 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 3 | 1 486,68 | 1486,68 | 1486,68 | 49 | 886 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 158,30 | 2026 |
| 560 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 1 819,10 | 1819,10 | 1819,10 | 14 | 156 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 567,60 | 2026 |
| 561 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 2 | 879,94 | 879,94 | 879,94 | 36 | 215 791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 791,80 | 2026 |
| Итого по Кузнецкому району |  | Х | Х | Х | 8 026,70 | 7 004,60 | 6 988,80 | 325 | 22 328 386,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 328 386,30 | Х |
| 562 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 1 190,70 | 700,40 | 700,40 | 34 | 1 347 701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 701,88 | 2026 |
| 563 | р.п. Евлашево, ул. Кузнецкая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 887,50 | 636,40 | 636,40 | 37 | 4 434 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434 172,60 | 2026 |
| 564 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 810,00 | 745,30 | 745,30 | 33 | 292 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 963,68 | 2026 |
| 565 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 637,80 | 637,80 | 637,80 | 27 | 3 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 211,00 | 2026 |
| 566 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 634,20 | 634,20 | 634,20 | 22 | 3 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 211,00 | 2026 |
| 567 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 624,10 | 624,10 | 624,10 | 29 | 3 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 211,00 | 2026 |
| 568 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 615,10 | 615,10 | 615,10 | 21 | 3 467 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 211,00 | 2026 |
| 569 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 325,30 | 325,30 | 325,30 | 17 | 984 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 376,60 | 2026 |
| 570 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1 877,40 | 1 753,10 | 1 737,30 | 87 | 879 037,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 037,54 | 2026 |
| 571 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 424,60 | 332,90 | 332,90 | 18 | 521 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 290,00 | 2026 |
| Итого по Лопатинскому району |  | Х | Х | Х | 1 965,03 | 1 836,05 | 1 836,05 | 65 | 7 274 654,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 654,08 | Х |
| 572 | с. Вехово, ул. Встречная д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 775,30 | 750,00 | 750,00 | 19 | 3 858 301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 301,08 | 2026 |
| 573 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 797,13 | 751,85 | 751,85 | 18 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 200,00 | 2026 |
| 574 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 392,60 | 334,20 | 334,20 | 28 | 2 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 153,00 | 2026 |
| Итого по Лунинскому району |  | Х | Х | Х | 3 032,00 | 1 992,50 | 1 979,00 | 118 | 10 657 147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 657 147,30 | Х |
| 575 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 749,30 | 424,90 | 424,90 | 28 | 2 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 374,00 | 2026 |
| 576 | р.п. Лунино, ул. Пионерская д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 491,00 | 291,20 | 291,20 | 18 | 3 138 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 306,00 | 2026 |
| 577 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 17 | 3 038 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 178,00 | 2026 |
| 578 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 21 | счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 379,40 | 215,00 | 215,00 | 19 | 688 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 078,80 | 2026 |
| 579 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 032,90 | 846,40 | 832,90 | 36 | 1 012 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 210,50 | 2026 |
| Итого по Малосердобинскому району |  | Х | Х | Х | 901,10 | 901,10 | 901,10 | 29 | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 744,36 | Х |
| 580 | с. Малая Сердоба, ул. Строителей, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 901,10 | 901,10 | 901,10 | 29 | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 744,36 | 2026 |
| Итого по Мокшанскому району |  | Х | Х | Х | 4 403,60 | 4 075,90 | 3 987,20 | 254 | 10 606 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 606 457,30 | Х |
| 581 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 376,40 | 376,40 | 287,70 | 15 | 1 214 294,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 294,10 | 2026 |
| 582 | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 2 | 1 543,10 | 1 543,10 | 1 543,10 | 23 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2026 |
| 583 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 404,80 | 404,80 | 404,80 | 31 | 443 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 306,00 | 2026 |
| 584 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 282,20 | 187,40 | 187,40 | 18 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2026 |
| 585 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 350,40 | 245,00 | 245,00 | 112 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2026 |
| 586 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 335,80 | 208,30 | 208,30 | 11 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 2026 |
| 587 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 368,90 | 368,90 | 368,90 | 8 | 1 145 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 925,00 | 2026 |
| 588 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 371,30 | 371,30 | 371,30 | 21 | 1 145 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 925,00 | 2026 |
| 589 | с. Симбухово, ул. Заречная д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 370,70 | 370,70 | 370,70 | 15 | 3 357 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 007,20 | 2026 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | Х | Х | Х | 43 743,36 | 33 358,70 | 28 828,10 | 1764 | 77 354 983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 354 983,85 | Х |
| 590 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 403,70 | 365,30 | 365,30 | 18 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 794,40 | 2026 |
| 591 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 1 152,90 | 706,10 | 706,10 | 40 | 772 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 227,40 | 2026 |
| 592 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 1 | 535,80 | 420,50 | 420,50 | 49 | 1 480 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 045,70 | 2026 |
| 593 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 871,20 | 810,30 | 719,10 | 53 | 2 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 957,00 | 2026 |
| 594 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 484,40 | 844,20 | 640,20 | 49 | 448 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 630,00 | 2026 |
| 595 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 295,30 | 3 002,20 | 2 643,60 | 96 | 3 301 280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 280,70 | 2026 |
| 596 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 185 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 775,00 | 716,80 | 716,80 | 27 | 2 100 511,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 511,80 | 2026 |
| 597 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 12 | Специальный счет | 1981 | 5 | 5 399,20 | 3 723,50 | 3 723,50 | 178 | 26 591 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 591 461,80 | 2026 |
| 598 | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского, д. 49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 4 | 1 100,20 | 797,80 | 797,80 | 25 | 1 320 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 141,40 | 2026 |
| 599 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 601,20 | 562,70 | 562,70 | 27 | 3 101 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 313,20 | 2026 |
| 600 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 768,90 | 707,30 | 707,30 | 38 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 227,80 | 2026 |
| 601 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 519,90 | 37 | 2 637 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 353,20 | 2026 |
| 602 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 8 596,90 | 7 271,20 | 6 305,40 | 291 | 7 044 981,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 981,83 | 2026 |
| 603 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 1 754,70 | 1 623,70 | 1 623,70 | 65 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 594,00 | 2026 |
| 604 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1985 | 5 | 6 190,90 | 3 884,70 | 2 306,20 | 419 | 5 154 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 715,50 | 2026 |
| 605 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 4 | 1 106,30 | 769,90 | 433,50 | 48 | 304 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 098,80 | 2026 |
| 606 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1 509,96 | 864,20 | 864,20 | 35 | 2 389 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 492,80 | 2026 |
| 607 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 5 | 3 646,80 | 2 710,50 | 1 774,20 | 138 | 1 637 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 358,80 | 2026 |
| 608 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/Чкалова, д. 29/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 3 | 2 057,90 | 1 277,60 | 1 277,60 | 59 | 2 157 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 076,70 | 2026 |
| 609 | с. Атмис, ул. Новая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 708,90 | 624,90 | 624,90 | 33 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 500,00 | 2026 |
| 610 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 412,20 | 375,40 | 375,40 | 9 | 2 313 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 373,02 | 2026 |
| 611 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 780,00 | 780,00 | 720,20 | 30 | 1 146 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 848,00 | 2026 |
| Итого по Никольскому району |  | Х | Х | Х | 18 851,96 | 16 873,21 | 16 679,41 | 595 | 30 875 861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 875 861,40 | Х |
| 612 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 4 399,89 | 3 995,70 | 3 995,70 | 161 | 4 401 450,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 450,40 | 2026 |
| 613 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 4 286,55 | 3 894,79 | 3 833,29 | 122 | 1 303 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 170,00 | 2026 |
| 614 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 3 104,75 | 2 873,75 | 2 873,75 | 81 | 4 393 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 610,00 | 2026 |
| 615 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 944,20 | 1 593,10 | 1 460,80 | 56 | 5 350 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 800,00 | 2026 |
| 616 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 128 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1981 | 5 | 2 088,22 | 1 696,42 | 1 696,42 | 74 | 4 986 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 040,00 | 2026 |
| 617 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 368,60 | 338,00 | 338,00 | 21 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | 2026 |
| 618 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 367,10 | 335,10 | 335,10 | 18 | 2 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 800,00 | 2026 |
| 619 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 3 | 1 000,62 | 926,52 | 926,52 | 28 | 1 473 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 635,00 | 2026 |
| 620 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 3 | 930,23 | 858,03 | 858,03 | 27 | 4 548 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 080,00 | 2026 |
| 621 | г. Никольск, ул. Чайковского, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 7 | 890 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 276,00 | 2026 |
| Итого по Пачелмскому району |  | Х | Х | Х | 1 557,00 | 903,50 | 903,50 | 54 | 2 551 020,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 020,20 | Х |
| 622 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1987 | 3 | 1 557,00 | 903,50 | 903,50 | 54 | 2 551 020,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 020,20 | 2026 |
| Итого по Пензенскому району |  | Х | Х | Х | 23 228,80 | 19 456,40 | 18 313,60 | 648 | 54 012 356,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 012 356,46 | Х |
| 623 | н. п. центральная усадьба свх. "Серп и молот", ул. Лесная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 420,00 | 396,00 | 396,00 | 12 | 1 505 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 683,20 | 2026 |
| 624 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 263,00 | 211,00 | 211,00 | 18 | 5 287 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287 842,70 | 2026 |
| 625 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 3 | 663,80 | 643,50 | 643,50 | 13 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 400,00 | 2026 |
| 626 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 460,40 | 398,40 | 388,90 | 19 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 998,40 | 2026 |
| 627 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 634,90 | 588,90 | 519,50 | 32 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 628 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,90 | 575,90 | 544,20 | 22 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 629 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 623,80 | 580,80 | 580,80 | 20 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 630 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 622,30 | 576,30 | 472,20 | 24 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 572,00 | 2026 |
| 631 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 979,80 | 1 034,20 | 1 034,20 | 23 | 549 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 282,00 | 2026 |
| 632 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 18 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 2026 |
| 633 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 16 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 340,00 | 2026 |
| 634 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 340,70 | 310,30 | 310,30 | 25 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 006,00 | 2026 |
| 635 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 335,60 | 297,20 | 297,20 | 20 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 006,00 | 2026 |
| 636 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 666,30 | 618,30 | 618,30 | 44 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 2026 |
| 637 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 791,30 | 730,90 | 730,90 | 30 | 1 916 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 485,40 | 2026 |
| 638 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 852,60 | 793,20 | 793,20 | 33 | 1 876 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 264,60 | 2026 |
| 639 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 843,40 | 843,40 | 843,40 | 46 | 2 248 295,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 295,16 | 2026 |
| 640 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | Специальный счет | 2011 | 10 | 9 345,50 | 6 777,20 | 6 777,20 | 153 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2026 |
| 641 | с. Кондоль, ул. Мира, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 368,60 | 368,60 | 352,20 | 20 | 1 684 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 530,00 | 2026 |
| 642 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 775,50 | 719,60 | 475,50 | 15 | 1 655 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 825,00 | 2026 |
| 643 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 780,60 | 724,30 | 481,50 | 13 | 1 655 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 825,00 | 2026 |
| 644 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 782,90 | 726,30 | 478,50 | 16 | 1 655 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 825,00 | 2026 |
| 645 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 770,70 | 714,70 | 537,70 | 16 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 460,00 | 2026 |
| Итого по Сердобскому району |  | Х | Х | Х | 72 274,79 | 65 899,10 | 61 939,69 | 2553 | 132 848 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 848 363,73 | Х |
| 646 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 817,90 | 756,90 | 756,90 | 36 | 3 035 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 643,00 | 2026 |
| 647 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1991 | 9 | 8 053,00 | 7 474,20 | 7 474,20 | 270 | 11 143 961,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 143 961,63 | 2026 |
| 648 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 826,80 | 778,70 | 692,50 | 36 | 2 578 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 095,20 | 2026 |
| 649 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 5 | 3 370,90 | 3 093,90 | 3 093,90 | 134 | 5 657 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 230,00 | 2026 |
| 650 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 3 410,60 | 3 133,60 | 3 133,60 | 140 | 9 732 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 732 551,00 | 2026 |
| 651 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 734,30 | 734,30 | 536,60 | 21 | 6 699 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699 856,10 | 2026 |
| 652 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 776,20 | 717,00 | 717,00 | 27 | 1 508 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 099,00 | 2026 |
| 653 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 786,50 | 727,30 | 727,30 | 33 | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 340,00 | 2026 |
| 654 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 308,10 | 287,30 | 287,30 | 12 | 3 304 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 110,00 | 2026 |
| 655 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 406,38 | 3 134,60 | 3 055,38 | 98 | 950 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 684,00 | 2026 |
| 656 | г. Сердобск, ул. Залетова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 5 | 5 780,10 | 5 204,10 | 5 204,10 | 211 | 5 701 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 864,00 | 2026 |
| 657 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 306,30 | 1 306,30 | 1 306,30 | 37 | 4 423 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 289,60 | 2026 |
| 658 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 6 | 2 414,60 | 2 122,50 | 2 078,00 | 82 | 1 391 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 593,00 | 2026 |
| 659 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 449,00 | 415,50 | 314,60 | 18 | 4 682 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 919,20 | 2026 |
| 660 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 3 047,80 | 2 863,30 | 2 509,20 | 91 | 297 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 461,00 | 2026 |
| 661 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 4 | 1 424,10 | 1 309,70 | 1 199,20 | 31 | 3 095 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 052,00 | 2026 |
| 662 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 508,50 | 1 410,00 | 1 265,00 | 36 | 4 216 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 969,60 | 2026 |
| 663 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 352,00 | 1253,40 | 1091,80 | 43 | 2 828 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 530,00 | 2026 |
| 664 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 348,70 | 1253,90 | 1106,50 | 33 | 4 114 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 608,00 | 2026 |
| 665 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 2 037,60 | 1 885,10 | 1 508,90 | 52 | 4 491 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 484,80 | 2026 |
| 666 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 840,60 | 4 429,60 | 3 741,60 | 170 | 5 209 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209 149,60 | 2026 |
| 667 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 305,40 | 281,40 | 281,40 | 18 | 3 113 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 125,00 | 2026 |
| 668 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 298,50 | 273,90 | 273,90 | 11 | 809 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 381,00 | 2026 |
| 669 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 703,70 | 637,10 | 475,10 | 14 | 1 551 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 898,00 | 2026 |
| 670 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 4 605,90 | 4 339,40 | 3 489,40 | 103 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 520,00 | 2026 |
| 671 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 294,10 | 648,90 | 648,90 | 42 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 880,00 | 2026 |
| 672 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 441,50 | 401,90 | 401,90 | 19 | 2 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 800,00 | 2026 |
| 673 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 439,70 | 396,90 | 396,90 | 20 | 2 957 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 880,00 | 2026 |
| 674 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 454,80 | 413,00 | 413,00 | 15 | 2 656 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 905,00 | 2026 |
| 675 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 3 625,20 | 3 053,20 | 2 923,20 | 234 | 3 796 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796 233,00 | 2026 |
| 676 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 442,60 | 4 001,60 | 4 001,60 | 182 | 4 967 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 230,00 | 2026 |
| 677 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 5 | 4 331,40 | 4 007,40 | 4 007,40 | 173 | 5 005 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005 768,00 | 2026 |
| 678 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 11 | Специальный счет | 1975 | 2 | 774,40 | 726,40 | 726,40 | 28 | 2 422 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 057,00 | 2026 |
| 679 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 586,50 | 536,70 | 535,00 | 26 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 742,00 | 2026 |
| 680 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 578,31 | 537,30 | 526,31 | 20 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 742,00 | 2026 |
| 681 | с. Рощино, ул. Советская, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 743,00 | 703,00 | 703,00 | 28 | 2 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 100,00 | 2026 |
| 682 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 649,80 | 649,80 | 336,40 | 9 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 612,00 | 2026 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | Х | Х | Х | 10 189,00 | 9 332,10 | 9 332,10 | 406 | 48 021 819,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 021 819,08 | Х |
| 683 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 594,10 | 540,10 | 540,10 | 27 | 2 035 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 268,56 | 2026 |
| 684 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 776,10 | 705,50 | 705,50 | 19 | 1 862 329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 329,52 | 2026 |
| 685 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 387,30 | 346,30 | 346,30 | 8 | 1 781 039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 039,60 | 2026 |
| 686 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,90 | 395,20 | 395,20 | 17 | 2 247 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 248,40 | 2026 |
| 687 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 447,80 | 406,80 | 406,80 | 23 | 2 043 929,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 929,52 | 2026 |
| 688 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 395,20 | 353,20 | 353,20 | 20 | 2 035 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 268,56 | 2026 |
| 689 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 389,70 | 348,70 | 348,70 | 23 | 2 041 567,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 567,44 | 2026 |
| 690 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 177,70 | 161,50 | 161,50 | 12 | 2 363 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 263,64 | 2026 |
| 691 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 604,20 | 549,30 | 549,30 | 19 | 2 362 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 476,24 | 2026 |
| 692 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 156,00 | 147,00 | 147,00 | 8 | 2 243 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 311,60 | 2026 |
| 693 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 398,70 | 356,80 | 356,80 | 13 | 2 244 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 886,32 | 2026 |
| 694 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 437,80 | 398,00 | 398,00 | 26 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 420,00 | 2026 |
| 695 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 433,10 | 393,70 | 393,70 | 17 | 2 250 397,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 397,44 | 2026 |
| 696 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 444,60 | 404,30 | 404,30 | 12 | 1 810 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 458,40 | 2026 |
| 697 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 596,30 | 542,10 | 542,10 | 13 | 2 244 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 098,56 | 2026 |
| 698 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 404,00 | 376,00 | 376,00 | 19 | 538 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 496,80 | 2026 |
| 699 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 608,60 | 553,30 | 553,30 | 26 | 2 243 311,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 311,20 | 2026 |
| 700 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 594,60 | 540,50 | 540,50 | 14 | 6 145 673,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 673,28 | 2026 |
| 701 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 598,20 | 543,80 | 543,80 | 26 | 390 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 622,00 | 2026 |
| 702 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 329,30 | 312,80 | 312,80 | 19 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 640,00 | 2026 |
| 703 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 330,20 | 313,50 | 313,50 | 20 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 640,00 | 2026 |
| 704 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 689,60 | 643,70 | 643,70 | 25 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 472,00 | 2026 |
| Итого по Спасскому району |  | Х | Х | Х | 2 791,80 | 2 364,80 | 2 364,80 | 87 | 5 220 615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 615,90 | Х |
| 705 | г. Спасск, ул. Октября, д. 1 | Специальный счет | 1975 | 2 | 683,10 | 439,50 | 439,50 | 16 | 1 960 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 007,80 | 2026 |
| 706 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 845,00 | 753,60 | 753,60 | 22 | 1 295 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 207,50 | 2026 |
| 707 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 907,50 | 823,70 | 823,70 | 29 | 1 144 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 600,60 | 2026 |
| 708 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 2 | 356,20 | 348,00 | 348,00 | 20 | 820 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 800,00 | 2026 |
| Итого по Тамалинскому району |  | Х | Х | Х | 6 179,30 | 6 025,30 | 6 025,30 | 364 | 17 123 201,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 201,56 | Х |
| 709 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 394,50 | 386,50 | 386,50 | 23 | 808 083,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 083,96 | 2026 |
| 710 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 385,40 | 377,40 | 377,40 | 28 | 689 426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 426,84 | 2026 |
| 711 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 718,70 | 702,70 | 702,70 | 34 | 972 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 188,16 | 2026 |
| 712 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 727,30 | 711,30 | 711,30 | 36 | 1 031 733,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 733,84 | 2026 |
| 713 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 284,20 | 276,20 | 276,20 | 16 | 3 043 663,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 663,92 | 2026 |
| 714 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 433,60 | 417,60 | 417,60 | 28 | 688 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 216,62 | 2026 |
| 715 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 553,60 | 538,60 | 538,60 | 43 | 634 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 022,14 | 2026 |
| 716 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 574,10 | 559,10 | 559,10 | 39 | 776 024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 024,82 | 2026 |
| 717 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 657,30 | 641,30 | 641,30 | 39 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 176,00 | 2026 |
| 718 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 2 | 664,80 | 648,80 | 648,80 | 46 | 3 508 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 169,26 | 2026 |
| 719 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 785,80 | 765,80 | 765,80 | 32 | 2 561 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 496,00 | 2026 |
| Итого по Шемышейскому району |  | Х | Х | Х | 7 376,40 | 5 108,36 | 4 933,76 | 287 | 14 121 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 121 972,08 | Х |
| 720 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 426,50 | 408,30 | 408,30 | 10 | 2 500 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 592,00 | 2026 |
| 721 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 383,10 | 351,40 | 351,40 | 36 | 2 630 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 780,00 | 2026 |
| 722 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 406,20 | 372,80 | 372,80 | 10 | 638 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 497,20 | 2026 |
| 723 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 317,10 | 309,00 | 197,80 | 26 | 605 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 280,00 | 2026 |
| 724 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 2 | 446,50 | 359,60 | 359,60 | 20 | 1 520 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 045,00 | 2026 |
| 725 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 2 | 1 521,80 | 764,16 | 764,16 | 59 | 479 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 280,00 | 2026 |
| 726 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1984 | 2 | 1 559,40 | 872,90 | 872,90 | 54 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 2026 |
| 727 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 2 | 1 500,30 | 854,70 | 854,70 | 36 | 1 731 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 586,50 | 2026 |
| 728 | с. Усть-Уза, ул. Им. А.Ж. Богданова, д. 1а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 815,50 | 815,50 | 752,10 | 36 | 3 493 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 911,38 | 2026 |
| Итого на 2027 год |  | Х | Х | Х | 1 835 841,62 | 1 633 521,66 | 1 575 697,06 | 80 157 | 3 779 871 367,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 871 367,14 | Х |
| Итого по Башмаковскому району |  | Х | Х | Х | 4 185,80 | 3 880,20 | 3 880,20 | 212 | 13 860 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860 109,00 | Х |
| 1 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 686,80 | 638,40 | 638,40 | 47 | 3 990 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 360,00 | 2027 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 793,00 | 732,20 | 732,20 | 29 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 160,00 | 2027 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 755,80 | 725,40 | 725,40 | 27 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 160,00 | 2027 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 747,80 | 677,80 | 677,80 | 44 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 160,00 | 2027 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 385,20 | 341,20 | 341,20 | 28 | 486 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 514,00 | 2027 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 365,40 | 365,40 | 365,40 | 25 | 510 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 377,00 | 2027 |
| 7 | р.п. Башмаково, ул. Московская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 451,80 | 399,80 | 399,80 | 12 | 514 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 378,00 | 2027 |
| Итого по Бековскому району |  | Х | Х | Х | 3 632,40 | 3 265,10 | 3 265,10 | 118 | 20 999 203,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 999 203,60 | Х |
| 8 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 410,90 | 367,70 | 367,70 | 11 | 3 834 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 397,00 | 2027 |
| 9 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 410,80 | 368,40 | 368,40 | 10 | 524 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 936,00 | 2027 |
| 10 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 411,80 | 369,40 | 369,40 | 9 | 3 104 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 312,20 | 2027 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 409,80 | 370,20 | 370,20 | 16 | 2 371 055,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 055,80 | 2027 |
| 12 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 395,10 | 334,40 | 334,40 | 20 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 987,20 | 2027 |
| 13 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 13 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 987,20 | 2027 |
| 14 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 403,60 | 364,00 | 364,00 | 14 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 987,20 | 2027 |
| 15 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 786,80 | 727,00 | 727,00 | 25 | 3 703 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 541,00 | 2027 |
| Итого по Белинскому району |  | Х | Х | Х | 7 386,10 | 6 802,99 | 6 802,96 | 426 | 12 220 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 162,00 | Х |
| 16 | г. Белинский, ул. им. Ф. Захаркина, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 3 | 747,90 | 690,70 | 690,70 | 31 | 947 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 754,00 | 2027 |
| 17 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18В | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 3 | 1 516,00 | 1386,10 | 1386,10 | 93 | 389 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 906,00 | 2027 |
| 18 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 833,80 | 782,80 | 782,80 | 40 | 2 525 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 304,00 | 2027 |
| 19 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 763,80 | 702,60 | 702,60 | 47 | 959 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 326,00 | 2027 |
| 20 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 33А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 778,20 | 717,90 | 717,90 | 50 | 2 358 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 209,00 | 2027 |
| 21 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 653,43 | 630,50 | 630,50 | 48 | 2 417 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 400,00 | 2027 |
| 22 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 315,17 | 266,30 | 266,27 | 28 | 719 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 478,00 | 2027 |
| 23 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 406,90 | 363,59 | 363,59 | 30 | 527 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 846,00 | 2027 |
| 24 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 420,90 | 401,10 | 401,10 | 16 | 320 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 220,00 | 2027 |
| 25 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 950,00 | 861,40 | 861,40 | 43 | 1 054 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 719,00 | 2027 |
| Итого по Бессоновскому району |  | Х | Х | Х | 9 457,90 | 7 151,44 | 6 736,84 | 395 | 31 442 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 442 399,30 | Х |
| 26 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 551,00 | 491,20 | 345,30 | 19 | 834 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 448,40 | 2027 |
| 27 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 825,20 | 460,70 | 460,70 | 18 | 1 268 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 142,60 | 2027 |
| 28 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 954,30 | 863,54 | 863,54 | 35 | 1 269 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 176,80 | 2027 |
| 29 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 1 143,80 | 658,50 | 658,50 | 43 | 1 269 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 008,80 | 2027 |
| 30 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 1 072,30 | 959,70 | 959,70 | 39 | 1 264 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 696,40 | 2027 |
| 31 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 788,00 | 743,30 | 743,30 | 27 | 1 265 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 509,40 | 2027 |
| 32 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 785,70 | 478,90 | 478,90 | 34 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 015,50 | 2027 |
| 33 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 718,00 | 479,70 | 479,70 | 44 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 015,50 | 2027 |
| 34 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 464,00 | 439,00 | 439,00 | 33 | 1 249 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 620,00 | 2027 |
| 35 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 785,70 | 478,90 | 478,90 | 36 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 015,50 | 2027 |
| 36 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 656,90 | 385,40 | 385,40 | 38 | 4 019 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 875,20 | 2027 |
| 37 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 713,00 | 712,60 | 443,90 | 29 | 4 019 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 875,20 | 2027 |
| Итого по г. Заречный |  | Х | Х | Х | 181 561,43 | 162 595,23 | 162 053,33 | 8 317 | 593 521 861,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 521 861,01 | Х |
| 38 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 16 | Специальный счет | 1967 | 9 | 2167,33 | 1 898,49 | 1 898,49 | 104 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 2027 |
| 39 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 18 | Специальный счет | 1968 | 9 | 2139,58 | 1 893,73 | 1 893,73 | 87 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 2027 |
| 40 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 20 | Специальный счет | 1968 | 9 | 2191,86 | 1 917,56 | 1 917,56 | 86 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 2027 |
| 41 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | Специальный счет | 1969 | 9 | 2216,61 | 1 954,71 | 1 954,71 | 101 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 2027 |
| 42 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 9 | 12204,27 | 10 995,17 | 10 995,17 | 626 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536 000,00 | 2027 |
| 43 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 4 | 2 329,14 | 2 082,25 | 2 082,25 | 104 | 11 512 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512 115,60 | 2027 |
| 44 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 938,38 | 2686,22 | 2686,22 | 126 | 2 010 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 740,00 | 2027 |
| 45 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2 205,80 | 2059,60 | 2059,60 | 120 | 552 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 952,00 | 2027 |
| 46 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 9 | 5 990,60 | 5 422,00 | 5 422,00 | 257 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 47 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 4 | 2 295,21 | 2 049,22 | 2 049,22 | 95 | 11 933 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 933 026,00 | 2027 |
| 48 | г. Заречный, ул. Братская, д. 15 | Специальный счет | 1966 | 4 | 2 308,15 | 2 058,34 | 2 058,34 | 85 | 9 467 746,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467 746,07 | 2027 |
| 49 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 135,64 | 1992,10 | 1992,10 | 103 | 2 893 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 627,00 | 2027 |
| 50 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 9 | 6 430,00 | 5 811,50 | 5 811,50 | 288 | 7 497 768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 768,88 | 2027 |
| 51 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 20 | Специальный счет | 1982 | 5 | 3 861,30 | 3 468,10 | 3 468,10 | 193 | 13 558 329,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 558 329,66 | 2027 |
| 52 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | Специальный счет | 1982 | 9 | 8 720,10 | 7 407,60 | 7 407,60 | 360 | 12 386 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 386 248,60 | 2027 |
| 53 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 690,60 | 3 447,90 | 3 447,90 | 201 | 25 500 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 318,20 | 2027 |
| 54 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 678,13 | 3 434,53 | 3 434,53 | 195 | 13 283 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 283 871,40 | 2027 |
| 55 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 702,90 | 3 460,40 | 3 460,40 | 197 | 24 721 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 721 372,20 | 2027 |
| 56 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 875,21 | 3 630,16 | 3 630,16 | 184 | 19 764 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 764 348,40 | 2027 |
| 57 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 864,30 | 3 619,47 | 3 619,47 | 218 | 24 721 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 721 372,20 | 2027 |
| 58 | г. Заречный, ул. Зеленая, д 21 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 740,73 | 3 495,63 | 3 495,63 | 188 | 11 862 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862 461,40 | 2027 |
| 59 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 670,44 | 3 429,98 | 3 429,98 | 174 | 13 325 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 325 547,00 | 2027 |
| 60 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 5 730,74 | 5 366,65 | 5 366,65 | 268 | 14 437 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 562,00 | 2027 |
| 61 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2 613,00 | 2 003,80 | 2 003,80 | 108 | 7 257 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257 435,00 | 2027 |
| 62 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4 329,20 | 3268,30 | 3268,30 | 216 | 20 000 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 850,00 | 2027 |
| 63 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/2 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 483,31 | 3244,50 | 3244,50 | 154 | 9 925 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 925 032,00 | 2027 |
| 64 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 808,55 | 3566,45 | 3566,45 | 164 | 24 717 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 717 741,00 | 2027 |
| 65 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,07 | 2020,65 | 2020,65 | 112 | 7 783 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783 514,00 | 2027 |
| 66 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 790,03 | 3543,44 | 3543,44 | 172 | 118 804 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 804 969,00 | 2027 |
| 67 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 4 | 2773,44 | 2580,39 | 2580,39 | 152 | 9 080 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080 486,40 | 2027 |
| 68 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2209,70 | 2067,40 | 1525,50 | 101 | 890 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 913,00 | 2027 |
| 69 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 164,28 | 2017,23 | 2017,23 | 108 | 2 369 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 441,00 | 2027 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 728,87 | 3484,33 | 3484,33 | 178 | 30 687 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 687 086,00 | 2027 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 9 | 2 133,90 | 1873,90 | 1873,90 | 102 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 2 187,90 | 1 936,40 | 1 936,40 | 99 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 724,04 | 3478,47 | 3478,47 | 184 | 24 407 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 407 350,00 | 2027 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 9 | 2 148,20 | 1885,50 | 1885,50 | 90 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | Специальный счет | 1966 | 5 | 2 762,82 | 2578,78 | 2578,78 | 109 | 20 069 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 069 086,00 | 2027 |
| 76 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 9 | 2 125,30 | 2084,20 | 2084,20 | 112 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 77 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | Специальный счет | 1978 | 9 | 3 688,90 | 3225,90 | 3225,90 | 167 | 11 172 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 172 433,00 | 2027 |
| 78 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 9 | 13 513,90 | 11 646,50 | 11 646,50 | 559 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 79 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 810,50 | 3537,78 | 3537,78 | 188 | 3 444 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 175,60 | 2027 |
| 80 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2002 | 9 | 5 645,90 | 4643,80 | 4643,80 | 210 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 81 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 20 корп. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 9 | 2 750,30 | 2482,20 | 2482,20 | 93 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 82 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 20 корп. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2002 | 5,9 | 6 609,40 | 5760,60 | 5760,60 | 239 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 300,00 | 2027 |
| 83 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | Специальный счет | 1982 | 9 | 7 308,90 | 6083,40 | 6083,40 | 340 | 14 966 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 966 042,40 | 2027 |
| Итого по г. Кузнецк |  | Х | Х | Х | 140 683,49 | 109 095,56 | 103 204,84 | 4 776 | 261 371 364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 371 364,85 | Х |
| 84 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 759,00 | 699,90 | 699,90 | 39 | 1 906 891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 891,60 | 2027 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 509,50 | 3273,90 | 2474,20 | 140 | 5 634 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634 884,80 | 2027 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 603,10 | 2548,60 | 1745,90 | 130 | 3 611 948,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 948,60 | 2027 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 62 | Специальный счет | 1982 | 5 | 1 731,40 | 1291,10 | 1291,10 | 55 | 7 754 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 754 642,90 | 2027 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 10 | 13 170,40 | 11796,22 | 11399,20 | 473 | 1 711 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 706,40 | 2027 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 255,60 | 839,90 | 839,90 | 74 | 5 017 933,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 933,76 | 2027 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 119,70 | 2941,00 | 2941,00 | 215 | 6 033 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 033 613,40 | 2027 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 3 | 3 979,40 | 3018,50 | 3018,50 | 119 | 1 095 254,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 254,30 | 2027 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 662,60 | 604,90 | 604,90 | 35 | 2 573 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 166,80 | 2027 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 758,80 | 758,80 | 758,80 | 29 | 895 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 761,00 | 2027 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1975 | 2 | 751,70 | 751,70 | 751,70 | 41 | 81 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 940,50 | 2027 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 4 871,80 | 3228,60 | 3228,60 | 155 | 6 835 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 835 981,00 | 2027 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 356,50 | 1365,00 | 1221,50 | 46 | 4 853 362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853 362,76 | 2027 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 12 285,82 | 10587,02 | 9109,12 | 388 | 6 659 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 400,00 | 2027 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 117 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 076,70 | 3348,80 | 3238,00 | 130 | 5 616 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 772,80 | 2027 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 2В | Специальный счет | 1985 | 5 | 6 347,30 | 4597,20 | 4597,20 | 196 | 13 622 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 622 167,20 | 2027 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | Специальный счет | 1965 | 4 | 2 574,70 | 2359,80 | 1501,40 | 72 | 15 280 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280 980,00 | 2027 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 384,00 | 3331,20 | 3201,40 | 144 | 9 638 778,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 638 778,10 | 2027 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 635,30 | 635,30 | 635,30 | 28 | 2 585 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 357,00 | 2027 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | Специальный счет | 1966 | 4 | 3 633,70 | 2555,70 | 2555,70 | 105 | 7 695 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695 191,40 | 2027 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 3 642,33 | 2552,53 | 2552,53 | 120 | 5 945 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 547,20 | 2027 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 372,40 | 3846,80 | 3846,80 | 167 | 6 178 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 451,20 | 2027 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 60 | Специальный счет | 1974 | 5 | 7 082,30 | 3994,10 | 3994,10 | 186 | 6 518 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518 999,17 | 2027 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 13 | Специальный счет | 1976 | 5 | 8 243,10 | 5976,70 | 5976,70 | 298 | 13 988 693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 988 693,40 | 2027 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 811,10 | 762,30 | 762,30 | 55 | 2 876 550,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 550,92 | 2027 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 788,90 | 728,20 | 728,20 | 37 | 4 380 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 229,90 | 2027 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2450,80 | 2450,80 | 1714,90 | 59 | 5 073 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 389,20 | 2027 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3694,60 | 3137,40 | 3043,60 | 130 | 7 413 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 413 623,00 | 2027 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | Специальный счет | 1970 | 5 | 6102,60 | 3871,24 | 3871,24 | 176 | 1 934 060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 060,40 | 2027 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 31 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 114,30 | 2114,30 | 2114,30 | 165 | 4 160 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 665,60 | 2027 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 292,30 | 269,10 | 269,10 | 10 | 5 598 696,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 696,14 | 2027 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 5 | 4 186,50 | 3123,70 | 2782,50 | 136 | 6 738 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 738 634,30 | 2027 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | Специальный счет | 1966 | 4 | 2 288,70 | 1278,70 | 1278,70 | 47 | 5 191 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 191 643,60 | 2027 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 763,00 | 701,00 | 701,00 | 35 | 4 402 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 603,20 | 2027 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 758,80 | 700,80 | 700,80 | 49 | 2 602 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 348,60 | 2027 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 3 | 2 042,90 | 1271,70 | 1271,70 | 53 | 7 845 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845 777,10 | 2027 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 487,20 | 434,60 | 434,60 | 39 | 3 205 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 073,60 | 2027 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 151 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 3 | 1 201,40 | 1095,70 | 1095,70 | 69 | 4 167 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167 434,60 | 2027 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Энергетиков, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 1 396,00 | 780,00 | 780,00 | 38 | 3 264 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 173,60 | 2027 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 489,30 | 489,30 | 12 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2027 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 513,80 | 478,40 | 478,40 | 12 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2027 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 604,50 | 1278,80 | 1278,80 | 58 | 8 057 299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 057 299,20 | 2027 |
| 126 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 2 | 443,70 | 409,60 | 409,60 | 17 | 7 784 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 784 964,10 | 2027 |
| 127 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 2Б | Специальный счет | 1969 | 2 | 1 648,16 | 1007,85 | 1007,85 | 60 | 4 517 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 149,30 | 2027 |
| 128 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 307 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 3 336,20 | 2468,20 | 2468,20 | 64 | 17 639 939,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 939,58 | 2027 |
| 129 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 309 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 437,08 | 3340,60 | 3340,60 | 70 | 11 979 683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 979 683,62 | 2027 |
| Итого по городу Пенза: |  | Х | Х | Х | 1 257 358,75 | 1 141 977,38 | 1 096 079,53 | 57 743 | 2 261 289 935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 289 935,90 | Х |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 105 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 22 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 708,00 | 2027 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 528,30 | 528,30 | 528,30 | 15 | 641 362,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 362,43 | 2027 |
| 132 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 10 | 10 158,50 | 8 194,20 | 8 194,20 | 280 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 133 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 799,00 | 740,80 | 740,80 | 37 | 2 052 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 190,83 | 2027 |
| 134 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 226,50 | 181,60 | 181,60 | 10 | 1 328 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 526,00 | 2027 |
| 135 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 201,40 | 164,30 | 164,30 | 13 | 1 602 393,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 393,47 | 2027 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 892,70 | 3 580,70 | 3 580,70 | 175 | 6 137 979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 979,66 | 2027 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 7 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 047,00 | 3 190,10 | 2 572,90 | 124 | 10 172 979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 172 979,63 | 2027 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 11 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2 767,20 | 2 493,30 | 2 493,30 | 150 | 9 447 044,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447 044,14 | 2027 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14А | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 888,90 | 3 576,90 | 3 576,90 | 174 | 11 121 306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 121 306,38 | 2027 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 004,50 | 3 184,70 | 3 184,70 | 118 | 10 315 980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 980,31 | 2027 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 305,80 | 3 205,80 | 3 205,80 | 107 | 10 342 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 342 733,24 | 2027 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5 482,80 | 5 222,40 | 3 883,80 | 124 | 6 429 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 429 762,76 | 2027 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 27 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 229,50 | 3 969,10 | 2 550,30 | 128 | 12 759 924,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 759 924,45 | 2027 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 31 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 238,80 | 3 184,30 | 2 519,00 | 125 | 10 314 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 314 221,80 | 2027 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1 969,48 | 1 713,45 | 1 620,99 | 122 | 5 714 583,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 583,29 | 2027 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 1 966,82 | 1 711,13 | 1 669,53 | 153 | 5 703 484,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 484,76 | 2027 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 975,70 | 5 401,50 | 5 401,50 | 304 | 13 456 672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 456 672,67 | 2027 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 10 074,60 | 10 074,60 | 10 074,60 | 438 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536 000,00 | 2027 |
| 149 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 8 052,00 | 8 051,40 | 8 051,40 | 360 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | Специальный счет | 1995 - 1996 | 9 - 10 | 10 007,00 | 8 706,09 | 8 706,09 | 502 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 151 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 67 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995, 1997, 2003, 2005 | 10 | 16 863,10 | 16 863,10 | 16 863,10 | 725 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 2027 |
| 152 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 10 | 6 496,10 | 6 492,40 | 6 492,40 | 300 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 153 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 7 941,70 | 7 941,70 | 7 941,70 | 358 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 154 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 144 | Специальный счет | 1989 | 9 | 9 283,30 | 8 025,10 | 8 025,10 | 357 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 2027 |
| 155 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 158 | Специальный счет | 1995 | 9 | 7 307,75 | 6 510,10 | 6 510,10 | 287 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 2027 |
| 156 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 269,70 | 269,70 | 178,80 | 13 | 1 219 375,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 375,76 | 2027 |
| 157 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 341,00 | 316,90 | 316,90 | 20 | 1 539 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 150,39 | 2027 |
| 158 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 324,50 | 2 180,00 | 2 032,60 | 93 | 5 279 803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 803,90 | 2027 |
| 159 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 5 | 1 615,80 | 1 591,80 | 1 591,80 | 66 | 5 096 066,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 066,51 | 2027 |
| 160 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 5 | 2 664,50 | 2 489,50 | 2 489,50 | 127 | 4 311 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 930,60 | 2027 |
| 161 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 396,70 | 3 157,70 | 3 157,70 | 167 | 6 280 797,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 797,71 | 2027 |
| 162 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1 781,60 | 1 653,60 | 1 653,60 | 85 | 4 593 587,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 587,36 | 2027 |
| 163 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 161,30 | 2 750,33 | 2 750,33 | 207 | 5 575 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 551,65 | 2027 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 630,30 | 581,40 | 581,40 | 24 | 2 612 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 698,00 | 2027 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 618,90 | 570,10 | 570,10 | 35 | 2 801 825,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 825,88 | 2027 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 9 | 3 126,70 | 2 993,70 | 2 153,10 | 99 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 072,00 | 2027 |
| 167 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 9 | 2 574,52 | 2 456,52 | 2 456,52 | 125 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 072,00 | 2027 |
| 168 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 501,40 | 501,40 | 501,40 | 23 | 4 618 847,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618 847,37 | 2027 |
| 169 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 9 | 6 700,00 | 5 985,40 | 5 985,40 | 265 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 170 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 303,00 | 281,40 | 281,40 | 17 | 1 318 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 870,10 | 2027 |
| 171 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 211,90 | 184,35 | 184,35 | 15 | 206 334,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 334,08 | 2027 |
| 172 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1959 | 2 | 444,10 | 407,90 | 407,90 | 17 | 331 744,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 744,86 | 2027 |
| 173 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1963 | 4 | 1 240,90 | 1 109,20 | 1 109,20 | 176 | 3 526 218,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 218,78 | 2027 |
| 174 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 1 250,80 | 1 106,80 | 1 106,80 | 31 | 3 505 447,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505 447,86 | 2027 |
| 175 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 3 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 20 | 1 639 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 822,77 | 2027 |
| 176 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 31 | 1 685 877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 877,65 | 2027 |
| 177 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | Специальный счет | 2000 | 13 | 4 243,20 | 3 719,20 | 3 719,20 | 115 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 178 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1993 | 10 | 9 784,40 | 8 670,80 | 8 670,80 | 400 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 179 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 10 804,70 | 10 804,70 | 9 292,04 | 500 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536 000,00 | 2027 |
| 180 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 15 | Специальный счет | 1994 - 1996 | 8, 3 | 15 320,20 | 12 002,90 | 12 002,90 | 530 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 | 2027 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19Б | Специальный счет | 2002 | 10 | 4 659,20 | 4 006,91 | 4 006,91 | 200 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 182 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 25 | Специальный счет | 1995 | 9 | 10 076,80 | 10 074,30 | 10 074,30 | 450 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 2027 |
| 183 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 27 | Специальный счет | 2002 | 10 | 11 589,80 | 9 967,23 | 9 967,23 | 550 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 2027 |
| 184 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 29 | Специальный счет | 2002 | 10 | 6 866,10 | 5 904,85 | 5 904,85 | 300 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 2027 |
| 185 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 31 | Специальный счет | 1998, 2001, 2003, 2005 | 9 | 18 112,90 | 18 112,90 | 18 112,90 | 827 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 186 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 41 | Специальный счет | 1997 | 9 | 6 619,80 | 6 619,80 | 6 619,80 | 270 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 2027 |
| 187 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1992 | 10 | 4 968,42 | 4 180,82 | 4 180,82 | 205 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 188 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | Специальный счет | 1984 | 9 | 6 821,60 | 5 784,20 | 5 784,20 | 334 | 10 812 658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 812 658,68 | 2027 |
| 189 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 36А | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 977,40 | 3 779,40 | 3 779,40 | 167 | 9 343 812,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 343 812,01 | 2027 |
| 190 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 000,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 188 | 6 754 681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 681,67 | 2027 |
| 191 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 969,10 | 2 583,12 | 1 601,02 | 112 | 5 674 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 674 698,29 | 2027 |
| 192 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 000,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 200 | 6 754 681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 681,67 | 2027 |
| 193 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 5 366,43 | 4668,79 | 4002,49 | 257 | 7 748 622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 622,29 | 2027 |
| 194 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | Специальный счет | 1975 | 1 | 455,40 | 367,10 | 367,10 | 106 | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 184,00 | 2027 |
| 195 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4А | Специальный счет | 1975 | 1 | 455,40 | 368,80 | 368,80 | 105 | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 184,00 | 2027 |
| 196 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 172,00 | 1 082,50 | 1 082,50 | 70 | 2 621 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 134,90 | 2027 |
| 197 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 141,83 | 1 079,43 | 997,63 | 70 | 2 621 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 134,90 | 2027 |
| 198 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 1 185,80 | 1 096,40 | 1 096,40 | 66 | 2 621 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 134,90 | 2027 |
| 199 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 13 | Специальный счет | 1981 | 3 | 1 440,20 | 1 310,60 | 1 310,60 | 82 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 062,00 | 2027 |
| 200 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 92 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 9 | 6 200,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 177 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 201 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 6А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1 198,10 | 1 114,70 | 723,30 | 32 | 3 060 836,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 836,72 | 2027 |
| 202 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 355,60 | 323,60 | 323,60 | 20 | 2 271 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 972,00 | 2027 |
| 203 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 460,10 | 268,40 | 268,40 | 12 | 2 375 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 141,19 | 2027 |
| 204 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1 717,30 | 1 593,70 | 1 593,70 | 76 | 6 163 949,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163 949,55 | 2027 |
| 205 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 280,10 | 280,10 | 257,70 | 7 | 5 874 406,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 406,18 | 2027 |
| 206 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1996 | 5 | 10 363,00 | 9 015,81 | 9 015,81 | 475 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 17 | Специальный счет | 1974 | 5 | 2 951,40 | 2 666,90 | 2 666,90 | 150 | 5 743 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 936,00 | 2027 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 040,40 | 2 653,00 | 2 653,00 | 150 | 5 672 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 496,00 | 2027 |
| 209 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 30 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3 912,80 | 3 590,50 | 3 590,50 | 197 | 4 546 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 601,60 | 2027 |
| 210 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 890,30 | 3 578,30 | 3 578,30 | 171 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 186,00 | 2027 |
| 211 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 940,56 | 3 628,56 | 3 628,56 | 174 | 5 373 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 876,80 | 2027 |
| 212 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | Специальный счет | 1964 | 5 | 2 188,56 | 1 904,05 | 1 904,05 | 188 | 5 875 063,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 063,57 | 2027 |
| 213 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 447,70 | 3184,30 | 3184,30 | 183 | 13 667 114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 667 114,96 | 2027 |
| 214 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 5 | 3 944,10 | 3 632,10 | 3 632,10 | 185 | 2 986 551,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 551,46 | 2027 |
| 215 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 37 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 198,40 | 3 198,40 | 1 904,05 | 200 | 8 626 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626 222,43 | 2027 |
| 216 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 43 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 407,50 | 3 144,10 | 3 144,10 | 146 | 8 137 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 719,50 | 2027 |
| 217 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 555,70 | 2 555,70 | 2 513,20 | 125 | 5 554 338,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 338,05 | 2027 |
| 218 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 22А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 2 | 438,64 | 381,62 | 381,62 | 30 | 5 776 015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 015,60 | 2027 |
| 219 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2 692,30 | 2 512,40 | 2 512,40 | 130 | 6 364 223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364 223,58 | 2027 |
| 220 | г. Пенза, ул. Герцена, д 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 5 | 2 404,00 | 2 210,00 | 2 158,80 | 101 | 5 638 268,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 268,46 | 2027 |
| 221 | г. Пенза, ул. Герцена/Толстого, д. 17/8 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 388,40 | 3 969,20 | 3 969,20 | 221 | 4 785 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 925,60 | 2027 |
| 222 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 001,75 | 4 269,00 | 3 968,30 | 220 | 8 597 983,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597 983,47 | 2027 |
| 223 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1952 | 3 | 1 378,40 | 1 254,50 | 1 063,50 | 37 | 2 903 942,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 942,78 | 2027 |
| 224 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 | 9 | 20 264,90 | 18 523,40 | 17 158,20 | 820 | 29 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 764 800,00 | 2027 |
| 225 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 9 | 8 649,70 | 7 673,00 | 7 673,00 | 315 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228 800,00 | 2027 |
| 226 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 924,85 | 3 652,30 | 3 271,75 | 163 | 5 269 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 128,00 | 2027 |
| 227 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 35 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 117,20 | 3 801,90 | 2 678,40 | 128 | 14 943 908,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 943 908,22 | 2027 |
| 228 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1958 | 3 | 827,70 | 827,70 | 611,50 | 24 | 2 283 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 016,08 | 2027 |
| 229 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 4 | 2 626,93 | 2 477,50 | 2 477,50 | 144 | 4 426 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 348,64 | 2027 |
| 230 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 348,22 | 2 228,92 | 2 228,92 | 155 | 4 411 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 128,80 | 2027 |
| 231 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4 438,96 | 4 120,60 | 3 164,90 | 162 | 6 508 451,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508 451,14 | 2027 |
| 232 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 177,80 | 3 177,80 | 3 177,80 | 200 | 14 390 370,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 390 370,38 | 2027 |
| 233 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 364,80 | 316,50 | 162,90 | 7 | 1 533 363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 363,52 | 2027 |
| 234 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 455,40 | 423,90 | 295,70 | 18 | 2 058 191,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 191,37 | 2027 |
| 235 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 848,60 | 3 536,60 | 3 536,60 | 184 | 7 077 764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 077 764,17 | 2027 |
| 236 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 914,40 | 3 602,40 | 3 602,40 | 180 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 186,00 | 2027 |
| 237 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 833,70 | 3 521,70 | 3 491,80 | 183 | 7 012 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 373,65 | 2027 |
| 238 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15 | Специальный счет | 1965 | 5 | 2 847,30 | 2613,30 | 2613,30 | 128 | 7 057 299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 057 299,84 | 2027 |
| 239 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 825,20 | 3520,00 | 3520,00 | 168 | 16 614 070,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 614 070,29 | 2027 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | Специальный счет | 1982 | 9 | 7 143,60 | 5 943,80 | 5 943,80 | 216 | 9 469 710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469 710,81 | 2027 |
| 241 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1995 | 10 | 5 637,16 | 4 920,66 | 4 808,66 | 195 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 242 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 4 925,60 | 4 838,10 | 4 838,10 | 195 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 243 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 4 666,00 | 4 059,42 | 4 059,42 | 245 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 244 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 284,40 | 2 976,60 | 2 619,60 | 105 | 5 318 982,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 318 982,67 | 2027 |
| 245 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 35 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 951,70 | 4 548,80 | 4 468,80 | 285 | 5 486 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 752,00 | 2027 |
| 246 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 5 | 5 158,90 | 4 622,90 | 4 616,50 | 236 | 7 988 757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 988 757,67 | 2027 |
| 247 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 387,80 | 2 947,39 | 2 947,39 | 158 | 7 274 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 596,88 | 2027 |
| 248 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 522,08 | 3 250,58 | 3 061,08 | 171 | 8 686 541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 541,40 | 2027 |
| 249 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 45 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 655,60 | 3 366,60 | 2 966,30 | 154 | 9 261 912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261 912,32 | 2027 |
| 250 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 9 | 5 189,20 | 4 670,28 | 4 203,25 | 270 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 251 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36А | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 281,80 | 4012,80 | 2704,70 | 142 | 4 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 080,00 | 2027 |
| 252 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 2 122,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 156 | 4 578 777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578 777,67 | 2027 |
| 253 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 430,65 | 389,50 | 389,50 | 31 | 6 241 063,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 241 063,29 | 2027 |
| 254 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1950 | 2 | 690,60 | 600,82 | 600,82 | 45 | 5 393 418,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393 418,09 | 2027 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 3 | 832,80 | 750,90 | 750,90 | 61 | 3 037 314,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 314,02 | 2027 |
| 256 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | Специальный счет | 1972 | 5 | 7 216,30 | 6 734,70 | 6 020,50 | 314 | 15 364 184,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 364 184,33 | 2027 |
| 257 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 805,20 | 3 059,70 | 3 059,70 | 180 | 6 315 561,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 561,76 | 2027 |
| 258 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 671,90 | 3 425,90 | 3 141,90 | 148 | 6 372 549,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 549,97 | 2027 |
| 259 | г. Пенза, ул. Красная, д. 9 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 700,10 | 3 503,30 | 3 154,70 | 141 | 8 948 398,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 398,54 | 2027 |
| 260 | г. Пенза, ул. Красная, д. 29 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 9 | 5 334,50 | 4 914,50 | 4 641,10 | 206 | 10 260 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260 134,40 | 2027 |
| 261 | г. Пенза, ул. Красная, д. 33А | Специальный счет | 1977 | 9 | 1 837,80 | 1 676,70 | 1 676,70 | 61 | 6 528 351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 528 351,90 | 2027 |
| 262 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 361,80 | 4 957,00 | 4 667,00 | 195 | 9 884 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 884 437,18 | 2027 |
| 263 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1986 | 9 | 4 009,82 | 3 342,62 | 3 342,62 | 88 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 200,00 | 2027 |
| 264 | г. Пенза, ул. Красная, д. 65 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 2 766,85 | 2 118,35 | 2 118,35 | 55 | 4 002 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 880,00 | 2027 |
| 265 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 422,70 | 3 148,20 | 3 148,20 | 142 | 4 211 095,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 095,01 | 2027 |
| 266 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 394,10 | 3 153,30 | 3 153,30 | 149 | 6 057 497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 497,30 | 2027 |
| 267 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 817,37 | 2 624,73 | 2 553,33 | 193 | 5 243 911,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 911,15 | 2027 |
| 268 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 605,80 | 561,00 | 561,00 | 38 | 2 289 536,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 536,67 | 2027 |
| 269 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 505,10 | 4 208,40 | 2 733,60 | 144 | 9 661 079,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 661 079,78 | 2027 |
| 270 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 931,40 | 5 353,00 | 5 353,00 | 299 | 13 817 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 817 323,65 | 2027 |
| 271 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5А | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 428,70 | 3 270,70 | 3 270,70 | 195 | 3 698 716,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 716,69 | 2027 |
| 272 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 392,90 | 3 958,20 | 3 958,20 | 219 | 9 593 651,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 651,59 | 2027 |
| 273 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 859,80 | 3 543,60 | 2 556,70 | 139 | 10 501 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 501 454,72 | 2027 |
| 274 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 4 | 1 375,20 | 1 278,80 | 1 278,80 | 71 | 3 395 863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 863,79 | 2027 |
| 275 | г. Пенза, ул. Кулакова/Новый Кавказ, д. 8/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 3 510,99 | 3 323,99 | 2 307,90 | 105 | 7 177 613,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177 613,01 | 2027 |
| 276 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | Специальный счет | 1972 | 9 | 3 805,90 | 3 690,60 | 3 690,60 | 187 | 16 683 531,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 683 531,59 | 2027 |
| 277 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 834,92 | 5 262,30 | 5 262,30 | 258 | 13 305 229,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 305 229,26 | 2027 |
| 278 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 055,36 | 1 956,06 | 1 956,06 | 109 | 5 159 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 417,10 | 2027 |
| 279 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | Специальный счет | 1977 | 9 | 3 913,40 | 3 561,00 | 3 561,00 | 181 | 8 634 717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 717,02 | 2027 |
| 280 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 9 | 5 778,20 | 5 778,20 | 5 778,20 | 270 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 281 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1994 | 10 | 8 589,30 | 8 589,30 | 7 472,43 | 400 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 282 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1988 - 1990, 1993, 2001 | 9,1 | 17 376,10 | 17376,10 | 10811,81 | 487 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 283 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1937 | 4 | 2 591,62 | 2 308,62 | 2 308,62 | 126 | 5 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 200,00 | 2027 |
| 284 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 15 | Специальный счет | 1974 | 9 | 11 810,20 | 11 203,60 | 11 137,20 | 522 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 2027 |
| 285 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 4 022,20 | 3 825,40 | 3 215,00 | 133 | 7 129 010,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 010,14 | 2027 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | Специальный счет | 1965 | 5 | 4 500,00 | 3 232,74 | 3 232,74 | 195 | 8 776 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 776 933,25 | 2027 |
| 287 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 28 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 216,30 | 2 798,18 | 2 798,18 | 216 | 6 785 661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 785 661,03 | 2027 |
| 288 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 19 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 130,70 | 4 692,70 | 4 692,70 | 173 | 5 953 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 575,20 | 2027 |
| 289 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 355,80 | 319,00 | 319,00 | 24 | 1 865 601,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 601,56 | 2027 |
| 290 | г. Пенза, ул. Литейная/Ударная, д. 10/1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1950 | 2 | 815,08 | 752,98 | 752,98 | 30 | 6 666 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 692,32 | 2027 |
| 291 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 5 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 191,60 | 2 776,69 | 2 776,69 | 231 | 6 691 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 691 352,79 | 2027 |
| 292 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 648,75 | 648,75 | 648,75 | 34 | 5 912 012,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 012,48 | 2027 |
| 293 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | Специальный счет | 1984 | 9 | 7 089,84 | 5 500,20 | 4 652,80 | 204 | 10 858 338,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 858 338,69 | 2027 |
| 294 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 697,60 | 2 502,90 | 2 502,90 | 127 | 6 322 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 475,25 | 2027 |
| 295 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 741,20 | 2 520,70 | 2 489,90 | 121 | 6 400 631,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 631,25 | 2027 |
| 296 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 760,90 | 4 484,80 | 3 825,80 | 165 | 7 502 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 502 916,77 | 2027 |
| 297 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 40 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 4 193,50 | 3912,60 | 3212,20 | 127 | 25 598 852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 598 852,28 | 2027 |
| 298 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 705,40 | 3 429,30 | 3 137,80 | 160 | 2 552 850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 850,08 | 2027 |
| 299 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 364,20 | 3 100,40 | 3 100,40 | 153 | 8 987 537,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 987 537,81 | 2027 |
| 300 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 10 | 3 937,70 | 3 425,80 | 3 425,80 | 220 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 301 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | Специальный счет | 1993 | 10 | 8 818,50 | 8 818,50 | 7 672,10 | 400 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 302 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 52 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 6 970,00 | 6 063,90 | 6 063,90 | 305 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 303 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 6 970,00 | 6 899,00 | 6 899,00 | 289 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 200,00 | 2027 |
| 304 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 194,20 | 3 014,90 | 3 014,90 | 304 | 4 741 930,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 930,56 | 2027 |
| 305 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 2 491,12 | 2 388,22 | 2 388,22 | 231 | 8 571 734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 571 734,47 | 2027 |
| 306 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14А | Специальный счет | 1977 | 9 | 5 241,32 | 4 555,42 | 4 126,72 | 217 | 9 510 490,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510 490,33 | 2027 |
| 307 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,00 | 4 744,11 | 4 744,11 | 250 | 3 444 357,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 357,32 | 2027 |
| 308 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3А | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 384,40 | 3 928,80 | 3 928,80 | 211 | 5 202 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 740,80 | 2027 |
| 309 | г. Пенза, ул. Минская, д. 5А | Специальный счет | 1974 | 5 | 2 898,90 | 2 611,40 | 2 552,60 | 147 | 4 515 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 168,00 | 2027 |
| 310 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | Специальный счет | 1969 | 5 | 5 453,40 | 4744,46 | 4744,46 | 250 | 956 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 329,03 | 2027 |
| 311 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 221,30 | 2 947,80 | 2 947,80 | 175 | 2 720 601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 601,50 | 2027 |
| 312 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 9 | 2 242,00 | 1 950,54 | 1 950,54 | 122 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 200,00 | 2027 |
| 313 | г. Пенза, ул. Минская, д. 11 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6 103,50 | 5 316,05 | 5 316,05 | 325 | 14 414 896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 414 896,01 | 2027 |
| 314 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 957,30 | 4 572,30 | 4 572,30 | 257 | 10 345 120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 345 120,18 | 2027 |
| 315 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 458,50 | 3 188,40 | 3 188,40 | 157 | 8 627 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627 637,10 | 2027 |
| 316 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 364,79 | 3 123,49 | 3 061,89 | 188 | 1 115 593,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 593,71 | 2027 |
| 317 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 868,19 | 3 664,59 | 3 179,69 | 226 | 7 072 740,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072 740,93 | 2027 |
| 318 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 3 550,20 | 3 310,20 | 3 189,60 | 203 | 6 216 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216 671,61 | 2027 |
| 319 | г. Пенза, ул. Мира, д. 14 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 107,40 | 2 703,44 | 2 703,44 | 300 | 7 369 675,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369 675,72 | 2027 |
| 320 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2 346,80 | 2 179,50 | 2 179,50 | 105 | 5 735 868,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735 868,12 | 2027 |
| 321 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 9 | 2 384,10 | 2 209,00 | 2 209,00 | 101 | 5 865 411,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 411,69 | 2027 |
| 322 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | Специальный счет | 1972 | 5 | 3 430,10 | 3 156,90 | 2 982,40 | 154 | 9 530 118,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 530 118,15 | 2027 |
| 323 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 847,00 | 3 525,70 | 2 725,70 | 129 | 8 998 170,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 170,84 | 2027 |
| 324 | г. Пенза, ул. Мира д. 43 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 544,90 | 3 468,20 | 3 468,20 | 131 | 8 751 875,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 751 875,51 | 2027 |
| 325 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2001 | 10 | 9 422,10 | 8479,89 | 7631,90 | 512 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536 000,00 | 2027 |
| 326 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 672,50 | 622,40 | 551,50 | 29 | 2 953 567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 567,41 | 2027 |
| 327 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 776,40 | 719,80 | 719,80 | 36 | 2 650 852,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 852,93 | 2027 |
| 328 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 3 | 1 005,90 | 900,00 | 520,80 | 25 | 5 478 535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478 535,85 | 2027 |
| 329 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1890 | 3 | 917,60 | 917,60 | 917,60 | 50 | 334 278,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 278,09 | 2027 |
| 330 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 103/49 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 945,20 | 895,90 | 179,00 | 6 | 10 501 869,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 501 869,49 | 2027 |
| 331 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 337,10 | 8 993,28 | 8 993,28 | 462 | 10 831 731,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 831 731,19 | 2027 |
| 332 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2А | Специальный счет | 2007 | 10 | 10 662,40 | 9 146,70 | 9 146,70 | 472 | 11 638 568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 638 568,45 | 2027 |
| 333 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 647,10 | 581,80 | 581,80 | 35 | 7 326 882,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 326 882,26 | 2027 |
| 334 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 2А | Специальный счет | 1974 | 9 | 8 007,30 | 7075,40 | 7075,40 | 356 | 5 785 720,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 720,96 | 2027 |
| 335 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 3 | Специальный счет | 1969 | 5 | 6 224,20 | 5 644,10 | 5 303,80 | 299 | 6 478 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 478 390,56 | 2027 |
| 336 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4А | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 617,50 | 3 200,50 | 3 200,50 | 193 | 5 360 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 463,20 | 2027 |
| 337 | г. Пенза, ул. Островского, д. 1 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 866,90 | 3 554,90 | 3 554,90 | 182 | 12 722 009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 722 009,79 | 2027 |
| 338 | г. Пенза, ул. Островского, д. 2 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 293,90 | 2 865,69 | 2 865,69 | 202 | 7 082 067,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 067,66 | 2027 |
| 339 | г. Пенза, ул. Островского, д. 3 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 852,40 | 3 540,40 | 3 540,40 | 175 | 15 343 567,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 567,78 | 2027 |
| 340 | г. Пенза, ул. Островского, д. 7 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 869,90 | 3 557,90 | 3 557,90 | 163 | 8 371 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371 290,85 | 2027 |
| 341 | г. Пенза, ул. Островского, д. 10 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 807,90 | 4 182,87 | 4 182,87 | 302 | 9 115 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 282,88 | 2027 |
| 342 | г. Пенза, ул. Островского, д. 11 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 858,80 | 3 546,80 | 3 546,80 | 180 | 8 322 573,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 322 573,61 | 2027 |
| 343 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 845,88 | 3533,88 | 3533,88 | 175 | 8 265 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 265 845,38 | 2027 |
| 344 | г. Пенза, ул. Островского, д. 14 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5 243,70 | 4 807,50 | 4 807,50 | 248 | 3 552 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 662,50 | 2027 |
| 345 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | Специальный счет | 1966 | 5 | 5 271,20 | 4 871,60 | 4 871,60 | 238 | 7 425 794,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 794,14 | 2027 |
| 346 | г. Пенза, ул. Островского, д. 17 | Специальный счет | 1965 | 5 | 3 884,80 | 3 572,80 | 3 572,80 | 188 | 8 436 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 746,50 | 2027 |
| 347 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 1 723,30 | 1 528,00 | 1 453,80 | 77 | 3 958 842,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 842,78 | 2027 |
| 348 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 650,10 | 597,10 | 597,10 | 29 | 485 621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 621,13 | 2027 |
| 349 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 372,62 | 3 022,67 | 3 022,67 | 193 | 5 687 919,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 687 919,32 | 2027 |
| 350 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | Специальный счет | 1965 | 5 | 6345,10 | 4 771,70 | 4 771,70 | 300 | 9 867 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867 261,10 | 2027 |
| 351 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 11 | Специальный счет | 1965 | 5 | 6 384,80 | 4 805,20 | 4 805,20 | 298 | 9 014 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014 324,64 | 2027 |
| 352 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 13 | Специальный счет | 1965 | 5 | 6 217,20 | 4 824,00 | 4 824,00 | 302 | 9 096 844,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 096 844,35 | 2027 |
| 353 | г. Пенза, ул. Попова, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 3 738,90 | 3488,90 | 3488,90 | 152 | 5 651 601,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 651 601,22 | 2027 |
| 354 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | Специальный счет | 1963 | 5 | 3 109,10 | 2 704,92 | 2 704,92 | 202 | 8 096 150,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 096 150,63 | 2027 |
| 355 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | Специальный счет | 1964 | 5 | 3 326,10 | 2 893,71 | 2 893,71 | 155 | 6 923 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923 418,34 | 2027 |
| 356 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 653,90 | 3 383,90 | 3 164,00 | 137 | 7 346 255,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 346 255,89 | 2027 |
| 357 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 899,20 | 4567,30 | 4393,70 | 231 | 11 983 832,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 983 832,06 | 2027 |
| 358 | г. Пенза, ул. Попова, д. 68 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 830,49 | 3442,39 | 3397,30 | 160 | 4 560 103,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 103,76 | 2027 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1957 | 1 | 247,00 | 210,30 | 210,30 | 6 | 1 008 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 216,68 | 2027 |
| 360 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 22 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 154,90 | 3 033,30 | 3 033,30 | 183 | 6 344 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 344 672,00 | 2027 |
| 361 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 24 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 766,24 | 4 384,44 | 4 128,04 | 226 | 6 394 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 394 520,00 | 2027 |
| 362 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1997 | 5 | 3 685,30 | 3 320,10 | 3 320,10 | 80 | 6 874 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 394,76 | 2027 |
| 363 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 6 592,50 | 6 065,10 | 6 065,10 | 336 | 11 545 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 545 846,00 | 2027 |
| 364 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | Специальный счет | 1960 | 5 | 8 200,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 462 | 12 030 468,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 468,10 | 2027 |
| 365 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 21 | Специальный счет | 1973 | 9 | 76,00 | 3 633,90 | 3 562,50 | 162 | 7 563 781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 781,65 | 2027 |
| 366 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 23 | Специальный счет | 1974 | 9 | 4 476,40 | 3 509,30 | 3 509,30 | 178 | 3 269 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 587,20 | 2027 |
| 367 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 25 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 811,90 | 5 240,70 | 5 240,70 | 284 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 700,00 | 2027 |
| 368 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 27 | Специальный счет | 1974 | 5 | 5 884,80 | 5 313,60 | 5 313,60 | 283 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 700,00 | 2027 |
| 369 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 811,90 | 5289,20 | 5289,20 | 286 | 9 522 796,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 522 796,39 | 2027 |
| 370 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 355,70 | 4 002,40 | 4 002,40 | 228 | 8 082 044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 082 044,09 | 2027 |
| 371 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 826,30 | 5 233,80 | 5 233,80 | 299 | 10 196 789,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196 789,25 | 2027 |
| 372 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | Специальный счет | 1973 | 5 | 6 805,80 | 5 213,40 | 4 560,60 | 276 | 10 127 236,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127 236,91 | 2027 |
| 373 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 939,13 | 5 330,33 | 5 330,33 | 287 | 10 650 403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 403,12 | 2027 |
| 374 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 992,90 | 2 699,30 | 2 699,30 | 175 | 7 131 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 433,40 | 2027 |
| 375 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 404,60 | 3 973,60 | 3 973,60 | 232 | 8 427 049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427 049,61 | 2027 |
| 376 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 51 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 874,38 | 5 281,08 | 5 281,08 | 288 | 7 037 764,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 764,18 | 2027 |
| 377 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 293,00 | 263,70 | 263,70 | 29 | 554 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 289,78 | 2027 |
| 378 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 578,50 | 520,65 | 520,65 | 42 | 973 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 716,00 | 2027 |
| 379 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 602,90 | 4 813,78 | 4 463,40 | 261 | 4 890 579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 579,30 | 2027 |
| 380 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 11 | Специальный счет | 2010 | 10 | 2 708,34 | 2 356,26 | 2 356,26 | 248 | 10 409 270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 270,08 | 2027 |
| 381 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 3 592,00 | 3 346,00 | 3 165,60 | 167 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 2026 |
| 382 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 606,94 | 3 337,64 | 3 017,94 | 183 | 7 320 437,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 437,79 | 2027 |
| 383 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 3 | Специальный счет | 2000 | 9 | 8 617,30 | 7 665,10 | 7 665,10 | 360 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 2027 |
| 384 | г. Пенза, ул. Славы, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1917 | 2 | 1 174,20 | 969,10 | 969,10 | 32 | 9 336 145,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 336 145,87 | 2027 |
| 385 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 789,30 | 727,10 | 727,10 | 28 | 2 985 850,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 850,46 | 2027 |
| 386 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 2 | Специальный счет | 2001 | 10 | 4 831,00 | 4 284,90 | 4 284,90 | 200 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 387 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 4 | Специальный счет | 2001 | 10 | 4 856,20 | 4288,80 | 4288,80 | 165 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 388 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1946 | 2 | 545,20 | 474,32 | 262,92 | 30 | 6 394 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 394 275,04 | 2027 |
| 389 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 481,32 | 4194,40 | 3907,50 | 186 | 8 084 708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084 708,62 | 2027 |
| 390 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 133 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 5 | 2 083,62 | 1 952,40 | 1 619,00 | 57 | 4 822 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 822 146,95 | 2027 |
| 391 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 501,20 | 4 066,20 | 4 066,20 | 225 | 10 633 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 633 545,96 | 2027 |
| 392 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 148 | Специальный счет | 1973 | 9 | 8 672,60 | 7 201,50 | 7 201,50 | 358 | 11 654 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654 008,95 | 2027 |
| 393 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | Специальный счет | 1973 | 5 | 2 952,00 | 2 632,90 | 2 632,90 | 150 | 7 738 348,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 348,45 | 2027 |
| 394 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 841,20 | 2 680,00 | 2 557,20 | 153 | 5 699 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 505,54 | 2027 |
| 395 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 408,30 | 3 936,10 | 3 936,10 | 226 | 8 988 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 113,74 | 2027 |
| 396 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | Специальный счет | 1968 | 5 | 6 019,40 | 5 352,60 | 5 352,60 | 300 | 9 737 231,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 737 231,68 | 2027 |
| 397 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 5 | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 29 | 4 820 591,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 591,25 | 2027 |
| 398 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 591,60 | 591,60 | 591,60 | 35 | 4 917 042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 042,20 | 2027 |
| 399 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167 корп. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 3 | 675,82 | 675,82 | 675,82 | 28 | 5 573 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 905,30 | 2027 |
| 400 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | Специальный счет | 1954 | 3 | 6 042,70 | 5 407,20 | 5 407,20 | 300 | 10 038 306,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 038 306,37 | 2027 |
| 401 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 401,70 | 3 935,10 | 3 935,10 | 223 | 6 782 904,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 904,73 | 2027 |
| 402 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 178 | Специальный счет | 1974 | 5 | 2 462,13 | 2 142,13 | 2 142,13 | 225 | 7 172 764,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 764,32 | 2027 |
| 403 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 186 | Специальный счет | 1967 | 5 | 5 918,37 | 5 333,20 | 5 333,20 | 262 | 6 494 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494 536,00 | 2027 |
| 404 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 2000 | 14 | 6 500,00 | 5 655,00 | 5 655,00 | 173 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 405 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | Специальный счет | 1973 | 2 | 374,40 | 343,60 | 343,60 | 20 | 1 800 653,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 653,08 | 2027 |
| 406 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | Специальный счет | 1975 | 5 | 4 389,70 | 3 961,50 | 3 961,50 | 219 | 2 809 307,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 307,74 | 2027 |
| 407 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 14 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 981,90 | 4 584,60 | 4 584,60 | 280 | 9 128 882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 128 882,41 | 2027 |
| 408 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 784,40 | 725,20 | 725,20 | 46 | 2 376 741,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 741,52 | 2027 |
| 409 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 772,20 | 713,40 | 713,40 | 50 | 2 320 170,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 170,17 | 2027 |
| 410 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 791,80 | 732,50 | 732,50 | 46 | 1 831 043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 043,02 | 2027 |
| 411 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 614,50 | 569,80 | 569,80 | 40 | 2 131 725,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 725,47 | 2027 |
| 412 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 732,60 | 702,80 | 702,80 | 51 | 2 269 351,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 351,81 | 2027 |
| 413 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 784,30 | 729,20 | 729,20 | 56 | 2 395 918,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 918,25 | 2027 |
| 414 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 3 | 873,40 | 792,40 | 792,40 | 39 | 2 298 910,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 910,62 | 2027 |
| 415 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158Б | Специальный счет | 2002 | 10 | 4 389,00 | 3 818,43 | 3 818,43 | 225 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 416 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160А | Специальный счет | 2002 | 10 | 2 188,56 | 1 904,05 | 1 904,05 | 200 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 2027 |
| 417 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 190 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1998 | 10 | 8 268,10 | 7 138,40 | 7 138,40 | 350 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 418 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 192 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1999 | 10 | 6 448,30 | 5 610,02 | 5 610,02 | 302 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 600,00 | 2027 |
| 419 | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 4 | Специальный счет | 1970 | 5 | 5 566,09 | 4 573,99 | 3 900,09 | 234 | 6 031 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 999,20 | 2027 |
| 420 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | Специальный счет | 1973 | 5 | 4 424,00 | 3 999,70 | 3 999,70 | 195 | 9 296 506,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 506,98 | 2027 |
| 421 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 348,70 | 3 154,90 | 3 154,90 | 184 | 8 544 888,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544 888,39 | 2027 |
| 422 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 6 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 650,80 | 3 375,00 | 3 153,60 | 159 | 5 040 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 092,00 | 2027 |
| 423 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 788,90 | 738,10 | 738,10 | 49 | 8 385 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385 749,90 | 2027 |
| 424 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1953 | 2 | 1 527,50 | 1 527,50 | 1 527,50 | 56 | 3 675 357,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 357,92 | 2027 |
| 425 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 40 | Специальный счет | 1968 | 5 | 3 488,20 | 3 221,20 | 3 221,20 | 164 | 10 564 067,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 564 067,51 | 2027 |
| 426 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 5 | 6 808,60 | 6 289,60 | 6 164,80 | 300 | 9 381 258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 381 258,87 | 2027 |
| 427 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | Специальный счет | 1969 | 5 | 3 599,80 | 3 358,30 | 3 358,30 | 177 | 3 344 018,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 018,85 | 2027 |
| 428 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 5 | 4 120,42 | 3 876,42 | 3 452,02 | 221 | 5 852 048,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852 048,68 | 2027 |
| 429 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 875,60 | 2 605,70 | 2 605,70 | 146 | 6 988 769,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 769,67 | 2027 |
| 430 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 54 | Специальный счет | 1972 | 5 | 2 941,70 | 2 651,70 | 2 606,10 | 142 | 7 146 243,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 146 243,09 | 2027 |
| 431 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 60 | Специальный счет | 1972 | 5 | 5 918,10 | 5 391,70 | 5 391,70 | 296 | 10 001 989,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001 989,34 | 2027 |
| 432 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | Специальный счет | 1972 | 5 | 4 342,90 | 3 906,20 | 3 906,20 | 236 | 7 880 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880 818,48 | 2027 |
| 433 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | Специальный счет | 1973 | 5 | 5 643,65 | 5 324,85 | 5 324,85 | 268 | 10 612 508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 612 508,20 | 2027 |
| 434 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1989 | 9 | 4 436,30 | 3 904,60 | 3 904,60 | 180 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 400,00 | 2027 |
| 435 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 4 | 1 380,97 | 1242,87 | 1242,87 | 219 | 2 374 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 240,40 | 2027 |
| 436 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1954 | 2 | 1 394,40 | 1 208,10 | 1 208,10 | 16 | 10 635 936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 936,69 | 2027 |
| 437 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 3 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 468,10 | 3 936,80 | 3 878,60 | 217 | 8 118 260,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118 260,44 | 2027 |
| 438 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 438,00 | 3 965,00 | 3 965,00 | 206 | 8 242 072,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242 072,57 | 2027 |
| 439 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 11 | Специальный счет | 1966 | 5 | 4 448,95 | 3 975,95 | 3 975,95 | 220 | 8 290 138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290 138,51 | 2027 |
| 440 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 684,60 | 635,00 | 635,00 | 24 | 4 799 034,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 034,12 | 2027 |
| 441 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 677,70 | 633,00 | 633,00 | 29 | 2 500 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 135,36 | 2027 |
| 442 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 783,30 | 724,20 | 724,20 | 42 | 2 371 947,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 947,34 | 2027 |
| 443 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | Специальный счет | 1966 | 5 | 3 579,40 | 3 339,70 | 2 805,60 | 127 | 6 996 523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 523,68 | 2027 |
| 444 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 734,40 | 2 474,20 | 2 474,20 | 134 | 5 196 513,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 513,83 | 2027 |
| 445 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 2А | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 802,30 | 3 802,30 | 3 324,92 | 267 | 6 361 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361 892,00 | 2027 |
| 446 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 250,00 | 217,00 | 217,00 | 16 | 1 119 429,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 429,64 | 2027 |
| 447 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 800,00 | 762,80 | 762,80 | 40 | 3 610 860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 860,90 | 2027 |
| 448 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 740,00 | 644,00 | 644,00 | 42 | 2 910 842,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 842,69 | 2027 |
| 449 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 350,00 | 304,00 | 304,00 | 20 | 1 418 063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 063,09 | 2027 |
| 450 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 250,00 | 230,00 | 230,00 | 15 | 1 093 194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 194,65 | 2027 |
| 451 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 350,00 | 304,00 | 304,00 | 20 | 1 434 833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 833,09 | 2027 |
| 452 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 250,00 | 217,00 | 217,00 | 17 | 1 052 845,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 845,64 | 2027 |
| Итого по Городищенскому району |  | Х | Х | Х | 7 112,10 | 5 937,60 | 5 897,00 | 333 | 24 774 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 774 884,40 | Х |
| 453 | г. Городище, ул. Московская, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 738,00 | 632,00 | 632,00 | 52 | 2 003 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 875,00 | 2027 |
| 454 | г. Городище, ул. Московская, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 648,00 | 573,00 | 573,00 | 50 | 1 988 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 202,00 | 2027 |
| 455 | г. Городище, ул. Московская, д. 41 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 645,60 | 570,60 | 530,00 | 67 | 2 018 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 978,00 | 2027 |
| 456 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 419,70 | 399,00 | 399,00 | 11 | 2 152 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 880,00 | 2027 |
| 457 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 683,30 | 631,30 | 631,30 | 27 | 3 634 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 027,20 | 2027 |
| 458 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | Специальный счет | 1967 | 2 | 812,10 | 732,70 | 732,70 | 28 | 3 404 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 544,00 | 2027 |
| 459 | г. Сурск, ул. Садовая, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 2 | 669,80 | 218,90 | 218,90 | 8 | 1 450 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 910,00 | 2027 |
| 460 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 17 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 3 | 1 055,00 | 938,20 | 938,20 | 39 | 3 366 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 871,00 | 2027 |
| 461 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 3 | 1 128,40 | 939,70 | 939,70 | 42 | 2 552 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 370,00 | 2027 |
| 462 | с. Трескино, ул. Советская, д. 90 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 312,20 | 302,20 | 302,20 | 9 | 2 202 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 227,20 | 2027 |
| Итого по Земетчинскому району |  | Х | Х | Х | 7 756,10 | 7 217,40 | 7 217,40 | 395 | 56 395 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 395 081,60 | Х |
| 463 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 800,00 | 728,00 | 728,00 | 32 | 5 357 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 790,00 | 2027 |
| 464 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 800,00 | 728,00 | 728,00 | 37 | 3 448 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 600,00 | 2027 |
| 465 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 810,70 | 774,70 | 774,70 | 45 | 5 110 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 140,40 | 2027 |
| 466 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 333,20 | 300,00 | 300,00 | 15 | 5 656 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 484,40 | 2027 |
| 467 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 211,90 | 190,70 | 190,70 | 6 | 3 403 498,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 498,40 | 2027 |
| 468 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 315,70 | 300,70 | 300,70 | 20 | 3 401 688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 688,40 | 2027 |
| 469 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 702,00 | 654,00 | 654,00 | 40 | 4 530 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 926,40 | 2027 |
| 470 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 144 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 730,30 | 609,50 | 609,50 | 40 | 3 617 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 826,00 | 2027 |
| 471 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 437,60 | 401,80 | 401,80 | 20 | 3 540 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 872,40 | 2027 |
| 472 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 661,50 | 637,50 | 637,50 | 40 | 4 690 536,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 536,40 | 2027 |
| 473 | р.п. Земетчино, ул. Рензяева, д. 49/2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 800,00 | 776,00 | 776,00 | 40 | 3 717 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 826,00 | 2027 |
| 474 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 3 479 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 066,40 | 2027 |
| 475 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 375,00 | 363,00 | 363,00 | 20 | 3 679 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 066,40 | 2027 |
| 476 | р.п. Земетчино, ул. Суворова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 403,20 | 390,50 | 390,50 | 20 | 2 760 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 760,00 | 2027 |
| Итого по Иссинскому району |  | Х | Х | Х | 1 262,70 | 1 043,30 | 1 043,30 | 58 | 5 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 900,00 | Х |
| 477 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 627,40 | 408,00 | 408,00 | 27 | 2 700 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 450,00 | 2027 |
| 478 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 635,30 | 635,30 | 635,30 | 31 | 2 700 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 450,00 | 2027 |
| Итого по Каменскому району |  | Х | Х | Х | 58 002,80 | 50 851,80 | 47 714,60 | 2 184 | 113 076 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 076 374,30 | Х |
| 479 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 51 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 419,10 | 387,40 | 387,40 | 19 | 1 943 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 168,00 | 2027 |
| 480 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 1 | Специальный счет | 1974 | 5 | 2394,70 | 1 828,00 | 1 637,10 | 63 | 3 471 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 984,00 | 2027 |
| 481 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 137,20 | 2022,60 | 1854,40 | 87 | 4 595 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 188,20 | 2027 |
| 482 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 12 | Специальный счет | 1982 | 5 | 3 437,60 | 3 134,90 | 3 134,90 | 132 | 7 677 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677 809,00 | 2027 |
| 483 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 809,30 | 741,40 | 741,40 | 31 | 3 257 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 550,00 | 2027 |
| 484 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 4 | Специальный счет | 1982 | 5 | 2 934,00 | 2 603,20 | 2 603,20 | 85 | 9 134 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 508,00 | 2027 |
| 485 | г. Каменка, ул. Лесная, д. 15 | Специальный счет | 1974 | 2 | 613,10 | 562,70 | 562,70 | 25 | 2 814 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 736,00 | 2027 |
| 486 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 771,90 | 714,10 | 714,10 | 26 | 1 388 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 473,80 | 2027 |
| 487 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 3 | Специальный счет | 1976 | 5 | 4 313,90 | 4 048,70 | 2 720,10 | 112 | 8 419 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 419 722,40 | 2027 |
| 488 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 779,10 | 712,20 | 712,20 | 31 | 3 200 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 576,00 | 2027 |
| 489 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 30 | Специальный счет | 1977 | 5 | 5 108,10 | 4 528,60 | 4528,60 | 178 | 9 944 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 944 774,00 | 2027 |
| 490 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 3 751,40 | 2 722,80 | 2485,50 | 190 | 4 701 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701 232,00 | 2027 |
| 491 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 59 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 277,30 | 3898,70 | 3843,70 | 149 | 6 608 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 520,00 | 2027 |
| 492 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 7 | Специальный счет | 1997 | 9 | 3 565,30 | 3 175,30 | 3 175,30 | 106 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 2027 |
| 493 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 568,00 | 519,10 | 519,10 | 30 | 1 489 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 475,00 | 2027 |
| 494 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 789,80 | 732,00 | 732,00 | 39 | 1 778 826,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 826,80 | 2027 |
| 495 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 3 | 2 103,00 | 1 924,30 | 1 557,80 | 54 | 4 675 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 629,70 | 2027 |
| 496 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 33 | Специальный счет | 1977 | 5 | 6 082,90 | 5495,70 | 5222,60 | 220 | 10 443 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 443 053,00 | 2027 |
| 497 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 35 | Специальный счет | 1976 | 5 | 3 712,40 | 3271,10 | 3271,10 | 188 | 6 228 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 228 348,40 | 2027 |
| 498 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 3 792,70 | 2774,10 | 2256,50 | 189 | 1 968 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 766,00 | 2027 |
| 499 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 25 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 337,00 | 3895,50 | 3895,50 | 170 | 5 794 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 104,00 | 2027 |
| 500 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 14 | 3 007 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 459,50 | 2027 |
| 501 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,50 | 287,70 | 287,70 | 15 | 3 007 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 459,50 | 2027 |
| 502 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 636,00 | 584,00 | 584,00 | 31 | 3 625 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 011,00 | 2027 |
| Итого по Камешкирскому району |  | Х | Х | Х | 1 547,60 | 1 412,40 | 1 412,40 | 70 | 3 705 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 900,48 | Х |
| 503 | с. Лапшово, ул. Строительная, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 328,00 | 253,00 | 253,00 | 14 | 1 328 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 250,00 | 2027 |
| 504 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 21 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 361,40 | 347,40 | 347,40 | 17 | 832 130,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 130,90 | 2027 |
| 505 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1983 | 2 | 858,20 | 812,00 | 812,00 | 39 | 1 545 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 519,58 | 2027 |
| Итого по Колышлейскому району |  | Х | Х | Х | 5 559,96 | 4 468,80 | 4 468,80 | 200 | 14 317 735,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 317 735,16 | Х |
| 506 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 304,50 | 304,50 | 304,50 | 13 | 343 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 540,40 | 2027 |
| 507 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 313,90 | 282,10 | 282,10 | 20 | 2 831 613,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 613,88 | 2027 |
| 508 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 736,10 | 736,10 | 736,10 | 37 | 769 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 407,20 | 2027 |
| 509 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 28 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 737,50 | 627,30 | 627,30 | 36 | 1 305 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 655,50 | 2027 |
| 510 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 747,60 | 637,10 | 637,10 | 31 | 1 305 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 655,50 | 2027 |
| 511 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 264,70 | 205,90 | 205,90 | 8 | 2 398 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 552,88 | 2027 |
| 512 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 553,60 | 847,90 | 847,90 | 25 | 782 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 812,80 | 2027 |
| 513 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 345,00 | 307,30 | 307,30 | 10 | 1 541 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 780,60 | 2027 |
| 514 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 557,06 | 520,60 | 520,60 | 20 | 3 038 716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 716,40 | 2027 |
| Итого по Кузнецкому району |  | Х | Х | Х | 6 030,20 | 5 600,20 | 5 584,40 | 251 | 15 388 881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 388 881,76 | Х |
| 515 | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 8 | Специальный счет | 1974 | 2 | 719,90 | 719,90 | 719,90 | 27 | 4 748 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748 527,00 | 2027 |
| 516 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 413,20 | 365,90 | 365,90 | 15 | 3 802 420,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 420,92 | 2027 |
| 517 | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 665,70 | 598,40 | 598,40 | 25 | 2 378 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 537,60 | 2027 |
| 518 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 804,30 | 731,80 | 731,80 | 38 | 888 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 154,80 | 2027 |
| 519 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 781,30 | 722,20 | 722,20 | 33 | 1 449 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 695,20 | 2027 |
| 520 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 15 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 768,40 | 708,90 | 708,90 | 26 | 1 449 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 685,20 | 2027 |
| 521 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1990 | 3 | 1 877,40 | 1753,10 | 1737,30 | 87 | 671 861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 861,04 | 2027 |
| Итого по Лопатинскому району |  | Х | Х | Х | 1 118,93 | 1 044,65 | 1 044,65 | 37 | 3 515 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 154,60 | Х |
| 522 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 797,13 | 751,85 | 751,85 | 18 | 1 475 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 413,00 | 2027 |
| 523 | с. Лопатино, ул. Советская, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 321,80 | 292,80 | 292,80 | 19 | 2 039 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 741,60 | 2027 |
| Итого по Лунинскому району |  | Х | Х | Х | 4 345,30 | 3 369,64 | 3 369,64 | 168 | 9 969 902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 902,06 | Х |
| 524 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 136 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 1 134,30 | 787,24 | 787,24 | 38 | 1 284 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 699,00 | 2027 |
| 525 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 138 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 1 132,30 | 849,30 | 849,30 | 36 | 1 284 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 699,00 | 2027 |
| 526 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 517,30 | 317,30 | 317,30 | 24 | 343 460,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 460,56 | 2027 |
| 527 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 360,70 | 324,30 | 324,30 | 14 | 2 985 715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 715,30 | 2027 |
| 528 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 376,10 | 346,70 | 346,70 | 15 | 2 870 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 645,20 | 2027 |
| 529 | с. Сытинка, ул. Дом Энергетиков, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 824,60 | 744,80 | 744,80 | 41 | 1 200 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 683,00 | 2027 |
| Итого по Мокшанскому району |  | Х | Х | Х | 3 627,80 | 2 836,20 | 2 836,20 | 186 | 10 343 766,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 343 766,70 | Х |
| 530 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 305,60 | 305,60 | 305,60 | 20 | 1 265 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 288,70 | 2027 |
| 531 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 358,90 | 358,90 | 358,90 | 22 | 657 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 700,00 | 2027 |
| 532 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 1 | 257,00 | 172,60 | 172,60 | 20 | 568 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 207,00 | 2027 |
| 533 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 237,80 | 131,60 | 131,60 | 32 | 456 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 937,00 | 2027 |
| 534 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 614,40 | 404,80 | 404,80 | 27 | 1 623 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 607,00 | 2027 |
| 535 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 62 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 367,60 | 249,20 | 249,20 | 11 | 535 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 780,00 | 2027 |
| 536 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 746,30 | 473,30 | 473,30 | 38 | 599 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 206,00 | 2027 |
| 537 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 368,90 | 368,90 | 368,90 | 8 | 2 302 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 945,00 | 2027 |
| 538 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 371,30 | 371,30 | 371,30 | 8 | 2 334 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 096,00 | 2027 |
| Итого по Неверкинскому району |  | Х | Х | Х | 760,20 | 671,60 | 671,60 | 36 | 1 718 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 526,60 | Х |
| 539 | с. Неверкино, ул. Рабочая, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 760,20 | 671,60 | 671,60 | 36 | 1 718 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 526,60 | 2027 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | Х | Х | Х | 34 363,66 | 26 315,50 | 26 224,30 | 1 071 | 69 770 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 770 345,05 | Х |
| 540 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Фрунзе, д. 39/190 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 744,40 | 698,10 | 698,10 | 31 | 3 459 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 011,80 | 2027 |
| 541 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 871,20 | 810,30 | 719,10 | 33 | 1 413 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 397,60 | 2027 |
| 542 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 411,60 | 355,70 | 355,70 | 18 | 3 936 522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 522,20 | 2027 |
| 543 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 2 | 1 484,40 | 844,20 | 844,20 | 40 | 1 444 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 424,40 | 2027 |
| 544 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 401,00 | 362,20 | 362,20 | 19 | 654 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 622,20 | 2027 |
| 545 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 5 | Специальный счет | 1977 | 5 | 6 114,30 | 4 479,00 | 4 479,00 | 178 | 3 334 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 092,80 | 2027 |
| 546 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1964 | 2 | 591,00 | 519,90 | 519,90 | 25 | 1 393 281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 281,20 | 2027 |
| 547 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 42 | Специальный счет | 1982 | 3 | 2 052,50 | 1 291,70 | 1 291,70 | 40 | 5 880 725,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 725,90 | 2027 |
| 548 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская/Сергеева, д. 98/47 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 3 | 1 917,10 | 1 246,40 | 1 246,40 | 58 | 2 350 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 571,20 | 2027 |
| 549 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая/Заводская, д. 2/12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1977 | 2 | 959,00 | 870,60 | 870,60 | 43 | 2 069 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 565,50 | 2027 |
| 550 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 64 | Специальный счет | 1982 | 5 | 3 692,30 | 2 622,40 | 2 622,40 | 95 | 9 077 875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 077 875,50 | 2027 |
| 551 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 66а | Специальный счет | 1982 | 5 | 4 413,10 | 3 155,00 | 3 155,00 | 124 | 9 542 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542 670,20 | 2027 |
| 552 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 890,30 | 2 587,60 | 2 587,60 | 96 | 3 030 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 471,80 | 2027 |
| 553 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 4 | 1 106,30 | 769,90 | 769,90 | 37 | 775 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 273,60 | 2027 |
| 554 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1978 | 2 | 1 509,96 | 864,20 | 864,20 | 35 | 911 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 476,00 | 2027 |
| 555 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 346,50 | 346,50 | 346,50 | 12 | 965 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 434,40 | 2027 |
| 556 | г. Нижний Ломов ул. Южная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1967 | 2 | 282,80 | 282,80 | 282,80 | 20 | 400 649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 649,75 | 2027 |
| 557 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 411,70 | 390,10 | 390,10 | 14 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2027 |
| 558 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 31 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 358,70 | 327,80 | 327,80 | 18 | 400 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 510,00 | 2027 |
| 559 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 33 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 279,40 | 258,40 | 258,40 | 8 | 336 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 269,00 | 2027 |
| 560 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 34 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 289,60 | 268,00 | 268,00 | 15 | 2 999 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 805,00 | 2027 |
| 561 | с. Верхний Ломов ул. Московская, д. 42 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 2 | 412,20 | 375,40 | 375,40 | 9 | 2 858 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 048,00 | 2027 |
| 562 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 787,00 | 726,20 | 726,20 | 30 | 1 367 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 229,00 | 2027 |
| 563 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 797,20 | 736,20 | 736,20 | 34 | 3 894 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 140,00 | 2027 |
| 564 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1971 | 2 | 794,40 | 732,80 | 732,80 | 37 | 1 354 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 278,00 | 2027 |
| 565 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 445,70 | 394,10 | 394,10 | 2 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2027 |
| Итого по Никольскому району |  | Х | Х | Х | 20 686,70 | 18 660,57 | 18 599,07 | 573 | 28 096 582,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 096 582,68 | Х |
| 566 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1979 | 5 | 4 286,55 | 3 894,79 | 3 833,29 | 122 | 1 583 998,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 998,04 | 2027 |
| 567 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1982 | 5 | 4 289,43 | 3 880,80 | 3 880,80 | 123 | 3 207 943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 943,04 | 2027 |
| 568 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 121 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 2 845,32 | 2 584,10 | 2 584,10 | 79 | 4 797 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 100,00 | 2027 |
| 569 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 894,70 | 2 631,78 | 2 631,78 | 82 | 9 297 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 297 100,00 | 2027 |
| 570 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 4а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 330,00 | 294,00 | 294,00 | 19 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 000,00 | 2027 |
| 571 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д 20 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1980 | 5 | 5 081,30 | 4 492,00 | 4 492,00 | 112 | 4 474 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 596,00 | 2027 |
| 572 | г. Никольск, ул. Школьная, д. 2А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 959,40 | 883,10 | 883,10 | 36 | 2 267 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 845,60 | 2027 |
| Итого по Пензенскому району |  | Х | Х | Х | 16 039,40 | 10 994,60 | 10 881,90 | 343 | 59 851 401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 851 401,44 | Х |
| 573 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 717,70 | 717,70 | 605,00 | 33 | 4 927 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 435,04 | 2027 |
| 574 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 394,40 | 365,00 | 365,00 | 16 | 2 736 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 926,00 | 2027 |
| 575 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 405,50 | 269,90 | 269,90 | 16 | 3 044 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 875,00 | 2027 |
| 576 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 6 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 670,80 | 624,60 | 624,60 | 39 | 3 566 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 527,00 | 2027 |
| 577 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 641,60 | 413,70 | 413,70 | 35 | 3 566 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 527,00 | 2027 |
| 578 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 316,10 | 256,90 | 256,90 | 18 | 3 500 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 720,00 | 2027 |
| 579 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 631,40 | 631,40 | 631,40 | 30 | 3 849 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 397,60 | 2027 |
| 580 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 686,50 | 638,70 | 638,70 | 41 | 2 983 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 125,50 | 2027 |
| 581 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 17 | Специальный счет | 2011 | 10 | 11 170,70 | 6 713,60 | 6 713,60 | 101 | 28 335 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 335 278,30 | 2027 |
| 582 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 404,70 | 363,10 | 363,10 | 14 | 3 340 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 590,00 | 2027 |
| Итого по Сердобскому району |  | Х | Х | Х | 57 138,70 | 52 573,10 | 50 952,60 | 2 016 | 136 420 667,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 420 667,84 | Х |
| 583 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 2 | 793,20 | 733,60 | 733,60 | 37 | 2 570 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 182,00 | 2027 |
| 584 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 2 200,60 | 2 055,40 | 2 055,40 | 75 | 5 022 347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 347,30 | 2027 |
| 585 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 4 | 1 403,90 | 1 310,50 | 1 237,70 | 49 | 4 033 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 322,80 | 2027 |
| 586 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 446,40 | 3 156,80 | 3 071,60 | 137 | 6 033 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 033 952,00 | 2027 |
| 587 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1970 | 2 | 776,20 | 717,00 | 717,00 | 27 | 54 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 530,00 | 2027 |
| 588 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | Счет регионального оператора (общий счет) | 1973 | 2 | 786,50 | 727,30 | 727,30 | 33 | 2 794 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 376,00 | 2027 |
| 589 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 8 | Специальный счет | 1971 | 5 | 2 901,40 | 2 586,40 | 2 586,40 | 100 | 10 183 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 183 766,20 | 2027 |
| 590 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 3 448,40 | 3 134,60 | 3 094,20 | 102 | 4 016 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 016 573,00 | 2027 |
| 591 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1961 | 2 | 588,70 | 542,10 | 542,10 | 20 | 3 758 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 914,00 | 2027 |
| 592 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 5 | 2 063,50 | 1 941,50 | 1 941,50 | 81 | 6 696 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 641,20 | 2027 |
| 593 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 4 | 1 418,10 | 1 319,70 | 1 278,00 | 44 | 5 018 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 694,00 | 2027 |
| 594 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 142,10 | 3878,30 | 3688,30 | 126 | 6 792 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 853,00 | 2027 |
| 595 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 263 | Специальный счет | 1973 | 5 | 3 635,50 | 3366,20 | 3366,20 | 131 | 3 917 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 956,00 | 2027 |
| 596 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 265 | Специальный счет | 1976 | 5 | 2 928,30 | 2 654,10 | 2 654,10 | 124 | 10 121 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 121 353,60 | 2027 |
| 597 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 267 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1976 | 5 | 3 349,20 | 3 084,50 | 3 084,50 | 124 | 6 373 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373 227,00 | 2027 |
| 598 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 446,20 | 422,20 | 422,20 | 20 | 2 850 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 096,00 | 2027 |
| 599 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 166 | Специальный счет | 1974 | 5 | 4 266,20 | 3 853,80 | 3 853,80 | 159 | 6 180 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 040,00 | 2027 |
| 600 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 5 | 4 874,60 | 4 467,60 | 4 271,60 | 106 | 6 737 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737 112,00 | 2027 |
| 601 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1972 | 5 | 4 386,20 | 3 954,20 | 3 954,20 | 160 | 6 403 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 332,50 | 2027 |
| 602 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1 057,30 | 981,70 | 981,70 | 33 | 4 884 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 690,00 | 2027 |
| 603 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 461,20 | 418,00 | 418,00 | 15 | 3 423 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 240,00 | 2027 |
| 604 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 435,20 | 395,00 | 395,00 | 14 | 2 980 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 123,00 | 2027 |
| 605 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 13 | Специальный счет | 1974 | 5 | 3 597,00 | 3 373,80 | 2 692,80 | 112 | 6 258 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258 384,00 | 2027 |
| 606 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 326,70 | 306,70 | 306,70 | 27 | 3 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 800,00 | 2027 |
| 607 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 321,00 | 301,00 | 301,00 | 26 | 3 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 800,00 | 2027 |
| 608 | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская, д. 4 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1960 | 2 | 270,00 | 254,00 | 254,00 | 14 | 737 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 750,00 | 2027 |
| 609 | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская, д. 14 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1962 | 2 | 649,80 | 649,80 | 336,40 | 8 | 783 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 660,00 | 2027 |
| 610 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,00 | 285,00 | 285,00 | 15 | 2 601 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 952,12 | 2027 |
| 611 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 334,00 | 285,00 | 285,00 | 15 | 2 601 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 952,12 | 2027 |
| 612 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 759,70 | 719,70 | 719,70 | 42 | 4 847 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 174,00 | 2027 |
| 613 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 737,60 | 697,60 | 697,60 | 40 | 1 108 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 874,00 | 2027 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | Х | Х | Х | 3 582,30 | 3 261,20 | 3 261,20 | 166 | 10 478 819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 478 819,40 | Х |
| 614 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 3 | 1 006,20 | 933,60 | 933,60 | 53 | 3 511 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 393,60 | 2027 |
| 615 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 551,80 | 494,60 | 494,60 | 25 | 3 595 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 460,60 | 2027 |
| 616 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 26 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 718,60 | 645,10 | 645,10 | 28 | 825 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 266,00 | 2027 |
| 617 | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина, д. 30 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 328,30 | 294,70 | 294,70 | 21 | 700 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 838,00 | 2027 |
| 618 | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 304,30 | 288,30 | 288,30 | 18 | 493 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 537,20 | 2027 |
| 619 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 3 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 342,00 | 307,70 | 307,70 | 13 | 676 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 162,00 | 2027 |
| 620 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 5 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1969 | 2 | 331,10 | 297,20 | 297,20 | 8 | 676 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 162,00 | 2027 |
| Итого по Спасскому району |  | Х | Х | Х | 692,40 | 692,40 | 692,40 | 10 | 9 609 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 464,00 | Х |
| 621 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 7 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 6 | 4 804 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 732,00 | 2027 |
| 622 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1947 | 2 | 341,30 | 341,30 | 341,30 | 4 | 4 804 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 732,00 | 2027 |
| Итого по Тамалинскому району |  | Х | Х | Х | 1 120,80 | 1 095,80 | 1 095,80 | 48 | 5 223 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 223 208,00 | Х |
| 623 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1968 | 2 | 757,00 | 741,00 | 741,00 | 31 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 176,00 | 2027 |
| 624 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 8 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1974 | 2 | 363,80 | 354,80 | 354,80 | 17 | 2 813 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 032,00 | 2027 |
| Итого по Шемышейскому району |  | Х | Х | Х | 828,10 | 707,00 | 707,00 | 25 | 7 108 735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 735,41 | Х |
| 625 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 58 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1966 | 2 | 438,20 | 348,80 | 348,80 | 15 | 3 500 955,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 955,74 | 2027 |
| 626 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 11 | Счет регионального оператора (общий счет) | 1965 | 2 | 389,90 | 358,20 | 358,20 | 10 | 3 607 779,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 779,67 | 2027 |

## Таблица N 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов в рамках Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Пензенской области, в 2025 - 2027 годах,

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по субъекту: |  | 8 448 166 445,59 | 2 698 945 640,81 | 756 747 408,35 | 807 782 912,14 | 248 599 670,01 | 480 281 723,05 | 405 533 927,26 |
| ### 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2025 год: |  | 1 667 702 186,28 | 331 255 385,25 | 113 938 026,31 | 109 183 060,12 | 6 426 965,80 | 61 053 862,65 | 40 653 470,37 |
| Итого по Башмаковскому району: |  | 12 960 838,75 | 428 409,00 | 165 520,00 | 142 050,00 | 55 239,00 | 65 600,00 | 0,00 |
| 1 | п. Дружный, ул. Новая, д. 1 | 2 181 456,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 1 | 2 318 815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 2 | 2 418 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 6 | 2 621 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 51 | 2 274 656,60 | 428 409,00 | 165 520,00 | 142 050,00 | 55 239,00 | 65 600,00 | 0,00 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району: |  | 7 222 139,07 | 1 564 351,00 | 1 191 260,00 | 0,00 | 153 039,00 | 103 428,00 | 116 624,00 |
| 7 | п. Плодосовхоз, ул. Студенческая, д. 2 | 2 498 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 1 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 519 035,00 | 519 035,00 | 330 175,00 | 0,00 | 78 834,00 | 51 714,00 | 58 312,00 |
| 10 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 655 786,00 | 655 786,00 | 471 555,00 | 0,00 | 74 205,00 | 51 714,00 | 58 312,00 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 10 | 389 530,00 | 389 530,00 | 389 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району: |  | 20 593 074,41 | 314 171,00 | 87 168,00 | 0,00 | 58 103,00 | 81 300,00 | 87 600,00 |
| 12 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 38 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 49 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 23 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Белинский, ул. Туристическая, д. 2Б | 8 359 561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 4 | 314 171,00 | 314 171,00 | 87 168,00 | 0,00 | 58 103,00 | 81 300,00 | 87 600,00 |
| Итого по Бессоновскому району: |  | 48 137 128,02 | 5 419 534,89 | 1 691 061,87 | 2 750 576,97 | 169 908,00 | 161 399,00 | 646 589,05 |
| 17 | с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 32 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 115а | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 117а | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | 4 821 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 6 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 7 | 108 953,00 | 108 953,00 | 108 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, д. 11 | 439 762,20 | 439 762,20 | 279 307,20 | 0,00 | 54 360,00 | 44 755,00 | 61 340,00 |
| 24 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 11 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | 340 236,00 | 340 236,00 | 224 140,00 | 0,00 | 57 774,00 | 58 322,00 | 0,00 |
| 26 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | 399 220,00 | 399 220,00 | 224 140,00 | 0,00 | 57 774,00 | 58 322,00 | 58 984,00 |
| 27 | с. Сосновка, ул. Дорожная, д. 1 | 4 202 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 2 | 2 642 205,61 | 2 284 239,67 | 854 521,67 | 1 429 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 3 | 5 378 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 13 | 2 717 711,07 | 1 847 124,02 | 0,00 | 1 320 858,97 | 0,00 | 0,00 | 526 265,05 |
| 31 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Заречный (ЗАТО): |  | 109 293 455,31 | 32 878 673,42 | 5 997 263,73 | 14 554 625,73 | 377 310,00 | 7 570 560,51 | 4 378 913,45 |
| 33 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 4А | 2 418 170,00 | 2 418 170,00 | 844 346,00 | 603 944,00 | 96 200,00 | 480 720,00 | 392 960,00 |
| 34 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 | 4 909 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | 240 267,94 | 240 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 267,94 |
| 36 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 39 | 1 640 927,41 | 1 640 927,41 | 0,00 | 656 872,14 | 0,00 | 761 379,49 | 222 675,78 |
| 37 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 2 496 122,00 | 2 496 122,00 | 844 346,00 | 638 632,00 | 95 800,00 | 502 976,00 | 414 368,00 |
| 38 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16 | 963 784,00 | 963 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 168,00 | 457 616,00 |
| 39 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 7 702 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 34/2 | 9 709 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | 6 048 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 20 | 7 493 850,60 | 2 449 126,00 | 873 836,00 | 626 560,00 | 75 050,00 | 480 720,00 | 392 960,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21 | 3 416 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Братская, д. 21а | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 3 555 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Братская, д. 33 | 3 575 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 2 493 840,42 | 2 426 126,00 | 873 836,00 | 626 560,00 | 52 050,00 | 480 720,00 | 392 960,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 9 283 032,52 | 4 592 412,00 | 0,00 | 1 840 284,00 | 0,00 | 1 704 960,00 | 1 047 168,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 10а | 2 327 162,00 | 2 310 043,00 | 837 433,00 | 621 450,00 | 58 210,00 | 487 350,00 | 305 600,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20 | 351 080,76 | 351 080,76 | 0,00 | 351 080,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 45 | 4 250 427,83 | 4 128 519,83 | 1 723 466,73 | 1 588 636,48 | 0,00 | 816 416,62 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 50 | 8 862 094,48 | 8 862 094,48 | 0,00 | 7 000 606,35 | 0,00 | 1 349 150,40 | 512 337,73 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 4 852 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 10 671 835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецк: |  | 116 514 303,87 | 30 129 519,99 | 10 829 874,92 | 7 855 149,65 | 532 189,50 | 7 609 530,13 | 3 302 775,79 |
| 56 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 1 | 934 194,14 | 934 194,14 | 407 791,32 | 276 557,90 | 0,00 | 136 101,73 | 113 743,19 |
| 57 | г. Кузнецк, проезд Ипподромный, д. 6 | 870 632,60 | 853 312,60 | 277 383,60 | 0,00 | 0,00 | 314 630,00 | 261 299,00 |
| 58 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 | 2 705 178,50 | 2 705 178,50 | 861 478,50 | 682 655,00 | 59 435,00 | 615 950,00 | 485 660,00 |
| 59 | г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 | 2 444 544,70 | 2 426 169,10 | 826 120,10 | 613 921,00 | 56 230,00 | 515 394,00 | 414 504,00 |
| 60 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | 1 873 140,50 | 421 140,50 | 145 211,50 | 0,00 | 0,00 | 114 630,00 | 161 299,00 |
| 61 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | 1 873 140,50 | 421 140,50 | 145 211,50 | 0,00 | 0,00 | 114 630,00 | 161 299,00 |
| 62 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 1 | 15 006 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 2/2 | 3 886 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 2 493 038,10 | 2 493 038,10 | 0,00 | 1 273 798,80 | 0,00 | 868 790,60 | 350 448,70 |
| 65 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10А | 102 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 74 | 3 030 053,00 | 823 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 99 850,00 | 93 125,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 76 | 3 030 053,00 | 823 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 99 850,00 | 93 125,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 903 075,21 | 826 623,40 | 503 903,40 | 322 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | 13 212 640,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1В | 2 313 121,00 | 933 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 199 850,00 | 103 125,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 978 866,25 | 919 812,00 | 0,00 | 522 720,00 | 0,00 | 243 352,00 | 153 740,00 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 55 | 11 200 411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 1Б | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 692 064,60 | 692 064,60 | 251 951,70 | 440 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 3 | 595 761,00 | 595 761,00 | 0,00 | 240 112,90 | 81 940,50 | 182 095,20 | 91 612,40 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 7 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 97 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 2В | 1 675 643,00 | 1 675 643,00 | 1 675 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 7 | 1 224 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 46 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 256А | 4 901 551,00 | 593 130,00 | 0,00 | 593 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Манторова, д. 2а | 2 244 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 1г | 488 096,95 | 488 096,95 | 277 927,60 | 210 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 125 | 2 210 040,00 | 2 210 040,00 | 2 210 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | 3 901 644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 38 | 1 992 017,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 44 | 575 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 46 | 781 474,00 | 781 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 474,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 48 | 801 450,00 | 801450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801450,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | 1 960 791,60 | 1 960 791,60 | 819 776,60 | 510 040,00 | 58 750,00 | 345 750,00 | 226 475,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 180 | 1 015 581,00 | 1 015 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 581,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 1 016 954,00 | 1 016 954,00 | 0,00 | 517 100,00 | 0,00 | 327 604,00 | 172 250,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 21 | 1 395 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | 572 225,00 | 572 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750,00 | 226 475,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 131 | 1 332 405,80 | 1 332 405,80 | 625 975,90 | 440 821,80 | 56 440,00 | 141 047,60 | 68 120,50 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148а | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 154А | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | 1 813 055,20 | 1 813 055,20 | 772 040,20 | 510 040,00 | 58 750,00 | 345 750,00 | 126 475,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 952 174 162,06 | 197 450 305,09 | 71 047 780,37 | 66 304 675,03 | 2 750 468,50 | 34 942 926,09 | 22 404 455,09 |
| 99 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 3 391 903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пенза, городок Военный, д. 108 | 5 228 810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пенза, городок Военный, д. 109 | 1 677 095,10 | 1 662 935,10 | 649 810,50 | 412 128,70 | 57 277,30 | 309 487,40 | 234 231,20 |
| 102 | г. Пенза, городок Военный, д. 112 | 1 622 502,90 | 1 622 502,90 | 638 291,53 | 402 712,51 | 52 374,84 | 303 201,21 | 225 922,80 |
| 103 | г. Пенза, городок Военный, д. 112А | 1 008 613,81 | 313 013,01 | 97 723,00 | 79 883,72 | 41 590,80 | 53 329,86 | 40 485,64 |
| 104 | г. Пенза, городок Военный, д. 113 | 1 647 607,86 | 1 647 607,86 | 645 443,83 | 408 559,17 | 55 418,85 | 307 104,40 | 231 081,61 |
| 105 | г. Пенза, городок Военный, д. 188 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пенза, пер. Ангарский 1-й, д. 7 | 2 745 799,50 | 448 387,13 | 159 082,20 | 130 041,84 | 47 705,21 | 56 815,09 | 54 742,80 |
| 108 | г. Пенза, пер. Верещагина 3-й, д. 44 | 1 499 901,44 | 481 558,84 | 179 928,52 | 147 082,67 | 46 577,38 | 58 191,45 | 49 778,83 |
| 109 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | 1 795 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 4 | 318 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 17 | 4 992 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 95 | 1 731 275,51 | 1 731 275,51 | 909 381,00 | 821 894,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 | 1 410 383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | 690 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 8 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 19 | 11 262 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 36 | 1 468 585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 50 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 57 | 2 302 431,97 | 2 302 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 431,97 | 0,00 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 93 | 2 658 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 150 | 7 791 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | 7 822 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 160 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 1А | 959 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | 1 771 085,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, проезд Богданова, д. 14А | 1 314 449,92 | 342 138,92 | 0,00 | 170 045,24 | 58 532,65 | 63 521,11 | 50 039,92 |
| 129 | г. Пенза, проезд Виноградный 2-й, д. 28 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 3 | 3 495 693,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 24 | 1 469 588,00 | 1 469 588,00 | 1 469 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 3 199 935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 3 075 380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 415 446,83 | 415 446,83 | 124 057,01 | 101 410,48 | 52 798,53 | 67 700,98 | 69 479,83 |
| 136 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 393 145,70 | 393 145,70 | 117 703,51 | 96 216,80 | 50 094,48 | 64 233,72 | 64 897,18 |
| 137 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 378 661,46 | 378 661,46 | 113 577,01 | 92 843,59 | 48 338,25 | 61 981,79 | 61 920,82 |
| 138 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й/ ул. Мусоргского, д. 1/43 | 552 536,27 | 552 536,27 | 208 696,57 | 170 599,14 | 58 821,03 | 63 890,89 | 50 528,65 |
| 139 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3 | 561 563,18 | 561 563,18 | 214 117,26 | 175 030,28 | 51 128,07 | 66 849,09 | 54 438,48 |
| 140 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5А | 569 755,33 | 569 755,33 | 216 451,17 | 176 938,14 | 52 121,38 | 68 122,76 | 56 121,88 |
| 141 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 11 | 1 804 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 21 | 2 717 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 8 | 536 801,38 | 536 801,38 | 0,00 | 362 320,00 | 52 121,38 | 66 920,00 | 55 440,00 |
| 144 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 1 255 563,79 | 1 187 371,98 | 674 864,69 | 372 847,63 | 0,00 | 88 489,53 | 51 170,13 |
| 145 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | 2 233 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 7 | 1 280 535,52 | 1 280 535,52 | 538 605,79 | 440 283,63 | 59 230,03 | 153 930,52 | 88 485,55 |
| 147 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 4 | 1 469 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, ул. 40 лет Октября, д. 26 | 1 091 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 3 | 10 780 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 17 | 3 920 740,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 45 | 3 675 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 47 | 4 920 667,48 | 4 920 667,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 667,48 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 123А | 2 614 743,19 | 2 614 743,19 | 1 042 638,06 | 661 030,41 | 56 545,05 | 541 855,79 | 312 673,88 |
| 157 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 131А | 433 374,80 | 433 374,80 | 433 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 2 297 206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, ул. Бакунина/ Володарского, д. 27/76 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 23 | 4 125 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 31 | 6 801 971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза ул. Беринга, д. 2А | 812 171,39 | 812 171,39 | 0,00 | 812 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 17 | 2 111 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 50 | 3 541 493,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 54 | 3 216 642,41 | 3 201 114,41 | 1 078 911,70 | 826 387,85 | 55 022,07 | 652 803,51 | 587 989,28 |
| 166 | г. Пенза, ул. Бородина, д. 6 | 2 739 213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | 3 389 117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 63 | 12 721 342,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пенза, ул. Володарского/ Октябрьская, д. 89/3 | 9 536 813,37 | 2 587 259,87 | 834 808,17 | 754 629,86 | 53 212,66 | 537 582,83 | 407 026,34 |
| 170 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 21 | 2 846 348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Воровского/Леонова, д. 24/8 | 3 867 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Воровского, д. 28 | 2 476 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 2 | 2 399 386,29 | 2 399 386,29 | 2 399 386,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | 6 221 999,09 | 6 207 048,11 | 3 229 165,20 | 1 514 925,22 | 0,00 | 874 210,16 | 588 747,53 |
| 175 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | 6 295 744,61 | 6 276 559,67 | 3 214 403,64 | 1 740 593,12 | 0,00 | 752 700,48 | 568 862,43 |
| 176 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 1 832 213,29 | 1 807 684,29 | 0,00 | 750 012,12 | 55 257,68 | 581 815,56 | 420 598,92 |
| 177 | г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 2 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 1 794 326,57 | 1 778 709,57 | 0,00 | 749 388,17 | 62 868,66 | 534 639,66 | 431 813,09 |
| 179 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 1 759 608,66 | 1 743 360,66 | 0,00 | 721 975,69 | 62 404,05 | 516 061,19 | 442 919,72 |
| 180 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 3 | 3 209 682,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 26 | 494 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 17 | 593 463,83 | 593 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 463,83 |
| 185 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | 3 321 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 14/10 | 5 453 150,64 | 2 508 530,15 | 869 071,14 | 664 383,20 | 60 354,83 | 510 853,46 | 403 867,53 |
| 187 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 15 | 2 918 007,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 1 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 21 | 5 388 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 46 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ермака, д. 48 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Жемчужная, д. 30 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 77 | 251 605,17 | 251 605,17 | 46 978,18 | 47 368,94 | 42 345,67 | 58 410,37 | 56 502,01 |
| 195 | г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 43 | 4 262 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 74 | 5 349 750,42 | 5 349 750,42 | 5 349 750,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97А | 3 345 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 99А | 4 243 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | 1 841 234,75 | 1 827 684,75 | 0,00 | 669 744,08 | 54 889,23 | 547 394,91 | 555 656,53 |
| 201 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104 | 4 033 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 1 861 042,20 | 1 846 932,94 | 0,00 | 684 058,62 | 62 662,84 | 690 747,99 | 409 463,48 |
| 203 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 117А | 1 813 884,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 27 | 3 075 853,72 | 3 017 577,58 | 0,00 | 2 105 928,24 | 0,00 | 250 205,32 | 661 444,02 |
| 206 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 30А | 4 317 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 38 | 2 002 896,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 45 | 6 950 310,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 15 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 11 209 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 24 | 1 757 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | 688 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38А | 2 911 549,65 | 2 911 549,65 | 855 400,15 | 734 952,90 | 97 096,36 | 657 965,33 | 566 134,91 |
| 218 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | 1 063 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 15А | 850 318,37 | 850 318,37 | 290 684,51 | 237 620,22 | 53 715,00 | 158 633,73 | 109 664,90 |
| 221 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Красная, д. 5А | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | 10 191 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | 2 478 140,87 | 2 478 140,87 | 2 478 140,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 29А | 6 777 146,08 | 6 737 080,78 | 1 599 179,58 | 3 953 024,22 | 68 198,00 | 255 287,66 | 861 391,32 |
| 228 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 45 | 7 466 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 3 160 651,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | 1 298 770,20 | 1 298 770,20 | 1 298 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5А | 2 570 980,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 6 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | 2 728 523,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 13 | 2 127 704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Крупской/Циолковского, д. 21/2 | 6 668 410,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 29 | 4 997 459,60 | 1 205 234,40 | 0,00 | 650 765,10 | 58 700,00 | 315 205,80 | 180 563,50 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3 | 6 298 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 | 14 926 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 13 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Кураева/Кирова, д. 2/28 | 5 611 986,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Лагерная, д. 12А | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 | 2 873 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 146 | 6 923 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | 679 992,30 | 679992,30 | 679992,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 43 | 4 093 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 4 105 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 3 751 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 47 | 4 257 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 19 | 732 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 | 1 743 874,21 | 1 727 411,01 | 599 533,41 | 435 324,12 | 52 840,42 | 390 897,66 | 248 815,40 |
| 257 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | 7 371 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | 3 886 026,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 601 834,60 | 601 834,60 | 125 975,90 | 190 250,60 | 76 440,00 | 141 047,60 | 68 120,50 |
| 260 | г. Пенза, ул. Локомотивная, д. 21 | 9 934 105,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 | 4 221 785,62 | 2 741 741,74 | 2 741 741,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 32 | 4 935 492,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6А | 1 068 320,00 | 1 068 320,00 | 407 500,00 | 414 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 83 000,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14а | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | 2 636 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Минская, д. 8 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 2 359 440,95 | 2 347 696,75 | 0,00 | 848 675,19 | 68 689,96 | 734 441,74 | 695 889,86 |
| 272 | г. Пенза, ул. Мира, д. 25 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Мира, д. 27 | 2 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Пенза, ул. Мира, д. 29 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Мира, д. 31 | 929 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 4 990 336,62 | 4 893 233,58 | 2 848 781,53 | 1 631 891,00 | 0,00 | 61 402,53 | 351 158,52 |
| 279 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | 1 555 718,97 | 1 555 718,97 | 423 309,41 | 876 769,98 | 0,00 | 76 882,67 | 178 756,91 |
| 280 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 2 220 932,99 | 2 193 279,79 | 0,00 | 803 175,41 | 55 321,74 | 737 863,17 | 596 919,47 |
| 281 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | 4 494 991,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Московская, д. 84 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Мотоциклетная, д. 55А | 776 966,92 | 776 966,92 | 295 427,61 | 141 497,48 | 65 733,66 | 161 222,16 | 113 086,01 |
| 284 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 4 | 3 260 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, д. 39А | 6 515 321,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 8 139 098,21 | 8 096 516,04 | 0,00 | 4 878 370,67 | 0,00 | 1 845 999,05 | 1 372 146,32 |
| 287 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 7 | 2 451 952,12 | 1 601 872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 872,60 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 4 | 24 594 622,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Островского, д. 6 | 2 214 980,09 | 2 214 980,09 | 2 214 980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | 2 078 598,85 | 2 078 598,85 | 2 078 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | 2 155 286,40 | 2 137 934,40 | 750 390,90 | 540 387,73 | 89 605,09 | 427 796,80 | 329 753,88 |
| 293 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31 | 2 965 065,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | 3 200 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 2 427 830,36 | 2 352 421,22 | 0,00 | 1 290 601,47 | 0,00 | 330 494,78 | 731 324,97 |
| 296 | г. Пенза, ул. Пограничная, д. 27 | 1 626 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10 | 7 712 015,80 | 1 922 202,30 | 0,00 | 1 235 799,10 | 61 487,00 | 327 079,70 | 297 836,50 |
| 298 | г. Пенза, ул. Попова, д. 10А | 6 926 934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12 | 17 793 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Попова, д. 12А | 11 400 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16А | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20А | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Попова, д. 50 | 3 811 743,61 | 3 811 743,61 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 512 153,62 | 399 589,99 |
| 304 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 4 | 1 929 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 6А | 4 761 602,97 | 1 377 004,39 | 393 262,63 | 858 813,27 | 0,00 | 124 928,49 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 76 | 9 220 895,59 | 2 845 913,59 | 873 450,73 | 731 453,42 | 67 338,56 | 622 388,46 | 551 282,42 |
| 307 | г. Пенза, ул. Путевая, д. 10 | 4 473 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 1 078 612,04 | 1 061 142,44 | 0,00 | 433 513,82 | 55 705,38 | 289 411,04 | 282 512,19 |
| 309 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | 676 263,00 | 676 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 689,00 | 378 574,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 8 | 1 484 004,22 | 608 270,77 | 210 330,31 | 171 934,63 | 59 516,34 | 114 782,46 | 51 707,03 |
| 311 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | 3 523 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 25 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 51 | 2 069 904,69 | 2 069 904,69 | 2 069 904,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2Д | 649 985,62 | 637 898,02 | 287 146,00 | 134 727,67 | 52 209,02 | 96 702,68 | 67 112,65 |
| 315 | г. Пенза, ул. Российская, д. 41 | 18 736 513,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | 1 385 349,76 | 1 385 349,76 | 0,00 | 1 385 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 4 | 580 866,72 | 580 866,72 | 202 523,01 | 165 552,55 | 56 193,57 | 90 521,82 | 66 075,78 |
| 318 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 6 | 2 725 954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Пенза, ул. Силикатная, д. 8 | 2 690 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Славы, д. 7 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Собинова, д. 5 | 18 635 708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 6 396 629,20 | 6 225 756,53 | 1 484 137,34 | 3 661 939,62 | 0,00 | 331 044,64 | 748 634,93 |
| 323 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 7А | 893 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 27 | 776 341,40 | 776 341,40 | 776 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 4 237 676,70 | 4 154 494,42 | 999 413,15 | 2 384 933,72 | 0,00 | 290 739,13 | 479 408,42 |
| 326 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 2 929 570,81 | 2 833 223,30 | 858 832,56 | 1 271 975,16 | 0,00 | 197 527,18 | 504 888,40 |
| 327 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 3 | 1 220 036,94 | 1 220 036,94 | 0,00 | 1 220 036,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 18А | 3 217 655,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | 348 796,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 146 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | 2 683 490,10 | 710 590,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 882,58 | 260 708,31 |
| 332 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 157 | 10 248 779,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | 2 522 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 4 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 5 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 6 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | 1 206 303,01 | 1 206 303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 303,01 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | 3 997 656,59 | 848 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 105,26 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 7 | 1 104 351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 17 | 14 303 733,40 | 14 227 870,62 | 0,00 | 9 472 878,42 | 0,00 | 2 635 427,07 | 2 119 565,13 |
| 342 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 | 19 420 961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Тухачевского, д. 94 | 2 673 549,69 | 2 673 549,69 | 840 006,52 | 712 839,73 | 55 904,18 | 576 999,51 | 487 799,75 |
| 344 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 7 569 446,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | 3 461 042,98 | 3 461 042,98 | 3 461 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | 1 249 016,81 | 1249016,81 | 0,00 | 1249016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 46 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | 1 959 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 56 | 2 075 559,73 | 2 075 559,73 | 2 075 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 66 | 1 407 010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Урицкого/Славы, д. 74/9 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 9 618 392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 4 | 1 932 911,14 | 1 932 911,14 | 0,00 | 1 932 911,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6А | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 946 378,67 | 946 378,67 | 524 400,00 | 421 978,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 2 885 995,25 | 2 780 912,44 | 1 048 334,64 | 1 279 221,30 | 0,00 | 173 577,50 | 279 779,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 1 802 088,12 | 1 786 473,72 | 0,00 | 674 905,23 | 55 512,17 | 584 081,11 | 471 975,20 |
| 359 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 1 503 720,56 | 1 503 720,56 | 437 000,00 | 385 182,00 | 51 300,00 | 493 838,56 | 136 400,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:178), д. 2 | 890 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Чаадаева (58:29:2014007:157), д. 2 | 1 482 426,26 | 662 770,91 | 188 820,71 | 154 351,60 | 80 361,88 | 103 044,14 | 136 192,59 |
| 362 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 41А | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Б | 932 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51В | 934 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 51Г | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 53А | 950 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | 2 049 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103А | 1 404 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 105 | 3 350 798,24 | 3 350 798,24 | 3 350 798,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 76Б | 1 581 860,43 | 656 277,93 | 212 611,51 | 173 799,41 | 60 487,22 | 116 027,37 | 93 352,42 |
| 371 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | 2 223 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Щербакова, д. 7 | 546 116,00 | 546 116,00 | 294 648,00 | 0,00 | 58 420,00 | 111 508,00 | 81 540,00 |
| Итого по Городищенскому району: |  | 32 354 876,64 | 8 941 050,26 | 2 547 333,00 | 4 231 256,26 | 172 040,00 | 831 520,00 | 1 158 901,00 |
| 373 | г. Городище, ул. Комсомольская, д. 28 | 1 039 116,00 | 1 039 116,00 | 401 800,00 | 363 971,00 | 50 000,00 | 128 345,00 | 95 000,00 |
| 374 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 52 | 1 050 016,00 | 693 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 696,00 |
| 375 | г. Городище, ул. Фабричная, д. 58 | 3 338 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 20 | 1 188 891,00 | 1 188 891,00 | 485 848,00 | 435 718,00 | 6 916,00 | 126 643,00 | 133 766,00 |
| 378 | г. Сурск, ул. Калинина, д. 21 | 1 419 801,00 | 1 419 801,00 | 595 695,00 | 435 518,00 | 57 562,00 | 206 202,00 | 124 824,00 |
| 379 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 44 | 2 728 528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Сурск, ул. Ленина, д. 101 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Сурск, ул. Полевая, д. 2 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Сурск, ул. Рабочая, д. 14 | 463 000,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Сурск, ул. Строителей, д. 5 | 2 482 217,26 | 2 482 217,26 | 0,00 | 2 482 217,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 21 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 | 797 929,00 | 797 929,00 | 0,00 | 513 832,00 | 57 562,00 | 114 920,00 | 111 615,00 |
| 386 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 856 400,00 | 856 400,00 | 600 990,00 | 0,00 | 0,00 | 255 410,00 | 0,00 |
| 387 | р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 5а | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району: |  | 6 807 721,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 39 | 3 520 930,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 | 3 286 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району: |  | 49 569 515,51 | 6 891 704,30 | 3 728 472,00 | 1 285 996,00 | 124 812,00 | 899 045,00 | 853 379,30 |
| 390 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 60 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 1 446 355,00 | 1 446 355,00 | 558 610,00 | 416 435,00 | 57 250,00 | 268 700,00 | 145 360,00 |
| 392 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 7 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 18 | 3 324 951,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | 2 152 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 13 | 3 198 000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 15 | 3 184 433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 17 | 3 011 585,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 19 | 3 068 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Каменка, ул. Дзержинского, д. 21 | 2 923 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 4 | 3 086 346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1 595 692,00 | 1 595 692,00 | 1 595 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 6 | 2 262 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Каменка, ул. Куприна, д. 5 | 1 649 982,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 28 | 2 789 215,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Каменка, ул. М. Горького, д. 30 | 3 177 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 1 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Каменка, ул. Свердлова, д. 6 | 1 216 516,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 49 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | 3 646 014,00 | 3 646 014,00 | 1 574 170,00 | 869 561,00 | 67 562,00 | 630 345,00 | 504 376,00 |
| 410 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 19 | 1 133 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 29 | 203 643,30 | 203 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 643,30 |
| Итого по Камешкирскому району: |  | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Колышлейскому району: |  | 62 185 342,53 | 16 870 515,94 | 5 528 304,30 | 4 102 933,98 | 520 670,00 | 3 452 827,78 | 3 265 779,88 |
| 413 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | 339 169,00 | 339 169,00 | 0,00 | 0,00 | 58 374,60 | 164 110,40 | 116 684,00 |
| 414 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 14 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 18 | 308 648,00 | 308 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 648,00 |
| 416 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | 3 530 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 1 210 902,78 | 1 210 902,78 | 0,00 | 1 210 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | 269 030,80 | 269 030,80 | 210 656,20 | 0,00 | 58 374,60 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 12а | 203 010,30 | 203 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 010,30 |
| 420 | р.п. Колышлей, ул. Остапенко, д. 5 | 1 132 080,84 | 207 874,80 | 162 350,40 | 0,00 | 45 524,40 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 1 | 686 158,30 | 686 158,30 | 232 395,10 | 282 464,00 | 0,00 | 0,00 | 171 299,20 |
| 422 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 2 | 318 071,56 | 318 071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 412,38 | 156 659,18 |
| 423 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 2 | 4 283 666,70 | 1 231 498,70 | 509 020,70 | 0,00 | 57 891,80 | 446 659,80 | 217 926,40 |
| 424 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 3 | 1 231 498,70 | 1 231 498,70 | 509 020,70 | 0,00 | 57 891,80 | 446 659,80 | 217 926,40 |
| 425 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 5 | 6 406 700,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 3 426 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 2 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | п. Родниковский, ул. Мира, д. 4 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 1 | 3 002 263,40 | 3 002 263,40 | 959 937,60 | 860 153,60 | 0,00 | 611 446,60 | 570 725,60 |
| 430 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 2 | 7 451 490,00 | 3 040 506,80 | 945 557,80 | 874 706,80 | 52 578,40 | 635 085,40 | 532 578,40 |
| 431 | п. Родниковский, ул. Солнечная, д. 3 | 7 351 490,00 | 2 940 506,80 | 945 557,80 | 874 706,80 | 52 578,40 | 635 085,40 | 432 578,40 |
| 432 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 35 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 37 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 1 | 4 357 238,00 | 940 688,00 | 526 904,00 | 0,00 | 68 728,00 | 176 184,00 | 168 872,00 |
| 435 | с. Телегино, ул. Заводская, д. 2 | 4 183 278,20 | 940 688,00 | 526 904,00 | 0,00 | 68 728,00 | 176 184,00 | 168 872,00 |
| Итого по Кузнецкому району: |  | 7 797 360,15 | 3 641 379,39 | 1 799 120,67 | 0,00 | 231 894,80 | 856 798,08 | 753 565,84 |
| 436 | р.п. Евлашево, ул. Совхозная, д. 28 | 615 964,14 | 615 964,14 | 332 035,20 | 0,00 | 0,00 | 165 607,20 | 118 321,74 |
| 437 | с. Анненково, ул. Чекалиной, д. 100 | 1 408 662,79 | 1 390 842,79 | 921 927,80 | 0,00 | 62 633,32 | 247 712,80 | 158 568,87 |
| 438 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 2 948 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | с. Пионер, ул. Заводская, д. 15а | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 11 | 971 478,60 | 922 799,32 | 255 189,83 | 0,00 | 115 288,38 | 240 707,08 | 311 614,03 |
| 441 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 16 | 1 685 260,62 | 711 773,14 | 289 967,84 | 0,00 | 53 973,10 | 202 771,00 | 165 061,20 |
| Итого по Лопатинскому району: |  | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 16 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району: |  | 6 811 166,61 | 848 846,00 | 445 347,00 | 0,00 | 157 880,00 | 110 115,00 | 135 504,00 |
| 443 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 1 | 325 550,00 | 325 550,00 | 169 656,00 | 0,00 | 59 152,00 | 44 046,00 | 52 696,00 |
| 444 | р.п. Лунино, ул. Лермонтова, д. 3 | 325 550,00 | 325 550,00 | 169 656,00 | 0,00 | 59 152,00 | 44 046,00 | 52 696,00 |
| 445 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 25 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова, д. 5 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | р.п. Лунино, ул. Советская, д. 11 | 197 746,00 | 197 746,00 | 106 035,00 | 0,00 | 39 576,00 | 22 023,00 | 30 112,00 |
| 448 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная, д. 27 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району: |  | 6 497 799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 6 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 12 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | р.п. Мокшан, ул. Победы, д. 20 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району: |  | 49 403 958,67 | 3 205 793,64 | 877 286,00 | 833 463,64 | 201 950,00 | 903 228,00 | 389 866,00 |
| 453 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | 52 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая, д. 35 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 1 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | 1 045 813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 7 | 1 277 273,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 740 300,00 | 740 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 434,00 | 339 866,00 |
| 459 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 8 | 1 042 888,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 3 | 952 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 6 | 1 192 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 72 | 933 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | 2 237 416,64 | 833 463,64 | 0,00 | 833 463,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | 2 081 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | д. Малая Андреевка, ул. Малая Андреевка, д. 18 | 424 205,00 | 424 205,00 | 288 405,00 | 0,00 | 64 900,00 | 70 900,00 | 0,00 |
| 467 | с. Атмис, ул. Новая, д. 6 | 3 188 842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 564 626,00 | 564 626,00 | 197 932,00 | 0,00 | 84 800,00 | 281 894,00 | 0,00 |
| 469 | с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 41 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | 643 199,00 | 643 199,00 | 390 949,00 | 0,00 | 52 250,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 471 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | 3 761 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | 3 879 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пачелмскому району: |  | 7 124 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | 4 018 209,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | р.п. Пачелма, ул. Курчатова, д. 8 | 2 139 318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | р.п. Пачелма, ул. Свердлова, д. 2 | 966 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району: |  | 25 748 561,48 | 939 284,48 | 619 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 420,58 |
| 476 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 16 | 939 284,48 | 939 284,48 | 619 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 420,58 |
| 477 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 2 | 2 555 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 6 | 3 726 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 17 | 3 700 664,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | 1 384 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району: |  | 93 382 580,97 | 16 982 300,75 | 5 279 116,79 | 5 781 084,39 | 885 184,00 | 2 804 010,91 | 2 232 904,66 |
| 486 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | 3 500 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 7А | 2 803 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11 | 4 335 131,00 | 4 335 131,00 | 2 128 296,00 | 838 628,00 | 95 289,00 | 621 538,00 | 651 380,00 |
| 489 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | 1 203 028,00 | 1 203 028,00 | 769 080,00 | 0,00 | 0,00 | 232 200,00 | 201 748,00 |
| 490 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 6 | 2 498 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | 3 326 517,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Сердобск, ул. Костенко, д. 38 | 192 233,00 | 192 233,00 | 127 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 793,00 |
| 494 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | 7 256 749,78 | 4 549 077,45 | 1 154 469,09 | 2 704 007,29 | 0,00 | 522 687,81 | 167 913,26 |
| 495 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 2 546 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 152 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 236а | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 253 | 2 736 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | 5 220 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | 6 017 433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 2 444 856,10 | 2 444 856,10 | 0,00 | 1 071 536,20 | 94 461,00 | 703 185,90 | 575 673,00 |
| 502 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 259а | 3 211 794,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 919 712,20 | 919 712,20 | 251 951,70 | 340 112,90 | 54 940,00 | 182 095,20 | 90 612,40 |
| 505 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 | 1 900 243,00 | 1 900 243,00 | 0,00 | 826 800,00 | 50 354,00 | 542 304,00 | 480 785,00 |
| 506 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | 5 171 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 45 | 55 150,00 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Сердобск, ул. Циолковского, д. 49 | 55 150,00 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 80 | 4 950 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 | 6 307 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 537 985,00 | 537 985,00 | 325 985,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | 537 985,00 | 537 985,00 | 325 985,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 1 | 2 367 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | с. Рощино, ул. Рабочая, д. 1 | 1 893 112,00 | 251 750,00 | 195 910,00 | 0,00 | 55 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району: |  | 3 038 408,00 | 509 388,00 | 212 070,00 | 82 488,00 | 36 278,00 | 97 880,00 | 80 672,00 |
| 516 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | 509 388,00 | 509 388,00 | 212 070,00 | 82 488,00 | 36 278,00 | 97 880,00 | 80 672,00 |
| 517 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 2 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 11 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району: |  | 24 612 818,24 | 4 240 158,11 | 1 891 183,76 | 1 258 760,47 | 0,00 | 563 694,15 | 526 519,73 |
| 519 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | р.п. Тамала, ул. Лермонтова, д. 24 | 19 045 703,54 | 4 240 158,11 | 1 891 183,76 | 1 258 760,47 | 0,00 | 563 694,15 | 526 519,73 |
| 522 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 6 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району: |  | 20 317 346,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | р.п. Шемышейка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 7 | 3 842 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 12 | 3 693 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 19 | 3 677 619,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 41 | 4 194 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | 3 064 612,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2026 год: |  | 3 000 592 892,18 | 967 185 990,21 | 273 126 506,80 | 290 590 325,16 | 77 151 776,43 | 172 082 265,53 | 154 235 116,28 |
| Итого по Башмаковскому району |  | 13 295 726,00 | 2 023 990,00 | 1 767 160,00 | 0,00 | 143 700,00 | 61 460,00 | 51 670,00 |
| 1 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 1 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Захолодильная, д. 4 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 1 | 3 015 348,00 | 581 980,00 | 505 280,00 | 0,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 2 | 685 410,00 | 685 410,00 | 505 280,00 | 0,00 | 67 000,00 | 61 460,00 | 51 670,00 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Красноармейская, д. 23 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Соседка, ул. Базарная, д. 25 | 2 811 668,00 | 378 300,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Соседка, ул. Красноармейская, д. 60 | 378 300,00 | 378 300,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бековскому району |  | 8 742 154,40 | 657 850,00 | 610 850,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 48 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | р.п. Беково, ул. Первомайская, д. 54 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 2 505 222,20 | 327 675,00 | 280 675,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Зеленая, д. 8 | 2 177 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 330 175,00 | 330 175,00 | 330 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белинскому району |  | 12 833 672,47 | 1 612 805,47 | 1 030 873,45 | 0,00 | 193 150,00 | 168 932,00 | 219 850,02 |
| 13 | г. Белинский пер. Рабочий, д. 7 | 302 960,27 | 302 960,27 | 198 346,25 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 72 014,02 |
| 14 | г. Белинский пл. Комсомольская, д. 17 | 334 000,00 | 334 000,00 | 183 669,00 | 0,00 | 62 325,00 | 41 888,00 | 46 118,00 |
| 15 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 36 | 514 947,00 | 514 947,00 | 338 291,00 | 0,00 | 68 500,00 | 52 556,00 | 55 600,00 |
| 16 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 2 637 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Белинский, ул. Новая, д. 20 | 3 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | 126 898,20 | 126 898,20 | 126 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 37 | 2 690 378,00 | 334 000,00 | 183 669,00 | 0,00 | 62 325,00 | 41 888,00 | 46 118,00 |
| 20 | с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 10 | 2 734 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бессоновскому району |  | 9 847 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Бессоновка, ул. Сурская, д. 119а | 2 691 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Грабово, ул. Заводская, 4 | 2 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | с. Грабово, ул. Спиртзаводская, 7 | 2 411 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | с. Степановка, ул. Совхозная, д. 1 | 2 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Заречный |  | 372 621 191,59 | 122 459 846,40 | 31 522 041,40 | 39 820 350,00 | 10 390 776,00 | 25 313 498,00 | 15 413 181,00 |
| 25 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 9/20 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 10 | 23 129 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 12А | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Заречный пр-кт. 30-лет Победы, д. 14 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 19 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 16а | 3 254 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | 3 521 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 28 | 5 105 208,00 | 5 105 208,00 | 1 075 788,00 | 1 489 088,00 | 677 196,00 | 1 015 968,00 | 847 168,00 |
| 34 | г. Заречный пр-кт Мира, д. 30 | 9 012 780,90 | 5 105 208,00 | 1 075 788,00 | 1 489 088,00 | 677 196,00 | 1 015 968,00 | 847 168,00 |
| 35 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 6 121 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Заречный, ул. Ахунская, д. 7 | 3 148 636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Заречный, ул. Братская, д. 2/7 | 26 928 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5а | 5 606 375,80 | 1 992 519,80 | 650 961,80 | 814 326,00 | 101 344,00 | 425 888,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, ул. Братская, д. 9 | 2 670 841,00 | 2 670 841,00 | 672 440,00 | 877 020,00 | 169 412,00 | 488 884,00 | 463 085,00 |
| 40 | г. Заречный, ул. Братская, д. 11 | 5 723 716,00 | 2 109 860,00 | 628 396,00 | 869 656,00 | 124 832,00 | 486 976,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, ул. Братская, д. 26 | 6 552 771,80 | 2 450 724,00 | 640 888,00 | 805 680,00 | 127 196,00 | 472 480,00 | 404 480,00 |
| 42 | г. Заречный, ул. Братская, д. 28 | 6 090 539,00 | 2 455 208,00 | 675 788,00 | 789 088,00 | 127 196,00 | 415 968,00 | 447 168,00 |
| 43 | г. Заречный, ул. Братская, д. 31 | 2 293 474,64 | 2 293 474,64 | 644 171,52 | 704 369,12 | 103 804,00 | 418 570,00 | 422 560,00 |
| 44 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 2 410 893,20 | 2 388 242,00 | 682 710,00 | 707 900,00 | 110 648,00 | 469 592,00 | 417 392,00 |
| 45 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 16 | 24 300 342,00 | 21 001 092,00 | 6 771 570,00 | 5 673 250,00 | 2 400 452,00 | 4 224 660,00 | 1 931 160,00 |
| 46 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 1 | 8 759 497,80 | 4 967 108,00 | 1 075 788,00 | 1 489 088,00 | 539 096,00 | 1 015 968,00 | 847 168,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 3 | 55 875 760,00 | 23 848 090,00 | 5 644 236,00 | 8 652 222,00 | 1 716 952,00 | 5 376 840,00 | 2 457 840,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 11 | 57 420 496,00 | 24 389 422,00 | 5 644 236,00 | 8 652 222,00 | 2 258 284,00 | 5 376 840,00 | 2 457 840,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 4 | 6 282 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 4 034 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 7 | 21 009 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 33 | 2 334 838,00 | 2 307 468,00 | 623 180,00 | 708 520,00 | 122 668,00 | 446 380,00 | 406 720,00 |
| 54 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 41 | 2 371 972,00 | 2 342 722,00 | 615 614,00 | 789 000,00 | 122 668,00 | 408 720,00 | 406 720,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 47 | 5 927 330,64 | 2 313 474,64 | 644 171,52 | 704 369,12 | 123 804,00 | 418 570,00 | 422 560,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 49 | 6 617 512,40 | 3 003 656,40 | 538 816,00 | 986 132,40 | 286 260,00 | 650 496,00 | 541 952,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 51 | 5 932 085,98 | 2 377 992,00 | 614 878,00 | 764 474,00 | 121 680,00 | 472 480,00 | 404 480,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 53 | 5 820 147,42 | 2 293 474,64 | 644 171,52 | 704 369,12 | 103 804,00 | 418 570,00 | 422 560,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 57 | 2 437 685,00 | 2 417 112,00 | 670 106,00 | 741 750,00 | 128 676,00 | 456 540,00 | 420 040,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 61 | 2 313 474,64 | 2 313 474,64 | 644 171,52 | 704 369,12 | 123 804,00 | 418 570,00 | 422 560,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 22 | 9 390 816,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 3а | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11 | 5 840 147,42 | 2 313 474,64 | 644 171,52 | 704 369,12 | 123 804,00 | 418 570,00 | 422 560,00 |
| 64 | г. Заречный, ул. Спортивная, д. 11А | 3 526 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 | 6 343 644,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Кузнецк |  | 227 078 056,83 | 99 245 838,29 | 33 128 555,86 | 34 273 498,40 | 6 929 430,80 | 13 556 206,05 | 11 358 147,19 |
| 66 | г. Кузнецк проезд Саратовский, д. 3 | 6 270 712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой Дивизии, д. 17 | 3 140 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10Б | 12 511 406,20 | 10 321 976,20 | 2 993 866,20 | 5 611 360,00 | 0,00 | 1 321 740,00 | 395 010,00 |
| 69 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 14 | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 48 | 8 708 658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 | 3 102 689,00 | 3 102 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 944,50 | 1 389 744,50 |
| 72 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 797 092,00 | 797 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 352,00 | 353 740,00 |
| 73 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 151 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кузнецк, ул. Варшавская, д. 1д | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кузнецк, ул. Гагарина, д. 33 | 631 217,40 | 631 217,40 | 503 903,40 | 0,00 | 127 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 1 | 834 662,92 | 834 662,92 | 555 865,92 | 0,00 | 0,00 | 167 178,00 | 111 619,00 |
| 78 | г. Кузнецк, ул. Городок Нефтебазы, д. 2 | 792 425,92 | 792 425,92 | 555 865,92 | 0,00 | 0,00 | 146 886,00 | 89 674,00 |
| 79 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 2 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | 773 236,03 | 773 236,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 762,25 | 373 473,79 |
| 81 | г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23А | 2 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кузнецк, ул. Зеленая, д. 1 | 223 032,00 | 223 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 358,00 | 89 674,00 |
| 83 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 150 | 3 461 197,90 | 1 226 477,90 | 456 650,50 | 497 189,40 | 108 819,80 | 72 152,50 | 91 665,70 |
| 84 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 224 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 188 | 2 416 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 108б | 2 025 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 58 | 10 684 469,60 | 9 014 969,60 | 4 279 329,60 | 1 650 400,00 | 1 531 040,00 | 676 400,00 | 877 800,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 60 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 211 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Лермонтова, д. 1/5 | 1 164 289,00 | 1 164 289,00 | 348 812,00 | 101 505,00 | 118 511,00 | 330 033,00 | 265 428,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 158В | 1 164 289,00 | 1 164 289,00 | 348 812,00 | 101 505,00 | 118 511,00 | 330 033,00 | 265 428,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 1 | 14 637 864,00 | 10 503 864,00 | 5 303 766,00 | 1 572 006,00 | 0,00 | 2 241 168,00 | 1 386 924,00 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 45А | 11 254 017,20 | 9 155 217,20 | 3 209 497,20 | 4 975 956,00 | 410 100,00 | 253 311,80 | 306 352,20 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 55 | 9 722 241,20 | 7 086 816,20 | 2 150 257,20 | 1 642 148,00 | 1 421 828,00 | 683 164,00 | 1 189 419,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 57 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 2 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Островского, д. 3А | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 51 | 1 164 289,00 | 1 164 289,00 | 348 812,00 | 101 505,00 | 118 511,00 | 330 033,00 | 265 428,00 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Первомайская, д. 2а | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | 10 012 279,36 | 6 510 304,36 | 1 913 895,36 | 1 613 266,00 | 1 492 764,00 | 669 636,00 | 820 743,00 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | 9 946 678,00 | 9946678,00 | 0,00 | 9946678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 3Б | 4 179 753,00 | 933 413,00 | 343 140,00 | 233 750,00 | 53 548,00 | 199 850,00 | 103 125,00 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 2 | 18 830 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 616 990,80 | 587 990,80 | 587 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 33 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 9 293 652,00 | 7 719 552,00 | 4 645 524,00 | 1 336 824,00 | 524 928,00 | 527 592,00 | 684 684,00 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 103 | 2 690 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 | 13 524 961,40 | 13 396 961,40 | 3 985 156,40 | 4 062 120,00 | 798 136,00 | 2 613 232,00 | 1 938 317,00 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Шевченко, д. 1А | 2 217 295,36 | 2 194 395,36 | 597 411,36 | 827 286,00 | 105 420,00 | 304 380,00 | 359 898,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 1 742 878 647,11 | 511 881 707,03 | 139 403 292,93 | 165 101 844,30 | 34 600 026,87 | 84 223 748,88 | 88 552 794,04 |
| 111 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | 519 006,00 | 519 006,00 | 519 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 292 | 1 934 202,41 | 1 934 202,41 | 550 301,95 | 619 280,77 | 163 554,94 | 374 961,09 | 226 103,66 |
| 114 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 293 | 1 950 729,46 | 1 950 729,46 | 555 614,38 | 623 665,52 | 164 712,97 | 377 615,96 | 229 120,63 |
| 115 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 4 | 1 649 922,67 | 1 649 922,67 | 562 492,09 | 464 267,14 | 122 615,11 | 281 103,69 | 219 444,64 |
| 117 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 5 | 1 656 403,87 | 1 656 403,87 | 564 575,40 | 465 986,64 | 123 069,24 | 282 144,82 | 220 627,77 |
| 118 | г. Пенза, п. Нефтяник, д. 12 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 12А | 12 419 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 21 | 2 291 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 286 000,00 |
| 122 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 77А | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пенза, пр-т Победы, д. 84 | 2 150 648,00 | 2 150 648,00 | 594 648,00 | 800 000,00 | 76 000,00 | 360 000,00 | 320 000,00 |
| 124 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 93 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 148 | 11 356 350,02 | 11 356 350,02 | 3 650 365,34 | 3 012 921,76 | 795 726,68 | 1 824 258,84 | 2 073 077,40 |
| 127 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 81 | 8 293 326,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 93 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152 | 2 931 419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 152А | 11 702 914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | 920 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 5 | 992 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 11 | 1 429 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 13 | 1 310 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, проезд Аренского 5-й, д. 15 | 895 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, проезд Виноградный 5-й, д. 10 | 961 619,75 | 961 619,75 | 341 245,20 | 281 655,40 | 74 386,50 | 170 536,24 | 93 796,41 |
| 138 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | 2 291 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 8 | 1 276 080,00 | 1 276 080,00 | 523 680,00 | 460 000,00 | 52 400,00 | 128 000,00 | 112 000,00 |
| 140 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | 2 851 987,61 | 288 225,11 | 288 225,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, проезд Калинина, д. 2 | 2 462 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пенза, проезд Красные Кирпичики 1-й, д. 1 | 1 021 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 2 | 2 169 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 1 | 1 010 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 2 | 1 075 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 3 | 1 095 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 4 | 904 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 5 | 909 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 6 | 874 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 8 | 954 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, проезд Макаренко 1-й, д. 1А | 866 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8 | 1 657 094,34 | 696 673,34 | 288 225,11 | 237 893,92 | 62 828,89 | 54 039,61 | 53 685,80 |
| 153 | г. Пенза, проезд Пестеля 1-й, д. 8А | 1 640 614,20 | 690 516,20 | 286 245,98 | 236 260,39 | 62 397,47 | 53 050,54 | 52 561,83 |
| 154 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 3А | 1 571 131,24 | 701 534,24 | 289 787,59 | 239 183,55 | 63 169,49 | 54 820,46 | 54 573,15 |
| 155 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 2А | 1 604 340,95 | 713 524,45 | 293 641,70 | 242 364,64 | 64 009,63 | 56 746,54 | 56 761,93 |
| 156 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4 | 1 496 878,55 | 628 281,83 | 253 383,94 | 209 136,87 | 55 234,02 | 56 627,84 | 53 899,16 |
| 157 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 4А | 1 495 109,42 | 627 436,04 | 253 112,07 | 208 912,47 | 55 174,76 | 56 491,98 | 53 744,76 |
| 158 | г. Пенза, проезд Пестеля 6-й, д. 6 | 1 556 272,95 | 613 621,37 | 248 671,50 | 205 247,34 | 54 206,78 | 54 272,82 | 51 222,93 |
| 159 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | 2 713 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | 2 769 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пенза, проезд Свердлова М., д. 6 | 340 120,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, проезд Сортировочный 1-й, д. 8 | 926 569,26 | 926 569,26 | 371 765,61 | 306 846,19 | 81 039,51 | 85 788,72 | 81 129,24 |
| 163 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 855 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 5 | 907 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пенза, проезд Фестивальный 3-й, д. 2 | 2 064 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 1 | 1 371 500,21 | 1 371 500,21 | 537 284,11 | 443 461,09 | 117 120,14 | 168 506,08 | 105 128,79 |
| 167 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 2 | 1 382 842,30 | 1 382 842,30 | 540 929,89 | 446 470,23 | 117 914,87 | 170 328,05 | 107 199,26 |
| 168 | г. Пенза, тер. свх Победа, д. 19 | 1 370 528,03 | 1 370 528,03 | 536 971,62 | 443 203,16 | 117 052,02 | 168 349,91 | 104 951,32 |
| 169 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | 4 694 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 43 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 78/40 | 4 592 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, ул. Башмаковская, д. 6 | 453 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, ул. Безымянный Овраг, д. 1 | 294 266,70 | 294 266,70 | 294 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | 9 584 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | 1 782 400,00 | 1 782 400,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 82 400,00 | 328 000,00 | 212 000,00 |
| 176 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 18 | 3 140 282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Беринга, д. 2А | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | 1 189 623,36 | 1 189 623,36 | 382 390,46 | 315 615,68 | 83 355,57 | 191 098,45 | 217 163,20 |
| 180 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4а | 1 195 132,38 | 1 195 132,38 | 384 161,27 | 317 077,26 | 83 741,58 | 191 983,41 | 218 168,86 |
| 181 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7г | 913 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 65 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 83 | 8 988 777,08 | 3 422 165,08 | 1 046 514,04 | 1 044 667,91 | 151 290,05 | 622 384,78 | 557 308,30 |
| 187 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 6 | 2 516 336,41 | 2 516 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 336,41 |
| 188 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 8 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 10 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 12А | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 32 | 607 191,00 | 607 191,00 | 0,00 | 492 591,00 | 0,00 | 68 200,00 | 46 400,00 |
| 193 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | 4 457 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 29 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 6 604 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 41 | 18 492 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 45 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 47 | 13 427 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | 1 947 370,06 | 1 919 845,06 | 0,00 | 897 273,18 | 180 310,09 | 430 401,30 | 411 860,49 |
| 200 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 16В | 906 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 4 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 6 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 8 | 8 004 600,87 | 519 987,87 | 0,00 | 278 130,40 | 73 455,54 | 168 401,93 | 0,00 |
| 204 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д 10 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 12 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 14 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 16 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 20 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 24 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | 8 141 677,25 | 8 141 677,25 | 2 617 046,54 | 2 160 045,83 | 570 478,17 | 1 307 860,95 | 1 486 245,76 |
| 211 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 3 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 13 | 2 024 386,64 | 2 024 386,64 | 0,00 | 801 078,38 | 0,00 | 695 992,27 | 527 315,99 |
| 213 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 5 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 16а | 943 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 18 | 1 723 193,30 | 808 333,30 | 336 974,43 | 278 130,40 | 73 455,54 | 68 401,93 | 51 371,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 43 | 3 422 165,08 | 3 422 165,08 | 1 046 514,04 | 1 044 667,91 | 151 290,05 | 622 384,78 | 557 308,30 |
| 217 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 85 | 3 458 708,51 | 3 458 708,51 | 1 079 725,87 | 1 062 530,62 | 120 112,34 | 638 678,59 | 557 661,09 |
| 218 | г. Пенза, ул. Грибоедова, д. 4 | 18 294 390,94 | 18 294 390,94 | 6 647 207,14 | 4 814 360,60 | 1 158 531,18 | 2 656 013,43 | 3 018 278,59 |
| 219 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 3 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Дзержинского/Герцена, д. 29/42 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 33 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Докучаева/Беляева, д. 11/8 | 2 891 745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 16 | 2 490 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 17 | 2 582 808,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Докучаева, д. 18 | 650 903,30 | 650 903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 038,00 | 337 865,30 |
| 226 | г. Пенза, ул. Докучаева/Ударная, д. 1/27 | 3 164 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 3а | 2 263 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 9 | 4 082 227,80 | 974 159,80 | 251 951,70 | 440 112,90 | 0,00 | 282 095,20 | 0,00 |
| 229 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 17 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Заводская, д. 15 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Заречная, д. 1А | 2 101 575,91 | 2 101 575,91 | 596 965,15 | 622 870,51 | 117 323,94 | 398 230,26 | 366 186,05 |
| 233 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Пенза, ул. Злобина, д. 51а | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 50 | 896 025,22 | 896 025,22 | 288 016,78 | 237 721,97 | 62 783,48 | 143 935,50 | 163 567,49 |
| 236 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 80 | 3 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 82 | 4 662 445,29 | 4 662 445,29 | 1 102 338,15 | 1 885 969,00 | 194 250,19 | 850 130,86 | 629 757,08 |
| 238 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 84 | 4 616 563,27 | 4 616 563,27 | 1 119 733,74 | 1 800 326,89 | 198 042,18 | 858 824,25 | 639 636,20 |
| 239 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 95 | 3 235 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 96 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 97б | 6 729 780,20 | 3 397 516,70 | 0,00 | 1 850 765,10 | 138 700,00 | 1 030 411,60 | 377 640,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 102 | 3 322 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 104А | 4 551 727,50 | 1 219 464,00 | 0,00 | 824 264,00 | 54 200,00 | 186 000,00 | 155 000,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105 | 3 050 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | 9 805 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 110А | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 67 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 69 | 4 075 690,09 | 4 075 690,09 | 1 089 046,71 | 1 120 128,79 | 124 153,39 | 892 014,20 | 850 346,99 |
| 250 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 71 | 3 152 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Каракозова, д. 73 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | 12 790 234,90 | 9 414 937,00 | 0,00 | 2 695 492,00 | 1 460 150,00 | 2 860 792,00 | 2 398 503,00 |
| 253 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 41 | 4 799 047,01 | 1 466 783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 783,51 | 0,00 |
| 254 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 46 | 4 183 459,97 | 851 196,47 | 851 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14 | 3 102 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 17 | 3 332 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 37 | 12 031 790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 33 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48 | 5 140 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 48А | 6 035 961,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 63 | 11 154 731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 3а | 1 481 458,00 | 1 481 458,00 | 461 994,00 | 624 264,00 | 54 200,00 | 186 000,00 | 155 000,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Ключевского, д. 44 | 1 630 683,02 | 580 391,02 | 186 559,88 | 153 981,93 | 40 667,35 | 93 232,72 | 105 949,14 |
| 265 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36 | 11 790 590,08 | 11 790 590,08 | 3 789 946,71 | 3 128 128,79 | 826 153,39 | 1 894 014,20 | 2 152 346,99 |
| 266 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 40 | 10 243 528,83 | 10 243 528,83 | 3 292 662,04 | 2 717 682,25 | 717 752,55 | 1 645 497,72 | 1 869 934,27 |
| 267 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 41А | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 42 | 10 222 626,97 | 10 222 626,97 | 3 285 943,38 | 2 712 136,84 | 716 287,98 | 1 642 140,09 | 1 866 118,68 |
| 269 | г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 8 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Пенза, ул. Красная, д. 26 | 1 276 787,00 | 1 276 787,00 | 608 393,50 | 246 495,50 | 268 198,00 | 34 200,00 | 119 500,00 |
| 272 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 33/51 | 4 295 098,38 | 4 295 098,38 | 1 061 988,47 | 1 590 698,31 | 112 845,59 | 879 086,71 | 650 479,30 |
| 274 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37А | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 37Б | 5 130 514,03 | 5 130 514,03 | 1 649 143,48 | 1 361 162,46 | 359 489,35 | 824154,38 | 936564,36 |
| 276 | г. Пенза, ул. Красная Горка/Богданова, д. 39/56 | 4 014 680,39 | 4 014 680,39 | 1 062 659,07 | 1 280 230,84 | 122 219,59 | 880 630,37 | 668 940,52 |
| 277 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27Б | 4 294 970,98 | 4 294 970,98 | 1 094 869,19 | 1 263 978,42 | 113 053,99 | 946 955,04 | 876 114,34 |
| 278 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 32 | 4 294 970,98 | 4 294 970,98 | 1 094 869,19 | 1 263 978,42 | 113 053,99 | 946 955,04 | 876 114,34 |
| 279 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 34 | 1 358 589,00 | 1 358 589,00 | 908 393,50 | 346 495,50 | 0,00 | 54 200,00 | 49 500,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 2 684 960,00 | 2 684 960,00 | 1 022 500,00 | 744 460,00 | 0,00 | 489 000,00 | 429 000,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 54 | 1 532 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5 | 12 747 992,22 | 12 747 992,22 | 4 097 692,39 | 3 382 134,50 | 893 237,48 | 2 047 809,15 | 2 327 118,70 |
| 284 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 7 | 11 185 570,52 | 11 185 570,52 | 3 595 470,28 | 2 967 612,72 | 783 760,35 | 1 796 825,20 | 2 041 901,97 |
| 285 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 11 | 12 738 140,80 | 12 738 140,80 | 4 094 525,76 | 3 379 520,84 | 892 547,21 | 2 046 226,64 | 2 325 320,35 |
| 286 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 18 | 5 132 866,40 | 1 708 023,70 | 0,00 | 0,00 | 144 999,00 | 867 786,72 | 695 237,98 |
| 288 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 27 | 4 772 776,20 | 1 220 440,20 | 0,00 | 650 765,10 | 58 700,00 | 330 411,60 | 180 563,50 |
| 289 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 31 | 3 232 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 14 | 5 558 976,80 | 2 326 390,30 | 0,00 | 1 550 147,00 | 125 340,00 | 313 038,00 | 337 865,30 |
| 292 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 3 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 4 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 6 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 7 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 8 | 2 451 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 10А | 4 726 742,00 | 4 726 742,00 | 1 277 631,00 | 1 705 276,00 | 165 450,00 | 871 176,00 | 707 209,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Кураева, д. 14А | 1 516 923,71 | 1 516 923,71 | 487 597,31 | 402 450,83 | 106 289,14 | 243 675,25 | 276 911,18 |
| 299 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 99 | 16 533 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 139 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 146 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 | 6 102 883,67 | 6 102 883,67 | 0,00 | 1 987 529,16 | 1 034 790,62 | 1 326 861,69 | 1 753 702,19 |
| 304 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | 2 342 201,52 | 2 342 201,52 | 851 171,08 | 928 300,72 | 111 728,00 | 369 257,12 | 81 744,60 |
| 305 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45 | 1 343 833,60 | 1 321 838,60 | 0,00 | 1 116 843,60 | 204 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 45А | 3 069 511,40 | 3 043 157,00 | 0,00 | 1 274 892,00 | 201 550,00 | 878 584,00 | 688 131,00 |
| 307 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 4 | 2 713 666,07 | 2 690 022,07 | 0,00 | 1 090 855,82 | 288 100,11 | 660 489,56 | 650 576,59 |
| 308 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 7 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 8А | 485 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9 | 4 777 945,70 | 1 145 853,70 | 357 528,10 | 549 912,70 | 73 573,60 | 86 573,20 | 78 266,10 |
| 312 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 9А | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 11 | 12 730 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 12 | 2 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Пенза, ул. Либерсона, д. 33 | 1 205 853,70 | 1 205 853,70 | 357 528,10 | 549 912,70 | 73 573,60 | 146 573,20 | 78 266,10 |
| 317 | г. Пенза, ул. Литвинова, д. 1 | 4 016 804,43 | 2 033 417,43 | 0,00 | 856 281,07 | 0,00 | 639 241,31 | 537 895,05 |
| 318 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 3 | 2 630 061,06 | 662 018,06 | 138 573,49 | 209 275,66 | 84 084,00 | 155 152,36 | 74 932,55 |
| 319 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 8 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 14 | 1 968 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Лобачевского/ Краснова, д. 16/46 | 6 516 344,50 | 1 205 853,70 | 357 528,10 | 549 912,70 | 73 573,60 | 146 573,20 | 78 266,10 |
| 322 | г. Пенза, ул. Луначарского/ Дзержинского, д. 28/27 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 30 | 4 516 047,00 | 1 404 755,00 | 0,00 | 1 006 302,00 | 61 853,00 | 179 300,00 | 157 300,00 |
| 324 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 34а | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | 2 026 825,00 | 2 026 825,00 | 611 250,00 | 872 230,00 | 84 345,00 | 244 500,00 | 214 500,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 38А | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | 1 220 820,00 | 1 220 820,00 | 0,00 | 914 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 |
| 328 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 36 | 11 668 607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 44 | 8 753 476,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | 5 844 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 58 | 11 703 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Бугровка М., д. 5 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Максима Горького/Володарского, д. 38/45 | 3 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 15 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 1 | 10 557 866,78 | 10 557 866,78 | 3 393 702,28 | 2 801 078,38 | 739 777,86 | 1 695 992,27 | 1 927 315,99 |
| 336 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 2 | 15 415 522,49 | 15 415 522,49 | 4 955 138,66 | 4 089 849,56 | 1 080 148,33 | 2 476 315,29 | 2 814 070,65 |
| 337 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | 1 220 820,00 | 1 220 820,00 | 0,00 | 914 820,00 | 0,00 | 163 000,00 | 143 000,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 10 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Менделеева, д. 3 | 13 780 641,03 | 13 780 641,03 | 4 429 625,22 | 3 656 103,69 | 965 594,02 | 2 213 691,56 | 2 515 626,54 |
| 340 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1 | 5 887 808,31 | 4 153 149,81 | 1 334 981,23 | 1 101 860,67 | 291 006,54 | 667 152,76 | 758 148,61 |
| 341 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 1А | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 2 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Металлистов, д. 3 | 1 734 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Минская, д. 2 | 51 179 677,28 | 51 179 677,28 | 16 451 106,20 | 13 578 338,37 | 3 586 102,45 | 8 221 389,67 | 9 342 740,59 |
| 345 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | 595 055,00 | 595 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 075,25 | 191 979,75 |
| 346 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Мира, д. 1 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Мира, д. 2 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Мира, д. 4 | 5 611 498,00 | 1 888 520,00 | 373 210,00 | 1 170 100,00 | 56 210,00 | 182 000,00 | 107 000,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Мира, д. 5 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Мира, д. 6 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Мира, д. 9 | 4 321 422,91 | 4 321 422,91 | 1 085 039,22 | 1 412 010,86 | 216 205,27 | 842 008,03 | 766 159,53 |
| 355 | г. Пенза, ул. Мира, д. 10 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | 3 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Пенза, ул. Мира, д. 43 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Пенза, ул. Мира, д. 45 | 19 887 061,01 | 19 887 061,01 | 6 392 462,21 | 5 276 181,05 | 1 393 464,01 | 3 194 613,30 | 3 630 340,44 |
| 359 | г. Пенза, ул. Мира, д. 53 | 5 387 170,00 | 5 387 170,00 | 0,00 | 5 387 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Пенза, ул. Мирская, д. 17 | 192 591,00 | 192 591,00 | 0,00 | 0,00 | 192 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 7 | 1 080 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 16 | 1 015 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 18 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 19 | 2 033 554,29 | 2 033 554,29 | 550 093,62 | 619 108,82 | 163 509,53 | 374 856,98 | 325 985,34 |
| 366 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Московская, д. 10 | 3 091 127,86 | 3 091 127,86 | 643 443,15 | 921 221,30 | 180 474,48 | 691 914,41 | 654 074,52 |
| 369 | г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д. 36/8 | 3 722 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Пенза, ул. Московская, д. 100 | 346 495,50 | 346 495,50 | 0,00 | 346 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | 340 900,00 | 340 900,00 | 0,00 | 218 500,00 | 0,00 | 54 200,00 | 68 200,00 |
| 372 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | 5 175 820,00 | 5 175 820,00 | 0,00 | 3 112 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 070,00 |
| 373 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 22 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 1 | 10 860 324,83 | 692 090,83 | 0,00 | 0,00 | 692 090,83 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 6 | 3 114 666,72 | 3 098 232,72 | 1 060 657,21 | 893 210,77 | 0,00 | 697 414,06 | 446 950,67 |
| 377 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 19 | 4 422 302,91 | 4 422 302,91 | 1 285 839,22 | 1 712 050,86 | 216 265,27 | 642 088,03 | 566 059,53 |
| 378 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 23 | 4 696 455,38 | 2 655 693,88 | 614 360,74 | 837 228,40 | 221 115,92 | 506 923,66 | 476 065,17 |
| 379 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 25 | 2 640 787,14 | 2 640 787,14 | 609 569,14 | 833 273,53 | 220 071,42 | 504 529,07 | 473 343,97 |
| 380 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 23А | 1 687 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 25А | 1 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 27А | 1 719 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 29А | 1 737 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Пацаева/Беговая, д. 1/22 | 5 784 474,95 | 4 237 598,95 | 1 047 879,44 | 1 185 494,55 | 577 199,30 | 823 269,60 | 603 756,06 |
| 385 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 5 | 1 631 221,00 | 84 345,00 | 0,00 | 0,00 | 84 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | 3 900 977,20 | 3 876 942,00 | 1 670 186,00 | 2 034 056,00 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7А | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7Б | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | 3 734 010,00 | 3 734 010,00 | 3 734 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | 12 680 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6А | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Пенза, ул. Попова, д. 8А | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Попова, д. 14А | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Пенза, ул. Попова, д. 16 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Пенза, ул. Попова, д. 18А | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Пенза, ул. Попова, д. 20 | 1 546 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Пенза, ул. Попова, д. 60 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Попова, д. 62 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 2 | 1 736 329,00 | 655 941,00 | 357 528,10 | 0,00 | 73 573,60 | 146 573,20 | 78 266,10 |
| 405 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 52 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | 400 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | 6 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 28 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 32 | 1 905 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 34 | 2 882 858,72 | 976 875,22 | 0,00 | 422 312,87 | 0,00 | 281 933,36 | 272 629,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Расковой, д. 10 | 934 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 17 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 18А | 2 574 284,00 | 1 649 392,00 | 824 696,00 | 294 648,00 | 340 120,00 | 78 420,00 | 111 508,00 |
| 414 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 35 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 37 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 2, корп. 2 | 2 717 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | 1 041 509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 780 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | 7 686 452,48 | 870 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 140,00 |
| 427 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 28 | 3 994 634,20 | 3 994 634,20 | 1 157 543,10 | 955 407,60 | 217 545,00 | 913 997,60 | 750 140,90 |
| 428 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | 1 309 272,00 | 1 309 272,00 | 824 696,00 | 294 648,00 | 0,00 | 78 420,00 | 111 508,00 |
| 429 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Пенза, ул. Северная, д. 26 | 2 259 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Пенза, ул. Сердобская, д. 2В | 3 384 679,35 | 3 384 679,35 | 1 120 109,25 | 924 510,62 | 244 167,56 | 559 771,15 | 536 120,76 |
| 432 | г. Пенза, ул. Совхозная, д. 4 | 292 591,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 48 | 292 591,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 49 | 292 591,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 292 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 46 | 2 143 993,44 | 2 143 993,44 | 1 027 149,84 | 1 116 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 125 | 14 647 176,82 | 14 647 176,82 | 4 708 162,97 | 3 886 001,90 | 1 026 311,21 | 2 352 889,95 | 2 673 810,79 |
| 437 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | 4 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 131 | 12 829 525,66 | 12 829 525,66 | 4 123 900,35 | 3 403 765,91 | 898 950,44 | 2 060 906,50 | 2 342 002,46 |
| 439 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 140 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 141 | 1 277 050,00 | 1 277 050,00 | 0,00 | 914 820,00 | 56 230,00 | 163 000,00 | 143 000,00 |
| 441 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 169А | 2 794 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 9 | 8 352 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Пенза, ул. Тамбовская, д. 22 | 4 345 594,18 | 4 345 594,18 | 1 096 921,56 | 1 381 498,28 | 293 069,46 | 847 423,94 | 726 680,95 |
| 450 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | 3 502 208,00 | 3 502 208,00 | 0,00 | 2 475 538,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 670,00 |
| 451 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 8 | 8 334 194,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158А | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 247 | 924 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 249 | 879 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 5 | 24 853 578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 10 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 26 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 32 | 2 862 413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 37 | 1 418 200,00 | 1 418 200,00 | 377 927,60 | 510 169,40 | 115 127,00 | 233 920,00 | 181 056,00 |
| 466 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 4 | 921 455,00 | 921 455,00 | 364 259,60 | 557 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 12 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 48 | 4 237 164,62 | 4 237 164,62 | 1 076 315,13 | 1 291 502,21 | 205 196,41 | 887 454,94 | 776 695,92 |
| 469 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 50 | 3 426 033,53 | 3 426 033,53 | 0,00 | 3 426 033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Пенза, ул., Ульяновская, д. 60 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 8 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 36 | 1 824 240,40 | 1 824 240,40 | 519 006,00 | 850 765,10 | 58 700,00 | 215 205,80 | 180 563,50 |
| 477 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 6б | 2 692 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 16 | 2 143 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 | 56 230,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Пенза, ул. Циолковского/Беляева, д. 31/35 | 2 116 642,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 33 | 2 116 642,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 35 | 3 358 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 37 | 3 346 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 39 | 4 193 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Пенза, ул. Циолковского, д. 41 | 3 321 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Пенза, ул. Циолковского/Германа Титова, д. 43/26 | 3 301 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 103 | 10 066 268,13 | 10 066 268,13 | 3 235 683,67 | 2 670 653,71 | 705 332,09 | 1 617 022,95 | 1 837 575,71 |
| 488 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 707 191,00 | 707 191,00 | 0,00 | 592 591,00 | 0,00 | 68 200,00 | 46 400,00 |
| 489 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | 7 443 810,94 | 7 343 818,34 | 0,00 | 2 871 320,28 | 758 329,07 | 1 738 522,21 | 1 975 646,78 |
| 490 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 | 3 326 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Пенза, ул. Чкалова, д. 41 | 22 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Пенза, ул. Шевченко, д. 22 | 7 573 959,51 | 7 573 959,51 | 2 027 450,40 | 2 511 470,79 | 768 933,01 | 1 262 832,48 | 1 003 272,83 |
| 493 | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 17а | 1 047 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району |  | 32 795 582,40 | 14 629 439,00 | 3 774 637,00 | 5 168 606,00 | 524 314,00 | 2 895 505,00 | 2 266 377,00 |
| 494 | г. Городище, ул. Московская, д. 38 | 1 040 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Сурск, пер. Лесной, д. 7 | 5 685 745,00 | 5 685 745,00 | 1 445 535,00 | 2 147 600,00 | 316 540,00 | 1 065 844,00 | 710 226,00 |
| 496 | г. Сурск, ул. Чекалиной, 58 | 2 857 019,00 | 2 857 019,00 | 551 382,00 | 1 092 966,00 | 207 774,00 | 594 621,00 | 410 276,00 |
| 497 | ж/д ст. Шнаево, ул. Привокзальная, д. 33 | 941 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | р.п. Чаадаевка, ул. 2-ая Луговая, д. 4 | 4 524 982,40 | 3 524 450,00 | 1 118 480,00 | 1 185 360,00 | 0,00 | 623 360,00 | 597 250,00 |
| 499 | с. Чаадаевка, ул. Больничная, д. 24 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 45 | 2 225 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова, д. 64 | 2 196 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 1 | 7 009 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая, д. 18 | 2 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 2 | 2 562 225,00 | 2 562 225,00 | 659 240,00 | 742 680,00 | 0,00 | 611 680,00 | 548 625,00 |
| Итого по Земетчинскому району |  | 40 715 737,20 | 2 911 551,20 | 1 191 000,00 | 0,00 | 702 501,20 | 572 890,00 | 445 160,00 |
| 505 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 2Б | 2 701 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | р.п. Земетчино, пр. Заводской, д. 4 | 2 962 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 13 | 2 454 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 19а | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | 2 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146а | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, 148 | 3 762 464,60 | 1 024 755,60 | 238 200,00 | 0,00 | 351 250,60 | 208 278,00 | 227 027,00 |
| 512 | р.п. Земетчино, ул. Ленина, д. 160 | 994 315,60 | 994 315,60 | 238 200,00 | 0,00 | 351 250,60 | 186 732,00 | 218 133,00 |
| 513 | р.п. Земетчино, ул. Молодежная, д. 11 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | с. Большая Ижмора, у л. Центральная, д. 1 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | с. Салтыково, ул. Садовая, д. 42 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 120 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 122 | 2 972 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 123 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 124 | 2 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | с. Матчерка, ул. Центральная, д. 125 | 2 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | с. Раево, ул. Моршанская, 41 | 654 280,00 | 654 280,00 | 476 400,00 | 0,00 | 0,00 | 177 880,00 | 0,00 |
| 522 | с. Раево, ул. Моршанская, 42 | 2 291 986,00 | 238 200,00 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району |  | 853 164,80 | 853 164,80 | 455 728,80 | 0,00 | 0,00 | 202 616,00 | 194 820,00 |
| 523 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 51 | 853 164,80 | 853 164,80 | 455 728,80 | 0,00 | 0,00 | 202 616,00 | 194 820,00 |
| Итого по Каменскому району |  | 87 196 297,48 | 26 201 956,00 | 6 040 617,00 | 8 261 330,00 | 2 283 542,00 | 4 567 845,00 | 5 048 622,00 |
| 524 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 37 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 53 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Каменка, ул. Белинская, д. 96 | 977 290,00 | 977 290,00 | 387 075,00 | 0,00 | 204 391,00 | 172 368,00 | 213 456,00 |
| 527 | г. Каменка, ул. Дружбы, д. 10 | 18 465 600,00 | 18 465 600,00 | 3 329 040,00 | 6 189 000,00 | 1 749 760,00 | 3 449 100,00 | 3 748 700,00 |
| 528 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 7 | 786 191,00 | 786 191,00 | 459 485,00 | 103 110,00 | 0,00 | 88 092,00 | 135 504,00 |
| 529 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 9 | 868 106,00 | 868 106,00 | 416 585,00 | 90 210,00 | 153 015,00 | 77 400,00 | 130 896,00 |
| 530 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 13 | 3 299 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 17 | 2 822 623,00 | 1 818 821,00 | 565 725,00 | 826 560,00 | 0,00 | 150 822,00 | 275 714,00 |
| 532 | г. Каменка, ул. Рабочая, д. 51 | 3 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 1 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 37 | 4 346 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 43 | 4 213 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 51 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 2 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 4 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 6 | 3 349 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 21 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | 1 553 350,00 | 1 553 350,00 | 0,00 | 1 052 450,00 | 0,00 | 300 900,00 | 200 000,00 |
| 542 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 2 | 653 625,00 | 653 625,00 | 154 830,00 | 0,00 | 130 926,00 | 154 413,00 | 213 456,00 |
| 543 | с. Варваровка, ул. Школьная, д. 3 | 112 613,00 | 112 613,00 | 112 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | с. Варваровка, ул. Школьная, д. 9 | 2 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 1а | 3 394 300,00 | 322 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 58 250,00 | 43 632,00 |
| 546 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 2а | 3 394 300,00 | 322 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 58 250,00 | 43 632,00 |
| 547 | с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, д. 3а | 3 394 300,00 | 322 120,00 | 205 088,00 | 0,00 | 15 150,00 | 58 250,00 | 43 632,00 |
| Итого по Камешкирскому району |  | 6 286 600,40 | 2 453 436,40 | 808 161,40 | 0,00 | 705 500,80 | 500 874,20 | 438 900,00 |
| 548 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 23 | 838 497,20 | 838 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 452 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 549 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 31 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 33 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | с. Русский Камешкир, ул. Зеленый, Тупик д. 2 | 957 164,60 | 957 164,60 | 544 864,60 | 0,00 | 0,00 | 236 740,00 | 175 560,00 |
| 552 | с. Русский Камешкир, ул. Радищева д. 8 | 657 774,60 | 657 774,60 | 131 648,40 | 0,00 | 252 750,40 | 141 705,80 | 131 670,00 |
| Итого по Колышлейскому району |  | 9 422 395,30 | 3 475 822,30 | 896 018,70 | 1 042 022,40 | 199 035,20 | 730 485,20 | 608 260,80 |
| 553 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 10 | 844 055,20 | 844 055,20 | 225 446,80 | 0,00 | 199 035,20 | 147 455,20 | 272 118,00 |
| 554 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 7 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 20 | 1 373 249,40 | 1 373 249,40 | 438 176,80 | 559 558,40 | 0,00 | 210 670,60 | 164 843,60 |
| 557 | р.п. Колышлей, ул. Железнодорожная, д. 3 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 13 | 1 038 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д. 7 | 886 158,30 | 886 158,30 | 232 395,10 | 482 464,00 | 0,00 | 0,00 | 171 299,20 |
| 560 | р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 7 | 156 567,60 | 156 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 567,60 | 0,00 |
| 561 | р.п. Колышлей, ул. Строителей, д. 41 | 215 791,80 | 215 791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 791,80 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району |  | 22 328 386,30 | 9 029 849,70 | 3 535 849,88 | 0,00 | 201 470,28 | 3 282 302,60 | 2 010 226,94 |
| 562 | п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 4 | 1 347 701,88 | 1 347 701,88 | 443 367,60 | 0,00 | 201 470,28 | 399 076,00 | 303 788,00 |
| 563 | р.п. Евлашево, ул. Кузнецкая, д. 22 | 4 434 172,60 | 1 842 572,60 | 599 822,60 | 0,00 | 0,00 | 645 500,00 | 597 250,00 |
| 564 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 | 292 963,68 | 292 963,68 | 292 963,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 1 | 3 467 211,00 | 1 036 571,00 | 549 924,00 | 0,00 | 0,00 | 308 503,00 | 178 144,00 |
| 566 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 2 | 3 467 211,00 | 1 036 571,00 | 549 924,00 | 0,00 | 0,00 | 308 503,00 | 178 144,00 |
| 567 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 3 | 3 467 211,00 | 1 036 571,00 | 549 924,00 | 0,00 | 0,00 | 308 503,00 | 178 144,00 |
| 568 | с. Махалино, ул. Учебный городок, д. 4 | 3 467 211,00 | 1 036 571,00 | 549 924,00 | 0,00 | 0,00 | 308 503,00 | 178 144,00 |
| 569 | с. Пионер, ул. Песчаная, д. 4 | 984 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | 879 037,54 | 879 037,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 424,60 | 396 612,94 |
| 571 | с. Сухановка, ул. Центральная, д. 3 | 521 290,00 | 521 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 290,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району |  | 7 274 654,08 | 1 415 023,40 | 567 450,00 | 0,00 | 239 820,40 | 221 521,00 | 386 232,00 |
| 572 | с. Вехово, ул. Встречная д. 7 | 3 858 301,08 | 1 415 023,40 | 567 450,00 | 0,00 | 239 820,40 | 221 521,00 | 386 232,00 |
| 573 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | с. Лопатино, ул. Юбилейная, д. 39 | 2 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району |  | 10 657 147,30 | 1 314 403,30 | 231 566,40 | 0,00 | 287 507,40 | 209 032,00 | 586 297,50 |
| 575 | р.п. Лунино, ул. Ломоносова д. 7 | 2 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | р.п. Лунино, ул. Пионерская д. 3 | 3 138 306,00 | 262 672,00 | 96 135,00 | 0,00 | 68 175,00 | 36 550,00 | 61 812,00 |
| 577 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 3 | 3 038 178,00 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 21 | 688 078,80 | 688 078,80 | 135 431,40 | 0,00 | 173 882,40 | 172 482,00 | 206 283,00 |
| 579 | р.п. Лунино, ул. Юбилейная д. 37 | 1 012 210,50 | 318 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 202,50 |
| Итого по Малосердобинскому району |  | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | с. Малая Сердоба, ул. Строителей, д. 4 | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мокшанскому району |  | 10 606 457,30 | 7 249 450,10 | 3 151 276,10 | 1 402 800,00 | 0,00 | 1 331 894,00 | 1 363 480,00 |
| 581 | п. Мирный, ул. Совхозная, д. 39 | 1 214 294,10 | 1 214 294,10 | 1 214 294,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта, д. 28 | 800 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 583 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | 443 306,00 | 443 306,00 | 197 932,00 | 0,00 | 0,00 | 181 894,00 | 63 480,00 |
| 584 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 35 | 900 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 585 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 58 | 950 000,00 | 950 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 586 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 1 | 650 000,00 | 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 587 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | 1 145 925,00 | 1 145 925,00 | 444 525,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | 1 145 925,00 | 1 145 925,00 | 444 525,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | с. Симбухово, ул. Заречная д. 43 | 3 357 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | 77 354 983,85 | 47 258 031,70 | 10 779 759,60 | 13 614 703,10 | 6 391 727,00 | 11 814 288,00 | 4 657 554,00 |
| 590 | г. Нижний Ломов пер. Валовый, д. 2 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Нижний Ломов, пер. Валовый, д. 4 | 772 227,40 | 772 227,40 | 541 725,60 | 0,00 | 0,00 | 171 305,00 | 59 196,80 |
| 592 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 11 | 1 480 045,70 | 1 480 045,70 | 458 623,00 | 0,00 | 398 721,60 | 349 252,80 | 273 448,30 |
| 593 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | 2 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | 448 630,00 | 448 630,00 | 448 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 181 | 3 301 280,70 | 3 301 280,70 | 935 714,00 | 2 129 256,70 | 236 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта, д. 185 | 2 100 511,80 | 2 072 622,50 | 409 704,00 | 626 256,80 | 256 519,80 | 402 748,80 | 377 393,10 |
| 597 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 12 | 26 591 461,80 | 20 630 949,30 | 2 257 694,40 | 7 198 219,60 | 4 769 736,40 | 6 405 298,90 | 0,00 |
| 598 | г. Нижний Ломов, ул. Луначарского, д. 49 | 1 320 141,40 | 1 320 141,40 | 321 731,80 | 0,00 | 169 074,00 | 239 940,00 | 589 395,60 |
| 599 | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 9 | 3 101 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 2 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 2 637 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 4 | 7 044 981,83 | 4 466 512,20 | 1 135 640,40 | 1 031 500,00 | 209 780,40 | 1 005 717,90 | 1 083 873,50 |
| 603 | г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 7 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Нижний Ломов, ул. Свердлова, д. 22 | 5 154 715,50 | 5 154 715,50 | 699 968,40 | 1 956 518,80 | 0,00 | 1 492 935,60 | 1 005 292,70 |
| 605 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | 304 098,80 | 304 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 171,60 | 106 927,20 |
| 606 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | 2 389 492,80 | 2 389 492,80 | 2 389 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 3 | 1 637 358,80 | 1 637 358,80 | 0,00 | 672 951,20 | 0,00 | 592 223,00 | 372 184,60 |
| 608 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная/Чкалова, д. 29/2 | 2 157 076,70 | 2 133 108,60 | 718 147,20 | 0,00 | 220 864,80 | 650 894,40 | 543 202,20 |
| 609 | с. Атмис, ул. Новая, д. 8 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 42 | 2 313 373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 4 | 1 146 848,00 | 1 146 848,00 | 462 688,00 | 0,00 | 130 720,00 | 306 800,00 | 246 640,00 |
| Итого по Никольскому району |  | 30 875 861,40 | 17 448 181,40 | 4 166 405,40 | 4 276 120,00 | 1 290 589,00 | 4 161 387,00 | 3 553 680,00 |
| 612 | г. Никольск, ул. Белинского, д. 4 | 4 401 450,40 | 4 401 450,40 | 1 135 640,40 | 1 031 500,00 | 224 640,00 | 1 024 640,00 | 985 030,00 |
| 613 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | 1 303 170,00 | 1 303 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 370,00 | 522 800,00 |
| 614 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 17 | 4 393 610,00 | 4 393 610,00 | 1 042 820,00 | 1 114 020,00 | 276 360,00 | 1 082 610,00 | 877 800,00 |
| 615 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 123 | 5 350 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 128 | 4 986 040,00 | 4 986 040,00 | 1 291 210,00 | 1 794 810,00 | 278 580,00 | 853 620,00 | 767 820,00 |
| 617 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 2 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 4 | 2 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 1 | 1 473 635,00 | 1 473 635,00 | 387 075,00 | 335 790,00 | 295 005,00 | 233 415,00 | 222 350,00 |
| 620 | г. Никольск, ул. Центральная, д. 5 | 4 548 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Никольск, ул. Чайковского, д. 5 | 890 276,00 | 890 276,00 | 309 660,00 | 0,00 | 216 004,00 | 186 732,00 | 177 880,00 |
| Итого по Пачелмскому району |  | 2 551 020,20 | 222 390,00 | 222 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 38 | 2 551 020,20 | 222 390,00 | 222 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пензенскому району |  | 54 012 356,46 | 14 584 985,36 | 4 485 768,80 | 3 349 250,56 | 667 164,00 | 3 477 246,00 | 2 605 556,00 |
| 623 | н.п. центральная усадьба свх. "Серп и молот", ул. Лесная д. 1 | 1 505 683,20 | 1 505 683,20 | 463 039,20 | 0,00 | 265 328,00 | 439 272,00 | 338 044,00 |
| 624 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 34 | 5 287 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 36 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | с. Алферьевка, ул. Молодежная, д. 5 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 1 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 2 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 4 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | с. Большая Елань, ул. Нагорная, д. 6 | 2 215 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | с. Воскресеновка, ул. Садовая, д. 8 | 549 282,00 | 549 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 640,00 | 224 642,00 |
| 632 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 4 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | с. Ермоловка, ул. Лесная д. 5 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 4 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | с. Ермоловка, ул. Фабричная д. 6 | 2 513 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 3 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 637 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 5 | 1 916 485,40 | 1 887 985,40 | 456 986,40 | 573 514,00 | 53 056,00 | 480 244,00 | 324 185,00 |
| 638 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 8 | 1 876 264,60 | 1 876 264,60 | 454 716,60 | 569 388,00 | 52 120,00 | 480 244,00 | 319 796,00 |
| 639 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 9 | 2 248 295,16 | 2 248 295,16 | 681 696,60 | 654 218,56 | 52 320,00 | 480 366,00 | 379 694,00 |
| 640 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 15 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | с. Кондоль, ул. Мира, д. 1а | 1 684 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 4 | 1 655 825,00 | 1 655 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 64 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 |
| 643 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 5 | 1 655 825,00 | 1 655 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 64 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 |
| 644 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 6 | 1 655 825,00 | 1 655 825,00 | 643 110,00 | 350 710,00 | 64 780,00 | 324 160,00 | 273 065,00 |
| 645 | станция Леонидовка, ул. Октябрьская, д. 7 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району |  | 132 848 363,73 | 52 693 160,80 | 14 329 024,80 | 13 438 695,00 | 4 356 646,00 | 10 374 091,00 | 10 194 704,00 |
| 646 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 2 | 3 035 643,00 | 231 539,00 | 0,00 | 231 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 9 | 11 143 961,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | г. Сердобск, ул. Белинского, д. 31 | 2 578 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 10 | 5 657 230,00 | 5 634 630,00 | 2 095 782,00 | 1 031 500,00 | 230 944,00 | 1 211 680,00 | 1 064 724,00 |
| 650 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 12 | 9 732 551,00 | 5 212 631,00 | 1 450 896,00 | 1 031 500,00 | 236 560,00 | 1 242 118,00 | 1 251 557,00 |
| 651 | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 7 | 6 699 856,10 | 1 313 034,00 | 383 502,00 | 0,00 | 255 775,00 | 355 509,00 | 318 248,00 |
| 652 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | 1 508 099,00 | 1 508 099,00 | 769 080,00 | 286 069,00 | 0,00 | 225 750,00 | 227 200,00 |
| 653 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 4 | 3 304 110,00 | 593 394,00 | 523 094,00 | 0,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | 950 684,00 | 950 684,00 | 950 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | г. Сердобск, ул. Залетова, д. 1 | 5 701 864,00 | 5 676 079,00 | 1 355 440,00 | 2 073 870,00 | 271 344,00 | 1 164 480,00 | 810 945,00 |
| 657 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 116 | 4 423 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 | 1 391 593,00 | 1 391 593,00 | 0,00 | 615 215,00 | 57 270,00 | 381 390,00 | 337 718,00 |
| 659 | г. Сердобск, ул. Красная, д. 18 | 4 682 919,20 | 2 260 867,20 | 479 707,20 | 696 120,00 | 259 240,00 | 466 200,00 | 359 600,00 |
| 660 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 | 297 461,00 | 297 461,00 | 0,00 | 0,00 | 297 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 142 | 3 095 052,00 | 3 095 052,00 | 829 585,00 | 532 950,00 | 0,00 | 474 392,00 | 1 258 125,00 |
| 662 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 243 | 4 216 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 247 | 2 828 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 249 | 4 114 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 251 | 4 491 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 162 | 5 209 149,60 | 5 209 149,60 | 1 353 782,60 | 1 864 952,00 | 349 568,00 | 1 092 386,00 | 548 461,00 |
| 667 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 229 | 3 113 125,00 | 809 381,00 | 181 584,00 | 0,00 | 278 868,00 | 175 864,00 | 173 065,00 |
| 668 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 231 | 809 381,00 | 809 381,00 | 181 584,00 | 0,00 | 278 868,00 | 175 864,00 | 173 065,00 |
| 669 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 235 | 1 551 898,00 | 1 551 898,00 | 699 386,00 | 0,00 | 190 800,00 | 352 054,00 | 309 658,00 |
| 670 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 247 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 7 | 2 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 9 | 2 957 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 11 | 2 656 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 | 3 796 233,00 | 3 796 233,00 | 0,00 | 1 650 400,00 | 316 472,00 | 974 016,00 | 855 345,00 |
| 676 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 | 4 967 230,00 | 4 945 730,00 | 1 336 606,00 | 1 567 880,00 | 352 720,00 | 858 566,00 | 829 958,00 |
| 677 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 | 5 005 768,00 | 4 984 268,00 | 1 375 144,00 | 1 567 880,00 | 352 720,00 | 858 566,00 | 829 958,00 |
| 678 | г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 11 | 2 422 057,00 | 2 422 057,00 | 363 168,00 | 288 820,00 | 557 736,00 | 365 256,00 | 847 077,00 |
| 679 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 3 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 5 | 2 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | с. Рощино, ул. Советская, д. 17 | 2 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | центральная усадьба с-за "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 14 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | 48 021 819,08 | 9 545 072,00 | 2 450 092,80 | 0,00 | 2 596 754,40 | 2 179 162,80 | 2 319 062,00 |
| 683 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1 | 2 035 268,56 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 684 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 1а | 1 862 329,52 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 685 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 2 | 1 781 039,60 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 686 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 3 | 2 247 248,40 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 687 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 4 | 2 043 929,52 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 688 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 5 | 2 035 268,56 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 689 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 7 | 2 041 567,44 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 690 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 10 | 2 363 263,64 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 691 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 11 | 2 362 476,24 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 692 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 13 | 2 243 311,60 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 693 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 14 | 2 244 886,32 | 538 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 694 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 16 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 18 | 2 250 397,44 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 696 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 19 | 1 810 458,40 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 697 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 20 | 2 244 098,56 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 698 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 21 | 538 496,80 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 699 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 22 | 2 243 311,20 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 700 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 23 | 6 145 673,28 | 538 496,80 | 131 648,40 | 0,00 | 152 750,00 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 701 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 25 | 390 622,00 | 390 622,00 | 212 070,00 | 0,00 | 0,00 | 97 880,00 | 80 672,00 |
| 702 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 1 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 2 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | р.п. Сосновоборск, ул. Коммунальная, д. 3 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Спасскому району |  | 5 220 615,90 | 5 177 671,80 | 1 795 464,80 | 841 105,40 | 977 646,40 | 875 306,40 | 688 148,80 |
| 705 | г. Спасск, ул. Октября, д. 1 | 1 960 007,80 | 1 960 007,80 | 471 116,80 | 841 105,40 | 182 582,40 | 234 942,40 | 230 260,80 |
| 706 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 2 | 1 295 207,50 | 1 274 720,80 | 505 145,60 | 0,00 | 273 280,80 | 251 650,80 | 244 643,60 |
| 707 | г. Спасск, ул. Студенческая, д. 4 | 1 144 600,60 | 1 122 143,20 | 440 902,40 | 0,00 | 248 383,20 | 219 613,20 | 213 244,40 |
| 708 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 9 | 820 800,00 | 820 800,00 | 378 300,00 | 0,00 | 273 400,00 | 169 100,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району |  | 17 123 201,56 | 7 371 457,56 | 4 200 733,28 | 0,00 | 3 170 724,28 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 20 | 808 083,96 | 808 083,96 | 360 746,88 | 0,00 | 447 337,08 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 21 | 689 426,84 | 689 426,84 | 352 424,28 | 0,00 | 337 002,56 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 22 | 972 188,16 | 972 188,16 | 557 182,76 | 0,00 | 415 005,40 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | р.п. Тамала, ул. Западная, д. 24 | 1 031 733,84 | 989 789,84 | 565 051,40 | 0,00 | 424 738,44 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая, д. 21 | 3 043 663,92 | 700 583,92 | 378 300,00 | 0,00 | 322 283,92 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | р.п. Тамала, ул. Почтовая, д. 5 | 688 216,62 | 688 216,62 | 396 534,06 | 0,00 | 291 682,56 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 14 | 634 022,14 | 634 022,14 | 406 241,06 | 0,00 | 227 781,08 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | р.п. Тамала, ул. Привокзальная, д. 16 | 776 024,82 | 776 024,82 | 525 004,74 | 0,00 | 251 020,08 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 3 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | р.п. Тамала, ул. Чкалова, д. 5 | 3 508 169,26 | 961 801,26 | 507 928,10 | 0,00 | 453 873,16 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | с. Волчий Враг, ул. Мира, д. 2 | 2 561 496,00 | 151 320,00 | 151 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району |  | 14 121 972,08 | 5 468 906,20 | 2 581 788,40 | 0,00 | 252 750,40 | 1 361 974,40 | 1 272 393,00 |
| 720 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 56 | 2 500 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 66 | 2 630 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 8 | 638 497,20 | 638 497,20 | 131 648,40 | 0,00 | 252 750,40 | 122 428,40 | 131 670,00 |
| 723 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 31 | 605 280,00 | 605 280,00 | 605 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 44а | 1 520 045,00 | 1 520 045,00 | 561 880,00 | 0,00 | 0,00 | 507 300,00 | 450 865,00 |
| 725 | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 53 | 479 280,00 | 479 280,00 | 479 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | р.п. Шемышейка, ул. Светлая, д. 5 | 522 000,00 | 522 000,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 176 600,00 | 176 600,00 |
| 727 | р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 68 | 1 731 586,50 | 1 703 804,00 | 634 900,00 | 0,00 | 0,00 | 555 646,00 | 513 258,00 |
| 728 | с. Усть-Уза, ул. Им. А.Ж. Богданова, д. 1а | 3 493 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2027 год: |  | 3 779 871 367,14 | 1 400 504 265,35 | 369 682 875,24 | 408 009 526,85 | 165 020 927,78 | 247 145 594,87 | 210 645 340,60 |
| Итого по Башмаковскому району |  | 13 860 109,00 | 1 511 269,00 | 584 401,00 | 0,00 | 514 590,00 | 189 618,00 | 222 660,00 |
| 1 | п. Дружный, ул. Юбилейная, д. 4 | 3 990 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 8 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 9 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 17 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Башмаково, ул. Захарова, д. 53 | 486 514,00 | 486 514,00 | 181 082,00 | 0,00 | 181 620,00 | 59 488,00 | 64 324,00 |
| 6 | р.п. Башмаково, ул. Калинина, д. 3 | 510 377,00 | 510 377,00 | 205 775,00 | 0,00 | 163 458,00 | 66 924,00 | 74 220,00 |
| 7 | р.п. Башмаково, ул. Московская, д. 21 | 514 378,00 | 514 378,00 | 197 544,00 | 0,00 | 169 512,00 | 63 206,00 | 84 116,00 |
| Итого по Бековскому району |  | 20 999 203,60 | 6 234 895,00 | 2 016 595,00 | 0,00 | 535 452,00 | 2 832 832,00 | 850 016,00 |
| 8 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 | 3 834 397,00 | 1 389 093,00 | 617 325,00 | 0,00 | 254 268,00 | 230 516,00 | 286 984,00 |
| 9 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 3 | 524 936,00 | 524 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 952,00 | 286 984,00 |
| 10 | п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 4 | 3 104 312,20 | 617 325,00 | 617 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 2 | 2 371 055,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 4 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д 6 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 8 | 2 486 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 22 | 3 703 541,00 | 3 703 541,00 | 781 945,00 | 0,00 | 281 184,00 | 2 364 364,00 | 276 048,00 |
| Итого по Белинскому району |  | 12 220 162,00 | 4 192 270,00 | 1 507 551,00 | 0,00 | 940 244,00 | 942 900,00 | 801 575,00 |
| 16 | г. Белинский, ул. им. Ф. Захаркина, д. 19 | 947 754,00 | 947 754,00 | 285 200,00 | 0,00 | 148 620,00 | 293 458,00 | 220 476,00 |
| 17 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18В | 389 906,00 | 361 665,00 | 228 304,00 | 0,00 | 0,00 | 81 200,00 | 52 161,00 |
| 18 | г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 42 | 2 525 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 33 | 959 326,00 | 959 326,00 | 224 356,00 | 0,00 | 204 020,00 | 272 156,00 | 258 794,00 |
| 20 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 33А | 2 358 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 | 2 417 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 74 | 719 478,00 | 719 478,00 | 338 291,00 | 0,00 | 225 281,00 | 79 550,00 | 76 356,00 |
| 23 | г. Белинский, ул. Ленина, д. 76 | 527 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Белинский, ул. Садовая, д. 5 | 320 220,00 | 320 220,00 | 0,00 | 0,00 | 234 220,00 | 86 000,00 | 0,00 |
| 25 | г. Белинский, ул. Строителей, д. 4 | 1 054 719,00 | 883 827,00 | 431 400,00 | 0,00 | 128 103,00 | 130 536,00 | 193 788,00 |
| Итого по Бессоновскому району |  | 31 442 399,30 | 8 332 168,40 | 3 363 186,60 | 0,00 | 1 839 846,00 | 1 782 207,80 | 1 346 928,00 |
| 26 | с. Грабово, ул. Заводская, д. 6 | 834 448,40 | 834 448,40 | 400 026,60 | 0,00 | 263 022,00 | 171 399,80 | 0,00 |
| 27 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 7 | 1 268 142,60 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 28 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 8 | 1 269 176,80 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 29 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 9 | 1 269 008,80 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 30 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 12 | 1 264 696,40 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 31 | с. Грабово, ул. Западная Поляна, д. 13 | 1 265 509,40 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 32 | с. Грабово, ул. Мелиораторов, д. 9 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 5 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 7 | 1 249 620,00 | 1 249 620,00 | 493 860,00 | 0,00 | 262 804,00 | 268 468,00 | 224 488,00 |
| 35 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 9 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 13 | 4 019 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Грабово, ул. Юбилейная, д. 15 | 4 019 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Заречный |  | 593 521 861,01 | 190 466 849,14 | 36 227 983,14 | 53 759 630,00 | 23 232 004,00 | 39 902 768,00 | 37 344 464,00 |
| 38 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 16 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 18 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 20 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Заречный, пр-кт 30-летия Победы, д. 24 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 32 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 8 | 11 512 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 18 | 2 010 740,00 | 2 010 740,00 | 862 134,00 | 632 990,00 | 0,00 | 515 616,00 | 0,00 |
| 45 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 32 | 552 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Заречный, пр-кт Мира, д. 66 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Заречный, ул. Братская, д. 5 | 11 933 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Заречный, ул. Братская, д. 15 | 9 467 746,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Заречный, ул. Братская, д. 18 | 2 893 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 | 7 497 768,88 | 7 444 128,68 | 1 879 371,68 | 2 403 780,00 | 54 853,00 | 1 969 596,00 | 1 136 528,00 |
| 51 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 20 | 13 558 329,66 | 13 443 828,66 | 2 349 130,66 | 3 890 500,00 | 1 948 298,00 | 2 287 100,00 | 2 968 800,00 |
| 52 | г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 | 12 386 248,60 | 12 286 131,80 | 2 525 935,80 | 3 545 380,00 | 1 073 252,00 | 2 322 716,00 | 2 818 848,00 |
| 53 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 5 | 25 500 318,20 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 54 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 7 | 13 283 871,40 | 1 140 326,00 | 1 140 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 9 | 24 721 372,20 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 56 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 15 | 19 764 348,40 | 7 522 159,00 | 1 140 326,00 | 2 688 140,00 | 54 853,00 | 1 867 960,00 | 1 770 880,00 |
| 57 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 17 | 24 721 372,20 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 58 | г. Заречный, ул. Зеленая, д 21 | 11 862 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 23 | 13 325 547,00 | 1 140 326,00 | 1 140 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Заречный, ул. Зеленая, д. 25 | 14 437 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 | 7 257 435,00 | 3 097 983,00 | 1 551 610,00 | 637 160,00 | 54 853,00 | 549 880,00 | 304 480,00 |
| 62 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/1 | 20 000 850,00 | 7 012 018,00 | 1 551 610,00 | 2 056 820,00 | 0,00 | 1 772 260,00 | 1 631 328,00 |
| 63 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 12/2 | 9 925 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 14 | 24 717 741,00 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 65 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 15 | 7 783 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 18 | 118 804 969,00 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 67 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 | 9 080 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 10 | 890 913,00 | 863 145,00 | 808 292,00 | 0,00 | 54 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 12 | 2 369 441,00 | 2 354 665,00 | 808 292,00 | 637 160,00 | 54 853,00 | 549 880,00 | 304 480,00 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 1 | 30 687 086,00 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 2а | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 24 407 350,00 | 13 368 262,00 | 2 140 326,00 | 3 688 140,00 | 1 900 956,00 | 2 867 960,00 | 2 770 880,00 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 4 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 20 069 086,00 | 10 384 998,00 | 1 609 360,00 | 3 170 240,00 | 1 434 798,00 | 2 191 400,00 | 1 979 200,00 |
| 76 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 6 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 11 172 433,00 | 11 050 785,00 | 1 004 315,00 | 3 161 000,00 | 2 233 926,00 | 2 197 336,00 | 2 454 208,00 |
| 78 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 | 3 444 175,60 | 2 354 665,00 | 808 292,00 | 637 160,00 | 54 853,00 | 549 880,00 | 304 480,00 |
| 80 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 20 корп. 2 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Заречный, ул. Озерская, д. 20 корп. 3 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 | 14 966 042,40 | 14 783 116,00 | 2 066 380,00 | 4 482 320,00 | 2 905 920,00 | 3 053 424,00 | 2 275 072,00 |
| Итого по г. Кузнецк |  | 261 371 364,85 | 117 039 227,50 | 25 045 986,90 | 32 910 133,70 | 15 782 131,20 | 29 378 556,10 | 13 922 419,60 |
| 84 | г. Кузнецк, пер. Кирпичный, д. 5 | 1 906 891,60 | 1 906 891,60 | 427 441,60 | 782 396,00 | 265 722,00 | 245 388,00 | 185 944,00 |
| 85 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 10 | 5 634 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 12 | 3 611 948,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 62 | 7 754 642,90 | 7 627 788,10 | 1 559 084,40 | 2 978 976,00 | 841 506,00 | 1 367 477,70 | 880 744,00 |
| 88 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 | 1 711 706,40 | 1 632 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144 | 5 017 933,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 144А | 6 033 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 | 1 095 254,30 | 1 095 254,30 | 1 095 254,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 1 | 2 573 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 3 | 895 761,00 | 895 761,00 | 0,00 | 440 112,90 | 81 940,50 | 282 095,20 | 91 612,40 |
| 94 | г. Кузнецк, ул. Городок Дружба, д. 4 | 81 940,50 | 81 940,50 | 0,00 | 0,00 | 81 940,50 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 116 | 6 835 981,00 | 6 763 443,00 | 1 761 966,00 | 2 391 952,80 | 274 912,00 | 1 062 976,20 | 1 271 636,00 |
| 96 | г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 138 | 4 853 362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | 6 659 400,00 | 6 659 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 117 | 5 616 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 2В | 13 622 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кузнецк, ул. Леваневского, д. 62 | 15 280 980,00 | 15 280 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280 980,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 | 9 638 778,10 | 9 488 881,30 | 1 198 500,10 | 4 832 520,00 | 1 271 340,00 | 919 833,20 | 1 266 688,00 |
| 102 | г. Кузнецк, ул. Откормсовхоз, д. 50 | 2 585 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 52 | 7 695 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 54 | 5 945 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 58 | 6 178 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Кузнецк, ул. Победы, д. 60 | 6 518 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Кузнецк, ул. Правды, д. 13 | 13 988 693,40 | 13 833 439,00 | 4 189 597,00 | 5 855 122,00 | 874 560,00 | 1 569 680,00 | 1 344 480,00 |
| 108 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 18 | 2 876 550,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Кузнецк, ул. Пушкина, д. 24 | 4 380 229,90 | 1 577 919,70 | 499 621,70 | 0,00 | 290 374,00 | 423 852,00 | 364 072,00 |
| 110 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 231 | 5 073 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236 | 7 413 623,00 | 395 992,00 | 0,00 | 0,00 | 395 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 236А | 1 934 060,40 | 1 934 060,40 | 1 934 060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 31 | 4 160 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 36 | 5 598 696,14 | 1 893 506,20 | 366 266,20 | 822 498,00 | 248 214,00 | 288 396,00 | 168 132,00 |
| 115 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40 | 6 738 634,30 | 6 641 156,10 | 2 062 264,50 | 2 285 740,00 | 237 062,00 | 892 320,00 | 1 163 769,60 |
| 116 | г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 40А | 5 191 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2А | 4 402 603,20 | 1 964 196,00 | 710 322,00 | 963 500,00 | 290 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2Б | 2 602 348,60 | 2 602 348,60 | 798 798,60 | 894 200,00 | 290 374,00 | 252 824,00 | 366 152,00 |
| 119 | г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А | 7 845 777,10 | 5 952 224,90 | 1 069 206,90 | 2 725 800,00 | 787 020,00 | 563 674,00 | 806 524,00 |
| 120 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 147 | 3 205 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Кузнецк, ул. Чкалова, д. 151 | 4 167 434,60 | 4 101 402,80 | 917 902,80 | 1 205 000,00 | 313 500,00 | 895 000,00 | 770 000,00 |
| 122 | г. Кузнецк, ул. Энергетиков, д. 2 | 3 264 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 16 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Кузнецк, ул. 833 км Железной дороги, д. 17 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 148А | 8 057 299,20 | 4 183 162,00 | 1 049 918,00 | 1 175 720,00 | 256 314,00 | 929 826,00 | 771 384,00 |
| 126 | г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 150 | 7 784 964,10 | 2 861 184,70 | 680 677,10 | 1 059 596,00 | 251 386,20 | 527 123,80 | 342 401,60 |
| 127 | г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 2Б | 4 517 149,30 | 4 517 149,30 | 1 484 049,30 | 0,00 | 0,00 | 1 301 300,00 | 1 731 800,00 |
| 128 | г. Кузнецк-8, ул. Октябрьская, д. 307 | 17 639 939,58 | 6 362 326,00 | 1 607 136,00 | 2 183 000,00 | 218 900,00 | 1 227 410,00 | 1 125 880,00 |
| 129 | г. Кузнецк-8, ул. Октябрьская, д. 309 | 11 979 683,62 | 6 786 420,00 | 1 633 920,00 | 2 314 000,00 | 218 900,00 | 1 348 400,00 | 1 271 200,00 |
| Итого по городу Пенза: |  | 2 261 289 935,90 | 844 006 879,86 | 229 110 335,11 | 272 699 504,35 | 89 296 809,02 | 134 805 182,67 | 118 095 048,70 |
| 130 | г. Пенза, городок Военный, д. 105 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пенза, городок Военный, д. 106 | 641 362,43 | 641 362,43 | 641 362,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пенза, городок Военный, д. 203 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пенза, городок Военный 2-й, д. 291 | 2 052 190,83 | 2 052 190,83 | 0,00 | 855 624,00 | 217 741,49 | 502 492,26 | 476 333,08 |
| 134 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 9 | 1 328 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пенза, км. Блокпост 720, д. 13 | 1 602 393,47 | 1 587 684,27 | 599 462,14 | 589 766,50 | 137 007,19 | 133 625,11 | 127 823,33 |
| 136 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 5 | 6 137 979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 7 | 10 172 979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 11 | 9 447 044,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 14А | 11 121 306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 | 10 315 980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | 10 342 733,24 | 4 877 312,87 | 0,00 | 2 702 699,00 | 573 266,28 | 807 275,51 | 794 072,08 |
| 142 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 23 | 6 429 762,76 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 27 | 12 759 924,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 31 | 10 314 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 80 | 5 714 583,29 | 5 714 583,29 | 1 680 146,09 | 1 979 032,44 | 428 817,38 | 893 546,39 | 733 040,99 |
| 146 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 82 | 5 703 484,76 | 5 703 484,76 | 1 677 335,65 | 1 976 358,62 | 426 886,94 | 891 663,60 | 731 239,95 |
| 147 | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 105 | 13 456 672,67 | 13 343 969,07 | 4 417 751,98 | 5 105 792,00 | 1 408 245,95 | 1 299 426,44 | 1 112 752,70 |
| 148 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 11 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 13 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 23 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 67 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 91 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 138 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пенза, пр-т Строителей, д. 144 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 158 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пенза, проезд 8 Марта, д. 3 | 1 219 375,76 | 1 192 991,16 | 327 418,98 | 311 503,50 | 124 898,60 | 219 346,87 | 209 823,21 |
| 157 | г. Пенза, проезд Баумана, д. 2 | 1 539 150,39 | 1 519 276,59 | 384 720,34 | 366 019,50 | 264 257,93 | 257 734,61 | 246 544,21 |
| 158 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 2 | 5 279 803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 5 | 5 096 066,51 | 5 031 380,51 | 1 232 463,98 | 1 838 529,00 | 327 377,02 | 894 610,13 | 738 400,38 |
| 160 | г. Пенза, проезд Жемчужный, д. 10 | 4 311 930,60 | 4 247 958,60 | 0,00 | 2 080 269,50 | 323 886,03 | 968 988,42 | 874 814,65 |
| 161 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 1 | 6 280 797,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 7 | 4 593 587,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 9 | 5 575 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пенза, проезд Лобачевского 1-й, д. 18 | 2 612 698,00 | 2 587 338,00 | 705 826,46 | 671 517,00 | 284 820,33 | 472 852,32 | 452 321,89 |
| 165 | г. Пенза, проезд Лобачевского 2-й, д. 1/20 | 2 801 825,88 | 2 773 385,88 | 834 699,07 | 648 298,50 | 263 990,33 | 568 969,11 | 457 428,87 |
| 166 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 4 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пенза, проезд Лобачевского 3-й, д. 6 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пенза, проезд Лодочный, д. 9 | 4 618 847,37 | 2 203 803,37 | 608 705,52 | 579 117,00 | 218 109,59 | 407 788,37 | 390 082,89 |
| 169 | г. Пенза, проезд Можайского 3-й, д. 13 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пенза, проезд Пестеля 4-й, д. 5 | 1 318 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пенза, проезд Пограничный, д. 1А | 206 334,08 | 206 334,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 334,08 | 0,00 |
| 172 | г. Пенза, проезд Подгорный 3-й, д. 7 | 331 744,86 | 331 744,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 744,86 | 0,00 |
| 173 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 2 | 3 526 218,78 | 3 487 383,78 | 861 592,74 | 893 365,80 | 232 503,25 | 820 235,70 | 679 686,29 |
| 174 | г. Пенза, проезд Пушкина, д. 3 | 3 505 447,86 | 3 475 077,86 | 859 295,75 | 889 918,20 | 230 269,20 | 817 811,82 | 677 782,89 |
| 175 | г. Пенза, проезд Терновского 4-й, д. 1 | 1 639 822,77 | 1 612 763,17 | 408 393,57 | 388 542,00 | 280 518,68 | 273 593,95 | 261 714,97 |
| 176 | г. Пенза, 4-й проезд Терновского, д. 15 | 1 685 877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 29 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 5а | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 15 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 19Б | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 25 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 27 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 29 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 31 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Пенза, ул. Антонова, д. 41 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 146 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Пенза, ул. Аустрина, д. 148 | 10 812 658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 36А | 9 343 812,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 2 | 6 754 681,67 | 6 612 817,67 | 2 168 570,80 | 2 014 550,00 | 276 438,02 | 1 122 711,68 | 1 030 547,17 |
| 191 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 12 | 5 674 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 39 | 6 754 681,67 | 6 612 817,67 | 2 168 570,80 | 2 014 550,00 | 276 438,02 | 1 122 711,68 | 1 030 547,17 |
| 193 | г. Пенза, ул. Беляева, д. 41 | 7 748 622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4 | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 4А | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 5 | 2 621 134,90 | 2 589 703,10 | 614 167,77 | 650 287,50 | 202 679,75 | 580 396,70 | 542 171,38 |
| 197 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 6 | 2 621 134,90 | 2 589 703,10 | 614 167,77 | 650 287,50 | 202 679,75 | 580 396,70 | 542 171,38 |
| 198 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 7 | 2 621 134,90 | 2 589 703,10 | 614 167,77 | 650 287,50 | 202 679,75 | 580 396,70 | 542 171,38 |
| 199 | г. Пенза, ул. Бийская, д. 13 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Пенза, ул. Богданова, д. 92 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Пенза, ул. Бурмистрова, д. 6А | 3 060 836,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Пенза, ул. Вадинская, д. 41 | 2 271 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 7Г | 2 375 141,19 | 2 340 578,19 | 558 566,83 | 531 415,50 | 383 670,17 | 374 199,10 | 492 726,59 |
| 204 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 39 | 6 163 949,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Пенза, ул. Володарского, д. 84 | 5 874 406,18 | 1 622 291,74 | 215 776,15 | 473 158,93 | 292 098,77 | 341 295,45 | 299 962,44 |
| 206 | г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 17 | 5 743 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 21 | 5 672 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Пенза, ул. Ворошилова, д. 30 | 4 546 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 21 | 5 373 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 23 | 5 875 063,57 | 5 728 364,17 | 1 311 539,17 | 2 199 177,75 | 587 757,40 | 848 562,90 | 781 326,95 |
| 213 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 27 | 13 667 114,96 | 8 266 116,96 | 1 865 777,77 | 2 677 866,50 | 655 337,77 | 1 589 789,57 | 1 477 345,35 |
| 214 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 35 | 2 986 551,46 | 2 923 826,66 | 0,00 | 2 595 075,50 | 328 751,16 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 37 | 8 626 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Пенза, ул. Вяземского, д. 43 | 8 137 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Пенза, ул. Гагарина, д. 9 | 5 554 338,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Пенза, ул. Галетная, д. 22А | 5 776 015,60 | 1 729 556,12 | 463 291,18 | 440 771,10 | 218 226,93 | 310 371,35 | 296 895,56 |
| 219 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 1 | 6 364 223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 3 | 5 638 268,46 | 5 595 144,46 | 1 682 966,08 | 2 052 550,00 | 342 884,30 | 797 391,88 | 719 352,20 |
| 221 | г. Пенза, ул. Герцена/Толстого, д. 17/8 | 4 785 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Пенза, ул. Герцена, д. 46 | 8 597 983,47 | 8 466 367,27 | 2 182 616,37 | 2 930 695,00 | 559 852,07 | 1 471 975,53 | 1 321 228,30 |
| 223 | г. Пенза, ул. Гладкова, д. 9 | 2 903 942,78 | 2 891 324,78 | 0,00 | 1 448 947,50 | 246 107,85 | 620 284,21 | 575 985,22 |
| 224 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 1 | 29 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 9 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Пенза, ул. Гоголя, д. 41 | 5 269 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 35 | 14 943 908,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 38 | 2 283 016,08 | 2 268 145,28 | 604 837,57 | 655 993,50 | 290 206,03 | 373 167,99 | 343 940,19 |
| 229 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 13 | 4 426 348,64 | 4 403 293,64 | 1 371 164,82 | 1 558 928,75 | 306 190,77 | 602 149,24 | 564 860,06 |
| 230 | г. Пенза, ул. Дружбы, д. 15 | 4 411 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Пенза, ул. Егорова, д. 2 | 6 508 451,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Пенза, ул. Калинина, д. 105А | 14 390 370,38 | 8 234 954,78 | 1 857 886,70 | 2 670 359,00 | 649 917,52 | 1 584 503,13 | 1 472 288,43 |
| 233 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1 533 363,52 | 1 517 358,92 | 384 234,73 | 365 557,50 | 263 924,38 | 257 409,29 | 246 233,02 |
| 234 | г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 28Б | 2 058 191,37 | 2 032 254,17 | 514 619,60 | 489 604,50 | 353 483,55 | 344 757,65 | 329 788,87 |
| 235 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 3 | 7 077 764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 5 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 13 | 7 012 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Пенза, ул. Карпинского, д. 15 | 7 057 299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Пенза, ул. Касаткина, д. 12 | 16 614 070,29 | 5 575 524,19 | 1 673 321,53 | 2 065 600,00 | 235 272,73 | 862 814,21 | 738 515,72 |
| 240 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 3 | 9 469 710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 22 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 27а | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 29а | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Пенза, ул. Кирова, д. 30 | 5 318 982,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 35 | 5 486 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 37 | 7 988 757,67 | 7 907 779,67 | 2 022 296,87 | 2 253 864,00 | 393 172,89 | 1 699 536,73 | 1 538 909,18 |
| 247 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 39 | 7 274 596,88 | 7 130 307,88 | 1 578 161,38 | 2 404 230,83 | 457 778,90 | 1 397 107,54 | 1 293 029,23 |
| 248 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 43 | 8 686 541,40 | 8 583 875,40 | 1 946 242,47 | 2 754 419,90 | 710 607,62 | 1 643 695,06 | 1 528 910,35 |
| 249 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 45 | 9 261 912,32 | 9 140 096,52 | 2 087 092,12 | 2 888 423,00 | 807 354,88 | 1 738 054,07 | 1 619 172,45 |
| 250 | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 54 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 36А | 4 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 38 | 4 578 777,67 | 4 578 777,67 | 1 425 595,58 | 1 307 690,00 | 266 100,83 | 824 972,39 | 754 418,87 |
| 253 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 17А | 6 241 063,29 | 1 767 334,28 | 472 857,60 | 449 872,50 | 224 797,93 | 316 780,15 | 303 026,10 |
| 254 | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 25 | 5 393 418,09 | 2 480 441,03 | 729 402,57 | 693 947,10 | 301 014,36 | 388 646,60 | 367 430,40 |
| 255 | г. Пенза, ул. Кордон Студеный, д. 1Б | 3 037 314,02 | 2 999 952,02 | 811 601,46 | 867 289,50 | 326 163,72 | 510 706,59 | 484 190,75 |
| 256 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 1 | 15 364 184,33 | 15 287 384,33 | 3 176 005,27 | 5 778 578,50 | 1 615 960,58 | 2 477 328,09 | 2 239 511,89 |
| 257 | г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 3 | 6 315 561,76 | 6 268 761,76 | 1 714 511,90 | 2 533 953,50 | 351 435,79 | 888 452,46 | 780 408,11 |
| 258 | г. Пенза, ул. Красная, д. 3 | 6 372 549,97 | 6 324 391,57 | 1 759 083,02 | 2 556 914,50 | 356 804,21 | 886 282,73 | 765 307,11 |
| 259 | г. Пенза, ул. Красная, д. 9 | 8 948 398,54 | 8 795 461,34 | 2 253 047,54 | 2 046 311,50 | 921 346,86 | 1 849 232,11 | 1 725 523,33 |
| 260 | г. Пенза, ул. Красная, д. 29 | 10 260 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Пенза, ул. Красная, д. 33А | 6 528 351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Пенза, ул. Красная, д. 45 | 9 884 437,18 | 9 764 765,18 | 2 017 856,49 | 2 725 335,00 | 1 133 564,46 | 2 031 525,58 | 1 856 483,65 |
| 263 | г. Пенза, ул. Красная, д. 64 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Пенза, ул. Красная, д. 65 | 4 002 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 27 | 4 211 095,01 | 4 211 095,01 | 0,00 | 2 636 171,00 | 265 234,55 | 660 429,46 | 649 260,00 |
| 266 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 30 | 6 057 497,30 | 6 057 497,30 | 1 828 143,41 | 2 642 061,50 | 269 487,36 | 664 577,29 | 653 227,74 |
| 267 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 36 | 5 243 911,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Пенза, ул. Краснова, д. 58 | 2 289 536,67 | 2 289 536,67 | 681 060,62 | 647 955,00 | 267 809,09 | 356 261,02 | 336 450,94 |
| 269 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4 | 9 661 079,78 | 9 575 839,78 | 2 109 047,26 | 2 860 702,00 | 909 318,68 | 2 422 689,58 | 1 274 082,26 |
| 270 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 4А | 13 817 323,65 | 13 663 261,65 | 3 498 605,16 | 4 182 715,00 | 1 463 782,64 | 2 353 592,18 | 2 164 566,67 |
| 271 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 5А | 3 698 716,69 | 3 698 716,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 588,14 | 1 786 128,55 |
| 272 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 8 | 9 593 651,59 | 9 476 335,19 | 2 805 301,50 | 3 071 721,00 | 1 300 680,83 | 1 219 202,05 | 1 079 429,81 |
| 273 | г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 12 | 10 501 454,72 | 10 388 666,92 | 2 301 972,21 | 3 092 858,00 | 1 354 952,40 | 1 882 008,08 | 1 756 876,23 |
| 274 | г. Пенза, ул. Крупской, д. 24 | 3 395 863,79 | 3 367 001,79 | 823 913,45 | 1 236 996,20 | 200 376,09 | 591 523,09 | 514 192,96 |
| 275 | г. Пенза, ул. Кулакова/Новый Кавказ, д. 8/2 | 7 177 613,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 9 | 16 683 531,59 | 7 897 948,08 | 0,00 | 3 031 966,40 | 1 310 990,02 | 1 839 130,93 | 1 715 860,73 |
| 277 | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 11 | 13 305 229,26 | 13 228 429,26 | 3 388 494,29 | 4 077 956,50 | 1 388 149,34 | 2 279 825,92 | 2 094 003,21 |
| 278 | г. Пенза, ул. Кулибина, д. 9 | 5 159 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 | 8 634 717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 51 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 141 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 12 | 5 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 15 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 24 | 7 129 010,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 26 | 8 776 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Пенза, ул. Ленина, д. 28 | 6 785 661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Пенза, ул. Леонова, д. 19 | 5 953 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 15 | 1 865 601,56 | 386 055,75 | 386 055,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Пенза, ул. Литейная/Ударная, д. 10/1 | 6 666 692,32 | 3 009 923,92 | 914 126,60 | 869 691,90 | 227 898,20 | 512 398,25 | 485 808,97 |
| 291 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 5 | 6 691 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Пенза, ул. Лобачевского, д. 12 | 5 912 012,48 | 2 510 226,23 | 687 590,15 | 749 306,25 | 240 982,44 | 427 628,05 | 404 719,34 |
| 293 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 6 | 10 858 338,69 | 10 765 981,69 | 3 204 355,40 | 4 215 923,75 | 537 235,29 | 1 510 076,87 | 1 298 390,38 |
| 294 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 32 | 6 322 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 36 | 6 400 631,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 39 | 7 502 916,77 | 7 440 951,97 | 2 044 600,12 | 3 179 944,00 | 379 804,30 | 947 485,56 | 889 117,99 |
| 297 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 40 | 25 598 852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 43 | 2 552 850,08 | 2 552 850,08 | 2 163 210,66 | 0,00 | 389 639,42 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Пенза, ул. Луначарского, д. 49 | 8 987 537,81 | 8 863 885,01 | 2 763 922,18 | 2 580 962,00 | 585 374,88 | 1 521 553,75 | 1 412 072,20 |
| 300 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 34 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 40 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 52 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Пенза, ул. Лядова, д. 54 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 6 | 4 741 930,56 | 4 741 930,56 | 1 967 390,56 | 2 774 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 8 | 8 571 734,47 | 3 336 712,72 | 0,00 | 1 730 678,03 | 0,00 | 811 980,97 | 794 053,72 |
| 306 | г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14А | 9 510 490,33 | 9 510 490,33 | 0,00 | 4 261 510,10 | 0,00 | 2 704 920,77 | 2 544 059,46 |
| 307 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3 | 3 444 357,32 | 3 444 357,32 | 3 444 357,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Пенза, ул. Минская, д. 3А | 5 202 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Пенза, ул. Минская, д. 5А | 4 515 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Пенза, ул. Минская, д. 7 | 956 329,03 | 956 329,03 | 0,00 | 0,00 | 956 329,03 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Пенза, ул. Минская, д. 9 | 2 720 601,50 | 2 720 601,50 | 0,00 | 2 720 601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Пенза, ул. Минская, д. 10 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Пенза, ул. Минская, д. 11 | 14 414 896,01 | 14 261 296,01 | 3 409 721,02 | 4 049 542,50 | 2 089 612,81 | 2 963 973,45 | 1 748 446,23 |
| 314 | г. Пенза, ул. Минская, д. 12 | 10 345 120,18 | 10 220 442,98 | 2 550 826,15 | 3 281 006,50 | 1 112 769,17 | 1 718 649,27 | 1 557 191,89 |
| 315 | г. Пенза, ул. Минская, д. 14 | 8 627 637,10 | 8 485 773,10 | 2 070 755,22 | 2 682 602,00 | 658 756,69 | 1 593 124,10 | 1 480 535,09 |
| 316 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16 | 1 115 593,71 | 1 115 593,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 593,71 |
| 317 | г. Пенза, ул. Минская, д. 16А | 7 072 740,93 | 7 003 660,73 | 2 077 865,63 | 2 879 645,00 | 301 017,36 | 931 872,99 | 813 259,75 |
| 318 | г. Пенза, ул. Минская, д. 18 | 6 216 671,61 | 6 216 671,61 | 1 834 386,33 | 2 323 696,50 | 377 217,11 | 903 723,18 | 777 648,49 |
| 319 | г. Пенза, ул. Мира, д. 14 | 7 369 675,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Пенза, ул. Мира, д. 18 | 5 735 868,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Пенза, ул. Мира, д. 20 | 5 865 411,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Пенза, ул. Мира, д. 37 | 9 530 118,15 | 9 434 756,35 | 2 832 513,85 | 2 646 219,50 | 932 489,34 | 1 567 505,17 | 1 456 028,49 |
| 323 | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | 8 998 170,84 | 8 902 851,04 | 2 280 241,40 | 2 072 183,50 | 940 025,87 | 1 867 450,02 | 1 742 950,25 |
| 324 | г. Пенза, ул. Мира д. 43 | 8 751 875,51 | 8 627 185,51 | 2 210 435,72 | 2 005 771,00 | 892 077,52 | 1 820 685,30 | 1 698 215,97 |
| 325 | г. Пенза, ул. Можайского, д. 12 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 20 | 2 953 567,41 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 21 | 2 650 852,93 | 2 650 852,93 | 673 845,69 | 831 369,00 | 300 229,92 | 485 412,97 | 359 995,35 |
| 328 | г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, д. 2/30 | 5 478 535,85 | 5 427 251,25 | 1 405 624,65 | 1 978 697,73 | 379 667,04 | 1 014 146,94 | 649 114,89 |
| 329 | г. Пенза, ул. Московская, д. 102б | 334 278,09 | 334 278,09 | 0,00 | 0,00 | 334 278,09 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 103/49 | 10 501 869,49 | 3 388 901,01 | 690 160,13 | 1 113 399,08 | 334 278,09 | 691 633,69 | 559 430,02 |
| 331 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2 | 10 831 731,19 | 5 144 628,69 | 5 144 628,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 2А | 11 638 568,45 | 5 317 693,45 | 5 317 693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д. 24 | 7 326 882,26 | 2 289 255,66 | 606 312,06 | 671 979,00 | 285 153,88 | 373 177,64 | 352 633,08 |
| 334 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 2А | 5 785 720,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 3 | 6 478 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Пенза, ул. Одесская, д. 4А | 5 360 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Пенза, ул. Островского, д. 1 | 12 722 009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Пенза, ул. Островского, д. 2 | 7 082 067,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Пенза, ул. Островского, д. 3 | 15 343 567,78 | 6 973 325,53 | 2 298 087,37 | 2 089 162,00 | 952 283,97 | 879 405,52 | 754 386,67 |
| 340 | г. Пенза, ул. Островского, д. 7 | 8 371 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Пенза, ул. Островского, д. 10 | 9 115 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Пенза, ул. Островского, д. 11 | 8 322 573,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Пенза, ул. Островского, д. 13 | 8 265 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Пенза, ул. Островского, д. 14 | 3 552 662,50 | 3 552 662,50 | 0,00 | 3 552 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Пенза, ул. Островского, д. 16 | 7 425 794,14 | 1 062 350,74 | 0,00 | 0,00 | 1 062 350,74 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Пенза, ул. Островского, д. 17 | 8 436 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Пенза, ул. Павлушкина, д. 27 | 3 958 842,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 31А | 485 621,13 | 485 621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 621,13 | 0,00 |
| 349 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 7 | 5 687 919,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 9 | 9 867 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 11 | 9 014 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Пенза, ул. Пацаева, д. 13 | 9 096 844,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Пенза, ул. Попова, д. 2 | 5 651 601,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Пенза, ул. Попова, д. 4А | 8 096 150,63 | 8 029 550,63 | 1 818 777,04 | 2 584 541,50 | 1 309 936,94 | 1 228 229,68 | 1 088 065,47 |
| 355 | г. Пенза, ул. Попова, д. 6 | 6 923 418,34 | 6 772 960,94 | 1 512 994,44 | 2 342 231,59 | 1 113 016,83 | 953 450,43 | 851 267,65 |
| 356 | г. Пенза, ул. Попова, д. 38 | 7 346 255,89 | 7 223 035,89 | 2 108 094,53 | 2 908 404,50 | 821 781,07 | 752 124,15 | 632 631,64 |
| 357 | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | 11 983 832,06 | 11 896 472,06 | 3 544 756,09 | 3 275 231,50 | 1 808 599,75 | 1 714 582,77 | 1 553 301,95 |
| 358 | г. Пенза, ул. Попова, д. 68 | 4 560 103,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 14 | 1 008 216,68 | 1 008 216,68 | 255 306,68 | 242 896,50 | 175 365,87 | 171 036,88 | 163 610,75 |
| 360 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 22 | 6 344 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 24 | 6 394 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 2 | 6 874 394,76 | 6 808 100,76 | 1 745 151,15 | 2 959 399,38 | 393 737,48 | 918 796,81 | 791 015,94 |
| 363 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 3 | 11 545 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46 | 12 030 468,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 21 | 7 563 781,65 | 7 421 581,65 | 2 411 597,48 | 2 197 154,50 | 1 030 252,15 | 955 449,03 | 827 128,49 |
| 366 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 23 | 3 269 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 25 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Пенза, ул. Пушкина, д. 27 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 29 | 9 522 796,39 | 9 357 392,79 | 2 421 151,21 | 3 109 026,00 | 1 410 580,83 | 1 301 703,68 | 1 114 931,07 |
| 370 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 33 | 8 082 044,09 | 7 988 238,09 | 1 858 960,83 | 2 622 772,00 | 1 337 538,51 | 1 255 149,89 | 913 816,86 |
| 371 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 39 | 10 196 789,25 | 10 091 795,05 | 3 353 894,96 | 3 045 039,00 | 1 364 383,64 | 1 256 646,88 | 1 071 830,57 |
| 372 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 41 | 10 127 236,91 | 9 993 993,71 | 3 329 129,12 | 3 021 477,00 | 1 347 372,40 | 1 240 055,57 | 1 055 959,62 |
| 373 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 45 | 10 650 403,12 | 10 554 577,52 | 3 471 083,51 | 3 156 531,15 | 1 444 878,49 | 1 335 154,68 | 1 146 929,69 |
| 374 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 47 | 7 131 433,40 | 7 040 938,20 | 2 276 982,05 | 2 117 691,50 | 850 903,88 | 995 339,32 | 800 021,45 |
| 375 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 49 | 8 427 049,61 | 8 350 165,61 | 2 823 997,29 | 2 589 508,00 | 813 522,64 | 1 031 726,86 | 1 091 410,82 |
| 376 | г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 51 | 7 037 764,18 | 6 907 170,58 | 0,00 | 3 099 647,40 | 1 403 809,69 | 1 295 099,68 | 1 108 613,81 |
| 377 | г. Пенза, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 554 289,78 | 554 289,78 | 220 591,97 | 140 323,04 | 53 883,70 | 70 382,50 | 69 108,56 |
| 378 | г. Пенза, ул. Революционная, д. 45 | 973 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Пенза, ул. Саранская, д. 5 | 4 890 579,30 | 4 773 166,10 | 2 843 985,72 | 0,00 | 1 014 135,55 | 915 044,83 | 0,00 |
| 380 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 11 | 10 409 270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 38 | 340 120,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Пенза, ул. Светлая/Чаадаева, д. 2/95 | 7 320 437,79 | 7 201 256,99 | 2 051 934,34 | 2 854 974,20 | 783 205,59 | 714 500,92 | 796 641,94 |
| 383 | г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, д. 3 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Пенза, ул. Славы, д. 6 | 9 336 145,87 | 2 912 862,99 | 746 550,04 | 837 052,18 | 210 613,79 | 580 826,21 | 537 820,77 |
| 385 | г. Пенза, ул. Сосновая, д. 18А | 2 985 850,46 | 2 985 850,46 | 782 707,98 | 839 800,50 | 206 317,27 | 591 350,06 | 565 674,65 |
| 386 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Пенза, ул. Стадионная, д. 4 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 59А | 6 394 275,04 | 1 773 976,89 | 475 830,08 | 547 839,60 | 195 528,00 | 285 764,22 | 269 014,99 |
| 389 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 129 | 8 084 708,62 | 8 008 721,22 | 2 092 051,09 | 2 844 532,00 | 397 644,30 | 1 411 303,39 | 1 263 190,44 |
| 390 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 133 | 4 822 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 142 | 10 633 545,96 | 10 494 106,96 | 2 936 414,78 | 3 696 461,00 | 1 390 740,33 | 1 307 038,40 | 1 163 452,45 |
| 392 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 148 | 11 654 008,95 | 11 525 308,95 | 2 742 705,97 | 3 317 732,50 | 2 005 217,77 | 1 856 976,29 | 1 602 676,42 |
| 393 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 152 | 7 738 348,45 | 7 622 604,45 | 2 196 371,67 | 2 040 999,50 | 1 195 533,97 | 1 141 336,23 | 1 048 363,08 |
| 394 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 | 5 699 505,54 | 5 583 761,54 | 2 253 551,62 | 2 095 400,00 | 1 234 809,92 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 162 | 8 988 113,74 | 8 870 383,74 | 2 778 471,84 | 2 546 195,50 | 1 282 251,98 | 1 201 228,13 | 1 062 236,29 |
| 396 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 166 | 9 737 231,68 | 9 622 031,68 | 2 488 164,66 | 3 172 782,00 | 1 456 611,24 | 1 346 597,81 | 1 157 875,97 |
| 397 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 4 | 4 820 591,25 | 2 185 899,76 | 705 462,26 | 671 170,50 | 184 570,17 | 372 608,34 | 252 088,49 |
| 398 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 5 | 4 917 042,20 | 2 236 238,67 | 718 209,38 | 683 298,00 | 193 325,95 | 381 147,98 | 260 257,36 |
| 399 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 167, корп. 6 | 5 573 905,30 | 2 440 004,76 | 720 453,45 | 680 572,10 | 263 555,69 | 449 644,06 | 325 779,46 |
| 400 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 | 10 038 306,37 | 9 923 106,37 | 2 564 404,60 | 3 245 316,00 | 1 508 979,17 | 1 397 673,02 | 1 206 733,58 |
| 401 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 170А | 6 782 904,73 | 6 665 174,73 | 1 777 257,83 | 2 545 040,50 | 1 281 418,10 | 0,00 | 1 061 458,30 |
| 402 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 178 | 7 172 764,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Пенза, ул. Суворова, д. 186 | 6 494 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 3 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Пенза, ул. Сумская, д. 7А | 1 800 653,08 | 1 647 281,28 | 417 134,45 | 396 858,00 | 286 522,64 | 279 449,71 | 267 316,48 |
| 406 | г. Пенза, ул. Тарханова, д. 12 | 2 809 307,74 | 2 809 307,74 | 2 809 307,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Пенза, ул. Тепличная, д. 14 | 9 128 882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 1 | 2 376 741,52 | 2 376 741,52 | 680 401,36 | 737 606,00 | 204 732,89 | 389 804,79 | 364 196,48 |
| 409 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 3 | 2 320 170,17 | 2 320 170,17 | 666 076,02 | 723 977,00 | 194 893,06 | 380 207,86 | 355 016,23 |
| 410 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 5 | 1 831 043,02 | 1 831 043,02 | 689 263,64 | 746 037,50 | 0,00 | 395 741,88 | 0,00 |
| 411 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 9 | 2 131 725,47 | 2 131 725,47 | 591 743,92 | 658 119,00 | 175 147,27 | 363 418,05 | 343 297,23 |
| 412 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 14 | 2 269 351,81 | 2 269 351,81 | 653 207,49 | 711 734,00 | 186 053,88 | 371 586,88 | 346 769,56 |
| 413 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 16 | 2 395 918,25 | 2 395 918,25 | 685 257,40 | 742 226,00 | 208 068,43 | 393 057,99 | 367 308,43 |
| 414 | г. Пенза, ул. Терешковой, д. 34 | 2 298 910,62 | 2 298 910,62 | 661 982,95 | 715 222,00 | 160 769,92 | 444 458,52 | 316 477,23 |
| 415 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 158Б | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 160А | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 190 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Пенза, ул. Терновского, д. 192 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 4 | 6 031 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 1 | 9 296 506,98 | 9 175 293,78 | 2 855 682,99 | 2 619 653,50 | 1 335 287,02 | 1 252 953,98 | 1 111 716,29 |
| 421 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 4 | 8 544 888,39 | 8 425 167,99 | 2 830 085,83 | 2 643 909,50 | 930 821,57 | 1 065 878,57 | 954 472,52 |
| 422 | г. Пенза, ул. Толстого, д. 6 | 5 040 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 4 | 8 385 749,90 | 2 438 586,49 | 696 062,11 | 752 505,50 | 215 490,00 | 400 296,36 | 374 232,52 |
| 424 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 21 | 3 675 357,92 | 3 625 841,92 | 1 052 512,86 | 1 172 186,00 | 235 083,31 | 607 063,27 | 558 996,48 |
| 425 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 40 | 10 564 067,51 | 10 443 022,31 | 2 910 574,81 | 2 720 486,00 | 1 686 108,10 | 1 619 800,32 | 1 506 053,08 |
| 426 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 41 | 9 381 258,87 | 9 293 493,47 | 2 635 648,61 | 3 264 488,00 | 544 798,68 | 1 555 328,49 | 1 293 229,69 |
| 427 | г. Пенза, ул. Ударная, д. 42 | 3 344 018,85 | 3 344 018,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 303,69 | 1 612 715,16 |
| 428 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 18 | 5 852 048,68 | 5 852 048,68 | 1 663 505,72 | 2 270 844,00 | 422 465,45 | 855 260,18 | 639 973,33 |
| 429 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 52 | 6 988 769,67 | 6 892 202,67 | 2 163 350,55 | 2 009 583,50 | 972 852,31 | 919 214,49 | 827 201,82 |
| 430 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 54 | 7 146 243,09 | 7 012 735,09 | 2 219 195,09 | 2 062 713,50 | 911 210,99 | 956 626,26 | 862 989,25 |
| 431 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 60 | 10 001 989,34 | 9 848 796,54 | 2 545 587,42 | 3 227 413,50 | 1 496 053,97 | 1 385 066,87 | 1 194 674,78 |
| 432 | г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 64 | 7 880 818,48 | 7 727 037,68 | 1 742 172,89 | 2 511 661,00 | 1 257 318,84 | 1 176 910,48 | 1 038 974,47 |
| 433 | г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 83 | 10 612 508,20 | 10 528 305,40 | 2 464 430,73 | 3 150 201,75 | 1 440 308,80 | 2 330 697,80 | 1 142 666,32 |
| 434 | г. Пенза, ул. Фабричная, д. 9 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 18 | 2 374 240,40 | 2 374 240,40 | 519 006,00 | 1 250 765,10 | 108 700,00 | 315 205,80 | 180 563,50 |
| 436 | г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 42 | 10 635 936,69 | 3 591 852,49 | 866 647,65 | 1 095 355,50 | 307 415,62 | 782 547,12 | 539 886,60 |
| 437 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 3 | 8 118 260,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Пенза, ул. Фурманова, д. 7 | 8 242 072,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Пенза ул. Фурманова, д. 11 | 8 290 138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 6 | 4 799 034,12 | 2 344 306,21 | 770 897,49 | 733 425,00 | 229 516,53 | 316 445,18 | 294 022,01 |
| 441 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 8 | 2 500 135,36 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Пенза, ул. Черепановых, д. 14А | 2 371 947,34 | 2 371 947,34 | 779 187,35 | 736 451,00 | 203 899,01 | 388 991,49 | 263 418,49 |
| 443 | г. Пенза, ул. Чехова/Суворова, д. 16/42 | 6 996 523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Пенза, ул. Чехова, д. 64 | 5 196 513,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 2А | 6 361 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 119 429,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 4 | 3 610 860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 10 | 2 910 842,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 11 | 1 418 063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 15 | 1 093 194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 17 | 1 434 833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Пенза, ул. Юбилейная, д. 19 | 1 052 845,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Городищенскому району |  | 24 774 884,40 | 15 555 699,00 | 4 344 666,00 | 3 997 406,00 | 1 906 914,00 | 2 789 088,00 | 2 517 625,00 |
| 453 | г. Городище, ул. Московская, д. 33 | 2 003 875,00 | 2 003 875,00 | 401 800,00 | 503 971,00 | 250 000,00 | 424 000,00 | 424 104,00 |
| 454 | г. Городище, ул. Московская, д. 35 | 1 988 202,00 | 1 988 202,00 | 403 900,00 | 503 971,00 | 250 000,00 | 424 104,00 | 406 227,00 |
| 455 | г. Городище, ул. Московская, д. 41 | 2 018 978,00 | 2 018 978,00 | 410 800,00 | 501 860,00 | 261 500,00 | 421 300,00 | 423 518,00 |
| 456 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 2 | 2 152 880,00 | 2 152 880,00 | 544 500,00 | 660 300,00 | 243 380,00 | 400 300,00 | 304 400,00 |
| 457 | г. Сурск, ул. Школьная площадь, д. 17 | 3 634 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Сурск, ул. Комсомольская, д. 42 | 3 404 544,00 | 3 404 544,00 | 1 427 580,00 | 632 060,00 | 540 640,00 | 456 228,00 | 348 036,00 |
| 459 | г. Сурск, ул. Садовая, д. 4 | 1 450 910,00 | 1 434 850,00 | 505 410,00 | 369 600,00 | 102 700,00 | 260 260,00 | 196 880,00 |
| 460 | г. Сурск, ул. Театральная, д. 17 | 3 366 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 8 | 2 552 370,00 | 2 552 370,00 | 650 676,00 | 825 644,00 | 258 694,00 | 402 896,00 | 414 460,00 |
| 462 | с. Трескино, ул. Советская, д. 90 | 2 202 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Земетчинскому району |  | 56 395 081,60 | 7 650 551,60 | 2 909 390,00 | 0,00 | 1 940 261,60 | 1 768 984,00 | 1 031 916,00 |
| 463 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 7 | 5 357 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 8 | 3 448 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 35 | 5 110 140,40 | 1 137 784,40 | 513 790,00 | 0,00 | 189 334,40 | 272 136,00 | 162 524,00 |
| 466 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 74 | 5 656 484,40 | 726 564,40 | 259 560,00 | 0,00 | 170 338,40 | 156 078,00 | 140 588,00 |
| 467 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 82 | 3 403 498,40 | 742 738,40 | 259 560,00 | 0,00 | 170 338,40 | 152 076,00 | 160 764,00 |
| 468 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 84 | 3 401 688,40 | 740 928,40 | 259 560,00 | 0,00 | 170 612,40 | 160 080,00 | 150 676,00 |
| 469 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 126 | 4 530 926,40 | 913 100,40 | 519 120,00 | 0,00 | 233 900,40 | 160 080,00 | 0,00 |
| 470 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 144 | 3 617 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 145а | 3 540 872,40 | 780 112,40 | 259 560,00 | 0,00 | 190 612,40 | 164 132,00 | 165 808,00 |
| 472 | р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 146 | 4 690 536,40 | 972 710,40 | 319 120,00 | 0,00 | 233 900,40 | 168 134,00 | 251 556,00 |
| 473 | р.п. Земетчино, ул. Рензяева, д. 49/2 | 3 717 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 16 | 3 479 066,40 | 718 306,40 | 259 560,00 | 0,00 | 190 612,40 | 268 134,00 | 0,00 |
| 475 | р.п. Земетчино, ул. Садовая, д. 18 | 3 679 066,40 | 918 306,40 | 259 560,00 | 0,00 | 390 612,40 | 268 134,00 | 0,00 |
| 476 | р.п. Земетчино, ул. Суворова, д. 4 | 2 760 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иссинскому району |  | 5 400 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 37 | 2 700 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 47 | 2 700 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменскому району |  | 113 076 374,30 | 50 177 477,80 | 16 223 913,00 | 11 327 610,00 | 6 746 984,80 | 7 667 546,00 | 8 211 424,00 |
| 479 | г. Каменка, ул. Баумана, д. 51 | 1 943 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 1 | 3 471 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 6 | 4 595 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Каменка, ул. Ворошилова, д. 12 | 7 677 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Каменка, ул. Кольцова, д. 8 | 3 257 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Каменка, ул. Коммунистическая, д. 4 | 9 134 508,00 | 8 998 820,00 | 2 490 720,00 | 2 258 550,00 | 1 007 940,00 | 1 571 002,00 | 1 670 608,00 |
| 485 | г. Каменка, ул. Лесная, д. 15 | 2 814 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Каменка, ул. Советская, д. 9 | 1 388 473,80 | 1 369 973,80 | 617 325,00 | 0,00 | 263 360,80 | 252 824,00 | 236 464,00 |
| 487 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 3 | 8 419 722,40 | 8 367 050,00 | 2 288 218,00 | 1 293 600,00 | 1 925 172,00 | 1 375 660,00 | 1 484 400,00 |
| 488 | г. Каменка, ул. Спортивная, д. 22 | 3 200 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 30 | 9 944 774,00 | 9 859 618,00 | 3 950 880,00 | 2 125 200,00 | 726 480,00 | 1 542 970,00 | 1 514 088,00 |
| 490 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 53 | 4 701 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Каменка, ул. Суворова, д. 59 | 6 608 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Каменка, ул. Центральная, д. 7 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 8 | 1 489 475,00 | 1 489 475,00 | 681 945,00 | 0,00 | 274 912,00 | 271 414,00 | 261 204,00 |
| 494 | г. Каменка, ул. Чапаева, д. 10 | 1 778 826,80 | 1 761 197,00 | 781 945,00 | 0,00 | 368 640,00 | 304 876,00 | 305 736,00 |
| 495 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 13 | 4 675 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 33 | 10 443 053,00 | 10 295 468,00 | 2 350 150,00 | 3 511 200,00 | 1 024 518,00 | 1 461 600,00 | 1 948 000,00 |
| 497 | г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 35 | 6 228 348,40 | 6 067 110,00 | 1 407 900,00 | 2 139 060,00 | 842 026,00 | 887 200,00 | 790 924,00 |
| 498 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 19 | 1 968 766,00 | 1 968 766,00 | 1 654 830,00 | 0,00 | 313 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Каменка, ул. Чкалова, д. 25 | 5 794 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 11 | 3 007 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | п. Калинина, ул. Садовая, д. 12 | 3 007 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | п. Росток, ул. Дружбы, д. 1 | 3 625 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Камешкирскому району |  | 3 705 900,48 | 2 359 731,90 | 781 637,00 | 0,00 | 552 920,20 | 618 534,70 | 406 640,00 |
| 503 | с. Лапшово, ул. Строительная, д. 1 | 1 328 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 21 | 832 130,90 | 832 130,90 | 136 300,00 | 0,00 | 237 072,20 | 299 518,70 | 159 240,00 |
| 505 | с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 5 | 1 545 519,58 | 1 527 601,00 | 645 337,00 | 0,00 | 315 848,00 | 319 016,00 | 247 400,00 |
| Итого по Колышлейскому району |  | 14 317 735,16 | 4 828 981,80 | 1 721 590,50 | 0,00 | 1 086 138,00 | 912 114,00 | 1 109 139,30 |
| 506 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 8 | 343 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 16 | 2 831 613,88 | 665 450,80 | 177 459,00 | 0,00 | 193 567,20 | 156 567,60 | 137 857,00 |
| 508 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 24 | 769 407,20 | 769 407,20 | 177 459,00 | 0,00 | 297 523,60 | 156 567,60 | 137 857,00 |
| 509 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 28 | 1 305 655,50 | 1 305 655,50 | 432 928,50 | 0,00 | 297 523,60 | 299 489,40 | 275 714,00 |
| 510 | р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 30 | 1 305 655,50 | 1 305 655,50 | 432 928,50 | 0,00 | 297 523,60 | 299 489,40 | 275 714,00 |
| 511 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 9 | 2 398 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | р.п. Колышлей, ул. Гагарина, д. 22 | 782 812,80 | 782 812,80 | 500 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 997,30 |
| 513 | р.п. Колышлей, ул. Коммунальная, д. 16 | 1 541 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | с. Красная Горка, ул. Рабочая, д. 33 | 3 038 716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кузнецкому району |  | 15 388 881,76 | 6 837 933,84 | 2 538 049,04 | 738 406,40 | 1 179 634,40 | 1 279 510,00 | 1 102 334,00 |
| 515 | р.п. Верхозим, ул. Кузнецкая, д. 8 | 4 748 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | с. Каменка, ул. Центральная, д. 36 | 3 802 420,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ, д. 1 | 2 378 537,60 | 2 378 537,60 | 683 017,60 | 738 406,40 | 243 987,20 | 394 796,80 | 318 329,60 |
| 518 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 12 | 888 154,80 | 888 154,80 | 0,00 | 0,00 | 352 977,60 | 273 842,40 | 261 334,80 |
| 519 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 13 | 1 449 695,20 | 1 449 695,20 | 591 590,20 | 0,00 | 291 334,80 | 305 435,40 | 261 334,80 |
| 520 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 15 | 1 449 685,20 | 1 449 685,20 | 591 580,20 | 0,00 | 291 334,80 | 305 435,40 | 261 334,80 |
| 521 | с. Пионер, ул. Школьная, д. 20 | 671 861,04 | 671 861,04 | 671 861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лопатинскому району |  | 3 515 154,60 | 1 475 413,00 | 650 249,00 | 0,00 | 208 100,00 | 342 056,00 | 275 008,00 |
| 522 | с. Дубровское, ул. Южная, д. 6 | 1 475 413,00 | 1 475 413,00 | 650 249,00 | 0,00 | 208 100,00 | 342 056,00 | 275 008,00 |
| 523 | с. Лопатино, ул. Советская, д. 10 | 2 039 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лунинскому району |  | 9 969 902,06 | 4 791 537,56 | 1 913 641,00 | 0,00 | 827 218,56 | 1 067 066,00 | 983 612,00 |
| 524 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 136 | 1 284 699,00 | 1 284 699,00 | 405 775,00 | 0,00 | 223 998,00 | 293 722,00 | 361 204,00 |
| 525 | р.п. Лунино, ул. Нагорная, д. 138 | 1 284 699,00 | 1 284 699,00 | 405 775,00 | 0,00 | 223 998,00 | 293 722,00 | 361 204,00 |
| 526 | р.п. Лунино, ул. Социальная, д. 4 | 343 460,56 | 343 460,56 | 0,00 | 0,00 | 161 278,56 | 182 182,00 | 0,00 |
| 527 | с. Засурское, ул. Артамонова, д. 9 | 2 985 715,30 | 348 158,00 | 348 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | с. Родники, ул. Центральная, д. 10 | 2 870 645,20 | 348 158,00 | 348 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | с. Сытинка, ул. Дом Энергетиков, д. 1 | 1 200 683,00 | 1 182 363,00 | 405 775,00 | 0,00 | 217 944,00 | 297 440,00 | 261 204,00 |
| Итого по Мокшанскому району |  | 10 343 766,70 | 3 057 974,70 | 1 553 681,10 | 0,00 | 202 432,20 | 765 251,80 | 536 609,60 |
| 530 | д. Заречная, ул. Заречная, д. 35 | 1 265 288,70 | 1 265 288,70 | 514 765,10 | 0,00 | 202 432,20 | 304 251,80 | 243 839,60 |
| 531 | р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 38 | 657 700,00 | 657 700,00 | 411 540,00 | 0,00 | 0,00 | 146 800,00 | 99 360,00 |
| 532 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 5 | 568 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 8 | 456 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | р.п. Мокшан, ул. Разведка 1-я, д. 9 | 1 623 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | р.п. Мокшан, ул. Садовая, д. 62 | 535 780,00 | 535 780,00 | 300 270,00 | 0,00 | 0,00 | 145 200,00 | 90 310,00 |
| 536 | р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 3 | 599 206,00 | 599 206,00 | 327 106,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 103 100,00 |
| 537 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 2 | 2 302 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 3 | 2 334 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Неверкинскому району |  | 1 718 526,60 | 1 718 526,60 | 629 266,60 | 0,00 | 302 700,00 | 394 880,00 | 391 680,00 |
| 539 | с. Неверкино, ул. Рабочая, д. 2 | 1 718 526,60 | 1 718 526,60 | 629 266,60 | 0,00 | 302 700,00 | 394 880,00 | 391 680,00 |
| Итого по Нижнеломовскому району |  | 69 770 345,05 | 48 572 133,95 | 10 609 434,75 | 12 497 486,40 | 9 705 086,60 | 8 239 022,80 | 7 521 103,40 |
| 540 | г. Нижний Ломов, ул. Валовая/пер. Фрунзе, д. 39/190 | 3 459 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Нижний Ломов, ул. Вокзальная, д. 13 | 1 413 397,60 | 1 413 397,60 | 559 127,40 | 0,00 | 290 254,80 | 312 480,20 | 251 535,20 |
| 542 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3 | 3 936 522,20 | 1 851 381,40 | 423 197,00 | 663 008,40 | 228 755,60 | 294 679,40 | 241 741,00 |
| 543 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 3а | 1 444 424,40 | 1 420 864,40 | 0,00 | 0,00 | 413 220,40 | 594 662,80 | 412 981,20 |
| 544 | г. Нижний Ломов, ул. Заводская, д. 4 | 654 622,20 | 654 622,20 | 356 358,60 | 0,00 | 298 263,60 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Нижний Ломов, ул. Крылова, д. 5 | 3 334 092,80 | 3 334 092,80 | 0,00 | 3 334 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Нижний Ломов, ул. Московская/Свердлова, д. 11/19 | 1 393 281,20 | 1 393 281,20 | 416 850,00 | 0,00 | 353 751,80 | 622 679,40 | 0,00 |
| 547 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 42 | 5 880 725,90 | 5 834 168,40 | 744 494,40 | 1 911 163,20 | 1 266 388,80 | 783 271,20 | 1 128 850,80 |
| 548 | г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская/Сергеева, д. 98/47 | 2 350 571,20 | 2 332 238,70 | 724 822,80 | 0,00 | 433 580,80 | 662 979,20 | 510 855,90 |
| 549 | г. Нижний Ломов, ул. Рабочая/Заводская, д. 2/12 | 2 069 565,50 | 2 049 640,50 | 667 321,20 | 0,00 | 302 348,80 | 581 473,00 | 498 497,50 |
| 550 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 64 | 9 077 875,50 | 9 034 193,00 | 1 112 958,60 | 3 016 106,00 | 1 998 554,00 | 1 236 121,00 | 1 670 453,40 |
| 551 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 66а | 9 542 670,20 | 9 453 185,20 | 1 137 926,40 | 3 573 116,00 | 1 367 644,00 | 1 464 406,00 | 1 910 092,80 |
| 552 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 69 | 3 030 471,80 | 2 967 221,80 | 1 079 668,20 | 0,00 | 1 887 553,60 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 86 | 775 273,60 | 775 273,60 | 775 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Нижний Ломов, ул. Тархова/Шоссейная, д. 1/27 | 911 476,00 | 894 041,00 | 0,00 | 0,00 | 112 148,00 | 681 473,00 | 100 420,00 |
| 555 | г. Нижний Ломов, ул. Шоссейная, д. 23 | 965 434,40 | 965 434,40 | 316 258,80 | 0,00 | 183 982,40 | 261 197,60 | 203 995,60 |
| 556 | г. Нижний Ломов ул. Южная, д. 11 | 400 649,75 | 400 649,75 | 400 649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | с. Большой Мичкас, ул. Заводская, д. 20 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 31 | 400 510,00 | 400 510,00 | 400 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 33 | 336 269,00 | 336 269,00 | 336 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | с. Верхний Ломов, аллея Малиновского, д. 34 | 2 999 805,00 | 340 162,00 | 340 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | с. Верхний Ломов ул. Московская, д. 42 | 2 858 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 2 | 1 367 229,00 | 1 367 229,00 | 415 269,00 | 0,00 | 284 320,00 | 371 800,00 | 295 840,00 |
| 563 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 3 | 3 894 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | с. Кувак-Никольское, ул. Фабричный поселок, д. 5 | 1 354 278,00 | 1 354 278,00 | 402 318,00 | 0,00 | 284 320,00 | 371 800,00 | 295 840,00 |
| 565 | с. Лещиново, ул. Поповка, д. 201 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Никольскому району |  | 28 096 582,68 | 11 444 970,00 | 3 647 800,00 | 3 771 230,00 | 721 195,00 | 1 926 455,00 | 1 378 290,00 |
| 566 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 12 | 1 583 998,04 | 1 570 120,00 | 825 080,00 | 745 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Никольск, ул. Есенина, д. 14 | 3 207 943,04 | 3 194 065,00 | 825 080,00 | 745 040,00 | 285 395,00 | 821 150,00 | 517 400,00 |
| 568 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 121 | 4 797 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Никольск, ул. Ленина, д. 131 | 9 297 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Никольск, ул. Солнечная, д. 4а | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Никольск, ул. Ульяновская, д 20 | 4 474 596,00 | 4 424 610,00 | 1 375 015,00 | 1 546 650,00 | 242 050,00 | 723 555,00 | 537 340,00 |
| 572 | г. Никольск, ул. Школьная, д. 2А | 2 267 845,60 | 2 256 175,00 | 622 625,00 | 734 500,00 | 193 750,00 | 381 750,00 | 323 550,00 |
| Итого по Пензенскому району |  | 59 851 401,44 | 2 983 125,50 | 736 674,50 | 986 000,00 | 250 369,00 | 548 090,00 | 461 992,00 |
| 573 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 24 | 4 927 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 30 | 2 736 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой, д. 32 | 3 044 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 6 | 3 566 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | с. Ермоловка, ул. Лесная, д. 7 | 3 566 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | с. Ермоловка, ул. Фабричная, д. 2 | 3 500 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 2 | 3 849 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 4 | 2 983 125,50 | 2 983 125,50 | 736 674,50 | 986 000,00 | 250 369,00 | 548 090,00 | 461 992,00 |
| 581 | с. Засечное, ул. Радужная, д. 17 | 28 335 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | ст. Кривозеровка, ул. Железнодорожная, д. 4 | 3 340 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сердобскому району |  | 136 420 667,84 | 62 497 868,00 | 22 068 802,00 | 14 629 120,00 | 6 278 946,00 | 8 375 744,00 | 11 145 256,00 |
| 583 | г. Сердобск, пер. Герцена, д. 4 | 2 570 182,00 | 2 570 182,00 | 704 182,00 | 841 880,00 | 217 508,00 | 401 544,00 | 405 068,00 |
| 584 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б | 5 022 347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1в | 4 033 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 | 6 033 952,00 | 6 033 952,00 | 1 633 688,00 | 2 141 140,00 | 470 032,00 | 951 808,00 | 837 284,00 |
| 587 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2 | 54 530,00 | 54 530,00 | 0,00 | 0,00 | 54 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 2а | 2 794 376,00 | 2 794 376,00 | 787 720,00 | 932 640,00 | 217 508,00 | 401 544,00 | 454 964,00 |
| 589 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 8 | 10 183 766,20 | 10 122 221,00 | 3 909 725,00 | 1 155 000,00 | 1 542 680,00 | 922 064,00 | 2 592 752,00 |
| 590 | г. Сердобск, ул. Герцена, д. 12 | 4 016 573,00 | 3 936 382,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 903 474,00 | 877 908,00 |
| 591 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 112 | 3 758 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 | 6 696 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 245 | 5 018 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 261 | 6 792 853,00 | 6 712 662,00 | 2 168 570,00 | 2 099 560,00 | 433 708,00 | 1 077 448,00 | 933 376,00 |
| 595 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 263 | 3 917 956,00 | 3 917 956,00 | 3 917 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 265 | 10 121 353,60 | 10 029 821,00 | 3 909 725,00 | 1 062 600,00 | 1 542 680,00 | 922 064,00 | 2 592 752,00 |
| 597 | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 267 | 6 373 227,00 | 6 299 998,00 | 1 917 956,00 | 2 057 980,00 | 442 680,00 | 903 474,00 | 977 908,00 |
| 598 | г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32 | 2 850 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 166 | 6 180 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 245 | 6 737 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 | 6 403 332,50 | 6 332 540,00 | 1 630 004,00 | 2 183 320,00 | 369 160,00 | 1 167 452,00 | 982 604,00 |
| 602 | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 | 4 884 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 13 | 3 423 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Сердобск, ул. Строительная, д. 25 | 2 980 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 13 | 6 258 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 3 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 10 | 3 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская, д. 4 | 737 750,00 | 737 750,00 | 349 550,00 | 0,00 | 219 100,00 | 169 100,00 | 0,00 |
| 609 | п. свх Надеждинский Центральная усадьба, ул. Первомайская, д. 14 | 783 660,00 | 737 750,00 | 349 550,00 | 0,00 | 219 100,00 | 169 100,00 | 0,00 |
| 610 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 22 | 2 601 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | с. Кирово, ул. Садовая, д. 24 | 2 601 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 2 | 4 847 174,00 | 1 108 874,00 | 395 088,00 | 0,00 | 275 130,00 | 193 336,00 | 245 320,00 |
| 613 | с. Рощино, ул. Гагарина, д. 3 | 1 108 874,00 | 1 108 874,00 | 395 088,00 | 0,00 | 275 130,00 | 193 336,00 | 245 320,00 |
| Итого по Сосновоборскому району |  | 10 478 819,40 | 4 444 397,20 | 1 498 042,00 | 693 000,00 | 646 567,20 | 617 188,00 | 989 600,00 |
| 614 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 9А | 3 511 393,60 | 1 072 432,00 | 263 392,00 | 120 120,00 | 193 728,00 | 208 208,00 | 286 984,00 |
| 615 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 24 | 3 595 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | р.п. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 26 | 825 266,00 | 825 266,00 | 246 930,00 | 129 360,00 | 72 648,00 | 148 720,00 | 227 608,00 |
| 617 | р.п. Сосновоборск, ул. Маркина, д. 30 | 700 838,00 | 700 838,00 | 246 930,00 | 115 500,00 | 145 296,00 | 74 360,00 | 118 752,00 |
| 618 | р.п. Сосновоборск, ул. Нагорная, д. 8 | 493 537,20 | 493 537,20 | 246 930,00 | 69 300,00 | 41 167,20 | 37 180,00 | 98 960,00 |
| 619 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 3 | 676 162,00 | 676 162,00 | 246 930,00 | 129 360,00 | 96 864,00 | 74 360,00 | 128 648,00 |
| 620 | р.п. Сосновоборск, ул. Сельхозтехника, д. 5 | 676 162,00 | 676 162,00 | 246 930,00 | 129 360,00 | 96 864,00 | 74 360,00 | 128 648,00 |
| Итого по Спасскому району |  | 9 609 464,00 | 324 384,00 | 0,00 | 0,00 | 324 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 7 | 4 804 732,00 | 162 192,00 | 0,00 | 0,00 | 162 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | с. Дубровки, ул. Молодежная, д. 8 | 4 804 732,00 | 162 192,00 | 0,00 | 0,00 | 162 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тамалинскому району |  | 5 223 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | р.п. Тамала, ул. Заводская, д. 1 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | р.п. Тамала, ул. Транспортная, д. 8 | 2 813 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шемышейскому району |  | 7 108 735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | р.п. Шемышейка, ул. Ленина, д. 58 | 3 500 955,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 11 | 3 607 779,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа | другие виды |
| ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 306 | 1 059 005 812,30 | 342 585,91 | 1 652 242 633,00 | 138 111,17 | 46 698 090,52 | 679 799,57 | 2 689 269 865,23 | 21 657,83 | 300 220 613,47 | 1 783 790,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 142 835 105,80 | 150 140,71 | 598 620 902,22 | 7 848,19 | 2 267 502,96 | 144 525,48 | 522 739 428,71 | 1 753,68 | 68 248 766,90 | 1 735 094,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 279,00 | 10 686 182,15 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1 662 840,00 | 3,00 | 183 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 431,00 | 2 181 456,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 474,00 | 2 318 815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 471,00 | 2 418 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 510,00 | 2 621 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1 662 840,00 | 3,00 | 183 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 393,00 | 1 145 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 159,00 | 5 657 788,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 544,00 | 2 498 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 615,00 | 3 158 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 699,29 | 15 359 769,57 | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | 4 919 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 654,00 | 3 878 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 645,00 | 3 984 881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 653,00 | 4 055 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 747,29 | 3 440 427,47 | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | 4 919 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 4 374,60 | 23 371 334,39 | 0,00 | 0,00 | 3 707,92 | 15 927 883,94 | 96,00 | 3 380 871,47 | 37 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 639,00 | 2 694 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 501,40 | 2 171 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 495,20 | 2 117 382,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 809,00 | 4 783 986,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 647,00 | 3 784 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 650,00 | 3 616 466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 633,00 | 4 202 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 357 965,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 4 892 467,34 | 20,00 | 485 768,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 1 666 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591,92 | 11 035 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 743,00 | 18 079 689,46 | 75,80 | 47 772,60 | 15 485,80 | 52 072 034,85 | 153,00 | 6 031 536,56 | 183 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,00 | 4 149 054,00 | 11,00 | 760 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,00 | 6 794 837,18 | 34,00 | 907 446,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036,00 | 8 305 521,52 | 50,00 | 1 403 705,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 966,00 | 6 164 074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 892,00 | 6 048 151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 14 461,60 | 1 514,00 | 4 556 038,00 | 6,00 | 474 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,00 | 3 094 762,00 | 5,00 | 322 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 885,00 | 5 867 463,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,00 | 3 202 588,00 | 6,00 | 352 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,00 | 3 222 758,00 | 6,00 | 352 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 16 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 522,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542,60 | 4 446 844,20 | 4,00 | 243 776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 17 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,20 | 4 584 117,40 | 4,00 | 257 778,00 | 10 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,00 | 9 715 514,55 | 27,00 | 956 320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 26 074 877,71 | 11 004,66 | 46 342 572,51 | 428,20 | 1 260 130,60 | 2 756,00 | 10 252 112,00 | 33,90 | 2 187 218,00 | 267 873,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 17 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 18 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 14 937 668,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 021,00 | 3 886 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 102 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 2 029 336,00 | 4,00 | 177 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 2 029 336,00 | 4,00 | 177 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 451,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 845,00 | 13 212 640,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 1 249 820,00 | 4,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 054,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 137 208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 884,00 | 2 204 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 768,00 | 818 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 884,00 | 2 983 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,40 | 1 224 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 884,00 | 1 593 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 780,66 | 4 308 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 2 039 620,00 | 2,00 | 204 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 599,00 | 3 901 644,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 884,00 | 1 992 017,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 768,00 | 575 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 1 395 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 606,00 | 4 066 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 081,00 | 6 799 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 116 760 228,09 | 82 373,86 | 280 977 597,82 | 6 684,09 | 898 798,08 | 83 100,73 | 310 332 840,78 | 1 000,70 | 44 767 340,84 | 987 051,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 2 963 419,39 | 24,00 | 428 483,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 4 406 108,44 | 33,00 | 822 702,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 601 500,80 | 1,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 280,50 | 1 774 320,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 525,00 | 2 519 472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 216,00 | 1 263 705,17 | 12,83 | 16 224,20 | 217,00 | 844 495,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 150,00 | 999 100,00 | 14,73 | 19 242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1 648 515,00 | 1,80 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1 648 515,00 | 1,80 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,81 | 318 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,13 | 4 755 385,55 | 4,00 | 237 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 326,10 | 1 410 383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 167,58 | 690 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 210,00 | 1 264 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 193 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 330,10 | 1 468 585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,00 | 33 412 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 340,80 | 2 154 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 504 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 728 076,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 779 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 894 330,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 257,00 | 1 771 085,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 14 184,00 | 277,80 | 893 183,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 1 714 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 617,20 | 3 495 693,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 389 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 2 540 408,28 | 22,00 | 659 526,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 2 487 232,37 | 22,00 | 588 147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,90 | 1 656 906,50 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,10 | 2 487 318,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 214,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 332,00 | 2 233 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | 1 402 002,00 | 1,00 | 67 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 478,70 | 3 070 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 476,50 | 3 103 944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 462,60 | 3 085 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 185,20 | 1 091 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,30 | 10 780 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 871 789,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 589,30 | 3 675 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 405,60 | 2 297 206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 922,00 | 11 864 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 3 689 294,81 | 10,00 | 436 295,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,00 | 6 255 229,72 | 16,00 | 546 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 372,70 | 2 111 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 3 107 166,28 | 9,00 | 434 326,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 15 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 483,70 | 2 739 213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 500,00 | 3 389 117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 11 298 760,58 | 17,69 | 1 422 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 19 692,00 | 2 040,10 | 6 699 973,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 2 330 628,36 | 12,00 | 515 720,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 3 350 149,56 | 23,00 | 516 948,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 2 200 488,69 | 14,00 | 276 147,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 14 950,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,50 | 19 184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 24 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 424,10 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 15 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 16 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 423,00 | 1 597 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 566,70 | 3 209 682,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 753,68 | 494 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 453,00 | 5 214 097,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 425,50 | 1 909 720,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 1 291 121,00 | 3,00 | 120 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 18 144,00 | 616,93 | 2 714 116,49 | 3,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,40 | 2 688 119,74 | 3,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,20 | 5 093 557,00 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 409,00 | 2 191 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 381,30 | 1 749 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 163,00 | 1 100 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 3 898 598,13 | 22,00 | 363 711,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 146,00 | 5 031 670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,02 | 3 097 881,17 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,70 | 4 014 029,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 13 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,30 | 3 820 960,50 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 14 109,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 318,50 | 1 813 884,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 105,50 | 843 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,70 | 58 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 762,70 | 4 317 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 845,00 | 5 507 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 2 002 896,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 227,20 | 6 950 310,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 599,00 | 11 702 508,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 383,00 | 11 209 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 652,87 | 1 757 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 421,40 | 2 873 976,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 982,46 | 890 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 083,52 | 688 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 212,66 | 998 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 053,66 | 1 063 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 051,51 | 1 101 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 244,90 | 3 099 482,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 961,00 | 4 125 389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 207 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 584,70 | 3 987 503,25 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 5 215 836,84 | 13,65 | 987 938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 509,00 | 2 297 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 196,80 | 7 466 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,30 | 2 666 407,31 | 16,30 | 494 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 784,33 | 2 808 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 311,28 | 1 269 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 455,40 | 2 570 980,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 779,73 | 2 700 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 150,56 | 1 500 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 319,40 | 2 728 523,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 075,66 | 848 999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 1 278 705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,00 | 5 698 824,23 | 38,00 | 969 585,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717,52 | 3 549 977,20 | 4,00 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616,60 | 6 076 201,00 | 9,00 | 222 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601,00 | 13 975 444,54 | 25,00 | 951 392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 172,46 | 800 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206,00 | 5 308 701,76 | 4,00 | 303 285,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 156,03 | 1 247 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 421,60 | 2 873 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 393,65 | 2 501 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18 | 6 923 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,80 | 3 880 983,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 3 893 600,00 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,90 | 3 521 966,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,68 | 4 045 224,80 | 5,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 732 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 16 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 565,00 | 3 388 605,68 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 3 349 881,99 | 18,00 | 632 882,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 661,20 | 3 871 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 388,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 8 835 628,15 | 13,00 | 1 098 477,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 250,50 | 1 480 043,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 036,80 | 1 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 723,70 | 4 935 492,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 086,00 | 1 037 123,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 441,40 | 2 789 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 517,50 | 2 636 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 658,30 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 650,18 | 744 696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | 11 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 311,50 | 950 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 401,60 | 2 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 774,68 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 258,60 | 929 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 180,30 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 045,60 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,69 | 55 407,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 695,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,00 | 3 952 172,24 | 14,00 | 542 819,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,20 | 3 030 477,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 | 5 985 614,93 | 13,00 | 529 706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228,50 | 42 582,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,20 | 850 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 509,00 | 10 179 695,66 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 14 414 926,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 177,96 | 1 354 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,90 | 2 600 542,22 | 17,29 | 364 523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,40 | 2 806 764,16 | 3,00 | 393 523,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 75 409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 1 478 640,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017,70 | 5 512 509,50 | 7,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 6 249 770,67 | 17,00 | 677 163,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 112,00 | 7 094 967,47 | 0,00 | 0,00 | 2 409,00 | 9 557 417,58 | 52,00 | 1 140 953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,00 | 10 647 799,35 | 10,00 | 753 181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 244 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 377 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,60 | 1 782 081,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 2 748 744,15 | 23,00 | 592 111,43 | 43 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | 6 080 150,00 | 6,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 3 877 764,05 | 15,00 | 595 497,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 17 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,87 | 810 789,45 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 520,60 | 3 523 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 12 087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18 658 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 2 193 330,49 | 16,00 | 532 623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 2 207 636,03 | 13,00 | 483 057,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 423,00 | 7 948 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18 557 927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,10 | 128 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 334,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,15 | 828 173,19 | 2,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 53 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 685,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 66 661,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 685,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 2 839 999,87 | 17,00 | 377 655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 207,93 | 1 402 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 316,20 | 1 972 899,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 187 193,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 445,30 | 2 522 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 378,00 | 2 323 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 378,00 | 2 522 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 378,00 | 2 338 741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 556,10 | 3 149 551,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 928,00 | 3 963 287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 1 104 351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 19 343 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 254,00 | 7 569 446,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 779,33 | 1 626 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 727,00 | 3 079 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 346,20 | 1 959 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 1 407 010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 242 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 840,00 | 4 951 755,93 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 3 949 978,78 | 22,80 | 716 657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 37 701,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 381,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 15 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 | 796 032,15 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,40 | 724 711,35 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,40 | 802 359,00 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,12 | 835 163,20 | 3,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 | 836 769,00 | 3,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 107 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,30 | 855 905,50 | 2,00 | 94 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 035,43 | 2 049 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,10 | 1 257 328,50 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,90 | 828 166,50 | 2,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 128,80 | 2 223 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 5 930,20 | 18 510 092,70 | 0,00 | 0,00 | 1 223,90 | 4 547 413,68 | 5,67 | 356 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 356 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 745,00 | 3 338 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 371,50 | 2 278 774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 492,00 | 2 728 528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 638,00 | 3 719 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 123,70 | 3 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 560,00 | 3 293 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,90 | 4 547 413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 5 637 888,44 | 39,00 | 1 169 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 2 913 515,63 | 20,00 | 607 415,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 2 724 372,81 | 19,00 | 562 418,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 5 790,40 | 18 976 139,22 | 0,00 | 0,00 | 10 175,73 | 19 407 134,49 | 184,00 | 4 294 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 205,10 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 881,00 | 1 205 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 587,30 | 3 324 951,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 388,00 | 2 152 666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 2 635 852,78 | 20,00 | 562 147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 2 629 922,72 | 23,00 | 554 510,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 2 377 521,18 | 27,00 | 634 064,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2 432 714,89 | 27,00 | 635 292,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 2 461 762,96 | 26,00 | 461 464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 718,00 | 3 086 346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,50 | 2 262 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 264,50 | 1 649 982,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 2 319 055,66 | 22,00 | 470 159,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 2 603 993,70 | 25,00 | 573 244,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 469,00 | 2 368 613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,73 | 1 040 040,52 | 2,00 | 176 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 877,00 | 1 156 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 906 270,08 | 12,00 | 227 179,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 3 025 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 099,00 | 12 493 307,27 | 0,00 | 0,00 | 8 843,20 | 32 675 764,88 | 1,00 | 145 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 307,00 | 1 648 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 3 530 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,54 | 778 451,60 | 1,00 | 145 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,20 | 3 052 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,00 | 6 406 700,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 3 426 584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 343,00 | 2 018 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 343,00 | 2 005 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,08 | 4 410 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,08 | 4 410 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 552,00 | 3 467 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 554,00 | 3 354 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 3 416 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,30 | 3 242 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 17 820,00 | 963,10 | 3 783 035,03 | 4,00 | 306 446,45 | 48 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 2 948 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 167 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,10 | 834 281,03 | 2,00 | 139 206,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 394,80 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 394,80 | 2 130 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 620,90 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 1 998 244,17 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 1 998 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 620,90 | 3 856 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 711,40 | 6 497 799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 316,50 | 1 824 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 308,00 | 1 707 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 752,90 | 938 539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 334,00 | 2 027 300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 5 344,80 | 26 227 041,68 | 0,00 | 0,00 | 4 300,60 | 18 490 166,01 | 23,70 | 1 378 096,70 | 102 860,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 597,00 | 3 549 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 652,00 | 3 869 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 264,70 | 1 045 813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 551,00 | 1 226 818,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 455,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 1 042 888,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 859 032,00 | 2,00 | 93 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 1 078 990,00 | 4,00 | 113 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 805 580,00 | 4,00 | 127 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 671,00 | 1 403 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305,00 | 15 746 564,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 346,00 | 2 081 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 577,00 | 3 188 842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 394,10 | 2 220 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 647,00 | 3 761 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 645,00 | 3 879 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 751,00 | 4 018 209,22 | 0,00 | 0,00 | 735,30 | 3 030 165,72 | 2,00 | 75 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 751,00 | 4 018 209,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,40 | 2 139 318,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 890 847,50 | 2,00 | 75 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 4 553,10 | 22 182 627,84 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 535,00 | 2 555 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 2 626 649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 643,90 | 3 862 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 635,00 | 3 726 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 508,90 | 2 186 743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 655,30 | 3 700 664,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 523,00 | 2 375 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 524,00 | 2 390 427,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 528,00 | 1 384 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 14 024,70 | 66 847 035,50 | 624,10 | 42 981,68 | 2 268,60 | 8 629 308,20 | 13,00 | 793 954,00 | 87 000,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 914,00 | 3 500 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 495,10 | 2 803 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 2 251 085,00 | 5,00 | 247 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 854,00 | 3 326 517,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 820,00 | 5 431 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 670,20 | 2 591 428,81 | 624,10 | 42 981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 261,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,60 | 2 351 803,20 | 4,00 | 194 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 680,00 | 2 985 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 482,50 | 3 010 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 2 574 420,00 | 2,00 | 162 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 549,00 | 5 220 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 205,00 | 6 003 694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 567,80 | 3 211 794,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 020,00 | 4 767 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 138,00 | 5 171 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 142,00 | 5 197 114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 874,30 | 4 950 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 115,80 | 6 307 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 497,00 | 2 367 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1 452 000,00 | 2,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 530,10 | 2 529 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 226,70 | 898 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 303,40 | 1 630 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 435,00 | 12 033 408,76 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 7 716 120,60 | 94,00 | 602 753,27 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 624,00 | 3 574 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 506,00 | 6 486 671,56 | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 7 716 120,60 | 94,00 | 602 753,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 305,00 | 1 972 000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 321,90 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 3 209,60 | 16 005 621,84 | 98,71 | 2 467 483,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 321,90 | 1 844 241,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,60 | 3 114 174,85 | 29,71 | 728 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 3 169 935,42 | 22,00 | 523 103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 3 173 055,81 | 22,00 | 504 563,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 3 483 843,55 | 25,00 | 711 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 3 064 612,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 315 070 706,50 | 105 470,94 | 604 440 945,65 | 24 097,85 | 28 886 923,60 | 247 849,44 | 958 174 223,46 | 9 727,49 | 126 785 406,93 | 48 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 100,00 | 6 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 4 121 904,00 | 12,00 | 744 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 2 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 2 060 952,00 | 6,00 | 372 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 300,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 2 060 952,00 | 6,00 | 372 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 863,00 | 3 729 210,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 3 549 440,00 | 36,80 | 805 654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 500,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 363,00 | 1 647 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 774 720,00 | 0,00 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1 774 720,00 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 789,40 | 3 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 6 719 350,00 | 1 777,90 | 1 009 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 335 000,00 | 435,00 | 302 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 789,40 | 3 492 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 000 000,00 | 1 234,00 | 356 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 2 384 350,00 | 108,90 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 156,00 | 5 024 137,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 4 163 169,60 | 160,00 | 659 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 556,00 | 2 691 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 2 081 584,80 | 80,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 2 081 584,80 | 80,00 | 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 600,00 | 2 332 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 18 735 222,36 | 890,40 | 6 121 825,65 | 3 389,80 | 4 319 065,40 | 43 750,57 | 171 891 504,28 | 1 120,30 | 49 093 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,00 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 17 453 106,00 | 72,80 | 5 676 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,80 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,00 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,80 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,08 | 3 254 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 3 254 080,00 | 4,00 | 267 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,00 | 3 254 080,00 | 121,10 | 653 492,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 890,40 | 6 121 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 106 153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42482,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,10 | 17 480 280,00 | 120,00 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,13 | 3 254 080,00 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,13 | 3 254 080,00 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,60 | 3 751 699,00 | 108,00 | 350 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 21 475,00 | 1 204,13 | 3 254 080,00 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 | 22 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 3 299 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 20 425,00 | 1 976,20 | 3 321 616,00 | 108,00 | 450 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 445 200,00 | 2 525,60 | 22 134 150,00 | 120,50 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 405 450,00 | 2 644,50 | 23 177 304,00 | 120,50 | 9 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,98 | 5 543 470,00 | 93,80 | 738 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,02 | 3 648 662,00 | 93,80 | 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,20 | 13 624 117,00 | 93,80 | 7 385 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 27 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,13 | 3 254 080,00 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,13 | 3 254 080,00 | 4,00 | 359 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,50 | 27 421,20 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 20 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 335 244,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,14 | 3 242 343,38 | 4,00 | 284 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 293 824,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28 083 338,46 | 4 988,50 | 34 676 310,00 | 5 748,80 | 17 983 130,00 | 7 655,60 | 41 504 322,80 | 87,87 | 5 585 117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 220 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 098 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42482,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 2 189 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 2 435 000,00 | 5,70 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 8 029 656,00 | 7,62 | 679 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 248,00 | 8 511 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 2 435 000,00 | 5,70 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 2 000 000,00 | 5,60 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 500 000,00 | 7,35 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 2 022 360,00 | 2,40 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 2 172 000,00 | 5,82 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 762,50 | 18 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 2 217 676,00 | 2,30 | 198 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,60 | 1 824 630,80 | 2,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 2 098 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 2 635 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 2 146 000,00 | 5,86 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 | 3 501 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,00 | 3 246 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 18 764 147,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 598,00 | 4 078 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 1 574 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 2 287 000,00 | 5,87 | 403 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 257 156 879,88 | 68 096,82 | 408 858 180,03 | 2 184,35 | 325 054,60 | 146 017,43 | 527 933 682,22 | 529,47 | 36 723 143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 82,15 | 965 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 249,60 | 1 413 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 12 038 400,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 2 163 280,00 | 3,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462,00 | 21 882 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 988,20 | 5 597 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 321,60 | 7 485 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 8 240 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52603,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 1 027 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 888 936,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 601 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 855 332,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,30 | 927 955,50 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,60 | 1 364 151,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,50 | 1 243 142,50 | 1,00 | 67 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 830 520,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 158,45 | 897 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 2 163 280,00 | 3,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,10 | 2 286 458,50 | 5,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 2 332 890,00 | 4,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 956 479,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,16 | 2 021 877,60 | 2,00 | 147 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 857 736,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 922 944,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 943 008,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 752 400,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 757 416,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 722 304,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 802 560,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 804 480,00 | 2,00 | 62 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 895 477,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 885 154,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,80 | 804 653,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 825 872,50 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,75 | 803 652,72 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,59 | 802 729,39 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 | 877 707,58 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 2 585 264,00 | 3,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 2 640 440,00 | 3,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 855 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,00 | 0,00 | 330,00 | 855 280,00 | 2,00 | 52 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 1 935 744,00 | 3,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 694 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 4 363 920,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 401 280,00 | 2,00 | 52 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 9 279 600,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,32 | 2 910 394,47 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 966,27 | 5 472 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 360,83 | 2 043 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 359,81 | 2 037 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 365,47 | 2 070 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 848 450,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405,00 | 17 079 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 268,40 | 2 458 544,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 945,60 | 8 198 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 944,43 | 8 188 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 4 228 488,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 210,70 | 3 496 769,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 17 806 800,00 | 9,00 | 685 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,00 | 12 795 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,00 | 13 046 616,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 27 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 854 000,00 | 2,00 | 52 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 196,83 | 4 376 545,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 631,43 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 878 786,00 | 1,00 | 64 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 762 432,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 946,40 | 5 360 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 784,80 | 4 445 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,88 | 2 679 385,33 | 3,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,07 | 2 343 282,78 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,13 | 2 435 392,61 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 2 935 744,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 2 015 950,00 | 4,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 2 885 960,00 | 3,00 | 222 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,85 | 3 005 151,96 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 094 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 2 822 192,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 | 9 500 304,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 117,67 | 9 690 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,40 | 3 005 454,00 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 43 034,40 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 3 102 375,50 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 960 208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71581,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,47 | 1 981 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 090 280,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 981 081,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 099 320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55410,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 897 864,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 250,30 | 1 417 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 239,25 | 7 019 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,70 | 1 384 764,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 052,10 | 5 959 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 181,20 | 6 690 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 26 696,00 | 1 110,42 | 3 168 258,70 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,80 | 3 322 448,00 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,30 | 3 085 170,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 315,58 | 7 451 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,30 | 3 085 170,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 2 203 663,00 | 3,00 | 247 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 16 482 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51025,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,40 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 631,43 | 2 576 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 21 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 26 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 485 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 534,27 | 3 632 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,00 | 12 349 392,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 2 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 15 344,00 | 313,00 | 1 795 055,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 1 795 055,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 1 795 055,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 1 795 055,00 | 2,00 | 172 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,20 | 2 199 198,80 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 605 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63597,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 8 696 352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 793 427,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50803,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 639 903,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 2 851 810,00 | 3,00 | 259 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 1 587 242,50 | 3,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 143,08 | 6 474 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 797,10 | 4 514 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 881,43 | 3 992 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 867,05 | 4 910 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 22 539 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 927 960,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 862 752,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 239,93 | 1 358 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 300,00 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 896,80 | 6 445 256,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 3 494 336,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 985,93 | 5 584 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 16 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,30 | 1 893 345,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,90 | 1 539 701,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 1 540 275,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,60 | 1 572 391,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,20 | 1 589 807,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 24 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,00 | 12 299 232,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 1 394 448,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 845,98 | 4 791 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 141,83 | 6 467 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 950,50 | 16 111 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 875,50 | 15 491 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 927 960,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 132,98 | 6 417 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 400 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 516,28 | 6 588 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,50 | 1 758 567,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 1 758 567,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 1 758 567,50 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 782 496,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 4 250,50 | 35 109 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 772 464,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 322,30 | 7 489 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 000,60 | 5 667 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 407,50 | 7 972 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 007,40 | 5 705 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 308,45 | 7 411 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 303,35 | 7 382 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 332,58 | 7 547 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 674,83 | 3 822 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 993,40 | 5 626 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 2 489 320,00 | 3,00 | 228 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 192,83 | 1 041 509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 97,60 | 780 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 203,45 | 6 816 312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 834,41 | 4 726 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 2 106 720,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 048,60 | 4 939 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,70 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 016,55 | 5 757 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 658,23 | 3 728 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 984,03 | 5 573 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,50 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 752 129,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 983,78 | 5 572 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 114,53 | 648 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 8 306 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46574,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | 8 274 168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60025,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 381 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9 015 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13 523 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 772 464,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 727 320,00 | 2,00 | 152 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 999,93 | 5 663 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 788,73 | 4 467 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 24 802 395,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 494,73 | 8 466 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,79 | 2 485 080,65 | 3,00 | 207 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,79 | 2 485 080,65 | 3,00 | 207 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,81 | 2 632 525,35 | 4,00 | 229 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 868,57 | 4 919 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 347,93 | 7 634 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 976,55 | 5 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 331,21 | 7 539 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 758,27 | 4 294 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,79 | 2 485 080,65 | 3,00 | 207 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,79 | 2 485 080,65 | 3,00 | 207 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,70 | 1 975 591,40 | 4,00 | 167 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,70 | 1 975 591,40 | 4,00 | 141 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,70 | 1 975 591,40 | 4,00 | 141 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,90 | 3 081 421,50 | 4,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,80 | 3 068 983,00 | 4,00 | 277 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 3 888 352,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,90 | 3 026 181,50 | 4,00 | 294 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061,31 | 3 089 112,85 | 4,00 | 212 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 99 992,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 3 021 968,00 | 4,00 | 304 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 718,70 | 22 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,96 | 899 900,60 | 2,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 435,00 | 2 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961,04 | 14 511 255,20 | 433,70 | 1 282 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 770 435,00 | 24,50 | 270 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 717 432,00 | 108,00 | 223 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | 769 249,20 | 51,20 | 231 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 1 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 1 952 783,00 | 125,00 | 272 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1 912 300,00 | 125,00 | 284 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,84 | 7009256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 435,00 | 2 372 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 4 661,20 | 18 948 592,80 | 0,00 | 0,00 | 3 096,80 | 16 270 521,20 | 84,00 | 2 585 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 2 353 943,60 | 14,00 | 347 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,40 | 2 558 734,80 | 18,00 | 403 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,60 | 2 063 519,80 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 580,00 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 640,00 | 2 467 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 540,00 | 2 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 2 346 629,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 580,00 | 2 235 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 500,00 | 1 796 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 421,20 | 2 067 072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 2 581 602,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 2 581 602,00 | 10,00 | 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 200,00 | 1 708 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 600,00 | 2 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 600,00 | 2 196 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1 784 490,00 | 12,00 | 269 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 804,00 | 23 564 990,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740,94 | 34 285 902,28 | 838,20 | 3 143 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 255,00 | 1 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 269,00 | 1 834 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 2 957 271,88 | 72,10 | 342 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | 884 311,80 | 59,30 | 119 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 650,00 | 3 055 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 262,00 | 8 606 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,40 | 4 009 534,80 | 105,90 | 336 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,40 | 3 876 914,80 | 105,90 | 336 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 888,00 | 6 056 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 3 003 527,00 | 161,00 | 346 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 480,00 | 2 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 2 749 096,00 | 4,00 | 323 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 813,20 | 3 833 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 210,00 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 603,20 | 1 963 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 675,30 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 803,84 | 2 604 338,40 | 4,00 | 330 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,04 | 857 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 873 419,00 | 2,00 | 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 675,30 | 3 011 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 873 419,00 | 2,00 | 165 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,00 | 2 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,80 | 9 105 179,60 | 402,00 | 1 601 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,00 | 2 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 2 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 2 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 2 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 2 057 040,00 | 100,00 | 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 877 019,60 | 2,00 | 107 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 881,50 | 3 416 353,00 | 0,00 | 0,00 | 472,41 | 2 147 536,56 | 77,42 | 295 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,41 | 2 147 536,56 | 77,42 | 295 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 480,00 | 1 342 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 401,50 | 2 074 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 537,00 | 2 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 | 5 211 714,00 | 221,00 | 1 350 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 537,00 | 2 780 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 2 601 474,00 | 60,00 | 274 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 2 610 240,00 | 45,50 | 382 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 694 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 621,18 | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 621,18 | 3 029 744,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 994 650,00 | 20,90 | 362 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 994 650,00 | 20,90 | 362 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 241,10 | 15 589 688,43 | 2 743,50 | 6 039 429,90 | 1 678,46 | 7 099 689,42 | 159,00 | 1 368 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 415 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 366,50 | 2 262 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 27 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,50 | 5 960 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,40 | 2 755 846,80 | 85,80 | 345 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 508,90 | 3 530 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,80 | 2 297 793,60 | 48,70 | 339 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 868,70 | 2 551 409,63 | 693,60 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 147,00 | 5 210 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,10 | 23 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 350,00 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,26 | 2 046 049,02 | 3,00 | 267 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 800,00 | 3 528 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 8 986 200,00 | 210,00 | 912 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 884 600,00 | 150,00 | 466 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 2 060 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 4 101 600,00 | 60,00 | 446 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,10 | 2 124 887,20 | 4,00 | 203 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,10 | 2 124 887,20 | 4,00 | 203 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 378,34 | 17 656 198,40 | 1 308,90 | 28 500,00 | 5 571,15 | 19 146 221,50 | 2 084,20 | 2 596 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 283,50 | 1 933 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,25 | 3 068 385,50 | 340,20 | 285 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 320,00 | 1 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 431,84 | 2 566 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 821 300,00 | 52,00 | 394 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 600,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 670,00 | 3 264 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2 146 318,00 | 768,00 | 366 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 2 146 318,00 | 768,00 | 366 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,90 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,90 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 270,00 | 1 684 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 803,00 | 3 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 095 265,80 | 5 091,00 | 23 136 367,00 | 6 911,70 | 121 017,10 | 10 043,70 | 41 075 623,20 | 196,00 | 4 678 234,00 | 48 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 652,00 | 2 804 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 095 265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 2 197 055,20 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 956,00 | 4 519 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 637,00 | 2 441 891,00 | 71,10 | 29 632,10 | 237,00 | 2 433 139,00 | 20,00 | 482 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 670,00 | 2 964 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 2 499 800,00 | 4,00 | 210 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,60 | 25 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,60 | 3 848 569,60 | 20,00 | 574 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2 114 792,00 | 20,00 | 307 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,60 | 3 848 569,60 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 2 666 180,00 | 2,00 | 162 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 3 746 208,00 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,80 | 4 123 084,80 | 25,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 2 119 840,00 | 2,00 | 183 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 086,00 | 4 406 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 434,00 | 2 959 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2 547 760,00 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 2 576 840,00 | 15,00 | 381 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 2 527 025,00 | 2,00 | 129 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 1 913 380,00 | 3,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 1 913 380,00 | 3,00 | 189 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 550,00 | 2 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 106,00 | 943 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 386,00 | 9 138 172,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,00 | 20 010 248,00 | 951,73 | 9 328 327,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,10 | 333 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 981 600,00 | 69,12 | 342 232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 907 296,00 | 44,90 | 335 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,95 | 347 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,12 | 342 232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,01 | 333 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1 163 200,00 | 69,09 | 339 870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 1 480 172,00 | 69,15 | 344 594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 1 480 172,00 | 69,14 | 343 807,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,90 | 343 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,92 | 345 445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 210,00 | 1 869 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,99 | 350 956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 981 600,00 | 45,60 | 290 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,91 | 344 657,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,90 | 343 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 1 360 944,00 | 53,93 | 4 246 232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 320,00 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 320,00 | 2 248 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 536,00 | 2 771 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 42 944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,70 | 20 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,40 | 22 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 572,00 | 41 944,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009,00 | 8 317 704,00 | 295,00 | 1 392 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 572,00 | 41 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2 040 184,00 | 61,00 | 302 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2 049 216,00 | 110,00 | 360 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 2 179 088,00 | 105,00 | 367 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 2 049 216,00 | 19,00 | 360 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 310,00 | 3 493 911,38 | 600,70 | 27 782,50 | 730,00 | 4 399 180,00 | 22,00 | 732 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2 155 760,00 | 12,00 | 344 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 2 243 420,00 | 10,00 | 387 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,70 | 27 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 310,00 | 3 493 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 601 100 000,00 | 86 974,27 | 449 180 785,13 | 106 165,13 | 15 543 663,96 | 287 424,65 | 1 208 356 213,06 | 10 176,66 | 105 186 439,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 170,00 | 8 358 480,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 3 489 120,00 | 60,00 | 501 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 3 489 120,00 | 60,00 | 501 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 390,00 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 390,00 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 390,00 | 2 786 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,80 | 12 347 345,40 | 220,80 | 2 416 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,60 | 2 042 476,80 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 084 160,00 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,20 | 1 968 228,60 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 084 160,00 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 084 160,00 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 2 084 160,00 | 36,80 | 402 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 221,10 | 4 883 513,00 | 178,10 | 199 133,00 | 720,00 | 1 936 476,00 | 498,00 | 1 008 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 28 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 612,80 | 2 525 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 608,30 | 2 358 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1 936 476,00 | 453,00 | 480 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 527 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 170 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 179,50 | 14 982 046,50 | 77,00 | 88 434,00 | 1 771,20 | 7 166 470,40 | 32,00 | 873 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 18 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 19 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 19 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 15 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 15 889,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 726,50 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 726,50 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 726,50 | 4 994 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 3 583 235,20 | 16,00 | 436 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 3 583 235,20 | 16,00 | 436 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 71 823 200,00 | 1 019,00 | 6 279 736,00 | 4 898,00 | 1 884 796,00 | 47 890,13 | 299 941 685,87 | 2 579,50 | 23 125 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,60 | 10 577 232,40 | 100,80 | 934 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 552 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049,20 | 10 998 142,80 | 100,80 | 934 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,93 | 8 482 862,87 | 100,80 | 984 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2 680 780,00 | 4,00 | 212 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 53 640,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,50 | 114 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,80 | 100 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 117 216,00 | 2 679,60 | 10 970 683,20 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 46 752,00 | 2 481,70 | 11 052 636,40 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 116 752,00 | 2 496,10 | 10 192 201,20 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 46 752,00 | 2 388,70 | 11 151 280,40 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 116 752,00 | 2 496,10 | 10 192 201,20 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,70 | 10 818 304,40 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 46 752,00 | 2 486,00 | 11 094 312,00 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613,00 | 13 017 196,00 | 179,00 | 1 420 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 34 390,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 817 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 63 800,00 | 2 356,50 | 11 839 198,00 | 121,00 | 1 085 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,50 | 8 839 198,00 | 121,00 | 1 085 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 143 166,00 | 2 493,00 | 10 162 156,00 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544,50 | 6 922 959,00 | 107,50 | 860 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 143 166,00 | 2 502,00 | 104 249 384,00 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,00 | 8 194 454,00 | 130,60 | 886 032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 27 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 019,00 | 6 279 736,00 | 112,00 | 116 752,00 | 2 468,00 | 9 919 856,00 | 120,00 | 1 002 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 116 752,00 | 2 468,00 | 9 919 856,00 | 120,00 | 1 002 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 115 064,00 | 1 926,00 | 8 666 792,00 | 108,00 | 902 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 121 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 45 353,60 | 0,00 | 0,00 | 120,50 | 1 044 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,40 | 182 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 8 950,12 | 53 458 610,51 | 8 463,80 | 2 893 674,80 | 11 136,70 | 78 936 896,40 | 242,98 | 9 042 955,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,80 | 5 234 537,60 | 16,80 | 400 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,20 | 3 253 278,40 | 16,30 | 358 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,80 | 126 854,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,40 | 79 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,32 | 4 577 725,44 | 10,08 | 440 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,80 | 5 641 601,60 | 16,70 | 392 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,80 | 2 256 297,60 | 9,80 | 316 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 | 72 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,92 | 4 438 160,64 | 9,78 | 415 202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 926,20 | 5 616 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 263,50 | 7 026 444,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,60 | 6 595 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,80 | 149 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 2 176 823,20 | 9,70 | 408 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,20 | 6 619 850,40 | 16,50 | 1 075 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,90 | 5 461 870,80 | 16,60 | 483 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 144,80 | 6 178 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 164,00 | 6 518 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,40 | 155 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,96 | 2 567 992,32 | 10,90 | 308 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,30 | 2 493 751,60 | 10,90 | 308 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,90 | 4 639 774,80 | 13,60 | 433 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 71 849,40 | 978,00 | 6 478 776,00 | 16,40 | 467 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 582,40 | 4 160 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 225,70 | 2 049 581,70 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | 1 358 818,40 | 5,96 | 296 789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,70 | 97 478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,10 | 4 391 445,20 | 9,60 | 800 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 481,30 | 2 438 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,70 | 1 893 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 436,80 | 3 205 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,30 | 66 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 526,90 | 3 264 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 54 408,80 | 447,40 | 3 336 200,80 | 9,40 | 483 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 302,40 | 2 746 094,40 | 0,00 | 0,00 | 187,70 | 1 819 188,40 | 7,90 | 358 496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 948,06 | 5 126 973,62 | 359,00 | 60 214,00 | 990,00 | 5 595 080,00 | 16,74 | 495 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 948,06 | 5 126 973,62 | 365,00 | 66 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 525 376 800,00 | 53 423,17 | 251 954 145,40 | 73 594,45 | 8 891 826,50 | 179 987,29 | 593 498 486,14 | 463,00 | 37 561 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 138,00 | 1 328 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 14 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413,82 | 5 721 209,66 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,51 | 10 006 271,63 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,78 | 8 946 920,14 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411,26 | 10 704 536,38 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146,87 | 9 982 564,31 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,20 | 56 825,20 | 2 161,09 | 5 075 179,17 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520,52 | 5 929 146,76 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675,65 | 12 426 508,45 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146,60 | 9 980 805,80 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,60 | 112 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 26 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 19 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,58 | 5 000 491,90 | 3,00 | 279 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 64 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 63 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128,67 | 5 864 027,71 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,72 | 4 260 171,36 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,05 | 5 075 427,65 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 25 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 28 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 422,00 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 422,00 | 2 775 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 30 296,00 | 338,00 | 2 201 394,00 | 1,00 | 183 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,70 | 1 235 516,10 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 38 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | 27 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,05 | 1 602 523,65 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899,24 | 10 812 658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,77 | 8 593 626,01 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 141 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741,33 | 5 341 282,29 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 141 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147,33 | 7 498 560,29 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 592,00 | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 592,00 | 4 699 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,30 | 31 431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 31 431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,10 | 31 431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,44 | 2 894 128,72 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 236,00 | 2 271 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 34 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,35 | 5 997 241,55 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 264,40 | 2 161 166,40 | 0,00 | 0,00 | 188,82 | 1 996 205,04 | 1,00 | 94 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 944,00 | 5 743 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 934,00 | 5 672 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 776,40 | 4 546 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 892,20 | 5 373 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,90 | 146 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 872,10 | 5 230 282,40 | 798,60 | 170 715,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,80 | 62 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,11 | 8 042 744,43 | 7,00 | 583 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119,50 | 7 804 303,50 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,85 | 5 220 922,05 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 340,00 | 2 273 180,00 | 95,35 | 14 391,10 | 257,26 | 1 675 534,38 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,66 | 6 030 807,58 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 43 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 809,90 | 4 785 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,70 | 131 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 12 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 29 764 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 4 237,00 | 5 269 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 295,00 | 6 251 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,94 | 8 692 428,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 14 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 | 23 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502,56 | 4 224 920,80 | 2,00 | 186 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,78 | 6 091 681,14 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 262,50 | 6 019 300,00 | 698,60 | 136 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 16 004,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 25 937,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384,09 | 6 527 578,17 | 9,00 | 550 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,05 | 6 462 187,65 | 9,00 | 550 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761,68 | 6 473 821,84 | 7,00 | 583 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 704,60 | 4 033 662,40 | 0,00 | 0,00 | 2 372,90 | 6 454 697,70 | 9,00 | 550 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006,83 | 9 469 710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,59 | 5 068 920,67 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 908,00 | 5 486 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,00 | 80 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,50 | 144 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,00 | 102 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,30 | 121 815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 820,00 | 4 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,00 | 2 658 260,00 | 97,10 | 21 996,60 | 262,57 | 1 710 118,41 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 25 019,80 | 405,02 | 2 637 895,26 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 37 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 48 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 152 937,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 554,40 | 3 645 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,30 | 6 361 643,90 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132,00 | 119 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 520,00 | 4 002 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626,23 | 4 871 495,15 | 4,00 | 372 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 85 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 154 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,40 | 117 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,30 | 112 787,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60 | 28 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,77 | 6 594 135,01 | 7,00 | 583 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 125 320,00 | 2 353,27 | 8 326 847,51 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,62 | 4 973 209,10 | 2,00 | 186 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,54 | 8 634 717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 | 5 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 875,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578,78 | 6 795 594,14 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179,25 | 8 193 455,25 | 7,00 | 583 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,31 | 6 285 537,03 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 253,30 | 5 953 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,37 | 1 396 191,81 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 17 353,60 | 507,60 | 3 305 998,80 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,83 | 6 191 228,79 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,25 | 3 235 078,25 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 92 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,25 | 5 989 059,25 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,25 | 6 067 215,25 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,80 | 61 964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 132,00 | 8 087 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637,56 | 17 178 428,28 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,80 | 123 652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609,95 | 4 955 709,75 | 3,00 | 279 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 148,20 | 5 202 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 772,00 | 4 515 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,20 | 124 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 141 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,70 | 69 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,44 | 6 869 551,72 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,24 | 5 569 160,12 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489,13 | 5 698 703,69 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,30 | 95 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,30 | 95 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 124 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 16 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,57 | 2 732 659,41 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,10 | 51 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 625,60 | 3 479 673,60 | 196,80 | 58 955,20 | 603,94 | 3 384 853,68 | 2,00 | 189 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 178,10 | 5 687 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 735,00 | 6 320 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 760,00 | 2 316 520,00 | 0,00 | 0,00 | 392,20 | 2 554 398,60 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 183,96 | 5 785 720,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 466,74 | 6 478 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 030,30 | 5 360 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 890,80 | 4 363 875,20 | 0,00 | 0,00 | 2 396,43 | 7 607 948,59 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931,82 | 6 581 943,66 | 6,00 | 500 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,80 | 75 804,80 | 2 386,65 | 7 544 251,45 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,45 | 7 621 104,85 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819,76 | 8 365 096,88 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390,97 | 7 572 387,61 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,26 | 7 515 659,38 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 297,00 | 6 265 768,00 | 1 034,90 | 97 675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,50 | 7 686 560,50 | 9,00 | 750 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,06 | 3 708 780,78 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,64 | 5 271 149,32 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,70 | 8 950 367,10 | 11,00 | 916 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239,28 | 8 097 430,64 | 11,00 | 916 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,95 | 8 179 950,35 | 11,00 | 916 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,94 | 5 318 185,22 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,90 | 150 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,00 | 123 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 87 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 778,29 | 4 560 103,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 588,00 | 6 344 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 455,00 | 6 394 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 66 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562,00 | 10 712 306,00 | 10,00 | 833 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429,70 | 11 363 636,10 | 8,00 | 666 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 142 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 497,20 | 3 269 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 237,50 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 237,50 | 5 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326,60 | 165 403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 | 93 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,70 | 104 994,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319,20 | 133 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,60 | 95 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,20 | 90 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 76 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,60 | 130 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 826 300,00 | 1,00 | 147 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,20 | 117 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669,44 | 10 409 270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,80 | 119 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 262,00 | 3 132 472,00 | 0,00 | 0,00 | 653,29 | 3 006 581,88 | 3,00 | 284 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 380,40 | 2 454 412,40 | 0,00 | 0,00 | 319,75 | 2 082 531,75 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006,90 | 75 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,15 | 4 572 084,95 | 3,00 | 250 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,50 | 139 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 115 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 115 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 117 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,73 | 2 551 337,49 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,81 | 2 597 449,53 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,58 | 2 967 192,54 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 117 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 2 543,78 | 7 172 764,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 469,00 | 6 494 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 153 371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,57 | 9 128 882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 124,30 | 6 031 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,20 | 121 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,40 | 119 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 705,50 | 5 040 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 662,00 | 3 373 074,00 | 0,00 | 0,00 | 497,57 | 2 240 673,41 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146,00 | 49 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,20 | 121 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,90 | 87 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,50 | 96 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 133 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,80 | 153 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,80 | 153 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,80 | 84 202,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 501,00 | 3 323 127,00 | 0,00 | 0,00 | 814,40 | 3 304 187,20 | 5,00 | 416 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,88 | 7 284 720,44 | 10,00 | 833 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672,89 | 7 408 532,57 | 10,00 | 833 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,27 | 7 456 598,51 | 10,00 | 833 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,07 | 2 288 019,91 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,72 | 2 279 227,36 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251,36 | 6 663 107,68 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,91 | 4 863 097,83 | 4,00 | 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 030,50 | 6 361 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 952 721,64 | 2,00 | 166 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 686,70 | 3 610 860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,13 | 2 827 488,69 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,93 | 1 334 709,09 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,05 | 1 009 840,65 | 1,00 | 83 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,93 | 1 334 709,09 | 6,00 | 100 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 952 721,64 | 6,00 | 100 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 591,00 | 3 366 871,00 | 92,00 | 16 060,00 | 952,00 | 5 290 568,00 | 306,60 | 545 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 3 293 960,00 | 121,80 | 340 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 591,00 | 3 366 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 1 996 608,00 | 184,80 | 205 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 550,00 | 11 075 550,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044,00 | 33 934 420,00 | 140,00 | 3 734 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 590,00 | 5 357 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 600,00 | 3 448 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3 668 900,00 | 14,00 | 303 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 360,00 | 2 269 160,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 3 314 370,00 | 14,00 | 303 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 3 314 370,00 | 14,00 | 303 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 3 314 370,00 | 14,00 | 403 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 3 314 370,00 | 14,00 | 403 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2 429 720,00 | 10,00 | 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,30 | 4 807 060,00 | 70,00 | 593 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 2 403 530,00 | 35,00 | 296 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,30 | 2 403 530,00 | 35,00 | 296 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 5 680,00 | 31 791 870,00 | 4 863,60 | 618 469,60 | 5 924,50 | 24 090 837,30 | 371,20 | 2 497 719,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 272,00 | 1 943 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 486,00 | 3 471 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,20 | 4 018 805,60 | 66,90 | 576 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,00 | 7 677 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 650,00 | 3 257 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 135 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 394,00 | 2 814 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 679,40 | 52 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 504,00 | 3 200 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 986,00 | 85 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 078,00 | 4 701 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 205,00 | 6 608 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 17 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,10 | 4 164 442,30 | 138,10 | 511 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,50 | 147 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,40 | 161 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 091,00 | 5 794 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,10 | 2 564 732,70 | 52,10 | 442 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,10 | 2 564 732,70 | 52,10 | 442 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 3 100 315,00 | 62,00 | 524 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 253,00 | 1 328 250,00 | 401,73 | 17 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 253,00 | 1 328 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,73 | 17 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 253,56 | 2 166 163,08 | 0,00 | 0,00 | 1 090,14 | 5 849 308,58 | 184,90 | 1 473 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 343 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 253,56 | 2 166 163,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,84 | 2 055 012,48 | 26,30 | 343 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,30 | 1 199 120,10 | 26,30 | 342 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 2 595 176,00 | 106,00 | 443 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 701,00 | 4 748 527,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 3 299 825,76 | 1 426,26 | 502 595,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 701,00 | 4 748 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 3 299 825,76 | 1 426,26 | 502 595,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 1 685 532,00 | 42,40 | 354 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 1 685 532,00 | 42,40 | 354 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 18 320,00 | 1 292,00 | 4 522 064,00 | 23,25 | 637 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 2 299 800,00 | 12,45 | 337 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 2 222 264,00 | 10,80 | 300 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 18 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,80 | 5 966 609,00 | 159,22 | 1 319 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 456 040,00 | 9,30 | 112 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 350 800,00 | 8,80 | 106 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1 297 960,00 | 27,00 | 325 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,90 | 1 915 329,00 | 57,06 | 387 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,90 | 1 946 480,00 | 57,06 | 387 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 038,30 | 14 955 983,60 | 4 254,90 | 322 227,50 | 492,00 | 4 920 000,00 | 492,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 500,90 | 3 459 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 290,40 | 2 085 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,60 | 23 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 489,7 | 46 557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,70 | 18 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 19 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 604,7 | 43 682,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 676,6 | 89 485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 63 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,60 | 17 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 2 460 000,00 | 246,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 403,00 | 2 659 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 024,00 | 2 858 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 820,00 | 3 894 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 2 460 000,00 | 246,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 2 468 000,00 | 3 683,00 | 89 412,68 | 3 600,00 | 8 646 000,00 | 300,00 | 5 448 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 13 878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 13 878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 323 000,00 | 150,00 | 474 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 323 000,00 | 150,00 | 4 974 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 400,00 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,00 | 49 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 11 670,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 183,52 | 8 428 155,04 | 0,00 | 0,00 | 8 377,90 | 45 752 338,10 | 1 374,05 | 2 687 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 553,52 | 4 927 435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,20 | 2 297 769,20 | 51,30 | 439 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 2 615 975,00 | 56,25 | 428 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,60 | 3 095 471,00 | 576,00 | 471 056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,60 | 3 095 471,00 | 576,00 | 471 056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,00 | 630,00 | 3 500 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,30 | 3 331 783,60 | 41,00 | 517 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248,70 | 28 335 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 2 980 590,00 | 73,50 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 3 594,00 | 19 175 536,00 | 5 238,55 | 503 391,30 | 9 785,18 | 46 976 227,34 | 853,80 | 7 267 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,10 | 4 438 497,30 | 25,00 | 583 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,60 | 3 549 472,80 | 25,00 | 483 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 61 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 80 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 3 308 604,00 | 15,00 | 450 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,40 | 5 612 791,20 | 25,00 | 1 083 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 4 434 844,00 | 25,00 | 583 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 80 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 91 532,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 73 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 2 399 786,00 | 15,00 | 450 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 285,00 | 6 180 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 223,00 | 6 737 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 70 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 4 317 610,00 | 20,00 | 567 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2 972 930,00 | 15,00 | 450 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 2 546 583,00 | 10,00 | 433 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1 086,00 | 6 258 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 846 000,00 | 200,00 | 470 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 846 000,00 | 200,00 | 470 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 45 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,04 | 2 201 654,52 | 14,40 | 400 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,04 | 2 201 654,52 | 14,40 | 400 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 3 299 800,00 | 250,00 | 438 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,80 | 5 206 390,40 | 146,70 | 828 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 2 012 517,00 | 69,90 | 426 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,80 | 3 193 873,40 | 76,80 | 401 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 940,00 | 4 536 140,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 3 852 300,00 | 160,00 | 896 640,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 470,00 | 2 268 070,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 1 926 150,00 | 80,00 | 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 470,00 | 2 268 070,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 1 926 150,00 | 80,00 | 448 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 827,00 | 5 223 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 511,00 | 2 410 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 316,00 | 2 813 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 6 240 252,37 | 30,00 | 868 483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 3 079 135,54 | 18,00 | 421 820,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 3 161 116,83 | 12,00 | 446 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Пензенской области, в 2025 - 2027 годах

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | В том числе со счета регионального оператора (общий счет) |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО за 2025 - 2027 годы |  | 5 075 606,81 | 221 507 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 166 445,59 | 8 448 166 445,59 | 4 692 983 800,35 |
| 2025 год |  | 1 521 533,28 | 64 088 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 702 186,28 | 1 667 702 186,28 | 1 337 679 306,76 |
| 1 | Башмаковский район | 3 332,60 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 838,75 | 12 960 838,75 | 12 960 838,75 |
| 2 | Бековский район | 3 957,10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222 139,07 | 7 222 139,07 | 7 222 139,07 |
| 3 | Белинский район | 4 491,90 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 593 074,41 | 20 593 074,41 | 20 593 074,41 |
| 4 | Бессоновский район | 27 124,18 | 996 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 137 128,02 | 48 137 128,02 | 45 419 416,95 |
| 5 | город Заречный (ЗАТО) | 69 754,14 | 3 366 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 293 455,31 | 109 293 455,31 | 98 199 084,72 |
| 6 | город Кузнецк | 151 173,40 | 5 083 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 514 303,87 | 116 514 303,87 | 92 238 305,40 |
| 7 | город Пенза | 1 013 157,06 | 45 328 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 174 162,06 | 952 174 162,06 | 712 844 127,54 |
| 8 | Городищенский район | 16 992,45 | 686 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 354 876,64 | 32 354 876,64 | 26 258 479,38 |
| 9 | Иссинский район | 1 274,20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 807 721,74 | 6 807 721,74 | 6 807 721,74 |
| 10 | Каменский район | 52 518,41 | 1 981 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 569 515,51 | 49 569 515,51 | 35 189 263,22 |
| 11 | Камешкирский район | 858,20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 071,09 | 3 025 071,09 | 3 025 071,09 |
| 12 | Колышлейский район | 32 544,94 | 851 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 185 342,53 | 62 185 342,53 | 62 185 342,53 |
| 13 | Кузнецкий район | 7 184,30 | 244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 797 360,15 | 7 797 360,15 | 7 797 360,15 |
| 14 | Лопатинский район | 220,20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 326,27 | 2 130 326,27 | 2 130 326,27 |
| 15 | Лунинский район | 3 234,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 166,61 | 6 811 166,61 | 6 811 166,61 |
| 16 | Мокшанский район | 1 663,10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 799,09 | 6 497 799,09 | 5 559 259,66 |
| 17 | Нижнеломовский район | 23 993,10 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 403 958,67 | 49 403 958,67 | 46 123 653,93 |
| 18 | Пачелмский район | 2 111,30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124 230,94 | 7 124 230,94 | 7 124 230,94 |
| 19 | Пензенский район | 17 692,78 | 351 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 748 561,48 | 25 748 561,48 | 21 108 612,03 |
| 20 | Сердобский район | 79 652,22 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 382 580,97 | 93 382 580,97 | 70 113 259,27 |
| 21 | Сосновоборский район | 1 250,00 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 408,00 | 3 038 408,00 | 3 038 408,00 |
| 22 | Тамалинский район | 2 577,20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 612 818,24 | 24 612 818,24 | 24 612 818,24 |
| 23 | Шемышейский район | 4 776,50 | 324 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 317 346,86 | 20 317 346,86 | 20 317 346,86 |
| 2026 год |  | 1 718 231,90 | 77 262 | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 592 892,18 | 3 000 592 892,18 | 1 574 119 974,00 |
| 1 | Башмаковский район | 3 332,80 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 295 726,00 | 13 295 726,00 | 13 295 726,00 |
| 2 | Бековский район | 2 387,90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 742 154,40 | 8 742 154,40 | 8 742 154,40 |
| 3 | Белинский район | 5 689,25 | 317 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 833 672,47 | 12 833 672,47 | 12 833 672,47 |
| 4 | Бессоновский район | 2 232,50 | 435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 082,60 | 9 847 082,60 | 9 847 082,60 |
| 5 | г. Заречный | 119 912,84 | 5 728 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 621 191,59 | 372 621 191,59 | 157 822 331,46 |
| 6 | г. Кузнецк | 164 623,60 | 4 864 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 078 056,83 | 227 078 056,83 | 81 330 447,02 |
| 7 | г. Пенза | 1 143 444,15 | 55 504 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 878 647,11 | 1 742 878 647,11 | 766 406 345,47 |
| 8 | Городищенский район | 13 249,70 | 510 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 795 582,40 | 32 795 582,40 | 17 243 562,40 |
| 9 | Земетчинский район | 11 200,70 | 368 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 715 737,20 | 40 715 737,20 | 40 715 737,20 |
| 10 | Иссинский район | 735,20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 164,80 | 853 164,80 | 853 164,80 |
| 11 | Каменский район | 35 062,00 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 196 297,48 | 87 196 297,48 | 48 767 697,48 |
| 12 | Камешкирский район | 2 766,20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 600,40 | 6 286 600,40 | 6 286 600,40 |
| 13 | Колышлейский район | 9 074,22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 422 395,30 | 9 422 395,30 | 9 422 395,30 |
| 14 | Кузнецкий район | 8 026,70 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 328 386,30 | 22 328 386,30 | 22 328 386,30 |
| 15 | Лопатинский район | 1 965,03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 654,08 | 7 274 654,08 | 7 274 654,08 |
| 16 | Лунинский район | 3 032,00 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 657 147,30 | 10 657 147,30 | 10 657 147,30 |
| 17 | Малосердобинский район | 901,10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 744,36 | 3 029 744,36 | 3 029 744,36 |
| 18 | Мокшанский район | 4 403,60 | 254 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 606 457,30 | 10 606 457,30 | 10 606 457,30 |
| 19 | Нижнеломовский район | 43 743,36 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 354 983,85 | 77 354 983,85 | 50 763 522,05 |
| 20 | Никольский район | 18 851,96 | 595 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 875 861,40 | 30 875 861,40 | 30 875 861,40 |
| 21 | Пачелмский район | 1 557,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 020,20 | 2 551 020,20 | 2 551 020,20 |
| 22 | Пензенский район | 23 228,80 | 648 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 012 356,46 | 54 012 356,46 | 49 512 356,46 |
| 23 | Сердобский район | 72 274,79 | 2 553 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 848 363,73 | 132 848 363,73 | 130 426 306,73 |
| 24 | Сосновоборский район | 10 189,00 | 406 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 021 819,08 | 48 021 819,08 | 48 021 819,08 |
| 25 | Спасский район | 2 791,80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 615,90 | 5 220 615,90 | 3 260 608,10 |
| 26 | Тамалинский район | 6 179,30 | 364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 201,56 | 17 123 201,56 | 17 123 201,56 |
| 27 | Шемышейский район | 7 376,40 | 287 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 121 972,08 | 14 121 972,08 | 14 121 972,08 |
| 2027 год |  | 1 835 841,62 | 80 157 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 871 367,14 | 3 779 871 367,14 | 1 781 184 519,59 |
| 1 | Башмаковский район | 4 185,80 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860 109,00 | 13 860 109,00 | 13 860 109,00 |
| 2 | Бековский район | 3 632,40 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 999 203,60 | 20 999 203,60 | 20 999 203,60 |
| 3 | Белинский район | 7 386,10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 162,00 | 12 220 162,00 | 12 220 162,00 |
| 4 | Бессоновский район | 9 457,90 | 395 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 442 399,30 | 31 442 399,30 | 31 442 399,30 |
| 5 | г. Заречный | 181 561,43 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 521 861,01 | 593 521 861,01 | 200 954 273,28 |
| 6 | г. Кузнецк | 140 683,49 | 4 776 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 371 364,85 | 261 371 364,85 | 152 613 769,78 |
| 7 | г. Пенза | 1 257 358,75 | 57 743 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 289 935,90 | 2 261 289 935,90 | 942 381 515,25 |
| 8 | Городищенский район | 7 112,10 | 333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 774 884,40 | 24 774 884,40 | 21 370 340,40 |
| 9 | Земетчинский район | 7 756,10 | 395 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 395 081,60 | 56 395 081,60 | 56 395 081,60 |
| 10 | Иссинский район | 1 262,70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 900,00 | 5 400 900,00 | 5 400 900,00 |
| 11 | Каменский район | 58 002,80 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 076 374,30 | 113 076 374,30 | 38 638 815,50 |
| 12 | Камешкирский район | 1 547,60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 900,48 | 3 705 900,48 | 3 705 900,48 |
| 13 | Колышлейский район | 5 559,96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 317 735,16 | 14 317 735,16 | 14 317 735,16 |
| 14 | Кузнецкий район | 6 030,20 | 251 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 388 881,76 | 15 388 881,76 | 10 640 354,76 |
| 15 | Лопатинский район | 1 118,93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 154,60 | 3 515 154,60 | 3 515 154,60 |
| 16 | Лунинский район | 4 345,30 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 902,06 | 9 969 902,06 | 9 969 902,06 |
| 17 | Мокшанский район | 3 627,80 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 343 766,70 | 10 343 766,70 | 10 343 766,70 |
| 18 | Неверкинский район | 760,20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 526,60 | 1 718 526,60 | 1 718 526,60 |
| 19 | Нижнеломовский район | 34 363,66 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 770 345,05 | 69 770 345,05 | 38 904 508,85 |
| 20 | Никольский район | 20 686,70 | 573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 096 582,68 | 28 096 582,68 | 28 096 582,68 |
| 21 | Пензенский район | 16 039,40 | 343 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 851 401,44 | 59 851 401,44 | 31 516 123,14 |
| 22 | Сердобский район | 57 138,70 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 420 667,84 | 136 420 667,84 | 99 759 168,04 |
| 23 | Сосновоборский район | 3 582,30 | 166 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 478 819,40 | 10 478 819,40 | 10 478 819,40 |
| 24 | Спасский район | 692,40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 464,00 | 9 609 464,00 | 9 609 464,00 |
| 25 | Тамалинский район | 1 120,80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 223 208,00 | 5 223 208,00 | 5 223 208,00 |
| 26 | Шемышейский район | 828,10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 735,41 | 7 108 735,41 | 7 108 735,41 |