Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2026 г. N 610-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Закона Пензенской области от 24.04.2024 N 4281-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.05.2026 N 4762-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В позиции "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "6003" заменить числом "6007".

1.2. В третьем абзаце раздела 2 "Цель и задача Программы" Программы число "6003" заменить числом "6007".

1.3. В приложении "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Белинский район" пункт 76 изложить в новой редакции:

"

| 76 | Белинский район | с. Лермонтово, ул. Центральная | 4 | 620,7 | 2 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026 - 2028 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.2. в разделе "Бессоновский район" пункты 1, 2, 5, 82, 90, 100, 141 изложить в новой редакции:

"

| 1 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 1 | 621,4 | 2 | 1966 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 2 | 623,6 | 2 | 1966 |  | 2032 | 2032 | 2021 (электроснабжение), 2030 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2032 |
| 5 | Бессоновский район | п. Полевой, ул. Нефтяников | 5 | 715,7 | 2 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2032 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2035 |
| 82 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 18 | 1 259,7 | 3 | 1986 |  | 2030 | 2040 - 2042 | 2030 (электроснабжение), 2032 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (газоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 90 | Бессоновский район | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 34 | 3 079,9 | 5 | 1990 |  | 2030 | 2032 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 100 | Бессоновский район | с. Сосновка, ул. Заречная | 7 | 954,2 | 2 | 1985 |  | 2029 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 141 | Бессоновский район | с. Чемодановка, ул. Фабричная | 18а | 3 130 | 5 | 2008 |  | 2028 | 2030 | 2030 (теплоснабжение), 2040 - 2042 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2030 |

";

1.3.3. в разделе "г. Заречный" пункты 18, 23, 52, 53, 96, 97, 191, 236, 244, 246, 252, 262, 274, 335, 340, 341, 347, 349 изложить в новой редакции:

"

| 18 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 24 | 1 960,6 | 9 | 1969 | 1 | 2040 - 2042 | 2029 | 2025 (водоотведение), 2030 - 2032 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | 2027 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | г. Заречный | пр-кт 30-летия Победы | 39 | 3 926,6 | 12 | 1976 | 2 | 2040 - 2042 | 2034 | 2025 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2030 - 2032 (электро-, газоснабжение, подвал) | 2035 | 2034 |
| 52 | г. Заречный | пр-кт Мира | 52 | 4 221,5 | 9 | 1980 | 1 | 2040 - 2042 | 2039 | 2031 | 2034 | 2039 |
| 53 | г. Заречный | пр-кт Мира | 54 | 4 202,3 | 9 | 1980 | 1 | 2014 | 2040 - 2042 | 2031 | 2034 | 2040 - 2042 |
| 96 | г. Заречный | ул. Адмирала Макарова | 86 | 579 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2030 - 2032 | 2040 - 2042 | - | 2030 - 2032 |
| 97 | г. Заречный | ул. Адмирала Макарова | 88 | 576 | 2 | 1962 |  | 2040 - 2042 | 2030 - 2032 | 2040 - 2042 | - | 2030 - 2032 |
| 191 | г. Заречный | ул. Комсомольская | 4 | 3477,96 | 5 | 1964 |  | 2029 | 2026 | 2026 | - | 2026 |
| 236 | г. Заречный | ул. Ленина | 12 | 2 515,9 | 5 | 1972 |  | 2027 - 2029 | 2031 | 2029 | - | 2031 |
| 244 | г. Заречный | ул. Ленина | 20 | 1 918,4 | 9 | 1972 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2025 (теплоснабжение), 2030 - 2032 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | 2032 | 2031 |
| 246 | г. Заречный | ул. Ленина | 22 | 1 901,5 | 9 | 1973 | 1 | 2040 - 2042 | 2031 | 2031 | 2033 | 2031 |
| 252 | г. Заречный | ул. Ленина | 30 | 3 215,4 | 9 | 1977 | 1 | 2029 | 2035 | 2023 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2028 - 2030 (газоснабжение, подвал) | 2034 | 2035 |
| 262 | г. Заречный | ул. Ленина | 38 | 11 673,6 | 9 | 1980 | 1, 1, 4 | 2032 | 2037 | 2040 - 2042 | 2027, 2034, 2037 | 2037 |
| 274 | г. Заречный | ул. Ленина | 50 | 10 067,32 | 9 | 1980 | 5 | 2040 - 2042 | 2037 | 2025 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2030 - 2032 (электро-, газоснабжение, подвал) | 2015 - 2016 | 2037 |
| 335 | г. Заречный | ул. Светлая | 25 | 2 563,5 | 5 | 2004 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 |
| 340 | г. Заречный | ул. Спортивная | 1/6 | 2 625,74 | 4 | 1958 |  | 2029 | 2028 - 2030 | 2029 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2032 (электро-, газоснабжение, подвал) | - | 2028 - 2030 |
| 341 | г. Заречный | ул. Спортивная | 3 | 2 598,7 | 4 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2030 - 2032 | 2034 | - | 2030 - 2032 |
| 347 | г. Заречный | ул. Строителей | 1 | 4953,6 | 9 | 1985 | 1 | 2036 | 2040 - 2042 | 2030 | 2037 | 2040 - 2042 |
| 349 | г. Заречный | ул. Строителей | 3 | 4928,6 | 9 | 1985 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2030 | 2032 | 2040 - 2042 |

";

1.3.4. в разделе "г. Кузнецк":

1.3.4.1. пункты 156, 236, 299, 350 изложить в новой редакции:

"

| 156 | г. Кузнецк | ул. Ленина | 256А | 3 902,5 | 5 | 1970 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2024 - 2025 (теплоснабжение), 2040 - 2042 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | г. Кузнецк | ул. Победы | 58 | 4 519,1 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2026 (теплоснабжение), 2030 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2033 |
| 299 | г. Кузнецк | ул. Республики | 2А | 701 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2027 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2033 |
| 350 | г. Кузнецк | ул. Чкалова | 147 | 434,6 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2033 |

";

1.3.4.2. дополнить пунктом 346.1:

"

| 346.1 | г. Кузнецк | ул. Чапаева | 1А | 1733,4 | 4 | 2025 |  | 2050 | 2050 | 2050 | - | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.5. в разделе "г. Пенза":

1.3.5.1. пункты 9, 10, 13, 15, 17, 19, 54.1, 111, 135, 183, 196, 212, 300, 301, 316, 334, 335, 338, 419, 428, 465, 469, 503, 539, 560, 590, 627, 668, 672, 674, 718.1, 730, 737, 755, 757, 797, 885, 903, 904, 939, 988, 996, 1002, 1004, 1033, 1036, 1080, 1138, 1182, 1185, 1226, 1244, 1256, 1268, 1299, 1356, 1358, 1371, 1422, 1463, 1495, 1497, 1499, 1541, 1572, 1574, 1593, 1624, 1625, 1638, 1667, 1737, 1756, 1788, 1793, 1877, 1882, 1927, 1937, 1951, 1971, 1976, 2029, 2051, 2124, 2145, 2244, 2294, 2314, 2335, 2371, 2395, 2396, 2487 изложить в новой редакции:

"

| 9 | г. Пенза | городок Военный | 103 | 462,318 | 2 | 1953 |  | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | г. Пенза | городок Военный | 104 | 461,361 | 2 | 1953 |  | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2029 |
| 13 | г. Пенза | городок Военный | 107 | 764,991 | 2 | 1957 |  | 2029 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 15 | г. Пенза | городок Военный | 109 | 2 457 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2024 |
| 17 | г. Пенза | городок Военный | 112 | 2 441,7 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2024 |
| 19 | г. Пенза | городок Военный | 113 | 2 451,2 | 4 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2024 |
| 54.1 | г. Пенза | пер. Ангарский 1-й | 7 | 201,1 | 1 | 1958 |  | 2023 - 2025 | 2026 | 2030 | - | 2026 |
| 111 | г. Пенза | пр-кт Победы | 91 | 3 956,1 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 135 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 3А | 8579,5 | 9, 10 | 2005, 2006 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2032 | 2040 - 2042 |
| 183 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 57 | 9 659,8 | 9 | 1987 | 5 | 2038 | 2040 - 2042 | 2025 (водоснабжение), 2039 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | 2018 | 2040 - 2042 |
| 196 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 72 | 5 722,4 | 9 | 1986 | 3 | 2029 | 2031 | 2029 (электроснабжение), 2038 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | 2019 | 2031 |
| 212 | г. Пенза | пр-т Строителей | 91 | 6 492,4 | 10 | 1992 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 300 | г. Пенза | проезд Лобачевского 3-й | 4 | 3 057,9 | 9 | 1974 | 1 | 2027 | 2033 | 2028 | 2032 | 2033 |
| 301 | г. Пенза | проезд Лобачевского 3-й | 6 | 2 596,6 | 9 | 1974 | 1 | 2027 | 2033 | 2028 | 2032 | 2033 |
| 316 | г. Пенза | проезд Можайского 3-й | 13 | 5 985,4 | 9 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2033 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 334 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й/ ул. Мусоргского | 1/43 | 277,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, газоснабжение), тепло-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| 335 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 3 | 284,4 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, газоснабжение), тепло-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| 338 | г. Пенза | проезд Пестеля 4-й | 5А | 287,5 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, газоснабжение), тепло-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| 419 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 29 | 3 719,2 | 13 | 2000 | 1, 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026, 2027 | 2040 - 2042 |
| 428 | г. Пенза | ул. Антонова | 5А | 10 804,7 | 10 | 1999 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 465 | г. Пенза | ул. Аустрина | 131А | 2 392,4 | 5 | 1978 |  | 2030 | 2036 | 2025 (электроснабжение), 2031 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2036 |
| 469 | г. Пенза | ул. Аустрина | 148 | 5 784,2 | 9 | 1984 | 3 | 2025 | 2025 - 2027 | 2045 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 503 | г. Пенза | ул. Бекешская | 4 | 2 736 | 5 | 1972 |  | 2030 | 2032 | 2032 | - | 2032 |
| 539 | г. Пенза | ул. Бийская | 17 | 1 818 | 3 | 1983 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 560 | г. Пенза | ул. Бородина | 6 | 5 756,8 | 9 | 1983 | 3 | 2025 | 2040 - 2042 | 2035 | 2017 | 2040 - 2042 |
| 590 | г. Пенза | ул. Бугровка М. | 22 | 2 190,1 | 4 | 1999 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 627 | г. Пенза | ул. Володарского | 63 | 4 866,1 | 5 | 1960 |  | 2016 | 2024 - 2025 | 2030 (тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2040 - 2042 (электро-, газоснабжение, подвал) | - | 2024 - 2025 |
| 668 | г. Пенза | ул. Воронова | 18 | 10 362,9 | 5, 9, 9 | 1993, 1994, 1995 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 672 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 2 | 4 422,1 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2042 | 2025 (электроснабжение), 2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2042 |
| 674 | г. Пенза | ул. Ворошилова | 4 | 4 151,8 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2042 | 2040 - 2042 | - | 2042 |
| 718.1 | г. Пенза | ул. Генерала Глазунова | 2 | 7 289,0 | 18 | 2016 | 2 | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 730 | г. Пенза | ул. Герцена | 1А | 3 090,3 | 5 | 1975 |  | 2028 | 2034 | 2039 | - | 2034 |
| 737 | г. Пенза | ул. Герцена | 14 | 7 348,5 | 9 | 1981 | 4 | 2033 | 2038 | 2030 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2033 (газоснабжение, подвал) | 2015 | 2038 |
| 755 | г. Пенза | ул. Глазунова | 3 | 4 426,3 | 5 | 1979 |  | 2025 | 2045 | 2032 | - | 2045 |
| 757 | г. Пенза | ул. Глазунова | 5 | 11 525,8 | 9 | 1992 | 2, 1, 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024, 2025 - 2026, 2027 | 2040 - 2042 |
| 797 | г. Пенза | ул. Докучаева/Беляева | 9/27 | 1 178,285 | 2 | 1958 |  | 2019 | 2030 | 2020 | - | 2030 |
| 885 | г. Пенза | ул. Измайлова | 77 | 288,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | 2026 - 2028 (электро-, газо-, (водоснабжение, водоотведение), теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2024 |
| 903 | г. Пенза | ул. Калинина | 74 | 11 528,4 | 9 | 1977, 1979 | 5 | 2031 | 2037 | 2025 (электроснабжение), 2032 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | 2035 | 2037 |
| 904 | г. Пенза | ул. Калинина | 76 | 10 437,4 | 10 | 1997, 1998 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 939 | г. Пенза | ул. Калинина | 117А | 2 798,8 | 6 | 1983 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2035 | - | 2040 - 2042 |
| 988 | г. Пенза | ул. Карпинского | 30А | 10 031,4 | 9 | 1990 | 5 | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2019 | 2040 - 2042 |
| 996 | г. Пенза | ул. Карпинского | 36 | 3 130,3 | 5 | 1969 |  | 2040 - 2042 | 2040 | 2040 - 2042 | - | 2040 |
| 1002 | г. Пенза | ул. Карпинского | 44 | 4 756,6 | 5 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2042 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 1004 | г. Пенза | ул. Карпинского | 45 | 18 290,5 | 9 | 1981 | 9 | 2025 | 2038 | 2033 | 2015 | 2038 |
| 1033 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 27А | 4 838,1 | 10 | 1998 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 1036 | г. Пенза | ул. Кижеватова | 29А | 4 666,6 | 10 | 1999 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 1080 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 45 | 3 366,6 | 5 | 1972 |  | 2030 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1138 | г. Пенза | ул. Комсомольская | 15А | 386,1 | 2 | 1954 |  | 2018 | 2023 | 2026 - 2027 (электро-, теплоснабжение), 2030 (водоснабжение, водоотведение), 2042 (газоснабжение), подвал отсутствует | - | 2023 |
| 1182 | г. Пенза | ул. Красная | 29 | 4 914,5 | 9 | 1974 | 2 | 2027 | 2033 | 2028 | 2027 | 2033 |
| 1185 | г. Пенза | ул. Красная | 33А | 1 676,7 | 9 | 1977 | 1 | 2040 - 2042 | 2036 | 2040 - 2042 | 2038 | 2036 |
| 1226 | г. Пенза | ул. Кронштадтская | 4 | 4 208,4 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2025 (электроснабжение), 2027 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2032 |
| 1244 | г. Пенза | ул. Крупской | 27 | 1 275,3 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2023 (электроснабжение), 2028 - 2030 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2025 |
| 1256 | г. Пенза | ул. Куйбышева/Чкалова | 21/48 | 2 451,1 | 9 | 1970 | 1 | 2024 | 2030 | 2030 | 2033 | 2030 |
| 1268 | г. Пенза | ул. Кулакова | 11 | 5 262,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2027 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2031 (газоснабжение, подвал) | - | 2032 |
| 1299 | г. Пенза | ул. Ладожская | 3 | 8 053,8 | 9 | 1977 | 4 | 2025 | 2035 | 2030 | 2016 | 2035 |
| 1356 | г. Пенза | ул. Ладожская | 141 | 8 589,3 | 10 | 1994 | 1, 1, 2 | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022, 2024, 2027 | 2040 - 2042 |
| 1358 | г. Пенза | ул. Ладожская | 150 | 16 454,9 | 10 | 2005 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2037 | 2034 | 2040 - 2042 |
| 1371 | г. Пенза | ул. Ленина | 15 | 11 892,6 | 9 | 1974 | 4 | 2027 | 2033 | 2028 | 2031 | 2033 |
| 1422 | г. Пенза | ул. Лесозащитная | 22 | 1 194,8 | 3 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение), подвал отсутствует | - | 2028 |
| 1463 | г. Пенза | ул. Луначарского | 34 | 2 512,5 | 5 | 1968 |  | 2027 - 2029 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 1495 | г. Пенза | ул. Лядова | 26 | 7 753,39 | 9 | 1988 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1497 | г. Пенза | ул. Лядова | 30 | 6 395,3 | 9 | 1988 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2023 |
| 1499 | г. Пенза | ул. Лядова | 34 | 3 935,5 | 10 | 2001 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 1541 | г. Пенза | ул. Медицинская | 7 | 3 776,4 | 9 | 1989 | 2 | 2024 | 2030 | 2031 | 2018 | 2030 |
| 1572 | г. Пенза | ул. Минская | 8 | 2 943,5 | 9 | 1972 | 1 | 2025 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| 1574 | г. Пенза | ул. Минская | 10 | 1 950,54 | 9 | 1971 | 1 | 2025 | 2031 | 2032 | 2027 | 2031 |
| 1593 | г. Пенза | ул. Мира | 6 | 4 751,8 | 5 | 1963 |  | 2029 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 2026 |
| 1624 | г. Пенза | ул. Мира | 53 | 2 317,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2024 (водоснабжение, водоотведение), 2028 (электроснабжение), 2026 (теплоснабжение) 2030 (газоснабжение, подвал) | - | 2035 |
| 1625 | г. Пенза | ул. Мира | 55 | 4 541,1 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2030 - 2032 | - | 2030 |
| 1638 | г. Пенза | ул. Можайского | 12 | 10 840,3 | 10 | 2001 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2026 - 2027 | 2040 - 2042 |
| 1667 | г. Пенза | ул. Московская/Карла Маркса | 2/30 | 1 644,8 | 3 | 1917 |  | 2026 | 2032 | 2027 | - | 2032 |
| 1737 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 22 | 3 901,8 | 10 | 2000 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 - 2026 | 2040 - 2042 |
| 1756 | г. Пенза | ул. Одесская | 7 | 5 596,9 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2024 - 2025 | 2025 (водоснабжение), 2036 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2029 |
| 1788 | г. Пенза | ул. Островского | 6 | 4 683,74 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2038 | 2025 (электроснабжение), 2038 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2038 |
| 1793 | г. Пенза | ул. Островского | 13 | 3 533,88 | 5 | 1965 |  | 2025 | 2035 | 2022 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2030 (газоснабжение, подвал) | - | 2027 |
| 1877 | г. Пенза | ул. Попова | 50 | 4 588,8 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2025 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, подвал), 2035 (газоснабжение) | - | 2030 |
| 1882 | г. Пенза | ул. Попова | 64 | 3 198,46 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2027 | - | 2030 |
| 1927 | г. Пенза | ул. Пушанина | 26 | 3 216 | 5 | 1979 |  | 2014 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| 1937 | г. Пенза | ул. Пушанина | 46 | 8 054,5 | 5 | 1960 |  | 2020 | 2027 | 2025 (водоснабжение, водоотведение), 2030 - 2032 (электро-, тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2027 |
| 1951 | г. Пенза | ул. Пушкина | 27 | 5 313,6 | 5 | 1974 |  | 2040 | 2033 | 2028 (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение), 2040 (газоснабжение, подвал) | - | 2033 |
| 1971 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 11 | 4 932,4 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2035 (электроснабжение), 2033 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2024 |
| 1976 | г. Пенза | ул. Рахманинова | 17 | 5 332,0 | 5 | 1970 |  | 2025 | 2040 | 2040 | - | 2040 |
| 2029 | г. Пенза | ул. Свердлова/Красная | 40/13 | 3 529,7 | 5 | 1970 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2030 | - | 2030 |
| 2051 | г. Пенза | ул. Славы | 4 | 3 487,6 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2030 - 2032 | 2021 (теплоснабжение, водоотведение), 2030 - 2032 (газоснабжение) 2028 (электро-, водоснабжение, подвалы) | - | 2030 - 2032 |
| 2124 | г. Пенза | ул. Суворова/Кулакова | 145/12 | 4 090,0 | 14 | 1982 | 2 | 2030 | 2039 | 2019 - 2021 (электроснабжение), 2034 (тепло-, водоснабжение, водоотведение, подвал), газоснабжение отсутствует | 2017 | 2039 |
| 2145 | г. Пенза | ул. Суворова | 168 | 5 407,2 | 5 | 1967 |  | 2022 | 2028 | 2025 (водоснабжение), 2025 - 2027 (электро-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2028 |
| 2244 | г. Пенза | ул. Терновского | 192 | 5 610,02 | 10 | 1999 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2027 | 2040 - 2042 |
| 2294 | г. Пенза | ул. Ударная | 42 | 3 358,3 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2045 | 2024 (электроснабжение), 2025 (теплоснабжение) 2025 - 2027 (водоснабжение, водоотведение), 2040 (газоснабжение, подвал) | - | 2045 |
| 2314 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 22 | 5 646,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2030 - 2032 | - | 2030 |
| 2335 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 66 | 3 194,0 | 5 | 1977 |  | 2041 | 2027 | 2042 | - | 2025 |
| 2371 | г. Пенза | ул. Фабричная | 4 | 4 109,9 | 5 | 1976 |  | 2028 | 2034 | 2025 (теплоснабжение), 2034 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2034 |
| 2395 | г. Пенза | ул. Фурманова | 3 | 3 936,8 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2035 | 2032 | - | 2035 |
| 2396 | г. Пенза | ул. Фурманова | 7 | 3 965 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2030 | - | 2027 |
| 2487 | г. Пенза | ул. Чкалова | 41 | 3 618,7 | 5 | 1970 |  | 2026 | 2030 | 2030 | - | 2030 |

";

1.3.5.2. дополнить пунктами 2549, 2550:

"

| 2549 | г. Пенза | ул. Яшиной | 18 | 32 253,3 | 2 - 15-19 | 2025 | 10 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2550 | г. Пенза | ул. Яшиной | 20 | 30 363,9 | 2 - 15-19 | 2025 | 10 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |

";

1.3.6. в разделе "Городищенский район" пункты 33, 49, 100, 144 изложить в новой редакции:

"

| 33 | Городищенский район | г. Городище, ул. Московская | 74 | 232 | 2 | 1964 |  | 2040 - 2042 | 2029 | 2038 | - | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Городищенский район | г. Городище, ул. Фабричная | 44 | 680 | 2 | 1972 |  | 2040 - 2042 | 2030 | 2040 - 2042 | - | 2030 |
| 100 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Строителей | 5 | 3 996,6 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 (теплоснабжение), 2031 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 144 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Строителей | 37 | 2 532,0 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2033 (водоотведение), 2043 - 2045 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.7. в разделе "Каменский район" пункты 7, 26, 47, 59, 118, 126, 156, 233, 240, 271 изложить в новой редакции:

"

| 7 | Каменский район | г. Каменка, ул. 8 марта | 5 | 3 084,1 | 5 | 1993 |  | 2023 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Каменский район | г. Каменка, ул. Белинская | 1 | 15 885 | 9 | 1994 | 9 | 2028 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 47 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 14 | 4 474,3 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 59 | Каменский район | г. Каменка, ул. Гражданская | 9 | 729,2 | 2 | 1980 |  | 2040 - 2042 | 2037 | 2037 | - | 2037 |
| 118 | Каменский район | г. Каменка, ул. Коммунистическая | 6 | 4 416,6 | 5 | 1984 |  | 2035 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 126 | Каменский район | г. Каменка, ул. Красноармейская | 2 - 2А | 7 813,9 | 9 | 1993 | 4 | 2028 | 2040 - 2042 | 2039 | 2021 | 2040 - 2042 |
| 156 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ломовская | 3 | 1 543,5 | 3 | 1985 |  | 2036 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 233 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 1 | 1 370 | 2 | 1951 |  | 2023 - 2024 | 2029 | 2040 - 2042 | - | 2029 |
| 240 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чернышевского | 10 | 1 496,4 | 2 | 1957 |  | 2030 | 2030 | 2030 (электроснабжение), 2040 - 2042 (тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2030 |
| 271 | Каменский район | г. Каменка, ул. Чкалова | 38 | 2 055,4 | 4 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2030 - 2032 | - | 2029 |

";

1.3.8. в разделе "Кузнецкий район" пункты 53, 54, 55, 56 изложить в новой редакции:

"

| 53 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 1 | 637,8 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2025 - 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), газо-, теплоснабжение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 2 | 634,2 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2025 - 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), газо-, теплоснабжение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2026 |
| 55 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 3 | 624,1 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2025 - 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), газо-, теплоснабжение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2026 |
| 56 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 4 | 615,1 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2025 - 2026 (электро-, водоснабжение, водоотведение), газо-, теплоснабжение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2026 |

";

1.3.9. в разделе "Мокшанский район" пункты 2, 6, 54, 86, 87 изложить в новой редакции:

"

| 2 | Мокшанский район | п. Мирный, ул. Совхозная | 39 | 376,4 | 2 | 1957 |  | 2019 | 2024 | 2026 (электроснабжение), 2031 (газоснабжение), тепло-, водоснабжение, водоотведение индивидуальные, подвал отсутствует | - | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. 8 Марта | 28 | 1 543,1 | 3 | 1981 |  | 2040 - 2042 | 2021 - 2023 | 2026 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал), теплоснабжение индивидуальное | - | 2021 - 2023 |
| 54 | Мокшанский район | р.п. Мокшан, ул. Садовая | 33 | 208,3 | 2 | 1967 |  | 2030 | 2030 | 2036 | - | 2040 - 2042 |
| 86 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Мичурина | 1 | 1 006 | 3 | 1986 |  | 2030 | 2040 - 2042 | 2030 (водоотведение), 2038 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2030 |
| 87 | Мокшанский район | с. Рамзай, ул. Мичурина | 2 | 873,9 | 2 | 1976 |  | 2028 | 2030 | 2032 | - | 2034 |

";

1.3.10. в разделе "Нижнеломовский район" пункты 41, 68, 121, 128, 196 изложить в новой редакции:

"

| 41 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта | 181 | 3 002,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2026 - 2028 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвал) | - | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Маяковского | 8 | 3 071,7 | 5 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2025 - 2027 | 2042 | - | 2025 |
| 121 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург | 22 | 4 324,0 | 5 | 1982 |  | 2033 | 2039 | 2037 | - | 2039 |
| 128 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 69 | 2 587,6 | 5 | 1971 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2023 (водоснабжение), 2025 (теплоснабжение), 2030 - 2032 (водоотведение), 2027 (электро-, газоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| 196 | Нижнеломовский район | с. Сорокино, ул. Шведская | 51 | 852,3 | 2 | 1984 |  | 2030 | 2030 | 2033 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.11. в разделе "Никольский район" пункт 47 изложить в новой редакции:

"

| 47 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ленина | 59 | 3 715,74 | 5 | 1986 |  | 2037 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.12. в разделе "Пензенский район":

1.3.12.1. пункты 16, 27 изложить в новой редакции:

"

| 16 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой | 16 | 585,6 | 2 | 1995 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2025 (электроснабжение, водоотведение), 2035 (тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломаковой-Холодовой | 34 | 384,5 | 2 | 1963 |  | 2033 | 2026 | 2035 | - | 2026 |

";

1.3.12.2. дополнить пунктом 39.1:

"

| 39.1 | Пензенский район | с. Богословка, ул. Лазурная | 1 | 2 962,8 | 6 | 2024 | 2 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

1.3.13. в разделе "Сердобский район" пункты 166, 209, 210, 282 изложить в новой редакции:

"

| 166 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Пушкина | 88 | 662,1 | 2 | 1953 |  | 2030 | 2030 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Циолковского | 45 | 434,8 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 (электро-, газоснабжение), водоснабжение, водоотведение - отказ от работ, теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |
| 210 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Циолковского | 49 | 433,3 | 2 | 1949 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2025 (электро-, газоснабжение), водоснабжение, водоотведение - отказ от работ, теплоснабжение индивидуальное, подвал отсутствует | - | 2040 - 2042 |
| 282 | Сердобский район | с. Рощино, ул. Победы | 1 | 729,7 | 2 | 1972 |  | 2027 - 2029 | 2031 | 2029 | - | 2031 |

";

1.3.14. в разделе "Шемышейский район" пункт 33 изложить в новой редакции:

"

| 33 | Шемышейский район | р.п. Шемышейка, ул. Свердлова | 41 | 733,0 | 2 | 1975 |  | 2023 | 2024 - 2025 | 2029 (водоснабжение, водоотведение), 2036 (электро-, тепло-, газоснабжение, подвал) | - | 2024 - 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства

Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ